Бородулиха ауданы әкімінің міндетін атқарушы 
Т.Б. Мұратовтың
«Жүктелген функциялар мен міндеттердің орындалуы туралы» баяндамасы



Қайырлы күн!
Құрметті депутаттар, аудандық мәслихат сессиясының қатысушылары, әріптестер!


Назарларыңызға 2026 жылғы қаңтар–мамыр айларындағы ауданның әлеуметтік-экономикалық дамуы туралы ақпарат ұсынылады.
Есепті кезеңде аудан әкімдігінің қызметі ауданның тұрақты экономикалық дамуын қамтамасыз етуге, инвестициялар тартуға, инфрақұрылымдық жобаларды іске асыруға және халықтың өмір сүру сапасын арттыруға бағытталды.
Сақталып отырған экономикалық сын-қатерлерге қарамастан, бірқатар негізгі бағыттар бойынша оң нәтижелерге қол жеткізілді, өткен жылдың сәйкес кезеңімен салыстырғанда жекелеген көрсеткіштердің өсуі қамтамасыз етілді.

2-слайд
Аудан экономикасының жай-күйін сипаттайтын негізгі көрсеткіштердің бірі – өнеркәсіп өнімінің (жұмыстар мен көрсетілетін қызметтердің) өндіріс көлемі.
2026 жылғы қаңтар–мамыр айларында жоспар бойынша 40 млрд 130 млн 300 мың теңге көзделсе, аталған көрсеткіш 38 млрд 436 млн 200 мың теңгені құрады (2025 жылдың сәйкес кезеңінде – 34 млрд 896 млн теңге).
Бұл өткен жылдың деңгейімен салыстырғанда 110,1 %-ды құрайды (Нақты көрсеткіш индексі – 99,6 %).
Салалар бөлінісінде:
• Тау-кен өндіру өнеркәсібі және карьерлерді қазу саласында жоспар бойынша 34 млрд 924 млн теңге көзделсе, өндіріс көлемі 31 млрд 679 млн 600 мың теңгені құрады (Нақты көрсеткіш индексі – 98,6 %);
• Өңдеу өнеркәсібінде жоспарланған 2 млрд 896 млн теңгеге қарсы өндіріс көлемі 4 млрд 166 млн 300 мың теңгеге жетті (Нақты көрсеткіш индексі – 121,4 %).

3-слайд
2026 жылғы қаңтар–мамыр айларында ауыл шаруашылығының жалпы өнім көлемі жоспарланған 5 млрд 64 млн 700 мың теңгеге қарсы 5 млрд 895 млн 100 мың теңгені құрады, нақты көлем индексі – 105,0 %.

4-слайд
2026 жылғы қаңтар–мамыр айларында негізгі капиталға салынған инвестициялар көлемі жоспарланған 11 млрд 490 млн 800 мың теңгеге қарсы 12 млрд 591 млн теңгені құрады, нақты көрсеткіш индексі – 128,4 % (2025 жылғы қаңтар–мамырда – 9 млрд 304 млн 300 мың теңге).

5-слайд
2026 жылғы қаңтар–мамыр айларында құрылыс жұмыстарының көлемі жоспарланған 3 млрд теңгеге қарсы 4 млрд 181 млн 600 мың теңгені құрады (2025 жылғы қаңтар–мамырда – 2 млрд 808 млн 600 мың теңге), бұл өткен жылдың сәйкес кезеңімен салыстырғанда 148,9 %-ды құрайды (Нақты көрсеткіш индексі – 140,7 %).

6-слайд
2026 жылғы қаңтар–мамыр айларында ауданда жоспарланған 1605 шаршы метрдің орнына 1723 шаршы метр тұрғын үй пайдалануға берілді. Өткен жылдың сәйкес кезеңімен салыстырғандағы өсу қарқыны 186,9 %-ды құрады.

7-слайд
2026 жылғы қаңтар–мамыр айларында көтерме сауда тауар айналымының көлемі жоспарланған 1 млрд 316 млн 400 мың теңгеге қарсы 1 млрд 397 млн 500 мың теңгені құрады, нақты көрсеткіш индексі – 103,6 % (2025 жылғы қаңтар–мамырда – 1 млрд 210 млн теңге).
2026 жылдың 5 айында бөлшек сауда тауар айналымының көлемі жоспарланған 8 млрд 104 млн 400 мың теңгеге қарсы 6 млрд 291 млн 400 мың теңгені құрады, нақты көрсеткіш индексі – 79 % (2025 жылғы қаңтар–мамырда – 7 млрд 191 млн 300 мың теңге).
8-слайд
2026 жылғы 1 маусымдағы жағдай бойынша бюджетке жоспарланған 1 млрд 157 млн 400 мың теңгеге қарсы 2 млрд 102 млн 600 мың теңге көлемінде меншікті кірістер түсті.
2025 жылдың сәйкес кезеңінде бұл көрсеткіш 1 млрд 791 млн 100 мың теңгені құрады. Өсу қарқыны – 117,4 %.

9-слайд
Өңір экономикасын одан әрі дамыту және инвестициялық бастамаларды іске асыру аясында 2026 жылы жалпы сомасы 1 млрд 487 млн 300 мың теңгені құрайтын 11 жобаны жүзеге асыру жоспарлануда, оның ішінде:
• 73 млн 100 мың теңге – Бородулиха ауылында көшелерді жарықтандыру жұмыстарын жүргізу;
• 147 млн 400 мың теңге – Бородулиха ауылындағы жолдарға орташа жөндеу жүргізу;
• 33 млн теңге – Поллог ауылында балалар ойын алаңын салу;
• 9 млн 100 мың теңге – Дмитриевка ауылында кіреберіс стеласын орнату (жоба іске асырылды);
• 67 млн 300 мың теңге – Красный Яр ауылында шағын футбол алаңы мен воркаут алаңын салу;
• 155 млн 500 мың теңге – Михайличенково ауылындағы ішкі ауылдық жолдарға орташа жөндеу жүргізу;
• 210 млн теңге – Переменовка ауылындағы сумен жабдықтау желілерін қайта жаңғырту;
• 187 млн теңге – Камышенка және Петропавловка ауылдарынан бес тұрғын үйді сатып алу;
• 535 млн 600 мың теңге – Новопокровка ауылындағы мәдениет үйін сатып алу;
• 55 млн теңге – Бородулиха ауылындағы Школьная көшесі бойында сквер салу;
• 14 млн 300 мың теңге – Бородулиха ауылындағы хоккей кортын ағымдағы жөндеуден өткізу (жоба іске асырылды).
Сонымен қатар, бірқатар ірі жобалар бойынша жобалық-сметалық құжаттама әзірленді. Атап айтқанда, Новая Шульба кентіндегі «Жеңіс» саябағының құрылысы, Жезкент кентіндегі жолдарды жөндеу, хоккей қорабын салу, көшелерді жарықтандыру жүйесін орнату және басқа да әлеуметтік маңызы бар нысандар бойынша құжаттар дайындалды. Аталған жобаларды іске асыру үшін қаржыландыру тарту жұмыстары жалғасуда және менің жеке бақылауымда.
Құрметті депутаттар! Жалпы алғанда, аудандағы әлеуметтік-экономикалық ахуал тұрақты болып қалып отыр. Ауыл шаруашылығы, инвестициялық қызмет, құрылыс саласы және бюджеттің меншікті кірістерінің түсуі бойынша оң серпін байқалады.
Елді мекендерді дамытуға, инженерлік және әлеуметтік инфрақұрылымды жаңғыртуға, сондай-ақ аудан тұрғындарының өмір сүруіне қолайлы жағдай жасауға бағытталған жобалар жүйелі түрде іске асырылуда.

Баяндама аяқталды, назарларыңызға рахмет!



Бородулиха аудан 
әкімінің міндетін атқарушы                                Т. Мұратов





























Доклад исполняющего обязанности акима Бородулихинского района – Муратова Т.Б.
«О выполнении возложенных функций и задач»


[bookmark: _GoBack]Добрый день уважаемые депутаты, 
участники сессии районного маслихата, коллеги!


Вашему вниманию представляется информация о социально – экономическом развитии района за январь – май 2026 года.

В отчётном периоде деятельность акимата была направлена на обеспечение устойчивого экономического развития района, привлечение инвестиций, реализацию инфраструктурных проектов и повышение качества жизни населения. Несмотря на сохраняющиеся экономические вызовы, по ряду ключевых направлений достигнуты положительные результаты, обеспечен рост отдельных показателей по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Слайд 2
Одним из основных показателей, характеризующих состояние экономики района, является объём производства промышленной продукции (работ, услуг). За январь – май 2026 года при плане 
40 млрд. 130 млн. 300 тыс. тенге данный показатель составил 38 млрд. 436 млн. 200 тыс. тенге (за аналогичный период 2025 года – 34896,0 млн. тенге), что соответствует 110,1 % к уровню прошлого года (Индекс физического обьема – 99,6%).

В разрезе отраслей:

Горнодобывающая промышленность и разработка карьеров – при плане 34 млрд. 924 млн. тенге объём производства составил 31 млрд. 679 млн. 600 тыс. тенге (Индекс физического обьема – 98,6%);
Обрабатывающая промышленность – при плане 
2 млрд. 896 млн. тенге объем производства достиг 
4 млрд. 166 млн. 300 тыс. тенге (Индекс физического обьема – 121,4%).

Слайд 3
Объем валовой продукции сельского хозяйства за январь – май 2026 года при плане 
5 млрд. 64 млн. 700 тыс. тенге составил 
5 млрд. 895 млн. 100 тыс. тенге, индекс физического объёма – 105,0%.

Слайд 4

Объем инвестиций в основной капитал за январь – май 2026 года при плане 11 млрд. 490 млн. 
800 тыс. тенге составил 12 млрд. 591 млн. тенге, индекс физического обьема – 128,4 % (январь – май 2025 года – 9304,3 млн. тенге).

Слайд 5
За январь – май 2026 года объём строительных работ при плане 3 млрд. тенге составил 
4 млрд. 181 млн. 600 тыс. тенге (январь – май 2025 года – 2 млрд. 808 млн. 600 тыс. тенге), что составляет 148,9 % к аналогичному периоду прошлого года (Индекс физического обьема – 140,7%).

Слайд 6
За январь – май 2026 года в районе введено в эксплуатацию 1723 кв. метра жилья при плане 1605 кв. м. Темп роста к соответствующему периоду прошлого года составил 186,9 %.

Слайд 7
Объём оптового товарооборота за январь – май 2026 года при плане 1 млрд. 316 млн. 400 тыс. тенге составил 
1 млрд. 397 млн. 500 тыс. тенге, индекс физического обьема – 103,6 % 
(январь–май 2025 года – 1 млрд. 210 млн. тенге).

Объем розничного товарооборота за 5 месяцев 2026 года при плане 8 млрд. 104 млн. 400 тыс. тенге составил 
6 млрд. 291 млн. 400 тыс. тенге, индекс физического обьема – 79 % 
(январь – май 2025 года – 7 млрд. 191 млн. 300 тыс. тенге).

Слайд 8
По состоянию на 1 июня 2026 года в бюджет поступило собственных доходов на сумму 
2 млрд. 102 млн. 600 тыс. тенге при плане 
1 млрд. 157 млн. 400 тыс. тенге. За аналогичный период 2025 года данный показатель составил 
1 млрд. 791 млн. 100 тыс. тенге. Темп роста – 117,4 %.

Слайд 9
В рамках дальнейшего развития экономики региона и реализации инвестиционных инициатив в 2026 году планируется осуществить 11 проектов на общую сумму 
1 млрд. 487 млн. 300 тыс. тенге, таких как:

73 млн. 100 тыс. тенге – устройство уличного освещения в с. Бородулиха;
147 млн. 400 тыс. тенге – средний ремонт дорог 
в с. Бородулиха;
33 млн. тенге – строительство детской площадки 
в с. Поллог;
9 млн. 100 тыс. тенге – устройство въездной стелы 
в с. Дмитриевка (проект реализован);
67 млн. 300 тыс. тенге – устройство мини – футбольного поля и воркаут – площадки в с. Красный Яр;
155 млн. 500 тыс. тенге – средний ремонт внутрипоселковых дорог в с. Михайличенково;
210 млн. тенге – реконструкция сетей водоснабжения в с. Переменовка;
187 млн. тенге – выкуп пяти домов в с. Камышенка, Петропавловка;
535 млн. 600 тыс. тенге – выкуп дома культуры 
в с. Новопокровка;
55 млн. тенге – строительство сквера по улице Школьная в с. Бородулиха;
14 млн. 300 тыс. тенге – текущий ремонт хоккейного корта в с. Бородулиха (проект реализован).

Кроме того, подготовлена проектно - сметная документация по ряду крупных проектов, включая строительство парка «Победы» в Новой Шульбе, ремонт дорог в посёлке Жезкент, строительство хоккейной коробки, установку уличного освещения и другие социально значимые объекты. Работа по привлечению финансирования для реализации данных проектов продолжается и находится на моём личном контроле.

Уважаемые депутаты! В целом социально –экономическая ситуация в районе остаётся стабильной. Положительная динамика наблюдается в сельском хозяйстве, инвестиционной деятельности, строительной отрасли и в части поступления собственных доходов бюджета. Последовательно реализуются проекты, направленные на развитие населённых пунктов, модернизацию инженерной и социальной инфраструктуры, а также создание комфортных условий для проживания жителей района.

Доклад окончен, спасибо за внимание!



И.о. акима Бородулихинского                           Т. Муратов
района
