Информация
об исполнении доходной и расходной части
местного бюджета
За январь - август 2026 года

                        ДОХОДЫ

В областной бюджет при плане на 01 сентября 2026 года 499,0 млн. теңге,  поступило 499,4 млн. теңге или 100,1%. В районный бюджет с бюджетами МСУ на 01 сентября текущего года при плане 1501,2 млн. теңге поступило 1551,8 млн. теңге или 103,4%. Без учета бюджетов МСУ, в районный  при плане 1210,4 млн. теңге,  поступило 1238,9 млн. теңге или 102,4%. Бюджет МСУ при плане 290,8 млн. теңге,  поступило 312,9 млн. теңге или 107,6%. 
                                        РАСХОДЫ
[bookmark: _GoBack]Бюджет района по состоянию на 01 сентября 2026 года исполнен на 99,2%, при плане 2444,9 млн. теңге кассовое освоение составило 2426,1 млн. теңге, сумма не освоения составляет 18,8 млн.теңге из них: ЦТ из РБ – 1,0 млн.теңге из них: Бюджетные кредиты не прошла справка на передвижку; ЦТ из ОБ – 11,9 млн.теңге из них:- 0,1 млн.теңге фонд заработной платы; - 6,0 млн.теңге Содержание автомобильных дорог районного значения, работы выполнены не в полном объеме;- 5,8 млн.теңге	Работы по укреплению берега с.Новопокровка, района Шал акына СКО у озера Малый Тарангул 1,1 км и очистка отводного канала от зарослей 4 км" работы выполнены не в полном объеме; Местный бюджет – 5,9 млн.тенге млн.теңге из них:- 4,2 млн.теңге реконструкция автомобильных дорог г.Сергеевка нет акта выполненных работ на корректировку ПСД от ТОО Костстандарт; - 0,8 млн.теңге Текущий ремонт водопровода в г. Сергеевка района Шал акына (не выполнены работы по замене труб);- 0,3 млн.теңге благоустройство г.Сергеевка (нет акта выполненных работ на обслуживание камер видеонаблюдения; - 0,6 млн.теңге прочие текущие затраты. 
	 
          Руководитель отдела
экономики и финансов                                        Е.Андреева

