
Мемлекеттік инвестициялық жобаларды жоспарлау және іске асыру қағидаларына 38-қосымша 
мемлекеттік инвестициялық жобаларды іске асыру, әзірлеу немесе түзету,
инвестициялық ұсынысқа, техникалық-экономикалық және қаржылық-экономикалық негіздемелерге қажетті сараптамалар жүргізу, бюджеттік кредит берудің орындылығын айқындау, мемлекеттік инвестициялық жобалар портфелін қалыптастыру, сондай-ақ бекітілген (нақтыланған) параметрлерді түзету, мемлекеттік инвестициялық жобаларды іске асыруды іріктеу, мониторингтеу және бағалау 


2026 жылғы жартыжылдықтағы бюджеттік инвестициялық жобалардың мониторингі жөніндегі есепке жиынтық анықтама 

Алматы қаласының жергілікті атқарушы органы (республикалық бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі немесе жергілікті атқарушы орган).
Жалпы құны 1 964 325 617,8 болатын 382 бюджеттік инвестициялық жоба іске асырылуда, оның ішінде 2026 жылғы жартыжылдықта республикалық және жергілікті бюджет қаражаты есебінен 420 311 005,9 мың теңге бөлінді.
2026 жылғы жартыжылдықтағы инвестициялық жобаларды қаржыландыру жоспары 420 311 005,9 мың теңгені құрады.
2026 жылғы жартыжылдықтағы кассалық атқарылу 207 237 085,2 мың теңгені немесе 49 %-ды құрады.
Есепті кезеңге арналған жоспар бойынша игерілмеген сома 213 073 920,71 мың теңгені немесе 51 %-ды құрады.
1. Есепті кезеңде жалпы құны 139 140 266,04 мың теңге болатын 92 бюджеттік инвестициялық жобаны іске асыруды аяқтау жоспарланған, олар бойынша 2026 жылғы жартыжылдықта 30 779 388,59 мың теңге бөлінді.
2026 жылғы жартыжылдықтағы қаржыландыру жоспары 30 779 388,59 мың теңгені құрады, кассалық атқарылу 24 828 523,18 мың теңгені немесе 81 %-ды құрады.
Есепті кезеңге арналған жоспар бойынша игерілмеген сома 5 950 865,41 мың теңгені немесе 19 %-ды құрады, бұл сапасыз жоспарлау нәтижесінде қалыптасты.
Оның ішінде:
1) Жалпы құны 53 384 870,32 мың теңге болатын 55 бюджеттік инвестициялық жобаны іске асыру толық аяқталды, 2026 жылғы жартыжылдықта 13 120 483,84 мың теңге бөлінді.
2026 жылғы жартыжылдықтағы қаржыландыру жоспары 13 120 483,84 мың теңгені құрады, кассалық атқарылу 11 733 567,13 мың теңгені немесе 89 %-ды құрады.
Есепті кезеңге арналған жоспар бойынша игерілмеген сома 1 386 916,71 мың теңгені немесе 11 %-ды құрады, бұл сапасыз жоспарлау нәтижесінде қалыптасты. 
2) Жалпы құны 85 755 395,72 мың теңге болатын 37 бюджеттік инвестициялық жоба аяқталмаған, оның ішінде 2026 жылғы жартыжылдықта 17 658 904,74 мың теңге бөлінді.
2026 жылғы жартыжылдықтағы қаржыландыру жоспары 17 658 904,74 мың теңгені құрады, кассалық атқарылу 13 094 956,05 мың теңгені немесе 74 %-ды құрады.
Есепті кезеңге арналған жоспар бойынша игерілмеген сома 4 563 948,69 мың теңгені немесе 26 %-ды құрады, бұл сапасыз жоспарлау нәтижесінде қалыптасты.
 
Жобаларды іске асыру мынадай себептер бойынша аяқталмады:
1) 19 объект 2026 жылы пайдалануға беріледі, бұл объектіні пайдалануға мемлекеттік қабылдау рәсімдерінің ұзақ жүргізілуіне байланысты;
2) Инвестициялық жобалар құнының қымбаттауы және жобалық-техникалық шешімдердің өзгеруі нәтижесінде 1 объект 2026 жылы аяқталады;
3) 1 жоба бойынша мемлекеттік сатып алу рәсімдерінің уақтылы өткізілмеуі және/немесе созбалаңға салынуы (саны) (конкурсты кеш немесе қайта өткізу, әлеуетті жеткізушілердің болмауы) нәтижесінде;
4) 0 жоба шарт тараптарының міндеттемелерді уақтылы және тиісінше орындамауына байланысты;
5) 16 жоба мемлекеттік сараптамадан өтуде.
2. Есепті кезеңде 290 бюджеттік инвестициялық жоба іске асырылуда, оларды аяқтау мерзімі мемлекеттік органның даму жоспары мен операциялық жоспарына сәйкес кейінгі жылдарға көзделген. Жобалардың жалпы құны 1 825 185 351,80 мың теңге, олар бойынша 2026 жылғы жартыжылдықта 389 531 617,32 мың теңге бөлінді.
2026 жылғы жартыжылдықтағы қаржыландыру жоспары 389 531 617,32 мың теңгені құрады, кассалық атқарылу 182 408 562,02 мың теңгені немесе 47 %-ды құрады.
Есепті кезеңге арналған жоспар бойынша игерілмеген сома 207 123 055,31 мың теңгені немесе 53 %-ды құрады, бұл сапасыз жоспарлау нәтижесінде қалыптасты. 
Оның ішінде салалар бөлінісінде:

Білім беру

Жалпы құны 166 005 807,68 мың теңге болатын 69 жоба іске асырылуда.
Осы жобаларды іске асыруға 2026 жылғы жартыжылдықта 36 929 685,06 мың теңге бөлінді. 2026 жылғы жартыжылдықтағы қаржыландыру жоспары 36 929 685,06 мың теңгені құрады. 2026 жылғы жартыжылдықтағы кассалық атқарылу 32 313 306,48 мың теңгені немесе 87 %-ды құрады. Есепті кезеңге арналған жоспар бойынша игерілмеген сома 4 616 378,58 мың теңгені немесе 13 %-ды құрады.
1. Жалпы құны 33 205 826,99 мың теңге болатын 12 бюджеттік инвестициялық жобаны іске асыруды аяқтау жоспарланған, олар бойынша 2026 жылғы жартыжылдықта 6 997 455,57 мың теңге бөлінді. 
2026 жылғы жартыжылдықтағы қаржыландыру жоспары 6 997 455,57 мың теңгені құрады, кассалық атқарылу 6 849 826,99 мың теңгені немесе 98 %-ды құрады. 
Есепті кезеңге арналған жоспар бойынша игерілмеген сома 147 628,58 мың теңгені немесе 2 %-ды құрады, бұл сапасыз жоспарлау нәтижесінде қалыптасты. 
      Оның ішінде:

1) Жалпы құны 9 814 861,99 мың теңге болатын 9 бюджеттік инвестициялық жобаны іске асыру толық аяқталды, 2026 жылғы жартыжылдықта 1 491 249,66 мың теңге бөлінді.
2026 жылғы жартыжылдықтағы қаржыландыру жоспары 1 491 249,66 мың теңгені құрады, кассалық атқарылу 1 491 249,66 мың теңгені немесе 100 %-ды құрады.
Есепті кезеңге арналған жоспар бойынша игерілмеген сома 0 мың теңгені немесе 0 %-ды құрады. 
2) Жалпы құны 23 390 965,00 мың теңге болатын 3 бюджеттік инвестициялық жоба аяқталмаған, оның ішінде 2026 жылғы жартыжылдықта 5 506 205,91 мың теңге бөлінді.
2026 жылғы жартыжылдықтағы қаржыландыру жоспары 5 506 205,91 мың теңгені құрады, кассалық атқарылу 5 358 577,33 мың теңгені немесе 97 %-ды құрады.
Есепті кезеңге арналған жоспар бойынша игерілмеген сома 147 628,58 мың теңгені немесе 3 %-ды құрады, бұл сапасыз жоспарлау нәтижесінде қалыптасты.
Жобаларды іске асыру мынадай себептер бойынша аяқталмады:
1) 3 объект пайдалануға беріледі, бұл объектіні пайдалануға мемлекеттік қабылдау рәсімдерінің ұзақ жүргізілуіне байланысты.
2) Инвестициялық жобалар құнының қымбаттауы және жобалық-техникалық шешімдердің өзгеруі нәтижесінде 0 объект ___________ жылы аяқталады;
3) 0 жоба бойынша мемлекеттік сатып алу рәсімдерінің уақтылы өткізілмеуі және/немесе созбалаңға салынуы (конкурсты кеш немесе қайта өткізу, әлеуетті жеткізушілердің болмауы) нәтижесінде;
4) 0 жоба шарт тараптарының міндеттемелерді уақтылы және тиісінше орындамауына байланысты;
5) және басқалары.

2. 57 бюджеттік инвестициялық жоба іске асырылуда, оларды аяқтау мерзімі мемлекеттік органның даму жоспары мен операциялық жоспарына сәйкес кейінгі жылдарға көзделген. Жобалардың жалпы құны 132 799 980,69 мың теңге, 2026 жылғы жартыжылдықта 29 932 229,49 мың теңге бөлінді.  
2026 жылғы жартыжылдықтағы қаржыландыру жоспары 29 932 229,49 мың теңгені құрады, кассалық атқарылу 25 463 479,49 мың теңгені немесе 85 %-ды құрады.
Есепті кезеңге арналған жоспар бойынша игерілмеген сома 4 468 750,00 мың теңгені немесе 15 %-ды құрады, бұл сапасыз жоспарлау нәтижесінде қалыптасты.   

Денсаулық сақтау

Жалпы құны 110 908 984,26 мың теңге болатын 42 жоба іске асырылуда. 2026 жылғы жартыжылдықтағы қаржыландыру жоспары 15 789 904,15 мың теңгені құрады. 2026 жылғы жартыжылдықтағы кассалық атқарылу 15 024 927,23 мың теңгені немесе 95 %-ды құрады. Есепті кезеңге арналған жоспар бойынша игерілмеген сома 764 976,92 мың теңгені немесе 5 %-ды құрады.
1. Жалпы құны 3 241 918,23 мың теңге болатын 13 бюджеттік инвестициялық жобаны іске асыруды аяқтау жоспарланған, олар бойынша 2026 жылғы жартыжылдықта 500 414,33 мың теңге бөлінді. 
2026 жылғы жартыжылдықтағы қаржыландыру жоспары 500 414,33 мың теңгені құрады, кассалық атқарылу 492 791,93 мың теңгені немесе 98 %-ды құрады.
Есепті кезеңге арналған жоспар бойынша игерілмеген сома 7 622,40 мың теңгені немесе 2 %-ды құрады, бұл сапасыз жоспарлау нәтижесінде қалыптасты.   
Оның ішінде:
1) Жалпы құны 1 825 429,02 мың теңге болатын 7 бюджеттік инвестициялық жобаны іске асыру толық аяқталды, 2026 жылғы жартыжылдықта 384 823,96 мың теңге бөлінді. 
2026 жылғы жартыжылдықтағы қаржыландыру жоспары 384 823,96 мың теңгені құрады, кассалық атқарылу 377 201,56 мың теңгені немесе 98 %-ды құрады.
Есепті кезеңге арналған жоспар бойынша игерілмеген сома 7 622,40 мың теңгені немесе 2 %-ды құрады, бұл сапасыз жоспарлау нәтижесінде қалыптасты. 
2) Жалпы құны 1 416 489,21 мың теңге болатын 6 бюджеттік инвестициялық жоба аяқталмаған, оның ішінде 2026 жылғы жартыжылдықта 115 590,38 мың теңге бөлінді. 
2026 жылғы жартыжылдықтағы қаржыландыру жоспары 115 590,38 мың теңгені құрады, кассалық атқарылу 115 590,38 мың теңгені немесе 100 %-ды құрады. 
Есепті кезеңге арналған жоспар бойынша игерілмеген сома 0 мың теңгені немесе 0 %-ды құрады. 
 
Жобаларды іске асыру мынадай себептер бойынша аяқталмады:
1) 1 объект пайдалануға беріледі, бұл объектіні пайдалануға мемлекеттік қабылдау рәсімдерінің ұзақ жүргізілуіне байланысты;
2) Инвестициялық жобалар құнының қымбаттауы нәтижесінде,
      жобалық және техникалық шешімдердің өзгеруіне байланысты 0 объект _____ жылы аяқталады; (пайдалануға беру күні)
3) 0 жоба бойынша мемлекеттік сатып алу рәсімдерінің уақтылы өткізілмеуі және/немесе созбалаңға салынуы (конкурсты кеш немесе қайта өткізу, әлеуетті жеткізушілердің болмауы) нәтижесінде;
4) 0 жоба шарт тараптарының міндеттемелерді уақтылы және тиісінше орындамауына байланысты;
5) 5 жоба мемлекеттік сараптамадан өтуде.      
2. 29 бюджеттік инвестициялық жоба іске асырылуда, оларды аяқтау мерзімі мемлекеттік органның даму жоспары мен операциялық жоспарына сәйкес кейінгі жылдарға көзделген. Жобалардың жалпы құны 107 667 066,03 мың теңге, 2026 жылғы жартыжылдықта 15 289 489,82 мың теңге бөлінді. 
2026 жылғы жартыжылдықтағы қаржыландыру жоспары 15 289 489,82 мың теңгені құрады, кассалық атқарылу 14 532 135,30 мың теңгені немесе 95 %-ды құрады.
Есепті кезеңге арналған жоспар бойынша игерілмеген сома 757 354,52 мың теңгені немесе 5 %-ды құрады, бұл сапасыз жоспарлау нәтижесінде қалыптасты.
 
Әлеуметтік көмек және әлеуметтік қамсыздандыру

Жалпы құны 32 850 684,79 мың теңге болатын 10 жоба іске асырылуда. Осы жобаларды іске асыруға 2026 жылғы жартыжылдықта 9 966 390,40 мың теңге бөлінді. 2026 жылғы жартыжылдықтағы қаржыландыру жоспары 9 966 390,40 мың теңгені құрады. 2026 жылғы жартыжылдықтағы кассалық атқарылу 9 566 120,00 мың теңгені немесе 96 %-ды құрады. Есепті кезеңге арналған жоспар бойынша игерілмеген сома 400 270,40 мың теңгені немесе 4 %-ды құрады.
1. Жалпы құны 0 мың теңге болатын 0 бюджеттік инвестициялық жобаны іске асыруды аяқтау жоспарланған, олар бойынша 2026 жылғы жартыжылдықта 0 мың теңге бөлінді. 
2026 жылғы жартыжылдықтағы қаржыландыру жоспары 0 мың теңгені құрады, кассалық атқарылу 0 мың теңгені немесе 0 %-ды құрады.
Есепті кезеңге арналған жоспар бойынша игерілмеген сома 0 мың теңгені немесе 0 %-ды құрады.
Оның ішінде:
1) Жалпы құны 0 мың теңге болатын 0 бюджеттік инвестициялық жобаны іске асыру толық аяқталды, 2026 жылғы жартыжылдықта 0 мың теңге бөлінді.
2026 жылғы жартыжылдықтағы қаржыландыру жоспары 0 мың теңгені құрады, кассалық атқарылу 0 мың теңгені немесе 0 %-ды құрады.
Есепті кезеңге арналған жоспар бойынша игерілмеген сома 0 мың теңгені немесе 0 %-ды құрады. 
2) Жалпы құны 0 мың теңге болатын 0 бюджеттік инвестициялық жоба аяқталмаған, оның ішінде 2026 жылғы жартыжылдықта 0 мың теңге бөлінді.
2026 жылғы жартыжылдықтағы қаржыландыру жоспары 0 мың теңгені құрады, кассалық атқарылу 0 мың теңгені немесе 0 %-ды құрады. Есепті кезеңге арналған жоспар бойынша игерілмеген сома 0 мың теңгені немесе 0 %-ды құрады.
     
Жобаларды іске асыру мынадай себептер бойынша аяқталмады:
1) 0 объект пайдалануға беріледі, бұл объектіні пайдалануға мемлекеттік қабылдау рәсімдерінің ұзақ жүргізілуіне байланысты;
2) Инвестициялық жобалар құнының қымбаттауы және жобалық-техникалық шешімдердің өзгеруі нәтижесінде 0 объект ___________ жылы аяқталады;
3) 0 жоба бойынша мемлекеттік сатып алу рәсімдерінің уақтылы өткізілмеуі және/немесе созбалаңға салынуы (конкурсты кеш немесе қайта өткізу, әлеуетті жеткізушілердің болмауы) нәтижесінде;
4) 0 жоба шарт тараптарының міндеттемелерді уақтылы және тиісінше орындамауына байланысты;
5) және басқалары.
    
  2. 10 бюджеттік инвестициялық жоба іске асырылуда, оларды аяқтау мерзімі мемлекеттік органның даму жоспары мен операциялық жоспарына сәйкес кейінгі жылдарға көзделген. Жобалардың жалпы құны 32 850 684,79 мың теңге, 2026 жылғы жартыжылдықта 9 966 390,40 мың теңге бөлінді.
      2026 жылғы жартыжылдықтағы қаржыландыру жоспары 9 966 390,40 мың теңгені құрады, кассалық атқарылу 9 566 120,00 мың теңгені немесе 96 %-ды құрады.
      Есепті кезеңге арналған жоспар бойынша игерілмеген сома 400 270,40 мың теңгені немесе 4 %-ды құрады, бұл сапасыз жоспарлау нәтижесінде қалыптасты.

Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

Жалпы құны 506 150 762,63 мың теңге болатын 97 жоба іске асырылуда.
Осы жобаларды іске асыруға 2026 жылғы жартыжылдықта 217 604 363,72 мың теңге бөлінді.
2026 жылғы жартыжылдықтағы қаржыландыру жоспары 217 604 363,72 мың теңгені құрады.
2026 жылғы жартыжылдықтағы кассалық атқарылу 70 778 554,79 мың теңгені немесе 33 %-ды құрады.
Есепті кезеңге арналған жоспар бойынша игерілмеген сома 146 825 808,93 мың теңгені немесе 67 %-ды құрады.
1. Жалпы құны 88 655 262,15 мың теңге болатын 45 бюджеттік инвестициялық жобаны іске асыруды аяқтау жоспарланған, олар бойынша 2026 жылғы жартыжылдықта 15 007 690,40 мың теңге бөлінді.
2026 жылғы жартыжылдықтағы қаржыландыру жоспары 15 007 690,40 мың теңгені құрады, кассалық атқарылу 10 545 796,39 мың теңгені немесе 70 %-ды құрады.
Есепті кезеңге арналған жоспар бойынша игерілмеген сома 4 461 894,01 мың теңгені немесе 30 %-ды құрады, бұл сапасыз жоспарлау нәтижесінде қалыптасты.
Оның ішінде:
 1) Жалпы құны 34 895 025,44 мың теңге болатын 22 бюджеттік инвестициялық жобаны іске асыру толық аяқталды, 2026 жылғы жартыжылдықта 5 529 665,90 мың теңге бөлінді.
  2026 жылғы жартыжылдықтағы қаржыландыру жоспары 5 529 665,90 мың теңгені құрады, кассалық атқарылу 4 313 528,04 мың теңгені немесе 78 %-ды құрады. Есепті кезеңге арналған жоспар бойынша игерілмеген сома 1 216 137,86 мың теңгені немесе 22 %-ды құрады, бұл сапасыз жоспарлау нәтижесінде қалыптасты.
2) Жалпы құны 53 760 236,71 мың теңге болатын 23 бюджеттік инвестициялық жоба аяқталмаған, оның ішінде 2026 жылғы жартыжылдықта 9 478 024,50 мың теңге бөлінді. 2026 жылғы жартыжылдықтағы қаржыландыру жоспары 9 478 024,50 мың теңгені құрады, кассалық атқарылу 6 232 268,35 мың теңгені немесе 66 %-ды құрады.
Есепті кезеңге арналған жоспар бойынша игерілмеген сома 3 245 756,15 мың теңгені немесе 34 %-ды құрады, бұл сапасыз жоспарлау нәтижесінде қалыптасты.
      
Жобаларды іске асыру мынадай себептер бойынша аяқталмады:
1) 14 объект пайдалануға беріледі, бұл объектіні пайдалануға мемлекеттік қабылдау рәсімдерінің ұзақ жүргізілуіне байланысты;
2) Инвестициялық жобалар құнының қымбаттауы және жобалық-техникалық шешімдердің өзгеруі нәтижесінде 1 объект 2026 жылы аяқталады.
3) 0 жоба бойынша мемлекеттік сатып алу рәсімдерінің уақтылы өткізілмеуі және/немесе созбалаңға салынуы (конкурсты кеш немесе қайта өткізу, әлеуетті жеткізушілердің болмауы) нәтижесінде;
4) 0 жоба шарт тараптарының міндеттемелерді уақтылы және тиісінше орындамауына байланысты;
5) 8 жоба мемлекеттік сараптамадан өтуде.
 
2. 52 бюджеттік инвестициялық жоба іске асырылуда, оларды аяқтау мерзімі мемлекеттік органның даму жоспары мен операциялық жоспарына сәйкес кейінгі жылдарға көзделген. Жобалардың жалпы құны 417 495 500,48 мың теңге, 2026 жылғы жартыжылдықта 202 596 673,32 мың теңге бөлінді.
2026 жылғы жартыжылдықтағы қаржыландыру жоспары 202 596 673,32 мың теңгені құрады, кассалық атқарылу 60 232 758,40 мың теңгені немесе 30 %-ды құрады.
Есепті кезеңге арналған жоспар бойынша игерілмеген сома 142 363 914,92 мың теңгені немесе 70 %-ды құрады, бұл сапасыз жоспарлау нәтижесінде қалыптасты. 

Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістік

Жалпы құны 141 269 603,17 мың теңге болатын 17 жоба іске асырылуда. Осы жобаларды іске асыруға 2026 жылғы жартыжылдықта 5 315 206,40 мың теңге бөлінді. 2026 жылғы жартыжылдықтағы қаржыландыру жоспары 5 315 206,40 мың теңгені құрады. 
2026 жылғы жартыжылдықтағы кассалық атқарылу 5 315 206,40 мың теңгені немесе 100 %-ды құрады.
Есепті кезеңге арналған жоспар бойынша игерілмеген сома 0 мың теңгені немесе 0 %-ды құрады.
1. Жалпы құны 113 284,21 мың теңге болатын 1 бюджеттік инвестициялық жобаны іске асыруды аяқтау жоспарланған, олар бойынша 2026 жылғы жартыжылдықта 3 106,40 мың теңге бөлінді.
		2026 жылғы жартыжылдықтағы қаржыландыру жоспары 3 106,40 мың теңгені құрады, кассалық атқарылу 3 106,40 мың теңгені немесе 100 %-ды құрады. Есепті кезеңге арналған жоспар бойынша игерілмеген сома 0 мың теңгені немесе 0 %-ды құрады.
Оның ішінде:
1) Жалпы құны 113 284,21 мың теңге болатын 1 бюджеттік инвестициялық жобаны іске асыру толық аяқталды, олар бойынша 2026 жылғы жартыжылдықта 3 106,40 мың теңге бөлінді.
2026 жылғы жартыжылдықтағы қаржыландыру жоспары 3 106,40 мың теңгені құрады, кассалық атқарылу 3 106,40 мың теңгені немесе 100 %-ды құрады. Есепті кезеңге арналған жоспар бойынша игерілмеген сома 0 мың теңгені немесе 0 %-ды құрады, бұл сапасыз жоспарлау нәтижесінде қалыптасты.
2) Жалпы құны 0 мың теңге болатын 0 бюджеттік инвестициялық жоба аяқталмаған, оның ішінде 2026 жылғы жартыжылдықта 0 мың теңге бөлінді. 2026 жылғы жартыжылдықтағы қаржыландыру жоспары 0 мың теңгені құрады, кассалық атқарылу 0 мың теңгені немесе 0 %-ды құрады.
Есепті кезеңге арналған жоспар бойынша игерілмеген сома 0 мың теңгені немесе 0 %-ды құрады.

Жобаларды іске асыру мынадай себептер бойынша аяқталмады:
1) 0 объект пайдалануға беріледі, бұл объектіні пайдалануға мемлекеттік қабылдау рәсімдерінің ұзақ жүргізілуіне байланысты;
2) Инвестициялық жобалар құнының қымбаттауы және жобалық-техникалық шешімдердің өзгеруі нәтижесінде 0 объект ___________ жылы аяқталады; 
3) 0 жоба бойынша мемлекеттік сатып алу рәсімдерінің уақтылы өткізілмеуі және/немесе созбалаңға салынуы (конкурсты кеш немесе қайта өткізу, әлеуетті жеткізушілердің болмауы) нәтижесінде;
4) 0 жоба шарт тараптарының міндеттемелерді уақтылы және тиісінше орындамауына байланысты;
5) және басқалары.

2. Жалпы құны 141 156 318,97 мың теңге болатын 16 бюджеттік инвестициялық жоба іске асырылуда, оның ішінде 2026 жылғы жартыжылдықта 5 312 100,00 мың теңге бөлінді. 2026 жылғы жартыжылдықтағы қаржыландыру жоспары 5 312 100,00 мың теңгені құрады, кассалық атқарылу 5 312 100,00 мың теңгені немесе 100 %-ды құрады.
      Есепті кезеңге арналған жоспар бойынша игерілмеген сома 0 мың теңгені немесе 0 %-ды құрады.


Отын-энергетика кешені және жер қойнауын пайдалану

Жалпы құны 30 661 148,60 мың теңге болатын 30 жоба іске асырылуда.
Осы жобаларды іске асыруға 2026 жылғы жартыжылдықта 1 823 804,00 мың теңге бөлінді.
2026 жылғы жартыжылдықтағы қаржыландыру жоспары 1 823 804,00 мың теңгені құрады. 
2026 жылғы жартыжылдықтағы кассалық атқарылу 1 823 804,00 мың теңгені немесе 100 %-ды құрады. Есепті кезеңге арналған жоспар бойынша игерілмеген сома 0 мың теңгені немесе 0 %-ды құрады.
1. Жалпы құны 5 459 775,43 мың теңге болатын 5 бюджеттік инвестициялық жобаны іске асыруды аяқтау жоспарланған, олар бойынша 2026 жылғы жартыжылдықта 1 390 281,00 мың теңге бөлінді. 
2026 жылғы жартыжылдықтағы қаржыландыру жоспары 1 390 281,00 мың теңгені құрады, кассалық атқарылу 1 390 281,00 мың теңгені немесе 100 %-ды құрады. Есепті кезеңге арналған жоспар бойынша игерілмеген сома 0 мың теңгені немесе 0 %-ды құрады.
Оның ішінде:
1) Жалпы құны 98 471,51 мың теңге болатын 2 бюджеттік инвестициялық жобаны іске асыру толық аяқталды, 2026 жылғы жартыжылдықта 14 388,00 мың теңге бөлінді.
2026 жылғы жартыжылдықтағы қаржыландыру жоспары 14 388,00 мың теңгені құрады, кассалық атқарылу 14 388,00 мың теңгені немесе 100 %-ды құрады.
Есепті кезеңге арналған жоспар бойынша игерілмеген сома 0 мың теңгені немесе 0 %-ды құрады.
2) Жалпы құны 5 361 303,91 мың теңге болатын 3 бюджеттік инвестициялық жоба аяқталмаған, оның ішінде 2026 жылғы жартыжылдықта 1 375 893,00 мың теңге бөлінді. 
2026 жылғы жартыжылдықтағы қаржыландыру жоспары 1 375 893,00 мың теңгені құрады, кассалық атқарылу 1 375 893,00 мың теңгені немесе 100 %-ды құрады.
Есепті кезеңге арналған жоспар бойынша игерілмеген сома 0 мың теңгені немесе 0 %-ды құрады.
     
Жобаларды іске асыру мынадай себептер бойынша аяқталмады:
1) 1 объект пайдалануға беріледі, бұл объектіні пайдалануға мемлекеттік қабылдау рәсімдерінің ұзақ жүргізілуіне байланысты;
2) Инвестициялық жобалар құнының қымбаттауы және жобалық-техникалық шешімдердің өзгеруі нәтижесінде 0 объект 2026 жылы аяқталады; 
3) 0 жоба бойынша мемлекеттік сатып алу рәсімдерінің уақтылы өткізілмеуі және/немесе созбалаңға салынуы (конкурсты кеш немесе қайта өткізу, әлеуетті жеткізушілердің болмауы) нәтижесінде;
4) 0 жоба шарт тараптарының міндеттемелерді уақтылы және тиісінше орындамауына байланысты;
5) 2 жоба мемлекеттік сараптамадан өтуде.
    
2. 25 бюджеттік инвестициялық жоба іске асырылуда, оларды аяқтау мерзімі мемлекеттік органның даму жоспары мен операциялық жоспарына сәйкес кейінгі жылдарға көзделген. Жобалардың жалпы құны 25 201 373,17 мың теңге, 2026 жылғы жартыжылдықта 433 523,00 мың теңге бөлінді.
2026 жылғы жартыжылдықтағы қаржыландыру жоспары 433 523,00 мың теңгені құрады, кассалық атқарылу 433 523,00 мың теңгені немесе 100 %-ды құрады. Есепті кезеңге арналған жоспар бойынша игерілмеген сома 0 мың теңгені немесе 0 %-ды құрады.

      Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары

Жалпы құны 23 079 545,31 мың теңге болатын 19 жоба іске асырылуда.
Осы жобаларды іске асыруға 2026 жылғы жартыжылдықта 4 621 222,00 мың теңге бөлінді. 2026 жылғы жартыжылдықтағы қаржыландыру жоспары 4 621 222,00 мың теңгені құрады. 
2026 жылғы жартыжылдықтағы кассалық атқарылу 4 430 481,00 мың теңгені немесе 96 %-ды құрады.
Есепті кезеңге арналған жоспар бойынша игерілмеген сома 190 741,00 мың теңгені немесе 4 %-ды құрады.
1. Жалпы құны 392 219,58 мың теңге болатын 4 бюджеттік инвестициялық жобаны іске асыруды аяқтау жоспарланған, олар бойынша 2026 жылғы жартыжылдықта 126 595,00 мың теңге бөлінді. 
2026 жылғы жартыжылдықтағы қаржыландыру жоспары 126 595,00 мың теңгені құрады, кассалық атқарылу 114 037,00 мың теңгені немесе 90 %-ды құрады. Есепті кезеңге арналған жоспар бойынша игерілмеген сома 12 558,00 мың теңгені немесе 10 %-ды құрады.
Оның ішінде:
1) Жалпы құны 264 613,87 мың теңге болатын 3 бюджеттік инвестициялық жобаны іске асыру толық аяқталды, 2026 жылғы жартыжылдықта 113 968,00 мың теңге бөлінді. 
2026 жылғы жартыжылдықтағы қаржыландыру жоспары 113 968,00 мың теңгені құрады, кассалық атқарылу 101 410,00 мың теңгені немесе 89 %-ды құрады. Есепті кезеңге арналған жоспар бойынша игерілмеген сома 12 558,00 мың теңгені немесе 11 %-ды құрады.
2) Жалпы құны 127 605,71 мың теңге болатын 1 бюджеттік инвестициялық жоба аяқталмаған, оның ішінде 2026 жылғы жартыжылдықта 12 627,00 мың теңге бөлінді. 2026 жылғы жартыжылдықтағы қаржыландыру жоспары 12 627,00 мың теңгені құрады, кассалық атқарылу 12 627,00 мың теңгені немесе 100 %-ды құрады.
Есепті кезеңге арналған жоспар бойынша игерілмеген сома 0 мың теңгені немесе 0 %-ды құрады.

Жобаларды іске асыру мынадай себептер бойынша аяқталмады:
1) 0 объект пайдалануға беріледі, бұл объектіні пайдалануға мемлекеттік қабылдау рәсімдерінің ұзақ жүргізілуіне байланысты;
2) Инвестициялық жобалар құнының қымбаттауы және жобалық-техникалық шешімдердің өзгеруі нәтижесінде 0 объект _____ жылы аяқталады;
3) 0 жоба бойынша мемлекеттік сатып алу рәсімдерінің уақтылы өткізілмеуі және/немесе созбалаңға салынуы (конкурсты кеш немесе қайта өткізу, әлеуетті жеткізушілердің болмауы) нәтижесінде;
4) 0 жоба шарт тараптарының міндеттемелерді уақтылы және тиісінше орындамауына байланысты;
5) 1 жоба мемлекеттік сараптамадан өтуде.

2. Жалпы құны 22 687 325,72 мың теңге болатын 15 бюджеттік инвестициялық жоба іске асырылуда, оның ішінде 2026 жылғы жартыжылдықта 4 494 627,00 мың теңге бөлінді. 2026 жылғы жартыжылдықтағы қаржыландыру жоспары 4 494 627,00 мың теңгені құрады, кассалық атқарылу 4 316 444,00 мың теңгені немесе 96 %-ды құрады.
Есепті кезеңге арналған жоспар бойынша игерілмеген сома 178 183,00 мың теңгені немесе 4 %-ды құрады, бұл сапасыз жоспарлау нәтижесінде қалыптасты.

		Көлік және коммуникациялар

Жалпы құны 353 880 733,01 мың теңге болатын 65 жоба іске асырылуда.
Осы жобаларды іске асыруға 2026 жылғы жартыжылдықта 21 582 780,50 мың теңге бөлінді.
2026 жылғы жартыжылдықтағы қаржыландыру жоспары 21 582 780,50 мың теңгені құрады. 2026 жылғы жартыжылдықтағы кассалық атқарылу 20 733 130,46 мың теңгені немесе 96 %-ды құрады. 
Есепті кезеңге арналған жоспар бойынша игерілмеген сома 849 650,04 мың теңгені немесе 4 %-ды құрады.
1. Жалпы құны 303 442,60 мың теңге болатын 4 бюджеттік инвестициялық жобаны іске асыруды аяқтау жоспарланған, олар бойынша 2026 жылғы жартыжылдықта 30 676,20 мың теңге бөлінді. 
2026 жылғы жартыжылдықтағы қаржыландыру жоспары 30 676,20 мың теңгені құрады, кассалық атқарылу 30 676,20 мың теңгені немесе 100 %-ды құрады.
Есепті кезеңге арналған жоспар бойынша игерілмеген сома 0 мың теңгені немесе 0 %-ды құрады.
Оның ішінде:
1) Жалпы құны 303 442,60 мың теңге болатын 4 бюджеттік инвестициялық жобаны іске асыру толық аяқталды, 2026 жылғы жартыжылдықта 30 676,20 мың теңге бөлінді.
2026 жылғы жартыжылдықтағы қаржыландыру жоспары 30 676,20 мың теңгені құрады, кассалық атқарылу 30 676,20 мың теңгені немесе 100 %-ды құрады.
Есепті кезеңге арналған жоспар бойынша игерілмеген сома 0 мың теңгені немесе 0 %-ды құрады.
2) Жалпы құны 0 мың теңге болатын 0 бюджеттік инвестициялық жоба аяқталмаған, оның ішінде 2026 жылғы жартыжылдықта 0 мың теңге бөлінді. 
2026 жылғы жартыжылдықтағы қаржыландыру жоспары 0 мың теңгені құрады, кассалық атқарылу 0 мың теңгені немесе 0 %-ды құрады.
Есепті кезеңге арналған жоспар бойынша игерілмеген сома 0 мың теңгені немесе 0 %-ды құрады. 
     
 Жобаларды іске асыру мынадай себептер бойынша аяқталмады:
1) 0 объект пайдалануға беріледі, бұл объектіні пайдалануға мемлекеттік қабылдау рәсімдерінің ұзақ жүргізілуіне байланысты;
2) Инвестициялық жобалар құнының қымбаттауы және жобалық-техникалық шешімдердің өзгеруі нәтижесінде 0 объект ___________ жылы аяқталады; 
3) 0 жоба бойынша мемлекеттік сатып алу рәсімдерінің уақтылы өткізілмеуі және/немесе созбалаңға салынуы (конкурсты кеш немесе қайта өткізу, әлеуетті жеткізушілердің болмауы) нәтижесінде;
4) 0 жоба шарт тараптарының міндеттемелерді уақтылы және тиісінше орындамауына байланысты;
5) және басқалары.
    
2. 61 бюджеттік инвестициялық жоба іске асырылуда, оларды аяқтау мерзімі мемлекеттік органның даму жоспары мен операциялық жоспарына сәйкес кейінгі жылдарға көзделген. Жобалардың жалпы құны 353 577 290,41 мың теңге, 2026 жылғы жартыжылдықта 21 552 104,30 мың теңге бөлінді.
2026 жылғы жартыжылдықтағы қаржыландыру жоспары 21 552 104,30 мың теңгені құрады, кассалық атқарылу 20 702 454,26 мың теңгені немесе 96 %-ды құрады.
Есепті кезеңге арналған жоспар бойынша игерілмеген сома 849 650,04 мың теңгені немесе 4 %-ды құрады, бұл сапасыз жоспарлау нәтижесінде қалыптасты.

Басқалар

Жалпы құны 599 518 348,40 мың теңге болатын 33 жоба іске асырылуда.
Осы жобаларды іске асыруға 2026 жылғы жартыжылдықта 106 677 649,68 мың теңге бөлінді. 2026 жылғы жартыжылдықтағы қаржыландыру жоспары 106 677 649,68 мың теңгені құрады. 2026 жылғы жартыжылдықтағы кассалық атқарылу 47 251 554,84 мың теңгені немесе 44 %-ды құрады. 
Есепті кезеңге арналған жоспар бойынша игерілмеген сома 59 426 094,83 мың теңгені немесе 56 %-ды құрады.
 1. Жалпы құны 7 768 536,86 мың теңге болатын 8 бюджеттік инвестициялық жобаны іске асыруды аяқтау жоспарланған, олар бойынша 2026 жылғы жартыжылдықта 6 723 169,68 мың теңге бөлінді. 2026 жылғы жартыжылдықтағы қаржыландыру жоспары 6 723 169,68 мың теңгені құрады, кассалық атқарылу 5 402 007,27 мың теңгені немесе 80 %-ды құрады. Есепті кезеңге арналған жоспар бойынша игерілмеген сома 1 321 162,41 мың теңгені немесе 20 %-ды құрады, бұл сапасыз жоспарлау нәтижесінде қалыптасты.
Оның ішінде:
1) Жалпы құны 6 069 741,68 мың теңге болатын 7 бюджеттік инвестициялық жобаны іске асыру толық аяқталды, 2026 жылғы жартыжылдықта 5 552 605,73 мың теңге бөлінді.
2026 жылғы жартыжылдықтағы қаржыландыру жоспары 5 552 605,73 мың теңгені құрады, кассалық атқарылу 5 402 007,27 мың теңгені немесе 97 %-ды құрады.
Есепті кезеңге арналған жоспар бойынша игерілмеген сома 150 598,45 мың теңгені немесе 3 %-ды құрады.
2) Жалпы құны 1 698 795,18 мың теңге болатын 1 бюджеттік инвестициялық жоба аяқталмаған, оның ішінде 2026 жылғы жартыжылдықта 1 170 563,96 мың теңге бөлінді.
2026 жылғы жартыжылдықтағы қаржыландыру жоспары 1 170 563,96 мың теңгені құрады.
Кассалық атқарылу 0 мың теңгені немесе 0 %-ды құрады. 
Есепті кезеңге арналған жоспар бойынша игерілмеген сома 1 170 563,96 мың теңгені немесе 100 %-ды құрады, бұл сапасыз жоспарлау нәтижесінде қалыптасты.

      Жобаларды іске асыру мынадай себептер бойынша аяқталмады:

1) 0 объект пайдалануға беріледі, бұл объектіні пайдалануға мемлекеттік қабылдау рәсімдерінің ұзақ жүргізілуіне байланысты;
2) Инвестициялық жобалар құнының қымбаттауы және жобалық-техникалық шешімдердің өзгеруі нәтижесінде 0 объект ___________ жылы аяқталады; (пайдалануға беру күні)
3) 1 жоба бойынша мемлекеттік сатып алу рәсімдерінің уақтылы өткізілмеуі және созбалаңға салынуы (конкурсты кеш немесе қайта өткізу, әлеуетті жеткізушілердің болмауы), сондай-ақ шартқа қол қоюдың кешігуі нәтижесінде;
4) 0 жоба шарт тараптарының міндеттемелерді уақтылы және тиісінше орындамауына байланысты;
5) және басқалары.

2. 25 бюджеттік инвестициялық жоба іске асырылуда, оларды аяқтау мерзімі мемлекеттік органның даму жоспары мен операциялық жоспарына сәйкес кейінгі жылдарға көзделген. Жобалардың жалпы құны 591 749 811,54 мың теңге, 2026 жылғы жартыжылдықта 99 954 479,99 мың теңге бөлінді.
2026 жылғы жартыжылдықтағы қаржыландыру жоспары 99 954 479,99 мың теңгені құрады, кассалық атқарылу 41 849 547,57 мың теңгені немесе 42 %-ды құрады.



Есепті кезеңге арналған жоспар бойынша игерілмеген сома 58 104 932,43 мың теңгені немесе 58 %-ды құрады, бұл сапасыз жоспарлау нәтижесінде қалыптасты.




