Аудан әкімі А. Оңғарбаевтың қала, кент және ауылдық округ тұрғындарымен кездесуі 
барысында көтерілген ұсыныс-пікірлердің
ІС-ШАРАЛАР ЖОСПАРЫ
/30.09.2026 жылғы жағдай бойынша/

	№
	Тапсырмалар
	Мерзімі
	Жауаптылар
	Орындалуы

	1
	Сексеуіл кентіндегі 100 орындық оқушылар үйі мен 50 орындық өнер мектебінің құрылысын сапалы жүргізіп, мерзімінде аяқталуын қамтамасыз ету







	2026 жыл
қараша айы










	Ш. Есжанов
Ж. Данабеков










	Жобаның жалпы құны - 1 млрд теңге. Тапсырыс беруші -«Қазақстан теміржолы» ҰК» АҚ, бас мердігер – «Иман» ЖШС. Қазіргі аумақты абаттандыру, ғимараттың ішкі әрлеу және еден төсеніштерін төсеу жұмыстары атқарылуда.
Бүгінгі күні нысанға 3 арнайы техника жұмылдырылып, 50-ге жуық жұмысшы мен маман еңбек етуде.

	2
	Арал қаласындағы Бақтыбай батыр көшесінің автомобиль жолын қайта жаңғырту жұмыстарының сапалы жүргізілуін қамтамасыз ету










	2025-2026 жылдар












	Ш. Есжанов
Ж. Құдайберген












	Бақтыбай батыр көшесін қайта жаңғырту жұмыстарының жоба құны - 1,6 млрд. теңге. Мердігер мекеме «Арал құрылысы» ЖШС.
Автомобиль жолын қайта жаңғырту жұмыстары 2024 жылы бастау алып, бюджеттен бөлінген 793,8 млн. теңгеге 1,7 шақырым автомобиль жолына асфальт жабындысы төселді.
Қазіргі таңда, 1 жерге жаңадан бағдаршам орнатылып, 2 жердегі бағдаршам монтаждалды. 
Құрылыс жұмыстары жалғасуда.

	3
	Арал қаласы мен Сексеуіл кентіндегі темір жол вокзалдарының құрылыс жұмыстарын сапалы жүргізіп, мерзімінде аяқталуын қамтамасыз ету













	2026 жыл
қыркүйек айы
	Ш. Есжанов
Ж. Құдайберген


	Арал қаласындағы «Арал теңізі» теміржол вокзалының құрылыс жұмыстары 2025 жылдың тамыз айында басталып, 2026 жылдың қыркүйек айында аяқталды. Жоба құны – 1,7 млрд. теңге.
Сексеуіл кентіндегі теміржол вокзалының құрылыс жұмыстары 2025 жылдың тамыз айында басталып, 2026 жылдың тамыз айында аяқталды. Жоба құны – 
700 млн. теңге.
Екі жобаның тапсырыс берушісі -«Қазақстан теміржолы» ҰК» АҚ. Құрылысты жүргізетін мердігер мекеме - «Техоснастка-Ремсервис»  ЖШС.

	4
	Арал қаласындағы автокөліктер мен жаяу жүргіншілерге арналған жол белгілерін уақытылы жаңартып, ретке келтіру









	тұрақты












	Ш. Есжанов
Ж. Құдайберген











	2026 жылы Арал қаласының ішкі көшелерінің жол белгілерін жаңарту және жыл соңына дейін күтіп-ұстау жұмыстарына мемлекеттік сатып алу жұмыстары жүргізіліп, мердігер мекеме анықталды. Жаңадан орнатылатын 180 дана жол белгісі (2,5 млн. тг) мердігер тарапынан әзірленуде. 
Сондай-ақ, қалада орналасқан жол белгілері тазартылып, сырлануда.

	5
	Оқушыларға қауіпсіз орта қалыптастыру мақсатында заң аясында мектептердегі ювеналды полиция қызметкерлерінің штат санын көбейту жөнінде облыстық полиция департаментіне ұсыныс енгізу




	2025 жыл
көлемінде








	Н. Бохаев
Б. Құдайберген
С. Жанназарова







	Аудан мектептерінде құқық бұзушылықтың алдын алу мақсатында қосымша 4 штат бірлігін бөлу жөнінде облыстық полиция департаментіне ұсыныс берілді. Сонымен бірге, Сексеуіл кентінен аймақтық бөлімше ашу жоспарланып, оған қосымша 
4 ювенальды полиция штатын бөлуге сұраныс жолданды. 
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	«Арал-Аэропорт-Жалаңаш» бағытындағы автомобиль жолын 
(64 шқ)  орташа жөндеу жұмыстарының жобасын қаржыландыру үшін салалық басқармамен тиісті жұмыстарды жүргізу (жоба құны-1,7 млрд. теңге).







	І жартыжылдық









	Ш. Есжанов
Ж. Құдайберген
К. Жолдасова









	Аудандық маңызы бар «Арал-Жалаңаш» автомобиль жолын орташа жөндеу жұмыстарына 
2025 жылы облыстық бюджеттен 872,5 млн. теңге қаржы бөлінді.
Мердігер мекеме - «Арал құрылысы» ЖШС.
2025 жылы 13 шақырым автомобиль жолына жөндеу жұмыстары жүргізілді.
Қазіргі таңда, 26 шақырымға жол жөндеу жұмыстары жүргізілуде.



5

