Астана қаласы бойынша2026 жылдың 9 айында

қоршаған ортаны қорғау жөніндегі іс-шараларға қаражат бағыттау бойынша ақпарат

| № р/с | 2026 жылдың 9 айындағы түскен арнаулы түсімдер (ҚР Экология кодексінің 29-б. 7-т. сәйкес), млн теңге | Іс-шараның атауы | Қаржыландыру (млн теңге) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | қоршаған ортаны қорғау жөніндегі іс-шаралар жоспарларына сәйкес жоспарланғаны | 2026 жылдың 9 айында нақты бөлінгені | 2026 жылдың 9 айында нақты игерілгені |
|  | Астана қаласы – 2 530,9146 теңге | Астана қаласын газдандыру | 1 800 913,0 | 1 722 749,0 | 1 050 913,0 |
|  |  | Астана қаласының атмосфералық ауасының жай-күйін бақылайтын экологиялық стационарлық бекеттер сатып алу | 436 206,0 | 351 301,1 | - |
|  |  | «Астана қаласының 3-ЖЭО күл үйіндісі құрылысы» ЖСҚ | 200 000,0 | - | - |
|  |  | «Астана қаласының № 2 ЖЭО № 2 күл үйіндісінің № 1 карта дамбасын көтеру» ЖСҚ | 136 860,0 | - | - |
|  |  | Астана қаласының аумағындағы Есіл өзеніндегі табиғатты қорғау іс-шаралары | 373 939,0 | 321 000,0 | 253 858,4 |
|  |  | Астана қаласының аумағындағы Ақбұлақ жылғасындағы табиғат қорғау іс-шаралары | 200 000,0 | 197 200,0 | 165 033,4 |
|  |  | Астана қаласының аумағындағы Сарыбұлақ жылғасындағы табиғат қорғау іс-шаралары | 160 000,0 | 158 534,0 | 141 050,7 |
|  |  | Астана қаласының аумағындағы «Нұра-Есіл» арнасының айдыны мен жағалау аумағын тазарту | 80 000,0 | 75 400,0 | 67 472,7 |
|  |  | Кіші Талдықөл су айдынының № 5 және 7 учаскелерін биологиялық тазарту бойынша қызметтер | 100 000,0 | 88 934,0 | 69 975,6 |
|  |  | «Есіл» ауданында, Сығанақ, Қазыбек би, Р. Бағланова көшелерінің қиылысында рекреациялық аймақ құрылысы» ҚМЖ (экосаябақ) | 3 966 014,0 | 1 766 014,0 | 1 179 000,0 |
|  |  | «Астана қаласындағы теміржол көпірінен ЖЭО-2-ге дейінгі учаскеде жағалау белдеулерін абаттандырып, су қорғау белдеулері мен аймақтарының енін белгілеп, Ақбұлақ жылғасының арнасын қайта жаңарту. І кезек» ҚМЖ | 489 286,0 | 489 286,0 | 442 594,1 |
|  |  | «Есіл өзенінің Сарыбұлақ өзенінен Сарыарқа даңғылындағы Тұлпар көпіріне дейінгі жағалауы (Қайта жаңарту)» ҚМЖ | - | - | - |
|  |  | «Сарыбұлақ жылғасының арнасын қайта жаңарту. 1 кезек, 2 учаске (Н. Тілендиев даңғылынан теміржолға дейін)» ЖСҚ | 18 571,0 | 18 571,0 | 18 570,0 |
|  |  | Елорданың «Жасыл белдеу» аумағындағы жасыл желектерге түгендеу және орман патологиялық зерттеу жүргізу | 213 200,0 | 213 200,0 | 89 216,6 |
|  |  | Елорданың «Жасыл белдеуін» ағымдағы күтіп ұстау | 2 674 449,0 | 2 674 449,0 | 2 259 685,5 |
|  |  | Елорданың «Жасыл белдеуі» жасыл желектерін қорғау, қорғау, қалпына келтіру саласындағы ғылыми зерттеулер бойынша қызметтер | 23 000,0 | 17 657,0 | - |
|  |  | Елорданың «Жасыл белдеуі» жағдайында фазанарийді күтіп-ұстау | 50 181,0 | 50 181,0 | 33 024,2 |
|  |  | Елорданың «Жасыл белдеуі» аумағында өртті ерте анықтау жүйелерін орнату бойынша қызметтер | 41 760,0 | 39 772,0 | 20 216,1 |
|  |  | Елорданың «Жасыл белдеуі» аумағында екпелерді қайта жаңарту және екінші қабылдау орман дақылдарын құру – 5 кезек | 18 798,0 | 18 798,0 | 18 798,0 |
|  |  | Елорданың «Жасыл белдеуі» аумағында екпелерді қайта жаңарту және екінші қабылдау орман дақылдарын құру – 6 кезек | 650 777,0 | 650 777,0 | 650 777,0 |
|  |  | Рекреациялық және тематиклық аймақтарды құра отырып, Астана қаласының орманды саябақ аймағын қайта құру | 10 000,0 | 10 000,0 | - |
|  |  | Астана қаласының жасыл қорын есепке алу бойынша «E-dendra» ақпараттық жүйесін сүйемелдеу және жаңғырту бойынша көрсетілетін қызметтер | 28 000,0 | 28 000,0 | - |
|  |  | «Астана қаласының Дендрологиялық жоспарын» әзірлеу | - | - | - |
|  |  | Бюджеттік ұйымдарда құрамында сынабы бар аспаптар мен люминесценттік лампаларды сынаптан арылту | 2 767,0 | 2 767,0 | - |
|  |  | Халық арасында сынапты лампаларды кәдеге жарату мәселесі бойынша кешенді іс-шаралар жоспарын іске асыру | 101 953,0 | 75 446,0 | 58 444,4 |
|  |  | «Астана қаласында ҚТҚ көмуге арналған полигонның үшінші ұяшығының құрылысы» ҚМЖ | - | - | - |
|  |  | Астана қаласының аумағында рұқсат етілмеген қоқыс үйінділерін жою | 191 051,0 | 191 051,0 | - |
|  | Барлығы: |  | 11 967 725,0 |  | 6 052 420,7 |

Ескертпе: Астана қаласының қоршаған ортаны қорғау жөніндегі 2026-2028 жылдарға арналған іс-шаралар жоспары Астана қаласы мәслихатының 2026 жылғы 14 тамыздағы № 458/58-VIII шешімімен бекітілді.

______________________________