Облыс әкімінің халықпен кездесулерінде көтерілген проблемалық мәселелерді шешу бойынша

ақпарат

| Тармақ№ |  | Тапсырма |  | Жауаптылар |  | Орындау мерзімдері |  | Не істелді |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Қарабалық ауданының тұрғындары 24.03.2022 ж. көтерген проблемалық мәселелерді шешу жөніндегі іс-шаралар жоспары |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.3. |  | Станционное ауылын сумен жабдықтау бойынша құрылыс-монтаждау жұмыстарын жүргізу |  | ЭТҮКШБ, Қарабалық ауданының әкімдігі |  | 2025 жылғы 28 наурызға дейін, 2026 жылғы 30 қазанға дейін ұзақ мерзімді бақылауға ауыстырылды |  | "Инсект" ЖШС-мен 1 722,9 млн. теңге сомасына шарт жасасылды. МАЭС-ке апелляциялық шағым және техникалық қадағалау қорытындысын ұсыну жөнінен МСҚББ-ға хат жолданды. Халық үшін сумен жабдықтауы бар |
| Әулиекөл ауданының тұрғындары 20.04.2022 ж. көтерген проблемалық мәселелерді шешу жөніндегі іс-шаралар жоспары |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  | Новонежинка ауылын газдандыруды жүргізу |  | ЭТҮКШБ, Әулиекөл ауданының әкімдігі, ЭБЖБ |  | 2026 жылғы 1 желтоқсанға дейін |  | Бюджетте "Қостанай облысы Әулиекөл ауданының Новонежинка ауылында газ тарату желілерін салу" жобасы бойынша облыстық бюджет қаражатынан 2027 жылға – 326,4 млн. теңге, 2028 жылға - 761,6 млн. теңге қарастырылған. ЖСҚ сараптамадан өту сатысында |
| Бейімбет Майлин ауданының тұрғындары 8.11.2022 ж. көтерген проблемалық мәселелерді шешу жөніндегі іс-шаралар жоспары |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | "Тобыл кентінің II көтерілім станциясына дейін қосымша су тазарту станциясын, магистральдық су құбырын салу" объектісін іске асыру жөніндегі мәселені қарау |  | Бейімбет Майлин ауданының әкімдігі, ЭТҮКШБ |  | 2024 жылғы 1 желтоқсанға дейін, 2026 жылғы 1 желтоқсанға дейін ұзақ мерзімді бақылауға ауыстырылды |  | "НКО" ЖШС-мен құрылыс-монтаж жұмыстарын орындауға 1 618,6 млн.теңге сомасына шарт жасасылды. 2026 жылға арналған жоспар -339,6 млн. теңге., игерілгені – 101,8 млн. теңге |
| Бейімбет Майлин ауданының тұрғындары 11.05.2023 ж. көтерген проблемалық мәселелерді шешу жөніндегі іс-шаралар жоспары |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  | Қызылжар ауылын газдандыру мәселесін қарастыру |  | Бейімбет Майлин ауданының әкімдігі, ЭТКШБ |  | 2025-2027 жылдары |  | Қолданыстағы газбен жабдықтау желілеріне қосылу мүмкіндігі туралы техникалық шарттарды алу үшін құжаттаманы дайындау бойынша жұмыс жүргізілді. Техникалық шарттарды қарау шамасына қарай газ құбырын салу мәселесі шешілетін болады |
| Қамысты ауданының тұрғындары 19.05.2023 ж. көтерген проблемалық мәселелерді шешу жөніндегі іс-шаралар жоспары |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  | "Талдыкөл ауылына кіреберіс" аудандық маңызы бар автомобиль жолына қиыршық тас төсеу |  | Қамысты ауданының әкімдігі |  | 2026 жылғы 1 қарашаға дейін |  | "Талдыкөл ауылына кіреберіс" автожолының 15,0-30,0 км учаскесін орташа жөндеуге 76 млн.теңге сомасына "Қостанай жолдары" ЖШС-мен қосымша келісімдер жасасылды. Қаржыландыру жоспарына сәйкес қаражатты игеру ағымдағы жылдың қыркүйек-қазан айларына көзделген |
| 6. |  | Аудандық Мәдениет үйі ғимаратына ағымдағы жөндеу жүргізу |  | Қамысты ауданының әкімдігі |  | 2025 жылғы 1 желтоқсанға дейін, 2026 жылғы 1 желтоқсанға дейін ұзартылды |  | Ағымдағы жылдың тамыз айында тартылған қаражат есебінен 380 мың теңге көлемінде кітапхана ғимаратында қабырғаларын, еден жабындарын және есік ойықтарын жөндеуді қамтитын ағымдағы жөндеу жүргізілді |
| Амангелді ауданының тұрғындары 1.06.2023 ж. көтерген проблемалық мәселелерді шешу жөніндегі іс-шаралар жоспары |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  | "Қарынсалды ауылына кіреберіс" аудандық маңызы бар автомобиль жолына қиыршық тас төсеу |  | Амангелді ауданының әкімдігі |  | 2026 жылғы 30 қарашаға дейін |  | Ағымдағы жылғы ақпан айында ЖКАЖБ-ға 1880,9 млн. теңге сомасына бюджеттік өтінім берілді. Қаражат бөлінбеген |
| Ұзынкөл ауданының тұрғындары 16.08.2023 ж. көтерген проблемалық мәселелерді шешу жөніндегі іс-шаралар жоспары |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. |  | Троебрат ауылындағы кентішілік жолдарға жөндеу жүргізу |  | Ұзынкөл ауданының әкімдігі |  | 2025 жылғы 1 қарашаға дейін, 2026 жылғы 1 қарашаға дейін ұзартылды |  | 2.09.2025 ж. "Жолдары-2030" ЖШС-мен Киров, Чапаев, Школьная көшелерін орташа жөндеуге (екі жылдық жоба) 146,5 млн. теңге сомасына шарт жасасылды. 4.09.2025 ж. "Жолдары-2030" ЖШС-мен О. Кошевой көшесі мен Лесная тұйық көшесін орташа жөндеуге 108 млн. теңге сомасына шарт жасасылды |
| Бейімбет Майлин ауданының тұрғындары 6.09.2023 ж. көтерген проблемалық мәселелерді шешу жөніндегі іс-шаралар жоспары |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. |  | " Тобыл кентінің су бұру жүйесін реконструкциялау" жобалау-сметалық құжаттамасын әзірлеу |  | Бейімбет Майлин ауданының әкімдігі, ЭТКШБ |  | 2025 жылғы 1 желтоқсанға дейін, 2026 жылғы 1 желтоқсанға дейін ұзақ мерзімді бақылауға ауыстырылды |  | 2027 жылға арналған бекітілген бюджетте жобалау-сметалық құжаттамасын әзірлеуге және сараптама жүргізуге 39,9 млн. теңге сомасында қаражат көзделген |
| Қамысты ауданының тұрғындары 30.10.2023 ж. көтерген проблемалық мәселелерді шешу жөніндегі іс-шаралар жоспары |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  | Облыстық маңызы бар "Жітіқара-Қамысты"автомобиль жолының учаскелерінде қар ұстайтын құрылыстарды орнату мүмкіндігін қарастыру |  | ЖКАЖБ |  | 2026 жылғы 1 қарашаға дейін |  | "Жітіқара-Қамысты" автомобиль жолының учаскесінде қар ұстайтын құрылыстарды орнату 2026 жылға жоспарланған, ағымдағы жылға қаражат бөлінбеген. |
| 5.1. |  | Клочково ауылында су құбырына ағымдағы жөндеу жүргізу |  | Қамысты ауданының әкімдігі |  | 2026 жылғы 10 желтоқсанға дейін |  | 2026 жылы облыстық бюджеттен 30,0 млн. теңге бөлінді, шарт "СтройМонтаж KZ-01" ЖШС-мен жасасылды. Белгіленген 3000 метрдің барлық 3000 м-не су құбыры төселді, 35 құдық жөнделді. Абаттандыру жұмыстары жүргізілуде |
| 5.2. |  | Қарабатыр ауылында тарату желілері мен сумен жабдықтау құрылыстарының құрылысын жүргізу мүмкіндігін қарастыру |  | Қамысты ауданының әкімдігі |  | 2028 жылғы 1 желтоқсанға дейін |  | "Қостанай облысы Қамысты ауданының Қарабатыр ауылын сумен жабдықтаудың тарату желілері мен құрылыстарының құрылысы" ЖСҚ әзірленді, ведомстводан тыс кешенді сараптаманың оң қорытындысы алынды. Жалпы сметалық құны 1 075,5 млн. теңге |
| Қостанай ауданының тұрғындары 1.11.2023 ж. көтерген проблемалық мәселелерді шешу жөніндегі іс-шаралар жоспары |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. |  | Жамбыл ауылында тазарту құрылыстарын орната отырып, су құбыры желілерін реконструкциялауды жүргізу |  | Қостанай ауданының әкімі, ЭТҮКШБ |  | 2027 жылғы 25 желтоқсанға дейін |  | ЖСҚ әзірленіп, 2026 жылғы 23 шілдедегі сараптаманың оң қорытындысы алынды. Жоба МБҚ шығару есебінен энергетикалық және коммуналдық секторларды жаңғырту жөніндегі Ұлттық жобада іске асыру үшін мәлімделді, келісудің 1-кезеңі өтуде |
| 2. |  | Заречный ауылында емхана құрылысын аяқтау |  | ҚСҚҚБ |  | тамызға дейін, 2024 жылғы 31 желтоқсанға дейін, 2026 жылғы 25 желтоқсанға дейін ұзартылды |  | " Нуркапстройгаз " ЖШС-мен 3,323 млрд. теңге сомасына шарт жасасылды, игерілуі 3,133 млрд.теңгені құрайды. ҚМЖ 98% орындалды |
| Жітіқара ауданының тұрғындары 4.10.2024 ж. көтерген проблемалық мәселелерді шешу жөніндегі іс-шаралар жоспары |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. |  | 2025 жылы Тохтаровка ауылындағы су құбырын қайта жаңғырту мәселесін қарастыру |  | Жітіқара ауданының әкімдігі, ЭТҮКШБ, ЭБЖБ |  | 2027 жылғы 1 желтоқсанға дейін |  | ҚМЖ-ға, авторлық және техникалық қадағалау жүргізуге жалпы сомасы 1 035,4 млн. теңгеге шарттар жасасылды. Жұмыстарды биыл аяқтау жоспарлануда. Нысан бойынша орындалуы 86% |
| 6. |  | 2025 жылы Степное ауылында су құбырын салу мәселесін қарастыру |  | Жітіқара ауданының әкімдігі, ЭТҮКШБ, ЭБЖБ |  | 2027 жылғы 10 желтоқсанға дейін |  | Шарттардың жалпы сомасы - 1 059,7 млн. теңге. 5 бірлік техника және 16 жұмысшы жұмыс істейді. 453 млн теңгесі игерілді |
| Амангелді ауданының тұрғындары 5.12.2024 ж. көтерген проблемалық мәселелерді шешу жөніндегі іс-шаралар жоспары |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  | Амантоғай жалпы білім беретін мектебіне күрделі жөндеу жүргізу |  | ББ, ЭБЖБ |  | 2026 жылғы 30 қазанға дейін |  | Маусым айының басында ағымдағы жөндеу жұмыстарын жүргізуге 100,0 млн теңге бөлінді. "Тазарту-Арқалық" ЖШС-мен шарт жасасылды. Жылыту жүйесіне, терезе блоктарына, қоршауларына жөндеу жүргізілді |
| 4. |  | Қабырға, Үштоғай, Тасты ауылдары үшін санитариялық автокөлік сатып алу |  | ДСБ |  | 2026 жылғы 25 желтоқсанға дейін |  | Амангелді ауданының Тасты ауылындағы медициналық пункт жаңа санитариялық автокөлікпен жарақтандырылған. "Амангелді аудандық ауруханасы" КМК Қабырға ауылындағы медициналық пунктке 1 бірлік санитариялық автокөлігін тапсырады. Үштоғай ауылының МП бойынша санитариялық автокөлікпен жарақтандыру жұмысы жүргізілуде |
| Сарыкөл ауданының тұрғындары 24.07.2025 ж. көтерген проблемалық мәселелерді шешу жөніндегі іс-шаралар жоспары |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  | Сарыкөл к. Молодежная көшесіндегі жолға орташа жөндеу жүргізу |  | Сарыкөл ауданының әкімдігі, ЖКАЖБ |  | 2026 жылғы 1 желтоқсанға дейін |  | Жолға орташа жөндеу жұмыстары жүргізілді. Жұмыстар толық көлемінде орындалды. Шарт орындалды |
| Ұзынкөл ауданының тұрғындары 7.08.2025 ж. көтерген проблемалық мәселелерді шешу жөніндегі іс-шаралар жоспары |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Ұзынкөл ауылындағы аудандық аурухананы реконструкциялау мәселесін қарастыру |  | ҚСҚҚБ, ДСБ, ЭБЖБ |  | 2027 жылғы 25 желтоқсанға дейін |  | ҚМЖ-ға шарт "Статус Трейд" ЖШС-мен 1,015 млрд.теңге сомасына жасасылды, жобаның құны 1,052 млрд. теңге. 2026 жылы 116,3 млн. теңге, 2027 жылы 953,1 млн. теңге көлемінде қаржыландыру көзделген. ҚМЖ жүргізудің басталуы туралы МСҚБ-тен талон алынды |
| 3. |  | Ұзынкөл ауылын көше жарығымен 100% қамтылуын қамтамасыз ету |  | Ұзынкөл ауданының әкімдігі |  | 2025-2026 жылдары |  | Аудан аумағында ағымдағы жылы 150 шам орнатылып, ауыстырылды, тағы 80 шамды ауыстыру жоспарлануда. |
| 2. |  | Облыстық маңызы бар "Ұзынкөл-Сарыкөл" жолына жөндеу жүргізу |  | ЖКАЖБ |  | 2025-2026 жылдары |  | 2025 жылы 2,6-12,6 км учаскеге "Қостанай Жолдары" ЖШС мердігерлік ұйымымен шарт жасасылды. Ағымдағы жылы 200 млн. теңге бөлінді. Жұмыстар орындалуда. 20,3-35,3 км учаскеге ЖСҚ әзірленді және ведомстволық сараптама алынды, ағымдағы жылы қаржыландырудың болмауына байланысты шарт жасасылмады. Жұмыстар 2027 жылға жоспарланған |
| 4. |  | Ұзынкөл ауылының орталық бөлігін абаттандыру |  | Ұзынкөл ауданының әкімдігі |  | 2026 жылы |  | Ағымдағы жылы Ұзынкөл ауылында екі саябақтың құрылысы аяқталды |
| 5. |  | Ұзынкөл ауылында стадион салу |  | Ұзынкөл ауданының әкімдігі, ҚСҚҚБ, ДШСБ |  | 2026 жылы |  | Жоба бойынша ЖСҚ әзірленді, бірақ мемлекеттік сараптамадан өткен жоқ. |
| Бейімбет Майлин ауданының тұрғындары 4.09.2025 ж. көтерген проблемалық мәселелерді шешу жөніндегі іс-шаралар жоспары |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  | Тобыл кентінде дене шынықтыру-сауықтыру кешенінің құрылысын жүргізу |  | Б. Майлин ауданының әкімдігі, ДШСБ, ҚСҚҚБ, ЭБЖБ |  | 2028 жылғы 1 желтоқсанға дейін |  | Тобыл кентінің спорт кешенінің құрылысына ЖІЖ алынды. ДШСК құрылысына арналған жер учаскесі берілген. Бюджеттік өтінім 19.08.2026 ж. 21,5 млн. теңге сомасына берілді. |
| Жітіқара ауданының тұрғындары 20.08.2025 ж. көтерген проблемалық мәселелерді шешу жөніндегі іс-шаралар жоспары |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  | Республикалық маңызы бар "Денисовка ауылы-Жітіқара қаласы" (0-50 км) автожол көпіріне жөндеу жүргізу мәселесін қарау |  | Жітіқара ауданының әкімдігі, "ҚазАвтоЖол" ҰК " АҚ ҚФ |  | 2025-2027 жылдары |  | Жол мен көпірді жөндеуді 2026-2027 жылдарға арналған қаржыландыру жоспарына енгізу үшін "ҚазАвтоЖол" ҰК" АҚ ҚФ басшысының атына қайталама хат жолданды |
| Қамысты ауданының тұрғындары 18.09.2025 ж. көтерген проблемалық мәселелерді шешу жөніндегі іс-шаралар жоспары |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Арқа ауылындағы кентішілік жолдарға жөндеу жүргізу |  | Қамысты ауданының әкімдігі, ЖКАЖБ |  | 2027 жылғы 1 қыркүйекке дейін |  | Техникалық құжаттама әзірленді. Сараптамалардың оң қорытындылары алынды |
| 3. |  | Бестөбе ауылын газдандыру мәселесін қарастыру |  | ЭТҮКШБ, Қамысты ауданының әкімдігі |  | 2026 жылғы 1 желтоқсанға дейін |  | "Қостанай облысы, Қамысты ауданының Бестөбе ауылында газ тарату желілерінің құрылысы" ЖСҚ әзірленді, сараптаманың оң қорытындысы алынды. Сметалық құны 436,4 млн. теңге. Облыс әкімдігі 2026-2028 жылдарға арналған республикалық бюджетті нақтылау кезінде ҚР Энергетика министрлігіне объект бойынша ҚМЖ орындау үшін ақшалай қаражат бөлуге бюджеттік өтінім жолдады. Сондай-ақ, ағымдағы жылы жоба 2026-2028 жылдарға арналған облыстық бюджетті нақтылауға мәлімделді |
| 4.1. |  | Қамысты ауылындағы аудандық Мәдениет үйінің ғимаратын күрделі жөндеу мәселесін қарастыру |  | МБ, Қамысты ауданының әкімдігі |  | 2026 жылғы 1 желтоқсанға дейін |  | ЖСҚ әзірленді, сараптаманың оң қорытындысы алынды, сметалық құны 512 млн. теңге. Қаржылай қаражат бөлу туралы мәселе қаралуда |
| Арқалық қаласының тұрғындары 24.09.2025 ж. көтерген проблемалық мәселелерді шешу жөніндегі іс-шаралар жоспары |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  | Арқалық қаласының Западный кентіндегі № 8 мектепте ағымдағы жөндеу жүргізу үшін қаржылай қаражат бөлінуін қарастыру |  | ЭБЖБ, ББ |  | 2026 жылғы 31 желтоқсанға дейін |  | Білім басқармасы 20.04.2026 жылы облыстық бюджет комиссиясының қарауына ақшалай қаражат бөлу үшін бюджеттік өтінімді қайтадан берді. Қаражат бөлінбеген. |
| 4. |  | Қостанай облысының Арқалық қаласында дене шынықтыру-сауықтыру кешенін салуға қаражат бөлу мүмкіндігін қарастыру |  | ЭБЖБ, ҚСҚҚБ |  | 2026 жылғы 31 желтоқсанға дейін |  | Бұл жобаны іске асыру "Самұрық-Қазына" қорының қаражаты есебінен жоспарланып отыр |
| Меңдіқара ауданының тұрғындары 15.10.2025 ж. көтерген проблемалық мәселелерді шешу жөніндегі іс-шаралар жоспары |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  | Боровской ауылында Космонавтов көшесіндегі жолға орташа жөндеу жүргізу |  | Меңдіқара ауданының әкімдігі, ЖКАЖБ |  | 2026 жылғы қазан |  | "Қостанай облысы әкімдігінің жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы" ММ-ге бюджеттік сауал жолданды |
| Қарасу ауданының тұрғындары 17.10.2025 ж. көтерген проблемалық мәселелерді шешу жөніндегі іс-шаралар жоспары |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Қарасу ауылындағы Калинин көшесінен Аурухана көшесіне дейінгі автомобиль жолына қиыршық тас төсеу |  | Қарасу ауданының әкімдігі |  | 2026 жылы |  | Қарасу ауданындағы Қарасу ауылының әкімі одан әрі бюджеттік өтінім беру үшін сметалық құжаттаманы әзірлеуді жүргізуде |
| 2. |  | Целинный ауылында сумен жабдықтауды реконструкциялау |  | Қарасу ауданының әкімдігі, ЭТҮКШБ |  | 2026 жылы |  | "Қарасу ауданы Челгашин ауылдық округінің Целинное ауылын сумен жабдықтау жүйесінің құрылысы" жобасы бойынша сараптаманың оң қорытындысымен сметалық құны 1,1 млрд. теңгенің ЖСҚ бар. 2026-2028 жылдарға арналған облыстық бюджетті қалыптастыру кезінде 2027 жылға – 555,6 млн.теңге, 2028 жылға – 543,3 млн. теңге қаражат көзделген |
| 3. |  | Жамбыл ауылында сумен жабдықтауды реконструкциялау |  | Қарасу ауданының әкімдігі, ЭТҮКШБ |  | 2026 жылы |  | "Қарасу ауданы, Жамбыл ауылдық округі, Жамбыл ауылын сумен жабдықтау жүйесінің құрылысы" жобасы бойынша сараптаманың оң қорытындысымен сметалық құны 911,8 млн. теңгенің ЖСҚ бар. 2026-2028 жылдарға арналған облыстық бюджетті қалыптастыру кезінде 2027 жылға - 901,2 млн. теңге қаражат көзделген |
| Федоров ауданының тұрғындары 29.10.2025 ж. көтерген проблемалық мәселелерді шешу жөніндегі іс-шаралар жоспары |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  | "Ленин - Кеңарал ауылы" (0-26,65 км) аудандық маңызы бар автожол учаскесіне жөндеу жүргізуге облыстық бюджеттен қаражат бөлу мүмкіндігін қарастыру |  | ЖКАЖБ, ЭБЖБ, Федоров ауданының әкімдігі |  | 2026 - 2028 жылдары |  | Ағымдағы жөндеу шеңберінде "Ленин – Кеңарал" автожолының 0-ден 12,5 км-ге дейінгі учаскесінде цемент пен АNT топырақ тұрақтандырғышын қоса отырып, суық ресайклирлеу әдісімен жұмыс жүргізілуде. Аталған жұмыстарды "АБА-08" ЖШС орындауда. Жобаның құны 350 млн. теңгені құрайды. Бүкіл учаскеде қиыршық тас пен цемент төсеу жұмыстары жүргізілді. Ресайклирлеу жүргізілуде, 5,5 км немесе 45% аяқталды. Аталған жолдың 12,5 км-ден 26,65 км-ге дейін ресайклирлеуді орындауға сметалық құжаттаманы дайындау қосымша жоспарлануда |
| 3. |  | Федоров аудандық ауруханасының терапевтік корпусын қайта жаңғырту |  | ҚСҚҚБ, ДСБ, ЭБЖБ |  | 2026 – 2027 жылдары |  | ЖСҚ әзірленді, 06.11.2024 ж. № 10-0201/24 мемлекеттік сараптаманың оң қорытындысы алынды, құрылыс-монтаждау жұмыстарының құны - 140 млн. теңге. Жобаны іске асыру үшін 2027 жылы қаржыландыру, іске асыру үшін бюджеттік өтінім беру жоспарлануда. |
| 4. |  | Емхана мен стационар арасында жылы өткел салу бойынша жұмыстар жүргізу |  | ҚСҚҚБ, ДСБ, ЭБЖБ |  | 2026 – 2027 жылдары |  | ЖСҚ әзірленді, 22.01.2025 ж. № 12-0019/25 мемлекеттік сараптаманың оң қорытындысы алынды, құрылыс-монтаждау жұмыстарының құны 57 млн. теңге Жобаны іске асыру үшін 2027 жылы қаржыландыру, іске асыру үшін бюджеттік өтінім беру жоспарлануда. |
| Қостанай ауданының тұрғындары 6.11.2025 ж. көтерген проблемалық мәселелерді шешу жөніндегі іс-шаралар жоспары |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Надеждинка ауылынан Воскресеновка ауылына дейінгі ұзындығы 18 шақырым кіреберіс жолына жөндеу жұмыстарын жүргізу туралы мәселені қарау |  | Қостанай ауданының әкімдігі, ЖКАЖБ |  | 2026 жылғы 1 қарашаға дейін |  | Орташа жөндеу жүргізуге қаржыландырудың болмауына байланысты 2026 жылы ұзындығы 6 км жолды ағымдағы жөндеуге (қиыршық тас төсеу әдісімен) сметалық құжаттама әзірленді, жұмыстардың сметалық құны 100,0 млн теңгені құрайды. Маусым айында аудандық бюджеттен қажетті қаражат бөлінді, жұмыстар тамыз айында аяқталды |  |
| 3. | Майкөл ауылының қалған көшелерін газдандыру мерзімдерін қарастыру және жоспарлары, іске асыру кезеңдері және қаржыландыру көздері туралы ақпарат беру |  | Қостанай ауданының әкімдігі, ЭТҮКШБ |  | 2026 жыл ішінде |  | "ДОСТАР-09" ЖШС-мен 213 млн. теңге сомасына шарт жасасылды. Газ құбырының ұзындығы - 10 269,5 м, 1 200 м орындалды, Аяқталу мерзімі-2026 жылғы қараша. 100 мың теңге игерілді |  |
| Қостанай қаласының тұрғындары 21.11.2025 ж. көтерген проблемалық мәселелерді шешу жөніндегі іс-шаралар жоспары |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  | Қостанай облысы Қостанай қаласының Притобол саябағының (сол жағалау) Солтүстік бөлігі мен орталық жағажайының (оң жағалау) шекараларында Тобыл өзенінің арнасын тазартуға қаражат бөлу мүмкіндігін қарастыру |  | ТРТРБ, ЭБЖБ, Қостанай қаласының әкімдігі |  | 2026 жылғы 10 желтоқсанға дейін |  | Табиғи ресурстар және табиғат пайдалануды реттеу басқармасы 22.04.2026 ж. № 06-03/836 бюджеттік сұрау салуды жолдады. Бюджеттік комиссияның шешімімен бюджет қаражатын бөлуден бас тартылды |  |
| 3. |  | №122 орта мектеп ауданында "Қостанай 2 " ауданының тұрғындары үшін бульварды абаттандыруға қаражат бөлу мүмкіндігін қарастыру |  | Қостанай қаласының әкімдігі, ҚСҚҚБ |  | 2026 жылғы 1 желтоқсанға дейін |  | Бульвардың эскизі жасалып жатыр және жұмыстың сметалық құнын есептеу дайындалуда. Есептеулер жүргізілгеннен кейін абаттандыруға ақшалай қаражат бөлуге бюджеттік өтінім берілетін болады |  |
| Науырзым ауданының тұрғындары 25.11.2025 ж. көтерген проблемалық мәселелерді шешу жөніндегі іс-шаралар жоспары |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Облыстық маңызы бар "Қарамеңді-Раздольное-Аралкөл" автожолының 0-34 км учаскесіне орташа жөндеу жүргізу мүмкіндігін қарастыру |  | ЖКАЖБ, ЭБЖБ |  | 2027 жылдың соңына дейін |  | Облыстық маңызы бар КР-19 "Қарамеңді-Раздольное-Аралкөл" автожолының 0-25 км учаскесін орташа жөндеуге сараптаманың оң қорытындысы алынды. Жиынтық құны 3 146,8 млн. теңге. Конкурстық рәсімдер аяқталды, шарт ВАН ЖШС-мен жасасылды. ҚМЖ 2026-2027 жылдарға жоспарланған |  |
| Федоров ауданының тұрғындары 16.07.2026 ж. көтерген проблемалық мәселелерді шешу жөніндегі іс-шаралар жоспары |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Новошумное ауылындағы жабық хоккей кортын жөндеу мәселесін қарастыру |  | Федоров ауданының әкімдігі, ДШСБ, ЭБЖБ |  | 2027 жылғы 1 сәуірге дейін |  | Жобаны қаржыландыруға 2027 жылғы кезеңге 83,5 млн. теңге көлемінде бюджеттік өтінім дайындалды |  |
| 2. |  | Ленин ауылындағы ауылдық клубты ағымдағы жөндеу мүмкіндігін қарастыру |  | Федоров ауданының әкімдігі, МБ, ЭБЖБ |  | 2027 жылғы 1 шілдеге дейін |  | Ғимаратқа техникалық тексеру жүргізілді, сметалық есеп жүргізілуде |  |
| 3. |  | "Вишневое – Балықты – Үй – Белояровка ауылы" аудандық маңызы бар автомобиль жолына ағымдағы жөндеу жүргізу |  | Федоров ауданының әкімдігі |  | 2026 жылғы 10 желтоқсанға дейін |  | "РАХАТ-2018" ЖШС-мен "Вишневое-Балықты-Үй-Белояровка" учаскесіне ағымдағы жөндеуді орындауға арналған мердігерлік шарт шеңберінде 20 км жұмыс толық көлемінде аяқталды. Қиыршық тас төсеу жұмыстары орындалды |  |
| Меңдіқара ауданының тұрғындары 23.08.2026 ж. көтерген проблемалық мәселелерді шешу жөніндегі іс-шаралар жоспары |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Боровское-Қасқат жолының учаскесін жөндеуді аяқтау |  | Меңдіқара ауданының әкімдігі |  | 2026 жылғы 1 қарашаға дейін және 2027 жылғы 1 қазанға дейін |  | Жұмыстар аяқталды, 3,7 км асфальт төселді. ЖАСҮО нәтижелері күтілуде. Ағымдағы сәтте 2025 жылды ескергенде - 434 млн. теңге қаражат бөлінді. Игерілді-114 млн. теңге. Мердігер - "Элит Пласт Строй" ЖШС. |  |
| Қамысты ауданының тұрғындары 13.08.2026 ж. көтерген проблемалық мәселелерді шешу жөніндегі іс-шаралар жоспары |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Бестөбе ауылында балалар ойын немесе спорт алаңын (шағын футбол алаңы) салу |  | Қамысты ауданының әкімдігі |  | 2027 жылғы 1 қарашаға дейін |  | Мәселе зерделеу және жоспарлау сатысында |  |
| 3. |  | Қамысты ауданының кентішілік автомобиль жолдарына орташа жөндеу жүргізуді қамтамасыз ету |  | ЭБЖБ, ЖШАЖБ, Қамысты ауданының әкімдігі |  | 2027 жылғы 1 қарашаға дейін |  | ББӘ 2026 жылғы 20 шілдеде бюджетті нақтылауға 2026 жылға 333,5 млн.теңге сомасында қосымша қаражат бөлу туралы бюджеттік сұрау салуды берді. Бюджеттік комиссияның шешімімен бюджет қаражатын бөлуден бас тартылды |  |
| Лисаков қаласының тұрғындары 11.09.2026 ж. көтерген проблемалық мәселелерді шешу жөніндегі іс-шаралар жоспары |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Лисаков қаласының Октябрь кентіндегі Целинная көшесіндегі автомобиль жолына орташа жөндеу жүргізу мүмкіндігін қарастыру |  | Лисаков қаласының әкімдігі, ЖШАЖБ |  | 2027 жылғы 31 желтоқсанға дейін |  | "Жол активтері сапасының ұлттық орталығы" РМК-мен техникалық құжаттаманы дайындау және ведомстволық сараптамадан өту бойынша шарттар жасасу бойынша жұмыс жүргізілуде. |  |
| 2. |  | Октябрь кентінің бұрынғы қазандығына дейін ұзындығы 0,7 км жол салу мүмкіндігін қарастыру |  | Лисаков қаласының әкімдігі, ЖШАЖБ, ЭБЖБ |  | 2027 жылғы 31 желтоқсанға дейін |  | "Лисаков қаласы әкімдігінің жер қатынастары бөлімі" ММ-мен "Лисаков қаласы әкімдігінің Лисаковқалкоммунэнерго" ӨПБ" МКК балансына қою үшін жер учаскесін келісу бойынша жұмыс жүргізілуде. |  |
| 3. |  | "Бейімбет Майлин ауданының Тобыл станциясы-Лисаков қаласы" автобус қатынасын қалпына келтіру мәселесін зерделеу |  | ЖШАЖБ, Лисаков қаласының әкімдігі, Бейімбет Майлин ауданының әкімдігі |  | 2026 жылғы 1 желтоқсанға дейін |  | "Лисаковсктранссервис" ЖШС директоры А. В. Яценкомен келіссөздер жүргізілді, тасымалдаушы рейстердің алынып тасталғанын жолаушылар ағынының төмендігімен түсіндіреді, бұл жалпы алғанда маршруттың рентабельділігіне әсер етеді, атап айтқанда жұмыскерлердің жалақысын төлеу үшін қолма-қол ақшаның жоқтығына, сондай-ақ қосалқы бөлшектер мен дизель отынын сатып алу шығындарының көптігіне. "Лисаков-Әйет-Лисаков" бағытының әлеуметтік маңызы жоқ, осыған байланысты жолаушыларды әлеуметтік маңызы бар тасымалдауды жүзеге асыруға байланысты тасымалдаушылардың шығындарын бюджет қаражаты есебінен субсидиялауға жатпайды. Лисаков қаласы үшін "Лисаков-Әйет-Лисаков" бағыты бойынша тасымалдауды жүзеге асыру бойынша конкурс өткізу орынсыз |  |
| 4. |  | Лисаков қаласында жабық хоккей кортын салу мүмкіндігін қарастыру |  | Лисаков қаласының әкімдігі, ҚСҚҚБ, ЭБЖБ |  | 2027 жылғы 31 желтоқсанға дейін |  | 7,2 млн. теңге сомасында қаражат бөлінді. Портал арқылы экономикалық қорытынды алынды. Шекараларды белгілей отырып, жерге орналастыру жобасы әзірленді, жерге мемлекеттік акт дайындалды. Шымкент қ., "KSP" ЖШС-мен 5, 4 млн. теңге сомасына ЖСҚ әзірлеуге шарт жасасылды, жоба 22.09.2026 ж. алынды. Мәслихат сессиясы өткізілгеннен кейін ҚМЖ-ны қаржыландырылуын растауды күтеміз, содан кейін ЖСҚ ведомстводан тыс кешенді сараптамадан өту үшін qportal.kz порталына жүктеледі. |  |
| 5. |  | Қосымша білім беруді ұйымдастыру үшін Шығармашылық үйіне айналдыра отырып, Лисаков қаласы, 4 шағынауданы, 38-құрылыс мекенжайы бойынша Медициналық қызметтер орталығын қайта жаңғырту мүмкіндігін қарастыру |  | ББ, МБ, ЭБЖБ, Лисаков қаласының әкімдігі |  | 2027 жылғы 31 желтоқсанға дейін |  | «Шығармашылық үйіне айналдыра отырып, Лисаков қаласы, 4 шағынауданы, 38-құрылыс мекенжайы бойынша Медициналық қызметтер орталығы құрылысын аяқтау» жобасы бойынша ББӘ 2026 жылдың 22 шілдесінде 2026 жылға қаражат бөлу туралы бюджеттік сұрау салды – 358,4 миллион теңге, 2027 жылға - 402,6 млн.теңге. |  |
| 6. |  | "Елді мекенге бірыңғай сәулеттік көрініс беруге бағытталған көппәтерлі тұрғын үйлердің қасбеттерін, шатырларын реконструкциялау " жаңа бюджеттік бағдарламасын ашу |  | ЭТҮКШБ, ЭБЖБ, Лисаков қаласының әкімдігі |  | 2026 жылғы 1 желтоқсанға дейін |  | ҚР ҚМ 15.09.2026 ж. № 623 бұйрығымен ҚР Қаржы министрінің 4.04.2025 ж. № 151" Қазақстан Республикасының Бірыңғай бюджеттік сыныптамасының кейбір мәселелері " бұйрығына өзгерістер енгізілді, онда ББӘ бойынша мынадай мазмұндағы "Елді мекенге бірыңғай сәулеттік көрініс беруге бағытталған көппәтерлі тұрғын үйлердің сыртқы қабырғаларын, шатырларын реконструкциялау" бюджеттік бағдарламалары толықтырылды |  |
| Б.Майлин ауданының тұрғындары 9.09.2026 ж. көтерген проблемалық мәселелерді шешу жөніндегі іс-шаралар жоспары |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. |  | Майское ауылында НМ-ға БМҚ орнату. |  | ББ, ЭБЖБ, Б. Майлин ауданының әкімдігі |  | 2027 жылғы қыркүйек |  | Білім басқармасы 20.04.2026 жылы ақшалай қаражат бөлінуі үшін облыстық бюджет комиссиясының қарауына бюджеттік өтінімді қайтадан берді. |  |
| Әулиекөл ауданының тұрғындары 14.09.2026 ж. көтерген проблемалық мәселелерді шешу жөніндегі іс-шаралар жоспары |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  | Аманқарағай жалпы білім беретін мектебінің акт залы үшін 100 кресло сатып алу |  | ББ |  | 2027 жылғы 1 қыркүйекке дейін |  | Қостанай облысы әкімдігінің білім басқармасы жаңа бастамаларға 100 орындық сатып алуға 2027 жылға арналған бюджеттік өтінім берді. |  |