Информация об исполнении бюджета по Управлению Энергетики и жилищно - коммунального хозяйства Атырауской области за сентябрь 2026 год
	Наименование объекта
	План на 2026 год, тыс.тенге
	Освоено, тыс тенге
	Исполнение
%

	Газификация
	941 195,0
	0,0
	0

	Строительство АГРС «Финская-120» и магистрального газопровода-отвода «Редут-АГРС Финская-120», Атырауской области
	941 195,0
	0,0
	

	Электрификация
	12 268 367,0
	8 163 223,0
	66.5%

	Строительство линий электропередачи 1-2 ауыл в с.Сагиз Кызылкогинского района
	400 000,0
	0,0
	

	Строительство и реконструкцию уличных освещений поселка Доссор, Макатского района
	1 600 000,0
	1 261 500,0
	

	Разработка ПСД на строительство уличного освещения в селе Байгетобе , разъезде №402 и мкр. "Нефтепровод" Байгетобинского сельского округа, Макатского района, Атырауской области
	613 057,0
	478 540,0
	

	Строительство уличного освещение в селе Зинеден Исатайского района Атырауской области
	183 386,0
	53 786,0
	

	Строительство электролиний Вл-10 кВ и уличное освещение в н.п Кызыл уй, Исатайского района Атырауской области
	250 000,0
	139 208,0
	

	Строительство уличных освещении и электролиний ВЛ-0,4 кВ в ауле Жанбай Исатайского района
	400 000,0
	400 000,0
	

	Строительство и эксплуатация сетей уличного освещения в городе Атырау- протяженность 270 027 метра
	3 320 532,0
	2 854 918,0
	

	Строительство и эксплуатация сетей уличного освещения в городе Атырау- протяженность 319 068 метра
	5 331 162,0
	4 125 895,0
	

	Текущий ремонт электрический сети подъездной дороги села Аккала Елтайского сельского округа Индерского района
	36 079,0
	0,0
	

	Замена опор электролиний по Исатайскому району
	55 000,0
	0,0
	

	Замена опор электролиний по Кызылкугинскому району
	30 379,0
	23 130,0
	

	Замена опор электролиний по Макатскому району
	42 000,0
	41 700,0
	

	Разработка ПСД на "Строительство электроснабжения для учебно-тренировочного центра полигона войсковой части №41433 станций Карабатан"
	 1 114,0
	1 114,0
	

	Разработка ПСД на "Строительство нового РП в населенном пункте Сарыозек и прокладка кабельной линии 10 кВ от РП 53 и 67 мкр Нурсая до подстанции "Самал"
	5 361,0
	0,0
	

	Водоснабжения
	2 543 423,0
	0,0
	0 

	Строительство станции осушения донных осадков на водоочистных сооружениях города Атырау по ул. Белинского, 1-А»
	362 269,0
	0,0
	

	Текущий трансферт
	20 927 945,0
	9 754 142,0
	46.6%

	Берегоукрепительные работы протяженностью 4,5 км реки Урал в ауле Махамбет Махамбетского района Атырауской области
	2 000 000,0
	2 000 000,0
	

	Берегоукрепительные работы реки Жайык в ауле Алга Махамбетского района
	1 488 079,0
	1 488 079,0
	

	Берегоукрепительные работы реки Урал в ауле Бейбарыс Махамбетского района Атырауской области
	650 000,0
	650 000,0
	

	Берегоукрепительные работы реки Урал в ауле Талдыкуль, Бейбарыского с/о, Махамбетского района, Атырауской области
	1 237 194,0
	818 037,0
	

	Берегоукрепительные работы реки Ногайты в с. Сагиз, Кызылкогинского района, Атырауской области
	439 052,0
	439 052,0
	

	Строительство берегоукрепительных дамб в селах Дынгызыл, Шортанбай, Коптогай Курмангазинского района Атырауской области
	94 216,0
	40 000,0
	

	Разработка ПСД на "Реконструкция водоочистных сооружений в населенных пунктов в с.Курмангазы Курмангазинского района"
	8 322,0
	0,0
	

	Разработка ПСД на "Реконструкция водоочистных сооружений в населенных пунктов в с.Кадырка Курмангазинского района"
	6 413,0
	0,0
	

	Разработка ПСД на "Реконструкция водоочистных сооружений в населенных пунктов в с.Жумекен Курмангазинского района"
	6 413,0
	0,0
	

	Разработка ПСД на "Реконструкция водоочистных сооружений в населенных пунктов в с.Бирлик Курмангазинского района"
	6 413,0
	0,0
	

	Разработка ПСД на "Реконструкция водоочистных сооружений в населенных пунктов в с.Жамбыл Курмангазинского района"
	6 413,0
	0,0
	

	Разработка ПСД на "Реконструкция водоочистных сооружений в населенных пунктов в с.Шортанбай Курмангазинского района"
	6 413,0
	0,0
	

	Разработка ПСД на "Реконструкция водоочистных сооружений в населенных пунктов в с.Дынгызыл Курмангазинского района"
	6 413,0
	0,0
	

	Разработка ПСД на "Реконструкция водоочистных сооружений в населенных пунктов в с.Тениз Курмангазинского района"
	6 413,0
	0,0
	

	Разработка ПСД на "Реконструкция водоочистных сооружений в населенных пунктов в с.Орлы Курмангазинского района"
	6 413,0
	0,0
	

	Разработка ПСД на "Реконструкция водоочистных сооружений в населенных пунктов в с.Арна Курмангазинского района"
	6 414,0
	0,0
	

	Разработка ПСД на "Реконструкция водоочистных сооружений в населенных пунктов в с.Хиуаз Курмангазинского района"
	6 414,0
	0,0
	

	Разработка ПСД на "Реконструкция водопроводной сети и водоочистных сооружений в с.Курмангазы Курмангазинского района"
	9 332,0
	0,0
	

	Строительство водонасосной станции с подземными тремя резервуарами (каждый резервуар по 3000 м3) в п. Доссор Макатского района
	1 574 147,0
	1 272 685,0
	

	Реконструкция ВОС селе Аккала Индербор Индерского района Атырауской области
	191 071,0
	191 071,0
	

	Приобретение квартир в городе Атырау (аварийные дома 26 кв)
	572 000,0
	572 000,0
	

	Капитальный ремонт канализационных сетей методом санации в городе Атырау (1-пусковой комплекс)
	2 000 000,0
	500 000,0
	

	Капитальный ремонт канализационных сетей методом санации в городе Атырау (2-пусковой комплекс)
	2 000 000,0
	600 000,0
	

	Капитальный ремонт канализационных сетей методом санации в городе Атырау (3-пусковой комплекс)
	757 283,0
	675 500,0
	

	Капитальный ремонт объектов водоснабжения в городе Атырау
	500 000,0
	500 000,0
	

	Приобретение квартир в Жылыойском районе (аварийные дома 20 кв)
	440 000,0
	165 500,0
	

	Приобретение квартир в Индерском районе (аварийные дома 38 кв)
	836 000,0
	540 000,0
	

	Приобретение квартир в Исатайском районе (аварийные дома 31 кв)
	620 000,0
	360 000,0
	

	Приобретение спецтехники для Исатайского района 
	88 000,0
	26 400,0
	

	Текущий ремонт пожарных гидрантов села Аккистау Исатайского района
	60 000,0
	0,0
	

	Разработка ПСД на капитальный ремонт (фасады и крыши) 10 многоквартирных жилых домов в селах Аккистау, Тушыкудук, Исатай Исатайского района
	24 718,0
	0,0
	

	Разработка ПСД на капитальный ремонт ВОС с.Зинеден Исатайского района
	10 000,0
	0,0
	

	Приобретение квартир в Курмангазинском районе (аварийные дома 20 кв)
	440 000,0
	440 000,0
	

	Приобретение квартир в Кызылкугинском районе (аварийные дома 17 кв)
	374 000,0
	152 000,0
	

	Текущий ремонт летнего парка в селе Тайсойган Кызылкугинского района
	37 490,0
	0,0
	

	Приобретение квартир в Махамбетском районе (аварийные дома 40 кв)
	880 000,0
	725 000,0
	

	Капитальный ремонт летних водопроводных сетей в селе Алга Махамбетского района
	154 570,0
	115 000,0
	

	Капитальный ремонт летних водопроводных сетей в селе Тандай Махамбетского района
	179 946,0
	141 715,0
	

	Теущий ремонт колодцев и пожарных гидрантов на внутрипоселковых водопроводных сетях с.Махамбет Махамбетского района
	305 878,0
	233 927,0
	

	Приобретение квартир в Макатском районе (аварийные дома 90 кв)
	1 780 000,0
	1 607 360,0
	

	Капитальный ремонт водных резервуаров №1,2,3,4 в пос. Макат Макатского района Атырауской области
	347 240,0
	347 240,0
	

	Благоустройство крыши и фасада дома 12/2, расположенного по ул.Нефтяника п.Макат Макатского района
	20 000,0
	16 271,0
	

	Работы фасадов домов С.Алиева 80/4,80/6,80/3,80/1 пос.Макат Макатского района
	40 000,0
	40 000,0
	

	Капитальный ремонт кровли и фасадов 5-ти многоэтажных жилых домов Макатского района
	398 000,0
	261 618,0
	

	Водоотведения
	16 677 252,0
	9 194 355,0
	55.1%

	Реконструкция канализационных очистных сооружений в городе Атырау
	10 182 303,0
	5 678 338,0
	

	Очистка пруда-испарителя сточных вод «Квадрат» в городе Атырау
	1 446 269,0
	1 000 000,0
	

	Реконструкция группового водопровода «Кереген-Сагыз Жамансор» Кызылкогинского района, Атырауской области
	421 706,0
	259 000,0
	

	Строительство плавучей насосной станции производительностью 180 000м3/сут в городе Атырау
	2 524 635,0
	2 181 487,0
	

	Реконструкция водоочистного сооружения г. Атырау, села Алмалы
	1 797 796,0
	897 796,0
	

	Для востановления ущерба, причинённого сильным ветром,метелью и осадками в виде дождя и снега, в связи с чрезвычайной ситуацией природного характера в Индерском районе.
	40 878,0
	40 878,0
	

	Разработка ПСД «Строительство повысительных насосных станций в районе многоэтажных жилых домов №3, 5, 7, 9, 11 в СМП-163 г.Атырау»
	521,0
	0,0
	

	Разработка ПСД на строительство насосной станции повышения давления воды для пятиэтажных жилых домов № 34, 36, 38, 40 микрорайона Нурсая города Атырау.
	683,0
	0,0
	

	Спортивные площадки
	892 994,0
	551 270,0
	61,7%

	Текущий ремонт детской игровой площадки в селе Бодене Индерского района
	373 240,0
	373 240,0
	

	Текущий ремонт детской игровой площадки в селе Есбол Индерского района
	178 030,0
	178 030,0
	

	Текущий ремонт детской игровой площадки в селе Аккистау Исатайского района
	32 000,0
	32 000,0
	

	Текущий ремонт детской игровой площадки в селе Тущыкудык Исатайского района
	30 000,0
	30 000,0
	

	ОЗП
	1 398 660,0
	451 487,0
	32,2%

	Подготовка к ОЗП Макатского района
	300 000,0
	244 434,0
	

	Подготовка к ОЗП Курмангазинского района
	340 000,0
	42 016,0
	

	Подготовка к ОЗП Индерского района
	190 000,0
	190 000,0
	

	Подготовка к ОЗП Исатайского района
	200 000,0
	99 086,0
	

	Подготовка к ОЗП Кызылкугинского района
	170 000,0
	142 178,0
	

	Подготовка к ОЗП Махамбетского района
	198 660,0
	179 603,0
	

	Приобретение теплового котла для города Атырау
	93 349,0
	0,0
	

	КНС
	14 706 944,0
	2 508 654,0
	17,1 %

	Реконструкция канализационной насосной станции КНС-18 мкр.авангард-4 города Атырау
	71 071,0
	71 071,0
	

	[bookmark: _Hlk243040933]Реконструкция здания и оборудования КНС "Нурсая" в г.Атырау
	43 907,0
	43 907,0
	

	Реконструкция канализационной насосной станции КНС-10 (перес ул.Махамбета и Валиханова) в г.Атырау
	52 045,0
	52 045,0
	

	Реконструкция канализационной насосной станции КНС-2 в мкр.Лесхоз г.Атырау
	25 826,0
	25 826,0
	

	Реконструкция здания и оборудования КНС 17 (п.Балыкши, ул.Кунанбаева)  в г.Атырау
	28 897,0
	28 897,0
	

	Разработка ПСД на "Строительство водопровода для учебно-тренировочного центра полигона войсковой части №41433 станций Карабатан"
	1 114,0
	1 114,0
	

	Автоматизация производственных процессов водоснабжения и водоотведения г. Атырау
	1 543 284,0
	1 043 284,0
	

	Строительство сливной станции для сброса сточных вод ассенизаторского транспорта с инженерной инфраструктурой на территорию канализационно-очистного сооружения (левобережной)
	400 000,0
	200 000,0
	

	Реконструкция канализационно-насосных станции в г. Атырау», КНС-21
	358 353,0
	250 000,0
	

	Реконструкцию канализационно-насосных станции в г.Атырау, КНС-32
	535 029,0
	350 000,0
	

	Реконструкцию канализационно-насосных станции в г.Атырау, КНС-37
	353 482,0
	250 000,0
	

	Реконструкцию канализационно-насосных станции в г.Атырау, КНС-38
	377 376,0
	250 000,0
	

	Реконструкция канализационно-насосных станции в г.Атырау, КНС-мкр.Нурсая, 2-3 очередь
	340 871,0
	250 000,0
	

	Реконструкция канализационной насосной станции КНС-4А (мкр.Авангард-3) города Атырау
	1 482 890,0
	485 496,0
	

	Реконструкция канализационной насосной станции КНС-14А (пр.Азаттык 72-Б) города Атырау
	1 612 999,
0
	498 371,0
	

	Разработка ПСД«Строительтво отстойника на канализационных очистных сооружениях в левобережной части города Атырау»
	5 023,0
	0,0
	

	Реконструкция канализационной насосной станции №1 в районе рынка «Насиха» в г.Атырау
	1 598 990,0
	481 320,0
	

	Реконструкция канализационной насосной станции №5 в 2 мкр.Авангард г.Атырау
	1 844 716,0
	554 909,0
	

	Реконструкция канализационной насосной станции «Алмагуль» в мкр.Алмагуль г.Атырау.
	1 660 803,0
	500 659,0
	

	Реконструкция канализационной насосной станции «Геолог» в мкр.Геолог г.Атырау
	1 646 220,0
	495 393,0
	

	Капитальный ремонт канализационной насосной станции №4 в г. Атырау
	94 669,0
	94 669,0
	

	Капитальный ремонт канализационной насосной станции №20 «Сельхозтехникум» в г. Атырау
	69 851,0
	20 362,0
	

	Капитальный ремонт канализационной насосной станции ДСУ-29 в г. Атырау
	81 457,0
	23 742,0
	

	Капитальный ремонт канализационной насосной станции №42 «БСМП» в г. Атырау
	56 509,0
	16 703,0
	

	Капитальный ремонт дренажной канализационной насосной станции ДКНС-Асар (ул.Сатыбалдиева, район рынка «Дина») города Атырау
	422 127,0
	0,0
	

	Субсидирования арендной платы отдельным категориям граждан за жилище,арендуемое в частном жилищном фонде
	200 000,0
	200 000,0
	100%

	Субсидия
	2 662 757,0
	1 199 058,0
	24,6%

	Бюджетные кредиты местным исполнительным органам, за исключением бюджетных кредитов на реализацию бюджетных инвестиционных проектов (г.Атырау)
	382 500,0
	0,0
	

	"Atyrau zhastary" программа льготного кредитование молодых специалистов для города Атырау
	1 000 000,0
	1 000 000,0
	0

	Для получения жилья очередникам по программе "Берекелі баспана" по г.Атырау
	2 000 000,0
	0,0
	0

	Расходы сотрудников управления (зарплата, налоги, командировочные расходы и т.д.)
	
1 847 516,0
	
1 106 848,0
	

42,9 %

	
	75 663 909,0
	45 369 140,0
	59,0 %
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