Жылыой ауданы әкімі Ж.Қаражановтың 2026 жылдың І жартыжылдығында Майкөмген ауылдық округінің

тұрғындарымен кездесуінде түскен ұсыныстар мен пікірлерді іске асыру жөніндегі

іс-шаралар жоспарының орындалысы

| № | Мәселенің қысқаша мазмұны | Орындалысы |
| --- | --- | --- |
| 1 | Қуатбаев көшесі №5 үйдің Қазақтелеком мекемесіне қарасты желі үзілген. Жалпы ауылішілік желілерді ауыстыру | Тұрғынның үйінің интернет желісін қалпын келтіру және қисайған бағаналар мен кабельдерді ауыстыру жұмыстары жүргізілді. |
| 2 | Егілген сексеуілдің шарбағы құлап жатыр. Ретке келтіру | Сексеуіл алаңын қоршауын ағымдағы жөндеу жұмысына қаражат бөлінді. Алайда облыстық ресурстар және табиғат реттеу басқармасынан балансқа берілмей тұруына байланысты қаражат бюджетке кері қайтарылды. |
| 3 | Салынған саябаққа тал егу | Жобалау-сметалық құжаттары жасақталып, мемлекеттік сараптаманың оң қорытындысы 2025 жылдың 4 маусымында алынды. Мердігер мекеме-«TREU» ЖШС. Бюджеттен қаражат сұратылып 2026 жылдың 08 маусым айында өтінім жолданды. Алайда, қаражат бөлінген жоқ. |
| 4 | Асфальт жолдың екінші кезеңін бастау | Майкөмген ауылының автомобиль жолдарын жаңғырту жұмыстарының екінші кезеңінің жобасына түзету жұмыстары жүргізіліп, сараптама қорытындысы алынды. Құрылыс жұмыстары үшін қаражат сұратылуда. |
| 5 | Термитпен күресу жұмыстарын жүргізу | Майкөмген ауылында тұрғын үйлерді термит зиянкесінен қорғау мақсатында залалсыздандыру жұмыстары жүргізілді. Жұмыс барысында мамандар термиттердің таралу ошақтарына, тұрғын үйлер мен аулаларда тиісті өндеу жұмыстарын жүргізді. ***Мердігер мекеме ИП "Дүйсенов". |
| 6 | Спорт мектебінің жанынан бокс залын іске қосу | №5 "Жылыой аудандық балалар және жасөспірімдер спорт мектебі тарапынан спорт мектебінің жанындағы бокс залын іске қосу үшін ток көзі мен жылу қазандығына сұранысқа бюджеттік өтінім берілді. |
| 7 | Мектептің құрылысын бастау | Майкөмген ауылындағы 300 орындық мектеп құрылысын салу үшін "Теңізшевройл" ЖШС "Игілік" бағдарламасы аясында жүзеге асырылатын болады. Құрылыс жұмыстары 2026 жылдың 12 қазанында басталды. |
| 8 | Жолдың екінші кезеңіне емхана мен балабақшаға баратын жол салуды қарастыру | Майкөмген ауылының автомобиль жолдарын жаңғырту жұмыстарының екінші кезеңінің жобасында қарастырылған. |
| 9 | Сынған аялдамаларға жөндеу жұмыстарын жүргізу | Сынған аялдамаларға жөндеу жұмыстарын жүргізу үшін мердігер мекеме "Армандастар Атырау" ЖШС-не тапсырма берілді. |