БЕКІТЕМІН

Жамбыл облысының әкімі

___________ Е.Қарашөкеев

«____» _________ 2026 жыл

Меркі ауданы тұрғындарымен кездесу барысында айтылған

ұсыныстарды іске асыру жөніндегі іс-шаралар

ЖОСПАРЫ

| № | Іс-шараның атауы | Іске асыру мерзімі | Жауапты орындаушылар |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Меркі ауданы Сарымолдаев (21 га) және Интернациональный ауылдарындағы (7 га) тұрғын үй алқаптарын газбен қамтамасыз ету бағытында жұмыстарды жүргізу | 2027 жылдың ІІ тоқсаны | Облыс әкімдігінің энергетика және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық басқармасы, құрылыс басқармасы, Меркі ауданының әкімі (жинақтау) |
| 2. | Жеке тұрғын үйлердің кәріз жүйелерін және ағынды суларын төгетін орынның құрылысын жоспарлау | 2027 жыл ішінде | Облыс әкмдігінің энергетика және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық басқармасы, сәулет және қала құрылысы басқармасы, Меркі ауданының әкімі (жинақтау) |
| 3. | Аудан аумағындағы әлеуметтік нысандарды газға қосу жұмыстарын жүргізу | 2027 жыл ішінде | Облыс әкімдігінің энергетика және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық басқармасы, сәулет және қала құрылысы басқармасы, Меркі ауданының әкімі (жинақтау) |
| 4. | Аудандағы 3 білім беру нысанын (№19, №3, №6) күрделі жөндеуден өткізу | 2027-2028 жылдар | Облыс әкімдігінің құрылыс басқармасы, білім басқармасы, Меркі ауданының әкімі (жинақтау) |
| 5. | Жамбыл ауылдық округі Жеміс-жидек ауылындағы саябақтың жерін мемлекет иелігіне қайтару, қайта жаңғырту | 2027 жыл ішінде | Меркі ауданының әкімі |
| 6. | Жамбыл және Ақарал ауылдарындағы спорт нысандары құрылысының заңнама талаптарына сәйкестігіне зерделеу жүргізу | 2027 жылдың І тоқсаны | Облыс әкімдігінің мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылау басқармасы, Меркі ауданының әкімі (жинақтау) |
| 7. | «Ақшешек» обалы қорымының тарихи-мәдени мұра объектілер тізімінен шығарылу және нысан аумағында демалыс аймағын салудың заңнама талаптарына сәйкестігіне зерделеу жүргізу | 2026 жыл соңына дейін | Облыс әкімдігінің мәдениет және тілдерді дамыту басқармасы, Меркі ауданының әкімі (жинақтау) |
| 8. | Меркі өзенінің бойынан салынып жатқан су электр станциясы құрылысының заңнама талаптарына сәйкестігіне зерделеу жүргізу | 2026 жыл соңына дейін | Облыс әкімдігінің мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылау басқармасы, Меркі ауданының әкімі (жинақтау) |
| 9. | Меркі түрік ғибадатханасын ЮНЕСКО-ның мәдени мұраларын қорғауды қажет ететін тарихи нысандар тізіміне енгізу | 2026 жыл соңына дейін | Облыс әкімдігінің мәдениет және тілдерді дамыту басқармасы, Меркі ауданының әкімі (жинақтау) |
| 10. | Сарымолдаев ауылдық округі Низами көшесінде орналасқан 60 пәтерлі көпқабатты тұрғын үйде кәріз жүйесінің болмауының заңнама талаптарына сәйкестігіне зерделеу жүргізу | 2026 жыл соңына дейін | Облыс әкімдігінің мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылау басқармасы, Меркі ауданының әкімі (жинақтау) |
| 11. | «Жұлдыз» балалар лагерінің нысаналы мақсатын сақтау және сенімгерлік басқаруға өткізбеу | 2026 жыл соңына дейін | Облыс әкімдігінің білім басқармасы, Меркі ауданының әкімі (жинақтау) |

Жамбыл облысы

әкімінің аппарат басшысы                                                                                   Л. Ілебаев