2026 жылдың  ІІ жартыжылдығында аудан әкімімен  кездесулерде

тұрғындар  көтерген мәселелер мен ұсыныстарды іске асыру  жөніндегі

ІС-ШАРАЛАР ЖОСПАРЫ

| № | Іс-шараның атауы | Орындау мерзімі | Жауапты | Бақылаушы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Шалқар қаласында ойын алаңын орнату | 2027 ж. | Шалқар қаласының әкімі | Аудан әкімінің жетекшілік ететін орынбасары |
|  | Бершүгір ауылдық округінің Бершүгір ауылындағы балабақша құрылысын аяқтау | 2027 ж. | Бершүгір ауылдық округінің әкімі | Аудан әкімінің жетекшілік ететін орынбасары |
|  | Кішіқұм ауылдық округінің Шілікті ауылын газдандыру бойынша жобалау-сметалық құжаттаманы әзірлеу | 2027-2028 жж | Шалқар аудандық тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі"ММ басшысы Кішіқұм ауылдық округінің әкімі | Аудан әкімінің жетекшілік ететін орынбасары |
|  | Тоғыз ауылдық округінің Тоғыз ауылын газдандыру бойынша жобалау-сметалық құжаттаманы әзірлеу | 2027-2028 жж | Шалқар аудандық тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі"ММ басшысы Тоғыз ауылдық округінің әкімі | Аудан әкімінің жетекшілік ететін орынбасары |
|  | Шалқар ауылдық округінің Жылтыр ауылында ауыз су ұңғымасын бұрғылау жұмыстарын жүргізу | 2027 ж. | Шалқар аудандық тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі"ММ басшысы Шалқар ауылдық округінің әкімі | Аудан әкімінің жетекшілік ететін орынбасары |

«Шалқар аудандық әкімінің аппараты»ММ