

Облыс әкімінің Жуалы ауданының тұрғындарымен кездесуі барысында айтылған 
ұсыныстарды орындау жөніндегі іс-шаралар
ЖОСПАРЫ 

	Р/с №
	Іс-шараның атауы
	Іске асыру мерзімі
	 Жауапты орындаушылар
	ОРЫНДАЛУ БАРЫСЫ

	1. 
	Билікөл ауылдық округінде орналасқан 4 елді мекенді (Қарабастау, Дарбаза, Әбдіқадыр, Жылыбұлақ) табиғи газбен қамтамасыз ету бойынша жұмыстар жүргізу
 
	2024 жылдың
соңына дейін
	Облыс әкімдігінің энергетика және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық басқармасы,
Жуалы ауданының әкімі (жинақтау)
	Билікөл ауылдық округіне қарасты 4 елді мекенге (Қарабастау, Дарбаза, Әбдіқадыр, Жылыбұлақ) магистралды газ тарту және кварталішілік газ тарту желілерінің құрылысы жұмыстары толығымен жүргізілді. 
Бүгінгі күнге 178 тұрғын үйге газ құбыры тартылып, есептегіш құралдары орнатылды, оның ішінде 145 тұрғын үй газға қосылды. Жұмыстар жалғасуда

	2. 
	Б.Момышұлы ауылындағы «Тесік көпір» аталып кеткен өткелдің жанынан екі жолақты жол салуды қарастыру 
	2024 жылдың
қыркүйек айы
	Облыс әкімдігінің жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы, 
Жуалы ауданының әкімі (жинақтау)
	Б. Момышұлы ауылындағы халық арасында «Тесік көпір» аталып кеткен өткелдің жанынан екі жолақты автомобиль жолын салу жұмыстары толық аяқталып, 2026 жылғы 
24 қазанда пайдалануға берілді

	3. 
	Ауданда құрылысы ұзаққа созылған Қайрат ауылындағы мәдениет үйі және Б.Момышұлы ауылындағы спорт кешені құрылыстарының сапалы аяқталуын бақылауға алып, өзіне жүктелген міндеттерді орындамаған мердігерлерге заң аясында тиісті шаралар қабылдау
	2024 жылдың
тамыз айы
	Облыс әкімдігінің құрылыс, мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылау басқармалары,
Жуалы ауданының әкімі (жинақтау)
	Б.Момышұлы ауылындағы спорт кешені мен Қайрат ауылындағы мәдениет үйінің құрылыс жұмыстары аяқталып, пайдалануға берілді

	4. 
	«Ауыл аманаты» жобасының 5-ші бағытын кеңінен насихаттау жұмыстары ұйымдастырылсын

	Тұрақты
	«Тараз» әлеуметтік кәсіпкерлік корпорациясы (келісімі бойынша),
Жуалы ауданының әкімі (жинақтау)
	2026 жылы «Ауыл аманаты» жобасының 5-ші бағытын жүзеге асыру бойынша «Тараз» ӘКК» АҚ арқылы 41 кәсіпкерге 375,7 млн. теңге несие беріліп, қосымша 224,7 млн. теңгеге 
22 кәсіпкердің өтінімі қаралуда. Сонымен қатар жалпы сомасы 404,9 млн. теңгені құрайтын 
15 ауыл шаруашылығы кооперативінің құжаттары ұсынылып, оның ішінде 
8 кооперативтің 211,6 млн. теңгеге өтінімі мақұлданды

	5. 
	Кадр мәселесін шешу мақсатында ауданға келіп жатқан жас мамандарға әлеуметтік қолдау көрсету
	Тұрақты
	Жуалы ауданының әкімі 
	Жыл басынан бері 41 маманға көтерме жәрдемақы берілді.
Тұрғын үй сатып алуға 5 маманға қаржы қарастырылды

	6. 
	Спорт нысандары жоқ елді мекендерде білім нысандарының спорт залдарын кешкі мезгілде ауыл тұрғындарының пайдалануына беруді ұйымдастыру 
	2024 жылдың
15 ақпанына 
дейін
	Облыс әкімінің бірінші орынбасары Н.Календеров, облыс әкімдігінің білім басқармасы
Жуалы ауданының әкімі (жинақтау)
	Білім мекемелерінің спорт залдарында кешкі мезгілде аудан тұрғындарының спортпен шұғылдануы үшін, білім, дене шынықтыру және спорт басқармалары және аудан әкімдігі арасында 3 жақты келісім жасақталып, тиісті кестелері әзірленді

	7. 
	Күреңбел ауылының ауыз су жүйесін реконструкциялау жұмыстарын жүргізу мәселесін қарастыру

	2024 жылдың
қазан айы
	Жуалы ауданының әкімі 
	Күреңбел ауылының ауыз су жүйесін қайта жаңғырту мақсатында бүгінгі күнге жұмыстар 
толығымен аяқталған. Нысан пайдалануға берілді

	8. 
	Ауданда қыс мезгілінің қатаңдығын ескеріп, шынжырлы трактор (гусеничный) алу бойынша тиісті жұмыстар атқару
	2024 жылдың
қазан айы
	Жуалы ауданының әкімі 
	Алдыңғы тиегішті техника (фронтальный погрузчик) сатып алынды


	9. 
	«Билікөл» көлінің суының азаюына байланысты тиісті ғылыми мекемелерді тарта отырып, экологиялық апаттың алдын алу жұмыстарын жүргізу
	2024 жылдың
соңына дейін
	Облыс әкімдігінің табиғи ресурстар және табиғатты пайдалануды реттеу басқармасы,
Жамбыл облысы бойынша экология департаменті (келісімі бойынша), Жуалы ауданының әкімі (жинақтау)

	Қазақ Су шаруашылығы ғылыми-зерттеу институтының баға ұсынысы негізінде Билікөл көліне шекті зиянды әсерлердiң нормативтерiн әзiрлеу бойынша бюджеттік өтінім әзірленуде. Қазіргі уақыттағы су деңгейі бақылауда. Экологиялық апаттардың пайда болуына әсер ететін жағдайлар байқалмайды 

	10. 
	«Көксай» этно-туристік демалыс аймағына баратын жолды асфальттау бойынша ұсыныс енгізу
	2024 жылдың
1 наурызына 
дейін
	Облыс әкімдігінің жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы,
Жуалы ауданының әкімі  (жинақтау)
	«Көксай» этно-туристік демалыс аймағына баратын жолға асфальт төсеу жұмыстары толық аяқталды
 

	11. 
	Облыстық мәндегі Б.Момышұлы – Қошқарата бағытындағы 45-60 шақырым жол аралығын жөндеу жұмыстарын жүргізу бойынша тиісті шаралар қабылдау

	2024 жылдың
наурыз айы
	Облыс әкімдігінің жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы,
Жуалы ауданының әкімі (жинақтау)
	Облыстық мәндегі Б.Момышұлы-Қошқарата бағытындағы 45-60 шақырым аралығы автомобиль жолына  жүргізілген орта жөндеу жұмыстары аяқталды


	12. 
	Ауданда өндірістік кәсіпорындар ашу бойынша тиісті жұмыстар атқару
	Тұрақты
	Облыс әкімдігінің кәсіпкерлік және индустриалды-инновациялық дамыту басқармасы,
Жуалы ауданының әкімі (жинақтау)

	Ауданда 11 сүт өңдеу цехы, 1 сухари, 
2 мақсары майын өңдеуші кәсіпорындар тұрақты жұмыс жасауда. 2025 жылы минералды сусындар шығаратын «Ақсай Жуалы» өндірісі, «МолДаму» сүт өңдеу цехы іске қосылса, «ALI-KО SUT 2023» сүт өңдеу цехына кеңейту жұмыстары жүргізілді. Аталған жұмыстар жалғасуда

	13. 
	Рысбек батыр ауылынан 100 орындық мектеп құрылысын жүргізу бойынша тиісті шаралар қабылдау 

	2024 жылдың
маусым айы
	Облыс әкімдігінің білім, құрылыс, басқармалары,
Жуалы ауданының әкімі (жинақтау)
	Облыс әкімдігінің құрылыс басқармасы тарапынан Рысбек батыр ауылында 
100 оқушыға арналған орта мектеп құрылысының жобалық-сметалық құжаттамасы әзірленіп, мемлекеттік сараптамадан өткізілді. Жоба құны 1,6 млрд. теңгені құрайды. Республикалық бюджетке өтінім ұсынылды, алайда қолдау таппады. Келесі нақтылау барысында республикалық бюджеттен қаржыландыруға бюджеттік өтінім тағы да ұсынылатын болады
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2.    Б.Момыш ? лы ауылында ? ы «Тесік  к ? пір» аталып кеткен  ? ткелді ?   жанынан екі жола ? ты жол салуды  ? арастыру   2024 жылды ?   ? ырк ? йек   айы  Облыс  ? кімдігіні ?   жолаушылар к ? лігі  ж ? не автомобиль  жолдары бас ? армасы,    Жуалы ауданыны ?   ? кімі   (жина ? тау)  Б. Момыш ? лы  ауылында ? ы халы ?  арасында  «Тесік к ? пір» аталып кеткен  ? ткелді ?  жанынан  екі жола ? ты автомобиль жолын салу  ж ? мыстары толы ?  ая ? талып, 2026 жыл ? ы    24  ? азанда пайдалану ? а берілді  

3.    Ауданда  ?? рылысы  ? за ?? а созыл ? ан  ? айрат   ауылында ? ы м ? дениет  ? йі  ж ? не Б.Момыш ? лы ауылында ? ы  спорт кешені  ?? рылыстарыны ?   сапалы ая ? талуын ба ? ылау ? а алып,  ? зіне ж ? ктелген міндеттерді  орындама ? ан мердігерлерге за ?   аясында тиісті шаралар  ? абылдау  2024 жылды ?   та мыз айы  Облыс  ? кімдігіні ?   ?? рылыс , мемлекеттік  с ? улет - ?? рылыс  ба ? ылау  бас ? армалары,   Жуалы ауданыны ?   ? кімі   (жина ? тау)  Б.Момыш ? лы ауылында ? ы спорт кешені мен  ? айрат   ауылында ? ы м ? дениет  ? йіні ?   ?? рылыс  ж ? мыстары ая ? талып, пайдалану ? а берілді  

4.    «Ауыл  аманаты» жобасыны ?  5 - ші  ба ? ытын ке ? інен насихаттау  ж ? мыстары  ? йымдастырылсын    Т ? ра ? ты  «Тараз»  ? леуметтік  к ? сіпкерлік  корпорациясы (келісімі  бойынша),   Жуалы ауданыны ?   ? кімі   (жина ? тау)  2026 жылы «Ауыл аманаты» жобасыны ?  5 - ші  ба ? ытын ж ? зеге а сыру бойынша «Тараз»  ? КК»  А ?  ар ? ылы 41 к ? сіпкерге 375,7 млн .   те ? ге несие  беріліп,  ? осымша 224,7 млн .   те ? геге    22 к ? сіпкерді ?   ? тінімі  ? аралуда. Сонымен  ? атар  жалпы сомасы 404,9 млн .   те ? гені  ?? райтын    15 ауыл шаруашылы ? ы кооперативіні ?  

