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Облыс әкімінің 2025 жылы Жуалы ауданының тұрғындарымен кездесуі барысында айтылған 
ұсыныстарды орындау жөніндегі іс-шаралар
ЖОСПАРЫ м                                                                                                                                                                                           

	Р/с №
	Іс-шараның атауы
	Іске асыру мерзімі
	Жауапты орындаушылар

	1.
	Ауданда қыс мезгілінің ерекше 
(жиі жауын-шашынды, аязды) өтетінін ескеріп, қар тазалайтын арнайы техника алу бойынша тиісті шараларды қабылдау
	2025 жылғы
4 тоқсан
	Жуалы ауданындағы автомобиль жолдарын қысқы кезеңде күтіп-ұстауды сапалы ұйымдастыру және қар тазалау жұмыстарын жедел жүргізу мақсатында аудандық тиісті қаржы қарастырылып, бүгінге лизингтік қаржыландыру арқылы сыйымдылығы 3 м³ болатын LiuGong 855 фронтальды тиегіші сатып алынды. Сонымен қатар, көлемі 3 м³ болатын трактор сатып алу бойынша тиісті рәсімдер қолданыстағы заңнама талаптарына сәйкес жүргізілуде

	2.
	Шу ауданында іске қосылатын тері өңдеу цехына Жуалы ауданынан мал терісін өткізу мақсатында тиісті жұмыстарды жүргізу 

	2026 жылғы
2 тоқсан
(аралық ақпаратты тоқсан сайынғы негізде енгізу)
	Шу ауданында тері өңдеу цехының іске қосылуы жоспарлануына байланысты Жуалы ауданындағы ауыл шаруашылығы тауарын өндірушілер, шаруа қожалықтары және жеке қосалқы шаруашылық иелері арасында мал терісін ұйымдасқан түрде өткізу мәселелері бойынша түсіндіру жұмыстары жүргізілді. Бұл жұмыстар өңдеу кәсіпорнын шикізатпен тұрақты қамтамасыз етуге, мал шаруашылығы қалдықтарының тиімді пайдаланылуына және саладағы экономикалық тиімділікті арттыруға бағытталған. Түсіндіру жұмыстары тұрақты негізде жалғасуда

	3.
	Темір жол өткелінің (тесік көпір) құрылыс жұмыстарын мерзімінде сапалы аяқтау үшін қажетті қаражаттың уақытылы бөлінуін қамтамасыз ету   
	2026 жылғы
2 тоқсан
(аралық ақпаратты тоқсан сайынғы негізде енгізу)
	Б. Момышұлы ауылындағы халық арасында «Тесік көпір» аталып кеткен өткелдің жанынан екі жолақты автомобиль жолын салу жұмыстары толық аяқталып, 2026 жылғы 
24 қазанда пайдалануға берілді  

	4.
	Облыстық мәндегі Бауыржан Момышұлы - Қошқарата бағытындағы автожолды қыс мезгілінде қар басып қалу салдарын азайту үшін қар ұстайтын кедергілер қою мәселесін қарастыру
	2025 жылғы
4 тоқсан
	Облыстық маңызы бар Бауыржан Момышұлы – Қошқарата – Қызтоған автомобиль жолының Ақтасты және Қызтоған ауылдары аралығында қыс мезгілінде қар басу қаупін азайту мақсатында қар тоқтатқыш қоршаулар орнату бойынша бүгінгі күнге,  жобалық-сметалық құжаттаманы әзірлеуге қажетті бастапқы деректер жинақталуда. Жобалау жұмыстарының құны айқындалғаннан кейін қаржыландыру мәселесін шешу үшін тиісті бюджеттік өтінім ұсынылады 

	5.
	«Боралдай» көмір кен орнын облыстық жобалар тизеріне енгізіп, инвестор табу мәселесін қарастыру
	2026 жылғы
1 тоқсан
(аралық ақпаратты тоқсан сайынғы негізде енгізу) 
	Жуалы ауданының Боралдай ауылдық округіне қарасты Көлтоған ауылынан 15 шақырым жерде орналасқан «Боралдай» көмір кен орны 1962 жылға дейін пайдаланылып, қазіргі уақытта жұмыс істемейді. Кен орнын қайта айналымға енгізу және инвестиция тарту бағытында тиісті жұмыстар жүргізілуде. Қазіргі таңда жобаға «Грин Пауер Жуалы» ЖШС қызығушылық танытып, геологиялық барлау жұмыстарын жүргізуге қажетті рұқсат құжаттарын алу мақсатында Жамбыл облысы әкімдігінің табиғи ресурстар және табиғат пайдалануды реттеу басқармасына тиісті өтініш жолдады. Рұқсат құжаттары алынғаннан кейін инвестор тарапынан кен орнын геологиялық барлау жұмыстары жүргізіліп, оны өнеркәсіптік игеру мүмкіндігі айқындалатын болады

	6.
	Бауыржан Момышұлының ескерткішін Батыс Еуропа – Батыс Қытай тас жолы бойына көшіру
	2025 жылғы
4 тоқсан
	Б.Момышұлының ескерткішін «Батыс Еуропа – Батыс Қытай» халықаралық көлік дәлізі бойына орнату бойынша ескерткіштің жаңа көркемдік келбетін қалыптастыру және эскиздік жобаларды жетілдіру мақсатында ашық конкурс қайта жарияланды. 2026 жылғы 2 қазанда конкурс туралы хабарландыру республикалық және облыстық бұқаралық ақпарат құралдарында, сондай-ақ республикалық ақпараттық сайттарда жарияланды. Конкурсқа өтінімдер қабылдау мерзімі 2026 жылғы 31 қазанға дейін белгіленді. Конкурсқа ұсынылған эскиздік жобалар облыстық комиссияда қаралып, үздік үш жоба анықталып тиісті министрлікке жолданады. Одан кейін Монументтік өнер құрылыстарын орнату жөніндегі республикалық комиссиясында қаралады. Қорытынды шешім қабылданғаннан кейін ескерткішті дайындау және орнату жұмыстары қолданыстағы заңнама талаптарына сәйкес ұйымдастырылады

	7.
	Рысбек батыр ауылында 
100 орындық мектеп құрылысын бастау үшін тиісті шаралар қабылдау
	2025 жылғы
4 тоқсан
	Облыс әкімдігінің құрылыс басқармасы тарапынан Рысбек батыр ауылында 100 оқушыға арналған орта мектеп құрылысының жобалық-сметалық құжаттамасы әзірленіп, мемлекеттік сараптамадан өткізілді. Жоба құны 1,6 млрд. теңгені құрайды. Республикалық бюджетке өтінім ұсынылды, алайда қолдау таппады. Келесі нақтылау барысында республикалық бюджеттен қаржыландыруға бюджеттік өтінім тағы да ұсынылатын болады
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Р/с  №  Іс - шараны ?  атауы  Іске асыру мерзімі  Жауапты орындаушылар  

1.  Ауданда  ? ыс мезгіліні ?  ерекше    (жиі жауын - шашынды, аязды)   ? тетінін   ескеріп,  ? ар тазалайтын арнайы техника  алу бойынша тиісті шараларды  ? абылдау  2025 жыл ? ы   4 то ? сан  Жуалы ауданында ? ы автомобиль жолдарын  ? ыс ? ы  кезе ? де к ? тіп - ? стауды сапалы  ? йымдастыру   ж ? не  ? ар  тазалау ж ? мыстарын жедел ж ? ргізу ма ? сатында  ауданды ?  тиісті  ? аржы  ? арастырылып, б ? гінге лизингтік  ? аржыландыру ар ? ылы сыйымдылы ? ы 3 м ³  болатын  LiuGong 855 фронтальды тиегіші сатып алынды.  Сонымен  ? атар, к ? лемі 3 м ³  болатын трактор саты п алу  бойынша тиісті р ? сімдер  ? олданыста ? ы за ? нама  талаптарына с ? йкес ж ? ргізілуде  

2.  Шу ауданында іске  ? осылатын тері  ?? деу цехына Жуалы ауданынан мал  терісін  ? ткізу ма ? сатында тиісті  ж ? мыстарды ж ? ргізу      2026 жыл ? ы   2 то ? сан   ( аралы ?  а ? паратты  то ? сан  сайын ? ы  негізде енгізу )  Шу ауданында тері  ?? деу цехыны ?  іске  ? осылуы  жоспарлануына байланысты Жуалы ауданында ? ы ауыл  шаруашылы ? ы тауарын  ? ндірушілер, шаруа  ? ожалы ? тары  ж ? не жеке  ? осал ? ы шаруашылы ?  иелері арасында мал  терісін  ? йымдас ? ан т ? рде  ? ткізу  м ? селелері бойынша  т ? сіндіру ж ? мыстары ж ? ргізілді. Б ? л ж ? мыстар  ?? деу  к ? сіпорнын шикізатпен т ? ра ? ты  ? амтамасыз етуге, мал  шаруашылы ? ы  ? алды ? тарыны ?  тиімді пайдаланылуына  ж ? не салада ? ы экономикалы ?  тиімділікті арттыру ? а  ба ? ыттал ? ан. Т ? сіндіру ж ? мыстары т ? ра ? ты   негізде  жал ? асуда  

3.  Темір жол  ? ткеліні ?  (тесік к ? пір)  ?? рылыс  ж ? мыстарын мерзімінде сапалы ая ? тау  ? шін  ? ажетті  ? аражатты ?  уа ? ытылы  б ? лінуін  ? амтамасыз ету     2026 жыл ? ы   2 то ? сан   ( аралы ?  а ? паратты  то ? сан сайын ? ы  негізде енгізу )  Б. Момыш ? лы ауылында ? ы халы ?  арасында «Тесік к ? пір»  аталып кеткен  ? ткелді ?  жанынан екі жола ? ты автомобиль  жолын салу ж ? мыстары толы ?  ая ? талып, 2026 жыл ? ы    24  ? азанда пайдалану ? а берілді      
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