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Облыс әкімінің 2026 жылы Жуалы ауданының тұрғындарымен кездесуі барысында айтылған 
ұсыныстарды орындау жөніндегі іс-шаралар
ЖОСПАРЫ 

	Р/с №
	Іс-шараның атауы
	Іске асыру мерзімі
	Жауапты орындаушылар

	1.
	Боралдай ауылдық округінің Рысбек батыр ауылындағы № 20 Жамбыл атындағы орта мектебінің жаңа құрылысын жүргізуге қаржы қарастыру
	2026 жыл
3 тоқсан
	Облыс әкімдігінің құрылыс басқармасы тарапынан Рысбек батыр ауылында 100 оқушыға арналған орта мектеп құрылысының жобалық-сметалық құжаттамасы әзірленіп, мемлекеттік сараптамадан өткізілді. Жоба құны 1,6 млрд. теңгені құрайды. Республикалық бюджетке өтінім ұсынылды, алайда қолдау таппады. Келесі нақтылау барысында республикалық бюджеттен қаржыландыруға бюджеттік өтінім тағы да ұсынылатын болады 

	2.
	Мыңбұлақ ауылдық округінің Көлбастау ауылында дене шынықтыру-сауықтыру кешенін салу мүмкіндігін қарастыру 
	2027 жыл
4 тоқсан
	Аталған кешен құрылысының жобалық-сметалық құжаттамасы әзірленіп, мемлекеттік сараптамадан өткізілді. Алдағы уақытта республикалық бюджеттен қаржыландыруға бюджеттік өтінім ұсынылатын болады

	3.
	Билікөл ауылдық округі (Қарабастау ауылындағы Абай, Қойгелді, Әлімбетов, Жамбыл, К.Қошмамбетов көшелері, Бәйдібек көшесінің бұрылысы) және Қызыларық ауылдық округі (Теріс–Ащыбұлақ ауылы Айнабұлақ көшесі қиылыстарымен, Қызыларық ауылы Жүзбаев көшесі, Ақтөбе ауылы Қайнарбұлақ, Жаңатұрмыс көшелері қиылыстарымен) көшелеріндегі автомобиль жолдарына орта жөндеу жұмыстарын жүргізу үшін қажетті қаражатты облыстық бюджеттен бөлу мәселесін қарастыру 
	2026 жыл
3 тоқсан 
	Билікөл және Қызыларық ауылдық округтеріндегі көрсетілген көшелерге орташа жөндеу жұмыстарын жүргізуге тиісті бюджеттік өтінім берілді. Қазіргі уақытта өтінім қолданыстағы бюджет заңнамасына сәйкес қаралу сатысында. Өтінім қолдау тапқан жағдайда жоспарланған жөндеу жұмыстары белгіленген тәртіппен іске асырылатын болады
 


	4.
	Нұрлыкент ауылындағы №5 
М. Ломоносов атындағы орта мектеп ғимаратына жөндеу жұмыстарын жүргізу үшін жобалық-сметалық құжаттамасын әзірлеу
	2027 жыл
4 тоқсан
	Мектеп облыс бойынша бекітілген білім беру ұйымдарын жаңғырту жоспарына енгізілген. 2027 жылы жобалық-сметалық құжаттамасын әзірлеу және мемлекеттік сараптамадан өткізу жоспарлануда. Мемлекеттік сараптаманың оң қорытындысы алынғаннан кейін, күрделі жөндеу жұмыстарын жүргізу үшін тиісті бюджеттік өтінім ұсынылатын болады.
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Р/с  №  Іс - шараны ?  атауы  Іске асыру  мерзімі  Жауапты орындаушылар  

1.  Боралдай ауылды ?  округіні ?  Рысбек батыр  ауылында ? ы № 20 Жамбыл атында ? ы орта  мектебіні ?  жа ? а  ?? рылысын ж ? ргізуге  ? аржы  ? арастыру  2026 жыл   3 то ? сан  Облыс  ? кімдігіні ?   ?? рылыс бас ? армасы тарапынан  Рысбек батыр ауылында 100 о ? ушы ? а арнал ? ан орта  мектеп  ?? рылысыны ?  жобалы ? - сметалы ?   ?? жаттамасы  ? зірле ніп, мемлекеттік сараптамадан  ? ткізілді. Жоба  ?? ны  1,6 млрд. те ? гені  ?? райды. Республикалы ?  бюджетке  ? тінім  ? сынылды, алайда  ? олдау таппады. Келесі  на ? тылау барысында республикалы ?  бюджеттен  ? аржыландыру ? а бюджеттік  ? тінім та ? ы да  ? сынылатын  болады    

2.  Мы ? б ? ла ?  ауылды ?  округіні ?  К ? лбастау  ауылында дене шыны ? тыру - сауы ? тыру  кешенін салу м ? мкіндігін  ? арастыру   2027 жыл   4 то ? сан  Атал ? ан кешен  ?? рылысыны ?  жобалы ? - сметалы ?   ?? жаттамасы  ? зірленіп, мемлекеттік сараптамадан  ? ткізілді.   Алда ? ы уа ? ытта республикалы ?   бюджеттен  ? аржыландыру ? а бюджеттік  ? тінім  ? сынылатын болады  

3.  Билік ? л ауылды ?  округі  ( ? арабастау   ауылында ? ы   Абай,  ? ойгелді,  ? лімбетов, Жамбыл, К. ? ошмамбетов  к ? шелері, Б ? йдібек к ? шесіні ?  б ? рылысы)   ж ? не  ? ызылары ?  ауылды ?  округі  (Теріс – Ащыб ? ла ?   ауылы Айнаб ? ла ?  к ? шесі  ? иылыстарымен,  ? ызылары ?  ауылы Ж ? збаев к ? шесі, А ? т ? бе ауылы  ? айнарб ? ла ? , Жа ? ат ? рмыс к ? шелері  ? иылыстарымен)   к ? шелеріндегі автомобиль  жолдарына орта ж ? ндеу ж ? мыстарын ж ? ргізу  ? шін  ? ажетті  ? аражатты   облысты ?  бюджеттен  б ? лу м ? селесін  ? арастыру   2026 жыл   3 то ? сан    Билік ? л ж ? не  ? ызылары ?  ауылды ?  округтеріндегі  к ? рсетілген к ? шелерге орташа ж ? ндеу ж ? мыстарын  ж ? ргізуге тиісті бюджеттік  ? тінім  берілді .  ? азіргі уа ? ытта  ? тінім  ? олданыста ? ы бюджет за ? намасына с ? йкес  ? аралу  сатысында.  ? тінім   ? олдау тап ? ан жа ? дайда   жоспарлан ? ан  ж ? ндеу ж ? мыстары белгіленген т ? ртіппен іске  асырылатын болады        

4.  Н ? рлыкент ауылында ? ы №5    М. Ломоносов атында ? ы орта мектеп  ? имаратына ж ? ндеу ж ? мыстарын ж ? ргізу  ? шін  жобалы ? - сметалы ?   ?? жаттамасын  ? зірлеу  2027 жыл   4 то ? сан  Мектеп облыс бойынша  бекітілген   білім беру  ? йымдарын   жа ?? ырту жоспарына енгізілген.  2027 жылы жобал ы ? - сметалы ?   ?? жаттама сын  ? зірлеу   ж ? не мемлекеттік  сараптамадан  ? ткізу жоспарлан уда . Мемлекеттік  сараптаманы ?  о ?   ? орытындысы алын ? аннан кейін,  к ? рделі ж ? ндеу   ж ? мыстарын ж ? ргізу  ? шін тиісті  бюджеттік  ? тінім   ? сынылатын болады .  

 

