

Жамбыл облысының әкімі Е.Қарашөкеевтің Тараз қаласының тұрғындарымен
 кездесуі барысында айтылған ұсыныстарды іске асыру 
жөніндегі іс-шаралар жоспары


	Р/с
№ 
	Іс-шараның атауы
	Жауапты орындаушылар
	Орындалуы туралы мәлімет
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	3
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	1
	Қайта жаңғырту жұмысы жүргізіліп жатқан М-1 жылу желісінің мерзімінде аяқталуын қамтамасыз ету
	Тараз қаласының әкімі,
Д.Жаманбаев,
Ғ.Алтаев
	«Тараз қаласы Сыпатай батыр, Төле би, Тұрысов көшелерінің бойындағы             М-1 жылу магистралін қайта жаңғырту» жұмыс жобасына сәйкес құрылыс-монтаждау жұмыстары ағымдағы жылдың 19 сәуірінде басталған болатын. Қазіргі таңда, 3579 м (75%) лоток және құбыр жүйесіне демонтаждау жұмыстары жүргізілді.  2024 жылы жалпы 6138 м жылу құбырының 4772 м бөлігін қайта жаңғырту жоспарланған. 
Сонымен қатар, 3101 м (65%) лоток және 1908 м (40%) құбыр жүйесі орнатылды. Мердігер «Сарыағаш-Аман» мекемесі тарапынан қоймаға және учаскелерге шамамен 7549 м құбыр, бекіту арматуралары құрылыс аумағын қоршауға арналған қоршаулар т.б. қажетті құрылыс материалдары мен құрал-жабдықтар жеткізілген. "Тараз қаласы Сыпатай батыр, Төле би, Тұрысов көшелерінің бойындағы              М-1 жылу магистралін қайта жаңғырту" жұмыс жобасына сәйкес, қазіргі таңда жылу құбырларын ауыстыру жұмыстары 100%-ға аяқталды. Сонымен қатар, орнатылған жылу құбырлары тиісті гидравликалық қысыммен тексерілді. Қазіргі таңда асфальт жабындысын төсеу жұмыстары аяқталды.

	2
	«Ұлы Дала» (15) шағынауданы  №№27, 28, 29 көпқабатты тұрғын үйлерге ортақ аулада демеушілер есебінен балалар ойын алаңын салып беруді қарастыру
	Тараз қаласының әкімі, 
Д.Жаманбаев,
Б.Төреханов,
Ғ.Алтаев

	«Ұлы Дала» шағынауданы №27,28,29 көп қабатты тұрғын үй аулаларында ескі ойын алаңшалары орналасқан. Жаңадан қайта заманауи үлгіде ойын алаңдарын орналастыруға демеушілер тарапынан қызығушылық  танытпауда. Алдағы уақытта «Әулиеата» ауданы әкімдігі ойын алаңдарын салу жоспарларымен немесе халық қатысатын буджет жобасы арқылы жүзеге асыратын болады.

	3
	«Барысхан» алқабындағы кіші-футбол алаңшасын түнгі жарықтандыру мәселесін қарастыру 
	Тараз қаласының әкімі,
Д.Жаманбаев,
Ғ.Алтаев
	«Барысхан» алқабындағы кіші-футбол алаңшасына түнгі жарық шамдары орнатылды.

	4
	«Орхун Медикал» медициналық орталығынан №53 мектепке барар жолға түнгі жарықтандыру мәселесін зерделеп, техникалық мүмкіндігіне қарай қосымша 5 бағана орнату 
	Тараз қаласының әкімі,
Д.Жаманбаев,
Ғ.Алтаев
	Ағымдағы жылы «Астана» (12) мөлтек аудандағы «Орхун Медикал» медициналық орталығынан №53 мектепке барар жолға түнгі жарық шамын орналастырылып қазіргі таңда қалыпты жағдайда жағдайда жанып тұр.


	5
	Өзбек көшесінің                      2-бұрылысы түнгі жарықтандыру бағаналарын кепілдік мерзіміне сәйкес мердігер тарапынан ауыстыруды қамтамасыз ету 
	Тараз қаласының әкімі,
Д.Жаманбаев,
Ғ.Алтаев

	Тараз қаласы, Өзбек көшесінің 2 бұрылысындағы электр бағаналары темір бетонды бағанаға ауыстыру жұмыстары жүргізіліп түнгі жарық шамдары орналастырылып қалыпты жағдайда жанып тұр.


	6.
	«Қарасай» алқабының көшелерін түнгі жарықтандыру мен  жолдарын жөндеу
	Тараз қаласының әкімі,
Д.Жаманбаев,
Ғ.Алтаев
	«Қарасай» алқабындағы көшелерге түнгі жарық шамын орналастыруға                2024 жылы мемлекеттік сатып алу конкурсы арқылы мердігер мекеме анықталып, құрылыс жұмыстары басталды. Құрылыс жұмыстары ағымдағы жылдың сәуір айында аяқталып, жарық шамдары толық жанып тұр.
2024 жылы «Қарасай» алқабы көшелеріне орташа жөндеу жұмыстары жүргізілді.

	7.
	«Қант зауыты» аймағындағы Театральный көшесі, №2 мекен-жайдағы бұрынғы онкологиялық аурухана ғимаратын қайта жаңғыртудан өткізуге әзірленіп жатқан ЖСҚ аяқтап, мемлекеттік сараптамадан өткізу.
	Тараз қаласының әкімі,
Құрылыс басқармасы
(Д.Жаманбаев жинақтау)


	«№7 қалалық емхана ғимаратын реконструкциялау» нысаны бойынша облыстық құрылыс басқармасының тапсырысымен жергілікті бюджет есебінен жобалау-сметалық құжаттамасы (ЖСҚ) толық әзірленді. жылыту жүйесі жоба бойынша блок-модульдік қазандық орнату арқылы жүзегу асырылатын болады.
Алайда, аталған нысанға берілген жер телімі блокты модульды қазандықтың санитарлық қорғау аймағы сақталмауына байланысты бүгінгі таңда басқа жер телімін таңдау жұмыстары жүргізілуде. Аталған жоба құрылыс басқармасынының тұрақты бақылауында.

	8.
	Менделеев көшесінің 3-бұрылысы №1 мекен-жайдағы талдарды бұталау жұмыстарын жүргізу 
	Тараз қаласының әкімі,
Д.Жаманбаев,
Ғ.Алтаев
	Менделеев көшесінің 3-бұрылысы №1 мекенжайдағы қураған талдарға санитарлық бұталау жұмыстары жүргізілді.

	9.
	«Социалистік Еңбек Ері» аллеясын орнату мәселесін қарастырып, ұсыныс беру
	Тараз қаласының әкімі, 
Д.Жаманбаев,
Сәулет және қала құрылысы басқармасы
(Д.Раманкулова жинақтау)
	«Таразға тарту» жобасының аясында Әл-Фараби көшесінің бойындағы «Қаратау» шағын ауданы №25, 26, 27 көппәтерлі тұрғын үйлердің маңынан  абаттандырылған «Социалистік еңбек» скверіне «Социалистік Еңбек Ері» аллеясын орнату ұсынылды.

	10.
	Қала аумағындағы жөндеу жұмыстарын қажет ететін балалар ойын алаңшасының тізімін ұсыну 
	Тараз қаласының әкімі,
Д.Жаманбаев,
Ғ.Алтаев
	
	Қазіргі таңда, қала аумағында жөндеуді қажет ететін (101) балалар ойын алаңшасының тізімі ұсынылды. 

	11. 
	№9 округ аумағындағы Братская көшесінің жолына толығымен орташа жөндеу жұмыстарын жүргізу
	Тараз қаласының әкімі,
Д.Жаманбаев,
Ғ.Алтаев
	Тараз қаласындағы Братская көшесін орташа жөндеу жұмыстары ағымдағы жылдың мамыр айында аяқталды.

	12. 
	Жоспарға сәйкес «Барысхан» алабының жолдарын орташа жөндеу жұмыстарын толығымен аяқтау (республикалық бюджеттен қаражат бөлінген жағдайда)
	Тараз қаласының әкімі,
Д.Жаманбаев,
А.Наржанов 
	Тараз қаласындағы «Барысхан» тұрғын алқабына асфальт жол жабындысын төсеу жұмыстарына «Uniserv» ЖШС-мен 13.09.2023 жылы №293 келісім-шарт жасалған. Техникалық қадағалаушы – «Аз и Мур Строй» ЖШС-і, авторлық қадағалаушы – «Құрылыс инвест жоба» ЖШС-і. Нысанның шарттық құны – 1 605,7 млн.теңгені құрайды. 
2023 жылы республикалық бюджет есебінен 100,0 млн.теңге, облыстық бюджет есебінен – 160,6 млн.теңге бөлініп, игерілген. 
2024 жылға республикалық бюджет есебінен 800,0 млн. теңге қарастырылған. Нысанды аяқтауға 545,1 млн.теңге қажет етіледі. Нысан 2025 жылға өтпелі.
Жоба бойынша жалпы ұзындығы 16,2 километрді құрайтын 24 көшенің асфальт жабындысын төсеу қарастырылған. Барысхан тұрғын алқабында 529 тұрғын үй, 570 жер телімі бар. Тұрғындар саны 2650 абонентті құрайды.
Қазіргі уақытта 1 көшенің асфальт негіздемесі дайындалып, 1 көшенің асфальттау жұмыстары толығымен  аяқталды. Ағымдағы жылға  жоспарланған 7 көшеге  асфальт жабындысы төселді.

	13. 
	Целиноград көшесінің 2-тұйығының сыртқы жарығын жүргізу
	Тараз қаласының әкімі,
Д.Жаманбаев,
Ғ.Алтаев
	Целиноград көшесінің 2-тұйығының түнгі жарық шамдары орналастырылған. Қазіргі таңда түнгі жарық шамдарына техникалық қызмет жасалып, қалыпты жағдайда жанып тұр.

	14.
	«Шалғай Қарасу 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7» алқабын орталықтандырылған ауыз сумен қамтамасыз ету
	Тараз қаласының әкімі,
Д.Жаманбаев,
Ғ.Алтаев
	«Шалғай Қарасу 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7» алқаптарын орталықтандырылған ауыз сумен қамтамасыз ету жобасы. Жоба құны 1 243 208, 305 мың теңге. Жамбыл облысы әкімдігінің мемлекеттік       сәулет-құрылыс бақылау басқармасынан тиісті рұқсат құжаттары алынып, құрылыс жұмыстары басталды. Жалпы тартылатын құбырдың ұзындығы – 82,5 шақырым. Қазіргі таңда алабтар толығымен ауыз сумен қамтамасыз етілді.

	15.
	«Астана» (12) шағынауданын ағын сумен қамтамасыз ету 
	Тараз қаласының әкімі, 
Д.Жаманбаев,
Ғ.Алтаев
	«Жасыл ел Тараз» мекемесі тарапынан «Астана» (12) шағынауданында арық жүйелері қалпына келтіріліп,  ағын сумен қамтамасыз етілді.

	16.
	Қала аумағындағы шағын аудандар мен алқаптарды (массив) спорттық, мәдени көпшілік іс-шараларды ұйымдастыру
Іс-шаралардың өтетін мерзімі мен орындары туралы кеңінен хабарландыру
	Тараз қаласының әкімі
Г.Жауынбекова,
Б.Тоқсанбаева,
О.Борисюк
	Қала тұрғындарының жазғы демалыс кезінде бос уақытын тиімді өткізу мақсатында қаланың 11 аумақтық округында апта сайын өтетін бұқаралық спорттық   және мәдени көпшілік                іс-шаралар туралы хабарлама әлеуметтік желілерге тұрақты жариялануда.

	17.
	Бұқаралық ақпарат құралдары мен әлеуметтік желілерде тұрғындар тарапынан көтерілетін мәселелерді назарға алып, кері байланыс орнату арқылы оларды ретке келтіру бойынша шаралар қабылдау.
	Тараз қаласының әкімі,
Г.Смәтілдаева,
Н.Болат
	Тараз қаласы әкімдігінің ресми парақшаларына келіп түскен өтініш-арыздар зерделеніп, уақытылы кері байланыс жасалынуда.
Тараз қаласы әкімдігіне қатысты сыни бағыттағы әлеуметтік желіге түскен шағымдардың шілде айының басынан бүгінгі күнге дейінгі  Facebook, Instagram  желісіндегі түрлі парақшаларда қалалық әкімдіктің ресми парақшасын белгілеуі және жарияланған арыз-шағымдар саны – 225. Оның ішінде:
1. Тараз қаласы әкімдігінің тұрғын-жай коммуналдық шаруашылық, жолаушы көлігі және автомобиль жолдары бөліміне  128 арыз;
2. «Жасыл Ел-Тараз»  мекемесіне           31 арыз; 
3. Тараз қаласы әкімдігінің құрылыс бөліміне 25 арыз;
4. «Тұрғын үй» қатынастары бөлімі      18 арыз;
5. «Жамбыл Су» МКК  15 арыз;
6. Білім бөлімі 8 арыз.



