

Жамбыл облысының әкімі Е.Қарашөкеевтің Тараз қаласының тұрғындарымен
 кездесуі барысында айтылған ұсыныстарды іске асыру 
жөніндегі іс-шаралар жоспары


	Р/с
№ 
	Іс-шараның атауы
	Жауапты орындаушылар
	Орындалуы туралы мәлімет

	1
	2
	3
	4

	1
	Тараз айналма жолындағы Айша бибі ауылы мен «Шөлдала» алқабына қарасты жол қиылысына  бағдаршам орнату
	Облыс әкімдігінің жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы,
Д.Жаманбаев,
Ғ.Алтаев
(жинақтау)
	Қазіргі таңда «City Road» мекемесімен қалаға батыстан кіреберіс жолды қайта жаңғырту жұмыстарына жоба-сметалық құжаттама әзірленуде. 14.07.2025 жылы экспертиза қорытындысы шығып. ЖСҚ 3 669 378,97 мың. теңге. Аталған жобада Айша бибі ауылы мен «Шөлдала» алқабына қарасты жол қиылысына айналмалы қозғалыс (круговое движение) қарастырылған. Құрылыс-монтаж жұмыстары 2027 жылы жүзеге асыру жоспарланып отыр.

	2
	«Шөлдала» алқабында көше жолдарындағы шағал тас астында қалған ауыз су құдықтарын (люктарды)              жол деңгейімен қалпына келтіру
	Д.Жаманбаев,
Ғ.Алтаев

	«Шөлдала» алқабында көше жолдарындағы шағал тас астында қалған ауыз су құдықтарын (люктарды) жол деңгейімен қалпына келтіру жұмыстары мердігер «KATSA» мекемесімен жүргізілді.

	3
	Телецентр және Төңкеріс көшелеріндегі көпқабатты тұрғын үй аулаларына түнгі жарық шамдарын орнату жұмыстарын жүргізу
	Д.Жаманбаев,
Ғ.Алтаев
	Телецентр және Төңкеріс көшелеріндегі көпқабатты тұрғын үй аулаларына түнгі жарық шамдары орнатылып, қазіргі таңда толығымен жанып тұр.

	4
	Рысбек батыр көшесін кеңейту және жаяу жүргіншілер жолын салу жұмыстарын жүргізу
	Д.Жаманбаев,
Ғ.Алтаев
	Бүгінгі таңда Рысбек батыр көшесін кеңейту және жаяу жүргіншілер жолын салу мердігер «Арайстроймаркет 2003» мекемесімен қайта жаңғырту жұмыстары жүргізілді.

	5
	Қ.Тұрысов көшесінің жалғасы Әл-Фараби көшесінен «Қарасу» шағын ауданы       №19 көпқабатты тұрғын үйге дейінгі аралықтағы жолға орташа жөндеу жұмыстарын жүргізу
	Д.Жаманбаев,
Ғ.Алтаев

	Қазіргі таңда Қ.Тұрысов көшесінің жалғасы Әл-Фараби көшесінен «Қарасу» шағын ауданы №19 көпқабатты тұрғын үйге дейінгі аралықтағы жолға орташа жөндеу жұмыстары жүргізілді.

	6.
	«Арай» алқабы, Бәйдібек баба және Домалақ ана көшелерінің бойына жаяу жүргіншілер жолын (тротуар) салу жұмыстарын жүргізу
	Д.Жаманбаев,
Ғ.Алтаев
	Қазіргі таңда  «Арай» алқабы, Бәйдібек баба және Домалақ ана көшелерінің бойына жаяу жүргіншілер жолын (тротуар) салу жұмыстарын жүргізілуде.

	7.
	М.Лермонтов көшесіне жаяу жүргіншілер жолын (тротуар) салу жұмыстарын жүргізу
	Д.Жаманбаев,
Ғ.Алтаев
	Қазіргі таңда М.Лермонтов көшесіне жаяу жүргіншілер жолын (тротуар) салу жұмыстары жүргізілуде.

	8.
	№55 орта мектептің қасбетін әрлеу мен шатырын жөндеу жұмыстарына  жобалық-сметалық құжаттама әзірлеу
	 Облыс әкімдігінің білім басқармасы,
А.Алтынбаева
 (жинақтау)
	Тараз қаласы білім бөлімі №55 мектептің  қасбетін әрлеу мен шатырын жөндеу, абаттандыру  жұмыстарына 2024 жылы  ЖСҚ  әзірленген.  Сомасы - 22 191,0 мың теңге.  2025 жылы жоспарланғандай №55 мектептің  абаттандыру  мен кіре беріс  жұмыстары  толығымен  жасалынды. Мектептің қасбеті мен шатырын  ағымдағы  жөндеу жұмыстары  2026 жылы жоспарлануда. 

	9.
	Бір апта мерзімде «Шөлдала» алқабы, Қоғалы көшесіндегі тұрғын үйлердің құжаттарын рәсімдеу, ауыз суға төленетін төлемақы мәселесін анықтап, шешімін беру
	Облыс әкімдігінің энергетика және тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы басқармасы,
Е.Аманжолов
(келісім бойынша),
Ғ.Алтаев
(жинақтау)
	Қоғалы көшесінің тұрғындары «Жамбыл су» мекемесі дербес  шот аштырып, қазіргі таңда ауыз сумен толық қамтамасыз етілуде.
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