Жамбыл облысының әкімі Е.Қарашөкеевтің Тараз қаласының тұрғындарымен

кездесуі барысында айтылған ұсыныстарды іске асыру

жөніндегі іс-шаралар жоспары

| Р/с № | Іс-шараның атауы | Жауапты орындаушылар | Орындалуы туралы мәлімет |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Тараз айналма жолындағы Айша бибі ауылы мен «Шөлдала» алқабына қарасты жол қиылысына бағдаршам орнату | Облыс әкімдігінің жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы, Д.Жаманбаев, Ғ.Алтаев (жинақтау) | Қазіргі таңда «City Road» мекемесімен қалаға батыстан кіреберіс жолды қайта жаңғырту жұмыстарына жоба-сметалық құжаттама әзірленуде. 14.07.2025 жылы экспертиза қорытындысы шығып. ЖСҚ 3 669 378,97 мың. теңге. Аталған жобада Айша бибі ауылы мен «Шөлдала» алқабына қарасты жол қиылысына айналмалы қозғалыс (круговое движение) қарастырылған. Құрылыс-монтаж жұмыстары 2027 жылы жүзеге асыру жоспарланып отыр. |
| 2 | «Шөлдала» алқабында көше жолдарындағы шағал тас астында қалған ауыз су құдықтарын (люктарды) жол деңгейімен қалпына келтіру | Д.Жаманбаев, Ғ.Алтаев | «Шөлдала» алқабында көше жолдарындағы шағал тас астында қалған ауыз су құдықтарын (люктарды) жол деңгейімен қалпына келтіру жұмыстары мердігер «KATSA» мекемесімен жүргізілді. |
| 3 | Телецентр және Төңкеріс көшелеріндегі көпқабатты тұрғын үй аулаларына түнгі жарық шамдарын орнату жұмыстарын жүргізу | Д.Жаманбаев, Ғ.Алтаев | Телецентр және Төңкеріс көшелеріндегі көпқабатты тұрғын үй аулаларына түнгі жарық шамдары орнатылып, қазіргі таңда толығымен жанып тұр. |
| 4 | Рысбек батыр көшесін кеңейту және жаяу жүргіншілер жолын салу жұмыстарын жүргізу | Д.Жаманбаев, Ғ.Алтаев | Бүгінгі таңда Рысбек батыр көшесін кеңейту және жаяу жүргіншілер жолын салу мердігер «Арайстроймаркет 2003» мекемесімен қайта жаңғырту жұмыстары жүргізілді. |
| 5 | Қ.Тұрысов көшесінің жалғасы Әл-Фараби көшесінен «Қарасу» шағын ауданы №19 көпқабатты тұрғын үйге дейінгі аралықтағы жолға орташа жөндеу жұмыстарын жүргізу | Д.Жаманбаев, Ғ.Алтаев | Қазіргі таңда Қ.Тұрысов көшесінің жалғасы Әл-Фараби көшесінен «Қарасу» шағын ауданы №19 көпқабатты тұрғын үйге дейінгі аралықтағы жолға орташа жөндеу жұмыстары жүргізілді. |
| 6. | «Арай» алқабы, Бәйдібек баба және Домалақ ана көшелерінің бойына жаяу жүргіншілер жолын (тротуар) салу жұмыстарын жүргізу | Д.Жаманбаев, Ғ.Алтаев | Қазіргі таңда «Арай» алқабы, Бәйдібек баба және Домалақ ана көшелерінің бойына жаяу жүргіншілер жолын (тротуар) салу жұмыстарын жүргізілуде. |
| 7. | М.Лермонтов көшесіне жаяу жүргіншілер жолын (тротуар) салу жұмыстарын жүргізу | Д.Жаманбаев, Ғ.Алтаев | Қазіргі таңда М.Лермонтов көшесіне жаяу жүргіншілер жолын (тротуар) салу жұмыстары жүргізілуде. |
| 8. | №55 орта мектептің қасбетін әрлеу мен шатырын жөндеу жұмыстарына жобалық-сметалық құжаттама әзірлеу | Облыс әкімдігінің білім басқармасы, А.Алтынбаева (жинақтау) | Тараз қаласы білім бөлімі №55 мектептің қасбетін әрлеу мен шатырын жөндеу, абаттандыру жұмыстарына 2024 жылы ЖСҚ әзірленген. Сомасы - 22 191,0 мың теңге. 2025 жылы жоспарланғандай №55 мектептің абаттандыру мен кіре беріс жұмыстары толығымен жасалынды. Мектептің қасбеті мен шатырын ағымдағы жөндеу жұмыстары 2026 жылы жоспарлануда. |
| 9. | Бір апта мерзімде «Шөлдала» алқабы, Қоғалы көшесіндегі тұрғын үйлердің құжаттарын рәсімдеу, ауыз суға төленетін төлемақы мәселесін анықтап, шешімін беру | Облыс әкімдігінің энергетика және тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы басқармасы, Е.Аманжолов (келісім бойынша), Ғ.Алтаев (жинақтау) | Қоғалы көшесінің тұрғындары «Жамбыл су» мекемесі дербес шот аштырып, қазіргі таңда ауыз сумен толық қамтамасыз етілуде. |