

Жамбыл облысы әкімінің Байзақ ауданы Көктал және Мырзатай ауылдық округі тұрғындарымен кездесуі
барысында берілген тапсырмалардың орындалуы жөнінде
АҚПАРАТ

	Р/с №
	Іс-шараның атауы
	Орындалуына жауаптылар
	Іске асыру мерзімдері
	Орындалуы

	1. 
	Байзақ ауданында 1 ай көлемінде «Дала күні» (День поля) іс-шарасын ұйымдастырсын
	Облыс әкімінің орынбасары Қ.Мәдібек,
Облыс әкімдігінің ауылшаруашылық басқармасы, Байзақ ауданының әкімі 
	2023 жыл
4 тоқсан

	«Дала күні» (День поля) іс-шарасы 
2023 жылдың 28 қараша күні Байзақ ауданы «Агрохолдинг Aspan» ауыл шаруашылығы өндірістік кооперативінің 200 гектар жаңбырлатып суару технологиясымен өсірілген қант қызылшасы алқабында ұйымдастырылды

	2. 
	Сарыкемер ауылында қуаты 2х16000 кВА ВЛ-35 кВ 35/10 кВ ҚС 2 тізбекті желін белгіленген мерзімде қосуын қамтамасыз ету.
	Облыс әкімінің орынбасары Е.Ибрайханов облыс энергетика және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық басқармасы, 
Байзақ ауданының әкімі
(жинақтау)
	2024 жыл
1 тоқсан

	Сарыкемер ауылында қуаты 2х16000 кВА 
ВЛ-35 кВ 35/10 кВ ҚС 2 тізбекті желі құрылысы аяқталып, іске қосылды


	3. 
	Сарыкемер ауылында 
5-қабатты 60 пəтерлі тұрғын үйлердің (№1, №2, №3, №4) белгіленген мерзімде құрылысын бітіру.
	Облыс әкімінің орынбасары Е.Ибрайханов, облыс әкімдігінің құрылыс басқармасы, 
Байзақ ауданының әкімі 
(жинақтау)
	2024 жыл
2 тоқсан

	Сарыкемер ауылындағы 5-қабатты 
60 пəтерлі 4 тұрғын үйдің (№1, №2, №3, №4) құрылысы аяқталып, тұрғындарға пайдалануға берілді

	4. 
	Мырзатай ауылындағы Мырзатай орта мектебінің жанындағы шағын орталықтың шатырын жабу жолдарын қарастыру.
	Облыс әкімінің орынбасары Н.Календеров,
облыс әкімдігінің 
білім басқармасы, 
Байзақ ауданының әкімі 
(жинақтау)
	2024 жыл
3 тоқсан

	Мырзатай орта мектебінің жанындағы шағын орталықтың шатыры жұмсақ жамылғымен (рукан) толықтай жабылды

	5. 
	Сарыкемер ауылында құрылысы жүргізіліп жатқан көп қабатты үйлердің және денсаулық нысандарының жарамсыз қалдықтары мен жалпы кәріз жүйесін қалыптастыру ТЭН (техникалық-экономикалық негіздеме) әзірленсін.
	Облыс әкімінің орынбасары Е.Ибрайханов, облыс әкімдігінің құрылыс басқармасы, облысы әкімдігінің экономика және бюджеттік жоспарлау басқармасы, 
Байзақ ауданының әкімі 
(жинақтау)
	2024 жыл
4 тоқсан

	Сарыкемер ауылында кәріз жүйесін жүргізу бойынша жобалық-сметалық құжаттама әзірленуде. Ағымдағы жылдың желтоқсан айында ЖСҚ-ны мемлекеттік сараптаманың қарауына ұсыну жоспарлануда 

	6. 
	Сарыкемер ауылындағы Н.Киікбаев атындағы мектеп-гимназиясының оқушылар санының өсуіне байланысты жаңа мектеп құрылысын салу бойынша жолдар қарастырсын
	Облыс әкімінің орынбасары Е.Ибрайханов,
облыс әкімдігінің құрылыс басқармасы,
облыс әкімдігінің білім басқармасы, 
Байзақ ауданының әкімі 
(жинақтау)
	2024 жыл
4 тоқсан

	Сарыкемер ауылында 600 орындық мектептің құрылысын салу нысаны бойынша «ПроектПлюс» ЖШС-мен келісім шарт жасалған болатын. Алайда аталған жобалаушы мекеме жосықсыз деп танылып,  келісім шарт бұзылды. Сарыкемер ауылынан 600 орындық мектеп құрылысына жобалық сметалық құжаттама әзірленуде. Сарыкемер ауылы мен Қосақ ауылы ортасынан жаңа мектеп құрылысына арналған жер учаскесі қарастырылған. Жамбыл облысының 
2026–2030 жылдарға арналған даму жоспарына сәйкес, 600 орындық жаңа мектеп салу алдағы 2027-2028 жылға жоспарланып отыр

	7. 
	Мырзатай ауылдық округіне                                      «Ауыл аманаты» бағдарламасы бойынша 2,5% несие беру жолдарын қарастыру.

	Облыс әкімінің орынбасары Қ.Мәдібек,
облыс әкімдігінің ауылшаруашылық басқармасы, Байзақ ауданының әкімі 
(жинақтау)
	2024 жыл
4 тоқсан

	Мырзатай ауылдық округі бойынша «Тараз ӘКК» АҚ-на жалпы 71,2 млн. теңгеге 3 азамат несие алуға өтініш берген. Оның ішінде, 
2 өтініш құжаттардың толық болмауына байланысты кері қайтарылды. Қазіргі таңда, ауыл азаматы жиһаз цехын ашу бойынша 
6,5 млн. теңге несие алып, қажетті жабдықтарын алуда. Сонымен қатар, тағы бір азамат балық шаруашылығын ашу мақсатында жалпы көлемі 9,9 млн. теңге несие алуға «Тараз ӘКК» АҚ-на өтініш ұсынды. 2026 жылы 1 жоба қаржыландырылып, 1 жоба құжаттары қаралуда. 
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Жамбыл облысы  ? кіміні ?   Байза ?   ауданы  К ? ктал ж ? не Мырзатай ауылды ?  округі т ? р ? ындарымен  кездесуі   барысында берілген тапсырмаларды ?  орындалуы ж ? нінде   А ? ПАРАТ    

Р/с  №  Іс - шараны ?  атауы  Орындалуына жауаптылар  Іске асыру  мерзімдері  Орындалуы  

1.    Байза ?  ауданында 1 ай  к ? лемінде «Дала к ? ні»  ( День  поля)   іс - шарасын  ? йымдастырсын  Облыс  ? кіміні ?  орынбасары  ? .М ? дібек,   Облыс  ? кімдігіні ?   ауылшаруашылы ?   бас ? армасы ,  Байза ?  ауданыны ?   ? кімі   2023 жыл   4 то ? сан    « Дала к ? ні»  (День поля)   іс - шарасы    2023 жылды ?  28   ? араша к ? ні Байза ?  ауданы  «Агрохолдинг Aspan» ауыл шаруашылы ? ы  ? ндірістік   кооперативіні ?  200 гектар  жа ? бырлатып суару технологиясымен  ? сірілген   ? ант  ? ызылшасы ал ? абында  ? йымдастырылды  

2.    Сарыкемер ауылында  ? уаты  2х16000 кВА ВЛ - 35 кВ 35/10  кВ  ? С 2 тізбекті желін  белгіленген мерзімде  ? осуын  ? амтамасыз ету .  Облыс  ? кіміні ?  орынбасары  Е.Ибрайханов   облыс  энергетика   ж ? не т ? р ? ын  ? й - коммуналды ?   шаруашылы ?   бас ? армасы,     Байза ?  ауданыны ?   ? кімі   (жина ? тау)  2024 жыл   1 то ? сан    Сарыкемер ауылында  ? уаты 2х16000 кВА    ВЛ - 35   кВ 35/10 кВ  ? С 2 тізбекті  желі  ?? рылысы ая ? талып,  іске  ? осылды    

3.    Сарыкемер ауылында    5 - ? абатты 60 п ? терлі т ? р ? ын  ? йлерді ?   (№1, №2, №3, №4)   белгіленген мерзімде  ?? рылысын  бітіру .  Облыс  ? кіміні ?  орынбасары  Е.Ибрайханов,   облыс  ? кімдігіні ?   ?? рылыс   бас ? армасы,    Байза ?  ауданыны ?   ? кімі    (жина ? тау)  2024 жыл   2   то ? сан    Сарыкемер ауылында ? ы 5 - ? абатты    60 п ? терлі 4 т ? р ? ын  ? йді ?   (№1, №2, №3, №4)  ?? рылысы   ая ? талып, т ? р ? ындар ? а  пайдалану ? а берілді  

4.    Мырзатай ауылында ? ы  Мырзатай орта мектебіні ?   жа н ында ? ы ша ? ын  орталы ? ты ?   шатырын жабу  жолдарын  ? арастыру .  Облыс  ? кіміні ?  орынбасары  Н.Календеров,   облыс  ? кімдігіні ?     білім  бас ? армасы ,    Байза ?  ауданыны ?   ? кімі    (жина ? тау)  2024 жыл   3 то ? сан    Мырзатай орта мектебіні ?  жанында ? ы ша ? ын  орталы ? ты ?  шатыры ж ? мса ?  жамыл ? ымен  (рукан)   толы ? тай жабылды  

5.    Сарыкемер ауылында  ?? рылысы ж ? ргізіліп жат ? ан  к ? п  ? абатты  ? йлерді ?  ж ? не  денсаулы ?  нысандарыны ?   жарамсыз  ? алды ? тары мен  жалпы к ? різ ж ? йесін  ? алыптастыру ТЭН  (техникалы ? - экономикалы ?   негіздеме)  ? зірленсін .  Облыс  ? кіміні ?  орынбасары  Е.Ибрайханов,   облыс  ? кімді гіні ?   ?? рылыс   бас ? армасы,  облысы   ? кімдігіні ?   экономика   ж ? не  бюджеттік жоспарлау   бас ? армасы,    Байза ?  ауданыны ?   ? кімі    (жина ? тау)  2024 жыл   4 то ? сан    Сарыкемер ауылында к ? різ ж ? йесін ж ? ргізу  бойынша жобалы ? - сметалы ?   ?? жаттама  ? зірленуде.  А ? ымда ? ы жылды ?  желто ? сан  айында  ЖС ? - ны   мемлекеттік сараптаманы ?   ? арауына  ? сыну  жоспарлануда    

