Жамбыл облысы әкімінің Байзақ ауданы Сарыкемер ауылдық округі тұрғындарымен кездесуі барысында 
берілген тапсырмалардың орындалуы жөнінде
АҚПАРАТ
	
	

	Р/с №
	Іс-шараның атауы
	Іске асыру
 мерзімі
	Жауапты орындаушылар
	Орындалуы

	1.
	Ауыл және ауылдық округтер аумақтарындағы иесіз қаңғыбас иттерді аулау жұмыстары жүргізілсін
	2025 жыл
3 тоқсан
	Облыс әкімінің орынбасары Ә.Тамабек, облыс әкімдігінің ветеринария басқармасы, Байзақ ауданының әкімі (жинақтау)
	Ауыл тұрғындарының өтініштері негізінде қаңғыбас иттерді аулау жұмыстары тұрақты түрде жүргізілуде.
Бүгінгі күнге дейін барлығы 747 қаңғыбас ит ауланды. Аталған бағыттағы жұмыстар тұрғындардың өтініштері мен бекітілген жоспарға сәйкес алдағы уақытта да жалғасын табатын болады

	2.
	Қосақ ауылындағы көшелерге орта жөндеу жұмыстарын жүргізу мүмкіндігін қарастырсын
	2025 жыл 
4 тоқсан
	Облыс әкімінің орынбасары Қ.Мәдібек, облыс әкімдігінің жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы, Байзақ ауданының әкімі (жинақтау)
	Қосақ ауылының 5 көшесіне (Алатау 1, Алатау 2, Нұрлы жол, Қосқұдық, М.Мәметова) «Ауыл - Ел бесігі» жобасы аясында орта жөндеу жұмыстары 2025 жылдың қазан айында толық аяқталды

	3.
	Сарыкемер ауылында кәріз жүйелері қарастырылмаған. Елді мекенде әлеуметтік және бюджеттік нысандардың, сондай-ақ көп қабатты тұрғын үйлердің салынуына байланысты кәріз жүйелері құрылысын жүргізу үшін жобалық-сметалық құжаттама әзірленсін
	2025 жыл 
4 тоқсан
	Облыс әкімінің бірінші орынбасары Н.Календеров, облыс әкімдігінің экономика және бюджеттік жоспарлау, энергетика және тұрғын-үй коммуналдық шаруашылығы басқармалары, Байзақ ауданының әкімі (жинақтау)
	Сарыкемер ауылында кәріз жүйесін жүргізу бойынша жобалық-сметалық құжаттама әзірленуде. Ағымдағы жылдың желтоқсан айында ЖСҚ-ны мемлекеттік сараптаманың қарауына ұсыну жоспарлануда

	4.
	Аудан орталығына заманауи талапта балаларға арналған оқушылар сарайының құрылысын жүргізуге жер телімін анықтап, жобалық-сметалық құжаттама әзірленсін
	2026 жыл
3 тоқсан
	Облыс әкімінің орынбасары С.Сәлемов, облыс әкімдігінің білім, құрылыс басқармалары, Байзақ ауданының әкімі (жинақтау)
	Аудан орталығында заманауи талаптарға сай балаларға арналған Оқушылар сарайын салу мақсатында Сарыкемер ауылының бас жоспарына өзгерістер енгізу барысында ауылдың батыс бөлігінен жер телімі қарастырылды.
Қазіргі таңда, облыс әкімдігінің білім басқармасы тарапынан салалық қорытындыны әзірлеу жұмыстары әлі де жалғасуда, қажетті бастапқы деректер жиналып, тиісті талдау жүргізілуде.
Сонымен қатар, нысанды облыстың құрылыс жобаларының тізбесіне енгізу мақсатында облыстың аумақты дамыту жоспарына өзгерістер енгізу бойынша тиісті іс-шаралар атқарылуда.
Кейіннен облыс әкімдігінің құрылыс басқармасы жобалалық-сметалық құжаттаманы әзірлеу үшін облыстық бюджетке тиісті өтінім ұсынатын болады

	5.
	2009-2015 жылдары Байзақ ауданы аумағынан «Интергаз» магистральдік құбырлары жер астымен жүргізілген. Зақымдалған егістік алқаптарын қайта қалпына келтіру бойынша тиісті шаралар қабылдасын
	2026 жыл
4 тоқсан
	Облыс әкімінің орынбасары Ә.Тамабек, облыс әкімдігінің табиғи ресурстар және табиғатты пайдалануды реттеу басқармасы, Байзақ ауданының әкімі (жинақтау)
	«Талап» шаруа қожалығының егістік жерінен «Интергаз» магистральдік құбырлары жер астымен жүргізілген, зақымдалған жер көлемі 6,0 гектарды құрайды. Егістік жерден құбыр өткені үшін шаруа қожалыққа өтемақы төленген, алайда зақымдалған егістік алқаптарын қайта қалпына келтіру жұмыстары жүргізілмегендіктен 
2011 жылдан бері егістік жер пайдаланылмауда. «Талап» шаруа қожалығы «Интергаз» мекемесін сотқа беріп, 2020 жылы соттың оң шешімі шығарылған

	6.
	Сарыкемер ауылдық округінде жеке тұрғын үй құрылысын жүргізу үшін жер телімдерін беруге болатын аумақтарды айқындау бағытында тиісті жұмыстар жүргізілсін
	2026 жыл
4 тоқсан
	Облыс әкімінің орынбасары Ә.Тамабек, облыс әкімдігінің жер қатынастары басқармасы, Байзақ ауданының әкімі (жинақтау)
	2023 жылы бекітілген Сарыкемер ауылының бас жоспарына сәйкес, 
67 гектар жер телімдері жеке тұрғын үй құрылыстарына қарастырылған (Сарыкемер ауылы бойынша жер кезегінде тұрған азматтарға 2006 жылдан бері жер берілмеген). 
Бүгінгі таңда заң талаптарына сәйкес шаруақожалық иелерінен жерлерді мемлекетке қайтару жұмыстары жүргізілуде

	7.
	Сарыкемер ауылы, Мәмбет батыр көшесінің бұрылысында орналасқан № 37 үй «Интергаз» магистральдік құбырларының қорғау аумағында салынған. Бұл ретте ауыл тұрғындарының мүддесін қорғау мақсатында мәселенің шешу жолдарын қарастырсын
	2026 жыл 
4 тоқсан
	Облыс әкімінің орынбасары Қ.Мәдібек, облыс әкімдігінің энергетика және тұрғын-үй коммуналдық шаруашылығы басқармасы, Байзақ ауданының әкімі (жинақтау)
	Сарыкемер ауылдық округі аумағындағы «Интергаз» магистральдік құбырларының қорғау аймағына кіріп кеткен 37 ауланы заңдастыру мақсатында аудан әкімі тарапынан Ұлттық оператор «Интергаз Орталық Азия» АҚ-ына «Амангелді – КС-5» магистральдық газ құбырының 178,5 км бөлігін бірінші санатқа ауыстыруды, қолданыстағы 530×7 мм газ құбыры учаскесін 530×9 мм ұзындығы 600 метр газ құбырына ауыстыру арқылы, магистральдық газ құбырының меншік иесінің есебінен, жобалық-сметалық құжаттамасына және мемлекеттік сараптама қорытындысына сәйкес жүзеге асыруға ұсыныс хат жолданды           

	8.
	Жамбыл облысы әкімдігінің білім басқармасы Байзақ аудандық білім бөліміне қарасты №7 орта мектеп пен көп қабатты тұрғын үйлерге дейінгі аралықта жаяу жүргіншілер жолын салу мәселесін қарастырсын
	2026 жыл 
3 тоқсан
	Байзақ ауданының әкімі 
	Сарыкемер ауылындағы №7 орта мектеп пен көпқабатты тұрғын үйлер арасындағы жаңа жаяу жүргіншілер жолы толығымен аяқталды
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Р/с  №  Іс - шараны ?  атауы  Іске асыру     мерзімі  Жауапты орындаушылар  Орындалуы  
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3.  Сарыкемер ауылында  к ? різ ж ? йелері  ? арастырылма ? ан. Елді  мекенде  ? леуметтік ж ? не  бюджеттік нысандарды ? ,  сондай - а ?  к ? п  ? абатты  т ? р ? ын  ? йлерді ?   салынуына байланысты  к ? різ ж ? йелері  ?? рылысын   ж ? ргізу  ? шін жобалы ? - сметалы ?   ?? жаттама  ? зірленсін  2025 жыл    4 то ? сан  Облыс  ? кіміні ?  бі р інші орынбасары  Н.Календеров, облыс  ? кімдігіні ?   экономика ж ? не бюджеттік  жоспарлау, энергетика ж ? не т ? р ? ын - ? й коммуналды ?  шаруашылы ? ы  бас ? армалары, Байза ?  ауд аныны ?   ? кімі  (жина ? тау)  Сарыкемер ауылында к ? різ ж ? йесін  ж ? ргізу бойынша жобалы ? - сметалы ?   ?? жаттама  ? зірленуде.  А ? ымда ? ы  жылды ?  желто ? сан айында  ЖС ? - ны   мемлекеттік сараптаманы ?   ? арауына  ? сыну  жоспарлануда  

4.  Аудан орталы ? ына  заманауи талапта  балалар ? а арнал ? ан  о ? ушылар сарайыны ?   ?? рылысын ж ? ргізуге жер 2026 жыл   3 то ? сан  Облыс  ? кіміні ?  орынбасары  С.С ? лемов, облыс  ? кімдігіні ?  білім,  ?? рылыс бас ? армалары, Бай за ?   ауданыны ?   ? кімі  (жина ? тау)  Аудан орталы ? ында заманауи  талаптар ? а сай балалар ? а арнал ? ан  О ? ушылар сарайын салу ма ? сатында  Сарыкемер ауылыны ?  бас жоспарына  ? згерістер енгізу барысында ауылды ?  

