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2025 жылға арналған ОБ және РБ бөлінген нысаналы трансферттерді игеру туралы талдамалық жазба

2026 жылғы 1 қаңтардағы жағдай бойынша облыстық бюджеттен Аягөз ауданына 6 938 427,5 мың теңге трансферттер бөлінді, 2024 жылмен салыстырғанда трансферттер 45,0%-ға немесе 3 127 157,0 мың теңгеге ұлғайды, оның ішінде 6 695 325,6 мың теңгесі немесе 96,5%-ы игерілді, қалдығы 243 101,9 мың теңге, оның ішінде:

- Аягөз қаласының көше жарығын ағымдағы жөндеуге 3021,7 мың теңге, орындалған жұмыстар актісіне сәйкес нақты төлем жүргізілді;

- Аудандық маңызы бар А/Ж Бозай ауылына кіре берістегі Аягөз өзені арқылы өтетін көпірді қайта жаңартуға ЖСҚ әзірлеуге 15789,3 мың теңге, орындалған жұмыстар актісіне сәйкес нақты төлем жүргізілді;

- Аягөз ауданы Малгелді а/о Қорық ауылында су алу құрылыстары мен су құбыры желілерін салуға 14765,4 мың теңге, орындалған жұмыстар актісіне сәйкес нақты төлем жүргізілді;

- Аягөз ауданы М. Әуезов көшесіндегі №14а "Орталық" қазандығын күрделі жөндеуге 151980,4 мың теңге, орындалған жұмыстар актісіне сәйкес нақты төлем жүргізілді;

 - Ақшаулы-Мыңбұлақ-Нарын-Шынқожа а/ж 0-15 км орташа жөндеуге 39353,8 мың теңге, орындалған жұмыстар актісіне сәйкес нақты төлем жүргізілді;

- Аягөз ауданы Байқошқар ауылында су алу құрылыстары мен су құбыры желілерін салуға 7315,0 мың теңге, орындалған жұмыстар актісіне сәйкес нақты төлем жүргізілді;

- Халықтың әлеуметтік осал топтары үшін коммуналдық тұрғын үй қорына тұрғын үй сатып алуға 10707,0 мың теңге, тұрғын үй сатып алу бойынша бір үйдің құрылысы аяқталмауы;

- Жергілікті өкілді органдардың шешімдері бойынша мұқтаж азаматтардың жекелеген санаттарына әлеуметтік көмекке 1,5 мың теңге, дөңгелектеу есебінен;

- Аягөз қаласындағы Шәкенов, Қошқарбаев, Сәтбаев, Болашақ, Ларшин, Амангелді, Әуезов, Бөгенбай батыр, Гагарин, Мұсапарбеков көшелері бойынша жолдарды орташа жөндеуге 0,3 мың теңге, дөңгелектеу есебінен;

- Жылыту жүйесін ағымдағы жөндеуге 0,2 мың теңге, дөңгелектеу есебінен;

- Аягөз ауданы Емелтау ауылынан солтүстік-шығысқа қарай 19 км жерде антенна-діңгек құрылысын салуға 0,2 мың теңге, дөңгелектеу есебінен;

- Аудан аумағының қала құрылысын дамыту схемаларын, аудандық (облыстық) маңызы бар қалалардың бас жоспарларын әзірлеуге 0,1 мың теңге, дөңгелектеу есебінен;

- Аягөз ауданы Аягөз қаласында 5 қабатты 60 пәтерлі тұрғын үй салуға (№3 Позиция) 0,1 мың теңге, дөңгелектеу есебінен;

- Аягөз ауданының 3 км ауданында су құбыры желілерін салуға (ЖТҚ дамыту үшін) 0,1 мың теңге, дөңгелектеу есебінен;

- Жұмыс берушінің қызметкерлерге қосымша міндетті зейнетақы жарналарын (ЖМЗЖ) төлеуінен 157,9 мың теңге, дөңгелектеу есебінен.

2026 жылғы 1 қаңтардағы жағдай бойынша республикалық бюджеттен және ҚР ҰҚ-нан трансферттер бойынша жоспар 4 003 448,3 мың теңге болғанда, 3 819 898,8 мың теңгесі немесе 95,4%-ы игерілді, қалдығы 183 549,5 мың теңге, оның ішінде:

- Аягөз қаласы Барақ батыр көшесі бойынша көпірді қайта жаңартуға 14903,7 мың теңге, оның ішінде: 10606,3 мың теңге орындалған жұмыстар актісіне сәйкес нақты төленді; 3197,4 мың теңге өтінімдерді қабылдау уақытының аяқталуына байланысты қосымша пайда болған қаражат үнемдеуі, жылдық жоспарға өзгерістер енгізуге өтінім ұсынылмады;

- Аягөз ауданы М. Әуезов көшесіндегі №14а "Орталық" қазандығын күрделі жөндеуге 62 371,3 мың теңге, орындалған жұмыстар актісіне сәйкес нақты төлем жүргізілді;

- Аягөз қаласының сыртқы жылу желілерін ағымдағы жөндеуге 107 258,2 мың теңге, орындалған жұмыстар актісіне сәйкес нақты төлем жүргізілді;

- Ең төменгі жалақының ұлғаюына байланысты азаматтық қызметшілердің жалақысын көтеруге 115,9 мың теңге, ЕТҚ бойынша үнемдеу;

- Қазақстан Республикасында мүгедектігі бар адамдардың құқықтарын қамтамасыз етуге және өмір сүру сапасын жақсартуға 0,5 мың теңге, дөңгелектеу есебінен.

2024 жылдың сәйкес кезеңімен салыстырғанда жоспар 41,7%-ға немесе 1670842,2 мың теңгеге ұлғайды.

 

Аягөз ауданының экономика және 
қаржы бөлімінің басшысы                                                      А. Молдабаева
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