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Инвестициялық жоспарға қосымша: ІІМ-нің 2026-2030 жылдарға арналған инвестициялық жобаларының болжамды тізбесі

	№
	Атауы
	Өлшем бірлігі
	Жалпы нәтиже /Жобаның жалпы құны
	Есептік кезеңдегі факт
	Ағымдағы жылғы жоспар
	 Болжау:
	Қалған қажеттілік
	Жұмыс орындарын құру  
	Жобаға құжаттама                                           бойынша ақпарат

	
	
	
	
	
	
	2026 жылға
	2027 жылға
	2028 жылға
	2029 жылға
	2030 жылға
	
	уақытша
	тұрақты
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	 1
	4-нысаналы индикатор
Азаматтардың ішкі істер органдарына сенім деңгейі
	
	
	
	
	91,3
	91,4
	91,5
	91,6
	91,7
	
	
	
	

	
	1-аумақ. Астана қ.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.
	Инвестициялық жоба 1
Қабанбай батыр даңғылы мен Хусейн Бен Талал көшесінің қиылысында Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігі ғимараттарының әкімшілік кешенін салу.
	млн. тг
	127528,
522
	3 050,108
	20 000,000
	28 097,188
	54 447,625
	44 983,710
	
	
	
	
	
	

	1.1
	Қабанбай батыр даңғылы мен Хусейн Бен Талал көшесінің қиылысында Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігі ғимараттарының әкімшілік кешенін салу. Құрылыстың 1-кезегі
	млн. тг
	96 890,
634 
	2776,752*
(2022г. – 319,705;
2023г. – 457,047;
2024г. – 2 000,000)
	20000,
000
	19999,
898
	28258,
758
	25 000,
000
	
	
	
	1000
	1200
	1. 25.05. 2022 жылғы №1-1-11-6-74дсп/1-311-қбпү инвестициялық ұсыныс;
2. Құрылыс құнының жиынтық сметалық есебі (ЖСҚ, «Астана бас жоспары» ҒЗЖИ ЖШС жобалаушы);
3. ҰЭМ-нің 01.07.2022 жылғы №05-23/к04-3/
қбпу/вх-81,0,қбпү экономикалық қорытындысы;
4. АМК-нің 25.01.2024 жылғы №01-04/24 ҚБПҮ «Мемсараптама» қорытындысы (құрылыстың 1-кезегі), 
5. Салалық қорытынды 
6. Түсіндірме жазба.

	
	Ескертпе: * Жобалау-сметалық құжаттаманы (ЖСҚ) әзірлеуге жиынтық құрылыс сметасында (ЖҚС) көзделгеннен аз ақша бөлінді. ЖҚС-да ЖҚС-ның құны  – 1,6 млрд, нақты 891 млн. бөлініп, жұмсалды, 2022 жылы – 319,705 млн. бөлінді, 2023 жылы -  571,309 млн. (оның ішінде келісім-шарт талаптарына сәйкес сараптамалық бағалаусыз  келісім-шарт сомасының 80% төленген (457,047 мнл.), 2025 жылы сот шешімі бойынша 114,262 млн. (20%) және 3,428 млн. – мем.баж төленді).
	

	
	1) күтілетін нәтиже
	ш.м
	68 002,4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2) шығыстар, оның ішінде:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	республикалық бюджет
	
	74 149,670
	891,014
	
	19999,898
	28258,758
	25000,000
	
	
	
	
	
	

	
	жергілікті бюджет
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	ҚР Ұлттық қоры
	
	20000,
000
	
	20000,
000
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	басқа көздер
	
	2 000,000
	2 000,000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2
	Қабанбай батыр даңғылы мен Хусейн Бен Талал көшесінің қиылысында Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігі ғимараттарының әкімшілік кешенін салу. Құрылыстың 2-кезегі
	млн. тг
	54 791,014
	273,356*
	-
	8 097,
290
	26 188,
867
	19 983,
710
	-
	-
	
	500
	1200
	1. 25.05.2022 жылғы №1-1-11-6-74дсп/1-311қбпү инвестициялық ұсыныс;
2. Құрылыс құнының жиынтық сметалық есебі (ЖСҚ, «Астана бас жоспары» ҒЗЖИ ЖШС жобалаушы);
3. ІІМ-нің 01.07.2022 жылғы №05-23/к04-23/
қбп/вх-81,0, қбпү экономикалық қорытындысы;
4. АМК-нің 14.07.2025 жылғы  №01-18/25 қбп «Мемсараптама» қорытындысы
(құрылыстың 2-кезеңі);
5. Салалық қорытынды 
6. Түсіндірме жазба.

	
	Ескертпе: * Жобалау-сметалық құжаттаманы (ЖСҚ) әзірлеуге жиынтық құрылыс сметасында (ЖҚС) көзделгеннен аз ақша бөлінді. ЖҚС-да ЖҚС-ның құны  – 521 млрд, нақты 341,695 млн. бөлінді, 2023 жылы – 273,356 млн. жұмсалды ( келісім-шарт талаптарына сәйкес сараптамалық бағалаусыз  келісім-шарт сомасының 80% жалпы сомадан төленді), сот шешімі бойынша - 68,339 млн. төлену жоспарда.
	

	
	1) күтілетін нәтиже
	ш.м
	49 942,7
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2) шығыстар, оның ішінде:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	республикалық бюджет
	
	54 791,014
	273,356
	-
	8097,290
	26188,867
	19 983,710
	
	
	
	
	
	

	
	жергілікті бюджет
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	ҚР Ұлттық қоры
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	басқа көздер
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.
	2-аумақ. Абай облысы
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Инвестициялық жоба 2
Семей қаласында Қазақстан Республикасының Ұлттық ұланы үшін 300 орындық казарма салу
	млн. тг
	1 734,895 
	0
	0
	57,700
	0
	
	
	
	1 677,
195
	150
	200
	ҰЭМ-нің 26.06.2023 жылғы № 1-12404 экономикалық қорытындысы

	
	1) күтілетін нәтиже
	га
	0,5
	0
	0
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2) шығыстар, оның ішінде:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	республикалық бюджет
	
	
	
	
	57,700
	
	
	
	
	1735,195
	
	
	

	
	жергілікті бюджет
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	ҚР Ұлттық қоры
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	басқа көздер
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.
	3-аумақ. Астана қаласы
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Инвестициялық жоба 3
Қазақстан Республикасы Ұлттық ұланының Бас қолбасшылығы мен Астана қаласындағы қамтамасыз ету бөлімше-сінің объектілерін салу
	млн. тг
	63 588, 
942
	486,781*
	9, 773
	24 912,
341
	28 678,
160
	8 887,
333
	
	
	62447,834
	200
	300
	1. ҰЭМ-нің  21.02.2021 жылғы №05-23/535 экономикалық қорытындысы;
2. АМК мемлекеттік сараптаманың 23.01.24 жылғы №01-03/24 қбп қорытындысы;
3. ҚР ІІМ-нің жобаны бекіту туралы 5.02.2024 жылғы  №110 бұйрығы

	
	Ескертпе: * Жобалау-сметалық құжаттаманы (ЖСҚ) әзірлеуге  жиынтық сметалық есепте (ЖСЕ) көзделген құнына қарағанда республикалық бюджеттен аз қаражат бөлінген. ЖСЕ бойынша ЖСҚ әзірлеу құны 1 111,108 млн теңгені құраса, іс жүзінде республикалық бюджеттен 496,554 млн теңге бөлініп, игерілген. Айырмашылық – 614,554 млн теңге.
	

	
	1) күтілетін нәтиже
	га
	1,98
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2) шығыстар, оның ішінде:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	республикалық бюджет
	
	62 974,388
	486,781
	9,773
	24912,341
	28678,160
	8887,333
	
	
	
	
	
	

	
	жергілікті бюджет
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	ҚР Ұлттық қоры
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	басқа көздер
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.
	4-аумақ. Алматы қ.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Инвестициялық жоба 4
Алматы қаласында Қазақстан Республикасы-ның Ұлттық ұланы үшін әскери қалашық салу
	млн. тг
	97 482,182
	822,339*
(2022г. -  814,337;
2023г. – 8,314;
	6 100,668
	16 693,
498
	33 779,
656
	40 000,
000
	
	
	3717,
000
	250
	1080
	1. ҰЭМ-нің  14.02.2022 жылғы №05-23/1081 экономикалық қорытындысы;
2. АМК-нің «Мемлекеттік сараптама» 27.09.23 жылғы №01-40/23
қбп қорытындысы;
3. ҚР ІІМ-нің жобаны бекіту туралы 02.10.2023 жылғы №722 бұйрығы


	
	Ескертпе: * Жобалау-сметалық құжаттаманы (ЖСҚ) әзірлеуге  жиынтық сметалық есепте (ЖСЕ) көзделген құнына қарағанда республикалық бюджеттен аз қаражат бөлінген. ЖСЕ бойынша ЖСҚ әзірлеу құны 908,359 млн теңгені құраса, іс жүзінде республикалық бюджеттен 822,339 млн теңге бөлініп, игерілген. Айырмашылық – 86,020 млн теңге. 2025 жылға 6 100,668 млн теңге бөлінді, оның ішінде 2 383,6 млн теңге игерілді. Қосымша қажеттілік – 3 717 млн теңге.
	

	
	1) күтілетін нәтиже
	га
	5,4
	
	
	
	
	
	
	
	3717,000
	250
	1080
	

	
	2) шығыстар, оның ішінде:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	республикалық бюджет
	
	91 295,493
	822,339
	
	16693,498
	33779,656
	40000,000
	
	
	
	
	
	

	
	жергілікті бюджет
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	ҚР Ұлттық қоры
	
	6 100,668
	
	6 100,668
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	басқа көздер

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5.
	5-аумақ. Түркістан облысы
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Инвестициялық жоба 5
Түркістан қаласында Қазақстан Республикасының Ұлттық ұланы үшін әскери қалашық салу
	млн. тг
	11 908,222
	462,418*
(2022г. -  320,245
2023г. – 6,032)
	3580,798
	3443,144
	4382,271
	
	
	
	2 004,
984
	150
	200
	1. ҰЭМ-нің 29.09.2021 жылғы №05-23/9910 экономикалық қорытындысы;
2. АМК-нің «Мемлекеттік сараптама» 18.01.23 жылғы №19-0004/23 ҚБП қорытындысы;
3. ҚР ІІМ-нің жобаны бекіту туралы 10.02.2023 жылғы №157 бұйрығы

	
	Ескертпе: * Жобалау-сметалық құжаттаманы (ЖСҚ) әзірлеуге  жиынтық сметалық есепте (ЖСЕ) көзделген құнына қарағанда республикалық бюджеттен аз қаражат бөлінген. ЖСЕ бойынша ЖСҚ әзірлеу құны 502,009 млн теңгені құраса, іс жүзінде республикалық бюджеттен 462,418 млн теңге бөлініп, игерілген. Айырмашылық – 39,591 млн теңге. 2025 жылға 3 580,798 млн теңге бөлінді, оның ішінде 1 575,904 млн теңге игерілді. Қосымша қажеттілік – 2 004,984  млн теңге.
	

	
	1) күтілетін нәтиже
	га
	1,516
	
	
	
	
	
	
	
	2 004,900
	150
	200
	

	
	2) шығыстар, оның ішінде:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	республикалық бюджет
	
	8 287,833
	462,418
	
	3443,144
	4382,271
	
	
	
	
	
	
	

	
	жергілікті бюджет
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	ҚР Ұлттық қоры
	
	3580,798
	
	3580,798
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	басқа көздер
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6.
	6-аумақ. Ұлытау облысы
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Инвестициялық жоба 6
Жезқазған қаласында Қазақстан Республикасының Ұлттық ұланы үшін әскери қалашық салу
	млн. тг
	17 406,803
	461,368*
(2022г. - 455,975;
2023г. – 5,393)
	3850,245
	6470,873
	6688,699
	
	
	
	1719,
732
	150
	215
	1. ҰЭМ-нің 29.09.2021 жылғы №05-23/9910 экономикалық қорытындысы; 
2. АМК-нің «Мемлекеттік сараптама» 28.04.2023 жылғы №19-0032/23қбп қорытындысы;
3. ҚР ІІМ-нің жобаны бекіту туралы 08.06.2023 жылғы №468 бұйрығы

	
	Ескертпе: * Жобалау-сметалық құжаттаманы (ЖСҚ) әзірлеуге  жиынтық сметалық есепте (ЖСЕ) көзделген құнына қарағанда республикалық бюджеттен аса қаражат бөлінген. ЖСЕ бойынша ЖСҚ әзірлеу құны 396,986 млн теңгені құраса, іс жүзінде республикалық бюджеттен 461,368 млн теңге бөлініп, игерілген. Айырмашылық – 64,382 млн теңге. 2025 жылға 3 850,245 млн теңге бөлінді, оның ішінде 2 130,513 млн теңге игерілді. Қосымша қажеттілік – 1 719,732  млн теңге.
	

	
	1) күтілетін нәтиже
	га
	1,99
	
	
	
	
	
	
	
	1719,700
	150
	215
	

	
	2) шығыстар, оның ішінде:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	республикалық бюджет
	
	13 620,941
	461,368
	
	6470,873
	6688,699
	
	
	
	
	
	
	

	
	жергілікті бюджет
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	ҚР Ұлттық қоры
	
	3 850,245
	
	3 850,245
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	басқа көздер
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7.
	7-аумақ. Қызылорда облысы
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Инвестициялық жоба 7
Қызылорда қаласында Қазақстан Республикасы-ның Ұлттық ұланы үшін 300 орындық казарма салу
	млн. тг
	2 023,406 
	34,077*
(2022г. -  32,720;
2023г. – 1,357)
	1323,662
	674,199
	
	
	
	
	941,
616
	150
	200
	1.ҰЭМ-нің 19.02.2021 жылғы №05-23/1092 экономикалық қорытындысы;
2. АМК-нің «Мемлекеттік сараптама» 19.04.2023 жылғы №19-0031/23қбп қорытындысы; 
3. ҚР ІІМ-нің жобаны бекіту туралы 03.05.2023 жылғы №366 бұйрығы

	
	Ескертпе: * Жобалау-сметалық құжаттаманы (ЖСҚ) әзірлеуге  жиынтық сметалық есепте (ЖСЕ) көзделген құнына қарағанда республикалық бюджеттен аса қаражат бөлінген. ЖСЕ бойынша ЖСҚ әзірлеу құны 25,545 млн теңгені құраса, іс жүзінде республикалық бюджеттен 34,077 млн теңге бөлініп, игерілген. Айырмашылық – 8,532 млн теңге. 2025 жылға 1 323,662 млн теңге бөлінді, оның ішінде 382,046 млн теңге игерілді. Қосымша қажеттілік – 941,616  млн теңге.
	

	
	1) күтілетін нәтиже
	га
	0,12
	
	
	
	
	
	
	
	941,600
	150
	200
	

	
	2) шығыстар, оның ішінде:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	республикалық бюджет
	
	708,276
	34,077
	
	674, 199
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	жергілікті бюджет
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	ҚР Ұлттық қоры
	
	1323,662
	
	1323,662
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	басқа көздер
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8.
	8-аумақ. Батыс Қазақстан облысы
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Инвестициялық жоба 8 
Орал қаласында Қазақстан Республикасының Ұлттық ұланы үшін 300 орындық казарма салу
	млн. тг
	2 023,447 
	34,138*
(2022г. -  32,739;
2023г. – 1,399)
	1 321,
942
	672, 
695
	
	
	
	
	940,
392
	150
	50
	1. ҰЭМ-нің 19.02.2021 жылғы №05-23/1092 экономикалық қорытындысы;
2. АМК-нің «Мемлекеттік сараптама» 12.05.2023 жылғы №19-0033/23қбп қорытындысы;
3. ҚР ІІМ-нің жобаны бекіту туралы 10.02.2023 жылғы №157 бұйрығы

	
	1) күтілетін нәтиже
	га
	0,77
	
	
	
	
	
	
	
	940,400
	150
	50
	

	
	2) шығыстар, оның ішінде:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	республикалық бюджет
	
	706,833
	34,138
	
	672,695
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	жергілікті бюджет
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	ҚР Ұлттық қоры
	
	1 321,942
	
	1 321,942
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	басқа көздер
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9.
	9-аумақ. Атырау облысы
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Инвестициялық жоба 9
Атырау қаласында Қазақстан Республикасының Ұлттық ұланы үшін 300 орындық казарма салу
	млн. тг
	2 205,691 
	34,205*
(2022г. -  32,758;
2023г. – 1,446)
	1441,190
	733, 377
	
	
	
	
	1 025,
221
	150
	50
	1.ҰЭМ-нің 19.02.2021 жылғы №05-23/1092 экономикалық қорытындысы;
2. АМК-нің «Мемлекеттік сараптама» 17.05.2023 жылғы №19-0036/23дсп қорытындысы.;
3. ҚР ІІМ-нің жобаны бекіту туралы 21.06.2023 жылғы №506 бұйрығы



	
	Ескертпе: * Жобалау-сметалық құжаттаманы (ЖСҚ) әзірлеуге  жиынтық сметалық есепте (ЖСЕ) көзделген құнына қарағанда республикалық бюджеттен аса қаражат бөлінген. ЖСЕ бойынша ЖСҚ әзірлеу құны 31,124 млн теңгені құраса, іс жүзінде республикалық бюджеттен 34,205 млн теңге бөлініп, игерілген. Айырмашылық – 3,081 млн теңге. 2025 жылға 1 441,190 млн теңге бөлінді, оның ішінде 415,968 млн теңге игерілді. Қосымша қажеттілік – 1 025,221 млн теңге.
	

	
	1) күтілетін нәтиже
	га
	0,77
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2) шығыстар, оның ішінде:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	республикалық бюджет
	
	767,582
	34,205
	
	733, 377
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	жергілікті бюджет
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	ҚР Ұлттық қоры
	
	1 441, 190
	
	1 441,190
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	басқа көздер
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10.
	Регион 10. СКО
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Инвестициялық жоба 10
Қазақстан Республикасының Ұлттық ұлан Әскери институтының
Строительство зданий и сооружений Военного института Национальной гвардии Республики Казахстан 
	
	13230,723
	5834,159
	3006,342
	1761,697
	
	
	
	
	
	
	
	1. ҰЭМ-нің  24.12.2018 жылғы №23-2/14437-1 экономикалық қорытындысы;
2. ЖСҚ-ға 18.12.2019 жылғы №12-0007/19 ҚБПҮ мемлекеттік сараптама;
4. ІІМ-нің 10.01.2020 жылғы №11бұйрығы;
5. ЖСҚ-ны түзетуге 25.11.2021 жылғы №12-0001/21дсп мемлекеттік сараптама;
6. ІІМ-нің ЖСҚ түзету туралы 01.02.2022 жылғы №33 бұйрығы.
7. ІІМ-нің ЖСҚ түзету туралы 12.01.2026 жылғы №20 бұйрығы.


	
	Ескерту: 2025 жылы жобаны түзету кезеңінде құрылыстың тоқталуына байланысты (24.05.2024 жылғы № 5930-24-00-2/790 сот шешімімен орындау мақсатында) бұл қаражат мемлекетке аударылды. 2025 жылдың  желтоқсанында түзетілген ЖСҚ бойынша жалпы сметалық құны 13 230,723 млн. теңге болатын кешенді ведомстволық емес мемлекеттік сараптамадан оң қорытынды алынды, онда жоба құнының бастапқы құнынан өсуі сметалық құны 2 339,978 млн. теңгені құрады (мемлекеттік сараптаманың 30.12.2025 жылғы №12-0005/25 қбпү қорытындысы). АНГ нысандарын салуға байланысты мәселелерді одан әрі шешу үшін РБК түзетілген ЖСҚ-ның сметалық құнын арттыру және құрылысты аяқтау үшін 5 252,230 млн. сомасында қосымша  қаражат бөлу мәселесін қарастыру қажет.

	

	
	1) күтілетін нәтиже
	га
	2,7
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2) шығыстар, оның ішінде:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	республикалық бюджет
	
	13230,723
	5834,159
	3006,342
	1761,697
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	жергілікті бюджет
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	ҚР Ұлттық қоры
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	басқа көздер
	га
	2,7
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	11.
	11-аумақ. Жетісу облысы
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Инвестициялық жоба 11
Жетісу облысы ПД ауысымына 100 адам қабылдайтын емханасы бар 60 төсек-орындық госпиталь салу
	млн. тг
	17 649,836
	
	-
	96,250
	6740,377
	10813,
209
	-
	- 
	-   
	200
	130
	1. Инвестициялық ұсыныс;
2. ЖСҚ және құрылыс құнының алдын ала есептеулері (ІІМ);
3. Экономикалық қорытынды (ҰЭМ өткізіледі); 
4. ДСМ-нің 12.11.2025 жылғы №01-14/57700 салалық қорытындысы

	
	1) күтілетін нәтиже
	ш.м
	8 765,8
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2) шығыстар, оның ішінде:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	республикалық бюджет
	
	17 649,836
	
	-
	96,250
	6740,377
	10813,209
	-
	- 
	-   
	
	
	

	
	жергілікті бюджет
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	ҚР Ұлттық қоры
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	басқа көздер
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12.
	12-аумақ. Батыс Қазақстан облысы
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Инвестициялық жоба 12
БҚО ПД ауысымында 100 адам қабылдайтын емханасы бар 60 төсек-орындық госпиталь салу
	млн. тг
	12122,402 
	
	-
	66,999
	4833,570
	7221,833
	-
	- 
	-   
	200
	130
	1. Инвестициялық ұсыныс;
2. ЖСҚ және құрылыс құнының алдын ала есептеулері (ІІМ);
3. Экономикалық қорытынды 
(ҰЭМ өткізіледі); 
4. ДСМ-нің 12.11.2025 ж. №01-14/57700 салалық қорытындысы

	
	1) күтілетін нәтиже
	ш.м
	8 765,76
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2) шығыстар, оның ішінде:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	республикалық бюджет
	
	12122,402 
	
	-
	66,999
	4833,570
	7221,833
	
	
	
	
	
	

	
	жергілікті бюджет
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	ҚР Ұлттық қоры
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	басқа көздер
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	13.
	13-аумақ. Ұлытау облысы
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Инвестициялық жоба 13
Ұлытау облысы ПД ауысымына 100 адам қабылдайтын емханасы бар 60 төсек-орындық госпиталь салу
	млн. тг
	13 902,185
	
	-
	-
	223,653
	
	3 898,
917 
	9 779,
615 
	-   
	200
	130
	1. Инвестициялық ұсыныс;
2. ЖСҚ және құрылыс құнының алдын ала есептеулері (ІІМ);
3. Экономикалық қорытынды (ҰЭМ өткізіледі); 
4. ДСМ-нің 12.11.2025 жылғы №01-14/57700 салалық қорытындысы

	
	1) күтілетін нәтиже
	ш.м
	8 767,76
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2) шығыстар, оның ішінде:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	республикалық бюджет
	
	13 902,185
	
	-
	-
	223,653
	
	3898,917 
	9779,615 
	
	
	
	

	
	жергілікті бюджет
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	ҚР Ұлттық қоры
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	басқа көздер
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	14.
	14-аумақ. Қызылорда облысы
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Инвестициялық жоба 14
Қызылорда облысы ПД ауысымына 100 адам қабылдайтын емханасы бар 60 төсек-орындық госпиталь салу
	млн. тг
	13 167,760 
	
	-
	-
	223,653
	
	3 689,
292 
	9 253,
815 
	-   
	200
	130
	1. Инвестициялық ұсыныс;
2. ЖСҚ және құрылыс құнының алдын ала есептеулері (ІІМ);
3. Экономикалық қорытынды (ҰЭМ өткізіледі); 
4. ДСМ-нің 12.11.2025 жылғы №01-14/57700 салалық қорытындысы

	
	1) күтілетін нәтиже
	ш.м
	8 765,76
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2) шығыстар, оның ішінде:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	республикалық бюджет
	
	13 167,760 
	
	-
	-
	223,653
	
	3689,292 
	9253,815 
	
	
	
	

	
	жергілікті бюджет
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	ҚР Ұлттық қоры
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	басқа көздер
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	15.
	15-аумақ. Түркістан облысы
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Инвестициялық жоба 15
Түркістан облысы ПД ауысымына 100 адам қабылдайтын емханасы бар 60 төсек-орындық госпиталь салу
	млн. тг
	8 948,976 
	
	-
	-
	-
	4201,018
	4537, 076  
	
	-   
	200
	130
	1. Құрылыс құнының жиынтық сметалық есебі (ЖСҚ, «Дәулет» ЖШС жобалаушы);
3. 30.06.2025 ж. №19-0008/25 ДСП сараптама қорытындысы
(ЖСҚ Тапсырыс беруші– Түркістан облысының құрылыс басқармасы, меморандум шеңберінде өтеусіз негізде әзірленген)

	
	1) күтілетін нәтиже
	ш.м
	8 765,76
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2) шығыстар, оның ішінде:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	республикалық бюджет
	
	8 948,976 
	
	-
	-
	-
	4 201,018
	4537,076  
	
	
	
	
	

	
	жергілікті бюджет
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	ҚР Ұлттық қоры
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	басқа көздер
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	16.
	16-аумақ. Алматы облысы, Жетісу облысы
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Инвестициялық жоба 16
Талдықорған қаласында 75 адамға арналған үлгілік жоба бойынша Алматы облысы мен Жетісу облы-сының МКҚБ ғимарат-тарының кешенін салу
	млн. тг
	4 388,708
	-
	-
	-
	-
	-
	138,
088
	
	4 250,
620  
	200
	75
	ЖСҚ және құрылыс құнының алдын ала есептеулері (ІІМ)


	
	1) күтілетін нәтиже
	ш.м
	5 863,5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2) шығыстар, оның ішінде:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	республикалық бюджет
	
	4 388,708
	-
	-
	-
	-
	-
	138,088
	
	4250,620  
	
	
	

	
	жергілікті бюджет
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	ҚР Ұлттық қоры
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	басқа көздер
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	17.
	17-аумақ. Ақтөбе облысы
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Инвестициялық жоба 17
ҚР ІІМ Ақтөбе заң институтының оқу корпусын, спорттық-сауықтыру кешенін, казармасын салу
	млн. тг
	9 632,694
	-
	-
	-
	-
	-
	199,
945
	
	9432,749 
	500
	-
	ЖСҚ және құрылыс құнының алдын ала есептеулері (ІІМ)


	
	1) күтілетін нәтиже
	ш.м
	30 547,18   
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2) шығыстар, оның ішінде:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	республикалық бюджет
	
	9 632,694
	-
	-
	-
	-
	-
	199,945
	
	9432,749 
	
	
	

	
	жергілікті бюджет
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	ҚР Ұлттық қоры
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	басқа көздер
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	18.
	18-аумақ. Шығыс Қазақстан облысы
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Инвестициялық жоба 18
75 адамға арналған үлгілік жоба бойынша ШҚО МКҚБ ғимараттар кешенін салу (1)
	млн. тг
	4 594,471 
	-
	-
	-
	-
	-
	129,
259
	
	4 465,
212 
	200
	75
	ЖСҚ және құрылыс құнының алдын ала есептеулері (ІІМ)


	
	1) күтілетін нәтиже
	ш.м
	4 561,1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2) шығыстар, оның ішінде:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	республикалық бюджет
	
	4 594,471 
	-
	-
	-
	-
	-
	129,259
	
	4465,212 
	
	
	

	
	жергілікті бюджет
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	ҚР Ұлттық қоры
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	басқа көздер
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	19.
	19-аумақ. Қарағанды облысы
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Инвестициялық жоба 19
75 адамға арналған үлгілік жоба бойынша Қарағанды облысының МКҚБ ғима-раттар кешенін салу (1)
	млн. тг
	3 670,158 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	102,
450
	3 567,
708
	200
	75
	ЖСҚ және құрылыс құнының алдын ала есептеулері (ІІМ)


	
	1) күтілетін нәтиже
	ш.м
	4 561,1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2) шығыстар, оның ішінде:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	республикалық бюджет
	
	3 670,158 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	102,450
	3567,708
	
	
	

	
	жергілікті бюджет
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	ҚР Ұлттық қоры
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	басқа көздер
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	20.
	20-аумақ. Қарағанды облысы
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Инвестициялық жоба 20
Долинка ауылында ҚР ІІМ Қарағанды академиясының оқу-жаттығу полигонын салу
	млн. тг
	6 326,362
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	464,
890
	5 861,
472 
	100
	-
	ЖСҚ және құрылыс құнының алдын ала есептеулері (ІІМ)


	
	1) күтілетін нәтиже
	га
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2) шығыстар, оның ішінде:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	республикалық бюджет
	
	6 326,362
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	464,890
	5861,472 
	
	
	

	
	жергілікті бюджет
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	ҚР Ұлттық қоры
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	басқа көздер
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	21. 
	21-аумақ. Қостанай облысы
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Инвестициялық жоба 21
ҚР ІІМ Қостанай академиясының 1500 орындық оқу корпусын және БӨП салу
	млн. тг
	11 386,207 
	-
	-
	-
	-
	-
	223,
678
	
	11 162,
529 
	400
	-
	ЖСҚ және құрылыс құнының алдын ала есептеулері (ІІМ)


	
	1) күтілетін нәтиже
	га
	25 000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2) шығыстар, оның ішінде:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	республикалық бюджет
	
	11 386,207 
	-
	-
	-
	-
	-
	223,678
	
	11162,529 
	
	
	

	
	жергілікті бюджет
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	ҚР Ұлттық қоры
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	басқа көздер
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	22.
	22-аумақ. Қызылорда облысы
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Инвестициялық жоба 22
ҚР ІІМ Байқоңыр қаласындағы өкілдігінің Қызылорда облысы Төретам кентінде УПП және фронт-офис салу
	млн. тг
	204,430
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	15,596
	188,834
	50
	10
	ЖСҚ және құрылыс құнының алдын ала есептеулері (ІІМ)


	
	1) күтілетін нәтиже
	ш.м
	288,4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2) шығыстар, оның ішінде:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	республикалық бюджет
	
	204,430
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	15,596
	188,834
	
	
	

	
	жергілікті бюджет
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	ҚР Ұлттық қоры
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	басқа көздер
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	23.
	23-аумақ. Түркістан облысы
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Инвестициялық жоба 23
Түркістан қаласында 75 адамға арналған үлгілік жоба бойынша полиция-ның желілік бөлімінің ғимараттар кешенін салу (1)
	млн. тг
	1 679,470
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	109,754
	1 569,716
	200
	75
	ЖСҚ және құрылыс құнының алдын ала есептеулері (ІІМ)


	
	1) күтілетін нәтиже
	ш.м
	4 561,1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2) шығыстар, оның ішінде:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	республикалық бюджет
	
	1 679,470
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	109,754
	1569,716
	
	
	

	
	жергілікті бюджет
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	ҚР Ұлттық қоры
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	басқа көздер
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	24.
	24-аумақ. Түркістан облысы
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Инвестициялық жоба 24
75 адамға арналған үлгілік жоба бойынша Шымкент қаласы мен Түркістан облысы МКҚБ ғимараттарының кешенін салу
	млн. тг
	3 708,225
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	106,
743
	3 601,
482
	200
	75
	ЖСҚ және құрылыс құнының алдын ала есептеулері (ІІМ)


	
	1) күтілетін нәтиже
	ш.м
	5 863,5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2) шығыстар, оның ішінде:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	республикалық бюджет
	
	3 708,225
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	106,743
	3601,482 
	
	
	

	
	жергілікті бюджет
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	ҚР Ұлттық қоры
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	басқа көздер
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	25.
	25-аумақ. Ұлытау облысы
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Инвестициялық жоба 25
Жезқазған қаласында 75 адамға арналған үлгілік жоба бойынша Ұлытау облысының МКҚБ ғимараттар кешенін салу
	млн. тг
	3 426,188 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	95,454
	3330,734
	200
	75
	ЖСҚ және құрылыс құнының алдын ала есептеулері (ІІМ)


	
	1) күтілетін нәтиже
	ш.м
	4 561,1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2) шығыстар, оның ішінде:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	республикалық бюджет
	
	3 426,188 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	95,454
	3330,734
	
	
	

	
	жергілікті бюджет
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	ҚР Ұлттық қоры
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	басқа көздер
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	26.
	26-аумақ. Астана қаласы 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Инвестициялық жоба 26
470 адамға арналған үлгілік жоба бойынша Астана қаласында көлікте ПД ғимаратын салу
	млн. тг
	9 366,978 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	226,
211
	9 140,
767 
	300
	470
	ЖСҚ және құрылыс құнының алдын ала есептеулері (ІІМ)


	
	1) күтілетін нәтиже
	ш.м
	15 958,3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2) шығыстар, оның ішінде:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	республикалық бюджет
	
	9 366,978 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	226,211
	9140,767 
	
	
	

	
	жергілікті бюджет
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	ҚР Ұлттық қоры
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	басқа көздер
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	27.
	27-аумақ. Астана қаласы
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Инвестициялық жоба 27
Астана қаласында ҚР ІІМ бөлімшесі үшін ғимараттар кешенін салу
	млн. тг
	25 421,000 
	-
	-
	-
	-
	-
	550,
000
	
	24 871,
000
	300
	350
	ЖСҚ және құрылыс құнының алдын ала есептеулері (ІІМ)


	
	1) күтілетін нәтиже
	ш.м
	25 000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2) шығыстар, оның ішінде:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	республикалық бюджет
	
	25 421,000 
	-
	-
	-
	-
	-
	550,000
	
	24871,000 
	
	
	

	
	жергілікті бюджет
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	ҚР Ұлттық қоры
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	басқа көздер
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	28.
	28-аумақ. Ақмола облысы
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Инвестициялық жоба 28
Ақмола облысы ПД ауысымына 100 адам қабылдайтын емханасы бар 60 төсек-орындық госпиталь салу
	млн. тг
	12 653,521 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	69,352
	12584,169 
	-
	-
	ЖСҚ және құрылыс құнының алдын ала есептеулері (ІІМ)


	
	1) күтілетін нәтиже
	ш.м
	8 765,8
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2) шығыстар, оның ішінде:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	республикалық бюджет
	
	12 653,521 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	69,352
	12584,169 
	
	
	

	
	жергілікті бюджет
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	ҚР Ұлттық қоры
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	басқа көздер
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	29.
	29-аумақ. Қарағанды облысы
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Инвестициялық жоба 29
Қарағанды қ. ІІМ Қараған-ды академиясының тирін, БӨП, фронт-офис, автожуу және криминалистикалық полигон ғимаратын, Оқу-ситуациялық орталығын салу
	млн. тг
	3 259,711
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	69,173
	3190,538
	-
	-
	ЖСҚ және құрылыс құнының алдын ала есептеулері (ІІМ)


	
	1) күтілетін нәтиже
	ш.м
	7 000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2) шығыстар, оның ішінде:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	республикалық бюджет
	
	3 259,711
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	69,173
	3190,538
	
	
	

	
	жергілікті бюджет
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	ҚР Ұлттық қоры
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	басқа көздер
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	30.
	30-аумақ. Қарағанды облысы
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Инвестициялық жоба 30
Теміртау қаласында ІІМ Қарағанды академиясының ашық спорт ғимараттарын салу
	млн. тг
	947,349
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	11,174
	936,175
	-
	-
	ЖСҚ және құрылыс құнының алдын ала есептеулері (ІІМ)


	
	1) күтілетін нәтиже
	га
	2,4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2) шығыстар, оның ішінде:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	республикалық бюджет
	
	947,349
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	11,174
	936,175
	
	
	

	
	жергілікті бюджет
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	ҚР Ұлттық қоры
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	басқа көздер
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	31.
	31-аумақ. Ұлытау облысы
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Инвестициялық жоба 31
75 адамға арналған үлгілік жоба бойынша ҚР ІІМ көлігінде Жезқазған ПД станциясында ЖПҚ салу
	млн. тг
	4 079,846 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	134,340
	3945,506 
	100
	-
	ЖСҚ және құрылыс құнының алдын ала есептеулері (ІІМ)


	
	1) күтілетін нәтиже
	ш.м
	5 863,5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2) шығыстар, оның ішінде:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	республикалық бюджет
	
	4 079,846 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	134,340
	3945,506 
	
	
	

	
	жергілікті бюджет
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	ҚР Ұлттық қоры
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	басқа көздер
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	32.
	32-аумақ. Батыс Қазақстан облысы
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Инвестициялық жоба 32
75 адамға арналған үлгілік жоба бойынша ҚР ІІМ БҚО МКҚБ спорт кешенін салу
	млн. тг
	1 018,844
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	41,052
	977,792
	-
	-
	ЖСҚ және құрылыс құнының алдын ала есептеулері (ІІМ)


	
	1) күтілетін нәтиже
	ш.м
	1 135,0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2) шығыстар, оның ішінде:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	республикалық бюджет
	
	1 018,844
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	41,052
	977,792
	
	
	

	
	жергілікті бюджет
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	ҚР Ұлттық қоры
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	басқа көздер
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	33.
	33-аумақ. Астана қаласы
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Инвестициялық жоба 33
ҚР ІІМ ШАК бойынша МКҚБ құрылысы
	млн. тг
	9 366,978
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	226,211
	9140,767
	500
	1500
	ЖСҚ және құрылыс құнының алдын ала есептеулері (ІІМ)

	
	1) күтілетін нәтиже
	га
	3,0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2) шығыстар, оның ішінде:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	республикалық бюджет
	
	9 366,978
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	226,211
	9140,767
	
	
	

	
	жергілікті бюджет
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	ҚР Ұлттық қоры
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	басқа көздер
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	34.
	34-аумақ. Абай облысы
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Инвестициялық жоба 34
Көліктегі полиция департаментінің Семей станциясында Желілік полиция бөлімінің ғимаратын салу
	млн. тг
	2 284,907  
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	129,783
	2155,124  
	200
	75
	ЖСҚ және құрылыс құнының алдын ала есептеулері (ІІМ)


	
	1) күтілетін нәтиже
	ш.м
	5 863,5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2) шығыстар, оның ішінде:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	республикалық бюджет
	
	2 284,907  
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	129,783
	2155,124  
	
	
	

	
	жергілікті бюджет
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	ҚР Ұлттық қоры
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	басқа көздер
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.
	7-нысаналы индикатор
Қылмыстық-атқару жүйесі мекемелерін ұстаудың халықаралық  стандарттарына сәйкестендіру
	%
	
	
	
	
	45,6
	45,6
	45,7
	45,7
	45,8
	
	
	

	1.
	1-аумақ. Маңғыстау облысы
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Инвестициялық жоба 1 
«Маңғыстау облысының Ақтау қаласындағы ГМ-172/6 мекемесінің базасында 840 орынды толтыру лимиті бар аралас түрдегі (орташа және ең жоғары қауіпсіздік) мамандандырылған түзеу мекемесін салу. ҚР ТП 1500 СИУ (IVA, IVГ) - 2.2-2012 әдеттегі геологиялық жағдайлары бар іva, IVГ климаттық шағын аудандар үшін» 1500 орындық мамандандырылған түзеу мекемесі»  үлгілік жобасынан» ғимараттар мен құрылыстарды орналастыру»
	млн. тг
	13776,224
	3,328
	7, 644
	
	
	
	
	
	13765,252
	
	
	ЖСҚ әзірленді, 2025 жылғы наурызда мемлекеттік сараптаманың теріс қорытындысы алынды. «Әсем Жоба Құрылыс» ЖШС жобасын жобалаушы әзірленген ЖСҚ МЭ ескертулерін жою бойынша жұмысты жалғастыруда, жобалаушының ақпараты бойынша МЭ-ге қайта жіберу мерзімі 2026 жылдың қаңтар айының соңына дейін (жіберілмеген).
ҚАЖК «Әсем Бөба Құрылыс» ЖШС-ні «Мемсараптама» РМК-ның қойылған ескертулерін ескере отырып, ЖСҚ-ға өзгерістер мен толықтырулар енгізуге мәжбүрлеу туралы талап арыз берді.

	
	1) күтілетін нәтиже
	орын
	840
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2) шығыстар, оның ішінде:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	республикалық бюджет
	
	13776,224
	3,328
	7, 644
	
	
	
	
	
	13765,252
	
	
	

	
	жергілікті бюджет
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	ҚР Ұлттық қоры
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	басқа көздер
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.
	2-аумақ. Қарағанды және Ұлытау облыстары
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Инвестициялық жоба 2
Қарағанды облысының №30 мекемесінде (Қарағанды облысы және Ұлытау облысы бойынша ҚАЖД) 420 орынды толтырудың жалпы лимиті бар үш тұрғын блок салу (модульдік қазандық орнатумен) мысалы, жоба 2025-2027 жылдары іске асырылылады
	млн. тг
	5209,423
	2, 969
	
	4354,531
	854,892
	5209,423
	
	
	
	
	
	Мемлекеттік сараптаманың 25.12.2024 жылғы №06-0032/24 қбп
қорытындысы

	
	1) күтілетін нәтиже
	орын
	420
	
	
	
	
	420
	
	
	
	
	
	

	
	2) шығыстар, оның ішінде:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	республикалық бюджет
	
	5209,423
	2, 969
	
	4354,531
	854,892
	5209,423
	
	
	
	
	
	

	
	жергілікті бюджет
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	ҚР Ұлттық қоры
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	басқа көздер
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.
	3-аумақ. Қостанай облысы
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Инвестициялық жоба 3 
Қостанай облысындағы Қазақстан Республикасы ІІМ ҚАЖК (Жітіқара к. ӨБББА) №39 мекемесінде (Қостанай облысы бойынша ҚАЖД) 2025-2027 жылдары іргелес жатқан жаттығу алаңымен жалпы сыйымдылғы 140 орынға дейін тәртіптік блокты  салу 
	млн. тг
	1562,209
	1, 921
	
	 1 082,974
	479,235
	1562,209
	
	
	
	
	
	Мемлекеттік сараптаманың 30.12.2024 жылғы 01-04/14 қбп қорытындысы 

	
	1) күтілетін нәтиже
	орын
	140
	
	
	
	
	140
	
	
	
	
	
	

	
	2) шығыстар, оның ішінде:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	республикалық бюджет
	
	1562,209
	1,921
	
	1082,974
	479,235
	1562,209
	
	
	
	
	
	

	
	жергілікті бюджет
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	ҚР Ұлттық қоры
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	басқа көздер
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.
	4-аумақ. Шығыс Қазақстан облысы
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Инвестициялық жоба 4 
Өскемен қаласында 400 орындық тергеу изоляторын салу (ШҚО бойынша ҚАЖД)
	млн. тг
	16967,920
	4 495,276
	
	11398,050
	5569,870
	
	
	
	
	
	
	Мемлекеттік сараптаманың 25.12.2024 жылғы №06-0031 / 4 қбп қорытындысы

	
	1) күтілетін нәтиже
	орын
	400
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2) шығыстар, оның ішінде:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	республикалық бюджет
	
	16967,920
	
	
	11398,050
	5569,870
	
	
	
	
	
	
	

	
	жергілікті бюджет
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	ҚР Ұлттық қоры
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	басқа көздер
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5.
	5-аумақ. Абай облысы
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Инвестициялық жоба 5 
Семей қаласында Абай облысы бойынша Қылмыстық - атқару жүйесі департаментінің ғимараттар кешенін салу
	млн. тг
	2053,402
	
	
	1093,964
	959,438
	
	
	
	
	
	
	Мемлекеттік сараптаманың 24.04.2024 жылғы №06-0019 / 24 қбп қорытындысы

	
	1) күтілетін нәтиже
	
	2409,9
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2) шығыстар, оның ішінде:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	республикалық бюджет
	
	2053,402
	
	
	1093,964
	959,438
	
	
	
	
	
	
	

	
	жергілікті бюджет
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	ҚР Ұлттық қоры
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	басқа көздер
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6.
	6-аумақ. Абай облысы
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Инвестициялық жоба 6
Семей қаласында 400 орындық тергеу изоляторының ғимарат кешенін салу 
	млн. тг
	24 000,000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Мемлекеттік сараптаманың 24.04.2024 жылғы №06-0019 / 24 қбп қорытындысы 
– теріс

	
	1) күтілетін нәтиже
	орын
	400
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2) шығыстар, оның ішінде:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	республикалық бюджет
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	жергілікті бюджет
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	ҚР Ұлттық қоры
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	басқа көздер
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7.
	7-аумақ. Абай облысы
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Инвестициялық жоба 7 
Семей қаласында 100 орындық (қоныс-колониясы)  ең төменгі қауіпсіздік мекемесі ғимаратын салу
	млн. тг
	0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1) күтілетін нәтиже
	орын
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2) шығыстар, оның ішінде:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	республикалық бюджет
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	жергілікті бюджет
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	ҚР Ұлттық қоры
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	басқа көздер
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8.
	8-аумақ. Түркістан  облысы
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Инвестициялық жоба 8 
ІІМ Қылмыстық-атқару жүйесі Түркістан облысы бойынша қылмыстық-атқару жүйесі департаментінің әкімшілік ғимаратын салу 
	млн. тг
	0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	ЖСҚ ведостводан тыс мемлекеттік сараптамадан өтті;
ҰЭМ-нің 27.12.2019 жылғы 
№ 19-00-53/19 
оң қорытындысы алынды (құрылыстың сметалық бағасы  1,42 млрд.);
Жер учаскесінің өзгеруіне байланысты ЖСҚ өзгертуді талап етеді 

	
	1) күтілетін нәтиже
	ш.м
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2) шығыстар, оның ішінде:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	республикалық бюджет
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	жергілікті бюджет
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	ҚР Ұлттық қоры
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	басқа көздер
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9.
	9-аумақ. Түркістан  қаласы
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Инвестициялық жоба 9 
Түркістан қаласында 500 орындық тергеу изоляторын салу
	млн. тг
	0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Жер учаскесін ауыстыруға байланысты ЖСҚ-ны түзету жүргізілуде
 (белгілі бір құрылыс алаңына биімделу), құрылыссқа 12,17 га  жер тілімі бөлінді. 

	
	1) күтілетін нәтиже
	орын
	500
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2) шығыстар, оның ішінде:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	республикалық бюджет
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	жергілікті бюджет
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	ҚР Ұлттық қоры
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	басқа көздер


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10.
	10-аумақ. Түркістан  қаласы
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Инвестициялық жоба 10  Түркістан қаласында 50 орындық қамауға алынғандарға арналған арнайы қабылдағыш салу салу 
	млн. тг
	[bookmark: _GoBack]0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	16.05.2023 жылғы 
№ 19-0035/23 
ведостводан тыс мемлекеттік сараптаманың 
оң қорытындысы 


	
	1) күтілетін нәтиже
	орын
	50
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2) шығыстар, оның ішінде:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	республикалық бюджет
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	жергілікті бюджет
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	ҚР Ұлттық қоры
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	басқа көздер
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	11.
	11-аумақ. Солтүстік Қазақстан облысы
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Инвестициялық жоба 11 
Солтүстік Қазақстан облысында Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігінің Қылмыстық-атқару жүйесі мекемелерінің кешенін салуға ЖСҚ әзірлеу 
(500 орындық тергеу изоляторы, 1000 орындық орташа қауіпсіздік мекемесі, 200 орындық ең төменгі қауіпсіздік колониясы)
	млн. тг
	1 785, 598   
	
	
	
	1 785, 598   
	
	
	
	
	
	
	Мемлекет басшысының 20.09.2024 жылғы №24-4315 ҚБП тапсырмасын орындау шеңберінде. 
2025 жылдың қараша айында ҰЭМ-нің оң қорытындысы алынды.

	
	1) күтілетін нәтиже
	орын
	500
1000
2000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2) шығыстар, оның ішінде:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	республикалық бюджет
	
	
	
	
	
	1785,598   
	
	
	
	
	
	
	

	
	жергілікті бюджет
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	ҚР Ұлттық қоры
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	басқа көздер
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



