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Қазақстан Республикасы Су ресурстары және ирригация министрлігінің
2026-2030 жылдарға арналған даму жоспары

1-бөлім. Пайымы 
Су саласын дамыту су ресурстарының болуын және ұтымды пайдаланылуын қамтамасыз ету саласындағы орнықты даму мақсаттарына қол жеткізу жөніндегі Қазақстанның міндеттемелерін орындау қажеттігі ескеріле отырып жүзеге асырылатын болады.
Қазақстан Республикасында су саласын дамытудың негізгі векторы халық, қоршаған орта және экономика салалары тарапынан суға деген өсіп келе жатқан қажеттіліктерді қанағаттандыру үшін жағдайлар жасау, климаттың жаһандық өзгеруі жағдайында су ресурстарын және суға деген сұранысты тиімді басқаруды қамтамасыз ету болып табылады.
Қолда бар су ресурстарын ұтымды пайдалану, оның ішінде су үнемдейтін суару технологияларын белсенді енгізу есебінен «ресурстарды басқарудан» «сұранысты басқаруға» көшу үшін алғышарттар жасалатын болады, оның негізгі қағидаты бірдей сұранысты қанағаттандыру үшін аз суды пайдалану болып табылады.
2030 жылға қарай тасымалдау кезінде су шығынын азайту, мониторинг арқылы суармалы жерлердің жағдайын жақсарту, Гидротехникалық құрылыстарды жаңғырту және су объектілеріне жүктемені азайту үшін тазартылған сарқынды суларды пайдалануды ұлғайту жоспарлануда. Цифрлық технологияларды енгізу басқару тиімділігін арттыра отырып, деректерді жинау мен талдауды автоматтандырады.
Саланың орнықты дамуы үшін институционалдық орта, нормативтік-құқықтық база және мемлекетаралық су қатынастары нығайтылатын болады, бұл трансшекаралық ағындарға тәуелділікті азайтады. Заңнамалық реттеу елдің су қауіпсіздігін қамтамасыз ете отырып, су қорын қорғау, суды үнемдеу және трансшекаралық су ағындары бойынша мемлекетаралық ынтымақтастық үшін негіздер жасайды.
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2-бөлім. Бағыттар, мақсаттар, нысаналы индикаторлар және ресурстар

	№
	Атауы
	Жауапты тұлғалар
	Ақпарат көзі
	Өлшем бірлігі
	Есептік жыл
	Ағымдағы жылғы жоспар
	Жоспарлы кезең

	
	
	
	
	
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Ұлттық даму жоспарының іске асырылуы

	1-бағыт. Су саласына инвестициялар

	1
	Негізгі ұлттық индикатор-30.
Негізгі капиталға инвестициялар (ИОК), ЖІӨ %
	ҰЭМ, СІМ,
барлық салалық ОМО және ЖАО
	ҚР СЖжРА ҰСБ статистикалық деректері
	%
	15
	17
	18
	19
	21
	23
	24

	1.
	1-мақсат. Өндірістік және әлеуметтік инфрақұрылымды жаңғырту және жаңарту үшін жағдайлар жасау

	1)
	1-нысаналы индикатор.
ҚР Су ресурстары және ирригация министрлігі бойынша негізгі капиталға инвестициялар* 
	Су ресурстары және ирригацияның бірінші вице-министрі 
Н.Ж. Алдамжаров
	ҚР СЖжРА ҰСБ статистикалық деректері
	млрд теңге
	269,1
	324,5
	400,6
	510,9
	624
	761,2
	884,3

	 
	Қаржылық ресурстар
	
	 
	млн. теңге
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2-бағыт. Суармалы егіншілікте су үнемдеу технологияларын дамыту

	2
	Негізгі ұлттық индикатор-36.
Суармалы егіншілікке су үнемдеу технологияларын енгізу арқылы суармалы суды үнемдеу, млн м3/жылына
	СРИМ, АШМ, ЖАО
	Әкімшілік деректер
	млн м3/жылына
	330
	728
	1100
	1428
	1721
	1975
	2192

	2.
	2-мақсат. Қазіргі заманғы су үнемдеу технологияларын қолдануды кеңейту

	2)
	2-нысаналы индикатор.
Суармалы егіншілікке су үнемдеу технологияларын енгізу арқылы суармалы суды үнемдеу
	Су ресурстары және ирригацияның вице-министрі 
Т.А. Момышев
	Әкімшілік деректер
	млн м3/жылына
	330
	728
	1100
	1428
	1721
	1975
	2192

	 
	Қаржылық ресурстар***
	 
	
	млн. теңге
	-
	19 512,20
	196 000
	196 000
	196 000
	196 000
	196 000

	3-бағыт. Су шаруашылығы инфрақұрылымын жаңғырту және дамыту

	3
	Негізгі ұлттық индикатор-35.
Су тасымалдау арналары арқылы ауыл шаруашылығындағы су шығынының деңгейі
	СРИМ, АШМ, ЖАО
	Статистикалық деректер
	%
	24
	47
	43
	39
	35
	30
	25

	3.
	3-мақсат. Су ресурстарын басқару тиімділігін арттыру

	3)
	3-нысаналы индикатор.
Су тасымалдау арналары арқылы ауыл шаруашылығындағы су шығынының деңгейі*****
	Су ресурстары және ирригацияның вице-министрі 
Ж.Н. Салимов 
	Статистикалық деректер
	%
	24
	47
	43
	39
	35
	30
	25

	4)
	4-нысаналы индикатор.
Су шаруашылығы жүйесін цифрлық технологиялармен қамту 
(2030 жылға қарай 40 %-ға дейін өсу)
	Су ресурстары және ирригацияның вице-министрі 
А.С. Абдраимов 
	Әкімшілік деректер
	%
	-
	5
	10
	16
	24
	32
	40

	 
	Қаржылық ресурстар 
	 
	
	млн. теңге
	12 919,51
	53 829,50
	464 081,80
	742 564,19
	681 723,30
	259 045,99
	139 151,77

	 
	Ұлттық даму жоспарының іске асыруға қаржылық ресурстардың ЖИЫНЫ
	 
	 
	млн. теңге
	12 919,51
	73 341,70
	660 081,80
	938 564,19
	877 723,30
	455 045,99
	335 151,77

	Ұлттық қауіпсіздік стратегиясының іске асырылуы (құпия/қызметтік бабында пайдалану үшін)

	
	құпия/ қызметтік бабында пайдалану үшін

	Өзге жоспарлау құжаттарын, мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктердің іске асыру және (немесе) мемлекеттік көрсетілетін қызметтерді ұсыну

	4-бағыт. Су ресурстарын пайдалану тиімділігін арттыру

	4.
	4-мақсат. Су қауіпсіздігіне, экологиялық тұрақтылыққа бағытталған су ресурстарын тұрақты және тиімді басқаруды қамтамасыз ету

	5)
	5-нысаналы индикатор.
Қосымша жинақталған судың көлемі (өспелі)
	Су ресурстары және ирригацияның вице-министрі 
Ж.Н. Салимов
	Әкімшілік деректер
	км3
	-
	0,001
	0,2
	1,2
	2,6
	2,6
	2,6

	6)
	6-нысаналы индикатор.
Табиғатты қорғау рұқсаттардың көлемі
	Су ресурстары және ирригацияның вице-министрі Ж.Н. Салимов
	Әкімшілік деректер
	млн м3
	1 513,45
	2 559,43
	2 679,17
	3 732,73
	3 732,73
	3 732,73
	3 732,73

	7)
	7-нысаналы индикатор.
Бірыңғай деректер базасын қалыптастыра отырып, жерасты суларына мемлекеттік мониторинг жүргізу
	Су ресурстары және ирригацияның вице-министрі 
Т.А. Момышев
	Әкімшілік деректер
	% 
	-
	-
	35
	60
	75
	90
	100

	8)
	8-нысаналы индикатор.
Сумен жабдықтау қайта бағалауды және жете барлауды талап ететін жерасты көздерінен жүзеге асырылатын елді мекендердің саны
	Су ресурстары және ирригацияның вице-министрі 
Т.А. Момышев
	Әкімшілік деректер
	бірлік
	-
	-
	3
	18
	72
	82
	474

	9)
	9-нысаналы индикатор.
Сумен жабдықтау жақсартылған және топтық су құбыры желілері жүргізілген елді мекендердің үлесі**
	Су ресурстары және ирригацияның вице-министрі Ж.Н. Салимов
	Әкімшілік деректер
	%
	-
	-
	1,6%
	2,0%
	3,4%
	4,6%
	-

	10)
	10-нысаналы индикатор.
Су үнемдеу технологияларын қолдану алаңының ұлғаюын ескере отырып, орташа өлшенген суару нормасы
	Су ресурстары және ирригацияның вице-министрі 
Т.А. Момышев
	Статистикалық деректер
	м3/га
	8 126,5
	7 906,4
	7 758,5
	-
	-
	-
	-

	11)
	11-нысаналы индикатор.
Иесіз өздігінен төгілетін гидрогеологиялық ұңғымалар санын азайту
	Су ресурстары және ирригацияның вице-министрі 
Т.А. Момышев
	Әкімшілік деректер
	бірлік
	2256
	2252
	2198
	2175
	2115
	2045
	1953

	12)
	12-нысаналы индикатор.
Ауыл шаруашылығы мақсатындағы суармалы жерлерді гидрогеологиялық-мелиорациялық мониторингпен қамту (өспелі)
	Су ресурстары және ирригацияның вице-министрі 
Т.А. Момышев
	Әкімшілік деректер
	Мың. га
	-
	1921,0
	2 430
	2 461
	2 492
	2 524
	2 556

	13)
	13-нысаналы индикатор.
Экономика салалары мен халықты сумен қамтамасыз етуді қамтамасыз ету үшін республикалық меншіктегі су қоймаларында су ресурстарын жинақтау көлемі
	Су ресурстары және ирригацияның вице-министрі 
Ж.Н. Салимов
	Әкімшілік деректер
	млрд м3
	
	
	11,1
	11,4
	11,7
	12,1
	12,3

	14)
	14-нысаналы индикатор.
Іске асырылған әдістемелік және әдіснамалық құжаттамалардың, жүргізілген талдамалық және консалтингтік зерттеулердің (қызметтердің) үлесі
	Су ресурстары және ирригацияның вице-министрі 
Т.А. Момышев
Су ресурстары және ирригацияның бірінші вице-министрі 
Н.Ж. Алдамжаров, 
Су ресурстары және ирригацияның вице-министрі 
А.С. Абдраимов
	Әкімшілік деректер
	%
	
	
	100
	100
	100
	100
	100

	 
	Қаржылық ресурстар 
	
	 
	млн. теңге
	64 976,16
	100 256,60
	306 231,14
	559 513,82
	652 727,12
	406 876,92
	200 460,38

	5-бағыт. Су ресурстарын ұтымды пайдалану

	5..
	5-мақсат. Суару және дренаж жүйелерін жетілдіру

	15)
	15-нысаналы индикатор. 
ИДЖЖ-2 жобасының жасалған келісім-шарттары бойынша  ирригациялық және дренаждық жүйелерді (каналдар, су таратқыш және су бергіш гидроқұрылымдар, дренаждық коллекторлар, тік дренаж ұңғымаларымен олардың инфрақұрылымдары, бақылау үңғымалары және эксплуатациялық жолдар)  қайта-құру жұмыстарының жинақталған шамадағы орындалу деңгейі
	Су ресурстары және ирригацияның вице-министрі Ж.Н. Салимов
	Әкімшілік деректер
	%
	90
	100
	100
	-
	-
	-
	-

	 
	Қаржылық ресурстар 
	 
	
	млн. теңге
	-
	36 854,50
	12 617,9
	-
	-
	-
	-

	6.
	6-мақсат. Су ресурстарының экологиялық тұрақтылығын және оларды пайдалану тиімділігін арттыру

	16)
	16-нысаналы индикатор.
Балқаш көлі мен Солтүстік Арал теңізінің орнықты гидрологиялық режимін қамтамасыз ету
	Су ресурстары және ирригацияның бірінші вице-министрі Н.Ж. Алдамжаров
	Әкімшілік деректер
	%
	-
	-
	100
	100
	100
	100
	100

	17)
	17-нысаналы индикатор.
Су ресурстарына жүктеме деңгейі: қолда бар тұщы су қорларына пайызбен Тұщы су алу, пайыз
	Су ресурстары және ирригацияның бірінші вице-министрі Н.Ж. Алдамжаров
	Әкімшілік деректер
	%
	35
	24,3
	24,2
	24,1
	24
	23,9
	23,8

	18)
	18-нысаналы индикатор.
Экономика салаларындағы суды қайта пайдалану үлесі
	Су ресурстары және ирригацияның вице-министрі 
Т.А. Момышев
	Әкімшілік деректер
	%
	-
	-
	-
	22
	24
	26
	28

	19)
	19-нысаналы индикатор.
Су саласы кадрларын біліктілікті арттыру курстарымен қамту

	Су ресурстары және ирригацияның вице-министрі 
Т.А. Момышев
	Әкімшілік деректер
	%
	-
	-
	100
	100
	100
	100
	100

	 
	Қаржылық ресурстар
	 
	 
	млн. теңге
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	 
	Өзге құжаттар мен функцияларды іске асыруға қаржылық ресурстардың ЖИЫНЫ
	 
	 
	млн. теңге
	64 976,16
	137 111,10
	318 849,04
	559 513,82
	652 727,12
	406 876,92
	200 460,38

	 
	Қаржылық ресурстардың жалпы көлемі 
	 
	 
	млн. теңге
	77 895,67
	210 452,80
	979 452,03
	1 499 078,02
	1 530 450,42
	861 922,91
	535 612,16

	
	оның ішінде нысаналы индикаторларымен қамтылмаған бюджет қаражаты
	
	
	 млн. теңге
	7 893,2
	9 710,0
	25 929,4
	16 807,7
	24 674,136
	24 674,136
	24 674,136


Ескерту: 
* - Министрліктің даму жоспарындағы барлық іс-шаралар НКИ қаржысына байланысты. Осы нысаналы индикатор барлық индикаторлар шеңберінде орындалады.
** - Қазақстан Республикасының әкімшілік-аумақтық бірліктерінің демографиялық статистикасына сәйкес, 2026 жылғы 1 қаңтардағы жағдай бойынша 6 096 ауылдық елді мекен бар.
*** - Суармалы егіншілікте су үнемдеу технологияларын енгізу жөніндегі барлық іс-шараларды өңірлер әкімдіктері жергілікті бюджеттерге жалпы сипаттағы трансферттер есебінен іске асырады.
**** - 2025 жылғы 9 сәуірдегі Су кодексінің 72-бабына сәйкес, табиғи және техногендік сипаттағы төтенше жағдайлар кезінде қауіптілігі жоғары гидротехникалық құрылыстар үшін техникалық жай-күйді тексеру көп факторлы тексеру шеңберінде жүргізіледі. Көп факторлы тексеру әр бес жыл сайын жүргізіледі. 
Республика бойынша тексеруге жататын ГТҚ жалпы саны – 557 бірлік.
***** - Ұлттық қор есебінен қаржыландыру көзі, қаржыландыру бюджетті қалыптастыру, түзету, нақтылау кезінде бөлінеді.



3-бөлім. Ведомствоаралық өзара іс-қимыл

	№
	Нысаналы индикаторлар/іс-шаралар
	Өзара іс-қимыл көзделетін мемлекеттік органдар
	Өзара іс-қимылдың сипаттамасы

	Өзге жоспарлау құжаттарын, мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктердің іске асыру және (немесе) мемлекеттік көрсетілетін қызметтерді ұсыну

	1. 
	5-нысаналы индикатор.
Қосымша жинақталған судың көлемі

	2. 
	6-іс-шара
Су қоймаларын салу (гидротехникалық құрылыстар салу)
	ЖАО, ҚМ, ИДБ
	ЖАО – Халықпен жұмыс, түсіндіру кездесулерін өткізу.
ҚМ – Республикалық бюджеттен қаражат бөлу
ИДБ – қаражат бөлу

	3. 
	7-іс-шара
Су қоймаларын қайта құру (Гидротехникалық құрылыстарды қайта құру)
	ЖАО, ҚМ, ИДБ
	ЖАО – Халықпен жұмыс, түсіндіру кездесулерін өткізу.
ҚМ – Республикалық бюджеттен қаражат бөлу
ИДБ – қаражат бөлу

	4. 
	8-іс-шара
Гидротехникалық құрылыстарға көп факторлы тексеру жүргізу, оның ішінде олардың қауіпсіздігі декларациясын әзірлеуді ескере отырып
	ЖАО, ҚМ
	ЖАО – коммуналдық меншіктегі құрылыстарды тексеру, көп факторлы тексеруді ұйымдастыру және жүргізу жөніндегі комиссияның жұмысына қатысу
ҚМ – Республикалық бюджеттен қаражат бөлу

	5. 
	6-нысаналы индикатор. 
Табиғатты қорғау рұқсаттардың көлемі

	6. 
	9-іс-шара
Табиғи ғылыми негіздеме (ТҒН) талаптарына сәйкес су объектілерінің табиғи жай-күйін сақтау үшін табиғат қорғау мақсатында су жіберуді жүргізу
	ҚМ
	ҚМ – Республикалық бюджеттен қаражат бөлу

	7. 
	7-нысаналы индикатор.
Бірыңғай деректер базасын қалыптастыра отырып, жерасты суларына мемлекеттік мониторинг жүргізу

	8. 
	10-іс-шара
Жерасты сулары мен қауіпті геологиялық процестердің мемлекеттік мониторингінің деректер банкін және мемлекеттік су кадастрын жүргізу
	«Қазгидрогеология» Ұлттық гидрогеологиялық қызметі» КЕАҚ (келісім бойынша)
	«Қазгидрогеология» Ұлттық гидрогеологиялық қызметі» КЕАҚ
(келісім бойынша) – жерасты сулары мен қауіпті геологиялық процестердің мемлекеттік мониторингінің деректер банкін және мемлекеттік су кадастрын жүргізу

	9. 
	11-іс-шара
Жерасты сулары мен қауіпті геологиялық процестерге мемлекеттік мониторинг жүргізу
	ӨҚМ, «Қазгидрогеология» Ұлттық гидрогеологиялық қызметі» КЕАҚ (келісім бойынша)
	ӨҚМ, «Қазгидрогеология» Ұлттық гидрогеологиялық қызметі» КЕАҚ
(келісім бойынша) – жерасты суларына мониторинг жүргізудің автоматтандырылған жүйесін енгізу және «Қазақстанның жерасты сулары» геоақпараттық жүйесін (ГАЖ) құру арқылы гидрогеология саласын кешенді цифрландыру

	10. 
	12-іс-шара
Қолжетімді гидрогеологиялық деректер базасын қалыптастыру және әлеуетті бұлақтарды зерттеу
	ЖАО, ҚМ
	ЖАО – бұлақтардың бар-жоғын растау;
ҚМ – республикалық бюджеттен қаражат бөлу;

	11. 
	8-нысаналы индикатор.
Сумен жабдықтау қайта бағалауды және жете барлауды талап ететін жерасты көздерінен жүзеге асырылатын елді мекендердің саны

	12. 
	13-іс-шара
Жерасты суларына іздестіру-бағалау жұмыстарын жүргізу
	ЖАО
	ЖАО – елді мекендерді сумен қамтамасыз ету үшін жерасты су көздеріне қажеттілік туралы ақпарат енгізу

	13. 
	14-іс-шара
Жерасты су кен орындарының қорларын қайта бағалау мақсатында қосымша барлау жұмыстарын жүргізу
	ЖАО
	ЖАО – елді мекендерді сумен қамтамасыз ету үшін жерасты су көздеріне қажеттілік туралы ақпарат енгізу

	14. 
	9-нысаналы индикатор. 
Республикалық маңызы бар топтық су құбыры желілері жүргізілген елді мекендердің саны.

	15. 
	15-іс-шара
Топтық су құбырларының құрылысы және қайта құру жұмыстары
	ЖАО, ҚМ
	ЖАО – жергілікті бюджеттерге берілетін трансферттер есебінен орындалатын жобаларды іске асыру
ҚМ – Республикалық бюджеттен қаражат бөлу

	16. 
	16-Іс-шара 
Сумен жабдықтау объектілерін салу және реконструкциялау (бас құрылыстар, сорғы станциялары, су құбыры құрылыстарының алаңдары)
	ЖАО, ҚМ
	ЖАО – жергілікті бюджеттерге берілетін трансферттер есебінен орындалатын жобаларды іске асыру
ҚМ – Республикалық бюджеттен қаражат бөлу

	17. 
	10-нысаналы индикатор.
Су үнемдеу технологияларын қолдану алаңының ұлғаюын ескере отырып, орташа өлшенген суару нормасы

	18. 
	17-іс-шара
Орташа өлшенген суару нормасын төмендету
	АШМ, ЖАО, «ҚазСШҒЗИ» ЖШС
	АШМ, ЖАО – өсірілген дақылдар мен аймақты ескере отырып, орташа өлшенген салыстырмалы шаманы есептеу және ұсыну.
«ҚазСШҒЗИ» ЖШС – орташа өлшенген салыстырмалы шаманы есептеу және ұсыну, есептерді ұсыну

	19. 
	11-нысаналы индикатор.
Иесіз өздігінен ағатын гидрогеологиялық ұңғымалар санын азайту

	20. 
	18-іс-шара
Иесіз өздігінен ағатын гидрогеологиялық ұңғымаларды жою
	ӨҚМ, ЖАО, «Қазгидрогеология» Ұлттық гидрогеологиялық қызметі» КЕАҚ (келісім бойынша)
	ӨҚМ, ЖАО, «Қазгидрогеология» Ұлттық гидрогеологиялық қызметі» КЕАҚ (келісім бойынша) – иесіз өздігінен ағатын гидрогеологиялық ұңғымалар туралы ақпарат енгізу

	21. 
	12-нысаналы индикатор.
Ауыл шаруашылығы мақсатындағы суармалы жерлерді гидрогеологиялық-мелиоративтік мониторингпен қамту

	22. 
	19-іс-шара
Суармалы жерлердің мелиоративтік жай-күйіне мониторинг жүргізу және бағалау
	АШМ
	АШМ – суармалы жерлердің гидрогеологиялық-мелиоративтік жай-күйі бойынша ұсынымдар әзірлеу

	23. 
	15-нысаналы индикатор. 
ИДЖЖ-2 жобасының жасалған келісім-шарттары бойынша  ирригациялық және дренаждық жүйелерді (каналдар, су таратқыш және су бергіш гидроқұрылымдар, дренаждық коллекторлар, тік дренаж ұңғымаларымен олардың инфрақұрылымдары, бақылау үңғымалары және эксплуатациялық жолдар)  қайта-құру жұмыстарының жинақталған шамадағы орындалу деңгейі

	24. 
	24-іс-шара
ИДЖЖ-2 жобасының жасалған келісімшарттары бойынша жиынтық түрде ирригациялық және дренаждық жүйелерді қайта құрулау
	ЖАО, ҚБ
	ЖАО – жөндеуді қажет ететін суару каналдарының мониторингі және оларды анықтау, әкімшілік-аумақтық бірліктер шегінде суару каналдарының жұмысын үйлестіру, халықпен жедел жұмыс;
ҚБ – қаражат бөлу.

	25. 
	16-нысаналы индикатор.
Балқаш көлі мен Солтүстік Арал теңізінің орнықты гидрологиялық режимін қамтамасыз ету

	26. 
	25-іс-шара
Балтық жүйесі бойынша Балқаш көлінің деңгейін 341 м-ден төмен емес деңгейде ұстап тұру
	Қарағанды облысының әкімдігі
	Қарағанды облысының әкімдігі – су жіберуді қамтамасыз ету, су қоймаларының жұмыс режимін реттеу және өзен арналарын тазарту.
«Қазсушар» ШЖҚ РМК (келісім бойынша) – су жіберуді қамтамасыз ету, су қоймаларының жұмыс режимін реттеу және өзен арналарын тазарту.

	27. 
	26-іс-шара
Солтүстік Арал теңізін қалпына келтіру
	ҚМ, ҰЭМ, ӨҚМ, ЭТРМ, Қызылорда облысының әкімдігі
	ҚМ – республикалық бюджеттен қаражат бөлу;
ҰЭМ - экономикалық қорытынды алу, 
ӨҚМ – «Мемсараптама» РМК қорытындысын алу,
ЭТРМ – нәтижелерге мониторинг жүргізу, құқықтық реттеу, 
Қызылорда облысының әкімдігі – келісу.

	28. 
	17-нысаналы индикатор.
Су ресурстарына жүктеме деңгейі: қолда бар тұщы су қорларына пайызбен Тұщы су алу, пайыз

	29. 
	27-іс-шара
Суды алу, пайдалану және бұру мониторингі
	ЭТРМ, ҒЖБМ, АШМ, ЖАО
	ЭТРМ, ҒЖБМ – экожүйелерді сақтау мақсатында жыл суының молдылығына, өзен ағынының жыл ішіндегі бөлінуіне және басқа да параметрлерге байланысты экологиялық ағымды айқындау тетіктерін әзірлеу;
АШМ, ЭТРМ, ЖАО – бассейндік кеңестер шеңберінде жұртшылықты, ауыл шаруашылығы су тұтынушыларын және басқа да мүдделі тараптарды тарта отырып, суармалы жүйелерде су ресурстарын бөлудің жаңа тәсілдерін әзірлеу.

	30. 
	18-нысаналы индикатор.
Экономика салаларындағы суды қайта пайдалану үлесі

	31. 
	28-іс-шара
Қайталама сумен жабдықтауды пайдалануға көшуді қамтамасыз ету
	ЖАО, ЭМ, ӨҚМ
	ЖАО, ЭМ, ӨҚМ – көшу жоспарларының бар екенін растау

	32. 
	19-нысаналы индикатор.
Су саласы кадрларын біліктілікті арттыру курстарымен қамту

	33. 
	29-іс-шара
Трансшекаралық су объектілерін пайдалану және қорғау жөніндегі келіссөздер топтарының мүшелерінің біліктілігін арттыру
	ҒЖБМ, ҰҚК (келісім бойынша), Мемлекеттік басқару академиясы (келісім бойынша)
	ҒЖБМ, ҰҚК (келісім бойынша), Мемлекеттік басқару академиясы (келісім бойынша) – біліктілікті арттыру бойынша оқыту

	34. 
	30-іс-шара
Орта білім беру мамандары мен жұмысшы мамандықтар өкілдерінің біліктілігін арттыру
	ҚМ, «Қазсушар» ШЖҚ РМК (келісім бойынша)
	ҚМ, «Қазсушар» ШЖҚ РМК (келісім бойынша) – біліктілікті арттыру бойынша оқыту
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Ескертпе: 
аббревиатуралардың толық жазылуы:
АШМ - Қазақстан Республикасының Ауыл шаруашылығы министрлігі;
АЕМ - ауылдық елді мекен;
ГКФЗ - гидротехникалық гидротехникалық құрылыстарды көпфакторлы зерттеп-қарау;
ЖАО – Астана, облыстар, республикалық маңызы бар қалалардың жергілікті атқарушы органдары;
ЖБ - жергілікті бюджет;
ЖСҚ - жобалау-сметалық құжаттама;
ИДБ  - Ислам Даму банкі;
ИДЖ - ирригациялық және дренаждық жүйелер;
ИДЖЖ-2 - ирригациялық және дренаждық жүйелерді жетілдіру жобасы, 2-кезең;
«Қазгидромет» ШЖҚ РМК – «Қазгидромет» шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорны;
«Қазсушар» ШЖҚ РМК -  «Қазсушар» шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорны;
«ҚазСШҒИ» ЖШС – «Қазақ су шаруашылығы ғылыми-зерттеу институты» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі;
Қаржымині  - Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігі;
ЖИ - жеке инвестициялар (баланс ұстаушының меншік қаражаты);
ӨҚМ - Қазақстан Республикасының Өнеркәсіп және құрылыс министрлігі;
РБ - республикалық бюджет;
СРИМ - Қазақстан Республикасының Су ресурстары және ирригация министрлігі;
ТДҰ - тік дренаж ұңғымалары;
ТЭН - техникалық-экономикалық негіздеме;
ХҚҰ - халықаралық қаржы ұйымы;
ЭТРМ - Қазақстан Республикасының Экология және табиғи ресурстар министрлігі;
ҚР СЖжРА ҰСБ - Қазақстан Республикасы Стратегиялық жоспарлау және реформалар агенттігінің ұлттық статистика бюросы.


   Қазақстан Республикасының 
Су ресурстары және ирригация 
                 министрі                                                                          Н. Нұржігітов


	Қазақстан Республикасы
Су ресурстары және ирригация
министрінің 
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Қазақстан Республикасы 
Су ресурстары және ирригация министрлігінің 2026 – 2030 жылдарға арналған даму жоспарына
Қосымша




2026-2030 жылға арналған 
Қазақстан Республикасы Су ресурстары және ирригация министрлігінің 
инвестициялық жоспары

	№
	Атауы
	Жауапты орындаушы
	Ақпарат көзі
	Өлшем бірлігі
	Аяқталу нысаны
	Есептік жыл
	Ағымдағы жылғы жоспар
	Жоспарлы кезең
	Қаржыландыру көзі
	БП. КББ коды

	
	
	
	
	
	
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	 
	Ұлттық даму жоспарын іске асырылуы

	Бағыт 1. Су саласына инвестициялар

	1
	Негізгі ұлттық индикатор-30.
Негізгі капиталға инвестициялар (ИОК), ЖІӨ %
	ҰЭМ, СІМ,
барлық салалық ОМО және ЖАО
	ҚР СЖжРА ҰСБ статистикалық деректері
	%
	 
	15
	17
	18
	19
	21
	23
	24
	
	 

	1.
	1-мақсат. Өндірістік және әлеуметтік инфрақұрылымды жаңғырту және жаңарту үшін жағдайлар жасау

	1)
	1-нысаналы индикатор.
ҚР Су ресурстары және ирригация министрлігі бойынша негізгі капиталға инвестициялар *
	Су ресурстары және ирригацияның бірінші вице-министрі
	ҚР СЖжРА ҰСБ статистикалық деректері
	 млрд теңге 
	 
	269,1
	324,5
	400,6
	510,9
	624
	761,2
	884,3
	 
	 

	
	Қаржылық ресурстар
	
	
	млн. теңге
	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	

	2-бағыт. Суармалы егіншілікте су үнемдеу технологияларын дамыту

	2
	Негізгі ұлттық индикатор-36.
Суармалы егіншілікке су үнемдеу технологияларын енгізу арқылы суармалы суды үнемдеу, млн м3/жылына
	СРИМ, АШМ, ЖАО
	Әкімшілік деректер
	 млн м3/жыл 
	
	330
	728
	1100
	1428
	1721
	1975
	2192
	 
	 

	2.
	2-мақсат. Қазіргі заманғы су үнемдеу технологияларын қолдануды кеңейту

	2)
	2-нысаналы индикатор.
Суармалы егіншілікке су үнемдеу технологияларын енгізу арқылы суармалы суды үнемдеу (өспелі)
	Су ресурстары және ирригацияның вице-министрі
	Әкімшілік деректер
	 млн м3/жыл 
	
	330
	728
	1100
	1428
	1721
	1975
	2192
	
	 

	 
	1-Іс-шара
Жылына 150 мың гектарға дейін қамтып, суарылатын жерлерде су үнемдеуші технологияларды  ендіру (оның ішінде СҮТ енгізуге жұмсалатын инвестициялық шығындарды және суару суының құнын субсидиялау есебінен)
	Суды үнемдеу технологияларын дамыту департаментінің директоры
	ЖАО деректері
	мың. га (өспелі) 
	Орындалған жұмыстар актісі
	470,2
	612,2
	762,2
	912,2
	1062,2
	1212,2
	1362,2
	
	БП 
255-023*, 014*
 
741-043*,
014*
(өңірлер әкімдіктері жергілікті бюджеттерге жалпы сипаттағы трансферттер есебінен іске асырады)

	
	
	
	
	млн. теңге
	
	-
	19 512,20
	196 000
	196 000
	196 000
	196 000
	196 000
	РБ, ЖБ
	

	
	
	
	
	млн. теңге
	
	-
	-
	124 000
	124 000
	124 000
	124 000
	124 000
	РБ
	

	
	
	
	
	млн. теңге
	
	-
	19 512,20
	72 000
	72 000
	72 000
	72 000
	72 000
	ЖБ
	

	 
	Қаржылық ресурстар ***
	
	 
	млн. теңге
	
	-
	19 512,20
	196 000
	196 000
	196 000
	196 000
	196 000
	РБ, БТК, ЖБ
	БП 
255-023, 014
 
741-043,
014

	
	
	
	
	млн. теңге
	
	-
	-
	124 000
	124 000
	124 000
	124 000
	124 000
	РБ
	

	
	
	
	
	млн. теңге
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	БТК
	

	
	
	
	
	млн. теңге
	
	-
	19 512,20
	72 000
	72 000
	72 000
	72 000
	72 000
	ЖБ
	

	3-бағыт. Су шаруашылығы инфрақұрылымын жаңғырту және дамыту

	3
	Негізгі ұлттық индикатор-35.
Су тасымалдау арналары арқылы ауыл шаруашылығындағы су шығынының деңгейі
	СРИМ, АШМ, ЖАО
	Статистикалық деректер
	%
	
	24
	47
	43
	39
	35
	30
	25
	 
	 

	3.
	3-мақсат. Су ресурстарын басқару тиімділігін арттыру

	3)
	3-нысаналы индикатор.
Су тасымалдау арналары арқылы ауыл шаруашылығындағы су шығынының деңгейі
	Су ресурстары және ирригацияның вице-министрі
	Статистикалық деректер
	%
	
	24
	47
	43
	39
	35
	30
	25
	 
	 

	 
	2-Іс-шара
Суару каналдарын қайта құрулау және жөндеу-қалпына келтіру жұмыстары*****
	Су шаруашылығы имараттарын дамыту департаментінің директоры, Су шаруашылығы комитетінің төрағасы
	Ведомстволық деректер
	км
	Пайдалануға беру актісі
	778
	418,2
	964,06
	4 589,74
	6 653,87
	1 351,41
	1 601,18
	
	БП 241, 254 - 113, 115, 119*, 120*
(Ұлттық қор есебінен қаржыландыру көзі, қаржыландыру бюджетті қалыптастыру, түзету, нақтылау кезінде бөлінеді)

	
	
	
	
	млн. теңге
	
	12 903,81
	50 560,50
	446 498,72
	710 455,76
	661 262,36
	259 045,99
	139 151,773
	РБ, БТК ЖБ
	

	
	
	
	
	млн. теңге
	
	12 903,81
	16 911,10
	171 262,61
	367 364,96
	258 997,77
	89 866,18
	27 426,008
	РБ
	

	
	
	
	
	млн. теңге
	
	-
	33 649,40
	195 564,370
	315 437,683
	366 571,020
	166 373,083
	111 517,158
	БТК
	

	
	
	
	
	млн. теңге
	
	-
	-
	79 671,746
	27 653,120
	35 693,569
	2 806,733
	208,607
	ЖБ
	

	4)
	4-нысаналы индикатор.
Су шаруашылығы жүйесін цифрлық технологиялармен қамту(2030 жылға қарай 40 %-ға дейін өсу)
	Су ресурстары және ирригацияның вице-министрі
	Әкімшілік деректер
	%
	 
	-
	5
	10
	16
	24
	32
	40
	 
	 

	 
	3-Іс-шара
Кемінде 3500 км суару каналдарын жаңғырту және цифрландыру (қашықтан мониторингтеу және басқару жүйесін енгізу, су деңгейін, ағыс жылдамдығын және су сапасын мониторингтеу үшін сенсорлар мен датчиктерді орнату) ******
	Цифрландыру департаментінің директоры, Су шаруашылығы имараттарын дамыту департаментінің директоры, Су шаруашылығы комитетінің төрағасы
	Әкімшілік деректер
	км
	Орындалған жұмыстар актісі
	-
	728,4
	7,70
	363,90
	2803,56
	53,30
	229,70
	
	БП 254 - 113, 119

	
	
	
	
	млн. теңге
	
	15,70
	3 269,00
	-
	-
	-
	-
	-
	РБ, БТК, ЖИ
	

	
	
	
	
	
	
	15,70
	2 482,60
	-
	-
	-
	-
	-
	РБ
	

	
	
	
	
	
	
	-
	203,70
	-
	-
	-
	-
	-
	БТК
	

	
	
	
	
	
	
	-
	582,70
	-
	-
	-
	-
	-
	ЖИ
	

	
	4-Іс-шара
Су ресурстарын есепке алу мен басқаруды цифрландыру, судың «көлеңкелі нарығын» жою жөніндегі іс-шаралар шеңберінде
	
Су шаруашылығы имараттарын дамыту департаментінің директоры, Цифрландыру департаментінің директоры 
	Әкімшілік деректер
	км
	Орындалған жұмыстар актісі
	-
	-
	503,00
	335,00
	346,90
	-
	-
	
	

	
	
	
	
	млн. теңге
	
	-
	-
	1 411,000
	1 468,088
	1 332,483
	-
	-
	БТК, ЖИ
	

	
	
	
	
	
	
	-
	-
	-
	1 468,088
	1 332,483
	-
	-
	БТК 
	

	
	
	
	
	
	
	-
	-
	1 411,0
	-
	-
	-
	-
	ЖИ
	

	
	5-Іс-шара
Суару каналдарын автоматтандыру кезінде байланыс арналарымен қамтамасыз ету.
	Цифрландыру департаментінің директоры
	Әкімшілік деректер
	бірлік
	Акт выполненных работ
	-
	-
	-
	114
	178
	92
	-
	
	

	
	
	
	
	млн. тенге
	
	-
	-
	16 172,071
	30 640,343
	19 128,457
	-
	-
	РБ
	БП 254 – 149, 152, 158, 159

	 
	Қаржылық ресурстар 
	
	 
	млн. теңге
	 
	12 919,51
	53 829,50
	464 081,80
	742 564,19
	681 723,30
	259 045,99
	139 151,78
	РБ, БТК, ЖБ
	

	
	
	
	
	
	
	12 919,51
	19 393,70
	187 434,68
	398 005,30
	278 126,23
	89 866,18
	27 426,01
	РБ
	

	
	
	
	
	
	
	
	33 853,10
	195 564,37
	316 905,77
	367 903,50
	166 373,08
	111 517,16
	БТК
	

	
	
	
	
	
	
	
	582,70
	1 411,00
	
	
	
	
	ЖИ
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	79 671,75
	27 653,12
	35 693,57
	2 806,73
	208,61
	ЖБ
	

	 
	Ұлттық даму жоспарының іске асыруға қаржылық ресурстардың ЖИЫНЫ
	 
	 
	млн. теңге
	
	12 919,51
	73 341,70
	660 081,80
	938 564,19
	877 723,30
	455 045,99
	335 151,77
	РБ, БТК, ЖБ
	 

	
	
	
	
	млн. теңге
	
	12 919,51
	19 393,70
	311 434,68
	522 005,30
	402 126,23
	213 866,18
	151 426,01
	РБ
	

	
	
	
	
	млн. теңге
	
	
	33 853,10
	195 564,37
	316 905,77
	367 903,50
	166 373,08
	111 517,16
	БТК
	

	
	
	
	
	млн. теңге
	
	
	582,70
	1 411,00
	
	
	
	
	ЖИ
	

	
	
	
	
	млн. теңге
	
	
	19 512,20
	151 671,75
	99 653,12
	107 693,57
	74 806,73
	72 208,61
	ЖБ
	

	Ұлттық қауіпсіздік стратегиясының іске асырылуы (құпия/қызметтік бабында пайдалану үшін)

	
	құпия/ қызметтік бабында пайдалану үшін

	Өзге жоспарлау құжаттарын, мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктердің іске асыру және (немесе) мемлекеттік көрсетілетін қызметтерді ұсыну

	4-бағыт. Су ресурстарын пайдалану тиімділігін арттыру

	4.
	4-мақсат. Су қауіпсіздігіне, экологиялық тұрақтылыққа бағытталған су ресурстарын тұрақты және тиімді басқаруды қамтамасыз ету

	5)
	5-нысаналы индикатор.
Қосымша жинақталған судың көлемі(өспелі)
	Су ресурстары және ирригацияның вице-министрі
	Әкімшілік деректер
	км3
	 
	-
	0,001
	0,2
	1,2
	2,6
	2,6
	2,6
	 
	 

	 
	6-Іс-шара
Су қоймаларын салу (гидротехникалық құрылыстар салу)
	Су шаруашылығы имараттарын дамыту департаментінің директоры, Су шаруашылығы комитетінің төрағасы
	Әкімшілік деректер
	 млн м3 
	Пайдалануға беру актісі
	-
	1
	70,97
	-
	1 238,85
	318,80
	1 432,40
	
	БП 254 - 113, 115, 119, 120

	
	
	
	
	млн. теңге
	
	5000,0
	19 790,70
	83 987,647
	185 274,918
	264 462,448
	127 656,600
	82 333,000
	РБ, БТК, ЖБ
	

	
	
	
	
	
	
	5000,0
	8 912,30
	5 473,365
	27 449,670
	36 310,529
	-
	-
	РБ
	

	
	
	
	
	
	
	-
	10 878,40
	72 253,100
	147 994,848
	198 375,819
	99 806,600
	78 833,000
	БТК
	

	
	
	
	
	
	
	-
	-
	6 261,182
	9 830,400
	29 776,100
	27 850,000
	3 500,000
	ЖБ
	

	 
	7-Іс-шара
Су қоймаларын қайта құру (Гидротехникалық құрылыстарды қайта құру)
	Су шаруашылығы имараттарын дамыту департаментінің директоры, Су шаруашылығы комитетінің төрағасы
	Әкімшілік деректер
	 млн м3 
	Пайдалануға беру актісі
	245,0
	126,9
	155,41
	1 541,22
	2 458,34
	1 158,43
	2 243,58
	
	БП 254 - 113, 115, 119, 120

	
	
	
	
	млн. теңге
	
	482,7
	18 530,3
	118 360,46
	138 791,63
	149 008,37
	82 146,773
	31 698,351
	РБ, БТК, ЖБ
	

	
	
	
	
	
	
	482,7
	10 792,9
	74 546,37
	47 942,51
	62 629,80
	25 074,473
	9 007,733
	РБ
	

	
	
	
	
	
	
	-
	7 737,4
	42 117,000
	88 570,996
	70 388,271
	42 450,000
	21 760,618
	БТК
	

	
	
	
	
	
	
	-
	-
	1 697,096
	2 278,120
	15 990,300
	14 622,300
	930,000
	ЖБ
	

	 
	8-Іс-шара
Гидротехникалық құрылыстарға көп факторлы тексеру жүргізу, оның ішінде олардың қауіпсіздігі декларациясын әзірлеуді ескере отырып
	Су шаруашылығы имараттарын дамыту департаментінің директоры 
	Әкімшілік деректер
	 бірлік 
	Пайдалануға беру актісі
	84
	105
	151
	66
	153
	472
	473
	
	БП 254 - 101

	
	
	
	
	млн. теңге
	
	1 275,2
	1 628,10
	2 811,27
	988,29
	5 139,87
	853,10
	1 829,49
	РБ, ЖБ
	

	
	
	
	
	
	
	818,89
	118,90
	399,5663
	288,6663
	5 004,71
	446,5
	936,1766
	РБ
	

	
	
	
	
	
	
	456,30
	1 509,20
	2 411,70
	699,62
	135,16
	406,6
	893,31
	ЖБ
	

	6)
	6-нысаналы индикатор.
Табиғатты қорғау рұқсаттардың көлемі
	Су ресурстары және ирригацияның вице-министрі 
	Әкімшілік деректер
	млн м3
	 
	1 513,4
	2 559,43
	2 679,17
	3 732,73
	3 732,73
	3 732,73
	3 732,73
	 
	 

	 
	9-Іс-шара
Табиғи ғылыми негіздеме (ТҒН) талаптарына сәйкес су объектілерінің табиғи жай-күйін сақтау үшін табиғат қорғау мақсатында су жіберуді жүргізу
	Су шаруашылығы имараттарын дамыту департаментінің директоры 
	Әкімшілік деректер
	 млн м3 
	жүргізілген су жіберу актісі
	1 513,4
	2 559,43
	2 679,17
	3 732,73
	3 732,73
	3 732,73
	3 732,73
	
	БП 254 - 102

	
	
	
	
	млн. теңге
	
	8 003,5
	15 332,3
	17 985,162
	33 343,900
	34 767,760
	34 774,442
	34 774,442
	РБ
	

	7)
	7-нысаналы индикатор.
Бірыңғай деректер базасын қалыптастыра отырып, жерасты суларына мемлекеттік мониторинг жүргізу
	Су ресурстары және ирригацияның вице-министрі 
	Әкімшілік деректер
	% 
	
	-
	-
	35
	60
	75
	90
	100
	
	

	
	10-Іс-шара
Жерасты сулары мен қауіпті геологиялық процестердің мемлекеттік мониторингінің деректер банкін және мемлекеттік су кадастрын жүргізу
	Жер асты сулары департаментінің директоры
	Әкімшілік деректер
	 бірлік 
	«Қазгидрогеология Ұлттық гирогеологиялық қызметі» КеАҚ есебі
	-
	-
	-
	-
	1
	-
	-
	
	БП-254
БПП-111

	
	
	
	
	млн. теңге 
	
	-
	-
	34,0
	35,0
	34,798
	100,0
	100,0
	РБ
	

	
	11-Іс-шара
Жерасты сулары мен қауіпті геологиялық процестерге мемлекеттік мониторинг жүргізу
	Жер асты сулары департаментінің директоры
	Әкімшілік деректер
	бірлік 
	«Қазгидрогеология Ұлттық гирогеологиялық қызметі» КеАҚ есебі

	-
	10
	-
	16,0
	-
	-
	23,00
	
	БП-254
БПП-111

	
	
	
	
	млн. теңге 
	
	-
	288,72
	1288,412
	1404,022
	1800,0
	2000,0
	2000,0
	РБ
	

	
	12-Іс-шара
Қолжетімді гидрогеологиялық деректер базасын қалыптастыру және әлеуетті бұлақтарды зерттеу
	Су шаруашылығы имараттарын дамыту департаментінің директоры 
	Әкімшілік деректер
	бірлік
	«Қазгидрогеология Ұлттық гирогеологиялық қызметі» КеАҚ есебі
	
	
	1
	1
	1
	1
	1
	
	БП-254
БПП-111

	
	
	
	
	млн. теңге
	
	
	
	451,573
	460,666
	469,073
	500,0
	500,0
	РБ
	

	8)
	8-нысаналы индикатор.
Сумен жабдықтау қайта бағалауды және жете барлауды талап ететін жерасты көздерінен жүзеге асырылатын елді мекендердің саны
	Су ресурстары және ирригацияның вице-министрі 
	Әкімшілік деректер
	бірлік
	
	-
	-
	3
	18
	72
	82
	474
	
	

	
	13-Іс-шара
Жерасты суларына іздестіру-бағалау жұмыстарын жүргізу
	Жер асты сулары департаментінің директоры
	Әкімшілік деректер
	бірлік 
	«Қазгидрогеология Ұлттық гирогеологиялық қызметі» КеАҚ есебі
	-
	-
	3
	8
	66
	76
	460
	
	БП-254
БПП-111

	
	
	
	
	млн.теңге 
	
	-
	-
	2488,088
	1094,122
	3194,054
	10475,500
	8490,500
	РБ
	

	
	14-Іс-шара
Жерасты су кен орындарының қорларын қайта бағалау мақсатында қосымша барлау жұмыстарын жүргізу
	Жер асты сулары департаментінің директоры
	Әкімшілік деректер
	бірлік
	«Қазгидрогеология Ұлттық гирогеологиялық қызметі» КеАҚ есебі
	-
	-
	0
	10
	6
	6
	14
	
	БП-254
БПП-111

	
	
	
	
	млн. теңге
	
	
	
	117,402
	887,866
	398,618
	230,0
	95,0
	РБ
	

	9)
	9-нысаналы индикатор.
Сумен жабдықтау жақсартылған және топтық су құбыры желілері жүргізілген елді мекендердің үлесі**

	Су ресурстары және ирригацияның вице-министрі
	Әкімшілік деректер
	%
	 
	-
	-
	1,6%
	2,0%
	3,4%
	4,6%
	-
	
	 

	 
	15-Іс-шара
Топтық су құбырларының құрылысы және қайта құру жұмыстары
	Су шаруашылығы имараттарын дамыту департаментінің директоры, Су шаруашылығы комитетінің төрағасы 
	Әкімшілік деректер
	АЕМ саны
	Пайдалануға беру актісі
	638
	-
	100,0
	26,0
	83,0
	72,0
	-
	
	БП 254 – 104, 113, 119, 122

	
	
	
	
	млн. теңге
	
	49 414,77
	42 741,7
	28 372,923
	118 636,947
	120 546,884
	74 500,000
	
	РБ
	

	
	16-Іс-шара
Сумен жабдықтау объектілерін салу және реконструкциялау (бас құрылыстар, сорғы станциялары, су құбыры құрылыстарының алаңдары)
	Су шаруашылығы комитетінің төрағасы
	Әкімшілік деректер
	нысандар саны
	Пайдалануға беру актісі
	-
	-
	8
	5
	2
	4
	-
	
	БП 254 – 104, 113, 119*, 122

	
	
	
	
	млн. тенге
	
	-
	-
	5 562,4
	35 000
	35 000
	35 000
	-
	РБ
	

	10)
	10-нысаналы индикатор.
Су үнемдеу технологияларын қолдану алаңының ұлғаюын ескере отырып, орташа өлшенген суару нормасы
	Су ресурстары және ирригацияның вице-министрі 
	Статистикалық деректер
	м3/га
	 
	8 100,7
	7 906,4
	7 758,5
	-
	-
	-
	-
	 
	 

	 
	17-Іс-шара
Орташа өлшенген суару нормасын төмендету
	Ғылым және инновация департаментінің директоры
	Статистикалық деректер
	 м3/га
	Орындалған жұмыстар актісі
	
	220,10
	147,90
	
	-
	-
	-
	
	БП 254 - 106

	
	
	
	
	млн. теңге
	
	800,0
	820,0
	1117,88
	-
	-
	-
	-
	РБ
	

	11)
	11-нысаналы индикатор.
Иесіз өздігінен ағатын гидрогеологиялық ұңғымалар санын азайту
	Су ресурстары және ирригацияның вице-министрі 
	Әкімшілік деректер
	бірлік
	
	2256
	2252
	2198
	2175
	2115
	2045
	1953
	 
	 

	 
	18-Іс-шара
Иесіз өздігінен ағатын гидрогеологиялық ұңғымаларды жою
	Жер асты сулары департаментінің директоры
	Әкімшілік деректер
	бірлік 
	Орындалған жұмыстар актісі
	-
	4
	54
	23
	60
	70
	92
	
	БП-254
БПП-111

	
	
	
	
	 млн. теңге
	
	-
	119,38
	659,919
	818,509
	965,4
	1072,0
	1051,6
	РБ
	

	12)
	12-нысаналы индикатор.
Ауыл шаруашылығы мақсатындағы суармалы жерлерді гидрогеологиялық-мелиоративтік мониторингпен қамту (өспелі)
	Су ресурстары және ирригацияның вице-министрі 
	Әкімшілік деректер
	мың. га
	 
	-
	1921,0
	2 430
	2 461
	2 492
	2 524
	2 556
	 
	 

	 
	19-Іс-шара
Суармалы жерлердің мелиоративтік жай-күйіне мониторинг жүргізу және бағалау
	Жер асты сулары департаментінің директоры
	Әкімшілік деректер
	мың. га
	«Қазгидрогеология Ұлттық гирогеологиялық қызметі» КеАҚ есебі
	-
	1921,0
	2 430
	2 461
	2 492
	2 524
	2 556
	
	БП-254
БПП-108

	
	
	
	
	млн.теңге 
	
	-
	1005,403
	1086,844
	1096,917
	1094,124
	1986,408
	2005,904
	РБ
	

	13)
	13-нысаналы индикатор.
Экономика салалары мен халықты сумен қамтамасыз етуді қамтамасыз ету үшін республикалық меншіктегі су қоймаларында су ресурстарын жинақтау көлемі
	Су ресурстары және ирригацияның вице-министрі Ж.Н. Салимов
	Әкімшілік деректер
	млрд м3
	
	-
	-
	11,1
	11,4
	11,7
	12,1
	12,3
	
	

	
	20-Іс-шара
Су берумен байланысты емес трансшекаралық және республикалық су шаруашылығы объектілерін пайдалану және олардың техникалық жай-күйіне мониторинг жүргізу
	Су шаруашылығы имараттарын дамыту департаментінің директоры
	Әкімшілік деректер
	млрд м3
	
	-
	-
	11,1
	11,4
	11,7
	12,1
	12,3
	
	БП-254
БПП-101

	
	
	
	
	млн. теңге
	
	-
	-
	26 273,893
	33 967, 7
	34 597, 5
	34 597, 5
	34 597, 5
	РБ
	

	14)
	14-нысаналы индикатор.
Іске асырылған әдістемелік және әдіснамалық құжаттамалардың, жүргізілген талдамалық және консалтингтік зерттеулердің (қызметтердің) үлесі жөніндегі іс-шараларды іске асыру
	Су ресурстары және ирригацияның бірінші вице-министрі, 
Су ресурстары және ирригацияның вице-министрі


	Әкімшілік деректер
	%
	
	
	
	100
	100
	100
	100
	100
	
	

	
	21-іс-шара
Су ресурстары саласында ақпараттық-талдамалық және нормативтік-әдістемелік қамтамасыз ету
	Цифрландыру департаментінің директоры
	Әкімшілік деректер
	бірлік
	Есеп
	
	
	1
	1
	1
	1
	1
	
	

	
	
	
	
	млн. теңге
	
	
	
	469
	469
	469
	469
	469
	
	БП-254
БПП-100

	
	22-іс-шара
Су қатынастарын реттеу, трансшекаралық суларды ұтымды пайдалану және қорғау мәселелері бойынша көршілес мемлекеттермен ынтымақтастықты ұйымдастыру
	Халықаралық ынтымақтастық департаментінің директоры
	Әкімшілік деректер
	ед
	Есеп
	
	
	9
	7
	4
	4
	4
	
	

	
	
	
	
	млн. теңге
	
	
	
	837,4
	762,4
	332,4
	332,4
	332,4
	
	БП-254
БПП-105

	
	23-іс-шара
Әлеуметтанулық және талдамалық зерттеулер жүргізу, сондай-ақ консалтингтік қызметтер көрсету
	Су саясаты департаментінің директоры, Су ресурстарын реттеу, қорғау және пайдалану комитетінің төрағасы
	Әкімшілік деректер
	саны
	Есеп
	
	
	5
	4
	3
	3
	3
	
	

	
	
	
	
	млн. теңге
	
	
	
	641, 9
	534,1
	183, 2
	183,2
	183,2
	
	БП-254
БПП-130

	
	23.1-іс-шара. 
Қазақстан Республикасының су шаруашылығы бассейндері бойынша экологиялық ағын параметрлерін есептеу
	Су ресурстарын реттеу, қорғау және пайдалану комитетінің төрағасы
	Әкімшілік деректер
	саны
	Есеп
	
	
	1
	0
	0
	0
	0
	
	

	
	
	
	
	млн. теңге
	
	
	
	109,53
	0
	0
	0
	0
	
	БП-254
БПП-130

	
	23.2-іс-шара.
Су объектілерінің демаркациялық сызықтарын айқындау және түзету, оларды су ресурстарының ұлттық ақпараттық жүйесінде орналастыру
	Су ресурстарын реттеу, қорғау және пайдалану комитетінің төрағасы
	Әкімшілік деректер
	саны
	Есеп
	
	
	1
	1
	1
	1
	1
	
	

	
	
	
	
	млн. теңге
	
	
	
	100, 730
	100, 730
	55,235
	55,235
	55,235
	
	БП-254
БПП-130

	
	23.3-іс-шара.
Елді мекендер шекарасынан тыс су қорғау аймақтары мен жолақтарын (СҚАЖ) айқындау
	Су ресурстарын реттеу, қорғау және пайдалану комитетінің төрағасы
	Әкімшілік деректер
	саны
	Есеп
	
	
	1
	1
	1
	1
	1
	
	

	
	
	
	
	млн. теңге
	
	
	
	100, 730
	100, 730
	55,235
	55,235
	55,235
	
	БП-254
БПП-130

	
	23.4-іс-шара.
Қазақстан Республикасының мемлекеттік су кадастрын жүргізу және оны су ресурстарының ұлттық ақпараттық жүйесіне енгізу
	Су ресурстарын реттеу, қорғау және пайдалану комитетінің төрағасы
	Әкімшілік деректер
	саны
	Есеп
	
	
	1
	1
	1
	1
	1
	
	

	
	
	
	
	млн. теңге
	
	
	
	72, 762
	72, 762
	72, 763
	72, 763
	72, 763
	
	БП-254
БПП-130

	
	23.5-іс-шара.
Су ресурстарын интеграцияланған басқарудың бас жоспарын әзірлеу
	Су саясаты департаментінің директоры

	Әкімшілік деректер
	саны
	Есеп
	
	
	1
	1
	0
	0
	0
	
	

	
	
	
	
	млн. теңге
	
	
	
	258, 104
	259, 905
	0
	0
	0
	
	БП-254
БПП-130

	 
	Қаржылық ресурстар
	 
	 
	млн. теңге
	 
	64 976,16
	100 256,60
	306 231,14
	559 513,82
	652 727,12
	406 876,92
	200 460,38
	РБ, ЖБ, БТҚ
	 

	
	
	
	
	
	
	64 519,86
	80 131,60
	181 607,86
	310 139,84
	338 061,47
	221 741,42
	94 543,46
	РБ
	

	
	
	
	
	
	
	456,30
	1 509,20
	10 253,18
	12 808,14
	45 901,56
	42 878,90
	5 323,31
	ЖБ
	

	
	
	
	
	
	
	0,00
	18 615,80
	114 370,10
	236 565,84
	268 764,09
	142 256,60
	100 593,62
	БТҚ
	

	5-бағыт. Су ресурстарын ұтымды пайдалану

	5.
	5-мақсат. Суару және дренаж жүйелерін жетілдіру.

	15)
	15-нысаналы индикатор. 
ИДЖЖ-2 жобасының жасалған келісім-шарттары бойынша  ирригациялық және дренаждық жүйелерді (каналдар, су таратқыш және су бергіш гидроқұрылымдар, дренаждық коллекторлар, тік дренаж ұңғымаларымен олардың инфрақұрылымдары, бақылау үңғымалары және эксплуатациялық жолдар)  қайта-құру жұмыстарының жинақталған шамадағы орындалу деңгейі
	Су ресурстары және ирригацияның вице-министрі
	Әкімшілік деректер
	%.
	 
	90
	100
	100
	-
	-
	-
	-
	
	 

	 
	24-Іс-шара
ИДЖ қайта құру жұмыстары 
	Су шаруашылығы комитетінің төрағасы 
	Әкімшілік деректер
	км
	Пайдалануға беру актісі
	-
	3 031,0
	207,6
	-
	-
	-
	-
	
	БП 268 

	
	
	
	
	млн. теңге
	
	-
	36 854,5
	12 617,9
	-
	-
	-
	-
	РБ, БТК
	

	
	
	
	
	млн. теңге 
	
	-
	23 549,6
	12 617,9
	-
	-
	-
	-
	РБ
	

	
	
	
	
	млн. теңге 
	
	-
	13 304,9
	0,0
	-
	-
	-
	-
	БТК
	

	 
	Қаржылық ресурстар 
	
	 
	млн. теңге
	 
	-
	36 854,50
	12 617,9
	-
	-
	-
	-
	РБ, БТК
	

	
	
	
	
	млн. теңге
	
	-
	23 549,60
	12 617,9
	-
	-
	-
	-
	РБ
	

	
	
	
	
	млн. теңге
	
	-
	13 304,90
	0,0
	-
	-
	-
	-
	БТК
	

	6.
	6-мақсат. Су ресурстарының экологиялық тұрақтылығын және оларды пайдалану тиімділігін арттыру

	16)
	16-нысаналы индикатор.
Балқаш көлі мен Солтүстік Арал теңізінің орнықты гидрологиялық режимін қамтамасыз ету
	Су ресурстары және ирригацияның бірінші вице-министрі
	Әкімшілік деректер
	%
	
	
	
	100
	100
	100
	100
	100
	
	

	
	Міндет. Балқаш көлі мен Солтүстік Арал теңізіне келетін су ағыны көлемін сақтау және ұлғайту арқылы су экожүйелерінің экологиялық тұрақтылығын қамтамасыз ету

	
	1-нәтиже көрсеткіші.
Балқаш көліне келетін су ағынының көлемі (жылына кемінде 12 км³)
	Су ресурстарын реттеу, қорғау және пайдалану комитетінің төрағасы
	Әкімшілік деректер
	км3/жыл
	Есеп
	-
	-
	12
	12
	12
	12
	12
	
	

	
	25-Іс-шара
Балтық жүйесі бойынша Балқаш көлінің деңгейін 341 м-ден төмен емес деңгейде ұстап тұру
	Су ресурстарын реттеу, қорғау және пайдалану комитетінің төрағасы
	Әкімшілік деректер
	бірлік
	Есеп
	-
	-
	1
	1
	1
	1
	1
	талап етілмейді
	

	
	2-нәтиже көрсеткіші.
Солтүстік Арал теңізінің көлемі (20-дан 27 км³-ге дейін ұлғайту)
	Су ресурстарын реттеу, қорғау және пайдалану комитетінің төрағасы
	Әкімшілік деректер
	км3
	Есеп
	-
	-
	21,2
	22
	23
	25
	27
	
	

	
	26-Іс-шара
Солтүстік Арал теңізін қалпына келтіру
	Су ресурстарын реттеу, қорғау және пайдалану комитетінің төрағасы
	Әкімшілік деректер
	бірлік
	Есеп
	-
	-
	1
	1
	1
	1
	1
	талап етілмейді
	

	17)
	17-нысаналы индикатор.
Су ресурстарына жүктеме деңгейі: қолда бар тұщы су қорларына пайызбен Тұщы су алу, пайыз
	Су ресурстары және ирригацияның бірінші вице-министрі
	Әкімшілік деректер
	%
	
	35
	24,3
	24,2
	24,1
	24
	23,9
	23,8
	 
	 

	
	Міндет. Су ресурстарын ұтымды және орнықты пайдалануды қамтамасыз ету, су алудың деңгейін төмендету, сондай-ақ су ресурстарын басқару тиімділігін арттыру

	
	3-нәтиже көрсеткіші.
Арал–Сырдария су шаруашылығы бассейніндегі су ресурстарына түсетін жүктеме деңгейі (57,2 %-дан 53,2 %-ға дейін төмендету)
	Су ресурстарын реттеу, қорғау және пайдалану комитетінің төрағасы
	Әкімшілік деректер
	%
	Есеп
	-
	57,2
	56,7
	56,2
	55,2
	54,2
	53,2
	
	

	
	4-нәтиже көрсеткіші.
Шу–Талас су шаруашылығы бассейніндегі су ресурстарына түсетін жүктеме деңгейі (56,8 %-дан 52,8 %-ға дейін төмендету)
	Су ресурстарын реттеу, қорғау және пайдалану комитетінің төрағасы
	Әкімшілік деректер
	%
	Есеп
	-
	56,8
	56,3
	55,8
	54,8
	53,8
	52,8
	
	

	
	5-нәтиже көрсеткіші.
Нұра–Сарысу су шаруашылығы бассейніндегі су ресурстарына түсетін жүктеме деңгейі (87,5 %-дан 83,5 %-ға дейін төмендету)
	Су ресурстарын реттеу, қорғау және пайдалану комитетінің төрағасы
	Әкімшілік деректер
	%
	Есеп
	-
	87,5
	87,1
	86,6
	85,6
	84,5
	83,5
	
	

	 
	27-Іс-шара
Суды алу, пайдалану және бұру мониторингі
	Су ресурстарын реттеу, қорғау және пайдалану комитетінің төрағасы
	Әкімшілік деректер
	бірлік
	Есеп
	-
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	талап етілмейді
	

	18)
	18-нысаналы индикатор.
Экономика салаларындағы суды қайта пайдалану үлесі
	Су ресурстары және ирригацияның бірінші вице-министрі
	Әкімшілік деректер
	%
	
	-
	-
	-
	22
	24
	26
	28
	 
	 

	
	Міндет. Өнеркәсіптік су тұтынушылардың айналымдық және (немесе) қайталама сумен жабдықтау жүйелерін енгізуі есебінен экономика салаларында суды қайта пайдалану көлемін ұлғайту

	
	6-нәтиже көрсеткіші.
Экономика салаларында суды қайта пайдалану үлесін ұлғайту (28 %-ға дейін арттыру)
	Су ресурстарын реттеу, қорғау және пайдалану комитетінің төрағасы,  Суды үнемдеу технологияларын дамыту департаментінің директоры
	Әкімшілік деректер
	%
	Есеп
	-
	-
	-
	22
	24
	26
	28
	
	

	
	28-Іс-шара
Қайталама сумен жабдықтауды пайдалануға көшуді қамтамасыз ету
	Су ресурстарын реттеу, қорғау және пайдалану комитетінің төрағасы,  Суды үнемдеу технологияларын дамыту департаментінің директоры
	Әкімшілік деректер
	%
	Есеп
	-
	-
	-
	100
	100
	100
	100
	талап етілмейді
	

	19)
	19-нысаналы индикатор.
Су саласы кадрларын біліктілікті арттыру курстарымен қамту

	Су ресурстары және ирригацияның вице-министрі
	Әкімшілік деректер
	%
	
	-
	-
	100
	100
	100
	100
	100
	
	

	
	29-Іс-шара
Трансшекаралық су объектілерін пайдалану және қорғау жөніндегі келіссөздер топтарының мүшелерінің біліктілігін арттыру
	Су дипломатиясы департаментінің директоры, Ғылым және инновация департаментінің директоры 
	Әкімшілік деректер
	адам/жыл
	Есеп
	-
	-
	5
	5
	5
	5
	5
	талап етілмейді
	

	
	30-Іс-шара
Орта білім беру мамандары мен жұмысшы мамандықтар өкілдерінің біліктілігін арттыру
	Ғылым және инновация департаментінің директоры
	Әкімшілік деректер
	адам/жыл
	Есеп
	-
	-
	500
	500
	500
	500
	500
	талап етілмейді
	

	 
	Қаржылық ресурстар 
	
	 
	млн. теңге
	 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	талап етілмейді
	 

	 
	Өзге құжаттар мен функцияларды іске асыруға қаржылық ресурстардың ЖИЫНЫ
	 
	 
	млн. теңге
	 
	64 976,16
	137 111,10
	318 849,04
	559 513,82
	652 727,12
	406 876,92
	200 460,38
	РБ, ЖБ, БТК
	 

	
	
	
	
	
	
	64 519,86
	103 681,20
	194 225,76
	310 139,84
	338 061,47
	221 741,42
	94 543,46
	РБ
	

	
	
	
	
	
	
	456,30
	1 509,20
	10 253,18
	12 808,14
	45 901,56
	42 878,90
	5 323,31
	ЖБ
	

	
	
	
	
	
	
	0,00
	31 920,70
	114 370,10
	236 565,84
	268 764,09
	142 256,60
	100 593,62
	БТК
	

	 
	Қаржылық ресурстардың жиыны
	 
	 
	млн. теңге 
	 
	77 895,67
	210 452,80
	979 452,03
	1 499 078,02
	1 530 450,42
	861 922,91
	535 612,16
	РБ, ЖБ, БТК, ЖИ
	 

	
	
	
	
	
	
	77 439,37
	123 074,90
	506 181,64
	833 145,14
	740 187,70
	435 607,60
	245 969,46
	РБ
	

	
	
	
	
	
	
	456,30
	21 021,40
	161 924,92
	112 461,26
	153 595,13
	117 685,63
	77 531,92
	ЖБ
	

	
	
	
	
	
	
	0,00
	65 773,80
	309 934,47
	553 471,62
	636 667,59
	308 629,68
	212 110,78
	БТК
	

	
	
	
	
	
	
	0,00
	582,70
	1 411,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	ЖИ
	

	 
	оның ішінде нысаналы индикаторлармен қамтылмаған бюджет қаражаты
	 
	 
	 млн. теңге 
	 
	7 893,2
	9 710,0
	25 929,4
	16 807,7
	24 674,136
	24 674,136
	24 674,136
	 
	БП-001



Ескерту: 
* - Министрліктің даму жоспарындағы барлық іс-шаралар НКИ қаржысына байланысты. Осы нысаналы индикатор барлық индикаторлар шеңберінде орындалады.
** - Қазақстан Республикасының әкімшілік-аумақтық бірліктерінің демографиялық статистикасына сәйкес, 2026 жылғы 1 қаңтардағы жағдай бойынша 6 096 ауылдық елді мекен бар.
*** - Суармалы егіншілікте су үнемдеу технологияларын енгізу жөніндегі барлық іс-шараларды өңірлер әкімдіктері жергілікті бюджеттерге жалпы сипаттағы трансферттер есебінен іске асырады.
**** - 2025 жылғы 9 сәуірдегі Су кодексінің 72-бабына сәйкес, табиғи және техногендік сипаттағы төтенше жағдайлар кезінде қауіптілігі жоғары гидротехникалық құрылыстар үшін техникалық жай-күйді тексеру көп факторлы тексеру шеңберінде жүргізіледі. Көп факторлы тексеру әр бес жыл сайын жүргізіледі. 
Республика бойынша тексеруге жататын ГТҚ жалпы саны – 557 бірлік
***** - Ұлттық қор есебінен қаржыландыру көзі, қаржыландыру бюджетті қалыптастыру, түзету, нақтылау кезінде бөлінеді.
****** - 3-іс-шараның қаржылық ресурстары 2-іс-шараның қаржылық ресурстарының құрамында қосылған.

2026-2030 жылға арналған
Қазақстан Республикасы 
Су ресурстары және ирригация министрлігінің 
инвестициялық жоспарына қосымша

Басым және проблемалық аймақтар картасы

	№
	Атауы
	Өлшем бірлігі
	Базалық мәні
	Нормативтік мәні
	Қажеттілік
	Жоспарлы кезең

	
	
	
	
	
	
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	1
	2-нысаналы индикатор.
	млн м3/жылына
	

	

	

	1100

	1428

	1721

	1975

	2192


	
	Суармалы егіншілікке су үнемдеу технологияларын енгізу арқылы суармалы суды үнемдеу
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	1-Іс-шара
	мың. га 
(өспелі)
	612,2

	1 362,2

	750,0

	762,2

	912,2

	1 062,2

	1 212,2

	1 362,2


	
	Жылына 150 мың гектарға дейін қамтып, суарылатын жерлерде су үнемдеуші технологияларды  ендіру (оның ішінде СҮТ енгізуге жұмсалатын инвестициялық шығындарды және суару суының құнын субсидиялау есебінен)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Абай облысы
	мың. га 
(өспелі)
	23,2
	88,2
	65,0
	35,0
	45,0
	64,0
	70,0
	88,2

	 
	Ақмола облысы
	мың. га 
(өспелі)
	32,0
	42,0
	10,0
	33,7
	36,0
	38,0
	39,2
	42,0

	 
	Ақтөбе облысы
	мың. га 
(өспелі)
	34,0
	44,0
	10,0
	38,0
	39,9
	41,0
	42,6
	44,0

	 
	Алматы облысы
	мың. га 
(өспелі)
	66,6
	186,6
	120,0
	90,6
	114,6
	138,6
	162,6
	186,6

	 
	Атырау облысы 
	мың. га 
(өспелі)
	8,0
	21,8
	13,8
	10,0
	12,0
	18,2
	20,8
	21,8

	 
	Шығыс Қазақстан облысы
	мың. га 
(өспелі)
	24,3
	90,2
	65,9
	34,0
	50,0
	65,5
	73,4
	90,2

	 
	Жамбыл облысы
	мың. га 
(өспелі)
	89,2
	139,2
	50,0
	99,2
	109,2
	119,2
	129,2
	139,2

	 
	Жетісу облысы
	мың. га 
(өспелі)
	55,2
	175,2
	120,0
	79,2
	103,2
	127,2
	151,2
	175,2

	 
	Батыс Қазақстан облысы
	мың. га 
(өспелі)
	11,0
	36,2
	25,2
	12,1
	16,1
	19,1
	28,0
	36,2

	 
	Қарағанды облысы
	мың. га 
(өспелі)
	38,0
	60,0
	22,0
	40,0
	45,0
	47,0
	55,0
	60,0

	 
	Қостанай облысы
	мың. га 
(өспелі)
	18,0
	32,0
	14,0
	22,0
	26,0
	29,0
	30,0
	32,0

	 
	Қызылорда облысы
	мың. га 
(өспелі)
	9,2
	34,2
	25,0
	14,2
	19,2
	24,2
	29,2
	34,2

	 
	Павлодар облысы
	мың. га 
(өспелі)
	109,2
	163,3
	54,1
	128,0
	137,0
	141,0
	160,2
	163,3

	 
	Солтүстік Қазақстан облысы
	мың. га 
(өспелі)
	11,5
	21,0
	9,5
	13,3
	15,2
	17,9
	19,5
	21,0

	 
	Түркістан облысы
	мың. га 
(өспелі)
	81,3
	216,3
	135,0
	108,3
	135,3
	162,3
	189,3
	216,3

	 
	Ұлытау облысы
	мың. га 
(өспелі)
	1,5
	12,0
	10,5
	4,6
	8,5
	10,0
	12,0
	12,0

	2
	3-нысаналы индикатор.
	%
	

	

	

	43

	39

	35

	30

	25


	
	Су тасымалдау арналары арқылы ауыл шаруашылығындағы су шығынының деңгейі
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	2-Іс-шара
	км
	418,2
	15 578,46
	15 160,26
	964,06
	4 589,74
	6 653,87
	1 351,41
	1 601,18

	
	Суару каналдарын қайта құрулау және жөндеу-қалпына келтіру жұмыстары оның ішінде:
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Алматы облысы
	км
	17
	2 723,12
	2 706,12
	42,36
	392,27
	2 264,79
	6,70
	-

	 
	Жамбыл облысы
	км
	13,6
	1 715,00
	1 701,40
	167,90
	980,97
	537,93
	14,60
	-

	 
	Жетісу облысы
	км
	6,7
	2 399,60
	2 392,90
	302,80
	1 262,30
	827,80
	-
	-

	 
	Қызылорда облысы 
	км
	0
	1 402,86
	1 402,86
	127,56
	892,65
	42,50
	201,40
	138,75

	 
	Түркістан облысы
	км
	160,9
	3 726,06
	3 565,16
	176,41
	356,25
	2 069,84
	318,76
	643,90

	 
	Абай облысы
	км
	0
	428,50
	428,50
	-
	-
	-
	296,80
	131,70

	 
	Атырау облысы
	км
	204,2
	1 003,90
	799,70
	41,00
	295,90
	462,80
	-
	-

	 
	Батыс Қазақстан облысы
	км
	0
	1 531,12
	1 531,12
	45,83
	263,70
	389,10
	471,65
	360,84

	 
	Қарағанды облысы 
	км
	0
	128,19
	128,19
	11,60
	-
	25,60
	12,50
	78,49

	 
	Ұлытау облысы
	км
	15,8
	31,61
	15,81
	-
	-
	15,81
	-
	-

	 
	Шығыс Қазақстан облысы 
	км
	0
	473,50
	473,50
	48,60
	132,90
	17,70
	29,00
	245,30

	 
	Ақмола облысы
	км
	0
	2,20
	2,20
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	2,20

	 
	Павлодар облысы
	км
	0
	12,80
	12,80
	-
	12,80
	-
	-
	-

	3
	4-нысаналы индикатор.
	%
	
	
	
	10

	16

	24

	32

	40


	
	Су шаруашылығы жүйесін цифрлық технологиялармен қамту(2030 жылға қарай 40 %-ға дейін өсу)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	3-іс-шара
Кемінде 3500 км суару каналдарын жаңғырту және цифрландыру (қашықтан мониторингтеу және басқару жүйесін енгізу, су деңгейін, ағыс жылдамдығын және су сапасын мониторингтеу үшін сенсорлар мен датчиктерді орнату)
	км
	728,4
	4 187
	3 458
	7,7
	363,9
	2803,56
	53,3
	229,7

	 
	Алматы облысы
	км
	0
	270,3
	270,3
	-
	-
	270,3
	-
	-

	 
	Жамбыл облысы
	км
	0
	840,2
	840,2
	2,7
	100,9
	736,6
	-
	-

	 
	Қызылорда облысы
	км
	231,9
	854,8
	622,9
	5,0
	231,9
	386,0
	-
	-

	 
	Түркістан облысы
	км
	496,5
	1416,9
	920,4
	-
	31,1
	889,3
	-
	-

	 
	Қарағанды облысы
	км
	0
	16,3
	16,3
	-
	-
	11,0
	-
	5,3

	
	Батыс Қазақстан облысы

	км
	0
	400
	400
	-
	-
	300,5
	-
	99,5

	
	Жетісу облысы
	км
	0
	209,92
	209,92
	-
	-
	209,92
	-
	-

	
	Абай облысы
	км
	0
	148,4
	148,4
	-
	-
	-
	53,3
	95,1

	
	Шығыс Қазақстан облысы
	км
	0
	29,8
	29,8
	0
	0
	0
	0
	29,8

	 
	4-іс-шара
	 
	0

	1184,9

	1184,9

	503

	335

	346,9

	0

	0


	
	Су ресурстарын есепке алу мен басқаруды цифрландыру, судың «көлеңкелі нарығын» жою жөніндегі іс-шаралар шеңберінде
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Түркістан облысы
	км
	0
	12
	12
	0
	12
	0
	0
	0

	
	
	канал
	0
	2
	2
	0
	2
	0
	0
	0

	 
	Жамбыл облысы
	км
	0
	639
	639
	503
	136
	0
	0
	0

	
	
	канал
	0
	124
	124
	86
	38
	0
	0
	0

	 
	Жетісу облысы
	км
	0
	533,9
	533,9
	0
	187
	346,9
	0
	0

	
	
	канал
	0
	144
	144
	0
	52
	92
	0
	0

	
	5-іс-шара 
Суару каналдарын автоматтандыру кезінде байланыс арналарымен қамтамасыз ету.
	бірлік
	0
	384
	384
	0
	114
	178
	92
	0

	
	Алматы облысы
	бірлік
	0
	5
	5
	0
	0
	5
	0
	0

	
	Жамбыл облысы
	бірлік
	0
	192
	192
	0
	106
	86
	0
	0

	
	Жетісу облысы
	бірлік
	0
	113
	113
	0
	0
	21
	92
	0

	
	Қызылорда облысы
	бірлік
	0
	8
	8
	0
	5
	3
	0
	0

	
	Түркістан облысы
	бірлік
	0
	66
	66
	0
	3
	63
	0
	0

	4
	5-нысаналы индикатор.
	км3
	
	

	

	0,2

	1,2

	2,6

	2,6

	2,6


	
	Қосымша жинақталған судың көлемі
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	6-Іс-шара
	млн м3
	1
	3 062,02
	3 061,02
	70,97
	-
	1 238,85
	318,80
	1 432,40

	
	Су қоймаларын салу (гидротехникалық құрылыстар салу)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Алматы облысы
	млн м3
	0
	11,95
	11,95
	-
	-
	11,95
	-
	-

	 
	Жамбыл облысы
	млн м3
	0
	33,87
	33,87
	1,87
	-
	32,00
	-
	-

	 
	Жетісу облысы
	млн м3
	0
	176
	176
	-
	-
	14,00
	162,00
	-

	 
	Қызылорда облысы
	млн м3
	0
	775
	775
	-
	-
	775,00
	-
	-

	 
	Түркістан облысы
	млн м3
	1
	122,4
	121,4
	69,10
	-
	7,30
	-
	45,00

	 
	Абай облысы
	млн м3
	0
	256,7
	256,7
	-
	-
	20,00
	55,30
	181,40

	 
	Ақтөбе облысы
	млн м3
	0
	363,1
	363,1
	-
	-
	298,10
	65,00
	-

	 
	Батыс Қазақстан облысы
	млн м3
	0
	78
	78
	-
	-
	28,00
	10,00
	40,00

	 
	Қарағанды облысы
	млн м3
	0
	14
	14
	-
	-
	-
	14,00
	-

	 
	Маңғыстау облысы
	млн м3
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	 
	Шығыс Қазақстан облысы
	млн м3
	0
	123
	123
	-
	-
	45,00
	5,00
	73,00

	 
	Ақмола облысы
	млн м3
	0
	873
	873
	-
	-
	-
	-
	873,00

	 
	Павлодар облысы
	млн м3
	0
	0
	0
	-
	-
	-
	-
	-

	 
	Солтүстік Қазақстан облысы
	млн м3
	0
	15
	15
	-
	-
	7,50
	7,50
	-

	
	Атырау облысы
	млн м3
	0
	220
	220
	-
	-
	-
	-
	220,00

	 
	7-Іс-шара
	млн м3
	126,9
	7 683,88
	7 556,98
	155,41
	1 541,22
	2 458,34
	1 158,43
	2 243,58

	
	Су қоймаларын қайта құру (Гидротехникалық құрылыстарды қайта құру)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Түркістан облысы
	млн м3
	34
	3 537,90
	3 503,90
	34,00
	1 504,60
	1 561,50
	370,00
	33,80

	 
	Алматы облысы
	млн м3
	0
	449,88
	449,88
	-
	5,62
	4,26
	320,00
	120,00

	 
	Жамбыл облысы
	млн м3
	30
	227,10
	197,10
	-
	30,00
	167,10
	-
	-

	 
	Жетісу облысы
	млн м3
	0
	12,50
	12,50
	-
	-
	12,50
	-
	-

	 
	Қызылорда облысы
	млн м3
	0
	52,20
	52,20
	40,70
	1,00
	-
	-
	10,50

	 
	Абай облысы
	млн м3
	0
	9,68
	9,68
	-
	-
	-
	4,30
	5,38

	 
	Ақтөбе облысы
	млн м3
	0
	280,00
	280,00
	-
	-
	280,00
	-
	-

	 
	Атырау облысы
	млн м3
	0
	1,00
	1,00
	-
	-
	1,00
	-
	-

	 
	Батыс Қазақстан облысы
	млн м3
	62,9
	536,38
	473,48
	62,90
	-
	197,38
	213,20
	-

	 
	Қарағанды облысы
	млн м3
	0
	280,65
	280,65
	16,45
	-
	10,50
	-
	253,70

	 
	Шығыс Қазақстан облысы
	млн м3
	0
	120,15
	120,15
	-
	-
	119,10
	1,05
	-

	 
	Ақмола облысы
	млн м3
	0
	756,84
	756,84
	1,36
	-
	105,00
	239,58
	410,90

	 
	Қостанай облысы
	млн м3
	0
	1 409,30
	1 409,30
	-
	-
	-
	-
	1 409,30

	 
	Солтүстік Қазақстан облысы
	млн м3
	0
	10,30
	10,30
	-
	-
	-
	10,30
	-

	 
	8-Іс-шара
	бірлік
	105
	1420
	1315
	151
	66
	153
	472
	473

	
	Гидротехникалық құрылыстарға көп факторлы тексеру жүргізу, оның ішінде олардың қауіпсіздігі декларациясын әзірлеуді ескере отырып ****
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 Алматы облысы 
	бірлік
	6
	213
	207
	21
	21
	25
	75
	65

	 
	 Жамбыл облысы 
	бірлік
	10
	147
	137
	3
	7
	8
	71
	48

	 
	 Жетісу облысы 
	бірлік
	0
	55
	55
	0
	0
	12
	16
	27

	 
	 Қызылорда облысы 
	бірлік
	0
	13
	13
	0
	0
	2
	3
	8

	 
	 Түркістан облысы
	бірлік
	0
	55
	55
	15
	0
	23
	7
	10

	 
	 Абай облысы
	бірлік
	0
	51
	51
	8
	6
	6
	11
	20

	 
	 Ақтөбе облысы 
	бірлік
	34
	238
	204
	49
	0
	3
	69
	83

	 
	 Атырау облысы 
	бірлік
	0
	11
	11
	0
	0
	0
	5
	6

	 
	 Батыс Қазақстан облысы 
	бірлік
	11
	63
	52
	23
	0
	18
	5
	6

	 
	 Қарағанды облысы 
	бірлік
	0
	206
	206
	0
	0
	15
	93
	98

	 
	 Маңғыстау облысы 
	бірлік
	1
	2
	1
	0
	0
	0
	0
	1

	 
	 Ұлытау облысы 
	бірлік
	0
	25
	25
	0
	0
	2
	15
	8

	 
	 Шығыс Қазақстан облысы 
	бірлік
	9
	81
	72
	0
	9
	17
	26
	20

	 
	 Ақмола облысы 
	бірлік
	21
	112
	91
	21
	23
	3
	22
	22

	 
	 Қостанай облысы 
	бірлік
	3
	97
	94
	4
	0
	4
	45
	41

	 
	 Павлодар облысы
	бірлік
	7
	30
	23
	0
	0
	14
	4
	5

	 
	 Солтүстік Қазақстан облысы 
	бірлік
	3
	21
	18
	7
	0
	1
	5
	5

	5
	6-нысаналы индикатор.
	млн м3
	

	

	

	2 679,17

	3 732,73

	3 732,73

	3 732,73

	3 732,73


	
	Табиғатты қорғау рұқсаттардың көлемі
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	9-Іс-шара
	млн м3
	2 559,43
	20 169,49
	17 610,09
	2 679,17
	3 732,73
	3 732,73
	3 732,73
	3 732,73

	
	Табиғи ғылыми негіздеме (ТҒН) талаптарына сәйкес су объектілерінің табиғи жай-күйін сақтау үшін табиғат қорғау мақсатында су жіберуді жүргізу
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 Алматы облысы 
	млн м3
	200,0
	200
	0,0
	200
	200
	200
	200
	200

	 
	 Жамбыл облысы 
	млн м3
	270,0
	800
	530,0
	500
	800
	800
	800
	800

	 
	 Қызылорда облысы 
	млн м3
	1 400,0
	1 879
	479,0
	1 284,57
	1 878,55
	1 878,55
	1 878,55
	1 878,55

	 
	 Түркістан облысы
	млн м3
	300,0
	434
	134,0
	300
	433,68
	433,68
	433,68
	433,68

	 
	 Ақтөбе облысы 
	млн м3
	90,1
	100,0
	9,9
	90,1
	100
	100
	100
	100

	 
	 Батыс Қазақстан облысы
	млн м3
	129,8
	130
	0,2
	130
	130
	130
	130
	130

	 
	 Ақмола облысы 
	млн м3
	40,0
	60
	20,0
	44
	60
	60
	60
	60

	 
	 Павлодар облысы
	млн м3
	130,5
	130,5
	0,0
	130,5
	130,5
	130,5
	130,5
	130,5

	6
	7-нысаналы индикатор.
	 % 
	

	

	

	35

	60

	75

	90

	100


	
	Бірыңғай деректер базасын қалыптастыра отырып, жерасты суларына мемлекеттік мониторинг жүргізу
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	10-Іс-шара
	бірлік
	0

	1

	1

	0

	0

	1

	0

	0


	
	 Жерасты сулары мен қауіпті геологиялық процестердің мемлекеттік мониторингінің деректер банкін және мемлекеттік су кадастрын жүргізу
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	11-Іс-шара 
[bookmark: _GoBack]Жерасты сулары мен қауіпті геологиялық процестерге мемлекеттік мониторинг жүргізу
	бірлік
	10

	49

	39

	0

	16

	0

	0

	23


	 
	 Алматы облысы 
	бірлік
	2
	4
	2
	0
	1
	0
	0
	1

	 
	 Қызылорда облысы 
	бірлік
	1
	3
	2
	0
	1
	0
	0
	1

	 
	 Түркістан облысы
	бірлік
	1
	3
	2
	0
	1
	0
	0
	1

	 
	 Жамбыл облысы 
	бірлік
	1
	3
	2
	0
	1
	0
	0
	1

	 
	 Жетісу облысы 
	бірлік
	1
	3
	2
	0
	1
	0
	0
	1

	 
	 Абай облысы 
	бірлік
	0
	3
	3
	0
	1
	0
	0
	2

	 
	 Ақтөбе облысы 
	бірлік
	0
	3
	3
	0
	1
	0
	0
	2

	 
	 Атырау облысы 
	бірлік
	0
	3
	3
	0
	1
	0
	0
	2

	 
	 Батыс Қазақстан облысы 
	бірлік
	0
	2
	2
	0
	1
	0
	0
	1

	 
	 Қарағанды облысы және Ұлытау облысы 
	бірлік
	1
	4
	3
	0
	1
	0
	0
	2

	 
	 Маңғыстау облысы 
	бірлік
	2
	5
	3
	0
	1
	0
	0
	2

	 
	 Шығыс Қазақстан облысы 
	бірлік
	1
	5
	4
	0
	1
	0
	0
	3

	 
	 Ақмола облысы 
	бірлік
	0
	2
	2
	0
	1
	0
	0
	1

	 
	 Қостанай облысы 
	бірлік
	0
	2
	2
	0
	1
	0
	0
	1

	 
	 Павлодар облысы
	бірлік
	0
	2
	2
	0
	1
	0
	0
	1

	 
	 Солтүстік Қазақстан облысы 
	бірлік
	0
	2
	2
	0
	1
	0
	0
	1

	
	12-Іс-шара 
Қолжетімді гидрогеологиялық деректер базасын қалыптастыру және әлеуетті бұлақтарды зерттеу
	бірлік
	0
	5
	5
	1
	1
	1
	1
	1

	7 
	8-нысаналы индикатор.
	бірлік
	

	

	

	3
	18
	72
	82
	474

	
	Сумен жабдықтау қайта бағалауды және жете барлауды талап ететін жерасты көздерінен жүзеге асырылатын елді мекендердің саны
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	13-іс-шара
	бірлік
	0

	613

	613

	3

	8

	66

	76

	460


	
	Жерасты суларына іздестіру-бағалау жұмыстарын жүргізу
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 Облыс Жетісу 
	бірлік
	0
	104
	104
	3
	0
	9
	0
	92

	 
	 Қызылорда облысы 
	бірлік
	0
	13
	13
	0
	0
	0
	8
	5

	
	Жамбыл облысы
	бірлік
	0
	71
	71
	0
	1
	0
	27
	43

	
	Түркістан облысы
	бірлік
	0
	71
	71
	0
	0
	0
	11
	60

	 
	 Ақтөбе облысы 
	бірлік
	0
	52
	52
	0
	0
	0
	4
	48

	 
	 Батыс Қазақстан облысы 
	бірлік
	0
	83
	83
	0
	1
	0
	19
	63

	 
	 Облыс Ұлытау 
	бірлік
	0
	71
	71
	0
	1
	3
	0
	67

	 
	 Атырау облысы  
	бірлік
	0
	7
	7
	0
	0
	0
	0
	7

	 
	 Маңғыстау облысы 
	бірлік
	0
	7
	7
	0
	0
	0
	2
	5

	 
	 Астана қаласы  
	бірлік
	0
	1
	1
	0
	0
	0
	1
	0

	 
	 Шығыс Қазақстан облысы 
	бірлік
	0
	40
	40
	0
	0
	0
	3
	37

	 
	 Ақмола облысы 
	бірлік
	0
	48
	48
	0
	3
	44
	1
	0

	 
	 Қостанай облысы 
	бірлік
	0
	3
	3
	0
	2
	1
	0
	0

	 
	 Павлодар облысы
	бірлік
	0
	9
	9
	0
	0
	9
	0
	0

	 
	  Абай облысы
	бірлік
	0
	33
	33
	0
	0
	0
	0
	33

	 
	14-іс-шара
	 бірлік 
	0

	36

	36

	0

	10

	6

	6

	14


	
	Жерасты су кен орындарының қорларын қайта бағалау мақсатында қосымша барлау жұмыстарын жүргізу
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 Жамбыл облысы 
	бірлік
	0
	9
	9
	0
	8
	0
	1
	0

	 
	 Түркістан облысы
	бірлік
	0
	14
	14
	0
	0
	1
	1
	12

	 
	 Ақмола облысы 
	бірлік
	0
	4
	4
	0
	0
	1
	3
	0

	 
	 Батыс Қазақстан облысы 
	бірлік
	0
	8
	8
	0
	2
	3
	1
	2

	 
	 Маңғыстау облысы 
	бірлік
	0
	1
	1
	0
	0
	1
	0
	0

	8
	9-нысаналы индикатор.
	АЕМ саны
	 
	 
	 
	1,6%
	2,0%
	3,4%
	4,6%
	-

	
	Сумен жабдықтау жақсартылған және топтық су құбыры желілері жүргізілген елді мекендердің үлесі**

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	15-Іс-шара
	АЕМ саны
	0
	281
	281
	100
	26
	83
	72
	-

	
	Топтық су құбырларының құрылысы және қайта құру жұмыстары
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Алматы облысы
	АЕМ саны
	0
	8
	8
	-
	-
	8
	-
	-

	
	Ақтөбе облысы
	АЕМ саны
	0
	2
	2
	-
	-
	2
	-
	-

	
	Қарағанды облысы
	АЕМ саны
	0
	1
	1
	-
	1
	-
	-
	-

	
	Қызылорда облысы
	АЕМ саны
	0
	65
	65
	-
	-
	65
	-
	-

	
	Ақмола облысы
	АЕМ саны
	0
	25
	25
	-
	25
	-
	-
	-

	
	Атырау облысы
	АЕМ саны
	0
	9
	9
	9
	-
	-
	-
	-

	
	Батыс Қазақстан облысы
	АЕМ саны
	0
	3
	3
	3
	-
	-
	-
	-

	
	Ұлытау облысы
	АЕМ саны
	0
	4
	4
	-
	-
	4
	-
	-

	
	Түркістан облысы
	АЕМ саны
	0
	90
	90
	24
	-
	-
	66
	-

	
	Солтүстік Қазақстан облысы
	АЕМ саны
	0
	74
	74
	64
	-
	4
	6
	-

	
	16-Іс-шара
Сумен жабдықтау объектілерін салу және реконструкциялау (бас құрылыстар, сорғы станциялары, су құбыры құрылыстарының алаңдары)
	нысандар саны
	0
	14
	14
	8
	5
	4
	2
	-

	
	Алматы облысы
	нысандар саны
	0
	1
	1
	-
	1
	-
	-
	-

	
	Ақтөбе облысы
	нысандар саны
	0
	1
	1
	1
	-
	-
	-
	-

	
	Қызылорда облысы
	нысандар саны
	0
	3
	3
	3
	-
	-
	-
	-

	
	Ақмола облысы
	нысандар саны
	0
	5
	5
	1
	4
	-
	-
	-

	
	Солтүстік Қазақстан облысы
	нысандар саны
	0
	8
	8
	3
	-
	3
	2
	-

	
	Түркістан облысы
	нысандар саны
	0
	1
	1
	-
	-
	1
	-
	-

	9
	10-нысаналы индикатор.                                                     Су үнемдеу технологияларын қолдану алаңының ұлғаюын ескере отырып, орташа өлшенген суару нормасы
	м3/га
	
	
	
	7 758,5
	0
	0
	0
	0

	 
	17-Іс-шара
	м3/га
	220,1
	368
	147,9
	147,9
	
	
	
	

	
	Орташа өлшенген суару нормасын төмендету
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	11-нысаналы индикатор.
	бірлік
	

	

	

	2198
	2175
	2115
	2045
	1953

	
	Иесіз өздігінен ағатын гидрогеологиялық ұңғымалар санын азайту
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	18-Іс-шара
	бірлік
	4

	303

	299

	54

	23

	60

	70

	92


	
	Иесіз өздігінен ағатын гидрогеологиялық ұңғымаларды жою
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 Алматы облысы 
	бірлік
	0
	22
	22
	5
	5
	0
	3
	9

	 
	 Жамбыл облысы 
	бірлік
	0
	19
	19
	8
	8
	0
	0
	3

	 
	 Қызылорда облысы 
	бірлік
	0
	15
	15
	10
	2
	0
	3
	0

	 
	 Түркістан облысы
	бірлік
	0
	15
	15
	8
	4
	0
	3
	0

	 
	 Жетісу облысы 
	бірлік
	0
	3
	3
	0
	0
	0
	3
	0

	 
	 Ақтөбе облысы 
	бірлік
	0
	10
	10
	0
	0
	0
	10
	0

	 
	 Атырау облысы 
	бірлік
	0
	26
	26
	0
	0
	15
	11
	0

	 
	 Батыс Қазақстан облысы 
	бірлік
	4
	18
	14
	0
	0
	0
	4
	10

	 
	 Қарағанды облысы 
	бірлік
	0
	18
	18
	4
	0
	0
	4
	10

	 
	 Маңғыстау облысы 
	бірлік
	0
	29
	29
	0
	0
	15
	4
	10

	 
	 Абай облысы  
	бірлік
	0
	13
	13
	0
	0
	0
	3
	10

	 
	 Шығыс Қазақстан облысы 
	бірлік
	0
	21
	21
	0
	4
	0
	7
	10

	 
	 Ақмола облысы 
	бірлік
	0
	13
	13
	5
	0
	0
	3
	5

	 
	 Қостанай облысы 
	бірлік
	0
	8
	8
	5
	0
	0
	3
	0

	 
	 Павлодар облысы
	бірлік
	0
	32
	32
	4
	0
	15
	3
	10

	 
	 Солтүстік Қазақстан облысы 
	бірлік
	0
	13
	13
	5
	0
	0
	3
	5

	
	Ұлытау облысы
	бірлік
	0
	28
	28
	0
	0
	15
	3
	10

	11
	12-нысаналы индикатор.
Ауыл шаруашылығы мақсатындағы суармалы жерлерді гидрогеологиялық-мелиоративтік мониторингпен қамту
	тыс.га
	

	

	

	2 430
	2 461
	2 492
	2 524
	2 556

	 
	19-Іс-шара
Суармалы жерлердің мелиоративтік жай-күйіне мониторинг жүргізу және бағалау
	тыс.га
	1921,0
	2 556
	635
	2 430
	2 461
	2 492
	2 524
	2 556

	12
	13-нысаналы индикатор.
Экономика салалары мен халықты сумен қамтамасыз етуді қамтамасыз ету үшін республикалық меншіктегі су қоймаларында су ресурстарын жинақтау көлемі
	млрд м3
	
	
	
	11,1
	11,4
	11,7
	12,1
	12,3

	 
	20-Іс-шара
Су берумен байланысты емес трансшекаралық және республикалық су шаруашылығы объектілерін пайдалану және олардың техникалық жай-күйіне мониторинг жүргізу
	млрд м3
	0
	12,3
	12,3
	11,1
	11,4
	11,7
	12,1
	12,3

	13
	14-нысаналы индикатор.
Іске асырылған әдістемелік және әдіснамалық құжаттамалардың, жүргізілген талдамалық және консалтингтік зерттеулердің (қызметтердің) үлесі
	%
	
	
	
	100
	100
	100
	100
	100

	 
	21-Іс-шара
Су ресурстары саласында ақпараттық-талдамалық және нормативтік-әдістемелік қамтамасыз ету
	бірлік
	0
	5
	5
	1
	1
	1
	1
	1

	
	22-іс-шара
Су қатынастарын реттеу, трансшекаралық суларды ұтымды пайдалану және қорғау мәселелері бойынша көршілес мемлекеттермен ынтымақтастықты ұйымдастыру
	бірлік
	0
	28
	28
	9
	7
	4
	4
	4

	
	23-Іс-шара
Әлеуметтанулық және талдамалық зерттеулер жүргізу, сондай-ақ консалтингтік қызметтер көрсету
	саны
	0
	18
	18
	5
	4
	3
	3
	3

	14
	15-нысаналы индикатор. 
	%
	

	

	

	100

	0

	0

	0

	0


	
	ИДЖЖ-2 жобасының жасалған келісім-шарттары бойынша  ирригациялық және дренаждық жүйелерді (каналдар, су таратқыш және су бергіш гидроқұрылымдар, дренаждық коллекторлар, тік дренаж ұңғымаларымен олардың инфрақұрылымдары, бақылау үңғымалары және эксплуатациялық жолдар)  қайта-құру жұмыстарының жинақталған шамадағы орындалу деңгейі
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	24-Іс-шара
	км
	3 031
	3 238,6
	207,6
	207,6
	0

	0

	0

	0


	
	ИДЖ қайта құру жұмыстары 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Алматы облысы (Қайта құру 2 ИДС)
	км
	449
	453,9
	4,9
	4,9
	0
	0
	0
	0

	 
	Жамбыл облысы (Қайта құру 1 ИДС)
	км
	70
	70
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	 
	Қызылорда облысы (Қайта құру 1 ИДС)
	км
	1 427
	1 427
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	 
	Түркістан облысы(Қайта құру 5 ИДС)
	км
	1 085
	1 287,66
	202,66
	202,66
	0
	0
	0
	0



Ескерту: 
** - Қазақстан Республикасының әкімшілік-аумақтық бірліктерінің демографиялық статистикасына сәйкес, 2026 жылғы 1 қаңтардағы жағдай бойынша 6 096 ауылдық елді мекен бар.
**** - 2025 жылғы 9 сәуірдегі Су кодексінің 72-бабына сәйкес, табиғи және техногендік сипаттағы төтенше жағдайлар кезінде қауіптілігі жоғары гидротехникалық құрылыстар үшін техникалық жай-күйді тексеру көп факторлы тексеру шеңберінде жүргізіледі. Көп факторлы тексеру әр бес жыл сайын жүргізіледі. 
Республика бойынша тексеруге жататын ГТҚ жалпы саны – 557 бірлік


