2026-2030 жылға арналған

Қазақстан Республикасы

Су ресурстары және ирригация министрлігінің

инвестициялық жоспарына қосымша

Мемлекеттік органның 2026-2030 жылдарға арналған инвестициялық жобаларының болжамды тізбесі

| № | Атауы | Өлшем бірлігі | Жалпы нәтиже/ жобаның жалпы құны | Есептік кезеңдегі факт | Ағымдағы жылғы жоспар | Болжам: |  |  |  |  | Қалған қажеттілік | Жұмыс орындарын құру |  | Жобаға құжаттама бойынша ақпарат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  | уақытша | тұрақты |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|  | 3-нысаналы индикатор. Су тасымалдау арналары арқылы ауыл шаруашылығындағы су шығынының деңгейі | % | 25 | 24 | 47 | 43 | 39 | 35 | 30 | 25 | 1 |  |  |  |
|  | 2 Іс-шара Суару каналдарын қайта құрулау және жөндеу-қалпына келтіру жұмыстары оның ішінде: | км | 16 604,45 | 778,00 | 418,20 | 964,06 | 4 589,74 | 6 653,87 | 1 351,41 | 1 601,18 | 15 408,247 |  |  |  |
|  | шығыстар, оның ішінде: | Шығыстар, оның ішінде | 1 877 087,433 | 12 903,810 | 50,561 | 446 498,72 | 710 455,76 | 661 262,36 | 259 045,99 | 139 151,773 | 1 864 133,063 |  |  |  |
|  | республикалық бюджеттен | млн. теңге (РБ) | 592 450,885 | 12 903,810 | 16 911,100 | 171 262,61 | 367 364,96 | 258 997,77 | 89 866,18 | 27 426,008 | 562 635,975 |  |  |  |
|  | бюджеттен тыс көздерден | млн. теңге (БТК) | 1 189 112,714 |  | 33 649,400 | 195 564,370 | 315 437,683 | 366 571,020 | 166 373,083 | 111 517,158 | 1 155 463,314 |  |  |  |
|  | жергілікті бюджеттен | млн. теңге (ЖБ) | 146 033,775 |  |  | 79 671,746 | 27 653,120 | 35 693,569 | 2 806,733 | 208,607 | 146 033,775 |  |  |  |
| # 1 | # Абай облысы | # км | # 429,00 | # 0,50 | # - | # - | # - | # - | # 296,80 | # 131,70 | # 429 |  |  |  |
|  |  | # Шығыстар, оның ішінде | # 125 996,741 | # 282,240 | # 390,898 | # 339,718 | # 54 345,59 | # 58 844,74 | # 59 131,30 |  | # 125 323,603 |  |  |  |
|  |  | # млн. теңге (РБ) | # 85 122,088 | # 282,240 | # 353,898 | # 339,718 | # 46 645,59 | # 42 844,74 | # 41 993,65 |  | # 84 485,950 |  |  |  |
|  |  | # млн. теңге (БТК) | # 40 837,653 |  |  |  | # 7 700 | # 16 000 | # 17 137,653 |  | # 40 837,653 |  |  |  |
|  |  | # млн. теңге (ЖБ) | # 37 |  | # 37 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 1 | ## Ұзындығы 9,7 км Ақсуат ауданының, 2 каналдың (Дәулетбай, Жанбике) суармалы жерлерін сумен қамтамасыз ету үшін су шаруашылығы жүйелері мен құрылыстарын реконструкциялау және қалпына келтіру | ## км | ## 9,90 | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - | ## 9,9 | ## - | ## ,010 | ## 50 |  | ## 1) МЕМСАРАП № 19-0421/24 15.10.2024 ж.; 2) ЖСҚ бекіту туралы бұйрық №191-Н 18.10.2024ж.; 3) ОЗ №01-271-61-25-00/1993 19.02.2025 ЭЗ №01-271-61-25-00/1993 19.02.2025ж.; 4) ҚМЖ №7 2024ж.-12-23 Технадзор №7 2024ж.-12-23 Автонадзор №7 2024ж.-12-23" |
|  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## км | ## 9,90 | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - | ## 9,9 | ## - | ## ,010 |  |  |  |
|  | ## 2) шығыстар, оның ішінде: | ## млн. теңге | ## 4 969,510 | ## 4,240 | ## 42,355 | ## 8,276 | ## 276,986 | ## 2 000 | ## 2 637,653 |  | ## 4 922,915 |  |  |  |
|  | ## республикалық бюджеттен | ## млн. теңге | ## 331,857 | ## 4,240 | ## 42,355 | ## 8,276 | ## 276,986 |  |  |  | ## 285,262 |  |  |  |
|  | ## бюджеттен тыс көздерден | ## млн. теңге | ## 4 637,653 |  |  |  |  | ## 2 000 | ## 2 637,653 |  | ## 4 637,653 |  |  |  |
|  | ## жергілікті бюджеттен | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 2 | ## Үржар ауданының суармалы жерлерін сумен қамтамасыз ету үшін су шаруашылығы жүйелері мен құрылыстарын реконструкциялау және қалпына келтіру 10 канал. 2-кезек |  |  |  |  |  |  |  | ## 9,9 |  |  | ## 20 |  | ## 02.03.2026г №06-0071/26 |
|  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## км | ## 9,90 | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - | ## 9,9 | ## - | ## ,010 |  |  |  |
|  | ## 2) шығыстар, оның ішінде: | ## млн. теңге | ## 8 452,486 |  |  |  | ## 2 452,486 | ## 3 000 | ## 3 000 |  | ## 8 452,486 |  |  |  |
|  | ## республикалық бюджеттен | ## млн. теңге | ## 8 452,486 |  |  |  | ## 2 452,486 | ## 3 000 | ## 3 000 |  | ## 8 452,486 |  |  |  |
|  | ## бюджеттен тыс көздерден | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## жергілікті бюджеттен | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 3 | ## "Жарма ауданының суармалы жерлерін сумен қамтамасыз ету үшін су шаруашылығы жүйелері мен құрылыстарын реконструкциялау және қалпына келтіру 5-канал, 1-кезек (Бөгенбай, Қорықшар, Еңбек)" орналасқан жері бойынша: Қазақстан Республикасы, Абай облысы, Жарма ауданы. |  |  |  |  |  |  |  | ## 9,9 |  |  | ## 20 |  | ## 25.02.2026 №06-006/26 |
|  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## км | ## 9,90 | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - | ## 9,9 | ## - | ## ,010 |  |  |  |
|  | ## 2) шығыстар, оның ішінде: | ## млн. теңге | ## 11 161,621 |  |  |  | ## 3 161,621 | ## 4 000 | ## 4 000 |  | ## 11 161,621 |  |  |  |
|  | ## республикалық бюджеттен | ## млн. теңге | ## 11 161,621 |  |  |  | ## 3 161,621 | ## 4 000 | ## 4 000 |  | ## 11 161,621 |  |  |  |
|  | ## бюджеттен тыс көздерден | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## жергілікті бюджеттен | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 4 | ## "Абай облысы Мақаншы ауданы Қарабұта өзеніндегі Ақтоған, татар, Белбастау, Қаратоған магистральдық каналдары бар бөгеттік су торабын қайта жаңарту" |  |  |  |  |  |  |  | ## 28,1 |  |  | ## 20 |  | ## 04.03.2026 №06-0075/26 |
|  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## км | ## 28,10 | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - | ## 28,1 | ## - | ## ,028 |  |  |  |
|  | ## 2) шығыстар, оның ішінде: | ## млн. теңге | ## 11 310,449 | ## 45 | ## 21,969 |  | ## 2 243,480 | ## 4 000 | ## 5 000 |  | ## 11 243,480 |  |  |  |
|  | ## республикалық бюджеттен | ## млн. теңге | ## 11 310,449 | ## 45 | ## 21,969 |  | ## 2 243,480 | ## 4 000 | ## 5 000 |  | ## 11 243,480 |  |  |  |
|  | ## бюджеттен тыс көздерден | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## жергілікті бюджеттен | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 5 | ## Үржар ауданының суармалы жерлерін сумен қамтамасыз ету үшін су шаруашылығы жүйелері мен құрылыстарын реконструкциялау және қалпына келтіру, 10 канал (шалғай, Назаррал, Тоқтыбай, жалғау, Амангелді, Алмалы, Шошқалы, Қызылшоқы, Ақбастау, Жанай) | ## км | ## 131,70 | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - | ## 131,7 | ## ,132 | ## 100,00 |  | ## 02.03.2026г №06-0071/26 |
|  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## км | ## 131,70 | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - | ## 131,7 | ## ,132 |  |  |  |
|  | ## 2) шығыстар, оның ішінде: | ## млн. теңге | ## 32 315,466 | ## 105 | ## 81,032 | ## 27,784 | ## 7 101,650 | ## 12 500 | ## 12 500 |  | ## 32 129,434 |  |  |  |
|  | ## республикалық бюджеттен | ## млн. теңге | ## 32 315,466 | ## 105 | ## 81,032 | ## 27,784 | ## 7 101,650 | ## 12 500 | ## 12 500 |  | ## 32 129,434 |  |  |  |
|  | ## бюджеттен тыс көздерден | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## жергілікті бюджеттен | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 6 | ## Жарма ауданының суармалы жерлерін сумен қамтамасыз ету үшін су шаруашылығы жүйелері мен құрылыстарын реконструкциялау және қалпына келтіру 5 канал. (Гольцовский, Бөгенбай, Қорықшар, Трудовой, Ақтоған) | ## км | ## 60,60 | ## 0,5 | ## - | ## - | ## - | ## - | ## 60,1 | ## - | ## ,060 | ## 30,00 |  | ## 02.03.2026 №06-0073/26 |
|  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## км | ## 60,60 | ## 0,5 | ## - | ## - | ## - | ## - | ## 60,1 | ## - | ## ,060 |  |  |  |
|  | ## 2) шығыстар, оның ішінде: | ## млн. теңге | ## 18 252,191 | ## 55 | ## 61,724 | ## 18,558 | ## 6 116,909 | ## 6 000 | ## 6 000 |  | ## 18 135,467 |  |  |  |
|  | ## республикалық бюджеттен | ## млн. теңге | ## 18 252,191 | ## 55 | ## 61,724 | ## 18,558 | ## 6 116,909 | ## 6 000 | ## 6 000 |  | ## 18 135,467 |  |  |  |
|  | ## бюджеттен тыс көздерден | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## жергілікті бюджеттен | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 7 | ## Абай облысының Үржар ауданында" Қарабұлақ " магистральдық каналын қайта жаңарту ЖСҚ әзірлеу | ## км | ## 25,00 | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - | ## 25,0 | ## - | ## ,025 | ## 30,00 |  | ## ЖСҚ әзірленуде |
|  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## км | ## 25,00 | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - | ## 25,0 | ## - | ## ,025 |  |  |  |
|  | ## 2) шығыстар, оның ішінде: | ## млн. теңге | ## 17,719 |  | ## 4,700 | ## 13,019 |  |  |  |  | ## 13,019 |  |  |  |
|  | ## республикалық бюджеттен | ## млн. теңге | ## 17,719 |  | ## 4,700 | ## 13,019 |  |  |  |  | ## 13,019 |  |  |  |
|  | ## бюджеттен тыс көздерден | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## жергілікті бюджеттен | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 8 | ## Көкпекті ауданы Биғаш ауылындағы "Кинді" өзенінің жағасын нығайту және арнасын тазарту | ## км | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - |  | ## 20 |  | ## ЖСҚ әзірленуде |
|  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## км | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - |  |  |  |  |
|  | ## 2) шығыстар, оның ішінде: | ## млн. теңге | ## 27 |  | ## 27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## республикалық бюджеттен | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## бюджеттен тыс көздерден | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## жергілікті бюджеттен | ## млн. теңге | ## 27 |  | ## 27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 9 | ## Көкпекті ауданы" Көкпекті " өзенінің арнасын тазарту | ## км | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - |  | ## 20 |  | ## ЖСҚ әзірленуде |
|  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## км | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - |  |  |  |  |
|  | ## 2) шығыстар, оның ішінде: | ## млн. теңге | ## 8 |  | ## 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## республикалық бюджеттен | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## бюджеттен тыс көздерден | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## жергілікті бюджеттен | ## млн. теңге | ## 8 |  | ## 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 10 | ## Көкпекті ауданы Көкпекті ауылындағы" Көкпекті " өзенінің арнасын тазарту | ## км | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - |  | ## 20 |  | ## ЖСҚ әзірленуде |
|  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## км | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - |  |  |  |  |
|  | ## 2) шығыстар, оның ішінде: | ## млн. теңге | ## 2 |  | ## 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## республикалық бюджеттен | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## бюджеттен тыс көздерден | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## жергілікті бюджеттен | ## млн. теңге | ## 2 |  | ## 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 11 | ## Аягөз ауданындағы Қанай МК Аягөз өзеніндегі су торабын қайта құру ЖСҚ әзірлеу | ## км | ## 18,00 | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - | ## 18,0 | ## - | ## ,018 | ## 20 |  | ## ЖСҚ әзірленуде |
|  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## км | ## 18,00 | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - | ## 18,0 | ## - | ## ,018 |  |  |  |
|  | ## 2) шығыстар, оның ішінде: | ## млн. теңге | ## 104,303 |  | ## 7 | ## 97,303 |  |  |  |  | ## 97,303 |  |  |  |
|  | ## республикалық бюджеттен | ## млн. теңге | ## 104,303 |  | ## 7 | ## 97,303 |  |  |  |  | ## 97,303 |  |  |  |
|  | ## бюджеттен тыс көздерден | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## жергілікті бюджеттен | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 12 | ## Мақаншы ауданындағы Көктал МК с Қатынсу өзеніндегі су торабын қайта құру ЖСҚ әзірлеу | ## км | ## 2,00 | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - | ## 2,0 | ## - | ## ,002 | ## 20 |  | ## ЖСҚ әзірленуде |
|  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## км | ## 2,00 | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - | ## 2,0 | ## - | ## ,002 |  |  |  |
|  | ## 2) шығыстар, оның ішінде: | ## млн. теңге | ## 52,042 |  | ## 10 | ## 42,042 |  |  |  |  | ## 42,042 |  |  |  |
|  | ## республикалық бюджеттен | ## млн. теңге | ## 52,042 |  | ## 10 | ## 42,042 |  |  |  |  | ## 42,042 |  |  |  |
|  | ## бюджеттен тыс көздерден | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## жергілікті бюджеттен | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 13 | ## Абай облысы Үржар ауданының Құсақ өзеніндегі бөгет су торабын қайта жаңарту | ## км | ## 47,6 | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - | ## 47,6 | ## - | ## 47,60 | ## 20 |  | ## ЖСҚ әзірленуде |
|  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## км | ## 47,6 | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - | ## 47,6 | ## - | ## 47,60 |  |  |  |
|  | ## 2) шығыстар, оның ішінде: | ## Шығыстар, оның ішінде | ## 2 882,392 |  | ## 9,528 | ## 79,764 | ## 1 000 | ## 1 000 | ## 793,100 |  | ## 2 872,864 |  |  |  |
|  | ## республикалық бюджеттен | ## млн. теңге (РБ) | ## 2 882,392 |  | ## 9,528 | ## 79,764 | ## 1 000 | ## 1 000 | ## 793,100 |  | ## 2 872,864 |  |  |  |
|  | ## бюджеттен тыс көздерден | ## млн. теңге (БТК) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## жергілікті бюджеттен | ## млн. теңге (ЖБ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 14 | ## Үржар ауданы Көктерек өзенінде" Бургон "және" Жанбас " магистральдық каналдары бар бөгеттік гидроторапты қайта жаңарту (ұзындығы 11,1 км) | ## км | ## 11,1 | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - | ## 11,1 | ## - | ## 11,10 | ## 20 |  | ## ЖСҚ әзірленуде |
|  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## км | ## 11,1 | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - | ## 11,1 | ## - | ## 11,10 |  |  |  |
|  | ## 2) шығыстар, оның ішінде: | ## Шығыстар, оның ішінде | ## 11 570,345 | ## 45 | ## 15,611 | ## 9,734 |  | ## 5 000 | ## 6 500 |  | ## 11 509,734 |  |  |  |
|  | ## республикалық бюджеттен | ## млн. теңге (РБ) | ## 70,345 | ## 45 | ## 15,611 | ## 9,734 |  |  |  |  | ## 9,734 |  |  |  |
|  | ## бюджеттен тыс көздерден | ## млн. теңге (БТК) | ## 11 500 |  |  |  |  | ## 5 000 | ## 6 500 |  | ## 11 500 |  |  |  |
|  | ## жергілікті бюджеттен | ## млн. теңге (ЖБ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 15 | ## Үржар ауданының "Оң жағалау" және "сол жағалау" (ұзындығы 35,4 км) магистральдық арналары бар Қаракөл өзеніндегі бөгеттік су торабын қайта жаңарту | ## км | ## 35,4 | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - | ## 35,4 | ## - | ## 35,40 | ## 20 |  | ## ЖСҚ әзірленуде |
|  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## км | ## 35,4 | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - | ## 35,4 | ## - | ## 35,40 |  |  |  |
|  | ## 2) шығыстар, оның ішінде: | ## Шығыстар, оның ішінде | ## 17 089,834 | ## 23 | ## 34,434 | ## 32,400 | ## 6 000 | ## 6 000 | ## 5 000 |  | ## 17 032,400 |  |  |  |
|  | ## республикалық бюджеттен | ## млн. теңге (РБ) | ## 89,834 | ## 23 | ## 34,434 | ## 32,400 |  |  |  |  | ## 32,400 |  |  |  |
|  | ## бюджеттен тыс көздерден | ## млн. теңге (БТК) | ## 17 000 |  |  |  | ## 6 000 | ## 6 000 | ## 5 000 |  | ## 17 000 |  |  |  |
|  | ## жергілікті бюджеттен | ## млн. теңге (ЖБ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 16 | ## Аягөз ауданының "Ақтоған" магистральдық каналы бар Бақанас өзеніндегі су торабын қайта жаңарту (ұзындығы 39,8) | ## км | ## 39,8 | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - | ## 39,8 | ## - | ## 39,80 | ## 20 |  | ## ЖСҚ әзірленуде |
|  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## км | ## 39,8 | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - | ## 39,8 | ## - | ## 39,80 |  |  |  |
|  | ## 2) шығыстар, оның ішінде: | ## Шығыстар, оның ішінде | ## 7 781,383 | ## 5 | ## 65,545 | ## 10,838 | ## 1 700 | ## 3 000 | ## 3 000 |  | ## 7 710,838 |  |  |  |
|  | ## республикалық бюджеттен | ## млн. теңге (РБ) | ## 81,383 | ## 5 | ## 65,545 | ## 10,838 |  |  |  |  | ## 10,838 |  |  |  |
|  | ## бюджеттен тыс көздерден | ## млн. теңге (БТК) | ## 7 700 |  |  |  | ## 1 700 | ## 3 000 | ## 3 000 |  | ## 7 700 |  |  |  |
|  | ## жергілікті бюджеттен | ## млн. теңге (ЖБ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 17 | ## «Үржар ауданының суармалы жерлерін сумен қамтамасыз ету үшін 10 каналдың су шаруашылығы жүйелері мен құрылыстарын қайта құру және қалпына келтіру. 1-кезек (Отгонный, Назар-Орал, Тоқтыбай, Соединительный, Амангелді)» | ## км | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - | 20 |  | ЖСҚ әзірленуде |
|  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## км | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - |  |  |  |
|  | ## 2) шығыстар, оның ішінде: | ## Шығыстар, оның ішінде | ## 32 101,65 | ## - | ## - | ## - | ## 10 700,55 | ## 10 700,55 | ## 10 700,55 | ## - | ## 32 101,65 |  |  |  |
|  | ## республикалық бюджеттен | ## млн. теңге (РБ) | ## 32 101,65 | ## - | ## - | ## - | ## 10 700,55 | ## 10 700,55 | ## 10 700,55 | ## - | ## 32 101,65 |  |  |  |
|  | ## бюджеттен тыс көздерден | ## млн. теңге (БТК) | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - |  |  |  |
|  | ## жергілікті бюджеттен | ## млн. теңге (ЖБ) | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - |  |  |  |
| ## 18 | ## Алакөл көлінің жағалауында жағалауды бекіту жұмыстары. Абай облысы, Мақаншы ауданы | ## км | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - | 20 |  | ЖСҚ әзірленуде |
|  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## км | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - |  |  |  |
|  | ## 2) шығыстар, оның ішінде: | ## Шығыстар, оның ішінде | ## 15 236,09 | ## - | ## - | ## - | ## 13 591,91 | ## 1 644,19 |  | ## - | ## 15 236,09 |  |  |  |
|  | ## республикалық бюджеттен | ## млн. теңге (РБ) | ## 15 236,09 | ## - | ## - | ## - | ## 13 591,91 | ## 1 644,19 |  | ## - | ## 15 236,09 |  |  |  |
|  | ## бюджеттен тыс көздерден | ## млн. теңге (БТК) | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - |  |  |  |
|  | ## жергілікті бюджеттен | ## млн. теңге (ЖБ) | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - |  |  |  |
| # 2 | # Ақмола облысы | # км | # 3,35 | # 0,00 | # 1,15 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 2,20 | # ,002 |  |  |  |
|  |  | # Шығыстар, оның ішінде | # 68 905,687 | # 179,575 | # 5 011,635 | # 49 660,25 | # 17 243,45 | # 666,667 | # 666,667 | # 643,128 | # 63 714,477 |  |  |  |
|  |  | # млн. теңге (РБ) | # 23 966,687 | # 179,575 | # 5 011,635 | # 4 811,25 | # 17 153,45 | # 666,667 | # 666,667 | # 643,128 | # 18 775,477 |  |  |  |
|  |  | # млн. теңге (БТК) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | # млн. теңге (ЖБ) | # 44 939 |  |  | # 44 849 | # 90 |  |  |  | # 44 939 |  |  |  |
| ## 1 | ## Р. Нұра ауылындағы Нұра өзеніндегі жағалауды нығайту жұмыстары. Целиноград ауданы Қошқарбаева | ## км | ## 1,15 | ## - | ## 1,15 | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - |  | ## 20 |  | ## ЖСҚ әзірленуде |
|  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## км | ## 1,15 | ## - | ## 1,15 | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - |  |  |  |  |
|  | ## 2) шығыстар, оның ішінде: | ## млн. теңге | ## 179,575 | ## 179,575 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## республикалық бюджеттен | ## млн. теңге | ## 179,575 | ## 179,575 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## бюджеттен тыс көздерден | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## жергілікті бюджеттен | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 2 | ## Астрахан ауданының" Қызыл Жұлдыз " Лиманды суару жүйесін күрделі жөндеу. Құрылыстардың жалпы ауданы – 9,97 га, оның ішінде суды реттейтін құрылыстардың жалпы ауданы-0,0047 га, жер бөгеті-9,9669 га. | ## км | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - |  | ## 20 |  | ## ЖСҚ әзірленуде |
|  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## км | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - |  |  |  |  |
|  | ## 2) шығыстар, оның ішінде: | ## млн. теңге | ## 90 |  |  |  | ## 90 |  |  |  | ## 90 |  |  |  |
|  | ## республикалық бюджеттен | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## бюджеттен тыс көздерден | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## жергілікті бюджеттен | ## млн. теңге | ## 90 |  |  |  | ## 90 |  |  |  | ## 90 |  |  |  |
| ## 3 | ## "Нұра-Есіл магистральдық каналын Автоматтандыру және бетондау" ЖСҚ реконструкциялау | ## км | ## - | ## - | ## - |  | ## - | ## - | ## - | ## - |  | ## 20 |  | ## ЖСҚ әзірленуде |
|  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## км | ## - | ## - | ## - |  | ## - | ## - | ## - | ## - |  |  |  |  |
|  | ## 2) шығыстар, оның ішінде: | ## млн. теңге | ## 48,881 |  |  | ## 11,763 | ## 37,118 |  |  |  | ## 48,881 |  |  |  |
|  | ## республикалық бюджеттен | ## млн. теңге | ## 48,881 |  |  | ## 11,763 | ## 37,118 |  |  |  | ## 48,881 |  |  |  |
|  | ## бюджеттен тыс көздерден | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## жергілікті бюджеттен | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 4 | ## Ақмола облысының Алва Лиманды суару жүйесінің Бас құрылысын реконструкциялау |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ## 20 |  | ## 1) МЕМСАРАП №PSDE-0260/25 24.04.2025ж.; 2) Письмо подрядчика Bertus Constraction о готовности передача проекта №188 18.07.2025г 3) ОЗ №20-3-20-06/111 22.02.2024 ж.; |
|  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## км | ## - | ## - | ## - |  | ## - | ## - | ## - | ## - |  |  |  |  |
|  | ## 2) шығыстар, оның ішінде: | ## млн. теңге | ## 404,762 |  |  | ## 384,524 | ## 20,238 |  |  |  | ## 404,762 |  |  |  |
|  | ## республикалық бюджеттен | ## млн. теңге | ## 404,762 |  |  | ## 384,524 | ## 20,238 |  |  |  | ## 404,762 |  |  |  |
|  | ## бюджеттен тыс көздерден | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## жергілікті бюджеттен | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 5 | ## Астрахан ауданының" Қызыл Жұлдыз " Лиманды суару жүйесін күрделі жөндеу. Құрылыстардың жалпы ауданы – 9,97 га, оның ішінде суды реттейтін құрылыстардың жалпы ауданы-0,0047 га, жер бөгеті-9,9669 га. | ## км | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - |  | ## 20 |  | ## ЖСҚ әзірленуде |
|  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## км | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - |  |  |  |  |
|  | ## 2) шығыстар, оның ішінде: | ## млн. теңге | ## 90 |  |  | ## 90 |  |  |  |  | ## 90 |  |  |  |
|  | ## республикалық бюджеттен | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## бюджеттен тыс көздерден | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## жергілікті бюджеттен | ## млн. теңге | ## 90 |  |  | ## 90 |  |  |  |  | ## 90 |  |  |  |
| ## 6 | ## Есіл өзенінің арнасын Астана нан с. Ғ. с. дейін тереңдету Жібек жолы, ұзындығы 40 км. жұмыстардың жалпы ұзындығы 40 км. | ## км | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - |  | ## 20 |  | ## ЖСҚ әзірленуде |
|  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## км | ## 40,00 | ## - | ## - | ## - | ## 40,0 | ## - | ## - | ## - | ## ,040 |  |  |  |
|  | ## 2) шығыстар, оның ішінде: | ## млн. теңге | ## 22 500 |  |  | ## 22 500 |  |  |  |  | ## 22 500 |  |  |  |
|  | ## республикалық бюджеттен | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## бюджеттен тыс көздерден | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## жергілікті бюджеттен | ## млн. теңге | ## 22 500 |  |  | ## 22 500 |  |  |  |  | ## 22 500 |  |  |  |
| ## 7 | ## Жабай өзенінің арнасын тереңдету, кеңейту және түзету (Жыланды өзенімен түйісуден Есіл өзеніне дейін) және Атбасар ауданының Атбасар қаласын су басудан қорғау бөгетін салу өзеннің тазартылатын учаскесінің жалпы ұзындығы – 28,0 км құрайды | ## км | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - |  | ## 20 |  | ## ЖСҚ әзірленуде |
|  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## км | ## 28,00 | ## - | ## - | ## - | ## 28,0 | ## - | ## - | ## - | ## ,028 |  |  |  |
|  | ## 2) шығыстар, оның ішінде: | ## млн. теңге | ## 25 000 |  | ## 5 000 | ## 10 000 | ## 10 000 |  |  |  | ## 20 000 |  |  |  |
|  | ## республикалық бюджеттен | ## млн. теңге | ## 15 000 |  | ## 5 000 |  | ## 10 000 |  |  |  | ## 10 000 |  |  |  |
|  | ## бюджеттен тыс көздерден | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## жергілікті бюджеттен | ## млн. теңге | ## 10 000 |  |  | ## 10 000 |  |  |  |  | ## 10 000 |  |  |  |
| ## 8 | ## Сандықтау ауданы Балкашино ауылының жағалау сызығының бойындағы учаскелерде Жабай өзенінің арнасы бойынша жағалауды нығайту және түбін тереңдету жұмыстары | ## км | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - |  | ## 20 |  | ## ЖСҚ әзірленуде |
|  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## км | ## 32,00 | ## - | ## - | ## 32,0 | ## - | ## - | ## - | ## - | ## ,032 |  |  |  |
|  | ## 2) шығыстар, оның ішінде: | ## млн. теңге | ## 4 070 |  |  | ## 4 070 |  |  |  |  | ## 4 070 |  |  |  |
|  | ## республикалық бюджеттен | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## бюджеттен тыс көздерден | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## жергілікті бюджеттен | ## млн. теңге | ## 4 070 |  |  | ## 4 070 |  |  |  |  | ## 4 070 |  |  |  |
| ## 9 | ## Зеренді ауданы Чаглинка ауылының жағалау сызығы бойындағы Чаглинка өзенінің арнасын тереңдету жұмыстары | ## км | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - |  | ## 20 |  | ## ЖСҚ әзірленуде |
|  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## км | ## 25,00 | ## - | ## - | ## 25,0 | ## - | ## - | ## - | ## - | ## ,025 |  |  |  |
|  | ## 2) шығыстар, оның ішінде: | ## млн. теңге | ## 550 |  |  | ## 550 |  |  |  |  | ## 550 |  |  |  |
|  | ## республикалық бюджеттен | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## бюджеттен тыс көздерден | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## жергілікті бюджеттен | ## млн. теңге | ## 550 |  |  | ## 550 |  |  |  |  | ## 550 |  |  |  |
| ## 10 | ## Астрахань ауданы Старый Колутон ауылының жағалау сызығының бойындағы учаскелерде Колутон өзенінің арнасы бойынша арна тазалау жұмыстары жүргізілді | ## км | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - |  | ## 20 |  | ## ЖСҚ әзірленуде |
|  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## км | ## 15,00 | ## - | ## - | ## 15,0 | ## - | ## - | ## - | ## - | ## ,015 |  |  |  |
|  | ## 2) шығыстар, оның ішінде: | ## млн. теңге | ## 661 |  |  | ## 661 |  |  |  |  | ## 661 |  |  |  |
|  | ## республикалық бюджеттен | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## бюджеттен тыс көздерден | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## жергілікті бюджеттен | ## млн. теңге | ## 661 |  |  | ## 661 |  |  |  |  | ## 661 |  |  |  |
| ## 11 | ## Жібек Жолы ауылындағы Есіл өзенінің арнасын тазарту, ұзындығы 21 км | ## км | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - |  | ## 20 |  | ## ЖСҚ әзірленуде |
|  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## км | ## 21,00 | ## - | ## - | ## - | ## 21,0 | ## - | ## - | ## - | ## ,021 |  |  |  |
|  | ## 2) шығыстар, оның ішінде: | ## млн. теңге | ## 11 286 |  |  | ## 5 643 | ## 5 643 |  |  |  | ## 11 286 |  |  |  |
|  | ## республикалық бюджеттен | ## млн. теңге | ## 5 643 |  |  |  | ## 5 643 |  |  |  | ## 5 643 |  |  |  |
|  | ## бюджеттен тыс көздерден | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## жергілікті бюджеттен | ## млн. теңге | ## 5 643 |  |  | ## 5 643 |  |  |  |  | ## 5 643 |  |  |  |
| ## 12 | ## Атбасар ауданы Борисовка ауылындағы Жабай өзенінің арнасын кеңейту жобасы | ## км | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - |  | ## 20 |  | ## ЖСҚ әзірленуде |
|  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## км | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - |  |  |  |  |
|  | ## 2) шығыстар, оның ішінде: | ## млн. теңге | ## 1 335 |  |  | ## 1 335 |  |  |  |  | ## 1 335 |  |  |  |
|  | ## республикалық бюджеттен | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## бюджеттен тыс көздерден | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## жергілікті бюджеттен | ## млн. теңге | ## 1 335 |  |  | ## 1 335 |  |  |  |  | ## 1 335 |  |  |  |
| ## 13 | ## Ақмола облысындағы "Нұра-Есіл" каналында суды есепке алуды және суды бөлуді автоматтандыру жүйелерін енгізе отырып, Преображен гидроторабын реконструкциялау және жаңғырту | ## км | ## 2,2 | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - | ## 2,2 | ## 2,20 | ## 20 |  | ## ЖСҚ әзірленуде |
|  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## км | ## 2,2 | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - | ## 2,2 | ## 2,20 |  |  |  |
|  | ## 2) шығыстар, оның ішінде: | ## Шығыстар, оның ішінде | ## 2 690,469 |  | ## 11,635 | ## 35,706 | ## 666,667 | ## 666,667 | ## 666,667 | ## 643,128 | ## 2 678,834 |  |  |  |
|  | ## республикалық бюджеттен | ## млн. теңге (РБ) | ## 2 690,469 |  | ## 11,635 | ## 35,706 | ## 666,667 | ## 666,667 | ## 666,667 | ## 643,128 | ## 2 678,834 |  |  |  |
|  | ## бюджеттен тыс көздерден | ## млн. теңге (БТК) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## жергілікті бюджеттен | ## млн. теңге (ЖБ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 14 | ## «Ақмола облысы Астрахан ауданының Қалқұтан (Колутон) өзенінде түбін тереңдету, арнасын кеңейту және арнасын тазарту жұмыстары» | ## км |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 |  | ЖСҚ әзірленуде |
|  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## 2) шығыстар, оның ішінде: | ## Шығыстар, оның ішінде | ## 5 165,70 |  |  | ## 4 379,26 | ## 786,43 |  |  |  | ## 5 165,70 |  |  |  |
|  | ## республикалық бюджеттен | ## млн. теңге (РБ) | ## 5 165,70 |  |  | ## 4 379,26 | ## 786,43 |  |  |  | ## 5 165,70 |  |  |  |
|  | ## бюджеттен тыс көздерден | ## млн. теңге (БТК) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## жергілікті бюджеттен | ## млн. теңге (ЖБ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 3 | # Алматы облысы | # км | # 2 737,40 | # 31,28 | # - | # 42,36 | # 392,27 | # 2 264,79 | # 6,70 | # - | # 2,706 |  |  |  |
|  |  | # Шығыстар, оның ішінде | # 225 704,460 | # 5 598,813 | # 4 932,652 | # 76 548,98 | # 166 542,59 | # 91 753,52 | # 1 000 |  | # 215 172,995 |  |  |  |
|  |  | # млн. теңге (РБ) | # 28 327,250 | # 3 904,528 | # 4 002,385 | # 27 753,77 | # 83 859,75 | # 29 478,92 |  |  | # 20 420,337 |  |  |  |
|  |  | # млн. теңге (БТК) | # 141 119,050 |  |  | # 32 527,675 | # 59 503,866 | # 49 087,509 |  |  | # 141 119,050 |  |  |  |
|  |  | # млн. теңге (ЖБ) | # 56 258,160 | # 1 694,285 | # 930,267 | # 16 267,537 | # 23 178,981 | # 13 187,090 | # 1 000 |  | # 53 633,608 |  |  |  |
| ## 1 | ## Райымбек ауданының ирригациялық желілерін реконструкциялау (ұзындығы 242,4 км) | ## км | ## 253,06 | ## - | ## - | ## - | ## - | ## 253,06 | ## - | ## - | ## ,253 | ## 20 |  | ## 1) МЕМСАРАП № 18-0073/20 21.05.2020 ж.; 2) ЖСҚ бекіту туралы бұйрық №89 14.08.2023г,; 3) ЭЗ №27 17.03.2022г,; ОЗ №Б/Н 4) ҚМЖ шарты №251/09/22 05.10.2022ж. Қосымша №1 28.10.2022ж., №2 3.02.2023г, №3 27.03.2023ж., №4 27.05.2023ж., №5 13.06.2023ж., №6 10.11.2023ж., №7 6.12.2023ж., №9 5.08.2024ж. Технадзор №225/08/22 5.08.2022ж. Қосымша №1 11.11.2022ж., №2 9.02.2023ж., №3 29.05.2023ж., №4 20.06.2023ж., №5 6.12.2023ж., №7 15.08.2024ж. Автонадзор №235/08/22 29.08.2022ж. Қосымша №1 18.11.2022, №2 23.02.2023ж., №3 6.12.2023, №4 12.03.2024г;" 5) "ҚМЖ №251/09/22 05.10.2022ж. Қосымша №1 28.10.2022ж., №2 3.02.2023г, №3 27.03.2023ж., №4 27.05.2023ж., №5 13.06.2023ж., №6 10.11.2023ж., №7 6.12.2023ж., №9 5.08.2024ж. Технадзор №225/08/22 5.08.2022ж. Қосымша №1 11.11.2022ж., №2 9.02.2023ж., №3 29.05.2023ж., №4 20.06.2023ж., №5 6.12.2023ж., №7 15.08.2024ж. Автонадзор №235/08/22 29.08.2022ж. Қосымша №1 18.11.2022, №2 23.02.2023ж., №3 6.12.2023, №4 12.03.2024ж." |
|  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## км | ## 253,06 | ## - | ## - | ## - | ## - | ## 253,06 | ## - | ## - | ## ,253 |  |  |  |
|  | ## 2) шығыстар, оның ішінде: | ## млн. теңге | ## 25 116,125 | ## 203,267 | ## 99,879 | ## 7 000 | ## 9 448,733 | ## 8 364,246 |  |  | ## 24 812,979 |  |  |  |
|  | ## республикалық бюджеттен | ## млн. теңге | ## 3 956,879 | ## 158,267 | ## 99,879 | ## 1 000 | ## 1 448,733 | ## 1 250 |  |  | ## 3 698,733 |  |  |  |
|  | ## бюджеттен тыс көздерден | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## жергілікті бюджеттен | ## млн. теңге | ## 21 159,246 | ## 45 |  | ## 6 000 | ## 8 000 | ## 7 114,246 |  |  | ## 21 114,246 |  |  |  |
| ## 2 | ## Кеген ауданының суару желілерін қайта құру (ұзындығы 106,9 км) | ## км | ## 121,38 | ## - | ## - | ## - | ## - | ## 121,4 | ## - | ## - | ## ,121 | ## 20 |  | ## ЖСҚ әзірленуде |
|  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## км | ## 121,38 | ## - | ## - | ## - | ## - | ## 121,4 | ## - | ## - | ## ,121 |  |  |  |
|  | ## 2) шығыстар, оның ішінде: | ## млн. теңге | ## 13 530,815 | ## 1 200,566 | ## 1 318,505 | ## 4 000 | ## 4 000 | ## 3 011,744 |  |  | ## 11 011,744 |  |  |  |
|  | ## республикалық бюджеттен | ## млн. теңге | ## 1 853,005 | ## 900 | ## 953,005 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## бюджеттен тыс көздерден | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## жергілікті бюджеттен | ## млн. теңге | ## 11 677,810 | ## 300,566 | ## 365,500 | ## 4 000 | ## 4 000 | ## 3 011,744 |  |  | ## 11 011,744 |  |  |  |
| ## 3 | ## Жамбыл ауданының ирригациялық желілерін қайта жаңарту (ұзындығы 560,4 км) | ## км | ## 560,40 | ## - | ## - | ## - | ## - | ## 560,4 | ## - | ## - | ## ,560 | ## 20 |  | ## 1) МЕМСАРАП № 18-0119/21 19.08.2021 ж.; 2) ЖСҚ бекіту туралы бұйрық №03-05 24.08.2023; 3) ЭЗ №29-01-11/962-И 28.10.2022; ОЗ №Б/Н 4) ҚМЖ шарты №321/11/23 29.11.2023 Қосымша №1 30.11.2023, №2 9.12.2023, №3 27.12.2023 Технадзор №358/07/24 18.07.2024 Автонадзор №68/03/24 27.03.2024;" 5) "ҚМЖ №321/11/23 29.11.2023ж. Қосымша №1 30.11.2023, №2 9.12.2023ж., №3 27.12.2023ж. Технадзор №358/07/24 18.07.2024ж. Автонадзор №68/03/24 27.03.2024ж." |
|  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## км | ## 560,40 | ## - | ## - | ## - | ## - | ## 560,4 | ## - | ## - | ## ,560 |  |  |  |
|  | ## 2) шығыстар, оның ішінде: | ## млн. теңге | ## 5 045,308 | ## 200 | ## 500 | ## 1 000 | ## 2 095,308 | ## 1 250 |  |  | ## 4 345,308 |  |  |  |
|  | ## республикалық бюджеттен | ## млн. теңге | ## 2 350 | ## 100 | ## 500 |  | ## 500 | ## 1 250 |  |  | ## 1 750 |  |  |  |
|  | ## бюджеттен тыс көздерден | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## жергілікті бюджеттен | ## млн. теңге | ## 2 695,308 | ## 100 |  | ## 1 000 | ## 1 595,308 |  |  |  | ## 2 595,308 |  |  |  |
| ## 4 | ## Іле ауданының ирригациялық желілерін қайта жаңарту (ұзындығы 97,326 км) | ## км | ## 97,33 | ## - | ## - | ## - | ## - | ## 97,326 | ## - | ## - | ## ,097 | ## 20 |  | ## 1) МЕМСАРАП № 18-0162/20 30.10.2020 ж.; 2) ЖСҚ бекіту туралы бұйрық №03-03 14.08.2023ж.; 3) ЭЗ №29-09-11/962-И 28.10.2022; ОЗ №Б/Н 4) ҚМЖ шарты №322/11/23 29.11.2023ж. Қосымша №1 30.11.2023ж., №2 9.12.2023, №3 14.12.2023ж., №4 27.12.2023ж. Технадзор №357/07/24 18.07.2024ж. Автонадзор №75/03/24 19.03.2024ж. 5) ҚМЖ №322/11/23 29.11.2023ж. Қосымша №1 30.11.2023, №2 9.12.2023ж., №3 14.12.2023, №4 27.12.2023ж. Технадзор №357/07/24 18.07.2024ж. Автонадзор №75/03/24 19.03.2024ж. |
|  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## км | ## 97,33 | ## - | ## - | ## - | ## - | ## 97,326 | ## - | ## - | ## ,097 |  |  |  |
|  | ## 2) шығыстар, оның ішінде: | ## млн. теңге | ## 4 861,457 | ## 428,281 | ## 96,791 | ## 1 000 | ## 2 095,308 | ## 1 241,077 |  |  | ## 4 336,385 |  |  |  |
|  | ## республикалық бюджеттен | ## млн. теңге | ## 1 986,951 | ## 149,083 | ## 96,791 |  | ## 500 | ## 1 241,077 |  |  | ## 1 741,077 |  |  |  |
|  | ## бюджеттен тыс көздерден | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## жергілікті бюджеттен | ## млн. теңге | ## 2 874,506 | ## 279,198 |  | ## 1 000 | ## 1 595,308 |  |  |  | ## 2 595,308 |  |  |  |
| ## 5 | ## Талғар ауданының ирригациялық желілерін қайта жаңарту (ұзындығы 403,793 км) | ## км | ## 424,79 | ## 21,0 | ## - | ## - | ## - | ## 403,793 | ## - | ## - | ## ,404 | ## 20 |  | ## 1) МЕМСАРАП № 01-0121/21 26.02.2021 ж. ; 2) ЖСҚ бекіту туралы бұйрық №03-04 14.08.2023ж.; 3) ЭЗ №29-01-11/962-И 28.10.202ж.2; ОЗ №Б/Н 4) ҚМЖ шарты №320/11/23 30.11.2023ж. Қосымша №1 21.12.2023, №2 27.12.2023ж. Технадзор №356/07/24 18.07.2024ж. Автонадзор №49/02/24 5.03.2024;ж." 5) "ҚМЖ №320/11/23 30.11.2023 Қосымша №1 21.12.2023, №2 27.12.2023 Технадзор №356/07/24 18.07.2024 Автонадзор №49/02/24 5.03.2024 |
|  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## км | ## 424,79 | ## 21,0 | ## - | ## - | ## - | ## 403,793 | ## - | ## - | ## ,404 |  |  |  |
|  | ## 2) шығыстар, оның ішінде: | ## млн. теңге | ## 5 184,147 | ## 838,839 |  | ## 1 000 | ## 2 095,308 | ## 1 250 |  |  | ## 4 345,308 |  |  |  |
|  | ## республикалық бюджеттен | ## млн. теңге | ## 2 029,839 | ## 279,839 |  |  | ## 500 | ## 1 250 |  |  | ## 1 750 |  |  |  |
|  | ## бюджеттен тыс көздерден | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## жергілікті бюджеттен | ## млн. теңге | ## 3 154,308 | ## 559 |  | ## 1 000 | ## 1 595,308 |  |  |  | ## 2 595,308 |  |  |  |
| ## 6 | ## Ұйғыр ауданының ирригациялық желілерін қайта жаңарту түзету (ұзындығы 153,491 км) | ## км | ## 153,49 | ## - | ## - | ## - | ## 153,491 | ## - | ## - | ## - | ## ,153 | ## 20 |  | ## ЖСҚ әзірленуде |
|  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## км | ## 153,49 | ## - | ## - | ## - | ## 153,491 | ## - | ## - | ## - | ## ,153 |  |  |  |
|  | ## 2) шығыстар, оның ішінде: | ## млн. теңге | ## 20 047,460 | ## 200 | ## 224,860 | ## 9 000 | ## 10 622,600 |  |  |  | ## 19 622,600 |  |  |  |
|  | ## республикалық бюджеттен | ## млн. теңге | ## 424,860 | ## 200 | ## 224,860 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## бюджеттен тыс көздерден | ## млн. теңге | ## 19 622,600 |  |  | ## 9 000 | ## 10 622,600 |  |  |  | ## 19 622,600 |  |  |  |
|  | ## жергілікті бюджеттен | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 7 | ## Еңбекшіқазақ ауданының суару желілерін реконструкциялау (1 этап) (ұзындығы 132,3 км) | ## км | ## 375,50 | ## - | ## - | ## - | ## - | ## 375,5 | ## - | ## - | ## ,376 | ## 20 |  | ## ЖСҚ әзірленуде |
|  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## км | ## 375,50 | ## - | ## - | ## - | ## - | ## 375,5 | ## - | ## - | ## ,376 |  |  |  |
|  | ## 2) шығыстар, оның ішінде: | ## млн. теңге | ## 38 888,720 |  |  | ## 12 000 | ## 12 000 | ## 14 888,720 |  |  | ## 38 888,720 |  |  |  |
|  | ## республикалық бюджеттен | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## бюджеттен тыс көздерден | ## млн. теңге | ## 38 888,720 |  |  | ## 12 000 | ## 12 000 | ## 14 888,720 |  |  | ## 38 888,720 |  |  |  |
|  | ## жергілікті бюджеттен | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 8 | ## Балқаш ауданының суару желілерін реконструкциялау. Түзету (1 кезек) (ұзындығы 20,132 км) | ## км | ## 20,13 | ## - | ## - | ## - | ## 20,132 | ## - | ## - | ## - | ## ,020 | ## 20 |  | ## ЖСҚ әзірленуде |
|  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## км | ## 20,13 | ## - | ## - | ## - | ## 20,132 | ## - | ## - | ## - | ## ,020 |  |  |  |
|  | ## 2) шығыстар, оның ішінде: | ## млн. теңге | ## 19 321,600 |  |  | ## 9 000 | ## 10 321,600 |  |  |  | ## 19 321,600 |  |  |  |
|  | ## республикалық бюджеттен | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## бюджеттен тыс көздерден | ## млн. теңге | ## 19 321,600 |  |  | ## 9 000 | ## 10 321,600 |  |  |  | ## 19 321,600 |  |  |  |
|  | ## жергілікті бюджеттен | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 9 | ## Еңбекшіқазақ ауданы Тезкенсу ауылында жайылымдарды суару жүйесін қайта жаңарту және салу | ## км | ## 3,70 | ## - | ## - | ## - | ## - | ## 3,7 | ## - | ## - | ## ,004 | ## 20 |  | ## ЖСҚ әзірленуде |
|  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## км | ## 3,70 | ## - | ## - | ## - | ## - | ## 3,7 | ## - | ## - | ## ,004 |  |  |  |
|  | ## 2) шығыстар, оның ішінде: | ## млн. теңге | ## 501,829 |  |  | ## 200,732 | ## 175,640 | ## 125,457 |  |  | ## 501,829 |  |  |  |
|  | ## республикалық бюджеттен | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## бюджеттен тыс көздерден | ## млн. теңге | ## 501,829 |  |  | ## 200,732 | ## 175,640 | ## 125,457 |  |  | ## 501,829 |  |  |  |
|  | ## жергілікті бюджеттен | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 10 | ## Еңбекшіқазақ ауданының құрам магистральдық каналын қайта жаңарту | ## км | ## 58,00 | ## - | ## - | ## - | ## - | ## 58,0 | ## - | ## - | ## ,058 | ## 20 |  | ## ЖСҚ әзірленуде |
|  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## км | ## 58,00 | ## - | ## - | ## - | ## - | ## 58,0 | ## - | ## - | ## ,058 |  |  |  |
|  | ## 2) шығыстар, оның ішінде: | ## млн. теңге | ## 12 047,922 | ## ,347 | ## 53,462 |  | ## 5 000 | ## 6 994,113 |  |  | ## 11 994,113 |  |  |  |
|  | ## республикалық бюджеттен | ## млн. теңге | ## 53,809 | ## ,347 | ## 53,462 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## бюджеттен тыс көздерден | ## млн. теңге | ## 11 994,113 |  |  |  | ## 5 000 | ## 6 994,113 |  |  | ## 11 994,113 |  |  |  |
|  | ## жергілікті бюджеттен | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 11 | ## Іле ауданы Күрті МК оң жағалауын қайта жаңарту (ұзындығы 14,3 км) | ## км | ## 14,30 | ## - | ## - | ## - | ## - | ## 14,3 | ## - | ## - | ## ,014 | ## 20 |  | ## ЖСҚ әзірленуде |
|  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## км | ## 14,30 | ## - | ## - | ## - | ## - | ## 14,3 | ## - | ## - | ## ,014 |  |  |  |
|  | ## 2) шығыстар, оның ішінде: | ## млн. теңге | ## 3 325,986 | ## ,266 | ## 10,755 | ## 5,171 | ## 1 309,794 | ## 2 000 |  |  | ## 3 314,965 |  |  |  |
|  | ## республикалық бюджеттен | ## млн. теңге | ## 16,192 | ## ,266 | ## 10,755 | ## 5,171 |  |  |  |  | ## 5,171 |  |  |  |
|  | ## бюджеттен тыс көздерден | ## млн. теңге | ## 3 309,794 |  |  |  | ## 1 309,794 | ## 2 000 |  |  | ## 3 309,794 |  |  |  |
|  | ## жергілікті бюджеттен | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 12 | ## Іле және Жамбыл аудандарының сол жағалауын қайта құру | ## км | ## 49,00 | ## - | ## - | ## - | ## - | ## 49,0 | ## - | ## - | ## ,049 | ## 20 |  | ## ЖСҚ әзірленуде |
|  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## км | ## 49,00 | ## - | ## - | ## - | ## - | ## 49,0 | ## - | ## - | ## ,049 |  |  |  |
|  | ## 2) шығыстар, оның ішінде: | ## млн. теңге | ## 13 147,444 | ## ,420 | ## 67,498 | ## ,307 | ## 5 000 | ## 8 079,219 |  |  | ## 13 079,526 |  |  |  |
|  | ## республикалық бюджеттен | ## млн. теңге | ## 68,225 | ## ,420 | ## 67,498 | ## ,307 |  |  |  |  | ## ,307 |  |  |  |
|  | ## бюджеттен тыс көздерден | ## млн. теңге | ## 13 079,219 |  |  |  | ## 5 000 | ## 8 079,219 |  |  | ## 13 079,219 |  |  |  |
|  | ## жергілікті бюджеттен | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 13 | ## "Бак" магистральдық каналының авариялық учаскелерін реконструкциялау.Д. Қонаев " КҚ-130-дан КҚ-138+86-ға дейін; КҚ-166+70-тен КҚ-170+14-ке дейін; КҚ-223-тен КҚ-226-ға дейін Еңбекшіқазақ ауданы | ## км | ## 1,50 | ## - | ## - | ## 1,5 | ## - | ## - | ## - | ## - | ## 1,5 | ## 12 |  | ## ЖСҚ әзірленуде |
|  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## км | ## 1,50 | ## - | ## - | ## 1,5 | ## - | ## - | ## - | ## - | ## 1,5 |  |  |  |
|  | ## 2) шығыстар, оның ішінде: | ## млн. теңге | ## 1 259,032 | ## 663,306 | ## 508,346 | ## 87,380 |  |  |  |  | ## 87,380 |  |  |  |
|  | ## республикалық бюджеттен | ## млн. теңге | ## 1 259,032 | ## 663,306 | ## 508,346 | ## 87,380 |  |  |  |  | ## 87,380 |  |  |  |
|  | ## бюджеттен тыс көздерден | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## жергілікті бюджеттен | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 14 | ## Бак каналының құрылысын қайта құру және жаңғырту.Д. Қонаева | ## км | ## 152,00 | ## 3,0 | ## - | ## - | ## - | ## 149,0 | ## - | ## - | ## ,149 | ## 20 |  | ## ЖСҚ әзірленуде |
|  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## км | ## 152,00 | ## 3,0 | ## - | ## - | ## - | ## 149,0 | ## - | ## - | ## ,149 |  |  |  |
|  | ## 2) шығыстар, оның ішінде: | ## млн. теңге | ## 27 914,866 | ## 3 | ## 115,993 | ## 18,378 | ## 10 777,495 | ## 17 000 |  |  | ## 27 795,873 |  |  |  |
|  | ## республикалық бюджеттен | ## млн. теңге | ## 137,371 | ## 3 | ## 115,993 | ## 18,378 |  |  |  |  | ## 18,378 |  |  |  |
|  | ## бюджеттен тыс көздерден | ## млн. теңге | ## 27 777,495 |  |  |  | ## 10 777,495 | ## 17 000 |  |  | ## 27 777,495 |  |  |  |
|  | ## жергілікті бюджеттен | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 15 | ## Алматы облысы, Сарыбұлақ ауылы, Қапшағай қ. №5 сорғы станциясының ілінген суару желілерін қайта жаңарту | ## км | ## 48,20 | ## - | ## - | ## - | ## 48,2 | ## - | ## - | ## - | ## ,048 | ## 20 |  | ## 1) МЕМСАРАП № 06-0287/21 27.09.2021 г; 2) ЖСҚ бекіту туралы бұйрық №01-28/25 29.09.2021ж.; 3) ЭЗ №24 17.03.2022ж.; ОЗ №Б/Н 4) ҚМЖ шарты №274/10/22 5.10.2022ж. Қосымша №1 28.10.2022ж., №2 22.02.2023ж., №3 28.03.2023, №4 27.05.2023ж., №5 26.10.2023ж. Технадзор №271/09/22 23.09.2022ж. Қосымша №1 4.11.2022ж., №2 9.02.2023ж., №3 29.05.2023ж., №4 13.06.2023ж., №5 30.11.2023ж. Автонадзор №190088 27.09.2022ж. Қосымша №1 8.11.2022, №2 18.12.2023ж., №3 13.12.2023ж.; 5) "ҚМЖ №274/10/22 5.10.2022ж. Қосымша №1 28.10.2022ж., №2 22.02.2023ж., №3 28.03.2023ж., №4 27.05.2023ж., №5 26.10.2023ж. Технадзор №271/09/22 23.09.2022ж. Қосымша №1 4.11.2022ж., №2 9.02.2023г, №3 29.05.2023, №4 13.06.2023, №5 30.11.2023 Автонадзор №190088 27.09.2022ж. Қосымша №1 8.11.2022ж., №2 18.12.2023ж., №3 13.12.2023ж. |
|  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## км | ## 48,20 | ## - | ## - |  | ## 48,2 | ## - | ## - | ## - | ## ,048 |  |  |  |
|  | ## 2) шығыстар, оның ішінде: | ## млн. теңге | ## 5 360,372 | ## 1 450 | ## 1 371,796 | ## 538,576 | ## 2 000 |  |  |  | ## 2 538,576 |  |  |  |
|  | ## республикалық бюджеттен | ## млн. теңге | ## 3 360,372 | ## 1 450 | ## 1 371,796 | ## 538,576 |  |  |  |  | ## 538,576 |  |  |  |
|  | ## бюджеттен тыс көздерден | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## жергілікті бюджеттен | ## млн. теңге | ## 2 000 |  |  |  | ## 2 000 |  |  |  | ## 2 000 |  |  |  |
| ## 16 | ## Ұйғыр ауданындағы "Гомба" магистральдық арнасы | ## км | ## 7,28 | ## 7,28 | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - |  | ## 20 |  | ## ЖСҚ әзірленуде |
|  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## км | ## 7,28 | ## 7,28 | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - |  |  |  |  |
|  | ## 2) шығыстар, оның ішінде: | ## млн. теңге | ## 332,600 | ## 332,600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## республикалық бюджеттен | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## бюджеттен тыс көздерден | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## жергілікті бюджеттен | ## млн. теңге | ## 332,600 | ## 332,600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 17 | ## Талғар ауданының "Талғар" магистральдық каналын күрделі жөндеу | ## км | ## 12,90 | ## - | ## - | ## - | ## - | ## 12,9 | ## - | ## - | ## ,013 | ## 20 |  | ## ЖСҚ әзірленуде |
|  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## км | ## 12,90 | ## - | ## - | ## - | ## - | ## 12,9 | ## - | ## - | ## ,013 |  |  |  |
|  | ## 2) шығыстар, оның ішінде: | ## млн. теңге | ## 1 338,900 |  |  | ## 25 | ## 500 | ## 813,900 |  |  | ## 1 338,900 |  |  |  |
|  | ## республикалық бюджеттен | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## бюджеттен тыс көздерден | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## жергілікті бюджеттен | ## млн. теңге | ## 1 338,900 |  |  | ## 25 | ## 500 | ## 813,900 |  |  | ## 1 338,900 |  |  |  |
| ## 18 | ## Райымбек ауданының "Жаңажеміс" магистральдық каналын күрделі жөндеу | ## км | ## 3,50 | ## - | ## - | ## - | ## - | ## 3,5 | ## - | ## - | ## ,004 | ## 20 |  | ## ЖСҚ әзірленуде |
|  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## км | ## 3,50 | ## - | ## - | ## - | ## - | ## 3,5 | ## - | ## - | ## ,004 |  |  |  |
|  | ## 2) шығыстар, оның ішінде: | ## млн. теңге | ## 1 104,300 |  |  | ## 25 | ## 500 | ## 579,300 |  |  | ## 1 104,300 |  |  |  |
|  | ## республикалық бюджеттен | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## бюджеттен тыс көздерден | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## жергілікті бюджеттен | ## млн. теңге | ## 1 104,300 |  |  | ## 25 | ## 500 | ## 579,300 |  |  | ## 1 104,300 |  |  |  |
| ## 19 | ## Райымбек ауданының" Ортоған " магистральдық каналын күрделі жөндеу | ## км | ## 9,00 | ## - | ## - | ## - | ## 9,0 | ## - | ## - | ## - | ## ,009 | ## 20 |  | ## ЖСҚ әзірленуде |
|  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## км | ## 9,00 | ## - | ## - | ## - | ## 9,0 | ## - | ## - | ## - | ## ,009 |  |  |  |
|  | ## 2) шығыстар, оның ішінде: | ## млн. теңге | ## 147 |  |  | ## 11 | ## 136 |  |  |  | ## 147 |  |  |  |
|  | ## республикалық бюджеттен | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## бюджеттен тыс көздерден | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## жергілікті бюджеттен | ## млн. теңге | ## 147 |  |  | ## 11 | ## 136 |  |  |  | ## 147 |  |  |  |
| ## 20 | ## Жамбыл ауданы "Бейтімбет" магистральдық каналын күрделі жөндеу (ұзындығы 5,2 км) | ## км | ## 5,20 | ## - | ## - | ## - | ## 5,2 | ## - | ## - | ## - | ## ,005 | ## 20 |  | ## ЖСҚ әзірленуде |
|  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## км | ## 5,20 | ## - | ## - | ## - | ## 5,2 | ## - | ## - | ## - | ## ,005 |  |  |  |
|  | ## 2) шығыстар, оның ішінде: | ## млн. теңге | ## 59,600 |  |  | ## 11 | ## 48,600 |  |  |  | ## 59,600 |  |  |  |
|  | ## республикалық бюджеттен | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## бюджеттен тыс көздерден | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## жергілікті бюджеттен | ## млн. теңге | ## 59,600 |  |  | ## 11 | ## 48,600 |  |  |  | ## 59,600 |  |  |  |
| ## 21 | ## Жамбыл ауданының" Бурган " магистральдық каналын күрделі жөндеу (ұзындығы 9,48 км) | ## км | ## 9,48 | ## - | ## - | ## - | ## - | ## 9,48 | ## - | ## - | ## ,009 | ## 20 |  | ## ЖСҚ әзірленуде |
|  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## км | ## 9,48 | ## - | ## - | ## - | ## - | ## 9,48 | ## - | ## - | ## ,009 |  |  |  |
|  | ## 2) шығыстар, оның ішінде: | ## млн. теңге | ## 263 |  |  | ## 10 | ## 100 | ## 153 |  |  | ## 263 |  |  |  |
|  | ## республикалық бюджеттен | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## бюджеттен тыс көздерден | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## жергілікті бюджеттен | ## млн. теңге | ## 263 |  |  | ## 10 | ## 100 | ## 153 |  |  | ## 263 |  |  |  |
| ## 22 | ## Жамбыл ауданы Самсы а / о Кемертоған (Самсы өзені) магистральдық каналын күрделі жөндеу (ұзындығы 2,2 км) | ## км | ## 2,20 | ## - | ## - | ## - | ## 2,2 | ## - | ## - | ## - | ## ,002 | ## 20 |  | ## ЖСҚ әзірленуде |
|  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## км | ## 2,20 | ## - | ## - | ## - | ## 2,2 | ## - | ## - | ## - | ## ,002 |  |  |  |
|  | ## 2) шығыстар, оның ішінде: | ## млн. теңге | ## 76 |  |  | ## 11 | ## 65 |  |  |  | ## 76 |  |  |  |
|  | ## республикалық бюджеттен | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## бюджеттен тыс көздерден | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## жергілікті бюджеттен | ## млн. теңге | ## 76 |  |  | ## 11 | ## 65 |  |  |  | ## 76 |  |  |  |
| ## 23 | ## Жамбыл ауданы, Жамбыл а/о" Кемер " магистральдық каналын күрделі жөндеу (Ұзынағаш-Горный) (ұзындығы 11,3 км) | ## км | ## 11,30 | ## - | ## - | ## - | ## - | ## 11,3 | ## - | ## - | ## ,011 | ## 20 |  | ## ЖСҚ әзірленуде |
|  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## км | ## 11,30 | ## - | ## - | ## - | ## - | ## 11,3 | ## - | ## - | ## ,011 |  |  |  |
|  | ## 2) шығыстар, оның ішінде: | ## млн. теңге | ## 177,400 |  |  | ## 15 | ## 62,400 | ## 100 |  |  | ## 177,400 |  |  |  |
|  | ## республикалық бюджеттен | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## бюджеттен тыс көздерден | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## жергілікті бюджеттен | ## млн. теңге | ## 177,400 |  |  | ## 15 | ## 62,400 | ## 100 |  |  | ## 177,400 |  |  |  |
| ## 24 | ## Жамбыл ауданының "Унгиртас" магистральдық каналын күрделі жөндеу (ұзындығы 2,1 км) | ## км | ## 2,10 | ## - | ## - | ## - | ## 2,1 | ## - | ## - | ## - | ## ,002 | ## 20 |  | ## ЖСҚ әзірленуде |
|  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## км | ## 2,10 | ## - | ## - | ## - | ## 2,1 | ## - | ## - | ## - | ## ,002 |  |  |  |
|  | ## 2) шығыстар, оның ішінде: | ## млн. теңге | ## 35,600 |  |  | ## 8,500 | ## 27,100 |  |  |  | ## 35,600 |  |  |  |
|  | ## республикалық бюджеттен | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## бюджеттен тыс көздерден | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## жергілікті бюджеттен | ## млн. теңге | ## 35,600 |  |  | ## 8,500 | ## 27,100 |  |  |  | ## 35,600 |  |  |  |
| ## 25 | ## Жамбыл ауданының" Жан - Қойлық " магистральдық каналын күрделі жөндеу (ұзындығы 20 км) | ## км | ## 20,00 | ## - | ## - | ## - | ## 20,0 | ## - | ## - | ## - | ## ,020 | ## 20 |  | ## ЖСҚ әзірленуде |
|  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## км | ## 20,00 | ## - | ## - | ## - | ## 20,0 | ## - | ## - | ## - | ## ,020 |  |  |  |
|  | ## 2) шығыстар, оның ішінде: | ## млн. теңге | ## 132 |  |  | ## 15 | ## 117 |  |  |  | ## 132 |  |  |  |
|  | ## республикалық бюджеттен | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## бюджеттен тыс көздерден | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## жергілікті бюджеттен | ## млн. теңге | ## 132 |  |  | ## 15 | ## 117 |  |  |  | ## 132 |  |  |  |
| ## 26 | ## Талғар ауданы Р-5 темірбетон каналын күрделі жөндеу (ұзындығы 43,8 км) | ## км | ## 13,80 | ## - | ## - | ## - | ## - | ## 13,8 | ## - | ## - | ## ,014 | ## 20 |  | ## ЖСҚ әзірленуде |
|  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## км | ## 13,80 | ## - | ## - | ## - | ## - | ## 13,8 | ## - | ## - | ## ,014 |  |  |  |
|  | ## 2) шығыстар, оның ішінде: | ## млн. теңге | ## 429,900 |  |  | ## 15 | ## 100 | ## 314,900 |  |  | ## 429,900 |  |  |  |
|  | ## республикалық бюджеттен | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## бюджеттен тыс көздерден | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## жергілікті бюджеттен | ## млн. теңге | ## 429,900 |  |  | ## 15 | ## 100 | ## 314,900 |  |  | ## 429,900 |  |  |  |
| ## 27 | ## Райымбек ауданының" Қаратоған " магистральдық каналын күрделі жөндеу (ұзындығы 3,5 км) | ## км | ## 3,50 | ## - | ## - | ## - | ## 3,5 | ## - | ## - | ## - | ## ,004 | ## 20 |  | ## ЖСҚ әзірленуде |
|  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## км | ## 3,50 | ## - | ## - | ## - | ## 3,5 | ## - | ## - | ## - | ## ,004 |  |  |  |
|  | ## 2) шығыстар, оның ішінде: | ## млн. теңге | ## 57,700 |  |  | ## 8,500 | ## 49,200 |  |  |  | ## 57,700 |  |  |  |
|  | ## республикалық бюджеттен | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## бюджеттен тыс көздерден | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## жергілікті бюджеттен | ## млн. теңге | ## 57,700 |  |  | ## 8,500 | ## 49,200 |  |  |  | ## 57,700 |  |  |  |
| ## 28 | ## Жамбыл ауданының "Киров" магистральдық каналын күрделі жөндеу (ұзындығы 2,5 км) | ## км | ## 2,50 | ## - | ## - | ## - | ## 2,5 | ## - | ## - | ## - | ## ,003 | ## 20 |  | ## ЖСҚ әзірленуде |
|  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## км | ## 2,50 | ## - | ## - | ## - | ## 2,5 | ## - | ## - | ## - | ## ,003 |  |  |  |
|  | ## 2) шығыстар, оның ішінде: | ## млн. теңге | ## 92,900 |  |  | ## 11 | ## 81,900 |  |  |  | ## 92,900 |  |  |  |
|  | ## республикалық бюджеттен | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## бюджеттен тыс көздерден | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## жергілікті бюджеттен | ## млн. теңге | ## 92,900 |  |  | ## 11 | ## 81,900 |  |  |  | ## 92,900 |  |  |  |
| ## 29 | ## Талғар ауданының" Р-2 " темірбетон каналын күрделі жөндеу (ұзындығы 7 км) | ## км | ## 7,00 | ## - | ## - | ## - | ## - | ## 7,0 | ## - | ## - | ## ,007 | ## 20 |  | ## ЖСҚ әзірленуде |
|  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## км | ## 7,00 | ## - | ## - | ## - | ## - | ## 7,0 | ## - | ## - | ## ,007 |  |  |  |
|  | ## 2) шығыстар, оның ішінде: | ## млн. теңге | ## 150 |  |  | ## 15 | ## 35 | ## 100 |  |  | ## 150 |  |  |  |
|  | ## республикалық бюджеттен | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## бюджеттен тыс көздерден | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## жергілікті бюджеттен | ## млн. теңге | ## 150 |  |  | ## 15 | ## 35 | ## 100 |  |  | ## 150 |  |  |  |
| ## 30 | ## Райымбек ауданының "Казачий 1, 2, 3" магистральдық каналын күрделі жөндеу (ұзындығы 19,86 км) | ## км | ## 19,86 | ## - | ## - | ## 19,86 | ## - | ## - | ## - | ## - | ## ,020 | ## 20 |  | ## ЖСҚ әзірленуде |
|  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## км | ## 19,86 | ## - | ## - | ## 19,86 | ## - | ## - | ## - | ## - | ## ,020 |  |  |  |
|  | ## 2) шығыстар, оның ішінде: | ## млн. теңге | ## 2 134,250 |  | ## 477,930 | ## 1 656,320 |  |  |  |  | ## 1 656,320 |  |  |  |
|  | ## республикалық бюджеттен | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## бюджеттен тыс көздерден | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## жергілікті бюджеттен | ## млн. теңге | ## 2 134,250 |  | ## 477,930 | ## 1 656,320 |  |  |  |  | ## 1 656,320 |  |  |  |
| ## 31 | ## Қарасай ауданының ирригациялық желілерін қайта жаңарту (ұзындығы 120,35 км) | ## км | ## 120,35 | ## - | ## - | ## - | ## - | ## 120,4 | ## - | ## - | ## ,120 | ## 20 |  | ## ЖСҚ әзірленуде |
|  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## км | ## 120,35 | ## - | ## - | ## - | ## - | ## 120,4 | ## - | ## - | ## ,120 |  |  |  |
|  | ## 2) шығыстар, оның ішінде: | ## млн. теңге | ## 1 399 |  |  |  | ## 1 399 |  |  |  | ## 1 399 |  |  |  |
|  | ## республикалық бюджеттен | ## млн. теңге | ## 1 399 |  |  |  | ## 1 399 |  |  |  | ## 1 399 |  |  |  |
|  | ## бюджеттен тыс көздерден | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## жергілікті бюджеттен | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 32 | ## Еңбекшіқазақ ауданы Шелек сол жағалауын қайта құру (ұзындығы 1,65 км) | ## км | ## 1,65 | ## - | ## - | ## - | ## 1,7 | ## - | ## - | ## - | ## ,002 | ## 20 |  | ## ЖСҚ әзірленуде |
|  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## км | ## 1,65 | ## - | ## - | ## - | ## 1,7 | ## - | ## - | ## - | ## ,002 |  |  |  |
|  | ## 2) шығыстар, оның ішінде: | ## млн. теңге | ## 277,200 |  |  | ## 100 | ## 177,200 |  |  |  | ## 277,200 |  |  |  |
|  | ## республикалық бюджеттен | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## бюджеттен тыс көздерден | ## млн. теңге | ## 277,200 |  |  | ## 100 | ## 177,200 |  |  |  | ## 277,200 |  |  |  |
|  | ## жергілікті бюджеттен | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 33 | ## Еңбекшіқазақ ауданының Малыбай-1 магистральдық каналын қайта жаңарту (ұзындығы 8 км) | ## км | ## 8,00 | ## - | ## - | ## - | ## 8,0 | ## - | ## - | ## - | ## ,008 | ## 20 |  | ## ЖСҚ әзірленуде |
|  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## км | ## 8,00 | ## - | ## - | ## - | ## 8,0 | ## - | ## - | ## - | ## ,008 |  |  |  |
|  | ## 2) шығыстар, оның ішінде: | ## млн. теңге | ## 661,500 |  |  | ## 235 | ## 426,500 |  |  |  | ## 661,500 |  |  |  |
|  | ## республикалық бюджеттен | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## бюджеттен тыс көздерден | ## млн. теңге | ## 661,500 |  |  | ## 235 | ## 426,500 |  |  |  | ## 661,500 |  |  |  |
|  | ## жергілікті бюджеттен | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 34 | ## Еңбекшіқазақ ауданы Малыбай-2 магистральдық каналын қайта жаңарту (ұзындығы 23 км) | ## км | ## 23,00 | ## - | ## - | ## - | ## 23,0 | ## - | ## - | ## - | ## ,023 | ## 20 |  | ## ЖСҚ әзірленуде |
|  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## км | ## 23,00 | ## - | ## - | ## - | ## 23,0 | ## - | ## - | ## - | ## ,023 |  |  |  |
|  | ## 2) шығыстар, оның ішінде: | ## млн. теңге | ## 2 289,360 |  |  | ## 802 | ## 1 487,360 |  |  |  | ## 2 289,360 |  |  |  |
|  | ## республикалық бюджеттен | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## бюджеттен тыс көздерден | ## млн. теңге | ## 2 289,360 |  |  | ## 802 | ## 1 487,360 |  |  |  | ## 2 289,360 |  |  |  |
|  | ## жергілікті бюджеттен | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 35 | ## Еңбекшіқазақ ауданының Шамсудинов магистральдық каналын қайта жаңарту (ұзындығы 9,5 км) | ## км | ## 9,50 | ## - | ## - | ## - | ## 9,5 | ## - | ## - | ## - | ## ,010 | ## 20 |  | ## ЖСҚ әзірленуде |
|  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## км | ## 9,50 | ## - | ## - | ## - | ## 9,5 | ## - | ## - | ## - | ## ,010 |  |  |  |
|  | ## 2) шығыстар, оның ішінде: | ## млн. теңге | ## 872,980 |  |  | ## 305,543 | ## 567,437 |  |  |  | ## 872,980 |  |  |  |
|  | ## республикалық бюджеттен | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## бюджеттен тыс көздерден | ## млн. теңге | ## 872,980 |  |  | ## 305,543 | ## 567,437 |  |  |  | ## 872,980 |  |  |  |
|  | ## жергілікті бюджеттен | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 36 | ## Еңбекшіқазақ ауданының Байсейіт магистральдық каналын қайта жаңарту (ұзындығы 17 км) | ## км | ## 17,00 | ## - | ## - | ## - | ## 17,0 | ## - | ## - | ## - | ## ,017 | ## 20 |  | ## ЖСҚ әзірленуде |
|  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## км | ## 17,00 | ## - | ## - | ## - | ## 17,0 | ## - | ## - | ## - | ## ,017 |  |  |  |
|  | ## 2) шығыстар, оның ішінде: | ## млн. теңге | ## 2 186,950 |  |  | ## 765,400 | ## 1 421,550 |  |  |  | ## 2 186,950 |  |  |  |
|  | ## республикалық бюджеттен | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## бюджеттен тыс көздерден | ## млн. теңге | ## 2 186,950 |  |  | ## 765,400 | ## 1 421,550 |  |  |  | ## 2 186,950 |  |  |  |
|  | ## жергілікті бюджеттен | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 37 | ## Еңбекшіқазақ ауданы Ассы магистральдық каналын қайта жаңарту (ұзындығы 6,5 км) | ## км | ## 6,50 | ## - | ## - | ## - | ## 6,5 | ## - | ## - | ## - | ## ,007 | ## 20 |  | ## ЖСҚ әзірленуде |
|  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## км | ## 6,50 | ## - | ## - | ## - | ## 6,5 | ## - | ## - | ## - | ## ,007 |  |  |  |
|  | ## 2) шығыстар, оның ішінде: | ## млн. теңге | ## 175,500 |  |  | ## 62 | ## 113,500 |  |  |  | ## 175,500 |  |  |  |
|  | ## республикалық бюджеттен | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## бюджеттен тыс көздерден | ## млн. теңге | ## 175,500 |  |  | ## 62 | ## 113,500 |  |  |  | ## 175,500 |  |  |  |
|  | ## жергілікті бюджеттен | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 38 | ## Еңбекшіқазақ ауданының Улчук магистральдық каналын қайта жаңарту (ұзындығы 2,3 км) | ## км | ## 2,30 | ## - | ## - | ## - | ## 2,3 | ## - | ## - | ## - | ## ,002 | ## 20 |  | ## ЖСҚ әзірленуде |
|  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## км | ## 2,30 | ## - | ## - | ## - | ## 2,3 | ## - | ## - | ## - | ## ,002 |  |  |  |
|  | ## 2) шығыстар, оның ішінде: | ## млн. теңге | ## 42,270 |  |  | ## 15 | ## 27,270 |  |  |  | ## 42,270 |  |  |  |
|  | ## республикалық бюджеттен | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## бюджеттен тыс көздерден | ## млн. теңге | ## 42,270 |  |  | ## 15 | ## 27,270 |  |  |  | ## 42,270 |  |  |  |
|  | ## жергілікті бюджеттен | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 39 | ## Еңбекшіқазақ ауданы Шелек МК оң жағалауын қайта жаңарту (ұзындығы 0,95 км) | ## км | ## 1,00 | ## - | ## - | ## - | ## 1,0 | ## - | ## - | ## - | ## ,001 | ## 20 |  | ## ЖСҚ әзірленуде |
|  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## км | ## 1,00 | ## - | ## - | ## - | ## 1,0 | ## - | ## - | ## - | ## ,001 |  |  |  |
|  | ## 2) шығыстар, оның ішінде: | ## млн. теңге | ## 117,920 |  |  | ## 42 | ## 75,920 |  |  |  | ## 117,920 |  |  |  |
|  | ## республикалық бюджеттен | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## бюджеттен тыс көздерден | ## млн. теңге | ## 117,920 |  |  | ## 42 | ## 75,920 |  |  |  | ## 117,920 |  |  |  |
|  | ## жергілікті бюджеттен | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 40 | ## Жылысай а/о Жылысай ауданының жайылымдарын суландыру үшін құбырлары бар 35 құдықты қайта жаңарту | ## км | ## 35,00 | ## - | ## - | ## - | ## 35,0 | ## - | ## - | ## - | ## ,035 | ## 20 |  | ## ЖСҚ әзірленуде |
|  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## км | ## 35,00 | ## - | ## - | ## - | ## 35,0 | ## - | ## - | ## - | ## ,035 |  |  |  |
|  | ## 2) шығыстар, оның ішінде: | ## млн. теңге | ## 305,486 |  |  | ## 174,510 | ## 130,976 |  |  |  | ## 305,486 |  |  |  |
|  | ## республикалық бюджеттен | ## млн. теңге | ## 305,486 |  |  | ## 174,510 | ## 130,976 |  |  |  | ## 305,486 |  |  |  |
|  | ## бюджеттен тыс көздерден | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## жергілікті бюджеттен | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 41 | ## Қату (бұққан), Ұзынбұлақ, Ақсай (үйеңкі)а/о, Ұзынбұлақ Кеген ауданының жайылымдарын суландыру үшін құбырлары бар 22 құдықты реконструкциялау | ## км | ## 22,00 | ## - | ## - | ## - | ## 22,0 | ## - | ## - | ## - | ## ,022 | ## 20 |  | ## ЖСҚ әзірленуде |
|  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## км | ## 22,00 | ## - | ## - |  | ## 22,0 | ## - | ## - | ## - | ## ,022 |  |  |  |
|  | ## 2) шығыстар, оның ішінде: | ## млн. теңге | ## 507,714 |  |  | ## 507,714 |  |  |  |  | ## 507,714 |  |  |  |
|  | ## республикалық бюджеттен | ## млн. теңге | ## 507,714 |  |  | ## 507,714 |  |  |  |  | ## 507,714 |  |  |  |
|  | ## бюджеттен тыс көздерден | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## жергілікті бюджеттен | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 42 | ## Кеген ауданы, Қарабұлақ а / о уч. Гнилой жайылымдарын суландыруға арналған құбырлары бар 13 бассейннің 21-ші құдықтарын реконструкциялау | ## км | ## 21,00 | ## - | ## - | ## 21,0 | ## - | ## - | ## - | ## - | ## ,021 | ## 20 |  | ## ЖСҚ әзірленуде |
|  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## км | ## 21,00 | ## - | ## - | ## 21,0 | ## - | ## - | ## - | ## - | ## ,021 |  |  |  |
|  | ## 2) шығыстар, оның ішінде: | ## млн. теңге | ## 347,564 |  |  | ## 347,564 |  |  |  |  | ## 347,564 |  |  |  |
|  | ## республикалық бюджеттен | ## млн. теңге | ## 347,564 |  |  | ## 347,564 |  |  |  |  | ## 347,564 |  |  |  |
|  | ## бюджеттен тыс көздерден | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## жергілікті бюджеттен | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 43 | ## "Алматы облысы БАК бас құрылысын қайта жаңарту"ЖСҚ әзірлеу. | ## км | ## - | ## - | ## - |  | ## - | ## - | ## - | ## - |  | ## 20 |  | ## ЖСҚ әзірленуде |
|  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## км | ## - | ## - | ## - |  | ## - | ## - | ## - | ## - |  |  |  |  |
|  | ## 2) шығыстар, оның ішінде: | ## млн. теңге | ## 137,369 |  |  | ## 98,278 | ## 39,091 |  |  |  | ## 137,369 |  |  |  |
|  | ## республикалық бюджеттен | ## млн. теңге | ## 137,369 |  |  | ## 98,278 | ## 39,091 |  |  |  | ## 137,369 |  |  |  |
|  | ## бюджеттен тыс көздерден | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## жергілікті бюджеттен | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 44 | ## "Бак каналының құрылысын реконструкциялау және жаңғырту" ЖСҚ әзірлеу.Алматы облысы Еңбекшіқазақ ауданы Д. Қонаев". | ## км | ## - | ## - | ## - |  | ## - | ## - | ## - | ## - |  | ## 20 |  | ## ЖСҚ әзірленуде |
|  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## км | ## - | ## - | ## - |  | ## - | ## - | ## - | ## - |  |  |  |  |
|  | ## 2) шығыстар, оның ішінде: | ## млн. теңге | ## 1 080,323 |  |  | ## 183,957 | ## 896,366 |  |  |  | ## 1 080,323 |  |  |  |
|  | ## республикалық бюджеттен | ## млн. теңге | ## 1 080,323 |  |  | ## 183,957 | ## 896,366 |  |  |  | ## 1 080,323 |  |  |  |
|  | ## бюджеттен тыс көздерден | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## жергілікті бюджеттен | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 45 | ## "Алматы облысы Талғар ауданының Малайсары ирригациялық-дренаждық жүйесін реконструкциялау"ЖСҚ әзірлеу | ## км | ## - | ## - | ## - |  | ## - | ## - | ## - | ## - |  | ## 20 |  | ## ЖСҚ әзірленуде |
|  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## км | ## - | ## - | ## - |  | ## - | ## - | ## - | ## - |  |  |  |  |
|  | ## 2) шығыстар, оның ішінде: | ## млн. теңге | ## 403,741 |  |  | ## 90,017 | ## 313,724 |  |  |  | ## 403,741 |  |  |  |
|  | ## республикалық бюджеттен | ## млн. теңге | ## 403,741 |  |  | ## 90,017 | ## 313,724 |  |  |  | ## 403,741 |  |  |  |
|  | ## бюджеттен тыс көздерден | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## жергілікті бюджеттен | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 46 | ## Алматы облысы Балқаш ауданы Тасмұрын МК сумен қамтамасыз етілуін жақсарту үшін Іле өзенінде беріктігі жоғары полимерлі (габион, мата) материалдардан жасалған су құбыры құрылысын (бөгетін) салу | ## км | ## 0 | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - | ## 20 |  | ## ЖСҚ әзірленуде |
|  | ## 1) күтілетін нәтиже |  | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - |  |  |  |
|  | ## 2) шығыстар, оның ішінде: | ## Шығыстар, оның ішінде | ## 9 194,955 |  | ## 86,837 | ## 1 366,217 | ## 4 402,256 | ## 3 339,645 |  |  | ## 9 108 118,00 |  |  |  |
|  | ## республикалық бюджеттен | ## млн. теңге (РБ) | ## 6 375,684 |  |  |  | ## 3 036,039 | ## 3 339,645 |  |  | ## 6 375 684,00 |  |  |  |
|  | ## бюджеттен тыс көздерден | ## млн. теңге (БТК) |  |  |  |  |  |  |  |  | ## - |  |  |  |
|  | ## жергілікті бюджеттен | ## млн. теңге (ЖБ) | ## 2 819,271 |  | ## 86,837 | ## 1 366,217 | ## 1 366,217 |  |  |  | ## 2 732 434,00 |  |  |  |
| ## 47 | ## Алматы облысы Іле ауданының "Северный" ұс және қысым құбырларын күрделі жөндеу | ## км | ## 1,2 | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - | ## 1,2 | ## - | ## 1,20 | ## 20 |  | ## ЖСҚ әзірленуде |
|  | ## 1) күтілетін нәтиже |  | ## 1,20 | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - | ## 1,2 | ## - | ## 1,20 |  |  |  |
|  | ## 2) шығыстар, оның ішінде: | ## Шығыстар, оның ішінде | ## 1 936,130 |  |  | ## 32 | ## 904,130 | ## 500 | ## 500 |  | ## 1 936 130,00 |  |  |  |
|  | ## республикалық бюджеттен | ## млн. теңге (РБ) |  |  |  |  |  |  |  |  | ## - |  |  |  |
|  | ## бюджеттен тыс көздерден | ## млн. теңге (БТК) |  |  |  |  |  |  |  |  | ## - |  |  |  |
|  | ## жергілікті бюджеттен | ## млн. теңге (ЖБ) | ## 1 936,130 |  |  | ## 32 | ## 904,130 | ## 500 | ## 500 |  | ## 1 936 130,00 |  |  |  |
| ## 48 | ## Алматы облысы Іле ауданының "Ұлтас"ұс және қысым құбырларын күрделі жөндеу | ## км | ## 5,5 | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - | ## 5,5 | ## - | ## 5,50 | ## 20 |  | ## ЖСҚ әзірленуде |
|  | ## 1) күтілетін нәтиже |  | ## 5,50 | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - | ## 5,5 | ## - | ## 5,50 |  |  |  |
|  | ## 2) шығыстар, оның ішінде: | ## Шығыстар, оның ішінде | ## 1 332,510 |  |  | ## 32 | ## 300,510 | ## 500 | ## 500 |  | ## 1 332 510,00 |  |  |  |
|  | ## республикалық бюджеттен | ## млн. теңге (РБ) |  |  |  |  |  |  |  |  | ## - |  |  |  |
|  | ## бюджеттен тыс көздерден | ## млн. теңге (БТК) |  |  |  |  |  |  |  |  | ## - |  |  |  |
|  | ## жергілікті бюджеттен | ## млн. теңге (ЖБ) | ## 1 332,510 |  |  | ## 32 | ## 300,510 | ## 500 | ## 500 |  | ## 1 332 510,00 |  |  |  |
| ## 49 | ## Алматы облысы Балқаш ауданы Тасмұра мк суару жүйесінің бас су тарту құрылысын қайта жаңарту (5-6 шлюз) | ## км | ## 1,00 | ## - | ## - | ## - | ## - | ## 1,0 | ## - | ## - | ## 1 | ## 20 |  | ## ЖСҚ әзірленуде |
|  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## км | ## 1,00 | ## - | ## - | ## - | ## - | ## 1,0 | ## - | ## - | ## 1 |  |  |  |
|  | ## 2) шығыстар, оның ішінде: | ## млн. теңге | ## 351,755 | ## 77,921 |  |  | ## 130,397 | ## 143,437 |  |  | ## 273,834 |  |  |  |
|  | ## республикалық бюджеттен | ## млн. теңге | ## 273,834 |  |  |  | ## 130,397 | ## 143,437 |  |  | ## 273,834 |  |  |  |
|  | ## бюджеттен тыс көздерден | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## жергілікті бюджеттен | ## млн. теңге | ## 77,921 | ## 77,921 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 50 | ## РЖ «Алматы облысы Райымбек ауданының суару желілерін реконструкциялау». Түзету. | ## км |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ## 20 |  | ## ЖСҚ әзірленуде |
|  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## 2) шығыстар, оның ішінде: | ## млн. теңге | ## 29 297,75 |  |  | ## 10 000,00 | ## 10 000,00 | ## 9297,75 |  |  | ## 29 297,75 |  |  |  |
|  | ## республикалық бюджеттен | ## млн. теңге | ## 29 297,75 |  |  | ## 10 000,00 | ## 10 000,00 | ## 9297,75 |  |  | ## 29 297,75 |  |  |  |
|  | ## бюджеттен тыс көздерден | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## жергілікті бюджеттен | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 51 | ## «Алматы облысы Іле ауданының суару желілерін реконструкциялау». Сметалық құжаттаманы түзету. | ## км |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ## 20 |  | ## ЖСҚ әзірленуде |
|  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## 2) шығыстар, оның ішінде: | ## млн. теңге | ## 15 192,88 |  |  | ## 2 900,00 | ## 12 292,88 |  |  |  | ## 15 192,88 |  |  |  |
|  | ## республикалық бюджеттен | ## млн. теңге | ## 15 192,88 |  |  | ## 2 900,00 | ## 12 292,88 |  |  |  | ## 15 192,88 |  |  |  |
|  | ## бюджеттен тыс көздерден | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## жергілікті бюджеттен | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 52 | ## «Алматы облысы Талғар ауданының суару желілерін реконструкциялау». Сметалық құжаттаманы түзету. | ## км |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ## 20 |  | ## ЖСҚ әзірленуде |
|  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## 2) шығыстар, оның ішінде: | ## млн. теңге | ## 22 207,01 |  |  | ## 500,00 | ## 10 000,00 | ## 11707,01 |  |  | ## 22 207,01 |  |  |  |
|  | ## республикалық бюджеттен | ## млн. теңге | ## 22 207,01 |  |  | ## 500,00 | ## 10 000,00 | ## 11707,01 |  |  | ## 22 207,01 |  |  |  |
|  | ## бюджеттен тыс көздерден | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## жергілікті бюджеттен | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 53 | ## «Алматы облысы Жамбыл ауданының суару желілерін реконструкциялау». Сметалық құжаттаманы түзету. | ## км |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ## 20 |  | ## ЖСҚ әзірленуде |
|  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## 2) шығыстар, оның ішінде: | ## млн. теңге | ## 28 764,06 |  |  | ## 2 500,00 | ## 26 264,06 |  |  |  | ## 28 764,06 |  |  |  |
|  | ## республикалық бюджеттен | ## млн. теңге | ## 28 764,06 |  |  | ## 2 500,00 | ## 26 264,06 |  |  |  | ## 28 764,06 |  |  |  |
|  | ## бюджеттен тыс көздерден | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## жергілікті бюджеттен | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 54 | ## «Алматы облысы Балқаш ауданының Бақанас ауылындағы Іле өзенінің жағалауын бекіту» | ## км |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ## 20 |  | ## ЖСҚ әзірленуде |
|  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## 2) шығыстар, оның ішінде: | ## млн. теңге | ## 8 362,02 |  |  | ## 5 801,92 | ## 2 560,10 |  |  |  | ## 8 362,02 |  |  |  |
|  | ## республикалық бюджеттен | ## млн. теңге | ## 8 362,02 |  |  | ## 5 801,92 | ## 2 560,10 |  |  |  | ## 8 362,02 |  |  |  |
|  | ## бюджеттен тыс көздерден | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## жергілікті бюджеттен | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 55 | ## РЖ «Алматы облысы Кеген ауданының суару желілерін реконструкциялау». Түзету. | ## км |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ## 20 |  | ## ЖСҚ әзірленуде |
|  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## 2) шығыстар, оның ішінде: | ## млн. теңге | ## 16 848,38 |  |  | ## 3 000,00 | ## 13 848,38 |  |  |  | ## 16 848,38 |  |  |  |
|  | ## республикалық бюджеттен | ## млн. теңге | ## 16 848,38 |  |  | ## 3 000,00 | ## 13 848,38 |  |  |  | ## 16 848,38 |  |  |  |
|  | ## бюджеттен тыс көздерден | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## жергілікті бюджеттен | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 4 | # Атырау облысы | # км | # 880,20 | # 80,50 | # - | # 41,00 | # 295,90 | # 462,80 | # - | # - | # ,800 |  |  |  |
|  |  | # Шығыстар, оның ішінде | # 43 354,895 | # 851,822 | # 3 326,750 | # 27 331,07 | # 43 944,55 | # 27 148,68 | # 8 032,57 |  | # 39 176,323 |  |  |  |
|  |  | # млн. теңге (РБ) | # 42 092,552 | # 851,822 | # 3 326,750 | # 26 068,73 | # 43 944,55 | # 27 148,68 | # 8 032,57 |  | # 37 913,980 |  |  |  |
|  |  | # млн. теңге (БТК) | # 26,300 |  |  | # 26,300 |  |  |  |  | # 26,300 |  |  |  |
|  |  | # млн. теңге (ЖБ) | # 1 236,043 |  |  | # 1 236,043 |  |  |  |  | # 1 236,043 |  |  |  |
| ## 1 | ## Атырау облысы Индер ауданының "Ақсай" каналын қайта жаңарту | ## км | ## 80,50 | ## 80,5 | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - |  | ## 20 |  | ## ЖСҚ әзірленуде |
|  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## км | ## 80,50 | ## 80,5 | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - |  |  |  |  |
|  | ## 2) шығыстар, оның ішінде: | ## млн. теңге | ## 449,124 | ## 449,124 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## республикалық бюджеттен | ## млн. теңге | ## 449,124 | ## 449,124 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## бюджеттен тыс көздерден | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## жергілікті бюджеттен | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 2 | ## Атырау облысы Индер ауданы "Құрайлы сай" каналын қайта жаңарту | ## км | ## 51,70 | ## - | ## - | ## - | ## 51,7 | ## - | ## - | ## - | ## ,052 | ## 20 |  | ## 1) МЕМСАРАП № 15-0193/21 23.07.2021 ж.; 2) ЖСҚ бекіту туралы бұйрық №98 26.07.2021ж.; 3) ОЗ №18-4/318 24.01.2023ж. ЭЗ №06-01-02-05-7/353-2 15.04.2025ж.; 4) ҚМЖ шарты №282 21.07.2023ж. Қосымша №282/2 30.01.2024ж. Технадзор №292 27.07.2023ж. Қосымша №292/1 06.11.2023ж. Автонадзор №283 16.03.2023ж. 5) ҚМЖ №282 21.07.2023ж. Қосымша №282/2 30.01.2024ж. Технадзор №292 27.07.2023ж. Қосымша №292/1 06.11.2023ж. Автонадзор №283 16.03.2023ж. |
|  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## км | ## 51,70 | ## - | ## - | ## - | ## 51,7 | ## - | ## - | ## - | ## ,052 |  |  |  |
|  | ## 2) шығыстар, оның ішінде: | ## млн. теңге | ## 831,835 | ## 134,050 | ## 271,898 |  | ## 425,888 |  |  |  | ## 425,888 |  |  |  |
|  | ## республикалық бюджеттен | ## млн. теңге | ## 831,835 | ## 134,050 | ## 271,898 |  | ## 425,888 |  |  |  | ## 425,888 |  |  |  |
|  | ## бюджеттен тыс көздерден | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## жергілікті бюджеттен | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 3 | ## Атырау облысы Құрманғазы ауданының "Кобяково-Забурунье" каналын қайта жаңарту | ## км | ## 74,00 | ## - | ## - | ## - | ## 74,0 | ## - | ## - | ## - | ## ,074 | ## 20 |  | ## 1) МЕМСАРАП № AKK-0031/21 09.12.2021 ж.; 2) ЖСҚ бекіту туралы бұйрық №158 13.12.2021ж.; 3) ОЗ №18-4/313 24.01.2023ж. ЭЗ №06-01-02-05-7/353-4 15.04.2025ж.; 4) ҚМЖ шарты №273 18.07.2023ж. Қосымша №273/2 30.01.2024 ж. Технадзор №263 19.07.2023ж. Қосымша №263/1 06.11.2023ж. Автонадзор №274 19.07.2023ж. Қосымша №274/2 25.04.2024ж. 5) ҚМЖ №273 18.07.2023ж. Қосымша №273/2 30.01.2024 ж. Технадзор №263 19.07.2023ж. Қосымша №263/1 06.11.2023ж. Автонадзор №274 19.07.2023ж. Қосымша №274/2 25.04.2024ж. |
|  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## км | ## 74,00 | ## - | ## - | ## - | ## 74,0 | ## - | ## - | ## - | ## ,074 |  |  |  |
|  | ## 2) шығыстар, оның ішінде: | ## млн. теңге | ## 380,747 | ## 125,230 | ## 113,056 | ## 142,461 |  |  |  |  | ## 142,461 |  |  |  |
|  | ## республикалық бюджеттен | ## млн. теңге | ## 380,747 | ## 125,230 | ## 113,056 | ## 142,461 |  |  |  |  | ## 142,461 |  |  |  |
|  | ## бюджеттен тыс көздерден | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## жергілікті бюджеттен | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 4 | ## Атырау облысы Индер ауданының "Бағырлай" каналын реконструкциялау | ## км | ## 105,00 | ## - | ## - | ## - | ## - | ## 105,0 | ## - | ## - | ## ,105 | ## 20 |  | ## 1) МЕМСАРАП № 15-0062/21 26.02.2021 ж.; 2) ЖСҚ бекіту туралы бұйрық №19-Н 24.01.2023ж.; 3) ОЗ №18-4/273 11.02.2022ж. ЭЗ №06-01-02-05-7/353-1 15.04.2025ж.; 4)Д ҚМЖ шарты №403 4.10.2023ж. Қосымша №403/3 1.02.2024 ж. Технадзор №262 19.07.2023ж. Қосымша №262/3 31.01.2024ж. Автонадзор №413 5.12.2023ж. Қосымша №413/2 31.01.2024ж. 5) ҚМЖ №403 4.10.2023ж. Қосымша №403/3 1.02.2024 ж. Технадзор №262 19.07.2023ж. Қосымша №262/3 31.01.2024ж. Автонадзор №413 5.12.2023ж. Қосымша №413/2 31.01.2024ж. |
|  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## км | ## 105,00 | ## - | ## - | ## - | ## - | ## 105,0 | ## - | ## - | ## ,105 |  |  |  |
|  | ## 2) шығыстар, оның ішінде: | ## млн. теңге | ## 1 126,666 | ## 143,418 | ## 128,296 | ## 256,752 |  | ## 598,200 |  |  | ## 854,952 |  |  |  |
|  | ## республикалық бюджеттен | ## млн. теңге | ## 1 126,666 | ## 143,418 | ## 128,296 | ## 256,752 |  | ## 598,200 |  |  | ## 854,952 |  |  |  |
|  | ## бюджеттен тыс көздерден | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## жергілікті бюджеттен | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 5 | ## Махамбет ауданындағы "Есбол Қазыбай" каналын қайта жаңарту | ## км | ## 42,20 | ## - | ## - | ## - | ## - | ## 42,2 | ## - | ## - | ## ,042 | ## 20 |  | ## ЖСҚ әзірленуде |
|  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## км | ## 42,20 | ## - | ## - | ## - | ## - | ## 42,2 | ## - | ## - | ## ,042 |  |  |  |
|  | ## 2) шығыстар, оның ішінде: | ## млн. теңге | ## 801,799 |  |  | ## 22,400 | ## 389,699 | ## 389,699 |  |  | ## 801,799 |  |  |  |
|  | ## республикалық бюджеттен | ## млн. теңге | ## 779,399 |  |  |  | ## 389,699 | ## 389,699 |  |  | ## 779,399 |  |  |  |
|  | ## бюджеттен тыс көздерден | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## жергілікті бюджеттен | ## млн. теңге | ## 22,400 |  |  | ## 22,400 |  |  |  |  | ## 22,400 |  |  |  |
| ## 6 | ## Махамбет және Исатай аудандарының Нарын ҚОҚ қайта құру және жаңғырту (178,5 км) | ## км | ## 178,50 | ## - | ## - | ## - | ## - | ## 178,5 | ## - | ## - | ## ,179 | ## 20 |  | ## ЖСҚ әзірленуде |
|  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## км | ## 178,50 | ## - | ## - | ## - | ## - | ## 178,5 | ## - | ## - | ## ,179 |  |  |  |
|  | ## 2) шығыстар, оның ішінде: | ## млн. теңге | ## 2 245,245 |  |  | ## 80,219 | ## 1 082,513 | ## 1 082,513 |  |  | ## 2 245,245 |  |  |  |
|  | ## республикалық бюджеттен | ## млн. теңге | ## 2 165,026 |  |  |  | ## 1 082,513 | ## 1 082,513 |  |  | ## 2 165,026 |  |  |  |
|  | ## бюджеттен тыс көздерден | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## жергілікті бюджеттен | ## млн. теңге | ## 80,219 |  |  | ## 80,219 |  |  |  |  | ## 80,219 |  |  |  |
| ## 7 | ## "Соколок" каналын қайта жаңарту және жаңғырту Атырау қаласының аумағы (ұзындығы 41 км) | ## км | ## 41,00 | ## - | ## - | ## 41,0 | ## - | ## - | ## - | ## - | ## ,041 | ## 20 |  | ## ЖСҚ әзірленуде |
|  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## км | ## 41,00 | ## - | ## - | ## 41,0 | ## - | ## - | ## - | ## - | ## ,041 |  |  |  |
|  | ## 2) шығыстар, оның ішінде: | ## млн. теңге | ## 850,530 |  |  | ## 850,530 |  |  |  |  | ## 850,530 |  |  |  |
|  | ## республикалық бюджеттен | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## бюджеттен тыс көздерден | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## жергілікті бюджеттен | ## млн. теңге | ## 850,530 |  |  | ## 850,530 |  |  |  |  | ## 850,530 |  |  |  |
| ## 8 | ## Махамбет ауданының "құрама" каналын күрделі жөндеу | ## км | ## 85,40 | ## - | ## - | ## - | ## 85,4 | ## - | ## - | ## - | ## ,085 | ## 20 |  | ## ЖСҚ әзірленуде |
|  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## км | ## 85,40 | ## - | ## - | ## - | ## 85,4 | ## - | ## - | ## - | ## ,085 |  |  |  |
|  | ## 2) шығыстар, оның ішінде: | ## млн. теңге | ## 571,073 |  |  | ## 72,738 | ## 498,335 |  |  |  | ## 571,073 |  |  |  |
|  | ## республикалық бюджеттен | ## млн. теңге | ## 498,335 |  |  |  | ## 498,335 |  |  |  | ## 498,335 |  |  |  |
|  | ## бюджеттен тыс көздерден | ## млн. теңге | ## 8,900 |  |  | ## 8,900 |  |  |  |  | ## 8,900 |  |  |  |
|  | ## жергілікті бюджеттен | ## млн. теңге | ## 63,838 |  |  | ## 63,838 |  |  |  |  | ## 63,838 |  |  |  |
| ## 9 | ## Махамбет ауданының "Бақсай" каналын күрделі жөндеу | ## км | ## 137,10 | ## - | ## - | ## - | ## - | ## 137,1 | ## - | ## - | ## ,137 | ## 20 |  | ## ЖСҚ әзірленуде |
|  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## км | ## 137,10 | ## - | ## - | ## - | ## - | ## 137,1 | ## - | ## - | ## ,137 |  |  |  |
|  | ## 2) шығыстар, оның ішінде: | ## млн. теңге | ## 10,135 |  |  | ## 8,792 | ## ,672 | ## ,672 |  |  | ## 10,135 |  |  |  |
|  | ## республикалық бюджеттен | ## млн. теңге | ## 1,343 |  |  |  | ## ,672 | ## ,672 |  |  | ## 1,343 |  |  |  |
|  | ## бюджеттен тыс көздерден | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## жергілікті бюджеттен | ## млн. теңге | ## 8,792 |  |  | ## 8,792 |  |  |  |  | ## 8,792 |  |  |  |
| ## 10 | ## Исатай ауданы Зинеден ауылындағы Ақай каналын күрделі жөндеу | ## км | ## 50,80 | ## - | ## - | ## - | ## 50,8 | ## - | ## - | ## - | ## ,051 | ## 20 |  | ## ЖСҚ әзірленуде |
|  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## км | ## 50,80 | ## - | ## - | ## - | ## 50,8 | ## - | ## - | ## - | ## ,051 |  |  |  |
|  | ## 2) шығыстар, оның ішінде: | ## млн. теңге | ## 487,619 |  |  | ## 59,662 | ## 427,957 |  |  |  | ## 487,619 |  |  |  |
|  | ## республикалық бюджеттен | ## млн. теңге | ## 427,957 |  |  |  | ## 427,957 |  |  |  | ## 427,957 |  |  |  |
|  | ## бюджеттен тыс көздерден | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## жергілікті бюджеттен | ## млн. теңге | ## 59,662 |  |  | ## 59,662 |  |  |  |  | ## 59,662 |  |  |  |
| ## 11 | ## Исатай ауданы х. Ерғалиев ауылындағы Мартышы каналын күрделі жөндеу " объектісі бойынша ЖСҚ әзірлеу (қайта есептеу) және мемлекеттік сараптама қорытындысы (20,5 км) | ## км | ## 20,50 | ## - | ## - | ## - | ## 20,5 | ## - | ## - | ## - | ## ,021 | ## 20 |  | ## ЖСҚ әзірленуде |
|  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## км | ## 20,50 | ## - | ## - | ## - | ## 20,5 | ## - | ## - | ## - | ## ,021 |  |  |  |
|  | ## 2) шығыстар, оның ішінде: | ## млн. теңге | ## 37,518 |  |  | ## 37,518 |  |  |  |  | ## 37,518 |  |  |  |
|  | ## республикалық бюджеттен | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## бюджеттен тыс көздерден | ## млн. теңге | ## 6,500 |  |  | ## 6,500 |  |  |  |  | ## 6,500 |  |  |  |
|  | ## жергілікті бюджеттен | ## млн. теңге | ## 31,018 |  |  | ## 31,018 |  |  |  |  | ## 31,018 |  |  |  |
| ## 12 | ## Исатай ауданы х. Ерғалиев ауылындағы Жасқайрат каналын күрделі жөндеу " объектісі бойынша ЖСҚ әзірлеу (қайта есептеу) және мемлекеттік сараптама қорытындысы | ## км | ## 8,90 | ## - | ## - | ## - | ## 8,9 | ## - | ## - | ## - | ## ,009 | ## 20 |  | ## ЖСҚ әзірленуде |
|  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## км | ## 8,90 | ## - | ## - | ## - | ## 8,9 | ## - | ## - | ## - | ## ,009 |  |  |  |
|  | ## 2) шығыстар, оның ішінде: | ## млн. теңге | ## 35,720 |  |  | ## 35,720 |  |  |  |  | ## 35,720 |  |  |  |
|  | ## республикалық бюджеттен | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## бюджеттен тыс көздерден | ## млн. теңге | ## 2,300 |  |  | ## 2,300 |  |  |  |  | ## 2,300 |  |  |  |
|  | ## жергілікті бюджеттен | ## млн. теңге | ## 33,420 |  |  | ## 33,420 |  |  |  |  | ## 33,420 |  |  |  |
| ## 13 | ## Исатай ауданы Аққыстау ауылындағы "Ескіркеп каналын күрделі жөндеу" объектісі бойынша ЖСҚ әзірлеу (қайта есептеу) және мемлекеттік сараптама қорытындысы | ## км | ## 4,60 | ## - | ## - | ## - | ## 4,6 | ## - | ## - | ## - | ## ,005 | ## 20 |  | ## ЖСҚ әзірленуде |
|  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## км | ## 4,60 | ## - | ## - | ## - | ## 4,6 | ## - | ## - | ## - | ## ,005 |  |  |  |
|  | ## 2) шығыстар, оның ішінде: | ## млн. теңге | ## 4,500 |  |  | ## 4,500 |  |  |  |  | ## 4,500 |  |  |  |
|  | ## республикалық бюджеттен | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## бюджеттен тыс көздерден | ## млн. теңге | ## 4,500 |  |  | ## 4,500 |  |  |  |  | ## 4,500 |  |  |  |
|  | ## жергілікті бюджеттен | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 14 | ## Атырау облысы, Жылыой ауданы, Құлсары қаласында ұзындығы 5,2 шақырымға дейінгі Қамыскөл көлінің жағалау және жағалау аймағын абаттандыру". 4 кезек | ## км | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - |  | ## 20 |  | ## ЖСҚ әзірленуде |
|  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## км | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - |  |  |  |  |
|  | ## 2) шығыстар, оның ішінде: | ## млн. теңге | ## 10 628,211 |  |  | ## 7 628,211 | ## 3 000 |  |  |  | ## 10 628,211 |  |  |  |
|  | ## республикалық бюджеттен | ## млн. теңге | ## 10 628,211 |  |  | ## 7 628,211 | ## 3 000 |  |  |  | ## 10 628,211 |  |  |  |
|  | ## бюджеттен тыс көздерден | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## жергілікті бюджеттен | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 15 | ## "Атырау облысы Орал-Каспий каналы учаскесінің түбін тереңдету жұмыстары" | ## км | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - |  | ## 20 |  | ## ЖСҚ әзірленуде |
|  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## км | ## 13,60 | ## - | ## - | ## - | ## - | ## 13,6 | ## - | ## - | ## ,014 |  |  |  |
|  | ## 2) шығыстар, оның ішінде: | ## млн. теңге | ## 16 300 |  |  | ## 3 222,403 | ## 8 000 | ## 5 077,597 |  |  | ## 16 300 |  |  |  |
|  | ## республикалық бюджеттен | ## млн. теңге | ## 16 300 |  |  | ## 3 222,403 | ## 8 000 | ## 5 077,597 |  |  | ## 16 300 |  |  |  |
|  | ## бюджеттен тыс көздерден | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## жергілікті бюджеттен | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 16 | ## "Атырау облысының Жарқосин және Ганюшкин каналдары учаскесінің түбін тереңдету жұмыстары" | ## км | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - |  | ## 20 |  | ## 1) МЕМСАРАП № 01-0066/24 23.02.2024 ж.; 2) ЖСҚ бекіту туралы бұйрық №71 26.02.2024ж.; 3) ЭЗ №06-01-02-05-7/64 28.02.2024; ОЗ №Б/Н |
|  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## км | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - |  |  |  |  |
|  | ## 2) шығыстар, оның ішінде: | ## млн. теңге | ## 1 500 |  |  | ## 1 500 |  |  |  |  | ## 1 500 |  |  |  |
|  | ## республикалық бюджеттен | ## млн. теңге | ## 1 500 |  |  | ## 1 500 |  |  |  |  | ## 1 500 |  |  |  |
|  | ## бюджеттен тыс көздерден | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## жергілікті бюджеттен | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 17 | ## Ұзындығы Атырау облысы шегінде Жайық өзенінің арнасын тазарту | ## км | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - |  | ## 20 |  | ## ЖСҚ әзірленуде |
|  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## км | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - |  |  |  |  |
|  | ## 2) шығыстар, оның ішінде: | ## млн. теңге | ## 5 627 |  | ## 2 813,500 | ## 2 813,500 |  |  |  |  | ## 2 813,500 |  |  |  |
|  | ## республикалық бюджеттен | ## млн. теңге | ## 5 627 |  | ## 2 813,500 | ## 2 813,500 |  |  |  |  | ## 2 813,500 |  |  |  |
|  | ## бюджеттен тыс көздерден | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## жергілікті бюджеттен | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 18 | ## Махамбет ауданының "7-Айсары ауылы" каналын қайта жаңарту | ## км | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - |  | ## 20 |  | ## ЖСҚ әзірленуде |
|  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## км | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - |  |  |  |  |
|  | ## 2) шығыстар, оның ішінде: | ## млн. теңге | ## 1 103,891 |  |  | ## 42,823 | ## 1 061,068 |  |  |  | ## 1 103,891 |  |  |  |
|  | ## республикалық бюджеттен | ## млн. теңге | ## 1 061,068 |  |  |  | ## 1 061,068 |  |  |  | ## 1 061,068 |  |  |  |
|  | ## бюджеттен тыс көздерден | ## млн. теңге | ## 4,100 |  |  | ## 4,100 |  |  |  |  | ## 4,100 |  |  |  |
|  | ## жергілікті бюджеттен | ## млн. теңге | ## 38,723 |  |  | ## 38,723 |  |  |  |  | ## 38,723 |  |  |  |
| ## 19 | ## Қызылқоға ауданы Қарабау ауылындағы" Кезауыз-Қарабау " магистральгого каналының құрылыстарын реконструкциялау объектісі бойынша ЖСҚ әзірлеу және мемлекеттік сараптама қорытындысы | ## км | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - |  | ## 20 |  | ## ЖСҚ әзірленуде |
|  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## км | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - |  |  |  |  |
|  | ## 2) шығыстар, оның ішінде: | ## млн. теңге | ## 363,282 |  |  | ## 47,442 | ## 315,840 |  |  |  | ## 363,282 |  |  |  |
|  | ## республикалық бюджеттен | ## млн. теңге | ## 315,840 |  |  |  | ## 315,840 |  |  |  | ## 315,840 |  |  |  |
|  | ## бюджеттен тыс көздерден | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## жергілікті бюджеттен | ## млн. теңге | ## 47,442 |  |  | ## 47,442 |  |  |  |  | ## 47,442 |  |  |  |
| ## 20 | ## Атырау облысы Құрманғазы ауданындағы Кобякова–Забурунье каналын реконструкциялау. Түзету. | ## км |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ## 20 |  | ## ЖСҚ әзірленуде |
|  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## 2) шығыстар, оның ішінде: | ## млн. теңге | ## 1 067,35 |  |  | ## 421,75 | ## 645,60 |  |  |  | ## 1 067,35 |  |  |  |
|  | ## республикалық бюджеттен | ## млн. теңге | ## 1 067,35 |  |  | ## 421,75 | ## 645,60 |  |  |  | ## 1 067,35 |  |  |  |
|  | ## бюджеттен тыс көздерден | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## жергілікті бюджеттен | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 21 | ## Атырау облысы Жылыой ауданындағы тұрғын алаптарды су басудан қорғау мақсатында Жем өзені арнасының ағынын реттеу бойынша табиғи сипаттағы төтенше жағдайды жою және авариялық-қалпына келтіру жұмыстарын жүргізу. | ## км |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ## 20 |  | ## ЖСҚ әзірленуде |
|  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## 2) шығыстар, оның ішінде: | ## млн. теңге | ## 55 273,91 |  |  | ## 7 241,34 | ## 20 000 | ## 20 000 | ## 8032,57 |  | ## 55 273,91 |  |  |  |
|  | ## республикалық бюджеттен | ## млн. теңге | ## 55 273,91 |  |  | ## 7 241,34 | ## 20 000 | ## 20 000 | ## 8032,57 |  | ## 55 273,91 |  |  |  |
|  | ## бюджеттен тыс көздерден | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## жергілікті бюджеттен | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 22 | ## Атырау облысындағы Гогольский каналында механикаландырылған тәсілмен түбін тереңдету жұмыстары. | ## км |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ## 20 |  | ## ЖСҚ әзірленуде |
|  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## 2) шығыстар, оның ішінде: | ## млн. теңге | ## 8 061,75 |  |  | ## 2 093,80 | ## 5 967,95 |  |  |  | ## 8 061,75 |  |  |  |
|  | ## республикалық бюджеттен | ## млн. теңге | ## 8 061,75 |  |  | ## 2 093,80 | ## 5 967,95 |  |  |  | ## 8 061,75 |  |  |  |
|  | ## бюджеттен тыс көздерден | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## жергілікті бюджеттен | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 23 | ## Атырау облысында Жайық өзенінің Каспий теңізіне шығатын жерінің 49-шақырымында механикаландырылған тәсілмен түбін тереңдету жұмыстары. | ## км |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ## 20 |  | ## ЖСҚ әзірленуде |
|  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## 2) шығыстар, оның ішінде: | ## млн. теңге | ## 2 877,54 |  |  | ## 748,51 | ## 2 129,03 |  |  |  | ## 2 877,54 |  |  |  |
|  | ## республикалық бюджеттен | ## млн. теңге | ## 2 877,54 |  |  | ## 748,51 | ## 2 129,03 |  |  |  | ## 2 877,54 |  |  |  |
|  | ## бюджеттен тыс көздерден | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## жергілікті бюджеттен | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 5 | # Шығыс Қазақстан облысы | # км | # 473,50 | # - | # - | # 48,60 | # 132,90 | # 17,70 | # 29,00 | # 245,30 | # ,474 |  |  |  |
|  |  | # Шығыстар, оның ішінде | # 70 345,991 | # 55,500 | # 163,954 | # 4 533,989 | # 14 433,570 | # 20 821,392 | # 15 000 | # 15 337,586 | # 70 126,537 |  |  |  |
|  |  | # млн. теңге (РБ) | # 283,934 | # 55,500 | # 73,575 | # 154,859 |  |  |  |  | # 154,859 |  |  |  |
|  |  | # млн. теңге (БТК) | # 69 732,057 |  | # 90,379 | # 4 198,130 | # 14 284,570 | # 20 821,392 | # 15 000 | # 15 337,586 | # 69 641,678 |  |  |  |
|  |  | # млн. теңге (ЖБ) | # 330 |  |  | # 181 | # 149 |  |  |  | # 330 |  |  |  |
| ## 1 | ## Тарбағатай ауданының суармалы жерлерін,ұзындығы 110 км 6 каналды (Бегетай, Қазақбай, Қараша, Болат, Қаратоған, Бурымбет) қамтамасыз ету үшін су шаруашылығы жүйелері мен құрылыстарын реконструкциялау | ## км | ## 114,80 | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - | ## 114,8 | ## ,115 | ## 96 |  | ## ЖСҚ әзірленуде |
|  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## км | ## 114,80 | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - | ## 114,8 | ## ,115 |  |  |  |
|  | ## 2) шығыстар, оның ішінде: | ## млн. теңге | ## 22 246,413 |  | ## 5 | ## 54,602 |  | ## 7 000 | ## 8 000 | ## 7 186,811 | ## 22 241,413 |  |  |  |
|  | ## республикалық бюджеттен | ## млн. теңге | ## 59,602 |  | ## 5 | ## 54,602 |  |  |  |  | ## 54,602 |  |  |  |
|  | ## бюджеттен тыс көздерден | ## млн. теңге | ## 22 186,811 |  |  |  |  | ## 7 000 | ## 8 000 | ## 7 186,811 | ## 22 186,811 |  |  |  |
|  | ## жергілікті бюджеттен | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 2 | ## Күршім ауданының 16 каналының суармалы жерлерін қамтамасыз ету үшін су шаруашылығы жүйелері мен құрылыстарын реконструкциялау | ## км | ## 130,50 | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - | ## 130,5 | ## ,131 | ## 220 |  | ## ЖСҚ әзірленуде |
|  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## км | ## 130,50 | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - | ## 130,5 | ## ,131 |  |  |  |
|  | ## 2) шығыстар, оның ішінде: | ## млн. теңге | ## 25 239,752 |  | ## 6 | ## 82,977 | ## 8 000 | ## 9 000 |  | ## 8 150,775 | ## 25 233,752 |  |  |  |
|  | ## республикалық бюджеттен | ## млн. теңге | ## 88,977 |  | ## 6 | ## 82,977 |  |  |  |  | ## 82,977 |  |  |  |
|  | ## бюджеттен тыс көздерден | ## млн. теңге | ## 25 150,775 |  |  |  | ## 8 000 | ## 9 000 |  | ## 8 150,775 | ## 25 150,775 |  |  |  |
|  | ## жергілікті бюджеттен | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 3 | ## Күршім ауданының Қалжыр өзеніндегі Жеңіс (ұзындығы 17,9 км) бас құрылысын және магистральдық каналын қайта жаңарту | ## км | ## 10,10 | ## - | ## - | ## 10,1 | ## - | ## - | ## - | ## - | ## ,010 | ## 20 |  | ## ЖСҚ әзірленуде |
|  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## км | ## 10,10 | ## - | ## - | ## 10,1 | ## - | ## - | ## - | ## - | ## ,010 |  |  |  |
|  | ## 2) шығыстар, оның ішінде: | ## млн. теңге | ## 466,379 |  | ## 90,379 | ## 376 |  |  |  |  | ## 376 |  |  |  |
|  | ## республикалық бюджеттен | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## бюджеттен тыс көздерден | ## млн. теңге | ## 466,379 |  | ## 90,379 | ## 376 |  |  |  |  | ## 376 |  |  |  |
|  | ## жергілікті бюджеттен | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 4 | ## Күршім ауданының Қалжыр өзеніндегі Қарақия бас құрылысын және магистральдық каналын (ұзындығы 25 км) реконструкциялау | ## км | ## 20,80 | ## - | ## - | ## - | ## 20,8 | ## - | ## - | ## - | ## ,021 | ## 20 |  | ## ЖСҚ әзірленуде |
|  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## км | ## 20,80 | ## - | ## - | ## - | ## 20,8 | ## - | ## - | ## - | ## ,021 |  |  |  |
|  | ## 2) шығыстар, оның ішінде: | ## млн. теңге | ## 942 |  |  | ## 500 | ## 442 |  |  |  | ## 942 |  |  |  |
|  | ## республикалық бюджеттен | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## бюджеттен тыс көздерден | ## млн. теңге | ## 942 |  |  | ## 500 | ## 442 |  |  |  | ## 942 |  |  |  |
|  | ## жергілікті бюджеттен | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 5 | ## Зайсан ауданының жерінде су шаруашылығы жүйелері мен құрылыстарын, 50 шаруашылықішілік каналдарды реконструкциялау және қалпына келтіру | ## км | ## 113,00 | ## - | ## - | ## 20,0 | ## 93,0 | ## - | ## - | ## - | ## ,113 | ## 20 |  | ## ЖСҚ әзірленуде |
|  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## км | ## 113,00 | ## - | ## - | ## 20,0 | ## 93,0 | ## - | ## - | ## - | ## ,113 |  |  |  |
|  | ## 2) шығыстар, оның ішінде: | ## млн. теңге | ## 4 399,700 |  |  | ## 1 759,880 | ## 2 639,820 |  |  |  | ## 4 399,700 |  |  |  |
|  | ## республикалық бюджеттен | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## бюджеттен тыс көздерден | ## млн. теңге | ## 4 399,700 |  |  | ## 1 759,880 | ## 2 639,820 |  |  |  | ## 4 399,700 |  |  |  |
|  | ## жергілікті бюджеттен | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 6 | ## Тарбағатай ауданының суармалы жерлерінің Су шаруашылығы жүйелері мен құрылыстарын, 20 шаруашылықішілік каналдарды реконструкциялау және қалпына келтіру | ## км | ## 37,60 | ## - | ## - | ## 18,5 | ## 19,1 | ## - | ## - | ## - | ## ,038 | ## 20 |  | ## ЖСҚ әзірленуде |
|  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## км | ## 37,60 | ## - | ## - | ## 18,5 | ## 19,1 | ## - | ## - | ## - | ## ,038 |  |  |  |
|  | ## 2) шығыстар, оның ішінде: | ## млн. теңге | ## 2 645 |  | ## 5 | ## 1 056 | ## 1 584 |  |  |  | ## 2 640 |  |  |  |
|  | ## республикалық бюджеттен | ## млн. теңге | ## 5 |  | ## 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## бюджеттен тыс көздерден | ## млн. теңге | ## 2 640 |  |  | ## 1 056 | ## 1 584 |  |  |  | ## 2 640 |  |  |  |
|  | ## жергілікті бюджеттен | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 7 | ## Қалжыр өзенінің арнасын тазарту | ## км | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - |  | ## 20 |  | ## ЖСҚ әзірленуде |
|  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## км | ## 15,00 | ## - | ## - | ## - | ## 15,0 | ## - | ## - | ## - | ## ,015 |  |  |  |
|  | ## 2) шығыстар, оның ішінде: | ## млн. теңге | ## 32 |  |  | ## 32 |  |  |  |  | ## 32 |  |  |  |
|  | ## республикалық бюджеттен | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## бюджеттен тыс көздерден | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## жергілікті бюджеттен | ## млн. теңге | ## 32 |  |  | ## 32 |  |  |  |  | ## 32 |  |  |  |
| ## 8 | ## Филипповка өзенінің жағалау сызығын тазарту, тереңдету, нығайту | ## км | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - |  | ## 20 |  | ## ЖСҚ әзірленуде |
|  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## км | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - |  |  |  |  |
|  | ## 2) шығыстар, оның ішінде: | ## млн. теңге | ## 19 |  |  | ## 19 |  |  |  |  | ## 19 |  |  |  |
|  | ## республикалық бюджеттен | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## бюджеттен тыс көздерден | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## жергілікті бюджеттен | ## млн. теңге | ## 19 |  |  | ## 19 |  |  |  |  | ## 19 |  |  |  |
| ## 9 | ## Үлбі өзенінің жағалау сызықтарын тазарту, тереңдету, нығайту | ## км | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - |  | ## 20 |  | ## ЖСҚ әзірленуде |
|  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## км | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - |  |  |  |  |
|  | ## 2) шығыстар, оның ішінде: | ## млн. теңге | ## 19 |  |  | ## 19 |  |  |  |  | ## 19 |  |  |  |
|  | ## республикалық бюджеттен | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## бюджеттен тыс көздерден | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## жергілікті бюджеттен | ## млн. теңге | ## 19 |  |  | ## 19 |  |  |  |  | ## 19 |  |  |  |
| ## 10 | ## Тихая өзенінің жағалау сызығын тазарту, тереңдету, нығайту | ## км | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - |  | ## 20 |  | ## ЖСҚ әзірленуде |
|  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## км | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - |  |  |  |  |
|  | ## 2) шығыстар, оның ішінде: | ## млн. теңге | ## 19 |  |  | ## 19 |  |  |  |  | ## 19 |  |  |  |
|  | ## республикалық бюджеттен | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## бюджеттен тыс көздерден | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## жергілікті бюджеттен | ## млн. теңге | ## 19 |  |  | ## 19 |  |  |  |  | ## 19 |  |  |  |
| ## 11 | ## Кранның жағалау сызығын тазарту, тереңдету, нығайту | ## км | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - |  | ## 20 |  | ## ЖСҚ әзірленуде |
|  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## км | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - |  |  |  |  |
|  | ## 2) шығыстар, оның ішінде: | ## млн. теңге | ## 19 |  |  | ## 19 |  |  |  |  | ## 19 |  |  |  |
|  | ## республикалық бюджеттен | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## бюджеттен тыс көздерден | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## жергілікті бюджеттен | ## млн. теңге | ## 19 |  |  | ## 19 |  |  |  |  | ## 19 |  |  |  |
| ## 12 | ## Быстру жағалау сызығын тазарту, тереңдету, нығайту | ## км | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - |  | ## 20 |  | ## ЖСҚ әзірленуде |
|  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## км | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - |  |  |  |  |
|  | ## 2) шығыстар, оның ішінде: | ## млн. теңге | ## 19 |  |  |  | ## 19 |  |  |  | ## 19 |  |  |  |
|  | ## республикалық бюджеттен | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## бюджеттен тыс көздерден | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## жергілікті бюджеттен | ## млн. теңге | ## 19 |  |  |  | ## 19 |  |  |  | ## 19 |  |  |  |
| ## 13 | ## Буточанка жағалау сызығын тазарту, тереңдету, нығайту | ## км | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - |  | ## 20 |  | ## ЖСҚ әзірленуде |
|  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## км | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - |  |  |  |  |
|  | ## 2) шығыстар, оның ішінде: | ## млн. теңге | ## 19 |  |  |  | ## 19 |  |  |  | ## 19 |  |  |  |
|  | ## республикалық бюджеттен | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## бюджеттен тыс көздерден | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## жергілікті бюджеттен | ## млн. теңге | ## 19 |  |  |  | ## 19 |  |  |  | ## 19 |  |  |  |
| ## 14 | ## Песчанка өзенінің арнасын түбін тереңдету, түзету және тазарту С. Н. Таврикое | ## км | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - |  | ## 20 |  | ## ЖСҚ әзірленуде |
|  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## км | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - |  |  |  |  |
|  | ## 2) шығыстар, оның ішінде: | ## млн. теңге | ## 43 |  |  | ## 43 |  |  |  |  | ## 43 |  |  |  |
|  | ## республикалық бюджеттен | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## бюджеттен тыс көздерден | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## жергілікті бюджеттен | ## млн. теңге | ## 43 |  |  | ## 43 |  |  |  |  | ## 43 |  |  |  |
| ## 15 | ## Ұланка с.Ұланка өзенінің арнасын тереңдету және тазарту. Герасимовка | ## км | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - |  | ## 20 |  | ## ЖСҚ әзірленуде |
|  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## км | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - |  |  |  |  |
|  | ## 2) шығыстар, оның ішінде: | ## млн. теңге | ## 30 |  |  | ## 30 |  |  |  |  | ## 30 |  |  |  |
|  | ## республикалық бюджеттен | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## бюджеттен тыс көздерден | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## жергілікті бюджеттен | ## млн. теңге | ## 30 |  |  | ## 30 |  |  |  |  | ## 30 |  |  |  |
| ## 16 | ## Можик өзенінің арнасын тазарту және тереңдету | ## км | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - |  | ## 20 |  | ## ЖСҚ әзірленуде |
|  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## км | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - |  |  |  |  |
|  | ## 2) шығыстар, оның ішінде: | ## млн. теңге | ## 111 |  |  |  | ## 111 |  |  |  | ## 111 |  |  |  |
|  | ## республикалық бюджеттен | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## бюджеттен тыс көздерден | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## жергілікті бюджеттен | ## млн. теңге | ## 111 |  |  |  | ## 111 |  |  |  | ## 111 |  |  |  |
| ## 17 | ## Тарбағатай ауданы Қандысу өзеніндегі Қандысу су торабын ЛМК және Есенгелді (Ұзындығы 29 км) магистральдық каналдарымен қайта жаңарту | ## км | ## 29 | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - | ## 29,0 | ## - | ## 29,00 | ## 20 |  | ## ЖСҚ әзірленуде |
|  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## км | ## 29 | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - | ## 29,0 | ## - | ## 29,00 |  |  |  |
|  | ## 2) шығыстар, оның ішінде: | ## Шығыстар, оның ішінде | ## 10 076,083 | ## 50,500 | ## 15,980 | ## 9,603 |  | ## 3 000 | ## 7 000 |  | ## 10 009,603 |  |  |  |
|  | ## республикалық бюджеттен | ## млн. теңге (РБ) | ## 76,083 | ## 50,500 | ## 15,980 | ## 9,603 |  |  |  |  | ## 9,603 |  |  |  |
|  | ## бюджеттен тыс көздерден | ## млн. теңге (БТК) | ## 10 000 |  |  |  |  | ## 3 000 | ## 7 000 |  | ## 10 000 |  |  |  |
|  | ## жергілікті бюджеттен | ## млн. теңге (ЖБ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 18 | ## Күршім ауданы Күршім өзеніндегі төре Тоғам магистральдық каналы (ұзындығы 17,7 км) бар су жинау торабын қайта жаңарту | ## км | ## 17,7 | ## - | ## - | ## - | ## - | ## 17,7 | ## - | ## - | ## 17,70 | ## 20 |  | ## ЖСҚ әзірленуде |
|  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## км | ## 17,7 | ## - | ## - | ## - | ## - | ## 17,7 | ## - | ## - | ## 17,70 |  |  |  |
|  | ## 2) шығыстар, оның ішінде: | ## Шығыстар, оның ішінде | ## 2 875,664 | ## 5 | ## 41,595 | ## 7,677 | ## 1 000 | ## 1 821,392 |  |  | ## 2 829,069 |  |  |  |
|  | ## республикалық бюджеттен | ## млн. теңге (РБ) | ## 54,272 | ## 5 | ## 41,595 | ## 7,677 |  |  |  |  | ## 7,677 |  |  |  |
|  | ## бюджеттен тыс көздерден | ## млн. теңге (БТК) | ## 2 821,392 |  |  |  | ## 1 000 | ## 1 821,392 |  |  | ## 2 821,392 |  |  |  |
|  | ## жергілікті бюджеттен | ## млн. теңге (ЖБ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 19 | ## Күршім ауданының Күршім өзеніндегі бас су қабылдағышты және Жавгасты магистральдық каналын (ұзындығы 12 `,8 км) қайта жаңарту | ## млн м3 | ## 0 | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - | ## 20 |  | ## ЖСҚ әзірленуде |
|  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## км | ## 12,8 | ## - | ## - | ## - | ## 12,8 | ## - | ## - | ## - | ## 12,80 |  |  |  |
|  | ## 2) шығыстар, оның ішінде: | ## Шығыстар, оның ішінде | ## 1 125 |  |  | ## 506,250 | ## 618,750 |  |  |  | ## 1 125 |  |  |  |
|  | ## республикалық бюджеттен | ## млн. теңге (РБ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## бюджеттен тыс көздерден | ## млн. теңге (БТК) | ## 1 125 |  |  | ## 506,250 | ## 618,750 |  |  |  | ## 1 125 |  |  |  |
|  | ## жергілікті бюджеттен | ## млн. теңге (ЖБ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 6 | # Жамбыл облысы | # км | # 1 973,83 | # 86,35 | # 82,09 | # 167,90 | # 980,97 | # 537,93 | # 14,60 | # - | # 1,805 |  |  |  |
|  |  | # Шығыстар, оның ішінде | # 196 536,002 | # 5 397,130 | # 22 268,614 | # 75 709,94 | # 62 706,86 | # 36 759,23 |  |  | # 168 870,258 |  |  |  |
|  |  | # млн. теңге (РБ) | # 16 142,335 | # 869,297 | # 2 722,318 | # 8 023,23 | # 10 833,26 | # 0,00 |  |  | # 12 550,720 |  |  |  |
|  |  | # млн. теңге (БТК) | # 179 380,591 | # 4 213,657 | # 19 499,696 | # 67 408,106 | # 51 499,898 | # 36 759,234 |  |  | # 155 667,238 |  |  |  |
|  |  | # млн. теңге (ЖБ) | # 1 013,076 | # 314,176 | # 46,600 | # 278,600 | # 373,700 |  |  |  | # 652,300 |  |  |  |
| ## 1 | ## Рысқұлов ауданында орналасқан ұзындығы 12,4 км Қарақат каналын қайта жаңарту | ## км | ## 12,40 | ## - | ## 12,4 | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - |  | ## 20 |  | ## ЖСҚ әзірленуде |
|  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## км | ## 12,40 | ## - | ## 12,4 | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - |  |  |  |  |
|  | ## 2) шығыстар, оның ішінде: | ## млн. теңге | ## 993,704 | ## 555 | ## 438,704 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## республикалық бюджеттен | ## млн. теңге | ## 892,104 | ## 500 | ## 392,104 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## бюджеттен тыс көздерден | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## жергілікті бюджеттен | ## млн. теңге | ## 101,600 | ## 55 | ## 46,600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 2 | ## Талас ауданында орналасқан ұзындығы 4,5 км Жиенбет каналын қайта жаңарту | ## км | ## 4,50 | ## - | ## - | ## - | ## 4,5 | ## - | ## - | ## - | ## ,005 | ## 20 |  | ## ЖСҚ әзірленуде |
|  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## км | ## 4,50 | ## - | ## - | ## - | ## 4,5 | ## - | ## - | ## - | ## ,005 |  |  |  |
|  | ## 2) шығыстар, оның ішінде: | ## млн. теңге | ## 1 230,567 |  |  | ## 415,283 | ## 815,283 |  |  |  | ## 1 230,567 |  |  |  |
|  | ## республикалық бюджеттен | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## бюджеттен тыс көздерден | ## млн. теңге | ## 1 230,567 |  |  | ## 415,283 | ## 815,283 |  |  |  | ## 1 230,567 |  |  |  |
|  | ## жергілікті бюджеттен | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 3 | ## Шуй ауданында орналасқан ұзындығы 39,0 км Тасөткел МК каналын қайта жаңарту | ## км | ## 39,00 | ## - | ## - | ## - | ## 39,0 | ## - | ## - | ## - | ## ,039 | ## 20 |  | ## ЖСҚ әзірленуде |
|  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## км | ## 39,00 | ## - | ## - | ## - | ## 39,0 | ## - | ## - | ## - | ## ,039 |  |  |  |
|  | ## 2) шығыстар, оның ішінде: | ## млн. теңге | ## 1 227,126 |  |  | ## 613,563 | ## 613,563 |  |  |  | ## 1 227,126 |  |  |  |
|  | ## республикалық бюджеттен | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## бюджеттен тыс көздерден | ## млн. теңге | ## 1 227,126 |  |  | ## 613,563 | ## 613,563 |  |  |  | ## 1 227,126 |  |  |  |
|  | ## жергілікті бюджеттен | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 4 | ## Шу ауданында орналасқан ұзындығы 13,7 км Р-1 каналын реконструкциялау | ## км | ## 13,70 | ## - | ## - | ## - | ## 13,7 | ## - | ## - | ## - | ## ,014 | ## 20 |  | ## ЖСҚ әзірленуде |
|  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## км | ## 13,70 | ## - | ## - | ## - | ## 13,7 | ## - | ## - | ## - | ## ,014 |  |  |  |
|  | ## 2) шығыстар, оның ішінде: | ## млн. теңге | ## 1 147,470 |  | ## 223,735 | ## 461,867 | ## 461,867 |  |  |  | ## 923,735 |  |  |  |
|  | ## республикалық бюджеттен | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## бюджеттен тыс көздерден | ## млн. теңге | ## 1 147,470 |  | ## 223,735 | ## 461,867 | ## 461,867 |  |  |  | ## 923,735 |  |  |  |
|  | ## жергілікті бюджеттен | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 5 | ## Шу ауданында орналасқан ұзындығы 2 `,5 км ТБХ-3 каналын реконструкциялау | ## км | ## 2,50 | ## - | ## - | ## - | ## 2,5 | ## - | ## - | ## - | ## ,003 | ## 20 |  | ## ЖСҚ әзірленуде |
|  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## км | ## 2,50 | ## - | ## - | ## - | ## 2,5 | ## - | ## - | ## - | ## ,003 |  |  |  |
|  | ## 2) шығыстар, оның ішінде: | ## млн. теңге | ## 306,462 |  | ## 78,231 | ## 228,231 |  |  |  |  | ## 228,231 |  |  |  |
|  | ## республикалық бюджеттен | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## бюджеттен тыс көздерден | ## млн. теңге | ## 306,462 |  | ## 78,231 | ## 228,231 |  |  |  |  | ## 228,231 |  |  |  |
|  | ## жергілікті бюджеттен | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 6 | ## Шу ауданында орналасқан ұзындығы 3 км ТБХ-4 каналын қайта жаңарту | ## км | ## 3,00 | ## - | ## - | ## - | ## 3,0 | ## - | ## - | ## - | ## ,003 | ## 20 |  | ## ЖСҚ әзірленуде |
|  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## км | ## 3,00 | ## - | ## - | ## - | ## 3,0 | ## - | ## - | ## - | ## ,003 |  |  |  |
|  | ## 2) шығыстар, оның ішінде: | ## млн. теңге | ## 422,132 |  | ## 111,066 | ## 311,066 |  |  |  |  | ## 311,066 |  |  |  |
|  | ## республикалық бюджеттен | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## бюджеттен тыс көздерден | ## млн. теңге | ## 422,132 |  | ## 111,066 | ## 311,066 |  |  |  |  | ## 311,066 |  |  |  |
|  | ## жергілікті бюджеттен | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 7 | ## Шуй ауданындағы ТБХ-5 каналын қайта құру (ұзындығы 3 км) | ## км | ## 3,00 | ## - | ## - | ## - | ## 3,0 | ## - | ## - | ## - | ## ,003 | ## 20 |  | ## ЖСҚ әзірленуде |
|  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## км | ## 3,00 | ## - | ## - | ## - | ## 3,0 | ## - | ## - | ## - | ## ,003 |  |  |  |
|  | ## 2) шығыстар, оның ішінде: | ## млн. теңге | ## 419,568 |  | ## 109,784 | ## 309,784 |  |  |  |  | ## 309,784 |  |  |  |
|  | ## республикалық бюджеттен | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## бюджеттен тыс көздерден | ## млн. теңге | ## 419,568 |  | ## 109,784 | ## 309,784 |  |  |  |  | ## 309,784 |  |  |  |
|  | ## жергілікті бюджеттен | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 8 | ## Шу ауданында орналасқан, ұзындығы 2 км Ерталы каналын реконструкциялау | ## км | ## 2,00 | ## - | ## - | ## - | ## 2,0 | ## - | ## - | ## - | ## ,002 | ## 20 |  | ## ЖСҚ әзірленуде |
|  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## км | ## 2,00 | ## - | ## - | ## - | ## 2,0 | ## - | ## - | ## - | ## ,002 |  |  |  |
|  | ## 2) шығыстар, оның ішінде: | ## млн. теңге | ## 219,732 |  | ## 109,866 | ## 109,866 |  |  |  |  | ## 109,866 |  |  |  |
|  | ## республикалық бюджеттен | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## бюджеттен тыс көздерден | ## млн. теңге | ## 219,732 |  | ## 109,866 | ## 109,866 |  |  |  |  | ## 109,866 |  |  |  |
|  | ## жергілікті бюджеттен | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 9 | ## Шу ауданында орналасқан ұзындығы 8,7 км ТНХ-1 каналын реконструкциялау | ## км | ## 9,10 | ## - | ## - | ## - | ## - | ## 9,1 | ## - | ## - | ## ,009 | ## 20 |  | ## ЖСҚ әзірленуде |
|  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## км | ## 9,10 | ## - | ## - | ## - | ## - | ## 9,1 | ## - | ## - | ## ,009 |  |  |  |
|  | ## 2) шығыстар, оның ішінде: | ## млн. теңге | ## 500 |  |  | ## 500 |  |  |  |  | ## 500 |  |  |  |
|  | ## республикалық бюджеттен | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## бюджеттен тыс көздерден | ## млн. теңге | ## 500 |  |  | ## 500 |  |  |  |  | ## 500 |  |  |  |
|  | ## жергілікті бюджеттен | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 10 | ## Шу ауданында орналасқан ұзындығы 7,3 км ТНХ-1б арнасын реконструкциялау | ## км | ## 7,30 | ## - | ## - | ## - | ## 7,3 | ## - | ## - | ## - | ## ,007 | ## 20 |  | ## ЖСҚ әзірленуде |
|  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## км | ## 7,30 | ## - | ## - | ## - | ## 7,3 | ## - | ## - | ## - | ## ,007 |  |  |  |
|  | ## 2) шығыстар, оның ішінде: | ## млн. теңге | ## 1 243,426 |  | ## 371,713 | ## 871,713 |  |  |  |  | ## 871,713 |  |  |  |
|  | ## республикалық бюджеттен | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## бюджеттен тыс көздерден | ## млн. теңге | ## 1 243,426 |  | ## 371,713 | ## 871,713 |  |  |  |  | ## 871,713 |  |  |  |
|  | ## жергілікті бюджеттен | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 11 | ## Шу ауданында орналасқан ұзындығы 10,5 км ТНХ-2 каналын реконструкциялау | ## км | ## 10,50 | ## - | ## - | ## - | ## 10,5 | ## - | ## - | ## - | ## ,011 | ## 20 |  | ## ЖСҚ әзірленуде |
|  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## км | ## 10,50 | ## - | ## - | ## - | ## 10,5 | ## - | ## - | ## - | ## ,011 |  |  |  |
|  | ## 2) шығыстар, оның ішінде: | ## млн. теңге | ## 2 374,832 |  | ## 593,708 | ## 890,562 | ## 890,562 |  |  |  | ## 1 781,124 |  |  |  |
|  | ## республикалық бюджеттен | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## бюджеттен тыс көздерден | ## млн. теңге | ## 2 374,832 |  | ## 593,708 | ## 890,562 | ## 890,562 |  |  |  | ## 1 781,124 |  |  |  |
|  | ## жергілікті бюджеттен | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 12 | ## Шу ауданында орналасқан ұзындығы 0,3 км ТШХ-3б арнасын қайта жаңарту | ## км | ## 0,60 | ## - | ## - | ## - | ## 0,3 | ## 0,3 | ## - | ## - | ## ,001 | ## 20 |  | ## ЖСҚ әзірленуде |
|  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## км | ## 0,60 | ## - | ## - | ## - | ## 0,3 | ## 0,3 | ## - | ## - | ## ,001 |  |  |  |
|  | ## 2) шығыстар, оның ішінде: | ## млн. теңге | ## 159,889 |  | ## 79,945 | ## 79,944 |  |  |  |  | ## 79,944 |  |  |  |
|  | ## республикалық бюджеттен | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## бюджеттен тыс көздерден | ## млн. теңге | ## 159,889 |  | ## 79,945 | ## 79,944 |  |  |  |  | ## 79,944 |  |  |  |
|  | ## жергілікті бюджеттен | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 13 | ## Шу ауданында орналасқан ұзындығы 6 км ТЛХ-1-1б арнасын қайта жаңарту | ## км | ## 6,00 | ## - | ## - | ## - | ## 6,0 | ## - | ## - | ## - | ## ,006 | ## 20 |  | ## ЖСҚ әзірленуде |
|  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## км | ## 6,00 | ## - | ## - | ## - | ## 6,0 | ## - | ## - | ## - | ## ,006 |  |  |  |
|  | ## 2) шығыстар, оның ішінде: | ## млн. теңге | ## 546,976 |  | ## 173,488 | ## 373,488 |  |  |  |  | ## 373,488 |  |  |  |
|  | ## республикалық бюджеттен | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## бюджеттен тыс көздерден | ## млн. теңге | ## 546,976 |  | ## 173,488 | ## 373,488 |  |  |  |  | ## 373,488 |  |  |  |
|  | ## жергілікті бюджеттен | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 14 | ## Шу ауданында орналасқан ұзындығы 6 км ТЛХ-1б арнасын реконструкциялау | ## км | ## 6,00 | ## - | ## - | ## - | ## 6,0 | ## - | ## - | ## - | ## ,006 | ## 20 |  | ## ЖСҚ әзірленуде |
|  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## км | ## 6,00 | ## - | ## - | ## - | ## 6,0 | ## - | ## - | ## - | ## ,006 |  |  |  |
|  | ## 2) шығыстар, оның ішінде: | ## млн. теңге | ## 466,458 |  | ## 133,229 | ## 333,229 |  |  |  |  | ## 333,229 |  |  |  |
|  | ## республикалық бюджеттен | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## бюджеттен тыс көздерден | ## млн. теңге | ## 466,458 |  | ## 133,229 | ## 333,229 |  |  |  |  | ## 333,229 |  |  |  |
|  | ## жергілікті бюджеттен | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 15 | ## Шу ауданында орналасқан ұзындығы 7 км ТДЖХ-3а каналын қайта жаңарту | ## км | ## 7,00 | ## - | ## - | ## - | ## 7,0 | ## - | ## - | ## - | ## ,007 | ## 20 |  | ## ЖСҚ әзірленуде |
|  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## км | ## 7,00 | ## - | ## - | ## - | ## 7,0 | ## - | ## - | ## - | ## ,007 |  |  |  |
|  | ## 2) шығыстар, оның ішінде: | ## млн. теңге | ## 2 373,498 |  | ## 436,749 | ## 968,374 | ## 968,374 |  |  |  | ## 1 936,749 |  |  |  |
|  | ## республикалық бюджеттен | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## бюджеттен тыс көздерден | ## млн. теңге | ## 2 373,498 |  | ## 436,749 | ## 968,374 | ## 968,374 |  |  |  | ## 1 936,749 |  |  |  |
|  | ## жергілікті бюджеттен | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 16 | ## Шу ауданында орналасқан ұзындығы 7 км ТДЖХ-3б каналын қайта жаңарту | ## км | ## 7,00 | ## - | ## - | ## - | ## 7,0 | ## - | ## - | ## - | ## ,007 | ## 20 |  | ## ЖСҚ әзірленуде |
|  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## км | ## 7,00 | ## - | ## - | ## - | ## 7,0 | ## - | ## - | ## - | ## ,007 |  |  |  |
|  | ## 2) шығыстар, оның ішінде: | ## млн. теңге | ## 7 533,942 |  | ## 1 266,971 | ## 3 133,485 | ## 3 133,485 |  |  |  | ## 6 266,971 |  |  |  |
|  | ## республикалық бюджеттен | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## бюджеттен тыс көздерден | ## млн. теңге | ## 7 533,942 |  | ## 1 266,971 | ## 3 133,485 | ## 3 133,485 |  |  |  | ## 6 266,971 |  |  |  |
|  | ## жергілікті бюджеттен | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 17 | ## Шу ауданында орналасқан ұзындығы 0,1 км ТДЖХ-4а каналын қайта жаңарту | ## км | ## 0,10 | ## - | ## - | ## - | ## 0,1 | ## - | ## - | ## - |  | ## 20 |  | ## ЖСҚ әзірленуде |
|  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## км | ## 0,10 | ## - | ## - | ## - | ## 0,1 | ## - | ## - | ## - |  |  |  |  |
|  | ## 2) шығыстар, оның ішінде: | ## млн. теңге | ## 36,004 |  | ## 18,002 | ## 18,002 |  |  |  |  | ## 18,002 |  |  |  |
|  | ## республикалық бюджеттен | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## бюджеттен тыс көздерден | ## млн. теңге | ## 36,004 |  | ## 18,002 | ## 18,002 |  |  |  |  | ## 18,002 |  |  |  |
|  | ## жергілікті бюджеттен | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 18 | ## Шу ауданында орналасқан ТЖХ-4б каналын қайта жаңарту | ## км | ## 5,00 | ## - | ## - | ## - | ## 5,0 | ## - | ## - | ## - | ## ,005 | ## 20 |  | ## ЖСҚ әзірленуде |
|  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## км | ## 5,00 | ## - | ## - | ## - | ## 5,0 | ## - | ## - | ## - | ## ,005 |  |  |  |
|  | ## 2) шығыстар, оның ішінде: | ## млн. теңге | ## 908,736 |  | ## 254,368 | ## 654,368 |  |  |  |  | ## 654,368 |  |  |  |
|  | ## республикалық бюджеттен | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## бюджеттен тыс көздерден | ## млн. теңге | ## 908,736 |  | ## 254,368 | ## 654,368 |  |  |  |  | ## 654,368 |  |  |  |
|  | ## жергілікті бюджеттен | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 19 | ## Шу ауданында орналасқан ұзындығы 5,6 км К-1 каналын реконструкциялау | ## км | ## 5,60 | ## - | ## - | ## - | ## 5,6 | ## - | ## - | ## - | ## ,006 | ## 20 |  | ## ЖСҚ әзірленуде |
|  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## км | ## 5,60 | ## - | ## - | ## - | ## 5,6 | ## - | ## - | ## - | ## ,006 |  |  |  |
|  | ## 2) шығыстар, оның ішінде: | ## млн. теңге | ## 457,822 |  | ## 128,911 | ## 328,911 |  |  |  |  | ## 328,911 |  |  |  |
|  | ## республикалық бюджеттен | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## бюджеттен тыс көздерден | ## млн. теңге | ## 457,822 |  | ## 128,911 | ## 328,911 |  |  |  |  | ## 328,911 |  |  |  |
|  | ## жергілікті бюджеттен | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 20 | ## Шу ауданында орналасқан ұзындығы 6,0 км Далакайнар-2 каналын қайта жаңарту | ## км | ## 6,00 | ## - | ## - | ## - | ## 6,0 | ## - | ## - | ## - | ## ,006 | ## 20 |  | ## ЖСҚ әзірленуде |
|  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## км | ## 6,00 | ## - | ## - | ## - | ## 6,0 | ## - | ## - | ## - | ## ,006 |  |  |  |
|  | ## 2) шығыстар, оның ішінде: | ## млн. теңге | ## 1 110,200 |  | ## 305,100 |  | ## 805,100 |  |  |  | ## 805,100 |  |  |  |
|  | ## республикалық бюджеттен | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## бюджеттен тыс көздерден | ## млн. теңге | ## 1 110,200 |  | ## 305,100 |  | ## 805,100 |  |  |  | ## 805,100 |  |  |  |
|  | ## жергілікті бюджеттен | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 21 | ## Шу ауданында орналасқан ұзындығы 1,5 км Жайсан каналын қайта жаңарту | ## км | ## 1,50 | ## - | ## - | ## - | ## 1,5 | ## - | ## - | ## - | ## ,002 | ## 20 |  | ## ЖСҚ әзірленуде |
|  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## км | ## 1,50 | ## - | ## - | ## - | ## 1,5 | ## - | ## - | ## - | ## ,002 |  |  |  |
|  | ## 2) шығыстар, оның ішінде: | ## млн. теңге | ## 256,128 |  | ## 78,064 |  | ## 178,064 |  |  |  | ## 178,064 |  |  |  |
|  | ## республикалық бюджеттен | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## бюджеттен тыс көздерден | ## млн. теңге | ## 256,128 |  | ## 78,064 |  | ## 178,064 |  |  |  | ## 178,064 |  |  |  |
|  | ## жергілікті бюджеттен | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 22 | ## "Жамбыл облысы Шу ауданы Новотройцкий-2 каналын қайта құру" | ## км | ## 7,77 | ## - | ## - | ## - | ## 7,77 | ## - | ## - | ## - | ## ,008 | ## 20 |  | ## ЖСҚ әзірленуде |
|  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## км | ## 7,77 | ## - | ## - | ## - | ## 7,77 | ## - | ## - | ## - | ## ,008 |  |  |  |
|  | ## 2) шығыстар, оның ішінде: | ## млн. теңге | ## 1 019,668 |  | ## 259,834 |  | ## 759,834 |  |  |  | ## 759,834 |  |  |  |
|  | ## республикалық бюджеттен | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## бюджеттен тыс көздерден | ## млн. теңге | ## 1 019,668 |  | ## 259,834 |  | ## 759,834 |  |  |  | ## 759,834 |  |  |  |
|  | ## жергілікті бюджеттен | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 23 | ## Шу ауданында орналасқан ұзындығы 3,7 км Пионерский каналын қайта құру | ## км | ## 3,70 | ## - | ## - | ## 3,7 | ## - | ## - | ## - | ## - | ## ,004 | ## 20 |  | ## ЖСҚ әзірленуде |
|  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## км | ## 3,70 | ## - | ## - | ## 3,7 | ## - | ## - | ## - | ## - | ## ,004 |  |  |  |
|  | ## 2) шығыстар, оның ішінде: | ## млн. теңге | ## 598,736 |  | ## 199,368 | ## 399,368 |  |  |  |  | ## 399,368 |  |  |  |
|  | ## республикалық бюджеттен | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## бюджеттен тыс көздерден | ## млн. теңге | ## 598,736 |  | ## 199,368 | ## 399,368 |  |  |  |  | ## 399,368 |  |  |  |
|  | ## жергілікті бюджеттен | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 24 | ## Шу ауданында орналасқан ұзындығы 0,4 км тоғай каналын реконструкциялау | ## км | ## 0,40 | ## - | ## - | ## - | ## 0,4 | ## - | ## - | ## - |  | ## 20 |  | ## ЖСҚ әзірленуде |
|  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## км | ## 0,40 | ## - | ## - | ## - | ## 0,4 | ## - | ## - | ## - |  |  |  |  |
|  | ## 2) шығыстар, оның ішінде: | ## млн. теңге | ## 142,398 |  | ## 71,199 | ## 71,199 |  |  |  |  | ## 71,199 |  |  |  |
|  | ## республикалық бюджеттен | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## бюджеттен тыс көздерден | ## млн. теңге | ## 142,398 |  | ## 71,199 | ## 71,199 |  |  |  |  | ## 71,199 |  |  |  |
|  | ## жергілікті бюджеттен | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 25 | ## Шу ауданында орналасқан ұзындығы 3,1 км Қосқұдық каналын қайта жаңарту | ## км | ## 3,10 | ## - | ## - | ## - | ## 3,1 | ## - | ## - | ## - | ## ,003 | ## 20 |  | ## ЖСҚ әзірленуде |
|  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## км | ## 3,10 | ## - | ## - | ## - | ## 3,1 | ## - | ## - | ## - | ## ,003 |  |  |  |
|  | ## 2) шығыстар, оның ішінде: | ## млн. теңге | ## 493,284 |  | ## 146,642 | ## 346,642 |  |  |  |  | ## 346,642 |  |  |  |
|  | ## республикалық бюджеттен | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## бюджеттен тыс көздерден | ## млн. теңге | ## 493,284 |  | ## 146,642 | ## 346,642 |  |  |  |  | ## 346,642 |  |  |  |
|  | ## жергілікті бюджеттен | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 26 | ## Шу ауданында орналасқан ұзындығы 2,2 км Шу каналын қайта жаңарту | ## км | ## 2,20 | ## - | ## - | ## - | ## 2,2 | ## - | ## - | ## - | ## ,002 | ## 20 |  | ## ЖСҚ әзірленуде |
|  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## км | ## 2,20 | ## - | ## - | ## - | ## 2,2 | ## - | ## - | ## - | ## ,002 |  |  |  |
|  | ## 2) шығыстар, оның ішінде: | ## млн. теңге | ## 291,538 |  | ## 45,769 | ## 245,769 |  |  |  |  | ## 245,769 |  |  |  |
|  | ## республикалық бюджеттен | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## бюджеттен тыс көздерден | ## млн. теңге | ## 291,538 |  | ## 45,769 | ## 245,769 |  |  |  |  | ## 245,769 |  |  |  |
|  | ## жергілікті бюджеттен | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 27 | ## Шу ауданында орналасқан ұзындығы 2,0 км Арал Кубыр каналын қайта жаңарту | ## км | ## 2,00 | ## - | ## - | ## - | ## 2,0 | ## - | ## - | ## - | ## ,002 | ## 20 |  | ## ЖСҚ әзірленуде |
|  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## км | ## 2,00 | ## - | ## - | ## - | ## 2,0 | ## - | ## - | ## - | ## ,002 |  |  |  |
|  | ## 2) шығыстар, оның ішінде: | ## млн. теңге | ## 223,368 |  | ## 61,684 | ## 161,684 |  |  |  |  | ## 161,684 |  |  |  |
|  | ## республикалық бюджеттен | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## бюджеттен тыс көздерден | ## млн. теңге | ## 223,368 |  | ## 61,684 | ## 161,684 |  |  |  |  | ## 161,684 |  |  |  |
|  | ## жергілікті бюджеттен | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 28 | ## Шу ауданында орналасқан ұзындығы 1,4 км ескі Қарабас каналын қайта жаңарту | ## км | ## 1,40 | ## - | ## - | ## - | ## 1,4 | ## - | ## - | ## - | ## ,001 | ## 20 |  | ## ЖСҚ әзірленуде |
|  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## км | ## 1,40 | ## - | ## - | ## - | ## 1,4 | ## - | ## - | ## - | ## ,001 |  |  |  |
|  | ## 2) шығыстар, оның ішінде: | ## млн. теңге | ## 323,638 |  | ## 111,818 | ## 211,820 |  |  |  |  | ## 211,820 |  |  |  |
|  | ## республикалық бюджеттен | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## бюджеттен тыс көздерден | ## млн. теңге | ## 323,638 |  | ## 111,818 | ## 211,820 |  |  |  |  | ## 211,820 |  |  |  |
|  | ## жергілікті бюджеттен | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 29 | ## Шу ауданында орналасқан диірмен каналын қайта құру | ## км | ## 0,30 | ## - | ## - | ## - | ## 0,3 | ## - | ## - | ## - |  | ## 20 |  | ## ЖСҚ әзірленуде |
|  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## км | ## 0,30 | ## - | ## - | ## - | ## 0,3 | ## - | ## - | ## - |  |  |  |  |
|  | ## 2) шығыстар, оның ішінде: | ## млн. теңге | ## 81,586 |  | ## 40,793 | ## 40,793 |  |  |  |  | ## 40,793 |  |  |  |
|  | ## республикалық бюджеттен | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## бюджеттен тыс көздерден | ## млн. теңге | ## 81,586 |  | ## 40,793 | ## 40,793 |  |  |  |  | ## 40,793 |  |  |  |
|  | ## жергілікті бюджеттен | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 30 | ## Шу ауданында орналасқан аурухана -1 каналын қайта құру | ## км | ## 0,20 | ## - | ## - | ## - | ## 0,2 | ## - | ## - | ## - |  | ## 20 |  | ## ЖСҚ әзірленуде |
|  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## км | ## 0,20 | ## - | ## - | ## - | ## 0,2 | ## - | ## - | ## - |  |  |  |  |
|  | ## 2) шығыстар, оның ішінде: | ## млн. теңге | ## 64,381 |  | ## 29,044 | ## 35,337 |  |  |  |  | ## 35,337 |  |  |  |
|  | ## республикалық бюджеттен | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## бюджеттен тыс көздерден | ## млн. теңге | ## 64,381 |  | ## 29,044 | ## 35,337 |  |  |  |  | ## 35,337 |  |  |  |
|  | ## жергілікті бюджеттен | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 31 | ## Шу ауданында орналасқан ұзындығы 0,5 км Тайлақ-2-2 каналын қайта жаңарту | ## км | ## 0,50 | ## - | ## - | ## - | ## 0,5 | ## - | ## - | ## - | ## ,001 | ## 20 |  | ## ЖСҚ әзірленуде |
|  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## км | ## 0,50 | ## - | ## - | ## - | ## 0,5 | ## - | ## - | ## - | ## ,001 |  |  |  |
|  | ## 2) шығыстар, оның ішінде: | ## млн. теңге | ## 250,288 |  | ## 125,144 | ## 125,144 |  |  |  |  | ## 125,144 |  |  |  |
|  | ## республикалық бюджеттен | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## бюджеттен тыс көздерден | ## млн. теңге | ## 250,288 |  | ## 125,144 | ## 125,144 |  |  |  |  | ## 125,144 |  |  |  |
|  | ## жергілікті бюджеттен | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 32 | ## Шу ауданында орналасқан ұзындығы 1,3 км Күншығыс каналын қайта жаңарту | ## км | ## 1,30 | ## - | ## - | ## - | ## 1,3 | ## - | ## - | ## - | ## ,001 | ## 20 |  | ## ЖСҚ әзірленуде |
|  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## км | ## 1,30 | ## - | ## - | ## - | ## 1,3 | ## - | ## - | ## - | ## ,001 |  |  |  |
|  | ## 2) шығыстар, оның ішінде: | ## млн. теңге | ## 294,652 |  | ## 97,326 | ## 197,326 |  |  |  |  | ## 197,326 |  |  |  |
|  | ## республикалық бюджеттен | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## бюджеттен тыс көздерден | ## млн. теңге | ## 294,652 |  | ## 97,326 | ## 197,326 |  |  |  |  | ## 197,326 |  |  |  |
|  | ## жергілікті бюджеттен | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 33 | ## Шу ауданында орналасқан ұзындығы 1,6 км Жидебай каналын қайта жаңарту | ## км | ## 1,60 | ## - | ## - | ## - | ## 1,6 | ## - | ## - | ## - | ## ,002 | ## 20 |  | ## ЖСҚ әзірленуде |
|  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## км | ## 1,60 | ## - | ## - | ## - | ## 1,6 | ## - | ## - | ## - | ## ,002 |  |  |  |
|  | ## 2) шығыстар, оның ішінде: | ## млн. теңге | ## 192,674 |  | ## 46,337 | ## 146,337 |  |  |  |  | ## 146,337 |  |  |  |
|  | ## республикалық бюджеттен | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## бюджеттен тыс көздерден | ## млн. теңге | ## 192,674 |  | ## 46,337 | ## 146,337 |  |  |  |  | ## 146,337 |  |  |  |
|  | ## жергілікті бюджеттен | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 34 | ## Шу ауданында орналасқан Бименбет каналын қайта жаңарту | ## км | ## 4,90 | ## - | ## - | ## - | ## 4,9 | ## - | ## - | ## - | ## ,005 | ## 20 |  | ## ЖСҚ әзірленуде |
|  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## км | ## 4,90 | ## - | ## - | ## - | ## 4,9 | ## - | ## - | ## - | ## ,005 |  |  |  |
|  | ## 2) шығыстар, оның ішінде: | ## млн. теңге | ## 1 272,232 |  | ## 386,116 | ## 886,116 |  |  |  |  | ## 886,116 |  |  |  |
|  | ## республикалық бюджеттен | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## бюджеттен тыс көздерден | ## млн. теңге | ## 1 272,232 |  | ## 386,116 | ## 886,116 |  |  |  |  | ## 886,116 |  |  |  |
|  | ## жергілікті бюджеттен | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 35 | ## Шу ауданында орналасқан масақ Ақтөбе каналын қайта жаңарту | ## км | ## 12,80 | ## - | ## - | ## - | ## 12,8 | ## - | ## - | ## - | ## ,013 | ## 20 |  | ## ЖСҚ әзірленуде |
|  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## км | ## 12,80 | ## - | ## - | ## - | ## 12,8 | ## - | ## - | ## - | ## ,013 |  |  |  |
|  | ## 2) шығыстар, оның ішінде: | ## млн. теңге | ## 1 042,368 |  | ## 271,184 | ## 771,184 |  |  |  |  | ## 771,184 |  |  |  |
|  | ## республикалық бюджеттен | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## бюджеттен тыс көздерден | ## млн. теңге | ## 1 042,368 |  | ## 271,184 | ## 771,184 |  |  |  |  | ## 771,184 |  |  |  |
|  | ## жергілікті бюджеттен | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 36 | ## Шу ауданында орналасқан ұзындығы 1,5 км Тоғанбай каналын қайта жаңарту | ## км | ## 1,50 | ## - | ## - | ## - | ## 1,5 | ## - | ## - | ## - | ## ,002 | ## 20 |  | ## ЖСҚ әзірленуде |
|  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## км | ## 1,50 | ## - | ## - | ## - | ## 1,5 | ## - | ## - | ## - | ## ,002 |  |  |  |
|  | ## 2) шығыстар, оның ішінде: | ## млн. теңге | ## 240,767 |  | ## 70,383 | ## 170,384 |  |  |  |  | ## 170,384 |  |  |  |
|  | ## республикалық бюджеттен | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## бюджеттен тыс көздерден | ## млн. теңге | ## 240,767 |  | ## 70,383 | ## 170,384 |  |  |  |  | ## 170,384 |  |  |  |
|  | ## жергілікті бюджеттен | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 37 | ## Шу ауданында орналасқан аурухана-каналын қайта құру | ## км | ## 1,22 | ## - | ## - | ## - | ## 1,218 | ## - | ## - | ## - | ## ,001 | ## 20 |  | ## ЖСҚ әзірленуде |
|  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## км | ## 1,22 | ## - | ## - | ## - | ## 1,218 | ## - | ## - | ## - | ## ,001 |  |  |  |
|  | ## 2) шығыстар, оның ішінде: | ## млн. теңге | ## 164,381 |  | ## 35,337 | ## 129,044 |  |  |  |  | ## 129,044 |  |  |  |
|  | ## республикалық бюджеттен | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## бюджеттен тыс көздерден | ## млн. теңге | ## 164,381 |  | ## 35,337 | ## 129,044 |  |  |  |  | ## 129,044 |  |  |  |
|  | ## жергілікті бюджеттен | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 38 | ## Шу ауданында орналасқан Бірлік каналын қайта құру | ## км | ## 3,20 | ## - | ## - | ## - | ## 3,2 | ## - | ## - | ## - | ## ,003 | ## 20 |  | ## ЖСҚ әзірленуде |
|  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## км | ## 3,20 | ## - | ## - | ## - | ## 3,2 | ## - | ## - | ## - | ## ,003 |  |  |  |
|  | ## 2) шығыстар, оның ішінде: | ## млн. теңге | ## 427,470 |  | ## 113,735 | ## 313,735 |  |  |  |  | ## 313,735 |  |  |  |
|  | ## республикалық бюджеттен | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## бюджеттен тыс көздерден | ## млн. теңге | ## 427,470 |  | ## 113,735 | ## 313,735 |  |  |  |  | ## 313,735 |  |  |  |
|  | ## жергілікті бюджеттен | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 39 | ## Шу ауданында орналасқан Естемес-2 каналын қайта жаңарту | ## км | ## 3,60 | ## - | ## - | ## - | ## 3,6 | ## - | ## - | ## - | ## ,004 | ## 20 |  | ## ЖСҚ әзірленуде |
|  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## км | ## 3,60 | ## - | ## - | ## - | ## 3,6 | ## - | ## - | ## - | ## ,004 |  |  |  |
|  | ## 2) шығыстар, оның ішінде: | ## млн. теңге | ## 824,978 |  | ## 262,489 | ## 562,489 |  |  |  |  | ## 562,489 |  |  |  |
|  | ## республикалық бюджеттен | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## бюджеттен тыс көздерден | ## млн. теңге | ## 824,978 |  | ## 262,489 | ## 562,489 |  |  |  |  | ## 562,489 |  |  |  |
|  | ## жергілікті бюджеттен | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 40 | ## Шу ауданында орналасқан ұзындығы 0,8 км жер Қарабас каналын реконструкциялау | ## км | ## 0,80 | ## - | ## - | ## - | ## 0,8 | ## - | ## - | ## - | ## ,001 | ## 20 |  | ## ЖСҚ әзірленуде |
|  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## км | ## 0,80 | ## - | ## - | ## - | ## 0,8 | ## - | ## - | ## - | ## ,001 |  |  |  |
|  | ## 2) шығыстар, оның ішінде: | ## млн. теңге | ## 216,858 |  | ## 108,429 | ## 108,429 |  |  |  |  | ## 108,429 |  |  |  |
|  | ## республикалық бюджеттен | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## бюджеттен тыс көздерден | ## млн. теңге | ## 216,858 |  | ## 108,429 | ## 108,429 |  |  |  |  | ## 108,429 |  |  |  |
|  | ## жергілікті бюджеттен | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 41 | ## Шу ауданында орналасқан Левобережный каналын қайта құру | ## км | ## 38,80 | ## - | ## - | ## - | ## 38,8 | ## - | ## - | ## - | ## ,039 | ## 20 |  | ## ЖСҚ әзірленуде |
|  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## км | ## 38,80 | ## - | ## - | ## - | ## 38,8 | ## - | ## - | ## - | ## ,039 |  |  |  |
|  | ## 2) шығыстар, оның ішінде: | ## млн. теңге | ## 23 142,727 |  | ## 3 552,961 | ## 9 794,883 | ## 9 794,883 |  |  |  | ## 19 589,766 |  |  |  |
|  | ## республикалық бюджеттен | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## бюджеттен тыс көздерден | ## млн. теңге | ## 23 142,727 |  | ## 3 552,961 | ## 9 794,883 | ## 9 794,883 |  |  |  | ## 19 589,766 |  |  |  |
|  | ## жергілікті бюджеттен | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 42 | ## Шу ауданында орналасқан Тайлақ-2-1 каналын қайта жаңарту | ## км | ## 2,40 | ## - | ## - | ## - | ## 2,4 | ## - | ## - | ## - | ## ,002 | ## 20 |  | ## ЖСҚ әзірленуде |
|  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## км | ## 2,40 | ## - | ## - | ## - | ## 2,4 | ## - | ## - | ## - | ## ,002 |  |  |  |
|  | ## 2) шығыстар, оның ішінде: | ## млн. теңге | ## 408,490 |  | ## 104,245 | ## 304,245 |  |  |  |  | ## 304,245 |  |  |  |
|  | ## республикалық бюджеттен | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## бюджеттен тыс көздерден | ## млн. теңге | ## 408,490 |  | ## 104,245 | ## 304,245 |  |  |  |  | ## 304,245 |  |  |  |
|  | ## жергілікті бюджеттен | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 43 | ## Шу ауданында орналасқан ұзындығы 0,5 км ТДЖХ-5 каналын реконструкциялау | ## км | ## 0,50 | ## - | ## - | ## - | ## 0,5 | ## - | ## - | ## - | ## ,001 | ## 20 |  | ## ЖСҚ әзірленуде |
|  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## км | ## 0,50 | ## - | ## - | ## - | ## 0,5 | ## - | ## - | ## - | ## ,001 |  |  |  |
|  | ## 2) шығыстар, оның ішінде: | ## млн. теңге | ## 80,294 |  | ## 40,147 | ## 40,147 |  |  |  |  | ## 40,147 |  |  |  |
|  | ## республикалық бюджеттен | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## бюджеттен тыс көздерден | ## млн. теңге | ## 80,294 |  | ## 40,147 | ## 40,147 |  |  |  |  | ## 40,147 |  |  |  |
|  | ## жергілікті бюджеттен | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 44 | ## Шу ауданында орналасқан оң жағалау МК каналын қайта құру | ## км | ## 48,80 | ## - | ## - | ## - | ## 48,8 | ## - | ## - | ## - | ## ,049 | ## 20 |  | ## ЖСҚ әзірленуде |
|  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## км | ## 48,80 | ## - | ## - | ## - | ## 48,8 | ## - | ## - | ## - | ## ,049 |  |  |  |
|  | ## 2) шығыстар, оның ішінде: | ## млн. теңге | ## 28 706,322 |  | ## 4 353,161 | ## 12 176,581 | ## 12 176,581 |  |  |  | ## 24 353,161 |  |  |  |
|  | ## республикалық бюджеттен | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## бюджеттен тыс көздерден | ## млн. теңге | ## 28 706,322 |  | ## 4 353,161 | ## 12 176,581 | ## 12 176,581 |  |  |  | ## 24 353,161 |  |  |  |
|  | ## жергілікті бюджеттен | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 45 | ## Шу ауданында орналасқан Кубыр-2 каналын қайта жаңарту | ## км | ## 0,50 | ## - | ## - | ## - | ## 0,5 | ## - | ## - | ## - | ## ,001 | ## 20 |  | ## ЖСҚ әзірленуде |
|  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## км | ## 0,50 | ## - | ## - | ## - | ## 0,5 | ## - | ## - | ## - | ## ,001 |  |  |  |
|  | ## 2) шығыстар, оның ішінде: | ## млн. теңге | ## 24,190 |  | ## 12,095 | ## 12,095 |  |  |  |  | ## 12,095 |  |  |  |
|  | ## республикалық бюджеттен | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## бюджеттен тыс көздерден | ## млн. теңге | ## 24,190 |  | ## 12,095 | ## 12,095 |  |  |  |  | ## 12,095 |  |  |  |
|  | ## жергілікті бюджеттен | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 46 | ## Сарысу ауданы Жаңаталап ауылдық округінде орналасқан ескі Қаритоған, жаңа қаритоған каналдарын күрделі жөндеу | ## км | ## 7,90 | ## - | ## - | ## - | ## 7,9 | ## - | ## - | ## - | ## ,008 | ## 20 |  | ## ЖСҚ әзірленуде |
|  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## км | ## 7,90 | ## - | ## - | ## - | ## 7,9 | ## - | ## - | ## - | ## ,008 |  |  |  |
|  | ## 2) шығыстар, оның ішінде: | ## млн. теңге | ## 3 363,983 |  | ## 79,660 | ## 1 642,161 | ## 1 642,161 |  |  |  | ## 3 284,323 |  |  |  |
|  | ## республикалық бюджеттен | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## бюджеттен тыс көздерден | ## млн. теңге | ## 3 363,983 |  | ## 79,660 | ## 1 642,161 | ## 1 642,161 |  |  |  | ## 3 284,323 |  |  |  |
|  | ## жергілікті бюджеттен | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 47 | ## Байзақ ауданының Ынтымақ ауылдық округінде орналасқан ұзындығы 3,9 км Р-4 каналын күрделі жөндеу | ## км | ## 3,90 | ## - | ## - | ## - | ## 3,9 | ## - | ## - | ## - | ## ,004 | ## 20 |  | ## ЖСҚ әзірленуде |
|  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## км | ## 3,90 | ## - | ## - | ## - | ## 3,9 | ## - | ## - | ## - | ## ,004 |  |  |  |
|  | ## 2) шығыстар, оның ішінде: | ## млн. теңге | ## 302,288 |  | ## 76,144 | ## 226,144 |  |  |  |  | ## 226,144 |  |  |  |
|  | ## республикалық бюджеттен | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## бюджеттен тыс көздерден | ## млн. теңге | ## 302,288 |  | ## 76,144 | ## 226,144 |  |  |  |  | ## 226,144 |  |  |  |
|  | ## жергілікті бюджеттен | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 48 | ## Байзақ ауданының Ынтымақ ауылдық округінде орналасқан ұзындығы 2,1 км Р-2 каналын күрделі жөндеу | ## км | ## 2,10 | ## - | ## - | ## - | ## 2,1 | ## - | ## - | ## - | ## ,002 | ## 20 |  | ## ЖСҚ әзірленуде |
|  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## км | ## 2,10 | ## - | ## - | ## - | ## 2,1 | ## - | ## - | ## - | ## ,002 |  |  |  |
|  | ## 2) шығыстар, оның ішінде: | ## млн. теңге | ## 255,026 |  | ## 52,513 | ## 202,513 |  |  |  |  | ## 202,513 |  |  |  |
|  | ## республикалық бюджеттен | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## бюджеттен тыс көздерден | ## млн. теңге | ## 255,026 |  | ## 52,513 | ## 202,513 |  |  |  |  | ## 202,513 |  |  |  |
|  | ## жергілікті бюджеттен | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 49 | ## Байзақ ауданының Суханбаев ауылдық округінде орналасқан ұзындығы 2,4 км Байбек каналын күрделі жөндеу | ## км | ## 2,40 | ## - | ## - | ## - | ## 2,4 | ## - | ## - | ## - | ## ,002 | ## 20 |  | ## ЖСҚ әзірленуде |
|  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## км | ## 2,40 | ## - | ## - | ## - | ## 2,4 | ## - | ## - | ## - | ## ,002 |  |  |  |
|  | ## 2) шығыстар, оның ішінде: | ## млн. теңге | ## 202,012 |  | ## 51,006 | ## 151,006 |  |  |  |  | ## 151,006 |  |  |  |
|  | ## республикалық бюджеттен | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## бюджеттен тыс көздерден | ## млн. теңге | ## 202,012 |  | ## 51,006 | ## 151,006 |  |  |  |  | ## 151,006 |  |  |  |
|  | ## жергілікті бюджеттен | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 50 | ## Байзақ ауданының Суханбаев ауылдық округінде орналасқан ұзындығы 3 `,6 км Көкөзек каналын күрделі жөндеу | ## км | ## 3,60 | ## - | ## - | ## - | ## 3,6 | ## - | ## - | ## - | ## ,004 | ## 20 |  | ## ЖСҚ әзірленуде |
|  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## км | ## 3,60 | ## - | ## - | ## - | ## 3,6 | ## - | ## - | ## - | ## ,004 |  |  |  |
|  | ## 2) шығыстар, оның ішінде: | ## млн. теңге | ## 270,962 |  | ## 60,481 | ## 210,481 |  |  |  |  | ## 210,481 |  |  |  |
|  | ## республикалық бюджеттен | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## бюджеттен тыс көздерден | ## млн. теңге | ## 270,962 |  | ## 60,481 | ## 210,481 |  |  |  |  | ## 210,481 |  |  |  |
|  | ## жергілікті бюджеттен | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 51 | ## Байзақ ауданының Түймекент ауылдық округінде орналасқан ұзындығы 4,4 км Сырғабай каналын күрделі жөндеу | ## км | ## 4,40 | ## - | ## - | ## - | ## 4,4 | ## - | ## - | ## - | ## ,004 | ## 20 |  | ## ЖСҚ әзірленуде |
|  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## км | ## 4,40 | ## - | ## - | ## - | ## 4,4 | ## - | ## - | ## - | ## ,004 |  |  |  |
|  | ## 2) шығыстар, оның ішінде: | ## млн. теңге | ## 407,996 |  | ## 103,998 | ## 303,998 |  |  |  |  | ## 303,998 |  |  |  |
|  | ## республикалық бюджеттен | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## бюджеттен тыс көздерден | ## млн. теңге | ## 407,996 |  | ## 103,998 | ## 303,998 |  |  |  |  | ## 303,998 |  |  |  |
|  | ## жергілікті бюджеттен | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 52 | ## Байзақ ауданының Түймекент ауылдық округінде орналасқан ұзындығы 3,4 км жалған каналды күрделі жөндеу | ## км | ## 3,40 | ## - | ## - | ## - | ## 3,4 | ## - | ## - | ## - | ## ,003 | ## 20 |  | ## ЖСҚ әзірленуде |
|  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## км | ## 3,40 | ## - | ## - | ## - | ## 3,4 | ## - | ## - | ## - | ## ,003 |  |  |  |
|  | ## 2) шығыстар, оның ішінде: | ## млн. теңге | ## 344,664 |  | ## 97,332 | ## 247,332 |  |  |  |  | ## 247,332 |  |  |  |
|  | ## республикалық бюджеттен | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## бюджеттен тыс көздерден | ## млн. теңге | ## 344,664 |  | ## 97,332 | ## 247,332 |  |  |  |  | ## 247,332 |  |  |  |
|  | ## жергілікті бюджеттен | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 53 | ## Байзақ ауданының Түймекент ауылдық округінде орналасқан ұзындығы 1,7 км Сапақ каналын күрделі жөндеу | ## км | ## 1,70 | ## - | ## - | ## - | ## 1,7 | ## - | ## - | ## - | ## ,002 | ## 20 |  | ## ЖСҚ әзірленуде |
|  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## км | ## 1,70 | ## - | ## - | ## - | ## 1,7 | ## - | ## - | ## - | ## ,002 |  |  |  |
|  | ## 2) шығыстар, оның ішінде: | ## млн. теңге | ## 212,830 |  | ## 106,415 | ## 106,415 |  |  |  |  | ## 106,415 |  |  |  |
|  | ## республикалық бюджеттен | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## бюджеттен тыс көздерден | ## млн. теңге | ## 212,830 |  | ## 106,415 | ## 106,415 |  |  |  |  | ## 106,415 |  |  |  |
|  | ## жергілікті бюджеттен | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 54 | ## Байзақ ауданының Жалғызтөбе ауылдық округінде орналасқан ұзындығы 6 `,6 км Ақберди каналын күрделі жөндеу | ## км | ## 6,60 | ## - | ## - | ## - | ## 6,6 | ## - | ## - | ## - | ## ,007 | ## 20 |  | ## ЖСҚ әзірленуде |
|  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## км | ## 6,60 | ## - | ## - | ## - | ## 6,6 | ## - | ## - | ## - | ## ,007 |  |  |  |
|  | ## 2) шығыстар, оның ішінде: | ## млн. теңге | ## 1 020,580 |  | ## 260,290 | ## 760,290 |  |  |  |  | ## 760,290 |  |  |  |
|  | ## республикалық бюджеттен | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## бюджеттен тыс көздерден | ## млн. теңге | ## 1 020,580 |  | ## 260,290 | ## 760,290 |  |  |  |  | ## 760,290 |  |  |  |
|  | ## жергілікті бюджеттен | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 55 | ## Байзақ ауданының Жалғызтөбе ауылдық округінде орналасқан ұзындығы 3,5 км Лотковый каналын күрделі жөндеу | ## км | ## 3,50 | ## - | ## - | ## - | ## 3,5 | ## - | ## - | ## - | ## ,004 | ## 20 |  | ## ЖСҚ әзірленуде |
|  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## км | ## 3,50 | ## - | ## - | ## - | ## 3,5 | ## - | ## - | ## - | ## ,004 |  |  |  |
|  | ## 2) шығыстар, оның ішінде: | ## млн. теңге | ## 270,450 |  | ## 60,225 | ## 210,225 |  |  |  |  | ## 210,225 |  |  |  |
|  | ## республикалық бюджеттен | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## бюджеттен тыс көздерден | ## млн. теңге | ## 270,450 |  | ## 60,225 | ## 210,225 |  |  |  |  | ## 210,225 |  |  |  |
|  | ## жергілікті бюджеттен | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 56 | ## Байзақ ауданының Темірбек ауылдық округінде орналасқан, ұзындығы 5,0 км төре каналын күрделі жөндеу | ## км | ## 5,00 | ## - | ## - | ## - | ## 5,0 | ## - | ## - | ## - | ## ,005 | ## 20 |  | ## ЖСҚ әзірленуде |
|  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## км | ## 5,00 | ## - | ## - | ## - | ## 5,0 | ## - | ## - | ## - | ## ,005 |  |  |  |
|  | ## 2) шығыстар, оның ішінде: | ## млн. теңге | ## 486,976 |  | ## 118,488 | ## 368,488 |  |  |  |  | ## 368,488 |  |  |  |
|  | ## республикалық бюджеттен | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## бюджеттен тыс көздерден | ## млн. теңге | ## 486,976 |  | ## 118,488 | ## 368,488 |  |  |  |  | ## 368,488 |  |  |  |
|  | ## жергілікті бюджеттен | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 57 | ## Байзақ ауданы Жалғызтөбе ауылдық округінде орналасқан ұзындығы 3 `,0 км Тілеуболат-4 каналын күрделі жөндеу | ## км | ## 3,00 | ## - | ## - | ## - | ## 3,0 | ## - | ## - | ## - | ## ,003 | ## 20 |  | ## ЖСҚ әзірленуде |
|  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## км | ## 3,00 | ## - | ## - | ## - | ## 3,0 | ## - | ## - | ## - | ## ,003 |  |  |  |
|  | ## 2) шығыстар, оның ішінде: | ## млн. теңге | ## 594,822 |  | ## 197,411 | ## 397,411 |  |  |  |  | ## 397,411 |  |  |  |
|  | ## республикалық бюджеттен | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## бюджеттен тыс көздерден | ## млн. теңге | ## 594,822 |  | ## 197,411 | ## 397,411 |  |  |  |  | ## 397,411 |  |  |  |
|  | ## жергілікті бюджеттен | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 58 | ## Байзақ ауданының Ұлғалы ауылдық округінде орналасқан ұзындығы 12,2 км Қаражот каналын күрделі жөндеу | ## км | ## 12,20 | ## - | ## - | ## - | ## 12,2 | ## - | ## - | ## - | ## ,012 | ## 20 |  | ## ЖСҚ әзірленуде |
|  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## км | ## 12,20 | ## - | ## - | ## - | ## 12,2 | ## - | ## - | ## - | ## ,012 |  |  |  |
|  | ## 2) шығыстар, оның ішінде: | ## млн. теңге | ## 993,156 |  | ## 246,578 |  | ## 746,578 |  |  |  | ## 746,578 |  |  |  |
|  | ## республикалық бюджеттен | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## бюджеттен тыс көздерден | ## млн. теңге | ## 993,156 |  | ## 246,578 |  | ## 746,578 |  |  |  | ## 746,578 |  |  |  |
|  | ## жергілікті бюджеттен | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 59 | ## Байзақ ауданының Көктал ауылдық округінде орналасқан ұзындығы 2,2 км Көктал-2 каналын күрделі жөндеу | ## км | ## 2,00 | ## - | ## - | ## - | ## - | ## 2,0 | ## - | ## - | ## ,002 | ## 20 |  | ## ЖСҚ әзірленуде |
|  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## км | ## 2,00 | ## - | ## - | ## - | ## - | ## 2,0 | ## - | ## - | ## ,002 |  |  |  |
|  | ## 2) шығыстар, оның ішінде: | ## млн. теңге | ## 100 |  |  | ## 100 |  |  |  |  | ## 100 |  |  |  |
|  | ## республикалық бюджеттен | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## бюджеттен тыс көздерден | ## млн. теңге | ## 100 |  |  | ## 100 |  |  |  |  | ## 100 |  |  |  |
|  | ## жергілікті бюджеттен | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 60 | ## Байзақ ауданының Ботамойнақ ауылдық округінде орналасқан ұзындығы 2,1 км Р-9 каналын күрделі жөндеу | ## км | ## 2,10 | ## - | ## - | ## - | ## 2,1 | ## - | ## - | ## - | ## ,002 | ## 20 |  | ## ЖСҚ әзірленуде |
|  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## км | ## 2,10 | ## - | ## - | ## - | ## 2,1 | ## - | ## - | ## - | ## ,002 |  |  |  |
|  | ## 2) шығыстар, оның ішінде: | ## млн. теңге | ## 293,014 |  | ## 96,507 |  | ## 196,507 |  |  |  | ## 196,507 |  |  |  |
|  | ## республикалық бюджеттен | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## бюджеттен тыс көздерден | ## млн. теңге | ## 293,014 |  | ## 96,507 |  | ## 196,507 |  |  |  | ## 196,507 |  |  |  |
|  | ## жергілікті бюджеттен | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 61 | ## Байзақ ауданының Ботамойнақ ауылдық округінде орналасқан ұзындығы 3,2 км Аққойлы каналын күрделі жөндеу | ## км | ## 3,20 | ## - | ## - | ## - | ## 3,2 | ## - | ## - | ## - | ## ,003 | ## 20 |  | ## ЖСҚ әзірленуде |
|  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## км | ## 3,20 | ## - | ## - | ## - | ## 3,2 | ## - | ## - | ## - | ## ,003 |  |  |  |
|  | ## 2) шығыстар, оның ішінде: | ## млн. теңге | ## 289,341 |  | ## 54,670 |  | ## 234,671 |  |  |  | ## 234,671 |  |  |  |
|  | ## республикалық бюджеттен | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## бюджеттен тыс көздерден | ## млн. теңге | ## 289,341 |  | ## 54,670 |  | ## 234,671 |  |  |  | ## 234,671 |  |  |  |
|  | ## жергілікті бюджеттен | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 62 | ## Байзақ ауданы Мырзатай ауылдық округінің Назарбек-2 каналын күрделі жөндеу | ## км | ## 2,10 | ## - | ## - | ## - | ## 2,1 | ## - | ## - | ## - | ## ,002 | ## 20 |  | ## ЖСҚ әзірленуде |
|  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## км | ## 2,10 | ## - | ## - | ## - | ## 2,1 | ## - | ## - | ## - | ## ,002 |  |  |  |
|  | ## 2) шығыстар, оның ішінде: | ## млн. теңге | ## 224,544 |  | ## 62,272 | ## 162,272 |  |  |  |  | ## 162,272 |  |  |  |
|  | ## республикалық бюджеттен | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## бюджеттен тыс көздерден | ## млн. теңге | ## 224,544 |  | ## 62,272 | ## 162,272 |  |  |  |  | ## 162,272 |  |  |  |
|  | ## жергілікті бюджеттен | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 63 | ## Байзақ ауданы Сарыкемер ауылдық округіндегі Ново-Михайловский каналын күрделі жөндеу | ## км | ## 10,20 | ## - | ## - | ## - | ## - | ## 10,2 | ## - | ## - | ## ,010 | ## 20 |  | ## ЖСҚ әзірленуде |
|  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## км | ## 10,20 | ## - | ## - | ## - | ## - | ## 10,2 | ## - | ## - | ## ,010 |  |  |  |
|  | ## 2) шығыстар, оның ішінде: | ## млн. теңге | ## 791,819 |  |  | ## 316,727 | ## 277,137 | ## 197,955 |  |  | ## 791,819 |  |  |  |
|  | ## республикалық бюджеттен | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## бюджеттен тыс көздерден | ## млн. теңге | ## 791,819 |  |  | ## 316,727 | ## 277,137 | ## 197,955 |  |  | ## 791,819 |  |  |  |
|  | ## жергілікті бюджеттен | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 64 | ## Меркі ауданының Ақтоған ауылдық округінде орналасқан ұзындығы 9,3 км Молалы каналын күрделі жөндеу | ## км | ## 9,30 | ## - | ## - | ## - | ## 9,3 | ## - | ## - | ## - | ## ,009 | ## 20 |  | ## ЖСҚ әзірленуде |
|  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## км | ## 9,30 | ## - | ## - | ## - | ## 9,3 | ## - | ## - | ## - | ## ,009 |  |  |  |
|  | ## 2) шығыстар, оның ішінде: | ## млн. теңге | ## 546,660 |  | ## 112,972 |  | ## 433,688 |  |  |  | ## 433,688 |  |  |  |
|  | ## республикалық бюджеттен | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## бюджеттен тыс көздерден | ## млн. теңге | ## 546,660 |  | ## 112,972 |  | ## 433,688 |  |  |  | ## 433,688 |  |  |  |
|  | ## жергілікті бюджеттен | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 65 | ## Сарысу ауданы Байқадам ауылдық округінде орналасқан ұзындығы 6,7 км Өтес каналын күрделі жөндеу | ## км | ## 6,70 | ## - | ## - | ## - | ## 6,7 | ## - | ## - | ## - | ## ,007 | ## 20 |  | ## ЖСҚ әзірленуде |
|  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## км | ## 6,70 | ## - | ## - | ## - | ## 6,7 | ## - | ## - | ## - | ## ,007 |  |  |  |
|  | ## 2) шығыстар, оның ішінде: | ## млн. теңге | ## 1 199,258 |  | ## 349,629 |  | ## 849,629 |  |  |  | ## 849,629 |  |  |  |
|  | ## республикалық бюджеттен | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## бюджеттен тыс көздерден | ## млн. теңге | ## 1 199,258 |  | ## 349,629 |  | ## 849,629 |  |  |  | ## 849,629 |  |  |  |
|  | ## жергілікті бюджеттен | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 66 | ## Сарысу ауданы Жаңаталап ауылдық округінде орналасқан ұзындығы 15,0 км Тасарық каналын күрделі жөндеу | ## км | ## 15,00 | ## - | ## - | ## - | ## 15,0 | ## - | ## - | ## - | ## ,015 | ## 20 |  | ## ЖСҚ әзірленуде |
|  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## км | ## 15,00 | ## - | ## - | ## - | ## 15,0 | ## - | ## - | ## - | ## ,015 |  |  |  |
|  | ## 2) шығыстар, оның ішінде: | ## млн. теңге | ## 2 769,695 |  | ## 623,911 | ## 1 072,892 | ## 1 072,892 |  |  |  | ## 2 145,784 |  |  |  |
|  | ## республикалық бюджеттен | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## бюджеттен тыс көздерден | ## млн. теңге | ## 2 769,695 |  | ## 623,911 | ## 1 072,892 | ## 1 072,892 |  |  |  | ## 2 145,784 |  |  |  |
|  | ## жергілікті бюджеттен | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 67 | ## Сарысу ауданы Жаңаталап ауылдық округінде орналасқан ұзындығы 1,3 км Р-1 каналын күрделі жөндеу | ## км | ## 1,30 | ## - | ## - | ## - | ## 1,3 | ## - | ## - | ## - | ## ,001 | ## 20 |  | ## ЖСҚ әзірленуде |
|  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## км | ## 1,30 | ## - | ## - | ## - | ## 1,3 | ## - | ## - | ## - | ## ,001 |  |  |  |
|  | ## 2) шығыстар, оның ішінде: | ## млн. теңге | ## 515,288 |  | ## 157,644 |  | ## 357,644 |  |  |  | ## 357,644 |  |  |  |
|  | ## республикалық бюджеттен | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## бюджеттен тыс көздерден | ## млн. теңге | ## 515,288 |  | ## 157,644 |  | ## 357,644 |  |  |  | ## 357,644 |  |  |  |
|  | ## жергілікті бюджеттен | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 68 | ## Сарысу ауданы Жайылма ауылдық округінде орналасқан ұзындығы 8,8 км Төменгі Бүркітті каналын күрделі жөндеу | ## км | ## 8,80 | ## - | ## - | ## - | ## 8,8 | ## - | ## - | ## - | ## ,009 | ## 20 |  | ## ЖСҚ әзірленуде |
|  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## км | ## 8,80 | ## - | ## - | ## - | ## 8,8 | ## - | ## - | ## - | ## ,009 |  |  |  |
|  | ## 2) шығыстар, оның ішінде: | ## млн. теңге | ## 1 509,970 |  | ## 354,265 | ## 577,853 | ## 577,853 |  |  |  | ## 1 155,705 |  |  |  |
|  | ## республикалық бюджеттен | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## бюджеттен тыс көздерден | ## млн. теңге | ## 1 509,970 |  | ## 354,265 | ## 577,853 | ## 577,853 |  |  |  | ## 1 155,705 |  |  |  |
|  | ## жергілікті бюджеттен | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 69 | ## Сарысу ауданы Жайылма ауылдық округінде орналасқан ұзындығы 1,9 км Қызыл ту каналын күрделі жөндеу | ## км | ## 1,90 | ## - | ## - | ## - | ## 1,9 | ## - | ## - | ## - | ## ,002 | ## 20 |  | ## ЖСҚ әзірленуде |
|  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## км | ## 1,90 | ## - | ## - | ## - | ## 1,9 | ## - | ## - | ## - | ## ,002 |  |  |  |
|  | ## 2) шығыстар, оның ішінде: | ## млн. теңге | ## 166,454 |  | ## 33,227 | ## 133,227 |  |  |  |  | ## 133,227 |  |  |  |
|  | ## республикалық бюджеттен | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## бюджеттен тыс көздерден | ## млн. теңге | ## 166,454 |  | ## 33,227 | ## 133,227 |  |  |  |  | ## 133,227 |  |  |  |
|  | ## жергілікті бюджеттен | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 70 | ## Сарысу ауданы Жайылма ауылдық округінде орналасқан ұзындығы 0,9 км Киров каналын күрделі жөндеу | ## км | ## 0,90 | ## - | ## - | ## - | ## 0,9 | ## - | ## - | ## - | ## ,001 | ## 20 |  | ## ЖСҚ әзірленуде |
|  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## км | ## 0,90 | ## - | ## - | ## - | ## 0,9 | ## - | ## - | ## - | ## ,001 |  |  |  |
|  | ## 2) шығыстар, оның ішінде: | ## млн. теңге | ## 221,380 |  | ## 110,690 | ## 110,690 |  |  |  |  | ## 110,690 |  |  |  |
|  | ## республикалық бюджеттен | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## бюджеттен тыс көздерден | ## млн. теңге | ## 221,380 |  | ## 110,690 | ## 110,690 |  |  |  |  | ## 110,690 |  |  |  |
|  | ## жергілікті бюджеттен | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 71 | ## Сарысу ауданы Жаңаталап ауылдық округінде орналасқан ұзындығы 5,0 км Кедей каналын күрделі жөндеу | ## км | ## 5,00 | ## - | ## - | ## - | ## 5,0 | ## - | ## - | ## - | ## ,005 | ## 20 |  | ## ЖСҚ әзірленуде |
|  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## км | ## 5,00 | ## - | ## - | ## - | ## 5,0 | ## - | ## - | ## - | ## ,005 |  |  |  |
|  | ## 2) шығыстар, оның ішінде: | ## млн. теңге | ## 1 728,155 |  | ## 219,746 | ## 619,084 | ## 619,084 | ## 270,240 |  |  | ## 1 508,409 |  |  |  |
|  | ## республикалық бюджеттен | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## бюджеттен тыс көздерден | ## млн. теңге | ## 1 728,155 |  | ## 219,746 | ## 619,084 | ## 619,084 | ## 270,240 |  |  | ## 1 508,409 |  |  |  |
|  | ## жергілікті бюджеттен | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 72 | ## Сарысу ауданы Байқадам ауылдық округінде орналасқан ұзындығы 5,3 км Дюкер каналын күрделі жөндеу | ## км | ## 5,30 | ## - | ## - | ## - | ## 5,3 | ## - | ## - | ## - | ## ,005 | ## 20 |  | ## ЖСҚ әзірленуде |
|  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## км | ## 5,30 | ## - | ## - | ## - | ## 5,3 | ## - | ## - | ## - | ## ,005 |  |  |  |
|  | ## 2) шығыстар, оның ішінде: | ## млн. теңге | ## 355,272 |  | ## 102,636 | ## 252,636 |  |  |  |  | ## 252,636 |  |  |  |
|  | ## республикалық бюджеттен | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## бюджеттен тыс көздерден | ## млн. теңге | ## 355,272 |  | ## 102,636 | ## 252,636 |  |  |  |  | ## 252,636 |  |  |  |
|  | ## жергілікті бюджеттен | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 73 | ## Байзақ ауданы Райымбек каналын күрделі жөндеу | ## км | ## 2,10 | ## - | ## - | ## - | ## - | ## 2,1 | ## - | ## - | ## ,002 | ## 20 |  | ## ЖСҚ әзірленуде |
|  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## км | ## 2,10 | ## - | ## - | ## - | ## - | ## 2,1 | ## - | ## - | ## ,002 |  |  |  |
|  | ## 2) шығыстар, оның ішінде: | ## млн. теңге | ## 99 |  |  | ## 39,600 | ## 34,650 | ## 24,750 |  |  | ## 99 |  |  |  |
|  | ## республикалық бюджеттен | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## бюджеттен тыс көздерден | ## млн. теңге | ## 99 |  |  | ## 39,600 | ## 34,650 | ## 24,750 |  |  | ## 99 |  |  |  |
|  | ## жергілікті бюджеттен | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 74 | ## Байзақ ауданы Көшеней-2 каналын күрделі жөндеу | ## км | ## 2,60 | ## - | ## - | ## - | ## - | ## 2,6 | ## - | ## - | ## ,003 | ## 20 |  | ## ЖСҚ әзірленуде |
|  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## км | ## 2,60 | ## - | ## - | ## - | ## - | ## 2,6 | ## - | ## - | ## ,003 |  |  |  |
|  | ## 2) шығыстар, оның ішінде: | ## млн. теңге | ## 198,400 |  |  | ## 102,400 | ## 89,600 | ## 6,400 |  |  | ## 198,400 |  |  |  |
|  | ## республикалық бюджеттен | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## бюджеттен тыс көздерден | ## млн. теңге | ## 198,400 |  |  | ## 102,400 | ## 89,600 | ## 6,400 |  |  | ## 198,400 |  |  |  |
|  | ## жергілікті бюджеттен | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 75 | ## Т. Рысқұлов атындағы ауданның Ботбай-Шикым каналын қайта жаңарту | ## км | ## 6,00 | ## - | ## - | ## - | ## - | ## 6,0 | ## - | ## - | ## ,006 | ## 20 |  | ## ЖСҚ әзірленуде |
|  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## км | ## 6,00 | ## - | ## - | ## - | ## - | ## 6,0 | ## - | ## - | ## ,006 |  |  |  |
|  | ## 2) шығыстар, оның ішінде: | ## млн. теңге | ## 351 |  |  | ## 140,400 | ## 122,850 | ## 87,750 |  |  | ## 351 |  |  |  |
|  | ## республикалық бюджеттен | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## бюджеттен тыс көздерден | ## млн. теңге | ## 351 |  |  | ## 140,400 | ## 122,850 | ## 87,750 |  |  | ## 351 |  |  |  |
|  | ## жергілікті бюджеттен | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 76 | ## Мойынқұм ауданы Байбарақ ЖҚ қайта құру | ## км | ## 19,28 | ## - | ## - | ## - | ## - | ## 19,3 | ## - | ## - | ## ,019 | ## 30 |  | ## ЖСҚ әзірленуде |
|  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## км | ## 19,28 | ## - | ## - | ## - | ## - | ## 19,3 |  | ## - | ## ,019 |  |  |  |
|  | ## 2) шығыстар, оның ішінде: | ## млн. теңге | ## 24,087 | ## 5 | ## 15,579 | ## 3,508 |  |  |  |  | ## 3,508 |  |  |  |
|  | ## республикалық бюджеттен | ## млн. теңге | ## 24,087 | ## 5 | ## 15,579 | ## 3,508 |  |  |  |  | ## 3,508 |  |  |  |
|  | ## бюджеттен тыс көздерден | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## жергілікті бюджеттен | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 77 | ## Мойынқұм ауданы Көкжелек МК қайта құру | ## км | ## 28,20 | ## - | ## - | ## - | ## - | ## 28,2 | ## - | ## - | ## ,028 | ## 30 |  | ## ЖСҚ әзірленуде |
|  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## км | ## 28,20 | ## - | ## - | ## - | ## - | ## 28,2 |  | ## - | ## ,028 |  |  |  |
|  | ## 2) шығыстар, оның ішінде: | ## млн. теңге | ## 32,925 | ## 5 | ## 20,330 | ## 7,595 |  |  |  |  | ## 7,595 |  |  |  |
|  | ## республикалық бюджеттен | ## млн. теңге | ## 32,925 | ## 5 | ## 20,330 | ## 7,595 |  |  |  |  | ## 7,595 |  |  |  |
|  | ## бюджеттен тыс көздерден | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## жергілікті бюджеттен | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 78 | ## Мойынқұм ауданы Оңғарбай мүк қайта құру | ## км | ## 20,50 | ## - | ## - | ## - | ## - | ## 20,5 | ## - | ## - | ## ,021 | ## 55 |  | ## ЖСҚ әзірленуде |
|  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## км | ## 20,50 | ## - | ## - | ## - | ## - | ## 20,5 |  | ## - | ## ,021 |  |  |  |
|  | ## 2) шығыстар, оның ішінде: | ## млн. теңге | ## 25,348 | ## 5 | ## 19,848 | ## ,500 |  |  |  |  | ## ,500 |  |  |  |
|  | ## республикалық бюджеттен | ## млн. теңге | ## 25,348 | ## 5 | ## 19,848 | ## ,500 |  |  |  |  | ## ,500 |  |  |  |
|  | ## бюджеттен тыс көздерден | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## жергілікті бюджеттен | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 79 | ## Мойынқұм ауданы Коминтерн мүк қайта құру | ## км | ## 19,60 | ## - | ## - | ## - | ## - | ## 19,6 | ## - | ## - | ## ,020 | ## 50 |  | ## ЖСҚ әзірленуде |
|  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## км | ## 19,60 | ## - | ## - | ## - | ## - | ## 19,6 |  | ## - | ## ,020 |  |  |  |
|  | ## 2) шығыстар, оның ішінде: | ## млн. теңге | ## 24,452 | ## 5 | ## 18,952 | ## ,500 |  |  |  |  | ## ,500 |  |  |  |
|  | ## республикалық бюджеттен | ## млн. теңге | ## 24,452 | ## 5 | ## 18,952 | ## ,500 |  |  |  |  | ## ,500 |  |  |  |
|  | ## бюджеттен тыс көздерден | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## жергілікті бюджеттен | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 80 | ## Мойынқұм ауданы Сануй МХК қайта құру | ## км | ## 6,00 | ## - | ## - | ## - | ## - | ## 6,0 | ## - | ## - | ## ,006 | ## 30 |  | ## ЖСҚ әзірленуде |
|  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## км | ## 6,00 | ## - | ## - | ## - | ## - | ## 6,0 |  | ## - | ## ,006 |  |  |  |
|  | ## 2) шығыстар, оның ішінде: | ## млн. теңге | ## 9,324 | ## 2,960 | ## 5,523 | ## ,841 |  |  |  |  | ## ,841 |  |  |  |
|  | ## республикалық бюджеттен | ## млн. теңге | ## 9,324 | ## 2,960 | ## 5,523 | ## ,841 |  |  |  |  | ## ,841 |  |  |  |
|  | ## бюджеттен тыс көздерден | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## жергілікті бюджеттен | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 81 | ## Шхк Р-7 Байзақ ауданының арналарын реконструкциялау | ## км | ## 4,20 | ## - | ## - | ## - | ## 4,2 | ## - | ## - | ## - | ## ,004 | ## 20 |  | ## ЖСҚ әзірленуде |
|  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## км | ## 4,20 | ## - | ## - | ## - | ## 4,2 | ## - |  | ## - | ## ,004 |  |  |  |
|  | ## 2) шығыстар, оның ішінде: | ## млн. теңге | ## 5,879 | ## 1,360 | ## 3,377 | ## 1,142 |  |  |  |  | ## 1,142 |  |  |  |
|  | ## республикалық бюджеттен | ## млн. теңге | ## 5,879 | ## 1,360 | ## 3,377 | ## 1,142 |  |  |  |  | ## 1,142 |  |  |  |
|  | ## бюджеттен тыс көздерден | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## жергілікті бюджеттен | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 82 | ## Шхк Р-13 Байзақ ауданының каналдарын реконструкциялау | ## км | ## 2,20 | ## - | ## - | ## - | ## 2,2 | ## - | ## - | ## - | ## ,002 | ## 20 |  | ## ЖСҚ әзірленуде |
|  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## км | ## 2,20 | ## - | ## - | ## - | ## 2,2 | ## - |  | ## - | ## ,002 |  |  |  |
|  | ## 2) шығыстар, оның ішінде: | ## млн. теңге | ## 3,171 |  | ## 2,336 | ## ,835 |  |  |  |  | ## ,835 |  |  |  |
|  | ## республикалық бюджеттен | ## млн. теңге | ## 3,171 |  | ## 2,336 | ## ,835 |  |  |  |  | ## ,835 |  |  |  |
|  | ## бюджеттен тыс көздерден | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## жергілікті бюджеттен | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 83 | ## Шхк Р-15 Байзақ ауданының каналдарын реконструкциялау | ## км | ## 5,00 | ## - | ## - | ## - | ## 5,0 | ## - | ## - | ## - | ## ,005 | ## 20 |  | ## ЖСҚ әзірленуде |
|  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## км | ## 5,00 | ## - | ## - | ## - | ## 5,0 | ## - |  | ## - | ## ,005 |  |  |  |
|  | ## 2) шығыстар, оның ішінде: | ## млн. теңге | ## 7,064 | ## 1,440 | ## 4,260 | ## 1,364 |  |  |  |  | ## 1,364 |  |  |  |
|  | ## республикалық бюджеттен | ## млн. теңге | ## 7,064 | ## 1,440 | ## 4,260 | ## 1,364 |  |  |  |  | ## 1,364 |  |  |  |
|  | ## бюджеттен тыс көздерден | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## жергілікті бюджеттен | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 84 | ## Шхк Р-17-2 Байзақ ауданының каналдарын реконструкциялау | ## км | ## 2,90 | ## - | ## - | ## - | ## 2,9 | ## - | ## - | ## - | ## ,003 | ## 20 |  | ## ЖСҚ әзірленуде |
|  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## км | ## 2,90 | ## - | ## - | ## - | ## 2,9 | ## - |  | ## - | ## ,003 |  |  |  |
|  | ## 2) шығыстар, оның ішінде: | ## млн. теңге | ## 4,538 | ## ,880 | ## 3,358 | ## ,300 |  |  |  |  | ## ,300 |  |  |  |
|  | ## республикалық бюджеттен | ## млн. теңге | ## 4,538 | ## ,880 | ## 3,358 | ## ,300 |  |  |  |  | ## ,300 |  |  |  |
|  | ## бюджеттен тыс көздерден | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## жергілікті бюджеттен | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 85 | ## Шхк Р-21 Байзақ ауданының каналдарын қайта жаңарту | ## км | ## 2,60 | ## - | ## - | ## - | ## 2,6 | ## - | ## - | ## - | ## ,003 | ## 20 |  | ## ЖСҚ әзірленуде |
|  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## км | ## 2,60 | ## - | ## - | ## - | ## 2,6 | ## - |  | ## - | ## ,003 |  |  |  |
|  | ## 2) шығыстар, оның ішінде: | ## млн. теңге | ## 4,554 | ## ,880 | ## 3,166 | ## ,508 |  |  |  |  | ## ,508 |  |  |  |
|  | ## республикалық бюджеттен | ## млн. теңге | ## 4,554 | ## ,880 | ## 3,166 | ## ,508 |  |  |  |  | ## ,508 |  |  |  |
|  | ## бюджеттен тыс көздерден | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## жергілікті бюджеттен | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 86 | ## Шхк МР-2 Байзақ ауданының каналдарын реконструкциялау | ## км | ## 4,90 | ## - | ## - | ## - | ## 4,9 | ## - | ## - | ## - | ## ,005 | ## 20 |  | ## ЖСҚ әзірленуде |
|  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## км | ## 4,90 | ## - | ## - | ## - | ## 4,9 | ## - |  | ## - | ## ,005 |  |  |  |
|  | ## 2) шығыстар, оның ішінде: | ## млн. теңге | ## 7,745 | ## 1,360 | ## 6,385 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## республикалық бюджеттен | ## млн. теңге | ## 7,745 | ## 1,360 | ## 6,385 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## бюджеттен тыс көздерден | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## жергілікті бюджеттен | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 87 | ## Шах шқк Байзақ ауданының каналдарын қайта жаңарту | ## км | ## 3,00 | ## - | ## - | ## - | ## 3,0 | ## - | ## - | ## - | ## ,003 | ## 20 |  | ## ЖСҚ әзірленуде |
|  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## км | ## 3,00 | ## - | ## - | ## - | ## 3,0 | ## - |  | ## - | ## ,003 |  |  |  |
|  | ## 2) шығыстар, оның ішінде: | ## млн. теңге | ## 4,926 | ## ,880 | ## 3,535 | ## ,511 |  |  |  |  | ## ,511 |  |  |  |
|  | ## республикалық бюджеттен | ## млн. теңге | ## 4,926 | ## ,880 | ## 3,535 | ## ,511 |  |  |  |  | ## ,511 |  |  |  |
|  | ## бюджеттен тыс көздерден | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## жергілікті бюджеттен | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 88 | ## Ошақбай-1 шқк Байзақ ауданының каналдарын қайта жаңарту | ## км | ## 4,20 | ## - | ## - | ## - | ## 4,2 | ## - | ## - | ## - | ## ,004 | ## 20 |  | ## 93-нқ 5.08.2025 |
|  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## км | ## 4,20 | ## - | ## - | ## - | ## 4,2 | ## - | ## - | ## - | ## ,004 |  |  |  |
|  | ## 2) шығыстар, оның ішінде: | ## млн. теңге | ## 426,979 | ## 1,360 | ## 3,780 |  | ## 421,839 |  |  |  | ## 421,839 |  |  |  |
|  | ## республикалық бюджеттен | ## млн. теңге | ## 426,979 | ## 1,360 | ## 3,780 |  | ## 421,839 |  |  |  | ## 421,839 |  |  |  |
|  | ## бюджеттен тыс көздерден | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## жергілікті бюджеттен | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 89 | ## Құмжот ШҚО Байзақ ауданының каналдарын қайта жаңарту | ## км | ## 5,90 | ## - | ## - | ## - | ## 5,9 | ## - | ## - | ## - | ## ,006 | ## 20 |  | ## 06.08.2025 ж. № DE-0059/25 |
|  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## км | ## 5,90 | ## - | ## - | ## - | ## 5,9 | ## - |  | ## - | ## ,006 |  |  |  |
|  | ## 2) шығыстар, оның ішінде: | ## млн. теңге | ## 518,550 | ## 1,360 | ## 3,391 |  | ## 513,799 |  |  |  | ## 513,799 |  |  |  |
|  | ## республикалық бюджеттен | ## млн. теңге | ## 518,550 | ## 1,360 | ## 3,391 |  | ## 513,799 |  |  |  | ## 513,799 |  |  |  |
|  | ## бюджеттен тыс көздерден | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## жергілікті бюджеттен | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 90 | ## Көкарық ШҚО Байзақ ауданының каналдарын қайта жаңарту | ## км | ## 5,20 | ## - | ## - | ## - | ## 5,2 | ## - | ## - | ## - | ## ,005 | ## 20 |  | ## № 19-0234/25 29.07.2025 г |
|  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## км | ## 5,20 | ## - | ## - | ## - | ## 5,2 | ## - |  | ## - | ## ,005 |  |  |  |
|  | ## 2) шығыстар, оның ішінде: | ## млн. теңге | ## 464,921 | ## 1,440 | ## 4,955 |  | ## 458,526 |  |  |  | ## 458,526 |  |  |  |
|  | ## республикалық бюджеттен | ## млн. теңге | ## 464,921 | ## 1,440 | ## 4,955 |  | ## 458,526 |  |  |  | ## 458,526 |  |  |  |
|  | ## бюджеттен тыс көздерден | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## жергілікті бюджеттен | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 91 | ## Жолдыбай шқк Байзақ ауданының каналдарын қайта жаңарту | ## км | ## 3,60 | ## - | ## - | ## - | ## 3,6 | ## - | ## - | ## - | ## ,004 | ## 20 |  | ## 11.08.2025ж. №DE-0066/25 |
|  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## км | ## 3,60 | ## - | ## - | ## - | ## 3,6 | ## - |  | ## - | ## ,004 |  |  |  |
|  | ## 2) шығыстар, оның ішінде: | ## млн. теңге | ## 309,334 | ## 1,360 | ## 2,051 |  | ## 305,923 |  |  |  | ## 305,923 |  |  |  |
|  | ## республикалық бюджеттен | ## млн. теңге | ## 309,334 | ## 1,360 | ## 2,051 |  | ## 305,923 |  |  |  | ## 305,923 |  |  |  |
|  | ## бюджеттен тыс көздерден | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## жергілікті бюджеттен | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 92 | ## Рыстамбет шқк Байзақ ауданының каналдарын қайта жаңарту | ## км | ## 2,50 | ## - | ## - | ## - | ## 2,5 | ## - | ## - | ## - | ## ,003 | ## 20 |  | ## ЖСҚ әзірленуде |
|  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## км | ## 2,50 | ## - | ## - | ## - | ## 2,5 | ## - |  | ## - | ## ,003 |  |  |  |
|  | ## 2) шығыстар, оның ішінде: | ## млн. теңге | ## 3,670 |  | ## 2,705 | ## ,965 |  |  |  |  | ## ,965 |  |  |  |
|  | ## республикалық бюджеттен | ## млн. теңге | ## 3,670 |  | ## 2,705 | ## ,965 |  |  |  |  | ## ,965 |  |  |  |
|  | ## бюджеттен тыс көздерден | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## жергілікті бюджеттен | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 93 | ## Текей шхк Байзақ ауданының каналдарын қайта жаңарту | ## км | ## 8,50 | ## - | ## - | ## - | ## 8,5 | ## - | ## - | ## - | ## ,009 | ## 20 |  | ## 28.11.2025г №19-0404/25 |
|  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## км | ## 8,50 | ## - | ## - | ## - | ## 8,5 | ## - |  | ## - | ## ,009 |  |  |  |
|  | ## 2) шығыстар, оның ішінде: | ## млн. теңге | ## 897,229 | ## 2,215 | ## 8,824 |  | ## 886,190 |  |  |  | ## 886,190 |  |  |  |
|  | ## республикалық бюджеттен | ## млн. теңге | ## 897,229 | ## 2,215 | ## 8,824 |  | ## 886,190 |  |  |  | ## 886,190 |  |  |  |
|  | ## бюджеттен тыс көздерден | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## жергілікті бюджеттен | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 94 | ## Елшібай шқк Байзақ ауданының каналдарын реконструкциялау | ## км | ## 21,30 | ## - | ## - | ## - | ## 21,3 | ## - | ## - | ## - | ## ,021 | ## 20 |  | ## ЖСҚ әзірленуде |
|  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## км | ## 21,30 | ## - | ## - | ## - | ## 21,3 | ## - |  | ## - | ## ,021 |  |  |  |
|  | ## 2) шығыстар, оның ішінде: | ## млн. теңге | ## 19,907 | ## 9,724 | ## 10,183 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## республикалық бюджеттен | ## млн. теңге | ## 19,907 | ## 9,724 | ## 10,183 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## бюджеттен тыс көздерден | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## жергілікті бюджеттен | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 95 | ## Байзақ ауданының каналдарын реконструкциялау | ## км | ## 3,40 | ## - | ## - | ## - | ## 3,4 | ## - | ## - | ## - | ## ,003 | ## 20 |  | ## ЖСҚ әзірленуде |
|  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## км | ## 3,40 | ## - | ## - | ## - | ## 3,4 | ## - |  | ## - | ## ,003 |  |  |  |
|  | ## 2) шығыстар, оның ішінде: | ## млн. теңге | ## 5,138 | ## 1,440 | ## 3,517 | ## ,181 |  |  |  |  | ## ,181 |  |  |  |
|  | ## республикалық бюджеттен | ## млн. теңге | ## 5,138 | ## 1,440 | ## 3,517 | ## ,181 |  |  |  |  | ## ,181 |  |  |  |
|  | ## бюджеттен тыс көздерден | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## жергілікті бюджеттен | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 96 | ## Кейкиман шқк Байзақ ауданының каналдарын қайта жаңарту | ## км | ## 2,20 | ## - | ## - | ## - | ## 2,2 | ## - | ## - | ## - | ## ,002 | ## 20 |  | ## 08.08.2025ж. №DE-0062/25 |
|  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## км | ## 2,20 | ## - | ## - | ## - | ## 2,2 | ## - |  | ## - | ## ,002 |  |  |  |
|  | ## 2) шығыстар, оның ішінде: | ## млн. теңге | ## 282,061 | ## 1,520 | ## ,982 | ## 139,800 | ## 139,759 |  |  |  | ## 279,559 |  |  |  |
|  | ## республикалық бюджеттен | ## млн. теңге | ## 142,261 | ## 1,520 | ## ,982 |  | ## 139,759 |  |  |  | ## 139,759 |  |  |  |
|  | ## бюджеттен тыс көздерден | ## млн. теңге | ## 139,800 |  |  | ## 139,800 |  |  |  |  | ## 139,800 |  |  |  |
|  | ## жергілікті бюджеттен | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 97 | ## Сармық шқк Байзақ ауданының каналдарын қайта жаңарту | ## км | ## 2,20 | ## - | ## - | ## - | ## 2,2 | ## - | ## - | ## - | ## ,002 | ## 20 |  | ## ЖСҚ әзірленуде |
|  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## км | ## 2,20 | ## - | ## - | ## - | ## 2,2 | ## - |  | ## - | ## ,002 |  |  |  |
|  | ## 2) шығыстар, оның ішінде: | ## млн. теңге | ## 3,163 |  | ## 2,329 | ## ,834 |  |  |  |  | ## ,834 |  |  |  |
|  | ## республикалық бюджеттен | ## млн. теңге | ## 3,163 |  | ## 2,329 | ## ,834 |  |  |  |  | ## ,834 |  |  |  |
|  | ## бюджеттен тыс көздерден | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## жергілікті бюджеттен | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 98 | ## Құмбел шқк Байзақ ауданының каналдарын қайта жаңарту | ## км | ## 8,30 | ## - | ## - | ## - | ## 8,3 | ## - | ## - | ## - | ## ,008 | ## 20 |  | ## 03.12.2025г №19-0410/25 |
|  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## км | ## 8,30 | ## - | ## - | ## - | ## 8,3 | ## - |  | ## - | ## ,008 |  |  |  |
|  | ## 2) шығыстар, оның ішінде: | ## млн. теңге | ## 10,789 | ## ,880 | ## 9,909 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## республикалық бюджеттен | ## млн. теңге | ## 10,789 | ## ,880 | ## 9,909 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## бюджеттен тыс көздерден | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## жергілікті бюджеттен | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 99 | ## Тәжібай шқк Байзақ ауданының каналдарын қайта жаңарту | ## км | ## 8,00 | ## - | ## - | ## - | ## 8,0 | ## - | ## - | ## - | ## ,008 | ## 20 |  | ## 12.11.2025г №18-0205/25 |
|  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## км | ## 8,00 | ## - | ## - | ## - | ## 8,0 | ## - |  | ## - | ## ,008 |  |  |  |
|  | ## 2) шығыстар, оның ішінде: | ## млн. теңге | ## 653,531 |  | ## 10,433 |  | ## 643,098 |  |  |  | ## 643,098 |  |  |  |
|  | ## республикалық бюджеттен | ## млн. теңге | ## 653,531 |  | ## 10,433 |  | ## 643,098 |  |  |  | ## 643,098 |  |  |  |
|  | ## бюджеттен тыс көздерден | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## жергілікті бюджеттен | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 100 | ## Кеңес шқк Байзақ ауданының каналдарын қайта жаңарту | ## км | ## 6,90 | ## - | ## - | ## - | ## 6,9 | ## - | ## - | ## - | ## ,007 | ## 20 |  | ## № 19-0175/25 17.06.2025 ж. |
|  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## км | ## 6,90 | ## - | ## - | ## - | ## 6,9 | ## - |  | ## - | ## ,007 |  |  |  |
|  | ## 2) шығыстар, оның ішінде: | ## млн. теңге | ## 1 183,262 | ## 2,048 | ## 7,302 |  | ## 1 173,912 |  |  |  | ## 1 173,912 |  |  |  |
|  | ## республикалық бюджеттен | ## млн. теңге | ## 9,350 | ## 2,048 | ## 7,302 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## бюджеттен тыс көздерден | ## млн. теңге | ## 1 173,912 |  |  |  | ## 1 173,912 |  |  |  | ## 1 173,912 |  |  |  |
|  | ## жергілікті бюджеттен | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 101 | ## Бузау шхк Байзақ ауданының каналдарын қайта құру | ## км | ## 1,90 | ## - | ## - | ## - | ## 1,9 | ## - | ## - | ## - | ## ,002 | ## 20 |  | ## ЖСҚ әзірленуде |
|  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## км | ## 1,90 | ## - | ## - | ## - | ## 1,9 | ## - |  | ## - | ## ,002 |  |  |  |
|  | ## 2) шығыстар, оның ішінде: | ## млн. теңге | ## 2,995 |  | ## 2,156 | ## ,839 |  |  |  |  | ## ,839 |  |  |  |
|  | ## республикалық бюджеттен | ## млн. теңге | ## 2,995 |  | ## 2,156 | ## ,839 |  |  |  |  | ## ,839 |  |  |  |
|  | ## бюджеттен тыс көздерден | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## жергілікті бюджеттен | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 102 | ## Байзақ ауданының каналдарын реконструкциялау | ## км | ## 2,40 | ## - | ## - | ## - | ## 2,4 | ## - | ## - | ## - | ## ,002 | ## 20 |  | ## ЖСҚ әзірленуде |
|  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## км | ## 2,40 | ## - | ## - | ## - | ## 2,4 | ## - |  | ## - | ## ,002 |  |  |  |
|  | ## 2) шығыстар, оның ішінде: | ## млн. теңге | ## 3,412 |  | ## 2,540 | ## ,872 |  |  |  |  | ## ,872 |  |  |  |
|  | ## республикалық бюджеттен | ## млн. теңге | ## 3,412 |  | ## 2,540 | ## ,872 |  |  |  |  | ## ,872 |  |  |  |
|  | ## бюджеттен тыс көздерден | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## жергілікті бюджеттен | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 103 | ## Орта шқк Байзақ ауданының каналдарын қайта жаңарту | ## км | ## 2,50 | ## - | ## - | ## - | ## 2,5 | ## - | ## - | ## - | ## ,003 | ## 20 |  | ## 10.08.2025ж. №DE-0064/25 |
|  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## км | ## 2,50 | ## - | ## - | ## - | ## 2,5 | ## - |  | ## - | ## ,003 |  |  |  |
|  | ## 2) шығыстар, оның ішінде: | ## млн. теңге | ## 337,609 | ## ,880 | ## 2,777 | ## 167 | ## 166,952 |  |  |  | ## 333,952 |  |  |  |
|  | ## республикалық бюджеттен | ## млн. теңге | ## 170,609 | ## ,880 | ## 2,777 |  | ## 166,952 |  |  |  | ## 166,952 |  |  |  |
|  | ## бюджеттен тыс көздерден | ## млн. теңге | ## 167 |  |  | ## 167 |  |  |  |  | ## 167 |  |  |  |
|  | ## жергілікті бюджеттен | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 104 | ## Жаңа шқк Байзақ ауданының каналдарын қайта жаңарту | ## км | ## 5,60 | ## - | ## - | ## - | ## 5,6 | ## - | ## - | ## - | ## ,006 | ## 20 |  | ## 27.11.2025г №19-0399/25 |
|  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## км | ## 5,60 | ## - | ## - | ## - | ## 5,6 | ## - | ## - | ## - | ## ,006 |  |  |  |
|  | ## 2) шығыстар, оның ішінде: | ## млн. теңге | ## 428,178 | ## 1,400 | ## 6,396 |  | ## 420,382 |  |  |  | ## 420,382 |  |  |  |
|  | ## республикалық бюджеттен | ## млн. теңге | ## 428,178 | ## 1,400 | ## 6,396 |  | ## 420,382 |  |  |  | ## 420,382 |  |  |  |
|  | ## бюджеттен тыс көздерден | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## жергілікті бюджеттен | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 105 | ## Тілеуболат-1 шқк Байзақ ауданының каналдарын реконструкциялау | ## км | ## 3,40 | ## - | ## - | ## - | ## 3,4 | ## - | ## - | ## - | ## ,003 | ## 20 |  | ## 10.08.2025ж. №DE-0065/25 |
|  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## км | ## 3,40 | ## - | ## - | ## - | ## 3,4 | ## - |  | ## - | ## ,003 |  |  |  |
|  | ## 2) шығыстар, оның ішінде: | ## млн. теңге | ## 528,490 | ## 1,360 | ## 2,046 | ## 262,542 | ## 262,542 |  |  |  | ## 525,084 |  |  |  |
|  | ## республикалық бюджеттен | ## млн. теңге | ## 265,948 | ## 1,360 | ## 2,046 |  | ## 262,542 |  |  |  | ## 262,542 |  |  |  |
|  | ## бюджеттен тыс көздерден | ## млн. теңге | ## 262,542 |  |  | ## 262,542 |  |  |  |  | ## 262,542 |  |  |  |
|  | ## жергілікті бюджеттен | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 106 | ## Қабан шқк Байзақ ауданының каналдарын қайта жаңарту | ## км | ## 3,00 | ## - | ## - | ## - | ## 3,0 | ## - | ## - | ## - | ## ,003 | ## 20 |  | ## 29.07.2025 ж. № 19-0235/25 |
|  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## км | ## 3,00 | ## - | ## - | ## - | ## 3,0 | ## - |  | ## - | ## ,003 |  |  |  |
|  | ## 2) шығыстар, оның ішінде: | ## млн. теңге | ## 739,555 | ## 1,320 | ## 3,186 | ## ,511 | ## 734,538 |  |  |  | ## 735,049 |  |  |  |
|  | ## республикалық бюджеттен | ## млн. теңге | ## 5,017 | ## 1,320 | ## 3,186 | ## ,511 |  |  |  |  | ## ,511 |  |  |  |
|  | ## бюджеттен тыс көздерден | ## млн. теңге | ## 734,538 |  |  |  | ## 734,538 |  |  |  | ## 734,538 |  |  |  |
|  | ## жергілікті бюджеттен | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 107 | ## Байзақ ауданының каналдарын реконструкциялау | ## км | ## 7,80 | ## - | ## - | ## - | ## 7,8 | ## - | ## - | ## - | ## ,008 | ## 20 |  | ## ЖСҚ әзірленуде |
|  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## км | ## 7,80 | ## - | ## - | ## - | ## 7,8 | ## - |  | ## - | ## ,008 |  |  |  |
|  | ## 2) шығыстар, оның ішінде: | ## млн. теңге | ## 9,670 | ## 3 | ## 6,670 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## республикалық бюджеттен | ## млн. теңге | ## 9,670 | ## 3 | ## 6,670 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## бюджеттен тыс көздерден | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## жергілікті бюджеттен | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 108 | ## Байзақ ауданының каналдарын қайта жаңарту Жумахан | ## км | ## 2,00 | ## - | ## - | ## - | ## 2,0 | ## - | ## - | ## - | ## ,002 | ## 20 |  | ## ЖСҚ әзірленуде |
|  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## км | ## 2,00 | ## - | ## - | ## - | ## 2,0 | ## - |  | ## - | ## ,002 |  |  |  |
|  | ## 2) шығыстар, оның ішінде: | ## млн. теңге | ## 3,039 |  | ## 2,194 | ## ,845 |  |  |  |  | ## ,845 |  |  |  |
|  | ## республикалық бюджеттен | ## млн. теңге | ## 3,039 |  | ## 2,194 | ## ,845 |  |  |  |  | ## ,845 |  |  |  |
|  | ## бюджеттен тыс көздерден | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## жергілікті бюджеттен | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 109 | ## Байзақ ауданының каналдарын қайта жаңарту Байбаба | ## км | ## 3,80 | ## - | ## - | ## - | ## 3,8 | ## - | ## - | ## - | ## ,004 | ## 20 |  | ## ЖСҚ әзірленуде |
|  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## км | ## 3,80 | ## - | ## - | ## - | ## 3,8 | ## - |  | ## - | ## ,004 |  |  |  |
|  | ## 2) шығыстар, оның ішінде: | ## млн. теңге | ## 5,580 | ## ,880 | ## 4,498 | ## ,202 |  |  |  |  | ## ,202 |  |  |  |
|  | ## республикалық бюджеттен | ## млн. теңге | ## 5,580 | ## ,880 | ## 4,498 | ## ,202 |  |  |  |  | ## ,202 |  |  |  |
|  | ## бюджеттен тыс көздерден | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## жергілікті бюджеттен | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 110 | ## Байзақ ауданының каналдарын қайта жаңарту Кыдырбай | ## км | ## 4,20 | ## - | ## - | ## - | ## 4,2 | ## - | ## - | ## - | ## ,004 | ## 20 |  | ## ЖСҚ әзірленуде |
|  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## км | ## 4,20 | ## - | ## - | ## - | ## 4,2 | ## - |  | ## - | ## ,004 |  |  |  |
|  | ## 2) шығыстар, оның ішінде: | ## млн. теңге | ## 6,127 | ## ,880 | ## 4,947 | ## ,300 |  |  |  |  | ## ,300 |  |  |  |
|  | ## республикалық бюджеттен | ## млн. теңге | ## 6,127 | ## ,880 | ## 4,947 | ## ,300 |  |  |  |  | ## ,300 |  |  |  |
|  | ## бюджеттен тыс көздерден | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## жергілікті бюджеттен | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 111 | ## Байзақ ауданының каналдарын қайта жаңарту Жамбас | ## км | ## 2,10 | ## - | ## - | ## - | ## 2,1 | ## - | ## - | ## - | ## ,002 | ## 20 |  | ## ЖСҚ әзірленуде |
|  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## км | ## 2,10 | ## - | ## - | ## - | ## 2,1 | ## - |  | ## - | ## ,002 |  |  |  |
|  | ## 2) шығыстар, оның ішінде: | ## млн. теңге | ## 3,972 |  | ## 2,306 | ## 1,666 |  |  |  |  | ## 1,666 |  |  |  |
|  | ## республикалық бюджеттен | ## млн. теңге | ## 3,972 |  | ## 2,306 | ## 1,666 |  |  |  |  | ## 1,666 |  |  |  |
|  | ## бюджеттен тыс көздерден | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## жергілікті бюджеттен | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 112 | ## Байзақ ауданының каналдарын қайта жаңарту Сагындык | ## км | ## 9,20 | ## - | ## - | ## - | ## 9,2 | ## - | ## - | ## - | ## ,009 | ## 20 |  | ## ЖСҚ әзірленуде |
|  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## км | ## 9,20 | ## - | ## - | ## - | ## 9,2 | ## - |  | ## - | ## ,009 |  |  |  |
|  | ## 2) шығыстар, оның ішінде: | ## млн. теңге | ## 12,880 | ## 2,680 | ## 7,589 | ## 2,611 |  |  |  |  | ## 2,611 |  |  |  |
|  | ## республикалық бюджеттен | ## млн. теңге | ## 12,880 | ## 2,680 | ## 7,589 | ## 2,611 |  |  |  |  | ## 2,611 |  |  |  |
|  | ## бюджеттен тыс көздерден | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## жергілікті бюджеттен | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 113 | ## Байзақ ауданының каналдарын қайта жаңарту Отарбек | ## км | ## 2,50 | ## - | ## - | ## - | ## 2,5 | ## - | ## - | ## - | ## ,003 | ## 20 |  | ## ЖСҚ әзірленуде |
|  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## км | ## 2,50 | ## - | ## - | ## - | ## 2,5 | ## - |  | ## - | ## ,003 |  |  |  |
|  | ## 2) шығыстар, оның ішінде: | ## млн. теңге | ## 4,158 | ## ,880 | ## 3,278 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## республикалық бюджеттен | ## млн. теңге | ## 4,158 | ## ,880 | ## 3,278 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## бюджеттен тыс көздерден | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## жергілікті бюджеттен | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 114 | ## Байзақ ауданының каналдарын қайта жаңарту Болпан | ## км | ## 2,60 | ## - | ## - | ## - | ## 2,6 | ## - | ## - | ## - | ## ,003 | ## 20 |  | ## ЖСҚ әзірленуде |
|  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## км | ## 2,60 | ## - | ## - | ## - | ## 2,6 | ## - |  | ## - | ## ,003 |  |  |  |
|  | ## 2) шығыстар, оның ішінде: | ## млн. теңге | ## 3,808 | ## ,880 | ## 2,052 | ## ,876 |  |  |  |  | ## ,876 |  |  |  |
|  | ## республикалық бюджеттен | ## млн. теңге | ## 3,808 | ## ,880 | ## 2,052 | ## ,876 |  |  |  |  | ## ,876 |  |  |  |
|  | ## бюджеттен тыс көздерден | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## жергілікті бюджеттен | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 115 | ## Байзақ ауданының каналдарын қайта жаңарту Анар | ## км | ## 4,30 | ## - | ## - | ## - | ## 4,3 | ## - | ## - | ## - | ## ,004 | ## 20 |  | ## 03.12.2025г №19-0406/25 |
|  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## км | ## 4,30 | ## - | ## - | ## - | ## 4,3 | ## - |  | ## - | ## ,004 |  |  |  |
|  | ## 2) шығыстар, оның ішінде: | ## млн. теңге | ## 600,815 | ## ,880 | ## 5,397 |  | ## 594,538 |  |  |  | ## 594,538 |  |  |  |
|  | ## республикалық бюджеттен | ## млн. теңге | ## 600,815 | ## ,880 | ## 5,397 |  | ## 594,538 |  |  |  | ## 594,538 |  |  |  |
|  | ## бюджеттен тыс көздерден | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## жергілікті бюджеттен | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 116 | ## Байзақ ауданының каналдарын қайта жаңарту Утелбалык | ## км | ## 3,90 | ## - | ## - | ## - | ## 3,9 | ## - | ## - | ## - | ## ,004 | ## 20 |  | ## ЖСҚ әзірленуде |
|  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## км | ## 3,90 | ## - | ## - | ## - | ## 3,9 | ## - |  | ## - | ## ,004 |  |  |  |
|  | ## 2) шығыстар, оның ішінде: | ## млн. теңге | ## 5,831 | ## ,880 | ## 4,951 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## республикалық бюджеттен | ## млн. теңге | ## 5,831 | ## ,880 | ## 4,951 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## бюджеттен тыс көздерден | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## жергілікті бюджеттен | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 117 | ## Байзақ ауданының каналдарын қайта жаңарту Донсары | ## км | ## 3,30 | ## - | ## - | ## - | ## 3,3 | ## - | ## - | ## - | ## ,003 | ## 20 |  | ## ЖСҚ әзірленуде |
|  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## км | ## 3,30 | ## - | ## - | ## - | ## 3,3 | ## - |  | ## - | ## ,003 |  |  |  |
|  | ## 2) шығыстар, оның ішінде: | ## млн. теңге | ## 4,295 |  | ## 3,291 | ## 1,004 |  |  |  |  | ## 1,004 |  |  |  |
|  | ## республикалық бюджеттен | ## млн. теңге | ## 4,295 |  | ## 3,291 | ## 1,004 |  |  |  |  | ## 1,004 |  |  |  |
|  | ## бюджеттен тыс көздерден | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## жергілікті бюджеттен | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 118 | ## Байзақ ауданының каналдарын қайта жаңарту Утеген | ## км | ## 4,00 | ## - | ## - | ## - | ## 4,0 | ## - | ## - | ## - | ## ,004 | ## 20 |  | ## ЖСҚ әзірленуде |
|  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## км | ## 4,00 | ## - | ## - | ## - | ## 4,0 | ## - |  | ## - | ## ,004 |  |  |  |
|  | ## 2) шығыстар, оның ішінде: | ## млн. теңге | ## 6,717 | ## ,880 | ## 5,837 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## республикалық бюджеттен | ## млн. теңге | ## 6,717 | ## ,880 | ## 5,837 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## бюджеттен тыс көздерден | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## жергілікті бюджеттен | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 119 | ## Байзақ ауданының каналдарын қайта жаңарту Узын | ## км | ## 8,10 | ## - | ## - | ## - | ## 8,1 | ## - | ## - | ## - | ## ,008 | ## 20 |  | ## ЖСҚ әзірленуде |
|  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## км | ## 8,10 | ## - | ## - | ## - | ## 8,1 | ## - |  | ## - | ## ,008 |  |  |  |
|  | ## 2) шығыстар, оның ішінде: | ## млн. теңге | ## 10,425 | ## 3,080 | ## 7,345 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## республикалық бюджеттен | ## млн. теңге | ## 10,425 | ## 3,080 | ## 7,345 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## бюджеттен тыс көздерден | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## жергілікті бюджеттен | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 120 | ## Байзақ ауданының каналдарын қайта жаңарту Каражон | ## км | ## 3,90 | ## - | ## - | ## - | ## 3,9 | ## - | ## - | ## - | ## ,004 | ## 20 |  | ## ЖСҚ әзірленуде |
|  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## км | ## 3,90 | ## - | ## - | ## - | ## 3,9 | ## - |  | ## - | ## ,004 |  |  |  |
|  | ## 2) шығыстар, оның ішінде: | ## млн. теңге | ## 5,569 |  | ## 5,569 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## республикалық бюджеттен | ## млн. теңге | ## 5,569 |  | ## 5,569 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## бюджеттен тыс көздерден | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## жергілікті бюджеттен | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 121 | ## Байзақ ауданының каналдарын қайта жаңарту Шахан | ## км | ## 7,00 | ## - | ## - | ## - | ## 7,0 | ## - | ## - | ## - | ## ,007 | ## 20 |  | ## 03.12.2025г №19-0407/25 |
|  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## км | ## 7,00 | ## - | ## - | ## - | ## 7,0 | ## - |  | ## - | ## ,007 |  |  |  |
|  | ## 2) шығыстар, оның ішінде: | ## млн. теңге | ## 1 110,861 |  | ## 9,314 |  | ## 1 101,547 |  |  |  | ## 1 101,547 |  |  |  |
|  | ## республикалық бюджеттен | ## млн. теңге | ## 1 110,861 |  | ## 9,314 |  | ## 1 101,547 |  |  |  | ## 1 101,547 |  |  |  |
|  | ## бюджеттен тыс көздерден | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## жергілікті бюджеттен | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 122 | ## Байзақ ауданының каналдарын қайта жаңарту Сарыбарак | ## км | ## 2,70 | ## - | ## - | ## - | ## 2,7 | ## - | ## - | ## - | ## ,003 | ## 20 |  | ## ЖСҚ әзірленуде |
|  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## км | ## 2,70 | ## - | ## - | ## - | ## 2,7 | ## - |  | ## - | ## ,003 |  |  |  |
|  | ## 2) шығыстар, оның ішінде: | ## млн. теңге | ## 3,961 |  | ## 2,915 | ## 1,046 |  |  |  |  | ## 1,046 |  |  |  |
|  | ## республикалық бюджеттен | ## млн. теңге | ## 3,961 |  | ## 2,915 | ## 1,046 |  |  |  |  | ## 1,046 |  |  |  |
|  | ## бюджеттен тыс көздерден | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## жергілікті бюджеттен | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 123 | ## Байзақ ауданының каналдарын қайта жаңарту Шалке | ## км | ## 2,00 | ## - | ## - | ## - | ## 2,0 | ## - | ## - | ## - | ## ,002 | ## 20 |  | ## ЖСҚ әзірленуде |
|  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## км | ## 2,00 | ## - | ## - | ## - | ## 2,0 | ## - |  | ## - | ## ,002 |  |  |  |
|  | ## 2) шығыстар, оның ішінде: | ## млн. теңге | ## 2,994 |  | ## 2,156 | ## ,838 |  |  |  |  | ## ,838 |  |  |  |
|  | ## республикалық бюджеттен | ## млн. теңге | ## 2,994 |  | ## 2,156 | ## ,838 |  |  |  |  | ## ,838 |  |  |  |
|  | ## бюджеттен тыс көздерден | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## жергілікті бюджеттен | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 124 | ## Қордай ауданының каналдарын қайта жаңарту Акбулын | ## км | ## 2,50 | ## - | ## - | ## - | ## 2,5 | ## - | ## - | ## - | ## ,003 | ## 20 |  | ## ЖСҚ әзірленуде |
|  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## км | ## 2,50 | ## - | ## - | ## - | ## 2,5 | ## - |  | ## - | ## ,003 |  |  |  |
|  | ## 2) шығыстар, оның ішінде: | ## млн. теңге | ## 3,705 |  | ## 2,735 | ## ,970 |  |  |  |  | ## ,970 |  |  |  |
|  | ## республикалық бюджеттен | ## млн. теңге | ## 3,705 |  | ## 2,735 | ## ,970 |  |  |  |  | ## ,970 |  |  |  |
|  | ## бюджеттен тыс көздерден | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## жергілікті бюджеттен | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 125 | ## Қордай ауданының каналдарын қайта жаңарту Р-2 | ## км | ## 1,90 | ## - | ## - | ## - | ## 1,9 | ## - | ## - | ## - | ## ,002 | ## 20 |  | ## ЖСҚ әзірленуде |
|  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## км | ## 1,90 | ## - | ## - | ## - | ## 1,9 | ## - |  | ## - | ## ,002 |  |  |  |
|  | ## 2) шығыстар, оның ішінде: | ## млн. теңге | ## 3,602 | ## ,880 | ## 1,012 | ## 1,710 |  |  |  |  | ## 1,710 |  |  |  |
|  | ## республикалық бюджеттен | ## млн. теңге | ## 3,602 | ## ,880 | ## 1,012 | ## 1,710 |  |  |  |  | ## 1,710 |  |  |  |
|  | ## бюджеттен тыс көздерден | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## жергілікті бюджеттен | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 126 | ## Қордай ауданының каналдарын қайта жаңарту Левый отвод | ## км | ## 3,50 | ## - | ## - | ## - | ## 3,5 | ## - | ## - | ## - | ## ,004 | ## 20 |  | ## ЖСҚ әзірленуде |
|  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## км | ## 3,50 | ## - | ## - | ## - | ## 3,5 | ## - |  | ## - | ## ,004 |  |  |  |
|  | ## 2) шығыстар, оның ішінде: | ## млн. теңге | ## 4,875 |  | ## 3,685 | ## 1,190 |  |  |  |  | ## 1,190 |  |  |  |
|  | ## республикалық бюджеттен | ## млн. теңге | ## 4,875 |  | ## 3,685 | ## 1,190 |  |  |  |  | ## 1,190 |  |  |  |
|  | ## бюджеттен тыс көздерден | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## жергілікті бюджеттен | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 127 | ## Қордай ауданының каналдарын қайта жаңарту Р-4-1 | ## км | ## 2,00 | ## - | ## - | ## - | ## 2,0 | ## - | ## - | ## - | ## ,002 | ## 20 |  | ## ЖСҚ әзірленуде |
|  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## км | ## 2,00 | ## - | ## - | ## - | ## 2,0 | ## - |  | ## - | ## ,002 |  |  |  |
|  | ## 2) шығыстар, оның ішінде: | ## млн. теңге | ## 3,908 | ## ,880 | ## 1,105 | ## 1,923 |  |  |  |  | ## 1,923 |  |  |  |
|  | ## республикалық бюджеттен | ## млн. теңге | ## 3,908 | ## ,880 | ## 1,105 | ## 1,923 |  |  |  |  | ## 1,923 |  |  |  |
|  | ## бюджеттен тыс көздерден | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## жергілікті бюджеттен | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 128 | ## Қордай ауданының каналдарын қайта жаңарту Р-4-2 | ## км | ## 2,90 | ## - | ## - | ## - | ## 2,9 | ## - | ## - | ## - | ## ,003 | ## 20 |  | ## ЖСҚ әзірленуде |
|  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## км | ## 2,90 | ## - | ## - | ## - | ## 2,9 | ## - |  | ## - | ## ,003 |  |  |  |
|  | ## 2) шығыстар, оның ішінде: | ## млн. теңге | ## 4,146 |  | ## 3,130 | ## 1,016 |  |  |  |  | ## 1,016 |  |  |  |
|  | ## республикалық бюджеттен | ## млн. теңге | ## 4,146 |  | ## 3,130 | ## 1,016 |  |  |  |  | ## 1,016 |  |  |  |
|  | ## бюджеттен тыс көздерден | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## жергілікті бюджеттен | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 129 | ## Қордай ауданының каналдарын қайта жаңарту Р-4-2 суағар | ## км | ## 1,90 | ## - | ## - | ## - | ## 1,9 | ## - | ## - | ## - | ## ,002 | ## 20 |  | ## ЖСҚ әзірленуде |
|  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## км | ## 1,90 | ## - | ## - | ## - | ## 1,9 | ## - |  | ## - | ## ,002 |  |  |  |
|  | ## 2) шығыстар, оның ішінде: | ## млн. теңге | ## 2,888 |  | ## 2,066 | ## ,822 |  |  |  |  | ## ,822 |  |  |  |
|  | ## республикалық бюджеттен | ## млн. теңге | ## 2,888 |  | ## 2,066 | ## ,822 |  |  |  |  | ## ,822 |  |  |  |
|  | ## бюджеттен тыс көздерден | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## жергілікті бюджеттен | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 130 | ## Қордай ауданының каналдарын қайта жаңарту Степновский | ## км | ## 1,90 | ## - | ## - | ## - | ## 1,9 | ## - | ## - | ## - | ## ,002 | ## 20 |  | ## ЖСҚ әзірленуде |
|  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## км | ## 1,90 | ## - | ## - | ## - | ## 1,9 | ## - |  | ## - | ## ,002 |  |  |  |
|  | ## 2) шығыстар, оның ішінде: | ## млн. теңге | ## 2,878 |  | ## 2,058 | ## ,820 |  |  |  |  | ## ,820 |  |  |  |
|  | ## республикалық бюджеттен | ## млн. теңге | ## 2,878 |  | ## 2,058 | ## ,820 |  |  |  |  | ## ,820 |  |  |  |
|  | ## бюджеттен тыс көздерден | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## жергілікті бюджеттен | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 131 | ## Қордай ауданының каналдарын қайта жаңарту Калгутинский | ## км | ## 1,40 | ## - | ## - | ## - | ## 1,4 | ## - | ## - | ## - | ## ,001 | ## 20 |  | ## ЖСҚ әзірленуде |
|  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## км | ## 1,40 | ## - | ## - | ## - | ## 1,4 | ## - | ## - | ## - | ## ,001 |  |  |  |
|  | ## 2) шығыстар, оның ішінде: | ## млн. теңге | ## 2,579 | ## ,880 | ## ,452 | ## 1,247 |  |  |  |  | ## 1,247 |  |  |  |
|  | ## республикалық бюджеттен | ## млн. теңге | ## 2,579 | ## ,880 | ## ,452 | ## 1,247 |  |  |  |  | ## 1,247 |  |  |  |
|  | ## бюджеттен тыс көздерден | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## жергілікті бюджеттен | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 132 | ## Қордай ауданының каналдарын қайта жаңарту Р-6 | ## км | ## 3,39 | ## - | ## - | ## - | ## 3,4 | ## - | ## - | ## - | ## ,003 | ## 20 |  | ## ЖСҚ әзірленуде |
|  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## км | ## 3,39 | ## - | ## - | ## - | ## 3,4 | ## - |  | ## - | ## ,003 |  |  |  |
|  | ## 2) шығыстар, оның ішінде: | ## млн. теңге | ## 6,666 | ## ,880 | ## 2,367 | ## 3,419 |  |  |  |  | ## 3,419 |  |  |  |
|  | ## республикалық бюджеттен | ## млн. теңге | ## 6,666 | ## ,880 | ## 2,367 | ## 3,419 |  |  |  |  | ## 3,419 |  |  |  |
|  | ## бюджеттен тыс көздерден | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## жергілікті бюджеттен | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 133 | ## Қордай ауданының каналдарын қайта жаңарту Р-8 | ## км | ## 3,20 | ## - | ## - | ## - | ## 3,2 | ## - | ## - | ## - | ## ,003 | ## 20 |  | ## ЖСҚ әзірленуде |
|  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## км | ## 3,20 | ## - | ## - | ## - | ## 3,2 | ## - |  | ## - | ## ,003 |  |  |  |
|  | ## 2) шығыстар, оның ішінде: | ## млн. теңге | ## 5,080 | ## ,880 | ## 2,162 | ## 2,038 |  |  |  |  | ## 2,038 |  |  |  |
|  | ## республикалық бюджеттен | ## млн. теңге | ## 5,080 | ## ,880 | ## 2,162 | ## 2,038 |  |  |  |  | ## 2,038 |  |  |  |
|  | ## бюджеттен тыс көздерден | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## жергілікті бюджеттен | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 134 | ## Қордай ауданының каналдарын қайта жаңарту Р-8-2 | ## км | ## 1,90 | ## - | ## - | ## - | ## 1,9 | ## - | ## - | ## - | ## ,002 | ## 20 |  | ## ЖСҚ әзірленуде |
|  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## км | ## 1,90 | ## - | ## - | ## - | ## 1,9 | ## - | ## - | ## - | ## ,002 |  |  |  |
|  | ## 2) шығыстар, оның ішінде: | ## млн. теңге | ## 2,983 |  | ## 2,091 | ## ,892 |  |  |  |  | ## ,892 |  |  |  |
|  | ## республикалық бюджеттен | ## млн. теңге | ## 2,983 |  | ## 2,091 | ## ,892 |  |  |  |  | ## ,892 |  |  |  |
|  | ## бюджеттен тыс көздерден | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## жергілікті бюджеттен | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 135 | ## Қордай ауданының каналдарын қайта жаңарту Р-10 | ## км | ## 5,00 | ## - | ## - | ## - | ## 5,0 | ## - | ## - | ## - | ## ,005 | ## 20 |  | ## 03.12.2025г №19-0408/25 |
|  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## км | ## 5,00 | ## - | ## - | ## - | ## 5,0 | ## - |  | ## - | ## ,005 |  |  |  |
|  | ## 2) шығыстар, оның ішінде: | ## млн. теңге | ## 948,440 | ## ,880 | ## 7,045 |  | ## 940,515 |  |  |  | ## 940,515 |  |  |  |
|  | ## республикалық бюджеттен | ## млн. теңге | ## 948,440 | ## ,880 | ## 7,045 |  | ## 940,515 |  |  |  | ## 940,515 |  |  |  |
|  | ## бюджеттен тыс көздерден | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## жергілікті бюджеттен | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 136 | ## Қордай ауданының каналдарын қайта жаңарту Р-14 | ## км | ## 3,90 | ## - | ## - | ## - | ## 3,9 | ## - | ## - | ## - | ## ,004 | ## 20 |  | ## ЖСҚ әзірленуде |
|  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## км | ## 3,90 | ## - | ## - | ## - | ## 3,9 | ## - | ## - | ## - | ## ,004 |  |  |  |
|  | ## 2) шығыстар, оның ішінде: | ## млн. теңге | ## 6,873 | ## ,880 | ## 5,993 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## республикалық бюджеттен | ## млн. теңге | ## 6,873 | ## ,880 | ## 5,993 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## бюджеттен тыс көздерден | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## жергілікті бюджеттен | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 137 | ## Қордай ауданының каналдарын қайта жаңарту Р-16 | ## км | ## 5,80 | ## - | ## - | ## - | ## 5,8 | ## - | ## - | ## - | ## ,006 | ## 20 |  | ## ЖСҚ әзірленуде |
|  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## км | ## 5,80 | ## - | ## - | ## - | ## 5,8 | ## - | ## - | ## - | ## ,006 |  |  |  |
|  | ## 2) шығыстар, оның ішінде: | ## млн. теңге | ## 8,841 | ## ,880 | ## 7,961 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## республикалық бюджеттен | ## млн. теңге | ## 8,841 | ## ,880 | ## 7,961 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## бюджеттен тыс көздерден | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## жергілікті бюджеттен | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 138 | ## Қордай ауданының каналдарын қайта жаңарту КХ-1 | ## км | ## 2,90 | ## - | ## - | ## 2,9 | ## - | ## - | ## - | ## - | ## ,003 | ## 20 |  | ## ЖСҚ әзірленуде |
|  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## км | ## 2,90 | ## - | ## - | ## 2,9 | ## - | ## - | ## - | ## - | ## ,003 |  |  |  |
|  | ## 2) шығыстар, оның ішінде: | ## млн. теңге | ## 4,696 | ## ,880 | ## 3,664 | ## ,152 |  |  |  |  | ## ,152 |  |  |  |
|  | ## республикалық бюджеттен | ## млн. теңге | ## 4,696 | ## ,880 | ## 3,664 | ## ,152 |  |  |  |  | ## ,152 |  |  |  |
|  | ## бюджеттен тыс көздерден | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## жергілікті бюджеттен | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 139 | ## Қордай ауданының каналдарын қайта жаңарту КХ-5 | ## км | ## 2,00 | ## - | ## - | ## - | ## 2,0 | ## - | ## - | ## - | ## ,002 | ## 20 |  | ## ЖСҚ әзірленуде |
|  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## км | ## 2,00 | ## - | ## - | ## - | ## 2,0 | ## - | ## - | ## - | ## ,002 |  |  |  |
|  | ## 2) шығыстар, оның ішінде: | ## млн. теңге | ## 3,157 |  | ## 2,237 | ## ,920 |  |  |  |  | ## ,920 |  |  |  |
|  | ## республикалық бюджеттен | ## млн. теңге | ## 3,157 |  | ## 2,237 | ## ,920 |  |  |  |  | ## ,920 |  |  |  |
|  | ## бюджеттен тыс көздерден | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## жергілікті бюджеттен | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 140 | ## Қордай ауданының каналдарын қайта жаңарту Р-20 | ## км | ## 6,32 | ## - | ## - | ## - | ## 6,3 | ## - | ## - | ## - | ## ,006 | ## 20 |  | ## 03.11.2025г №19-0365/25 |
|  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## км | ## 6,32 | ## - | ## - | ## - | ## 6,3 | ## - |  | ## - | ## ,006 |  |  |  |
|  | ## 2) шығыстар, оның ішінде: | ## млн. теңге | ## 498,683 | ## 2,160 | ## 6,455 |  | ## 490,068 |  |  |  | ## 490,068 |  |  |  |
|  | ## республикалық бюджеттен | ## млн. теңге | ## 498,683 | ## 2,160 | ## 6,455 |  | ## 490,068 |  |  |  | ## 490,068 |  |  |  |
|  | ## бюджеттен тыс көздерден | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## жергілікті бюджеттен | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 141 | ## Қордай ауданының каналдарын қайта жаңарту Р-20* | ## км | ## 5,50 | ## - | ## - | ## - | ## 5,5 | ## - | ## - | ## - | ## ,006 | ## 20 |  | ## ЖСҚ әзірленуде |
|  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## км | ## 5,50 | ## - | ## - | ## - | ## 5,5 | ## - |  | ## - | ## ,006 |  |  |  |
|  | ## 2) шығыстар, оның ішінде: | ## млн. теңге | ## 7,758 | ## 5 | ## 2,758 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## республикалық бюджеттен | ## млн. теңге | ## 7,758 | ## 5 | ## 2,758 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## бюджеттен тыс көздерден | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## жергілікті бюджеттен | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 142 | ## Қордай ауданының каналдарын қайта жаңарту Р-30 | ## км | ## 2,00 | ## - | ## - | ## - | ## 2,0 | ## - | ## - | ## - | ## ,002 | ## 20 |  | ## ЖСҚ әзірленуде |
|  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## км | ## 2,00 | ## - | ## - | ## - | ## 2,0 | ## - | ## - | ## - | ## ,002 |  |  |  |
|  | ## 2) шығыстар, оның ішінде: | ## млн. теңге | ## 3,152 |  | ## 2,233 | ## ,919 |  |  |  |  | ## ,919 |  |  |  |
|  | ## республикалық бюджеттен | ## млн. теңге | ## 3,152 |  | ## 2,233 | ## ,919 |  |  |  |  | ## ,919 |  |  |  |
|  | ## бюджеттен тыс көздерден | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## жергілікті бюджеттен | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 143 | ## Қордай ауданының каналдарын қайта жаңарту Р-116 | ## км | ## 3,90 | ## - | ## - | ## - | ## 3,9 | ## - | ## - | ## - | ## ,004 | ## 20 |  | ## ЖСҚ әзірленуде |
|  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## км | ## 3,90 | ## - | ## - | ## - | ## 3,9 | ## - |  | ## - | ## ,004 |  |  |  |
|  | ## 2) шығыстар, оның ішінде: | ## млн. теңге | ## 5,640 | ## 1,400 | ## 2,327 | ## 1,913 |  |  |  |  | ## 1,913 |  |  |  |
|  | ## республикалық бюджеттен | ## млн. теңге | ## 5,640 | ## 1,400 | ## 2,327 | ## 1,913 |  |  |  |  | ## 1,913 |  |  |  |
|  | ## бюджеттен тыс көздерден | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## жергілікті бюджеттен | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 144 | ## Қордай ауданының каналдарын қайта жаңарту Р-118* | ## км | ## 4,30 | ## - | ## - | ## - | ## 4,3 | ## - | ## - | ## - | ## ,004 | ## 20 |  | ## ЖСҚ әзірленуде |
|  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## км | ## 4,30 | ## - | ## - | ## - | ## 4,3 | ## - |  | ## - | ## ,004 |  |  |  |
|  | ## 2) шығыстар, оның ішінде: | ## млн. теңге | ## 6,071 | ## 1,321 | ## 2,343 | ## 2,407 |  |  |  |  | ## 2,407 |  |  |  |
|  | ## республикалық бюджеттен | ## млн. теңге | ## 6,071 | ## 1,321 | ## 2,343 | ## 2,407 |  |  |  |  | ## 2,407 |  |  |  |
|  | ## бюджеттен тыс көздерден | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## жергілікті бюджеттен | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 145 | ## Қордай ауданының каналдарын қайта жаңарту Р-126 | ## км | ## 2,10 | ## - | ## - | ## - | ## 2,1 | ## - | ## - | ## - | ## ,002 | ## 20 |  | ## ЖСҚ әзірленуде |
|  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## км | ## 2,10 | ## - | ## - | ## - | ## 2,1 | ## - | ## - | ## - | ## ,002 |  |  |  |
|  | ## 2) шығыстар, оның ішінде: | ## млн. теңге | ## 3,733 | ## ,960 | ## 2,659 | ## ,114 |  |  |  |  | ## ,114 |  |  |  |
|  | ## республикалық бюджеттен | ## млн. теңге | ## 3,733 | ## ,960 | ## 2,659 | ## ,114 |  |  |  |  | ## ,114 |  |  |  |
|  | ## бюджеттен тыс көздерден | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## жергілікті бюджеттен | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 146 | ## "Жамбыл облысы, Қордай ауданы, Сарыбұлақ ауылдық округіндегі" Благовещенский "суару каналын қайта жаңарту" | ## км | ## 18,83 | ## - | ## - | ## - | ## - | ## 18,83 | ## - | ## - | ## ,019 | ## 20 |  | ## 1) МЕМСАРАП № ПСДЭ-0031/25 19.02.2025 ж.; 2) ЖСҚ бекіту туралы бұйрық №19-Н 24.01.2023ж.; 3) ОЗ №18-4/273 11.02.2022ж. ЭЗ №06-01-02-05-7/353-1 15.04.2025ж.; |
|  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## км | ## 18,83 | ## - | ## - | ## - | ## - | ## 18,83 | ## - | ## - | ## ,019 |  |  |  |
|  | ## 2) шығыстар, оның ішінде: | ## млн. теңге | ## 4 427,548 | ## 19,642 | ## 1 000 | ## 1 546,950 | ## 1 860,956 |  |  |  | ## 3 407,906 |  |  |  |
|  | ## республикалық бюджеттен | ## млн. теңге | ## 3 980,006 |  | ## 1 000 | ## 1 419,050 | ## 1 560,956 |  |  |  | ## 2 980,006 |  |  |  |
|  | ## бюджеттен тыс көздерден | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## жергілікті бюджеттен | ## млн. теңге | ## 447,542 | ## 19,642 |  | ## 127,900 | ## 300 |  |  |  | ## 427,900 |  |  |  |
| ## 147 | ## Жамбыл облысы Жуалы ауданы Көкбастау ауылдық округінің "Госфонд" каналын салу | ## км | ## 3,00 | ## - | ## - | ## - | ## 3,0 | ## - | ## - | ## - | ## ,003 | ## 20 |  | ## 1) МЕМСАРАП № QazEP-0118/24 09.12.2024 ж.; ОЗ №Б/Н 2) ЖСҚ бекіту туралы бұйрық №162-Н 25.12; 3)ОЗ № б/н , ЭЗ № б/н; |
|  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## км | ## 3,00 | ## - | ## - | ## - | ## 3,0 | ## - | ## - | ## - | ## ,003 |  |  |  |
|  | ## 2) шығыстар, оның ішінде: | ## млн. теңге | ## 184,446 | ## 3,200 |  | ## 167,646 | ## 13,600 |  |  |  | ## 181,246 |  |  |  |
|  | ## республикалық бюджеттен | ## млн. теңге | ## 157,646 |  |  | ## 157,646 |  |  |  |  | ## 157,646 |  |  |  |
|  | ## бюджеттен тыс көздерден | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## жергілікті бюджеттен | ## млн. теңге | ## 26,800 | ## 3,200 |  | ## 10 | ## 13,600 |  |  |  | ## 23,600 |  |  |  |
| ## 148 | ## Жамбыл облысы Жуалы ауданы Қызыларық ауылдық округінде Көксай -2 ішкі шаруашылық каналын салу | ## км | ## 2,50 | ## - | ## - | ## - | ## 2,5 | ## - | ## - | ## - | ## ,003 | ## 20 |  | ## 1) МЕМСАРАП № QazEP-0119/24 10.12.2024 ж. 2) ЖСҚ бекіту туралы бұйрық №190-Н 25.12; 3)ОЗ № б/н , ЭЗ № 09-28 29.01.2025г |
|  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## км | ## 2,50 | ## - | ## - | ## - | ## 2,5 | ## - | ## - | ## - | ## ,003 |  |  |  |
|  | ## 2) шығыстар, оның ішінде: | ## млн. теңге | ## 150,299 | ## 2,700 |  | ## 137,599 | ## 10 |  |  |  | ## 147,599 |  |  |  |
|  | ## республикалық бюджеттен | ## млн. теңге | ## 128,199 |  |  | ## 128,199 |  |  |  |  | ## 128,199 |  |  |  |
|  | ## бюджеттен тыс көздерден | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## жергілікті бюджеттен | ## млн. теңге | ## 22,100 | ## 2,700 |  | ## 9,400 | ## 10 |  |  |  | ## 19,400 |  |  |  |
| ## 149 | ## Жамбыл облысы Жуалы ауданы Көксай №10 каналының құрылысы | ## км | ## 7,50 | ## - | ## - | ## - | ## 7,5 | ## - | ## - | ## - | ## ,008 | ## 20 |  | ## 1) МЕМСАРАП № СAPC-0084/23 11.04.2023 ж.; 2) ЖСҚ бекіту туралы бұйрық №19-Н 12.04.2023ж.; 3) ЭЗ № 09-28 29.01.2025ж.; ОЗ №Б/Н |
|  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## км | ## 7,50 | ## - | ## - | ## - | ## 7,5 | ## - | ## - | ## - | ## ,008 |  |  |  |
|  | ## 2) шығыстар, оның ішінде: | ## млн. теңге | ## 216,386 | ## 4,500 |  | ## 191,886 | ## 20 |  |  |  | ## 211,886 |  |  |  |
|  | ## республикалық бюджеттен | ## млн. теңге | ## 184,986 |  |  | ## 184,986 |  |  |  |  | ## 184,986 |  |  |  |
|  | ## бюджеттен тыс көздерден | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## жергілікті бюджеттен | ## млн. теңге | ## 31,400 | ## 4,500 |  | ## 6,900 | ## 20 |  |  |  | ## 26,900 |  |  |  |
| ## 150 | ## Жамбыл облысы Жуалы ауданы Нұрлыкент ауылдық округінде №11 Көксай ішкі шаруашылық каналын салу | ## км | ## 3,50 | ## - | ## - | ## - | ## 3,5 | ## - | ## - | ## - | ## ,004 | ## 20 |  | ## 1) МЕМСАРАП № QazEP-0117/24 10.12.2024 ж.; 2) ЖСҚ бекіту туралы бұйрық №191-Н 25.12; 3) ЭЗ № 09-28 29.01.2025ж.; ОЗ №Б/Н |
|  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## км | ## 3,50 | ## - | ## - | ## - | ## 3,5 | ## - | ## - | ## - | ## ,004 |  |  |  |
|  | ## 2) шығыстар, оның ішінде: | ## млн. теңге | ## 270,704 | ## 3,150 |  | ## 247,554 | ## 20 |  |  |  | ## 267,554 |  |  |  |
|  | ## республикалық бюджеттен | ## млн. теңге | ## 233,154 |  |  | ## 233,154 |  |  |  |  | ## 233,154 |  |  |  |
|  | ## бюджеттен тыс көздерден | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## жергілікті бюджеттен | ## млн. теңге | ## 37,550 | ## 3,150 |  | ## 14,400 | ## 20 |  |  |  | ## 34,400 |  |  |  |
| ## 151 | ## Жамбыл облысы Жуалы ауданы Шақпақ ауылдық округінде "Теке Камал" каналын салу | ## км | ## 5,80 | ## - | ## - | ## - | ## 5,8 | ## - | ## - | ## - | ## ,006 | ## 20 |  | ## 1) МЕМСАРАП № СAPC-0085/23 11.04.2023 ж.; 2) ЖСҚ бекіту туралы бұйрық №20-Н 12.04.2023ж.; 3) ЭЗ № 09-28 29.01.2025ж.; ОЗ №Б/Н |
|  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## км | ## 5,80 | ## - | ## - | ## - | ## 5,8 | ## - | ## - | ## - | ## ,006 |  |  |  |
|  | ## 2) шығыстар, оның ішінде: | ## млн. теңге | ## 160,995 | ## 3,500 |  | ## 147,395 | ## 10,100 |  |  |  | ## 157,495 |  |  |  |
|  | ## республикалық бюджеттен | ## млн. теңге | ## 137,395 |  |  | ## 137,395 |  |  |  |  | ## 137,395 |  |  |  |
|  | ## бюджеттен тыс көздерден | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## жергілікті бюджеттен | ## млн. теңге | ## 23,600 | ## 3,500 |  | ## 10 | ## 10,100 |  |  |  | ## 20,100 |  |  |  |
| ## 152 | ## Жамбыл облысы, Қордай ауданы, Қайнар ауылында 3800 га алаңда суармалы алқапты сумен жабдықтауды ұлғайту үшін қысымды су құбырын салу | ## км | ## 15,00 | ## - | ## - | ## - | ## 15,0 | ## - | ## - | ## - | ## ,015 | ## 20 |  | ## ЖСҚ әзірленуде |
|  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## км | ## 15,00 | ## - | ## - |  | ## 15,0 | ## - | ## - | ## - | ## ,015 |  |  |  |
|  | ## 2) шығыстар, оның ішінде: | ## млн. теңге | ## 252,677 |  |  | ## 252,677 |  |  |  |  | ## 252,677 |  |  |  |
|  | ## республикалық бюджеттен | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## бюджеттен тыс көздерден | ## млн. теңге | ## 252,677 |  |  | ## 252,677 |  |  |  |  | ## 252,677 |  |  |  |
|  | ## жергілікті бюджеттен | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 153 | ## Талас ауданында орналасқан ұзындығы 12,2 км болатын Шаруашылдық каналын қайта жаңарту | ## км | ## 12,30 | ## - | ## - | ## - | ## - | ## 12,3 | ## - | ## - | ## ,012 | ## 20 |  | ## ЖСҚ әзірленуде |
|  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## км | ## 12,30 | ## - | ## - | ## - | ## - | ## 12,3 | ## - | ## - | ## ,012 |  |  |  |
|  | ## 2) шығыстар, оның ішінде: | ## млн. теңге | ## 2 083,544 | ## 15,700 |  |  |  | ## 2 067,844 |  |  | ## 2 067,844 |  |  |  |
|  | ## республикалық бюджеттен | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## бюджеттен тыс көздерден | ## млн. теңге | ## 2 067,844 |  |  |  |  | ## 2 067,844 |  |  | ## 2 067,844 |  |  |  |
|  | ## жергілікті бюджеттен | ## млн. теңге | ## 15,700 | ## 15,700 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 154 | ## Талас ауданында орналасқан ұзындығы 7,9 км каналды реконструкциялау | ## км | ## 8,10 | ## - | ## - | ## - | ## - | ## 8,1 | ## - | ## - | ## ,008 | ## 20 |  | ## ЖСҚ әзірленуде |
|  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## км | ## 8,10 | ## - | ## - | ## - | ## - | ## 8,1 | ## - | ## - | ## ,008 |  |  |  |
|  | ## 2) шығыстар, оның ішінде: | ## млн. теңге | ## 1 886,610 | ## 9 |  |  |  | ## 1 877,610 |  |  | ## 1 877,610 |  |  |  |
|  | ## республикалық бюджеттен | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## бюджеттен тыс көздерден | ## млн. теңге | ## 1 877,610 |  |  |  |  | ## 1 877,610 |  |  | ## 1 877,610 |  |  |  |
|  | ## жергілікті бюджеттен | ## млн. теңге | ## 9 | ## 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 155 | ## Талас ауданында орналасқан ұзындығы 8,3 км Жиембет пвмк каналын қайта жаңарту | ## км | ## 8,40 | ## - | ## - | ## - | ## - | ## 8,4 | ## - | ## - | ## ,008 | ## 20 |  | ## ЖСҚ әзірленуде |
|  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## км | ## 8,40 | ## - | ## - | ## - | ## - | ## 8,4 | ## - | ## - | ## ,008 |  |  |  |
|  | ## 2) шығыстар, оның ішінде: | ## млн. теңге | ## 1 307,605 | ## 12,100 |  |  |  | ## 1 295,505 |  |  | ## 1 295,505 |  |  |  |
|  | ## республикалық бюджеттен | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## бюджеттен тыс көздерден | ## млн. теңге | ## 1 295,505 |  |  |  |  | ## 1 295,505 |  |  | ## 1 295,505 |  |  |  |
|  | ## жергілікті бюджеттен | ## млн. теңге | ## 12,100 | ## 12,100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 156 | ## Талас ауданында орналасқан ұзындығы 7,6 км орта арық каналын қайта жаңарту | ## км | ## 8,40 | ## - | ## - | ## - | ## - | ## 8,4 | ## - | ## - | ## ,008 | ## 20 |  | ## ЖСҚ әзірленуде |
|  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## км | ## 8,40 | ## - | ## - | ## - | ## - | ## 8,4 | ## - | ## - | ## ,008 |  |  |  |
|  | ## 2) шығыстар, оның ішінде: | ## млн. теңге | ## 1 464,388 | ## 8,100 |  |  |  | ## 1 456,288 |  |  | ## 1 456,288 |  |  |  |
|  | ## республикалық бюджеттен | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## бюджеттен тыс көздерден | ## млн. теңге | ## 1 456,288 |  |  |  |  | ## 1 456,288 |  |  | ## 1 456,288 |  |  |  |
|  | ## жергілікті бюджеттен | ## млн. теңге | ## 8,100 | ## 8,100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 157 | ## Талас ауданында орналасқан ұзындығы 13 км МЛР каналды қайта жаңарту | ## км | ## 13,00 | ## - | ## - | ## - | ## - | ## 13,0 | ## - | ## - | ## ,013 | ## 20 |  | ## ЖСҚ әзірленуде |
|  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## км | ## 13,00 | ## - | ## - | ## - | ## - | ## 13,0 | ## - | ## - | ## ,013 |  |  |  |
|  | ## 2) шығыстар, оның ішінде: | ## млн. теңге | ## 2 193,085 | ## 15,800 |  |  |  | ## 2 177,285 |  |  | ## 2 177,285 |  |  |  |
|  | ## республикалық бюджеттен | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## бюджеттен тыс көздерден | ## млн. теңге | ## 2 177,285 |  |  |  |  | ## 2 177,285 |  |  | ## 2 177,285 |  |  |  |
|  | ## жергілікті бюджеттен | ## млн. теңге | ## 15,800 | ## 15,800 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 158 | ## Талас ауданында орналасқан ұзындығы 10,2 км Жиембет ЛВМК каналын реконструкциялау | ## км | ## 10,30 | ## - | ## - | ## - | ## - | ## 10,3 | ## - | ## - | ## ,010 | ## 20 |  | ## ЖСҚ әзірленуде |
|  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## км | ## 10,30 | ## - | ## - | ## - | ## - | ## 10,3 | ## - | ## - | ## ,010 |  |  |  |
|  | ## 2) шығыстар, оның ішінде: | ## млн. теңге | ## 1 497,900 | ## 14,500 |  |  |  | ## 1 483,400 |  |  | ## 1 483,400 |  |  |  |
|  | ## республикалық бюджеттен | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## бюджеттен тыс көздерден | ## млн. теңге | ## 1 483,400 |  |  |  |  | ## 1 483,400 |  |  | ## 1 483,400 |  |  |  |
|  | ## жергілікті бюджеттен | ## млн. теңге | ## 14,500 | ## 14,500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 159 | ## Талас ауданында орналасқан ұзындығы 27,1 км Ойық ЛВМК каналын реконструкциялау | ## км | ## 27,10 | ## - | ## - | ## - | ## - | ## 27,1 | ## - | ## - | ## ,027 | ## 20 |  | ## ЖСҚ әзірленуде |
|  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## км | ## 27,10 | ## - | ## - | ## - | ## - | ## 27,1 | ## - | ## - | ## ,027 |  |  |  |
|  | ## 2) шығыстар, оның ішінде: | ## млн. теңге | ## 12 823,715 | ## 27,400 |  |  |  | ## 12 796,315 |  |  | ## 12 796,315 |  |  |  |
|  | ## республикалық бюджеттен | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## бюджеттен тыс көздерден | ## млн. теңге | ## 12 796,315 |  |  |  |  | ## 12 796,315 |  |  | ## 12 796,315 |  |  |  |
|  | ## жергілікті бюджеттен | ## млн. теңге | ## 27,400 | ## 27,400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 160 | ## Талас ауданында орналасқан ұзындығы 7,1 км Қыдыр каналын қайта жаңарту | ## км | ## 7,90 | ## - | ## - | ## - | ## - | ## 7,9 | ## - | ## - | ## ,008 | ## 20 |  | ## ЖСҚ әзірленуде |
|  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## км | ## 7,90 | ## - | ## - | ## - | ## - | ## 7,9 | ## - | ## - | ## ,008 |  |  |  |
|  | ## 2) шығыстар, оның ішінде: | ## млн. теңге | ## 1 563,947 | ## 9,100 |  |  |  | ## 1 554,847 |  |  | ## 1 554,847 |  |  |  |
|  | ## республикалық бюджеттен | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## бюджеттен тыс көздерден | ## млн. теңге | ## 1 554,847 |  |  |  |  | ## 1 554,847 |  |  | ## 1 554,847 |  |  |  |
|  | ## жергілікті бюджеттен | ## млн. теңге | ## 9,100 | ## 9,100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 161 | ## Талас ауданында орналасқан ұзындығы 4,2 км Көккөл каналын қайта жаңарту | ## км | ## 4,30 | ## - | ## - | ## - | ## - | ## 4,3 | ## - | ## - | ## ,004 | ## 20 |  | ## ЖСҚ әзірленуде |
|  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## км | ## 4,30 | ## - | ## - | ## - | ## - | ## 4,3 | ## - | ## - | ## ,004 |  |  |  |
|  | ## 2) шығыстар, оның ішінде: | ## млн. теңге | ## 388,239 | ## 6,500 |  |  |  | ## 381,739 |  |  | ## 381,739 |  |  |  |
|  | ## республикалық бюджеттен | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## бюджеттен тыс көздерден | ## млн. теңге | ## 381,739 |  |  |  |  | ## 381,739 |  |  | ## 381,739 |  |  |  |
|  | ## жергілікті бюджеттен | ## млн. теңге | ## 6,500 | ## 6,500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 162 | ## Талас ауданында орналасқан ұзындығы 12,9 км Жұмабек каналын қайта жаңарту | ## км | ## 12,90 | ## - | ## - | ## - | ## - | ## 12,9 | ## - | ## - | ## ,013 | ## 20 |  | ## ЖСҚ әзірленуде |
|  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## км | ## 12,90 | ## - | ## - | ## - | ## - | ## 12,9 | ## - | ## - | ## ,013 |  |  |  |
|  | ## 2) шығыстар, оның ішінде: | ## млн. теңге | ## 2 796,310 | ## 12,100 |  |  |  | ## 2 784,210 |  |  | ## 2 784,210 |  |  |  |
|  | ## республикалық бюджеттен | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## бюджеттен тыс көздерден | ## млн. теңге | ## 2 784,210 |  |  |  |  | ## 2 784,210 |  |  | ## 2 784,210 |  |  |  |
|  | ## жергілікті бюджеттен | ## млн. теңге | ## 12,100 | ## 12,100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 163 | ## Талас ауданында орналасқан ұзындығы 4,9 км Жаңатоған каналын қайта жаңарту | ## км | ## 2,30 | ## - | ## - | ## - | ## - | ## 2,3 | ## - | ## - | ## ,002 | ## 20 |  | ## ЖСҚ әзірленуде |
|  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## км | ## 2,30 | ## - | ## - | ## - | ## - | ## 2,3 | ## - | ## - | ## ,002 |  |  |  |
|  | ## 2) шығыстар, оның ішінде: | ## млн. теңге | ## 711,089 | ## 5,100 |  |  |  | ## 705,989 |  |  | ## 705,989 |  |  |  |
|  | ## республикалық бюджеттен | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## бюджеттен тыс көздерден | ## млн. теңге | ## 705,989 |  |  |  |  | ## 705,989 |  |  | ## 705,989 |  |  |  |
|  | ## жергілікті бюджеттен | ## млн. теңге | ## 5,100 | ## 5,100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 164 | ## Талас ауданында орналасқан ұзындығы 6,7 км Әбіш каналын қайта жаңарту | ## км | ## 6,70 | ## - | ## - | ## - | ## - | ## 6,7 | ## - | ## - | ## ,007 | ## 20 |  | ## ЖСҚ әзірленуде |
|  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## км | ## 6,70 | ## - | ## - | ## - | ## - | ## 6,7 | ## - | ## - | ## ,007 |  |  |  |
|  | ## 2) шығыстар, оның ішінде: | ## млн. теңге | ## 888,670 | ## 7,700 |  |  |  | ## 880,970 |  |  | ## 880,970 |  |  |  |
|  | ## республикалық бюджеттен | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## бюджеттен тыс көздерден | ## млн. теңге | ## 880,970 |  |  |  |  | ## 880,970 |  |  | ## 880,970 |  |  |  |
|  | ## жергілікті бюджеттен | ## млн. теңге | ## 7,700 | ## 7,700 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 165 | ## Талас ауданында орналасқан ұзындығы 8,2 км Аққұм каналын қайта жаңарту | ## км | ## 8,20 | ## - | ## - | ## - | ## - | ## 8,2 | ## - | ## - | ## ,008 | ## 20 |  | ## ЖСҚ әзірленуде |
|  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## км | ## 8,20 | ## - | ## - | ## - | ## - | ## 8,2 | ## - | ## - | ## ,008 |  |  |  |
|  | ## 2) шығыстар, оның ішінде: | ## млн. теңге | ## 957,621 | ## 11,800 |  |  |  | ## 945,821 |  |  | ## 945,821 |  |  |  |
|  | ## республикалық бюджеттен | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## бюджеттен тыс көздерден | ## млн. теңге | ## 945,821 |  |  |  |  | ## 945,821 |  |  | ## 945,821 |  |  |  |
|  | ## жергілікті бюджеттен | ## млн. теңге | ## 11,800 | ## 11,800 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 166 | ## Рысқұлов ауданында ұзындығы 15,9 км Көкдонен каналын реконструкциялау | ## км | ## 16,00 | ## - | ## - | ## - | ## - | ## 16,0 | ## - | ## - | ## ,016 | ## 20 |  | ## ЖСҚ әзірленуде |
|  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## км | ## 16,00 | ## - | ## - | ## - | ## - | ## 16,0 | ## - | ## - | ## ,016 |  |  |  |
|  | ## 2) шығыстар, оның ішінде: | ## млн. теңге | ## 624,073 | ## 5,700 |  |  |  | ## 618,373 |  |  | ## 618,373 |  |  |  |
|  | ## республикалық бюджеттен | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## бюджеттен тыс көздерден | ## млн. теңге | ## 618,373 |  |  |  |  | ## 618,373 |  |  | ## 618,373 |  |  |  |
|  | ## жергілікті бюджеттен | ## млн. теңге | ## 5,700 | ## 5,700 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 167 | ## Т. Н. Рысқұлов ауданында ұзындығы 9,8 км Когершын каналын реконструкциялау | ## км | ## 5,40 | ## - | ## - | ## - | ## - | ## 5,4 | ## - | ## - | ## ,005 | ## 20 |  | ## ЖСҚ әзірленуде |
|  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## км | ## 5,40 | ## - | ## - | ## - | ## - | ## 5,4 | ## - | ## - | ## ,005 |  |  |  |
|  | ## 2) шығыстар, оның ішінде: | ## млн. теңге | ## 713,713 | ## 5,400 |  |  |  | ## 708,313 |  |  | ## 708,313 |  |  |  |
|  | ## республикалық бюджеттен | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## бюджеттен тыс көздерден | ## млн. теңге | ## 708,313 |  |  |  |  | ## 708,313 |  |  | ## 708,313 |  |  |  |
|  | ## жергілікті бюджеттен | ## млн. теңге | ## 5,400 | ## 5,400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 168 | ## Т. Н. Рысқұлов ауданында ұзындығы 5,7 км Ботпай-Сик каналын реконструкциялау | ## км | ## 5,20 | ## - | ## - | ## - | ## - | ## 5,2 | ## - | ## - | ## ,005 | ## 20 |  | ## ЖСҚ әзірленуде |
|  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## км | ## 5,20 | ## - | ## - | ## - | ## - | ## 5,2 | ## - | ## - | ## ,005 |  |  |  |
|  | ## 2) шығыстар, оның ішінде: | ## млн. теңге | ## 355,192 | ## 4,700 |  |  |  | ## 350,492 |  |  | ## 350,492 |  |  |  |
|  | ## республикалық бюджеттен | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## бюджеттен тыс көздерден | ## млн. теңге | ## 350,492 |  |  |  |  | ## 350,492 |  |  | ## 350,492 |  |  |  |
|  | ## жергілікті бюджеттен | ## млн. теңге | ## 4,700 | ## 4,700 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 169 | ## Т. Н. Рысқұлов ауданында ұзындығы 5,2 км Ботпай каналын реконструкциялау | ## км | ## 5,20 | ## - | ## - | ## - | ## - | ## 5,2 | ## - | ## - | ## ,005 | ## 20 |  | ## ЖСҚ әзірленуде |
|  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## км | ## 5,20 | ## - | ## - | ## - | ## - | ## 5,2 | ## - | ## - | ## ,005 |  |  |  |
|  | ## 2) шығыстар, оның ішінде: | ## млн. теңге | ## 319,384 | ## 4,500 |  |  |  | ## 314,884 |  |  | ## 314,884 |  |  |  |
|  | ## республикалық бюджеттен | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## бюджеттен тыс көздерден | ## млн. теңге | ## 314,884 |  |  |  |  | ## 314,884 |  |  | ## 314,884 |  |  |  |
|  | ## жергілікті бюджеттен | ## млн. теңге | ## 4,500 | ## 4,500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 170 | ## Шу ауданында орналасқан ұзындығы 1,3 км Салямов каналын қайта жаңарту | ## км | ## 1,30 | ## - | ## - | ## 1,3 | ## - | ## - | ## - | ## - | ## ,001 | ## 20 |  | ## ЖСҚ әзірленуде |
|  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## км | ## 1,30 | ## - | ## - | ## 1,3 | ## - | ## - | ## - | ## - | ## ,001 |  |  |  |
|  | ## 2) шығыстар, оның ішінде: | ## млн. теңге | ## 100 |  |  | ## 100 |  |  |  |  | ## 100 |  |  |  |
|  | ## республикалық бюджеттен | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## бюджеттен тыс көздерден | ## млн. теңге | ## 100 |  |  | ## 100 |  |  |  |  | ## 100 |  |  |  |
|  | ## жергілікті бюджеттен | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 171 | ## Шу ауданында орналасқан ұзындығы 0,8 км Абай каналын қайта жаңарту | ## км | ## 0,80 | ## - | ## - | ## 0,8 | ## - | ## - | ## - | ## - | ## ,001 | ## 20 |  | ## ЖСҚ әзірленуде |
|  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## км | ## 0,80 | ## - | ## - | ## 0,8 | ## - | ## - | ## - | ## - | ## ,001 |  |  |  |
|  | ## 2) шығыстар, оның ішінде: | ## млн. теңге | ## 100 |  |  | ## 100 |  |  |  |  | ## 100 |  |  |  |
|  | ## республикалық бюджеттен | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## бюджеттен тыс көздерден | ## млн. теңге | ## 100 |  |  | ## 100 |  |  |  |  | ## 100 |  |  |  |
|  | ## жергілікті бюджеттен | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 172 | ## Жуалы ауданында орналасқан ұзындығы 3,0 км мемлекеттік қор каналын реконструкциялау | ## км | ## 3,00 | ## - | ## - | ## 3,0 | ## - | ## - | ## - | ## - | ## ,003 | ## 20 |  | ## ЖСҚ әзірленуде |
|  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## км | ## 3,00 | ## - | ## - | ## 3,0 | ## - | ## - | ## - | ## - | ## ,003 |  |  |  |
|  | ## 2) шығыстар, оның ішінде: | ## млн. теңге | ## 100 |  |  | ## 100 |  |  |  |  | ## 100 |  |  |  |
|  | ## республикалық бюджеттен | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## бюджеттен тыс көздерден | ## млн. теңге | ## 100 |  |  | ## 100 |  |  |  |  | ## 100 |  |  |  |
|  | ## жергілікті бюджеттен | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 173 | ## Жуалы ауданында орналасқан ұзындығы 5,0 км Ақсай-1 каналын қайта жаңарту | ## км | ## 5,00 | ## - | ## - | ## 5,0 | ## - | ## - | ## - | ## - | ## ,005 | ## 20 |  | ## ЖСҚ әзірленуде |
|  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## км | ## 5,00 | ## - | ## - | ## 5,0 | ## - | ## - | ## - | ## - | ## ,005 |  |  |  |
|  | ## 2) шығыстар, оның ішінде: | ## млн. теңге | ## 150 |  |  | ## 150 |  |  |  |  | ## 150 |  |  |  |
|  | ## республикалық бюджеттен | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## бюджеттен тыс көздерден | ## млн. теңге | ## 150 |  |  | ## 150 |  |  |  |  | ## 150 |  |  |  |
|  | ## жергілікті бюджеттен | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 174 | ## Жуалы ауданында орналасқан ұзындығы 1,5 км Ақсай-2 каналын қайта жаңарту | ## км | ## 1,50 | ## - | ## - | ## 1,5 | ## - | ## - | ## - | ## - | ## ,002 | ## 20 |  | ## ЖСҚ әзірленуде |
|  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## км | ## 1,50 | ## - | ## - | ## 1,5 | ## - | ## - | ## - | ## - | ## ,002 |  |  |  |
|  | ## 2) шығыстар, оның ішінде: | ## млн. теңге | ## 49,300 |  |  | ## 49,300 |  |  |  |  | ## 49,300 |  |  |  |
|  | ## республикалық бюджеттен | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## бюджеттен тыс көздерден | ## млн. теңге | ## 49,300 |  |  | ## 49,300 |  |  |  |  | ## 49,300 |  |  |  |
|  | ## жергілікті бюджеттен | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 175 | ## Жуалы ауданында орналасқан ұзындығы 3,2 км Ақсай-3 каналын қайта жаңарту | ## км | ## 3,20 | ## - | ## - | ## 3,2 | ## - | ## - | ## - | ## - | ## ,003 | ## 20 |  | ## ЖСҚ әзірленуде |
|  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## км | ## 3,20 | ## - | ## - | ## 3,2 | ## - | ## - | ## - | ## - | ## ,003 |  |  |  |
|  | ## 2) шығыстар, оның ішінде: | ## млн. теңге | ## 100 |  |  | ## 100 |  |  |  |  | ## 100 |  |  |  |
|  | ## республикалық бюджеттен | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## бюджеттен тыс көздерден | ## млн. теңге | ## 100 |  |  | ## 100 |  |  |  |  | ## 100 |  |  |  |
|  | ## жергілікті бюджеттен | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 176 | ## Жуалы ауданында орналасқан ұзындығы 3,1 км Ақсай-4 каналын қайта жаңарту | ## км | ## 3,10 | ## - | ## - | ## 3,1 | ## - | ## - | ## - | ## - | ## ,003 | ## 20 |  | ## ЖСҚ әзірленуде |
|  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## км | ## 3,10 | ## - | ## - | ## 3,1 | ## - | ## - | ## - | ## - | ## ,003 |  |  |  |
|  | ## 2) шығыстар, оның ішінде: | ## млн. теңге | ## 100 |  |  | ## 100 |  |  |  |  | ## 100 |  |  |  |
|  | ## республикалық бюджеттен | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## бюджеттен тыс көздерден | ## млн. теңге | ## 100 |  |  | ## 100 |  |  |  |  | ## 100 |  |  |  |
|  | ## жергілікті бюджеттен | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 177 | ## Жуалы ауданында орналасқан ұзындығы 2,5 км №2 Көксай каналын реконструкциялау | ## км | ## 2,50 | ## - | ## - | ## 2,5 | ## - | ## - | ## - | ## - | ## ,003 | ## 20 |  | ## ЖСҚ әзірленуде |
|  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## км | ## 2,50 | ## - | ## - | ## 2,5 | ## - | ## - | ## - | ## - | ## ,003 |  |  |  |
|  | ## 2) шығыстар, оның ішінде: | ## млн. теңге | ## 80 |  |  | ## 80 |  |  |  |  | ## 80 |  |  |  |
|  | ## республикалық бюджеттен | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## бюджеттен тыс көздерден | ## млн. теңге | ## 80 |  |  | ## 80 |  |  |  |  | ## 80 |  |  |  |
|  | ## жергілікті бюджеттен | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 178 | ## Жуалы ауданында орналасқан ұзындығы 1,2 км №4 Көксай каналын қайта жаңарту | ## км | ## 1,20 | ## - | ## - | ## 1,2 | ## - | ## - | ## - | ## - | ## ,001 | ## 20 |  | ## ЖСҚ әзірленуде |
|  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## км | ## 1,20 | ## - | ## - | ## 1,2 | ## - | ## - | ## - | ## - | ## ,001 |  |  |  |
|  | ## 2) шығыстар, оның ішінде: | ## млн. теңге | ## 40 |  |  | ## 40 |  |  |  |  | ## 40 |  |  |  |
|  | ## республикалық бюджеттен | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## бюджеттен тыс көздерден | ## млн. теңге | ## 40 |  |  | ## 40 |  |  |  |  | ## 40 |  |  |  |
|  | ## жергілікті бюджеттен | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 179 | ## Жуалы ауданында орналасқан ұзындығы 3,2 км Көксай №6 каналын реконструкциялау | ## км | ## 3,20 | ## - | ## - | ## 3,2 | ## - | ## - | ## - | ## - | ## ,003 | ## 20 |  | ## ЖСҚ әзірленуде |
|  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## км | ## 3,20 | ## - | ## - | ## 3,2 | ## - | ## - | ## - | ## - | ## ,003 |  |  |  |
|  | ## 2) шығыстар, оның ішінде: | ## млн. теңге | ## 100 |  |  | ## 100 |  |  |  |  | ## 100 |  |  |  |
|  | ## республикалық бюджеттен | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## бюджеттен тыс көздерден | ## млн. теңге | ## 100 |  |  | ## 100 |  |  |  |  | ## 100 |  |  |  |
|  | ## жергілікті бюджеттен | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 180 | ## Жуалы ауданында орналасқан ұзындығы 3,5 км Көксай №7 каналын қайта жаңарту | ## км | ## 3,50 | ## - | ## - | ## 3,5 | ## - | ## - | ## - | ## - | ## ,004 | ## 20 |  | ## ЖСҚ әзірленуде |
|  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## км | ## 3,50 | ## - | ## - | ## 3,5 | ## - | ## - | ## - | ## - | ## ,004 |  |  |  |
|  | ## 2) шығыстар, оның ішінде: | ## млн. теңге | ## 100 |  |  | ## 100 |  |  |  |  | ## 100 |  |  |  |
|  | ## республикалық бюджеттен | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## бюджеттен тыс көздерден | ## млн. теңге | ## 100 |  |  | ## 100 |  |  |  |  | ## 100 |  |  |  |
|  | ## жергілікті бюджеттен | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 181 | ## Меркі ауданының Рысқұлов ауылдық округінде орналасқан ұзындығы 0,8 км ССХ-1 каналын реконструкциялау | ## км | ## 0,80 | ## - | ## - | ## 0,8 | ## - | ## - | ## - | ## - | ## ,001 | ## 20 |  | ## ЖСҚ әзірленуде |
|  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## км | ## 0,80 | ## - | ## - | ## 0,8 | ## - | ## - | ## - | ## - | ## ,001 |  |  |  |
|  | ## 2) шығыстар, оның ішінде: | ## млн. теңге | ## 30 |  |  | ## 30 |  |  |  |  | ## 30 |  |  |  |
|  | ## республикалық бюджеттен | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## бюджеттен тыс көздерден | ## млн. теңге | ## 30 |  |  | ## 30 |  |  |  |  | ## 30 |  |  |  |
|  | ## жергілікті бюджеттен | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 182 | ## Меркі ауданының Рысқұлов ауылдық округінде орналасқан 3,5 км созылатын ССХ-6 каналын реконструкциялау | ## км | ## 3,50 | ## - | ## - | ## 3,5 | ## - | ## - | ## - | ## - | ## ,004 | ## 20 |  | ## ЖСҚ әзірленуде |
|  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## км | ## 3,50 | ## - | ## - | ## 3,5 | ## - | ## - | ## - | ## - | ## ,004 |  |  |  |
|  | ## 2) шығыстар, оның ішінде: | ## млн. теңге | ## 100 |  |  | ## 100 |  |  |  |  | ## 100 |  |  |  |
|  | ## республикалық бюджеттен | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## бюджеттен тыс көздерден | ## млн. теңге | ## 100 |  |  | ## 100 |  |  |  |  | ## 100 |  |  |  |
|  | ## жергілікті бюджеттен | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 183 | ## Меркі ауданының Рысқұлов ауылдық округінде орналасқан ұзындығы 2,6 км ССХ-8 каналын реконструкциялау | ## км | ## 2,60 | ## - | ## - | ## 2,6 | ## - | ## - | ## - | ## - | ## ,003 | ## 20 |  | ## ЖСҚ әзірленуде |
|  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## км | ## 2,60 | ## - | ## - | ## 2,6 | ## - | ## - | ## - | ## - | ## ,003 |  |  |  |
|  | ## 2) шығыстар, оның ішінде: | ## млн. теңге | ## 100 |  |  | ## 100 |  |  |  |  | ## 100 |  |  |  |
|  | ## республикалық бюджеттен | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## бюджеттен тыс көздерден | ## млн. теңге | ## 100 |  |  | ## 100 |  |  |  |  | ## 100 |  |  |  |
|  | ## жергілікті бюджеттен | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 184 | ## Меркі ауданының Рысқұлов ауылдық округінде орналасқан ұзындығы 3,0 км ССХ-10 каналын реконструкциялау | ## км | ## 3,00 | ## - | ## - | ## 3,0 | ## - | ## - | ## - | ## - | ## ,003 | ## 20 |  | ## ЖСҚ әзірленуде |
|  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## км | ## 3,00 | ## - | ## - | ## 3,0 | ## - | ## - | ## - | ## - | ## ,003 |  |  |  |
|  | ## 2) шығыстар, оның ішінде: | ## млн. теңге | ## 100 |  |  | ## 100 |  |  |  |  | ## 100 |  |  |  |
|  | ## республикалық бюджеттен | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## бюджеттен тыс көздерден | ## млн. теңге | ## 100 |  |  | ## 100 |  |  |  |  | ## 100 |  |  |  |
|  | ## жергілікті бюджеттен | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 185 | ## Меркі ауданының Т. Рысқұлов ауылдық округінде орналасқан ұзындығы 1 `,2 км ЖХ-2 каналын реконструкциялау | ## км | ## 1,20 | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - | ## 1,2 | ## - | ## ,001 | ## 20 |  | ## ЖСҚ әзірленуде |
|  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## км | ## 1,20 | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - | ## 1,2 | ## - | ## ,001 |  |  |  |
|  | ## 2) шығыстар, оның ішінде: | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## республикалық бюджеттен | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## бюджеттен тыс көздерден | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## жергілікті бюджеттен | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 186 | ## Меркі ауданының Ақарал ауылдық округінде орналасқан ұзындығы 3,8 км К-1 каналын реконструкциялау | ## км | ## 3,80 | ## - | ## - | ## 3,8 | ## - | ## - | ## - | ## - | ## ,004 | ## 20 |  | ## ЖСҚ әзірленуде |
|  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## км | ## 3,80 | ## - | ## - | ## 3,8 | ## - | ## - | ## - | ## - | ## ,004 |  |  |  |
|  | ## 2) шығыстар, оның ішінде: | ## млн. теңге | ## 120 |  |  | ## 120 |  |  |  |  | ## 120 |  |  |  |
|  | ## республикалық бюджеттен | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## бюджеттен тыс көздерден | ## млн. теңге | ## 120 |  |  | ## 120 |  |  |  |  | ## 120 |  |  |  |
|  | ## жергілікті бюджеттен | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 187 | ## Меркі ауданының Ақарал ауылдық округінде орналасқан ұзындығы 2,6 км К-2 каналын реконструкциялау | ## км | ## 2,60 | ## - | ## - | ## 2,6 | ## - | ## - | ## - | ## - | ## ,003 | ## 20 |  | ## ЖСҚ әзірленуде |
|  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## км | ## 2,60 | ## - | ## - | ## 2,6 | ## - | ## - | ## - | ## - | ## ,003 |  |  |  |
|  | ## 2) шығыстар, оның ішінде: | ## млн. теңге | ## 80 |  |  | ## 80 |  |  |  |  | ## 80 |  |  |  |
|  | ## республикалық бюджеттен | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## бюджеттен тыс көздерден | ## млн. теңге | ## 80 |  |  | ## 80 |  |  |  |  | ## 80 |  |  |  |
|  | ## жергілікті бюджеттен | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 188 | ## Меркі ауданының Ақарал ауылдық округінде орналасқан ұзындығы 3,0 км К-3 каналын реконструкциялау | ## км | ## 3,00 | ## - | ## - | ## 3,0 | ## - | ## - | ## - | ## - | ## ,003 | ## 20 |  | ## ЖСҚ әзірленуде |
|  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## км | ## 3,00 | ## - | ## - | ## 3,0 | ## - | ## - | ## - | ## - | ## ,003 |  |  |  |
|  | ## 2) шығыстар, оның ішінде: | ## млн. теңге | ## 100 |  |  | ## 100 |  |  |  |  | ## 100 |  |  |  |
|  | ## республикалық бюджеттен | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## бюджеттен тыс көздерден | ## млн. теңге | ## 100 |  |  | ## 100 |  |  |  |  | ## 100 |  |  |  |
|  | ## жергілікті бюджеттен | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 189 | ## Меркі ауданының Ақарал ауылдық округінде орналасқан ұзындығы 2,7 км К-4 каналын реконструкциялау | ## км | ## 2,70 | ## - | ## - | ## 2,7 | ## - | ## - | ## - | ## - | ## ,003 | ## 20 |  | ## ЖСҚ әзірленуде |
|  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## км | ## 2,70 | ## - | ## - | ## 2,7 | ## - | ## - | ## - | ## - | ## ,003 |  |  |  |
|  | ## 2) шығыстар, оның ішінде: | ## млн. теңге | ## 90 |  |  | ## 90 |  |  |  |  | ## 90 |  |  |  |
|  | ## республикалық бюджеттен | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## бюджеттен тыс көздерден | ## млн. теңге | ## 90 |  |  | ## 90 |  |  |  |  | ## 90 |  |  |  |
|  | ## жергілікті бюджеттен | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 190 | ## Меркі ауданының Жаңатоған ауылдық округінде орналасқан ұзындығы 4,7 км Қарпық тоған каналын қайта жаңарту | ## км | ## 4,70 | ## - | ## - | ## 4,7 | ## - | ## - | ## - | ## - | ## ,005 | ## 20 |  | ## ЖСҚ әзірленуде |
|  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## км | ## 4,70 | ## - | ## - | ## 4,7 | ## - | ## - | ## - | ## - | ## ,005 |  |  |  |
|  | ## 2) шығыстар, оның ішінде: | ## млн. теңге | ## 150 |  |  | ## 150 |  |  |  |  | ## 150 |  |  |  |
|  | ## республикалық бюджеттен | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## бюджеттен тыс көздерден | ## млн. теңге | ## 150 |  |  | ## 150 |  |  |  |  | ## 150 |  |  |  |
|  | ## жергілікті бюджеттен | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 191 | ## Меркі ауданы Андас батыр ауылдық округінде орналасқан ұзындығы 4,0 км ескі Майлыбай каналын қайта жаңарту | ## км | ## 4,00 | ## - | ## - | ## 4,0 | ## - | ## - | ## - | ## - | ## ,004 | ## 20 |  | ## ЖСҚ әзірленуде |
|  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## км | ## 4,00 | ## - | ## - | ## 4,0 | ## - | ## - | ## - | ## - | ## ,004 |  |  |  |
|  | ## 2) шығыстар, оның ішінде: | ## млн. теңге | ## 100 |  |  | ## 100 |  |  |  |  | ## 100 |  |  |  |
|  | ## республикалық бюджеттен | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## бюджеттен тыс көздерден | ## млн. теңге | ## 100 |  |  | ## 100 |  |  |  |  | ## 100 |  |  |  |
|  | ## жергілікті бюджеттен | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 192 | ## Меркі ауданының Ақарал ауылдық округінде орналасқан ұзындығы 5,0 км Жартоған-1 каналын реконструкциялау | ## км | ## 5,00 | ## - | ## - | ## 5,0 | ## - | ## - | ## - | ## - | ## ,005 | ## 20 |  | ## ЖСҚ әзірленуде |
|  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## км | ## 5,00 | ## - | ## - | ## 5,0 | ## - | ## - | ## - | ## - | ## ,005 |  |  |  |
|  | ## 2) шығыстар, оның ішінде: | ## млн. теңге | ## 150 |  |  | ## 150 |  |  |  |  | ## 150 |  |  |  |
|  | ## республикалық бюджеттен | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## бюджеттен тыс көздерден | ## млн. теңге | ## 150 |  |  | ## 150 |  |  |  |  | ## 150 |  |  |  |
|  | ## жергілікті бюджеттен | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 193 | ## Меркі ауданының Ақтоған ауылдық округінде орналасқан ұзындығы 2,2 км Р 3-1-2 каналын реконструкциялау | ## км | ## 2,20 | ## - | ## - | ## 2,2 | ## - | ## - | ## - | ## - | ## ,002 | ## 20 |  | ## ЖСҚ әзірленуде |
|  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## км | ## 2,20 | ## - | ## - | ## 2,2 | ## - | ## - | ## - | ## - | ## ,002 |  |  |  |
|  | ## 2) шығыстар, оның ішінде: | ## млн. теңге | ## 80 |  |  | ## 80 |  |  |  |  | ## 80 |  |  |  |
|  | ## республикалық бюджеттен | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## бюджеттен тыс көздерден | ## млн. теңге | ## 80 |  |  | ## 80 |  |  |  |  | ## 80 |  |  |  |
|  | ## жергілікті бюджеттен | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 194 | ## Сарысу ауданында орналасқан ұзындығы 2,5 км Құлтөбе каналын қайта жаңарту | ## км | ## 2,50 | ## - | ## - | ## 2,5 | ## - | ## - | ## - | ## - | ## ,003 | ## 20 |  | ## ЖСҚ әзірленуде |
|  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## км | ## 2,50 | ## - | ## - | ## 2,5 | ## - | ## - | ## - | ## - | ## ,003 |  |  |  |
|  | ## 2) шығыстар, оның ішінде: | ## млн. теңге | ## 80 |  |  | ## 80 |  |  |  |  | ## 80 |  |  |  |
|  | ## республикалық бюджеттен | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## бюджеттен тыс көздерден | ## млн. теңге | ## 80 |  |  | ## 80 |  |  |  |  | ## 80 |  |  |  |
|  | ## жергілікті бюджеттен | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 195 | ## Талас ауданы Ақкөл ауылдық округінде орналасқан ұзындығы 1,3 км Р-2 каналын реконструкциялау | ## км | ## 1,30 | ## - | ## - | ## 1,3 | ## - | ## - | ## - | ## - | ## ,001 | ## 20 |  | ## ЖСҚ әзірленуде |
|  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## км | ## 1,30 | ## - | ## - | ## 1,3 | ## - | ## - | ## - | ## - | ## ,001 |  |  |  |
|  | ## 2) шығыстар, оның ішінде: | ## млн. теңге | ## 40 |  |  | ## 40 |  |  |  |  | ## 40 |  |  |  |
|  | ## республикалық бюджеттен | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## бюджеттен тыс көздерден | ## млн. теңге | ## 40 |  |  | ## 40 |  |  |  |  | ## 40 |  |  |  |
|  | ## жергілікті бюджеттен | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 196 | ## Талас ауданы Ақкөл ауылдық округінде орналасқан ұзындығы 2,0 км Р-3 каналын қайта жаңарту | ## км | ## 2,00 | ## - | ## - | ## 2,0 | ## - | ## - | ## - | ## - | ## ,002 | ## 20 |  | ## ЖСҚ әзірленуде |
|  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## км | ## 2,00 | ## - | ## - | ## 2,0 | ## - | ## - | ## - | ## - | ## ,002 |  |  |  |
|  | ## 2) шығыстар, оның ішінде: | ## млн. теңге | ## 60 |  |  | ## 60 |  |  |  |  | ## 60 |  |  |  |
|  | ## республикалық бюджеттен | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## бюджеттен тыс көздерден | ## млн. теңге | ## 60 |  |  | ## 60 |  |  |  |  | ## 60 |  |  |  |
|  | ## жергілікті бюджеттен | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 197 | ## Талас ауданы Ақкөл ауылдық округінде орналасқан ұзындығы 1,0 км Р-4 каналын реконструкциялау | ## км | ## 1,00 | ## - | ## - | ## 1,0 | ## - | ## - | ## - | ## - | ## ,001 | ## 20 |  | ## ЖСҚ әзірленуде |
|  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## км | ## 1,00 | ## - | ## - | ## 1,0 | ## - | ## - | ## - | ## - | ## ,001 |  |  |  |
|  | ## 2) шығыстар, оның ішінде: | ## млн. теңге | ## 30 |  |  | ## 30 |  |  |  |  | ## 30 |  |  |  |
|  | ## республикалық бюджеттен | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## бюджеттен тыс көздерден | ## млн. теңге | ## 30 |  |  | ## 30 |  |  |  |  | ## 30 |  |  |  |
|  | ## жергілікті бюджеттен | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 198 | ## Талас ауданы Ақкөл ауылдық округінде орналасқан ұзындығы 1,9 км Р-5 каналын реконструкциялау | ## км | ## 1,90 | ## - | ## - | ## 1,9 | ## - | ## - | ## - | ## - | ## ,002 | ## 20 |  | ## ЖСҚ әзірленуде |
|  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## км | ## 1,90 | ## - | ## - | ## 1,9 | ## - | ## - | ## - | ## - | ## ,002 |  |  |  |
|  | ## 2) шығыстар, оның ішінде: | ## млн. теңге | ## 50 |  |  | ## 50 |  |  |  |  | ## 50 |  |  |  |
|  | ## республикалық бюджеттен | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## бюджеттен тыс көздерден | ## млн. теңге | ## 50 |  |  | ## 50 |  |  |  |  | ## 50 |  |  |  |
|  | ## жергілікті бюджеттен | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 199 | ## Талас ауданы Ақкөл ауылдық округінде орналасқан ұзындығы 2,4 км Р-6 каналын реконструкциялау | ## км | ## 2,40 | ## - | ## - | ## 2,4 | ## - | ## - | ## - | ## - | ## ,002 | ## 20 |  | ## ЖСҚ әзірленуде |
|  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## км | ## 2,40 | ## - | ## - | ## 2,4 | ## - | ## - | ## - | ## - | ## ,002 |  |  |  |
|  | ## 2) шығыстар, оның ішінде: | ## млн. теңге | ## 80 |  |  | ## 80 |  |  |  |  | ## 80 |  |  |  |
|  | ## республикалық бюджеттен | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## бюджеттен тыс көздерден | ## млн. теңге | ## 80 |  |  | ## 80 |  |  |  |  | ## 80 |  |  |  |
|  | ## жергілікті бюджеттен | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 200 | ## Талас ауданы Ақкөл ауылдық округінде орналасқан ұзындығы 1,5 км Р-7 каналын реконструкциялау | ## км | ## 1,50 | ## - | ## - | ## 1,5 | ## - | ## - | ## - | ## - | ## ,002 | ## 20 |  | ## ЖСҚ әзірленуде |
|  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## км | ## 1,50 | ## - | ## - | ## 1,5 | ## - | ## - | ## - | ## - | ## ,002 |  |  |  |
|  | ## 2) шығыстар, оның ішінде: | ## млн. теңге | ## 40 |  |  | ## 40 |  |  |  |  | ## 40 |  |  |  |
|  | ## республикалық бюджеттен | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## бюджеттен тыс көздерден | ## млн. теңге | ## 40 |  |  | ## 40 |  |  |  |  | ## 40 |  |  |  |
|  | ## жергілікті бюджеттен | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 201 | ## Талас ауданы Тамды ауылдық округінде орналасқан ұзындығы 1,1 км №3 каналды қайта жаңарту | ## км | ## 1,10 | ## - | ## - | ## 1,1 | ## - | ## - | ## - | ## - | ## ,001 | ## 20 |  | ## ЖСҚ әзірленуде |
|  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## км | ## 1,10 | ## - | ## - | ## 1,1 | ## - | ## - | ## - | ## - | ## ,001 |  |  |  |
|  | ## 2) шығыстар, оның ішінде: | ## млн. теңге | ## 30 |  |  | ## 30 |  |  |  |  | ## 30 |  |  |  |
|  | ## республикалық бюджеттен | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## бюджеттен тыс көздерден | ## млн. теңге | ## 30 |  |  | ## 30 |  |  |  |  | ## 30 |  |  |  |
|  | ## жергілікті бюджеттен | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 202 | ## Талас ауданы Тамды ауылдық округінде орналасқан ұзындығы 1,0 км №4 арнаны қайта жаңарту | ## км | ## 1,00 | ## - | ## - | ## 1,0 | ## - | ## - | ## - | ## - | ## ,001 | ## 20 |  | ## ЖСҚ әзірленуде |
|  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## км | ## 1,00 | ## - | ## - | ## 1,0 | ## - | ## - | ## - | ## - | ## ,001 |  |  |  |
|  | ## 2) шығыстар, оның ішінде: | ## млн. теңге | ## 30 |  |  | ## 30 |  |  |  |  | ## 30 |  |  |  |
|  | ## республикалық бюджеттен | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## бюджеттен тыс көздерден | ## млн. теңге | ## 30 |  |  | ## 30 |  |  |  |  | ## 30 |  |  |  |
|  | ## жергілікті бюджеттен | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 203 | ## Талас ауданы Тамды ауылдық округінде орналасқан ұзындығы 1,0 км №5 арнаны қайта жаңарту | ## км | ## 1,00 | ## - | ## - | ## 1,0 | ## - | ## - | ## - | ## - | ## ,001 | ## 20 |  | ## ЖСҚ әзірленуде |
|  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## км | ## 1,00 | ## - | ## - | ## 1,0 | ## - | ## - | ## - | ## - | ## ,001 |  |  |  |
|  | ## 2) шығыстар, оның ішінде: | ## млн. теңге | ## 30 |  |  | ## 30 |  |  |  |  | ## 30 |  |  |  |
|  | ## республикалық бюджеттен | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## бюджеттен тыс көздерден | ## млн. теңге | ## 30 |  |  | ## 30 |  |  |  |  | ## 30 |  |  |  |
|  | ## жергілікті бюджеттен | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 204 | ## Талас ауданы Тамды ауылдық округінде орналасқан ұзындығы 1,0 км №6 арнаны қайта жаңарту | ## км | ## 1,00 | ## - | ## - | ## 1,0 | ## - | ## - | ## - | ## - | ## ,001 | ## 20 |  | ## ЖСҚ әзірленуде |
|  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## км | ## 1,00 | ## - | ## - | ## 1,0 | ## - | ## - | ## - | ## - | ## ,001 |  |  |  |
|  | ## 2) шығыстар, оның ішінде: | ## млн. теңге | ## 30 |  |  | ## 30 |  |  |  |  | ## 30 |  |  |  |
|  | ## республикалық бюджеттен | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## бюджеттен тыс көздерден | ## млн. теңге | ## 30 |  |  | ## 30 |  |  |  |  | ## 30 |  |  |  |
|  | ## жергілікті бюджеттен | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 205 | ## Талас ауданы Аққұм ауылдық округінде орналасқан ұзындығы 2,0 км Жамбас каналын қайта жаңарту | ## км | ## 2,00 | ## - | ## - | ## 2,0 | ## - | ## - | ## - | ## - | ## ,002 | ## 20 |  | ## ЖСҚ әзірленуде |
|  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## км | ## 2,00 | ## - | ## - | ## 2,0 | ## - | ## - | ## - | ## - | ## ,002 |  |  |  |
|  | ## 2) шығыстар, оның ішінде: | ## млн. теңге | ## 60 |  |  | ## 60 |  |  |  |  | ## 60 |  |  |  |
|  | ## республикалық бюджеттен | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## бюджеттен тыс көздерден | ## млн. теңге | ## 60 |  |  | ## 60 |  |  |  |  | ## 60 |  |  |  |
|  | ## жергілікті бюджеттен | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 206 | ## Талас ауданы Бостандық ауылдық округінде орналасқан ұзындығы 3,0 км Жамбыл каналын қайта жаңарту | ## км | ## 3,00 | ## - | ## - | ## 3,0 | ## - | ## - | ## - | ## - | ## ,003 | ## 20 |  | ## ЖСҚ әзірленуде |
|  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## км | ## 3,00 | ## - | ## - | ## 3,0 | ## - | ## - | ## - | ## - | ## ,003 |  |  |  |
|  | ## 2) шығыстар, оның ішінде: | ## млн. теңге | ## 90 |  |  | ## 90 |  |  |  |  | ## 90 |  |  |  |
|  | ## республикалық бюджеттен | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## бюджеттен тыс көздерден | ## млн. теңге | ## 90 |  |  | ## 90 |  |  |  |  | ## 90 |  |  |  |
|  | ## жергілікті бюджеттен | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 207 | ## Талас ауданы Ойық ауылдық округінде орналасқан ұзындығы 6,5 км Борибай-2 каналын қайта жаңарту | ## км | ## 6,50 | ## - | ## - | ## - | ## 6,5 | ## - | ## - | ## - | ## ,007 | ## 20 |  | ## ЖСҚ әзірленуде |
|  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## км | ## 6,50 | ## - | ## - | ## - | ## 6,5 | ## - | ## - | ## - | ## ,007 |  |  |  |
|  | ## 2) шығыстар, оның ішінде: | ## млн. теңге | ## 200 |  |  | ## 200 |  |  |  |  | ## 200 |  |  |  |
|  | ## республикалық бюджеттен | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## бюджеттен тыс көздерден | ## млн. теңге | ## 200 |  |  | ## 200 |  |  |  |  | ## 200 |  |  |  |
|  | ## жергілікті бюджеттен | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 208 | ## Талас ауданы Ойық ауылдық округінде орналасқан ұзындығы 5,4 км Ойық каналын реконструкциялау | ## км | ## 5,40 | ## - | ## - | ## 5,4 | ## - | ## - | ## - | ## - | ## ,005 | ## 20 |  | ## ЖСҚ әзірленуде |
|  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## км | ## 5,40 | ## - | ## - | ## 5,4 | ## - | ## - | ## - | ## - | ## ,005 |  |  |  |
|  | ## 2) шығыстар, оның ішінде: | ## млн. теңге | ## 150 |  |  | ## 150 |  |  |  |  | ## 150 |  |  |  |
|  | ## республикалық бюджеттен | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## бюджеттен тыс көздерден | ## млн. теңге | ## 150 |  |  | ## 150 |  |  |  |  | ## 150 |  |  |  |
|  | ## жергілікті бюджеттен | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 209 | ## Талас ауданы Ойық ауылдық округінде орналасқан ұзындығы 2,8 км УХ-1 каналын қайта жаңарту | ## км | ## 2,80 | ## - | ## - | ## 2,8 | ## - | ## - | ## - | ## - | ## ,003 | ## 20 |  | ## ЖСҚ әзірленуде |
|  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## км | ## 2,80 | ## - | ## - | ## 2,8 | ## - | ## - | ## - | ## - | ## ,003 |  |  |  |
|  | ## 2) шығыстар, оның ішінде: | ## млн. теңге | ## 80 |  |  | ## 80 |  |  |  |  | ## 80 |  |  |  |
|  | ## республикалық бюджеттен | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## бюджеттен тыс көздерден | ## млн. теңге | ## 80 |  |  | ## 80 |  |  |  |  | ## 80 |  |  |  |
|  | ## жергілікті бюджеттен | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 210 | ## Талас ауданы Ойық ауылдық округінде орналасқан ұзындығы 2,1 км УХ-2 каналын реконструкциялау | ## км | ## 2,10 | ## - | ## - | ## 2,1 | ## - | ## - | ## - | ## - | ## ,002 | ## 20 |  | ## ЖСҚ әзірленуде |
|  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## км | ## 2,10 | ## - | ## - | ## 2,1 | ## - | ## - | ## - | ## - | ## ,002 |  |  |  |
|  | ## 2) шығыстар, оның ішінде: | ## млн. теңге | ## 60 |  |  | ## 60 |  |  |  |  | ## 60 |  |  |  |
|  | ## республикалық бюджеттен | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## бюджеттен тыс көздерден | ## млн. теңге | ## 60 |  |  | ## 60 |  |  |  |  | ## 60 |  |  |  |
|  | ## жергілікті бюджеттен | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 211 | ## Талас ауданы Ойық ауылдық округінде орналасқан ұзындығы 2,0 км ШҚ-1 каналын реконструкциялау | ## км | ## 2,00 | ## - | ## - | ## 2,0 | ## - | ## - | ## - | ## - | ## ,002 | ## 20 |  | ## ЖСҚ әзірленуде |
|  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## км | ## 2,00 | ## - | ## - | ## 2,0 | ## - | ## - | ## - | ## - | ## ,002 |  |  |  |
|  | ## 2) шығыстар, оның ішінде: | ## млн. теңге | ## 60 |  |  | ## 60 |  |  |  |  | ## 60 |  |  |  |
|  | ## республикалық бюджеттен | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## бюджеттен тыс көздерден | ## млн. теңге | ## 60 |  |  | ## 60 |  |  |  |  | ## 60 |  |  |  |
|  | ## жергілікті бюджеттен | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 212 | ## Талас ауданы Ойық ауылдық округінде орналасқан ұзындығы 3,7 км ШҚ-2 каналын реконструкциялау | ## км | ## 3,70 | ## - | ## - | ## 3,7 | ## - | ## - | ## - | ## - | ## ,004 | ## 20 |  | ## ЖСҚ әзірленуде |
|  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## км | ## 3,70 | ## - | ## - | ## 3,7 | ## - | ## - | ## - | ## - | ## ,004 |  |  |  |
|  | ## 2) шығыстар, оның ішінде: | ## млн. теңге | ## 120 |  |  | ## 120 |  |  |  |  | ## 120 |  |  |  |
|  | ## республикалық бюджеттен | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## бюджеттен тыс көздерден | ## млн. теңге | ## 120 |  |  | ## 120 |  |  |  |  | ## 120 |  |  |  |
|  | ## жергілікті бюджеттен | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 213 | ## Талас ауданы Ақкөл ауылдық округінде орналасқан ұзындығы 0,6 км Сұлтан каналын реконструкциялау | ## км | ## 0,60 | ## - | ## - | ## 0,6 | ## - | ## - | ## - | ## - | ## ,001 | ## 20 |  | ## ЖСҚ әзірленуде |
|  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## км | ## 0,60 | ## - | ## - | ## 0,6 | ## - | ## - | ## - | ## - | ## ,001 |  |  |  |
|  | ## 2) шығыстар, оның ішінде: | ## млн. теңге | ## 20 |  |  | ## 20 |  |  |  |  | ## 20 |  |  |  |
|  | ## республикалық бюджеттен | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## бюджеттен тыс көздерден | ## млн. теңге | ## 20 |  |  | ## 20 |  |  |  |  | ## 20 |  |  |  |
|  | ## жергілікті бюджеттен | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 214 | ## Талас ауданы Ойық ауылдық округінде орналасқан Ойық МК арнасын ұзындығы 1,9 км реконструкциялау | ## км | ## 1,90 | ## - | ## - | ## 1,9 | ## - | ## - | ## - | ## - | ## ,002 | ## 20 |  | ## ЖСҚ әзірленуде |
|  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## км | ## 1,90 | ## - | ## - | ## 1,9 | ## - | ## - | ## - | ## - | ## ,002 |  |  |  |
|  | ## 2) шығыстар, оның ішінде: | ## млн. теңге | ## 60 |  |  | ## 60 |  |  |  |  | ## 60 |  |  |  |
|  | ## республикалық бюджеттен | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## бюджеттен тыс көздерден | ## млн. теңге | ## 60 |  |  | ## 60 |  |  |  |  | ## 60 |  |  |  |
|  | ## жергілікті бюджеттен | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 215 | ## Талас ауданының Аққұм ауылдық округінде орналасқан ұзындығы 5,6 км науа каналын реконструкциялау | ## км | ## 5,60 | ## - | ## - | ## - | ## - | ## 5,6 | ## - | ## - | ## ,006 | ## 20 |  | ## ЖСҚ әзірленуде |
|  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## км | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - |  |  |  |  |
|  | ## 2) шығыстар, оның ішінде: | ## млн. теңге | ## 150 |  |  | ## 150 |  |  |  |  | ## 150 |  |  |  |
|  | ## республикалық бюджеттен | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## бюджеттен тыс көздерден | ## млн. теңге | ## 150 |  |  | ## 150 |  |  |  |  | ## 150 |  |  |  |
|  | ## жергілікті бюджеттен | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 216 | ## Талас ауданы Қызылаут ауылдық округінде орналасқан ұзындығы 8,2 км Қызыл каналын реконструкциялау | ## км | ## 8,20 | ## - | ## - | ## - | ## 8,2 | ## - | ## - | ## - | ## ,008 | ## 20 |  | ## ЖСҚ әзірленуде |
|  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## км | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - |  |  |  |  |
|  | ## 2) шығыстар, оның ішінде: | ## млн. теңге | ## 250 |  |  | ## 250 |  |  |  |  | ## 250 |  |  |  |
|  | ## республикалық бюджеттен | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## бюджеттен тыс көздерден | ## млн. теңге | ## 250 |  |  | ## 250 |  |  |  |  | ## 250 |  |  |  |
|  | ## жергілікті бюджеттен | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 217 | ## Талас ауданы Кеңес ауылдық округінде орналасқан ұзындығы 6,9 км Бақтымбет каналын қайта жаңарту | ## км | ## 6,90 | ## - | ## - | ## - | ## - | ## 6,9 | ## - | ## - | ## ,007 | ## 20 |  | ## ЖСҚ әзірленуде |
|  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## км | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - |  |  |  |  |
|  | ## 2) шығыстар, оның ішінде: | ## млн. теңге | ## 200 |  |  | ## 200 |  |  |  |  | ## 200 |  |  |  |
|  | ## республикалық бюджеттен | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## бюджеттен тыс көздерден | ## млн. теңге | ## 200 |  |  | ## 200 |  |  |  |  | ## 200 |  |  |  |
|  | ## жергілікті бюджеттен | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 218 | ## Талас ауданы Тамды ауылдық округінде орналасқан ұзындығы 2,6 км Ақтоған каналын қайта жаңарту | ## км | ## 2,60 | ## - | ## - | ## 2,6 | ## - | ## - | ## - | ## - | ## ,003 | ## 20 |  | ## ЖСҚ әзірленуде |
|  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## км | ## 2,60 | ## - | ## - | ## 2,6 | ## - | ## - | ## - | ## - | ## ,003 |  |  |  |
|  | ## 2) шығыстар, оның ішінде: | ## млн. теңге | ## 80 |  |  | ## 80 |  |  |  |  | ## 80 |  |  |  |
|  | ## республикалық бюджеттен | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## бюджеттен тыс көздерден | ## млн. теңге | ## 80 |  |  | ## 80 |  |  |  |  | ## 80 |  |  |  |
|  | ## жергілікті бюджеттен | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 219 | ## Талас ауданы Ойық ауылдық округінде орналасқан ұзындығы 21,0 км Борибай каналын қайта жаңарту | ## км | ## 21,00 | ## - | ## - | ## - | ## - | ## 21,0 | ## - | ## - | ## ,021 | ## 20 |  | ## ЖСҚ әзірленуде |
|  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## км | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - |  |  |  |  |
|  | ## 2) шығыстар, оның ішінде: | ## млн. теңге | ## 600 |  |  | ## 600 |  |  |  |  | ## 600 |  |  |  |
|  | ## республикалық бюджеттен | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## бюджеттен тыс көздерден | ## млн. теңге | ## 600 |  |  | ## 600 |  |  |  |  | ## 600 |  |  |  |
|  | ## жергілікті бюджеттен | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 220 | ## Талас ауданы Ойық ауылдық округінде орналасқан ұзындығы 5,4 км Жадық каналын қайта жаңарту | ## км | ## 5,40 | ## - | ## - | ## - | ## 5,4 | ## - | ## - | ## - | ## ,005 | ## 20 |  | ## ЖСҚ әзірленуде |
|  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## км | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - |  |  |  |  |
|  | ## 2) шығыстар, оның ішінде: | ## млн. теңге | ## 150 |  |  | ## 150 |  |  |  |  | ## 150 |  |  |  |
|  | ## республикалық бюджеттен | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## бюджеттен тыс көздерден | ## млн. теңге | ## 150 |  |  | ## 150 |  |  |  |  | ## 150 |  |  |  |
|  | ## жергілікті бюджеттен | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 221 | ## Талас ауданы Тамды ауылдық округінде орналасқан ұзындығы 2,4 км Көкойық каналын қайта жаңарту | ## км | ## 2,40 | ## - | ## - | ## 2,4 | ## - | ## - | ## - | ## - | ## ,002 | ## 20 |  | ## ЖСҚ әзірленуде |
|  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## км | ## 2,40 | ## - | ## - | ## 2,4 | ## - | ## - | ## - | ## - | ## ,002 |  |  |  |
|  | ## 2) шығыстар, оның ішінде: | ## млн. теңге | ## 70 |  |  | ## 70 |  |  |  |  | ## 70 |  |  |  |
|  | ## республикалық бюджеттен | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## бюджеттен тыс көздерден | ## млн. теңге | ## 70 |  |  | ## 70 |  |  |  |  | ## 70 |  |  |  |
|  | ## жергілікті бюджеттен | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 222 | ## Талас ауданы Ойық ауылдық округінде орналасқан ұзындығы 1,5 км ТХ-1 каналын реконструкциялау | ## км | ## 1,50 | ## - | ## - | ## 1,5 | ## - | ## - | ## - | ## - | ## ,002 | ## 20 |  | ## ЖСҚ әзірленуде |
|  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## км | ## 1,50 | ## - | ## - | ## 1,5 | ## - | ## - | ## - | ## - | ## ,002 |  |  |  |
|  | ## 2) шығыстар, оның ішінде: | ## млн. теңге | ## 40 |  |  | ## 40 |  |  |  |  | ## 40 |  |  |  |
|  | ## республикалық бюджеттен | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## бюджеттен тыс көздерден | ## млн. теңге | ## 40 |  |  | ## 40 |  |  |  |  | ## 40 |  |  |  |
|  | ## жергілікті бюджеттен | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 223 | ## Талас ауданы Ойық ауылдық округінде орналасқан ұзындығы 2,4 км ТХ-2 каналын реконструкциялау | ## км | ## 2,40 | ## - | ## - | ## 2,4 | ## - | ## - | ## - | ## - | ## ,002 | ## 20 |  | ## ЖСҚ әзірленуде |
|  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## км | ## 2,40 | ## - | ## - | ## 2,4 | ## - | ## - | ## - | ## - | ## ,002 |  |  |  |
|  | ## 2) шығыстар, оның ішінде: | ## млн. теңге | ## 80 |  |  | ## 80 |  |  |  |  | ## 80 |  |  |  |
|  | ## республикалық бюджеттен | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## бюджеттен тыс көздерден | ## млн. теңге | ## 80 |  |  | ## 80 |  |  |  |  | ## 80 |  |  |  |
|  | ## жергілікті бюджеттен | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 224 | ## Т. Н. Рысқұлов ауданының Когерш ауылдық округінде орналасқан ұзындығы 13,5 км Шонгер каналын реконструкциялау | ## км | ## 13,50 | ## - | ## - | ## 13,5 | ## - | ## - | ## - | ## - | ## ,014 | ## 20 |  | ## ЖСҚ әзірленуде |
|  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## км | ## 13,50 | ## - | ## - | ## 13,5 | ## - | ## - | ## - | ## - | ## ,014 |  |  |  |
|  | ## 2) шығыстар, оның ішінде: | ## млн. теңге | ## 1 200 |  |  | ## 1 200 |  |  |  |  | ## 1 200 |  |  |  |
|  | ## республикалық бюджеттен | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## бюджеттен тыс көздерден | ## млн. теңге | ## 1 200 |  |  | ## 1 200 |  |  |  |  | ## 1 200 |  |  |  |
|  | ## жергілікті бюджеттен | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 225 | ## Ауданның Т. Н. Өрнек ауылдық округінде орналасқан ұзындығы 10,0 км Түйік-тор каналын реконструкциялау. Рысқұлов | ## км | ## 10,00 | ## - | ## - | ## 10,0 | ## - | ## - | ## - | ## - | ## ,010 | ## 20 |  | ## ЖСҚ әзірленуде |
|  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## км | ## 10,00 | ## - | ## - | ## 10,0 | ## - | ## - | ## - | ## - | ## ,010 |  |  |  |
|  | ## 2) шығыстар, оның ішінде: | ## млн. теңге | ## 300 |  |  | ## 300 |  |  |  |  | ## 300 |  |  |  |
|  | ## республикалық бюджеттен | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## бюджеттен тыс көздерден | ## млн. теңге | ## 300 |  |  | ## 300 |  |  |  |  | ## 300 |  |  |  |
|  | ## жергілікті бюджеттен | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 226 | ## Ауданның Т. Н. Өрнек ауылдық округінде орналасқан ұзындығы 16,8 км Сулутор каналын қайта жаңарту. Рысқұлов | ## км | ## 16,00 | ## - | ## - | ## 5,0 | ## - | ## 11,0 | ## - | ## - | ## ,016 | ## 20 |  | ## ЖСҚ әзірленуде |
|  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## км | ## 5,00 | ## - | ## - | ## 5,0 | ## - | ## - | ## - | ## - | ## ,005 |  |  |  |
|  | ## 2) шығыстар, оның ішінде: | ## млн. теңге | ## 500 |  |  | ## 500 |  |  |  |  | ## 500 |  |  |  |
|  | ## республикалық бюджеттен | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## бюджеттен тыс көздерден | ## млн. теңге | ## 500 |  |  | ## 500 |  |  |  |  | ## 500 |  |  |  |
|  | ## жергілікті бюджеттен | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 227 | ## Т. Н. Рысқұлов ауданының Когерш ауылдық округінде орналасқан ұзындығы 10,3 км Мақпал каналын реконструкциялау | ## км | ## 10,30 | ## - | ## - | ## - | ## 10,3 | ## - | ## - | ## - | ## ,010 | ## 20 |  | ## ЖСҚ әзірленуде |
|  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## км | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - |  |  |  |  |
|  | ## 2) шығыстар, оның ішінде: | ## млн. теңге | ## 300 |  |  | ## 300 |  |  |  |  | ## 300 |  |  |  |
|  | ## республикалық бюджеттен | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## бюджеттен тыс көздерден | ## млн. теңге | ## 300 |  |  | ## 300 |  |  |  |  | ## 300 |  |  |  |
|  | ## жергілікті бюджеттен | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 228 | ## Қарақыстақ ауданы Қарақыстақ ауылдық округінде орналасқан ұзындығы 3,3 км қкпт каналын реконструкциялау т. н. Рысқұлова | ## км | ## 3,30 | ## - | ## - | ## 3,3 | ## - | ## - | ## - | ## - | ## ,003 | ## 20 |  | ## ЖСҚ әзірленуде |
|  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## км | ## 3,30 | ## - | ## - | ## 3,3 | ## - | ## - | ## - | ## - | ## ,003 |  |  |  |
|  | ## 2) шығыстар, оның ішінде: | ## млн. теңге | ## 100 |  |  | ## 100 |  |  |  |  | ## 100 |  |  |  |
|  | ## республикалық бюджеттен | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## бюджеттен тыс көздерден | ## млн. теңге | ## 100 |  |  | ## 100 |  |  |  |  | ## 100 |  |  |  |
|  | ## жергілікті бюджеттен | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 229 | ## Т. Н. Рысқұлов ауданының Қайынды ауылдық округінде орналасқан ұзындығы 6,4 км Қайыңды каналын реконструкциялау | ## км | ## 6,40 | ## - | ## - | ## 2,0 | ## 4,4 | ## - | ## - | ## - | ## ,006 | ## 20 |  | ## ЖСҚ әзірленуде |
|  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## км | ## 2,00 | ## - | ## - | ## 2,0 | ## - | ## - | ## - | ## - | ## ,002 |  |  |  |
|  | ## 2) шығыстар, оның ішінде: | ## млн. теңге | ## 200 |  |  | ## 200 |  |  |  |  | ## 200 |  |  |  |
|  | ## республикалық бюджеттен | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## бюджеттен тыс көздерден | ## млн. теңге | ## 200 |  |  | ## 200 |  |  |  |  | ## 200 |  |  |  |
|  | ## жергілікті бюджеттен | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 230 | ## Т. Рысқұлов ауданы Құмарық ауылдық округінде орналасқан ұзындығы 17,2 км Талдықорған каналын қайта жаңарту | ## км | ## 17,20 | ## - | ## - | ## - | ## - | ## 17,2 | ## - | ## - | ## ,017 | ## 20 |  | ## ЖСҚ әзірленуде |
|  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## км | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - |  |  |  |  |
|  | ## 2) шығыстар, оның ішінде: | ## млн. теңге | ## 500 |  |  | ## 500 |  |  |  |  | ## 500 |  |  |  |
|  | ## республикалық бюджеттен | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## бюджеттен тыс көздерден | ## млн. теңге | ## 500 |  |  | ## 500 |  |  |  |  | ## 500 |  |  |  |
|  | ## жергілікті бюджеттен | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 231 | ## Т. Н. Рысқұлов ауданы, Қайынды ауылдық округінде орналасқан ұзындығы 13,4 км Мамай Қайыңды каналын реконструкциялау | ## км | ## 13,40 | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - | ## 13,4 | ## - | ## ,013 | ## 20 |  | ## ЖСҚ әзірленуде |
|  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## км | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - |  |  |  |  |
|  | ## 2) шығыстар, оның ішінде: | ## млн. теңге | ## 400 |  |  | ## 400 |  |  |  |  | ## 400 |  |  |  |
|  | ## республикалық бюджеттен | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## бюджеттен тыс көздерден | ## млн. теңге | ## 400 |  |  | ## 400 |  |  |  |  | ## 400 |  |  |  |
|  | ## жергілікті бюджеттен | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 232 | ## Қарақыстақ ауданының Т. Н. ауылдық округінде орналасқан ұзындығы 8,0 км Қазақ каналын реконструкциялау. Рысқұлов | ## км | ## 8,00 | ## - | ## - | ## - | ## 8,0 | ## - | ## - | ## - | ## ,008 | ## 20 |  | ## ЖСҚ әзірленуде |
|  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## км | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - |  |  |  |  |
|  | ## 2) шығыстар, оның ішінде: | ## млн. теңге | ## 200 |  |  | ## 200 |  |  |  |  | ## 200 |  |  |  |
|  | ## республикалық бюджеттен | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## бюджеттен тыс көздерден | ## млн. теңге | ## 200 |  |  | ## 200 |  |  |  |  | ## 200 |  |  |  |
|  | ## жергілікті бюджеттен | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 233 | ## Өрнек ауданының Т. Н. ауылдық округінде орналасқан, ұзындығы 9,8 км Кеднісу каналын реконструкциялау. Рысқұлов | ## км | ## 9,80 | ## - | ## - | ## - | ## 9,8 | ## - | ## - | ## - | ## ,010 | ## 20 |  | ## ЖСҚ әзірленуде |
|  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## км | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - |  |  |  |  |
|  | ## 2) шығыстар, оның ішінде: | ## млн. теңге | ## 300 |  |  | ## 300 |  |  |  |  | ## 300 |  |  |  |
|  | ## республикалық бюджеттен | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## бюджеттен тыс көздерден | ## млн. теңге | ## 300 |  |  | ## 300 |  |  |  |  | ## 300 |  |  |  |
|  | ## жергілікті бюджеттен | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 234 | ## Жамбыл облысы Мойынқұм ауданы Оңғарбай шаруашылық аралық каналын қайта жаңарту" | ## км | ## 19,50 | ## - | ## - | ## - | ## 19,5 | ## - | ## - | ## - | ## ,020 | ## 20 |  | ## 19.03.2026 №19-0087/26 |
|  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## км | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - |  |  |  |  |
|  | ## 2) шығыстар, оның ішінде: | ## млн. теңге | ## 1 535,577 |  |  | ## 319,200 | ## 1 216,377 |  |  |  | ## 1 535,577 |  |  |  |
|  | ## республикалық бюджеттен | ## млн. теңге | ## 1 216,377 |  |  |  | ## 1 216,377 |  |  |  | ## 1 216,377 |  |  |  |
|  | ## бюджеттен тыс көздерден | ## млн. теңге | ## 319,200 |  |  | ## 319,200 |  |  |  |  | ## 319,200 |  |  |  |
|  | ## жергілікті бюджеттен | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 235 | ## Мойынқұм ауданы Кеңес ауылдық округінде орналасқан ұзындығы 6,0 км Сануй каналын қайта жаңарту | ## км | ## 6,00 | ## - | ## - | ## - | ## 6,0 | ## - | ## - | ## - | ## ,006 | ## 20 |  | ## ЖСҚ әзірленуде |
|  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## км | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - |  |  |  |  |
|  | ## 2) шығыстар, оның ішінде: | ## млн. теңге | ## 252,600 |  |  | ## 52,600 | ## 200 |  |  |  | ## 252,600 |  |  |  |
|  | ## республикалық бюджеттен | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## бюджеттен тыс көздерден | ## млн. теңге | ## 252,600 |  |  | ## 52,600 | ## 200 |  |  |  | ## 252,600 |  |  |  |
|  | ## жергілікті бюджеттен | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 236 | ## Мойынқұм ауданы Биназар ауылдық округінде орналасқан ұзындығы 19,6 км Комитерн каналын реконструкциялау | ## км | ## 19,60 | ## - | ## - | ## - | ## 19,6 | ## - | ## - | ## - | ## ,020 | ## 20 |  | ## ЖСҚ әзірленуде |
|  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## км | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - |  |  |  |  |
|  | ## 2) шығыстар, оның ішінде: | ## млн. теңге | ## 821,100 |  |  | ## 221,100 | ## 600 |  |  |  | ## 821,100 |  |  |  |
|  | ## республикалық бюджеттен | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## бюджеттен тыс көздерден | ## млн. теңге | ## 821,100 |  |  | ## 221,100 | ## 600 |  |  |  | ## 821,100 |  |  |  |
|  | ## жергілікті бюджеттен | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 237 | ## Мойынқұм ауданының Қызылтал ауылдық округінде орналасқан ұзындығы 25,0 км Көкжелек каналын қайта жаңарту | ## км | ## 25,00 | ## - | ## - | ## - | ## 25,0 | ## - | ## - | ## - | ## ,025 | ## 20 |  | ## ЖСҚ әзірленуде |
|  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## км | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - |  |  |  |  |
|  | ## 2) шығыстар, оның ішінде: | ## млн. теңге | ## 1 067,800 |  |  | ## 367,800 | ## 700 |  |  |  | ## 1 067,800 |  |  |  |
|  | ## республикалық бюджеттен | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## бюджеттен тыс көздерден | ## млн. теңге | ## 1 067,800 |  |  | ## 367,800 | ## 700 |  |  |  | ## 1 067,800 |  |  |  |
|  | ## жергілікті бюджеттен | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 238 | ## Мойынқұм ауданының Қызылтал ауылдық округінде орналасқан ұзындығы 19,2 км Байбарақ каналын қайта жаңарту | ## км | ## 19,20 | ## - | ## - | ## - | ## 19,2 | ## - | ## - | ## - | ## ,019 | ## 20 |  | ## ЖСҚ әзірленуде |
|  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## км | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - |  |  |  |  |
|  | ## 2) шығыстар, оның ішінде: | ## млн. теңге | ## 792,680 | ## 5 | ## 20,680 | ## 267 | ## 500 |  |  |  | ## 767 |  |  |  |
|  | ## республикалық бюджеттен | ## млн. теңге | ## 25,680 | ## 5 | ## 20,680 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## бюджеттен тыс көздерден | ## млн. теңге | ## 767 |  |  | ## 267 | ## 500 |  |  |  | ## 767 |  |  |  |
|  | ## жергілікті бюджеттен | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 239 | ## Мойынқұм ауданы Мойынқұм ауылдық округінде орналасқан ұзындығы 5,0 км ақиық каналын реконструкциялау | ## км | ## 5,00 | ## - | ## - | ## - | ## 5,0 | ## - | ## - | ## - | ## ,005 | ## 20 |  | ## ЖСҚ әзірленуде |
|  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## км | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - |  |  |  |  |
|  | ## 2) шығыстар, оның ішінде: | ## млн. теңге | ## 59,200 |  |  | ## 29,200 | ## 30 |  |  |  | ## 59,200 |  |  |  |
|  | ## республикалық бюджеттен | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## бюджеттен тыс көздерден | ## млн. теңге | ## 59,200 |  |  | ## 29,200 | ## 30 |  |  |  | ## 59,200 |  |  |  |
|  | ## жергілікті бюджеттен | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 240 | ## Мойынқұм ауданының Қызылотау ауылдық округінде орналасқан ұзындығы 12,8 км Көшаман каналын реконструкциялау | ## км | ## 12,80 | ## - | ## - | ## - | ## - | ## 12,8 | ## - | ## - | ## ,013 | ## 20 |  | ## ЖСҚ әзірленуде |
|  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## км | ## 12,80 | ## - | ## - | ## - | ## - | ## 12,8 | ## - | ## - | ## ,013 |  |  |  |
|  | ## 2) шығыстар, оның ішінде: | ## млн. теңге | ## 16,145 | ## 5 | ## 8,409 | ## 2,736 |  |  |  |  | ## 2,736 |  |  |  |
|  | ## республикалық бюджеттен | ## млн. теңге | ## 16,145 | ## 5 | ## 8,409 | ## 2,736 |  |  |  |  | ## 2,736 |  |  |  |
|  | ## бюджеттен тыс көздерден | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## жергілікті бюджеттен | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 241 | ## Мойынқұм ауданы Жамбыл ауылдық округінде орналасқан ұзындығы 26,0 км Алайғыр каналын қайта жаңарту | ## км | ## 26,00 | ## - | ## - | ## - | ## 26,0 | ## - | ## - | ## - | ## ,026 | ## 20 |  | ## ЖСҚ әзірленуде |
|  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## км | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - |  |  |  |  |
|  | ## 2) шығыстар, оның ішінде: | ## млн. теңге | ## 1 116,900 |  |  | ## 316,900 | ## 800 |  |  |  | ## 1 116,900 |  |  |  |
|  | ## республикалық бюджеттен | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## бюджеттен тыс көздерден | ## млн. теңге | ## 1 116,900 |  |  | ## 316,900 | ## 800 |  |  |  | ## 1 116,900 |  |  |  |
|  | ## жергілікті бюджеттен | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 242 | ## Жуалы ауданында ұзындығы 7,5 км Көксай №10 каналының құрылысы | ## км | ## 7,50 | ## - | ## - | ## - | ## 7,5 | ## - | ## - | ## - | ## ,008 | ## 20 |  | ## ЖСҚ әзірленуде |
|  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## км | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - |  |  |  |  |
|  | ## 2) шығыстар, оның ішінде: | ## млн. теңге | ## 237,839 |  |  | ## 237,839 |  |  |  |  | ## 237,839 |  |  |  |
|  | ## республикалық бюджеттен | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## бюджеттен тыс көздерден | ## млн. теңге | ## 237,839 |  |  | ## 237,839 |  |  |  |  | ## 237,839 |  |  |  |
|  | ## жергілікті бюджеттен | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 243 | ## Жуалы ауданында ұзындығы 5,7 км Теке-камал каналын салу | ## км | ## 5,70 | ## - | ## - | ## - | ## 5,7 | ## - | ## - | ## - | ## ,006 | ## 20 |  | ## ЖСҚ әзірленуде |
|  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## км | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - |  |  |  |  |
|  | ## 2) шығыстар, оның ішінде: | ## млн. теңге | ## 176,651 |  |  | ## 176,651 |  |  |  |  | ## 176,651 |  |  |  |
|  | ## республикалық бюджеттен | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## бюджеттен тыс көздерден | ## млн. теңге | ## 176,651 |  |  | ## 176,651 |  |  |  |  | ## 176,651 |  |  |  |
|  | ## жергілікті бюджеттен | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 244 | ## Сарысу ауданының Жаңаталап ауылдық округінде орналасқан ұзындығы 12,2 км Сарыөзек каналын күрделі жөндеу | ## км | ## 12,20 | ## - | ## - | ## - | ## - | ## 12,2 | ## - | ## - | ## ,012 | ## 20 |  | ## ЖСҚ әзірленуде |
|  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## км | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - |  |  |  |  |
|  | ## 2) шығыстар, оның ішінде: | ## млн. теңге | ## 100 |  |  | ## 100 |  |  |  |  | ## 100 |  |  |  |
|  | ## республикалық бюджеттен | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## бюджеттен тыс көздерден | ## млн. теңге | ## 100 |  |  | ## 100 |  |  |  |  | ## 100 |  |  |  |
|  | ## жергілікті бюджеттен | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 245 | ## Байзақ ауданының Ынтымақ ауылдық округінде орналасқан, ұзындығы 2,4 км Кошеней-2 каналын күрделі жөндеу | ## км | ## 2,60 | ## - | ## - | ## - | ## - | ## 2,6 | ## - | ## - | ## ,003 | ## 20 |  | ## ЖСҚ әзірленуде |
|  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## км | ## 2,60 | ## - | ## - | ## - | ## - | ## 2,6 | ## - | ## - | ## ,003 |  |  |  |
|  | ## 2) шығыстар, оның ішінде: | ## млн. теңге | ## 261,367 | ## 5,200 |  |  |  | ## 256,167 |  |  | ## 256,167 |  |  |  |
|  | ## республикалық бюджеттен | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## бюджеттен тыс көздерден | ## млн. теңге | ## 256,167 |  |  |  |  | ## 256,167 |  |  | ## 256,167 |  |  |  |
|  | ## жергілікті бюджеттен | ## млн. теңге | ## 5,200 | ## 5,200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 246 | ## Байзақ ауданының Ынтымақ ауылдық округінде орналасқан ұзындығы 4,5 км Райымбек каналын күрделі жөндеу | ## км | ## 2,10 | ## - | ## - | ## - | ## - | ## 2,1 | ## - | ## - | ## ,002 | ## 20 |  | ## ЖСҚ әзірленуде |
|  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## км | ## 2,10 | ## - | ## - | ## - | ## - | ## 2,1 | ## - | ## - | ## ,002 |  |  |  |
|  | ## 2) шығыстар, оның ішінде: | ## млн. теңге | ## 107,254 | ## 8,700 |  |  |  | ## 98,554 |  |  | ## 98,554 |  |  |  |
|  | ## республикалық бюджеттен | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## бюджеттен тыс көздерден | ## млн. теңге | ## 98,554 |  |  |  |  | ## 98,554 |  |  | ## 98,554 |  |  |  |
|  | ## жергілікті бюджеттен | ## млн. теңге | ## 8,700 | ## 8,700 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 247 | ## Байзақ ауданының Мырзатай ауылдық округінде орналасқан ұзындығы 5,7 км жаңа-1 каналын күрделі жөндеу | ## км | ## 5,70 | ## - | ## - | ## 5,7 | ## - | ## - | ## - | ## - | ## ,006 | ## 20 |  | ## ЖСҚ әзірленуде |
|  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## км | ## 5,70 | ## - | ## - | ## 5,7 | ## - | ## - | ## - | ## - | ## ,006 |  |  |  |
|  | ## 2) шығыстар, оның ішінде: | ## млн. теңге | ## 500 |  |  | ## 500 |  |  |  |  | ## 500 |  |  |  |
|  | ## республикалық бюджеттен | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## бюджеттен тыс көздерден | ## млн. теңге | ## 500 |  |  | ## 500 |  |  |  |  | ## 500 |  |  |  |
|  | ## жергілікті бюджеттен | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 248 | ## Меркі ауданы Андас батыр ауылдық округінде орналасқан ұзындығы 6,1 км ПХ-10 каналын күрделі жөндеу | ## км | ## 6,10 | ## - | ## - | ## - | ## - | ## 6,1 | ## - | ## - | ## ,006 | ## 20 |  | ## ЖСҚ әзірленуде |
|  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## км | ## 6,10 | ## - | ## - | ## - | ## - | ## 6,1 | ## - | ## - | ## ,006 |  |  |  |
|  | ## 2) шығыстар, оның ішінде: | ## млн. теңге | ## 555,395 | ## 1,500 |  |  |  | ## 553,895 |  |  | ## 553,895 |  |  |  |
|  | ## республикалық бюджеттен | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## бюджеттен тыс көздерден | ## млн. теңге | ## 553,895 |  |  |  |  | ## 553,895 |  |  | ## 553,895 |  |  |  |
|  | ## жергілікті бюджеттен | ## млн. теңге | ## 1,500 | ## 1,500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 249 | ## Меркі ауданы Андас батыр ауылдық округінде орналасқан ұзындығы 6,4 км Әшімхан каналын күрделі жөндеу | ## км | ## 6,40 | ## - | ## - | ## - | ## - | ## 6,4 | ## - | ## - | ## ,006 | ## 20 |  | ## ЖСҚ әзірленуде |
|  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## км | ## 6,40 | ## - | ## - |  |  | ## 6,4 | ## - | ## - | ## ,006 |  |  |  |
|  | ## 2) шығыстар, оның ішінде: | ## млн. теңге | ## 79,532 | ## 1,500 |  |  |  | ## 78,032 |  |  | ## 78,032 |  |  |  |
|  | ## республикалық бюджеттен | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## бюджеттен тыс көздерден | ## млн. теңге | ## 78,032 |  |  |  |  | ## 78,032 |  |  | ## 78,032 |  |  |  |
|  | ## жергілікті бюджеттен | ## млн. теңге | ## 1,500 | ## 1,500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 250 | ## Меркі ауданы Андас батыр ауылдық округінде орналасқан ұзындығы 6,2 км Сүлейман каналын күрделі жөндеу | ## км | ## 6,20 | ## - | ## - | ## - | ## - | ## 6,2 | ## - | ## - | ## ,006 | ## 20 |  | ## ЖСҚ әзірленуде |
|  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## км | ## 6,20 | ## - | ## - | ## - | ## - | ## 6,2 | ## - | ## - | ## ,006 |  |  |  |
|  | ## 2) шығыстар, оның ішінде: | ## млн. теңге | ## 115,379 | ## 1,500 |  |  |  | ## 113,879 |  |  | ## 113,879 |  |  |  |
|  | ## республикалық бюджеттен | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## бюджеттен тыс көздерден | ## млн. теңге | ## 113,879 |  |  |  |  | ## 113,879 |  |  | ## 113,879 |  |  |  |
|  | ## жергілікті бюджеттен | ## млн. теңге | ## 1,500 | ## 1,500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 251 | ## Меркі ауданы Андас батыр ауылдық округінде орналасқан ұзындығы 1,7 км Сүлейман-1 каналын күрделі жөндеу | ## км | ## 1,70 | ## - | ## - | ## - | ## - | ## 1,7 | ## - | ## - | ## ,002 | ## 20 |  | ## ЖСҚ әзірленуде |
|  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## км | ## 1,70 | ## - | ## - | ## - | ## - | ## 1,7 | ## - | ## - | ## ,002 |  |  |  |
|  | ## 2) шығыстар, оның ішінде: | ## млн. теңге | ## 101,067 | ## ,400 |  |  |  | ## 100,667 |  |  | ## 100,667 |  |  |  |
|  | ## республикалық бюджеттен | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## бюджеттен тыс көздерден | ## млн. теңге | ## 100,667 |  |  |  |  | ## 100,667 |  |  | ## 100,667 |  |  |  |
|  | ## жергілікті бюджеттен | ## млн. теңге | ## ,400 | ## ,400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 252 | ## Меркі ауданының Кеңес ауылдық округінде орналасқан ұзындығы 3,6 км Р-2-1 каналын күрделі жөндеу | ## км | ## 3,60 | ## - | ## - | ## - | ## - | ## 3,6 | ## - | ## - | ## ,004 | ## 20 |  | ## ЖСҚ әзірленуде |
|  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## км | ## 3,60 | ## - | ## - | ## - | ## - | ## 3,6 | ## - | ## - | ## ,004 |  |  |  |
|  | ## 2) шығыстар, оның ішінде: | ## млн. теңге | ## 109,970 | ## ,900 |  |  |  | ## 109,070 |  |  | ## 109,070 |  |  |  |
|  | ## республикалық бюджеттен | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## бюджеттен тыс көздерден | ## млн. теңге | ## 109,070 |  |  |  |  | ## 109,070 |  |  | ## 109,070 |  |  |  |
|  | ## жергілікті бюджеттен | ## млн. теңге | ## ,900 | ## ,900 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 253 | ## Меркі ауданының Кеңес ауылдық округінде орналасқан ұзындығы 1,8 км К-1 каналын күрделі жөндеу | ## км | ## 1,80 | ## - | ## - | ## - | ## - | ## 1,8 | ## - | ## - | ## ,002 | ## 20 |  | ## ЖСҚ әзірленуде |
|  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## км | ## 1,80 | ## - | ## - | ## - | ## - | ## 1,8 | ## - | ## - | ## ,002 |  |  |  |
|  | ## 2) шығыстар, оның ішінде: | ## млн. теңге | ## 19,856 | ## ,400 |  |  |  | ## 19,456 |  |  | ## 19,456 |  |  |  |
|  | ## республикалық бюджеттен | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## бюджеттен тыс көздерден | ## млн. теңге | ## 19,456 |  |  |  |  | ## 19,456 |  |  | ## 19,456 |  |  |  |
|  | ## жергілікті бюджеттен | ## млн. теңге | ## ,400 | ## ,400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 254 | ## Меркі ауданының Жаңатоған ауылдық округінде орналасқан ұзындығы 2,8 км оң жақ ВХ-2 каналын күрделі жөндеу | ## км | ## 2,80 | ## - | ## - | ## - | ## - | ## 2,8 | ## - | ## - | ## ,003 | ## 20 |  | ## ЖСҚ әзірленуде |
|  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## км | ## 2,80 | ## - | ## - | ## - | ## - | ## 2,8 | ## - | ## - | ## ,003 |  |  |  |
|  | ## 2) шығыстар, оның ішінде: | ## млн. теңге | ## 32,842 | ## ,700 |  |  |  | ## 32,142 |  |  | ## 32,142 |  |  |  |
|  | ## республикалық бюджеттен | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## бюджеттен тыс көздерден | ## млн. теңге | ## 32,142 |  |  |  |  | ## 32,142 |  |  | ## 32,142 |  |  |  |
|  | ## жергілікті бюджеттен | ## млн. теңге | ## ,700 | ## ,700 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 255 | ## Меркі ауданының Жаңатоған ауылдық округінде орналасқан ұзындығы 0,5 км сол жақ ВХ-2 каналын күрделі жөндеу | ## км | ## 0,50 | ## - | ## - | ## - | ## - | ## 0,5 | ## - | ## - | ## ,001 | ## 20 |  | ## ЖСҚ әзірленуде |
|  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## км | ## 0,50 | ## - | ## - | ## - | ## - | ## 0,5 | ## - | ## - | ## ,001 |  |  |  |
|  | ## 2) шығыстар, оның ішінде: | ## млн. теңге | ## 29,532 | ## ,400 |  |  |  | ## 29,132 |  |  | ## 29,132 |  |  |  |
|  | ## республикалық бюджеттен | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## бюджеттен тыс көздерден | ## млн. теңге | ## 29,132 |  |  |  |  | ## 29,132 |  |  | ## 29,132 |  |  |  |
|  | ## жергілікті бюджеттен | ## млн. теңге | ## ,400 | ## ,400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 256 | ## Меркі ауданының Сурат ауылдық округінде орналасқан ұзындығы 1,8 км сол жақ ШҚ-2 каналын күрделі жөндеу | ## км | ## 1,80 | ## - | ## - | ## - | ## - | ## 1,8 | ## - | ## - | ## ,002 | ## 20 |  | ## ЖСҚ әзірленуде |
|  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## км | ## 1,80 | ## - | ## - | ## - | ## - | ## 1,8 | ## - | ## - | ## ,002 |  |  |  |
|  | ## 2) шығыстар, оның ішінде: | ## млн. теңге | ## 52,124 | ## ,600 |  |  |  | ## 51,524 |  |  | ## 51,524 |  |  |  |
|  | ## республикалық бюджеттен | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## бюджеттен тыс көздерден | ## млн. теңге | ## 51,524 |  |  |  |  | ## 51,524 |  |  | ## 51,524 |  |  |  |
|  | ## жергілікті бюджеттен | ## млн. теңге | ## ,600 | ## ,600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 257 | ## Меркі ауданының Жаңатоған ауылдық округінде орналасқан ұзындығы 2,7 км ШҚ-6 каналын күрделі жөндеу | ## км | ## 2,70 | ## - | ## - | ## - | ## - | ## 2,7 | ## - | ## - | ## ,003 | ## 20 |  | ## ЖСҚ әзірленуде |
|  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## км | ## 2,70 | ## - | ## - | ## - | ## - | ## 2,7 | ## - | ## - | ## ,003 |  |  |  |
|  | ## 2) шығыстар, оның ішінде: | ## млн. теңге | ## 107,501 | ## ,400 |  |  |  | ## 107,101 |  |  | ## 107,101 |  |  |  |
|  | ## республикалық бюджеттен | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## бюджеттен тыс көздерден | ## млн. теңге | ## 107,101 |  |  |  |  | ## 107,101 |  |  | ## 107,101 |  |  |  |
|  | ## жергілікті бюджеттен | ## млн. теңге | ## ,400 | ## ,400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 258 | ## Кр каналын күрделі жөндеу. Меркі ауданының Сарымолдаев ауылдық округінде орналасқан ұзындығы 4,7 км 2 даңғыл | ## км | ## 4,70 | ## - | ## - | ## - | ## - | ## 4,7 | ## - | ## - | ## ,005 | ## 20 |  | ## ЖСҚ әзірленуде |
|  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## км | ## 4,70 | ## - | ## - |  |  | ## 4,7 | ## - | ## - | ## ,005 |  |  |  |
|  | ## 2) шығыстар, оның ішінде: | ## млн. теңге | ## 64,029 | ## 1,100 |  |  |  | ## 62,929 |  |  | ## 62,929 |  |  |  |
|  | ## республикалық бюджеттен | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## бюджеттен тыс көздерден | ## млн. теңге | ## 62,929 |  |  |  |  | ## 62,929 |  |  | ## 62,929 |  |  |  |
|  | ## жергілікті бюджеттен | ## млн. теңге | ## 1,100 | ## 1,100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 259 | ## Кр каналын күрделі жөндеу. Меркі ауданының Сарымолдаев ауылдық округінде орналасқан ұзындығы 4,5 км ШЖ 4 даңғылы | ## км | ## 4,50 | ## - | ## - | ## - | ## - | ## 4,5 | ## - | ## - | ## ,005 | ## 20 |  | ## ЖСҚ әзірленуде |
|  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## км | ## 4,50 | ## - | ## - |  |  | ## 4,5 | ## - | ## - | ## ,005 |  |  |  |
|  | ## 2) шығыстар, оның ішінде: | ## млн. теңге | ## 106,092 | ## 1,100 |  |  |  | ## 104,992 |  |  | ## 104,992 |  |  |  |
|  | ## республикалық бюджеттен | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## бюджеттен тыс көздерден | ## млн. теңге | ## 104,992 |  |  |  |  | ## 104,992 |  |  | ## 104,992 |  |  |  |
|  | ## жергілікті бюджеттен | ## млн. теңге | ## 1,100 | ## 1,100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 260 | ## Кр каналын күрделі жөндеу. VH 4 Арыстан. Меркі ауданының Сарымолдаев ауылдық округінде орналасқан ұзындығы 4,3 км | ## км | ## 4,30 | ## - | ## - | ## - | ## - | ## 4,3 | ## - | ## - | ## ,004 | ## 20 |  | ## ЖСҚ әзірленуде |
|  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## км | ## 4,30 | ## - | ## - | ## - | ## - | ## 4,3 | ## - | ## - | ## ,004 |  |  |  |
|  | ## 2) шығыстар, оның ішінде: | ## млн. теңге | ## 41,411 | ## 1 |  |  |  | ## 40,411 |  |  | ## 40,411 |  |  |  |
|  | ## республикалық бюджеттен | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## бюджеттен тыс көздерден | ## млн. теңге | ## 40,411 |  |  |  |  | ## 40,411 |  |  | ## 40,411 |  |  |  |
|  | ## жергілікті бюджеттен | ## млн. теңге | ## 1 | ## 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 261 | ## Кр каналын күрделі жөндеу. Меркі ауданының Сарымолдаев ауылдық округінде орналасқан ұзындығы 5,7 км 12 ШЖҚ | ## км | ## 5,70 | ## - | ## - | ## - | ## - | ## 5,7 | ## - | ## - | ## ,006 | ## 20 |  | ## ЖСҚ әзірленуде |
|  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## км | ## 5,70 | ## - | ## - | ## - |  | ## 5,7 | ## - | ## - | ## ,006 |  |  |  |
|  | ## 2) шығыстар, оның ішінде: | ## млн. теңге | ## 263,506 | ## 1,400 |  |  |  | ## 262,106 |  |  | ## 262,106 |  |  |  |
|  | ## республикалық бюджеттен | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## бюджеттен тыс көздерден | ## млн. теңге | ## 262,106 |  |  |  |  | ## 262,106 |  |  | ## 262,106 |  |  |  |
|  | ## жергілікті бюджеттен | ## млн. теңге | ## 1,400 | ## 1,400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 262 | ## Меркі ауданының Рысқұлов ауылдық округінде орналасқан ұзындығы 3,1 км ССХ-1 каналын күрделі жөндеу | ## км | ## 3,10 | ## - | ## - | ## - | ## - | ## 3,1 | ## - | ## - | ## ,003 | ## 20 |  | ## ЖСҚ әзірленуде |
|  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## км | ## 3,10 | ## - | ## - | ## - | ## - | ## 3,1 | ## - | ## - | ## ,003 |  |  |  |
|  | ## 2) шығыстар, оның ішінде: | ## млн. теңге | ## 21,418 | ## ,700 |  |  |  | ## 20,718 |  |  | ## 20,718 |  |  |  |
|  | ## республикалық бюджеттен | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## бюджеттен тыс көздерден | ## млн. теңге | ## 20,718 |  |  |  |  | ## 20,718 |  |  | ## 20,718 |  |  |  |
|  | ## жергілікті бюджеттен | ## млн. теңге | ## ,700 | ## ,700 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 263 | ## Меркі ауданының Рысқұлов ауылдық округінде орналасқан ұзындығы 4,2 км ССХ-2 каналын күрделі жөндеу | ## км | ## 4,20 | ## - | ## - | ## - | ## - | ## 4,2 | ## - | ## - | ## ,004 | ## 20 |  | ## ЖСҚ әзірленуде |
|  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## км | ## 4,20 | ## - | ## - |  |  | ## 4,2 | ## - | ## - | ## ,004 |  |  |  |
|  | ## 2) шығыстар, оның ішінде: | ## млн. теңге | ## 77,038 | ## 1 |  |  |  | ## 76,038 |  |  | ## 76,038 |  |  |  |
|  | ## республикалық бюджеттен | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## бюджеттен тыс көздерден | ## млн. теңге | ## 76,038 |  |  |  |  | ## 76,038 |  |  | ## 76,038 |  |  |  |
|  | ## жергілікті бюджеттен | ## млн. теңге | ## 1 | ## 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 264 | ## Меркі ауданының татты ауылдық округінде орналасқан ұзындығы 1,5 км К-2 каналын күрделі жөндеу | ## км | ## 4,50 | ## - | ## - | ## - | ## - | ## 4,5 | ## - | ## - | ## ,005 | ## 20 |  | ## ЖСҚ әзірленуде |
|  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## км | ## 4,50 | ## - | ## - | ## - | ## - | ## 4,5 | ## - | ## - | ## ,005 |  |  |  |
|  | ## 2) шығыстар, оның ішінде: | ## млн. теңге | ## 117,049 | ## 1,100 |  |  |  | ## 115,949 |  |  | ## 115,949 |  |  |  |
|  | ## республикалық бюджеттен | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## бюджеттен тыс көздерден | ## млн. теңге | ## 115,949 |  |  |  |  | ## 115,949 |  |  | ## 115,949 |  |  |  |
|  | ## жергілікті бюджеттен | ## млн. теңге | ## 1,100 | ## 1,100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 265 | ## Сарысу ауданы Байқадам ауылдық округінде орналасқан ұзындығы 1,0 км 2 арнаны күрделі жөндеу | ## км | ## 1,00 | ## - | ## - | ## 1,0 | ## - | ## - | ## - | ## - | ## ,001 | ## 20 |  | ## ЖСҚ әзірленуде |
|  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## км | ## 1,00 | ## - | ## - | ## 1,0 | ## - | ## - | ## - | ## - | ## ,001 |  |  |  |
|  | ## 2) шығыстар, оның ішінде: | ## млн. теңге | ## 30 |  |  | ## 30 |  |  |  |  | ## 30 |  |  |  |
|  | ## республикалық бюджеттен | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## бюджеттен тыс көздерден | ## млн. теңге | ## 30 |  |  | ## 30 |  |  |  |  | ## 30 |  |  |  |
|  | ## жергілікті бюджеттен | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 266 | ## Сарысу ауданы Жайылма ауылдық округінде орналасқан ұзындығы 11,0 км Балатоған каналын күрделі жөндеу | ## км | ## 11,00 | ## - | ## - | ## 5,5 | ## 5,5 | ## - | ## - | ## - | ## ,011 | ## 20 |  | ## ЖСҚ әзірленуде |
|  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## км | ## 5,50 | ## - | ## - | ## 5,5 | ## - | ## - | ## - | ## - | ## ,006 |  |  |  |
|  | ## 2) шығыстар, оның ішінде: | ## млн. теңге | ## 350 |  |  | ## 350 |  |  |  |  | ## 350 |  |  |  |
|  | ## республикалық бюджеттен | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## бюджеттен тыс көздерден | ## млн. теңге | ## 350 |  |  | ## 350 |  |  |  |  | ## 350 |  |  |  |
|  | ## жергілікті бюджеттен | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 267 | ## Сарысу ауданы Жаңаталап ауылдық округінде орналасқан ұзындығы 3,8 км ескі Қаритоған каналын күрделі жөндеу | ## км | ## 3,80 | ## - | ## - | ## - | ## 3,8 | ## - | ## - | ## - | ## ,004 | ## 20 |  | ## ЖСҚ әзірленуде |
|  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## км | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - |  |  |  |  |
|  | ## 2) шығыстар, оның ішінде: | ## млн. теңге | ## 2 500 |  |  | ## 1 250 | ## 1 250 |  |  |  | ## 2 500 |  |  |  |
|  | ## республикалық бюджеттен | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## бюджеттен тыс көздерден | ## млн. теңге | ## 2 500 |  |  | ## 1 250 | ## 1 250 |  |  |  | ## 2 500 |  |  |  |
|  | ## жергілікті бюджеттен | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 268 | ## Сарысу ауданы Саудакент ауылдық округінде орналасқан ұзындығы 9,3 км Байшахан каналын күрделі жөндеу | ## км | ## 9,20 | ## - | ## - | ## - | ## - | ## 9,2 | ## - | ## - | ## ,009 | ## 20 |  | ## ЖСҚ әзірленуде |
|  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## км | ## 9,20 | ## - | ## - | ## - | ## - | ## 9,2 | ## - | ## - | ## ,009 |  |  |  |
|  | ## 2) шығыстар, оның ішінде: | ## млн. теңге | ## 1 328,691 |  |  | ## 531,476 | ## 465,042 | ## 332,173 |  |  | ## 1 328,691 |  |  |  |
|  | ## республикалық бюджеттен | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## бюджеттен тыс көздерден | ## млн. теңге | ## 1 328,691 |  |  | ## 531,476 | ## 465,042 | ## 332,173 |  |  | ## 1 328,691 |  |  |  |
|  | ## жергілікті бюджеттен | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 269 | ## Меркі ауданының Кеңес ауылдық округінде орналасқан ұзындығы 0,6 км К-2 каналын реконструкциялау | ## км | ## 0,60 | ## - | ## - | ## - | ## - | ## 0,6 | ## - | ## - | ## ,001 | ## 20 |  | ## ЖСҚ әзірленуде |
|  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## км | ## 0,60 | ## - | ## - | ## - | ## - | ## 0,6 | ## - | ## - | ## ,001 |  |  |  |
|  | ## 2) шығыстар, оның ішінде: | ## млн. теңге | ## 181,781 | ## 1 |  |  |  | ## 180,781 |  |  | ## 180,781 |  |  |  |
|  | ## республикалық бюджеттен | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## бюджеттен тыс көздерден | ## млн. теңге | ## 180,781 |  |  |  |  | ## 180,781 |  |  | ## 180,781 |  |  |  |
|  | ## жергілікті бюджеттен | ## млн. теңге | ## 1 | ## 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 270 | ## "Жамбыл облысы Меркі ауданы Үлкен Шу каналының Батыс тармағын қайта құру"ЖСҚ әзірлеу | ## км | ## - | ## - | ## - |  | ## - | ## - | ## - | ## - |  | ## 20 |  | ## ЖСҚ әзірленуде |
|  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## км | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - |  |  |  |  |
|  | ## 2) шығыстар, оның ішінде: | ## млн. теңге | ## 110,877 |  |  | ## 31,207 | ## 79,670 |  |  |  | ## 110,877 |  |  |  |
|  | ## республикалық бюджеттен | ## млн. теңге | ## 110,877 |  |  | ## 31,207 | ## 79,670 |  |  |  | ## 110,877 |  |  |  |
|  | ## бюджеттен тыс көздерден | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## жергілікті бюджеттен | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 271 | ## Шуй және т. б. Рысқұлов аудандарында 104 тік дренаждық ұңғымаларды қалпына келтіру | ## км | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - | ## 20 |  | ## ЖСҚ әзірленуде |
|  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## км | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - |  |  |  |
|  | ## 2) шығыстар, оның ішінде: | ## млн. теңге | ## 100 |  |  | ## 100 |  |  |  |  | ## 100 |  |  |  |
|  | ## республикалық бюджеттен | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## бюджеттен тыс көздерден | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## жергілікті бюджеттен | ## млн. теңге | ## 100 |  |  | ## 100 |  |  |  |  | ## 100 |  |  |  |
| ## 272 | ## Құлан ауылдық округінде орналасқан "Шоңгер" су арнасын қайта жаңарту.Жамбыл облысы Рысқұлов ауданы | ## км | ## 8,00 | ## - | ## - | ## - | ## - | ## 8,0 | ## - | ## - | ## ,008 | ## 20 |  | ## ЖСҚ әзірленуде |
|  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## км | ## 8,00 | ## - | ## - | ## - | ## - | ## 8,0 | ## - | ## - | ## ,008 |  |  |  |
|  | ## 2) шығыстар, оның ішінде: | ## млн. теңге | ## 509,418 | ## 4,900 |  |  |  | ## 504,518 |  |  | ## 504,518 |  |  |  |
|  | ## республикалық бюджеттен | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## бюджеттен тыс көздерден | ## млн. теңге | ## 504,518 |  |  |  |  | ## 504,518 |  |  | ## 504,518 |  |  |  |
|  | ## жергілікті бюджеттен | ## млн. теңге | ## 4,900 | ## 4,900 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 273 | ## "Қазақбай" каналын қайта құру.Жамбыл облысы Талас ауданы Шәкіров ауылдық округі | ## км | ## 10,00 | ## - | ## - | ## - | ## - | ## 10,0 | ## - | ## - | ## ,010 | ## 20 |  | ## ЖСҚ әзірленуде |
|  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## км | ## 10,00 | ## - | ## - | ## - | ## - | ## 10,0 | ## - | ## - | ## ,010 |  |  |  |
|  | ## 2) шығыстар, оның ішінде: | ## млн. теңге | ## 1 953,780 | ## 11,784 |  |  | ## 1 941,996 |  |  |  | ## 1 941,996 |  |  |  |
|  | ## республикалық бюджеттен | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## бюджеттен тыс көздерден | ## млн. теңге | ## 1 941,996 |  |  |  | ## 1 941,996 |  |  |  | ## 1 941,996 |  |  |  |
|  | ## жергілікті бюджеттен | ## млн. теңге | ## 11,784 | ## 11,784 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 274 | ## Жамбыл облысында суару каналдарын, дренаждық жүйелер мен құрылыстарды қайта жаңарту 5 Қазсушар каналы | ## км | ## 26,25 | ## - | ## - | ## - | ## 26,3 | ## - | ## - | ## - | ## ,026 | ## 20 |  | ## ЖСҚ әзірленуде |
|  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## км | ## 26,25 | ## - | ## - | ## - | ## 26,3 | ## - | ## - | ## - | ## ,026 |  |  |  |
|  | ## 2) шығыстар, оның ішінде: | ## млн. теңге | ## 3 294,433 | ## 736,256 |  | ## 1 360,455 | ## 1 197,722 |  |  |  | ## 2 558,177 |  |  |  |
|  | ## республикалық бюджеттен | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## бюджеттен тыс көздерден | ## млн. теңге | ## 3 294,433 | ## 736,256 |  | ## 1 360,455 | ## 1 197,722 |  |  |  | ## 2 558,177 |  |  |  |
|  | ## жергілікті бюджеттен | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 275 | ## Жамбыл облысындағы суару каналдарын, дренаждық жүйелер мен құрылыстарды қайта жаңарту саз МК жүйесі (саз МК , Қого, төменгі Айтақ сазы, Айтақ мхк, р-1, р-2, р-2-1, р-2-2, р-3) | ## км | ## 42,09 | ## 42,1 | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - |  | ## 20 |  | ## ЖСҚ әзірленуде |
|  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## км | ## 42,09 | ## 42,1 | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - |  |  |  |  |
|  | ## 2) шығыстар, оның ішінде: | ## млн. теңге | ## 916,811 | ## 916,811 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## республикалық бюджеттен | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## бюджеттен тыс көздерден | ## млн. теңге | ## 916,811 | ## 916,811 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## жергілікті бюджеттен | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 276 | ## Жамбыл облысындағы суару каналдарын, дренаждық жүйелер мен құрылыстарды қайта жаңарту Қазсушар 22 каналы (МК Бошакой 2, ВХК Бошақай 3, ВХК Боашкай 1, МК Малдыбай, МК Старый Аса Талас, МК Тауке, МК Аса Талас, ВХК Байбатыр-1, ВХК Байбатыр-2, ВХК Бөртөбе, ВХК Шомай тоған, МХК Тасшабақ, ВХК Қаржаубай, МКХ Кіші тоған, ВХК Бақытжан, ВХК Сейсен-1, ВХК Сейсен-2, МХК Жанұзақ, МХК Карымсақ, МКХ Капал, ВХК Еснегелді-1, ВХК Еснегелді-2) | ## км | ## 44,26 | ## 44,3 | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - |  | ## 20 |  | ## ЖСҚ әзірленуде |
|  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## км | ## 44,26 | ## 44,3 | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - |  |  |  |  |
|  | ## 2) шығыстар, оның ішінде: | ## млн. теңге | ## 711,520 | ## 711,520 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## республикалық бюджеттен | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## бюджеттен тыс көздерден | ## млн. теңге | ## 711,520 | ## 711,520 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## жергілікті бюджеттен | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 277 | ## Жамбыл облысы Байзақ ауданындағы суару каналдарын, дренаждық жүйелер мен құрылыстарды қайта жаңарту Самбет МК бетондау | ## км | ## 8,20 | ## - | ## - | ## - | ## 8,2 | ## - | ## - | ## - | ## ,008 | ## 20 |  | ## ЖСҚ әзірленуде |
|  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## км | ## 8,20 | ## - | ## - | ## - | ## 8,2 | ## - | ## - | ## - | ## ,008 |  |  |  |
|  | ## 2) шығыстар, оның ішінде: | ## млн. теңге | ## 3 654,297 | ## 1 849,070 |  | ## 1 000 | ## 805,227 |  |  |  | ## 1 805,227 |  |  |  |
|  | ## республикалық бюджеттен | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## бюджеттен тыс көздерден | ## млн. теңге | ## 3 654,297 | ## 1 849,070 |  | ## 1 000 | ## 805,227 |  |  |  | ## 1 805,227 |  |  |  |
|  | ## жергілікті бюджеттен | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 278 | ## Жамбыл облысы Байзақ ауданындағы суару каналдарын, дренаждық жүйелер мен құрылыстарды қайта жаңарту Байзақ МК бетондау | ## км | ## 11,60 | ## - | ## - | ## - | ## 11,6 | ## - | ## - | ## - | ## ,012 | ## 20 |  | ## ЖСҚ әзірленуде |
|  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## км | ## 11,60 | ## - | ## - | ## - | ## 11,6 | ## - | ## - | ## - | ## ,012 |  |  |  |
|  | ## 2) шығыстар, оның ішінде: | ## млн. теңге | ## 2 535,739 |  |  | ## 1 000 | ## 1 535,739 |  |  |  | ## 2 535,739 |  |  |  |
|  | ## республикалық бюджеттен | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## бюджеттен тыс көздерден | ## млн. теңге | ## 2 535,739 |  |  | ## 1 000 | ## 1 535,739 |  |  |  | ## 2 535,739 |  |  |  |
|  | ## жергілікті бюджеттен | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 279 | ## Жамбыл облысы Жамбыл ауданындағы суару каналдарын, дренаждық жүйелер мен құрылыстарды қайта жаңарту Бошақай МК-1, 2, 3 бетондау | ## км | ## 23,41 | ## - | ## - | ## - | ## 23,4 | ## - | ## - | ## - | ## ,023 | ## 20 |  | ## ЖСҚ әзірленуде |
|  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## км | ## 23,41 | ## - | ## - | ## - | ## 23,4 | ## - | ## - | ## - | ## ,023 |  |  |  |
|  | ## 2) шығыстар, оның ішінде: | ## млн. теңге | ## 1 094,598 |  |  | ## 1 094,598 |  |  |  |  | ## 1 094,598 |  |  |  |
|  | ## республикалық бюджеттен | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## бюджеттен тыс көздерден | ## млн. теңге | ## 1 094,598 |  |  | ## 1 094,598 |  |  |  |  | ## 1 094,598 |  |  |  |
|  | ## жергілікті бюджеттен | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 280 | ## Жамбыл облысы Жамбыл ауданындағы суару каналдарын, дренаждық жүйелер мен құрылыстарды қайта жаңарту саз МК, төменгі Айтақ, Айтақ МХК бетондау | ## км | ## 11,21 | ## - | ## - | ## - | ## 11,2 | ## - | ## - | ## - | ## ,011 | ## 20 |  | ## ЖСҚ әзірленуде |
|  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## км | ## 11,21 | ## - | ## - | ## - | ## 11,2 | ## - | ## - | ## - | ## ,011 |  |  |  |
|  | ## 2) шығыстар, оның ішінде: | ## млн. теңге | ## 1 982,352 |  |  | ## 1 000 | ## 982,352 |  |  |  | ## 1 982,352 |  |  |  |
|  | ## республикалық бюджеттен | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## бюджеттен тыс көздерден | ## млн. теңге | ## 1 982,352 |  |  | ## 1 000 | ## 982,352 |  |  |  | ## 1 982,352 |  |  |  |
|  | ## жергілікті бюджеттен | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 281 | ## Жамбыл облысы Байзақ ауданындағы суару каналдарын, дренаждық жүйелер мен құрылыстарды қайта жаңарту Сейдалы МК бетондау | ## км | ## 10,00 | ## - | ## - | ## - | ## 10,0 | ## - | ## - | ## - | ## ,010 | ## 20 |  | ## ЖСҚ әзірленуде |
|  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## км | ## 10,00 | ## - | ## - | ## - | ## 10,0 | ## - | ## - | ## - | ## ,010 |  |  |  |
|  | ## 2) шығыстар, оның ішінде: | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## республикалық бюджеттен | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## бюджеттен тыс көздерден | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## жергілікті бюджеттен | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 282 | ## Шу ауданының ТМК каналын қайта құру | ## км | ## 39,04 | ## - | ## - | ## - | ## - | ## 39,035 | ## - | ## - | ## ,039 | ## 20 |  | ## ЖСҚ әзірленуде |
|  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## км | ## 39,04 | ## - | ## - | ## - | ## - | ## 39,035 | ## - | ## - | ## ,039 |  |  |  |
|  | ## 2) шығыстар, оның ішінде: | ## млн. теңге | ## 1 216,729 |  |  | ## 486,692 | ## 425,855 | ## 304,182 |  |  | ## 1 216,729 |  |  |  |
|  | ## республикалық бюджеттен | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## бюджеттен тыс көздерден | ## млн. теңге | ## 1 216,729 |  |  | ## 486,692 | ## 425,855 | ## 304,182 |  |  | ## 1 216,729 |  |  |  |
|  | ## жергілікті бюджеттен | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 283 | ## Шу ауданы Жаңа жол-1 каналын қайта жаңарту | ## км | ## 8,69 | ## - | ## - | ## - | ## - | ## 8,685 | ## - | ## - | ## ,009 | ## 20 |  | ## ЖСҚ әзірленуде |
|  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## км | ## 8,69 | ## - | ## - | ## - | ## - | ## 8,685 | ## - | ## - | ## ,009 |  |  |  |
|  | ## 2) шығыстар, оның ішінде: | ## млн. теңге | ## 871,352 |  |  | ## 348,541 | ## 304,973 | ## 217,838 |  |  | ## 871,352 |  |  |  |
|  | ## республикалық бюджеттен | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## бюджеттен тыс көздерден | ## млн. теңге | ## 871,352 |  |  | ## 348,541 | ## 304,973 | ## 217,838 |  |  | ## 871,352 |  |  |  |
|  | ## жергілікті бюджеттен | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 284 | ## "Оң жағалаудағы магистральдық канал" | ## км | ## 69,69 | ## - | ## 69,7 | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - |  | ## 20 |  | ## ЖСҚ әзірленуде |
|  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## км | ## 69,69 | ## - | ## 69,7 | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - |  |  |  |  |
|  | ## 2) шығыстар, оның ішінде: | ## млн. теңге | ## 1 916,532 | ## 267,549 | ## 1 648,983 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## республикалық бюджеттен | ## млн. теңге | ## 1 223,716 | ## 267,549 | ## 956,167 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## бюджеттен тыс көздерден | ## млн. теңге | ## 692,816 |  | ## 692,816 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## жергілікті бюджеттен | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 285 | ## Жамбыл облысы Қордай ауданы Сарыбұлақ ауылында 2 500 га аумақтағы суармалы алқапты сумен қамтамасыз етуді арттыру үшін қысымды су құбырын салу. | ## км |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ## 20 |  | ## ЖСҚ әзірленуде |
|  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## 2) шығыстар, оның ішінде: | ## млн. теңге | ## 3 872,31 |  |  | ## 3 485,08 | ## 387,23 |  |  |  | ## 3 872,31 |  |  |  |
|  | ## республикалық бюджеттен | ## млн. теңге | ## 3 872,31 |  |  | ## 3 485,08 | ## 387,23 |  |  |  | ## 3 872,31 |  |  |  |
|  | ## бюджеттен тыс көздерден | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## жергілікті бюджеттен | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 286 | ## Жамбыл облысы Байзақ ауданындағы Талас өзенінде жағалауды бекіту құрылыстарын салу. | ## км |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ## 20 |  | ## ЖСҚ әзірленуде |
|  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## 2) шығыстар, оның ішінде: | ## млн. теңге | ## 2 433,45 |  |  | ## 2 190,11 | ## 243,35 |  |  |  | ## 2 433,45 |  |  |  |
|  | ## республикалық бюджеттен | ## млн. теңге | ## 2 433,45 |  |  | ## 2 190,11 | ## 243,35 |  |  |  | ## 2 433,45 |  |  |  |
|  | ## бюджеттен тыс көздерден | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## жергілікті бюджеттен | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 7 | # Жетісу облысы | # км | # 2 392,90 | # - | # - | # 302,80 | # 1 262,30 | # 827,80 | # - | # - | # 2,393 |  |  |  |
|  |  | # Шығыстар, оның ішінде | # 170 176,024 | # 1 277,066 | # 30 467,884 | # 25 647,590 | # 60 176,839 | # 52 606,645 |  |  | # 138 431,074 |  |  |  |
|  |  | # млн. теңге (РБ) | # 42 885,557 | # 1 277,066 | # 6 738,612 | # 6 661,908 | # 19 464,171 | # 8 743,800 |  |  | # 34 869,879 |  |  |  |
|  |  | # млн. теңге (БТК) | # 125 891,785 |  | # 22 939,272 | # 18 677 | # 40 412,668 | # 43 862,845 |  |  | # 102 952,513 |  |  |  |
|  |  | # млн. теңге (ЖБ) | # 1 398,682 |  | # 790 | # 308,682 | # 300 |  |  |  | # 608,682 |  |  |  |
| ## 1 | ## Көксу ауданының суару желілерін реконструкциялау, 2 кезең | ## км | ## 157,80 | ## - | ## - | ## - | ## 157,8 | ## - | ## - | ## - | ## ,158 | ## 20 |  | ## ЖСҚ әзірленуде |
|  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## км | ## 157,80 | ## - | ## - | ## - | ## 157,8 | ## - | ## - | ## - | ## ,158 |  |  |  |
|  | ## 2) шығыстар, оның ішінде: | ## млн. теңге | ## 14 574,968 |  | ## 3 262,300 | ## 5 000 | ## 6 312,668 |  |  |  | ## 11 312,668 |  |  |  |
|  | ## республикалық бюджеттен | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## бюджеттен тыс көздерден | ## млн. теңге | ## 14 574,968 |  | ## 3 262,300 | ## 5 000 | ## 6 312,668 |  |  |  | ## 11 312,668 |  |  |  |
|  | ## жергілікті бюджеттен | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 2 | ## Алакөл ауданының суару желілерін реконструкциялау, 1 кезең | ## км | ## 509,00 | ## - | ## - | ## - | ## - | ## 509,0 | ## - | ## - | ## ,509 | ## 20 |  | ## ЖСҚ әзірленуде |
|  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## км | ## 509,00 | ## - | ## - | ## - | ## - | ## 509,0 | ## - | ## - | ## ,509 |  |  |  |
|  | ## 2) шығыстар, оның ішінде: | ## млн. теңге | ## 38 862,845 |  | ## 7 000 | ## 1 000 | ## 15 000 | ## 15 862,845 |  |  | ## 31 862,845 |  |  |  |
|  | ## республикалық бюджеттен | ## млн. теңге | ## 1 000 |  |  | ## 1 000 |  |  |  |  | ## 1 000 |  |  |  |
|  | ## бюджеттен тыс көздерден | ## млн. теңге | ## 37 862,845 |  | ## 7 000 |  | ## 15 000 | ## 15 862,845 |  |  | ## 30 862,845 |  |  |  |
|  | ## жергілікті бюджеттен | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 3 | ## Алакөл ауданының суару желілерін реконструкциялау, 2-кезең | ## км | ## 254,00 | ## - | ## - | ## - | ## - | ## 254,0 | ## - | ## - | ## ,254 | ## 20 |  | ## ЖСҚ әзірленуде |
|  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## км | ## 254,00 | ## - | ## - | ## - | ## - | ## 254,0 | ## - | ## - | ## ,254 |  |  |  |
|  | ## 2) шығыстар, оның ішінде: | ## млн. теңге | ## 69 000 |  | ## 10 000 | ## 13 000 | ## 18 000 | ## 28 000 |  |  | ## 59 000 |  |  |  |
|  | ## республикалық бюджеттен | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## бюджеттен тыс көздерден | ## млн. теңге | ## 69 000 |  | ## 10 000 | ## 13 000 | ## 18 000 | ## 28 000 |  |  | ## 59 000 |  |  |  |
|  | ## жергілікті бюджеттен | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 4 | ## Ақсу ауданы Сарқан өзенінде суару желілерін реконструкциялау | ## км | ## 181,50 | ## - | ## - | ## - | ## 181,5 | ## - | ## - | ## - | ## ,182 | ## 20 |  | ## ЖСҚ әзірленуде |
|  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## км | ## 181,50 | ## - | ## - | ## - | ## 181,5 | ## - | ## - | ## - | ## ,182 |  |  |  |
|  | ## 2) шығыстар, оның ішінде: | ## млн. теңге | ## 5 855,700 |  | ## 2 655,700 |  | ## 3 200 |  |  |  | ## 3 200 |  |  |  |
|  | ## республикалық бюджеттен | ## млн. теңге | ## 3 200 |  |  |  | ## 3 200 |  |  |  | ## 3 200 |  |  |  |
|  | ## бюджеттен тыс көздерден | ## млн. теңге | ## 2 655,700 |  | ## 2 655,700 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## жергілікті бюджеттен | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 5 | ## Ескелді ауданының суару желілерін реконструкциялау, 2-кезең | ## км | ## 63,20 | ## - | ## - | ## - | ## 63,2 | ## - | ## - | ## - | ## ,063 | ## 20 |  | ## ЖСҚ әзірленуде |
|  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## км | ## 63,20 | ## - | ## - | ## - | ## 63,2 | ## - | ## - | ## - | ## ,063 |  |  |  |
|  | ## 2) шығыстар, оның ішінде: | ## млн. теңге | ## 1 400 |  |  |  | ## 1 400 |  |  |  | ## 1 400 |  |  |  |
|  | ## республикалық бюджеттен | ## млн. теңге | ## 1 400 |  |  |  | ## 1 400 |  |  |  | ## 1 400 |  |  |  |
|  | ## бюджеттен тыс көздерден | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## жергілікті бюджеттен | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 6 | ## Қаратал ауданының суару желілерін реконструкциялау, I-кезең | ## км | ## 193,40 | ## - | ## - | ## 193,4 | ## - | ## - | ## - | ## - | ## ,193 | ## 20 |  | ## 1) МЕМСАРАП № 18-0170/20 23.11.2020 ж.; 2) ЖСҚ бекіту туралы бұйрық №92-Н 31.12.2021ж.; 3) ЭЗ №25 17.03.2022ж. ОЗ №Б/Н 4) ҚМЖ шарты № 204/07/22 13.07.2022 ж. Технадзор № 75/07/23 14.07.2023 ж. Автонадзор №116/06/24 03.06.2024ж.; 5) ҚМЖ № 204/07/22 13.07.2022ж. Технадзор № 75/07/23 14.07.2023 ж. Автонадзор №116/06/24 03.06.2024ж. |
|  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## км | ## 193,40 | ## - | ## - | ## 193,4 | ## - | ## - | ## - | ## - | ## ,193 |  |  |  |
|  | ## 2) шығыстар, оның ішінде: | ## млн. теңге | ## 2 423,265 | ## 1 000 | ## 689,977 | ## 733,288 |  |  |  |  | ## 733,288 |  |  |  |
|  | ## республикалық бюджеттен | ## млн. теңге | ## 2 423,265 | ## 1 000 | ## 689,977 | ## 733,288 |  |  |  |  | ## 733,288 |  |  |  |
|  | ## бюджеттен тыс көздерден | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## жергілікті бюджеттен | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 7 | ## Қаратал ауданының суару желілерін реконструкциялау, ІІ кезең | ## км | ## 290,60 | ## - | ## - | ## - | ## 290,6 | ## - | ## - | ## - | ## ,291 | ## 20 |  | ## ЖСҚ әзірленуде |
|  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## км | ## 290,60 | ## - | ## - | ## - | ## 290,6 | ## - | ## - | ## - | ## ,291 |  |  |  |
|  | ## 2) шығыстар, оның ішінде: | ## млн. теңге | ## 4 000 |  |  |  | ## 4 000 |  |  |  | ## 4 000 |  |  |  |
|  | ## республикалық бюджеттен | ## млн. теңге | ## 4 000 |  |  |  | ## 4 000 |  |  |  | ## 4 000 |  |  |  |
|  | ## бюджеттен тыс көздерден | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## жергілікті бюджеттен | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 8 | ## Панфилов ауданының суару желілерін қайта құру | ## км | ## 23,00 | ## - | ## - | ## 23,0 | ## - | ## - | ## - | ## - | ## ,023 | ## 20 |  | ## ЖСҚ әзірленуде |
|  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## км | ## 23,00 | ## - | ## - | ## 23,0 | ## - | ## - | ## - | ## - | ## ,023 |  |  |  |
|  | ## 2) шығыстар, оның ішінде: | ## млн. теңге | ## 2 700 |  |  | ## 2 700 |  |  |  |  | ## 2 700 |  |  |  |
|  | ## республикалық бюджеттен | ## млн. теңге | ## 2 700 |  |  | ## 2 700 |  |  |  |  | ## 2 700 |  |  |  |
|  | ## бюджеттен тыс көздерден | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## жергілікті бюджеттен | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 9 | ## Панфилов ауданының суару желілерін қайта құру, II кезең | ## км | ## 248,50 | ## - | ## - | ## - | ## 248,5 | ## - | ## - | ## - | ## ,249 | ## 20 |  | ## ЖСҚ әзірленуде |
|  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## км | ## 248,50 | ## - | ## - | ## - | ## 248,5 | ## - | ## - | ## - | ## ,249 |  |  |  |
|  | ## 2) шығыстар, оның ішінде: | ## млн. теңге | ## 4 000 |  |  |  | ## 4 000 |  |  |  | ## 4 000 |  |  |  |
|  | ## республикалық бюджеттен | ## млн. теңге | ## 5 000 |  |  |  | ## 5 000 |  |  |  | ## 5 000 |  |  |  |
|  | ## бюджеттен тыс көздерден | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## жергілікті бюджеттен | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 10 | ## Талдықорған қ суару желілерін қайта жаңарту | ## км | ## 113,20 | ## - | ## - | ## - | ## 113,2 | ## - | ## - | ## - | ## ,113 | ## 20 |  | ## 1) МЕМСАРАП № 18-0101/23 26.05.2023 ж.; 2) ЖСҚ бекіту туралы бұйрық №82-Н 05.06.2023ж.; 3) ЭЗ №55-02/24 15.02.2024ж.; ОЗ №Б/Н 4) ҚМЖ шарты №37/03/25 2025-04-14;" 5) ҚМЖ №37/03/25 2025-04-14 |
|  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## км | ## 113,20 | ## - | ## - | ## - | ## 113,2 | ## - | ## - | ## - | ## ,113 |  |  |  |
|  | ## 2) шығыстар, оның ішінде: | ## млн. теңге | ## 2 326,145 |  | ## 390 | ## 921,974 | ## 1 014,171 |  |  |  | ## 1 936,145 |  |  |  |
|  | ## республикалық бюджеттен | ## млн. теңге | ## 1 936,145 |  |  | ## 921,974 | ## 1 014,171 |  |  |  | ## 1 936,145 |  |  |  |
|  | ## бюджеттен тыс көздерден | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## жергілікті бюджеттен | ## млн. теңге | ## 390 |  | ## 390 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 11 | ## Кербұлақ ауданының суару желілерін қайта жаңарту | ## км | ## 105,20 | ## - | ## - | ## - | ## 105,2 | ## - | ## - | ## - | ## ,105 | ## 20 |  | ## ЖСҚ әзірленуде |
|  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## км | ## 105,20 | ## - | ## - | ## - | ## 105,2 | ## - | ## - | ## - | ## ,105 |  |  |  |
|  | ## 2) шығыстар, оның ішінде: | ## млн. теңге | ## 4 000 |  |  |  | ## 4 000 |  |  |  | ## 4 000 |  |  |  |
|  | ## республикалық бюджеттен | ## млн. теңге | ## 4 000 |  |  |  | ## 4 000 |  |  |  | ## 4 000 |  |  |  |
|  | ## бюджеттен тыс көздерден | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## жергілікті бюджеттен | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 12 | ## Сарқан ауданының Левобережный МК қайта құру | ## км | ## 19,10 | ## - | ## - | ## - | ## - | ## 19,1 | ## - | ## - | ## ,019 | ## 20 |  | ## ЖСҚ әзірленуде |
|  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## км | ## 19,10 | ## - | ## - | ## - | ## - | ## 19,1 | ## - | ## - | ## ,019 |  |  |  |
|  | ## 2) шығыстар, оның ішінде: | ## млн. теңге | ## 2 650,087 |  | ## 100 | ## 50,087 |  | ## 2 500 |  |  | ## 2 550,087 |  |  |  |
|  | ## республикалық бюджеттен | ## млн. теңге | ## 2 500 |  |  |  |  | ## 2 500 |  |  | ## 2 500 |  |  |  |
|  | ## бюджеттен тыс көздерден | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## жергілікті бюджеттен | ## млн. теңге | ## 150,087 |  | ## 100 | ## 50,087 |  |  |  |  | ## 50,087 |  |  |  |
| ## 13 | ## Сарқан ауданы сасық-Кемер МК қайта құру (ұйындығы 4,1 км) | ## км | ## 4,10 | ## - | ## - | ## - | ## - | ## 4,1 | ## - | ## - | ## ,004 | ## 20 |  | ## ЖСҚ әзірленуде |
|  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## км | ## 4,10 | ## - | ## - | ## - | ## - | ## 4,1 | ## - | ## - | ## ,004 |  |  |  |
|  | ## 2) шығыстар, оның ішінде: | ## млн. теңге | ## 1 006,349 |  | ## 100 | ## 6,349 |  | ## 900 |  |  | ## 906,349 |  |  |  |
|  | ## республикалық бюджеттен | ## млн. теңге | ## 900 |  |  |  |  | ## 900 |  |  | ## 900 |  |  |  |
|  | ## бюджеттен тыс көздерден | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## жергілікті бюджеттен | ## млн. теңге | ## 106,349 |  | ## 100 | ## 6,349 |  |  |  |  | ## 6,349 |  |  |  |
| ## 14 | ## Сарқан ауданының Оң жағалау МК қайта құру | ## км | ## 10,50 | ## - | ## - | ## - | ## - | ## 10,5 | ## - | ## - | ## ,011 | ## 20 |  | ## ЖСҚ әзірленуде |
|  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## км | ## 10,50 | ## - | ## - | ## - | ## - | ## 10,5 | ## - | ## - | ## ,011 |  |  |  |
|  | ## 2) шығыстар, оның ішінде: | ## млн. теңге | ## 1 137,576 |  | ## 100 | ## 37,576 |  | ## 1 000 |  |  | ## 1 037,576 |  |  |  |
|  | ## республикалық бюджеттен | ## млн. теңге | ## 1 000 |  |  |  |  | ## 1 000 |  |  | ## 1 000 |  |  |  |
|  | ## бюджеттен тыс көздерден | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## жергілікті бюджеттен | ## млн. теңге | ## 137,576 |  | ## 100 | ## 37,576 |  |  |  |  | ## 37,576 |  |  |  |
| ## 15 | ## Сарқан ауданы Қоғамдық Мк қайта құру | ## км | ## 5,00 | ## - | ## - | ## - | ## - | ## 5,0 | ## - | ## - | ## ,005 | ## 20 |  | ## ЖСҚ әзірленуде |
|  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## км | ## 5,00 | ## - | ## - | ## - | ## - | ## 5,0 | ## - | ## - | ## ,005 |  |  |  |
|  | ## 2) шығыстар, оның ішінде: | ## млн. теңге | ## 1 014,670 |  | ## 100 | ## 14,670 |  | ## 900 |  |  | ## 914,670 |  |  |  |
|  | ## республикалық бюджеттен | ## млн. теңге | ## 900 |  |  |  |  | ## 900 |  |  | ## 900 |  |  |  |
|  | ## бюджеттен тыс көздерден | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## жергілікті бюджеттен | ## млн. теңге | ## 114,670 |  | ## 100 | ## 14,670 |  |  |  |  | ## 14,670 |  |  |  |
| ## 16 | ## Ескелді ауданындағы Байбиче МК қайта құру | ## км | ## 12,30 | ## - | ## - | ## - | ## - | ## 12,3 | ## - | ## - | ## ,012 | ## 20 |  | ## ЖСҚ әзірленуде |
|  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## км | ## 12,30 | ## - | ## - | ## - | ## - | ## 12,3 | ## - | ## - | ## ,012 |  |  |  |
|  | ## 2) шығыстар, оның ішінде: | ## млн. теңге | ## 120 |  |  |  |  | ## 120 |  |  | ## 120 |  |  |  |
|  | ## республикалық бюджеттен | ## млн. теңге | ## 120 |  |  |  |  | ## 120 |  |  | ## 120 |  |  |  |
|  | ## бюджеттен тыс көздерден | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## жергілікті бюджеттен | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 17 | ## Ескелді ауданындағы Алмалы ЖК күрделі жөндеу | ## км | ## 2,80 | ## - | ## - | ## - | ## - | ## 2,8 | ## - | ## - | ## ,003 | ## 20 |  | ## ЖСҚ әзірленуде |
|  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## км | ## 2,80 | ## - | ## - | ## - | ## - | ## 2,8 | ## - | ## - | ## ,003 |  |  |  |
|  | ## 2) шығыстар, оның ішінде: | ## млн. теңге | ## 400 |  |  |  |  | ## 400 |  |  | ## 400 |  |  |  |
|  | ## республикалық бюджеттен | ## млн. теңге | ## 400 |  |  |  |  | ## 400 |  |  | ## 400 |  |  |  |
|  | ## бюджеттен тыс көздерден | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## жергілікті бюджеттен | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 18 | ## Қаратал ауданындағы Үштөбе МК қайта құру | ## км | ## 10,00 | ## - | ## - | ## - | ## - | ## 10,0 | ## - | ## - | ## ,010 | ## 20 |  | ## ЖСҚ әзірленуде |
|  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## км | ## 10,00 | ## - |  | ## - | ## - | ## 10,0 | ## - | ## - | ## ,010 |  |  |  |
|  | ## 2) шығыстар, оның ішінде: | ## млн. теңге | ## 1 080,878 | ## 5 | ## 140,874 | ## 11,204 |  | ## 923,800 |  |  | ## 935,004 |  |  |  |
|  | ## республикалық бюджеттен | ## млн. теңге | ## 1 059,606 | ## 5 | ## 119,602 | ## 11,204 |  | ## 923,800 |  |  | ## 935,004 |  |  |  |
|  | ## бюджеттен тыс көздерден | ## млн. теңге | ## 21,272 |  | ## 21,272 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## жергілікті бюджеттен | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 19 | ## "Кушик-Колпе" каналын қайта құру (ұзындығы 16,9 км) | ## км | ## 16,90 | ## - | ## - | ## - | ## 16,9 | ## - | ## - | ## - | ## ,017 | ## 20 |  | ## ЖСҚ әзірленуде |
|  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## км | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - |  |  |  |  |
|  | ## 2) шығыстар, оның ішінде: | ## млн. теңге | ## 677 |  |  | ## 277 | ## 400 |  |  |  | ## 677 |  |  |  |
|  | ## республикалық бюджеттен | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## бюджеттен тыс көздерден | ## млн. теңге | ## 677 |  |  | ## 277 | ## 400 |  |  |  | ## 677 |  |  |  |
|  | ## жергілікті бюджеттен | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 20 | ## Қайта құру арналары«Бабелян» | ## км | ## 29,20 | ## - | ## - | ## - | ## 29,2 | ## - | ## - | ## - | ## ,029 | ## 20 |  | ## ЖСҚ әзірленуде |
|  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## км | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - |  |  |  |  |
|  | ## 2) шығыстар, оның ішінде: | ## млн. теңге | ## 1 100 |  |  | ## 400 | ## 700 |  |  |  | ## 1 100 |  |  |  |
|  | ## республикалық бюджеттен | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## бюджеттен тыс көздерден | ## млн. теңге | ## 1 100 |  |  | ## 400 | ## 700 |  |  |  | ## 1 100 |  |  |  |
|  | ## жергілікті бюджеттен | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 21 | ## Қайта құру арналары«Баскунчан» | ## км | ## 15,50 | ## - | ## - | ## - | ## 15,5 | ## - | ## - | ## - | ## ,016 | ## 20 |  | ## ЖСҚ әзірленуде |
|  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## км | ## 15,50 | ## - | ## - | ## - | ## 15,5 | ## - | ## - | ## - | ## ,016 |  |  |  |
|  | ## 2) шығыстар, оның ішінде: | ## млн. теңге | ## 750 |  |  | ## 250 | ## 500 |  |  |  | ## 750 |  |  |  |
|  | ## республикалық бюджеттен | ## млн. теңге | ## 750 |  |  | ## 250 | ## 500 |  |  |  | ## 750 |  |  |  |
|  | ## бюджеттен тыс көздерден | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## жергілікті бюджеттен | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 22 | ## Қайта құру арналары«Аяк-Кунчан» | ## км | ## 40,70 | ## - | ## - | ## - | ## 40,7 | ## - | ## - | ## - | ## ,041 | ## 20 |  | ## ЖСҚ әзірленуде |
|  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## км | ## 40,70 | ## - | ## - | ## - | ## 40,7 | ## - | ## - | ## - | ## ,041 |  |  |  |
|  | ## 2) шығыстар, оның ішінде: | ## млн. теңге | ## 500 |  |  | ## 150 | ## 350 |  |  |  | ## 500 |  |  |  |
|  | ## республикалық бюджеттен | ## млн. теңге | ## 500 |  |  | ## 150 | ## 350 |  |  |  | ## 500 |  |  |  |
|  | ## бюджеттен тыс көздерден | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## жергілікті бюджеттен | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 23 | ## Мелиорациялық іс-шараларды жүргізу мақсатында Жетісу облысы бойынша коллекторлық-дренаждық желі инфрақұрылымдарының ұңғымаларын бұрғылау | ## км | ## 1,00 | ## - | ## - | ## - | ## - | ## 1,0 | ## - | ## - | ## ,001 | ## 20 |  | ## ЖСҚ әзірленуде |
|  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## км | ## 1,00 | ## - | ## - | ## - | ## - | ## 1,0 | ## - | ## - | ## ,001 |  |  |  |
|  | ## 2) шығыстар, оның ішінде: | ## млн. теңге | ## 2 000 |  |  |  |  | ## 2 000 |  |  | ## 2 000 |  |  |  |
|  | ## республикалық бюджеттен | ## млн. теңге | ## 2 000 |  |  |  |  | ## 2 000 |  |  | ## 2 000 |  |  |  |
|  | ## бюджеттен тыс көздерден | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## жергілікті бюджеттен | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 24 | ## Қаратал ауданы Қаратал өзені арнасының Аққайыр арнасын механикаландырылған тазарту 2-кезек. | ## км | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - |  | ## 20 |  | ## ЖСҚ әзірленуде |
|  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## км | ## 1,00 | ## - | ## - | ## - | ## 1,0 | ## - | ## - | ## - | ## ,001 |  |  |  |
|  | ## 2) шығыстар, оның ішінде: | ## млн. теңге | ## 500 |  |  | ## 200 | ## 300 |  |  |  | ## 500 |  |  |  |
|  | ## республикалық бюджеттен | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## бюджеттен тыс көздерден | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## жергілікті бюджеттен | ## млн. теңге | ## 500 |  |  | ## 200 | ## 300 |  |  |  | ## 500 |  |  |  |
| ## 25 | ## Алматы облысы Ақсу ауданы Қызылағаш суару алабын салу | ## км | ## 86,4 | ## - | ## - | ## 86,4 | ## - | ## - | ## - | ## - | ## 86,40 | ## 20 |  | ## 1)МЕМСАРАП №18-0081/20 17.06.2020ж.; 2) Бұйрық №49нқ 10.08.2020ж.; 3) ОЗ №18-4/277 4.08.2022ж.; 4) Шарт ҚМЖ №372/11 16.06.2025ж., АН №351/5 30.01.2024ж., ТН №194/10 23.01.2025ж. 5) "ҚМЖ №372/11 16.06.2025ж., АН №351/5 30.01.2024ж., ТН №194/10 23.01.2025ж. |
|  | ## 1) күтілетін нәтиже |  | ## 86,40 | ## - | ## - | ## 86,4 | ## - | ## - | ## - | ## - | ## 86,40 |  |  |  |
|  | ## 2) шығыстар, оның ішінде: | ## Шығыстар, оның ішінде | ## 7 096,541 | ## 272,066 | ## 5 929,033 | ## 895,442 |  |  |  |  | ## 895,442 |  |  |  |
|  | ## республикалық бюджеттен | ## млн. теңге (РБ) | ## 7 096,541 | ## 272,066 | ## 5 929,033 | ## 895,442 |  |  |  |  | ## 895,442 |  |  |  |
|  | ## бюджеттен тыс көздерден | ## млн. теңге (БТК) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## жергілікті бюджеттен | ## млн. теңге (ЖБ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 8 | # Батыс Қазақстан облысы | # км | # 1 531,12 | # - | # - | # 45,83 | # 263,70 | # 389,10 | # 471,65 | # 360,84 | # 1,531 |  |  |  |
|  |  | # Шығыстар, оның ішінде | # 79 114 549,44 | # 398,987 | # 8 448,953 | # 11 576,522 | # 19 511,936 | # 15 455,119 | # 15 754,722 | # 7 968,310 | # 70 266,610 |  |  |  |
|  |  | # млн. теңге (РБ) | # 38 512,661 | # 398,987 | # 6 451,668 | # 7 862,786 | # 14 792,900 | # 5 153,160 | # 3 853,160 |  | # 31 662,006 |  |  |  |
|  |  | # млн. теңге (БТК) | # 40 579,888 |  | # 1 997,285 | # 3 691,736 | # 4 719,036 | # 10 301,959 | # 11 901,562 | # 7 968,310 | # 38 582,604 |  |  |  |
|  |  | # млн. теңге (ЖБ) | # 22 |  |  | # 22 |  |  |  |  | # 22 |  |  |  |
| ## 1 | ## Қайта құру Кушумского МК (ұзындығы 22 км) | ## км | ## 22,00 | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - | ## 22,0 | ## ,022 | ## 20 |  | ## ЖСҚ әзірленуде |
|  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## км | ## 22,00 | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - | ## 22,0 | ## ,022 |  |  |  |
|  | ## 2) шығыстар, оның ішінде: | ## млн. теңге | ## 1 097,544 | ## 4,168 | ## 16,572 | ## 4,805 |  | ## 393,333 | ## 339,333 | ## 339,333 | ## 1 076,804 |  |  |  |
|  | ## республикалық бюджеттен | ## млн. теңге | ## 25,545 | ## 4,168 | ## 16,572 | ## 4,805 |  |  |  |  | ## 4,805 |  |  |  |
|  | ## бюджеттен тыс көздерден | ## млн. теңге | ## 1 071,999 |  |  |  |  | ## 393,333 | ## 339,333 | ## 339,333 | ## 1 071,999 |  |  |  |
|  | ## жергілікті бюджеттен | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 2 | ## Қайта құру Бударинского МК (ұзындығы 99,5 км) | ## км | ## 99,50 | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - | ## 99,5 | ## ,100 | ## 20 |  | ## ЖСҚ әзірленуде |
|  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## км | ## 99,50 | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - | ## 99,5 | ## ,100 |  |  |  |
|  | ## 2) шығыстар, оның ішінде: | ## млн. теңге | ## 4 569,897 | ## 5 | ## 55,870 | ## 12,527 |  | ## 1 498,833 | ## 1 498,833 | ## 1 498,833 | ## 4 509,027 |  |  |  |
|  | ## республикалық бюджеттен | ## млн. теңге | ## 73,397 | ## 5 | ## 55,870 | ## 12,527 |  |  |  |  | ## 12,527 |  |  |  |
|  | ## бюджеттен тыс көздерден | ## млн. теңге | ## 4 496,500 |  |  |  |  | ## 1 498,833 | ## 1 498,833 | ## 1 498,833 | ## 4 496,500 |  |  |  |
|  | ## жергілікті бюджеттен | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 3 | ## Қайта құру Первомаиского МК (ұзындығы 98 км) | ## км | ## 98,00 | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - | ## 98,0 | ## - | ## ,098 | ## 20 |  | ## ЖСҚ әзірленуде |
|  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## км | ## 98,00 | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - | ## 98,0 | ## - | ## ,098 |  |  |  |
|  | ## 2) шығыстар, оның ішінде: | ## млн. теңге | ## 4 506,215 | ## 5 | ## 61,315 | ## 11 | ## 1 476,300 | ## 1 476,300 | ## 1 476,300 |  | ## 4 439,900 |  |  |  |
|  | ## республикалық бюджеттен | ## млн. теңге | ## 77,315 | ## 5 | ## 61,315 | ## 11 |  |  |  |  | ## 11 |  |  |  |
|  | ## бюджеттен тыс көздерден | ## млн. теңге | ## 4 428,900 |  |  |  | ## 1 476,300 | ## 1 476,300 | ## 1 476,300 |  | ## 4 428,900 |  |  |  |
|  | ## жергілікті бюджеттен | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 4 | ## «Қайта құру Батыс Қазақстан облысының Тайпақ магистральдық каналы" | ## км | ## 117,30 | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - | ## 117,3 | ## - | ## ,117 | ## 20 |  | ## № 04-0289/25 04.12.2025 ж. |
|  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## км | ## 117,30 | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - | ## 117,3 | ## - | ## ,117 |  |  |  |
|  | ## 2) шығыстар, оның ішінде: | ## млн. теңге | ## 5 394,811 | ## 5 | ## 93,643 |  | ## 1 296,168 | ## 2 000 | ## 2 000 |  | ## 5 296,168 |  |  |  |
|  | ## республикалық бюджеттен | ## млн. теңге | ## 5 394,811 | ## 5 | ## 93,643 |  | ## 1 296,168 | ## 2 000 | ## 2 000 |  | ## 5 296,168 |  |  |  |
|  | ## бюджеттен тыс көздерден | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## жергілікті бюджеттен | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 5 | ## Қайта құру Фурмановского МК (ұзындығы 52,5 км) | ## км | ## 52,50 | ## - | ## - | ## - | ## - | ## 52,5 | ## - | ## - | ## ,053 | ## 20 |  | ## ЖСҚ әзірленуде |
|  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## км | ## 52,50 | ## - | ## - | ## - | ## - | ## 52,5 | ## - | ## - | ## ,053 |  |  |  |
|  | ## 2) шығыстар, оның ішінде: | ## млн. теңге | ## 2 442,072 |  | ## 50,472 | ## 8 | ## 1 191,800 | ## 1 191,800 |  |  | ## 2 391,600 |  |  |  |
|  | ## республикалық бюджеттен | ## млн. теңге | ## 58,472 |  | ## 50,472 | ## 8 |  |  |  |  | ## 8 |  |  |  |
|  | ## бюджеттен тыс көздерден | ## млн. теңге | ## 2 383,600 |  |  |  | ## 1 191,800 | ## 1 191,800 |  |  | ## 2 383,600 |  |  |  |
|  | ## жергілікті бюджеттен | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 6 | ## Қайта құру Санкибайского МК (ұзындығы 32,9 км) | ## км | ## 32,90 | ## - | ## - | ## - | ## - | ## 32,9 | ## - | ## - | ## ,033 | ## 20 |  | ## ЖСҚ әзірленуде |
|  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## км | ## 32,90 | ## - | ## - | ## - | ## - | ## 32,9 | ## - | ## - | ## ,033 |  |  |  |
|  | ## 2) шығыстар, оның ішінде: | ## млн. теңге | ## 1 581,411 | ## 5 | ## 50,616 | ## 514,928 | ## 505,433 | ## 505,433 |  |  | ## 1 525,795 |  |  |  |
|  | ## республикалық бюджеттен | ## млн. теңге | ## 65,111 | ## 5 | ## 50,616 | ## 9,495 |  |  |  |  | ## 9,495 |  |  |  |
|  | ## бюджеттен тыс көздерден | ## млн. теңге | ## 1 516,300 |  |  | ## 505,433 | ## 505,433 | ## 505,433 |  |  | ## 1 516,300 |  |  |  |
|  | ## жергілікті бюджеттен | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 7 | ## Қайта құру Айдарханского МК (ұзындығы 13,7 км) | ## км | ## 13,70 | ## - | ## - | ## - | ## - | ## 13,7 | ## - | ## - | ## ,014 | ## 20 |  | ## ЖСҚ әзірленуде |
|  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## км | ## 13,70 | ## - | ## - | ## - | ## - | ## 13,7 | ## - | ## - | ## ,014 |  |  |  |
|  | ## 2) шығыстар, оның ішінде: | ## млн. теңге | ## 1 680,473 | ## 2,670 | ## 31,433 | ## 646,370 |  | ## 1 000 |  |  | ## 1 646,370 |  |  |  |
|  | ## республикалық бюджеттен | ## млн. теңге | ## 39,673 | ## 2,670 | ## 31,433 | ## 5,570 |  |  |  |  | ## 5,570 |  |  |  |
|  | ## бюджеттен тыс көздерден | ## млн. теңге | ## 1 640,800 |  |  | ## 640,800 |  | ## 1 000 |  |  | ## 1 640,800 |  |  |  |
|  | ## жергілікті бюджеттен | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 8 | ## Қайта құру Жәнібек суландыру-суару жүйесімы (ұзындығы 112 км) | ## км | ## 112,00 | ## - | ## - | ## - | ## - | ## 112,0 | ## - | ## - | ## ,112 | ## 20 |  | ## ЖСҚ әзірленуде |
|  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## км | ## 112,00 | ## - | ## - |  |  | ## 112,0 | ## - | ## - | ## ,112 |  |  |  |
|  | ## 2) шығыстар, оның ішінде: | ## млн. теңге | ## 5 974,244 |  | ## 1 337,736 | ## 1 545,503 | ## 1 545,503 | ## 1 545,503 |  |  | ## 4 636,509 |  |  |  |
|  | ## республикалық бюджеттен | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## бюджеттен тыс көздерден | ## млн. теңге | ## 5 974,244 |  | ## 1 337,736 | ## 1 545,503 | ## 1 545,503 | ## 1 545,503 |  |  | ## 4 636,509 |  |  |  |
|  | ## жергілікті бюджеттен | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 9 | ## Қайта құру Кирово-Чижинского МК (ұзындығы 83 км) | ## км | ## 83,00 | ## - | ## - | ## - | ## - | ## 83,0 | ## - | ## - | ## ,083 | ## 20 |  | ## ЖСҚ әзірленуде |
|  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## км | ## 83,00 | ## - | ## - |  |  | ## 83,0 | ## - | ## - | ## ,083 |  |  |  |
|  | ## 2) шығыстар, оның ішінде: | ## млн. теңге | ## 500 |  |  | ## 500 |  |  |  |  | ## 500 |  |  |  |
|  | ## республикалық бюджеттен | ## млн. теңге | ## 500 |  |  | ## 500 |  |  |  |  | ## 500 |  |  |  |
|  | ## бюджеттен тыс көздерден | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## жергілікті бюджеттен | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 10 | ## "Кіші Өзен өзені-Рыбный Сакрыл көлі" жалғау арнасын күрделі жөндеу | ## км | ## 19,90 | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - | ## 19,9 | ## ,020 | ## 20 |  | ## ЖСҚ әзірленуде |
|  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## км | ## 19,90 | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - | ## 19,9 | ## ,020 |  |  |  |
|  | ## 2) шығыстар, оның ішінде: | ## млн. теңге | ## 799 |  |  |  | ## 300 | ## 300 |  | ## 199 | ## 799 |  |  |  |
|  | ## республикалық бюджеттен | ## млн. теңге | ## 600 |  |  |  | ## 300 | ## 300 |  |  | ## 600 |  |  |  |
|  | ## бюджеттен тыс көздерден | ## млн. теңге | ## 199 |  |  |  |  |  |  | ## 199 | ## 199 |  |  |  |
|  | ## жергілікті бюджеттен | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 11 | ## Қайта құру Жайық-Шалқар каналының Теректі ауданындағы Жайық өзенінен су тартуы | ## км | ## 95,00 | ## - | ## - | ## - | ## - | ## 95,0 | ## - | ## - | ## ,095 | ## 20 |  | ## 1) МЕМСАРАП №04-0004/24 08.01.2024 ж.; 2) ЖСҚ бекіту туралы бұйрық №8-Н 10.01.2024ж. ; 3) ОЗ №2 08.01.2024ж. ЭЗ №5 10.01.2024ж.; 4) Шарта СРМ №52 2021-06-16 Қосымша №52-8 2024-05-31 Технадзор №69 2021-06-29 Қосымша №69-7 2024-09-10 Автонадзор №69 2024-08-01 5) "СРМ №52 2021-06-16 Қосымша №52-8 2024-05-31 Технадзор №69 2021-06-29 Қосымша №69-7 2024-09-10 Автонадзор №69 2024-08-01 |
|  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## км | ## 95,00 | ## - | ## - | ## - | ## - | ## 95,0 | ## - | ## - | ## ,095 |  |  |  |
|  | ## 2) шығыстар, оның ішінде: | ## млн. теңге | ## 4 833,364 |  | ## 1 500 | ## 1 587,316 | ## 746,048 | ## 1 000 |  |  | ## 3 333,364 |  |  |  |
|  | ## республикалық бюджеттен | ## млн. теңге | ## 4 833,364 |  | ## 1 500 | ## 1 587,316 | ## 746,048 | ## 1 000 |  |  | ## 3 333,364 |  |  |  |
|  | ## бюджеттен тыс көздерден | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## жергілікті бюджеттен | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 12 | ## Қайта құру Тасқала ауданының Жайықбай каналы | ## км | ## 44,83 | ## - | ## - | ## 44,8 | ## - | ## - | ## - | ## - | ## ,045 | ## 20 |  | ## ЖСҚ әзірленуде |
|  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## км | ## 44,83 | ## - | ## - | ## 44,8 | ## - | ## - | ## - | ## - | ## ,045 |  |  |  |
|  | ## 2) шығыстар, оның ішінде: | ## млн. теңге | ## 1 659,549 |  | ## 659,549 | ## 1 000 |  |  |  |  | ## 1 000 |  |  |  |
|  | ## республикалық бюджеттен | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## бюджеттен тыс көздерден | ## млн. теңге | ## 1 659,549 |  | ## 659,549 | ## 1 000 |  |  |  |  | ## 1 000 |  |  |  |
|  | ## жергілікті бюджеттен | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 13 | ## Қайта құру Карачинск суландыру каналы | ## км | ## 19,12 | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - | ## 19,1 | ## - | ## ,019 | ## 20 |  | ## ЖСҚ әзірленуде |
|  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## км | ## 19,12 | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - | ## 19,1 | ## - | ## ,019 |  |  |  |
|  | ## 2) шығыстар, оның ішінде: | ## млн. теңге | ## 879,520 |  |  |  | ## 15,296 |  | ## 864,224 |  | ## 879,520 |  |  |  |
|  | ## республикалық бюджеттен | ## млн. теңге | ## 15,296 |  |  |  | ## 15,296 |  |  |  | ## 15,296 |  |  |  |
|  | ## бюджеттен тыс көздерден | ## млн. теңге | ## 864,224 |  |  |  |  |  | ## 864,224 |  | ## 864,224 |  |  |  |
|  | ## жергілікті бюджеттен | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 14 | ## Қайта құру Сокор суландыру каналы | ## км | ## 61,90 | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - | ## 61,9 | ## - | ## ,062 | ## 20 |  | ## ЖСҚ әзірленуде |
|  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## км | ## 61,90 | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - | ## 61,9 | ## - | ## ,062 |  |  |  |
|  | ## 2) шығыстар, оның ішінде: | ## млн. теңге | ## 2 847,400 |  |  |  | ## 49,520 | ## 1 398,940 | ## 1 398,940 |  | ## 2 847,400 |  |  |  |
|  | ## республикалық бюджеттен | ## млн. теңге | ## 49,520 |  |  |  | ## 49,520 |  |  |  | ## 49,520 |  |  |  |
|  | ## бюджеттен тыс көздерден | ## млн. теңге | ## 2 797,880 |  |  |  |  | ## 1 398,940 | ## 1 398,940 |  | ## 2 797,880 |  |  |  |
|  | ## жергілікті бюджеттен | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 15 | ## Қайта құру Қашкен суландыру каналы | ## км | ## 85,77 | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - | ## 85,774 | ## ,086 | ## 20 |  | ## ЖСҚ әзірленуде |
|  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## км | ## 85,77 | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - | ## 85,774 | ## ,086 |  |  |  |
|  | ## 2) шығыстар, оның ішінде: | ## млн. теңге | ## 3 944,040 |  |  |  | ## 68,592 | ## 1 291,816 | ## 1 291,816 | ## 1 291,816 | ## 3 944,040 |  |  |  |
|  | ## республикалық бюджеттен | ## млн. теңге | ## 68,592 |  |  |  | ## 68,592 |  |  |  | ## 68,592 |  |  |  |
|  | ## бюджеттен тыс көздерден | ## млн. теңге | ## 3 875,448 |  |  |  |  | ## 1 291,816 | ## 1 291,816 | ## 1 291,816 | ## 3 875,448 |  |  |  |
|  | ## жергілікті бюджеттен | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 16 | ## Қайта құру Чашайского суландыру арнасы | ## км | ## 35,78 | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - | ## 35,78 | ## - | ## ,036 | ## 20 |  | ## ЖСҚ әзірленуде |
|  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## км | ## 35,78 | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - | ## 35,78 | ## - | ## ,036 |  |  |  |
|  | ## 2) шығыстар, оның ішінде: | ## млн. теңге | ## 1 645,880 |  |  |  | ## 28,624 |  | ## 1 617,256 |  | ## 1 645,880 |  |  |  |
|  | ## республикалық бюджеттен | ## млн. теңге | ## 28,624 |  |  |  | ## 28,624 |  |  |  | ## 28,624 |  |  |  |
|  | ## бюджеттен тыс көздерден | ## млн. теңге | ## 1 617,256 |  |  |  |  |  | ## 1 617,256 |  | ## 1 617,256 |  |  |  |
|  | ## жергілікті бюджеттен | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 17 | ## Қайта құру Керейского суландыру арнасы | ## км | ## 31,52 | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - | ## 31,52 | ## ,032 | ## 20 |  | ## ЖСҚ әзірленуде |
|  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## км | ## 31,52 | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - | ## 31,52 | ## ,032 |  |  |  |
|  | ## 2) шығыстар, оның ішінде: | ## млн. теңге | ## 1 449,920 |  |  |  | ## 25,216 |  |  | ## 1 424,704 | ## 1 449,920 |  |  |  |
|  | ## республикалық бюджеттен | ## млн. теңге | ## 25,216 |  |  |  | ## 25,216 |  |  |  | ## 25,216 |  |  |  |
|  | ## бюджеттен тыс көздерден | ## млн. теңге | ## 1 424,704 |  |  |  |  |  |  | ## 1 424,704 | ## 1 424,704 |  |  |  |
|  | ## жергілікті бюджеттен | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 18 | ## Қайта құру Керей-Беспайского суландыру арнасы | ## км | ## 12,60 | ## - | ## - | ## - | ## 12,6 | ## - | ## - | ## - | ## ,013 | ## 20 |  | ## ЖСҚ әзірленуде |
|  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## км | ## 12,60 | ## - | ## - | ## - | ## 12,6 | ## - | ## - | ## - | ## ,013 |  |  |  |
|  | ## 2) шығыстар, оның ішінде: | ## млн. теңге | ## 500 |  |  |  | ## 500 |  |  |  | ## 500 |  |  |  |
|  | ## республикалық бюджеттен | ## млн. теңге | ## 500 |  |  |  | ## 500 |  |  |  | ## 500 |  |  |  |
|  | ## бюджеттен тыс көздерден | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## жергілікті бюджеттен | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 19 | ## Қайта құру Барпельского суландыру арнасы | ## км | ## 6,95 | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - | ## 6,95 | ## ,007 | ## 20 |  | ## ЖСҚ әзірленуде |
|  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## км | ## 6,95 | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - | ## 6,95 | ## ,007 |  |  |  |
|  | ## 2) шығыстар, оның ішінде: | ## млн. теңге | ## 319,700 |  |  |  | ## 5,560 |  |  | ## 314,140 | ## 319,700 |  |  |  |
|  | ## республикалық бюджеттен | ## млн. теңге | ## 5,560 |  |  |  | ## 5,560 |  |  |  | ## 5,560 |  |  |  |
|  | ## бюджеттен тыс көздерден | ## млн. теңге | ## 314,140 |  |  |  |  |  |  | ## 314,140 | ## 314,140 |  |  |  |
|  | ## жергілікті бюджеттен | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 20 | ## Қайта құру Жәнібек ауданының Тауск а / о суландыру арналары | ## км | ## 20,00 | ## - | ## - | ## - | ## 20,0 | ## - | ## - | ## - | ## ,020 | ## 20 |  | ## ЖСҚ әзірленуде |
|  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## км | ## 20,00 | ## - | ## - | ## - | ## 20,0 | ## - | ## - | ## - | ## ,020 |  |  |  |
|  | ## 2) шығыстар, оның ішінде: | ## млн. теңге | ## 500 |  |  |  | ## 500 |  |  |  | ## 500 |  |  |  |
|  | ## республикалық бюджеттен | ## млн. теңге | ## 500 |  |  |  | ## 500 |  |  |  | ## 500 |  |  |  |
|  | ## бюджеттен тыс көздерден | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## жергілікті бюджеттен | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 21 | ## Қайта құру Байбоз каналы | ## км | ## 30,00 | ## - | ## - | ## - | ## 30,0 | ## - | ## - | ## - | ## ,030 | ## 20 |  | ## ЖСҚ әзірленуде |
|  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## км | ## 30,00 | ## - | ## - | ## - | ## 30,0 | ## - | ## - | ## - | ## ,030 |  |  |  |
|  | ## 2) шығыстар, оның ішінде: | ## млн. теңге | ## 500 |  |  |  | ## 500 |  |  |  | ## 500 |  |  |  |
|  | ## республикалық бюджеттен | ## млн. теңге | ## 500 |  |  |  | ## 500 |  |  |  | ## 500 |  |  |  |
|  | ## бюджеттен тыс көздерден | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## жергілікті бюджеттен | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 22 | ## Қайта құру Дурино-балықты каналы | ## км | ## 67,40 | ## - | ## - | ## - | ## 67,4 | ## - | ## - | ## - | ## ,067 | ## 20 |  | ## ЖСҚ әзірленуде |
|  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## км | ## 67,40 | ## - | ## - | ## - | ## 67,4 | ## - | ## - | ## - | ## ,067 |  |  |  |
|  | ## 2) шығыстар, оның ішінде: | ## млн. теңге | ## 500 |  |  |  | ## 500 |  |  |  | ## 500 |  |  |  |
|  | ## республикалық бюджеттен | ## млн. теңге | ## 500 |  |  |  | ## 500 |  |  |  | ## 500 |  |  |  |
|  | ## бюджеттен тыс көздерден | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## жергілікті бюджеттен | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 23 | ## Қайта құру Вологинского суландыру арнасы | ## км | ## 30,00 | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - | ## 30,0 | ## ,030 | ## 20 |  | ## ЖСҚ әзірленуде |
|  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## км | ## 30,00 | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - | ## 30,0 | ## ,030 |  |  |  |
|  | ## 2) шығыстар, оның ішінде: | ## млн. теңге | ## 1 380 |  |  |  | ## 24 |  | ## 678 | ## 678 | ## 1 380 |  |  |  |
|  | ## республикалық бюджеттен | ## млн. теңге | ## 24 |  |  |  | ## 24 |  |  |  | ## 24 |  |  |  |
|  | ## бюджеттен тыс көздерден | ## млн. теңге | ## 1 356 |  |  |  |  |  | ## 678 | ## 678 | ## 1 356 |  |  |  |
|  | ## жергілікті бюджеттен | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 24 | ## Қайта құру Локтевского суландыру арнасы | ## км | ## 5,86 | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - | ## 5,9 | ## ,006 | ## 20 |  | ## ЖСҚ әзірленуде |
|  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## км | ## 5,86 | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - | ## 5,9 | ## ,006 |  |  |  |
|  | ## 2) шығыстар, оның ішінде: | ## млн. теңге | ## 269,560 |  |  |  | ## 4,688 |  |  | ## 264,872 | ## 269,560 |  |  |  |
|  | ## республикалық бюджеттен | ## млн. теңге | ## 4,688 |  |  |  | ## 4,688 |  |  |  | ## 4,688 |  |  |  |
|  | ## бюджеттен тыс көздерден | ## млн. теңге | ## 264,872 |  |  |  |  |  |  | ## 264,872 | ## 264,872 |  |  |  |
|  | ## жергілікті бюджеттен | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 25 | ## Қайта құру Именского суландыру арнасы | ## км | ## 18,20 | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - | ## 18,2 | ## ,018 | ## 20 |  | ## ЖСҚ әзірленуде |
|  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## км | ## 18,20 | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - | ## 18,2 | ## ,018 |  |  |  |
|  | ## 2) шығыстар, оның ішінде: | ## млн. теңге | ## 837,200 |  |  |  | ## 14,560 |  | ## 411,320 | ## 411,320 | ## 837,200 |  |  |  |
|  | ## республикалық бюджеттен | ## млн. теңге | ## 14,560 |  |  |  | ## 14,560 |  |  |  | ## 14,560 |  |  |  |
|  | ## бюджеттен тыс көздерден | ## млн. теңге | ## 822,640 |  |  |  |  |  | ## 411,320 | ## 411,320 | ## 822,640 |  |  |  |
|  | ## жергілікті бюджеттен | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 26 | ## Қайта құру суландыру арнасы Барбастау-Шалкар Теректі ауданы | ## км | ## 50,10 | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - | ## 50,1 | ## - | ## ,050 | ## 20 |  | ## ЖСҚ әзірленуде |
|  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## км | ## 50,10 | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - | ## 50,1 | ## - | ## ,050 |  |  |  |
|  | ## 2) шығыстар, оның ішінде: | ## млн. теңге | ## 2 304,600 |  |  |  | ## 40,080 | ## 1 132,260 | ## 1 132,260 |  | ## 2 304,600 |  |  |  |
|  | ## республикалық бюджеттен | ## млн. теңге | ## 2 304,600 |  |  |  | ## 40,080 | ## 1 132,260 | ## 1 132,260 |  | ## 2 304,600 |  |  |  |
|  | ## бюджеттен тыс көздерден | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## жергілікті бюджеттен | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 27 | ## Қайта құру Каракудукского суландыру арнасы | ## км | ## 6,70 | ## - | ## - | ## - | ## 6,7 | ## - | ## - | ## - | ## ,007 | ## 20 |  | ## ЖСҚ әзірленуде |
|  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## км | ## 6,70 | ## - | ## - | ## - | ## 6,7 | ## - | ## - | ## - | ## ,007 |  |  |  |
|  | ## 2) шығыстар, оның ішінде: | ## млн. теңге | ## 500 |  |  |  | ## 500 |  |  |  | ## 500 |  |  |  |
|  | ## республикалық бюджеттен | ## млн. теңге | ## 500 |  |  |  | ## 500 |  |  |  | ## 500 |  |  |  |
|  | ## бюджеттен тыс көздерден | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## жергілікті бюджеттен | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 28 | ## Қайта құру Едилсорского суландыру арнасы | ## км | ## 29,52 | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - | ## 29,515 | ## - | ## ,030 | ## 20 |  | ## ЖСҚ әзірленуде |
|  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## км | ## 29,52 | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - | ## 29,515 | ## - | ## ,030 |  |  |  |
|  | ## 2) шығыстар, оның ішінде: | ## млн. теңге | ## 1 357 |  |  |  | ## 23,600 |  | ## 1 333,400 |  | ## 1 357 |  |  |  |
|  | ## республикалық бюджеттен | ## млн. теңге | ## 23,600 |  |  |  | ## 23,600 |  |  |  | ## 23,600 |  |  |  |
|  | ## бюджеттен тыс көздерден | ## млн. теңге | ## 1 333,400 |  |  |  |  |  | ## 1 333,400 |  | ## 1 333,400 |  |  |  |
|  | ## жергілікті бюджеттен | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 29 | ## Қайта құру Мурынского суландыру арнасы | ## км | ## 25,80 | ## - | ## - | ## - | ## 25,8 | ## - | ## - | ## - | ## ,026 | ## 20 |  | ## ЖСҚ әзірленуде |
|  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## км | ## 25,80 | ## - | ## - | ## - | ## 25,8 | ## - | ## - | ## - | ## ,026 |  |  |  |
|  | ## 2) шығыстар, оның ішінде: | ## млн. теңге | ## 500 |  |  |  | ## 500 |  |  |  | ## 500 |  |  |  |
|  | ## республикалық бюджеттен | ## млн. теңге | ## 500 |  |  |  | ## 500 |  |  |  | ## 500 |  |  |  |
|  | ## бюджеттен тыс көздерден | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## жергілікті бюджеттен | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 30 | ## Қайта құру Айгырского суландыру арнасы | ## км | ## 20,00 | ## - | ## - | ## - | ## 20,0 | ## - | ## - | ## - | ## ,020 | ## 20 |  | ## ЖСҚ әзірленуде |
|  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## км | ## 20,00 | ## - | ## - | ## - | ## 20,0 | ## - | ## - | ## - | ## ,020 |  |  |  |
|  | ## 2) шығыстар, оның ішінде: | ## млн. теңге | ## 500 |  |  |  | ## 500 |  |  |  | ## 500 |  |  |  |
|  | ## республикалық бюджеттен | ## млн. теңге | ## 500 |  |  |  | ## 500 |  |  |  | ## 500 |  |  |  |
|  | ## бюджеттен тыс көздерден | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## жергілікті бюджеттен | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 31 | ## Қайта құру Балыктинского суландыру арнасы | ## км | ## 28,04 | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - | ## 28,038 | ## - | ## ,028 | ## 20 |  | ## ЖСҚ әзірленуде |
|  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## км | ## 28,04 | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - | ## 28,038 | ## - | ## ,028 |  |  |  |
|  | ## 2) шығыстар, оның ішінде: | ## млн. теңге | ## 1 009,700 |  |  |  | ## 17,560 |  | ## 992,140 |  | ## 1 009,700 |  |  |  |
|  | ## республикалық бюджеттен | ## млн. теңге | ## 17,560 |  |  |  | ## 17,560 |  |  |  | ## 17,560 |  |  |  |
|  | ## бюджеттен тыс көздерден | ## млн. теңге | ## 992,140 |  |  |  |  |  | ## 992,140 |  | ## 992,140 |  |  |  |
|  | ## жергілікті бюджеттен | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 32 | ## Қайта құру Борки ауылындағы суасты каналы | ## км | ## 9,70 | ## - | ## - | ## - | ## 9,7 | ## - | ## - | ## - | ## ,010 | ## 20 |  | ## ЖСҚ әзірленуде |
|  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## км | ## 9,70 | ## - | ## - | ## - | ## 9,7 | ## - | ## - | ## - | ## ,010 |  |  |  |
|  | ## 2) шығыстар, оның ішінде: | ## млн. теңге | ## 500 |  |  |  | ## 500 |  |  |  | ## 500 |  |  |  |
|  | ## республикалық бюджеттен | ## млн. теңге | ## 500 |  |  |  | ## 500 |  |  |  | ## 500 |  |  |  |
|  | ## бюджеттен тыс көздерден | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## жергілікті бюджеттен | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 33 | ## Қайта құру Тимурского арнасы | ## км | ## 19,60 | ## - | ## - | ## - | ## 19,6 | ## - | ## - | ## - | ## ,020 | ## 20 |  | ## ЖСҚ әзірленуде |
|  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## км | ## 14,80 | ## - | ## - | ## - | ## 14,8 | ## - | ## - | ## - | ## ,015 |  |  |  |
|  | ## 2) шығыстар, оның ішінде: | ## млн. теңге | ## 500 |  |  |  | ## 500 |  |  |  | ## 500 |  |  |  |
|  | ## республикалық бюджеттен | ## млн. теңге | ## 500 |  |  |  | ## 500 |  |  |  | ## 500 |  |  |  |
|  | ## бюджеттен тыс көздерден | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## жергілікті бюджеттен | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 34 | ## Қайта құру Жангалинского арнасы -2 | ## км | ## 14,80 | ## - | ## - | ## - | ## 14,8 | ## - | ## - | ## - | ## ,015 | ## 20 |  | ## ЖСҚ әзірленуде |
|  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## км | ## 14,80 | ## - | ## - | ## - | ## 14,8 | ## - | ## - | ## - | ## ,015 |  |  |  |
|  | ## 2) шығыстар, оның ішінде: | ## млн. теңге | ## 500 |  |  |  | ## 500 |  |  |  | ## 500 |  |  |  |
|  | ## республикалық бюджеттен | ## млн. теңге | ## 500 |  |  |  | ## 500 |  |  |  | ## 500 |  |  |  |
|  | ## бюджеттен тыс көздерден | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## жергілікті бюджеттен | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 35 | ## Қайта құру Жангалинского арнасы | ## км | ## 19,11 | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - | ## 19,1 | ## ,019 | ## 20 |  | ## ЖСҚ әзірленуде |
|  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## км | ## 19,11 | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - | ## 19,1 | ## ,019 |  |  |  |
|  | ## 2) шығыстар, оның ішінде: | ## млн. теңге | ## 889,060 |  |  |  | ## 25,288 |  |  | ## 863,772 | ## 889,060 |  |  |  |
|  | ## республикалық бюджеттен | ## млн. теңге | ## 25,288 |  |  |  | ## 25,288 |  |  |  | ## 25,288 |  |  |  |
|  | ## бюджеттен тыс көздерден | ## млн. теңге | ## 863,772 |  |  |  |  |  |  | ## 863,772 | ## 863,772 |  |  |  |
|  | ## жергілікті бюджеттен | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 36 | ## Қайта құру Жәнібек ауданының Жәнібек а/о а/о суландыру арнасы | ## км | ## 16,10 | ## - | ## - | ## - | ## 16,1 | ## - | ## - | ## - | ## ,016 | ## 20 |  | ## ЖСҚ әзірленуде |
|  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## км | ## 16,10 | ## - | ## - | ## - | ## 16,1 | ## - | ## - | ## - | ## ,016 |  |  |  |
|  | ## 2) шығыстар, оның ішінде: | ## млн. теңге | ## 500 |  |  |  | ## 500 |  |  |  | ## 500 |  |  |  |
|  | ## республикалық бюджеттен | ## млн. теңге | ## 500 |  |  |  | ## 500 |  |  |  | ## 500 |  |  |  |
|  | ## бюджеттен тыс көздерден | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## жергілікті бюджеттен | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 37 | ## Қайта құру Ажимбетского арнасы | ## км | ## 11,90 | ## - | ## - | ## - | ## 11,9 | ## - | ## - | ## - | ## ,012 | ## 20 |  | ## ЖСҚ әзірленуде |
|  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## км | ## 11,90 | ## - | ## - | ## - | ## 11,9 | ## - | ## - | ## - | ## ,012 |  |  |  |
|  | ## 2) шығыстар, оның ішінде: | ## млн. теңге | ## 500 |  |  |  | ## 500 |  |  |  | ## 500 |  |  |  |
|  | ## республикалық бюджеттен | ## млн. теңге | ## 500 |  |  |  | ## 500 |  |  |  | ## 500 |  |  |  |
|  | ## бюджеттен тыс көздерден | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## жергілікті бюджеттен | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 38 | ## Қайта құру Балыктинского арнасы | ## км | ## 6,10 | ## - | ## - | ## - | ## 6,1 | ## - | ## - | ## - | ## ,006 | ## 20 |  | ## ЖСҚ әзірленуде |
|  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## км | ## 6,10 | ## - | ## - | ## - | ## 6,1 | ## - | ## - | ## - | ## ,006 |  |  |  |
|  | ## 2) шығыстар, оның ішінде: | ## млн. теңге | ## 500 |  |  |  | ## 500 |  |  |  | ## 500 |  |  |  |
|  | ## республикалық бюджеттен | ## млн. теңге | ## 500 |  |  |  | ## 500 |  |  |  | ## 500 |  |  |  |
|  | ## бюджеттен тыс көздерден | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## жергілікті бюджеттен | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 39 | ## Қайта құру Тогызского арнасы | ## км | ## 22,02 | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - | ## 22,021 | ## ,022 | ## 20 |  | ## ЖСҚ әзірленуде |
|  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## км | ## 22,02 | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - | ## 22,021 | ## ,022 |  |  |  |
|  | ## 2) шығыстар, оның ішінде: | ## млн. теңге | ## 694,600 |  |  |  | ## 12,080 |  |  | ## 682,520 | ## 694,600 |  |  |  |
|  | ## республикалық бюджеттен | ## млн. теңге | ## 12,080 |  |  |  | ## 12,080 |  |  |  | ## 12,080 |  |  |  |
|  | ## бюджеттен тыс көздерден | ## млн. теңге | ## 682,520 |  |  |  |  |  |  | ## 682,520 | ## 682,520 |  |  |  |
|  | ## жергілікті бюджеттен | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 40 | ## Қайта құру ауданы 41930 га Лиманды суару жүйесі (Ақжайық ауданы – 16 уч. - 31940 га, Қаратөбе ауданы – 1 уч. - 9 990 га) | ## км | ## 1,00 | ## - | ## - | ## - | ## 1,0 | ## - | ## - | ## - | ## ,001 | ## 20 |  | ## ЖСҚ әзірленуде |
|  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## км | ## 1,00 | ## - | ## - | ## - | ## 1,0 | ## - | ## - | ## - | ## ,001 |  |  |  |
|  | ## 2) шығыстар, оның ішінде: | ## млн. теңге | ## 3 145 |  |  |  | ## 3 145 |  |  |  | ## 3 145 |  |  |  |
|  | ## республикалық бюджеттен | ## млн. теңге | ## 3 145 |  |  |  | ## 3 145 |  |  |  | ## 3 145 |  |  |  |
|  | ## бюджеттен тыс көздерден | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## жергілікті бюджеттен | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 41 | ## Қайта құру Казталов ауданының Мамай Лиманды суару жүйесі | ## км | ## 1,00 | ## - | ## - | ## 1,0 | ## - | ## - | ## - | ## - | ## ,001 | ## 20 |  | ## ЖСҚ әзірленуде |
|  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## км | ## 1,00 | ## - | ## - | ## 1,0 | ## - | ## - | ## - | ## - | ## ,001 |  |  |  |
|  | ## 2) шығыстар, оның ішінде: | ## млн. теңге | ## 1 591,600 |  |  | ## 1 591,600 |  |  |  |  | ## 1 591,600 |  |  |  |
|  | ## республикалық бюджеттен | ## млн. теңге | ## 1 591,600 |  |  | ## 1 591,600 |  |  |  |  | ## 1 591,600 |  |  |  |
|  | ## бюджеттен тыс көздерден | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## жергілікті бюджеттен | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 42 | ## Қайта құру Сакрыл Лиманды суару жүйесі-Казталов ауданының 1 кезеңі | ## км | ## 1,00 | ## - | ## - | ## - | ## 1,0 | ## - | ## - | ## - | ## ,001 | ## 20 |  | ## ЖСҚ әзірленуде |
|  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## км | ## 1,00 | ## - | ## - | ## - | ## 1,0 | ## - | ## - | ## - | ## ,001 |  |  |  |
|  | ## 2) шығыстар, оның ішінде: | ## млн. теңге | ## 1 425,500 |  |  |  | ## 1 425,500 |  |  |  | ## 1 425,500 |  |  |  |
|  | ## республикалық бюджеттен | ## млн. теңге | ## 1 425,500 |  |  |  | ## 1 425,500 |  |  |  | ## 1 425,500 |  |  |  |
|  | ## бюджеттен тыс көздерден | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## жергілікті бюджеттен | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 43 | ## Қайта құру Қаратөбе ауданы Қоржын ауылының тоғанының құрылысы бар Лиманды суарудың Жақсыбай жүйесі | ## км | ## 1,00 | ## - | ## - | ## - | ## 1,0 | ## - | ## - | ## - | ## ,001 | ## 20 |  | ## ЖСҚ әзірленуде |
|  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## км | ## 1,00 | ## - | ## - | ## - | ## 1,0 | ## - | ## - | ## - | ## ,001 |  |  |  |
|  | ## 2) шығыстар, оның ішінде: | ## млн. теңге | ## 1 000 |  |  |  | ## 1 000 |  |  |  | ## 1 000 |  |  |  |
|  | ## республикалық бюджеттен | ## млн. теңге | ## 1 000 |  |  |  | ## 1 000 |  |  |  | ## 1 000 |  |  |  |
|  | ## бюджеттен тыс көздерден | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## жергілікті бюджеттен | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 44 | ## Батыс Қазақстан облысы, Орал-Көшім ҚОҚ Шаған және Көшім магистральдық арнасы каналын механикаландырылған тазарту | ## км | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - | ## 0 | ## 20 |  | ## 1) МЕМСАРАП №04-0095/22 04.05.2022ж.; 2) Бұйрық №199-Ө 17.05.2022ж.; 3) ОЗ № 78-4/317 24.01.2023ж.; 4) Шарт ҚМЖ №371/7 14.03.2025ж., АН №427/5 27.01.2025ж., ТН №372/5 23.01.2025ж. 5) ҚМЖ №371/7 14.03.2025ж., АН №427/5 27.01.2025ж., ТН №372/5 23.01.2025ж. |
|  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## км | ## 68,40 | ## - | ## - | ## 68,4 | ## - | ## - | ## - | ## - | ## 68,4 |  |  |  |
|  | ## 2) шығыстар, оның ішінде: | ## млн. теңге | ## 1 980,205 | ## 372,149 | ## 588,260 | ## 1 019,796 |  |  |  |  | ## 1 019,796 |  |  |  |
|  | ## республикалық бюджеттен | ## млн. теңге | ## 1 980,205 | ## 372,149 | ## 588,260 | ## 1 019,796 |  |  |  |  | ## 1 019,796 |  |  |  |
|  | ## бюджеттен тыс көздерден | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## жергілікті бюджеттен | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 45 | ## Тасқала ауданы Тасқала ауылы шегінде Деркөл өзенін тазарту және кеңейту | ## км | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - |  | ## 20 |  | ## ЖСҚ әзірленуде |
|  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## км | ## 7,00 | ## - | ## - | ## 7,0 | ## - | ## - | ## - | ## - | ## ,007 |  |  |  |
|  | ## 2) шығыстар, оның ішінде: | ## млн. теңге | ## 435,326 |  |  | ## 435,326 |  |  |  |  | ## 435,326 |  |  |  |
|  | ## республикалық бюджеттен | ## млн. теңге | ## 435,326 |  |  | ## 435,326 |  |  |  |  | ## 435,326 |  |  |  |
|  | ## бюджеттен тыс көздерден | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## жергілікті бюджеттен | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 46 | ## БҚО аумағында Утва өзенін тазарту | ## км | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - |  | ## 20 |  | ## ЖСҚ әзірленуде |
|  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## км | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - |  |  |  |  |
|  | ## 2) шығыстар, оның ішінде: | ## млн. теңге | ## 22 |  |  | ## 22 |  |  |  |  | ## 22 |  |  |  |
|  | ## республикалық бюджеттен | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## бюджеттен тыс көздерден | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## жергілікті бюджеттен | ## млн. теңге | ## 22 |  |  | ## 22 |  |  |  |  | ## 22 |  |  |  |
| ## 47 | ## "БҚО Орал т. Круглоозерное селосынан жоғары Орал-Көшім суару-суландыру жүйесінің бөгетсіз су алабының жанындағы Орал өзенінде жағалауды нығайту жұмыстары"объектісін салу | ## км | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - |  | ## 20 |  | ## 1) МЕМСАРАП № 04-0285/23 08.12.2023 ж.; 2) ЖСҚ бекіту туралы бұйрық №123-Н 14.12.2023ж.; 3) ОЗ №4 11.12.2023 ЭЗ №3 09.01.2024ж.; 4) Шарта ҚМЖ№46 2024-05-03 Қосымша №46-1 2024-06-04 Технадзор №48 2024-04-22 Қосымша №48-1 2024-05-27 Автонадзор №61 2024-06-24; 5) ҚМЖ№46 2024-05-03 Қосымша №46-1 2024-06-04 Технадзор №48 2024-04-22 Қосымша №48-1 2024-05-27 Автонадзор №61 2024-06-24 |
|  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## км | ## 1,90 | ## - | ## - | ## 1,9 | ## - | ## - | ## - | ## - | ## ,002 |  |  |  |
|  | ## 2) шығыстар, оның ішінде: | ## млн. теңге | ## 6 680,838 |  | ## 4 003,487 | ## 2 677,351 |  |  |  |  | ## 2 677,351 |  |  |  |
|  | ## республикалық бюджеттен | ## млн. теңге | ## 6 680,838 |  | ## 4 003,487 | ## 2 677,351 |  |  |  |  | ## 2 677,351 |  |  |  |
|  | ## бюджеттен тыс көздерден | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## жергілікті бюджеттен | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 48 | ## Қайта құру Кировского арнасы Ақжайық ауданы | ## км | ## 31,90 | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - | ## 31,9 | ## - | ## ,032 | ## 20 |  | ## ЖСҚ әзірленуде |
|  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## км | ## 31,90 | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - | ## 31,9 | ## - | ## ,032 |  |  |  |
|  | ## 2) шығыстар, оның ішінде: | ## млн. теңге | ## 1 467,320 |  |  |  | ## 25,520 | ## 720,900 | ## 720,900 |  | ## 1 467,320 |  |  |  |
|  | ## республикалық бюджеттен | ## млн. теңге | ## 1 467,320 |  |  |  | ## 25,520 | ## 720,900 | ## 720,900 |  | ## 1 467,320 |  |  |  |
|  | ## бюджеттен тыс көздерден | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## жергілікті бюджеттен | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 9 | # Қарағанды облысы | # км | # 128,19 | # - | # - | # 11,60 | # - | # 25,60 | # 12,50 | # 78,49 | # ,128 |  |  |  |
|  |  | # Шығыстар, оның ішінде | # 30 552 966,00 | # 17,930 | # 2 275,841 | # 3 697,989 | # 4 729,326 | # 7 604 | # 2 000 | # 10 227,880 | # 28 259,195 |  |  |  |
|  |  | # млн. теңге (РБ) | # 21 114,657 | # 17,930 | # 218,841 | # 1 241,989 | # 3 249,017 | # 5 604 | # 2 000 | # 8 782,880 | # 20 877,886 |  |  |  |
|  |  | # млн. теңге (БТК) | # 5 795,309 |  |  | # 900 | # 1 450,309 | # 2 000 |  | # 1 445 | # 5 795,309 |  |  |  |
|  |  | # млн. теңге (ЖБ) | # 3 643 |  | # 2 057 | # 1 556 | # 30 |  |  |  | # 1 586 |  |  |  |
| ## 1 | ## «Қайта құру Самара магистральдық арнасы, Самара а / о-тірек құрылымы, Қарағанды облысының Нұра өзеніндегі суару жүйесі" | ## км | ## 11,00 | ## - | ## - | ## - | ## - | ## 11,0 | ## - | ## - | ## ,011 | ## 20 |  | ## № 10-0128/25 03.11.2025 г |
|  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## км | ## 11,00 | ## - | ## - | ## - | ## - | ## 11,0 | ## - | ## - | ## ,011 |  |  |  |
|  | ## 2) шығыстар, оның ішінде: | ## млн. теңге | ## 3 723,164 | ## 4,030 | ## 19,215 | ## 18,910 | ## 1 681,009 | ## 2 000 |  |  | ## 3 699,919 |  |  |  |
|  | ## республикалық бюджеттен | ## млн. теңге | ## 3 723,164 | ## 4,030 | ## 19,215 | ## 18,910 | ## 1 681,009 | ## 2 000 |  |  | ## 3 699,919 |  |  |  |
|  | ## бюджеттен тыс көздерден | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## жергілікті бюджеттен | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 2 | ## Қайта құру Шоқай магистральдық арнасы, Баймырза а/о – ұзындығы 5,7 км магистральдық және шаруашылықішілік канал | ## км | ## 5,30 | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - | ## 5,3 | ## ,005 | ## 20 |  | ## ЖСҚ әзірленуде |
|  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## км | ## 5,30 | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - | ## 5,3 | ## ,005 |  |  |  |
|  | ## 2) шығыстар, оның ішінде: | ## млн. теңге | ## 757,063 | ## 1,920 | ## 32,463 | ## 11 |  |  |  | ## 711,680 | ## 722,680 |  |  |  |
|  | ## республикалық бюджеттен | ## млн. теңге | ## 757,063 | ## 1,920 | ## 32,463 | ## 11 |  |  |  | ## 711,680 | ## 722,680 |  |  |  |
|  | ## бюджеттен тыс көздерден | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## жергілікті бюджеттен | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 3 | ## Қайта құру ұзындығы 18,6 км Жаңаталап а/о магистральдық құбырының | ## км | ## 10,20 | ## - | ## - | ## - | ## - | ## 10,2 | ## - | ## - | ## ,010 | ## 20 |  | ## ЖСҚ әзірленуде |
|  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## км | ## 10,20 | ## - | ## - | ## - | ## - | ## 10,2 | ## - | ## - | ## ,010 |  |  |  |
|  | ## 2) шығыстар, оның ішінде: | ## млн. теңге | ## 3 544,378 | ## 5 | ## 84,069 | ## 5 | ## 1 450,309 | ## 2 000 |  |  | ## 3 455,309 |  |  |  |
|  | ## республикалық бюджеттен | ## млн. теңге | ## 94,069 | ## 5 | ## 84,069 | ## 5 |  |  |  |  | ## 5 |  |  |  |
|  | ## бюджеттен тыс көздерден | ## млн. теңге | ## 3 450,309 |  |  |  | ## 1 450,309 | ## 2 000 |  |  | ## 3 450,309 |  |  |  |
|  | ## жергілікті бюджеттен | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 4 | ## Қайта құру ұзындығы 5,4 км Қаражар а/о магистральдық құбырының | ## км | ## 5,40 | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - | ## 5,4 | ## ,005 | ## 20 |  | ## ЖСҚ әзірленуде |
|  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## км | ## 5,40 | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - | ## 5,4 | ## ,005 |  |  |  |
|  | ## 2) шығыстар, оның ішінде: | ## млн. теңге | ## 848,716 | ## 1,980 | ## 38,736 | ## 8 |  |  |  | ## 800 | ## 808 |  |  |  |
|  | ## республикалық бюджеттен | ## млн. теңге | ## 848,716 | ## 1,980 | ## 38,736 | ## 8 |  |  |  | ## 800 | ## 808 |  |  |  |
|  | ## бюджеттен тыс көздерден | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## жергілікті бюджеттен | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 5 | ## «Қайта құру Қарағанды облысының тұзды а/о магистральдық құбырының" | ## км | ## 12,50 | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - | ## 12,5 | ## - | ## ,013 | ## 20 |  | ## № KazEE-0062/25 29.12.2025 г |
|  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## км | ## 12,50 | ## - | ## - | ## - |  | ## - | ## 12,5 | ## - | ## ,013 |  |  |  |
|  | ## 2) шығыстар, оның ішінде: | ## млн. теңге | ## 5 616,907 | ## 5 | ## 43,899 |  | ## 1 568,008 | ## 2 000 | ## 2 000 |  | ## 5 568,008 |  |  |  |
|  | ## республикалық бюджеттен | ## млн. теңге | ## 5 616,907 | ## 5 | ## 43,899 |  | ## 1 568,008 | ## 2 000 | ## 2 000 |  | ## 5 568,008 |  |  |  |
|  | ## бюджеттен тыс көздерден | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## жергілікті бюджеттен | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 6 | ## Қайта құру ұзындығы 16,5 км Самарқанд Бұқар жырау ауданының а / о магистральдық арнасы | ## км | ## 16,50 | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - | ## 16,5 | ## ,017 | ## 20 |  | ## ЖСҚ әзірленуде |
|  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## км | ## 16,50 | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - | ## 16,5 | ## ,017 |  |  |  |
|  | ## 2) шығыстар, оның ішінде: | ## млн. теңге | ## 1 417 |  |  |  |  |  |  | ## 1 417 | ## 1 417 |  |  |  |
|  | ## республикалық бюджеттен | ## млн. теңге | ## 1 417 |  |  |  |  |  |  | ## 1 417 | ## 1 417 |  |  |  |
|  | ## бюджеттен тыс көздерден | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## жергілікті бюджеттен | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 7 | ## Қайта құру ұзындығы 3,53 км Бұқар жырау ауданының орталық а/о магистральдық арнасы | ## км | ## 3,53 | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - | ## 3,53 | ## ,004 | ## 20 |  | ## ЖСҚ әзірленуде |
|  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## км | ## 3,53 | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - | ## 3,53 | ## ,004 |  |  |  |
|  | ## 2) шығыстар, оның ішінде: | ## млн. теңге | ## 301 |  |  |  |  |  |  | ## 301 | ## 301 |  |  |  |
|  | ## республикалық бюджеттен | ## млн. теңге | ## 301 |  |  |  |  |  |  | ## 301 | ## 301 |  |  |  |
|  | ## бюджеттен тыс көздерден | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## жергілікті бюджеттен | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 8 | ## Қайта құру ұзындығы 4,3 км Қызылқайың Бұқар жырау ауданының а/о магистральдық құбырының | ## км | ## 4,30 | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - | ## 4,3 | ## ,004 | ## 20 |  | ## ЖСҚ әзірленуде |
|  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## км | ## 4,30 | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - | ## 4,3 | ## ,004 |  |  |  |
|  | ## 2) шығыстар, оның ішінде: | ## млн. теңге | ## 393 |  |  |  |  |  |  | ## 393 | ## 393 |  |  |  |
|  | ## республикалық бюджеттен | ## млн. теңге | ## 393 |  |  |  |  |  |  | ## 393 | ## 393 |  |  |  |
|  | ## бюджеттен тыс көздерден | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## жергілікті бюджеттен | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 9 | ## Қайта құру ұзындығы 4,55 км Шешенқара Бұқар жырау ауданының а/о магистральдық құбырының | ## км | ## 4,55 | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - | ## 4,55 | ## ,005 | ## 20 |  | ## ЖСҚ әзірленуде |
|  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## км | ## 4,55 | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - | ## 4,55 | ## ,005 |  |  |  |
|  | ## 2) шығыстар, оның ішінде: | ## млн. теңге | ## 415 |  |  |  |  |  |  | ## 415 | ## 415 |  |  |  |
|  | ## республикалық бюджеттен | ## млн. теңге | ## 415 |  |  |  |  |  |  | ## 415 | ## 415 |  |  |  |
|  | ## бюджеттен тыс көздерден | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## жергілікті бюджеттен | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 10 | ## Қайта құру Бұқар Жырау ауданы Көкпекті а/о магистральдық арнасы, ұзындығы 1,3 км | ## км | ## 1,30 | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - | ## 1,3 | ## ,001 | ## 20 |  | ## ЖСҚ әзірленуде |
|  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## км | ## 1,30 | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - | ## 1,3 | ## ,001 |  |  |  |
|  | ## 2) шығыстар, оның ішінде: | ## млн. теңге | ## 1 445 |  |  |  |  |  |  | ## 1 445 | ## 1 445 |  |  |  |
|  | ## республикалық бюджеттен | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## бюджеттен тыс көздерден | ## млн. теңге | ## 1 445 |  |  |  |  |  |  | ## 1 445 | ## 1 445 |  |  |  |
|  | ## жергілікті бюджеттен | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 11 | ## Қайта құру Нұра ауданының Заречное а/о магистральдық құбырының ұзындығы 1,1 км | ## км | ## 1,10 | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - | ## 1,1 | ## ,001 | ## 20 |  | ## ЖСҚ әзірленуде |
|  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## км | ## 1,10 | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - | ## 1,1 | ## ,001 |  |  |  |
|  | ## 2) шығыстар, оның ішінде: | ## млн. теңге | ## 691,200 |  |  |  |  |  |  | ## 691,200 | ## 691,200 |  |  |  |
|  | ## республикалық бюджеттен | ## млн. теңге | ## 691,200 |  |  |  |  |  |  | ## 691,200 | ## 691,200 |  |  |  |
|  | ## бюджеттен тыс көздерден | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## жергілікті бюджеттен | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 12 | ## Қайта құру ұзындығы 9,4 км Қаратомар ауданының А/о магистральдық құбырының | ## км | ## 9,40 | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - | ## 9,4 | ## ,009 | ## 20 |  | ## ЖСҚ әзірленуде |
|  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## км | ## 9,40 | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - | ## 9,4 | ## ,009 |  |  |  |
|  | ## 2) шығыстар, оның ішінде: | ## млн. теңге | ## 809 |  |  |  |  |  |  | ## 809 | ## 809 |  |  |  |
|  | ## республикалық бюджеттен | ## млн. теңге | ## 809 |  |  |  |  |  |  | ## 809 | ## 809 |  |  |  |
|  | ## бюджеттен тыс көздерден | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## жергілікті бюджеттен | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 13 | ## Қайта құру Осакаров ауданының еңбек а/о магистральдық құбырының ұзындығы 7,6 км | ## км | ## 7,60 | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - | ## 7,6 | ## ,008 | ## 20 |  | ## ЖСҚ әзірленуде |
|  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## км | ## 7,60 | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - | ## 7,6 | ## ,008 |  |  |  |
|  | ## 2) шығыстар, оның ішінде: | ## млн. теңге | ## 1 308 |  |  |  |  |  |  | ## 1 308 | ## 1 308 |  |  |  |
|  | ## республикалық бюджеттен | ## млн. теңге | ## 1 308 |  |  |  |  |  |  | ## 1 308 | ## 1 308 |  |  |  |
|  | ## бюджеттен тыс көздерден | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## жергілікті бюджеттен | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 14 | ## Қайта құру Осакаров ауданы Шідерті а/о магистральдық құбырының ұзындығы 3,7 км | ## км | ## 3,70 | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - | ## 3,7 | ## ,004 | ## 20 |  | ## ЖСҚ әзірленуде |
|  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## км | ## 3,70 | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - | ## 3,7 | ## ,004 |  |  |  |
|  | ## 2) шығыстар, оның ішінде: | ## млн. теңге | ## 637 |  |  |  |  |  |  | ## 637 | ## 637 |  |  |  |
|  | ## республикалық бюджеттен | ## млн. теңге | ## 637 |  |  |  |  |  |  | ## 637 | ## 637 |  |  |  |
|  | ## бюджеттен тыс көздерден | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## жергілікті бюджеттен | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 15 | ## Қайта құру Жезқазған т., Талап а/о, Талап к., ұзындығы 15,81 км | ## км | ## 15,81 | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - | ## 15,8 | ## ,016 | ## 20 |  | ## ЖСҚ әзірленуде |
|  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## км | ## 15,81 | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - | ## 15,8 | ## ,016 |  |  |  |
|  | ## 2) шығыстар, оның ішінде: | ## млн. теңге | ## 1 300 |  |  |  |  |  |  | ## 1 300 | ## 1 300 |  |  |  |
|  | ## республикалық бюджеттен | ## млн. теңге | ## 1 300 |  |  |  |  |  |  | ## 1 300 | ## 1 300 |  |  |  |
|  | ## бюджеттен тыс көздерден | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## жергілікті бюджеттен | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 16 | ## "Қарағанды облысы Осакаров ауданы"Звездный" ЖШС-де ауыл шаруашылығы дақылдарын суару жүйесін салу" | ## км | ## 3,50 | ## - | ## - | ## 3,5 | ## - | ## - | ## - | ## - | ## ,004 | ## 20 |  | ## ЖСҚ әзірленуде |
|  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## км | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - |  |  |  |  |
|  | ## 2) шығыстар, оның ішінде: | ## млн. теңге | ## 900 |  |  | ## 900 |  |  |  |  | ## 900 |  |  |  |
|  | ## республикалық бюджеттен | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## бюджеттен тыс көздерден | ## млн. теңге | ## 900 |  |  | ## 900 |  |  |  |  | ## 900 |  |  |  |
|  | ## жергілікті бюджеттен | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 17 | ## Бұқар Жырау ауданы Қаражар а/о" Динали Агро " ЖШС магистральдық құбыр құбырының құрылысы | ## км | ## 2,60 | ## - | ## - | ## - | ## - | ## 2,6 | ## - | ## - | ## ,003 | ## 20 |  | ## ЖСҚ әзірленуде |
|  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## км | ## 2,60 | ## - | ## - | ## - | ## - | ## 2,6 | ## - | ## - | ## ,003 |  |  |  |
|  | ## 2) шығыстар, оның ішінде: | ## млн. теңге | ## 1 304 |  |  |  |  | ## 1 304 |  |  | ## 1 304 |  |  |  |
|  | ## республикалық бюджеттен | ## млн. теңге | ## 1 304 |  |  |  |  | ## 1 304 |  |  | ## 1 304 |  |  |  |
|  | ## бюджеттен тыс көздерден | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## жергілікті бюджеттен | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 18 | ## Бұқар Жырау ауданы Ақтөбе а/о "Ынтымақ" ШҚ магистральдық құбыржолын салу | ## км | ## 1,80 | ## - | ## - | ## - | ## - | ## 1,8 | ## - | ## - | ## ,002 | ## 20 |  | ## ЖСҚ әзірленуде |
|  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## км | ## 1,80 | ## - | ## - | ## - | ## - | ## 1,8 | ## - | ## - | ## ,002 |  |  |  |
|  | ## 2) шығыстар, оның ішінде: | ## млн. теңге | ## 300 |  |  |  |  | ## 300 |  |  | ## 300 |  |  |  |
|  | ## республикалық бюджеттен | ## млн. теңге | ## 300 |  |  |  |  | ## 300 |  |  | ## 300 |  |  |  |
|  | ## бюджеттен тыс көздерден | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## жергілікті бюджеттен | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 19 | ## Ұзындығы 8,1 км Звездный а/о Осакаров ауданының магистральдық құбырын салу | ## км | ## 8,10 | ## - | ## - | ## 8,1 | ## - | ## - | ## - | ## - | ## ,008 | ## 20 |  | ## ЖСҚ әзірленуде |
|  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## км | ## 8,10 | ## - | ## - | ## 8,1 | ## - | ## - | ## - | ## - | ## ,008 |  |  |  |
|  | ## 2) шығыстар, оның ішінде: | ## млн. теңге | ## 1 071,631 |  |  | ## 1 071,631 |  |  |  |  | ## 1 071,631 |  |  |  |
|  | ## республикалық бюджеттен | ## млн. теңге | ## 1 071,631 |  |  | ## 1 071,631 |  |  |  |  | ## 1 071,631 |  |  |  |
|  | ## бюджеттен тыс көздерден | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## жергілікті бюджеттен | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 20 | ## Қарағанды облысы Бұқар жырау ауданы Шешенқара а. о. 314г алаңында суару жүйесін салу | ## км | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - | ## 0 | ## 20 |  | ## ЖСҚ әзірленуде |
|  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## км | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - | ## 0 |  |  |  |
|  | ## 2) шығыстар, оның ішінде: | ## млн. теңге | ## 127,907 |  | ## ,459 | ## 127,448 |  |  |  |  | ## 127,448 |  |  |  |
|  | ## республикалық бюджеттен | ## млн. теңге | ## 127,907 |  | ## ,459 | ## 127,448 |  |  |  |  | ## 127,448 |  |  |  |
|  | ## бюджеттен тыс көздерден | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## жергілікті бюджеттен | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 21 | ## Молодецкий кентіндегі Волховское кентіне дейінгі жаңа көпір Нұра өзенінің арнасын санациялау | ## км | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - |  | ## 20 |  | ## ЖСҚ әзірленуде |
|  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## км | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - |  |  |  |  |
|  | ## 2) шығыстар, оның ішінде: | ## млн. теңге | ## 500 |  |  | ## 500 |  |  |  |  | ## 500 |  |  |  |
|  | ## республикалық бюджеттен | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## бюджеттен тыс көздерден | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## жергілікті бюджеттен | ## млн. теңге | ## 500 |  |  | ## 500 |  |  |  |  | ## 500 |  |  |  |
| ## 22 | ## Волховское кенті Нұра өзенінің арнасын Ынтымақ су қоймасына дейін санациялау | ## км | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - |  | ## 20 |  | ## ЖСҚ әзірленуде |
|  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## км | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - |  |  |  |  |
|  | ## 2) шығыстар, оның ішінде: | ## млн. теңге | ## 468 |  |  | ## 468 |  |  |  |  | ## 468 |  |  |  |
|  | ## республикалық бюджеттен | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## бюджеттен тыс көздерден | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## жергілікті бюджеттен | ## млн. теңге | ## 468 |  |  | ## 468 |  |  |  |  | ## 468 |  |  |  |
| ## 23 | ## Очистка рек Большой Бобр и Сабыр Ходжа | ## км | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - |  | ## 20 |  | ## ЖСҚ әзірленуде |
|  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## км | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - |  |  |  |  |
|  | ## 2) шығыстар, оның ішінде: | ## млн. теңге | ## 200 |  |  | ## 200 |  |  |  |  | ## 200 |  |  |  |
|  | ## республикалық бюджеттен | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## бюджеттен тыс көздерден | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## жергілікті бюджеттен | ## млн. теңге | ## 200 |  |  | ## 200 |  |  |  |  | ## 200 |  |  |  |
| ## 24 | ## Очистка рек Большой Бобр в поселке Нура | ## км | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - |  | ## 20 |  | ## ЖСҚ әзірленуде |
|  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## км | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - |  |  |  |  |
|  | ## 2) шығыстар, оның ішінде: | ## млн. теңге | ## 200 |  |  | ## 200 |  |  |  |  | ## 200 |  |  |  |
|  | ## республикалық бюджеттен | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## бюджеттен тыс көздерден | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## жергілікті бюджеттен | ## млн. теңге | ## 200 |  |  | ## 200 |  |  |  |  | ## 200 |  |  |  |
| ## 25 | ## Соқыр өзенінің санациясы (мұсылман зираты темір жол округі ауданындағы көпірдің артындағы учаскеге дейін, Қарағанөзек-740 км | ## км | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - |  | ## 20 |  | ## ЖСҚ әзірленуде |
|  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## км | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - |  |  |  |  |
|  | ## 2) шығыстар, оның ішінде: | ## млн. теңге | ## 20 |  |  | ## 20 |  |  |  |  | ## 20 |  |  |  |
|  | ## республикалық бюджеттен | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## бюджеттен тыс көздерден | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## жергілікті бюджеттен | ## млн. теңге | ## 20 |  |  | ## 20 |  |  |  |  | ## 20 |  |  |  |
| ## 26 | ## Айналма арнасы арнасының Арнасын Соқыр өзенімен кішкентай Бұқпа өзенімен Қызғалдақ көшесіне дейін Машиностроитель ПКС (Соқыр өзені жағынан 1,5 км)қосу орнын тазалау | ## км | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - |  | ## 20 |  | ## ЖСҚ әзірленуде |
|  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## км | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - |  |  |  |  |
|  | ## 2) шығыстар, оның ішінде: | ## млн. теңге | ## 20 |  |  | ## 20 |  |  |  |  | ## 20 |  |  |  |
|  | ## республикалық бюджеттен | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## бюджеттен тыс көздерден | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## жергілікті бюджеттен | ## млн. теңге | ## 20 |  |  | ## 20 |  |  |  |  | ## 20 |  |  |  |
| ## 27 | ## Қарағайлы және айналма ауылдарының арасындағы ұзындығы 1 км дейінгі учаскеде" Қарғалы өзенінің арнасын санациялау және тереңдету | ## км | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - |  | ## 20 |  | ## ЖСҚ әзірленуде |
|  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## км | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - |  |  |  |  |
|  | ## 2) шығыстар, оның ішінде: | ## млн. теңге | ## 130 |  |  | ## 130 |  |  |  |  | ## 130 |  |  |  |
|  | ## республикалық бюджеттен | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## бюджеттен тыс көздерден | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## жергілікті бюджеттен | ## млн. теңге | ## 130 |  |  | ## 130 |  |  |  |  | ## 130 |  |  |  |
| ## 28 | ## Шет ауданы Красная поляна ауылының учаскесінде Шерубай-Нұра өзенінің санациясы | ## км | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - |  | ## 20 |  | ## ЖСҚ әзірленуде |
|  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## км | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - |  |  |  |  |
|  | ## 2) шығыстар, оның ішінде: | ## млн. теңге | ## 18 |  |  | ## 18 |  |  |  |  | ## 18 |  |  |  |
|  | ## республикалық бюджеттен | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## бюджеттен тыс көздерден | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## жергілікті бюджеттен | ## млн. теңге | ## 18 |  |  | ## 18 |  |  |  |  | ## 18 |  |  |  |
| ## 29 | ## Ақсу-Аюлы ауылының маңындағы Шерубай-Нұра өзенінің арнасын санациялау, Қайрақты Шет ауданының бөлімшесі | ## км | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - |  | ## 20 |  | ## ЖСҚ әзірленуде |
|  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## км | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - |  |  |  |  |
|  | ## 2) шығыстар, оның ішінде: | ## млн. теңге | ## 30 |  |  |  | ## 30 |  |  |  | ## 30 |  |  |  |
|  | ## республикалық бюджеттен | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## бюджеттен тыс көздерден | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## жергілікті бюджеттен | ## млн. теңге | ## 30 |  |  |  | ## 30 |  |  |  | ## 30 |  |  |  |
| ## 30 | ## Николавка ауылындағы Сабыр-Қожа өзенінің арнасын санациялау және тереңдету (3км)" | ## км | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - |  | ## 20 |  | ## ЖСҚ әзірленуде |
|  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## км | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - |  |  |  |  |
|  | ## 2) шығыстар, оның ішінде: | ## млн. теңге | ## 230 |  | ## 230 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## республикалық бюджеттен | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## бюджеттен тыс көздерден | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## жергілікті бюджеттен | ## млн. теңге | ## 230 |  | ## 230 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 31 | ## Өзен санациясы Тоқырауын | ## км | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - |  | ## 20 |  | ## ЖСҚ әзірленуде |
|  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## км | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - |  |  |  |  |
|  | ## 2) шығыстар, оның ішінде: | ## млн. теңге | ## 1 177 |  | ## 1 177 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## республикалық бюджеттен | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## бюджеттен тыс көздерден | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## жергілікті бюджеттен | ## млн. теңге | ## 1 177 |  | ## 1 177 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 32 | ## Қарағанды қаласында реттеуші құрылыстарды жайластыра отырып, Үлен Бұқпа өзенінің арнасын санациялау | ## км | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - |  | ## 20 |  | ## ЖСҚ әзірленуде |
|  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## км | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - |  |  |  |  |
|  | ## 2) шығыстар, оның ішінде: | ## млн. теңге | ## 650 |  | ## 650 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## республикалық бюджеттен | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## бюджеттен тыс көздерден | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## жергілікті бюджеттен | ## млн. теңге | ## 650 |  | ## 650 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 10 | # Қызылорда облысы | # км | # 1 563,96 | # 17,10 | # - | # 127,56 | # 892,65 | # 42,5 | # 201,40 | # 138,75 | # 1,547 |  |  |  |
|  |  | # Шығыстар, оның ішінде | # 96 886 882,56 | # 1 193,819 | # 750,566 | # 14 913,467 | # 29 588,225 | # 32 693,20 | # 19 413,81 | # 6 140,054 | # 94 942,498 |  |  |  |
|  |  | # млн. теңге (РБ) | # 58 253,411 | # 1 176,276 | # 148,868 | # 11 673,133 | # 22 093,064 | # 22 065,20 | # 8 903,13 |  | # 56 928,267 |  |  |  |
|  |  | # млн. теңге (БТК) | # 37 950,861 |  | # 574,703 | # 3 203,597 | # 7 338,061 | # 10 483 | # 10 400 | # 5 951,500 | # 37 376,158 |  |  |  |
|  |  | # млн. теңге (ЖБ) | # 682,611 | # 17,543 | # 26,995 | # 36,737 | # 157,100 | # 145,002 | # 110,680 | # 188,554 | # 638,073 |  |  |  |
| ## 1 | ## Жаңақорған ауданы Келінтөбе магистральдық арнасын тамақтандыратын арнасын салу | ## км | ## 6,10 | ## 6,1 | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - |  | ## 20 |  | ## ЖСҚ әзірленуде |
|  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## км | ## 6,10 | ## 6,1 | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - |  |  |  |  |
|  | ## 2) шығыстар, оның ішінде: | ## млн. теңге | ## 941,230 | ## 452,660 |  |  |  | ## 488,570 |  |  | ## 488,570 |  |  |  |
|  | ## республикалық бюджеттен | ## млн. теңге | ## 941,230 | ## 452,660 |  |  |  | ## 488,570 |  |  | ## 488,570 |  |  |  |
|  | ## бюджеттен тыс көздерден | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## жергілікті бюджеттен | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 2 | ## "Құмжарған" шатқалында орналасқан Шиелі ауданының Сұлутөбе а/о сумен жабдықтау үшін қоректендіретін арнасын салу | ## км | ## 28,00 | ## - | ## - | ## - | ## 28,0 | ## - | ## - | ## - | ## ,028 | ## 20 |  | ## ЖСҚ әзірленуде |
|  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## км | ## 28,00 | ## - | ## - | ## - | ## 28,0 | ## - | ## - | ## - | ## ,028 |  |  |  |
|  | ## 2) шығыстар, оның ішінде: | ## млн. теңге | ## 1 884,314 |  |  | ## 1 130,588 | ## 753,726 |  |  |  | ## 1 884,314 |  |  |  |
|  | ## республикалық бюджеттен | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## бюджеттен тыс көздерден | ## млн. теңге | ## 1 884,314 |  |  | ## 1 130,588 | ## 753,726 |  |  |  | ## 1 884,314 |  |  |  |
|  | ## жергілікті бюджеттен | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 3 | ## Қызылорда облысы Жаңақорған ауданы Жаманбай батыр ауылында науалық суару жүйелерін салу | ## км | ## 11,00 | ## 11,0 | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - |  | ## 20 |  | ## ЖСҚ әзірленуде |
|  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## км | ## 11,00 | ## 11,0 | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - |  |  |  |  |
|  | ## 2) шығыстар, оның ішінде: | ## млн. теңге | ## 707,940 | ## 707,940 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## республикалық бюджеттен | ## млн. теңге | ## 707,940 | ## 707,940 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## бюджеттен тыс көздерден | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## жергілікті бюджеттен | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 4 | ## Қайта құру Республикалық меншіктегі 26 магистральдық және шаруашылықаралық арналар («Новошиелийский МК», 0-2, Р-7, «Келинтюбинский МК», «Кызылординский Правобережный МК», Р-12, Казалинский Правобережный МК, Айтек, Сунаката, Камыстыкак, Жанаарык, Р-1, ЛМК-9, ЛМК-11В, ЛМК-15В, ЛМК- 17а, Ботабай, Жетыколь-Жарма, Шонык, Левая ветка, Коммунизм, Курайлы, Правая ветка, Наурызбай, Балажарма) | ## км | ## 720,20 | ## - | ## - | ## 11,5 | ## 554,55 | ## - | ## 15,4 | ## 138,75 | ## ,720 | ## 20 |  | ## ЖСҚ әзірленуде |
|  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## км | ## 720,20 | ## - | ## - | ## 11,5 | ## 554,6 | ## - | ## 15,4 | ## 138,75 | ## ,720 |  |  |  |
|  | ## 2) шығыстар, оның ішінде: | ## млн. теңге | ## 33 837,753 |  | ## 574,703 | ## 383,450 | ## 6 045,100 | ## 10 483 | ## 10 400 | ## 5 951,500 | ## 33 263,050 |  |  |  |
|  | ## республикалық бюджеттен | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## бюджеттен тыс көздерден | ## млн. теңге | ## 33 837,753 |  | ## 574,703 | ## 383,450 | ## 6 045,100 | ## 10 483 | ## 10 400 | ## 5 951,500 | ## 33 263,050 |  |  |  |
|  | ## жергілікті бюджеттен | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 5 | ## Шиелі ауданында" Базар арығы " арнасына күрделі жөндеу жүргізу Ұзындығы 5,0 км | ## км | ## 5,00 | ## - | ## - | ## 5,0 | ## - | ## - | ## - | ## - | ## ,005 | ## 20 |  | ## ЖСҚ әзірленуде |
|  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## км | ## 5,00 | ## - | ## - | ## 5,0 | ## - | ## - | ## - | ## - | ## ,005 |  |  |  |
|  | ## 2) шығыстар, оның ішінде: | ## млн. теңге | ## 553,745 |  |  | ## 553,745 |  |  |  |  | ## 553,745 |  |  |  |
|  | ## республикалық бюджеттен | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## бюджеттен тыс көздерден | ## млн. теңге | ## 553,745 |  |  | ## 553,745 |  |  |  |  | ## 553,745 |  |  |  |
|  | ## жергілікті бюджеттен | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 6 | ## Арал ауданы Жаңақұрылыс ауылдық округінің" Қара-арық " арнасына күрделі жөндеу жүргізу | ## км | ## 34,60 | ## - | ## - | ## 34,6 | ## - | ## - | ## - | ## - | ## ,035 | ## 20 |  | ## ЖСҚ әзірленуде |
|  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## км | ## 34,60 | ## - | ## - | ## 34,6 | ## - | ## - | ## - | ## - | ## ,035 |  |  |  |
|  | ## 2) шығыстар, оның ішінде: | ## млн. теңге | ## 394,244 |  |  | ## 394,244 |  |  |  |  | ## 394,244 |  |  |  |
|  | ## республикалық бюджеттен | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## бюджеттен тыс көздерден | ## млн. теңге | ## 394,244 |  |  | ## 394,244 |  |  |  |  | ## 394,244 |  |  |  |
|  | ## жергілікті бюджеттен | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 7 | ## Қазалы ауданында" Нартай " арнасына күрделі жөндеу жүргізу Ұзындығы 15,20 км | ## км | ## 15,20 | ## - | ## - | ## 15,2 | ## - | ## - | ## - | ## - | ## ,015 | ## 20 |  | ## ЖСҚ әзірленуде |
|  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## км | ## 15,20 | ## - | ## - | ## 15,2 | ## - | ## - | ## - | ## - | ## ,015 |  |  |  |
|  | ## 2) шығыстар, оның ішінде: | ## млн. теңге | ## 179,257 |  |  | ## 179,257 |  |  |  |  | ## 179,257 |  |  |  |
|  | ## республикалық бюджеттен | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## бюджеттен тыс көздерден | ## млн. теңге | ## 179,257 |  |  | ## 179,257 |  |  |  |  | ## 179,257 |  |  |  |
|  | ## жергілікті бюджеттен | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 8 | ## Жалағаш ауданы Аққыр ауылдық округінің" Аққыр " арнасы ойпатын салу | ## км | ## 17,00 | ## - | ## - | ## - | ## - | ## 17,0 | ## - | ## - | ## ,017 | ## 20 |  | ## ЖСҚ әзірленуде |
|  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## км | ## 17,00 | ## - | ## - | ## - | ## - | ## 17,0 | ## - | ## - | ## ,017 |  |  |  |
|  | ## 2) шығыстар, оның ішінде: | ## млн. теңге | ## 300 |  |  | ## 300 |  |  |  |  | ## 300 |  |  |  |
|  | ## республикалық бюджеттен | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## бюджеттен тыс көздерден | ## млн. теңге | ## 300 |  |  | ## 300 |  |  |  |  | ## 300 |  |  |  |
|  | ## жергілікті бюджеттен | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 9 | ## "Қызылорда облысы, Қазалы ауданы Алға қаласы ауылдық округінің сумен қамтамасыз етілуін және экологиялық жай-күйін жақсарту үшін "Ишки" каналында күрделі жөндеу жүргізу" | ## км | ## 22,16 | ## - | ## - | ## 22,16 | ## - | ## - | ## - | ## - | ## ,022 | ## 20 |  | ## ЖСҚ әзірленуде |
|  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## км | ## 22,16 | ## - | ## - | ## 22,16 | ## - | ## - | ## - | ## - | ## ,022 |  |  |  |
|  | ## 2) шығыстар, оның ішінде: | ## млн. теңге | ## 262,313 |  |  | ## 262,313 |  |  |  |  | ## 262,313 |  |  |  |
|  | ## республикалық бюджеттен | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## бюджеттен тыс көздерден | ## млн. теңге | ## 262,313 |  |  | ## 262,313 |  |  |  |  | ## 262,313 |  |  |  |
|  | ## жергілікті бюджеттен | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 10 | ## Қызылорда қаласын абаттандыруды жақсарту үшін арнасы Қызылжарма науасын салу | ## км | ## 9,50 | ## - | ## - | ## 9,5 | ## - | ## - | ## - | ## - | ## ,010 | ## 20 |  | ## 1) МЕМСАРАП № MNSHE-0053/25 29.04.2025 ж.; 2) ЖСҚ бекіту туралы бұйрық №01-5/01-33-Н 05.14.2025ж.; 3) ОЗ №01-03/1298 14.05.2025 ж. ЭЗ №01-06/142-1 14.05.2025ж.; |
|  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## км | ## 9,50 | ## - | ## - | ## 9,5 | ## - | ## - | ## - | ## - | ## ,010 |  |  |  |
|  | ## 2) шығыстар, оның ішінде: | ## млн. теңге | ## 1 323,981 |  |  | ## 1 323,981 |  |  |  |  | ## 1 323,981 |  |  |  |
|  | ## республикалық бюджеттен | ## млн. теңге | ## 1 323,981 |  |  | ## 1 323,981 |  |  |  |  | ## 1 323,981 |  |  |  |
|  | ## бюджеттен тыс көздерден | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## жергілікті бюджеттен | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 11 | ## Қызылорда облысының Сол жағалау магистральдық арнасы реттеуші құрылыстарын Қайта құру және автоматтандыру | ## км | ## 56,00 | ## - | ## - | ## - | ## 56,0 | ## - | ## - | ## - | ## ,056 | ## 20 |  | ## ЖСҚ әзірленуде |
|  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## км | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - |  |  |  |  |
|  | ## 2) шығыстар, оның ішінде: | ## млн. теңге | ## 1 848,852 |  |  | ## 671,464 | ## 1 177,388 |  |  |  | ## 1 848,852 |  |  |  |
|  | ## республикалық бюджеттен | ## млн. теңге | ## 1 848,852 |  |  | ## 671,464 | ## 1 177,388 |  |  |  | ## 1 848,852 |  |  |  |
|  | ## бюджеттен тыс көздерден | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## жергілікті бюджеттен | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 12 | ## "Қайта құру Қызылорда облысының Қызылорда Сол жағалау магистральдық арнасы гидротехникалық құрылыстарының 2-ші кезеңі, аяқталмаған құрылыс" |  |  |  |  |  |  |  | ## 186,0 |  |  | ## 20 |  | ## ЖСҚ әзірленуде |
|  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## км | ## 186,00 | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - | ## 186,0 | ## - | ## ,186 |  |  |  |
|  | ## 2) шығыстар, оның ішінде: | ## млн. теңге | ## 18 417,290 |  | ## ,451 |  | ## 8 416,839 | ## 5 000 | ## 5 000 |  | ## 18 416,839 |  |  |  |
|  | ## республикалық бюджеттен | ## млн. теңге | ## 18 417,290 |  | ## ,451 |  | ## 8 416,839 | ## 5 000 | ## 5 000 |  | ## 18 416,839 |  |  |  |
|  | ## бюджеттен тыс көздерден | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## жергілікті бюджеттен | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 13 | ## Жаңақорған ауданы Келінтөбе магистральдық арнасын сумен жабдықтауды жақсарту үшін Сырдария өзенінде тірек құрылысын салу | ## км | ## 1,00 | ## - | ## - | ## - | ## - | ## 1,0 | ## - | ## - | ## ,001 | ## 20 |  | ## ЖСҚ әзірленуде |
|  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## км | ## 1,00 | ## - | ## - | ## - | ## - | ## 1,0 | ## - | ## - | ## ,001 |  |  |  |
|  | ## 2) шығыстар, оның ішінде: | ## млн. теңге | ## 2 202,500 |  |  |  |  | ## 2 202,500 |  |  | ## 2 202,500 |  |  |  |
|  | ## республикалық бюджеттен | ## млн. теңге | ## 2 202,500 |  |  |  |  | ## 2 202,500 |  |  | ## 2 202,500 |  |  |  |
|  | ## бюджеттен тыс көздерден | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## жергілікті бюджеттен | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 14 | ## Тайпақкөл және Қандыарал көл жүйелерінде суару жүйесін салу | ## км | ## 17,30 | ## - | ## - | ## - | ## - | ## 17,3 | ## - | ## - | ## ,017 | ## 20 |  | ## ЖСҚ әзірленуде |
|  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## км | ## 17,30 | ## - | ## - | ## - | ## - | ## 17,3 | ## - | ## - | ## ,017 |  |  |  |
|  | ## 2) шығыстар, оның ішінде: | ## млн. теңге | ## 1 300 |  |  |  |  | ## 1 300 |  |  | ## 1 300 |  |  |  |
|  | ## республикалық бюджеттен | ## млн. теңге | ## 1 300 |  |  |  |  | ## 1 300 |  |  | ## 1 300 |  |  |  |
|  | ## бюджеттен тыс көздерден | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## жергілікті бюджеттен | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 15 | ## Қайта құру Республикалық меншік коллекторларының 21 бірлігі (К-1 (Жанакорган), К-2 (Жанакорган), Шиели-Теликоль, К-1 (Шиели), К-3 (Шиели), К-4 (Шиели), К-9 (Шиели), Нансай (Шиели), Коксу (Кызылорда), ЮК-12 (Сырдарья), ЮК-16 (Жалагаш), С К-15г (Жалагаш), ЮК (МСК), СК (МСК), ВКК (Кармакшы), ЗКК (Кармакшы), Кашкансу (Кармакшы), ОК-1 (Кармакшы), К-2 (Казалы), К-2-1 (Казалы), К-2- 2 (Казалы) | ## км | ## 21,00 | ## - | ## - | ## - | ## 21,0 | ## - | ## - | ## - | ## ,021 | ## 20 |  | ## ЖСҚ әзірленуде |
|  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## км | ## 21,00 | ## - | ## - | ## - | ## 21,0 | ## - | ## - | ## - | ## ,021 |  |  |  |
|  | ## 2) шығыстар, оның ішінде: | ## млн. теңге | ## 16 802,500 |  |  | ## 6 802,500 | ## 10 000 |  |  |  | ## 16 802,500 |  |  |  |
|  | ## республикалық бюджеттен | ## млн. теңге | ## 16 802,500 |  |  | ## 6 802,500 | ## 10 000 |  |  |  | ## 16 802,500 |  |  |  |
|  | ## бюджеттен тыс көздерден | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## жергілікті бюджеттен | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 16 | ## Сырдария ауданында" Ескі Бостандық " арнасына күрделі жөндеу жүргізу | ## км | ## 10,40 | ## - | ## - | ## 10,4 | ## - | ## - | ## - | ## - | ## ,010 | ## 20 |  | ## ЖСҚ әзірленуде |
|  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## км | ## 10,40 | ## - | ## - | ## 10,4 |  | ## - | ## - | ## - | ## ,010 |  |  |  |
|  | ## 2) шығыстар, оның ішінде: | ## млн. теңге | ## 600 |  |  | ## 600 |  |  |  |  | ## 600 |  |  |  |
|  | ## республикалық бюджеттен | ## млн. теңге | ## 600 |  |  | ## 600 |  |  |  |  | ## 600 |  |  |  |
|  | ## бюджеттен тыс көздерден | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## жергілікті бюджеттен | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 17 | ## Сырдария ауданында" Дәурен " арнасына күрделі жөндеу жүргізу Ұзындығы 11,7 | ## км | ## 11,70 | ## - | ## - | ## 11,7 | ## - | ## - | ## - | ## - | ## ,012 | ## 20 |  | ## ЖСҚ әзірленуде |
|  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## км | ## 11,70 | ## - | ## - | ## 11,7 | ## - | ## - | ## - | ## - | ## ,012 |  |  |  |
|  | ## 2) шығыстар, оның ішінде: | ## млн. теңге | ## 300 |  |  | ## 300 |  |  |  |  | ## 300 |  |  |  |
|  | ## республикалық бюджеттен | ## млн. теңге | ## 300 |  |  | ## 300 |  |  |  |  | ## 300 |  |  |  |
|  | ## бюджеттен тыс көздерден | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## жергілікті бюджеттен | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 18 | ## Қайта құру Республикалық меншіктегі 144 тік дренаждық ұңғымалар (53 тік дренаждық ұңғымалар (Жаңақорған ауданы), 51 тік дренаждық ұңғымалар (Шиелі ауданы), 17 тік дренаждық ұңғымалар (Сырдария ауданы), 23 тік дренаждық ұңғымалар (Жалағаш ауданы)) | ## км | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - | ## 20 |  | ## ЖСҚ әзірленуде |
|  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## км | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - |  |  |  |
|  | ## 2) шығыстар, оның ішінде: | ## млн. теңге | ## 7 920 |  |  |  |  | ## 7 920 |  |  | ## 7 920 |  |  |  |
|  | ## республикалық бюджеттен | ## млн. теңге | ## 7 920 |  |  |  |  | ## 7 920 |  |  | ## 7 920 |  |  |  |
|  | ## бюджеттен тыс көздерден | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## жергілікті бюджеттен | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 19 | ## "Қызылорда облысындағы 123 тік дренаж ұңғымасы" ЖСҚ әзірлеу | ## км | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - |  | ## - | ## - |  | ## 20 |  | ## ЖСҚ әзірленуде |
|  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## км | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - |  | ## - | ## - |  |  |  |  |
|  | ## 2) шығыстар, оның ішінде: | ## млн. теңге | ## 332,575 |  |  | ## 106,430 | ## 226,145 |  |  |  | ## 332,575 |  |  |  |
|  | ## республикалық бюджеттен | ## млн. теңге | ## 332,575 |  |  | ## 106,430 | ## 226,145 |  |  |  | ## 332,575 |  |  |  |
|  | ## бюджеттен тыс көздерден | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## жергілікті бюджеттен | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 20 | ## Қайта құру суармалы алқаптардағы бақылау ұңғымаларының жалпы саны-1730 бірлік | ## км | ## 1,00 | ## - | ## - | ## - | ## - | ## 1,0 | ## - | ## - | ## ,001 | ## 20 |  | ## ЖСҚ әзірленуде |
|  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## км | ## 1,00 | ## - | ## - | ## - | ## - | ## 1,0 | ## - | ## - | ## ,001 |  |  |  |
|  | ## 2) шығыстар, оның ішінде: | ## млн. теңге | ## 1 251 |  |  |  |  | ## 1 251 |  |  | ## 1 251 |  |  |  |
|  | ## республикалық бюджеттен | ## млн. теңге | ## 1 251 |  |  |  |  | ## 1 251 |  |  | ## 1 251 |  |  |  |
|  | ## бюджеттен тыс көздерден | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## жергілікті бюджеттен | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 21 | ## "Қызылорда облысының арнасых Келінтөбе, Әйтек және Сүнақатта суды есепке алудың автоматтандырылған жүйелерін енгізе отырып, Қайта құруқабылдағыштар" РП | ## км | ## 207,80 | ## - | ## - | ## - | ## 207,8 | ## - | ## - | ## - | ## 207,8 | ## 20 |  | ## ЖСҚ әзірленуде |
|  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## км | ## 207,80 | ## - | ## - | ## - | ## 207,8 | ## - | ## - | ## - | ## 207,8 |  |  |  |
|  | ## 2) шығыстар, оның ішінде: | ## млн. теңге | ## 2 030,895 | ## 5 |  | ## 1 025,895 | ## 1 000 |  |  |  | ## 2 025,895 |  |  |  |
|  | ## республикалық бюджеттен | ## млн. теңге | ## 2 030,895 | ## 5 |  | ## 1 025,895 | ## 1 000 |  |  |  | ## 2 025,895 |  |  |  |
|  | ## бюджеттен тыс көздерден | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## жергілікті бюджеттен | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 22 | ## Қызылорда облысының каналдарында суды есепке алуды автоматтандыру: Магистральдық арналар Қазалы сол жағалауы Қазалы ауданында Қазалы оң жағалауы Қазалы ауданында Қызылорда сол жағалауы Қызылорда қаласында Қызылорда оң жағалауы в. Қызылорда орналасқан Жаңақорған ауданында Сумағар шаруашылықаралық арналары Жаңақорған ауданында Тайыпкөл Жаңақорған ауданында Құркуреуік Жаңақорған ауданында Новосулутюбин Шиелі ауданында Ботабай Шиелі ауданында Жетікөл-Жарма ауданында Сырдария ауданында Көксу ауданында Шиелі ауданында Жаңадария ауданында Сырдария ауданында Жаңа-арық Қызылорда қаласында Басықара Қазалы ауданында Сауранбай Қызылорда қаласында Ақсай Қазалы ауданында барлығы прот-1891,3 км | ## км | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - |  | ## 20 |  | ## ЖСҚ әзірленуде |
|  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## км | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - |  |  |  |  |
|  | ## 2) шығыстар, оның ішінде: | ## млн. теңге | ## 200,124 | ## 10,676 | ## 148,417 | ## 41,031 |  |  |  |  | ## 41,031 |  |  |  |
|  | ## республикалық бюджеттен | ## млн. теңге | ## 200,124 | ## 10,676 | ## 148,417 | ## 41,031 |  |  |  |  | ## 41,031 |  |  |  |
|  | ## бюджеттен тыс көздерден | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## жергілікті бюджеттен | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 23 | ## Қайта құру Қызылорда облысы, Қазалы ауданы, Сол жағалау алабының 1-ГД, 2-ГД, К-3-2 коллекторлар жүйесі | ## км | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - |  | ## 20 |  | ## ЖСҚ әзірленуде |
|  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## км | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - |  |  |  |  |
|  | ## 2) шығыстар, оның ішінде: | ## млн. теңге | ## 801,832 |  |  | ## 801,832 |  |  |  |  | ## 801,832 |  |  |  |
|  | ## республикалық бюджеттен | ## млн. теңге | ## 801,832 |  |  | ## 801,832 |  |  |  |  | ## 801,832 |  |  |  |
|  | ## бюджеттен тыс көздерден | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## жергілікті бюджеттен | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 24 | ## "Қызылорда облысы, Жалағаш ауданы, Аққыр ауылдық округінде "Аққыр" арнасы ойпатының құрылысына жобалау-сметалық құжаттама әзірлеу" | ## км | ## 13,40 | ## - | ## - | ## - | ## 13,4 | ## - | ## - | ## - | ## ,013 | ## 20 |  | ## ЖСҚ әзірленуде |
|  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## км | ## 13,40 | ## - | ## - | ## - | ## 13,4 | ## - | ## - | ## - | ## ,013 |  |  |  |
|  | ## 2) шығыстар, оның ішінде: | ## млн. теңге | ## 539,235 |  |  |  | ## 539,235 |  |  |  | ## 539,235 |  |  |  |
|  | ## республикалық бюджеттен | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## бюджеттен тыс көздерден | ## млн. теңге | ## 539,235 |  |  |  | ## 539,235 |  |  |  | ## 539,235 |  |  |  |
|  | ## жергілікті бюджеттен | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 25 | ## Сырдария ауданының а/о Шаған" Жиделі арық " каналындағы су шығаруды ағымдағы жөндеу. | ## км | ## 4,20 | ## - | ## - | ## 4,2 | ## - | ## - | ## - | ## - | ## ,004 | ## 20 |  | ## ЖСҚ әзірленуде |
|  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## км | ## 4,20 | ## - | ## - | ## 4,2 | ## - | ## - | ## - | ## - | ## ,004 |  |  |  |
|  | ## 2) шығыстар, оның ішінде: | ## млн. теңге | ## 11,280 |  |  | ## 11,280 |  |  |  |  | ## 11,280 |  |  |  |
|  | ## республикалық бюджеттен | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## бюджеттен тыс көздерден | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## жергілікті бюджеттен | ## млн. теңге | ## 11,280 |  |  | ## 11,280 |  |  |  |  | ## 11,280 |  |  |  |
| ## 26 | ## Ақжарма а/о Сырдария ауданының "Дәулет" арнасы өзенін тазарту бойынша су шаруашылығы жұмыстарын жүргізу. | ## км | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - |  | ## 20 |  | ## ЖСҚ әзірленуде |
|  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## км | ## 1,80 | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - | ## 1,8 | ## ,002 |  |  |  |
|  | ## 2) шығыстар, оның ішінде: | ## млн. теңге | ## 39,294 |  |  |  |  |  |  | ## 39,294 | ## 39,294 |  |  |  |
|  | ## республикалық бюджеттен | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## бюджеттен тыс көздерден | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## жергілікті бюджеттен | ## млн. теңге | ## 39,294 |  |  |  |  |  |  | ## 39,294 | ## 39,294 |  |  |  |
| ## 27 | ## Майдакөл а / о Қазалы ауданының "Таймас" арнасы өзенін тазарту бойынша су шаруашылығы жұмыстарын жүргізу | ## км | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - |  | ## 20 |  | ## ЖСҚ әзірленуде |
|  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## км | ## 2,30 | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - | ## 2,3 | ## - | ## ,002 |  |  |  |
|  | ## 2) шығыстар, оның ішінде: | ## млн. теңге | ## 39,700 |  |  |  |  |  | ## 39,700 |  | ## 39,700 |  |  |  |
|  | ## республикалық бюджеттен | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## бюджеттен тыс көздерден | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## жергілікті бюджеттен | ## млн. теңге | ## 39,700 |  |  |  |  |  | ## 39,700 |  | ## 39,700 |  |  |  |
| ## 28 | ## Қармақшы ауданы "Жапалақ жарма" арнасын механикаландырылған тазалау бойынша ағымдағы жөндеу | ## км | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - |  | ## 20 |  | ## ЖСҚ әзірленуде |
|  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## км | ## 4,20 | ## - | ## - | ## 4,2 | ## - | ## - | ## - | ## - | ## ,004 |  |  |  |
|  | ## 2) шығыстар, оның ішінде: | ## млн. теңге | ## 9,337 |  |  | ## 9,337 |  |  |  |  | ## 9,337 |  |  |  |
|  | ## республикалық бюджеттен | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## бюджеттен тыс көздерден | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## жергілікті бюджеттен | ## млн. теңге | ## 9,337 |  |  | ## 9,337 |  |  |  |  | ## 9,337 |  |  |  |
| ## 29 | ## Ақмай а/о Шиелі ауданының "Р-3-1" каналында Су шаруашылығы жұмыстарын жүргізу | ## км | ## 6,20 | ## - | ## - | ## - | ## - | ## 6,2 | ## - | ## - | ## ,006 | ## 20 |  | ## ЖСҚ әзірленуде |
|  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## км | ## 6,20 | ## - | ## - | ## - | ## - | ## 6,2 | ## - | ## - | ## ,006 |  |  |  |
|  | ## 2) шығыстар, оның ішінде: | ## млн. теңге | ## 105,190 |  |  |  |  | ## 105,190 |  |  | ## 105,190 |  |  |  |
|  | ## республикалық бюджеттен | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## бюджеттен тыс көздерден | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## жергілікті бюджеттен | ## млн. теңге | ## 105,190 |  |  |  |  | ## 105,190 |  |  | ## 105,190 |  |  |  |
| ## 30 | ## Ақмай ауданы Шиелі ауданының "Р-3-2" каналында Су шаруашылығы жұмыстарын жүргізу. | ## км | ## 2,30 | ## - | ## - | ## - | ## 2,3 | ## - | ## - | ## - | ## ,002 | ## 20 |  | ## ЖСҚ әзірленуде |
|  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## км | ## 2,30 | ## - | ## - | ## - | ## 2,3 | ## - | ## - | ## - | ## ,002 |  |  |  |
|  | ## 2) шығыстар, оның ішінде: | ## млн. теңге | ## 26,700 |  |  |  | ## 26,700 |  |  |  | ## 26,700 |  |  |  |
|  | ## республикалық бюджеттен | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## бюджеттен тыс көздерден | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## жергілікті бюджеттен | ## млн. теңге | ## 26,700 |  |  |  | ## 26,700 |  |  |  | ## 26,700 |  |  |  |
| ## 31 | ## Ақмай а/о Шиелі ауданының"р-3-3" арнасы өзенін тазарту бойынша су шаруашылығы жұмыстарын жүргізу. | ## км | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - |  | ## 20 |  | ## ЖСҚ әзірленуде |
|  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## км | ## 1,70 | ## - | ## - | ## - | ## 1,7 | ## - | ## - | ## - | ## ,002 |  |  |  |
|  | ## 2) шығыстар, оның ішінде: | ## млн. теңге | ## 33,600 |  |  |  | ## 33,600 |  |  |  | ## 33,600 |  |  |  |
|  | ## республикалық бюджеттен | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## бюджеттен тыс көздерден | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## жергілікті бюджеттен | ## млн. теңге | ## 33,600 |  |  |  | ## 33,600 |  |  |  | ## 33,600 |  |  |  |
| ## 32 | ## А/оКуандария Қармақшы ауданының "бақанды" арнасын ағымдағы жөндеу. 9,6 км | ## км | ## 9,60 | ## - | ## - | ## - | ## 9,6 | ## - | ## - | ## - | ## ,010 | ## 20 |  | ## ЖСҚ әзірленуде |
|  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## км | ## 9,60 | ## - | ## - | ## - | ## 9,6 | ## - | ## - | ## - | ## ,010 |  |  |  |
|  | ## 2) шығыстар, оның ішінде: | ## млн. теңге | ## 96,800 |  |  |  | ## 96,800 |  |  |  | ## 96,800 |  |  |  |
|  | ## республикалық бюджеттен | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## бюджеттен тыс көздерден | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## жергілікті бюджеттен | ## млн. теңге | ## 96,800 |  |  |  | ## 96,800 |  |  |  | ## 96,800 |  |  |  |
| ## 33 | ## Жосалы а/о Қармақшы ауданының "Келте арық" арнасы өзенін тазарту бойынша су шаруашылығы жұмыстарын жүргізу. | ## км | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - |  | ## 20 |  | ## ЖСҚ әзірленуде |
|  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## км | ## 4,90 | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - | ## 4,9 | ## ,005 |  |  |  |
|  | ## 2) шығыстар, оның ішінде: | ## млн. теңге | ## 35,560 |  |  |  |  |  |  | ## 35,560 | ## 35,560 |  |  |  |
|  | ## республикалық бюджеттен | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## бюджеттен тыс көздерден | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## жергілікті бюджеттен | ## млн. теңге | ## 35,560 |  |  |  |  |  |  | ## 35,560 | ## 35,560 |  |  |  |
| ## 34 | ## Ақжарма а/о Сырдария ауданының "Ақжарма" каналындағы гидротехникалық құрылысты ағымдағы жөндеу. | ## км | ## 1,60 | ## - | ## - | ## 1,6 | ## - | ## - | ## - | ## - | ## ,002 | ## 20 |  | ## ЖСҚ әзірленуде |
|  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## км | ## 1,60 | ## - | ## - | ## 1,6 | ## - | ## - | ## - | ## - | ## ,002 |  |  |  |
|  | ## 2) шығыстар, оның ішінде: | ## млн. теңге | ## 7,890 |  |  | ## 7,890 |  |  |  |  | ## 7,890 |  |  |  |
|  | ## республикалық бюджеттен | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## бюджеттен тыс көздерден | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## жергілікті бюджеттен | ## млн. теңге | ## 7,890 |  |  | ## 7,890 |  |  |  |  | ## 7,890 |  |  |  |
| ## 35 | ## Ақжон а/о Қазалы ауданының "Майдакөл" арнасы өзенін тазарту бойынша су шаруашылығы жұмыстарын жүргізу. | ## км | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - |  | ## 20 |  | ## ЖСҚ әзірленуде |
|  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## км | ## 4,50 | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - | ## 4,5 | ## - | ## ,005 |  |  |  |
|  | ## 2) шығыстар, оның ішінде: | ## млн. теңге | ## 45,730 |  |  |  |  |  | ## 45,730 |  | ## 45,730 |  |  |  |
|  | ## республикалық бюджеттен | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## бюджеттен тыс көздерден | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## жергілікті бюджеттен | ## млн. теңге | ## 45,730 |  |  |  |  |  | ## 45,730 |  | ## 45,730 |  |  |  |
| ## 36 | ## Аранды а / о Қазалы ауданының "Бөкебай" каналындағы бас құрылысты ағымдағы жөндеу. | ## км | ## 1,70 | ## - | ## - | ## 1,7 | ## - | ## - | ## - | ## - | ## ,002 | ## 20 |  | ## ЖСҚ әзірленуде |
|  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## км | ## 1,70 | ## - | ## - | ## 1,7 | ## - | ## - | ## - | ## - | ## ,002 |  |  |  |
|  | ## 2) шығыстар, оның ішінде: | ## млн. теңге | ## 8,230 |  |  | ## 8,230 |  |  |  |  | ## 8,230 |  |  |  |
|  | ## республикалық бюджеттен | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## бюджеттен тыс көздерден | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## жергілікті бюджеттен | ## млн. теңге | ## 8,230 |  |  | ## 8,230 |  |  |  |  | ## 8,230 |  |  |  |
| ## 37 | ## Қазалы ауданының "Қызыл ой" арнасы өзенін тазарту бойынша Су шаруашылығы жұмыстарын жүргізу. | ## км | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - |  | ## 20 |  | ## ЖСҚ әзірленуде |
|  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## км | ## 9,20 | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - | ## 9,2 | ## ,009 |  |  |  |
|  | ## 2) шығыстар, оның ішінде: | ## млн. теңге | ## 113,700 |  |  |  |  |  |  | ## 113,700 | ## 113,700 |  |  |  |
|  | ## республикалық бюджеттен | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## бюджеттен тыс көздерден | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## жергілікті бюджеттен | ## млн. теңге | ## 113,700 |  |  |  |  |  |  | ## 113,700 | ## 113,700 |  |  |  |
| ## 38 | ## Арнасын тазарту бойынша су шаруашылығы жұмыстарын жүргізу "Р-16-2-1" Жаңақорған ауданының Аққорған а / о | ## км | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - |  | ## 20 |  | ## 03.11.2025г №19-0366/25 |
|  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## км | ## 2,40 | ## - | ## - | ## - | ## - | ## 2,4 | ## - | ## - | ## ,002 |  |  |  |
|  | ## 2) шығыстар, оның ішінде: | ## млн. теңге | ## 1 294,082 |  |  |  | ## 1 272,692 | ## 21,390 |  |  | ## 1 294,082 |  |  |  |
|  | ## республикалық бюджеттен | ## млн. теңге | ## 1 272,692 |  |  |  | ## 1 272,692 |  |  |  | ## 1 272,692 |  |  |  |
|  | ## бюджеттен тыс көздерден | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## жергілікті бюджеттен | ## млн. теңге | ## 21,390 |  |  |  |  | ## 21,390 |  |  | ## 21,390 |  |  |  |
| ## 39 | ## Керделі а/о Шиелі ауданының "Керделі" арнасы өзенін тазарту бойынша су шаруашылығы жұмыстарын жүргізу. | ## км | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - |  | ## 20 |  | ## ЖСҚ әзірленуде |
|  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## км | ## 2,60 | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - | ## 2,6 | ## - | ## ,003 |  |  |  |
|  | ## 2) шығыстар, оның ішінде: | ## млн. теңге | ## 25,250 |  |  |  |  |  | ## 25,250 |  | ## 25,250 |  |  |  |
|  | ## республикалық бюджеттен | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## бюджеттен тыс көздерден | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## жергілікті бюджеттен | ## млн. теңге | ## 25,250 |  |  |  |  |  | ## 25,250 |  | ## 25,250 |  |  |  |
| ## 40 | ## Жаңаталап а/о Жалағаш ауданының "Арқаш арық" арнасы өзенін тазарту бойынша су шаруашылығы жұмыстарын жүргізу. | ## км | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - |  | ## 20 |  | ## ЖСҚ әзірленуде |
|  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## км | ## 2,90 | ## - | ## - | ## - | ## - | ## 2,9 | ## - | ## - | ## ,003 |  |  |  |
|  | ## 2) шығыстар, оның ішінде: | ## млн. теңге | ## 18,422 |  |  |  |  | ## 18,422 |  |  | ## 18,422 |  |  |  |
|  | ## республикалық бюджеттен | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## бюджеттен тыс көздерден | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## жергілікті бюджеттен | ## млн. теңге | ## 18,422 |  |  |  |  | ## 18,422 |  |  | ## 18,422 |  |  |  |
| ## 41 | ## Сырдария ауданының "Құрымбек" арнасының бас құрылысын ағымдағы жөндеу және тазалау а / о С. Сейфуллин | ## км | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - |  | ## 20 |  | ## ЖСҚ әзірленуде |
|  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## км | ## 1,50 | ## 1,5 | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - |  |  |  |  |
|  | ## 2) шығыстар, оның ішінде: | ## млн. теңге | ## 8,333 | ## 8,333 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## республикалық бюджеттен | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## бюджеттен тыс көздерден | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## жергілікті бюджеттен | ## млн. теңге | ## 8,333 | ## 8,333 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 42 | ## Сырдария ауданының" Айтбай арық " арнасының бас құрылысын ағымдағы жөндеу және тазалау кент Тереңөзек | ## км | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - |  | ## 20 |  | ## ЖСҚ әзірленуде |
|  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## км | ## 3,50 | ## 3,5 | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - |  |  |  |  |
|  | ## 2) шығыстар, оның ішінде: | ## млн. теңге | ## 9,210 | ## 9,210 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## республикалық бюджеттен | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## бюджеттен тыс көздерден | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## жергілікті бюджеттен | ## млн. теңге | ## 9,210 | ## 9,210 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 43 | ## Ағымдағы жөндеу " К "коллекторын механикаландырылған тазалау-2-6-1" Жаңақорған ауданының а / о м. н. Нәлібаева | ## км | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - |  | ## 20 |  | ## ЖСҚ әзірленуде |
|  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## км | ## 3,70 | ## - | ## 3,7 | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - |  |  |  |  |
|  | ## 2) шығыстар, оның ішінде: | ## млн. теңге | ## 6,710 |  | ## 6,710 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## республикалық бюджеттен | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## бюджеттен тыс көздерден | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## жергілікті бюджеттен | ## млн. теңге | ## 6,710 |  | ## 6,710 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 44 | ## Ағымдағы жөндеу " К "коллекторын механикаландырылған тазалау-2-6-2-1" Жаңақорған ауданының а / о м. н. Нәлібаева | ## км | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - |  | ## 20 |  | ## ЖСҚ әзірленуде |
|  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## км | ## 3,70 | ## - | ## 3,7 | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - |  |  |  |  |
|  | ## 2) шығыстар, оның ішінде: | ## млн. теңге | ## 4,588 |  | ## 4,588 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## республикалық бюджеттен | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## бюджеттен тыс көздерден | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## жергілікті бюджеттен | ## млн. теңге | ## 4,588 |  | ## 4,588 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 45 | ## Ағымдағы жөндеу Жалағаш ауданының" Мәмбет аша " арнасын механикаландырылған тазалау Мақпалкөл а/о | ## км | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - |  | ## 20 |  | ## ЖСҚ әзірленуде |
|  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## км | ## 1,80 | ## - | ## 1,8 | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - |  |  |  |  |
|  | ## 2) шығыстар, оның ішінде: | ## млн. теңге | ## 4,652 |  | ## 4,652 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## республикалық бюджеттен | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## бюджеттен тыс көздерден | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## жергілікті бюджеттен | ## млн. теңге | ## 4,652 |  | ## 4,652 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 46 | ## Аламесек а/о Жалағаш ауданының" Ақарық " арнасын ағымдағы жөндеу механикаландырылған тазалау | ## км | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - |  | ## 20 |  | ## ЖСҚ әзірленуде |
|  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## км | ## 1,90 | ## - | ## 1,9 | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - |  |  |  |  |
|  | ## 2) шығыстар, оның ішінде: | ## млн. теңге | ## 7,506 |  | ## 7,506 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## республикалық бюджеттен | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## бюджеттен тыс көздерден | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## жергілікті бюджеттен | ## млн. теңге | ## 7,506 |  | ## 7,506 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 47 | ## Ағымдағы жөндеу Сырдария ауданы" Баржық " арнасын механикаландырылған тазалау а/о Амангелді | ## км | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - |  | ## 20 |  | ## ЖСҚ әзірленуде |
|  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## км | ## 2,60 | ## - | ## 2,6 | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - |  |  |  |  |
|  | ## 2) шығыстар, оның ішінде: | ## млн. теңге | ## 3,538 |  | ## 3,538 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## республикалық бюджеттен | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## бюджеттен тыс көздерден | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## жергілікті бюджеттен | ## млн. теңге | ## 3,538 |  | ## 3,538 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 48 | ## «Қазалы сол жағалау суару алқабының дренаждық ағынын Үлкен Арал теңізінің сулы-батпақты алқаптарына бұру» | ## км |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ## 20 |  | ## ЖСҚ әзірленуде |
|  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## 2) шығыстар, оның ішінде: | ## млн. теңге | ## 7 806,27 |  |  |  |  | ## 3 903,13 | ## 3 903,13 |  | ## 7 806,27 |  |  |  |
|  | ## республикалық бюджеттен | ## млн. теңге | ## 7 806,27 |  |  |  |  | ## 3 903,13 | ## 3 903,13 |  | ## 7 806,27 |  |  |  |
|  | ## бюджеттен тыс көздерден | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## жергілікті бюджеттен | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 11 | # Павлодар облысы | # км | # 45,00 | # 20,00 | # 12,20 | # - | # 12,80 | # - | # - | # - | # ,013 |  |  |  |
|  |  | # Шығыстар, оның ішінде | # 93 597 509,70 | # 2 853,180 | # 1 573,903 | # 25 512,92 | # 13 107,83 | # 30 646,76 | # 25 593 | # 18 000 | # 89 170,427 |  |  |  |
|  |  | # млн. теңге (РБ) | # 70 872,010 | # 2 853,180 | # 1 336,403 | # 20 625,92 | # 12 912,83 | # 14 916,76 | # 23 917 | # 18 000 | # 66 682,427 |  |  |  |
|  |  | # млн. теңге (БТК) | # 237,500 |  | # 237,500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | # млн. теңге (ЖБ) | # 22 488 |  |  | # 4 887 | # 195 | # 15 730 | # 1 676 |  | # 22 488 |  |  |  |
| ## 1 | ## Қайта құружәне Павлодар облысының сұранысқа ие суармалы жерлерінің гидромелиоративтік жүйелерін жаңғырту (Ертіс-Успенка ҚЭН) | ## км | ## 12,20 | ## - | ## 12,2 | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - |  | ## 20 |  | ## ЖСҚ әзірленуде |
|  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## км | ## 12,20 | ## - | ## 12,2 | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - |  |  |  |  |
|  | ## 2) шығыстар, оның ішінде: | ## млн. теңге | ## 364 |  | ## 364 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## республикалық бюджеттен | ## млн. теңге | ## 364 |  | ## 364 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## бюджеттен тыс көздерден | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## жергілікті бюджеттен | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 2 | ## Ақтоғай ауданының ауыл шаруашылығы алқаптарын суару жүйелерін сумен жабдықтау үшін Ертіс өзенінің Талинка каналының сутектілігін арттыру және гидрологиялық режимін жақсарту | ## км | ## 20,00 | ## 20,0 | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - |  | ## 20 |  | ## ЖСҚ әзірленуде |
|  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## км | ## 20,00 | ## 20,0 | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - |  |  |  |  |
|  | ## 2) шығыстар, оның ішінде: | ## млн. теңге | ## 269,050 | ## 269,050 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## республикалық бюджеттен | ## млн. теңге | ## 269,050 | ## 269,050 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## бюджеттен тыс көздерден | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## жергілікті бюджеттен | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 3 | ## Ертіс ауданындағы Ертіс өзенінің арналарын тазарту | ## км | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - |  | ## 20 |  | ## ЖСҚ әзірленуде |
|  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## км | ## 5,00 | ## 5,0 | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - |  |  |  |  |
|  | ## 2) шығыстар, оның ішінде: | ## млн. теңге | ## 1 462,130 | ## 1 462,130 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## республикалық бюджеттен | ## млн. теңге | ## 1 462,130 | ## 1 462,130 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## бюджеттен тыс көздерден | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## жергілікті бюджеттен | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 4 | ## Қайта құру арналары Иртыш-Успенка (10,0 мың. га) | ## км | ## 12,80 | ## - | ## - | ## - | ## 12,8 | ## - | ## - | ## - | ## ,013 | ## 20 |  | ## ЖСҚ әзірленуде |
|  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## км | ## 12,80 | ## - | ## - | ## - | ## 12,8 | ## - | ## - | ## - | ## ,013 |  |  |  |
|  | ## 2) шығыстар, оның ішінде: | ## млн. теңге | ## 2 759,500 | ## 1 122 | ## 237,500 |  | ## 1 400 |  |  |  | ## 1 400 |  |  |  |
|  | ## республикалық бюджеттен | ## млн. теңге | ## 2 522 | ## 1 122 |  |  | ## 1 400 |  |  |  | ## 1 400 |  |  |  |
|  | ## бюджеттен тыс көздерден | ## млн. теңге | ## 237,500 |  | ## 237,500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## жергілікті бюджеттен | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 5 | ## Қайта құру Акқұлы ауданының Лебяжі суару жүйесі | ## км | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - |  | ## 20 |  | ## ЖСҚ әзірленуде |
|  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## км | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - |  |  |  |  |
|  | ## 2) шығыстар, оның ішінде: | ## млн. теңге | ## 10 807 |  |  |  |  | ## 1 080 | ## 3 727 | ## 6 000 | ## 10 807 |  |  |  |
|  | ## республикалық бюджеттен | ## млн. теңге | ## 9 727 |  |  |  |  |  | ## 3 727 | ## 6 000 | ## 9 727 |  |  |  |
|  | ## бюджеттен тыс көздерден | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## жергілікті бюджеттен | ## млн. теңге | ## 1 080 |  |  |  |  | ## 1 080 |  |  | ## 1 080 |  |  |  |
| ## 6 | ## Баянауыл ауданында 6 739 га алаңда (Жаңатлек, Қаныш Сәтбаева, Ұзынбұлақ, Мәшһүр Жүсіп ауылдары)гидромелиорациялық жүйелердің Қайта құруы | ## км | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - |  | ## 20 |  | ## ЖСҚ әзірленуде |
|  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## км | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - |  |  |  |  |
|  | ## 2) шығыстар, оның ішінде: | ## млн. теңге | ## 3 870,900 |  |  | ## 387 | ## 3 483,900 |  |  |  | ## 3 870,900 |  |  |  |
|  | ## республикалық бюджеттен | ## млн. теңге | ## 3 483,900 |  |  |  | ## 3 483,900 |  |  |  | ## 3 483,900 |  |  |  |
|  | ## бюджеттен тыс көздерден | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## жергілікті бюджеттен | ## млн. теңге | ## 387 |  |  | ## 387 |  |  |  |  | ## 387 |  |  |  |
| ## 7 | ## Май ауданында 14 597 га алаңда гидромелиорациялық жүйелердің Қайта құруы | ## км | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - |  | ## 20 |  | ## ЖСҚ әзірленуде |
|  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## км | ## - | ## - | ## - | ## - |  | ## - | ## - | ## - |  |  |  |  |
|  | ## 2) шығыстар, оның ішінде: | ## млн. теңге | ## 13 650 |  |  |  |  | ## 13 650 |  |  | ## 13 650 |  |  |  |
|  | ## республикалық бюджеттен | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## бюджеттен тыс көздерден | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## жергілікті бюджеттен | ## млн. теңге | ## 13 650 |  |  |  |  | ## 13 650 |  |  | ## 13 650 |  |  |  |
| ## 8 | ## Ақкөл, Ертіс, Павлодар, С.З.дж. аудандарындағы жайылмалы суару жүйесінің Қайта құруы.Екібастұз және Ақтоғай аудандарында (Шідерті Лиманды суару жүйесі) | ## км | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - |  | ## 20 |  | ## ЖСҚ әзірленуде |
|  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## км | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - |  |  |  |  |
|  | ## 2) шығыстар, оның ішінде: | ## млн. теңге | ## 16 380 |  |  |  | ## 180 | ## 8 100 | ## 8 100 |  | ## 16 380 |  |  |  |
|  | ## республикалық бюджеттен | ## млн. теңге | ## 16 200 |  |  |  |  | ## 8 100 | ## 8 100 |  | ## 16 200 |  |  |  |
|  | ## бюджеттен тыс көздерден | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## жергілікті бюджеттен | ## млн. теңге | ## 180 |  |  |  | ## 180 |  |  |  | ## 180 |  |  |  |
| ## 9 | ## 11 180 га алаңда Аққұлы ауданының жайылмалы суару жүйесінің Қайта құруы | ## км | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - |  | ## 20 |  | ## ЖСҚ әзірленуде |
|  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## км | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - |  |  |  |  |
|  | ## 2) шығыстар, оның ішінде: | ## млн. теңге | ## 26 766 |  |  |  |  | ## 1 000 | ## 13 766 | ## 12 000 | ## 26 766 |  |  |  |
|  | ## республикалық бюджеттен | ## млн. теңге | ## 24 090 |  |  |  |  |  | ## 12 090 | ## 12 000 | ## 24 090 |  |  |  |
|  | ## бюджеттен тыс көздерден | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## жергілікті бюджеттен | ## млн. теңге | ## 2 676 |  |  |  |  | ## 1 000 | ## 1 676 |  | ## 2 676 |  |  |  |
| ## 10 | ## 1 600 га алаңда Ертіс ауданының жайылмалы суару жүйесінің Қайта құруы | ## км | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - |  | ## 20 |  | ## ЖСҚ әзірленуде |
|  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## км | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - |  |  |  |  |
|  | ## 2) шығыстар, оның ішінде: | ## млн. теңге | ## 15 |  |  |  | ## 15 |  |  |  | ## 15 |  |  |  |
|  | ## республикалық бюджеттен | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## бюджеттен тыс көздерден | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## жергілікті бюджеттен | ## млн. теңге | ## 15 |  |  |  | ## 15 |  |  |  | ## 15 |  |  |  |
| ## 11 | ## Павлодар облысы Ертіс ауданындағы Ертіс өзенінің арналарын тазарту" | ## км | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - |  | ## 20 |  | ## ЖСҚ әзірленуде |
|  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## км | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - |  |  |  |  |
|  | ## 2) шығыстар, оның ішінде: | ## млн. теңге | ## 174,289 |  |  | ## 174,289 |  |  |  |  | ## 174,289 |  |  |  |
|  | ## республикалық бюджеттен | ## млн. теңге | ## 174,289 |  |  | ## 174,289 |  |  |  |  | ## 174,289 |  |  |  |
|  | ## бюджеттен тыс көздерден | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## жергілікті бюджеттен | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 12 | ## Павлодар облысы Павлодар ауданы, Мичурино ауылындағы Ертіс өзенінің арналарын тазарту | ## км | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - |  | ## 20 |  | ## ЖСҚ әзірленуде |
|  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## км | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - |  |  |  |  |
|  | ## 2) шығыстар, оның ішінде: | ## млн. теңге | ## 1 032,359 |  |  | ## 491,599 | ## 540,760 |  |  |  | ## 1 032,359 |  |  |  |
|  | ## республикалық бюджеттен | ## млн. теңге | ## 1 032,359 |  |  | ## 491,599 | ## 540,760 |  |  |  | ## 1 032,359 |  |  |  |
|  | ## бюджеттен тыс көздерден | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## жергілікті бюджеттен | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 13 | ## Павлодар облысы Павлодар ауданы Черноярка ауылындағы Ертіс өзенінің арналарын тазарту | ## км | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - |  | ## 20 |  | ## ЖСҚ әзірленуде |
|  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## км | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - |  |  |  |  |
|  | ## 2) шығыстар, оның ішінде: | ## млн. теңге | ## 3 972,731 |  | ## 968,103 | ## 687,870 | ## 1 300 | ## 1 016,758 |  |  | ## 3 004,628 |  |  |  |
|  | ## республикалық бюджеттен | ## млн. теңге | ## 3 972,731 |  | ## 968,103 | ## 687,870 | ## 1 300 | ## 1 016,758 |  |  | ## 3 004,628 |  |  |  |
|  | ## бюджеттен тыс көздерден | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## жергілікті бюджеттен | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 14 | ## Павлодар облысының Май ауданындағы Белая өзенінің арнасын тазарту | ## км | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - |  | ## 20 |  | ## ЖСҚ әзірленуде |
|  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## км | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - |  |  |  |  |
|  | ## 2) шығыстар, оның ішінде: | ## млн. теңге | ## 1 200 |  |  |  |  | ## 1 200 |  |  | ## 1 200 |  |  |  |
|  | ## республикалық бюджеттен | ## млн. теңге | ## 1 200 |  |  |  |  | ## 1 200 |  |  | ## 1 200 |  |  |  |
|  | ## бюджеттен тыс көздерден | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## жергілікті бюджеттен | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 15 | ## Павлодар облысы Павлодар ауданы Набережное ауылындағы Ертіс өзенінің арналарын тазарту | ## км | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - |  | ## 20 |  | ## ЖСҚ әзірленуде |
|  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## км | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - |  |  |  |  |
|  | ## 2) шығыстар, оның ішінде: | ## млн. теңге | ## 1 500 |  |  |  |  | ## 1 500 |  |  | ## 1 500 |  |  |  |
|  | ## республикалық бюджеттен | ## млн. теңге | ## 1 500 |  |  |  |  | ## 1 500 |  |  | ## 1 500 |  |  |  |
|  | ## бюджеттен тыс көздерден | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## жергілікті бюджеттен | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 16 | ## Павлодар облысы Павлодар ауданы Чернорецк ауылындағы Ертіс өзенінің арналарын тазарту | ## км | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - |  | ## 20 |  | ## ЖСҚ әзірленуде |
|  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## км | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - |  |  |  |  |
|  | ## 2) шығыстар, оның ішінде: | ## млн. теңге | ## 2 100 |  |  |  |  | ## 2 100 |  |  | ## 2 100 |  |  |  |
|  | ## республикалық бюджеттен | ## млн. теңге | ## 2 100 |  |  |  |  | ## 2 100 |  |  | ## 2 100 |  |  |  |
|  | ## бюджеттен тыс көздерден | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## жергілікті бюджеттен | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 17 | ## Қайта құру қосқыш агрегаттарын күрделі жөндеу№1(3), 2(2), 3(2), 4(3), 5(3). Қайта құруқосқыш агрегаттарын күрделі жөндеу НС № 1 (3) - 1 дана дж. Ақсу, Павлодар облысы | ## км | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - |  | ## 20 |  | ## 1) МЕМСАРАП № 06-0249/24 02.07.2024 ж. 2) ЖСҚ бекіту туралы бұйрық №77 18.04.2025ж. 3) ОЗ №18 23.07.2025ж. 4) Шарта 1) ҚМЖ №8 18.04.2025ж.; 2) Технадзор №35 05.05.2025ж.; 3) Автонадзор №45 16.05.2025ж. 5) "Заключение РБ №12 3.07.2025ж. 1) ҚМЖ №8 18.04.2025ж.; 2) Технадзор №35 05.05.2025ж.; 3) Автонадзор №45 16.05.2025ж.. |
|  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## км | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - |  |  |  |  |
|  | ## 2) шығыстар, оның ішінде: | ## млн. теңге | ## 2,016 |  | ## 1,428 | ## ,588 |  |  |  |  | ## ,588 |  |  |  |
|  | ## республикалық бюджеттен | ## млн. теңге | ## 2,016 |  | ## 1,428 | ## ,588 |  |  |  |  | ## ,588 |  |  |  |
|  | ## бюджеттен тыс көздерден | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## жергілікті бюджеттен | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 18 | ## Қайта құру қосқыш агрегаттарын күрделі жөндеу№ 1(3), 2(2), 3(2), 4(3), 5(3). Қайта құрух, № 2(2) НС сорғы агрегаттарын күрделі жөндеу – 1 дана.дж. Екібастұз, Павлодар облысы | ## км | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - |  | ## 20 |  | ## "1) МЕМСАРАП № 04-0317/24 26.09.2024 ж. 2) ЖСҚ бекіту туралы бұйрық №79 18.04.2025ж. 3) ОЗ №17 23.07.2025ж. 4) Шарта 1) ҚМЖ №7 18.04.2025ж.; 2) Технадзор №40 13.05.2025ж.; 3) Автонадзор №44 16.05.2025ж.." 5) "Заключение РБ №12 3.07.2025ж. 1) ҚМЖ №7 18.04.2025ж.; 2) Технадзор №40 13.05.2025ж.; 3) Автонадзор №44 16.05.2025ж." |
|  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## км | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - |  |  |  |  |
|  | ## 2) шығыстар, оның ішінде: | ## млн. теңге | ## 2,151 |  | ## ,708 | ## 1,443 |  |  |  |  | ## 1,443 |  |  |  |
|  | ## республикалық бюджеттен | ## млн. теңге | ## 2,151 |  | ## ,708 | ## 1,443 |  |  |  |  | ## 1,443 |  |  |  |
|  | ## бюджеттен тыс көздерден | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## жергілікті бюджеттен | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 19 | ## Қайта құру, НС сорғы агрегаттарын күрделі жөндеу№ 1(3), 2(2), 3(2), 4(3), 5(3). Қайта құруқосқыш агрегаттарын күрделі жөндеу НС № 3 (2) – 1 дана дж. Екібастұз, Павлодар облысы | ## км | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - |  | ## 20 |  | ## "1) МЕМСАРАП № 04-0316/24 26.09.2024 ж.; 2) ЖСҚ бекіту туралы бұйрық №80 18.04.2025ж.; 3) ОЗ №19 23.07.2025ж. 4) Шарта 1) ҚМЖ №6 18.04.2025ж.; 2) Технадзор №53 15.05.2025ж.; 3) Автонадзор №42 16.05.2025ж.;" 5) "Заключение РБ №12 3.07.2025ж. 1) ҚМЖ №6 18.04.2025ж.; 2) Технадзор №53 15.05.2025ж.; 3) Автонадзор №42 16.05.2025ж.;" |
|  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## км | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - |  |  |  |  |
|  | ## 2) шығыстар, оның ішінде: | ## млн. теңге | ## 2,146 |  | ## ,704 | ## 1,442 |  |  |  |  | ## 1,442 |  |  |  |
|  | ## республикалық бюджеттен | ## млн. теңге | ## 2,146 |  | ## ,704 | ## 1,442 |  |  |  |  | ## 1,442 |  |  |  |
|  | ## бюджеттен тыс көздерден | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## жергілікті бюджеттен | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 20 | ## Қайта құру, НС сорғы агрегаттарын күрделі жөндеу№ 1(3), 2(2), 3(2), 4(3), 5(3). Қайта құруқосқыш агрегаттарын күрделі жөндеу № 4(3) – 1 дана дж. Екібастұз, Павлодар облысы | ## км | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - |  | ## 20 |  | ## 1) МЕМСАРАП № 04-0313/24 24.09.2024 ж.; 2) ЖСҚ бекіту туралы бұйрық №81 18.04.2025ж.; 3) ОЗ №20 23.07.2025ж. 4) Шарта 1) ҚМЖ №5 18.04.2025г; 2) Технадзор №36 02.05.2025г; 3) Автонадзор №43 16.05.2025г;" 5) "Заключение РБ №12 3.07.2025ж. 1) ҚМЖ №5 18.04.2025г; 2) Технадзор №36 02.05.2025г; 3) Автонадзор №43 16.05.2025г; |
|  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## км | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - |  |  |  |  |
|  | ## 2) шығыстар, оның ішінде: | ## млн. теңге | ## 2,158 |  | ## ,708 | ## 1,450 |  |  |  |  | ## 1,450 |  |  |  |
|  | ## республикалық бюджеттен | ## млн. теңге | ## 2,158 |  | ## ,708 | ## 1,450 |  |  |  |  | ## 1,450 |  |  |  |
|  | ## бюджеттен тыс көздерден | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## жергілікті бюджеттен | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 21 | ## Қайта құру, НС сорғы агрегаттарын күрделі жөндеу№ 1(3), 2(2), 3(2), 4(3), 5(3). Қайта құруқосқыш агрегаттарын күрделі жөндеу № 5(3) – 1 дана дж. Екібастұз, Павлодар облысы | ## км | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - |  | ## 20 |  | ## 1) МЕМСАРАП № 04-0309/24 23.09.2024 ж.; 2) ЖСҚ бекіту туралы бұйрық №78 18.04.2025ж.; 3) ОЗ №21 23.07.2025ж. 4) Шарта 1) ҚМЖ №4 18.04.2025г; 2) Технадзор №37 02.05.2025г; 3) Автонадзор №41 16.05.2025г;" 5) "Заключение РБ №12 3.07.2025ж. 1) ҚМЖ №4 18.04.2025г; 2) Технадзор №37 02.05.2025ж.; 3) Автонадзор №41 16.05.2025г;" |
|  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## км | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - |  |  |  |  |
|  | ## 2) шығыстар, оның ішінде: | ## млн. теңге | ## 2,303 |  | ## ,752 | ## 1,551 |  |  |  |  | ## 1,551 |  |  |  |
|  | ## республикалық бюджеттен | ## млн. теңге | ## 2,303 |  | ## ,752 | ## 1,551 |  |  |  |  | ## 1,551 |  |  |  |
|  | ## бюджеттен тыс көздерден | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## жергілікті бюджеттен | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 22 | ## Железин ауданы Башмачное ауылы ауданындағы жағалауларды нығайту жұмыстары | ## км | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - |  | ## 20 |  | ## ЖСҚ әзірленуде |
|  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## км | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - |  |  |  |  |
|  | ## 2) шығыстар, оның ішінде: | ## млн. теңге | ## 500 |  |  | ## 500 |  |  |  |  | ## 500 |  |  |  |
|  | ## республикалық бюджеттен | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## бюджеттен тыс көздерден | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## жергілікті бюджеттен | ## млн. теңге | ## 500 |  |  | ## 500 |  |  |  |  | ## 500 |  |  |  |
| ## 23 | ## Павлодар ауданындағы арнасы Подстепка арнасын тазарту | ## км | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - |  | ## 20 |  | ## ЖСҚ әзірленуде |
|  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## км | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - |  |  |  |  |
|  | ## 2) шығыстар, оның ішінде: | ## млн. теңге | ## 4 000 |  |  | ## 4 000 |  |  |  |  | ## 4 000 |  |  |  |
|  | ## республикалық бюджеттен | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## бюджеттен тыс көздерден | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## жергілікті бюджеттен | ## млн. теңге | ## 4 000 |  |  | ## 4 000 |  |  |  |  | ## 4 000 |  |  |  |
| ## 24 | ## «Қайта құру Павлодар облысы Май ауданының Лиманды суару жүйесі (1 кезек) | ## км | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - |  | ## 20 |  | ## ЖСҚ әзірленуде |
|  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## км | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - |  |  |  |  |
|  | ## 2) шығыстар, оның ішінде: | ## млн. теңге | ## 2 763,776 |  |  | ## 1 316,084 | ## 447,692 | ## 1 000 |  |  | ## 2 763,776 |  |  |  |
|  | ## республикалық бюджеттен | ## млн. теңге | ## 2 763,776 |  |  | ## 1 316,084 | ## 447,692 | ## 1 000 |  |  | ## 2 763,776 |  |  |  |
|  | ## бюджеттен тыс көздерден | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## жергілікті бюджеттен | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 25 | ## Екібастұз қаласындағы №2(3), 3(3), 4(2), 5(2), 6(2) сорғы станцияларындағы сорғы агрегаттарын реконструкциялау және күрделі жөндеу. №2(3) сорғы станциясындағы сорғы агрегаттарын реконструкциялау және күрделі жөндеу – 1 дана. | ## км | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - |  | ## 20 |  | ## ЖСҚ әзірленуде |
|  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## км | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - |  |  |  |  |
|  | ## 2) шығыстар, оның ішінде: | ## млн. теңге | ## 2 940,06 |  |  | ## 2 001,02 | ## 939,04 |  |  |  | ## 2 940,06 |  |  |  |
|  | ## республикалық бюджеттен | ## млн. теңге | ## 2 940,06 |  |  | ## 2 001,02 | ## 939,04 |  |  |  | ## 2 940,06 |  |  |  |
|  | ## бюджеттен тыс көздерден | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## жергілікті бюджеттен | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 26 | ## Екібастұз қаласындағы №2(3), 3(3), 4(2), 5(2), 6(2) сорғы станцияларындағы сорғы агрегаттарын реконструкциялау және күрделі жөндеу. №3(3) сорғы станциясындағы сорғы агрегаттарын реконструкциялау және күрделі жөндеу – 1 дана. | ## км | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - |  | ## 20 |  | ## ЖСҚ әзірленуде |
|  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## км | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - |  |  |  |  |
|  | ## 2) шығыстар, оның ішінде: | ## млн. теңге | ## 3 048,06 |  |  | ## 2 101,96 | ## 946,10 |  |  |  | ## 3 048,06 |  |  |  |
|  | ## республикалық бюджеттен | ## млн. теңге | ## 3 048,06 |  |  | ## 2 101,96 | ## 946,10 |  |  |  | ## 3 048,06 |  |  |  |
|  | ## бюджеттен тыс көздерден | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## жергілікті бюджеттен | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 27 | ## Екібастұз қаласындағы №2(3), 3(3), 4(2), 5(2), 6(2) сорғы станцияларындағы сорғы агрегаттарын реконструкциялау және күрделі жөндеу. №4(2) сорғы станциясындағы сорғы агрегаттарын реконструкциялау және күрделі жөндеу – 1 дана. | ## км | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - |  | ## 20 |  | ## ЖСҚ әзірленуде |
|  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## км | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - |  |  |  |  |
|  | ## 2) шығыстар, оның ішінде: | ## млн. теңге | ## 3 078,17 |  |  | ## 2 132,08 | ## 946,10 |  |  |  | ## 3 078,17 |  |  |  |
|  | ## республикалық бюджеттен | ## млн. теңге | ## 3 078,17 |  |  | ## 2 132,08 | ## 946,10 |  |  |  | ## 3 078,17 |  |  |  |
|  | ## бюджеттен тыс көздерден | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## жергілікті бюджеттен | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 28 | ## Екібастұз қаласындағы №2(3), 3(3), 4(2), 5(2), 6(2) сорғы станцияларындағы сорғы агрегаттарын реконструкциялау және күрделі жөндеу. №5(2) сорғы станциясындағы сорғы агрегаттарын реконструкциялау және күрделі жөндеу – 1 дана. | ## км | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - |  | ## 20 |  | ## ЖСҚ әзірленуде |
|  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## км | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - |  |  |  |  |
|  | ## 2) шығыстар, оның ішінде: | ## млн. теңге | ## 3 063,14 |  |  | ## 2 132,63 | ## 930,52 |  |  |  | ## 3 063,14 |  |  |  |
|  | ## республикалық бюджеттен | ## млн. теңге | ## 3 063,14 |  |  | ## 2 132,63 | ## 930,52 |  |  |  | ## 3 063,14 |  |  |  |
|  | ## бюджеттен тыс көздерден | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## жергілікті бюджеттен | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 29 | ## Екібастұз қаласындағы №2(3), 3(3), 4(2), 5(2), 6(2) сорғы станцияларындағы сорғы агрегаттарын реконструкциялау және күрделі жөндеу. №6(2) сорғы станциясындағы сорғы агрегаттарын реконструкциялау және күрделі жөндеу – 1 дана. | ## км | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - |  | ## 20 |  | ## ЖСҚ әзірленуде |
|  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## км | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - |  |  |  |  |
|  | ## 2) шығыстар, оның ішінде: | ## млн. теңге | ## 3 122,24 |  |  | ## 2 176,14 | ## 946,10 |  |  |  | ## 3 122,24 |  |  |  |
|  | ## республикалық бюджеттен | ## млн. теңге | ## 3 122,24 |  |  | ## 2 176,14 | ## 946,10 |  |  |  | ## 3 122,24 |  |  |  |
|  | ## бюджеттен тыс көздерден | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## жергілікті бюджеттен | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 30 | ## Қ. Сәтбаев атындағы каналдың 3–4-кезеңдеріндегі сорғы агрегаттарын реконструкциялау және күрделі жөндеу. | ## км | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - |  | ## 20 |  | ## ЖСҚ әзірленуде |
|  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## км | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - |  |  |  |  |
|  | ## 2) шығыстар, оның ішінде: | ## млн. теңге | ## 28 100,16 |  |  |  | ## 14 050,08 | ## 14 050,08 |  |  | ## 28 100,16 |  |  |  |
|  | ## республикалық бюджеттен | ## млн. теңге | ## 28 100,16 |  |  |  | ## 14 050,08 | ## 14 050,08 |  |  | ## 28 100,16 |  |  |  |
|  | ## бюджеттен тыс көздерден | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## жергілікті бюджеттен | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 31 | ## Павлодар облысы Май ауданындағы лимандық суару жүйелерін реконструкциялау (2-кезек). | ## км | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - |  | ## 20 |  | ## ЖСҚ әзірленуде |
|  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## км | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - |  |  |  |  |
|  | ## 2) шығыстар, оның ішінде: | ## млн. теңге | ## 2 908,93 |  |  | ## 2 552,26 | ## 356,67 |  |  |  | ## 2 908,93 |  |  |  |
|  | ## республикалық бюджеттен | ## млн. теңге | ## 2 908,93 |  |  | ## 2 552,26 | ## 356,67 |  |  |  | ## 2 908,93 |  |  |  |
|  | ## бюджеттен тыс көздерден | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## жергілікті бюджеттен | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 32 | ## Павлодар облысы Май ауданындағы лимандық суару жүйелерін реконструкциялау (3-кезек). | ## км |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ## 20 |  | ## ЖСҚ әзірленуде |
|  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## 2) шығыстар, оның ішінде: | ## млн. теңге | ## 3 148,77 |  |  | ## 2 733,39 | ## 415,38 |  |  |  | ## 3 148,77 |  |  |  |
|  | ## республикалық бюджеттен | ## млн. теңге | ## 3 148,77 |  |  | ## 2 733,39 | ## 415,38 |  |  |  | ## 3 148,77 |  |  |  |
|  | ## бюджеттен тыс көздерден | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## жергілікті бюджеттен | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 33 | ## Павлодар облысы Май ауданындағы лимандық суару жүйелерін реконструкциялау (4-кезек). | ## км |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ## 20 |  | ## ЖСҚ әзірленуде |
|  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## 2) шығыстар, оның ішінде: | ## млн. теңге | ## 2 380,70 |  |  | ## 2 120,12 | ## 260,57 |  |  |  | ## 2 380,70 |  |  |  |
|  | ## республикалық бюджеттен | ## млн. теңге | ## 2 380,70 |  |  | ## 2 120,12 | ## 260,57 |  |  |  | ## 2 380,70 |  |  |  |
|  | ## бюджеттен тыс көздерден | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## жергілікті бюджеттен | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 12 | # Түркістан облысы | # км | # 3 595,25 | # 15,00 | # 15,10 | # 176,41 | # 356,25 | # 2 069,84 | # 318,76 | # 643,90 | # 3,565 |  |  |  |
|  |  | # Шығыстар, оның ішінде | # 749 245 326,07 | # 5 809,329 | # 5 812,920 | # 95 500,054 | # 185 030,53 | # 264 567,16 | # 112 453,921 | # 80 834,815 | # 737 623,078 |  |  |  |
|  |  | # млн. теңге (РБ) | # 165 856,652 | # 4 409,329 | # 5 550,474 | # 22 038,422 | # 53 441,23 | # 80 680,60 | # 500 |  | # 155 896,850 |  |  |  |
|  |  | # млн. теңге (БТК) | # 565 091,211 | # 1 400 | # 226,400 | # 64 931,825 | # 128 529,275 | # 177 255,081 | # 111 933,868 | # 80 814,762 | # 563 464,811 |  |  |  |
|  |  | # млн. теңге (ЖБ) | # 18 297,463 |  | # 36,046 | # 8 529,807 | # 3 060,027 | # 6 631,477 | # 20,053 | # 20,053 | # 18 261,417 |  |  |  |
| ## 1 | ## Қайта құру Жетісай ауданында Тәуелсіздіктің 20 жылдығы атындағы машиналық әдіспен су құбыры (ұзындығы 23,9 км) | ## км | ## 23,90 | ## 5,0 | ## - | ## - | ## - | ## 18,9 | ## - | ## - | ## ,019 | ## 20 |  | ## ЖСҚ әзірленуде |
|  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## км | ## 23,90 | ## 5,0 | ## - | ## - | ## - | ## 18,9 | ## - | ## - | ## ,019 |  |  |  |
|  | ## 2) шығыстар, оның ішінде: | ## млн. теңге | ## 13 521,800 | ## 5 |  | ## 4 055 | ## 9 461,800 |  |  |  | ## 13 516,800 |  |  |  |
|  | ## республикалық бюджеттен | ## млн. теңге | ## 5 | ## 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## бюджеттен тыс көздерден | ## млн. теңге | ## 13 516,800 |  |  | ## 4 055 | ## 9 461,800 |  |  |  | ## 13 516,800 |  |  |  |
|  | ## жергілікті бюджеттен | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 2 | ## Арнасы магистралінің 19,2 шақырымын қайта құру. Алтынбекова Отырар ауданында (Түзету) (ұзындығы 42 км) | ## км | ## 19,20 | ## - | ## - | ## - | ## - | ## 19,2 | ## - | ## - | ## ,019 | ## 20 |  | ## ЖСҚ әзірленуде |
|  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## км | ## 19,20 | ## - | ## - | ## - | ## - | ## 19,2 | ## - | ## - | ## ,019 |  |  |  |
|  | ## 2) шығыстар, оның ішінде: | ## млн. теңге | ## 1 879,420 |  |  | ## 751,890 | ## 657,900 | ## 469,630 |  |  | ## 1 879,420 |  |  |  |
|  | ## республикалық бюджеттен | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## бюджеттен тыс көздерден | ## млн. теңге | ## 1 879,420 |  |  | ## 751,890 | ## 657,900 | ## 469,630 |  |  | ## 1 879,420 |  |  |  |
|  | ## жергілікті бюджеттен | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 3 | ## Қайта құру трансшекаралық магистральдық арналар БКМК, Ханым және Зах (ұйсындығы 282,7 км), Сарыағаш, Қазығұрт ауданы | ## км | ## 282,70 | ## 10,0 | ## - | ## - | ## - | ## 272,7 | ## - | ## - | ## ,273 | ## 20 |  | ## ЖСҚ әзірленуде |
|  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## км | ## 282,70 | ## 10,0 | ## - | ## - | ## - | ## 272,7 | ## - | ## - | ## ,273 |  |  |  |
|  | ## 2) шығыстар, оның ішінде: | ## млн. теңге | ## 120 248,055 | ## 10 | ## 238,055 | ## 24 000 | ## 36 000 | ## 60 000 |  |  | ## 120 000 |  |  |  |
|  | ## республикалық бюджеттен | ## млн. теңге | ## 248,055 | ## 10 | ## 238,055 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## бюджеттен тыс көздерден | ## млн. теңге | ## 120 000 |  |  | ## 24 000 | ## 36 000 | ## 60 000 |  |  | ## 120 000 |  |  |  |
|  | ## жергілікті бюджеттен | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 4 | ## РП "Қайта құру арналары"Р-6" Түркістан облысы Ордабасы ауданында" | ## км | ## 15,10 | ## - | ## 15,1 | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - | ## 0 | ## 20 |  | ## ЖСҚ әзірленуде |
|  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## км | ## 15,10 | ## - | ## 15,1 |  | ## - | ## - | ## - | ## - | ## 0 |  |  |  |
|  | ## 2) шығыстар, оның ішінде: | ## млн. теңге | ## 310,303 |  | ## 310,303 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## республикалық бюджеттен | ## млн. теңге | ## 310,303 |  | ## 310,303 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## бюджеттен тыс көздерден | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## жергілікті бюджеттен | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 5 | ## РП «Түркістан облысында КҚ-247-ден КҚ-496-ға дейін Түркістан магистральдық арнасын күрделі жөндеу» | ## км | ## 24,90 | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - | ## 24,9 | ## ,025 | ## 20 |  | ## ЖСҚ әзірленуде |
|  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## км | ## 24,90 | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - | ## 24,9 | ## ,025 |  |  |  |
|  | ## 2) шығыстар, оның ішінде: | ## млн. теңге | ## 11 481 |  |  |  | ## 2 481 | ## 3 000 | ## 3 000 | ## 3 000 | ## 11 481 |  |  |  |
|  | ## республикалық бюджеттен | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## бюджеттен тыс көздерден | ## млн. теңге | ## 11 481 |  |  |  | ## 2 481 | ## 3 000 | ## 3 000 | ## 3 000 | ## 11 481 |  |  |  |
|  | ## жергілікті бюджеттен | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 6 | ## Ордабасы ауданы, Арыс магистралі арнасын күрделі жөндеу | ## км | ## 59,60 | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - | ## 59,6 | ## ,060 | ## 20 |  | ## ЖСҚ әзірленуде |
|  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## км | ## 59,60 | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - | ## 59,6 | ## ,060 |  |  |  |
|  | ## 2) шығыстар, оның ішінде: | ## млн. теңге | ## 46 021,600 |  |  |  | ## 16 021,600 | ## 10 000 | ## 10 000 | ## 10 000 | ## 46 021,600 |  |  |  |
|  | ## республикалық бюджеттен | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## бюджеттен тыс көздерден | ## млн. теңге | ## 46 021,600 |  |  |  | ## 16 021,600 | ## 10 000 | ## 10 000 | ## 10 000 | ## 46 021,600 |  |  |  |
|  | ## жергілікті бюджеттен | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 7 | ## Сарыағаш ауданының коммуналдық меншігінің маңыздылығы жоғары 7 каналды (Шошым, Кескен, Шаншар-құлақ, Р-4-2, Құлтұма, Сарыуйсын, 57-тармақ, Қаратас) күрделі жөндеу | ## км | ## 20,60 | ## - | ## - | ## - | ## 20,6 | ## - | ## - | ## - | ## ,021 | ## 20 |  | ## ЖСҚ әзірленуде |
|  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## км | ## 20,60 | ## - | ## - | ## - | ## 20,6 | ## - | ## - | ## - | ## ,021 |  |  |  |
|  | ## 2) шығыстар, оның ішінде: | ## млн. теңге | ## 200 |  |  | ## 200 |  |  |  |  | ## 200 |  |  |  |
|  | ## республикалық бюджеттен | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## бюджеттен тыс көздерден | ## млн. теңге | ## 200 |  |  | ## 200 |  |  |  |  | ## 200 |  |  |  |
|  | ## жергілікті бюджеттен | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 8 | ## Шардара ауданының Достық а / о 1-К-2, 1-х-2-к-1, 1-х-2-к-2, 1-х-2-к-3, 1-х-2-к-4 арналарын капатиалды жөндеу (ұзындығы 20,6 км) | ## км | ## 23,80 | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - | ## 23,8 | ## - | ## ,024 | ## 20 |  | ## ЖСҚ әзірленуде |
|  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## км | ## 23,80 | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - | ## 23,8 | ## - | ## ,024 |  |  |  |
|  | ## 2) шығыстар, оның ішінде: | ## млн. теңге | ## 2 000 |  |  | ## 1 000 | ## 1 000 |  |  |  | ## 2 000 |  |  |  |
|  | ## республикалық бюджеттен | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## бюджеттен тыс көздерден | ## млн. теңге | ## 2 000 |  |  | ## 1 000 | ## 1 000 |  |  |  | ## 2 000 |  |  |  |
|  | ## жергілікті бюджеттен | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 9 | ## Шардара ауданы Ақшенгелді А/о 4-К-1-1, 4-К-1-2, 4-К-1-3, 4-К-1-4 және 2-Х-1А арналарын капатиалды жөндеу (ұзындығы 21,2 км) | ## км | ## 9,50 | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - | ## 9,5 | ## - | ## ,010 | ## 20 |  | ## ЖСҚ әзірленуде |
|  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## км | ## 9,50 | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - | ## 9,5 | ## - | ## ,010 |  |  |  |
|  | ## 2) шығыстар, оның ішінде: | ## млн. теңге | ## 11 481 |  |  | ## 4 592,400 | ## 4 018,350 | ## 2 870,250 |  |  | ## 11 481 |  |  |  |
|  | ## республикалық бюджеттен | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## бюджеттен тыс көздерден | ## млн. теңге | ## 11 481 |  |  | ## 4 592,400 | ## 4 018,350 | ## 2 870,250 |  |  | ## 11 481 |  |  |  |
|  | ## жергілікті бюджеттен | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 10 | ## Шардара ауданы Тұрысбеков А / о РШ-2-1, РШ-3 және РШ-2 арналарын күрделі жөндеу (ұзындығы 5 км) | ## км | ## 9,50 | ## - | ## - | ## - | ## - | ## 9,5 | ## - | ## - | ## ,010 | ## 20 |  | ## ЖСҚ әзірленуде |
|  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## км | ## 9,50 | ## - | ## - | ## - | ## - | ## 9,5 | ## - | ## - | ## ,010 |  |  |  |
|  | ## 2) шығыстар, оның ішінде: | ## млн. теңге | ## 1 393,520 |  |  | ## 557,410 | ## 487,730 | ## 348,380 |  |  | ## 1 393,520 |  |  |  |
|  | ## республикалық бюджеттен | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## бюджеттен тыс көздерден | ## млн. теңге | ## 1 393,520 |  |  | ## 557,410 | ## 487,730 | ## 348,380 |  |  | ## 1 393,520 |  |  |  |
|  | ## жергілікті бюджеттен | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 11 | ## Шардара ауданындағы республикалық меншіктегі 5 шаруааралық арнаны күрделі жөндеу (а/о Алатау батыр, а/о Суткент, а/о Кызылкум) | ## км | ## 253,90 | ## - | ## - | ## - | ## - | ## 253,9 | ## - | ## - | ## ,254 | ## 20 |  | ## ЖСҚ әзірленуде |
|  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## км | ## 253,90 | ## - | ## - | ## - | ## - | ## 253,9 | ## - | ## - | ## ,254 |  |  |  |
|  | ## 2) шығыстар, оның ішінде: | ## млн. теңге | ## 1 239,960 | ## 5 | ## 34,960 | ## 600 | ## 600 |  |  |  | ## 1 200 |  |  |  |
|  | ## республикалық бюджеттен | ## млн. теңге | ## 39,960 | ## 5 | ## 34,960 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## бюджеттен тыс көздерден | ## млн. теңге | ## 1 200 |  |  | ## 600 | ## 600 |  |  |  | ## 1 200 |  |  |  |
|  | ## жергілікті бюджеттен | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 12 | ## Бірінші кезектегі жөндеуді қажет ететін Жетісай ауданындағы республикалық меншіктің 12 арнасын күрделі жөндеу | ## км | ## 111,14 | ## - | ## - | ## - | ## - | ## 111,1 | ## - | ## - | ## ,111 | ## 20 |  | ## ЖСҚ әзірленуде |
|  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## км | ## 111,14 | ## - | ## - | ## - | ## - | ## 111,1 | ## - | ## - | ## ,111 |  |  |  |
|  | ## 2) шығыстар, оның ішінде: | ## млн. теңге | ## 33 976,960 |  | ## 776,960 | ## 5 200 | ## 8 000 | ## 20 000 |  |  | ## 33 200 |  |  |  |
|  | ## республикалық бюджеттен | ## млн. теңге | ## 33 976,960 |  | ## 776,960 | ## 5 200 | ## 8 000 | ## 20 000 |  |  | ## 33 200 |  |  |  |
|  | ## бюджеттен тыс көздерден | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## жергілікті бюджеттен | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 13 | ## ОҚО Түлкібас ауданының суару жүйесінің бірінші кезектегі магистральдық арналарын қалпына келтіру | ## км | ## 113,23 | ## - | ## - | ## - | ## - | ## 113,2 | ## - | ## - | ## ,113 | ## 20 |  | ## ЖСҚ әзірленуде |
|  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## км | ## 113,23 | ## - | ## - | ## - | ## - | ## 113,2 | ## - | ## - | ## ,113 |  |  |  |
|  | ## 2) шығыстар, оның ішінде: | ## млн. теңге | ## 39 184,212 | ## 1 517,270 | ## 672,939 | ## 9 659,125 | ## 6 921,149 | ## 20 413,728 |  |  | ## 36 994,003 |  |  |  |
|  | ## республикалық бюджеттен | ## млн. теңге | ## 39 184,212 | ## 1 517,270 | ## 672,939 | ## 9 659,125 | ## 6 921,149 | ## 20 413,728 |  |  | ## 36 994,003 |  |  |  |
|  | ## бюджеттен тыс көздерден | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## жергілікті бюджеттен | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 14 | ## Қызылқұм Қызылқұм магистралі Түркістан ауданы күрделі жөндеу (3 кезең) | ## км | ## 3,80 | ## - | ## - | ## - | ## - | ## 3,8 | ## - | ## - | ## ,004 | ## 20 |  | ## ЖСҚ әзірленуде |
|  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## км | ## 3,80 | ## - | ## - | ## - | ## - | ## 3,8 | ## - | ## - | ## ,004 |  |  |  |
|  | ## 2) шығыстар, оның ішінде: | ## млн. теңге | ## 3 757 |  |  |  |  | ## 3 757 |  |  | ## 3 757 |  |  |  |
|  | ## республикалық бюджеттен | ## млн. теңге | ## 3 757 |  |  |  |  | ## 3 757 |  |  | ## 3 757 |  |  |  |
|  | ## бюджеттен тыс көздерден | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## жергілікті бюджеттен | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 15 | ## Жиделі ауылдық округінің 3-К-1, 3-К-2, 3-К-3 тармақтары бар суармалы арналарды күрделі жөндеу, Арыс ауданы | ## км | ## 101,40 | ## - | ## - | ## - | ## - | ## 101,4 | ## - | ## - | ## ,101 | ## 20 |  | ## ЖСҚ әзірленуде |
|  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## км | ## 101,40 | ## - | ## - | ## - | ## - | ## 101,4 | ## - | ## - | ## ,101 |  |  |  |
|  | ## 2) шығыстар, оның ішінде: | ## млн. теңге | ## 5 818,600 |  |  | ## 2 327,440 | ## 2 036,510 | ## 1 454,650 |  |  | ## 5 818,600 |  |  |  |
|  | ## республикалық бюджеттен | ## млн. теңге | ## 5 818,600 |  |  | ## 2 327,440 | ## 2 036,510 | ## 1 454,650 |  |  | ## 5 818,600 |  |  |  |
|  | ## бюджеттен тыс көздерден | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## жергілікті бюджеттен | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 16 | ## Тармақтары мен құрылыстары бар арналарды күрделі жөндеу Б-К-1, Б-К-1А, Б-К-1-1, Б-К-1-2, Б-К-1-3, Б-К-1-4, Б-К-1-4-1 Б-К-1-4-2, Б-К-1-5, Б-К-1-5-1 Байырқұм ауылдық округі, Арыс ауданы | ## км | ## 14,70 | ## - | ## - | ## - | ## - | ## 14,7 | ## - | ## - | ## ,015 | ## 20 |  | ## ЖСҚ әзірленуде |
|  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## км | ## 14,70 | ## - | ## - | ## - | ## - | ## 14,7 | ## - | ## - | ## ,015 |  |  |  |
|  | ## 2) шығыстар, оның ішінде: | ## млн. теңге | ## 4 000 |  |  | ## 2 000 | ## 2 000 |  |  |  | ## 4 000 |  |  |  |
|  | ## республикалық бюджеттен | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## бюджеттен тыс көздерден | ## млн. теңге | ## 4 000 |  |  | ## 2 000 | ## 2 000 |  |  |  | ## 4 000 |  |  |  |
|  | ## жергілікті бюджеттен | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 17 | ## Б-К-2-1, Б-К-2-2, Б-К тармақтары мен құрылыстары бар арналарды күрделі жөндеу-2-2-1, Б-К-2/3, Б-К-2-3, Б-К-2-4, Б-К-2-5, Б-К-4, Б-К-4-1, Б-К-4-2, Б-К-4-3, Б-К-4-4, Б-К-4-5, Б-К-4-5-1, Б- К-4-6, Б-К-4-6-1 Байырқұм ауылдық округі, Арыс ауданы | ## км | ## 18,60 | ## - | ## - | ## - | ## - | ## 18,6 | ## - | ## - | ## ,019 | ## 20 |  | ## ЖСҚ әзірленуде |
|  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## км | ## 18,60 | ## - | ## - | ## - | ## - | ## 18,6 | ## - | ## - | ## ,019 |  |  |  |
|  | ## 2) шығыстар, оның ішінде: | ## млн. теңге | ## 1 500 |  |  | ## 750 | ## 750 |  |  |  | ## 1 500 |  |  |  |
|  | ## республикалық бюджеттен | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## бюджеттен тыс көздерден | ## млн. теңге | ## 1 500 |  |  | ## 750 | ## 750 |  |  |  | ## 1 500 |  |  |  |
|  | ## жергілікті бюджеттен | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 18 | ## Б-К-5, Б-К-5-1, Б-К-5-2, Б-К-5-3, Б-К-5-4, Б-К-5-5, Б-К-5-6 тармақтары мен құрылыстары бар арналарды күрделі жөндеу, Б-К-5-7, Б-К-5-7-1 Б-К-5-7-2 Байырқұм ауылдық округінің Б-К-6, Б-К-6-2, Б-К-6-3, Б-К-6-4, Арыс ауданы | ## км | ## 19,60 | ## - | ## - | ## - | ## - | ## 19,6 | ## - | ## - | ## ,020 | ## 20 |  | ## ЖСҚ әзірленуде |
|  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## км | ## 19,60 | ## - | ## - | ## - | ## - | ## 19,6 | ## - | ## - | ## ,020 |  |  |  |
|  | ## 2) шығыстар, оның ішінде: | ## млн. теңге | ## 1 200 |  |  | ## 600 | ## 600 |  |  |  | ## 1 200 |  |  |  |
|  | ## республикалық бюджеттен | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## бюджеттен тыс көздерден | ## млн. теңге | ## 1 200 |  |  | ## 600 | ## 600 |  |  |  | ## 1 200 |  |  |  |
|  | ## жергілікті бюджеттен | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 19 | ## Келес ауданындағы коммуналдық меншіктегі 12 каналды (Санырау, Игілік, 8-Ұлан, Оймаут, Бес-Абдал, Р-28, теріс, Жаңа-Қият, Тартулы, Ошақты, Араншы-2, Үш ағаш) күрделі жөндеу | ## км | ## 167,00 | ## - | ## - | ## - | ## 12,2 | ## 13,0 | ## 48,4 | ## 93,4 | ## ,167 | ## 20 |  | ## ЖСҚ әзірленуде |
|  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## км | ## 167,00 | ## - | ## - | ## - | ## 12,2 | ## 13,0 | ## 48,4 | ## 93,4 | ## ,167 |  |  |  |
|  | ## 2) шығыстар, оның ішінде: | ## млн. теңге | ## 19 792,486 |  | ## 28,111 | ## 88,035 | ## 2 144 | ## 8 666,340 | ## 5 993 | ## 2 873 | ## 19 764,375 |  |  |  |
|  | ## республикалық бюджеттен | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## бюджеттен тыс көздерден | ## млн. теңге | ## 19 686,340 |  |  | ## 10 | ## 2 144 | ## 8 666,340 | ## 5 993 | ## 2 873 | ## 19 686,340 |  |  |  |
|  | ## жергілікті бюджеттен | ## млн. теңге | ## 106,146 |  | ## 28,111 | ## 78,035 |  |  |  |  | ## 78,035 |  |  |  |
| ## 20 | ## Қазығұрт ауданының коммуналдық меншігінің маңыздылығы жоғары 9 каналын (Ұлтас, Бұлбұл, Қызылкемер, Қажымұрат, мұғалім, Алтын, Үсінәлі, Дирмен, Құларық) құрайтын 63,9 км күрделі жөндеу | ## км | ## 63,60 | ## - | ## - | ## 63,6 | ## - | ## - | ## - | ## - | ## ,064 | ## 20 |  | ## ЖСҚ әзірленуде |
|  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## км | ## 63,60 | ## - | ## - | ## 63,6 | ## - | ## - | ## - | ## - | ## ,064 |  |  |  |
|  | ## 2) шығыстар, оның ішінде: | ## млн. теңге | ## 726,400 |  | ## 226,400 | ## 500 |  |  |  |  | ## 500 |  |  |  |
|  | ## республикалық бюджеттен | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## бюджеттен тыс көздерден | ## млн. теңге | ## 726,400 |  | ## 226,400 | ## 500 |  |  |  |  | ## 500 |  |  |  |
|  | ## жергілікті бюджеттен | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 21 | ## Қайта құру арналарыК-30 Жетісай ауданында (ұзындығы 15 км) | ## км | ## 15,00 | ## - | ## - | ## - | ## - | ## 15,0 | ## - | ## - | ## ,015 | ## 20 |  | ## ЖСҚ әзірленуде |
|  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## км | ## 15,00 | ## - | ## - | ## - | ## - | ## 15,0 | ## - | ## - | ## ,015 |  |  |  |
|  | ## 2) шығыстар, оның ішінде: | ## млн. теңге | ## 4 270 |  |  |  |  | ## 4 270 |  |  | ## 4 270 |  |  |  |
|  | ## республикалық бюджеттен | ## млн. теңге | ## 4 270 |  |  |  |  | ## 4 270 |  |  | ## 4 270 |  |  |  |
|  | ## бюджеттен тыс көздерден | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## жергілікті бюджеттен | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 22 | ## Қайта құру подземных трубчатых арна (гидрантов) с ответвлениями в Сарыгашском районе,11 единиц | ## км | ## 11,00 | ## - | ## - | ## - | ## - | ## 11,0 | ## - | ## - | ## ,011 | ## 20 |  | ## ЖСҚ әзірленуде |
|  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## км | ## 11,00 | ## - | ## - | ## - | ## - | ## 11,0 | ## - | ## - | ## ,011 |  |  |  |
|  | ## 2) шығыстар, оның ішінде: | ## млн. теңге | ## 3 200 |  |  |  |  | ## 3 200 |  |  | ## 3 200 |  |  |  |
|  | ## республикалық бюджеттен | ## млн. теңге | ## 3 200 |  |  |  |  | ## 3 200 |  |  | ## 3 200 |  |  |  |
|  | ## бюджеттен тыс көздерден | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## жергілікті бюджеттен | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 23 | ## Қайта құру магистральдық арнасы «Толагай» Түркістан облысы Отырар ауданы | ## км | ## 84,60 | ## - | ## - | ## - | ## 84,6 | ## - | ## - | ## - | ## ,085 | ## 20 |  | ## ЖСҚ әзірленуде |
|  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## км | ## 84,60 | ## - | ## - | ## - | ## 84,6 | ## - | ## - | ## - | ## ,085 |  |  |  |
|  | ## 2) шығыстар, оның ішінде: | ## млн. теңге | ## 35 000 |  |  | ## 10 500 | ## 24 500 |  |  |  | ## 35 000 |  |  |  |
|  | ## республикалық бюджеттен | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## бюджеттен тыс көздерден | ## млн. теңге | ## 35 000 |  |  | ## 10 500 | ## 24 500 |  |  |  | ## 35 000 |  |  |  |
|  | ## жергілікті бюджеттен | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 24 | ## Қайта құру Мақтаарал ауданында республикалық меншік арналарының саны 56 бірлік | ## км | ## 56,00 | ## - | ## - | ## - | ## - | ## 56,0 | ## - | ## - | ## ,056 | ## 20 |  | ## ЖСҚ әзірленуде |
|  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## км | ## 56,00 | ## - | ## - | ## - | ## - | ## 56,0 | ## - | ## - | ## ,056 |  |  |  |
|  | ## 2) шығыстар, оның ішінде: | ## млн. теңге | ## 7 500 |  |  |  |  | ## 7 500 |  |  | ## 7 500 |  |  |  |
|  | ## республикалық бюджеттен | ## млн. теңге | ## 7 500 |  |  |  |  | ## 7 500 |  |  | ## 7 500 |  |  |  |
|  | ## бюджеттен тыс көздерден | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## жергілікті бюджеттен | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 25 | ## Қайта құру Отырар ауданының сорғы станциялары (Қызыл-Ту және шағын су станциялары - 41 дана).) | ## км | ## 41,00 | ## - | ## - | ## - | ## - | ## 41,0 | ## - | ## - | ## ,041 | ## 20 |  | ## ЖСҚ әзірленуде |
|  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## км | ## 41,00 | ## - | ## - | ## - | ## - | ## 41,0 | ## - | ## - | ## ,041 |  |  |  |
|  | ## 2) шығыстар, оның ішінде: | ## млн. теңге | ## 2 900 |  |  |  | ## 870 | ## 2 030 |  |  | ## 2 900 |  |  |  |
|  | ## республикалық бюджеттен | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## бюджеттен тыс көздерден | ## млн. теңге | ## 2 900 |  |  |  | ## 870 | ## 2 030 |  |  | ## 2 900 |  |  |  |
|  | ## жергілікті бюджеттен | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 26 | ## 32 дана жетсай ауданды Сулы қондырғыларын реконструкциялау | ## км | ## 52,00 | ## - | ## - | ## - | ## - | ## 52,0 | ## - | ## - | ## ,052 | ## 20 |  | ## ЖСҚ әзірленуде |
|  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## км | ## 52,00 | ## - | ## - | ## - | ## - | ## 52,0 | ## - | ## - | ## ,052 |  |  |  |
|  | ## 2) шығыстар, оның ішінде: | ## млн. теңге | ## 1 600 |  |  |  | ## 480 | ## 1 120 |  |  | ## 1 600 |  |  |  |
|  | ## республикалық бюджеттен | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## бюджеттен тыс көздерден | ## млн. теңге | ## 1 600 |  |  |  | ## 480 | ## 1 120 |  |  | ## 1 600 |  |  |  |
|  | ## жергілікті бюджеттен | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 27 | ## Қайта құру арналары Р-15 Қазығұрстақ және Сарыағаш аудандарында | ## км | ## 5,20 | ## - | ## - | ## - | ## - | ## 5,2 | ## - | ## - | ## ,005 | ## 20 |  | ## ЖСҚ әзірленуде |
|  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## км | ## 5,20 | ## - | ## - | ## - | ## - | ## 5,2 | ## - | ## - | ## ,005 |  |  |  |
|  | ## 2) шығыстар, оның ішінде: | ## млн. теңге | ## 447,818 |  |  |  |  | ## 447,818 |  |  | ## 447,818 |  |  |  |
|  | ## республикалық бюджеттен | ## млн. теңге | ## 447,818 |  |  |  |  | ## 447,818 |  |  | ## 447,818 |  |  |  |
|  | ## бюджеттен тыс көздерден | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## жергілікті бюджеттен | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 28 | ## Қайта құру Қазығұрт ауданында 19 бірлік құрайтын 142,9 км тармақтары бар жерасты құбырлы арналар (гидранттар) | ## км | ## 142,90 | ## - | ## - | ## - | ## - | ## 142,9 | ## - | ## - | ## ,143 | ## 20 |  | ## ЖСҚ әзірленуде |
|  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## км | ## 142,90 | ## - | ## - | ## - | ## - | ## 142,9 | ## - | ## - | ## ,143 |  |  |  |
|  | ## 2) шығыстар, оның ішінде: | ## млн. теңге | ## 9 200 |  |  |  | ## 2 760 | ## 6 440 |  |  | ## 9 200 |  |  |  |
|  | ## республикалық бюджеттен | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## бюджеттен тыс көздерден | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## жергілікті бюджеттен | ## млн. теңге | ## 9 200 |  |  |  | ## 2 760 | ## 6 440 |  |  | ## 9 200 |  |  |  |
| ## 29 | ## «Қайта құру Оңтүстік Қазақстан облысы Отырар ауданында сорғы станциясы орнатылған шәуілдер қоректендіруші арнасы. II-кезек» | ## км | ## 29,70 | ## - | ## - | ## 29,7 | ## - | ## - | ## - | ## - | ## ,030 | ## 20 |  | ## ЖСҚ әзірленуде |
|  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## км | ## 29,70 | ## - | ## - | ## 29,7 | ## - | ## - | ## - | ## - | ## ,030 |  |  |  |
|  | ## 2) шығыстар, оның ішінде: | ## млн. теңге | ## 2 400,730 |  |  | ## 2 400,730 |  |  |  |  | ## 2 400,730 |  |  |  |
|  | ## республикалық бюджеттен | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## бюджеттен тыс көздерден | ## млн. теңге | ## 2 400,730 |  |  | ## 2 400,730 |  |  |  |  | ## 2 400,730 |  |  |  |
|  | ## жергілікті бюджеттен | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 30 | ## Мақтарал ауданының К-20 арнасын күрделі жөндеу | ## км | ## 185,70 | ## - | ## - | ## - | ## 6,0 | ## 92,7 | ## 87,0 | ## - | ## ,186 | ## 20 |  | ## ЖСҚ әзірленуде |
|  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## км | ## 185,70 | ## - | ## - | ## - | ## 6,0 | ## 92,7 | ## 87,0 | ## - | ## ,186 |  |  |  |
|  | ## 2) шығыстар, оның ішінде: | ## млн. теңге | ## 22 631,718 |  | ## 7,935 |  | ## 8 935,877 | ## 8 887,906 | ## 4 800 |  | ## 22 623,783 |  |  |  |
|  | ## республикалық бюджеттен | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## бюджеттен тыс көздерден | ## млн. теңге | ## 22 299,017 |  |  |  | ## 8 785,877 | ## 8 713,140 | ## 4 800 |  | ## 22 299,017 |  |  |  |
|  | ## жергілікті бюджеттен | ## млн. теңге | ## 332,701 |  | ## 7,935 |  | ## 150 | ## 174,766 |  |  | ## 324,766 |  |  |  |
| ## 31 | ## 7 каналды құрайтын 54 км күрделі жөндеу (Р-7, Құрманбек, Р-7-3, Р-8, Р-8А,Р-10-1) Тұртқұл Ордабасы а / о коммуналдық меншігінің маңыздылығы жоғары | ## км | ## 54,00 | ## - | ## - | ## - | ## 54,0 | ## - | ## - | ## - | ## ,054 | ## 20 |  | ## ЖСҚ әзірленуде |
|  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## км | ## 54,00 | ## - | ## - | ## - | ## 54,0 | ## - | ## - | ## - | ## ,054 |  |  |  |
|  | ## 2) шығыстар, оның ішінде: | ## млн. теңге | ## 5 000 |  |  | ## 2 500 | ## 2 500 |  |  |  | ## 5 000 |  |  |  |
|  | ## республикалық бюджеттен | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## бюджеттен тыс көздерден | ## млн. теңге | ## 5 000 |  |  | ## 2 500 | ## 2 500 |  |  |  | ## 5 000 |  |  |  |
|  | ## жергілікті бюджеттен | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 32 | ## Сауран ауданының коммуналдық меншігінің маңыздылығы жоғары 4 каналды (Р-16, Р-17-1, Р-15-0, Р-15-2) құрайтын 718 км күрделі жөндеу (ұзындығы 31 км) | ## км | ## 31,00 | ## - | ## - | ## - | ## 31,0 | ## - | ## - | ## - | ## ,031 | ## 20 |  | ## ЖСҚ әзірленуде |
|  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## км | ## 31,00 | ## - | ## - | ## - | ## 31,0 | ## - | ## - | ## - | ## ,031 |  |  |  |
|  | ## 2) шығыстар, оның ішінде: | ## млн. теңге | ## 150 |  |  | ## 150 |  |  |  |  | ## 150 |  |  |  |
|  | ## республикалық бюджеттен | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## бюджеттен тыс көздерден | ## млн. теңге | ## 150 |  |  | ## 150 |  |  |  |  | ## 150 |  |  |  |
|  | ## жергілікті бюджеттен | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 33 | ## Сайрам ауданының коммуналдық меншігіндегі 7 каналды (Бақарық, асыл, жогарғы Аққала, Теспе, Сай, Аламан, Томенги Аққала) құрайтын 122 км күрделі жөндеу (ұзындығы 122 км) | ## км | ## 122,00 | ## - | ## - | ## - | ## 122,0 | ## - | ## - | ## - | ## ,122 | ## 20 |  | ## ЖСҚ әзірленуде |
|  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## км | ## 122,00 | ## - | ## - | ## - | ## 122,0 | ## - | ## - | ## - | ## ,122 |  |  |  |
|  | ## 2) шығыстар, оның ішінде: | ## млн. теңге | ## 1 750 |  |  | ## 1 750 |  |  |  |  | ## 1 750 |  |  |  |
|  | ## республикалық бюджеттен | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## бюджеттен тыс көздерден | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## жергілікті бюджеттен | ## млн. теңге | ## 1 750 |  |  | ## 1 750 |  |  |  |  | ## 1 750 |  |  |  |
| ## 34 | ## "Су арнасын Оразалиев ауылынан Түркістан облысы Сайрам ауданы Даттық Қасымбек ауылына дейін кеңейту (Түзету сметалық құжаттама)» | ## км | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - |  | ## 20 |  | ## ЖСҚ әзірленуде |
|  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## км | ## 7,00 | ## - | ## - | ## 7,0 | ## - | ## - | ## - | ## - | ## ,007 |  |  |  |
|  | ## 2) шығыстар, оның ішінде: | ## млн. теңге | ## 242,374 |  |  | ## 242,374 |  |  |  |  | ## 242,374 |  |  |  |
|  | ## республикалық бюджеттен | ## млн. теңге | ## 242,374 |  |  | ## 242,374 |  |  |  |  | ## 242,374 |  |  |  |
|  | ## бюджеттен тыс көздерден | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## жергілікті бюджеттен | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 35 | ## Түркістан облысы Созақ ауданы Құмкент ауылында суармалы арнасы Жылыбұлақ салу | ## км | ## 6,00 | ## - | ## - | ## 6,0 | ## - | ## - | ## - | ## - | ## ,006 | ## 20 |  | ## ЖСҚ әзірленуде |
|  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## км | ## 6,00 | ## - | ## - | ## 6,0 | ## - | ## - | ## - | ## - | ## ,006 |  |  |  |
|  | ## 2) шығыстар, оның ішінде: | ## млн. теңге | ## 377,852 |  |  | ## 377,852 |  |  |  |  | ## 377,852 |  |  |  |
|  | ## республикалық бюджеттен | ## млн. теңге | ## 377,852 |  |  | ## 377,852 |  |  |  |  | ## 377,852 |  |  |  |
|  | ## бюджеттен тыс көздерден | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## жергілікті бюджеттен | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 36 | ## Байсеитский МК | ## км | ## 30,00 | ## - | ## - | ## 30,0 | ## - | ## - | ## - | ## - | ## ,030 | ## 20 |  | ## ЖСҚ әзірленуде |
|  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## км | ## 30,00 | ## - | ## - | ## 30,0 | ## - | ## - | ## - | ## - | ## ,030 |  |  |  |
|  | ## 2) шығыстар, оның ішінде: | ## млн. теңге | ## 2 195,550 |  |  | ## 2 195,550 |  |  |  |  | ## 2 195,550 |  |  |  |
|  | ## республикалық бюджеттен | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## бюджеттен тыс көздерден | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## жергілікті бюджеттен | ## млн. теңге | ## 2 195,550 |  |  | ## 2 195,550 |  |  |  |  | ## 2 195,550 |  |  |  |
| ## 37 | ## Түркістан облысында пк-90-дан пк-110-ға дейін арнасы Р-1 (2 кезек) күрделі жөндеу" | ## км | ## 2,00 | ## - | ## - | ## - | ## 2,0 | ## - | ## - | ## - | ## ,002 | ## 20 |  | ## ЖСҚ әзірленуде |
|  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## км | ## 2,00 | ## - | ## - | ## - | ## 2,0 | ## - | ## - | ## - | ## ,002 |  |  |  |
|  | ## 2) шығыстар, оның ішінде: | ## млн. теңге | ## 296,036 |  |  | ## 156,036 | ## 140 |  |  |  | ## 296,036 |  |  |  |
|  | ## республикалық бюджеттен | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## бюджеттен тыс көздерден | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## жергілікті бюджеттен | ## млн. теңге | ## 296,036 |  |  | ## 156,036 | ## 140 |  |  |  | ## 296,036 |  |  |  |
| ## 38 | ## Жалпы ұзындығы 937 км 6 а/о (К) коммуналдық меншік коллекторларын механикалық тазарту жұмыстарын жүргізу.Тұрысбекова, Қоссейт, Көксу, ұл ата, Ақшенегелді, Достық) Шардара ауданы | ## км | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - |  | ## 20 |  | ## ЖСҚ әзірленуде |
|  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## км | ## 973,00 | ## - | ## - | ## - | ## - | ## 973,0 | ## - | ## - | ## ,973 |  |  |  |
|  | ## 2) шығыстар, оның ішінде: | ## млн. теңге | ## 4 000 |  |  | ## 4 000 |  |  |  |  | ## 4 000 |  |  |  |
|  | ## республикалық бюджеттен | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## бюджеттен тыс көздерден | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## жергілікті бюджеттен | ## млн. теңге | ## 4 000 |  |  | ## 4 000 |  |  |  |  | ## 4 000 |  |  |  |
| ## 39 | ## Ұзындығы 779 км 229 бірлік көлемінде 5-және аудандардың (Мақтаарал, Жетісай, Отырар, Шардара, Ордабасы) республикалық меншік коллекторларын механикалық тазарту жұмыстарын жүргізу | ## км | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - |  | ## 20 |  | ## ЖСҚ әзірленуде |
|  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## км | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - |  |  |  |  |
|  | ## 2) шығыстар, оның ішінде: | ## млн. теңге | ## 210 |  |  |  |  | ## 210 |  |  | ## 210 |  |  |  |
|  | ## республикалық бюджеттен | ## млн. теңге | ## 210 |  |  |  |  | ## 210 |  |  | ## 210 |  |  |  |
|  | ## бюджеттен тыс көздерден | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## жергілікті бюджеттен | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 40 | ## Қайта құру Сауран ауданы бойынша 8 а/о 95 бірлік ЖҚҚ (Жібек Жолы туралы-25 бірлік, Майдантал туралы - 7 бірлік, Бабайқорған туралы - 1 бірлік, Жуйнек туралы-18 бірлік, қадам туралы – 12 бірлік, Икан туралы-21 бірлік, а / о Үшқайық-7 бірлік, а / о Иассые-4 бірлік) | ## км | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - |  | ## 20 |  | ## ЖСҚ әзірленуде |
|  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## км | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - |  |  |  |  |
|  | ## 2) шығыстар, оның ішінде: | ## млн. теңге | ## 2 800 |  |  |  |  | ## 2 800 |  |  | ## 2 800 |  |  |  |
|  | ## республикалық бюджеттен | ## млн. теңге | ## 2 800 |  |  |  |  | ## 2 800 |  |  | ## 2 800 |  |  |  |
|  | ## бюджеттен тыс көздерден | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## жергілікті бюджеттен | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 41 | ## Облыс аумағында жер асты суларының деңгейін төмендету және қосымша пайдалану үшін жөндеуді қажет ететін 749 ЖҚҚ іске қосу (Мақтаарал-57 бірлік). Жетісай кенті-3 бірлік, Ордабасы-99 бірлік, Отырар-42 бірлік, Сауран және Арыс-592 бірлік) | ## км | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - |  | ## 20 |  | ## ЖСҚ әзірленуде |
|  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## км | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - |  |  |  |  |
|  | ## 2) шығыстар, оның ішінде: | ## млн. теңге | ## 15 000 |  |  |  |  | ## 15 000 |  |  | ## 15 000 |  |  |  |
|  | ## республикалық бюджеттен | ## млн. теңге | ## 15 000 |  |  |  |  | ## 15 000 |  |  | ## 15 000 |  |  |  |
|  | ## бюджеттен тыс көздерден | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## жергілікті бюджеттен | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 42 | ## Түркістан облысы Мақтаарал ауданындағы пк844+79-дан ПК927+29-ға дейінгі" Достық " мемлекетаралық арнасының Қайта құруы | ## км | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - |  | ## - | ## - |  | ## 20 |  | ## ЖСҚ әзірленуде |
|  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## км | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - |  | ## - | ## - |  |  |  |  |
|  | ## 2) шығыстар, оның ішінде: | ## млн. теңге | ## 120 |  |  | ## 120 |  |  |  |  | ## 120 |  |  |  |
|  | ## республикалық бюджеттен | ## млн. теңге | ## 120 |  |  | ## 120 |  |  |  |  | ## 120 |  |  |  |
|  | ## бюджеттен тыс көздерден | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## жергілікті бюджеттен | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 43 | ## Ордабасы ауданы Қараспан а/о коммуналдық меншігіндегі Қараспан ЖК арнасы Р-2 Күрделі жөндеу | ## км | ## 4,50 | ## - | ## - | ## - | ## - |  | ## - | ## 4,5 | ## ,005 | ## 20 |  | ## ЖСҚ әзірленуде |
|  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## км | ## 4,50 | ## - | ## - | ## - | ## - |  | ## - | ## 4,5 | ## ,005 |  |  |  |
|  | ## 2) шығыстар, оның ішінде: | ## млн. теңге | ## 515,093 |  |  | ## 3,600 | ## 76,724 | ## 127,873 | ## 153,448 | ## 153,448 | ## 515,093 |  |  |  |
|  | ## республикалық бюджеттен | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## бюджеттен тыс көздерден | ## млн. теңге | ## 511,493 |  |  |  | ## 76,724 | ## 127,873 | ## 153,448 | ## 153,448 | ## 511,493 |  |  |  |
|  | ## жергілікті бюджеттен | ## млн. теңге | ## 3,600 |  |  | ## 3,600 |  |  |  |  | ## 3,600 |  |  |  |
| ## 44 | ## Ордабасы ауданы Қараспан а/о коммуналдық меншігіндегі Қараспан ЖК арнасы Р-4 күрделі жөндеу | ## км | ## 1,20 | ## - | ## - | ## - | ## - |  | ## - | ## 1,2 | ## ,001 | ## 20 |  | ## ЖСҚ әзірленуде |
|  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## км | ## 1,20 | ## - | ## - | ## - | ## - |  | ## - | ## 1,2 | ## ,001 |  |  |  |
|  | ## 2) шығыстар, оның ішінде: | ## млн. теңге | ## 130,547 |  |  | ## 3,600 | ## 19,042 | ## 31,737 | ## 38,084 | ## 38,084 | ## 130,547 |  |  |  |
|  | ## республикалық бюджеттен | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## бюджеттен тыс көздерден | ## млн. теңге | ## 126,947 |  |  |  | ## 19,042 | ## 31,737 | ## 38,084 | ## 38,084 | ## 126,947 |  |  |  |
|  | ## жергілікті бюджеттен | ## млн. теңге | ## 3,600 |  |  | ## 3,600 |  |  |  |  | ## 3,600 |  |  |  |
| ## 45 | ## Ордабасы ауданы Төрткүл а/о Түркістан коммуналдық меншік ЖК арнасы Р-8 күрделі жөндеу | ## км | ## 4,30 | ## - | ## - | ## - | ## - |  | ## - | ## 4,3 | ## ,004 | ## 20 |  | ## ЖСҚ әзірленуде |
|  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## км | ## 4,30 | ## - | ## - | ## - | ## - |  | ## - | ## 4,3 | ## ,004 |  |  |  |
|  | ## 2) шығыстар, оның ішінде: | ## млн. теңге | ## 589,117 |  |  | ## 6 | ## 87,468 | ## 145,779 | ## 174,935 | ## 174,935 | ## 589,117 |  |  |  |
|  | ## республикалық бюджеттен | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## бюджеттен тыс көздерден | ## млн. теңге | ## 583,117 |  |  |  | ## 87,468 | ## 145,779 | ## 174,935 | ## 174,935 | ## 583,117 |  |  |  |
|  | ## жергілікті бюджеттен | ## млн. теңге | ## 6 |  |  | ## 6 |  |  |  |  | ## 6 |  |  |  |
| ## 46 | ## Ордабасы ауданы Төрткүл а/о Түркістан коммуналдық меншік ЖК арнасы Р - 8А күрделі жөндеу | ## км | ## 9,20 | ## - | ## - | ## - | ## - |  | ## - | ## 9,2 | ## ,009 | ## 20 |  | ## ЖСҚ әзірленуде |
|  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## км | ## 9,20 | ## - | ## - | ## - | ## - |  | ## - | ## 9,2 | ## ,009 |  |  |  |
|  | ## 2) шығыстар, оның ішінде: | ## млн. теңге | ## 1 569,111 |  |  | ## 6,800 | ## 234,347 | ## 390,578 | ## 468,693 | ## 468,693 | ## 1 569,111 |  |  |  |
|  | ## республикалық бюджеттен | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## бюджеттен тыс көздерден | ## млн. теңге | ## 1 562,311 |  |  |  | ## 234,347 | ## 390,578 | ## 468,693 | ## 468,693 | ## 1 562,311 |  |  |  |
|  | ## жергілікті бюджеттен | ## млн. теңге | ## 6,800 |  |  | ## 6,800 |  |  |  |  | ## 6,800 |  |  |  |
| ## 47 | ## Ордабасы ауданы Қараспан а/о коммуналдық меншігіндегі Қараспан ЖК арнасы Р-8Б күрделі жөндеу | ## км | ## 2,10 | ## - | ## - | ## - | ## - |  | ## - | ## 2,1 | ## ,002 | ## 20 |  | ## ЖСҚ әзірленуде |
|  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## км | ## 2,10 | ## - | ## - | ## - | ## - |  | ## - | ## 2,1 | ## ,002 |  |  |  |
|  | ## 2) шығыстар, оның ішінде: | ## млн. теңге | ## 345,754 |  |  | ## 6 | ## 50,963 | ## 84,939 | ## 101,926 | ## 101,926 | ## 345,754 |  |  |  |
|  | ## республикалық бюджеттен | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## бюджеттен тыс көздерден | ## млн. теңге | ## 339,754 |  |  |  | ## 50,963 | ## 84,939 | ## 101,926 | ## 101,926 | ## 339,754 |  |  |  |
|  | ## жергілікті бюджеттен | ## млн. теңге | ## 6 |  |  | ## 6 |  |  |  |  | ## 6 |  |  |  |
| ## 48 | ## "Қайта құру арналары Р-14 Жамбыл облысы Қордай ауданы " | ## км | ## 4,40 | ## - | ## - | ## - | ## - |  | ## - | ## 4,4 | ## ,004 | ## 20 |  | ## 04.11.2025г № 19-0372/25 |
|  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## км | ## 4,40 | ## - | ## - | ## - | ## - |  | ## - | ## 4,4 | ## ,004 |  |  |  |
|  | ## 2) шығыстар, оның ішінде: | ## млн. теңге | ## 491,157 |  |  | ## 6 | ## 485,157 |  |  |  | ## 491,157 |  |  |  |
|  | ## республикалық бюджеттен | ## млн. теңге | ## 485,157 |  |  |  | ## 485 157,00 |  |  |  | ## 485,157 |  |  |  |
|  | ## бюджеттен тыс көздерден | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## жергілікті бюджеттен | ## млн. теңге | ## 6 |  |  | ## 6 |  |  |  |  | ## 6 |  |  |  |
| ## 49 | ## Ордабасы ауданы Қараспан а/о коммуналдық меншігіндегі Қараспан ШК р-14-2 арнасын күрделі жөндеу | ## км | ## 4,40 | ## - | ## - | ## - | ## - |  | ## - | ## 4,4 | ## ,004 | ## 20 |  | ## ЖСҚ әзірленуде |
|  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## км | ## 4,40 | ## - | ## - | ## - | ## - |  | ## - | ## 4,4 | ## ,004 |  |  |  |
|  | ## 2) шығыстар, оның ішінде: | ## млн. теңге | ## 719,129 |  |  | ## 6 | ## 106,969 | ## 178,282 | ## 213,939 | ## 213,939 | ## 719,129 |  |  |  |
|  | ## республикалық бюджеттен | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## бюджеттен тыс көздерден | ## млн. теңге | ## 713,129 |  |  |  | ## 106,969 | ## 178,282 | ## 213,939 | ## 213,939 | ## 713,129 |  |  |  |
|  | ## жергілікті бюджеттен | ## млн. теңге | ## 6 |  |  | ## 6 |  |  |  |  | ## 6 |  |  |  |
| ## 50 | ## Ордабасы ауданы Қараспан а/о коммуналдық меншігіндегі Қараспан ЖК арнасы Р-18 күрделі жөндеу | ## км | ## 7,30 | ## - | ## - | ## - | ## - |  | ## - | ## 7,3 | ## ,007 | ## 20 |  | ## ЖСҚ әзірленуде |
|  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## км | ## 7,30 | ## - | ## - | ## - | ## - |  | ## - | ## 7,3 | ## ,007 |  |  |  |
|  | ## 2) шығыстар, оның ішінде: | ## млн. теңге | ## 947,806 |  |  | ## 2,655 | ## 141,773 | ## 236,288 | ## 283,545 | ## 283,545 | ## 947,806 |  |  |  |
|  | ## республикалық бюджеттен | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## бюджеттен тыс көздерден | ## млн. теңге | ## 945,151 |  |  |  | ## 141,773 | ## 236,288 | ## 283,545 | ## 283,545 | ## 945,151 |  |  |  |
|  | ## жергілікті бюджеттен | ## млн. теңге | ## 2,655 |  |  | ## 2,655 |  |  |  |  | ## 2,655 |  |  |  |
| ## 51 | ## Арнасы Р-18-Б Түркістан коммуналдық меншік МК а/о Икан Сауран ауданы күрделі жөндеу | ## км | ## 6,20 | ## - | ## - | ## - | ## - |  | ## - | ## 6,2 | ## ,006 | ## 20 |  | ## ЖСҚ әзірленуде |
|  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## км | ## 6,20 | ## - | ## - | ## - | ## - |  | ## - | ## 6,2 | ## ,006 |  |  |  |
|  | ## 2) шығыстар, оның ішінде: | ## млн. теңге | ## 739,989 |  |  | ## 47,643 | ## 103,852 | ## 173,086 | ## 207,704 | ## 207,704 | ## 739,989 |  |  |  |
|  | ## республикалық бюджеттен | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## бюджеттен тыс көздерден | ## млн. теңге | ## 692,346 |  |  |  | ## 103,852 | ## 173,086 | ## 207,704 | ## 207,704 | ## 692,346 |  |  |  |
|  | ## жергілікті бюджеттен | ## млн. теңге | ## 47,643 |  |  | ## 47,643 |  |  |  |  | ## 47,643 |  |  |  |
| ## 52 | ## Арнасы Р-19 Түркістан коммуналдық меншік ЖК Жүнек а / о Сауран ауданы күрделі жөндеу | ## км | ## 17,20 | ## - | ## - | ## - | ## - |  | ## - | ## 17,2 | ## ,017 | ## 20 |  | ## ЖСҚ әзірленуде |
|  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## км | ## 17,20 | ## - | ## - | ## - | ## - |  | ## - | ## 17,2 | ## ,017 |  |  |  |
|  | ## 2) шығыстар, оның ішінде: | ## млн. теңге | ## 2 012,303 |  |  | ## 14,800 | ## 299,625 | ## 499,376 | ## 599,251 | ## 599,251 | ## 2 012,303 |  |  |  |
|  | ## республикалық бюджеттен | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## бюджеттен тыс көздерден | ## млн. теңге | ## 1 997,503 |  |  |  | ## 299,625 | ## 499,376 | ## 599,251 | ## 599,251 | ## 1 997,503 |  |  |  |
|  | ## жергілікті бюджеттен | ## млн. теңге | ## 14,800 |  |  | ## 14,800 |  |  |  |  | ## 14,800 |  |  |  |
| ## 53 | ## Арнасы Р-35-2 Түркістан коммуналдық меншік МК Шорнақ а / о Сауран ауданы күрделі жөндеу | ## км | ## 5,30 | ## - | ## - | ## - | ## - |  | ## - | ## 5,3 | ## ,005 | ## 20 |  | ## ЖСҚ әзірленуде |
|  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## км | ## 5,30 | ## - | ## - | ## - | ## - |  | ## - | ## 5,3 | ## ,005 |  |  |  |
|  | ## 2) шығыстар, оның ішінде: | ## млн. теңге | ## 447,587 |  |  | ## 22,291 | ## 63,794 | ## 106,324 | ## 127,589 | ## 127,589 | ## 447,587 |  |  |  |
|  | ## республикалық бюджеттен | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## бюджеттен тыс көздерден | ## млн. теңге | ## 425,296 |  |  |  | ## 63,794 | ## 106,324 | ## 127,589 | ## 127,589 | ## 425,296 |  |  |  |
|  | ## жергілікті бюджеттен | ## млн. теңге | ## 22,291 |  |  | ## 22,291 |  |  |  |  | ## 22,291 |  |  |  |
| ## 54 | ## Арнасы Р-36 Түркістан коммуналдық меншік МК Шорнақ а / о Сауран ауданы күрделі жөндеу | ## км | ## 3,50 | ## - | ## - | ## - | ## - |  | ## - | ## 3,5 | ## ,004 | ## 20 |  | ## ЖСҚ әзірленуде |
|  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## км | ## 3,50 | ## - | ## - | ## - | ## - |  | ## - | ## 3,5 | ## ,004 |  |  |  |
|  | ## 2) шығыстар, оның ішінде: | ## млн. теңге | ## 366,396 |  |  | ## 11,110 | ## 53,293 | ## 88,821 | ## 106,586 | ## 106,586 | ## 366,396 |  |  |  |
|  | ## республикалық бюджеттен | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## бюджеттен тыс көздерден | ## млн. теңге | ## 355,286 |  |  |  | ## 53,293 | ## 88,821 | ## 106,586 | ## 106,586 | ## 355,286 |  |  |  |
|  | ## жергілікті бюджеттен | ## млн. теңге | ## 11,110 |  |  | ## 11,110 |  |  |  |  | ## 11,110 |  |  |  |
| ## 55 | ## Арнасы Р-36-1 Түркістан коммуналдық меншік МК Шорнақ а/о Сауран ауданы күрделі жөндеу | ## км | ## 5,10 | ## - | ## - | ## - | ## - |  | ## - | ## 5,1 | ## ,005 | ## 20 |  | ## ЖСҚ әзірленуде |
|  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## км | ## 5,10 | ## - | ## - | ## - | ## - |  | ## - | ## 5,1 | ## ,005 |  |  |  |
|  | ## 2) шығыстар, оның ішінде: | ## млн. теңге | ## 617,152 |  |  | ## 13,316 | ## 90,575 | ## 150,959 | ## 181,151 | ## 181,151 | ## 617,152 |  |  |  |
|  | ## республикалық бюджеттен | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## бюджеттен тыс көздерден | ## млн. теңге | ## 603,836 |  |  |  | ## 90,575 | ## 150,959 | ## 181,151 | ## 181,151 | ## 603,836 |  |  |  |
|  | ## жергілікті бюджеттен | ## млн. теңге | ## 13,316 |  |  | ## 13,316 |  |  |  |  | ## 13,316 |  |  |  |
| ## 56 | ## Арнасы Р-37 Түркістан коммуналдық меншік МК Шорнақ а / о Сауран ауданы күрделі жөндеу | ## км | ## 10,00 | ## - | ## - | ## - | ## - |  | ## - | ## 10,0 | ## ,010 | ## 20 |  | ## ЖСҚ әзірленуде |
|  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## км | ## 10,00 | ## - | ## - | ## - | ## - |  | ## - | ## 10,0 | ## ,010 |  |  |  |
|  | ## 2) шығыстар, оның ішінде: | ## млн. теңге | ## 1 328,321 |  |  | ## 15,690 | ## 196,895 | ## 328,158 | ## 393,789 | ## 393,789 | ## 1 328,321 |  |  |  |
|  | ## республикалық бюджеттен | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## бюджеттен тыс көздерден | ## млн. теңге | ## 1 312,631 |  |  |  | ## 196,895 | ## 328,158 | ## 393,789 | ## 393,789 | ## 1 312,631 |  |  |  |
|  | ## жергілікті бюджеттен | ## млн. теңге | ## 15,690 |  |  | ## 15,690 |  |  |  |  | ## 15,690 |  |  |  |
| ## 57 | ## Арнасы Р-38-2 Түркістан коммуналдық меншік МК Шорнақ а / о Сауран ауданы күрделі жөндеу | ## км | ## 0,80 | ## - | ## - | ## - | ## - |  | ## - | ## 0,8 | ## ,001 | ## 20 |  | ## ЖСҚ әзірленуде |
|  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## км | ## 0,80 | ## - | ## - | ## - | ## - |  | ## - | ## 0,8 | ## ,001 |  |  |  |
|  | ## 2) шығыстар, оның ішінде: | ## млн. теңге | ## 126,323 |  |  | ## 10,637 | ## 17,353 | ## 28,921 | ## 34,706 | ## 34,706 | ## 126,323 |  |  |  |
|  | ## республикалық бюджеттен | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## бюджеттен тыс көздерден | ## млн. теңге | ## 115,686 |  |  |  | ## 17,353 | ## 28,921 | ## 34,706 | ## 34,706 | ## 115,686 |  |  |  |
|  | ## жергілікті бюджеттен | ## млн. теңге | ## 10,637 |  |  | ## 10,637 |  |  |  |  | ## 10,637 |  |  |  |
| ## 58 | ## Арнасы Р-38-0 Түркістан коммуналдық меншік МК Шорнақ а / о Сауран ауданы күрделі жөндеу | ## км | ## 3,10 | ## - | ## - | ## - | ## - |  | ## - | ## 3,1 | ## ,003 | ## 20 |  | ## ЖСҚ әзірленуде |
|  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## км | ## 3,10 | ## - | ## - | ## - | ## - |  | ## - | ## 3,1 | ## ,003 |  |  |  |
|  | ## 2) шығыстар, оның ішінде: | ## млн. теңге | ## 353,834 |  |  | ## 11,008 | ## 51,424 | ## 85,706 | ## 102,848 | ## 102,848 | ## 353,834 |  |  |  |
|  | ## республикалық бюджеттен | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## бюджеттен тыс көздерден | ## млн. теңге | ## 342,826 |  |  |  | ## 51,424 | ## 85,706 | ## 102,848 | ## 102,848 | ## 342,826 |  |  |  |
|  | ## жергілікті бюджеттен | ## млн. теңге | ## 11,008 |  |  | ## 11,008 |  |  |  |  | ## 11,008 |  |  |  |
| ## 59 | ## Арнасы Р-39 Түркістан коммуналдық меншік МК Шорнақ а / о Сауран ауданы күрделі жөндеу | ## км | ## 8,20 | ## - | ## - | ## - | ## - |  | ## - | ## 8,2 | ## ,008 | ## 20 |  | ## ЖСҚ әзірленуде |
|  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## км | ## 8,20 | ## - | ## - | ## - | ## - |  | ## - | ## 8,2 | ## ,008 |  |  |  |
|  | ## 2) шығыстар, оның ішінде: | ## млн. теңге | ## 660,219 |  |  | ## 20,326 | ## 95,984 | ## 159,973 | ## 191,968 | ## 191,968 | ## 660,219 |  |  |  |
|  | ## республикалық бюджеттен | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## бюджеттен тыс көздерден | ## млн. теңге | ## 639,893 |  |  |  | ## 95,984 | ## 159,973 | ## 191,968 | ## 191,968 | ## 639,893 |  |  |  |
|  | ## жергілікті бюджеттен | ## млн. теңге | ## 20,326 |  |  | ## 20,326 |  |  |  |  | ## 20,326 |  |  |  |
| ## 60 | ## Арнасы Р-42,3 Түркістан коммуналдық меншік МК Шорнақ а / о Сауран ауданы күрделі жөндеу | ## км | ## 7,00 | ## - | ## - | ## - | ## - |  | ## - | ## 7,0 | ## ,007 | ## 20 |  | ## ЖСҚ әзірленуде |
|  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## км | ## 7,00 | ## - | ## - | ## - | ## - |  | ## - | ## 7,0 | ## ,007 |  |  |  |
|  | ## 2) шығыстар, оның ішінде: | ## млн. теңге | ## 496,551 |  |  | ## 18,805 | ## 71,662 | ## 119,436 | ## 143,324 | ## 143,324 | ## 496,551 |  |  |  |
|  | ## республикалық бюджеттен | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## бюджеттен тыс көздерден | ## млн. теңге | ## 477,746 |  |  |  | ## 71,662 | ## 119,436 | ## 143,324 | ## 143,324 | ## 477,746 |  |  |  |
|  | ## жергілікті бюджеттен | ## млн. теңге | ## 18,805 |  |  | ## 18,805 |  |  |  |  | ## 18,805 |  |  |  |
| ## 61 | ## Арнасы Р-45 Түркістан коммуналдық меншік МК Шорнақ а / о Сауран ауданы күрделі жөндеу | ## км | ## 5,90 | ## - | ## - | ## - | ## - |  | ## - | ## 5,9 | ## ,006 | ## 20 |  | ## ЖСҚ әзірленуде |
|  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## км | ## 5,90 | ## - | ## - | ## - | ## - |  | ## - | ## 5,9 | ## ,006 |  |  |  |
|  | ## 2) шығыстар, оның ішінде: | ## млн. теңге | ## 644,203 |  |  | ## 16,850 | ## 94,103 | ## 156,838 | ## 188,206 | ## 188,206 | ## 644,203 |  |  |  |
|  | ## республикалық бюджеттен | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## бюджеттен тыс көздерден | ## млн. теңге | ## 627,353 |  |  |  | ## 94,103 | ## 156,838 | ## 188,206 | ## 188,206 | ## 627,353 |  |  |  |
|  | ## жергілікті бюджеттен | ## млн. теңге | ## 16,850 |  |  | ## 16,850 |  |  |  |  | ## 16,850 |  |  |  |
| ## 62 | ## Арнасы АК-1 Арыс коммуналдық меншік МК Ақдала а/о Арыс ауданы күрделі жөндеу | ## км | ## 3,10 | ## - | ## - | ## - | ## - |  | ## - | ## 3,1 | ## ,003 | ## 20 |  | ## ЖСҚ әзірленуде |
|  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## км | ## 3,10 | ## - | ## - | ## - | ## - |  | ## - | ## 3,1 | ## ,003 |  |  |  |
|  | ## 2) шығыстар, оның ішінде: | ## млн. теңге | ## 546,227 |  |  | ## 8,340 | ## 80,683 | ## 134,472 | ## 161,366 | ## 161,366 | ## 546,227 |  |  |  |
|  | ## республикалық бюджеттен | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## бюджеттен тыс көздерден | ## млн. теңге | ## 537,887 |  |  |  | ## 80,683 | ## 134,472 | ## 161,366 | ## 161,366 | ## 537,887 |  |  |  |
|  | ## жергілікті бюджеттен | ## млн. теңге | ## 8,340 |  |  | ## 8,340 |  |  |  |  | ## 8,340 |  |  |  |
| ## 63 | ## Арнасы А-9 Арыс коммуналдық меншік МК а/о Дермино Арыс ауданы күрделі жөндеу | ## км | ## 20,00 | ## - | ## - | ## - | ## - |  | ## - | ## 20,0 | ## ,020 | ## 20 |  | ## ЖСҚ әзірленуде |
|  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## км | ## 20,00 | ## - | ## - | ## - | ## - |  | ## - | ## 20,0 | ## ,020 |  |  |  |
|  | ## 2) шығыстар, оның ішінде: | ## млн. теңге | ## 2 199,583 |  |  | ## 15,136 | ## 327,667 | ## 546,112 | ## 655,334 | ## 655,334 | ## 2 199,583 |  |  |  |
|  | ## республикалық бюджеттен | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## бюджеттен тыс көздерден | ## млн. теңге | ## 2 184,447 |  |  |  | ## 327,667 | ## 546,112 | ## 655,334 | ## 655,334 | ## 2 184,447 |  |  |  |
|  | ## жергілікті бюджеттен | ## млн. теңге | ## 15,136 |  |  | ## 15,136 |  |  |  |  | ## 15,136 |  |  |  |
| ## 64 | ## Түркістан коммуналдық меншік МК а/о Икан Сауран ауданы арнасы Р-16 күрделі жөндеу | ## км | ## 8,20 | ## - | ## - | ## - | ## - |  | ## - | ## 8,2 | ## ,008 | ## 20 |  | ## ЖСҚ әзірленуде |
|  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## км | ## 8,20 | ## - | ## - | ## - | ## - |  | ## - | ## 8,2 | ## ,008 |  |  |  |
|  | ## 2) шығыстар, оның ішінде: | ## млн. теңге | ## 799,709 |  |  | ## 12,126 | ## 118,137 | ## 196,896 | ## 236,275 | ## 236,275 | ## 799,709 |  |  |  |
|  | ## республикалық бюджеттен | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## бюджеттен тыс көздерден | ## млн. теңге | ## 787,583 |  |  |  | ## 118,137 | ## 196,896 | ## 236,275 | ## 236,275 | ## 787,583 |  |  |  |
|  | ## жергілікті бюджеттен | ## млн. теңге | ## 12,126 |  |  | ## 12,126 |  |  |  |  | ## 12,126 |  |  |  |
| ## 65 | ## Арнасы Р-17-1 Түркістан коммуналдық меншік МК а/о Икан Сауран ауданы күрделі жөндеу | ## км | ## 9,20 | ## - | ## - | ## - | ## - |  | ## - | ## 9,2 | ## ,009 | ## 20 |  | ## ЖСҚ әзірленуде |
|  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## км | ## 9,20 | ## - | ## - | ## - | ## - |  | ## - | ## 9,2 | ## ,009 |  |  |  |
|  | ## 2) шығыстар, оның ішінде: | ## млн. теңге | ## 1 468,406 |  |  | ## 14,043 | ## 218,154 | ## 363,591 | ## 436,309 | ## 436,309 | ## 1 468,406 |  |  |  |
|  | ## республикалық бюджеттен | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## бюджеттен тыс көздерден | ## млн. теңге | ## 1 454,363 |  |  |  | ## 218,154 | ## 363,591 | ## 436,309 | ## 436,309 | ## 1 454,363 |  |  |  |
|  | ## жергілікті бюджеттен | ## млн. теңге | ## 14,043 |  |  | ## 14,043 |  |  |  |  | ## 14,043 |  |  |  |
| ## 66 | ## Түркістан коммуналдық меншік МК а/о Икан Сауран ауданы арнасы Р-15-0 күрделі жөндеу | ## км | ## 7,00 | ## - | ## - | ## - | ## - |  | ## - | ## 7,0 | ## ,007 | ## 20 |  | ## ЖСҚ әзірленуде |
|  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## км | ## 7,00 | ## - | ## - | ## - | ## - |  | ## - | ## 7,0 | ## ,007 |  |  |  |
|  | ## 2) шығыстар, оның ішінде: | ## млн. теңге | ## 607,252 |  |  | ## 11,512 | ## 89,361 | ## 148,935 | ## 178,722 | ## 178,722 | ## 607,252 |  |  |  |
|  | ## республикалық бюджеттен | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## бюджеттен тыс көздерден | ## млн. теңге | ## 595,740 |  |  |  | ## 89,361 | ## 148,935 | ## 178,722 | ## 178,722 | ## 595,740 |  |  |  |
|  | ## жергілікті бюджеттен | ## млн. теңге | ## 11,512 |  |  | ## 11,512 |  |  |  |  | ## 11,512 |  |  |  |
| ## 67 | ## Қазығұрт ауданы коммуналдық меншігіндегі арнасы Р-7А күрделі жөндеу | ## км | ## 5,10 | ## - | ## - | ## - | ## - |  | ## - | ## 5,1 | ## ,005 | ## 20 |  | ## ЖСҚ әзірленуде |
|  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## км | ## 5,10 | ## - | ## - | ## - | ## - |  | ## - | ## 5,1 | ## ,005 |  |  |  |
|  | ## 2) шығыстар, оның ішінде: | ## млн. теңге | ## 1 295,181 |  |  | ## 12,552 | ## 192,394 | ## 320,657 | ## 384,789 | ## 384,789 | ## 1 295,181 |  |  |  |
|  | ## республикалық бюджеттен | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## бюджеттен тыс көздерден | ## млн. теңге | ## 1 282,629 |  |  |  | ## 192,394 | ## 320,657 | ## 384,789 | ## 384,789 | ## 1 282,629 |  |  |  |
|  | ## жергілікті бюджеттен | ## млн. теңге | ## 12,552 |  |  | ## 12,552 |  |  |  |  | ## 12,552 |  |  |  |
| ## 68 | ## Ордабасы ауданы Жеңіс а/о Түркістан коммуналдық меншік ЖК арнасы Р-3-4 күрделі жөндеу | ## км | ## 7,80 | ## - | ## - | ## - | ## - |  | ## - | ## 7,8 | ## ,008 | ## 20 |  | ## ЖСҚ әзірленуде |
|  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## км | ## 7,80 | ## - | ## - | ## - | ## - |  | ## - | ## 7,8 | ## ,008 |  |  |  |
|  | ## 2) шығыстар, оның ішінде: | ## млн. теңге | ## 1 294,829 |  |  | ## 8,229 | ## 192,990 | ## 321,650 | ## 385,980 | ## 385,980 | ## 1 294,829 |  |  |  |
|  | ## республикалық бюджеттен | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## бюджеттен тыс көздерден | ## млн. теңге | ## 1 286,600 |  |  |  | ## 192,990 | ## 321,650 | ## 385,980 | ## 385,980 | ## 1 286,600 |  |  |  |
|  | ## жергілікті бюджеттен | ## млн. теңге | ## 8,229 |  |  | ## 8,229 |  |  |  |  | ## 8,229 |  |  |  |
| ## 69 | ## Ордабасы ауданы Жеңіс а/о Түркістан коммуналдық меншік ЖК арнасы Р-5-1 Күрделі жөндеу | ## км | ## 5,10 | ## - | ## - | ## - | ## - |  | ## - | ## 5,1 | ## ,005 | ## 20 |  | ## ЖСҚ әзірленуде |
|  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## км | ## 5,10 | ## - | ## - | ## - | ## - |  | ## - | ## 5,1 | ## ,005 |  |  |  |
|  | ## 2) шығыстар, оның ішінде: | ## млн. теңге | ## 538,167 |  |  | ## 4,580 | ## 80,038 | ## 133,397 | ## 160,076 | ## 160,076 | ## 538,167 |  |  |  |
|  | ## республикалық бюджеттен | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## бюджеттен тыс көздерден | ## млн. теңге | ## 533,587 |  |  |  | ## 80,038 | ## 133,397 | ## 160,076 | ## 160,076 | ## 533,587 |  |  |  |
|  | ## жергілікті бюджеттен | ## млн. теңге | ## 4,580 |  |  | ## 4,580 |  |  |  |  | ## 4,580 |  |  |  |
| ## 70 | ## Ордабасы ауданы Төрткүл а/о Түркістан коммуналдық меншік МК арнасы Р-7-1 Күрделі жөндеу | ## км | ## 5,00 | ## - | ## - | ## - | ## - |  | ## - | ## 5,0 | ## ,005 | ## 20 |  | ## ЖСҚ әзірленуде |
|  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## км | ## 5,00 | ## - | ## - | ## - | ## - |  | ## - | ## 5,0 | ## ,005 |  |  |  |
|  | ## 2) шығыстар, оның ішінде: | ## млн. теңге | ## 446,598 |  |  | ## 5,591 | ## 66,151 | ## 110,252 | ## 132,302 | ## 132,302 | ## 446,598 |  |  |  |
|  | ## республикалық бюджеттен | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## бюджеттен тыс көздерден | ## млн. теңге | ## 441,007 |  |  |  | ## 66,151 | ## 110,252 | ## 132,302 | ## 132,302 | ## 441,007 |  |  |  |
|  | ## жергілікті бюджеттен | ## млн. теңге | ## 5,591 |  |  | ## 5,591 |  |  |  |  | ## 5,591 |  |  |  |
| ## 71 | ## Ордабасы ауданы Төрткүл а/о Түркістан коммуналдық меншік МК арнасы Р-10 күрделі жөндеу | ## км | ## 4,10 | ## - | ## - | ## - | ## - |  | ## - | ## 4,1 | ## ,004 | ## 20 |  | ## ЖСҚ әзірленуде |
|  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## км | ## 4,10 | ## - | ## - | ## - | ## - |  | ## - | ## 4,1 | ## ,004 |  |  |  |
|  | ## 2) шығыстар, оның ішінде: | ## млн. теңге | ## 343,455 |  |  | ## 8,575 | ## 50,232 | ## 83,720 | ## 100,464 | ## 100,464 | ## 343,455 |  |  |  |
|  | ## республикалық бюджеттен | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## бюджеттен тыс көздерден | ## млн. теңге | ## 334,880 |  |  |  | ## 50,232 | ## 83,720 | ## 100,464 | ## 100,464 | ## 334,880 |  |  |  |
|  | ## жергілікті бюджеттен | ## млн. теңге | ## 8,575 |  |  | ## 8,575 |  |  |  |  | ## 8,575 |  |  |  |
| ## 72 | ## Ордабасы ауданы Қараспан а/о коммуналдық меншігіндегі Қараспан ЖК арнасы Р-6А күрделі жөндеу | ## км | ## 0,40 | ## - | ## - | ## - | ## - |  | ## - | ## 0,4 |  | ## 20 |  | ## ЖСҚ әзірленуде |
|  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## км | ## 0,40 | ## - | ## - | ## - | ## - |  | ## - | ## 0,4 |  |  |  |  |
|  | ## 2) шығыстар, оның ішінде: | ## млн. теңге | ## 69,193 |  |  | ## 2,349 | ## 10,027 | ## 16,711 | ## 20,053 | ## 20,053 | ## 69,193 |  |  |  |
|  | ## республикалық бюджеттен | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## бюджеттен тыс көздерден | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## жергілікті бюджеттен | ## млн. теңге | ## 69,193 |  |  | ## 2,349 | ## 10,027 | ## 16,711 | ## 20,053 | ## 20,053 | ## 69,193 |  |  |  |
| ## 73 | ## Ордабасы ауданы Қараспан а/о коммуналдық меншігіндегі Қараспан ЖК арнасы Р-10А күрделі жөндеу | ## км | ## 2,70 | ## - | ## - | ## - | ## - |  | ## - | ## 2,7 | ## ,003 | ## 20 |  | ## ЖСҚ әзірленуде |
|  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## км | ## 2,70 | ## - | ## - | ## - | ## - |  | ## - | ## 2,7 | ## ,003 |  |  |  |
|  | ## 2) шығыстар, оның ішінде: | ## млн. теңге | ## 332,198 |  |  | ## 4,022 | ## 49,226 | ## 82,044 | ## 98,453 | ## 98,453 | ## 332,198 |  |  |  |
|  | ## республикалық бюджеттен | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## бюджеттен тыс көздерден | ## млн. теңге | ## 328,176 |  |  |  | ## 49,226 | ## 82,044 | ## 98,453 | ## 98,453 | ## 328,176 |  |  |  |
|  | ## жергілікті бюджеттен | ## млн. теңге | ## 4,022 |  |  | ## 4,022 |  |  |  |  | ## 4,022 |  |  |  |
| ## 74 | ## «Қайта құру Түркістан облысы Шардара ауданының Жаушықұм алабындағы су құбыры және сорғы станциясы" | ## км | ## 57,72 | ## - | ## - | ## - | ## - |  | ## 57,7 | ## - | ## ,058 | ## 20 |  | ## ЖСҚ әзірленуде |
|  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## км | ## 57,72 | ## - | ## - | ## - | ## - |  | ## 57,7 | ## - | ## ,058 |  |  |  |
|  | ## 2) шығыстар, оның ішінде: | ## млн. теңге | ## 23 400 | ## 1 400 |  | ## 4 650 | ## 4 650 | ## 2 000 | ## 10 700 |  | ## 22 000 |  |  |  |
|  | ## республикалық бюджеттен | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## бюджеттен тыс көздерден | ## млн. теңге | ## 23 400 | ## 1 400 |  | ## 4 650 | ## 4 650 | ## 2 000 | ## 10 700 |  | ## 22 000 |  |  |  |
|  | ## жергілікті бюджеттен | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 75 | ## Қайта құру Қызылқұм магистральдық арнасы ОҚО Шардара және Арыс аудандарының су есебін және су таратуды автоматтандырумен (III кезең) күзету ШҚ | ## км | ## 3,80 | ## - | ## - | ## - | ## - |  | ## 3,8 | ## - | ## ,004 | ## 20 |  | ## 1) МЕМСАРАП №19-0196/16 01.06.2016ж., Удорожание 1 этап, решение РбК №3 30.03.2024 ж.; 2) Бұйрық №331 24.12.2018ж.; 3) ОЗ №18-4/45 15.09.2017ж.; 4) Шарт ҚМЖ №153-д/10 30.10.2019ж., АН №24-д/5 12.12.2019ж., тН №95-д/8 12.12.2019ж. 5) ҚМЖ №153-д/10 30.10.2019ж., АН №24-д/5 12.12.2019ж., тН №95-д/8 12.12.2019ж. |
|  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## км | ## 3,80 | ## - | ## - | ## - | ## - |  | ## 3,8 | ## - | ## ,004 |  |  |  |
|  | ## 2) шығыстар, оның ішінде: | ## млн. теңге | ## 3 991,813 |  | ## ,400 | ## 1 000 | ## 1 245,707 | ## 1 245,707 | ## 500 |  | ## 3 991,413 |  |  |  |
|  | ## республикалық бюджеттен | ## млн. теңге | ## 3 991,813 |  | ## ,400 | ## 1 000 | ## 1 245,707 | ## 1 245,707 | ## 500 |  | ## 3 991,413 |  |  |  |
|  | ## бюджеттен тыс көздерден | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## жергілікті бюджеттен | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 76 | ## ЖСҚ әзірлеу Қайта құру Кызылкумского магистральдық арнасы 4 кезек КВХ | ## км | ## 3,20 | ## - | ## - | ## - | ## - |  | ## - | ## 3,2 | ## ,003 | ## 20 |  | ## ЖСҚ әзірленуде |
|  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## км | ## 3,20 | ## - | ## - | ## - | ## - |  | ## - | ## 3,2 | ## ,003 |  |  |  |
|  | ## 2) шығыстар, оның ішінде: | ## млн. теңге | ## 75 164,300 | ## 5 | ## 139,064 | ## 20,236 |  | ## 25 000 | ## 25 000 | ## 25 000 | ## 75 020,236 |  |  |  |
|  | ## республикалық бюджеттен | ## млн. теңге | ## 164,300 | ## 5 | ## 139,064 | ## 20,236 |  |  |  |  | ## 20,236 |  |  |  |
|  | ## бюджеттен тыс көздерден | ## млн. теңге | ## 75 000 |  |  |  |  | ## 25 000 | ## 25 000 | ## 25 000 | ## 75 000 |  |  |  |
|  | ## жергілікті бюджеттен | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 77 | ## Қайта құру трансшекаралық арналар БКМК КВХ | ## км | ## 95,70 | ## - | ## - | ## - | ## - |  | ## - | ## 95,7 | ## ,096 | ## 20 |  | ## ЖСҚ әзірленуде |
|  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## км | ## 95,70 | ## - | ## - | ## - | ## - |  | ## - | ## 95,7 | ## ,096 |  |  |  |
|  | ## 2) шығыстар, оның ішінде: | ## млн. теңге | ## 40 118,363 | ## 5 | ## 98,923 | ## 14,440 |  | ## 13 300 | ## 13 400 | ## 13 300 | ## 40 014,440 |  |  |  |
|  | ## республикалық бюджеттен | ## млн. теңге | ## 118,363 | ## 5 | ## 98,923 | ## 14,440 |  |  |  |  | ## 14,440 |  |  |  |
|  | ## бюджеттен тыс көздерден | ## млн. теңге | ## 40 000 |  |  |  |  | ## 13 300 | ## 13 400 | ## 13 300 | ## 40 000 |  |  |  |
|  | ## жергілікті бюджеттен | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 78 | ## Қайта құру трансшекаралық арналар Ханым КВХ | ## км | ## 95,70 | ## - | ## - | ## - | ## - |  | ## - | ## 95,7 | ## ,096 | ## 20 |  | ## ЖСҚ әзірленуде |
|  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## км | ## 95,70 | ## - | ## - | ## - | ## - |  | ## - | ## 95,7 | ## ,096 |  |  |  |
|  | ## 2) шығыстар, оның ішінде: | ## млн. теңге | ## 9 667,523 | ## 5 | ## 83,393 | ## 12,630 |  | ## 4 000 | ## 5 566,500 |  | ## 9 579,130 |  |  |  |
|  | ## республикалық бюджеттен | ## млн. теңге | ## 101,023 | ## 5 | ## 83,393 | ## 12,630 |  |  |  |  | ## 12,630 |  |  |  |
|  | ## бюджеттен тыс көздерден | ## млн. теңге | ## 9 566,500 |  |  |  |  | ## 4 000 | ## 5 566,500 |  | ## 9 566,500 |  |  |  |
|  | ## жергілікті бюджеттен | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 79 | ## Қайта құру арналары Найман Ордабасы ауданында КВХ | ## км | ## 47,11 | ## - | ## - | ## 47,105 | ## - |  | ## - | ## - | ## 47,105 | ## 20 |  | ## ЖСҚ әзірленуде |
|  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## км | ## 47,11 | ## - | ## - | ## 47,105 | ## - |  | ## - | ## - | ## 47,105 |  |  |  |
|  | ## 2) шығыстар, оның ішінде: | ## млн. теңге | ## 2 414,158 | ## 1 082,045 | ## 1 118,836 | ## 213,277 |  |  |  |  | ## 213,277 |  |  |  |
|  | ## республикалық бюджеттен | ## млн. теңге | ## 2 414,158 | ## 1 082,045 | ## 1 118,836 | ## 213,277 |  |  |  |  | ## 213,277 |  |  |  |
|  | ## бюджеттен тыс көздерден | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## жергілікті бюджеттен | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 80 | ## РП "Қайта құру арналары"Казыналык" Түркістан облысы Ордабасы ауданында" КВХ | ## км | ## 12,75 | ## - | ## - | ## - | ## 12,75 |  | ## - | ## - | ## 12,75 | ## 20 |  | ## 1) №19-0202/25 10.07.2025ж. 2) №84-НҚ 15.07.2025ж. 3)ОЗ №18-4/261 9.08.2021ж.; 4) Шарт ҚМЖ №281/6 17.03.2025ж., АН №139/6 27.01.2025ж., ТН №111/7 28.01.2025ж.. 5) ҚМЖ №281/6 17.03.2025ж., АН №139/6 27.01.2025ж., ТН №111/7 28.01.2025г |
|  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## км | ## 12,75 | ## - | ## - | ## - | ## 12,75 |  | ## - | ## - | ## 12,75 |  |  |  |
|  | ## 2) шығыстар, оның ішінде: | ## млн. теңге | ## 485,116 | ## 142,268 | ## 16,239 | ## 326,609 |  |  |  |  | ## 326,609 |  |  |  |
|  | ## республикалық бюджеттен | ## млн. теңге | ## 485,116 | ## 142,268 | ## 16,239 | ## 326,609 |  |  |  |  | ## 326,609 |  |  |  |
|  | ## бюджеттен тыс көздерден | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## жергілікті бюджеттен | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 81 | ## "Қайта құру арналары" Шардара су қоймасынан Қазақстан Тәуелсіздігіне 20 жыл атындағы ОҚО Мақтарал ауданының суармалы жерлеріне машиналық сарқырама " КВХ | ## км | ## 10,20 | ## - | ## - | ## - | ## - |  | ## - | ## 10,2 | ## ,010 | ## 20 |  | ## ЖСҚ әзірленуде |
|  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## км | ## 10,20 | ## - | ## - | ## - | ## - |  | ## - | ## 10,2 | ## ,010 |  |  |  |
|  | ## 2) шығыстар, оның ішінде: | ## млн. теңге | ## 60 079,142 | ## 5 | ## 50,286 | ## 23,856 |  | ## 20 000 | ## 20 000 | ## 20 000 | ## 60 023,856 |  |  |  |
|  | ## республикалық бюджеттен | ## млн. теңге | ## 79,142 | ## 5 | ## 50,286 | ## 23,856 |  |  |  |  | ## 23,856 |  |  |  |
|  | ## бюджеттен тыс көздерден | ## млн. теңге | ## 60 000 |  |  |  |  | ## 20 000 | ## 20 000 | ## 20 000 | ## 60 000 |  |  |  |
|  | ## жергілікті бюджеттен | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 82 | ## Қайта құру МХК К-Мақтаарал ауданында суды есепке алуды және су таратуды автоматтандыруды енгізе отырып, гидротехникалық құрылыстармен КВХ | ## км | ## 13,74 | ## - | ## - | ## - | ## - |  | ## 13,74 | ## - | ## ,014 | ## 20 |  | ## ЖСҚ әзірленуде |
|  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## км | ## 13,74 | ## - | ## - | ## - | ## - |  | ## 13,74 | ## - | ## ,014 |  |  |  |
|  | ## 2) шығыстар, оның ішінде: | ## млн. теңге | ## 1 501,644 |  | ## 1,800 | ## 27,271 | ## 687,060 | ## 687,060 | ## 98,453 |  | ## 1 499,844 |  |  |  |
|  | ## республикалық бюджеттен | ## млн. теңге | ## 29,071 |  | ## 1,800 | ## 27,271 |  |  |  |  | ## 27,271 |  |  |  |
|  | ## бюджеттен тыс көздерден | ## млн. теңге | ## 1 472,573 |  |  |  | ## 687,060 | ## 687,060 | ## 98,453 |  | ## 1 472,573 |  |  |  |
|  | ## жергілікті бюджеттен | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 83 | ## Қайта құру МХК К-28 Мақтаарал ауданындағы құрылыстармен КВХ | ## км | ## 18,10 | ## - | ## - | ## - | ## - |  | ## 18,1 | ## - | ## ,018 | ## 20 |  | ## ЖСҚ әзірленуде |
|  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## км | ## 18,10 | ## - | ## - | ## - | ## - |  | ## 18,1 | ## - | ## ,018 |  |  |  |
|  | ## 2) шығыстар, оның ішінде: | ## млн. теңге | ## 841,401 |  | ## 1,070 | ## 33,968 | ## 353,955 | ## 353,955 | ## 98,453 |  | ## 840,331 |  |  |  |
|  | ## республикалық бюджеттен | ## млн. теңге | ## 35,038 |  | ## 1,070 | ## 33,968 |  |  |  |  | ## 33,968 |  |  |  |
|  | ## бюджеттен тыс көздерден | ## млн. теңге | ## 806,363 |  |  |  | ## 353,955 | ## 353,955 | ## 98,453 |  | ## 806,363 |  |  |  |
|  | ## жергілікті бюджеттен | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 84 | ## "Қайта құру ОҚО Мақтаарал ауданында суды есепке алу мен су таратуды автоматтандыруды енгізе отырып, гидротехникалық құрылыстары бар к-30 шаруашылықаралық арнасы. Түзету" КВХ | ## км | ## 24,80 | ## - | ## - | ## - | ## - |  | ## - | ## 24,8 | ## ,025 | ## 20 |  | ## 1) МЕМСАРАП №19-0196/16 01.06.2016ж., Удорожание 1 этап, решение РбК №3 30.03.2024 ж.; 2) Бұйрық №331 24.12.2018ж.; 3) ОЗ №18-4/45 15.09.2017ж.; 4) Шарт ҚМЖ №153-д/10 30.10.2019ж., АН №24-д/5 12.12.2019ж., тН №95-д/8 12.12.2019ж. 5) ҚМЖ №144-д/12 31.10.2019ж. ТН №97-д/7 25.02.2019ж., АН №15-д/3 12.11.2018ж. |
|  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## км | ## 24,80 | ## - | ## - | ## - | ## - |  | ## - | ## 24,8 | ## ,025 |  |  |  |
|  | ## 2) шығыстар, оның ішінде: | ## млн. теңге | ## 2 785,218 |  |  | ## 1 785,218 | ## 1 000 |  |  |  | ## 2 785,218 |  |  |  |
|  | ## республикалық бюджеттен | ## млн. теңге | ## 2 785,218 |  |  | ## 1 785,218 | ## 1 000 |  |  |  | ## 2 785,218 |  |  |  |
|  | ## бюджеттен тыс көздерден | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## жергілікті бюджеттен | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 85 | ## ЖСҚ әзірлеу Қайта құру 5 арна (4Р-1, 4Р-2, 4Р-3,4Р-4, СР-1) Шардара ауданының а/о Алатау батыр, Суткент а/о, Кызылкум а/о КВХ | ## км | ## 15,00 | ## - | ## - | ## - | ## - |  | ## 15,0 | ## - | ## ,015 | ## 20 |  | ## ЖСҚ әзірленуде |
|  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## км | ## 15,00 | ## - | ## - | ## - | ## - |  | ## 15,0 | ## - | ## ,015 |  |  |  |
|  | ## 2) шығыстар, оның ішінде: | ## млн. теңге | ## 11 665,089 | ## 5 | ## 20,621 | ## 3,768 |  | ## 5 000 | ## 6 635,700 |  | ## 11 639,468 |  |  |  |
|  | ## республикалық бюджеттен | ## млн. теңге | ## 29,389 | ## 5 | ## 20,621 | ## 3,768 |  |  |  |  | ## 3,768 |  |  |  |
|  | ## бюджеттен тыс көздерден | ## млн. теңге | ## 11 635,700 |  |  |  |  | ## 5 000 | ## 6 635,700 |  | ## 11 635,700 |  |  |  |
|  | ## жергілікті бюджеттен | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 86 | ## Қайта құру Мақтаарал ауданының негізгі арнасыларында су есептеуді және су бөлуді автоматтандыру, су өлшегіш құрылыстар КВХ | ## км | ## 49,00 | ## - | ## - | ## - | ## - |  | ## - | ## 49,0 | ## ,049 | ## 20 |  | ## ЖСҚ әзірленуде |
|  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## км | ## 49,00 | ## - | ## - | ## - | ## - |  | ## - | ## 49,0 | ## ,049 |  |  |  |
|  | ## 2) шығыстар, оның ішінде: | ## млн. теңге | ## 811,945 |  | ## 12,777 | ## 119,108 | ## 340,030 | ## 340,030 |  |  | ## 799,168 |  |  |  |
|  | ## республикалық бюджеттен | ## млн. теңге | ## 131,885 |  | ## 12,777 | ## 119,108 |  |  |  |  | ## 119,108 |  |  |  |
|  | ## бюджеттен тыс көздерден | ## млн. теңге | ## 680,060 |  |  |  | ## 340,030 | ## 340,030 |  |  | ## 680,060 |  |  |  |
|  | ## жергілікті бюджеттен | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 87 | ## Қайта құру трансшекаралық арналар В-15 | ## км | ## 4,40 | ## - | ## - | ## - | ## 4,4 |  | ## - | ## - | ## ,004 | ## 20 |  | ## 1) МЕМСАРАП №19-0122/25 13.05.2025г; 2) Бұйрық №61-НҚ 16.05.2025ж.; 3) ОЗ № 20-03/464-ВН 21.07.2025ж. |
|  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## км | ## 4,40 | ## - | ## - | ## - | ## 4,4 |  | ## - | ## - | ## ,004 |  |  |  |
|  | ## 2) шығыстар, оның ішінде: | ## млн. теңге | ## 785,639 | ## 1,800 | ## 10,464 |  | ## 773,375 |  |  |  | ## 773,375 |  |  |  |
|  | ## республикалық бюджеттен | ## млн. теңге | ## 785,639 | ## 1,800 | ## 10,464 |  | ## 773,375 |  |  |  | ## 773,375 |  |  |  |
|  | ## бюджеттен тыс көздерден | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## жергілікті бюджеттен | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 88 | ## Қайта құру трансшекаралық арналар В-24 | ## км | ## 5,00 | ## - | ## - | ## - | ## 5,0 |  | ## - | ## - | ## ,005 | ## 20 |  | ## 1) МЕМСАРАП №19-0121/25 13.05.2025ж.; 2) Бұйрық 61-НҚ 16.05.2025ж.; 3) ОЗ № 20-03/464-ВН 21.07.2025 ж. |
|  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## км | ## 5,00 | ## - | ## - | ## - | ## 5,0 |  | ## - | ## - | ## ,005 |  |  |  |
|  | ## 2) шығыстар, оның ішінде: | ## млн. теңге | ## 627,330 | ## 5 | ## 5,348 |  | ## 616,982 |  |  |  | ## 616,982 |  |  |  |
|  | ## республикалық бюджеттен | ## млн. теңге | ## 627,330 | ## 5 | ## 5,348 |  | ## 616,982 |  |  |  | ## 616,982 |  |  |  |
|  | ## бюджеттен тыс көздерден | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## жергілікті бюджеттен | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 89 | ## ЖСҚ әзірлеу Қайта құру трансшекаралық арналар Ачинау | ## км | ## 36,20 | ## - | ## - | ## - | ## - | ## 36,2 | ## - | ## - | ## ,036 | ## 20 |  | ## ЖСҚ әзірленуде |
|  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## км | ## 36,20 | ## - | ## - | ## - | ## - | ## 36,2 | ## - | ## - | ## ,036 |  |  |  |
|  | ## 2) шығыстар, оның ішінде: | ## млн. теңге | ## 35,361 |  | ## 7,073 | ## 28,288 |  |  |  |  | ## 28,288 |  |  |  |
|  | ## республикалық бюджеттен | ## млн. теңге | ## 35,361 |  | ## 7,073 | ## 28,288 |  |  |  |  | ## 28,288 |  |  |  |
|  | ## бюджеттен тыс көздерден | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## жергілікті бюджеттен | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 90 | ## Қайта құру трансшекаралық арналар МКХ Аккойлы | ## км | ## 4,70 | ## - | ## - | ## - | ## - | ## 4,7 | ## - | ## - | ## ,005 | ## 20 |  | ## 13.05.2025 ж. № 19-0123/25 |
|  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## км | ## 4,70 | ## - | ## - | ## - | ## - | ## 4,7 | ## - | ## - | ## ,005 |  |  |  |
|  | ## 2) шығыстар, оның ішінде: | ## млн. теңге | ## 795,401 | ## 1,392 | ## 8,424 |  | ## 785,585 |  |  |  | ## 785,585 |  |  |  |
|  | ## республикалық бюджеттен | ## млн. теңге | ## 795,401 | ## 1,392 | ## 8,424 |  | ## 785,585 |  |  |  | ## 785,585 |  |  |  |
|  | ## бюджеттен тыс көздерден | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## жергілікті бюджеттен | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 91 | ## ЖСҚ әзірлеу Қайта құру арналарыКокмардан Отырар ауданы | ## км | ## 6,50 | ## - | ## - | ## - | ## - |  | ## 6,5 | ## - | ## ,007 | ## 20 |  | ## 03.11.2025г №19-0364/25 |
|  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## км | ## 6,50 | ## - | ## - | ## - | ## - |  | ## 6,5 | ## - | ## ,007 |  |  |  |
|  | ## 2) шығыстар, оның ішінде: | ## млн. теңге | ## 1 736,475 | ## 2,200 | ## 4,962 |  | ## 1 729,313 |  |  |  | ## 1 729,313 |  |  |  |
|  | ## республикалық бюджеттен | ## млн. теңге | ## 1 736,475 | ## 2,200 | ## 4,962 |  | ## 1 729,313 |  |  |  | ## 1 729,313 |  |  |  |
|  | ## бюджеттен тыс көздерден | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## жергілікті бюджеттен | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 92 | ## ЖСҚ әзірлеу Қайта құру жаңа бөлу арнасы Көкмардан Отырар ауданы | ## км | ## 2,80 | ## - | ## - | ## - | ## - |  | ## 2,8 | ## - | ## ,003 | ## 20 |  | ## ЖСҚ әзірленуде |
|  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## км | ## 2,80 | ## - | ## - | ## - | ## - |  | ## 2,8 | ## - | ## ,003 |  |  |  |
|  | ## 2) шығыстар, оның ішінде: | ## млн. теңге | ## 10,815 | ## ,877 | ## 4,962 |  | ## 4,976 |  |  |  | ## 4,976 |  |  |  |
|  | ## республикалық бюджеттен | ## млн. теңге | ## 10,815 | ## ,877 | ## 4,962 |  | ## 4,976 |  |  |  | ## 4,976 |  |  |  |
|  | ## бюджеттен тыс көздерден | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## жергілікті бюджеттен | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 93 | ## ЖСҚ әзірлеу Қайта құру арналары Берди Отырар ауданы | ## км | ## 6,00 | ## - | ## - | ## - | ## - |  | ## 6,0 | ## - | ## ,006 | ## 20 |  | ## ЖСҚ әзірленуде |
|  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## км | ## 6,00 | ## - | ## - | ## - | ## - |  | ## 6,0 | ## - | ## ,006 |  |  |  |
|  | ## 2) шығыстар, оның ішінде: | ## млн. теңге | ## 14,935 | ## 3,132 | ## 4,562 | ## 7,241 |  |  |  |  | ## 7,241 |  |  |  |
|  | ## республикалық бюджеттен | ## млн. теңге | ## 14,935 | ## 3,132 | ## 4,562 | ## 7,241 |  |  |  |  | ## 7,241 |  |  |  |
|  | ## бюджеттен тыс көздерден | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## жергілікті бюджеттен | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 94 | ## ЖСҚ әзірлеу Қайта құру жеткізуші арнасы Сарыкол Отырар ауданы | ## км | ## 1,70 | ## - | ## - | ## - | ## 1,7 | ## - | ## - | ## - | ## ,002 | ## 20 |  | ## 06.10.2025ж. №19-0335/25 |
|  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## км | ## 1,70 | ## - | ## - | ## - | ## 1,7 | ## - | ## - | ## - | ## ,002 |  |  |  |
|  | ## 2) шығыстар, оның ішінде: | ## млн. теңге | ## 219,944 | ## 1,211 | ## 7,437 |  | ## 211,296 |  |  |  | ## 211,296 |  |  |  |
|  | ## республикалық бюджеттен | ## млн. теңге | ## 219,944 | ## 1,211 | ## 7,437 |  | ## 211,296 |  |  |  | ## 211,296 |  |  |  |
|  | ## бюджеттен тыс көздерден | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## жергілікті бюджеттен | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 95 | ## ЖСҚ әзірлеу Қайта құру арналарыКоктобе-1 Отырар ауданы | ## км | ## 1,30 | ## - | ## - | ## - | ## - |  | ## 1,3 | ## - | ## ,001 | ## 20 |  | ## ЖСҚ әзірленуде |
|  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## км | ## 1,30 | ## - | ## - | ## - | ## - |  | ## 1,3 | ## - | ## ,001 |  |  |  |
|  | ## 2) шығыстар, оның ішінде: | ## млн. теңге | ## 11,896 | ## ,160 | ## 5,679 | ## 6,057 |  |  |  |  | ## 6,057 |  |  |  |
|  | ## республикалық бюджеттен | ## млн. теңге | ## 11,896 | ## ,160 | ## 5,679 | ## 6,057 |  |  |  |  | ## 6,057 |  |  |  |
|  | ## бюджеттен тыс көздерден | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## жергілікті бюджеттен | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 96 | ## ЖСҚ әзірлеу Қайта құру арналарыЖаман тобе Отырар ауданы | ## км | ## 4,70 | ## - | ## - | ## - | ## - |  | ## 4,7 | ## - | ## ,005 | ## 20 |  | ## ЖСҚ әзірленуде |
|  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## км | ## 4,70 | ## - | ## - | ## - | ## - |  | ## 4,7 | ## - | ## ,005 |  |  |  |
|  | ## 2) шығыстар, оның ішінде: | ## млн. теңге | ## 13,467 | ## ,245 | ## 6,556 | ## 6,666 |  |  |  |  | ## 6,666 |  |  |  |
|  | ## республикалық бюджеттен | ## млн. теңге | ## 13,467 | ## ,245 | ## 6,556 | ## 6,666 |  |  |  |  | ## 6,666 |  |  |  |
|  | ## бюджеттен тыс көздерден | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## жергілікті бюджеттен | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 97 | ## ЖСҚ әзірлеу Қайта құру арналарыМирный Отырар ауданы | ## км | ## 16,30 | ## - | ## - | ## - | ## - |  | ## 16,3 | ## - | ## ,016 | ## 20 |  | ## ЖСҚ әзірленуде |
|  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## км | ## 16,30 | ## - | ## - | ## - | ## - |  | ## 16,3 | ## - | ## ,016 |  |  |  |
|  | ## 2) шығыстар, оның ішінде: | ## млн. теңге | ## 27,949 | ## 1,162 | ## 11,542 | ## 15,245 |  |  |  |  | ## 15,245 |  |  |  |
|  | ## республикалық бюджеттен | ## млн. теңге | ## 27,949 | ## 1,162 | ## 11,542 | ## 15,245 |  |  |  |  | ## 15,245 |  |  |  |
|  | ## бюджеттен тыс көздерден | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## жергілікті бюджеттен | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 98 | ## ЖСҚ әзірлеу Қайта құру арналарыКантогай-1 Отырар ауданы | ## км | ## 4,10 | ## - | ## - | ## - | ## - |  | ## 4,1 | ## - | ## ,004 | ## 20 |  | ## ЖСҚ әзірленуде |
|  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## км | ## 4,10 | ## - | ## - | ## - | ## - |  | ## 4,1 | ## - | ## ,004 |  |  |  |
|  | ## 2) шығыстар, оның ішінде: | ## млн. теңге | ## 15,927 | ## ,431 | ## 9,122 | ## 6,374 |  |  |  |  | ## 6,374 |  |  |  |
|  | ## республикалық бюджеттен | ## млн. теңге | ## 15,927 | ## ,431 | ## 9,122 | ## 6,374 |  |  |  |  | ## 6,374 |  |  |  |
|  | ## бюджеттен тыс көздерден | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## жергілікті бюджеттен | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 99 | ## ЖСҚ әзірлеу Қайта құру арналарыКоккел Отырар ауданы | ## км | ## 11,00 | ## - | ## - | ## - | ## - | ## 11,0 | ## - | ## - | ## ,011 | ## 20 |  | ## ЖСҚ әзірленуде |
|  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## км | ## 11,00 | ## - | ## - | ## - | ## - | ## 11,0 | ## - | ## - | ## ,011 |  |  |  |
|  | ## 2) шығыстар, оның ішінде: | ## млн. теңге | ## 23,029 | ## 4,614 | ## 8,440 | ## 9,975 |  |  |  |  | ## 9,975 |  |  |  |
|  | ## республикалық бюджеттен | ## млн. теңге | ## 23,029 | ## 4,614 | ## 8,440 | ## 9,975 |  |  |  |  | ## 9,975 |  |  |  |
|  | ## бюджеттен тыс көздерден | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## жергілікті бюджеттен | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 100 | ## ЖСҚ әзірлеу Қайта құру арналарыЖамантал Отырар ауданы | ## км | ## 10,70 | ## - | ## - | ## - | ## - | ## 10,7 | ## - | ## - | ## ,011 | ## 20 |  | ## ЖСҚ әзірленуде |
|  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## км | ## 10,70 | ## - | ## - | ## - | ## - | ## 10,7 | ## - | ## - | ## ,011 |  |  |  |
|  | ## 2) шығыстар, оның ішінде: | ## млн. теңге | ## 20,172 | ## 1,117 | ## 15,500 | ## 3,555 |  |  |  |  | ## 3,555 |  |  |  |
|  | ## республикалық бюджеттен | ## млн. теңге | ## 20,172 | ## 1,117 | ## 15,500 | ## 3,555 |  |  |  |  | ## 3,555 |  |  |  |
|  | ## бюджеттен тыс көздерден | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## жергілікті бюджеттен | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 101 | ## ЖСҚ әзірлеу Қайта құру арналарыЕски курылыс Отырар ауданы | ## км | ## 4,30 | ## - | ## - | ## - | ## - | ## 4,3 | ## - | ## - | ## ,004 | ## 20 |  | ## ЖСҚ әзірленуде |
|  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## км | ## 4,30 | ## - | ## - | ## - | ## - | ## 4,3 | ## - | ## - | ## ,004 |  |  |  |
|  | ## 2) шығыстар, оның ішінде: | ## млн. теңге | ## 13,467 | ## ,227 | ## 7,163 | ## 6,077 |  |  |  |  | ## 6,077 |  |  |  |
|  | ## республикалық бюджеттен | ## млн. теңге | ## 13,467 | ## ,227 | ## 7,163 | ## 6,077 |  |  |  |  | ## 6,077 |  |  |  |
|  | ## бюджеттен тыс көздерден | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## жергілікті бюджеттен | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 102 | ## ЖСҚ әзірлеу Қайта құру арналарыБестарнгыл Отырар ауданы | ## км | ## 19,80 | ## - | ## - | ## - | ## - | ## 19,8 | ## - | ## - | ## ,020 | ## 20 |  | ## ЖСҚ әзірленуде |
|  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## км | ## 19,80 | ## - | ## - | ## - | ## - | ## 19,8 | ## - | ## - | ## ,020 |  |  |  |
|  | ## 2) шығыстар, оның ішінде: | ## млн. теңге | ## 32,988 | ## 2,067 | ## 26,596 | ## 4,325 |  |  |  |  | ## 4,325 |  |  |  |
|  | ## республикалық бюджеттен | ## млн. теңге | ## 32,988 | ## 2,067 | ## 26,596 | ## 4,325 |  |  |  |  | ## 4,325 |  |  |  |
|  | ## бюджеттен тыс көздерден | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## жергілікті бюджеттен | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 103 | ## ЖСҚ әзірлеу Қайта құру арналары Түйе ауыл Отырар ауданы | ## км | ## 1,50 | ## - | ## - | ## - | ## - | ## 1,5 | ## - | ## - | ## ,002 | ## 20 |  | ## 04.12.2025г №19-0416/25 |
|  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## км | ## 1,50 | ## - | ## - | ## - | ## - | ## 1,5 | ## - | ## - | ## ,002 |  |  |  |
|  | ## 2) шығыстар, оның ішінде: | ## млн. теңге | ## 501,513 | ## ,078 | ## 8,914 |  | ## 492,521 |  |  |  | ## 492,521 |  |  |  |
|  | ## республикалық бюджеттен | ## млн. теңге | ## 501,513 | ## ,078 | ## 8,914 |  | ## 492,521 |  |  |  | ## 492,521 |  |  |  |
|  | ## бюджеттен тыс көздерден | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## жергілікті бюджеттен | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 104 | ## ЖСҚ әзірлеу Қайта құру арналары Шамши Отырар ауданы | ## км | ## 3,50 | ## - | ## - | ## - | ## - | ## 3,5 | ## - | ## - | ## ,004 | ## 20 |  | ## ЖСҚ әзірленуде |
|  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## км | ## 3,50 | ## - | ## - | ## - | ## - | ## 3,5 | ## - | ## - | ## ,004 |  |  |  |
|  | ## 2) шығыстар, оның ішінде: | ## млн. теңге | ## 11,896 | ## ,486 | ## 6,325 | ## 5,085 |  |  |  |  | ## 5,085 |  |  |  |
|  | ## республикалық бюджеттен | ## млн. теңге | ## 11,896 | ## ,486 | ## 6,325 | ## 5,085 |  |  |  |  | ## 5,085 |  |  |  |
|  | ## бюджеттен тыс көздерден | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## жергілікті бюджеттен | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 105 | ## ЖСҚ әзірлеу Қайта құру арналары Абилда Отырар ауданы | ## км | ## 0,60 | ## - | ## - | ## - | ## - | ## 0,6 | ## - | ## - | ## ,001 | ## 20 |  | ## ЖСҚ әзірленуде |
|  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## км | ## 0,60 | ## - | ## - | ## - | ## - | ## 0,6 | ## - | ## - | ## ,001 |  |  |  |
|  | ## 2) шығыстар, оның ішінде: | ## млн. теңге | ## 8,541 | ## ,125 | ## 3,600 | ## 4,816 |  |  |  |  | ## 4,816 |  |  |  |
|  | ## республикалық бюджеттен | ## млн. теңге | ## 8,541 | ## ,125 | ## 3,600 | ## 4,816 |  |  |  |  | ## 4,816 |  |  |  |
|  | ## бюджеттен тыс көздерден | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## жергілікті бюджеттен | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 106 | ## ЖСҚ әзірлеу Қайта құру арналарыКудайберген Отырар ауданы | ## км | ## 0,60 | ## - | ## - | ## - | ## - | ## 0,6 | ## - | ## - | ## ,001 | ## 20 |  | ## ЖСҚ әзірленуде |
|  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## км | ## 0,60 | ## - | ## - | ## - | ## - | ## 0,6 | ## - | ## - | ## ,001 |  |  |  |
|  | ## 2) шығыстар, оның ішінде: | ## млн. теңге | ## 25,286 | ## 1,321 | ## 13,205 | ## 10,760 |  |  |  |  | ## 10,760 |  |  |  |
|  | ## республикалық бюджеттен | ## млн. теңге | ## 25,286 | ## 1,321 | ## 13,205 | ## 10,760 |  |  |  |  | ## 10,760 |  |  |  |
|  | ## бюджеттен тыс көздерден | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## жергілікті бюджеттен | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 107 | ## ЖСҚ әзірлеу Қайта құру арналарыКоларык Отырар ауданы | ## км | ## 6,80 | ## - | ## - | ## - | ## - | ## 6,8 | ## - | ## - | ## ,007 | ## 20 |  | ## ЖСҚ әзірленуде |
|  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## км | ## 6,80 | ## - | ## - | ## - | ## - | ## 6,8 | ## - | ## - | ## ,007 |  |  |  |
|  | ## 2) шығыстар, оның ішінде: | ## млн. теңге | ## 15,167 | ## 1,426 | ## 11,067 | ## 2,674 |  |  |  |  | ## 2,674 |  |  |  |
|  | ## республикалық бюджеттен | ## млн. теңге | ## 15,167 | ## 1,426 | ## 11,067 | ## 2,674 |  |  |  |  | ## 2,674 |  |  |  |
|  | ## бюджеттен тыс көздерден | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## жергілікті бюджеттен | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 108 | ## ЖСҚ әзірлеу Қайта құру арналарыБеларык Отырар ауданы | ## км | ## 7,40 | ## - | ## - | ## - | ## - | ## 7,4 | ## - | ## - | ## ,007 | ## 20 |  | ## ЖСҚ әзірленуде |
|  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## км | ## 7,40 | ## - | ## - | ## - | ## - | ## 7,4 | ## - | ## - | ## ,007 |  |  |  |
|  | ## 2) шығыстар, оның ішінде: | ## млн. теңге | ## 17,371 | ## 1,549 | ## 7,983 | ## 7,839 |  |  |  |  | ## 7,839 |  |  |  |
|  | ## республикалық бюджеттен | ## млн. теңге | ## 17,371 | ## 1,549 | ## 7,983 | ## 7,839 |  |  |  |  | ## 7,839 |  |  |  |
|  | ## бюджеттен тыс көздерден | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## жергілікті бюджеттен | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 109 | ## ЖСҚ әзірлеу Қайта құру арналарыСулыарык Отырар ауданы | ## км | ## 17,20 | ## - | ## - | ## - | ## - | ## 17,2 | ## - | ## - | ## ,017 | ## 20 |  | ## ЖСҚ әзірленуде |
|  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## км | ## 17,20 | ## - | ## - | ## - | ## - | ## 17,2 | ## - | ## - | ## ,017 |  |  |  |
|  | ## 2) шығыстар, оның ішінде: | ## млн. теңге | ## 32,494 | ## 3,591 | ## 15,525 | ## 13,378 |  |  |  |  | ## 13,378 |  |  |  |
|  | ## республикалық бюджеттен | ## млн. теңге | ## 32,494 | ## 3,591 | ## 15,525 | ## 13,378 |  |  |  |  | ## 13,378 |  |  |  |
|  | ## бюджеттен тыс көздерден | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## жергілікті бюджеттен | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 110 | ## ЖСҚ әзірлеу Қайта құру арналарыШенгелди Отырар ауданы | ## км | ## 6,00 | ## - | ## - | ## - | ## - | ## 6,0 | ## - | ## - | ## ,006 | ## 20 |  | ## ЖСҚ әзірленуде |
|  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## км | ## 6,00 | ## - | ## - | ## - | ## - | ## 6,0 | ## - | ## - | ## ,006 |  |  |  |
|  | ## 2) шығыстар, оның ішінде: | ## млн. теңге | ## 13,442 | ## ,940 | ## 10,151 | ## 2,351 |  |  |  |  | ## 2,351 |  |  |  |
|  | ## республикалық бюджеттен | ## млн. теңге | ## 13,442 | ## ,940 | ## 10,151 | ## 2,351 |  |  |  |  | ## 2,351 |  |  |  |
|  | ## бюджеттен тыс көздерден | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## жергілікті бюджеттен | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 111 | ## ЖСҚ әзірлеу Қайта құру арналарыКоксарай Отырар ауданы | ## км | ## 41,00 | ## - | ## - | ## - | ## - | ## 41,0 | ## - | ## - | ## ,041 | ## 20 |  | ## ЖСҚ әзірленуде |
|  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## км | ## 41,00 | ## - | ## - | ## - | ## - | ## 41,0 | ## - | ## - | ## ,041 |  |  |  |
|  | ## 2) шығыстар, оның ішінде: | ## млн. теңге | ## 60,253 | ## 5 | ## 47,112 | ## 8,141 |  |  |  |  | ## 8,141 |  |  |  |
|  | ## республикалық бюджеттен | ## млн. теңге | ## 60,253 | ## 5 | ## 47,112 | ## 8,141 |  |  |  |  | ## 8,141 |  |  |  |
|  | ## бюджеттен тыс көздерден | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## жергілікті бюджеттен | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 112 | ## ЖСҚ әзірлеу Қайта құру арналарыМаякум-1 Отырар ауданы | ## км | ## 18,00 | ## - | ## - | ## - | ## - | ## 18,0 | ## - | ## - | ## ,018 | ## 20 |  | ## ЖСҚ әзірленуде |
|  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## км | ## 18,00 | ## - | ## - | ## - | ## - | ## 18,0 | ## - | ## - | ## ,018 |  |  |  |
|  | ## 2) шығыстар, оның ішінде: | ## млн. теңге | ## 32,434 | ## 5 | ## 23,490 | ## 3,944 |  |  |  |  | ## 3,944 |  |  |  |
|  | ## республикалық бюджеттен | ## млн. теңге | ## 32,434 | ## 5 | ## 23,490 | ## 3,944 |  |  |  |  | ## 3,944 |  |  |  |
|  | ## бюджеттен тыс көздерден | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## жергілікті бюджеттен | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 113 | ## ЖСҚ әзірлеу Қайта құру арналарыСоркол Отырар ауданы | ## км | ## 10,30 | ## - | ## - | ## - | ## - | ## 10,3 | ## - | ## - | ## ,010 | ## 20 |  | ## ЖСҚ әзірленуде |
|  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## км | ## 10,30 | ## - | ## - | ## - | ## - | ## 10,3 | ## - | ## - | ## ,010 |  |  |  |
|  | ## 2) шығыстар, оның ішінде: | ## млн. теңге | ## 20,172 | ## 2,142 | ## 14,577 | ## 3,453 |  |  |  |  | ## 3,453 |  |  |  |
|  | ## республикалық бюджеттен | ## млн. теңге | ## 20,172 | ## 2,142 | ## 14,577 | ## 3,453 |  |  |  |  | ## 3,453 |  |  |  |
|  | ## бюджеттен тыс көздерден | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## жергілікті бюджеттен | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 114 | ## ЖСҚ әзірлеу Қайта құру арналарыБалтабай Отырар ауданы | ## км | ## 4,00 | ## - | ## - | ## - | ## - | ## 4,0 | ## - | ## - | ## ,004 | ## 20 |  | ## ЖСҚ әзірленуде |
|  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## км | ## 4,00 | ## - | ## - | ## - | ## - | ## 4,0 | ## - | ## - | ## ,004 |  |  |  |
|  | ## 2) шығыстар, оның ішінде: | ## млн. теңге | ## 15,927 | ## ,418 | ## 9,135 | ## 6,374 |  |  |  |  | ## 6,374 |  |  |  |
|  | ## республикалық бюджеттен | ## млн. теңге | ## 15,927 | ## ,418 | ## 9,135 | ## 6,374 |  |  |  |  | ## 6,374 |  |  |  |
|  | ## бюджеттен тыс көздерден | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## жергілікті бюджеттен | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 115 | ## ЖСҚ әзірлеу Қайта құру арналарыБактыбай Отырар ауданы | ## км | ## 5,00 | ## - | ## - | ## - | ## - | ## 5,0 | ## - | ## - | ## ,005 | ## 20 |  | ## ЖСҚ әзірленуде |
|  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## км | ## 5,00 | ## - | ## - | ## - | ## - | ## 5,0 | ## - | ## - | ## ,005 |  |  |  |
|  | ## 2) шығыстар, оның ішінде: | ## млн. теңге | ## 13,467 | ## 1,566 | ## 5,235 | ## 6,666 |  |  |  |  | ## 6,666 |  |  |  |
|  | ## республикалық бюджеттен | ## млн. теңге | ## 13,467 | ## 1,566 | ## 5,235 | ## 6,666 |  |  |  |  | ## 6,666 |  |  |  |
|  | ## бюджеттен тыс көздерден | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## жергілікті бюджеттен | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 116 | ## ЖСҚ әзірлеу Қайта құру арналарыМаякум-2 Отырар ауданы | ## км | ## 2,80 | ## - | ## - | ## - | ## - | ## 2,8 | ## - | ## - | ## ,003 | ## 20 |  | ## ЖСҚ әзірленуде |
|  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## км | ## 2,80 | ## - | ## - | ## - | ## - | ## 2,8 | ## - | ## - | ## ,003 |  |  |  |
|  | ## 2) шығыстар, оның ішінде: | ## млн. теңге | ## 17,270 | ## 1,253 | ## 8,399 | ## 7,618 |  |  |  |  | ## 7,618 |  |  |  |
|  | ## республикалық бюджеттен | ## млн. теңге | ## 17,270 | ## 1,253 | ## 8,399 | ## 7,618 |  |  |  |  | ## 7,618 |  |  |  |
|  | ## бюджеттен тыс көздерден | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## жергілікті бюджеттен | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 117 | ## ЖСҚ әзірлеу Қайта құру арналарыКалкабай Отырар ауданы | ## км | ## 3,90 | ## - | ## - | ## - | ## - | ## 3,9 | ## - | ## - | ## ,004 | ## 20 |  | ## ЖСҚ әзірленуде |
|  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## км | ## 3,90 | ## - | ## - | ## - | ## - | ## 3,9 | ## - | ## - | ## ,004 |  |  |  |
|  | ## 2) шығыстар, оның ішінде: | ## млн. теңге | ## 15,927 | ## ,708 | ## 8,845 | ## 6,374 |  |  |  |  | ## 6,374 |  |  |  |
|  | ## республикалық бюджеттен | ## млн. теңге | ## 15,927 | ## ,708 | ## 8,845 | ## 6,374 |  |  |  |  | ## 6,374 |  |  |  |
|  | ## бюджеттен тыс көздерден | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## жергілікті бюджеттен | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 118 | ## ЖСҚ әзірлеу Қайта құру арналарыТерекарык Отырар ауданы | ## км | ## 6,80 | ## - | ## - | ## - | ## - | ## 6,8 | ## - | ## - | ## ,007 | ## 20 |  | ## 03.11.2025г №19-0362/25 |
|  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## км | ## 6,80 | ## - | ## - | ## - | ## - | ## 6,8 | ## - | ## - | ## ,007 |  |  |  |
|  | ## 2) шығыстар, оның ішінде: | ## млн. теңге | ## 955,350 | ## ,688 | ## 14,811 |  | ## 939,851 |  |  |  | ## 939,851 |  |  |  |
|  | ## республикалық бюджеттен | ## млн. теңге | ## 955,350 | ## ,688 | ## 14,811 |  | ## 939,851 |  |  |  | ## 939,851 |  |  |  |
|  | ## бюджеттен тыс көздерден | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## жергілікті бюджеттен | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 119 | ## ЖСҚ әзірлеу Қайта құру арналарыМакибай Отырар ауданы | ## км | ## 3,30 | ## - | ## - | ## - | ## - | ## 3,3 | ## - | ## - | ## ,003 | ## 20 |  | ## ЖСҚ әзірленуде |
|  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## км | ## 3,30 | ## - | ## - | ## - | ## - | ## 3,3 | ## - | ## - | ## ,003 |  |  |  |
|  | ## 2) шығыстар, оның ішінде: | ## млн. теңге | ## 11,859 | ## ,517 | ## 11,342 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## республикалық бюджеттен | ## млн. теңге | ## 11,859 | ## ,517 | ## 11,342 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## бюджеттен тыс көздерден | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## жергілікті бюджеттен | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 120 | ## ЖСҚ әзірлеу Қайта құру арналарыСумагар Отырар ауданы | ## км | ## 34,30 | ## - | ## - | ## - | ## - | ## 34,3 | ## - | ## - | ## ,034 | ## 20 |  | ## 04.12.2025г №19-0420/25 |
|  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## км | ## 34,30 | ## - | ## - | ## - | ## - | ## 34,3 | ## - | ## - | ## ,034 |  |  |  |
|  | ## 2) шығыстар, оның ішінде: | ## млн. теңге | ## 16 239,266 | ## 5 | ## 47,241 |  | ## 16 187,025 |  |  |  | ## 16 187,025 |  |  |  |
|  | ## республикалық бюджеттен | ## млн. теңге | ## 16 239,266 | ## 5 | ## 47,241 |  | ## 16 187,025 |  |  |  | ## 16 187,025 |  |  |  |
|  | ## бюджеттен тыс көздерден | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## жергілікті бюджеттен | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 121 | ## ЖСҚ әзірлеу Қайта құру арналарыМұңайтпас Отырар ауданы | ## км | ## 3,60 | ## - | ## - | ## - | ## - | ## 3,6 | ## - | ## - | ## ,004 | ## 20 |  | ## ЖСҚ әзірленуде |
|  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## км | ## 3,60 | ## - | ## - | ## - | ## - | ## 3,6 | ## - | ## - | ## ,004 |  |  |  |
|  | ## 2) шығыстар, оның ішінде: | ## млн. теңге | ## 11,896 | ## ,676 | ## 5,163 | ## 6,057 |  |  |  |  | ## 6,057 |  |  |  |
|  | ## республикалық бюджеттен | ## млн. теңге | ## 11,896 | ## ,676 | ## 5,163 | ## 6,057 |  |  |  |  | ## 6,057 |  |  |  |
|  | ## бюджеттен тыс көздерден | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## жергілікті бюджеттен | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 122 | ## ЖСҚ әзірлеу Қайта құру арналарыАккол Отырар ауданы | ## км | ## 6,00 | ## - | ## - | ## - | ## - | ## 6,0 | ## - | ## - | ## ,006 | ## 20 |  | ## 06.04.2026 №12-0110/26 |
|  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## км | ## 6,00 | ## - | ## - | ## - | ## - | ## 6,0 | ## - | ## - | ## ,006 |  |  |  |
|  | ## 2) шығыстар, оның ішінде: | ## млн. теңге | ## 574,146 | ## 1,256 | ## 11,125 | ## 2,380 | ## 559,385 |  |  |  | ## 561,765 |  |  |  |
|  | ## республикалық бюджеттен | ## млн. теңге | ## 574,146 | ## 1,256 | ## 11,125 | ## 2,380 | ## 559,385 |  |  |  | ## 561,765 |  |  |  |
|  | ## бюджеттен тыс көздерден | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## жергілікті бюджеттен | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 123 | ## ЖСҚ әзірлеу Қайта құру арналарыКебірлі Шығанақ-ІІ Отырар ауданы | ## км | ## 7,20 | ## - | ## - | ## - | ## - | ## 7,2 | ## - | ## - | ## ,007 | ## 20 |  | ## ЖСҚ әзірленуде |
|  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## км | ## 7,20 | ## - | ## - | ## - | ## - | ## 7,2 | ## - | ## - | ## ,007 |  |  |  |
|  | ## 2) шығыстар, оның ішінде: | ## млн. теңге | ## 16,821 | ## 1,425 | ## 5,230 | ## 10,166 |  |  |  |  | ## 10,166 |  |  |  |
|  | ## республикалық бюджеттен | ## млн. теңге | ## 16,821 | ## 1,425 | ## 5,230 | ## 10,166 |  |  |  |  | ## 10,166 |  |  |  |
|  | ## бюджеттен тыс көздерден | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## жергілікті бюджеттен | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 124 | ## ЖСҚ әзірлеу Қайта құру МК Бересек Созақ ауданының бөгет су қабылдағышымен | ## км | ## 31,40 | ## - | ## - | ## - | ## - | ## 31,4 | ## - | ## - | ## ,031 | ## 20 |  | ## ЖСҚ әзірленуде |
|  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## км | ## 31,40 | ## - | ## - | ## - | ## - | ## 31,4 | ## - | ## - | ## ,031 |  |  |  |
|  | ## 2) шығыстар, оның ішінде: | ## млн. теңге | ## 50,908 | ## 5 | ## 41,075 | ## 4,833 |  |  |  |  | ## 4,833 |  |  |  |
|  | ## республикалық бюджеттен | ## млн. теңге | ## 50,908 | ## 5 | ## 41,075 | ## 4,833 |  |  |  |  | ## 4,833 |  |  |  |
|  | ## бюджеттен тыс көздерден | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## жергілікті бюджеттен | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 125 | ## ЖСҚ әзірлеу Қайта құру МК Ушбас Созақ ауданы | ## км | ## 16,00 | ## - | ## - | ## - | ## - | ## 16,0 | ## - | ## - | ## ,016 | ## 20 |  | ## ЖСҚ әзірленуде |
|  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## км | ## 16,00 | ## - | ## - | ## - | ## - | ## 16,0 | ## - | ## - | ## ,016 |  |  |  |
|  | ## 2) шығыстар, оның ішінде: | ## млн. теңге | ## 29,363 | ## 2,030 | ## 24,061 | ## 3,272 |  |  |  |  | ## 3,272 |  |  |  |
|  | ## республикалық бюджеттен | ## млн. теңге | ## 29,363 | ## 2,030 | ## 24,061 | ## 3,272 |  |  |  |  | ## 3,272 |  |  |  |
|  | ## бюджеттен тыс көздерден | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## жергілікті бюджеттен | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 126 | ## ЖСҚ әзірлеу Қайта құру МК Аксумбе Созақ ауданы | ## км | ## 4,00 | ## - | ## - | ## - | ## - | ## 4,0 | ## - | ## - | ## ,004 | ## 20 |  | ## ЖСҚ әзірленуде |
|  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## км | ## 4,00 | ## - | ## - | ## - | ## - | ## 4,0 | ## - | ## - | ## ,004 |  |  |  |
|  | ## 2) шығыстар, оның ішінде: | ## млн. теңге | ## 15,110 | ## 1,099 | ## 13,359 | ## ,652 |  |  |  |  | ## ,652 |  |  |  |
|  | ## республикалық бюджеттен | ## млн. теңге | ## 15,110 | ## 1,099 | ## 13,359 | ## ,652 |  |  |  |  | ## ,652 |  |  |  |
|  | ## бюджеттен тыс көздерден | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## жергілікті бюджеттен | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 127 | ## ЖСҚ әзірлеу Қайта құру МК Бакырлы Созақ ауданы | ## км | ## 2,00 | ## - | ## - | ## - | ## - | ## 2,0 | ## - | ## - | ## ,002 | ## 20 |  | ## 28.10.2025г № 19-0349/25 |
|  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## км | ## 2,00 | ## - | ## - | ## - | ## - | ## 2,0 | ## - | ## - | ## ,002 |  |  |  |
|  | ## 2) шығыстар, оның ішінде: | ## млн. теңге | ## 192,027 | ## 1,077 | ## 8,884 |  | ## 182,066 |  |  |  | ## 182,066 |  |  |  |
|  | ## республикалық бюджеттен | ## млн. теңге | ## 192,027 | ## 1,077 | ## 8,884 |  | ## 182,066 |  |  |  | ## 182,066 |  |  |  |
|  | ## бюджеттен тыс көздерден | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## жергілікті бюджеттен | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 128 | ## ЖСҚ әзірлеу Қайта құру Шардара МХК Шардара ауданы | ## км | ## 28,80 | ## - | ## - | ## - | ## - | ## 28,8 | ## - | ## - | ## ,029 | ## 20 |  | ## ЖСҚ әзірленуде |
|  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## км | ## 28,80 | ## - | ## - | ## - | ## - | ## 28,8 | ## - | ## - | ## ,029 |  |  |  |
|  | ## 2) шығыстар, оның ішінде: | ## млн. теңге | ## 21,454 | ## 5 | ## 16,454 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## республикалық бюджеттен | ## млн. теңге | ## 21,454 | ## 5 | ## 16,454 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## бюджеттен тыс көздерден | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## жергілікті бюджеттен | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 129 | ## ЖСҚ әзірлеу Қайта құру арна Отырар ауданы МХК Ақшығанақ | ## км | ## 5,00 | ## - | ## - | ## - | ## - | ## 5,0 | ## - | ## - | ## ,005 | ## 20 |  | ## ЖСҚ әзірленуде |
|  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## км | ## 5,00 | ## - | ## - | ## - | ## - | ## 5,0 | ## - | ## - | ## ,005 |  |  |  |
|  | ## 2) шығыстар, оның ішінде: | ## млн. теңге | ## 13,467 | ## ,522 | ## 6,279 | ## 6,666 |  |  |  |  | ## 6,666 |  |  |  |
|  | ## республикалық бюджеттен | ## млн. теңге | ## 13,467 | ## ,522 | ## 6,279 | ## 6,666 |  |  |  |  | ## 6,666 |  |  |  |
|  | ## бюджеттен тыс көздерден | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## жергілікті бюджеттен | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 130 | ## ЖСҚ әзірлеу Қайта құру арна Отырар ауданы МХК Т. Әйменов (КМ-1/КМ-2) | ## км | ## 21,20 | ## - | ## - | ## - | ## - | ## 21,2 | ## - | ## - | ## ,021 | ## 20 |  | ## 29.10.2025г №19-0358/25 |
|  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## км | ## 21,20 | ## - | ## - | ## - | ## - | ## 21,2 | ## - | ## - | ## ,021 |  |  |  |
|  | ## 2) шығыстар, оның ішінде: | ## млн. теңге | ## 1 960,651 | ## 1,566 | ## 31,345 |  | ## 1 927,740 |  |  |  | ## 1 927,740 |  |  |  |
|  | ## республикалық бюджеттен | ## млн. теңге | ## 1 960,651 | ## 1,566 | ## 31,345 |  | ## 1 927,740 |  |  |  | ## 1 927,740 |  |  |  |
|  | ## бюджеттен тыс көздерден | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## жергілікті бюджеттен | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 131 | ## ЖСҚ әзірлеу Қайта құру арна Отырар ауданы МХК Жақсыбаев | ## км | ## 8,20 | ## - | ## - | ## - | ## - | ## 8,2 | ## - | ## - | ## ,008 | ## 20 |  | ## 28.10.2025г № 19-0354/25 |
|  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## км | ## 8,20 | ## - | ## - | ## - | ## - | ## 8,2 | ## - | ## - | ## ,008 |  |  |  |
|  | ## 2) шығыстар, оның ішінде: | ## млн. теңге | ## 769,338 | ## ,338 | ## 16,206 |  | ## 752,794 |  |  |  | ## 752,794 |  |  |  |
|  | ## республикалық бюджеттен | ## млн. теңге | ## 769,338 | ## ,338 | ## 16,206 |  | ## 752,794 |  |  |  | ## 752,794 |  |  |  |
|  | ## бюджеттен тыс көздерден | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## жергілікті бюджеттен | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 132 | ## ЖСҚ әзірлеу Қайта құру арна Отырар ауданы МХК Ш-7 | ## км | ## 7,00 | ## - | ## - | ## - | ## - | ## 7,0 | ## - | ## - | ## ,007 | ## 20 |  | ## ЖСҚ әзірленуде |
|  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## км | ## 7,00 | ## - | ## - | ## - | ## - | ## 7,0 | ## - | ## - | ## ,007 |  |  |  |
|  | ## 2) шығыстар, оның ішінде: | ## млн. теңге | ## 17,624 | ## 1,464 | ## 15,472 | ## ,688 |  |  |  |  | ## ,688 |  |  |  |
|  | ## республикалық бюджеттен | ## млн. теңге | ## 17,624 | ## 1,464 | ## 15,472 | ## ,688 |  |  |  |  | ## ,688 |  |  |  |
|  | ## бюджеттен тыс көздерден | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## жергілікті бюджеттен | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 133 | ## ЖСҚ әзірлеу Қайта құру арна Отырар ауданы МХК Ш-11-А | ## км | ## 2,70 | ## - | ## - | ## - | ## - | ## 2,7 | ## - | ## - | ## ,003 | ## 20 |  | ## 28.10.2025г № 19-0350/25 |
|  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## км | ## 2,70 | ## - | ## - | ## - | ## - | ## 2,7 | ## - | ## - | ## ,003 |  |  |  |
|  | ## 2) шығыстар, оның ішінде: | ## млн. теңге | ## 739,740 | ## ,469 | ## 10,980 |  | ## 728,291 |  |  |  | ## 728,291 |  |  |  |
|  | ## республикалық бюджеттен | ## млн. теңге | ## 739,740 | ## ,469 | ## 10,980 |  | ## 728,291 |  |  |  | ## 728,291 |  |  |  |
|  | ## бюджеттен тыс көздерден | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## жергілікті бюджеттен | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 134 | ## ЖСҚ әзірлеу Қайта құру арна Отырар ауданы МХК Бозарық-1 | ## км | ## 5,80 | ## - | ## - | ## - | ## - | ## 5,8 | ## - | ## - | ## ,006 | ## 20 |  | ## 03.11.2025г №19-0368/25 |
|  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## км | ## 5,80 | ## - | ## - | ## - | ## - | ## 5,8 | ## - | ## - | ## ,006 |  |  |  |
|  | ## 2) шығыстар, оның ішінде: | ## млн. теңге | ## 1 931,422 | ## ,604 | ## 10,202 |  | ## 1 920,616 |  |  |  | ## 1 920,616 |  |  |  |
|  | ## республикалық бюджеттен | ## млн. теңге | ## 1 931,422 | ## ,604 | ## 10,202 |  | ## 1 920,616 |  |  |  | ## 1 920,616 |  |  |  |
|  | ## бюджеттен тыс көздерден | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## жергілікті бюджеттен | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 135 | ## ЖСҚ әзірлеу Қайта құру арна Отырар ауданы МХК Бозарық-2 | ## км | ## 7,80 | ## - | ## - | ## - | ## - | ## 7,8 | ## - | ## - | ## ,008 | ## 20 |  | ## ЖСҚ әзірленуде |
|  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## км | ## 7,80 | ## - | ## - | ## - | ## - | ## 7,8 | ## - | ## - | ## ,008 |  |  |  |
|  | ## 2) шығыстар, оның ішінде: | ## млн. теңге | ## 19,106 | ## 1,221 | ## 16,018 | ## 1,867 |  |  |  |  | ## 1,867 |  |  |  |
|  | ## республикалық бюджеттен | ## млн. теңге | ## 19,106 | ## 1,221 | ## 16,018 | ## 1,867 |  |  |  |  | ## 1,867 |  |  |  |
|  | ## бюджеттен тыс көздерден | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## жергілікті бюджеттен | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 136 | ## ЖСҚ әзірлеу Қайта құру арна Отырар ауданы МХК Аштархан | ## км | ## 5,30 | ## - | ## - | ## - | ## - | ## 5,3 | ## - | ## - | ## ,005 | ## 20 |  | ## ЖСҚ әзірленуде |
|  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## км | ## 5,30 | ## - | ## - | ## - | ## - | ## 5,3 | ## - | ## - | ## ,005 |  |  |  |
|  | ## 2) шығыстар, оның ішінде: | ## млн. теңге | ## 13,979 | ## 1,110 | ## 10,746 | ## 2,123 |  |  |  |  | ## 2,123 |  |  |  |
|  | ## республикалық бюджеттен | ## млн. теңге | ## 13,979 | ## 1,110 | ## 10,746 | ## 2,123 |  |  |  |  | ## 2,123 |  |  |  |
|  | ## бюджеттен тыс көздерден | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## жергілікті бюджеттен | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 137 | ## ЖСҚ әзірлеу Қайта құру арна Отырар ауданы МХК Бақтыбай ІІ | ## км | ## 7,20 | ## - | ## - | ## - | ## - | ## 7,2 | ## - | ## - | ## ,007 | ## 20 |  | ## ЖСҚ әзірленуде |
|  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## км | ## 7,20 | ## - | ## - | ## - | ## - | ## 7,2 | ## - | ## - | ## ,007 |  |  |  |
|  | ## 2) шығыстар, оның ішінде: | ## млн. теңге | ## 14,176 | ## 2,259 | ## 11,592 | ## ,325 |  |  |  |  | ## ,325 |  |  |  |
|  | ## республикалық бюджеттен | ## млн. теңге | ## 14,176 | ## 2,259 | ## 11,592 | ## ,325 |  |  |  |  | ## ,325 |  |  |  |
|  | ## бюджеттен тыс көздерден | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## жергілікті бюджеттен | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 138 | ## ЖСҚ әзірлеу Қайта құру арна Отырар ауданы МХК Балтабай ІІ | ## км | ## 13,50 | ## - | ## - | ## - | ## - | ## 13,5 | ## - | ## - | ## ,014 | ## 20 |  | ## ЖСҚ әзірленуде |
|  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## км | ## 13,50 | ## - | ## - | ## - | ## - | ## 13,5 | ## - | ## - | ## ,014 |  |  |  |
|  | ## 2) шығыстар, оның ішінде: | ## млн. теңге | ## 24,290 | ## 1,409 | ## 20,250 | ## 2,631 |  |  |  |  | ## 2,631 |  |  |  |
|  | ## республикалық бюджеттен | ## млн. теңге | ## 24,290 | ## 1,409 | ## 20,250 | ## 2,631 |  |  |  |  | ## 2,631 |  |  |  |
|  | ## бюджеттен тыс көздерден | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## жергілікті бюджеттен | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 139 | ## ЖСҚ әзірлеу Қайта құру арна Отырар ауданы МХК Қонай | ## км | ## 3,50 | ## - | ## - | ## - | ## - | ## 3,5 | ## - | ## - | ## ,004 | ## 20 |  | ## 31.10.2025г №19-0360/25 |
|  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## км | ## 3,50 | ## - | ## - | ## - | ## - | ## 3,5 | ## - | ## - | ## ,004 |  |  |  |
|  | ## 2) шығыстар, оның ішінде: | ## млн. теңге | ## 2 916,637 | ## 2,886 | ## 21,521 |  | ## 2 892,230 |  |  |  | ## 2 892,230 |  |  |  |
|  | ## республикалық бюджеттен | ## млн. теңге | ## 2 916,637 | ## 2,886 | ## 21,521 |  | ## 2 892,230 |  |  |  | ## 2 892,230 |  |  |  |
|  | ## бюджеттен тыс көздерден | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## жергілікті бюджеттен | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 140 | ## ЖСҚ әзірлеу Қайта құру арна Отырар ауданы МХК Ақынбек | ## км | ## 3,50 | ## - | ## - | ## - | ## - | ## 3,5 | ## - | ## - | ## ,004 | ## 20 |  | ## ЖСҚ әзірленуде |
|  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## км | ## 3,50 | ## - | ## - | ## - | ## - | ## 3,5 | ## - | ## - | ## ,004 |  |  |  |
|  | ## 2) шығыстар, оның ішінде: | ## млн. теңге | ## 11,867 | ## ,365 | ## 11,015 | ## ,487 |  |  |  |  | ## ,487 |  |  |  |
|  | ## республикалық бюджеттен | ## млн. теңге | ## 11,867 | ## ,365 | ## 11,015 | ## ,487 |  |  |  |  | ## ,487 |  |  |  |
|  | ## бюджеттен тыс көздерден | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## жергілікті бюджеттен | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 141 | ## ЖСҚ әзірлеу Қайта құру арна Отырар ауданы МХК Ебелек | ## км | ## 8,00 | ## - | ## - | ## - | ## - | ## 8,0 | ## - | ## - | ## ,008 | ## 20 |  | ## ЖСҚ әзірленуде |
|  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## км | ## 8,00 | ## - | ## - | ## - | ## - | ## 8,0 | ## - | ## - | ## ,008 |  |  |  |
|  | ## 2) шығыстар, оның ішінде: | ## млн. теңге | ## 16,172 | ## 2,158 | ## 7,994 | ## 6,020 |  |  |  |  | ## 6,020 |  |  |  |
|  | ## республикалық бюджеттен | ## млн. теңге | ## 16,172 | ## 2,158 | ## 7,994 | ## 6,020 |  |  |  |  | ## 6,020 |  |  |  |
|  | ## бюджеттен тыс көздерден | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## жергілікті бюджеттен | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 142 | ## ЖСҚ әзірлеу Қайта құру арна Отырар ауданы МХК Хайрулла | ## км | ## 1,50 | ## - | ## - | ## - | ## - | ## 1,5 | ## - | ## - | ## ,002 | ## 20 |  | ## 07.10.2025ж. №19-0336/25 |
|  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## км | ## 1,50 | ## - | ## - | ## - | ## - | ## 1,5 | ## - | ## - | ## ,002 |  |  |  |
|  | ## 2) шығыстар, оның ішінде: | ## млн. теңге | ## 222,591 | ## ,426 | ## 8,057 |  | ## 214,108 |  |  |  | ## 214,108 |  |  |  |
|  | ## республикалық бюджеттен | ## млн. теңге | ## 222,591 | ## ,426 | ## 8,057 |  | ## 214,108 |  |  |  | ## 214,108 |  |  |  |
|  | ## бюджеттен тыс көздерден | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## жергілікті бюджеттен | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 143 | ## ЖСҚ әзірлеу Қайта құру арна Отырар ауданы МХК Бірлік-2005 | ## км | ## 4,50 | ## - | ## - | ## - | ## - | ## 4,5 | ## - | ## - | ## ,005 | ## 20 |  | ## ЖСҚ әзірленуде |
|  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## км | ## 4,50 | ## - | ## - | ## - | ## - | ## 4,5 | ## - | ## - | ## ,005 |  |  |  |
|  | ## 2) шығыстар, оның ішінде: | ## млн. теңге | ## 13,236 | ## 1,536 | ## 11,149 | ## ,551 |  |  |  |  | ## ,551 |  |  |  |
|  | ## республикалық бюджеттен | ## млн. теңге | ## 13,236 | ## 1,536 | ## 11,149 | ## ,551 |  |  |  |  | ## ,551 |  |  |  |
|  | ## бюджеттен тыс көздерден | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## жергілікті бюджеттен | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 144 | ## ЖСҚ әзірлеу Қайта құру арна Отырар ауданы МХК Жубанис каналы | ## км | ## 4,60 | ## - | ## - | ## - | ## - | ## 4,6 | ## - | ## - | ## ,005 | ## 20 |  | ## 28.10.2025г № 19-0351/25 |
|  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## км | ## 4,60 | ## - | ## - | ## - | ## - | ## 4,6 | ## - | ## - | ## ,005 |  |  |  |
|  | ## 2) шығыстар, оның ішінде: | ## млн. теңге | ## 713,506 | ## 1,401 | ## 9,200 |  | ## 702,905 |  |  |  | ## 702,905 |  |  |  |
|  | ## республикалық бюджеттен | ## млн. теңге | ## 713,506 | ## 1,401 | ## 9,200 |  | ## 702,905 |  |  |  | ## 702,905 |  |  |  |
|  | ## бюджеттен тыс көздерден | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## жергілікті бюджеттен | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 145 | ## ЖСҚ әзірлеу Қайта құру арна Отырар ауданы МХК Жайықбек | ## км | ## 3,50 | ## - | ## - | ## - | ## - | ## 3,5 | ## - | ## - | ## ,004 | ## 20 |  | ## 11.11.2025г №18-0204/25 |
|  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## км | ## 3,50 | ## - | ## - | ## - | ## - | ## 3,5 | ## - | ## - | ## ,004 |  |  |  |
|  | ## 2) шығыстар, оның ішінде: | ## млн. теңге | ## 592,999 | ## 1,369 | ## 13,466 |  | ## 578,164 |  |  |  | ## 578,164 |  |  |  |
|  | ## республикалық бюджеттен | ## млн. теңге | ## 592,999 | ## 1,369 | ## 13,466 |  | ## 578,164 |  |  |  | ## 578,164 |  |  |  |
|  | ## бюджеттен тыс көздерден | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## жергілікті бюджеттен | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 146 | ## ЖСҚ әзірлеу Қайта құру арна Отырар ауданы МХК Ысқабай | ## км | ## 3,50 | ## - | ## - | ## - | ## - | ## 3,5 | ## - | ## - | ## ,004 | ## 20 |  | ## ЖСҚ әзірленуде |
|  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## км | ## 3,50 | ## - | ## - | ## - | ## - | ## 3,5 | ## - | ## - | ## ,004 |  |  |  |
|  | ## 2) шығыстар, оның ішінде: | ## млн. теңге | ## 11,975 | ## 1,525 | ## 9,964 | ## ,486 |  |  |  |  | ## ,486 |  |  |  |
|  | ## республикалық бюджеттен | ## млн. теңге | ## 11,975 | ## 1,525 | ## 9,964 | ## ,486 |  |  |  |  | ## ,486 |  |  |  |
|  | ## бюджеттен тыс көздерден | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## жергілікті бюджеттен | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 147 | ## ЖСҚ әзірлеу Қайта құру арна Отырар ауданы МХК Тас жүрек | ## км | ## 5,50 | ## - | ## - | ## - | ## - | ## 5,5 | ## - | ## - | ## ,006 | ## 20 |  | ## ЖСҚ әзірленуде |
|  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## км | ## 5,50 | ## - | ## - | ## - | ## - | ## 5,5 | ## - | ## - | ## ,006 |  |  |  |
|  | ## 2) шығыстар, оның ішінде: | ## млн. теңге | ## 14,250 | ## 1,624 | ## 5,850 | ## 6,776 |  |  |  |  | ## 6,776 |  |  |  |
|  | ## республикалық бюджеттен | ## млн. теңге | ## 14,250 | ## 1,624 | ## 5,850 | ## 6,776 |  |  |  |  | ## 6,776 |  |  |  |
|  | ## бюджеттен тыс көздерден | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## жергілікті бюджеттен | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 148 | ## ЖСҚ әзірлеу Қайта құру арна Отырар ауданы МХК Кебірлі шығанақ | ## км | ## 9,10 | ## - | ## - | ## - | ## - | ## 9,1 | ## - | ## - | ## ,009 | ## 20 |  | ## ЖСҚ әзірленуде |
|  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## км | ## 9,10 | ## - | ## - | ## - | ## - | ## 9,1 | ## - | ## - | ## ,009 |  |  |  |
|  | ## 2) шығыстар, оның ішінде: | ## млн. теңге | ## 20,174 | ## 1,912 | ## 14,784 | ## 3,478 |  |  |  |  | ## 3,478 |  |  |  |
|  | ## республикалық бюджеттен | ## млн. теңге | ## 20,174 | ## 1,912 | ## 14,784 | ## 3,478 |  |  |  |  | ## 3,478 |  |  |  |
|  | ## бюджеттен тыс көздерден | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## жергілікті бюджеттен | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 149 | ## ЖСҚ әзірлеу Қайта құру арна Отырар ауданы МХК Тінейқұл | ## км | ## 3,00 | ## - | ## - | ## - | ## - | ## 3,0 | ## - | ## - | ## ,003 | ## 20 |  | ## 03.10.2025ж. №19-0333/25 |
|  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## км | ## 3,00 | ## - | ## - | ## - | ## - | ## 3,0 | ## - | ## - | ## ,003 |  |  |  |
|  | ## 2) шығыстар, оның ішінде: | ## млн. теңге | ## 693,754 | ## 1,386 | ## 10,568 |  | ## 681,800 |  |  |  | ## 681,800 |  |  |  |
|  | ## республикалық бюджеттен | ## млн. теңге | ## 693,754 | ## 1,386 | ## 10,568 |  | ## 681,800 |  |  |  | ## 681,800 |  |  |  |
|  | ## бюджеттен тыс көздерден | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## жергілікті бюджеттен | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 150 | ## ЖСҚ әзірлеу Қайта құру арна Отырар ауданы МХК Керейарық | ## км | ## 3,20 | ## - | ## - | ## - | ## - | ## 3,2 | ## - | ## - | ## ,003 | ## 20 |  | ## 28.10.2025г № 19-0355/25 |
|  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## км | ## 3,20 | ## - | ## - | ## - | ## - | ## 3,2 | ## - | ## - | ## ,003 |  |  |  |
|  | ## 2) шығыстар, оның ішінде: | ## млн. теңге | ## 501,381 | ## 1,392 | ## 10,010 |  | ## 489,979 |  |  |  | ## 489,979 |  |  |  |
|  | ## республикалық бюджеттен | ## млн. теңге | ## 501,381 | ## 1,392 | ## 10,010 |  | ## 489,979 |  |  |  | ## 489,979 |  |  |  |
|  | ## бюджеттен тыс көздерден | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## жергілікті бюджеттен | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 151 | ## ЖСҚ әзірлеу Қайта құру арна Отырар ауданы МХК Әлдеш | ## км | ## 3,50 | ## - | ## - | ## - | ## - | ## 3,5 | ## - | ## - | ## ,004 | ## 20 |  | ## ЖСҚ әзірленуде |
|  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## км | ## 3,50 | ## - | ## - | ## - | ## - | ## 3,5 | ## - | ## - | ## ,004 |  |  |  |
|  | ## 2) шығыстар, оның ішінде: | ## млн. теңге | ## 10,706 | ## 1,525 | ## 7,235 | ## 1,946 |  |  |  |  | ## 1,946 |  |  |  |
|  | ## республикалық бюджеттен | ## млн. теңге | ## 10,706 | ## 1,525 | ## 7,235 | ## 1,946 |  |  |  |  | ## 1,946 |  |  |  |
|  | ## бюджеттен тыс көздерден | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## жергілікті бюджеттен | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 152 | ## Жиделі ауылдық округінің 3-К-1, 3-К-2, 3-К-3 тармақтары бар суармалы арналарды күрделі жөндеу , Арыс ауданы | ## км | ## 89,09 | ## - | ## - | ## - | ## - | ## 89,1 | ## - | ## - | ## ,089 | ## 20 |  | ## ЖСҚ әзірленуде |
|  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## км | ## 89,09 | ## - | ## - | ## - | ## - | ## 89,1 | ## - | ## - | ## ,089 |  |  |  |
|  | ## 2) шығыстар, оның ішінде: | ## млн. теңге | ## 4 847,580 |  |  | ## 1 151,432 | ## 2 351,503 | ## 1 344,645 |  |  | ## 4 847,580 |  |  |  |
|  | ## республикалық бюджеттен | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## бюджеттен тыс көздерден | ## млн. теңге | ## 4 847,580 |  |  | ## 1 151,432 | ## 2 351,503 | ## 1 344,645 |  |  | ## 4 847,580 |  |  |  |
|  | ## жергілікті бюджеттен | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 153 | ## Жиделі ауылдық округінің 3-К-1-1 тармақтары бар суармалы арналарды күрделі жөндеу , Арыс ауданы | ## км | ## 12,34 | ## - | ## - | ## - | ## - | ## 12,341 | ## - | ## - | ## ,012 | ## 20 |  | ## ЖСҚ әзірленуде |
|  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## км | ## 12,34 | ## - | ## - | ## - | ## - | ## 12,341 | ## - | ## - | ## ,012 |  |  |  |
|  | ## 2) шығыстар, оның ішінде: | ## млн. теңге | ## 1 233,461 |  |  | ## 493,385 | ## 431,711 | ## 308,365 |  |  | ## 1 233,461 |  |  |  |
|  | ## республикалық бюджеттен | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## бюджеттен тыс көздерден | ## млн. теңге | ## 1 233,461 |  |  | ## 493,385 | ## 431,711 | ## 308,365 |  |  | ## 1 233,461 |  |  |  |
|  | ## жергілікті бюджеттен | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 154 | ## Арыс ауданы, Байырқұм ауылдық округінің БК-1, БК-1А тармақтары мен құрылыстары бар арналарды күрделі жөндеу | ## км | ## 14,72 | ## - | ## - | ## - | ## - | ## 14,724 | ## - | ## - | ## ,015 | ## 20 |  | ## ЖСҚ әзірленуде |
|  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## км | ## 14,72 | ## - | ## - | ## - | ## - | ## 14,724 | ## - | ## - | ## ,015 |  |  |  |
|  | ## 2) шығыстар, оның ішінде: | ## млн. теңге | ## 1 974,594 |  |  | ## 789,838 | ## 691,108 | ## 493,648 |  |  | ## 1 974,594 |  |  |  |
|  | ## республикалық бюджеттен | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## бюджеттен тыс көздерден | ## млн. теңге | ## 1 974,594 |  |  | ## 789,838 | ## 691,108 | ## 493,648 |  |  | ## 1 974,594 |  |  |  |
|  | ## жергілікті бюджеттен | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 155 | ## Арыс ауданы, Байырқұм ауылдық округінің Бк-2-2, БК-2-3, БК-4 тармақтары мен құрылыстары бар арнаны күрделі жөндеу | ## км | ## 18,63 | ## - | ## - | ## - | ## - | ## 18,63 | ## - | ## - | ## ,019 | ## 20 |  | ## ЖСҚ әзірленуде |
|  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## км | ## 18,63 | ## - | ## - | ## - | ## - | ## 18,63 | ## - | ## - | ## ,019 |  |  |  |
|  | ## 2) шығыстар, оның ішінде: | ## млн. теңге | ## 1 454,903 |  |  | ## 581,961 | ## 509,216 | ## 363,726 |  |  | ## 1 454,903 |  |  |  |
|  | ## республикалық бюджеттен | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## бюджеттен тыс көздерден | ## млн. теңге | ## 1 454,903 |  |  | ## 581,961 | ## 509,216 | ## 363,726 |  |  | ## 1 454,903 |  |  |  |
|  | ## жергілікті бюджеттен | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 156 | ## Арыс ауданы, Байырқұм ауылдық округінің БК-5, БК-6 тармақтары мен құрылыстары бар арнаны күрделі жөндеу | ## км | ## 19,65 | ## - | ## - | ## - | ## - | ## 19,648 | ## - | ## - | ## ,020 | ## 20 |  | ## ЖСҚ әзірленуде |
|  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## км | ## 19,65 | ## - | ## - | ## - | ## - | ## 19,648 | ## - | ## - | ## ,020 |  |  |  |
|  | ## 2) шығыстар, оның ішінде: | ## млн. теңге | ## 1 761,295 |  |  | ## 704,518 | ## 616,453 | ## 440,324 |  |  | ## 1 761,295 |  |  |  |
|  | ## республикалық бюджеттен | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## бюджеттен тыс көздерден | ## млн. теңге | ## 1 761,295 |  |  | ## 704,518 | ## 616,453 | ## 440,324 |  |  | ## 1 761,295 |  |  |  |
|  | ## жергілікті бюджеттен | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 157 | ## Арна 4-К-1-1, 4-К-1-2, 4-К-1-3, 4-К-1-4 және 2-х-1а а/о Ақшенгелді Шардара ауданды күрделі жөндеу (ұзындығы 21,2 км) | ## км | ## 21,16 | ## - | ## - | ## - | ## - | ## 21,162 | ## - | ## - | ## ,021 | ## 20 |  | ## ЖСҚ әзірленуде |
|  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## км | ## 21,16 | ## - | ## - | ## - | ## - | ## 21,162 | ## - | ## - | ## ,021 |  |  |  |
|  | ## 2) шығыстар, оның ішінде: | ## млн. теңге | ## 1 899,615 |  |  | ## 759,846 | ## 664,865 | ## 474,904 |  |  | ## 1 899,615 |  |  |  |
|  | ## республикалық бюджеттен | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## бюджеттен тыс көздерден | ## млн. теңге | ## 1 899,615 |  |  | ## 759,846 | ## 664,865 | ## 474,904 |  |  | ## 1 899,615 |  |  |  |
|  | ## жергілікті бюджеттен | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 158 | ## Күрделі жөндеу арна РШ-2-1, РШ-3 а/о Турсыбеков Шардара ауданы | ## км | ## 5,02 | ## - | ## - | ## - | ## - | ## 5,015 | ## - | ## - | ## ,005 | ## 20 |  | ## ЖСҚ әзірленуде |
|  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## км | ## 5,02 | ## - | ## - | ## - | ## - | ## 5,015 | ## - | ## - | ## ,005 |  |  |  |
|  | ## 2) шығыстар, оның ішінде: | ## млн. теңге | ## 979,340 |  |  | ## 391,736 | ## 342,769 | ## 244,835 |  |  | ## 979,340 |  |  |  |
|  | ## республикалық бюджеттен | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## бюджеттен тыс көздерден | ## млн. теңге | ## 979,340 |  |  | ## 391,736 | ## 342,769 | ## 244,835 |  |  | ## 979,340 |  |  |  |
|  | ## жергілікті бюджеттен | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 159 | ## Күрделі жөндеу арна РШ-2 а/о Турысбекова Шардара ауданы | ## км | ## 4,46 | ## - | ## - | ## - | ## - | ## 4,5 | ## - | ## - | ## ,004 | ## 20 |  | ## ЖСҚ әзірленуде |
|  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## км | ## 4,46 | ## - | ## - | ## - | ## - | ## 4,5 | ## - | ## - | ## ,004 |  |  |  |
|  | ## 2) шығыстар, оның ішінде: | ## млн. теңге | ## 604,197 |  |  | ## 241,679 | ## 211,469 | ## 151,049 |  |  | ## 604,197 |  |  |  |
|  | ## республикалық бюджеттен | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## бюджеттен тыс көздерден | ## млн. теңге | ## 604,197 |  |  | ## 241,679 | ## 211,469 | ## 151,049 |  |  | ## 604,197 |  |  |  |
|  | ## жергілікті бюджеттен | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 160 | ## Түлкібас ауданының бірінші кезектегі магистральдық арна суару жүйесін Қайта жаңғырту және Қайта құруу | ## км | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - |  | ## - | ## - |  | ## 20 |  | ## ЖСҚ әзірленуде |
|  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## км | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - |  | ## - | ## - |  |  |  |  |
|  | ## 2) шығыстар, оның ішінде: | ## млн. теңге | ## 2 188,249 | ## 1 517,273 | ## 555,161 | ## 115,815 |  |  |  |  | ## 115,815 |  |  |  |
|  | ## республикалық бюджеттен | ## млн. теңге | ## 2 188,249 | ## 1 517,273 | ## 555,161 | ## 115,815 |  |  |  |  | ## 115,815 |  |  |  |
|  | ## бюджеттен тыс көздерден | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## жергілікті бюджеттен | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 161 | ## ЖСҚ әзірлеу "Қайта құру 12 арна Жетісай ауданы " | ## км | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - |  | ## - | ## - |  | ## 20 |  | ## ЖСҚ әзірленуде |
|  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## км | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - |  | ## - | ## - |  |  |  |  |
|  | ## 2) шығыстар, оның ішінде: | ## млн. теңге | ## 763,401 |  | ## 592,646 | ## 170,755 |  |  |  |  | ## 170,755 |  |  |  |
|  | ## республикалық бюджеттен | ## млн. теңге | ## 763,401 |  | ## 592,646 | ## 170,755 |  |  |  |  | ## 170,755 |  |  |  |
|  | ## бюджеттен тыс көздерден | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## жергілікті бюджеттен | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 162 | ## Түркістан облысы Жетісай ауданындағы 106 каналды реконструкциялау. 1-кезек. | ## км |  |  |  |  |  | ## - |  |  |  | ## 20 |  | ## ЖСҚ әзірленуде |
|  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## 2) шығыстар, оның ішінде: | ## млн. теңге | ## 763,40 |  |  |  | ## 381,70 | ## 381,70 |  |  | ## 763,40 |  |  |  |
|  | ## республикалық бюджеттен | ## млн. теңге | ## 763,40 |  |  |  | ## 381,70 | ## 381,70 |  |  | ## 763,40 |  |  |  |
|  | ## бюджеттен тыс көздерден | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## жергілікті бюджеттен | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 13 | # Ұлытау облысы | # км | # 15,81 | # - | # - | # - | # - | # 15,81 | # - | # - | # ,016 |  |  |  |
|  |  | # Шығыстар, оның ішінде | # 3 143 111,00 |  | # 47,711 |  |  | # 3 095,400 |  |  | # 3 095,400 |  |  |  |
|  |  | # млн. теңге (РБ) | # 3 143,111 |  | # 47,711 |  |  | # 3 095,400 |  |  | # 3 095,400 |  |  |  |
|  |  | # млн. теңге (БТК) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | # млн. теңге (ЖБ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 1 | ## Қайта құру магистральдық арнасы Жездинский қ.Жезказган, а/о Талап | ## км | ## 15,81 | ## - | ## - | ## - | ## - | ## 15,81 | ## - | ## - | ## ,016 | ## 20 |  | ## ЖСҚ әзірленуде |
|  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## км | ## 15,81 | ## - | ## - | ## - | ## - | ## 15,81 | ## - | ## - | ## ,016 |  |  |  |
|  | ## 2) шығыстар, оның ішінде: | ## млн. теңге | ## 1 443,111 |  | ## 47,711 |  |  | ## 1 395,400 |  |  | ## 1 395,400 |  |  |  |
|  | ## республикалық бюджеттен | ## млн. теңге | ## 1 443,111 |  | ## 47,711 |  |  | ## 1 395,400 |  |  | ## 1 395,400 |  |  |  |
|  | ## бюджеттен тыс көздерден | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## жергілікті бюджеттен | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 2 | ## Тазарту Сарысу өзенінің арнасы Ұлытау ауданы Сарысу ауылдық округінің Жыланды шатқалында орналасқан. | ## км | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - |  | ## 20 |  | ## ЖСҚ әзірленуде |
|  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## км | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - |  |  |  |  |
|  | ## 2) шығыстар, оның ішінде: | ## млн. теңге | ## 1 100 |  |  |  |  | ## 1 100 |  |  | ## 1 100 |  |  |  |
|  | ## республикалық бюджеттен | ## млн. теңге | ## 1 100 |  |  |  |  | ## 1 100 |  |  | ## 1 100 |  |  |  |
|  | ## бюджеттен тыс көздерден | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## жергілікті бюджеттен | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 3 | ## Тазарту Тереңбұтақ өзенінің арнасы Жаңаарқа ауданы Қарағаш ауылдық округінің Қараағаш орманшылығының аумағында орналасқан | ## км | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - |  | ## 20 |  | ## ЖСҚ әзірленуде |
|  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## км | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - |  |  |  |  |
|  | ## 2) шығыстар, оның ішінде: | ## млн. теңге | ## 600 |  |  |  |  | ## 600 |  |  | ## 600 |  |  |  |
|  | ## республикалық бюджеттен | ## млн. теңге | ## 600 |  |  |  |  | ## 600 |  |  | ## 600 |  |  |  |
|  | ## бюджеттен тыс көздерден | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## жергілікті бюджеттен | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 14 | # Ақтөбе облысы | # км |  | # - | # - | # - | # - | # - | # - | # - |  |  |  |  |
|  |  | # Шығыстар, оның ішінде | # 7 885 |  |  | # 3 942,500 | # 3 942,500 |  |  |  | # 7 885 |  |  |  |
|  |  | # млн. теңге (РБ) | # 7 885 |  |  | # 3 942,500 | # 3 942,500 |  |  |  | # 7 885 |  |  |  |
|  |  | # млн. теңге (БТК) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | # млн. теңге (ЖБ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### 1 | ### Ақтөбе су қоймасы учаскесінде Ақтөбе қаласындағы Құрайлы кентіне дейін Елек өзенінің жағасын тазарту, түбін тереңдету және нығайту жөніндегі жұмыстар | ### км | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - |  | ### 20 |  | ### ЖСҚ әзірленуде |
|  | ### 1) күтілетін нәтиже | ### км | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - |  |  |  |  |
|  | ### 2) шығыстар, оның ішінде: | ### млн. теңге | ### 4 675 |  |  | ### 2 337,500 | ### 2 337,500 |  |  |  | ### 4 675 |  |  |  |
|  | ### республикалық бюджеттен | ### млн. теңге | ### 4 675 |  |  | ### 2 337,500 | ### 2 337,500 |  |  |  | ### 4 675 |  |  |  |
|  | ### бюджеттен тыс көздерден | ### млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ### жергілікті бюджеттен | ### млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### 2 | ### Садовое кентінің учаскесінде Елек өзеніне құятын жерге дейін Қарғалы өзенінің жағасын тазарту, түбін тереңдету және нығайту жөніндегі жұмыстар | ### км | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - |  | ### 20 |  | ### ЖСҚ әзірленуде |
|  | ### 1) күтілетін нәтиже | ### км | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - |  |  |  |  |
|  | ### 2) шығыстар, оның ішінде: | ### млн. теңге | ### 3 210 |  |  | ### 1 605 | ### 1 605 |  |  |  | ### 3 210 |  |  |  |
|  | ### республикалық бюджеттен | ### млн. теңге | ### 3 210 |  |  | ### 1 605 | ### 1 605 |  |  |  | ### 3 210 |  |  |  |
|  | ### бюджеттен тыс көздерден | ### млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ### жергілікті бюджеттен | ### млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 14 | # Қостанай облысы | # км |  | # - | # - | # - | # - | # - | # - | # - |  |  |  |  |
|  |  | # Шығыстар, оның ішінде | # 1 402 |  |  | # 1 400 | # 2 |  |  |  | # 1 402 |  |  |  |
|  |  | # млн. теңге (РБ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | # млн. теңге (БТК) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | # млн. теңге (ЖБ) | # 1 402 |  |  | # 1 400 | # 2 |  |  |  | # 1 402 |  |  |  |
| #### 1 | #### Гагарин бөгетінің Тобыл өзенінің арнасын Қостанай қаласының орталық жағажайына дейін тазарту (2,1 км) | #### км | #### - | #### - | #### - | #### - | #### - | #### - | #### - | #### - |  | #### 20 |  | #### ЖСҚ әзірленуде |
|  | #### 1) күтілетін нәтиже | #### км | #### - | #### - | #### - | #### - | #### - | #### - | #### - | #### - |  |  |  |  |
|  | #### 2) шығыстар, оның ішінде: | #### млн. теңге | #### 500 |  |  | #### 500 |  |  |  |  | #### 500 |  |  |  |
|  | #### республикалық бюджеттен | #### млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | #### бюджеттен тыс көздерден | #### млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | #### жергілікті бюджеттен | #### млн. теңге | #### 500 |  |  | #### 500 |  |  |  |  | #### 500 |  |  |  |
| #### 2 | #### Тобыл өзенінің арнасын Притобол саябағының солтүстік бөлігі (сол жағалау) мен Орталық жағажайдың (оң жағалау) шекараларында тазарту 0,5 км | #### км | #### - | #### - | #### - | #### - | #### - | #### - | #### - | #### - |  | #### 20 |  | #### ЖСҚ әзірленуде |
|  | #### 1) күтілетін нәтиже | #### км | #### - | #### - | #### - | #### - | #### - | #### - | #### - | #### - |  |  |  |  |
|  | #### 2) шығыстар, оның ішінде: | #### млн. теңге | #### 440 |  |  | #### 440 |  |  |  |  | #### 440 |  |  |  |
|  | #### республикалық бюджеттен | #### млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | #### бюджеттен тыс көздерден | #### млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | #### жергілікті бюджеттен | #### млн. теңге | #### 440 |  |  | #### 440 |  |  |  |  | #### 440 |  |  |  |
| #### 3 | #### Шортан өзенінің арнасын тазалау, Жітіқара ж. (0', 6 км) | #### км | #### - | #### - | #### - | #### - | #### - | #### - | #### - | #### - |  | #### 20 |  | #### ЖСҚ әзірленуде |
|  | #### 1) күтілетін нәтиже | #### км | #### - | #### - | #### - | #### - | #### - | #### - | #### - | #### - |  |  |  |  |
|  | #### 2) шығыстар, оның ішінде: | #### млн. теңге | #### 400 |  |  | #### 400 |  |  |  |  | #### 400 |  |  |  |
|  | #### республикалық бюджеттен | #### млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | #### бюджеттен тыс көздерден | #### млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | #### жергілікті бюджеттен | #### млн. теңге | #### 400 |  |  | #### 400 |  |  |  |  | #### 400 |  |  |  |
| #### 4 | #### Амангелді ауданының аумағында Торғай өзенінің арнасын тазарту (4 км) | #### км | #### - | #### - | #### - | #### - | #### - | #### - | #### - | #### - |  | #### 20 |  | #### ЖСҚ әзірленуде |
|  | #### 1) күтілетін нәтиже | #### км | #### - | #### - | #### - | #### - | #### - | #### - | #### - | #### - |  |  |  |  |
|  | #### 2) шығыстар, оның ішінде: | #### млн. теңге | #### 60 |  |  | #### 60 |  |  |  |  | #### 60 |  |  |  |
|  | #### республикалық бюджеттен | #### млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | #### бюджеттен тыс көздерден | #### млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | #### жергілікті бюджеттен | #### млн. теңге | #### 60 |  |  | #### 60 |  |  |  |  | #### 60 |  |  |  |
| #### 5 | #### Шортанды өзенінің төменгі бөлігі арнасының түбін тазарту бойынша жобалау-сметалық құжаттаманы әзірлеу (саз бөгеті ауданында) | #### км | #### - | #### - | #### - | #### - | #### - | #### - | #### - | #### - |  | #### 20 |  | #### ЖСҚ әзірленуде |
|  | #### 1) күтілетін нәтиже | #### км | #### - | #### - | #### - | #### - | #### - | #### - | #### - | #### - |  |  |  |  |
|  | #### 2) шығыстар, оның ішінде: | #### млн. теңге | #### 2 |  |  |  | #### 2 |  |  |  | #### 2 |  |  |  |
|  | #### республикалық бюджеттен | #### млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | #### бюджеттен тыс көздерден | #### млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | #### жергілікті бюджеттен | #### млн. теңге | #### 2 |  |  |  | #### 2 |  |  |  | #### 2 |  |  |  |
| # 14 | # Солтүстік Қазақстан облысы | # км |  | # - | # - | # - | # - | # - | # - | # - |  |  |  |  |
|  |  | # Шығыстар, оның ішінде | # 293,267 |  | # 56,615 | # 119,340 | # 117,312 |  |  |  | # 236,652 |  |  |  |
|  |  | # млн. теңге (РБ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | # млн. теңге (БТК) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | # млн. теңге (ЖБ) | # 293,267 |  | # 56,615 | # 119,340 | # 117,312 |  |  |  | # 236,652 |  |  |  |
| #### 1 | #### Қызылжар ауданы Долматово ауылына дейін Новоникольский ауылының Есіл өзеніндегі арна тазалау жұмыстары | #### км | #### - | #### - | #### - | #### - | #### - | #### - | #### - | #### - |  | #### 20 |  | #### ЖСҚ әзірленуде |
|  | #### 1) күтілетін нәтиже | #### км | #### - | #### - | #### - | #### - | #### - | #### - | #### - | #### - |  |  |  |  |
|  | #### 2) шығыстар, оның ішінде: | #### млн. теңге | #### 117,312 |  |  |  | #### 117,312 |  |  |  | #### 117,312 |  |  |  |
|  | #### республикалық бюджеттен | #### млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | #### бюджеттен тыс көздерден | #### млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | #### жергілікті бюджеттен | #### млн. теңге | #### 117,312 |  |  |  | #### 117,312 |  |  |  | #### 117,312 |  |  |  |
| #### 2 | #### Қызылжар ауданы Соколовка ауылы ауданындағы өзен арнасын кеңейту | #### км | #### - | #### - | #### - | #### - | #### - | #### - | #### - | #### - |  | #### 20 |  | #### ЖСҚ әзірленуде |
|  | #### 1) күтілетін нәтиже | #### км | #### - | #### - | #### - | #### - | #### - | #### - | #### - | #### - |  |  |  |  |
|  | #### 2) шығыстар, оның ішінде: | #### млн. теңге | #### 56,615 |  | #### 56,615 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | #### республикалық бюджеттен | #### млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | #### бюджеттен тыс көздерден | #### млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | #### жергілікті бюджеттен | #### млн. теңге | #### 56,615 |  | #### 56,615 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #### 3 | #### Петропавл қ. Пестрое көлінің түбін тереңдету және таза жұмыстары | #### км | #### - | #### - | #### - | #### - | #### - | #### - | #### - | #### - |  | #### 20 |  | #### ЖСҚ әзірленуде |
|  | #### 1) күтілетін нәтиже | #### км | #### - | #### - | #### - | #### - | #### - | #### - | #### - | #### - |  |  |  |  |
|  | #### 2) шығыстар, оның ішінде: | #### млн. теңге | #### 30,454 |  |  | #### 30,454 |  |  |  |  | #### 30,454 |  |  |  |
|  | #### республикалық бюджеттен | #### млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | #### бюджеттен тыс көздерден | #### млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | #### жергілікті бюджеттен | #### млн. теңге | #### 30,454 |  |  | #### 30,454 |  |  |  |  | #### 30,454 |  |  |  |
| #### 4 | #### Шарық өзенінің жағасын нығайту Рузаевка ауылының ауданында орналасқан.Ж. Мүсірепова | #### км | #### - | #### - | #### - | #### - | #### - | #### - | #### - | #### - |  | #### 20 |  | #### ЖСҚ әзірленуде |
|  | #### 1) күтілетін нәтиже | #### км | #### - | #### - | #### - | #### - | #### - | #### - | #### - | #### - |  |  |  |  |
|  | #### 2) шығыстар, оның ішінде: | #### млн. теңге | #### 63,340 |  |  | #### 63,340 |  |  |  |  | #### 63,340 |  |  |  |
|  | #### республикалық бюджеттен | #### млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | #### бюджеттен тыс көздерден | #### млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | #### жергілікті бюджеттен | #### млн. теңге | #### 63,340 |  |  | #### 63,340 |  |  |  |  | #### 63,340 |  |  |  |
| #### 5 | #### Петропавл қаласының маңындағы Есіл өзенінің жағалауын нығайту | #### км | #### - | #### - | #### - | #### - | #### - | #### - | #### - | #### - |  | #### 20 |  | #### ЖСҚ әзірленуде |
|  | #### 1) күтілетін нәтиже | #### км | #### - | #### - | #### - | #### - | #### - | #### - | #### - | #### - |  |  |  |  |
|  | #### 2) шығыстар, оның ішінде: | #### млн. теңге | #### 22,294 |  |  | #### 22,294 |  |  |  |  | #### 22,294 |  |  |  |
|  | #### республикалық бюджеттен | #### млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | #### бюджеттен тыс көздерден | #### млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | #### жергілікті бюджеттен | #### млн. теңге | #### 22,294 |  |  | #### 22,294 |  |  |  |  | #### 22,294 |  |  |  |
| #### 6 | #### Өзен Жағасын Нығайту.Есіл ауданында көпірлер.Қызылжар ауданының Новоникольское | #### км | #### - | #### - | #### - | #### - | #### - | #### - | #### - | #### - |  | #### 20 |  | #### ЖСҚ әзірленуде |
|  | #### 1) күтілетін нәтиже | #### км | #### - | #### - | #### - | #### - | #### - | #### - | #### - | #### - |  |  |  |  |
|  | #### 2) шығыстар, оның ішінде: | #### млн. теңге | #### 3,252 |  |  | #### 3,252 |  |  |  |  | #### 3,252 |  |  |  |
|  | #### республикалық бюджеттен | #### млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | #### бюджеттен тыс көздерден | #### млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | #### жергілікті бюджеттен | #### млн. теңге | #### 3,252 |  |  | #### 3,252 |  |  |  |  | #### 3,252 |  |  |  |
| # 15 | # Алматы қаласы | # км |  | # - | # - | # - | # - | # - | # - | # - |  |  |  |  |
|  |  | # Шығыстар, оның ішінде | # 36 061,19 |  |  | # 25 063,93 | # 10 997,26 |  |  |  | # 36 061,19 |  |  |  |
|  |  | # млн. теңге (РБ) | # 36 061,19 |  |  | # 25 063,93 | # 10 997,26 |  |  |  | # 36 061,19 |  |  |  |
|  |  | # млн. теңге (БТК) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | # млн. теңге (ЖБ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #### 1 | #### Алматы қаласы Алатау ауданының Томирис шағынауданы аумағындағы Жигитовка өзенінің тоғандарындағы гидротехникалық құрылыстарды реконструкциялау. | #### км |  |  |  |  |  |  |  |  |  | #### 20 |  | #### ЖСҚ әзірленуде |
|  | #### 1) күтілетін нәтиже | #### км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | #### 2) шығыстар, оның ішінде: | #### млн. теңге | #### 18 171,73 |  |  | #### 12 615,49 | #### 5 556,24 |  |  |  | #### 18 171,73 |  |  |  |
|  | #### республикалық бюджеттен | #### млн. теңге | #### 18 171,73 |  |  | #### 12 615,49 | #### 5 556,24 |  |  |  | #### 18 171,73 |  |  |  |
|  | #### бюджеттен тыс көздерден | #### млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | #### жергілікті бюджеттен | #### млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #### 2 | #### «Алматы қаласындағы Рысқұлов даңғылынан Аэропортовское көліне дейінгі Кіші Алматы өзені арнасының жекелеген учаскелерін реконструкциялау» нысанын реконструкциялау. | #### км |  |  |  |  |  |  |  |  |  | #### 20 |  | #### ЖСҚ әзірленуде |
|  | #### 1) күтілетін нәтиже | #### км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | #### 2) шығыстар, оның ішінде: | #### млн. теңге | #### 17 889,46 |  |  | #### 12 448,44 | #### 5 441,02 |  |  |  | #### 17 889,46 |  |  |  |
|  | #### республикалық бюджеттен | #### млн. теңге | #### 17 889,46 |  |  | #### 12 448,44 | #### 5 441,02 |  |  |  | #### 17 889,46 |  |  |  |
|  | #### бюджеттен тыс көздерден | #### млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | #### жергілікті бюджеттен | #### млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 16 | # Маңғыстау облысы | # км |  | # - | # - | # - | # - | # - | # - | # - |  |  |  |  |
|  |  | # Шығыстар, оның ішінде | #### 9 098,60 |  |  | #### 2 862,53 | #### 6 236,06 |  |  |  | #### 9 098,60 |  |  |  |
|  |  | # млн. теңге (РБ) | #### 9 098,60 |  |  | #### 2 862,53 | #### 6 236,06 |  |  |  | #### 9 098,60 |  |  |  |
|  |  | # млн. теңге (БТК) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | # млн. теңге (ЖБ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #### 1 | #### Ақтау қаласында «МАЭК» ЖШС-нің қолданыстағы №2 су алу каналына қосылатын су алу каналын салу. | #### км |  |  |  |  |  |  |  |  |  | #### 20 |  | #### ЖСҚ әзірленуде |
|  | #### 1) күтілетін нәтиже | #### км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | #### 2) шығыстар, оның ішінде: | #### млн. теңге | #### 9 098,60 |  |  | #### 2 862,53 | #### 6 236,06 |  |  |  | #### 9 098,60 |  |  |  |
|  | #### республикалық бюджеттен | #### млн. теңге | #### 9 098,60 |  |  | #### 2 862,53 | #### 6 236,06 |  |  |  | #### 9 098,60 |  |  |  |
|  | #### бюджеттен тыс көздерден | #### млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | #### жергілікті бюджеттен | #### млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | # Климатқа тұрақты су ресурстарын дамыту жобасы 1-кезең " 1-ші ТРАНШ (ирригациялық желілерді қалпына келтіру, жаңғырту және салу) | # км | # - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | # 1) күтілетін нәтиже | # км | # - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | # 2) шығыстар, оның ішінде: | # млн. теңге | # 11 154,565 |  | # 717,628 | # 2 137,933 | # 3 749,245 | # 4 549,760 |  |  | # 10 436,937 |  |  |  |
|  | # республикалық бюджеттен | # млн. теңге | # 11 154,565 |  | # 717,628 | # 2 137,933 | # 3 749,245 | # 4 549,760 |  |  | # 10 436,937 |  |  |  |
|  | # бюджеттен тыс көздерден | # млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | # жергілікті бюджеттен | # млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |