| № |  | Атауы |  | Өлшем бірлігі |  | Жалпы нәтиже / жобаның жалпы құны |  | Есепті кезеңдегі Факт |  | Ағымдағы жылға арналған жоспар |  | Болжам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Қалған қажеттілік |  | Жұмыс орындарын құру |  |  |  | Жобаға құжаттама бойынша ақпарат |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2024 |  | 2025 |  | 2026 |  | 2027 |  | 2028 |  | 2029 |  | 2030 |  |  |  | уақытша |  | тұрақты |  |  |  |  |
| 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 |  | 14 |  | 15 |  |  |
|  |  | 5 Нысаналы индикатор. Қосымша жинақталған судың көлемі |  | км3 |  | 2,60 |  | 0 |  | 0,001 |  | 0,2 |  | 1,2 |  | 2,6 |  | 2,6 |  | 2,6 |  | 2,599 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 6 Іс-шара Су қоймаларының құрылысы (Гидротехникалық құрылыстардың құрылысы) |  | млн м3 |  | 3 062,02 |  | 0 |  | 1 |  | 70,97 |  | - |  | 1 238,85 |  | 318,80 |  | 1 432,40 |  | 3 061,02 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | млн. теңге |  | 768 505,313 |  | 5 000 |  | 19 790,700 |  | 83 987,647 |  | 185 274,918 |  | 264 462,448 |  | 127 656,600 |  | 82 333 |  | 743 714,613 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 83 145,864 |  | 5 000 |  | 8 912,300 |  | 5 473,365 |  | 27 449,670 |  | 36 310,529 |  |  |  |  |  | 69 233,564 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 608 141,767 |  |  |  | 10 878,400 |  | 72 253,100 |  | 147 994,848 |  | 198 375,819 |  | 99 806,600 |  | 78 833 |  | 597 263,367 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 77 217,682 |  |  |  |  |  | 6 261,182 |  | 9 830,400 |  | 29 776,100 |  | 27 850 |  | 3 500 |  | 77 217,682 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 1 |  | # Абай облысы |  | # млн м3 |  | # 256,7 |  | # - |  | # - |  | # - |  | # - |  | # 20,00 |  | # 55,30 |  | # 181,40 |  | # 256,70 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | # млн. теңге |  | # 71 984,514 |  | # 5 |  | # 162,288 |  | # 970,301 |  | # 21 846,925 |  | # 4 000 |  | # 23 000 |  | # 22 000 |  | # 71 817,226 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | # 1 984,514 |  | # 5 |  | # 162,288 |  | # 970,301 |  | # 846,925 |  |  |  |  |  |  |  | # 1 817,226 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | # 70 000 |  |  |  |  |  |  |  | # 21 000 |  | # 4 000 |  | # 23 000 |  | # 22 000 |  | # 70 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 1 |  | ## Абай облысы Үржар ауданы Қарақол су қоймасының құрылысын аяқтау |  | ## млн м3 |  | ## 55,3 |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## 55,3 |  | ## - |  | ## 55,30 |  | ## 20 |  |  |  | ## ЖСҚ әзірленуде |  |  |
|  |  | ## 1) күтілетін нәтиже |  |  |  | ## 55,30 |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## 55,3 |  | ## - |  | ## 55,30 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## 2) шығыстар, оның ішінде есебінен: |  | ## Шығыстар о.і. |  | ## 20 267,136 |  |  |  | ## 123,736 |  | ## 143,400 |  | ## 20 000 |  |  |  |  |  |  |  | ## 20 143,400 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## республикалық бюджеттің |  | ## млн. теңге (РБ) |  | ## 267,136 |  |  |  | ## 123,736 |  | ## 143,400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ## 143,400 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## қарыз |  | ## млн. теңге (БТИ) |  | ## 20 000 |  |  |  |  |  |  |  | ## 20 000 |  |  |  |  |  |  |  | ## 20 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## жергілікті бюджеттің |  | ## млн. теңге (ЖБ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 2 |  | ## «Абай облысы, Көкпекті ауданы, Кіші Бөкен су қоймасының құрылысына» техникалық-экономикалық негіздеме әзірлеу |  | ## млн м3 |  | ## 30 |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## 30,0 |  | ## 30,00 |  | ## 20 |  |  |  | ## ЖСҚ әзірленуде |  |  |
|  |  | ## 1) күтілетін нәтиже |  |  |  | ## 30,00 |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## 30,0 |  | ## 30,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## 2) шығыстар, оның ішінде есебінен: |  | ## Шығыстар о.і. |  | ## 7 318,005 |  |  |  |  |  | ## 148,620 |  | ## 169,385 |  | ## 1 000 |  | ## 3 500 |  | ## 2 500 |  | ## 7 318,005 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## республикалық бюджеттің |  | ## млн. теңге (РБ) |  | ## 318,005 |  |  |  |  |  | ## 148,620 |  | ## 169,385 |  |  |  |  |  |  |  | ## 318,005 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## қарыз |  | ## млн. теңге (БТИ) |  | ## 7 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ## 1 000 |  | ## 3 500 |  | ## 2 500 |  | ## 7 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## жергілікті бюджеттің |  | ## млн. теңге (ЖБ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 3 |  | ## Абай облысы Мақаншы ауданындағы Келді-Мұрат су қоймасының құрылысы |  | ## млн м3 |  | ## 30 |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## 30,0 |  | ## 30,00 |  | ## 20 |  |  |  | ## ЖСҚ әзірленуде |  |  |
|  |  | ## 1) күтілетін нәтиже |  |  |  | ## 30,00 |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## 30,0 |  | ## 30,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## 2) шығыстар, оның ішінде есебінен: |  | ## Шығыстар о.і. |  | ## 7 374,430 |  |  |  |  |  | ## 205,045 |  | ## 169,385 |  | ## 1 000 |  | ## 3 500 |  | ## 2 500 |  | ## 7 374,430 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## республикалық бюджеттің |  | ## млн. теңге (РБ) |  | ## 374,430 |  |  |  |  |  | ## 205,045 |  | ## 169,385 |  |  |  |  |  |  |  | ## 374,430 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## қарыз |  | ## млн. теңге (БТИ) |  | ## 7 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ## 1 000 |  | ## 3 500 |  | ## 2 500 |  | ## 7 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## жергілікті бюджеттің |  | ## млн. теңге (ЖБ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 4 |  | ## Ақсуат ауданы Базар өзенінде су қоймасын салу жобасын әзірлеу (көлемі 45 млн.м3 3000 га |  | ## млн м3 |  | ## 45 |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## 45,0 |  | ## 45,00 |  | ## 20 |  |  |  | ## ЖСҚ әзірленуде |  |  |
|  |  | ## 1) күтілетін нәтиже |  |  |  | ## 45,00 |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## 45,0 |  | ## 45,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## 2) шығыстар, оның ішінде есебінен: |  | ## Шығыстар о.і. |  | ## 12 318,005 |  |  |  |  |  | ## 148,620 |  | ## 169,385 |  |  |  | ## 6 000 |  | ## 6 000 |  | ## 12 318,005 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## республикалық бюджеттің |  | ## млн. теңге (РБ) |  | ## 318,005 |  |  |  |  |  | ## 148,620 |  | ## 169,385 |  |  |  |  |  |  |  | ## 318,005 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## қарыз |  | ## млн. теңге (БТИ) |  | ## 12 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ## 6 000 |  | ## 6 000 |  | ## 12 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## жергілікті бюджеттің |  | ## млн. теңге (ЖБ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 5 |  | ## «Абай облысы, Мақаншы ауданында Көктерек су қоймасының құрылысына» техникалық-экономикалық негіздеме әзірлеу |  | ## млн м3 |  | ## 31,4 |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## 31,4 |  | ## 31,40 |  | ## 20 |  |  |  | ## ЖСҚ әзірленуде |  |  |
|  |  | ## 1) күтілетін нәтиже |  |  |  | ## 31,40 |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## 31,4 |  | ## 31,40 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## 2) шығыстар, оның ішінде есебінен: |  | ## Шығыстар о.і. |  | ## 9 169,385 |  |  |  |  |  |  |  | ## 169,385 |  |  |  | ## 4 000 |  | ## 5 000 |  | ## 9 169,385 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## республикалық бюджеттің |  | ## млн. теңге (РБ) |  | ## 330,189 |  |  |  |  |  | ## 160,804 |  | ## 169,385 |  |  |  |  |  |  |  | ## 330,189 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## қарыз |  | ## млн. теңге (БТИ) |  | ## 9 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ## 4 000 |  | ## 5 000 |  | ## 9 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## жергілікті бюджеттің |  | ## млн. теңге (ЖБ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 6 |  | ## Ақсуат ауданы, Қарғыба өзеніндегі су қоймасының құрылысы (көлемі 20 млн. м3) 5622 га |  | ## млн м3 |  | ## 20 |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## 20,0 |  | ## - |  | ## - |  | ## 20,00 |  | ## 20 |  |  |  | ## ЖСҚ әзірленуде |  |  |
|  |  | ## 1) күтілетін нәтиже |  |  |  | ## 20,00 |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## 20,0 |  | ## - |  | ## - |  | ## 20,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## 2) шығыстар, оның ішінде есебінен: |  | ## Шығыстар о.і. |  | ## 3 056,680 |  | ## 5 |  | ## 38,552 |  | ## 13,128 |  | ## 1 000 |  | ## 2 000 |  |  |  |  |  | ## 3 013,128 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## республикалық бюджеттің |  | ## млн. теңге (РБ) |  | ## 56,680 |  | ## 5 |  | ## 38,552 |  | ## 13,128 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ## 13,128 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## қарыз |  | ## млн. теңге (БТИ) |  | ## 3 000 |  |  |  |  |  |  |  | ## 1 000 |  | ## 2 000 |  |  |  |  |  | ## 3 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## жергілікті бюджеттің |  | ## млн. теңге (ЖБ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 7 |  | ## «Абай облысы Мақаншы ауданында Қарабұта су қоймасының құрылысы» ТЭН әзірлеу |  | ## млн м3 |  | ## 45 |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## 45,0 |  | ## 45,00 |  | ## 20 |  |  |  | ## ЖСҚ әзірленуде |  |  |
|  |  | ## 1) күтілетін нәтиже |  |  |  | ## 45,00 |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## 45,0 |  | ## 45,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## 2) шығыстар, оның ішінде есебінен: |  | ## Шығыстар о.і. |  | ## 12 320,069 |  |  |  |  |  | ## 150,684 |  | ## 169,385 |  |  |  | ## 6 000 |  | ## 6 000 |  | ## 12 320,069 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## республикалық бюджеттің |  | ## млн. теңге (РБ) |  | ## 320,069 |  |  |  |  |  | ## 150,684 |  | ## 169,385 |  |  |  |  |  |  |  | ## 320,069 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## қарыз |  | ## млн. теңге (БТИ) |  | ## 12 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ## 6 000 |  | ## 6 000 |  | ## 12 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## жергілікті бюджеттің |  | ## млн. теңге (ЖБ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 2 |  | # Ақмола облысы |  | # млн м3 |  | # 873 |  | # - |  | # - |  | # - |  | # - |  | # - |  | # - |  | # 873,00 |  | # 873,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | # млн. теңге |  | # 343 391,369 |  | # 3,921 |  | # 1 097,530 |  | # 70 030,521 |  | # 99 910,868 |  | # 120 498,529 |  | # 26 350 |  | # 25 500 |  | # 342 289,918 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | # 9 926,322 |  | # 3,921 |  | # 13,004 |  |  |  | # 4 410,868 |  | # 5 498,529 |  |  |  |  |  | # 9 909,397 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | # 332 584,526 |  |  |  | # 1 084,526 |  | # 70 000 |  | # 95 500 |  | # 115 000 |  | # 25 500 |  | # 25 500 |  | # 331 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | # 880,521 |  |  |  |  |  | # 30,521 |  |  |  |  |  | # 850 |  |  |  | # 880,521 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 1 |  | ## Есіл өзендегі реттегішінің құрылысы (873 млн. м3.) |  | ## млн м3 |  | ## 873 |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## 873,0 |  | ## 873,00 |  | ## 20 |  |  |  | ## ЖСҚ әзірленуде |  |  |
|  |  | ## 1) күтілетін нәтиже |  |  |  | ## 873,00 |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## 873,0 |  | ## 873,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## 2) шығыстар, оның ішінде есебінен: |  | ## Шығыстар о.і. |  | ## 102 016,925 |  | ## 3,921 |  | ## 13,004 |  |  |  | ## 25 500 |  | ## 25 500 |  | ## 25 500 |  | ## 25 500 |  | ## 102 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## республикалық бюджеттің |  | ## млн. теңге (РБ) |  | ## 16,925 |  | ## 3,921 |  | ## 13,004 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## қарыз |  | ## млн. теңге (БТИ) |  | ## 102 000 |  |  |  |  |  |  |  | ## 25 500 |  | ## 25 500 |  | ## 25 500 |  | ## 25 500 |  | ## 102 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## жергілікті бюджеттің |  | ## млн. теңге (ЖБ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 2 |  | ## Шортанды ауданы, Дамсинская бөгетінде шлюз салу және қолданыстағы су шығару қондырғысын консервациялау, өткізу қабілеті 20 м3 / сек. Жер учаскесінің жалпы ауданы 61,75 га. |  | ## млн м3 |  | ## 0 |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## 20 |  |  |  | ## ЖСҚ әзірленуде |  |  |
|  |  | ## 1) күтілетін нәтиже |  |  |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## 2) шығыстар, оның ішінде есебінен: |  | ## Шығыстар о.і. |  | ## 1 084,526 |  |  |  | ## 1 084,526 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ## - |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## республикалық бюджеттің |  | ## млн. теңге (РБ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ## - |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## қарыз |  | ## млн. теңге (БТИ) |  | ## 1 084,526 |  |  |  | ## 1 084,526 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ## - |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## жергілікті бюджеттің |  | ## млн. теңге (ЖБ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ## - |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 3 |  | ## Қ. Сәтбаев атындағы каналдан №4 сорғы-сүзгі станциясына дейін су құбырының құрылысы |  | ## млн м3 |  | ## 0 |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## 20 |  |  |  | ## ЖСҚ әзірленуде |  |  |
|  |  | ## 1) күтілетін нәтиже |  |  |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## 2) шығыстар, оның ішінде есебінен: |  | ## Шығыстар о.і. |  | ## 229 500 |  |  |  |  |  | ## 70 000 |  | ## 70 000 |  | ## 89 500 |  |  |  |  |  | ## 229 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## республикалық бюджеттің |  | ## млн. теңге (РБ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## қарыз |  | ## млн. теңге (БТИ) |  | ## 229 500 |  |  |  |  |  | ## 70 000 |  | ## 70 000 |  | ## 89 500 |  |  |  |  |  | ## 229 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## жергілікті бюджеттің |  | ## млн. теңге (ЖБ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 4 |  | ## Астана су қоймасын толтыру үшін құрылыстар салу |  | ## млн м3 |  | ## 0 |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## 20 |  |  |  | ## 1) ГЭ №01-0469/23 от 17.11.2023г.; 2) ОЗ № 40-НҚ от 14.02.2024г.; 3) №40-НҚ от 14.02.2024 г Приказ об утверж ПСД 4) № 20-03/464-ВН от 21.07.2025 |  |  |
|  |  | ## 1) күтілетін нәтиже |  |  |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## 2) шығыстар, оның ішінде есебінен: |  | ## Шығыстар о.і. |  | ## 9 909,397 |  |  |  |  |  |  |  | ## 4 410,868 |  | ## 5 498,529 |  |  |  |  |  | ## 9 909,397 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## республикалық бюджеттің |  | ## млн. теңге (РБ) |  | ## 9 909,397 |  |  |  |  |  |  |  | ## 4 410,868 |  | ## 5 498,529 |  |  |  |  |  | ## 9 909,397 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## қарыз |  | ## млн. теңге (БТИ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## жергілікті бюджеттің |  | ## млн. теңге (ЖБ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 5 |  | ## «Алва» сағалық суару жүйесінің ұяшықтарында орналасқан Қаражар ауылының қорғаныс құрылыстарын (жаңа құрылыстар) орнату |  | ## млн м3 |  | ## 0 |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## 20 |  |  |  | ## ЖСҚ әзірленуде |  |  |
|  |  | ## 1) күтілетін нәтиже |  |  |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## 2) шығыстар, оның ішінде есебінен: |  | ## Шығыстар о.і. |  | ## 880,521 |  |  |  |  |  | ## 30,521 |  |  |  |  |  | ## 850 |  |  |  | ## 880,521 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## республикалық бюджеттің |  | ## млн. теңге (РБ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## қарыз |  | ## млн. теңге (БТИ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## жергілікті бюджеттің |  | ## млн. теңге (ЖБ) |  | ## 880,521 |  |  |  |  |  | ## 30,521 |  |  |  |  |  | ## 850 |  |  |  | ## 880,521 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 3 |  | # Ақтөбе облысы |  | # млн м3 |  | # 363,1 |  | # - |  | # - |  | # - |  | # - |  | # 298,10 |  | # 65,00 |  | # - |  | # 363,10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | # млн. теңге |  | # 37 860,350 |  |  |  | # 121 |  | # 1 432,250 |  | # 7 496,730 |  | # 19 810,370 |  | # 9 000 |  |  |  | # 37 739,350 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | # 37 661,350 |  |  |  |  |  | # 1 432,250 |  | # 7 418,730 |  | # 19 810,370 |  | # 9 000 |  |  |  | # 37 661,350 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | # 199 |  |  |  | # 121 |  |  |  | # 78 |  |  |  |  |  |  |  | # 78 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 1 |  | ## Темір өзеніндегі Темір су қоймасының құрылысы (40 млн.м3) |  | ## млн м3 |  | ## 40 |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## 40,0 |  | ## - |  | ## - |  | ## 40,00 |  | ## 20 |  |  |  | ## ЖСҚ әзірленуде |  |  |
|  |  | ## 1) күтілетін нәтиже |  |  |  | ## 40,00 |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## 40,0 |  | ## - |  | ## - |  | ## 40,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## 2) шығыстар, оның ішінде есебінен: |  | ## Шығыстар о.і. |  | ## 3 125 |  |  |  |  |  | ## 625 |  | ## 750 |  | ## 1 750 |  |  |  |  |  | ## 3 125 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## республикалық бюджеттің |  | ## млн. теңге (РБ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## қарыз |  | ## млн. теңге (БТИ) |  | ## 3 125 |  |  |  |  |  | ## 625 |  | ## 750 |  | ## 1 750 |  |  |  |  |  | ## 3 125 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## жергілікті бюджеттің |  | ## млн. теңге (ЖБ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 2 |  | ## Хромтау ауданындағы Ор өзеніндегі Жамбыл су қоймасының құрылысы (60 млн.м3) 7000 га |  | ## млн м3 |  | ## 60 |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## 60,0 |  | ## - |  | ## - |  | ## 60,00 |  | ## 20 |  |  |  | ## ЖСҚ әзірленуде |  |  |
|  |  | ## 1) күтілетін нәтиже |  |  |  | ## 60,00 |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## 60,0 |  | ## - |  | ## - |  | ## 60,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## 2) шығыстар, оның ішінде есебінен: |  | ## Шығыстар о.і. |  | ## 12 057,600 |  |  |  | ## 57,600 |  |  |  | ## 4 000 |  | ## 8 000 |  |  |  |  |  | ## 12 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## республикалық бюджеттің |  | ## млн. теңге (РБ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## қарыз |  | ## млн. теңге (БТИ) |  | ## 12 000 |  |  |  |  |  |  |  | ## 4 000 |  | ## 8 000 |  |  |  |  |  | ## 12 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## жергілікті бюджеттің |  | ## млн. теңге (ЖБ) |  | ## 57,600 |  |  |  | ## 57,600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 3 |  | ## Ор өзеніндегі Көктерек су қоймасының құрылысы (188,7 млн.м3) 11 300 га |  | ## млн м3 |  | ## 188,7 |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## 188,7 |  | ## - |  | ## - |  | ## 188,70 |  | ## 20 |  |  |  | ## ЖСҚ әзірленуде |  |  |
|  |  | ## 1) күтілетін нәтиже |  |  |  | ## 188,70 |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## 188,7 |  | ## - |  | ## - |  | ## 188,70 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## 2) шығыстар, оның ішінде есебінен: |  | ## Шығыстар о.і. |  | ## 4 036,350 |  |  |  |  |  | ## 807,250 |  | ## 968,730 |  | ## 2 260,370 |  |  |  |  |  | ## 4 036,350 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## республикалық бюджеттің |  | ## млн. теңге (РБ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## қарыз |  | ## млн. теңге (БТИ) |  | ## 4 036,350 |  |  |  |  |  | ## 807,250 |  | ## 968,730 |  | ## 2 260,370 |  |  |  |  |  | ## 4 036,350 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## жергілікті бюджеттің |  | ## млн. теңге (ЖБ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 4 |  | ## Жаман-Қарғалы өзеніндегі Өлке су қоймасының құрылысы (33,8 млн.м3) |  | ## млн м3 |  | ## 9,4 |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## 9,4 |  | ## - |  | ## - |  | ## 9,40 |  | ## 20 |  |  |  | ## ЖСҚ әзірленуде |  |  |
|  |  | ## 1) күтілетін нәтиже |  |  |  | ## 9,40 |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## 9,4 |  | ## - |  | ## - |  | ## 9,40 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## 2) шығыстар, оның ішінде есебінен: |  | ## Шығыстар о.і. |  | ## 4 563,400 |  |  |  | ## 63,400 |  |  |  | ## 1 700 |  | ## 2 800 |  |  |  |  |  | ## 4 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## республикалық бюджеттің |  | ## млн. теңге (РБ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## қарыз |  | ## млн. теңге (БТИ) |  | ## 4 500 |  |  |  |  |  |  |  | ## 1 700 |  | ## 2 800 |  |  |  |  |  | ## 4 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## жергілікті бюджеттің |  | ## млн. теңге (ЖБ) |  | ## 63,400 |  |  |  | ## 63,400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 5 |  | ## Елек (жаңа) өзенінде Жарық су қоймасын салу |  | ## млн м3 |  | ## 45 |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## 45,0 |  | ## - |  | ## 45,00 |  | ## 20 |  |  |  | ## ЖСҚ әзірленуде |  |  |
|  |  | ## 1) күтілетін нәтиже |  |  |  | ## 45,00 |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## 45,0 |  | ## - |  | ## 45,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## 2) шығыстар, оның ішінде есебінен: |  | ## Шығыстар о.і. |  | ## 9 047,500 |  |  |  |  |  |  |  | ## 47,500 |  | ## 3 000 |  | ## 6 000 |  |  |  | ## 9 047,500 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## республикалық бюджеттің |  | ## млн. теңге (РБ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## қарыз |  | ## млн. теңге (БТИ) |  | ## 9 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ## 3 000 |  | ## 6 000 |  |  |  | ## 9 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## жергілікті бюджеттің |  | ## млн. теңге (ЖБ) |  | ## 47,500 |  |  |  |  |  |  |  | ## 47,500 |  |  |  |  |  |  |  | ## 47,500 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 6 |  | ## Қобда өзеніндегі Әлия су қоймасының құрылысы (жаңа) |  | ## млн м3 |  | ## 20 |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## 20,0 |  | ## - |  | ## 20,00 |  | ## 20 |  |  |  | ## ЖСҚ әзірленуде |  |  |
|  |  | ## 1) күтілетін нәтиже |  |  |  | ## 20,00 |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## 20,0 |  | ## - |  | ## 20,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## 2) шығыстар, оның ішінде есебінен: |  | ## Шығыстар о.і. |  | ## 5 030,500 |  |  |  |  |  |  |  | ## 30,500 |  | ## 2 000 |  | ## 3 000 |  |  |  | ## 5 030,500 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## республикалық бюджеттің |  | ## млн. теңге (РБ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## қарыз |  | ## млн. теңге (БТИ) |  | ## 5 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ## 2 000 |  | ## 3 000 |  |  |  | ## 5 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## жергілікті бюджеттің |  | ## млн. теңге (ЖБ) |  | ## 30,500 |  |  |  |  |  |  |  | ## 30,500 |  |  |  |  |  |  |  | ## 30,500 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 4 |  | # Алматы облысы |  | # млн м3 |  | # 11,95 |  | # - |  | # - |  | # - |  | # - |  | # 11,95 |  | # - |  | # - |  | # 11,95 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | # млн. теңге |  | # 11 776,239 |  | # 102,725 |  | # 43,814 |  | # 2 000 |  | # 5 651,500 |  | # 3 978,200 |  |  |  |  |  | # 11 629,700 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | # - |  | # - |  | # - |  | # - |  | # - |  | # - |  | # - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | # - |  | # - |  | # - |  | # - |  | # - |  | # - |  | # - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | # 11 776,239 |  | # 102 725,40 |  | # 43 814,08 |  | # 2 000 000,00 |  | # 5 651 500,00 |  | # 3 978 200,00 |  | # - |  | # - |  | # 11 629,700 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 1 |  | ## Ұйғыр ауданындағы Сұңқар өзенінде суармалы су құбыры бар су қоймасының құрылысы (су көлемі – 0,7 млн.м3) 1,5 мың га |  | ## млн м3 |  | ## 0,7 |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## 0,7 |  | ## - |  | ## - |  | ## 0,70 |  | ## 20 |  |  |  | ## ЖСҚ әзірленуде |  |  |
|  |  | ## 1) күтілетін нәтиже |  |  |  | ## 0,70 |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## 0,7 |  | ## - |  | ## - |  | ## 0,70 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## 2) шығыстар, оның ішінде есебінен: |  | ## Шығыстар о.і. |  | ## 4 087,837 |  | ## 51,725 |  | ## 15,692 |  | ## 1 000 |  | ## 2 000 |  | ## 1 020,420 |  |  |  |  |  | ## 4 020,420 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## республикалық бюджеттің |  | ## млн. теңге (РБ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ## - |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## қарыз |  | ## млн. теңге (БТИ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ## - |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## жергілікті бюджеттің |  | ## млн. теңге (ЖБ) |  | ## 4 087,837 |  | ## 51,725 |  | ## 15,692 |  | ## 1 000 |  | ## 2 000 |  | ## 1 020,420 |  |  |  |  |  | ## 4 020,420 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 2 |  | ## Ұйғыр ауданындағы суармалы су құбыры бар Тигермен өзенде (Тигермен ауылы) су қоймасының құрылысы (су көлемі – 0,2 млн.м3) 1,3 мың га |  | ## млн м3 |  | ## 1,4 |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## 1,4 |  | ## - |  | ## - |  | ## 1,40 |  | ## 20 |  |  |  | ## ЖСҚ әзірленуде |  |  |
|  |  | ## 1) күтілетін нәтиже |  |  |  | ## 1,40 |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## 1,4 |  | ## - |  | ## - |  | ## 1,40 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## 2) шығыстар, оның ішінде есебінен: |  | ## Шығыстар о.і. |  | ## 6 385,402 |  | ## 51 |  | ## 28,122 |  | ## 1 000 |  | ## 3 000 |  | ## 2 306,280 |  |  |  |  |  | ## 6 306,280 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## республикалық бюджеттің |  | ## млн. теңге (РБ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ## - |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## қарыз |  | ## млн. теңге (БТИ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ## - |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## жергілікті бюджеттің |  | ## млн. теңге (ЖБ) |  | ## 6 385,402 |  | ## 51 |  | ## 28,122 |  | ## 1 000 |  | ## 3 000 |  | ## 2 306,280 |  |  |  |  |  | ## 6 306,280 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 3 |  | ## Сүмбе |  | ## млн м3 |  | ## 0,9 |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## 0,9 |  | ## - |  | ## - |  | ## 0,90 |  | ## 20 |  |  |  | ## ЖСҚ әзірленуде |  |  |
|  |  | ## 1) күтілетін нәтиже |  |  |  | ## 0,90 |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## 0,9 |  | ## - |  | ## - |  | ## 0,90 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## 2) шығыстар, оның ішінде есебінен: |  | ## Шығыстар о.і. |  | ## 118 |  |  |  |  |  |  |  | ## 59 |  | ## 59 |  |  |  |  |  | ## 118 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## республикалық бюджеттің |  | ## млн. теңге (РБ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ## - |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## қарыз |  | ## млн. теңге (БТИ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ## - |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## жергілікті бюджеттің |  | ## млн. теңге (ЖБ) |  | ## 118 |  |  |  |  |  |  |  | ## 59 |  | ## 59 |  |  |  |  |  | ## 118 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 4 |  | ## Қасансай |  | ## млн м3 |  | ## 0,25 |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## 0,25 |  | ## - |  | ## - |  | ## 0,25 |  | ## 20 |  |  |  | ## ЖСҚ әзірленуде |  |  |
|  |  | ## 1) күтілетін нәтиже |  |  |  | ## 0,25 |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## 0,25 |  | ## - |  | ## - |  | ## 0,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## 2) шығыстар, оның ішінде есебінен: |  | ## Шығыстар о.і. |  | ## 56 |  |  |  |  |  |  |  | ## 28 |  | ## 28 |  |  |  |  |  | ## 56 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## республикалық бюджеттің |  | ## млн. теңге (РБ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ## - |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## қарыз |  | ## млн. теңге (БТИ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ## - |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## жергілікті бюджеттің |  | ## млн. теңге (ЖБ) |  | ## 56 |  |  |  |  |  |  |  | ## 28 |  | ## 28 |  |  |  |  |  | ## 56 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 5 |  | ## Қырғызсай |  | ## млн м3 |  | ## 1 |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## 1,0 |  | ## - |  | ## - |  | ## 1,00 |  | ## 20 |  |  |  | ## ЖСҚ әзірленуде |  |  |
|  |  | ## 1) күтілетін нәтиже |  |  |  | ## 1,00 |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## 1,0 |  | ## - |  | ## - |  | ## 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## 2) шығыстар, оның ішінде есебінен: |  | ## Шығыстар о.і. |  | ## 123 |  |  |  |  |  |  |  | ## 61,500 |  | ## 61,500 |  |  |  |  |  | ## 123 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## республикалық бюджеттің |  | ## млн. теңге (РБ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ## - |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## қарыз |  | ## млн. теңге (БТИ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ## - |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## жергілікті бюджеттің |  | ## млн. теңге (ЖБ) |  | ## 123 |  |  |  |  |  |  |  | ## 61,500 |  | ## 61,500 |  |  |  |  |  | ## 123 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 6 |  | ## Ақсу |  | ## млн м3 |  | ## 1 |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## 1,0 |  | ## - |  | ## - |  | ## 1,00 |  | ## 20 |  |  |  | ## ЖСҚ әзірленуде |  |  |
|  |  | ## 1) күтілетін нәтиже |  |  |  | ## 1,00 |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## 1,0 |  | ## - |  | ## - |  | ## 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## 2) шығыстар, оның ішінде есебінен: |  | ## Шығыстар о.і. |  | ## 123 |  |  |  |  |  |  |  | ## 61,500 |  | ## 61,500 |  |  |  |  |  | ## 123 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## республикалық бюджеттің |  | ## млн. теңге (РБ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ## - |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## қарыз |  | ## млн. теңге (БТИ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ## - |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## жергілікті бюджеттің |  | ## млн. теңге (ЖБ) |  | ## 123 |  |  |  |  |  |  |  | ## 61,500 |  | ## 61,500 |  |  |  |  |  | ## 123 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 7 |  | ## Дихан |  | ## млн м3 |  | ## 1 |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## 1,0 |  | ## - |  | ## - |  | ## 1,00 |  | ## 20 |  |  |  | ## ЖСҚ әзірленуде |  |  |
|  |  | ## 1) күтілетін нәтиже |  |  |  | ## 1,00 |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## 1,0 |  | ## - |  | ## - |  | ## 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## 2) шығыстар, оның ішінде есебінен: |  | ## Шығыстар о.і. |  | ## 123 |  |  |  |  |  |  |  | ## 61,500 |  | ## 61,500 |  |  |  |  |  | ## 123 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## республикалық бюджеттің |  | ## млн. теңге (РБ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ## - |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## қарыз |  | ## млн. теңге (БТИ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ## - |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## жергілікті бюджеттің |  | ## млн. теңге (ЖБ) |  | ## 123 |  |  |  |  |  |  |  | ## 61,500 |  | ## 61,500 |  |  |  |  |  | ## 123 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 8 |  | ## Үлкен Дихан |  | ## млн м3 |  | ## 0,5 |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## 0,5 |  | ## - |  | ## - |  | ## 0,50 |  | ## 20 |  |  |  | ## ЖСҚ әзірленуде |  |  |
|  |  | ## 1) күтілетін нәтиже |  |  |  | ## 0,50 |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## 0,5 |  | ## - |  | ## - |  | ## 0,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## 2) шығыстар, оның ішінде есебінен: |  | ## Шығыстар о.і. |  | ## 94 |  |  |  |  |  |  |  | ## 47 |  | ## 47 |  |  |  |  |  | ## 94 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## республикалық бюджеттің |  | ## млн. теңге (РБ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ## - |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## қарыз |  | ## млн. теңге (БТИ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ## - |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## жергілікті бюджеттің |  | ## млн. теңге (ЖБ) |  | ## 94 |  |  |  |  |  |  |  | ## 47 |  | ## 47 |  |  |  |  |  | ## 94 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 9 |  | ## Кепеблақ |  | ## млн м3 |  | ## 0,8 |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## 0,8 |  | ## - |  | ## - |  | ## 0,80 |  | ## 20 |  |  |  | ## ЖСҚ әзірленуде |  |  |
|  |  | ## 1) күтілетін нәтиже |  |  |  | ## 0,80 |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## 0,8 |  | ## - |  | ## - |  | ## 0,80 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## 2) шығыстар, оның ішінде есебінен: |  | ## Шығыстар о.і. |  | ## 111 |  |  |  |  |  |  |  | ## 55,500 |  | ## 55,500 |  |  |  |  |  | ## 111 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## республикалық бюджеттің |  | ## млн. теңге (РБ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ## - |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## қарыз |  | ## млн. теңге (БТИ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ## - |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## жергілікті бюджеттің |  | ## млн. теңге (ЖБ) |  | ## 111 |  |  |  |  |  |  |  | ## 55,500 |  | ## 55,500 |  |  |  |  |  | ## 111 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 10 |  | ## Ардолайты |  | ## млн м3 |  | ## 0,8 |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## 0,8 |  | ## - |  | ## - |  | ## 0,80 |  | ## 20 |  |  |  | ## ЖСҚ әзірленуде |  |  |
|  |  | ## 1) күтілетін нәтиже |  |  |  | ## 0,80 |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## 0,8 |  | ## - |  | ## - |  | ## 0,80 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## 2) шығыстар, оның ішінде есебінен: |  | ## Шығыстар о.і. |  | ## 111 |  |  |  |  |  |  |  | ## 55,500 |  | ## 55,500 |  |  |  |  |  | ## 111 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## республикалық бюджеттің |  | ## млн. теңге (РБ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ## - |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## қарыз |  | ## млн. теңге (БТИ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ## - |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## жергілікті бюджеттің |  | ## млн. теңге (ЖБ) |  | ## 111 |  |  |  |  |  |  |  | ## 55,500 |  | ## 55,500 |  |  |  |  |  | ## 111 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 11 |  | ## Дардамты |  | ## млн м3 |  | ## 0,8 |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## 0,8 |  | ## - |  | ## - |  | ## 0,80 |  | ## 20 |  |  |  | ## ЖСҚ әзірленуде |  |  |
|  |  | ## 1) күтілетін нәтиже |  |  |  | ## 0,80 |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## 0,8 |  | ## - |  | ## - |  | ## 0,80 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## 2) шығыстар, оның ішінде есебінен: |  | ## Шығыстар о.і. |  | ## 111 |  |  |  |  |  |  |  | ## 55,500 |  | ## 55,500 |  |  |  |  |  | ## 111 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## республикалық бюджеттің |  | ## млн. теңге (РБ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ## - |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## қарыз |  | ## млн. теңге (БТИ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ## - |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## жергілікті бюджеттің |  | ## млн. теңге (ЖБ) |  | ## 111 |  |  |  |  |  |  |  | ## 55,500 |  | ## 55,500 |  |  |  |  |  | ## 111 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 12 |  | ## Актам |  | ## млн м3 |  | ## 0,5 |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## 0,5 |  | ## - |  | ## - |  | ## 0,50 |  | ## 20 |  |  |  | ## ЖСҚ әзірленуде |  |  |
|  |  | ## 1) күтілетін нәтиже |  |  |  | ## 0,50 |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## 0,5 |  | ## - |  | ## - |  | ## 0,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## 2) шығыстар, оның ішінде есебінен: |  | ## Шығыстар о.і. |  | ## 111 |  |  |  |  |  |  |  | ## 55,500 |  | ## 55,500 |  |  |  |  |  | ## 111 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## республикалық бюджеттің |  | ## млн. теңге (РБ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ## - |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## қарыз |  | ## млн. теңге (БТИ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ## - |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## жергілікті бюджеттің |  | ## млн. теңге (ЖБ) |  | ## 111 |  |  |  |  |  |  |  | ## 55,500 |  | ## 55,500 |  |  |  |  |  | ## 111 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 13 |  | ## Ават |  | ## млн м3 |  | ## 1,5 |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## 1,5 |  | ## - |  | ## - |  | ## 1,50 |  | ## 20 |  |  |  | ## ЖСҚ әзірленуде |  |  |
|  |  | ## 1) күтілетін нәтиже |  |  |  | ## 1,50 |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## 1,5 |  | ## - |  | ## - |  | ## 1,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## 2) шығыстар, оның ішінде есебінен: |  | ## Шығыстар о.і. |  | ## 111 |  |  |  |  |  |  |  | ## 55,500 |  | ## 55,500 |  |  |  |  |  | ## 111 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## республикалық бюджеттің |  | ## млн. теңге (РБ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ## - |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## қарыз |  | ## млн. теңге (БТИ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ## - |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## жергілікті бюджеттің |  | ## млн. теңге (ЖБ) |  | ## 111 |  |  |  |  |  |  |  | ## 55,500 |  | ## 55,500 |  |  |  |  |  | ## 111 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 14 |  | ## Шошансай |  | ## млн м3 |  | ## 0,8 |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## 0,8 |  | ## - |  | ## - |  | ## 0,80 |  | ## 20 |  |  |  | ## ЖСҚ әзірленуде |  |  |
|  |  | ## 1) күтілетін нәтиже |  |  |  | ## 0,80 |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## 0,8 |  | ## - |  | ## - |  | ## 0,80 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## 2) шығыстар, оның ішінде есебінен: |  | ## Шығыстар о.і. |  | ## 111 |  |  |  |  |  |  |  | ## 55,500 |  | ## 55,500 |  |  |  |  |  | ## 111 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## республикалық бюджеттің |  | ## млн. теңге (РБ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ## - |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## қарыз |  | ## млн. теңге (БТИ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ## - |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## жергілікті бюджеттің |  | ## млн. теңге (ЖБ) |  | ## 111 |  |  |  |  |  |  |  | ## 55,500 |  | ## 55,500 |  |  |  |  |  | ## 111 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 5 |  | # Шығыс Қазақстан облысы |  | # млн м3 |  | # 123 |  | # - |  | # - |  | # - |  | # - |  | # 45,00 |  | # 5,00 |  | # 73,00 |  | # 123,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | # млн. теңге |  | # 24 749,714 |  |  |  |  |  | # 753,607 |  | # 1 718,699 |  | # 6 777,408 |  | # 10 500 |  | # 5 000 |  | # 24 749,714 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | # 208,456 |  |  |  |  |  | # 82,757 |  | # 125,699 |  |  |  |  |  |  |  | # 208,456 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | # 24 541,258 |  |  |  |  |  | # 670,850 |  | # 1 593 |  | # 6 777,408 |  | # 10 500 |  | # 5 000 |  | # 24 541,258 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 1 |  | ## Ұлан ауданы Ұлан өзеніндегі Алебастер су қоймасының құрылысын аяқтау (көлемі 5 млн.м3) |  | ## млн м3 |  | ## 5 |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## 5,0 |  | ## - |  | ## 5,00 |  | ## 20 |  |  |  | ## ЖСҚ әзірленуде |  |  |
|  |  | ## 1) күтілетін нәтиже |  |  |  | ## 5,00 |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## 5,0 |  | ## - |  | ## 5,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## 2) шығыстар, оның ішінде есебінен: |  | ## Шығыстар о.і. |  | ## 1 077 |  |  |  |  |  |  |  | ## 77 |  | ## 500 |  | ## 500 |  |  |  | ## 1 077 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## республикалық бюджеттің |  | ## млн. теңге (РБ) |  | ## 77 |  |  |  |  |  |  |  | ## 77 |  |  |  |  |  |  |  | ## 77 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## қарыз |  | ## млн. теңге (БТИ) |  | ## 1 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ## 500 |  | ## 500 |  |  |  | ## 1 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## жергілікті бюджеттің |  | ## млн. теңге (ЖБ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ## - |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 2 |  | ## Кендірлік өзенінде су қоймасын салу (көлемі 60 млн.м3) 17,5 мың га |  | ## млн м3 |  | ## 60 |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## 60,0 |  | ## 60,00 |  | ## 20 |  |  |  | ## ЖСҚ әзірленуде |  |  |
|  |  | ## 1) күтілетін нәтиже |  |  |  | ## 60,00 |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## 60,0 |  | ## 60,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## 2) шығыстар, оның ішінде есебінен: |  | ## Шығыстар о.і. |  | ## 15 210 |  |  |  |  |  | ## 147 |  | ## 63 |  | ## 3 000 |  | ## 8 000 |  | ## 4 000 |  | ## 15 210 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## республикалық бюджеттің |  | ## млн. теңге (РБ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## қарыз |  | ## млн. теңге (БТИ) |  | ## 15 210 |  |  |  |  |  | ## 147 |  | ## 63 |  | ## 3 000 |  | ## 8 000 |  | ## 4 000 |  | ## 15 210 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## жергілікті бюджеттің |  | ## млн. теңге (ЖБ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 3 |  | ## Қарабұта өзенінде су қоймасын салу (көлемі 45 млн.м3) 6,8 мың га |  | ## млн м3 |  | ## 45 |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## 45,0 |  | ## - |  | ## - |  | ## 45,00 |  | ## 20 |  |  |  | ## ЖСҚ әзірленуде |  |  |
|  |  | ## 1) күтілетін нәтиже |  |  |  | ## 45,00 |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## 45,0 |  | ## - |  | ## - |  | ## 45,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## 2) шығыстар, оның ішінде есебінен: |  | ## Шығыстар о.і. |  | ## 4 331,258 |  |  |  |  |  | ## 523,850 |  | ## 1 530 |  | ## 2 277,408 |  |  |  |  |  | ## 4 331,258 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## республикалық бюджеттің |  | ## млн. теңге (РБ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## қарыз |  | ## млн. теңге (БТИ) |  | ## 4 331,258 |  |  |  |  |  | ## 523,850 |  | ## 1 530 |  | ## 2 277,408 |  |  |  |  |  | ## 4 331,258 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## жергілікті бюджеттің |  | ## млн. теңге (ЖБ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 4 |  | ## «Шығыс Қазақстан облысы Тарбағатай ауданындағы Орта Ласты өзенінде су қоймасының құрылысы» техникалық-экономикалық негіздемесін әзірлеу. |  | ## млн м3 |  | ## 13 |  | ## - |  | ## - |  |  |  |  |  |  |  | ## - |  | ## 13,0 |  | ## 13,00 |  | ## 20 |  |  |  | ## ЖСҚ әзірленуде |  |  |
|  |  | ## 1) күтілетін нәтиже |  |  |  | ## 13,00 |  | ## - |  | ## - |  |  |  |  |  |  |  | ## - |  | ## 13,0 |  | ## 13,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## 2) шығыстар, оның ішінде есебінен: |  | ## Шығыстар о.і. |  | ## 4 131,456 |  |  |  |  |  | ## 82,757 |  | ## 48,699 |  | ## 1 000 |  | ## 2 000 |  | ## 1 000 |  | ## 4 131,456 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## республикалық бюджеттің |  | ## млн. теңге (РБ) |  | ## 131,456 |  |  |  |  |  | ## 82,757 |  | ## 48,699 |  |  |  |  |  |  |  | ## 131,456 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## қарыз |  | ## млн. теңге (БТИ) |  | ## 4 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ## 1 000 |  | ## 2 000 |  | ## 1 000 |  | ## 4 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## жергілікті бюджеттің |  | ## млн. теңге (ЖБ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 6 |  | # Жамбыл облысы |  | # млн м3 |  | # 33,873 |  | # - |  | # - |  | # 1,87 |  | # - |  | # 32,00 |  | # - |  | # - |  | # 33,87 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | # млн. теңге |  | # 42 130,927 |  | # 1 988,178 |  | # 1 100,602 |  | # 2 818,971 |  | # 20 421,018 |  | # 15 802,158 |  |  |  |  |  | # 39 042,147 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | # 3 868,431 |  | # 1 988,178 |  | # 962,202 |  | # 418,051 |  | # 500 |  |  |  |  |  |  |  | # 918,051 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | # 32 327,376 |  |  |  |  |  |  |  | # 18 223,118 |  | # 14 104,258 |  |  |  |  |  | # 32 327,376 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | # 5 935,120 |  |  |  | # 138,400 |  | # 2 400,920 |  | # 1 697,900 |  | # 1 697,900 |  |  |  |  |  | # 5 796,720 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 1 |  | ## Т.Рысқұлов ауданы Қарақыстақ ауылдық округінің Каменка ауылға тиесілі «Қарақыстақ жер қорынан» су қоймасының құрылысы. (көлемі 0,5 млн. м3) |  | ## млн м3 |  | ## 0,1 |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## 0,1 |  | ## - |  | ## - |  | ## 0,10 |  | ## 20 |  |  |  | ## ЖСҚ әзірленуде |  |  |
|  |  | ## 1) күтілетін нәтиже |  |  |  | ## 0,10 |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## 0,1 |  | ## - |  | ## - |  | ## 0,10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## 2) шығыстар, оның ішінде есебінен: |  | ## Шығыстар о.і. |  | ## 470,800 |  |  |  | ## 16 |  |  |  | ## 227,400 |  | ## 227,400 |  |  |  |  |  | ## 454,800 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## республикалық бюджеттің |  | ## млн. теңге (РБ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## қарыз |  | ## млн. теңге (БТИ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## жергілікті бюджеттің |  | ## млн. теңге (ЖБ) |  | ## 470,800 |  |  |  | ## 16 |  |  |  | ## 227,400 |  | ## 227,400 |  |  |  |  |  | ## 454,800 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 2 |  | ## Сұлутөр су қоймасы Т.Рысқұлов ауданы (көлемі 0,063 млн. м3) |  | ## млн м3 |  | ## 0,063 |  | ## - |  | ## - |  | ## 0,063 |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## 0,06 |  | ## 20 |  |  |  | ## ЖСҚ әзірленуде |  |  |
|  |  | ## 1) күтілетін нәтиже |  |  |  | ## 0,063 |  | ## - |  | ## - |  | ## 0,063 |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## 0,06 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## 2) шығыстар, оның ішінде есебінен: |  | ## Шығыстар о.і. |  | ## 412 |  |  |  | ## 17 |  | ## 395 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ## 395 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## республикалық бюджеттің |  | ## млн. теңге (РБ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## қарыз |  | ## млн. теңге (БТИ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## жергілікті бюджеттің |  | ## млн. теңге (ЖБ) |  | ## 412 |  |  |  | ## 17 |  | ## 395 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ## 395 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 3 |  | ## Т.Рысқұлов ауданы Көкдонен су қоймасы (көлемі 0,1 млн. м3) |  | ## млн м3 |  | ## 0,1 |  | ## - |  | ## - |  | ## 0,1 |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## 0,10 |  | ## 20 |  |  |  | ## ЖСҚ әзірленуде |  |  |
|  |  | ## 1) күтілетін нәтиже |  |  |  | ## 0,10 |  | ## - |  | ## - |  | ## 0,1 |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## 0,10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## 2) шығыстар, оның ішінде есебінен: |  | ## Шығыстар о.і. |  | ## 316,700 |  |  |  | ## 16,700 |  | ## 300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ## 300 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## республикалық бюджеттің |  | ## млн. теңге (РБ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## қарыз |  | ## млн. теңге (БТИ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## жергілікті бюджеттің |  | ## млн. теңге (ЖБ) |  | ## 316,700 |  |  |  | ## 16,700 |  | ## 300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ## 300 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 4 |  | ## Мақпал су қоймасы Т.Рысқұлов ауданы (көлемі 0,08 млн. м3) |  | ## млн м3 |  | ## 0,08 |  | ## - |  | ## - |  | ## 0,1 |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## 0,08 |  | ## 20 |  |  |  | ## ЖСҚ әзірленуде |  |  |
|  |  | ## 1) күтілетін нәтиже |  |  |  | ## 0,08 |  | ## - |  | ## - |  | ## 0,1 |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## 0,08 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## 2) шығыстар, оның ішінде есебінен: |  | ## Шығыстар о.і. |  | ## 395,500 |  |  |  | ## 17,500 |  | ## 378 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ## 378 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## республикалық бюджеттің |  | ## млн. теңге (РБ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## қарыз |  | ## млн. теңге (БТИ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## жергілікті бюджеттің |  | ## млн. теңге (ЖБ) |  | ## 395,500 |  |  |  | ## 17,500 |  | ## 378 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ## 378 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 5 |  | ## Шонгер су қоймасы Т.Рысқұлов ауданы (көлемі 0,1 млн. м3) |  | ## млн м3 |  | ## 0,1 |  | ## - |  | ## - |  | ## 0,1 |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## 0,10 |  | ## 20 |  |  |  | ## ЖСҚ әзірленуде |  |  |
|  |  | ## 1) күтілетін нәтиже |  |  |  | ## 0,10 |  | ## - |  | ## - |  | ## 0,1 |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## 0,10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## 2) шығыстар, оның ішінде есебінен: |  | ## Шығыстар о.і. |  | ## 282,100 |  |  |  | ## 17,100 |  | ## 265 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ## 265 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## республикалық бюджеттің |  | ## млн. теңге (РБ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## қарыз |  | ## млн. теңге (БТИ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## жергілікті бюджеттің |  | ## млн. теңге (ЖБ) |  | ## 282,100 |  |  |  | ## 17,100 |  | ## 265 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ## 265 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 6 |  | ## Меркі ауданында Молалы су қоймасының (тоғанының) құрылысы (көлемі 0,16 млн. м3) |  | ## млн м3 |  | ## 0,5 |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## 0,5 |  | ## - |  | ## - |  | ## 0,50 |  | ## 20 |  |  |  | ## ЖСҚ әзірленуде |  |  |
|  |  | ## 1) күтілетін нәтиже |  |  |  | ## 0,50 |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## 0,5 |  | ## - |  | ## - |  | ## 0,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## 2) шығыстар, оның ішінде есебінен: |  | ## Шығыстар о.і. |  | ## 509,500 |  |  |  | ## 9,500 |  |  |  | ## 250 |  | ## 250 |  |  |  |  |  | ## 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## республикалық бюджеттің |  | ## млн. теңге (РБ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## қарыз |  | ## млн. теңге (БТИ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## жергілікті бюджеттің |  | ## млн. теңге (ЖБ) |  | ## 509,500 |  |  |  | ## 9,500 |  |  |  | ## 250 |  | ## 250 |  |  |  |  |  | ## 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 7 |  | ## Қызылсай су қоймасы Қордай ауданы (көлемі 0,423 млн. м3) |  | ## млн м3 |  | ## 0,5 |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## 0,5 |  | ## - |  | ## - |  | ## 0,50 |  | ## 20 |  |  |  | ## ЖСҚ әзірленуде |  |  |
|  |  | ## 1) күтілетін нәтиже |  |  |  | ## 0,50 |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## 0,5 |  | ## - |  | ## - |  | ## 0,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## 2) шығыстар, оның ішінде есебінен: |  | ## Шығыстар о.і. |  | ## 1 026 |  |  |  | ## 26 |  |  |  | ## 750 |  | ## 250 |  |  |  |  |  | ## 1 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## республикалық бюджеттің |  | ## млн. теңге (РБ) |  | ## 500 |  |  |  |  |  |  |  | ## 500 |  |  |  |  |  |  |  | ## 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## қарыз |  | ## млн. теңге (БТИ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## жергілікті бюджеттің |  | ## млн. теңге (ЖБ) |  | ## 526 |  |  |  | ## 26 |  |  |  | ## 250 |  | ## 250 |  |  |  |  |  | ## 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 8 |  | ## Қалғұты өзеніндегі Қалғұты су қоймасының құрылысы (көлемі 15,0 млн. м3) 9000 га |  | ## млн м3 |  | ## 15 |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## 15,0 |  | ## - |  | ## - |  | ## 15,00 |  | ## 20 |  |  |  | ## 1) ГЭ №19-0518/24 от 30.12.2024г.; 2) Приказ 257-нқ от 9.12.2024г.; 3) Заключение ТЭО №19-0391/21 от 28.09.2021г.; 4) ОЗ №20-03/463-ВН от 21.07.2025г. |  |  |
|  |  | ## 1) күтілетін нәтиже |  |  |  | ## 15,00 |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## 15,0 |  | ## - |  | ## - |  | ## 15,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## 2) шығыстар, оның ішінде есебінен: |  | ## Шығыстар о.і. |  | ## 23 533,462 |  | ## 6,086 |  |  |  |  |  | ## 15 583,118 |  | ## 7 944,258 |  |  |  |  |  | ## 23 527,376 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## республикалық бюджеттің |  | ## млн. теңге (РБ) |  | ## 6,086 |  | ## 6,086 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## қарыз |  | ## млн. теңге (БТИ) |  | ## 23 527,376 |  |  |  |  |  |  |  | ## 15 583,118 |  | ## 7 944,258 |  |  |  |  |  | ## 23 527,376 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## жергілікті бюджеттің |  | ## млн. теңге (ЖБ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 9 |  | ## Талас өзеніндегі Ақмола су қоймасының құрылысы (көлемі 15,0 млн. м3) 6500 га |  | ## млн м3 |  | ## 15 |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## 15,0 |  | ## - |  | ## - |  | ## 15,00 |  | ## 20 |  |  |  | ## ЖСҚ әзірленуде |  |  |
|  |  | ## 1) күтілетін нәтиже |  |  |  | ## 15,00 |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## 15,0 |  | ## - |  | ## - |  | ## 15,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## 2) шығыстар, оның ішінде есебінен: |  | ## Шығыстар о.і. |  | ## 8 814,442 |  | ## 14,442 |  |  |  |  |  | ## 2 640 |  | ## 6 160 |  |  |  |  |  | ## 8 800 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## республикалық бюджеттің |  | ## млн. теңге (РБ) |  | ## 14,442 |  | ## 14,442 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## қарыз |  | ## млн. теңге (БТИ) |  | ## 8 800 |  |  |  |  |  |  |  | ## 2 640 |  | ## 6 160 |  |  |  |  |  | ## 8 800 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## жергілікті бюджеттің |  | ## млн. теңге (ЖБ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 10 |  | ## «Жамбыл облысы, Меркі ауданында Андас-3 көлемді тоғанының құрылысы» |  | ## млн м3 |  | ## 1,53 |  | ## - |  | ## - |  | ## 1,5 |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## 1,53 |  | ## 20 |  |  |  | ## ЖСҚ әзірленуде |  |  |
|  |  | ## 1) күтілетін нәтиже |  |  |  | ## 1,53 |  | ## - |  | ## - |  | ## 1,5 |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## 1,53 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## 2) шығыстар, оның ішінде есебінен: |  | ## Шығыстар о.і. |  | ## 1 676,500 |  | ## 240,957 |  | ## 372,623 |  | ## 1 062,920 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ## 1 062,920 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## республикалық бюджеттің |  | ## млн. теңге (РБ) |  | ## 613,580 |  | ## 240,957 |  | ## 372,623 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## қарыз |  | ## млн. теңге (БТИ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## жергілікті бюджеттің |  | ## млн. теңге (ЖБ) |  | ## 1 062,920 |  |  |  |  |  | ## 1 062,920 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ## 1 062,920 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 11 |  | ## Жамбыл облысы, Мойынқұм ауданы, Шу өзенінің реттеуші гидроқұрылысын салу және түбін тазарту |  | ## млн м3 |  | ## 0 |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## 20 |  |  |  | ## 1) ГЭ № 19-0146/22 от 05.05.2022 г.; 2) Приказ об утверждений ПСД №53-Н от 02.06.2022г.; 3) ЭЗ №10-13 от 11.01.2023г.; ОЗ №Б/Н 4) Договора СМР №3 от 20.10.2023г. Технадзор №62 от 01.09.2023г. Автонадзор №67 от 02.11.2023г.; 5) СМР №3 от 20.10.2023 г. Технадзор №62 от 01.09.2023 г. Автонадзор №67 от 02.11.2023г. |  |  |
|  |  | ## 1) күтілетін нәтиже |  |  |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## 2) шығыстар, оның ішінде есебінен: |  | ## Шығыстар о.і. |  | ## 578,051 |  | ## 160 |  |  |  | ## 418,051 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ## 418,051 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## республикалық бюджеттің |  | ## млн. теңге (РБ) |  | ## 578,051 |  | ## 160 |  |  |  | ## 418,051 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ## 418,051 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## қарыз |  | ## млн. теңге (БТИ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## жергілікті бюджеттің |  | ## млн. теңге (ЖБ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 12 |  | ## Қордай ауданы, Қайнар ауылындағы 3800 га суармалы алқапты сумен жабдықтауды арттыру үшін қысымды су құбырының құрылысы |  | ## млн м3 |  | ## 0 |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## 20 |  |  |  | ## ЖСҚ әзірленуде |  |  |
|  |  | ## 1) күтілетін нәтиже |  |  |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## 2) шығыстар, оның ішінде есебінен: |  | ## Шығыстар о.і. |  | ## 2 156,272 |  | ## 1 566,693 |  | ## 589,579 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ## - |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## республикалық бюджеттің |  | ## млн. теңге (РБ) |  | ## 2 156,272 |  | ## 1 566,693 |  | ## 589,579 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ## - |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## қарыз |  | ## млн. теңге (БТИ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ## - |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## жергілікті бюджеттің |  | ## млн. теңге (ЖБ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ## - |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 13 |  | ## Т.Рысқұлов ауданы Өрнек ауылдық округіне қарасты «Алғабас жер қорынан» су қоймасының құрылысы |  | ## млн м3 |  | ## 0,1 |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## 0,1 |  | ## - |  | ## - |  | ## 0,10 |  | ## 20 |  |  |  | ## ЖСҚ әзірленуде |  |  |
|  |  | ## 1) күтілетін нәтиже |  |  |  | ## 0,10 |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## 0,1 |  | ## - |  | ## - |  | ## 0,10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## 2) шығыстар, оның ішінде есебінен: |  | ## Шығыстар о.і. |  | ## 452,600 |  |  |  | ## 18,600 |  |  |  | ## 217 |  | ## 217 |  |  |  |  |  | ## 434 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## республикалық бюджеттің |  | ## млн. теңге (РБ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## қарыз |  | ## млн. теңге (БТИ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## жергілікті бюджеттің |  | ## млн. теңге (ЖБ) |  | ## 452,600 |  |  |  | ## 18,600 |  |  |  | ## 217 |  | ## 217 |  |  |  |  |  | ## 434 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 14 |  | ## Ұзынсу |  | ## млн м3 |  | ## 0,5 |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## 0,5 |  | ## - |  | ## - |  | ## 0,50 |  | ## 20 |  |  |  | ## ЖСҚ әзірленуде |  |  |
|  |  | ## 1) күтілетін нәтиже |  |  |  | ## 0,50 |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## 0,5 |  | ## - |  | ## - |  | ## 0,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## 2) шығыстар, оның ішінде есебінен: |  | ## Шығыстар о.і. |  | ## 500 |  |  |  |  |  |  |  | ## 250 |  | ## 250 |  |  |  |  |  | ## 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## республикалық бюджеттің |  | ## млн. теңге (РБ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ## - |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## қарыз |  | ## млн. теңге (БТИ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ## - |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## жергілікті бюджеттің |  | ## млн. теңге (ЖБ) |  | ## 500 |  |  |  |  |  |  |  | ## 250 |  | ## 250 |  |  |  |  |  | ## 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 15 |  | ## Бекболат |  | ## млн м3 |  | ## 0,1 |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## 0,1 |  | ## - |  | ## - |  | ## 0,10 |  | ## 20 |  |  |  | ## ЖСҚ әзірленуде |  |  |
|  |  | ## 1) күтілетін нәтиже |  |  |  | ## 0,10 |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## 0,1 |  | ## - |  | ## - |  | ## 0,10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## 2) шығыстар, оның ішінде есебінен: |  | ## Шығыстар о.і. |  | ## 355 |  |  |  |  |  |  |  | ## 177,500 |  | ## 177,500 |  |  |  |  |  | ## 355 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## республикалық бюджеттің |  | ## млн. теңге (РБ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ## - |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## қарыз |  | ## млн. теңге (БТИ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ## - |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## жергілікті бюджеттің |  | ## млн. теңге (ЖБ) |  | ## 355 |  |  |  |  |  |  |  | ## 177,500 |  | ## 177,500 |  |  |  |  |  | ## 355 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 16 |  | ## Сұлутөр |  | ## млн м3 |  | ## 0,1 |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## 0,1 |  | ## - |  | ## - |  | ## 0,10 |  | ## 20 |  |  |  | ## ЖСҚ әзірленуде |  |  |
|  |  | ## 1) күтілетін нәтиже |  |  |  | ## 0,10 |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## 0,1 |  | ## - |  | ## - |  | ## 0,10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## 2) шығыстар, оның ішінде есебінен: |  | ## Шығыстар о.і. |  | ## 478 |  |  |  |  |  |  |  | ## 239 |  | ## 239 |  |  |  |  |  | ## 478 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## республикалық бюджеттің |  | ## млн. теңге (РБ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ## - |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## қарыз |  | ## млн. теңге (БТИ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ## - |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## жергілікті бюджеттің |  | ## млн. теңге (ЖБ) |  | ## 478 |  |  |  |  |  |  |  | ## 239 |  | ## 239 |  |  |  |  |  | ## 478 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 17 |  | ## Ақжол |  | ## млн м3 |  | ## 0,1 |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## 0,1 |  | ## - |  | ## - |  | ## 0,10 |  | ## 20 |  |  |  | ## ЖСҚ әзірленуде |  |  |
|  |  | ## 1) күтілетін нәтиже |  |  |  | ## 0,10 |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## 0,1 |  | ## - |  | ## - |  | ## 0,10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## 2) шығыстар, оның ішінде есебінен: |  | ## Шығыстар о.і. |  | ## 174 |  |  |  |  |  |  |  | ## 87 |  | ## 87 |  |  |  |  |  | ## 174 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## республикалық бюджеттің |  | ## млн. теңге (РБ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ## - |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## қарыз |  | ## млн. теңге (БТИ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ## - |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## жергілікті бюджеттің |  | ## млн. теңге (ЖБ) |  | ## 174 |  |  |  |  |  |  |  | ## 87 |  | ## 87 |  |  |  |  |  | ## 174 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 7 |  | # Жетісу облысы |  | # млн м3 |  | # 176 |  | # - |  | # - |  | # - |  | # - |  | # 14,00 |  | # 162,00 |  | # - |  | # 176,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | # млн. теңге |  | # 51 155,383 |  | # 136 |  | # 1 500 |  | # 1 175 |  | # 1 000 |  | # 21 290,783 |  | # 26 053,600 |  |  |  | # 49 519,383 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | # 4 500 |  |  |  | # 1 500 |  | # 1 000 |  | # 1 000 |  | # 1 000 |  |  |  |  |  | # 3 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | # 4 744,383 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 2 190,783 |  | # 2 553,600 |  |  |  | # 4 744,383 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | # 41 911 |  | # 136 |  |  |  | # 175 |  |  |  | # 18 100 |  | # 23 500 |  |  |  | # 41 775 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 1 |  | ## Алматы облысы, Алакөл ауданы, Алакөл көлінің қоршау бөгетінің құрылысы, 1-кезең. Түзету |  | ## млн м3 |  | ## 14 |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## 14 |  | ## - |  | ## - |  | ## 14,00 |  | ## 20 |  |  |  | ## 1) ГЭ № 18-0122/24 от 22.05.2024 г.; 2) Приказ об утверждений ПСД №377-Н от 10.07.2024; 3) ЭЗ №116-06/24 от 07.6.2024г. ; ОЗ №Б/Н 4) Договора СМР №84/05/25 от 2025-06-02; 5) СМР №84/05/25 от 2025-06-02 |  |  |
|  |  | ## 1) күтілетін нәтиже |  |  |  | ## 13,99 |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## 14,0 |  | ## - |  | ## - |  | ## 13,99 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## 2) шығыстар, оның ішінде есебінен: |  | ## Шығыстар о.і. |  | ## 4 500 |  |  |  | ## 1 500 |  | ## 1 000 |  | ## 1 000 |  | ## 1 000 |  |  |  |  |  | ## 3 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## республикалық бюджеттің |  | ## млн. теңге (РБ) |  | ## 4 500 |  |  |  | ## 1 500 |  | ## 1 000 |  | ## 1 000 |  | ## 1 000 |  |  |  |  |  | ## 3 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## қарыз |  | ## млн. теңге (БТИ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## жергілікті бюджеттің |  | ## млн. теңге (ЖБ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 2 |  | ## Биен өзенінде жаңа су қоймасының құрылысы – Ақсу ауданы бойынша 22,0 млн. м3 1160 га |  | ## млн м3 |  | ## 22 |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## 22,0 |  | ## - |  | ## 22,00 |  | ## 20 |  |  |  | ## ЖСҚ әзірленуде |  |  |
|  |  | ## 1) күтілетін нәтиже |  |  |  | ## 22,00 |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## 22,0 |  | ## - |  | ## 22,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## 2) шығыстар, оның ішінде есебінен: |  | ## Шығыстар о.і. |  | ## 5 646,100 |  | ## 21,100 |  |  |  | ## 25 |  |  |  | ## 2 600 |  | ## 3 000 |  |  |  | ## 5 625 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## республикалық бюджеттің |  | ## млн. теңге (РБ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## қарыз |  | ## млн. теңге (БТИ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## жергілікті бюджеттің |  | ## млн. теңге (ЖБ) |  | ## 5 646,100 |  | ## 21,100 |  |  |  | ## 25 |  |  |  | ## 2 600 |  | ## 3 000 |  |  |  | ## 5 625 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 3 |  | ## Биже өзенінде жаңа су қоймасының құрылысы - Көксу ауданындағы 15,0 млн. м3 3027 га |  | ## млн м3 |  | ## 15 |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## 15,0 |  | ## - |  | ## 15,00 |  | ## 20 |  |  |  | ## ЖСҚ әзірленуде |  |  |
|  |  | ## 1) күтілетін нәтиже |  |  |  | ## 15,00 |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## 15,0 |  | ## - |  | ## 15,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## 2) шығыстар, оның ішінде есебінен: |  | ## Шығыстар о.і. |  | ## 13 047,500 |  | ## 22,500 |  |  |  | ## 25 |  |  |  | ## 6 500 |  | ## 6 500 |  |  |  | ## 13 025 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## республикалық бюджеттің |  | ## млн. теңге (РБ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## қарыз |  | ## млн. теңге (БТИ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## жергілікті бюджеттің |  | ## млн. теңге (ЖБ) |  | ## 13 047,500 |  | ## 22,500 |  |  |  | ## 25 |  |  |  | ## 6 500 |  | ## 6 500 |  |  |  | ## 13 025 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 4 |  | ## Қорғас өзенінде жаңа су қоймасының құрылысы – Панфилов ауданындағы 10,0 млн. м3. 9382 га |  | ## млн м3 |  | ## 10 |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## 10,0 |  | ## - |  | ## 10,00 |  | ## 20 |  |  |  | ## ЖСҚ әзірленуде |  |  |
|  |  | ## 1) күтілетін нәтиже |  |  |  | ## 10,00 |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## 10,0 |  | ## - |  | ## 10,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## 2) шығыстар, оның ішінде есебінен: |  | ## Шығыстар о.і. |  | ## 5 046,100 |  | ## 21,100 |  |  |  | ## 25 |  |  |  | ## 2 000 |  | ## 3 000 |  |  |  | ## 5 025 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## республикалық бюджеттің |  | ## млн. теңге (РБ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## қарыз |  | ## млн. теңге (БТИ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## жергілікті бюджеттің |  | ## млн. теңге (ЖБ) |  | ## 5 046,100 |  | ## 21,100 |  |  |  | ## 25 |  |  |  | ## 2 000 |  | ## 3 000 |  |  |  | ## 5 025 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 5 |  | ## Панфилов ауданында Үсек өзенініде жаңа су қоймасының құрылысы – 15,0 млн. м3 16494 га |  | ## млн м3 |  | ## 15 |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## 15,0 |  | ## - |  | ## 15,00 |  | ## 20 |  |  |  | ## ЖСҚ әзірленуде |  |  |
|  |  | ## 1) күтілетін нәтиже |  |  |  | ## 15,00 |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## 15,0 |  | ## - |  | ## 15,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## 2) шығыстар, оның ішінде есебінен: |  | ## Шығыстар о.і. |  | ## 6 052,500 |  | ## 27,500 |  |  |  | ## 25 |  |  |  | ## 2 000 |  | ## 4 000 |  |  |  | ## 6 025 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## республикалық бюджеттің |  | ## млн. теңге (РБ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## қарыз |  | ## млн. теңге (БТИ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## жергілікті бюджеттің |  | ## млн. теңге (ЖБ) |  | ## 6 052,500 |  | ## 27,500 |  |  |  | ## 25 |  |  |  | ## 2 000 |  | ## 4 000 |  |  |  | ## 6 025 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 6 |  | ## Панфилов ауданында Тышқан өзенінде жаңа су қоймасының құрылысы – 10,0 млн. м3 5483,6 га |  | ## млн м3 |  | ## 10 |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## 10,0 |  | ## - |  | ## 10,00 |  | ## 20 |  |  |  | ## ЖСҚ әзірленуде |  |  |
|  |  | ## 1) күтілетін нәтиже |  |  |  | ## 10,00 |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## 10,0 |  | ## - |  | ## 10,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## 2) шығыстар, оның ішінде есебінен: |  | ## Шығыстар о.і. |  | ## 5 044 |  | ## 19 |  |  |  | ## 25 |  |  |  | ## 2 000 |  | ## 3 000 |  |  |  | ## 5 025 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## республикалық бюджеттің |  | ## млн. теңге (РБ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## қарыз |  | ## млн. теңге (БТИ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## жергілікті бюджеттің |  | ## млн. теңге (ЖБ) |  | ## 5 044 |  | ## 19 |  |  |  | ## 25 |  |  |  | ## 2 000 |  | ## 3 000 |  |  |  | ## 5 025 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 7 |  | ## Талдықорған қаласында Балықты өзенінде ~ 5,0 млн.м3 жаңа су қоймасының құрылысы 814 га |  | ## млн м3 |  | ## 5 |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## 5,0 |  | ## - |  | ## 5,00 |  | ## 20 |  |  |  | ## ЖСҚ әзірленуде |  |  |
|  |  | ## 1) күтілетін нәтиже |  |  |  | ## 5,00 |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## 5,0 |  | ## - |  | ## 5,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## 2) шығыстар, оның ішінде есебінен: |  | ## Шығыстар о.і. |  | ## 3 530,200 |  | ## 5,200 |  |  |  | ## 25 |  |  |  | ## 1 500 |  | ## 2 000 |  |  |  | ## 3 525 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## республикалық бюджеттің |  | ## млн. теңге (РБ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## қарыз |  | ## млн. теңге (БТИ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## жергілікті бюджеттің |  | ## млн. теңге (ЖБ) |  | ## 3 530,200 |  | ## 5,200 |  |  |  | ## 25 |  |  |  | ## 1 500 |  | ## 2 000 |  |  |  | ## 3 525 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 8 |  | ## Алакөл ауданында Жаманты өзенінде жаңа су қоймасының құрылысы – 5,0 млн. м3. 2500 га |  | ## млн м3 |  | ## 5 |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## 5,0 |  | ## - |  | ## 5,00 |  | ## 20 |  |  |  | ## ЖСҚ әзірленуде |  |  |
|  |  | ## 1) күтілетін нәтиже |  |  |  | ## 5,00 |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## 5,0 |  | ## - |  | ## 5,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## 2) шығыстар, оның ішінде есебінен: |  | ## Шығыстар о.і. |  | ## 3 544,600 |  | ## 19,600 |  |  |  | ## 25 |  |  |  | ## 1 500 |  | ## 2 000 |  |  |  | ## 3 525 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## республикалық бюджеттің |  | ## млн. теңге (РБ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## қарыз |  | ## млн. теңге (БТИ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## жергілікті бюджеттің |  | ## млн. теңге (ЖБ) |  | ## 3 544,600 |  | ## 19,600 |  |  |  | ## 25 |  |  |  | ## 1 500 |  | ## 2 000 |  |  |  | ## 3 525 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 9 |  | ## Басқан өзеніндегі Покатилов су қоймасының құрылысы (көлемі 80 млн м3) |  | ## млн м3 |  | ## 80 |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## 80,0 |  | ## - |  | ## 80,00 |  | ## 20 |  |  |  | ## ЖСҚ әзірленуде |  |  |
|  |  | ## 1) күтілетін нәтиже |  |  |  | ## 80,00 |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## 80,0 |  | ## - |  | ## 80,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## 2) шығыстар, оның ішінде есебінен: |  | ## Шығыстар о.і. |  | ## 4 744,383 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ## 2 190,783 |  | ## 2 553,600 |  |  |  | ## 4 744,383 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## республикалық бюджеттің |  | ## млн. теңге (РБ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## қарыз |  | ## млн. теңге (БТИ) |  | ## 4 744,383 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ## 2 190,783 |  | ## 2 553,600 |  |  |  | ## 4 744,383 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## жергілікті бюджеттің |  | ## млн. теңге (ЖБ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 8 |  | # Батыс Қазақстан облысы |  | # млн м3 |  | # 78 |  | # - |  | # - |  | # - |  | # - |  | # 28,00 |  | # 10,00 |  | # 40,00 |  | # 78,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | # млн. теңге |  | # 27 748,495 |  | # 5,431 |  | # 42,212 |  | # 150,852 |  | # 2 810 |  | # 12 240 |  | # 7 000 |  | # 5 500 |  | # 27 700,852 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | # 257,995 |  | # 5,431 |  | # 1,712 |  | # ,852 |  | # 250 |  |  |  |  |  |  |  | # 250,852 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | # 16 700 |  |  |  |  |  |  |  | # 2 460 |  | # 8 740 |  | # 3 500 |  | # 2 000 |  | # 16 700 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | # 10 790,500 |  |  |  | # 40,500 |  | # 150 |  | # 100 |  | # 3 500 |  | # 3 500 |  | # 3 500 |  | # 10 750 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 1 |  | ## Батыс Қазақстан облысы Жалпақтал ауылы маңындағы Үлкен Өзен өзеніндегі су қоймасының құрылысы 28,4 млн м3 |  | ## млн м3 |  | ## 28 |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## 28,0 |  | ## - |  | ## - |  | ## 28,00 |  | ## 20 |  |  |  | ## ЖСҚ әзірленуде |  |  |
|  |  | ## 1) күтілетін нәтиже |  |  |  | ## 28,00 |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## 28,0 |  | ## - |  | ## - |  | ## 28,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## 2) шығыстар, оның ішінде есебінен: |  | ## Шығыстар о.і. |  | ## 8 205,431 |  | ## 5,431 |  |  |  |  |  | ## 2 460 |  | ## 5 740 |  |  |  |  |  | ## 8 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## республикалық бюджеттің |  | ## млн. теңге (РБ) |  | ## 5,431 |  | ## 5,431 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## қарыз |  | ## млн. теңге (БТИ) |  | ## 8 200 |  |  |  |  |  |  |  | ## 2 460 |  | ## 5 740 |  |  |  |  |  | ## 8 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## жергілікті бюджеттің |  | ## млн. теңге (ЖБ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 2 |  | ## Батыс Қазақстан облысы Сексенбай ауылы маңындағы Кіші Өзен өзеніндегі су қоймасының құрылысы (8,6 млн м3) |  | ## млн м3 |  | ## 10 |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## 10,0 |  | ## - |  | ## 10,00 |  | ## 20 |  |  |  | ## ЖСҚ әзірленуде |  |  |
|  |  | ## 1) күтілетін нәтиже |  |  |  | ## 10,00 |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## 10,0 |  | ## - |  | ## 10,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## 2) шығыстар, оның ішінде есебінен: |  | ## Шығыстар о.і. |  | ## 2 752,564 |  |  |  | ## 1,712 |  | ## ,852 |  | ## 250 |  | ## 1 000 |  | ## 1 500 |  |  |  | ## 2 750,852 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## республикалық бюджеттің |  | ## млн. теңге (РБ) |  | ## 252,564 |  |  |  | ## 1,712 |  | ## ,852 |  | ## 250 |  |  |  |  |  |  |  | ## 250,852 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## қарыз |  | ## млн. теңге (БТИ) |  | ## 2 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ## 1 000 |  | ## 1 500 |  |  |  | ## 2 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## жергілікті бюджеттің |  | ## млн. теңге (ЖБ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 3 |  | ## Теректі ауданы Барбастау өзеніндегі су қоймаларының каскадын толтыру үшін сорғы станциясының құрылысы |  | ## млн м3 |  | ## 0 |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  |  |  | ## 20 |  |  |  | ## ЖСҚ әзірленуде |  |  |
|  |  | ## 1) күтілетін нәтиже |  |  |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## 2) шығыстар, оның ішінде есебінен: |  | ## Шығыстар о.і. |  | ## 6 120,500 |  |  |  | ## 40,500 |  | ## 80 |  |  |  | ## 2 000 |  | ## 2 000 |  | ## 2 000 |  | ## 6 080 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## республикалық бюджеттің |  | ## млн. теңге (РБ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## қарыз |  | ## млн. теңге (БТИ) |  | ## 6 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ## 2 000 |  | ## 2 000 |  | ## 2 000 |  | ## 6 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## жергілікті бюджеттің |  | ## млн. теңге (ЖБ) |  | ## 120,500 |  |  |  | ## 40,500 |  | ## 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ## 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 4 |  | ## Дерқұл (жаңа) өзеніндегі су қоймаларының каскадын салу |  | ## млн м3 |  | ## 40 |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## 40,0 |  | ## 40,00 |  | ## 20 |  |  |  | ## ЖСҚ әзірленуде |  |  |
|  |  | ## 1) күтілетін нәтиже |  |  |  | ## 40,00 |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## 40,0 |  | ## 40,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## 2) шығыстар, оның ішінде есебінен: |  | ## Шығыстар о.і. |  | ## 10 670 |  |  |  |  |  | ## 70 |  | ## 100 |  | ## 3 500 |  | ## 3 500 |  | ## 3 500 |  | ## 10 670 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## республикалық бюджеттің |  | ## млн. теңге (РБ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## қарыз |  | ## млн. теңге (БТИ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## жергілікті бюджеттің |  | ## млн. теңге (ЖБ) |  | ## 10 670 |  |  |  |  |  | ## 70 |  | ## 100 |  | ## 3 500 |  | ## 3 500 |  | ## 3 500 |  | ## 10 670 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 9 |  | # Қарағанды облысы |  | # млн м3 |  | # 14 |  | # - |  | # - |  | # - |  | # - |  | # - |  | # 14,00 |  | # - |  | # 14,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | # млн. теңге |  | # 2 159,243 |  | # 6 |  | # 1,839 |  | # 1,404 |  | # 150 |  | # 1 000 |  | # 1 000 |  |  |  | # 2 151,404 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | # 159,243 |  | # 6 |  | # 1,839 |  | # 1,404 |  | # 150 |  |  |  |  |  |  |  | # 151,404 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | # 2 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 1 000 |  | # 1 000 |  |  |  | # 2 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 1 |  | ## «Қарағанды облысы Үлкен-Құндызды өзеніндегі Садовое су қоймасының құрылысы» 14 млн. м3 |  | ## млн м3 |  | ## 14 |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## 14,0 |  | ## - |  | ## 14,00 |  | ## 20 |  |  |  | ## ЖСҚ әзірленуде |  |  |
|  |  | ## 1) күтілетін нәтиже |  |  |  | ## 14,00 |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## 14,0 |  | ## - |  | ## 14,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## 2) шығыстар, оның ішінде есебінен: |  | ## Шығыстар о.і. |  | ## 2 159,243 |  | ## 6 |  | ## 1,839 |  | ## 1,404 |  | ## 150 |  | ## 1 000 |  | ## 1 000 |  |  |  | ## 2 151 404,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## республикалық бюджеттің |  | ## млн. теңге (РБ) |  | ## 159,243 |  | ## 6 |  | ## 1,839 |  | ## 1,404 |  | ## 150 |  |  |  |  |  |  |  | ## 151 404,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## қарыз |  | ## млн. теңге (БТИ) |  | ## 2 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ## 1 000 |  | ## 1 000 |  |  |  | ## 2 000 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## жергілікті бюджеттің |  | ## млн. теңге (ЖБ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ## - |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 10 |  | # Қызылорда облысы |  | # млн м3 |  | # 775 |  | # - |  | # - |  | # - |  | # - |  | # 775,00 |  | # - |  | # - |  | # 775,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | # млн. теңге |  | # 39 026 |  |  |  |  |  |  |  | # 17 026 |  | # 22 000 |  |  |  |  |  | # 39 026 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | # 35 226 |  |  |  |  |  |  |  | # 15 226 |  | # 20 000 |  |  |  |  |  | # 35 226 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | # 3 800 |  |  |  |  |  |  |  | # 1 800 |  | # 2 000 |  |  |  |  |  | # 3 800 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 1 |  | ## Қараөзек арнасында су қоймасын салу |  | ## млн м3 |  | ## 775 |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## 775,0 |  | ## - |  | ## - |  | ## 775,00 |  | ## 20 |  |  |  | ## ЖСҚ әзірленуде |  |  |
|  |  | ## 1) күтілетін нәтиже |  |  |  | ## 775,00 |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## 775,0 |  | ## - |  | ## - |  | ## 775,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## 2) шығыстар, оның ішінде есебінен: |  | ## Шығыстар о.і. |  | ## 3 800 |  |  |  |  |  |  |  | ## 1 800 |  | ## 2 000 |  |  |  |  |  | ## 3 800 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## республикалық бюджеттің |  | ## млн. теңге (РБ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## қарыз |  | ## млн. теңге (БТИ) |  | ## 3 800 |  |  |  |  |  |  |  | ## 1 800 |  | ## 2 000 |  |  |  |  |  | ## 3 800 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## жергілікті бюджеттің |  | ## млн. теңге (ЖБ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 2 |  | ## Аманөткел ауылының маңында су торабын салу |  | ## млн м3 |  | ## 0 |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## 20 |  |  |  | ## ЖСҚ әзірленуде |  |  |
|  |  | ## 1) күтілетін нәтиже |  |  |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## 2) шығыстар, оның ішінде есебінен: |  | ## Шығыстар о.і. |  | ## 35 226 |  |  |  |  |  |  |  | ## 15 226 |  | ## 20 000 |  |  |  |  |  | ## 35 226 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## республикалық бюджеттің |  | ## млн. теңге (РБ) |  | ## 35 226 |  |  |  |  |  |  |  | ## 15 226 |  | ## 20 000 |  |  |  |  |  | ## 35 226 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## қарыз |  | ## млн. теңге (БТИ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## жергілікті бюджеттің |  | ## млн. теңге (ЖБ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 12 |  | # Павлодар облысы |  | # млн м3 |  | # 0 |  | # - |  | # - |  | # - |  | # - |  | # - |  | # - |  | # - |  | # - |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | # млн. теңге |  | # 300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 300 |  |  |  |  |  | # 300 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | # 300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 300 |  |  |  |  |  | # 300 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 1 |  | ## Ертіс өзені мен Жұмыскер ауылы маңындағы су қоймасының жобасын әзірлеу, Май ауданы (көлемі 2500 млн.м3) |  | ## млн м3 |  | ## 0 |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## 20 |  |  |  | ## ЖСҚ әзірленуде |  |  |
|  |  | ## 1) күтілетін нәтиже |  |  |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## 2) шығыстар, оның ішінде есебінен: |  | ## Шығыстар о.і. |  | ## 300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ## 300 |  |  |  |  |  | ## 300 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## республикалық бюджеттің |  | ## млн. теңге (РБ) |  | ## 300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ## 300 |  |  |  |  |  | ## 300 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## қарыз |  | ## млн. теңге (БТИ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## жергілікті бюджеттің |  | ## млн. теңге (ЖБ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 13 |  | # Солтүстік Қазақстан облысы |  | # млн м3 |  | # 15 |  | # - |  | # - |  | # - |  | # - |  | # 7,50 |  | # 7,50 |  | # - |  | # 15,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | # млн. теңге |  | # 6 393 |  |  |  |  |  | # 41 |  |  |  | # 5 932 |  | # 420 |  |  |  | # 6 393 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | # 5 512 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 5 512 |  |  |  |  |  | # 5 512 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | # 840 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 420 |  | # 420 |  |  |  | # 840 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | # 41 |  |  |  |  |  | # 41 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 41 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 1 |  | ## Уәлиханов ауданы Талдысай өзеніндегі су қоймасы бар Жамбыл су көтергіш бөгетінің құрылысы |  | ## млн м3 |  | ## 0 |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## 20 |  |  |  | ## ЖСҚ әзірленуде |  |  |
|  |  | ## 1) күтілетін нәтиже |  |  |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## 2) шығыстар, оның ішінде есебінен: |  | ## Шығыстар о.і. |  | ## 840 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ## 840 |  |  |  |  |  | ## 840 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## республикалық бюджеттің |  | ## млн. теңге (РБ) |  | ## 840 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ## 840 |  |  |  |  |  | ## 840 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## қарыз |  | ## млн. теңге (БТИ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## жергілікті бюджеттің |  | ## млн. теңге (ЖБ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 2 |  | ## Ғ.Мүсірепов ауданы, Тайсары өзеніндегі Тайсары су торабының құрылысы (Чистополье ауылы, су қоймасының жобалық көлемі – 7,5 млн. м3, қалыпты су қоймасы деңгейіндегі су айдынының ауданы – 592,2 мың м2, орташа ұзындығы 2820 м., орташа ені 210 м., орташа тереңдігі 12 м., жағалау сызығының ұзындығы 9,8 км.) |  | ## млн м3 |  | ## 7,5 |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## 7,5 |  | ## - |  | ## - |  | ## 7,50 |  | ## 20 |  |  |  | ## ЖСҚ әзірленуде |  |  |
|  |  | ## 1) күтілетін нәтиже |  |  |  | ## 7,50 |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## 7,5 |  | ## - |  | ## - |  | ## 7,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## 2) шығыстар, оның ішінде есебінен: |  | ## Шығыстар о.і. |  | ## 4 672 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ## 4 672 |  |  |  |  |  | ## 4 672 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## республикалық бюджеттің |  | ## млн. теңге (РБ) |  | ## 4 672 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ## 4 672 |  |  |  |  |  | ## 4 672 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## қарыз |  | ## млн. теңге (БТИ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## жергілікті бюджеттің |  | ## млн. теңге (ЖБ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 3 |  | ## Уәлиханов ауданы Талдысай өзеніндегі су қоймасы бар Жамбыл су көтергіш бөгетінің құрылысы |  | ## млн м3 |  | ## 7,5 |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## 7,5 |  | ## - |  | ## 7,50 |  | ## 20 |  |  |  | ## ЖСҚ әзірленуде |  |  |
|  |  | ## 1) күтілетін нәтиже |  |  |  | ## 7,50 |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## 7,5 |  | ## - |  | ## 7,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## 2) шығыстар, оның ішінде есебінен: |  | ## Шығыстар о.і. |  | ## 881 |  |  |  |  |  | ## 41 |  |  |  | ## 420 |  | ## 420 |  |  |  | ## 881 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## республикалық бюджеттің |  | ## млн. теңге (РБ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## қарыз |  | ## млн. теңге (БТИ) |  | ## 840 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ## 420 |  | ## 420 |  |  |  | ## 840 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## жергілікті бюджеттің |  | ## млн. теңге (ЖБ) |  | ## 41 |  |  |  |  |  | ## 41 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ## 41 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 14 |  | # Түркістан облысы |  | # млн м3 |  | # 121,4 |  | # - |  | # - |  | # 69,10 |  | # - |  | # 7,30 |  | # - |  | # 45,00 |  | # 121,40 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | # млн. теңге |  | # 44 432,057 |  | # 6 508,138 |  | # 5 020 |  | # 4 463,741 |  | # 6 940,178 |  | # 11 500 |  | # 5 000 |  | # 5 000 |  | # 32 903,919 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | # 23 307,644 |  | # 6 367,466 |  | # 5 000 |  | # 3 000 |  | # 4 940,178 |  | # 4 000 |  |  |  |  |  | # 11 940,178 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | # 15 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 5 000 |  | # 5 000 |  | # 5 000 |  | # 15 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | # 6 124,413 |  | # 140,672 |  | # 20 |  | # 1 463,741 |  | # 2 000 |  | # 2 500 |  |  |  |  |  | # 5 963,741 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### 1 |  | ### Түркістан облысы Бәйдібек ауданы «Бәйдібек Ата» су қоймасының құрылысы |  | ### млн м3 |  | ### 68,00 |  | ### - |  | ### - |  | ### 68,0 |  | ### - |  | ### - |  | ### - |  | ### - |  | ### 68,00 |  | ### 20 |  |  |  | ### 1) ГЭ № 19-0030/23 ДСП от 14.04.2023 г.; 2) Приказ об утверждений ПСД №43-Н от 18.04.2023г.; 3) ОЗ №30-05-27/1332 от 02.05.2023г. ЭЗ № 18/334 от 14.02.2024г.; 4) СМР 19.12.2023г. Доп 13.09.2023 г. Технадзор 19.12.2023 г. Доп 25.09.2023 г. Автонадзор 19.12.2023 г. Доп 20.09.2023г.; 5) «СМР 19.12.2023г. Доп 13.09.2023 г. Технадзор 19.12.2023 г. Доп 25.09.2023г. Автонадзор 19.12.2023 г. Доп 20.09.2023г |  |  |
|  |  | ### 1) күтілетін нәтиже |  |  |  | ### 68,00 |  | ### - |  | ### - |  | ### 68,0 |  | ### - |  | ### - |  | ### - |  | ### - |  | ### 68,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ### 2) шығыстар, оның ішінде есебінен: |  | ### Шығыстар о.і. |  | ### 14 898,162 |  | ### 5 597,984 |  | ### 5 000 |  | ### 3 860 |  | ### 440,178 |  |  |  |  |  |  |  | ### 4 300,178 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ### республикалық бюджеттің |  | ### млн. теңге (РБ) |  | ### 14 038,162 |  | ### 5 597,984 |  | ### 5 000 |  | ### 3 000 |  | ### 440,178 |  |  |  |  |  |  |  | ### 3 440,178 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ### қарыз |  | ### млн. теңге (БТИ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ### жергілікті бюджеттің |  | ### млн. теңге (ЖБ) |  | ### 860 |  |  |  |  |  | ### 860 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ### 860 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### 2 |  | ### Түркістан облысы Төлеби ауданы Кемеқалған ауылдық округіндегі «Қарақуыс» су қоймасының құрылысы |  | ### млн м3 |  | ### 1,1 |  | ### - |  | ### - |  | ### 1,1 |  | ### - |  | ### - |  | ### - |  | ### - |  | ### 1,10 |  | ### 20 |  |  |  | ### ЖСҚ әзірленуде |  |  |
|  |  | ### 1) күтілетін нәтиже |  |  |  | ### 1,10 |  | ### - |  | ### - |  | ### 1,1 |  | ### - |  | ### - |  | ### - |  | ### - |  | ### 1,10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ### 2) шығыстар, оның ішінде есебінен: |  | ### Шығыстар о.і. |  | ### 1 177,182 |  | ### 769,482 |  |  |  | ### 407,700 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ### 407,700 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ### республикалық бюджеттің |  | ### млн. теңге (РБ) |  | ### 769,482 |  | ### 769,482 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ### қарыз |  | ### млн. теңге (БТИ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ### жергілікті бюджеттің |  | ### млн. теңге (ЖБ) |  | ### 407,700 |  |  |  |  |  | ### 407,700 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ### 407,700 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### 3 |  | ### Боралдай су қоймасының құрылысы (Көлемі 45 млн.м3), Бәйдібек ауданы 67,0 мың га |  | ### млн м3 |  | ### 45 |  | ### - |  | ### - |  | ### - |  | ### - |  | ### - |  | ### - |  | ### 45,0 |  | ### 45,00 |  | ### 20 |  |  |  | ### ЖСҚ әзірленуде |  |  |
|  |  | ### 1) күтілетін нәтиже |  |  |  | ### 45,00 |  | ### - |  | ### - |  | ### - |  | ### - |  | ### - |  | ### - |  | ### 45,0 |  | ### 45,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ### 2) шығыстар, оның ішінде есебінен: |  | ### Шығыстар о.і. |  | ### 15 185,244 |  | ### 140,672 |  |  |  | ### 44,572 |  |  |  | ### 5 000 |  | ### 5 000 |  | ### 5 000 |  | ### 15 044,572 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ### республикалық бюджеттің |  | ### млн. теңге (РБ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ### қарыз |  | ### млн. теңге (БТИ) |  | ### 15 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ### 5 000 |  | ### 5 000 |  | ### 5 000 |  | ### 15 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ### жергілікті бюджеттің |  | ### млн. теңге (ЖБ) |  | ### 185,244 |  | ### 140,672 |  |  |  | ### 44,572 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ### 44,572 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### 4 |  | ### Ақан су су қоймасының құрылысы (Көлемі 7,3 млн.м3), Сауран ауданы 1,5 мың га |  | ### млн м3 |  | ### 7,3 |  | ### - |  | ### - |  | ### - |  | ### - |  | ### 7,3 |  | ### - |  | ### - |  | ### 7,30 |  | ### 20 |  |  |  | ### ЖСҚ әзірленуде |  |  |
|  |  | ### 1) күтілетін нәтиже |  |  |  | ### 7,30 |  | ### - |  | ### - |  | ### - |  | ### - |  | ### 7,3 |  | ### - |  | ### - |  | ### 7,30 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ### 2) шығыстар, оның ішінде есебінен: |  | ### Шығыстар о.і. |  | ### 13 171,469 |  |  |  | ### 20 |  | ### 151,469 |  | ### 6 500 |  | ### 6 500 |  |  |  |  |  | ### 13 151,469 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ### республикалық бюджеттің |  | ### млн. теңге (РБ) |  | ### 8 500 |  |  |  |  |  |  |  | ### 4 500 |  | ### 4 000 |  |  |  |  |  | ### 8 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ### қарыз |  | ### млн. теңге (БТИ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ### жергілікті бюджеттің |  | ### млн. теңге (ЖБ) |  | ### 4 671,469 |  |  |  | ### 20 |  | ### 151,469 |  | ### 2 000 |  | ### 2 500 |  |  |  |  |  | ### 4 651,469 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 15 |  | # Атырау облысы |  | # млн м3 |  | # 220 |  | # - |  | # - |  | # - |  | # - |  | # - |  | # - |  | # 220,00 |  | # 220,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | # млн. теңге |  | # 58 452 |  |  |  |  |  | # 150 |  | # 303 |  | # 19 333 |  | # 19 333 |  | # 19 333 |  | # 58 452 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | # 58 149 |  |  |  |  |  | # 150 |  |  |  | # 19 333 |  | # 19 333 |  | # 19 333 |  | # 58 149 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | # 303 |  |  |  |  |  |  |  | # 303 |  |  |  |  |  |  |  | # 303 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 1 |  | ## Жылыой ауданы Жем өзенінде су қоймасын салу (жаңа) |  | ## млн м3 |  | ## 220 |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## 220,0 |  | ## 220,00 |  | ## 20 |  |  |  | ## ЖСҚ әзірленуде |  |  |
|  |  | ## 1) күтілетін нәтиже |  |  |  | ## 220,00 |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## 220,0 |  | ## 220,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## 2) шығыстар, оның ішінде есебінен: |  | ## Шығыстар о.і. |  | ## 58 452 |  |  |  |  |  | ## 150 |  | ## 303 |  | ## 19 333 |  | ## 19 333 |  | ## 19 333 |  | ## 58 452 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## республикалық бюджеттің |  | ## млн. теңге (РБ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## қарыз |  | ## млн. теңге (БТИ) |  | ## 58 149 |  |  |  |  |  | ## 150 |  |  |  | ## 19 333 |  | ## 19 333 |  | ## 19 333 |  | ## 58 149 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## жергілікті бюджеттің |  | ## млн. теңге (ЖБ) |  | ## 303 |  |  |  |  |  |  |  | ## 303 |  |  |  |  |  |  |  | ## 303 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 7 Іс-шара Су қоймаларын реконструкциялау (Гидротехникалық құрылыстарды реконструкциялау) |  | млн м3 |  | 7928,877 |  | 245,00 |  | 126,90 |  | 155,41 |  | 1 541,22 |  | 2 458,34 |  | 1 158,43 |  | 2 243,58 |  | 7 556,98 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | км |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | млн. теңге |  | 522 555,373 |  | 482,700 |  | 18 530,300 |  | 118 360,46 |  | 138 791,63 |  | 149 008,37 |  | 82 146,773 |  | 31 698,351 |  | 503 542,373 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 214 013,272 |  | 482,700 |  | 10 792,900 |  | 74 546,37 |  | 47 942,51 |  | 62 629,80 |  | 25 074,473 |  | 9 007,733 |  | 202 737,672 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 273 024,285 |  |  |  | 7 737,400 |  | 42 117 |  | 88 570,996 |  | 70 388,271 |  | 42 450 |  | 21 760,618 |  | 265 286,885 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 35 517,816 |  |  |  |  |  | 1 697,096 |  | 2 278,120 |  | 15 990,300 |  | 14 622,300 |  | 930 |  | 35 517,816 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 1 |  | # Абай облысы |  | # млн м3 |  | # 9,679 |  | # - |  | # - |  | # - |  | # - |  | # - |  | # 4,30 |  | # 5,38 |  | # 9,68 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | # млн. теңге |  | # 6 057,800 |  |  |  |  |  |  |  | # 57,800 |  | # 2 333,334 |  | # 2 333,333 |  | # 1 333,333 |  | # 6 057,800 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | # 4 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 1 333,334 |  | # 1 333,333 |  | # 1 333,333 |  | # 4 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | # 2 057,800 |  |  |  |  |  |  |  | # 57,800 |  | # 1 000 |  | # 1 000 |  |  |  | # 2 057,800 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 1 |  | ## Жаңасемей ауданы «Щербаковское» су қоймасын қайта құру (көлемі 3,7 млн.м3) |  | ## млн м3 |  | ## 3,7 |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## 3,7 |  | ## - |  | ## 3,70 |  | ## 20 |  |  |  | ## ЖСҚ әзірленуде |  |  |
|  |  | ## 1) күтілетін нәтиже |  | ## млн м3 |  | ## 3,7 |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## 3,7 |  | ## - |  | ## 3,70 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## 2) шығыстар, оның ішінде есебінен: |  | ## Шығыстар о.і. |  | ## 1 008,700 |  |  |  |  |  |  |  | ## 8,700 |  | ## 500 |  | ## 500 |  |  |  | ## 1 008,700 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## республикалық бюджеттің |  | ## млн. теңге (РБ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## қарыз |  | ## млн. теңге (БТИ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## жергілікті бюджеттің |  | ## млн. теңге (ЖБ) |  | ## 1 008,700 |  |  |  |  |  |  |  | ## 8,700 |  | ## 500 |  | ## 500 |  |  |  | ## 1 008,700 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 2 |  | ## Көкпекті ауданы «Үлкенбөкен» су қоймасын қайта құру (көлемі 0,606 млн.м3) |  | ## млн м3 |  | ## 0,6 |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## 0,6 |  | ## - |  | ## 0,60 |  | ## 20 |  |  |  | ## ЖСҚ әзірленуде |  |  |
|  |  | ## 1) күтілетін нәтиже |  | ## млн м3 |  | ## 0,6 |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## 0,6 |  | ## - |  | ## 0,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## 2) шығыстар, оның ішінде есебінен: |  | ## Шығыстар о.і. |  | ## 1 009,100 |  |  |  |  |  |  |  | ## 9,100 |  | ## 500 |  | ## 500 |  |  |  | ## 1 009,100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## республикалық бюджеттің |  | ## млн. теңге (РБ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## қарыз |  | ## млн. теңге (БТИ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## жергілікті бюджеттің |  | ## млн. теңге (ЖБ) |  | ## 1 009,100 |  |  |  |  |  |  |  | ## 9,100 |  | ## 500 |  | ## 500 |  |  |  | ## 1 009,100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 3 |  | ## Жаңасемей ауданы «Колхозный» жинақтаушы тоғанын қайта құру (көлемі 1,2 млн.м3) |  | ## млн м3 |  | ## 1,2 |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## 1,2 |  | ## 1,20 |  | ## 20 |  |  |  | ## ЖСҚ әзірленуде |  |  |
|  |  | ## 1) күтілетін нәтиже |  | ## млн м3 |  | ## 1,2 |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## 1,2 |  | ## 1,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## 2) шығыстар, оның ішінде есебінен: |  | ## Шығыстар о.і. |  | ## 1 010 |  |  |  |  |  |  |  | ## 10 |  | ## 333,333 |  | ## 333,333 |  | ## 333,333 |  | ## 1 010 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## республикалық бюджеттің |  | ## млн. теңге (РБ) |  | ## 1 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ## 333,333 |  | ## 333,333 |  | ## 333,333 |  | ## 1 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## қарыз |  | ## млн. теңге (БТИ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## жергілікті бюджеттің |  | ## млн. теңге (ЖБ) |  | ## 10 |  |  |  |  |  |  |  | ## 10 |  |  |  |  |  |  |  | ## 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 4 |  | ## Жаңасемей ауданы «Алимба» тоғанын қайта құру (көлемі 3,79 млн.м3) |  | ## млн м3 |  | ## 3,79 |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## 3,8 |  | ## 3,79 |  | ## 20 |  |  |  | ## ЖСҚ әзірленуде |  |  |
|  |  | ## 1) күтілетін нәтиже |  | ## млн м3 |  | ## 3,79 |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## 3,8 |  | ## 3,79 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## 2) шығыстар, оның ішінде есебінен: |  | ## Шығыстар о.і. |  | ## 1 010 |  |  |  |  |  |  |  | ## 10 |  | ## 333,333 |  | ## 333,333 |  | ## 333,333 |  | ## 1 010 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## республикалық бюджеттің |  | ## млн. теңге (РБ) |  | ## 1 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ## 333,333 |  | ## 333,333 |  | ## 333,333 |  | ## 1 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## қарыз |  | ## млн. теңге (БТИ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## жергілікті бюджеттің |  | ## млн. теңге (ЖБ) |  | ## 10 |  |  |  |  |  |  |  | ## 10 |  |  |  |  |  |  |  | ## 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 5 |  | ## Көкпекті ауданы «Талменка» тоғанын қайта құру (көлемі 0,362 млн.м3) |  | ## млн м3 |  | ## 0,362 |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## 0,362 |  | ## 0,36 |  | ## 20 |  |  |  | ## ЖСҚ әзірленуде |  |  |
|  |  | ## 1) күтілетін нәтиже |  | ## км |  | ## 0 |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## 2) шығыстар, оның ішінде есебінен: |  | ## Шығыстар о.і. |  | ## 1 010 |  |  |  |  |  |  |  | ## 10 |  | ## 333,333 |  | ## 333,333 |  | ## 333,333 |  | ## 1 010 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## республикалық бюджеттің |  | ## млн. теңге (РБ) |  | ## 1 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ## 333,333 |  | ## 333,333 |  | ## 333,333 |  | ## 1 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## қарыз |  | ## млн. теңге (БТИ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## жергілікті бюджеттің |  | ## млн. теңге (ЖБ) |  | ## 10 |  |  |  |  |  |  |  | ## 10 |  |  |  |  |  |  |  | ## 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 6 |  | ## Жаңасемей ауданындағы «Половинки» тоғанын қайта құру (көлемі 0,027 млн.м3) |  | ## млн м3 |  | ## 0,027 |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## 0,027 |  | ## 0,03 |  | ## 20 |  |  |  | ## ЖСҚ әзірленуде |  |  |
|  |  | ## 1) күтілетін нәтиже |  | ## млн м3 |  | ## 0,027 |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## 0,027 |  | ## 0,03 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## 2) шығыстар, оның ішінде есебінен: |  | ## Шығыстар о.і. |  | ## 1 010 |  |  |  |  |  |  |  | ## 10 |  | ## 333,333 |  | ## 333,333 |  | ## 333,333 |  | ## 1 010 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## республикалық бюджеттің |  | ## млн. теңге (РБ) |  | ## 1 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ## 333,333 |  | ## 333,333 |  | ## 333,333 |  | ## 1 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## қарыз |  | ## млн. теңге (БТИ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## жергілікті бюджеттің |  | ## млн. теңге (ЖБ) |  | ## 10 |  |  |  |  |  |  |  | ## 10 |  |  |  |  |  |  |  | ## 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 2 |  | # Ақмола облысы |  | # млн м3 |  | # 756,841 |  | # - |  | # - |  | # 1,36 |  | # - |  | # 105,00 |  | # 239,58 |  | # 410,90 |  | # 756,84 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | # млн. теңге |  | # 77 529,132 |  | # 523,135 |  | # 1 516,271 |  | 6 376,22 |  | 23 220,57 |  | 28 476,14 |  | # 23 376,140 |  | # 3 000 |  | # 75 489,726 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | # 41 931,656 |  | # 418,153 |  | # 1 103,097 |  | 6 146,90 |  | 16 220,57 |  | 16 076,14 |  | # 10 926,140 |  |  |  | # 40 410,406 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | # 34 890,209 |  |  |  | # 240,209 |  |  |  | # 7 000 |  | # 12 300 |  | # 12 350 |  | # 3 000 |  | # 34 650 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | # 707,267 |  | # 104,982 |  | # 172,965 |  | # 229,320 |  |  |  | # 100 |  | # 100 |  |  |  | # 429,320 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 1 |  | ## «Ақмола облысындағы Астана су қоймасының құрылыстарын реконструкциялау және жаңғырту» 410,9 млн. м3 |  | ## млн м3 |  | ## 410,9 |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## 410,9 |  | ## 410,90 |  | ## 20 |  |  |  | ## ЖСҚ әзірленуде |  |  |
|  |  | ## 1) күтілетін нәтиже |  | ## км |  | ## 410,9 |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## 410,9 |  | ## 410,90 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## 2) шығыстар, оның ішінде есебінен: |  | ## Шығыстар о.і. |  | ## 23 134,415 |  | ## 100 |  |  |  | ## 34,415 |  | ## 4 000 |  | ## 8 000 |  | ## 8 000 |  | ## 3 000 |  | ## 23 034,415 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## республикалық бюджеттің |  | ## млн. теңге (РБ) |  | ## 134,415 |  | ## 100 |  |  |  | ## 34,415 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ## 34,415 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## қарыз |  | ## млн. теңге (БТИ) |  | ## 23 000 |  |  |  |  |  |  |  | ## 4 000 |  | ## 8 000 |  | ## 8 000 |  | ## 3 000 |  | ## 23 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## жергілікті бюджеттің |  | ## млн. теңге (ЖБ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 2 |  | ## Қоянды су қоймасын реконструкциялау |  | ## млн м3 |  | ## 7,13 |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## 7,1 |  | ## - |  | ## 7,13 |  | ## 20 |  |  |  | ## ЖСҚ әзірленуде |  |  |
|  |  | ## 1) күтілетін нәтиже |  | ## км |  | ## 7,13 |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## 7,1 |  | ## - |  | ## 7,13 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## 2) шығыстар, оның ішінде есебінен: |  | ## Шығыстар о.і. |  | ## 6 026,408 |  | ## 2,500 |  | ## 18,475 |  | ## 5,433 |  | ## 2 000 |  | ## 2 000 |  | ## 2 000 |  |  |  | ## 6 005,433 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## республикалық бюджеттің |  | ## млн. теңге (РБ) |  | ## 26,408 |  | ## 2,500 |  | ## 18,475 |  | ## 5,433 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ## 5,433 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## қарыз |  | ## млн. теңге (БТИ) |  | ## 6 000 |  |  |  |  |  |  |  | ## 2 000 |  | ## 2 000 |  | ## 2 000 |  |  |  | ## 6 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## жергілікті бюджеттің |  | ## млн. теңге (ЖБ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 3 |  | ## Подлесен су қоймасын қайта құру |  | ## млн м3 |  | ## 2,3 |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## 2,3 |  | ## - |  | ## 2,30 |  | ## 20 |  |  |  | ## ЖСҚ әзірленуде |  |  |
|  |  | ## 1) күтілетін нәтиже |  | ## км |  | ## 2,3 |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## 2,3 |  | ## - |  | ## 2,30 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## 2) шығыстар, оның ішінде есебінен: |  | ## Шығыстар о.і. |  | ## 5 035,837 |  | ## 7,500 |  | ## 15,836 |  | ## 12,501 |  | ## 1 000 |  | ## 2 000 |  | ## 2 000 |  |  |  | ## 5 012,501 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## республикалық бюджеттің |  | ## млн. теңге (РБ) |  | ## 35,837 |  | ## 7,500 |  | ## 15,836 |  | ## 12,501 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ## 12,501 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## қарыз |  | ## млн. теңге (БТИ) |  | ## 5 000 |  |  |  |  |  |  |  | ## 1 000 |  | ## 2 000 |  | ## 2 000 |  |  |  | ## 5 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## жергілікті бюджеттің |  | ## млн. теңге (ЖБ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 4 |  | ## Астана қаласының қорғаныс бөгетін бұрғыш арнасы бар апатты суағар құрылғысымен қайта жаңарту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ## 20 |  |  |  | ## 1) ГЭ №01-0127/20 от 05.03.2020г; Удорожание проекта 1 этап РБК №15 от 24.08.2022г; 2)Приказ №38-н от 20.05.2020г; 3) ОЗ №№18-4-244 от 11.05.2020г; 4) Договора СМР №75/13 от 24.02.2025г., АН №78/7 от 17.11.2022г., ТН №81/4 от 17.11.2022г. 5) СМР №75/13 от 24.02.2025г., АН №78/7 от 17.11.2022г., ТН №81/4 от 17.11.2022г. |  |  |
|  |  | ## 1) күтілетін нәтиже |  | ## км |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## 2) шығыстар, оның ішінде есебінен: |  | ## млн. теңге |  | ## 35 508,717 |  | ## 308,153 |  | ## 53,479 |  | ## 4 776,754 |  | ## 10 370,331 |  | ## 10 000 |  | ## 10 000 |  |  |  | ## 35 147,085 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## республикалық бюджеттің |  | ## млн. теңге |  | ## 35 508,717 |  | ## 308,153 |  | ## 53,479 |  | ## 4 776,754 |  | ## 10 370,331 |  | ## 10 000 |  | ## 10 000 |  |  |  | ## 35 147,085 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## қарыз |  | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## жергілікті бюджеттің |  | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 5 |  | ## Аршалы ауданы Жібек жолы ауылының ішіндегі Есіл өзенінің арнасын тереңдету және кеңейту |  | ## млн м3 |  | ## 0 |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## 20 |  |  |  | ## ЖСҚ әзірленуде |  |  |
|  |  | ## 1) күтілетін нәтиже |  | ## млн м3 |  | ## 40 |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## 40,0 |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## 40,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## 2) шығыстар, оның ішінде есебінен: |  | ## Шығыстар о.і. |  | ## 1 000 |  |  |  | ## 1 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ## - |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## республикалық бюджеттің |  | ## млн. теңге (РБ) |  | ## 1 000 |  |  |  | ## 1 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ## - |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## қарыз |  | ## млн. теңге (БТИ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ## - |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## жергілікті бюджеттің |  | ## млн. теңге (ЖБ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ## - |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 6 |  | ## Ақмола облысы Аршалы ауданы «Батпақкөл көлі» бөгетін »қайта құру» жобалық-сметалық құжаттамасын әзірлеу |  | ## млн м3 |  | ## 105 |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## 105,0 |  | ## - |  | ## - |  | ## 105,00 |  | ## 20 |  |  |  | ## ЖСҚ әзірленуде |  |  |
|  |  | ## 1) күтілетін нәтиже |  | ## млн м3 |  | ## 105 |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## 105,0 |  | ## - |  | ## - |  | ## 105,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## 2) шығыстар, оның ішінде есебінен: |  | ## Шығыстар о.і. |  | ## 541,399 |  |  |  |  |  | ## 14,665 |  | ## 276,734 |  | ## 250 |  |  |  |  |  | ## 541,399 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## республикалық бюджеттің |  | ## млн. теңге (РБ) |  | ## 541,399 |  |  |  |  |  | ## 14,665 |  | ## 276,734 |  | ## 250 |  |  |  |  |  | ## 541,399 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## қарыз |  | ## млн. теңге (БТИ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## жергілікті бюджеттің |  | ## млн. теңге (ЖБ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 7 |  | ## Ақмола облысында Сілеті су қоймасының құрылыстарын суды есептеу мен суды бөлуді автоматтандыру жүйелерін енгізе отырып қайта құру және жаңғырту |  | ## млн м3 |  | ## 230 |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## 230,0 |  | ## - |  | ## 230,00 |  | ## 20 |  |  |  | ## ЖСҚ әзірленуде |  |  |
|  |  | ## 1) күтілетін нәтиже |  | ## млн м3 |  | ## 230 |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## 230,0 |  | ## - |  | ## 230,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## 2) шығыстар, оның ішінде есебінен: |  | ## Шығыстар о.і. |  | ## 4 058,441 |  |  |  | ## 15,307 |  | ## 190,854 |  | ## 1 000 |  | ## 1 926,140 |  | ## 926,140 |  |  |  | ## 4 043,134 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## республикалық бюджеттің |  | ## млн. теңге (РБ) |  | ## 4 058,441 |  |  |  | ## 15,307 |  | ## 190,854 |  | ## 1 000 |  | ## 1 926,140 |  | ## 926,140 |  |  |  | ## 4 043,134 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## қарыз |  | ## млн. теңге (БТИ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## жергілікті бюджеттің |  | ## млн. теңге (ЖБ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 8 |  | ## «Ақмола облысы Аршалы ауданы Безымянная бөгетін» қайта құруға жобалық-сметалық құжаттаманы әзірлеу |  | ## млн м3 |  | ## 0 |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## 20 |  |  |  | ## ЖСҚ әзірленуде |  |  |
|  |  | ## 1) күтілетін нәтиже |  | ## км |  | ## 0 |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## 2) шығыстар, оның ішінде есебінен: |  | ## Шығыстар о.і. |  | ## 626,439 |  |  |  |  |  | ## 4,408 |  | ## 322,031 |  | ## 300 |  |  |  |  |  | ## 626,439 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## республикалық бюджеттің |  | ## млн. теңге (РБ) |  | ## 626,439 |  |  |  |  |  | ## 4,408 |  | ## 322,031 |  | ## 300 |  |  |  |  |  | ## 626,439 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## қарыз |  | ## млн. теңге (БТИ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## жергілікті бюджеттің |  | ## млн. теңге (ЖБ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 9 |  | ## Бұланды ауданы, «Прохоровско-Колоколовская» бөгетін қайта құру, Жер дамба. Сынып – IV. №1 бөгеттің жотасы бойымен ұзындығы – 501 м., No2 бөгет – 773 м., No3 бөгет – 132 м. Жотаның бойымен ені 8 м. |  | ## млн м3 |  | ## 0 |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## 20 |  |  |  | ## ЖСҚ әзірленуде |  |  |
|  |  | ## 1) күтілетін нәтиже |  | ## км |  | ## 1,3 |  | ## - |  | ## - |  | ## 1,3 |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## 1,30 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## 2) шығыстар, оның ішінде есебінен: |  | ## Шығыстар о.і. |  | ## 328,916 |  | ## 90 |  | ## 135,300 |  | ## 103,616 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ## 103,616 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## республикалық бюджеттің |  | ## млн. теңге (РБ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## қарыз |  | ## млн. теңге (БТИ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## жергілікті бюджеттің |  | ## млн. теңге (ЖБ) |  | ## 328,916 |  | ## 90 |  | ## 135,300 |  | ## 103,616 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ## 103,616 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 10 |  | ## Жақсы ауданы Чапаевская-1 бөгетін қайта құру «Чапаевская-1» бөгеті жергілікті сазды топырақтан, бөгеттің ұзындығы – 930 м, жотасы бойымен ені 6 метрге дейін, биіктігі 6 метрге дейін. Су қоймасының сыйымдылығы – 1 млн.м3. |  | ## млн м3 |  | ## 0 |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## 20 |  |  |  | ## ЖСҚ әзірленуде |  |  |
|  |  | ## 1) күтілетін нәтиже |  | ## км |  | ## 0,93 |  | ## - |  | ## 0,9 |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## 2) шығыстар, оның ішінде есебінен: |  | ## Шығыстар о.і. |  | ## 240,209 |  |  |  | ## 240,209 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ## - |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## республикалық бюджеттің |  | ## млн. теңге (РБ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ## - |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## қарыз |  | ## млн. теңге (БТИ) |  | ## 240,209 |  |  |  | ## 240,209 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ## - |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## жергілікті бюджеттің |  | ## млн. теңге (ЖБ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ## - |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 11 |  | ## Аршалы ауданы Анар Станцияда орналасқан су өткізгіш қондырғылары бар қорғаныс бөгетін қайта құру. Қорғаныс бөгетінің жалпы ұзындығы 1361,97 м. Жотаның ені 4,5 м.Сынып – IV. |  | ## млн м3 |  | ## 1,361 |  | ## - |  | ## - |  | ## 1,4 |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## 1,36 |  | ## 20 |  |  |  | ## ЖСҚ әзірленуде |  |  |
|  |  | ## 1) күтілетін нәтиже |  | ## км |  | ## 0 |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## 2) шығыстар, оның ішінде есебінен: |  | ## Шығыстар о.і. |  | ## 133,551 |  | ## 14,982 |  | ## 34,165 |  | ## 84,404 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ## 84,404 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## республикалық бюджеттің |  | ## млн. теңге (РБ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## қарыз |  | ## млн. теңге (БТИ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## жергілікті бюджеттің |  | ## млн. теңге (ЖБ) |  | ## 133,551 |  | ## 14,982 |  | ## 34,165 |  | ## 84,404 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ## 84,404 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 12 |  | ## Зеренді ауданы Иваново су қоймасын қайта құру. «Ивановская» бөгеті жергілікті сазды топырақтан жасалған, бөгеттің ұзындығы – 150 м, максималды биіктігі - 12 метр. |  | ## млн м3 |  | ## 0,15 |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## 0,2 |  | ## - |  | ## 0,15 |  | ## 20 |  |  |  | ## ЖСҚ әзірленуде |  |  |
|  |  | ## 1) күтілетін нәтиже |  | ## км |  | ## 0,15 |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## 0,2 |  | ## - |  | ## 0,15 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## 2) шығыстар, оның ішінде есебінен: |  | ## Шығыстар о.і. |  | ## 212 |  |  |  | ## 3,500 |  | ## 8,500 |  |  |  | ## 100 |  | ## 100 |  |  |  | ## 208,500 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## республикалық бюджеттің |  | ## млн. теңге (РБ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## қарыз |  | ## млн. теңге (БТИ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## жергілікті бюджеттің |  | ## млн. теңге (ЖБ) |  | ## 212 |  |  |  | ## 3,500 |  | ## 8,500 |  |  |  | ## 100 |  | ## 100 |  |  |  | ## 208,500 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 13 |  | ## Бурабай ауданындағы Веденовская бөгетін қайта құру |  | ## млн м3 |  | ## 0 |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## 20 |  |  |  | ## ЖСҚ әзірленуде |  |  |
|  |  | ## 1) күтілетін нәтиже |  | ## км |  | ## 0 |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## 2) шығыстар, оның ішінде есебінен: |  | ## Шығыстар о.і. |  | ## 682,800 |  |  |  |  |  | ## 32,800 |  |  |  | ## 300 |  | ## 350 |  |  |  | ## 682,800 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## республикалық бюджеттің |  | ## млн. теңге (РБ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## қарыз |  | ## млн. теңге (БТИ) |  | ## 650 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ## 300 |  | ## 350 |  |  |  | ## 650 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## жергілікті бюджеттің |  | ## млн. теңге (ЖБ) |  | ## 32,800 |  |  |  |  |  | ## 32,800 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ## 32,800 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 14 | ## «Ақмола облысы Шортанды ауданындағы «Основная» бөгетінің шлюз қақпақтарын реконструкциялау» |  |  |  | ## млн м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ## 20 |  |  |  | ## ЖСҚ әзірленуде |
|  | ## 1) күтілетін нәтиже |  |  |  | ## млн м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## 2) шығыстар, оның ішінде есебінен: |  |  |  | ## Шығыстар о.і. |  | ## 1 141,67 |  |  |  |  |  | ## 793,74 |  | ## 347,93 |  |  |  |  |  |  |  | ## 1 141,67 |  |  |  |  |  |  |
|  | ## республикалық бюджеттің |  |  |  | ## млн. теңге (РБ) |  | ## 1 141,67 |  |  |  |  |  | ## 793,74 |  | ## 347,93 |  |  |  |  |  |  |  | ## 1 141,67 |  |  |  |  |  |  |
|  | ## қарыз |  |  |  | ## млн. теңге (БТИ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## жергілікті бюджеттің |  |  |  | ## млн. теңге (ЖБ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 15 | ## «Ақмола облысы Бұланды ауданындағы Иванковская бөгетін реконструкциялау» |  |  |  | ## млн м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ## 20 |  |  |  | ## ЖСҚ әзірленуде |
|  | ## 1) күтілетін нәтиже |  |  |  | ## млн м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## 2) шығыстар, оның ішінде есебінен: |  |  |  | ## Шығыстар о.і. |  | ## 617,67 |  |  |  |  |  | ## 314,13 |  | ## 303,54 |  |  |  |  |  |  |  | ## 617,67 |  |  |  |  |  |  |
|  | ## республикалық бюджеттің |  |  |  | ## млн. теңге (РБ) |  | ## 617,67 |  |  |  |  |  | ## 314,13 |  | ## 303,54 |  |  |  |  |  |  |  | ## 617,67 |  |  |  |  |  |  |
|  | ## қарыз |  |  |  | ## млн. теңге (БТИ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## жергілікті бюджеттің |  |  |  | ## млн. теңге (ЖБ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 16 | ## «Ақмола облысы Аршалы ауданының Жібек жолы ауылы шегінде Есіл өзені арнасының гидрологиялық режимін реттеу және гидроторап салу» |  |  |  | ## млн м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ## 20 |  |  |  | ## ЖСҚ әзірленуде |
|  | ## 1) күтілетін нәтиже |  |  |  | ## млн м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## 2) шығыстар, оның ішінде есебінен: |  |  |  | ## Шығыстар о.і. |  | ## 7 200,00 |  |  |  |  |  |  |  | ## 3 600,0 |  | ## 3 600,0 |  |  |  |  |  | ## 7 200,00 |  |  |  |  |  |  |
|  | ## республикалық бюджеттің |  |  |  | ## млн. теңге (РБ) |  | ## 7 200,00 |  |  |  |  |  |  |  | ## 3 600,0 |  | ## 3 600,0 |  |  |  |  |  | ## 7 200,00 |  |  |  |  |  |  |
|  | ## қарыз |  |  |  | ## млн. теңге (БТИ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## жергілікті бюджеттің |  |  |  | ## млн. теңге (ЖБ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 3 |  | # Ақтөбе облысы |  | # млн м3 |  | # 525 |  | # 245,00 |  | # - |  | # - |  | # - |  | # 280,00 |  | # - |  | # - |  | # 280,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | # млн. теңге |  | # 6 144,400 |  | # 502,185 |  | # 103,950 |  | # 38,265 |  | # 3 000 |  | # 2 500 |  |  |  |  |  | # 5 538,265 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | # 644,400 |  | # 502,185 |  | # 103,950 |  | # 38,265 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 38,265 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | # 5 500 |  |  |  |  |  |  |  | # 3 000 |  | # 2 500 |  |  |  |  |  | # 5 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 1 |  | ## Қарғалы өзеніндегі Қарғалы су қоймасын қайта құру (4720 га суармалы егістік жерлерді суландыруды қамтамасыз ету) |  | ## млн м3 |  | ## 280 |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## 280,0 |  | ## - |  | ## - |  | ## 280,00 |  | ## 20 |  |  |  | ## ЖСҚ әзірленуде |  |  |
|  |  | ## 1) күтілетін нәтиже |  | ## млн м3 |  | ## 280 |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## 280,0 |  | ## - |  | ## - |  | ## 280,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## 2) шығыстар, оның ішінде есебінен: |  | ## Шығыстар о.і. |  | ## 5 642,215 |  |  |  | ## 103,950 |  | ## 38,265 |  | ## 3 000 |  | ## 2 500 |  |  |  |  |  | ## 5 538,265 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## республикалық бюджеттің |  | ## млн. теңге (РБ) |  | ## 142,215 |  |  |  | ## 103,950 |  | ## 38,265 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ## 38,265 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## қарыз |  | ## млн. теңге (БТИ) |  | ## 5 500 |  |  |  |  |  |  |  | ## 3 000 |  | ## 2 500 |  |  |  |  |  | ## 5 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## жергілікті бюджеттің |  | ## млн. теңге (ЖБ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 2 |  | ## Елек өзеніндегі Ақтөбе су қоймасын қайта құру (13400 га суармалы егістік жерлерді суландыруды қамтамасыз ету) |  | ## млн м3 |  | ## 245 |  | ## 245,0 |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## 20 |  |  |  | ## ЖСҚ әзірленуде |  |  |
|  |  | ## 1) күтілетін нәтиже |  | ## млн м3 |  | ## 245 |  | ## 245,0 |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## 2) шығыстар, оның ішінде есебінен: |  | ## Шығыстар о.і. |  | ## 502,185 |  | ## 502,185 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ## - |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## республикалық бюджеттің |  | ## млн. теңге (РБ) |  | ## 502,185 |  | ## 502,185 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ## - |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## қарыз |  | ## млн. теңге (БТИ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ## - |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## жергілікті бюджеттің |  | ## млн. теңге (ЖБ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ## - |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 4 |  | # Алматы облысы |  | # млн м3 |  | # 449,88 |  | # - |  | # - |  | # - |  | # 5,62 |  | # 4,26 |  | # 320,00 |  | # 120,00 |  | # 449,88 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | # млн. теңге |  | # 14 436,144 |  |  |  | # 587,233 |  | # 853,453 |  | # 3 595,458 |  | # 6 400 |  | # 3 000 |  |  |  | # 13 848,911 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | # 1 067,751 |  |  |  | # 149,304 |  | # 709,289 |  | # 209,158 |  |  |  |  |  |  |  | # 918,447 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | # 12 000 |  |  |  |  |  |  |  | # 3 000 |  | # 6 000 |  | # 3 000 |  |  |  | # 12 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | # 1 368,393 |  |  |  | # 437,929 |  | # 144,164 |  | # 386,300 |  | # 400 |  |  |  |  |  | # 930,464 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 1 |  | ## Алматы облысындағы Бартоғай су қоймасының бөгетін қайта құру және сейсмикалық тұрақтылығын арттыру (су көлемі – 320,0 млн. м3) |  | ## млн м3 |  | ## 320 |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## 320,0 |  | ## - |  | ## 320,00 |  | ## 20 |  |  |  | ## ЖСҚ әзірленуде |  |  |
|  |  | ## 1) күтілетін нәтиже |  | ## км |  | ## 320 |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## 320,0 |  | ## - |  | ## 320,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## 2) шығыстар, оның ішінде есебінен: |  | ## Шығыстар о.і. |  | ## 12 385,008 |  |  |  | ## 148,093 |  | ## 236,915 |  | ## 3 000 |  | ## 6 000 |  | ## 3 000 |  |  |  | ## 12 236,915 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## республикалық бюджеттің |  | ## млн. теңге (РБ) |  | ## 385,008 |  |  |  | ## 148,093 |  | ## 236,915 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ## 236,915 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## қарыз |  | ## млн. теңге (БТИ) |  | ## 12 000 |  |  |  |  |  |  |  | ## 3 000 |  | ## 6 000 |  | ## 3 000 |  |  |  | ## 12 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## жергілікті бюджеттің |  | ## млн. теңге (ЖБ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 2 |  | ## Алматы облысы Сүмбе өзеніндегі Қазақстан-Қытай бірлескен су тарту құрылысын қайта жаңарту |  | ## млн м3 |  | ## 0 |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## 20 |  |  |  | ## ЖСҚ әзірленуде |  |  |
|  |  | ## 1) күтілетін нәтиже |  | ## км |  | ## 5,7 |  | ## - |  | ## - |  | ## 5,7 |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## 5,70 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## 2) шығыстар, оның ішінде есебінен: |  | ## Шығыстар о.і. |  | ## 208,736 |  |  |  | ## 1,211 |  | ## 207,525 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ## 207,525 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## республикалық бюджеттің |  | ## млн. теңге (РБ) |  | ## 208,736 |  |  |  | ## 1,211 |  | ## 207,525 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ## 207,525 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## қарыз |  | ## млн. теңге (БТИ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## жергілікті бюджеттің |  | ## млн. теңге (ЖБ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 3 |  | ## Райымбек ауданы Шалқоды а/о Шибут тоғанындағы тасқын және еріген қар суларының жиналуы үшін бөгетті қайта жаңарту |  | ## млн м3 |  | ## 0 |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## 20 |  |  |  | ## ЖСҚ әзірленуде |  |  |
|  |  | ## 1) күтілетін нәтиже |  | ## км |  | ## 0 |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## 2) шығыстар, оның ішінде есебінен: |  | ## Шығыстар о.і. |  | ## 244,529 |  |  |  | ## 244,529 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ## - |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## республикалық бюджеттің |  | ## млн. теңге (РБ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ## - |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## қарыз |  | ## млн. теңге (БТИ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ## - |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## жергілікті бюджеттің |  | ## млн. теңге (ЖБ) |  | ## 244,529 |  |  |  | ## 244,529 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ## - |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 4 |  | ## Райымбек ауданы Шалқоды а/о Шолақ тоғанындағы тасқын және еріген қар суларының жиналуы үшін бөгетті қайта жаңарту |  | ## млн м3 |  | ## 0 |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## 20 |  |  |  | ## ЖСҚ әзірленуде |  |  |
|  |  | ## 1) күтілетін нәтиже |  | ## км |  | ## 0 |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## 2) шығыстар, оның ішінде есебінен: |  | ## Шығыстар о.і. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ## - |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## республикалық бюджеттің |  | ## млн. теңге (РБ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ## - |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## қарыз |  | ## млн. теңге (БТИ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ## - |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## жергілікті бюджеттің |  | ## млн. теңге (ЖБ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ## - |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 5 |  | ## Қарасай ауданының «Октябрь №1» су қоймасын күрделі жөндеу (су көлемі – 1,54 млн.м3) |  | ## млн м3 |  | ## 1,54 |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## 1,5 |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## 1,54 |  | ## 20 |  |  |  | ## ЖСҚ әзірленуде |  |  |
|  |  | ## 1) күтілетін нәтиже |  | ## км |  | ## 1,54 |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## 1,5 |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## 1,54 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## 2) шығыстар, оның ішінде есебінен: |  | ## Шығыстар о.і. |  | ## 148,308 |  |  |  |  |  | ## 48,708 |  | ## 99,600 |  |  |  |  |  |  |  | ## 148,308 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## республикалық бюджеттің |  | ## млн. теңге (РБ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## қарыз |  | ## млн. теңге (БТИ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## жергілікті бюджеттің |  | ## млн. теңге (ЖБ) |  | ## 148,308 |  |  |  |  |  | ## 48,708 |  | ## 99,600 |  |  |  |  |  |  |  | ## 148,308 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 6 |  | ## Қарасай ауданының «К-25» су қоймасын күрделі жөндеу (су көлемі – 4,08 млн.м3) |  | ## млн м3 |  | ## 4,08 |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## 4,1 |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## 4,08 |  | ## 20 |  |  |  | ## ЖСҚ әзірленуде |  |  |
|  |  | ## 1) күтілетін нәтиже |  | ## км |  | ## 4,08 |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## 4,1 |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## 4,08 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## 2) шығыстар, оның ішінде есебінен: |  | ## Шығыстар о.і. |  | ## 193,400 |  |  |  | ## 193,400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ## - |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## республикалық бюджеттің |  | ## млн. теңге (РБ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ## - |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## қарыз |  | ## млн. теңге (БТИ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ## - |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## жергілікті бюджеттің |  | ## млн. теңге (ЖБ) |  | ## 193,400 |  |  |  | ## 193,400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ## - |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 7 |  | ## Іле ауданы Октябрьдің 30 жылдығы атындағы су торабын күрделі жөндеу |  | ## млн м3 |  | ## 0 |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## 20 |  |  |  | ## ЖСҚ әзірленуде |  |  |
|  |  | ## 1) күтілетін нәтиже |  | ## км |  | ## 0 |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## 2) шығыстар, оның ішінде есебінен: |  | ## Шығыстар о.і. |  | ## 101,720 |  |  |  |  |  | ## 34,020 |  | ## 67,700 |  |  |  |  |  |  |  | ## 101,720 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## республикалық бюджеттің |  | ## млн. теңге (РБ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## қарыз |  | ## млн. теңге (БТИ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## жергілікті бюджеттің |  | ## млн. теңге (ЖБ) |  | ## 101,720 |  |  |  |  |  | ## 34,020 |  | ## 67,700 |  |  |  |  |  |  |  | ## 101,720 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 8 |  | ## Талғар ауданы Саз-Талғар-2а су қоймасын күрделі жөндеу (су көлемі – 4,26 млн.м3) |  | ## млн м3 |  | ## 4,26 |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## 4,3 |  | ## - |  | ## - |  | ## 4,26 |  | ## 20 |  |  |  | ## ЖСҚ әзірленуде |  |  |
|  |  | ## 1) күтілетін нәтиже |  | ## км |  | ## 4,26 |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## 4,3 |  | ## - |  | ## - |  | ## 4,26 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## 2) шығыстар, оның ішінде есебінен: |  | ## Шығыстар о.і. |  | ## 680,436 |  |  |  |  |  | ## 61,436 |  | ## 219 |  | ## 400 |  |  |  |  |  | ## 680,436 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## республикалық бюджеттің |  | ## млн. теңге (РБ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## қарыз |  | ## млн. теңге (БТИ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## жергілікті бюджеттің |  | ## млн. теңге (ЖБ) |  | ## 680,436 |  |  |  |  |  | ## 61,436 |  | ## 219 |  | ## 400 |  |  |  |  |  | ## 680,436 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 9 |  | ## Алматы облысы Іле ауданы Күрті су қоймасының бөгетін реконструкциялауға жобалық-сметалық құжаттаманы әзірлеу |  | ## млн м3 |  | ## 0 |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## 20 |  |  |  | ## ЖСҚ әзірленуде |  |  |
|  |  | ## 1) күтілетін нәтиже |  | ## км |  | ## 0 |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## 2) шығыстар, оның ішінде есебінен: |  | ## Шығыстар о.і. |  | ## 209,879 |  |  |  |  |  | ## 86,998 |  | ## 122,881 |  |  |  |  |  |  |  | ## 209,879 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## республикалық бюджеттің |  | ## млн. теңге (РБ) |  | ## 209,879 |  |  |  |  |  | ## 86,998 |  | ## 122,881 |  |  |  |  |  |  |  | ## 209,879 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## қарыз |  | ## млн. теңге (БТИ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## жергілікті бюджеттің |  | ## млн. теңге (ЖБ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 10 |  | ## «Алматы облысы Іле ауданы Тасқұтан су көтергіш бөгетін қайта құру» жобалық-сметалық құжаттамасын әзірлеу. |  | ## млн м3 |  | ## 0 |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## 20 |  |  |  | ## ЖСҚ әзірленуде |  |  |
|  |  | ## 1) күтілетін нәтиже |  | ## км |  | ## 0 |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## 2) шығыстар, оның ішінде есебінен: |  | ## Шығыстар о.і. |  | ## 124,656 |  |  |  |  |  | ## 85,340 |  | ## 39,316 |  |  |  |  |  |  |  | ## 124,656 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## республикалық бюджеттің |  | ## млн. теңге (РБ) |  | ## 124,656 |  |  |  |  |  | ## 85,340 |  | ## 39,316 |  |  |  |  |  |  |  | ## 124,656 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## қарыз |  | ## млн. теңге (БТИ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## жергілікті бюджеттің |  | ## млн. теңге (ЖБ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 11 |  | ## «Алматы облысы Еңбекшіқазақ ауданы Шелек су торабын қайта құру» жобалық-сметалық құжаттамасын әзірлеу. |  | ## млн м3 |  | ## 0 |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## 20 |  |  |  | ## ЖСҚ әзірленуде |  |  |
|  |  | ## 1) күтілетін нәтиже |  | ## км |  | ## 0 |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## 2) шығыстар, оның ішінде есебінен: |  | ## Шығыстар о.і. |  | ## 139,472 |  |  |  |  |  | ## 92,511 |  | ## 46,961 |  |  |  |  |  |  |  | ## 139,472 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## республикалық бюджеттің |  | ## млн. теңге (РБ) |  | ## 139,472 |  |  |  |  |  | ## 92,511 |  | ## 46,961 |  |  |  |  |  |  |  | ## 139,472 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## қарыз |  | ## млн. теңге (БТИ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## жергілікті бюджеттің |  | ## млн. теңге (ЖБ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 12 |  | ## Күрті |  | ## млн м3 |  | ## 120 |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## 120,0 |  | ## 120,00 |  | ## 20 |  |  |  | ## ЖСҚ әзірленуде |  |  |
|  |  | ## 1) күтілетін нәтиже |  |  |  | ## 120,00 |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## 120,0 |  | ## 120,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## 2) шығыстар, оның ішінде есебінен: |  | ## Шығыстар о.і. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## республикалық бюджеттің |  | ## млн. теңге (РБ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ## - |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## қарыз |  | ## млн. теңге (БТИ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ## - |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## жергілікті бюджеттің |  | ## млн. теңге (ЖБ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 5 |  | # Атырау облысы |  | # млн м3 |  | # 1 |  | # - |  | # - |  | # - |  | # - |  | # 1,00 |  | # - |  | # - |  | # 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | # млн. теңге |  | # 26 570,909 |  | # 3 114,486 |  | # 3 748,647 |  | # 16 403,456 |  | # 3 000 |  | # 304,320 |  |  |  |  |  | # 19 707,776 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | # 26 570,909 |  | # 3 114,486 |  | # 3 748,647 |  | # 16 403,456 |  | # 3 000 |  | # 304,320 |  |  |  |  |  | # 19 707,776 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 1 |  | ## Атырау облысы Қызылқоға ауданының Миялы ауылындағы «Ералы» су торабында орналасқан гидротехникалық құрылыстарды реконструкциялау |  | ## млн м3 |  | ## 1 |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## 1,0 |  | ## - |  | ## - |  | ## 1,00 |  | ## 20 |  |  |  | ## ЖСҚ әзірленуде |  |  |
|  |  | ## 1) күтілетін нәтиже |  | ## млн м3 |  | ## 1 |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## 1,0 |  | ## - |  | ## - |  | ## 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## 2) шығыстар, оның ішінде есебінен: |  | ## Шығыстар о.і. |  | ## 508,806 |  | ## 114,486 |  | ## 90 |  |  |  |  |  | ## 304,320 |  |  |  |  |  | ## 304,320 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## республикалық бюджеттің |  | ## млн. теңге (РБ) |  | ## 508,806 |  | ## 114,486 |  | ## 90 |  |  |  |  |  | ## 304,320 |  |  |  |  |  | ## 304,320 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## қарыз |  | ## млн. теңге (БТИ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## жергілікті бюджеттің |  | ## млн. теңге (ЖБ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 2 |  | ## Атырау облысы шегінде Жайық өзенінің сулылығын арттыру және гидрологиялық режимін жақсарту бойынша құрылыс. №2 |  | ## млн м3 |  | ## 0 |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## 20 |  |  |  | ## ЖСҚ әзірленуде |  |  |
|  |  | ## 1) күтілетін нәтиже |  | ## км |  | ## 0 |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## 2) шығыстар, оның ішінде есебінен: |  | ## Шығыстар о.і. |  | ## 9 546,482 |  | ## 1 500 |  | ## 560,982 |  | ## 7 485,500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ## 7 485,500 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## республикалық бюджеттің |  | ## млн. теңге (РБ) |  | ## 9 546,482 |  | ## 1 500 |  | ## 560,982 |  | ## 7 485,500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ## 7 485,500 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## қарыз |  | ## млн. теңге (БТИ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## жергілікті бюджеттің |  | ## млн. теңге (ЖБ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 3 |  | ## Атырау облысы шегіндегі Қиғаш өзенінің сулылығын арттыру және гидрологиялық режимін жақсарту бойынша құрылыс №2 1-кезек |  | ## млн м3 |  | ## 0 |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## 20 |  |  |  | ## 1) ГЭ № 01-0663/21 от 03.12.2021 г.; 2) Приказ об утверждений ПСД №6 от 18.01.2022г; 3) ЭЗ №06-01-02-06-2/32-2 от 19.01.2022г.; ОЗ №Б/Н 4) Договора СМР №132 от 17.06.2022г. Технадзор №174 от 23.08.2022г. Автонадзор №147 от 21.06.2022г.; 5) СМР №132 от 17.06.2022г. Технадзор №174 от 23.08.2022г. Автонадзор №147 от 21.06.2022г. |  |  |
|  |  | ## 1) күтілетін нәтиже |  | ## км |  | ## 0 |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## 2) шығыстар, оның ішінде есебінен: |  | ## Шығыстар о.і. |  | ## 5 887,410 |  | ## 1 500 |  | ## 3 097,665 |  | ## 1 289,745 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ## 1 289,745 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## республикалық бюджеттің |  | ## млн. теңге (РБ) |  | ## 5 887,410 |  | ## 1 500 |  | ## 3 097,665 |  | ## 1 289,745 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ## 1 289,745 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## қарыз |  | ## млн. теңге (БТИ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## жергілікті бюджеттің |  | ## млн. теңге (ЖБ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 4 |  | ## Жылыой ауданы, Құлсары қаласындағы ұзындығы 5,2 шақырымға дейінгі Қамыскөл көлінің жағалауы мен жағалау аймағын абаттандыру Атырау облысы, аудан, Атырау облысы». 4 кезек |  | ## млн м3 |  | ## 0 |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## 20 |  |  |  | ## ЖСҚ әзірленуде |  |  |
|  |  | ## 1) күтілетін нәтиже |  | ## км |  | ## 0 |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## 2) шығыстар, оның ішінде есебінен: |  | ## Шығыстар о.і. |  | ## 10 628,211 |  |  |  |  |  | ## 7 628,211 |  | ## 3 000 |  |  |  |  |  |  |  | ## 10 628,211 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## республикалық бюджеттің |  | ## млн. теңге (РБ) |  | ## 10 628,211 |  |  |  |  |  | ## 7 628,211 |  | ## 3 000 |  |  |  |  |  |  |  | ## 10 628,211 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## қарыз |  | ## млн. теңге (БТИ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## жергілікті бюджеттің |  | ## млн. теңге (ЖБ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 6 |  | # Шығыс Қазақстан облысы |  | # млн м3 |  | # 120,15 |  | # - |  | # - |  | # - |  | # - |  | # 119,10 |  | # 1,05 |  | # - |  | # 120,15 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | # млн. теңге |  | # 27 011,384 |  | # 90 |  | # 87,743 |  | # 270,641 |  | # 9 121 |  | # 12 442 |  | # 5 000 |  |  |  | # 26 833,641 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | # 5 884,143 |  | # 90 |  | # 22,143 |  | # 30 |  | # 1 000 |  | # 2 742 |  | # 2 000 |  |  |  | # 5 772 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | # 20 761 |  |  |  |  |  |  |  | # 8 061 |  | # 9 700 |  | # 3 000 |  |  |  | # 20 761 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | # 366,241 |  |  |  | # 65,600 |  | # 240,641 |  | # 60 |  |  |  |  |  |  |  | # 300,641 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 1 |  | ## «Тарбағатай ауданындағы Қандысу су қоймасының құрылыстарын қайта құру 43,6 млн. м3 |  | ## млн м3 |  | ## 43,6 |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## 43,6 |  | ## - |  | ## - |  | ## 43,60 |  | ## 20 |  |  |  | ## 04.12.2025г №06-0310/25 |  |  |
|  |  | ## 1) күтілетін нәтиже |  | ## км |  | ## 43,6 |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## 43,6 |  | ## - |  | ## - |  | ## 43,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## 2) шығыстар, оның ішінде есебінен: |  | ## Шығыстар о.і. |  | ## 4 873,143 |  | ## 90 |  | ## 22,143 |  |  |  | ## 2 761 |  | ## 2 000 |  |  |  |  |  | ## 4 761 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## республикалық бюджеттің |  | ## млн. теңге (РБ) |  | ## 112,143 |  | ## 90 |  | ## 22,143 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## қарыз |  | ## млн. теңге (БТИ) |  | ## 4 761 |  |  |  |  |  |  |  | ## 2 761 |  | ## 2 000 |  |  |  |  |  | ## 4 761 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## жергілікті бюджеттің |  | ## млн. теңге (ЖБ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 2 |  | ## Зайсан ауданы Уйденин су қоймасының жобалық-сметалық құжаттамасын түзеткеннен кейін қайта құруды аяқтау (75,5 млн.м3) |  | ## млн м3 |  | ## 75,5 |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## 75,5 |  | ## - |  | ## - |  | ## 75,50 |  | ## 20 |  |  |  | ## ЖСҚ әзірленуде |  |  |
|  |  | ## 1) күтілетін нәтиже |  | ## млн м3 |  | ## 75,5 |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## 75,5 |  | ## - |  | ## - |  | ## 75,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## 2) шығыстар, оның ішінде есебінен: |  | ## Шығыстар о.і. |  | ## 2 630 |  |  |  |  |  | ## 30 |  | ## 1 600 |  | ## 1 000 |  |  |  |  |  | ## 2 630 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## республикалық бюджеттің |  | ## млн. теңге (РБ) |  | ## 30 |  |  |  |  |  | ## 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ## 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## қарыз |  | ## млн. теңге (БТИ) |  | ## 2 600 |  |  |  |  |  |  |  | ## 1 600 |  | ## 1 000 |  |  |  |  |  | ## 2 600 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## жергілікті бюджеттің |  | ## млн. теңге (ЖБ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 3 |  | ## Күршім ауданы Орта Теректі өзеніндегі су қоймасын қайта жаңарту (0,85 млн.м3) |  | ## млн м3 |  | ## 1,05 |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## 1,05 |  | ## - |  | ## 1,05 |  | ## 20 |  |  |  | ## ЖСҚ әзірленуде |  |  |
|  |  | ## 1) күтілетін нәтиже |  | ## млн м3 |  | ## 1,05 |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## 1,05 |  | ## - |  | ## 1,05 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## 2) шығыстар, оның ішінде есебінен: |  | ## Шығыстар о.і. |  | ## 3 553,600 |  |  |  | ## 53,600 |  |  |  |  |  | ## 1 500 |  | ## 2 000 |  |  |  | ## 3 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## республикалық бюджеттің |  | ## млн. теңге (РБ) |  | ## 3 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ## 1 500 |  | ## 2 000 |  |  |  | ## 3 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## қарыз |  | ## млн. теңге (БТИ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## жергілікті бюджеттің |  | ## млн. теңге (ЖБ) |  | ## 53,600 |  |  |  | ## 53,600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 4 |  | ## Самар ауданы Лайлы өзеніндегі «Лайлинское» су қоймасының Самар бассейнаралық каналмен бірге бөгеті, ұзындығы 2,8 км |  | ## млн м3 |  | ## 0 |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## 20 |  |  |  | ## ЖСҚ әзірленуде |  |  |
|  |  | ## 1) күтілетін нәтиже |  | ## км |  | ## 2,8 |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## 2,8 |  | ## - |  | ## - |  | ## 2,80 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## 2) шығыстар, оның ішінде есебінен: |  | ## Шығыстар о.і. |  | ## 2 254 |  |  |  | ## 12 |  |  |  | ## 1 000 |  | ## 1 242 |  |  |  |  |  | ## 2 242 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## республикалық бюджеттің |  | ## млн. теңге (РБ) |  | ## 2 242 |  |  |  |  |  |  |  | ## 1 000 |  | ## 1 242 |  |  |  |  |  | ## 2 242 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## қарыз |  | ## млн. теңге (БТИ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## жергілікті бюджеттің |  | ## млн. теңге (ЖБ) |  | ## 12 |  |  |  | ## 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 5 |  | ## Глубокое ауданы Солнечный, Маховка ауылындағы Маховка өзеніндегі су қоймасының бөгеті. |  | ## млн м3 |  | ## 0 |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## 20 |  |  |  | ## ЖСҚ әзірленуде |  |  |
|  |  | ## 1) күтілетін нәтиже |  | ## км |  | ## 0 |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## 2) шығыстар, оның ішінде есебінен: |  | ## Шығыстар о.і. |  | ## 1 023,051 |  |  |  |  |  | ## 23,051 |  | ## 500 |  | ## 500 |  |  |  |  |  | ## 1 023,051 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## республикалық бюджеттің |  | ## млн. теңге (РБ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## қарыз |  | ## млн. теңге (БТИ) |  | ## 1 000 |  |  |  |  |  |  |  | ## 500 |  | ## 500 |  |  |  |  |  | ## 1 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## жергілікті бюджеттің |  | ## млн. теңге (ЖБ) |  | ## 23,051 |  |  |  |  |  | ## 23,051 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ## 23,051 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 6 |  | ## Ұлан ауданы Мамай Батыр ауылының солтүстігі, Аблакетка өзеніндегі 3,5 км қашықтықтағы гидротехникалық құрылыс. |  | ## млн м3 |  | ## 0 |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## 20 |  |  |  | ## ЖСҚ әзірленуде |  |  |
|  |  | ## 1) күтілетін нәтиже |  | ## км |  | ## 3,5 |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## 3,5 |  | ## - |  | ## - |  | ## 3,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## 2) шығыстар, оның ішінде есебінен: |  | ## Шығыстар о.і. |  | ## 1 436,061 |  |  |  |  |  | ## 36,061 |  | ## 700 |  | ## 700 |  |  |  |  |  | ## 1 436,061 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## республикалық бюджеттің |  | ## млн. теңге (РБ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## қарыз |  | ## млн. теңге (БТИ) |  | ## 1 400 |  |  |  |  |  |  |  | ## 700 |  | ## 700 |  |  |  |  |  | ## 1 400 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## жергілікті бюджеттің |  | ## млн. теңге (ЖБ) |  | ## 36,061 |  |  |  |  |  | ## 36,061 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ## 36,061 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 7 |  | ## Ұлан ауданы, Айыртау ауылынан оңтүстік-батысқа қарай 3 км жерде, Ұлан өзеніндегі гидротехникалық құрылыс |  | ## млн м3 |  | ## 0 |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## 20 |  |  |  | ## ЖСҚ әзірленуде |  |  |
|  |  | ## 1) күтілетін нәтиже |  | ## км |  | ## 3 |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## 3,0 |  | ## - |  | ## 3,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## 2) шығыстар, оның ішінде есебінен: |  | ## Шығыстар о.і. |  | ## 3 060 |  |  |  |  |  |  |  | ## 60 |  | ## 1 500 |  | ## 1 500 |  |  |  | ## 3 060 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## республикалық бюджеттің |  | ## млн. теңге (РБ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## қарыз |  | ## млн. теңге (БТИ) |  | ## 3 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ## 1 500 |  | ## 1 500 |  |  |  | ## 3 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## жергілікті бюджеттің |  | ## млн. теңге (ЖБ) |  | ## 60 |  |  |  |  |  |  |  | ## 60 |  |  |  |  |  |  |  | ## 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 8 |  | ## Нижний Тайынта ауылының қоныстану аумағынан оңтүстік-батысқа қарай 0,2 км жерде Тайынты өзеніндегі гидротехникалық құрылыс |  | ## млн м3 |  | ## 0 |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## 20 |  |  |  | ## ЖСҚ әзірленуде |  |  |
|  |  | ## 1) күтілетін нәтиже |  | ## км |  | ## 0,2 |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## 0,2 |  | ## - |  | ## - |  | ## 0,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## 2) шығыстар, оның ішінде есебінен: |  | ## Шығыстар о.і. |  | ## 2 063,101 |  |  |  |  |  | ## 63,101 |  | ## 1 000 |  | ## 1 000 |  |  |  |  |  | ## 2 063,101 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## республикалық бюджеттің |  | ## млн. теңге (РБ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## қарыз |  | ## млн. теңге (БТИ) |  | ## 2 000 |  |  |  |  |  |  |  | ## 1 000 |  | ## 1 000 |  |  |  |  |  | ## 2 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## жергілікті бюджеттің |  | ## млн. теңге (ЖБ) |  | ## 63,101 |  |  |  |  |  | ## 63,101 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ## 63,101 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 9 |  | ## Каменка ауылының жанындағы Дресвянка өзеніндегі су қоймасының бөгетін қайта құру |  | ## млн м3 |  | ## 0 |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## 20 |  |  |  | ## ЖСҚ әзірленуде |  |  |
|  |  | ## 1) күтілетін нәтиже |  | ## км |  | ## 0 |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## 2) шығыстар, оның ішінде есебінен: |  | ## Шығыстар о.і. |  | ## 3 057,373 |  |  |  |  |  | ## 57,373 |  |  |  | ## 1 500 |  | ## 1 500 |  |  |  | ## 3 057,373 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## республикалық бюджеттің |  | ## млн. теңге (РБ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## қарыз |  | ## млн. теңге (БТИ) |  | ## 3 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ## 1 500 |  | ## 1 500 |  |  |  | ## 3 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## жергілікті бюджеттің |  | ## млн. теңге (ЖБ) |  | ## 57,373 |  |  |  |  |  | ## 57,373 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ## 57,373 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 10 |  | ## Самарское ауылы жанындағы Ешқыбай бөгетін қайта құру |  | ## млн м3 |  | ## 0 |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## 20 |  |  |  | ## ЖСҚ әзірленуде |  |  |
|  |  | ## 1) күтілетін нәтиже |  | ## км |  | ## 0 |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## 2) шығыстар, оның ішінде есебінен: |  | ## Шығыстар о.і. |  | ## 3 061,055 |  |  |  |  |  | ## 61,055 |  | ## 1 500 |  | ## 1 500 |  |  |  |  |  | ## 3 061,055 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## республикалық бюджеттің |  | ## млн. теңге (РБ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## қарыз |  | ## млн. теңге (БТИ) |  | ## 3 000 |  |  |  |  |  |  |  | ## 1 500 |  | ## 1 500 |  |  |  |  |  | ## 3 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## жергілікті бюджеттің |  | ## млн. теңге (ЖБ) |  | ## 61,055 |  |  |  |  |  | ## 61,055 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ## 61,055 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 7 |  | # Жамбыл облысы |  | # млн м3 |  | # 197,1 |  | # - |  | # - |  | # - |  | # 30,00 |  | # 167,10 |  | # - |  | # - |  | # 197,10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | # млн. теңге |  | # 24 312,518 |  | # 17,367 |  |  |  | # 5 594,649 |  | # 9 350,251 |  | # 9 350,251 |  |  |  |  |  | # 24 295,151 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | # 422,016 |  | # 17,367 |  |  |  | # 404,649 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 404,649 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | # 23 890,502 |  |  |  |  |  | # 5 190 |  | # 9 350,251 |  | # 9 350,251 |  |  |  |  |  | # 23 890,502 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 1 |  | ## Жуалы ауданындағы Теріс-Ашыбұлақ су қоймасын қайта құру 158,6 млн м3 |  | ## млн м3 |  | ## 158,6 |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## 158,6 |  | ## - |  | ## - |  | ## 158,60 |  | ## 20 |  |  |  | ## ЖСҚ әзірленуде |  |  |
|  |  | ## 1) күтілетін нәтиже |  | ## км |  | ## 0 |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## 2) шығыстар, оның ішінде есебінен: |  | ## Шығыстар о.і. |  | ## 6 604,672 |  | ## 3,170 |  |  |  | ## 11 |  | ## 3 295,251 |  | ## 3 295,251 |  |  |  |  |  | ## 6 601,502 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## республикалық бюджеттің |  | ## млн. теңге (РБ) |  | ## 14,170 |  | ## 3,170 |  |  |  | ## 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ## 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## қарыз |  | ## млн. теңге (БТИ) |  | ## 6 590,502 |  |  |  |  |  |  |  | ## 3 295,251 |  | ## 3 295,251 |  |  |  |  |  | ## 6 590,502 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## жергілікті бюджеттің |  | ## млн. теңге (ЖБ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 2 |  | ## Қордай ауданындағы Қарақоныс су қоймасын реконструкциялау 8,5 млн м3 |  | ## млн м3 |  | ## 8,5 |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## 8,5 |  | ## - |  | ## - |  | ## 8,50 |  | ## 20 |  |  |  | ## ЖСҚ әзірленуде |  |  |
|  |  | ## 1) күтілетін нәтиже |  | ## км |  | ## 0 |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## 2) шығыстар, оның ішінде есебінен: |  | ## Шығыстар о.і. |  | ## 17 314,197 |  | ## 14,197 |  |  |  | ## 5 190 |  | ## 6 055 |  | ## 6 055 |  |  |  |  |  | ## 17 300 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## республикалық бюджеттің |  | ## млн. теңге (РБ) |  | ## 14,197 |  | ## 14,197 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## қарыз |  | ## млн. теңге (БТИ) |  | ## 17 300 |  |  |  |  |  | ## 5 190 |  | ## 6 055 |  | ## 6 055 |  |  |  |  |  | ## 17 300 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## жергілікті бюджеттің |  | ## млн. теңге (ЖБ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 3 |  | ## Сарысу ауданы Шабақты өзеніндегі Ынталы су қоймасының құрылыстарын қайта құру және техникалық қайта жарақтандыру |  | ## млн м3 |  | ## 30 |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## 30,0 |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## 30,00 |  | ## 20 |  |  |  | ## 1) ГЭ №19-0282/20 от 14.08.2020г. Удорожание проекта 1 этап, решение РБК №27 от 18.12.2024г.; 2) Приказ №31-н от 09.02.2021г.; 3) ОЗ Б/Н 4) Договор СМР №151/4 от 08.12.2023г., ТН №254/10 от 23.01.2025г., АН №196/10 от 27.01.2025г. 5) СМР №151/4 от 08.12.2023г., ТН №254/10 от 23.01.2025г., АН №196/10 от 27.01.2025г. |  |  |
|  |  | ## 1) күтілетін нәтиже |  | ## млн м3 |  | ## 0 |  | ## - |  | ## - |  |  |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## 2) шығыстар, оның ішінде есебінен: |  | ## Шығыстар о.і. |  | ## 393,649 |  |  |  |  |  | ## 393,649 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ## 393,649 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## республикалық бюджеттің |  | ## млн. теңге (РБ) |  | ## 393,649 |  |  |  |  |  | ## 393,649 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ## 393,649 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## қарыз |  | ## млн. теңге (БТИ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## жергілікті бюджеттің |  | ## млн. теңге (ЖБ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 8 |  | # Жетісу облысы |  | # млн м3 |  | # 12,5 |  | # - |  | # - |  | # - |  | # - |  | # 12,50 |  | # - |  | # - |  | # 12,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | # млн. теңге |  | # 16 298,994 |  | # 36,270 |  | # 171,855 |  | 455,222 |  | 6692,987 |  | # 9 620,300 |  |  |  |  |  | # 16 090,869 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | # 4 357,249 |  | # 36,270 |  | # 134,855 |  | 428,222 |  | 789,242 |  | # 3 646,300 |  |  |  |  |  | # 4 186,124 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | # 11 941,745 |  |  |  | # 37 |  | # 27 |  | # 5 903,745 |  | # 5 974 |  |  |  |  |  | # 11 904,745 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 1 |  | ## Тентек өзендегі су торабы |  | ## млн м3 |  | ## 0 |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## 20 |  |  |  | ## ЖСҚ әзірленуде |  |  |
|  |  | ## 1) күтілетін нәтиже |  | ## км |  | ## 0 |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## 2) шығыстар, оның ішінде есебінен: |  | ## Шығыстар о.і. |  | ## 5 073,353 |  | ## 5 |  | ## 29,676 |  | ## 38,677 |  | ## 2 500 |  | ## 2 500 |  |  |  |  |  | ## 5 038,677 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## республикалық бюджеттің |  | ## млн. теңге (РБ) |  | ## 73,353 |  | ## 5 |  | ## 29,676 |  | ## 38,677 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ## 38,677 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## қарыз |  | ## млн. теңге (БТИ) |  | ## 5 000 |  |  |  |  |  |  |  | ## 2 500 |  | ## 2 500 |  |  |  |  |  | ## 5 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## жергілікті бюджеттің |  | ## млн. теңге (ЖБ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 2 |  | ## Жаманты өзеніндегі су торабы |  | ## млн м3 |  | ## 0 |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## 20 |  |  |  | ## ЖСҚ әзірленуде |  |  |
|  |  | ## 1) күтілетін нәтиже |  | ## км |  | ## 0 |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## 2) шығыстар, оның ішінде есебінен: |  | ## Шығыстар о.і. |  | ## 356,975 |  |  |  | ## 37 |  | ## 27 |  | ## 292,975 |  |  |  |  |  |  |  | ## 319,975 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## республикалық бюджеттің |  | ## млн. теңге (РБ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## қарыз |  | ## млн. теңге (БТИ) |  | ## 356,975 |  |  |  | ## 37 |  | ## 27 |  | ## 292,975 |  |  |  |  |  |  |  | ## 319,975 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## жергілікті бюджеттің |  | ## млн. теңге (ЖБ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 3 |  | ## Биен өзеніндегі су торабы |  | ## млн м3 |  | ## 0 |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## 20 |  |  |  | ## ЖСҚ әзірленуде |  |  |
|  |  | ## 1) күтілетін нәтиже |  | ## км |  | ## 0 |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## 2) шығыстар, оның ішінде есебінен: |  | ## Шығыстар о.і. |  | ## 1 217,533 |  | ## 3 |  | ## 25,080 |  | ## 4,683 |  | ## 714,770 |  | ## 470 |  |  |  |  |  | ## 1 189,453 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## республикалық бюджеттің |  | ## млн. теңге (РБ) |  | ## 502,763 |  | ## 3 |  | ## 25,080 |  | ## 4,683 |  |  |  | ## 470 |  |  |  |  |  | ## 474,683 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## қарыз |  | ## млн. теңге (БТИ) |  | ## 714,770 |  |  |  |  |  |  |  | ## 714,770 |  |  |  |  |  |  |  | ## 714,770 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## жергілікті бюджеттің |  | ## млн. теңге (ЖБ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 4 |  | ## Сүмбе өзенінде гидротораптың ЭБЖ құрылысы |  | ## млн м3 |  | ## 0 |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## 20 |  |  |  | ## ЖСҚ әзірленуде |  |  |
|  |  | ## 1) күтілетін нәтиже |  | ## км |  | ## 0 |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## 2) шығыстар, оның ішінде есебінен: |  | ## Шығыстар о.і. |  | ## 646,994 |  |  |  | ## 1,211 |  | ## 7,783 |  | ## 319 |  | ## 319 |  |  |  |  |  | ## 645,783 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## республикалық бюджеттің |  | ## млн. теңге (РБ) |  | ## 646,994 |  |  |  | ## 1,211 |  | ## 7,783 |  | ## 319 |  | ## 319 |  |  |  |  |  | ## 645,783 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## қарыз |  | ## млн. теңге (БТИ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## жергілікті бюджеттің |  | ## млн. теңге (ЖБ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 5 |  | ## «Жетісу облысы Ескелді ауданы Қаратал өзеніндегі су жинау бөгетін қайта жаңарту» жобалық-сметалық құжаттамасын әзірлеу |  | ## млн м3 |  | ## 0 |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## 20 |  |  |  | ## ЖСҚ әзірленуде |  |  |
|  |  | ## 1) күтілетін нәтиже |  | ## км |  | ## 0 |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## 2) шығыстар, оның ішінде есебінен: |  | ## Шығыстар о.і. |  | ## 572,479 |  |  |  |  |  | ## 3,360 |  | ## 99,119 |  | ## 470 |  |  |  |  |  | ## 572,479 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## республикалық бюджеттің |  | ## млн. теңге (РБ) |  | ## 572,479 |  |  |  |  |  | ## 3,360 |  | ## 99,119 |  | ## 470 |  |  |  |  |  | ## 572,479 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## қарыз |  | ## млн. теңге (БТИ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## жергілікті бюджеттің |  | ## млн. теңге (ЖБ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 6 |  | ## Ескі Күшүк су бұру торабы |  | ## млн м3 |  | ## 0 |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## 20 |  |  |  | ## ЖСҚ әзірленуде |  |  |
|  |  | ## 1) күтілетін нәтиже |  | ## км |  | ## 0 |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## 2) шығыстар, оның ішінде есебінен: |  | ## Шығыстар о.і. |  | ## 313,300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ## 313,300 |  |  |  |  |  | ## 313,300 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## республикалық бюджеттің |  | ## млн. теңге (РБ) |  | ## 313,300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ## 313,300 |  |  |  |  |  | ## 313,300 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## қарыз |  | ## млн. теңге (БТИ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## жергілікті бюджеттің |  | ## млн. теңге (ЖБ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 7 |  | ## Сарқан ауданы Тлеулінің су тарту құрылысын қайта құру |  | ## млн м3 |  | ## 0 |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## 20 |  |  |  | ## ЖСҚ әзірленуде |  |  |
|  |  | ## 1) күтілетін нәтиже |  | ## км |  | ## 0 |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## 2) шығыстар, оның ішінде есебінен: |  | ## Шығыстар о.і. |  | ## 274 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ## 274 |  |  |  |  |  | ## 274 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## республикалық бюджеттің |  | ## млн. теңге (РБ) |  | ## 274 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ## 274 |  |  |  |  |  | ## 274 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## қарыз |  | ## млн. теңге (БТИ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## жергілікті бюджеттің |  | ## млн. теңге (ЖБ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 8 |  | ## Сарқан ауданындағы Лепсі өзенінде, Лепсіде су бұру бөгетінің құрылысы |  | ## млн м3 |  | ## 0 |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## 20 |  |  |  | ## ЖСҚ әзірленуде |  |  |
|  |  | ## 1) күтілетін нәтиже |  | ## км |  | ## 0 |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## 2) шығыстар, оның ішінде есебінен: |  | ## Шығыстар о.і. |  | ## 1 800 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ## 1 800 |  |  |  |  |  | ## 1 800 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## республикалық бюджеттің |  | ## млн. теңге (РБ) |  | ## 1 800 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ## 1 800 |  |  |  |  |  | ## 1 800 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## қарыз |  | ## млн. теңге (БТИ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## жергілікті бюджеттің |  | ## млн. теңге (ЖБ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 9 |  | ## Ақешкі су қоймасын Ақешкі каналымен қайта құру |  | ## млн м3 |  | ## 2,5 |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## 2,5 |  | ## - |  | ## - |  | ## 2,50 |  | ## 20 |  |  |  | ## ЖСҚ әзірленуде |  |  |
|  |  | ## 1) күтілетін нәтиже |  | ## км |  | ## 0 |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## 2) шығыстар, оның ішінде есебінен: |  | ## Шығыстар о.і. |  | ## 3 027,267 |  | ## 2,480 |  | ## 15,242 |  | ## 9,545 |  | ## 1 000 |  | ## 2 000 |  |  |  |  |  | ## 3 009,545 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## республикалық бюджеттің |  | ## млн. теңге (РБ) |  | ## 27,267 |  | ## 2,480 |  | ## 15,242 |  | ## 9,545 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ## 9,545 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## қарыз |  | ## млн. теңге (БТИ) |  | ## 3 000 |  |  |  |  |  |  |  | ## 1 000 |  | ## 2 000 |  |  |  |  |  | ## 3 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## жергілікті бюджеттің |  | ## млн. теңге (ЖБ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 10 |  | ## Ащыбұлақ су қоймасын Ащыбұлақ каналымен қайта құру |  | ## млн м3 |  | ## 4,5 |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## 4,5 |  | ## - |  | ## - |  | ## 4,50 |  | ## 20 |  |  |  | ## ЖСҚ әзірленуде |  |  |
|  |  | ## 1) күтілетін нәтиже |  | ## км |  | ## 0 |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## 2) шығыстар, оның ішінде есебінен: |  | ## Шығыстар о.і. |  | ## 853,211 |  | ## 5 |  | ## 36,111 |  | ## 20,100 |  | ## 396 |  | ## 396 |  |  |  |  |  | ## 812,100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## республикалық бюджеттің |  | ## млн. теңге (РБ) |  | ## 61,211 |  | ## 5 |  | ## 36,111 |  | ## 20,100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ## 20,100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## қарыз |  | ## млн. теңге (БТИ) |  | ## 792 |  |  |  |  |  |  |  | ## 396 |  | ## 396 |  |  |  |  |  | ## 792 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## жергілікті бюджеттің |  | ## млн. теңге (ЖБ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 11 |  | ## Алмалы су қоймасын Алмалы каналымен қайта жаңарту |  | ## млн м3 |  | ## 5,5 |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## 5,5 |  | ## - |  | ## - |  | ## 5,50 |  | ## 20 |  |  |  | ## ЖСҚ әзірленуде |  |  |
|  |  | ## 1) күтілетін нәтиже |  | ## км |  | ## 0 |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## 2) шығыстар, оның ішінде есебінен: |  | ## Шығыстар о.і. |  | ## 2 128,715 |  | ## 20,790 |  | ## 27,535 |  | ## 2,390 |  | ## 1 000 |  | ## 1 078 |  |  |  |  |  | ## 2 080,390 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## республикалық бюджеттің |  | ## млн. теңге (РБ) |  | ## 50,715 |  | ## 20,790 |  | ## 27,535 |  | ## 2,390 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ## 2,390 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## қарыз |  | ## млн. теңге (БТИ) |  | ## 2 078 |  |  |  |  |  |  |  | ## 1 000 |  | ## 1 078 |  |  |  |  |  | ## 2 078 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## жергілікті бюджеттің |  | ## млн. теңге (ЖБ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 12 |  | ## «Жетісу облысы, Қаратал ауданы, Биже өзеніндегі (Ескі Көшік) су қабылдайтын су құбырын қайта құру» жобалық-сметалық құжаттамасын әзірлеу |  | ## млн м3 |  | ## 0 |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  |  |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## 20 |  |  |  | ## ЖСҚ әзірленуде |  |  |
|  |  | ## 1) күтілетін нәтиже |  | ## км |  | ## 0 |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  |  |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## 2) шығыстар, оның ішінде есебінен: |  | ## Шығыстар о.і. |  | ## 35,167 |  |  |  |  |  | ## 2,864 |  | ## 32,303 |  |  |  |  |  |  |  | ## 35,167 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## республикалық бюджеттің |  | ## млн. теңге (РБ) |  | ## 35,167 |  |  |  |  |  | ## 2,864 |  | ## 32,303 |  |  |  |  |  |  |  | ## 35,167 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## қарыз |  | ## млн. теңге (БТИ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## жергілікті бюджеттің |  | ## млн. теңге (ЖБ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 13 | ## «Жетісу облысы Ақсу ауданындағы Биен өзеніндегі гидроторапты реконструкциялау» |  |  | ## млн м3 |  |  |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  |  |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## 20 |  |  |  | ## ЖСҚ әзірленуде |  |  |
|  | ## 1) күтілетін нәтиже |  |  | ## км |  |  |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  |  |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## 2) шығыстар, оның ішінде есебінен: |  |  | ## Шығыстар о.і. |  | ## 677,65 |  |  |  |  |  | ## 338,82 |  | ## 338,82 |  |  |  |  |  |  |  | ## 677,65 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## республикалық бюджеттің |  |  | ## млн. теңге (РБ) |  | ## 677,65 |  |  |  |  |  | ## 338,82 |  | ## 338,82 |  |  |  |  |  |  |  | ## 677,65 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## қарыз |  |  | ## млн. теңге (БТИ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## жергілікті бюджеттің |  |  | ## млн. теңге (ЖБ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 9 |  | # Батыс Қазақстан облысы |  | # млн м3 |  | # 473,48 |  | # - |  | # - |  | # 62,90 |  | # - |  | # 197,38 |  | # 213,20 |  | # - |  | # 473,48 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | # млн. теңге |  | # 53 953,442 |  | # 650,180 |  | # 1 250,505 |  | 797,751 |  | 2746,636 |  | # 21 202,500 |  | # 21 632,300 |  | # 6 469,400 |  | # 52 052,757 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | # 22 113,242 |  | # 650,180 |  | # 644,905 |  | 797,751 |  | 226,636 |  | # 5 420,200 |  | # 8 700 |  | # 6 469,400 |  | # 20 818,157 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | # 10 070 |  |  |  |  |  |  |  | # 2 220 |  | # 5 350 |  | # 2 500 |  |  |  | # 10 070 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | # 21 770,200 |  |  |  | # 605,600 |  |  |  | # 300 |  | # 10 432,300 |  | # 10 432,300 |  |  |  | # 21 164,600 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 1 |  | ## Батыс Қазақстан облысы Ақжайық ауданы Тоған ауылдағы Киров су қоймасын қайта құру. 62,9 млн. теңге М3 |  | ## млн м3 |  | ## 62,9 |  | ## - |  | ## - |  | ## 62,9 |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## 62,90 |  | ## 20 |  |  |  | ## ЖСҚ әзірленуде |  |  |
|  |  | ## 1) күтілетін нәтиже |  | ## млн м3 |  | ## 62,9 |  | ## - |  | ## - |  | ## 62,9 |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## 62,90 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## 2) шығыстар, оның ішінде есебінен: |  | ## Шығыстар о.і. |  | ## 1 295,514 |  | ## 644,180 |  | ## 574,658 |  | ## 76,676 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ## 76,676 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## республикалық бюджеттің |  | ## млн. теңге (РБ) |  | ## 1 295,514 |  | ## 644,180 |  | ## 574,658 |  | ## 76,676 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ## 76,676 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## қарыз |  | ## млн. теңге (БТИ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## жергілікті бюджеттің |  | ## млн. теңге (ЖБ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 2 |  | ## Бітік су қоймасын реконструкциялау |  | ## млн м3 |  | ## 106,7 |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## 106,7 |  | ## - |  | ## - |  | ## 106,70 |  | ## 20 |  |  |  | ## ЖСҚ әзірленуде |  |  |
|  |  | ## 1) күтілетін нәтиже |  | ## км |  | ## 0 |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  |  |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## 2) шығыстар, оның ішінде есебінен: |  | ## Шығыстар о.і. |  | ## 1 664,954 |  |  |  | ## 37,872 |  | ## 7,082 |  | ## 620 |  | ## 1 000 |  |  |  |  |  | ## 1 627,082 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## республикалық бюджеттің |  | ## млн. теңге (РБ) |  | ## 44,954 |  |  |  | ## 37,872 |  | ## 7,082 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ## 7,082 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## қарыз |  | ## млн. теңге (БТИ) |  | ## 1 620 |  |  |  |  |  |  |  | ## 620 |  | ## 1 000 |  |  |  |  |  | ## 1 620 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## жергілікті бюджеттің |  | ## млн. теңге (ЖБ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 3 |  | ## Дөнгүлүк су қоймасын қайта құру |  | ## млн м3 |  | ## 57,38 |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## 57,4 |  | ## - |  | ## - |  | ## 57,38 |  | ## 20 |  |  |  | ## ЖСҚ әзірленуде |  |  |
|  |  | ## 1) күтілетін нәтиже |  | ## км |  | ## 57,38 |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## 57,4 |  | ## - |  | ## - |  | ## 57,38 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## 2) шығыстар, оның ішінде есебінен: |  | ## Шығыстар о.і. |  | ## 2 533,483 |  | ## 3,400 |  | ## 18,497 |  | ## 11,586 |  | ## 1 000 |  | ## 1 500 |  |  |  |  |  | ## 2 511,586 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## республикалық бюджеттің |  | ## млн. теңге (РБ) |  | ## 33,483 |  | ## 3,400 |  | ## 18,497 |  | ## 11,586 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ## 11,586 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## қарыз |  | ## млн. теңге (БТИ) |  | ## 2 500 |  |  |  |  |  |  |  | ## 1 000 |  | ## 1 500 |  |  |  |  |  | ## 2 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## жергілікті бюджеттің |  | ## млн. теңге (ЖБ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 4 |  | ## Пятимарск су қоймасын қайта құру |  | ## млн м3 |  | ## 33,3 |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## 33,3 |  | ## - |  | ## - |  | ## 33,30 |  | ## 20 |  |  |  | ## ЖСҚ әзірленуде |  |  |
|  |  | ## 1) күтілетін нәтиже |  | ## км |  | ## 33,3 |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## 33,3 |  | ## - |  | ## - |  | ## 33,30 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## 2) шығыстар, оның ішінде есебінен: |  | ## Шығыстар о.і. |  | ## 1 326,040 |  | ## 2,600 |  | ## 13,878 |  | ## 9,562 |  | ## 600 |  | ## 700 |  |  |  |  |  | ## 1 309,562 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## республикалық бюджеттің |  | ## млн. теңге (РБ) |  | ## 26,040 |  | ## 2,600 |  | ## 13,878 |  | ## 9,562 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ## 9,562 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## қарыз |  | ## млн. теңге (БТИ) |  | ## 1 300 |  |  |  |  |  |  |  | ## 600 |  | ## 700 |  |  |  |  |  | ## 1 300 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## жергілікті бюджеттің |  | ## млн. теңге (ЖБ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 5 |  | ## Сарышағанақ су қоймасын реконструкциялау |  | ## млн м3 |  | ## 46,8 |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## 46,8 |  | ## - |  | ## 46,80 |  | ## 20 |  |  |  | ## ЖСҚ әзірленуде |  |  |
|  |  | ## 1) күтілетін нәтиже |  | ## км |  | ## 0 |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## 2) шығыстар, оның ішінде есебінен: |  | ## Шығыстар о.і. |  | ## 981,300 |  |  |  |  |  |  |  | ## 31,300 |  | ## 450 |  | ## 500 |  |  |  | ## 981,300 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## республикалық бюджеттің |  | ## млн. теңге (РБ) |  | ## 31,300 |  |  |  |  |  |  |  | ## 31,300 |  |  |  |  |  |  |  | ## 31,300 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## қарыз |  | ## млн. теңге (БТИ) |  | ## 950 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ## 450 |  | ## 500 |  |  |  | ## 950 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## жергілікті бюджеттің |  | ## млн. теңге (ЖБ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 6 |  | ## ҚОҚБ бас ғимаратын реконструкциялау |  | ## млн м3 |  | ## 0 |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## 20 |  |  |  | ## ЖСҚ әзірленуде |  |  |
|  |  | ## 1) күтілетін нәтиже |  | ## км |  | ## 0 |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## 2) шығыстар, оның ішінде есебінен: |  | ## Шығыстар о.і. |  | ## 1 700 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ## 1 700 |  |  |  |  |  | ## 1 700 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## республикалық бюджеттің |  | ## млн. теңге (РБ) |  | ## 1 700 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ## 1 700 |  |  |  |  |  | ## 1 700 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## қарыз |  | ## млн. теңге (БТИ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## жергілікті бюджеттің |  | ## млн. теңге (ЖБ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 7 |  | ## «Батыс Қазақстан облысы Орал қаласының Шаған өзеніндегі Шаған су қоймасын қайта құру» жобалық–сметалық құжаттамасын әзірлеу. |  | ## млн м3 |  | ## 19,1 |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## 19,1 |  | ## - |  | ## 19,10 |  | ## 20 |  |  |  | ## ЖСҚ әзірленуде |  |  |
|  |  | ## 1) күтілетін нәтиже |  | ## км |  | ## 0 |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## 2) шығыстар, оның ішінде есебінен: |  | ## Шығыстар о.і. |  | ## 3 733,095 |  |  |  |  |  | ## 8,374 |  | ## 24,721 |  | ## 1 700 |  | ## 2 000 |  |  |  | ## 3 733,095 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## республикалық бюджеттің |  | ## млн. теңге (РБ) |  | ## 33,095 |  |  |  |  |  | ## 8,374 |  | ## 24,721 |  |  |  |  |  |  |  | ## 33,095 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## қарыз |  | ## млн. теңге (БТИ) |  | ## 3 700 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ## 1 700 |  | ## 2 000 |  |  |  | ## 3 700 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## жергілікті бюджеттің |  | ## млн. теңге (ЖБ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 8 |  | ## Бөкей ордасы ауданы Мұратсай ауылының жанындағы су қоймасын реконструкциялау |  | ## млн м3 |  | ## 22 |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## 22,0 |  | ## - |  | ## 22,00 |  | ## 20 |  |  |  | ## ЖСҚ әзірленуде |  |  |
|  |  | ## 1) күтілетін нәтиже |  | ## км |  | ## 0 |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## 2) шығыстар, оның ішінде есебінен: |  | ## Шығыстар о.і. |  | ## 1 026,900 |  |  |  | ## 26,900 |  |  |  |  |  | ## 500 |  | ## 500 |  |  |  | ## 1 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## республикалық бюджеттің |  | ## млн. теңге (РБ) |  | ## 1 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ## 500 |  | ## 500 |  |  |  | ## 1 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## қарыз |  | ## млн. теңге (БТИ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## жергілікті бюджеттің |  | ## млн. теңге (ЖБ) |  | ## 26,900 |  |  |  | ## 26,900 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 9 |  | ## Теректі ауданы Приречное ауылы маңындағы Қараоба өзеніндегі су қоймасын қайта жаңарту |  | ## млн м3 |  | ## 7 |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## 7,0 |  | ## - |  | ## 7,00 |  | ## 20 |  |  |  | ## ЖСҚ әзірленуде |  |  |
|  |  | ## 1) күтілетін нәтиже |  | ## км |  | ## 0 |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## 2) шығыстар, оның ішінде есебінен: |  | ## Шығыстар о.і. |  | ## 1 057,100 |  |  |  | ## 57,100 |  |  |  |  |  | ## 500 |  | ## 500 |  |  |  | ## 1 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## республикалық бюджеттің |  | ## млн. теңге (РБ) |  | ## 1 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ## 500 |  | ## 500 |  |  |  | ## 1 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## қарыз |  | ## млн. теңге (БТИ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## жергілікті бюджеттің |  | ## млн. теңге (ЖБ) |  | ## 57,100 |  |  |  | ## 57,100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 10 |  | ## І-Казталов су қоймасының бас ғимаратын күрделі жөндеу |  | ## млн м3 |  | ## 0 |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## 20 |  |  |  | ## ЖСҚ әзірленуде |  |  |
|  |  | ## 1) күтілетін нәтиже |  | ## км |  | ## 0 |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## 2) шығыстар, оның ішінде есебінен: |  | ## Шығыстар о.і. |  | ## 320 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ## 320 |  |  |  |  |  | ## 320 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## республикалық бюджеттің |  | ## млн. теңге (РБ) |  | ## 320 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ## 320 |  |  |  |  |  | ## 320 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## қарыз |  | ## млн. теңге (БТИ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## жергілікті бюджеттің |  | ## млн. теңге (ЖБ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 11 |  | ## II-Казталов су қоймасының бас ғимаратын күрделі жөндеу |  | ## млн м3 |  | ## 0 |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## 20 |  |  |  | ## ЖСҚ әзірленуде |  |  |
|  |  | ## 1) күтілетін нәтиже |  | ## км |  | ## 0 |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## 2) шығыстар, оның ішінде есебінен: |  | ## Шығыстар о.і. |  | ## 370 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ## 370 |  |  |  |  |  | ## 370 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## республикалық бюджеттің |  | ## млн. теңге (РБ) |  | ## 370 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ## 370 |  |  |  |  |  | ## 370 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## қарыз |  | ## млн. теңге (БТИ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## жергілікті бюджеттің |  | ## млн. теңге (ЖБ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 12 |  | ## Мамай су торабының бас құрылысын күрделі жөндеу |  | ## млн м3 |  | ## 0 |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## 20 |  |  |  | ## ЖСҚ әзірленуде |  |  |
|  |  | ## 1) күтілетін нәтиже |  | ## км |  | ## 0 |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## 2) шығыстар, оның ішінде есебінен: |  | ## Шығыстар о.і. |  | ## 370 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ## 370 |  |  |  |  |  | ## 370 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## республикалық бюджеттің |  | ## млн. теңге (РБ) |  | ## 370 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ## 370 |  |  |  |  |  | ## 370 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## қарыз |  | ## млн. теңге (БТИ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## жергілікті бюджеттің |  | ## млн. теңге (ЖБ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 13 |  | ## Бәйтерек ауданы, Чирово ауылы маңындағы Малая Быковка өзенінің бөгетін қайта жаңарту |  | ## млн м3 |  | ## 0 |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## 20 |  |  |  | ## ЖСҚ әзірленуде |  |  |
|  |  | ## 1) күтілетін нәтиже |  | ## км |  | ## 0 |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## 2) шығыстар, оның ішінде есебінен: |  | ## Шығыстар о.і. |  | ## 156 |  |  |  | ## 156 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ## - |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## республикалық бюджеттің |  | ## млн. теңге (РБ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ## - |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## қарыз |  | ## млн. теңге (БТИ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ## - |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## жергілікті бюджеттің |  | ## млн. теңге (ЖБ) |  | ## 156 |  |  |  | ## 156 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ## - |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 14 |  | ## Бәйтерек ауданы Раздольное ауылы маңындағы Рубежка өзеніндегі су қоймасын күрделі жөндеу |  | ## млн м3 |  | ## 0 |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## 20 |  |  |  | ## ЖСҚ әзірленуде |  |  |
|  |  | ## 1) күтілетін нәтиже |  | ## км |  | ## 0 |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## 2) шығыстар, оның ішінде есебінен: |  | ## Шығыстар о.і. |  | ## 1 007 |  |  |  | ## 7 |  |  |  |  |  | ## 500 |  | ## 500 |  |  |  | ## 1 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## республикалық бюджеттің |  | ## млн. теңге (РБ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## қарыз |  | ## млн. теңге (БТИ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## жергілікті бюджеттің |  | ## млн. теңге (ЖБ) |  | ## 1 007 |  |  |  | ## 7 |  |  |  |  |  | ## 500 |  | ## 500 |  |  |  | ## 1 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 15 |  | ## Бәйтерек ауданы Сұлу көл ауылы Ембулатовка өзеніндегі су қоймасын күрделі жөндеу |  | ## млн м3 |  | ## 0 |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## 20 |  |  |  | ## ЖСҚ әзірленуде |  |  |
|  |  | ## 1) күтілетін нәтиже |  | ## км |  | ## 0 |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## 2) шығыстар, оның ішінде есебінен: |  | ## Шығыстар о.і. |  | ## 1 030 |  |  |  |  |  |  |  | ## 30 |  | ## 500 |  | ## 500 |  |  |  | ## 1 030 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## республикалық бюджеттің |  | ## млн. теңге (РБ) |  | ## 1 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ## 500 |  | ## 500 |  |  |  | ## 1 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## қарыз |  | ## млн. теңге (БТИ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## жергілікті бюджеттің |  | ## млн. теңге (ЖБ) |  | ## 30 |  |  |  |  |  |  |  | ## 30 |  |  |  |  |  |  |  | ## 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 16 |  | ## Теректі ауданы Новая Жизнь ауылының маңындағы Барбастау өзеніндегі су қоймасын күрделі жөндеу |  | ## млн м3 |  | ## 0 |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## 20 |  |  |  | ## ЖСҚ әзірленуде |  |  |
|  |  | ## 1) күтілетін нәтиже |  | ## км |  | ## 0 |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## 2) шығыстар, оның ішінде есебінен: |  | ## Шығыстар о.і. |  | ## 2 202,600 |  |  |  | ## 42,400 |  |  |  |  |  | ## 1 160,200 |  | ## 1 000 |  |  |  | ## 2 160,200 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## республикалық бюджеттің |  | ## млн. теңге (РБ) |  | ## 2 160,200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ## 1 160,200 |  | ## 1 000 |  |  |  | ## 2 160,200 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## қарыз |  | ## млн. теңге (БТИ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## жергілікті бюджеттің |  | ## млн. теңге (ЖБ) |  | ## 42,400 |  |  |  | ## 42,400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 17 |  | ## Теректі ауданының Покатиловка ауылы Барбастау с. өзеніндегі су қоймасын күрделі жөндеу. |  | ## млн м3 |  | ## 0 |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## 20 |  |  |  | ## ЖСҚ әзірленуде |  |  |
|  |  | ## 1) күтілетін нәтиже |  | ## км |  | ## 0 |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## 2) шығыстар, оның ішінде есебінен: |  | ## Шығыстар о.і. |  | ## 597,300 |  |  |  | ## 41,500 |  |  |  |  |  | ## 277,900 |  | ## 277,900 |  |  |  | ## 555,800 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## республикалық бюджеттің |  | ## млн. теңге (РБ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## қарыз |  | ## млн. теңге (БТИ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## жергілікті бюджеттің |  | ## млн. теңге (ЖБ) |  | ## 597,300 |  |  |  | ## 41,500 |  |  |  |  |  | ## 277,900 |  | ## 277,900 |  |  |  | ## 555,800 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 18 |  | ## Теректі ауданы Кемер ауылының Барбастау өзеніндегі су қоймасын күрделі жөндеу |  | ## млн м3 |  | ## 0 |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## 20 |  |  |  | ## ЖСҚ әзірленуде |  |  |
|  |  | ## 1) күтілетін нәтиже |  | ## км |  | ## 0 |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## 2) шығыстар, оның ішінде есебінен: |  | ## Шығыстар о.і. |  | ## 470,600 |  |  |  | ## 30,800 |  |  |  |  |  | ## 219,900 |  | ## 219,900 |  |  |  | ## 439,800 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## республикалық бюджеттің |  | ## млн. теңге (РБ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## қарыз |  | ## млн. теңге (БТИ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## жергілікті бюджеттің |  | ## млн. теңге (ЖБ) |  | ## 470,600 |  |  |  | ## 30,800 |  |  |  |  |  | ## 219,900 |  | ## 219,900 |  |  |  | ## 439,800 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 19 |  | ## Теректі ауданы Төңкеріс (Алқаптық) ауыл маңындағы Солянка өзеніндегі су қоймасын күрделі жөндеу. |  | ## млн м3 |  | ## 0 |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## 20 |  |  |  | ## ЖСҚ әзірленуде |  |  |
|  |  | ## 1) күтілетін нәтиже |  | ## км |  | ## 0 |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## 2) шығыстар, оның ішінде есебінен: |  | ## Шығыстар о.і. |  | ## 1 462,600 |  |  |  | ## 62,600 |  |  |  |  |  |  |  | ## 700 |  | ## 700 |  | ## 1 400 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## республикалық бюджеттің |  | ## млн. теңге (РБ) |  | ## 1 400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ## 700 |  | ## 700 |  | ## 1 400 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## қарыз |  | ## млн. теңге (БТИ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## жергілікті бюджеттің |  | ## млн. теңге (ЖБ) |  | ## 62,600 |  |  |  | ## 62,600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 20 |  | ## Ақжайық ауданы Солянка өзеніндегі Ақжайық су қоймасын күрделі жөндеу |  | ## млн м3 |  | ## 0 |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## 20 |  |  |  | ## ЖСҚ әзірленуде |  |  |
|  |  | ## 1) күтілетін нәтиже |  | ## км |  | ## 0 |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## 2) шығыстар, оның ішінде есебінен: |  | ## Шығыстар о.і. |  | ## 529,300 |  |  |  | ## 29,300 |  |  |  |  |  | ## 250 |  | ## 250 |  |  |  | ## 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## республикалық бюджеттің |  | ## млн. теңге (РБ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## қарыз |  | ## млн. теңге (БТИ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## жергілікті бюджеттің |  | ## млн. теңге (ЖБ) |  | ## 529,300 |  |  |  | ## 29,300 |  |  |  |  |  | ## 250 |  | ## 250 |  |  |  | ## 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 21 |  | ## Бәйтерек ауданы Горбуново ауылы маңындағы Вильная арқалығындағы Ембулатовка өзеніндегі су қоймасын күрделі жөндеу |  | ## млн м3 |  | ## 0 |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## 20 |  |  |  | ## ЖСҚ әзірленуде |  |  |
|  |  | ## 1) күтілетін нәтиже |  | ## км |  | ## 0 |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## 2) шығыстар, оның ішінде есебінен: |  | ## Шығыстар о.і. |  | ## 1 040 |  |  |  |  |  |  |  | ## 40 |  |  |  | ## 500 |  | ## 500 |  | ## 1 040 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## республикалық бюджеттің |  | ## млн. теңге (РБ) |  | ## 1 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ## 500 |  | ## 500 |  | ## 1 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## қарыз |  | ## млн. теңге (БТИ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## жергілікті бюджеттің |  | ## млн. теңге (ЖБ) |  | ## 40 |  |  |  |  |  |  |  | ## 40 |  |  |  |  |  |  |  | ## 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 22 |  | ## Бәйтерек ауданы Январцево кентінің жанындағы Ембулатовка өзеніндегі су қоймасын күрделі жөндеу (к. Рожково) |  | ## млн м3 |  | ## 0 |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## 20 |  |  |  | ## ЖСҚ әзірленуде |  |  |
|  |  | ## 1) күтілетін нәтиже |  | ## км |  | ## 0 |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## 2) шығыстар, оның ішінде есебінен: |  | ## Шығыстар о.і. |  | ## 1 030 |  |  |  |  |  |  |  | ## 30 |  |  |  | ## 500 |  | ## 500 |  | ## 1 030 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## республикалық бюджеттің |  | ## млн. теңге (РБ) |  | ## 1 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ## 500 |  | ## 500 |  | ## 1 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## қарыз |  | ## млн. теңге (БТИ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## жергілікті бюджеттің |  | ## млн. теңге (ЖБ) |  | ## 30 |  |  |  |  |  |  |  | ## 30 |  |  |  |  |  |  |  | ## 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 23 |  | ## Жәнібек ауданы Жақсыбай су қоймасын күрделі жөндеу |  | ## млн м3 |  | ## 0 |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## 20 |  |  |  | ## ЖСҚ әзірленуде |  |  |
|  |  | ## 1) күтілетін нәтиже |  | ## км |  | ## 0 |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## 2) шығыстар, оның ішінде есебінен: |  | ## Шығыстар о.і. |  | ## 1 020 |  |  |  |  |  |  |  | ## 20 |  |  |  | ## 500 |  | ## 500 |  | ## 1 020 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## республикалық бюджеттің |  | ## млн. теңге (РБ) |  | ## 1 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ## 500 |  | ## 500 |  | ## 1 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## қарыз |  | ## млн. теңге (БТИ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## жергілікті бюджеттің |  | ## млн. теңге (ЖБ) |  | ## 20 |  |  |  |  |  |  |  | ## 20 |  |  |  |  |  |  |  | ## 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 24 |  | ## Жәнібек ауданы Жасқайрат су қоймасын күрделі жөндеу |  | ## млн м3 |  | ## 0 |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## 20 |  |  |  | ## ЖСҚ әзірленуде |  |  |
|  |  | ## 1) күтілетін нәтиже |  | ## км |  | ## 0 |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## 2) шығыстар, оның ішінде есебінен: |  | ## Шығыстар о.і. |  | ## 1 020 |  |  |  |  |  |  |  | ## 20 |  |  |  | ## 500 |  | ## 500 |  | ## 1 020 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## республикалық бюджеттің |  | ## млн. теңге (РБ) |  | ## 1 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ## 500 |  | ## 500 |  | ## 1 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## қарыз |  | ## млн. теңге (БТИ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## жергілікті бюджеттің |  | ## млн. теңге (ЖБ) |  | ## 20 |  |  |  |  |  |  |  | ## 20 |  |  |  |  |  |  |  | ## 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 25 |  | ## Теректі ауданы Федоровка ауылының маңындағы Барбастау өзенінің сағасындағы су қоймасын күрделі жөндеу |  | ## млн м3 |  | ## 0 |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## 20 |  |  |  | ## ЖСҚ әзірленуде |  |  |
|  |  | ## 1) күтілетін нәтиже |  | ## км |  | ## 0 |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## 2) шығыстар, оның ішінде есебінен: |  | ## Шығыстар о.і. |  | ## 1 043,400 |  |  |  | ## 43,400 |  |  |  |  |  |  |  | ## 500 |  | ## 500 |  | ## 1 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## республикалық бюджеттің |  | ## млн. теңге (РБ) |  | ## 1 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ## 500 |  | ## 500 |  | ## 1 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## қарыз |  | ## млн. теңге (БТИ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## жергілікті бюджеттің |  | ## млн. теңге (ЖБ) |  | ## 43,400 |  |  |  | ## 43,400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 26 |  | ## Теректі ауданы Долин а.о. Жаманбүрлү арқалығындағы су қоймасын күрделі жөндеу |  | ## млн м3 |  | ## 0 |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## 20 |  |  |  | ## ЖСҚ әзірленуде |  |  |
|  |  | ## 1) күтілетін нәтиже |  | ## км |  | ## 0 |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## 2) шығыстар, оның ішінде есебінен: |  | ## Шығыстар о.і. |  | ## 1 053,400 |  |  |  | ## 53,400 |  |  |  |  |  |  |  | ## 500 |  | ## 500 |  | ## 1 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## республикалық бюджеттің |  | ## млн. теңге (РБ) |  | ## 1 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ## 500 |  | ## 500 |  | ## 1 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## қарыз |  | ## млн. теңге (БТИ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## жергілікті бюджеттің |  | ## млн. теңге (ЖБ) |  | ## 53,400 |  |  |  | ## 53,400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 27 |  | ## Теректі ауданы Федоров а/о Жаманбүрлү арқалығындағы су қоймасын күрделі жөндеу |  | ## млн м3 |  | ## 0 |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## 20 |  |  |  | ## ЖСҚ әзірленуде |  |  |
|  |  | ## 1) күтілетін нәтиже |  | ## км |  | ## 0 |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## 2) шығыстар, оның ішінде есебінен: |  | ## Шығыстар о.і. |  | ## 1 055,200 |  |  |  | ## 55,200 |  |  |  |  |  |  |  | ## 500 |  | ## 500 |  | ## 1 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## республикалық бюджеттің |  | ## млн. теңге (РБ) |  | ## 1 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ## 500 |  | ## 500 |  | ## 1 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## қарыз |  | ## млн. теңге (БТИ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## жергілікті бюджеттің |  | ## млн. теңге (ЖБ) |  | ## 55,200 |  |  |  | ## 55,200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 28 |  | ## Шыңғырлау ауданы Жаңақұш су қоймасын күрделі жөндеу |  | ## млн м3 |  | ## 0 |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## 20 |  |  |  | ## ЖСҚ әзірленуде |  |  |
|  |  | ## 1) күтілетін нәтиже |  | ## км |  | ## 0 |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## 2) шығыстар, оның ішінде есебінен: |  | ## Шығыстар о.і. |  | ## 1 040 |  |  |  |  |  |  |  | ## 40 |  |  |  | ## 500 |  | ## 500 |  | ## 1 040 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## республикалық бюджеттің |  | ## млн. теңге (РБ) |  | ## 1 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ## 500 |  | ## 500 |  | ## 1 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## қарыз |  | ## млн. теңге (БТИ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## жергілікті бюджеттің |  | ## млн. теңге (ЖБ) |  | ## 40 |  |  |  |  |  |  |  | ## 40 |  |  |  |  |  |  |  | ## 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 29 |  | ## Шыңғырлау ауданы Жыланды су қоймасын күрделі жөндеу |  | ## млн м3 |  | ## 0 |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## 20 |  |  |  | ## ЖСҚ әзірленуде |  |  |
|  |  | ## 1) күтілетін нәтиже |  | ## км |  | ## 0 |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## 2) шығыстар, оның ішінде есебінен: |  | ## Шығыстар о.і. |  | ## 1 035 |  |  |  |  |  |  |  | ## 35 |  |  |  | ## 500 |  | ## 500 |  | ## 1 035 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## республикалық бюджеттің |  | ## млн. теңге (РБ) |  | ## 1 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ## 500 |  | ## 500 |  | ## 1 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## қарыз |  | ## млн. теңге (БТИ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## жергілікті бюджеттің |  | ## млн. теңге (ЖБ) |  | ## 35 |  |  |  |  |  |  |  | ## 35 |  |  |  |  |  |  |  | ## 35 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 30 |  | ## Шыңғырлау ауданы Шанды су қоймасын күрделі жөндеу |  | ## млн м3 |  | ## 0 |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## 20 |  |  |  | ## ЖСҚ әзірленуде |  |  |
|  |  | ## 1) күтілетін нәтиже |  | ## км |  | ## 0 |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## 2) шығыстар, оның ішінде есебінен: |  | ## Шығыстар о.і. |  | ## 1 040 |  |  |  |  |  |  |  | ## 40 |  |  |  | ## 500 |  | ## 500 |  | ## 1 040 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## республикалық бюджеттің |  | ## млн. теңге (РБ) |  | ## 1 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ## 500 |  | ## 500 |  | ## 1 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## қарыз |  | ## млн. теңге (БТИ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## жергілікті бюджеттің |  | ## млн. теңге (ЖБ) |  | ## 40 |  |  |  |  |  |  |  | ## 40 |  |  |  |  |  |  |  | ## 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 31 |  | ## «Батыс Қазақстан облысы Ақжайық ауданы Бағырлай су қоймасын қайта құру» жобалық-сметалық құжаттамасын әзірлеу. |  | ## млн м3 |  | ## 0 |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## 20 |  |  |  | ## ЖСҚ әзірленуде |  |  |
|  |  | ## 1) күтілетін нәтиже |  | ## км |  | ## 0 |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  |  |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## 2) шығыстар, оның ішінде есебінен: |  | ## Шығыстар о.і. |  | ## 26,783 |  |  |  |  |  | ## 3,817 |  | ## 22,966 |  |  |  |  |  |  |  | ## 26,783 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## республикалық бюджеттің |  | ## млн. теңге (РБ) |  | ## 26,783 |  |  |  |  |  | ## 3,817 |  | ## 22,966 |  |  |  |  |  |  |  | ## 26,783 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## қарыз |  | ## млн. теңге (БТИ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## жергілікті бюджеттің |  | ## млн. теңге (ЖБ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 32 |  | ## Ұзынкөл су қоймасын күрделі жөндеу |  | ## млн м3 |  | ## 0 |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## 20 |  |  |  | ## ЖСҚ әзірленуде |  |  |
|  |  | ## 1) күтілетін нәтиже |  | ## км |  | ## 0 |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  |  |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## 2) шығыстар, оның ішінде есебінен: |  | ## Шығыстар о.і. |  | ## 1 314,400 |  |  |  |  |  |  |  | ## 45 |  |  |  | ## 500 |  | ## 769,400 |  | ## 1 314,400 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## республикалық бюджеттің |  | ## млн. теңге (РБ) |  | ## 1 269,400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ## 500 |  | ## 769,400 |  | ## 1 269,400 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## қарыз |  | ## млн. теңге (БТИ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## жергілікті бюджеттің |  | ## млн. теңге (ЖБ) |  | ## 45 |  |  |  |  |  |  |  | ## 45 |  |  |  |  |  |  |  | ## 45 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 33 |  | ## «БҚО Үлкен өзен өзеніндегі Сарычағанақ су қоймасын қайта құру» жобалық-сметалық құжаттамасын әзірлеу. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ## 20 |  |  |  | ## ЖСҚ әзірленуде |  |  |
|  |  | ## 1) күтілетін нәтиже |  | ## км |  | ## 0 |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  |  |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## 2) шығыстар, оның ішінде есебінен: |  | ## Шығыстар о.і. |  | ## 32,473 |  |  |  |  |  | ## 4,764 |  | ## 27,709 |  |  |  |  |  |  |  | ## 32,473 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## республикалық бюджеттің |  | ## млн. теңге (РБ) |  | ## 32,473 |  |  |  |  |  | ## 4,764 |  | ## 27,709 |  |  |  |  |  |  |  | ## 32,473 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## қарыз |  | ## млн. теңге (БТИ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## жергілікті бюджеттің |  | ## млн. теңге (ЖБ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 34 |  | ## Рубежка |  | ## млн м3 |  | ## 2,9 |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## 2,9 |  | ## - |  | ## 2,90 |  | ## 20 |  |  |  | ## ЖСҚ әзірленуде |  |  |
|  |  | ## 1) күтілетін нәтиже |  |  |  | ## 2,90 |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## 2,9 |  | ## - |  | ## 2,90 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## 2) шығыстар, оның ішінде есебінен: |  | ## Шығыстар о.і. |  | ## 1 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ## 500 |  | ## 500 |  |  |  | ## 1 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## республикалық бюджеттің |  | ## млн. теңге (РБ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ## - |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## қарыз |  | ## млн. теңге (БТИ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ## - |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## жергілікті бюджеттің |  | ## млн. теңге (ЖБ) |  | ## 1 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ## 500 |  | ## 500 |  |  |  | ## 1 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 35 |  | ## Ембулатовка |  | ## млн м3 |  | ## 2,9 |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## 2,9 |  | ## - |  | ## 2,90 |  | ## 20 |  |  |  | ## ЖСҚ әзірленуде |  |  |
|  |  | ## 1) күтілетін нәтиже |  |  |  | ## 2,90 |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## 2,9 |  | ## - |  | ## 2,90 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## 2) шығыстар, оның ішінде есебінен: |  | ## Шығыстар о.і. |  | ## 1 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ## 500 |  | ## 500 |  |  |  | ## 1 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## республикалық бюджеттің |  | ## млн. теңге (РБ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ## - |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## қарыз |  | ## млн. теңге (БТИ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ## - |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## жергілікті бюджеттің |  | ## млн. теңге (ЖБ) |  | ## 1 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ## 500 |  | ## 500 |  |  |  | ## 1 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 36 |  | ## Новая Жизнь |  | ## млн м3 |  | ## 6,8 |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## 6,8 |  | ## - |  | ## 6,80 |  | ## 20 |  |  |  | ## ЖСҚ әзірленуде |  |  |
|  |  | ## 1) күтілетін нәтиже |  |  |  | ## 6,80 |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## 6,8 |  | ## - |  | ## 6,80 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## 2) шығыстар, оның ішінде есебінен: |  | ## Шығыстар о.і. |  | ## 2 160 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ## 1 080 |  | ## 1 080 |  |  |  | ## 2 160 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## республикалық бюджеттің |  | ## млн. теңге (РБ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ## - |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## қарыз |  | ## млн. теңге (БТИ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ## - |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## жергілікті бюджеттің |  | ## млн. теңге (ЖБ) |  | ## 2 160 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ## 1 080 |  | ## 1 080 |  |  |  | ## 2 160 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 37 |  | ## Покатилов |  | ## млн м3 |  | ## 3,6 |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## 3,6 |  | ## - |  | ## 3,60 |  | ## 20 |  |  |  | ## ЖСҚ әзірленуде |  |  |
|  |  | ## 1) күтілетін нәтиже |  |  |  | ## 3,60 |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## 3,6 |  | ## - |  | ## 3,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## 2) шығыстар, оның ішінде есебінен: |  | ## Шығыстар о.і. |  | ## 555 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ## 277,500 |  | ## 277,500 |  |  |  | ## 555 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## республикалық бюджеттің |  | ## млн. теңге (РБ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ## - |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## қарыз |  | ## млн. теңге (БТИ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ## - |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## жергілікті бюджеттің |  | ## млн. теңге (ЖБ) |  | ## 555 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ## 277,500 |  | ## 277,500 |  |  |  | ## 555 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 38 |  | ## Кемер |  | ## млн м3 |  | ## 13,8 |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## 13,8 |  | ## - |  | ## 13,80 |  | ## 20 |  |  |  | ## ЖСҚ әзірленуде |  |  |
|  |  | ## 1) күтілетін нәтиже |  |  |  | ## 13,80 |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## 13,8 |  | ## - |  | ## 13,80 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## 2) шығыстар, оның ішінде есебінен: |  | ## Шығыстар о.і. |  | ## 440 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ## 220 |  | ## 220 |  |  |  | ## 440 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## республикалық бюджеттің |  | ## млн. теңге (РБ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ## - |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## қарыз |  | ## млн. теңге (БТИ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ## - |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## жергілікті бюджеттің |  | ## млн. теңге (ЖБ) |  | ## 440 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ## 220 |  | ## 220 |  |  |  | ## 440 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 39 |  | ## Төңкеріс |  | ## млн м3 |  | ## 11,7 |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## 11,7 |  | ## - |  | ## 11,70 |  | ## 20 |  |  |  | ## ЖСҚ әзірленуде |  |  |
|  |  | ## 1) күтілетін нәтиже |  |  |  | ## 11,70 |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## 11,7 |  | ## - |  | ## 11,70 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## 2) шығыстар, оның ішінде есебінен: |  | ## Шығыстар о.і. |  | ## 1 400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ## 700 |  | ## 700 |  |  |  | ## 1 400 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## республикалық бюджеттің |  | ## млн. теңге (РБ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ## - |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## қарыз |  | ## млн. теңге (БТИ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ## - |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## жергілікті бюджеттің |  | ## млн. теңге (ЖБ) |  | ## 1 400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ## 700 |  | ## 700 |  |  |  | ## 1 400 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 40 |  | ## Ақжайық |  | ## млн м3 |  | ## 21,7 |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## 21,7 |  | ## - |  | ## 21,70 |  | ## 20 |  |  |  | ## ЖСҚ әзірленуде |  |  |
|  |  | ## 1) күтілетін нәтиже |  |  |  | ## 21,70 |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## 21,7 |  | ## - |  | ## 21,70 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## 2) шығыстар, оның ішінде есебінен: |  | ## Шығыстар о.і. |  | ## 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ## 250 |  | ## 250 |  |  |  | ## 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## республикалық бюджеттің |  | ## млн. теңге (РБ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ## - |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## қарыз |  | ## млн. теңге (БТИ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ## - |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## жергілікті бюджеттің |  | ## млн. теңге (ЖБ) |  | ## 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ## 250 |  | ## 250 |  |  |  | ## 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 41 |  | ## Горбуново |  | ## млн м3 |  | ## 5,8 |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## 5,8 |  | ## - |  | ## 5,80 |  | ## 20 |  |  |  | ## ЖСҚ әзірленуде |  |  |
|  |  | ## 1) күтілетін нәтиже |  |  |  | ## 5,80 |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## 5,8 |  | ## - |  | ## 5,80 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## 2) шығыстар, оның ішінде есебінен: |  | ## Шығыстар о.і. |  | ## 1 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ## 500 |  | ## 500 |  |  |  | ## 1 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## республикалық бюджеттің |  | ## млн. теңге (РБ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ## - |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## қарыз |  | ## млн. теңге (БТИ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ## - |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## жергілікті бюджеттің |  | ## млн. теңге (ЖБ) |  | ## 1 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ## 500 |  | ## 500 |  |  |  | ## 1 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 42 |  | ## Январцево |  | ## млн м3 |  | ## 2,6 |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## 2,6 |  | ## - |  | ## 2,60 |  | ## 20 |  |  |  | ## ЖСҚ әзірленуде |  |  |
|  |  | ## 1) күтілетін нәтиже |  |  |  | ## 2,60 |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## 2,6 |  | ## - |  | ## 2,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## 2) шығыстар, оның ішінде есебінен: |  | ## Шығыстар о.і. |  | ## 1 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ## 500 |  | ## 500 |  |  |  | ## 1 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## республикалық бюджеттің |  | ## млн. теңге (РБ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ## - |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## қарыз |  | ## млн. теңге (БТИ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ## - |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## жергілікті бюджеттің |  | ## млн. теңге (ЖБ) |  | ## 1 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ## 500 |  | ## 500 |  |  |  | ## 1 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 43 |  | ## Жақсыбай |  | ## млн м3 |  | ## 0,9 |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## 0,9 |  | ## - |  | ## 0,90 |  | ## 20 |  |  |  | ## ЖСҚ әзірленуде |  |  |
|  |  | ## 1) күтілетін нәтиже |  |  |  | ## 0,90 |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## 0,9 |  | ## - |  | ## 0,90 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## 2) шығыстар, оның ішінде есебінен: |  | ## Шығыстар о.і. |  | ## 1 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ## 500 |  | ## 500 |  |  |  | ## 1 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## республикалық бюджеттің |  | ## млн. теңге (РБ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ## - |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## қарыз |  | ## млн. теңге (БТИ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ## - |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## жергілікті бюджеттің |  | ## млн. теңге (ЖБ) |  | ## 1 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ## 500 |  | ## 500 |  |  |  | ## 1 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 44 |  | ## Жасқайрат |  | ## млн м3 |  | ## 1,2 |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## 1,2 |  | ## - |  | ## 1,20 |  | ## 20 |  |  |  | ## ЖСҚ әзірленуде |  |  |
|  |  | ## 1) күтілетін нәтиже |  |  |  | ## 1,20 |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## 1,2 |  | ## - |  | ## 1,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## 2) шығыстар, оның ішінде есебінен: |  | ## Шығыстар о.і. |  | ## 1 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ## 500 |  | ## 500 |  |  |  | ## 1 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## республикалық бюджеттің |  | ## млн. теңге (РБ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ## - |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## қарыз |  | ## млн. теңге (БТИ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ## - |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## жергілікті бюджеттің |  | ## млн. теңге (ЖБ) |  | ## 1 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ## 500 |  | ## 500 |  |  |  | ## 1 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 45 |  | ## Федоровка |  | ## млн м3 |  | ## 2,2 |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## 2,2 |  | ## - |  | ## 2,20 |  | ## 20 |  |  |  | ## ЖСҚ әзірленуде |  |  |
|  |  | ## 1) күтілетін нәтиже |  |  |  | ## 2,20 |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## 2,2 |  | ## - |  | ## 2,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## 2) шығыстар, оның ішінде есебінен: |  | ## Шығыстар о.і. |  | ## 1 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ## 500 |  | ## 500 |  |  |  | ## 1 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## республикалық бюджеттің |  | ## млн. теңге (РБ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ## - |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## қарыз |  | ## млн. теңге (БТИ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ## - |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## жергілікті бюджеттің |  | ## млн. теңге (ЖБ) |  | ## 1 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ## 500 |  | ## 500 |  |  |  | ## 1 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 46 |  | ## Жаман-Бөрілі Долинское ауылы |  | ## млн м3 |  | ## 2,6 |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## 2,6 |  | ## - |  | ## 2,60 |  | ## 20 |  |  |  | ## ЖСҚ әзірленуде |  |  |
|  |  | ## 1) күтілетін нәтиже |  |  |  | ## 2,60 |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## 2,6 |  | ## - |  | ## 2,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## 2) шығыстар, оның ішінде есебінен: |  | ## Шығыстар о.і. |  | ## 1 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ## 500 |  | ## 500 |  |  |  | ## 1 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## республикалық бюджеттің |  | ## млн. теңге (РБ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ## - |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## қарыз |  | ## млн. теңге (БТИ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ## - |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## жергілікті бюджеттің |  | ## млн. теңге (ЖБ) |  | ## 1 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ## 500 |  | ## 500 |  |  |  | ## 1 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 47 |  | ## Жаман-Бұрлю |  | ## млн м3 |  | ## 3,5 |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## 3,5 |  | ## - |  | ## 3,50 |  | ## 20 |  |  |  | ## ЖСҚ әзірленуде |  |  |
|  |  | ## 1) күтілетін нәтиже |  |  |  | ## 3,50 |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## 3,5 |  | ## - |  | ## 3,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## 2) шығыстар, оның ішінде есебінен: |  | ## Шығыстар о.і. |  | ## 1 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ## 500 |  | ## 500 |  |  |  | ## 1 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## республикалық бюджеттің |  | ## млн. теңге (РБ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ## - |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## қарыз |  | ## млн. теңге (БТИ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ## - |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## жергілікті бюджеттің |  | ## млн. теңге (ЖБ) |  | ## 1 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ## 500 |  | ## 500 |  |  |  | ## 1 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 48 |  | ## Жаңақұш |  | ## млн м3 |  | ## 5,6 |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## 5,6 |  | ## - |  | ## 5,60 |  | ## 20 |  |  |  | ## ЖСҚ әзірленуде |  |  |
|  |  | ## 1) күтілетін нәтиже |  |  |  | ## 5,60 |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## 5,6 |  | ## - |  | ## 5,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## 2) шығыстар, оның ішінде есебінен: |  | ## Шығыстар о.і. |  | ## 1 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ## 500 |  | ## 500 |  |  |  | ## 1 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## республикалық бюджеттің |  | ## млн. теңге (РБ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ## - |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## қарыз |  | ## млн. теңге (БТИ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ## - |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## жергілікті бюджеттің |  | ## млн. теңге (ЖБ) |  | ## 1 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ## 500 |  | ## 500 |  |  |  | ## 1 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 49 |  | ## Жылынды |  | ## млн м3 |  | ## 3,4 |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## 3,4 |  | ## - |  | ## 3,40 |  | ## 20 |  |  |  | ## ЖСҚ әзірленуде |  |  |
|  |  | ## 1) күтілетін нәтиже |  |  |  | ## 3,40 |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## 3,4 |  | ## - |  | ## 3,40 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## 2) шығыстар, оның ішінде есебінен: |  | ## Шығыстар о.і. |  | ## 1 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ## 500 |  | ## 500 |  |  |  | ## 1 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## республикалық бюджеттің |  | ## млн. теңге (РБ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ## - |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## қарыз |  | ## млн. теңге (БТИ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ## - |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## жергілікті бюджеттің |  | ## млн. теңге (ЖБ) |  | ## 1 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ## 500 |  | ## 500 |  |  |  | ## 1 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 50 |  | ## Шанды |  | ## млн м3 |  | ## 4,2 |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## 4,2 |  | ## - |  | ## 4,20 |  | ## 20 |  |  |  | ## ЖСҚ әзірленуде |  |  |
|  |  | ## 1) күтілетін нәтиже |  |  |  | ## 4,20 |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## 4,2 |  | ## - |  | ## 4,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## 2) шығыстар, оның ішінде есебінен: |  | ## Шығыстар о.і. |  | ## 1 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ## 500 |  | ## 500 |  |  |  | ## 1 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## республикалық бюджеттің |  | ## млн. теңге (РБ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ## - |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## қарыз |  | ## млн. теңге (БТИ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ## - |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## жергілікті бюджеттің |  | ## млн. теңге (ЖБ) |  | ## 1 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ## 500 |  | ## 500 |  |  |  | ## 1 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 51 |  | ## Ұзынкөл |  | ## млн м3 |  | ## 22,9 |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## 22,9 |  | ## - |  | ## 22,90 |  | ## 20 |  |  |  | ## ЖСҚ әзірленуде |  |  |
|  |  | ## 1) күтілетін нәтиже |  |  |  | ## 22,90 |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## 22,9 |  | ## - |  | ## 22,90 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## 2) шығыстар, оның ішінде есебінен: |  | ## Шығыстар о.і. |  | ## 1 314 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ## 657 |  | ## 657 |  |  |  | ## 1 314 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## республикалық бюджеттің |  | ## млн. теңге (РБ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ## - |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## қарыз |  | ## млн. теңге (БТИ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ## - |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## жергілікті бюджеттің |  | ## млн. теңге (ЖБ) |  | ## 1 314 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ## 657 |  | ## 657 |  |  |  | ## 1 314 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 52 | ## «Батыс Қазақстан облысы Ақжайық ауданы Конекеткен ауылы маңындағы Солянка өзеніндегі Ақжайық су қоймасын реконструкциялау» |  |  | ## млн м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ## 20 |  |  |  | ## ЖСҚ әзірленуде |  |  |
|  | ## 1) күтілетін нәтиже |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## 2) шығыстар, оның ішінде есебінен: |  |  | ## Шығыстар о.і. |  | ## 532,91 |  |  |  |  |  | ## 451,37 |  | ## 81,55 |  |  |  |  |  |  |  | ## 532,91 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## республикалық бюджеттің |  |  | ## млн. теңге (РБ) |  | ## 532,91 |  |  |  |  |  | ## 451,37 |  | ## 81,55 |  |  |  |  |  |  |  | ## 532,91 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## қарыз |  |  | ## млн. теңге (БТИ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## жергілікті бюджеттің |  |  | ## млн. теңге (ЖБ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 53 | ## «Батыс Қазақстан облысы Бәйтерек ауданы Раздольное ауылы маңындағы Рубежка өзеніндегі су қоймасын реконструкциялау» |  |  | ## млн м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ## 20 |  |  |  | ## ЖСҚ әзірленуде |  |  |
|  | ## 1) күтілетін нәтиже |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## 2) шығыстар, оның ішінде есебінен: |  |  | ## Шығыстар о.і. |  | ## 262,91 |  |  |  |  |  | ## 224,52 |  | ## 38,39 |  |  |  |  |  |  |  | ## 262,91 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## республикалық бюджеттің |  |  | ## млн. теңге (РБ) |  | ## 262,91 |  |  |  |  |  | ## 224,52 |  | ## 38,39 |  |  |  |  |  |  |  | ## 262,91 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## қарыз |  |  | ## млн. теңге (БТИ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## жергілікті бюджеттің |  |  | ## млн. теңге (ЖБ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 10 |  | # Қарағанды облысы |  | # млн м3 |  | # 280,887 |  | # - |  | # 0,24 |  | # 16,45 |  | # - |  | # 10,50 |  | # - |  | # 253,70 |  | # 280,65 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | # млн. теңге |  | # 51 220,224 |  | # 359,900 |  | # 954,234 |  | # 20 831,986 |  | # 10 000 |  | # 17 074,104 |  | # 1 000 |  | # 1 000 |  | # 49 906,090 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | # 46 214,638 |  | # 8,500 |  | # 119,034 |  | # 20 013 |  | # 10 000 |  | # 16 074,104 |  |  |  |  |  | # 46 087,104 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | # 3 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 1 000 |  | # 1 000 |  | # 1 000 |  | # 3 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | # 2 005,586 |  | # 351,400 |  | # 835,200 |  | # 818,986 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 818,986 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 1 |  | ## Қарағанды облысы Самарқанд су қоймасының су торабын қуаттылығы 1 мВт шағын электр станциясының құрылысымен қайта құру және техникалық қайта жарақтандыру (Объектінің сыйымдылығы 253,7 млн. м3) |  | ## млн м3 |  | ## 253,7 |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## 253,7 |  | ## 253,70 |  | ## 20 |  |  |  | ## ЖСҚ әзірленуде |  |  |
|  |  | ## 1) күтілетін нәтиже |  | ## км |  | ## 0 |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## 2) шығыстар, оның ішінде есебінен: |  | ## Шығыстар о.і. |  | ## 3 066,200 |  | ## 4,250 |  | ## 48,950 |  | ## 13 |  |  |  | ## 1 000 |  | ## 1 000 |  | ## 1 000 |  | ## 3 013 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## республикалық бюджеттің |  | ## млн. теңге (РБ) |  | ## 66,200 |  | ## 4,250 |  | ## 48,950 |  | ## 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ## 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## қарыз |  | ## млн. теңге (БТИ) |  | ## 3 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ## 1 000 |  | ## 1 000 |  | ## 1 000 |  | ## 3 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## жергілікті бюджеттің |  | ## млн. теңге (ЖБ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 2 |  | ## Жартас су қоймасының қопаларын тазарту, 10,5 млн. м3 |  | ## млн м3 |  | ## 10,5 |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## 10,5 |  | ## - |  | ## - |  | ## 10,50 |  | ## 20 |  |  |  | ## ЖСҚ әзірленуде |  |  |
|  |  | ## 1) күтілетін нәтиже |  | ## км |  | ## 10,5 |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  |  |  | ## 10,5 |  | ## - |  | ## - |  | ## 10,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## 2) шығыстар, оның ішінде есебінен: |  | ## Шығыстар о.і. |  | ## 2 329,834 |  | ## 4,250 |  | ## 70,084 |  |  |  |  |  | ## 2 255,500 |  |  |  |  |  | ## 2 255,500 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## республикалық бюджеттің |  | ## млн. теңге (РБ) |  | ## 2 329,834 |  | ## 4,250 |  | ## 70,084 |  |  |  |  |  | ## 2 255,500 |  |  |  |  |  | ## 2 255,500 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## қарыз |  | ## млн. теңге (БТИ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## жергілікті бюджеттің |  | ## млн. теңге (ЖБ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 3 |  | ## «Қазсушар» РМК «Қ. Сәтбаев атындағы канал» филиалының объектілерін техникалық қайта жарақтандыру бойынша қайта құру және жаңғырту |  | ## млн м3 |  | ## 0 |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## 20 |  |  |  | ## ЖСҚ әзірленуде |  |  |
|  |  | ## 1) күтілетін нәтиже |  | ## км |  | ## 0 |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## 2) шығыстар, оның ішінде есебінен: |  | ## Шығыстар о.і. |  | ## 43 818,604 |  |  |  |  |  | ## 20 000 |  | ## 10 000 |  | ## 13 818,604 |  |  |  |  |  | ## 43 818,604 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## республикалық бюджеттің |  | ## млн. теңге (РБ) |  | ## 43 818,604 |  |  |  |  |  | ## 20 000 |  | ## 10 000 |  | ## 13 818,604 |  |  |  |  |  | ## 43 818,604 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## қарыз |  | ## млн. теңге (БТИ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## жергілікті бюджеттің |  | ## млн. теңге (ЖБ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 4 |  | ## Тоғызқұдық бөгетін күрделі жөндеу, 0,24 млн.м3 |  | ## млн м3 |  | ## 0,24 |  | ## - |  | ## 0,2 |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## 20 |  |  |  | ## ЖСҚ әзірленуде |  |  |
|  |  | ## 1) күтілетін нәтиже |  | ## км |  | ## 0 |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## 2) шығыстар, оның ішінде есебінен: |  | ## Шығыстар о.і. |  | ## 603,100 |  | ## 351,400 |  | ## 251,700 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ## - |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## республикалық бюджеттің |  | ## млн. теңге (РБ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ## - |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## қарыз |  | ## млн. теңге (БТИ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ## - |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## жергілікті бюджеттің |  | ## млн. теңге (ЖБ) |  | ## 603,100 |  | ## 351,400 |  | ## 251,700 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ## - |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 5 |  | ## Таңатбай су қоймасын күрделі жөндеу, 16,447 млн.м3 |  | ## млн м3 |  | ## 16,447 |  | ## - |  | ## - |  | ## 16,4 |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## 16,45 |  | ## 20 |  |  |  | ## ЖСҚ әзірленуде |  |  |
|  |  | ## 1) күтілетін нәтиже |  | ## км |  | ## 0 |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## 2) шығыстар, оның ішінде есебінен: |  | ## Шығыстар о.і. |  | ## 750 |  |  |  | ## 570 |  | ## 180 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ## 180 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## республикалық бюджеттің |  | ## млн. теңге (РБ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## қарыз |  | ## млн. теңге (БТИ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## жергілікті бюджеттің |  | ## млн. теңге (ЖБ) |  | ## 750 |  |  |  | ## 570 |  | ## 180 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ## 180 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 6 |  | ## Мұхтар су қоймасына күрделі жөндеу жүргізу |  | ## млн м3 |  | ## 0 |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## 20 |  |  |  | ## ЖСҚ әзірленуде |  |  |
|  |  | ## 1) күтілетін нәтиже |  | ## км |  | ## 0 |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## 2) шығыстар, оның ішінде есебінен: |  | ## Шығыстар о.і. |  | ## 570,500 |  |  |  | ## 13,500 |  | ## 557 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ## 557 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## республикалық бюджеттің |  | ## млн. теңге (РБ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## қарыз |  | ## млн. теңге (БТИ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## жергілікті бюджеттің |  | ## млн. теңге (ЖБ) |  | ## 570,500 |  |  |  | ## 13,500 |  | ## 557 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ## 557 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 7 |  | ## «Ботақара ауылындағы бөгетті және оның бойындағы бөгетті күрделі жөндеуге» жобалық-сметалық құжаттаманы әзірлеу Ботақара көлі |  | ## млн м3 |  | ## 0 |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## 20 |  |  |  | ## ЖСҚ әзірленуде |  |  |
|  |  | ## 1) күтілетін нәтиже |  | ## км |  | ## 0 |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## 2) шығыстар, оның ішінде есебінен: |  | ## Шығыстар о.і. |  | ## 47,948 |  |  |  |  |  | ## 47,948 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ## 47,948 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## республикалық бюджеттің |  | ## млн. теңге (РБ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## қарыз |  | ## млн. теңге (БТИ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## жергілікті бюджеттің |  | ## млн. теңге (ЖБ) |  | ## 47,948 |  |  |  |  |  | ## 47,948 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ## 47,948 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 8 |  | ## «Босаға су қоймасын күрделі жөндеу» ЖСҚ әзірлеу |  | ## млн м3 |  | ## 0 |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## 20 |  |  |  | ## ЖСҚ әзірленуде |  |  |
|  |  | ## 1) күтілетін нәтиже |  | ## км |  | ## 0 |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## 2) шығыстар, оның ішінде есебінен: |  | ## Шығыстар о.і. |  | ## 34,038 |  |  |  |  |  | ## 34,038 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ## 34,038 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## республикалық бюджеттің |  | ## млн. теңге (РБ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## қарыз |  | ## млн. теңге (БТИ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## жергілікті бюджеттің |  | ## млн. теңге (ЖБ) |  | ## 34,038 |  |  |  |  |  | ## 34,038 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ## 34,038 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 11 |  | # Қостанай облысы |  | # млн м3 |  | # 1410,6 |  | # - |  | # 1,30 |  | # - |  | # - |  | # - |  | # - |  | # 1 409,30 |  | # 1 409,30 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | # млн. теңге |  | # 34 443,983 |  | # 221,846 |  | # 912,868 |  | # 120,428 |  | # 2 090,222 |  | # 4 590 |  | # 10 000 |  | # 16 508,618 |  | # 33 309,268 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | # 2 753,518 |  | # 55,795 |  | # 548,097 |  | # 59,404 |  | # 2 090,222 |  |  |  |  |  |  |  | # 2 149,626 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | # 31 190,538 |  | # 159,920 |  | # 22 |  |  |  |  |  | # 4 500 |  | # 10 000 |  | # 16 508,618 |  | # 31 008,618 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | # 499,926 |  | # 6,131 |  | # 342,771 |  | # 61,024 |  |  |  | # 90 |  |  |  |  |  | # 151,024 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 1 |  | ## Жангелдин ауданы Албар-Бөгет бөгетін қайта жаңарту |  | ## млн м3 |  | ## 1 |  | ## - |  | ## 1,0 |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## 20 |  |  |  | ## ЖСҚ әзірленуде |  |  |
|  |  | ## 1) күтілетін нәтиже |  | ## км |  | ## 0 |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## 2) шығыстар, оның ішінде есебінен: |  | ## Шығыстар о.і. |  | ## 624,263 |  | ## 55,795 |  | ## 568,468 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ## - |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## республикалық бюджеттің |  | ## млн. теңге (РБ) |  | ## 603,892 |  | ## 55,795 |  | ## 548,097 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ## - |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## қарыз |  | ## млн. теңге (БТИ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ## - |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## жергілікті бюджеттің |  | ## млн. теңге (ЖБ) |  | ## 20,371 |  |  |  | ## 20,371 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ## - |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 2 |  | ## «Қостанай облысы Денисов ауданы Тобыл өзенінде шағын ГЭС салумен Жоғарғы Тобыл су қоймасын қайта құру» жобалық-сметалық құжаттамасын әзірлеу» |  | ## млн м3 |  | ## 816,6 |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## 816,6 |  | ## 816,60 |  | ## 20 |  |  |  | ## ЖСҚ әзірленуде |  |  |
|  |  | ## 1) күтілетін нәтиже |  | ## км |  | ## 816,6 |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## 816,6 |  | ## 816,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## 2) шығыстар, оның ішінде есебінен: |  | ## Шығыстар о.і. |  | ## 13 707,742 |  |  |  |  |  | ## 12,992 |  | ## 686,132 |  | ## 2 500 |  | ## 3 500 |  | ## 7 008,618 |  | ## 13 707,742 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## республикалық бюджеттің |  | ## млн. теңге (РБ) |  | ## 699,124 |  |  |  |  |  | ## 12,992 |  | ## 686,132 |  |  |  |  |  |  |  | ## 699,124 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## қарыз |  | ## млн. теңге (БТИ) |  | ## 13 008,618 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ## 2 500 |  | ## 3 500 |  | ## 7 008,618 |  | ## 13 008,618 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## жергілікті бюджеттің |  | ## млн. теңге (ЖБ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 3 |  | ## Қаратомар су қоймасын қайта жаңарту |  | ## млн м3 |  | ## 586 |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## 586,0 |  | ## 586,00 |  | ## 20 |  |  |  | ## ЖСҚ әзірленуде |  |  |
|  |  | ## 1) күтілетін нәтиже |  | ## км |  | ## 586 |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## 586,0 |  | ## 586,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## 2) шығыстар, оның ішінде есебінен: |  | ## Шығыстар о.і. |  | ## 13 210 |  |  |  |  |  |  |  | ## 210 |  | ## 2 000 |  | ## 4 000 |  | ## 7 000 |  | ## 13 210 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## республикалық бюджеттің |  | ## млн. теңге (РБ) |  | ## 210 |  |  |  |  |  |  |  | ## 210 |  |  |  |  |  |  |  | ## 210 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## қарыз |  | ## млн. теңге (БТИ) |  | ## 13 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ## 2 000 |  | ## 4 000 |  | ## 7 000 |  | ## 13 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## жергілікті бюджеттің |  | ## млн. теңге (ЖБ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 4 |  | ## «Қостанай облысы Қостанай қаласы, Тобыл өзеніндегі Амангелді су қоймасын қайта құру» жобалық-сметалық құжаттамасын әзірлеу |  | ## млн м3 |  | ## 6,7 |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## 6,7 |  | ## 6,70 |  | ## 20 |  |  |  | ## ЖСҚ әзірленуде |  |  |
|  |  | ## 1) күтілетін нәтиже |  | ## км |  | ## 6,7 |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## 6,7 |  | ## 6,70 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## 2) шығыстар, оның ішінде есебінен: |  | ## Шығыстар о.і. |  | ## 5 094,506 |  |  |  |  |  | ## 9,280 |  | ## 85,226 |  |  |  | ## 2 500 |  | ## 2 500 |  | ## 5 094,506 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## республикалық бюджеттің |  | ## млн. теңге (РБ) |  | ## 94,506 |  |  |  |  |  | ## 9,280 |  | ## 85,226 |  |  |  |  |  |  |  | ## 94,506 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## қарыз |  | ## млн. теңге (БТИ) |  | ## 5 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ## 2 500 |  | ## 2 500 |  | ## 5 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## жергілікті бюджеттің |  | ## млн. теңге (ЖБ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 5 |  | ## Алтынсарин ауданы Шоқай ауылындағы бөгеттің күрделі жөндеуіне ЖСҚ әзірлеу |  | ## млн м3 |  | ## 0 |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## 20 |  |  |  | ## ЖСҚ әзірленуде |  |  |
|  |  | ## 1) күтілетін нәтиже |  | ## км |  | ## 0 |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## 2) шығыстар, оның ішінде есебінен: |  | ## Шығыстар о.і. |  | ## 96 |  |  |  |  |  | ## 6 |  |  |  | ## 90 |  |  |  |  |  | ## 96 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## республикалық бюджеттің |  | ## млн. теңге (РБ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## қарыз |  | ## млн. теңге (БТИ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## жергілікті бюджеттің |  | ## млн. теңге (ЖБ) |  | ## 96 |  |  |  |  |  | ## 6 |  |  |  | ## 90 |  |  |  |  |  | ## 96 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 6 |  | ## «Қостанай облысы Бейімбет Майлин ауданы Тобыл өзенінде шағын ГЭС салумен Қаратомар су қоймасын қайта құру» жобалық-сметалық құжаттамасын әзірлеу |  | ## млн м3 |  | ## 0 |  | ## - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ## - |  | ## - |  | ## 20 |  |  |  | ## ЖСҚ әзірленуде |  |  |
|  |  | ## 1) күтілетін нәтиже |  | ## км |  | ## 0 |  | ## - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ## - |  | ## - |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## 2) шығыстар, оның ішінде есебінен: |  | ## Шығыстар о.і. |  | ## 788,302 |  |  |  |  |  | ## 9,466 |  | ## 778,836 |  |  |  |  |  |  |  | ## 788,302 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## республикалық бюджеттің |  | ## млн. теңге (РБ) |  | ## 788,302 |  |  |  |  |  | ## 9,466 |  | ## 778,836 |  |  |  |  |  |  |  | ## 788,302 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## қарыз |  | ## млн. теңге (БТИ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## жергілікті бюджеттің |  | ## млн. теңге (ЖБ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 7 |  | ## «Қостанай облысы Жітіқара ауданы Жалқуар өзеніндегі Желқуар ауданын қайта құру» жобалық-сметалық құжаттамасын әзірлеу |  | ## млн м3 |  | ## 0 |  | ## - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ## - |  | ## - |  | ## 20 |  |  |  | ## ЖСҚ әзірленуде |  |  |
|  |  | ## 1) күтілетін нәтиже |  | ## км |  | ## 0 |  | ## - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ## - |  | ## - |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## 2) шығыстар, оның ішінде есебінен: |  | ## Шығыстар о.і. |  | ## 59,519 |  |  |  |  |  | ## 9,280 |  | ## 50,239 |  |  |  |  |  |  |  | ## 59,519 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## республикалық бюджеттің |  | ## млн. теңге (РБ) |  | ## 59,519 |  |  |  |  |  | ## 9,280 |  | ## 50,239 |  |  |  |  |  |  |  | ## 59,519 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## қарыз |  | ## млн. теңге (БТИ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## жергілікті бюджеттің |  | ## млн. теңге (ЖБ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 8 |  | ## «Қостанай облысы Қостанай ауданы Тобыл өзеніндегі Сергеев су қоймасын қайта құру» жобалық-сметалық құжаттамасын әзірлеу |  | ## млн м3 |  | ## 0 |  | ## - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ## - |  | ## - |  | ## 20 |  |  |  | ## ЖСҚ әзірленуде |  |  |
|  |  | ## 1) күтілетін нәтиже |  | ## км |  | ## 0 |  | ## - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ## - |  | ## - |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## 2) шығыстар, оның ішінде есебінен: |  | ## Шығыстар о.і. |  | ## 94,332 |  |  |  |  |  | ## 9,106 |  | ## 85,226 |  |  |  |  |  |  |  | ## 94,332 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## республикалық бюджеттің |  | ## млн. теңге (РБ) |  | ## 94,332 |  |  |  |  |  | ## 9,106 |  | ## 85,226 |  |  |  |  |  |  |  | ## 94,332 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## қарыз |  | ## млн. теңге (БТИ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## жергілікті бюджеттің |  | ## млн. теңге (ЖБ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 9 |  | ## Тюнтюгур |  | ## млн м3 |  | ## 0,3 |  | ## - |  | ## 0,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ## - |  |  |  | ## 20 |  |  |  | ## ЖСҚ әзірленуде |  |  |
|  |  | ## 1) күтілетін нәтиже |  | ## км |  | ## 0 |  | ## - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ## - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## 2) шығыстар, оның ішінде есебінен: |  | ## Шығыстар о.і. |  | ## 251,400 |  |  |  | ## 251,400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## республикалық бюджеттің |  | ## млн. теңге (РБ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## қарыз |  | ## млн. теңге (БТИ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## жергілікті бюджеттің |  | ## млн. теңге (ЖБ) |  | ## 251,400 |  |  |  | ## 251,400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 10 |  | ## Амангелді ауданындағы «Бижан» бөгеті |  | ## млн м3 |  | ## 0 |  | ## - |  | ## - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ## - |  |  |  | ## 20 |  |  |  | ## ЖСҚ әзірленуде |  |  |
|  |  | ## 1) күтілетін нәтиже |  | ## км |  | ## 0 |  | ## - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ## - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## 2) шығыстар, оның ішінде есебінен: |  | ## Шығыстар о.і. |  | ## 6,131 |  | ## 6,131 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## республикалық бюджеттің |  | ## млн. теңге (РБ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## қарыз |  | ## млн. теңге (БТИ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## жергілікті бюджеттің |  | ## млн. теңге (ЖБ) |  | ## 6,131 |  | ## 6,131 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 11 |  | ## Қарасу ауданы Степное ауылының бөгетін қайта жаңарту |  | ## млн м3 |  | ## 0 |  | ## - |  | ## - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ## - |  |  |  | ## 20 |  |  |  | ## ЖСҚ әзірленуде |  |  |
|  |  | ## 1) күтілетін нәтиже |  | ## км |  | ## 0 |  | ## - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ## - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## 2) шығыстар, оның ішінде есебінен: |  | ## Шығыстар о.і. |  | ## 171,920 |  | ## 159,920 |  | ## 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## республикалық бюджеттің |  | ## млн. теңге (РБ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## қарыз |  | ## млн. теңге (БТИ) |  | ## 171,920 |  | ## 159,920 |  | ## 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## жергілікті бюджеттің |  | ## млн. теңге (ЖБ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 12 |  | ## Қостанайдағы Гагарин су тасқыны бөгетін жөндеу |  | ## млн м3 |  | ## 0 |  | ## - |  | ## - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ## - |  |  |  | ## 20 |  |  |  | ## ЖСҚ әзірленуде |  |  |
|  |  | ## 1) күтілетін нәтиже |  | ## км |  | ## 0 |  | ## - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ## - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## 2) шығыстар, оның ішінде есебінен: |  | ## Шығыстар о.і. |  | ## 55,024 |  |  |  |  |  | ## 55,024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ## 55,024 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## республикалық бюджеттің |  | ## млн. теңге (РБ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## қарыз |  | ## млн. теңге (БТИ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## жергілікті бюджеттің |  | ## млн. теңге (ЖБ) |  | ## 55,024 |  |  |  |  |  | ## 55,024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ## 55,024 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 13 |  | ## Науырзым ауданы Буревестник ауылы аумағындағы №3 бөгет |  | ## млн м3 |  | ## 0 |  | ## - |  | ## - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ## - |  |  |  | ## 20 |  |  |  | ## ЖСҚ әзірленуде |  |  |
|  |  | ## 1) күтілетін нәтиже |  | ## км |  | ## 0 |  | ## - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ## - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## 2) шығыстар, оның ішінде есебінен: |  | ## Шығыстар о.і. |  | ## 71 |  |  |  | ## 71 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## республикалық бюджеттің |  | ## млн. теңге (РБ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## қарыз |  | ## млн. теңге (БТИ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## жергілікті бюджеттің |  | ## млн. теңге (ЖБ) |  | ## 71 |  |  |  | ## 71 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 14 |  | ## Науырзым ауданы Буревестник ауылы аумағындағы №4 бөгет |  | ## млн м3 |  | ## 0 |  | ## - |  | ## - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ## - |  |  |  | ## 20 |  |  |  | ## ЖСҚ әзірленуде |  |  |
|  |  | ## 1) күтілетін нәтиже |  | ## км |  | ## 0 |  | ## - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ## - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## 2) шығыстар, оның ішінде есебінен: |  | ## Шығыстар о.і. |  | ## 10 |  |  |  | ## 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## республикалық бюджеттің |  | ## млн. теңге (РБ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## қарыз |  | ## млн. теңге (БТИ) |  | ## 10 |  |  |  | ## 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## жергілікті бюджеттің |  | ## млн. теңге (ЖБ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 15 |  | ## «Қызыл-Жар су қоймасын қайта жаңарту» жобалық-сметалық құжаттамасын әзірлеу Тобыл өзені, Бейімбет Майлин ауданы« |  | ## млн м3 |  | ## 0 |  | ## - |  | ## - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ## - |  |  |  | ## 20 |  |  |  | ## ЖСҚ әзірленуде |  |  |
|  |  | ## 1) күтілетін нәтиже |  | ## км |  | ## 0 |  | ## - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ## - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## 2) шығыстар, оның ішінде есебінен: |  | ## Шығыстар о.і. |  | ## 203,843 |  |  |  |  |  | ## 9,280 |  | ## 194,563 |  |  |  |  |  |  |  | ## 203,843 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## республикалық бюджеттің |  | ## млн. теңге (РБ) |  | ## 203,843 |  |  |  |  |  | ## 9,280 |  | ## 194,563 |  |  |  |  |  |  |  | ## 203,843 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## қарыз |  | ## млн. теңге (БТИ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## жергілікті бюджеттің |  | ## млн. теңге (ЖБ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 16 |  | ## Қызыл-Жар |  | ## млн м3 |  | ## 0 |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## 20 |  |  |  | ## ЖСҚ әзірленуде |  |  |
|  |  | ## 1) күтілетін нәтиже |  |  |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## 2) шығыстар, оның ішінде есебінен: |  | ## Шығыстар о.і. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## республикалық бюджеттің |  | ## млн. теңге (РБ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ## - |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## қарыз |  | ## млн. теңге (БТИ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ## - |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## жергілікті бюджеттің |  | ## млн. теңге (ЖБ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 17 |  | ## Желқуар |  | ## млн м3 |  | ## 0 |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## 20 |  |  |  | ## ЖСҚ әзірленуде |  |  |
|  |  | ## 1) күтілетін нәтиже |  |  |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## 2) шығыстар, оның ішінде есебінен: |  | ## Шығыстар о.і. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## республикалық бюджеттің |  | ## млн. теңге (РБ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ## - |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## қарыз |  | ## млн. теңге (БТИ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ## - |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## жергілікті бюджеттің |  | ## млн. теңге (ЖБ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 12 |  | # Қызылорда облысы |  | # млн м3 |  | # 52,2 |  | # - |  | # - |  | # 40,70 |  | # 1,00 |  | # - |  | # - |  | # 10,50 |  | # 52,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | # млн. теңге |  | # 6 346,280 |  | # 1 459,748 |  | # 720,544 |  | 3 694,78 |  | 3 813,61 |  | # 640 |  | # 910 |  | # 1 138 |  | # 4 165,988 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | # 4 019,260 |  | # 1 459,748 |  | # 720,544 |  | 3 694,78 |  | 3 264,59 |  |  |  | # 910 |  |  |  | # 1 838,968 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | # 938 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 938 |  | # 938 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | # 1 389,020 |  |  |  |  |  |  |  | # 549,020 |  | # 640 |  |  |  | # 200 |  | # 1 389,020 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 1 |  | ## Қызылорда облысының Қызылорда су торабын қайта құру. І кезек |  | ## млн м3 |  | ## 1 |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## 1,0 |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## 1,00 |  | ## 20 |  |  |  | ## ЖСҚ әзірленуде |  |  |
|  |  | ## 1) күтілетін нәтиже |  | ## км |  | ## 0 |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## 2) шығыстар, оның ішінде есебінен: |  | ## Шығыстар о.і. |  | ## 128,185 |  | ## 117,632 |  | ## 10,553 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ## - |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## республикалық бюджеттің |  | ## млн. теңге (РБ) |  | ## 128,185 |  | ## 117,632 |  | ## 10,553 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ## - |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## қарыз |  | ## млн. теңге (БТИ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ## - |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## жергілікті бюджеттің |  | ## млн. теңге (ЖБ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ## - |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 2 |  | ## Көкарал бөгетін сақтау және Сырдария өзенінің атырауын қалпына келтіру |  | ## млн м3 |  | ## 40,7 |  | ## - |  | ## - |  | ## 40,7 |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## 40,70 |  | ## 20 |  |  |  | ## 1) ГЭ №19-0286/22 от 03.08.2022г.; 2)Приказ №59-ПИР от 29.04.2024г.; 3) Договора СМР №362/8 от 30.01.2025г., АН №354/8 от 27.02.2025г., ТН №389/8 от 23.01.2025г.; 4) ОЗ № 20-03/464-ВН от 21.07.2025 5) СМР №362/8 от 30.01.2025г., АН №354/8 от 27.02.2025г., ТН №389/8 от 23.01.2025г. |  |  |
|  |  | ## 1) күтілетін нәтиже |  | ## км |  | ## 0 |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## 2) шығыстар, оның ішінде есебінен: |  | ## Шығыстар о.і. |  | ## 2 708,026 |  | ## 1 342,116 |  | ## 709,991 |  | ## 655,919 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ## 655,919 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## республикалық бюджеттің |  | ## млн. теңге (РБ) |  | ## 2 708,026 |  | ## 1 342,116 |  | ## 709,991 |  | ## 655,919 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ## 655,919 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## қарыз |  | ## млн. теңге (БТИ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## жергілікті бюджеттің |  | ## млн. теңге (ЖБ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 3 |  | ## Жиделі су қоймасын қайта жаңарту |  | ## млн м3 |  | ## 10,5 |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## 10,5 |  | ## 10,50 |  | ## 20 |  |  |  | ## ЖСҚ әзірленуде |  |  |
|  |  | ## 1) күтілетін нәтиже |  | ## км |  | ## 0 |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## 2) шығыстар, оның ішінде есебінен: |  | ## Шығыстар о.і. |  | ## 1 048 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ## 110 |  | ## 938 |  | ## 1 048 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## республикалық бюджеттің |  | ## млн. теңге (РБ) |  | ## 110 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ## 110 |  |  |  | ## 110 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## қарыз |  | ## млн. теңге (БТИ) |  | ## 938 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ## 938 |  | ## 938 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## жергілікті бюджеттің |  | ## млн. теңге (ЖБ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 4 |  | ## «Қызылорда облысы Арал ауданы Ақлақ су торабын қайта құру» жобалық-сметалық құжаттамасын әзірлеу |  | ## млн м3 |  | ## 0 |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## 20 |  |  |  | ## ЖСҚ әзірленуде |  |  |
|  |  | ## 1) күтілетін нәтиже |  | ## км |  | ## 0 |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## 2) шығыстар, оның ішінде есебінен: |  | ## Шығыстар о.і. |  | ## 881,173 |  |  |  |  |  | ## 9,775 |  | ## 71,398 |  |  |  | ## 800 |  |  |  | ## 881,173 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## республикалық бюджеттің |  | ## млн. теңге (РБ) |  | ## 881,173 |  |  |  |  |  | ## 9,775 |  | ## 71,398 |  |  |  | ## 800 |  |  |  | ## 881,173 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## қарыз |  | ## млн. теңге (БТИ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## жергілікті бюджеттің |  | ## млн. теңге (ЖБ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 5 |  | ## Қызылорда облысы Қазалы ауданы Қазалы су торабын реконструкциялауға жобалық-сметалық құжаттаманы әзірлеу |  | ## млн м3 |  | ## 0 |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## 20 |  |  |  | ## ЖСҚ әзірленуде |  |  |
|  |  | ## 1) күтілетін нәтиже |  | ## км |  | ## 0 |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## 2) шығыстар, оның ішінде есебінен: |  | ## Шығыстар о.і. |  | ## 191,876 |  |  |  |  |  | ## 13,888 |  | ## 177,988 |  |  |  |  |  |  |  | ## 191,876 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## республикалық бюджеттің |  | ## млн. теңге (РБ) |  | ## 191,876 |  |  |  |  |  | ## 13,888 |  | ## 177,988 |  |  |  |  |  |  |  | ## 191,876 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## қарыз |  | ## млн. теңге (БТИ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## жергілікті бюджеттің |  | ## млн. теңге (ЖБ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 6 |  | ## Арал ауданындағы «Құйылыс» бөгетіне күрделі жөндеу жүргізу |  | ## млн м3 |  | ## 0 |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## 20 |  |  |  | ## ЖСҚ әзірленуде |  |  |
|  |  | ## 1) күтілетін нәтиже |  | ## км |  | ## 0 |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## 2) шығыстар, оның ішінде есебінен: |  | ## Шығыстар о.і. |  | ## 110 |  |  |  |  |  |  |  | ## 110 |  |  |  |  |  |  |  | ## 110 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## республикалық бюджеттің |  | ## млн. теңге (РБ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## қарыз |  | ## млн. теңге (БТИ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## жергілікті бюджеттің |  | ## млн. теңге (ЖБ) |  | ## 110 |  |  |  |  |  |  |  | ## 110 |  |  |  |  |  |  |  | ## 110 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 7 |  | ## Жаңақорған ауданы Ақүйік ауылының сумен қамтамасыз етілуін және экологиялық жағдайын жақсарту үшін «Көлтоған» су қоймасына күрделі жөндеу жүргізу |  | ## млн м3 |  | ## 0 |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## 20 |  |  |  | ## ЖСҚ әзірленуде |  |  |
|  |  | ## 1) күтілетін нәтиже |  | ## км |  | ## 0 |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## 2) шығыстар, оның ішінде есебінен: |  | ## Шығыстар о.і. |  | ## 940 |  |  |  |  |  |  |  | ## 300 |  | ## 640 |  |  |  |  |  | ## 940 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## республикалық бюджеттің |  | ## млн. теңге (РБ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## қарыз |  | ## млн. теңге (БТИ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## жергілікті бюджеттің |  | ## млн. теңге (ЖБ) |  | ## 940 |  |  |  |  |  |  |  | ## 300 |  | ## 640 |  |  |  |  |  | ## 940 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 8 |  | ## Жаңақорған ауданы Манап ауылының сумен қамтамасыз етілуін және экологиялық жағдайын жақсарту үшін «Манап» су қоймасына күрделі жөндеу жүргізу |  | ## млн м3 |  | ## 0 |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## 20 |  |  |  | ## ЖСҚ әзірленуде |  |  |
|  |  | ## 1) күтілетін нәтиже |  | ## км |  | ## 0 |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## 2) шығыстар, оның ішінде есебінен: |  | ## Шығыстар о.і. |  | ## 119,500 |  |  |  |  |  |  |  | ## 119,500 |  |  |  |  |  |  |  | ## 119,500 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## республикалық бюджеттің |  | ## млн. теңге (РБ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## қарыз |  | ## млн. теңге (БТИ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## жергілікті бюджеттің |  | ## млн. теңге (ЖБ) |  | ## 119,500 |  |  |  |  |  |  |  | ## 119,500 |  |  |  |  |  |  |  | ## 119,500 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 9 |  | ## Арал ауданы Сексеуіл кентіндегі «Құмсай» су қоймасын күрделі жөндеуге жобалық-сметалық құжаттама әзірлеу |  | ## млн м3 |  | ## 0 |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## 20 |  |  |  | ## ЖСҚ әзірленуде |  |  |
|  |  | ## 1) күтілетін нәтиже |  | ## км |  | ## 0 |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## 2) шығыстар, оның ішінде есебінен: |  | ## Шығыстар о.і. |  | ## 219,520 |  |  |  |  |  |  |  | ## 19,520 |  |  |  |  |  | ## 200 |  | ## 219,520 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## республикалық бюджеттің |  | ## млн. теңге (РБ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## қарыз |  | ## млн. теңге (БТИ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## жергілікті бюджеттің |  | ## млн. теңге (ЖБ) |  | ## 219,520 |  |  |  |  |  |  |  | ## 19,520 |  |  |  |  |  | ## 200 |  | ## 219,520 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 10 | ## «Қызылорда облысы Арал ауданындағы Солтүстік Арал теңізінің су көтергіш бөгетін реконструкциялау» |  |  | ## млн м3 |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | 20 |  |  |  | ЖСҚ әзірленуде |  |  |
|  | ## 1) күтілетін нәтиже |  |  | ## км |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## 2) шығыстар, оның ішінде есебінен: |  |  | ## Шығыстар о.і. |  | ## 6 030,45 |  | ## - |  | ## - |  | 3 015,2 |  | 3 015,2 |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## 6 030,45 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## республикалық бюджеттің |  |  | ## млн. теңге (РБ) |  | ## 6 030,45 |  | ## - |  | ## - |  | 3 015,2 |  | 3 015,2 |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## 6 030,45 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## қарыз |  |  | ## млн. теңге (БТИ) |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## жергілікті бюджеттің |  |  | ## млн. теңге (ЖБ) |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 13 |  | # Маңғыстау облысы |  | # млн м3 |  | # 0 |  | # - |  | # - |  | # - |  | # - |  | # - |  | # - |  | # - |  | # - |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | # млн. теңге |  | # 2 202,430 |  |  |  | # 442,430 |  | # 60 |  |  |  | # 1 700 |  |  |  |  |  | # 1 760 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | # 1 700 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 1 700 |  |  |  |  |  | # 1 700 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | # 502,430 |  |  |  | # 442,430 |  | # 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 1 |  | ## Бейнеу ауданындағы «Ырғызбай», «Қарасай», «Дәуқара» бөгеттерін күрделі жөндеу |  | ## млн м3 |  | ## 0 |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## 20 |  |  |  | ## ЖСҚ әзірленуде |  |  |
|  |  | ## 1) күтілетін нәтиже |  | ## км |  | ## 0 |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## 2) шығыстар, оның ішінде есебінен: |  | ## Шығыстар о.і. |  | ## 1 760 |  |  |  |  |  | ## 60 |  |  |  | ## 1 700 |  |  |  |  |  | ## 1 760 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## республикалық бюджеттің |  | ## млн. теңге (РБ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## қарыз |  | ## млн. теңге (БТИ) |  | ## 1 700 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ## 1 700 |  |  |  |  |  | ## 1 700 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## жергілікті бюджеттің |  | ## млн. теңге (ЖБ) |  | ## 60 |  |  |  |  |  | ## 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ## 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 2 |  | ## Маңғыстау облысы, Маңғыстау ауданы, Жармыш ауылындағы Сарықабақ су қоймасының бөгетін қайта жаңарту |  | ## млн м3 |  | ## 0 |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## 20 |  |  |  | ## ЖСҚ әзірленуде |  |  |
|  |  | ## 1) күтілетін нәтиже |  |  |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## 2) шығыстар, оның ішінде есебінен: |  | ## Шығыстар о.і. |  | ## 442,430 |  |  |  | ## 442,430 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ## - |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## республикалық бюджеттің |  | ## млн. теңге (РБ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ## - |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## қарыз |  | ## млн. теңге (БТИ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ## - |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## жергілікті бюджеттің |  | ## млн. теңге (ЖБ) |  | ## 442,430 |  |  |  | ## 442,430 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ## - |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 14 |  | # Павлодар облысы |  | # млн м3 |  | # 0 |  | # - |  | # - |  | # - |  | # - |  | # - |  | # - |  | # - |  | # - |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | # млн. теңге |  | # 44 534,001 |  |  |  |  |  | # 21 582,001 |  | # 10 652 |  | # 12 300 |  |  |  |  |  | # 44 534,001 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | # 44 534,001 |  |  |  |  |  | # 21 582,001 |  | # 10 652 |  | # 12 300 |  |  |  |  |  | # 44 534,001 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 1 |  | ## Ертіс өзені мен Жұмыскер ауылы маңындағы су қоймасының жобасын әзірлеу, Май ауданы (көлемі 2500 млн.м3) |  | ## млн м3 |  | ## 0 |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## 20 |  |  |  | ## ЖСҚ әзірленуде |  |  |
|  |  | ## 1) күтілетін нәтиже |  | ## км |  | ## 0 |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## 2) шығыстар, оның ішінде есебінен: |  | ## Шығыстар о.і. |  | ## 300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ## 300 |  |  |  |  |  | ## 300 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## республикалық бюджеттің |  | ## млн. теңге (РБ) |  | ## 300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ## 300 |  |  |  |  |  | ## 300 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## қарыз |  | ## млн. теңге (БТИ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## жергілікті бюджеттің |  | ## млн. теңге (ЖБ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 2 |  | ## «Қазсушар» РМК «Қ. Сәтбаев атындағы канал» филиалының объектілерін техникалық қайта жарақтандыру бойынша қайта құру және жаңғырту |  | ## млн м3 |  | ## 0 |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## 20 |  |  |  | ## ЖСҚ әзірленуде |  |  |
|  |  | ## 1) күтілетін нәтиже |  | ## км |  | ## 0 |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## 2) шығыстар, оның ішінде есебінен: |  | ## Шығыстар о.і. |  | ## 36 782,001 |  |  |  |  |  | ## 16 782,001 |  | ## 10 000 |  | ## 10 000 |  |  |  |  |  | ## 36 782,001 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## республикалық бюджеттің |  | ## млн. теңге (РБ) |  | ## 36 782,001 |  |  |  |  |  | ## 16 782,001 |  | ## 10 000 |  | ## 10 000 |  |  |  |  |  | ## 36 782,001 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## қарыз |  | ## млн. теңге (БТИ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## жергілікті бюджеттің |  | ## млн. теңге (ЖБ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 3 |  | ## ҚИКС филиалының №87 авариялық бөгетін, №4 су торабын қалпына келтіру |  | ## млн м3 |  | ## 0 |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## 20 |  |  |  | ## ЖСҚ әзірленуде |  |  |
|  |  | ## 1) күтілетін нәтиже |  | ## км |  | ## 0 |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## 2) шығыстар, оның ішінде есебінен: |  | ## Шығыстар о.і. |  | ## 7 452 |  |  |  |  |  | ## 4 800 |  | ## 652 |  | ## 2 000 |  |  |  |  |  | ## 7 452 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## республикалық бюджеттің |  | ## млн. теңге (РБ) |  | ## 7 452 |  |  |  |  |  | ## 4 800 |  | ## 652 |  | ## 2 000 |  |  |  |  |  | ## 7 452 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## қарыз |  | ## млн. теңге (БТИ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## жергілікті бюджеттің |  | ## млн. теңге (ЖБ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 15 |  | # Солтүстік Қазақстан облысы |  | # млн м3 |  | # 10,3 |  | # - |  | # - |  | # - |  | # - |  | # - |  | # 10,30 |  | # - |  | # 10,30 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | # млн. теңге |  | # 4 608,896 |  |  |  | # 10 |  | # 19,919 |  | # 70,577 |  | # 3 108,400 |  | # 1 400 |  |  |  | # 4 598,896 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | # 2 052,896 |  |  |  |  |  | # 19,919 |  | # 70,577 |  | # 1 962,400 |  |  |  |  |  | # 2 052,896 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | # 1 300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 600 |  | # 700 |  |  |  | # 1 300 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | # 1 256 |  |  |  | # 10 |  |  |  |  |  | # 546 |  | # 700 |  |  |  | # 1 246 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 1 |  | ## Шал ақын ауданы (Сергеевка қ., су қоймасы бар Сергеевск су торабының автожол көпірін күрделі жөндеуден өткізу, су қоймасының жобалық көлемі - 693 млн.м3, қалыпты сақтау деңгейіндегі су айдынының ауданы 116,8 км2, орташа ұзындығы 50 км., орташа ені 5 км., орташа тереңдігі 7 м., автомобиль көпірінің ұзындығы Г-7 300 м., жүріс бөлігінің ені – 7 м, тротуарлар – 1 м.) |  | ## млн м3 |  | ## 0 |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## 20 |  |  |  | ## ЖСҚ әзірленуде |  |  |
|  |  | ## 1) күтілетін нәтиже |  | ## км |  | ## 0 |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## 2) шығыстар, оның ішінде есебінен: |  | ## Шығыстар о.і. |  | ## 1 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ## 1 200 |  |  |  |  |  | ## 1 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## республикалық бюджеттің |  | ## млн. теңге (РБ) |  | ## 1 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ## 1 200 |  |  |  |  |  | ## 1 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## қарыз |  | ## млн. теңге (БТИ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## жергілікті бюджеттің |  | ## млн. теңге (ЖБ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 2 |  | ## Петропавл су торабының автожол көпірін күрделі жөндеуден өткізу Петропавл қаласының су қоймасымен (су қоймасының жобалық көлемі 24,5 млн.м3, су қоймасының ауданы қалыпты тіреу деңгейінде 9,7 км2, орташа ұзындығы 28 км., орташа ені 120 м., орташа тереңдігі 2 м., автомобиль көпірінің ұзындығы 200 м., жүріс бөлігінің ені – 6 м, тротуарлар – 1 м.) |  | ## млн м3 |  | ## 0 |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## 20 |  |  |  | ## ЖСҚ әзірленуде |  |  |
|  |  | ## 1) күтілетін нәтиже |  | ## км |  | ## 0 |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## 2) шығыстар, оның ішінде есебінен: |  | ## Шығыстар о.і. |  | ## 762,400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ## 762,400 |  |  |  |  |  | ## 762,400 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## республикалық бюджеттің |  | ## млн. теңге (РБ) |  | ## 762,400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ## 762,400 |  |  |  |  |  | ## 762,400 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## қарыз |  | ## млн. теңге (БТИ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## жергілікті бюджеттің |  | ## млн. теңге (ЖБ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 3 |  | ## «Солтүстік Қазақстан облысы Ғ.Мүсірепов атындағы аудандағы Шарық су торабын қайта құру» жобалық-сметалық құжаттамасын әзірлеу |  | ## млн м3 |  | ## 8,3 |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## 8,3 |  | ## - |  | ## 8,30 |  | ## 20 |  |  |  | ## ЖСҚ әзірленуде |  |  |
|  |  | ## 1) күтілетін нәтиже |  | ## км |  | ## 0 |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## 2) шығыстар, оның ішінде есебінен: |  | ## Шығыстар о.і. |  | ## 1 390,496 |  |  |  |  |  | ## 19,919 |  | ## 70,577 |  | ## 600 |  | ## 700 |  |  |  | ## 1 390,496 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## республикалық бюджеттің |  | ## млн. теңге (РБ) |  | ## 90,496 |  |  |  |  |  | ## 19,919 |  | ## 70,577 |  |  |  |  |  |  |  | ## 90,496 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## қарыз |  | ## млн. теңге (БТИ) |  | ## 1 300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ## 600 |  | ## 700 |  |  |  | ## 1 300 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## жергілікті бюджеттің |  | ## млн. теңге (ЖБ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 4 |  | ## Уәлиханов ауданы Тілеусай ауылының жанындағы су қоймасы бар су көтергіш бөгетін қайта жаңарту |  | ## млн м3 |  | ## 2 |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## 2,0 |  | ## - |  | ## 2,00 |  | ## 20 |  |  |  | ## ЖСҚ әзірленуде |  |  |
|  |  | ## 1) күтілетін нәтиже |  | ## км |  | ## 0 |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## 2) шығыстар, оның ішінде есебінен: |  | ## Шығыстар о.і. |  | ## 1 256 |  |  |  | ## 10 |  |  |  |  |  | ## 546 |  | ## 700 |  |  |  | ## 1 246 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## республикалық бюджеттің |  | ## млн. теңге (РБ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## қарыз |  | ## млн. теңге (БТИ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## жергілікті бюджеттің |  | ## млн. теңге (ЖБ) |  | ## 1 256 |  |  |  | ## 10 |  |  |  |  |  | ## 546 |  | ## 700 |  |  |  | ## 1 246 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 16 |  | # Түркістан облысы |  | # млн м3 |  | # 3503,9 |  | # - |  | # - |  | # 34,00 |  | # 1 504,60 |  | # 1 561,50 |  | # 370,00 |  | # 33,80 |  | # 3 503,90 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | # млн. теңге |  | # 122 064,709 |  | # 209,784 |  | # 351,402 |  | # 38 032,978 |  | # 51 230,525 |  | # 16 496,020 |  | # 13 495 |  | # 2 249 |  | # 121 503,523 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | # 6 565,229 |  | # 209,784 |  | # 85,902 |  | # 990,018 |  | # 419,525 |  | # 2 450 |  | # 1 205 |  | # 1 205 |  | # 6 269,543 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | # 108 564,020 |  |  |  |  |  | # 36 900 |  | # 50 036 |  | # 11 414,020 |  | # 9 900 |  | # 314 |  | # 108 564,020 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | # 6 935,460 |  |  |  | # 265,500 |  | # 142,960 |  | # 775 |  | # 2 632 |  | # 2 390 |  | # 730 |  | # 6 669,960 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 1 |  | ## ОҚО Бәйдібек ауданы Қапшағай су қоймасын қайта жаңарту 34,0 млн. м3 |  | ## млн м3 |  | ## 34 |  | ## - |  | ## - |  | ## 34,0 |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## 34,00 |  | ## 20 |  |  |  | ## ЖСҚ әзірленуде |  |  |
|  |  | ## 1) күтілетін нәтиже |  | ## км |  | ## 0 |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## 2) шығыстар, оның ішінде есебінен: |  | ## Шығыстар о.і. |  | ## 162,929 |  | ## 82,840 |  | ## 80,089 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ## - |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## республикалық бюджеттің |  | ## млн. теңге (РБ) |  | ## 162,929 |  | ## 82,840 |  | ## 80,089 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ## - |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## қарыз |  | ## млн. теңге (БТИ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ## - |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## жергілікті бюджеттің |  | ## млн. теңге (ЖБ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ## - |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 2 |  | ## Тоғыс су қоймасының инженерлік-техникалық нығайтылуын жаңғырту, қауіпсіздікті қамтамасыз ету жүйесінің құрылғысы |  | ## млн м3 |  | ## 4,6 |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## 4,6 |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## 4,60 |  | ## 20 |  |  |  | ## ЖСҚ әзірленуде |  |  |
|  |  | ## 1) күтілетін нәтиже |  | ## км |  | ## 0 |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## 2) шығыстар, оның ішінде есебінен: |  | ## Шығыстар о.і. |  | ## 116,049 |  | ## 116,049 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ## - |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## республикалық бюджеттің |  | ## млн. теңге (РБ) |  | ## 116,049 |  | ## 116,049 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ## - |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## қарыз |  | ## млн. теңге (БТИ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ## - |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## жергілікті бюджеттің |  | ## млн. теңге (ЖБ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ## - |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 3 |  | ## Түркістан облысы Сырдария өзеніндегі тұрақтылықты арттыру үшін Көксарай контрреттегішінің бөгетін қайта құру |  | ## млн м3 |  | ## 1500 |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## 1 500,0 |  | ## - |  | ## - |  | ## 1 500,00 |  | ## 20 |  |  |  | ## ЖСҚ әзірленуде |  |  |
|  |  | ## 1) күтілетін нәтиже |  | ## км |  | ## 0 |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## 2) шығыстар, оның ішінде есебінен: |  | ## Шығыстар о.і. |  | ## 36 005,895 |  | ## 5,895 |  |  |  | ## 15 000 |  | ## 21 000 |  |  |  |  |  |  |  | ## 36 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## республикалық бюджеттің |  | ## млн. теңге (РБ) |  | ## 5,895 |  | ## 5,895 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## қарыз |  | ## млн. теңге (БТИ) |  | ## 36 000 |  |  |  |  |  | ## 15 000 |  | ## 21 000 |  |  |  |  |  |  |  | ## 36 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## жергілікті бюджеттің |  | ## млн. теңге (ЖБ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 4 |  | ## Түркістан облысындағы Бадам су қоймасын қайта құру |  | ## млн м3 |  | ## 61,5 |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## 61,5 |  | ## - |  | ## - |  | ## 61,50 |  | ## 20 |  |  |  | ## ЖСҚ әзірленуде |  |  |
|  |  | ## 1) күтілетін нәтиже |  | ## км |  | ## 0 |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## 2) шығыстар, оның ішінде есебінен: |  | ## Шығыстар о.і. |  | ## 752,346 |  | ## 5 |  | ## 5,813 |  | ## 5,513 |  | ## 336 |  | ## 400,020 |  |  |  |  |  | ## 741,533 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## республикалық бюджеттің |  | ## млн. теңге (РБ) |  | ## 16,326 |  | ## 5 |  | ## 5,813 |  | ## 5,513 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ## 5,513 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## қарыз |  | ## млн. теңге (БТИ) |  | ## 736,020 |  |  |  |  |  |  |  | ## 336 |  | ## 400,020 |  |  |  |  |  | ## 736,020 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## жергілікті бюджеттің |  | ## млн. теңге (ЖБ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 5 |  | ## Түркістан қаласының Шаға өзеніндегі ағызу арнасының арнасын өзгертуді салу (3 кезең) |  | ## млн м3 |  | ## 0 |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## 20 |  |  |  | ## ЖСҚ әзірленуде |  |  |
|  |  | ## 1) күтілетін нәтиже |  | ## км |  | ## 0 |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## 2) шығыстар, оның ішінде есебінен: |  | ## Шығыстар о.і. |  | ## 1 329,030 |  |  |  |  |  | ## 984,505 |  | ## 344,525 |  |  |  |  |  |  |  | ## 1 329,030 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## республикалық бюджеттің |  | ## млн. теңге (РБ) |  | ## 1 329,030 |  |  |  |  |  | ## 984,505 |  | ## 344,525 |  |  |  |  |  |  |  | ## 1 329,030 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## қарыз |  | ## млн. теңге (БТИ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## жергілікті бюджеттің |  | ## млн. теңге (ЖБ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 6 |  | ## Ақтөбе су қоймасын қайта құру (Көлемі 6,108 млн.м3), Сауран ауданы |  | ## млн м3 |  | ## 6,1 |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## 6,1 |  | ## 6,10 |  | ## 20 |  |  |  | ## ЖСҚ әзірленуде |  |  |
|  |  | ## 1) күтілетін нәтиже |  | ## км |  | ## 0 |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## 2) шығыстар, оның ішінде есебінен: |  | ## Шығыстар о.і. |  | ## 1 095 |  |  |  |  |  |  |  | ## 75 |  | ## 306 |  | ## 400 |  | ## 314 |  | ## 1 095 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## республикалық бюджеттің |  | ## млн. теңге (РБ) |  | ## 75 |  |  |  |  |  |  |  | ## 75 |  |  |  |  |  |  |  | ## 75 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## қарыз |  | ## млн. теңге (БТИ) |  | ## 1 020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ## 306 |  | ## 400 |  | ## 314 |  | ## 1 020 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## жергілікті бюджеттің |  | ## млн. теңге (ЖБ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 7 |  | ## Келес ауданындағы Оймауыт су торабын қайта құру |  | ## млн м3 |  | ## 0 |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## 20 |  |  |  | ## ЖСҚ әзірленуде |  |  |
|  |  | ## 1) күтілетін нәтиже |  | ## км |  | ## 0 |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## 2) шығыстар, оның ішінде есебінен: |  | ## Шығыстар о.і. |  | ## 2 450 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ## 2 450 |  |  |  |  |  | ## 2 450 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## республикалық бюджеттің |  | ## млн. теңге (РБ) |  | ## 2 450 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ## 2 450 |  |  |  |  |  | ## 2 450 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## қарыз |  | ## млн. теңге (БТИ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## жергілікті бюджеттің |  | ## млн. теңге (ЖБ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 8 |  | ## «Бөген» су қоймасын күрделі жөндеуден өткізу (Көлемі 370,0 млн. м3), Ордабасы ауданы |  | ## млн м3 |  | ## 370 |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## 370,0 |  | ## - |  | ## 370,00 |  | ## 20 |  |  |  | ## ЖСҚ әзірленуде |  |  |
|  |  | ## 1) күтілетін нәтиже |  | ## км |  | ## 0 |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## 2) шығыстар, оның ішінде есебінен: |  | ## Шығыстар о.і. |  | ## 19 000 |  |  |  |  |  |  |  | ## 4 000 |  | ## 7 500 |  | ## 7 500 |  |  |  | ## 19 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## республикалық бюджеттің |  | ## млн. теңге (РБ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## қарыз |  | ## млн. теңге (БТИ) |  | ## 19 000 |  |  |  |  |  |  |  | ## 4 000 |  | ## 7 500 |  | ## 7 500 |  |  |  | ## 19 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## жергілікті бюджеттің |  | ## млн. теңге (ЖБ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 9 |  | ## Сауран ауданы, «Майдантал» су қоймасын күрделі жөндеуден өткізу (Көлемі 8,5 млн. м3) |  | ## млн м3 |  | ## 0 |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## 20 |  |  |  | ## ЖСҚ әзірленуде |  |  |
|  |  | ## 1) күтілетін нәтиже |  | ## км |  | ## 0 |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## 2) шығыстар, оның ішінде есебінен: |  | ## Шығыстар о.і. |  | ## 2 271,500 |  |  |  | ## 63,500 |  |  |  | ## 1 000 |  | ## 1 208 |  |  |  |  |  | ## 2 208 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## республикалық бюджеттің |  | ## млн. теңге (РБ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## қарыз |  | ## млн. теңге (БТИ) |  | ## 2 208 |  |  |  |  |  |  |  | ## 1 000 |  | ## 1 208 |  |  |  |  |  | ## 2 208 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## жергілікті бюджеттің |  | ## млн. теңге (ЖБ) |  | ## 63,500 |  |  |  | ## 63,500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 10 |  | ## Облыстық коммуналдық меншіктегі 11 дана су қоймаларын күрделі жөндеу (Ақсүмбе, Бақырлы, Құмды-1, Құрқыреук, Ағынай, Көкібел, Рабат, Ащы, Ұзынбұлақ, Шылтыр, Құлан) |  | ## млн м3 |  | ## 0 |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## 20 |  |  |  | ## ЖСҚ әзірленуде |  |  |
|  |  | ## 1) күтілетін нәтиже |  | ## км |  | ## 0 |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## 2) шығыстар, оның ішінде есебінен: |  | ## Шығыстар о.і. |  | ## 6 871,960 |  |  |  | ## 202 |  | ## 142,960 |  | ## 775 |  | ## 2 632 |  | ## 2 390 |  | ## 730 |  | ## 6 669,960 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## республикалық бюджеттің |  | ## млн. теңге (РБ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## қарыз |  | ## млн. теңге (БТИ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## жергілікті бюджеттің |  | ## млн. теңге (ЖБ) |  | ## 6 871,960 |  |  |  | ## 202 |  | ## 142,960 |  | ## 775 |  | ## 2 632 |  | ## 2 390 |  | ## 730 |  | ## 6 669,960 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 11 |  | ## «Қосқорған» су қоймасын күрделі жөндеуден өткізу |  | ## млн м3 |  | ## 0 |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## 20 |  |  |  | ## ЖСҚ әзірленуде |  |  |
|  |  | ## 1) күтілетін нәтиже |  | ## км |  | ## 0 |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## 2) шығыстар, оның ішінде есебінен: |  | ## Шығыстар о.і. |  | ## 5 800 |  |  |  |  |  |  |  | ## 1 800 |  | ## 2 000 |  | ## 2 000 |  |  |  | ## 5 800 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## республикалық бюджеттің |  | ## млн. теңге (РБ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## қарыз |  | ## млн. теңге (БТИ) |  | ## 5 800 |  |  |  |  |  |  |  | ## 1 800 |  | ## 2 000 |  | ## 2 000 |  |  |  | ## 5 800 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## жергілікті бюджеттің |  | ## млн. теңге (ЖБ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 12 |  | ## Көксарай |  | ## млн м3 |  | ## 1500 |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## 1 500,0 |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## 1 500,00 |  | ## 20 |  |  |  | ## ЖСҚ әзірленуде |  |  |
|  |  | ## 1) күтілетін нәтиже |  |  |  | ## 1 500,00 |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## 1 500,0 |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## 1 500,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## 2) шығыстар, оның ішінде есебінен: |  | ## Шығыстар о.і. |  | ## 43 800 |  |  |  |  |  | ## 21 900 |  | ## 21 900 |  |  |  |  |  |  |  | ## 43 800 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## республикалық бюджеттің |  | ## млн. теңге (РБ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ## - |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## қарыз |  | ## млн. теңге (БТИ) |  | ## 43 800 |  |  |  |  |  | ## 21 900 |  | ## 21 900 |  |  |  |  |  |  |  | ## 43 800 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## жергілікті бюджеттің |  | ## млн. теңге (ЖБ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 13 |  | ## Ақылбексай |  | ## млн м3 |  | ## 25 |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## 25,0 |  | ## 25,00 |  | ## 20 |  |  |  | ## ЖСҚ әзірленуде |  |  |
|  |  | ## 1) күтілетін нәтиже |  |  |  | ## 25,00 |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## 25,0 |  | ## 25,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## 2) шығыстар, оның ішінде есебінен: |  | ## Шығыстар о.і. |  | ## 1 700 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ## 850 |  | ## 850 |  | ## 1 700 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## республикалық бюджеттің |  | ## млн. теңге (РБ) |  | ## 1 700 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ## 850 |  | ## 850 |  | ## 1 700 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## қарыз |  | ## млн. теңге (БТИ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ## - |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## жергілікті бюджеттің |  | ## млн. теңге (ЖБ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 14 |  | ## Шерт |  | ## млн м3 |  | ## 2,7 |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## 2,7 |  | ## 2,70 |  | ## 20 |  |  |  | ## ЖСҚ әзірленуде |  |  |
|  |  | ## 1) күтілетін нәтиже |  |  |  | ## 2,70 |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## 2,7 |  | ## 2,70 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## 2) шығыстар, оның ішінде есебінен: |  | ## Шығыстар о.і. |  | ## 710 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ## 355 |  | ## 355 |  | ## 710 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## республикалық бюджеттің |  | ## млн. теңге (РБ) |  | ## 710 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ## 355 |  | ## 355 |  | ## 710 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## қарыз |  | ## млн. теңге (БТИ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ## - |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## жергілікті бюджеттің |  | ## млн. теңге (ЖБ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 17 |  | # Ұлытау облысы |  | # млн м3 |  | # 0 |  | # - |  | # - |  | # - |  | # - |  | # - |  | # - |  | # - |  | # - |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | # млн. теңге |  | # 3 864,710 |  |  |  | # 15 |  | # 3 228,710 |  | # 150 |  | # 471 |  |  |  |  |  | # 3 849,710 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | # 3 549,710 |  |  |  |  |  | # 3 228,710 |  |  |  | # 321 |  |  |  |  |  | # 3 549,710 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | # 315 |  |  |  | # 15 |  |  |  | # 150 |  | # 150 |  |  |  |  |  | # 300 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 1 |  | ## Жезді су қоймасының тостағандарын лай қалдықтарынан тазарту. |  | ## млн м3 |  | ## 0 |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## 20 |  |  |  | ## ЖСҚ әзірленуде |  |  |
|  |  | ## 1) күтілетін нәтиже |  | ## км |  | ## 0 |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  | ## - |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## 2) шығыстар, оның ішінде есебінен: |  | ## Шығыстар о.і. |  | ## 321 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ## 321 |  |  |  |  |  | ## 321 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## республикалық бюджеттің |  | ## млн. теңге (РБ) |  | ## 321 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ## 321 |  |  |  |  |  | ## 321 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## қарыз |  | ## млн. теңге (БТИ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## жергілікті бюджеттің |  | ## млн. теңге (ЖБ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### 2 |  | ### Жаңаарқа ауданы Бидайық су қоймасын күрделі жөндеу |  | ### млн м3 |  | ### 0 |  | ### - |  | ### - |  | ### - |  | ### - |  | ### - |  | ### - |  | ### - |  | ### - |  | ### 20 |  |  |  | ### ЖСҚ әзірленуде |  |  |
|  |  | ### 1) күтілетін нәтиже |  | ### км |  | ### 0 |  | ### - |  | ### - |  | ### - |  | ### - |  | ### - |  | ### - |  | ### - |  | ### - |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ### 2) шығыстар, оның ішінде есебінен: |  | ### Шығыстар о.і. |  | ### 3 543,710 |  |  |  | ### 15 |  | ### 3 228,710 |  | ### 150 |  | ### 150 |  |  |  |  |  | ### 3 528,710 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ### республикалық бюджеттің |  | ### млн. теңге (РБ) |  | ### 3 228,710 |  |  |  |  |  | ### 3 228,710 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ### 3 228,710 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ### қарыз |  | ### млн. теңге (БТИ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ### жергілікті бюджеттің |  | ### млн. теңге (ЖБ) |  | ### 315 |  |  |  | ### 15 |  |  |  | ### 150 |  | ### 150 |  |  |  |  |  | ### 300 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 1 |  | # «Климаттық орнықты су ресурстарын дамыту жобасы 1 КЕЗЕҢ» 1-ТРАНШ (5 су шаруашылығы құрылыстарын салу және реконструкциялау) |  | # млн м3 |  | # - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | # 1) күтілетін нәтиже |  | # млн м3 |  | # - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | # млн м3 |  | # - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | # 2) шығыстар, оның ішінде есебінен: |  | # млн. теңге |  | # 6 512,439 |  |  |  | # 514,764 |  | # 1 128,339 |  | # 2 177,119 |  | # 2 692,217 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | # республикалық бюджеттің |  | # млн. теңге |  | # 6 512,439 |  |  |  | # 514,764 |  | # 1 128,339 |  | # 2 177,119 |  | # 2 692,217 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | # қарыз |  | # млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | # жергілікті бюджеттің |  | # млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 8 Іс-шара Гидротехникалық құрылыстарға, оның ішінде олардың қауіпсіздігі туралы декларацияны әзірлеуді ескере отырып, көп факторлы сараптама жүргізу |  | бірлік |  | 1 504,00 |  | 84,00 |  | 105,00 |  | 151,00 |  | 66,00 |  | 153,00 |  | 472,00 |  | 473,00 |  | 1315 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | млн. теңге |  | 14 525,312 |  | 1 275,200 |  | 1 628,100 |  | 3 500,745 |  | 2 002,049 |  | 3 781,278 |  | 853,100 |  | 1 829,487 |  | 11 622,012 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 8 013,412 |  | 818,890 |  | 118,900 |  | 1 205,845 |  | 1 302,429 |  | 3 646,118 |  | 446,500 |  | 936,177 |  | 7 075,622 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 6 511,890 |  | 456,300 |  | 1 509,200 |  | 2 294,90 |  | 699,62 |  | 135,16 |  | 406,600 |  | 893,310 |  | 4 546,390 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 1 |  |  | # Ақмола облысы | # бірлік |  | # 118 |  | # 6 |  | # 21 |  | # 21 |  | # 23 |  | # 3 |  | # 22 |  | # 22 |  | # 91 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | # бірлік |  | # 74 |  | # 6 |  | # 21 |  | # 21 |  | # 23 |  | # 3 |  | # 0 |  | # 0 |  | # 47 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | # бірлік |  | # 0 |  | # 0 |  | # 0 |  | # 0 |  | # 0 |  | # 0 |  | # 0 |  | # 0 |  | # 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | # млн. теңге |  | # 1 414,947 |  | # 170,121 |  | # 343,500 |  | # 365,733 |  | # 424,859 |  | # 110,733 |  |  |  |  |  | # 901,326 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | # 480,547 |  | # 119,221 |  |  |  | # 110,733 |  | # 139,859 |  | # 110,733 |  |  |  |  |  | # 361,326 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | # 934,400 |  | # 50,900 |  | # 343,500 |  | # 255 |  | # 285 |  |  |  |  |  |  |  | # 540 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 1 |  |  | ## «Веденовская» бөгеті | ## бірлік |  | ## 1 |  | ## 1 |  | ## 0 |  |  |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## бірлік |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  |  |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## 2) шығыстар, оның ішінде есебінен: | ## млн. теңге |  | ## 5,700 |  | ## 5,700 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## республикалық бюджеттің |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## жергілікті бюджеттің |  |  | ## 5,700 |  | ## 5,700 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 2 |  |  | ## «Кенесары» бөгеті | ## бірлік |  | ## 1 |  | ## 1 |  | ## 0 |  |  |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## бірлік |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  |  |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## 2) шығыстар, оның ішінде есебінен: | ## млн. теңге |  | ## 21,800 |  | ## 21,800 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## республикалық бюджеттің |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## жергілікті бюджеттің |  |  | ## 21,800 |  | ## 21,800 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 3 |  |  | ## «Фроловская» бөгеті | ## бірлік |  | ## 1 |  | ## 1 |  | ## 0 |  |  |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## бірлік |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  |  |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## 2) шығыстар, оның ішінде есебінен: | ## млн. теңге |  | ## 21,800 |  | ## 21,800 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## республикалық бюджеттің |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## жергілікті бюджеттің |  |  | ## 21,800 |  | ## 21,800 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 4 |  |  | ## «Соленая балка» бөгеті | ## бірлік |  | ## 1 |  | ## 1 |  | ## 0 |  |  |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## бірлік |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  |  |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## 2) шығыстар, оның ішінде есебінен: | ## млн. теңге |  | ## 1,600 |  | ## 1,600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## республикалық бюджеттің |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## жергілікті бюджеттің |  |  | ## 1,600 |  | ## 1,600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 5 |  |  | ## Қоянды су қоймасы | ## бірлік |  | ## 1 |  | ## 1 |  | ## 0 |  |  |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## бірлік |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  |  |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## 2) шығыстар, оның ішінде есебінен: | ## млн. теңге |  | ## 59,687 |  | ## 59,687 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## республикалық бюджеттің |  |  | ## 59,687 |  | ## 59,687 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## жергілікті бюджеттің |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 6 |  |  | ## Подлесненское су қоймасы | ## бірлік |  | ## 1 |  | ## 1 |  | ## 0 |  |  |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## бірлік |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  |  |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## 2) шығыстар, оның ішінде есебінен: | ## млн. теңге |  | ## 59,534 |  | ## 59,534 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## республикалық бюджеттің |  |  | ## 59,534 |  | ## 59,534 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## жергілікті бюджеттің |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 7 |  |  | ## Кинотай су қоймасы | ## бірлік |  | ## 1 |  | ## 0 |  | ## 1 |  |  |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## бірлік |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  |  |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## 2) шығыстар, оның ішінде есебінен: | ## млн. теңге |  | ## 23,900 |  |  |  | ## 23,900 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## республикалық бюджеттің |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## жергілікті бюджеттің |  |  | ## 23,900 |  |  |  | ## 23,900 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 8 |  |  | ## Губернаторлық су қоймасы | ## бірлік |  | ## 1 |  | ## 0 |  | ## 1 |  |  |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## бірлік |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  |  |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## 2) шығыстар, оның ішінде есебінен: | ## млн. теңге |  | ## 15 |  |  |  | ## 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## республикалық бюджеттің |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## жергілікті бюджеттің |  |  | ## 15 |  |  |  | ## 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 9 |  |  | ## Таз бөгеті | ## бірлік |  | ## 1 |  | ## 0 |  | ## 1 |  |  |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## бірлік |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  |  |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## 2) шығыстар, оның ішінде есебінен: | ## млн. теңге |  | ## 15 |  |  |  | ## 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## республикалық бюджеттің |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## жергілікті бюджеттің |  |  | ## 15 |  |  |  | ## 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 10 |  |  | ## Ақбейіт бөгеті | ## бірлік |  | ## 1 |  | ## 0 |  | ## 1 |  |  |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## бірлік |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  |  |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## 2) шығыстар, оның ішінде есебінен: | ## млн. теңге |  | ## 15 |  |  |  | ## 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## республикалық бюджеттің |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## жергілікті бюджеттің |  |  | ## 15 |  |  |  | ## 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 11 |  |  | ## Сусанова бөгеті | ## бірлік |  | ## 1 |  | ## 0 |  | ## 1 |  |  |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## бірлік |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  |  |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## 2) шығыстар, оның ішінде есебінен: | ## млн. теңге |  | ## 24,800 |  |  |  | ## 24,800 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## республикалық бюджеттің |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## жергілікті бюджеттің |  |  | ## 24,800 |  |  |  | ## 24,800 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 12 |  |  | ## Өлеңті бөгеті | ## бірлік |  | ## 1 |  | ## 0 |  | ## 1 |  |  |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## бірлік |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  |  |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## 2) шығыстар, оның ішінде есебінен: | ## млн. теңге |  | ## 24,800 |  |  |  | ## 24,800 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## республикалық бюджеттің |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## жергілікті бюджеттің |  |  | ## 24,800 |  |  |  | ## 24,800 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 13 |  |  | ## Терісаққан бөгеті | ## бірлік |  | ## 1 |  | ## 0 |  | ## 1 |  |  |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## бірлік |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  |  |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## 2) шығыстар, оның ішінде есебінен: | ## млн. теңге |  | ## 15 |  |  |  | ## 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## республикалық бюджеттің |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## жергілікті бюджеттің |  |  | ## 15 |  |  |  | ## 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 14 |  |  | ## №1 Жаңадала бөгеті | ## бірлік |  | ## 1 |  | ## 0 |  | ## 1 |  |  |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## бірлік |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  |  |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## 2) шығыстар, оның ішінде есебінен: | ## млн. теңге |  | ## 15 |  |  |  | ## 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## республикалық бюджеттің |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## жергілікті бюджеттің |  |  | ## 15 |  |  |  | ## 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 15 |  |  | ## №2 Жаңадала бөгеті | ## бірлік |  | ## 1 |  | ## 0 |  | ## 1 |  |  |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## бірлік |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  |  |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## 2) шығыстар, оның ішінде есебінен: | ## млн. теңге |  | ## 15 |  |  |  | ## 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## республикалық бюджеттің |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## жергілікті бюджеттің |  |  | ## 15 |  |  |  | ## 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 16 |  |  | ## Уәлиханов бөгеті | ## бірлік |  | ## 1 |  | ## 0 |  | ## 1 |  |  |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## бірлік |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  |  |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## 2) шығыстар, оның ішінде есебінен: | ## млн. теңге |  | ## 15 |  |  |  | ## 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## республикалық бюджеттің |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## жергілікті бюджеттің |  |  | ## 15 |  |  |  | ## 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 17 |  |  | ## Бірсуат бөгеті | ## бірлік |  | ## 1 |  | ## 0 |  | ## 1 |  |  |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## бірлік |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  |  |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## 2) шығыстар, оның ішінде есебінен: | ## млн. теңге |  | ## 15 |  |  |  | ## 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## республикалық бюджеттің |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## жергілікті бюджеттің |  |  | ## 15 |  |  |  | ## 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 18 |  |  | ## Зерноградская бөгеті | ## бірлік |  | ## 1 |  | ## 0 |  | ## 1 |  |  |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## бірлік |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  |  |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## 2) шығыстар, оның ішінде есебінен: | ## млн. теңге |  | ## 15 |  |  |  | ## 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## республикалық бюджеттің |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## жергілікті бюджеттің |  |  | ## 15 |  |  |  | ## 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 19 |  |  | ## Костычево бөгеті | ## бірлік |  | ## 1 |  | ## 0 |  | ## 1 |  |  |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## бірлік |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  |  |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## 2) шығыстар, оның ішінде есебінен: | ## млн. теңге |  | ## 15 |  |  |  | ## 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## республикалық бюджеттің |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## жергілікті бюджеттің |  |  | ## 15 |  |  |  | ## 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 20 |  |  | ## Максимовское бөгеті | ## бірлік |  | ## 1 |  | ## 0 |  | ## 1 |  |  |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## бірлік |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  |  |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## 2) шығыстар, оның ішінде есебінен: | ## млн. теңге |  | ## 15 |  |  |  | ## 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## республикалық бюджеттің |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## жергілікті бюджеттің |  |  | ## 15 |  |  |  | ## 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 21 |  |  | ## Чин Чарка жинақтаушы тоған | ## бірлік |  | ## 1 |  | ## 0 |  | ## 1 |  |  |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## бірлік |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  |  |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## 2) шығыстар, оның ішінде есебінен: | ## млн. теңге |  | ## 15 |  |  |  | ## 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## республикалық бюджеттің |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## жергілікті бюджеттің |  |  | ## 15 |  |  |  | ## 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 22 |  |  | ## Каменная бөгеті | ## бірлік |  | ## 1 |  | ## 0 |  | ## 1 |  |  |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## бірлік |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  |  |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## 2) шығыстар, оның ішінде есебінен: | ## млн. теңге |  | ## 15 |  |  |  | ## 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## республикалық бюджеттің |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## жергілікті бюджеттің |  |  | ## 15 |  |  |  | ## 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 23 |  |  | ## Шөптікөл бөгеті | ## бірлік |  | ## 1 |  | ## 0 |  | ## 1 |  |  |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## бірлік |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  |  |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## 2) шығыстар, оның ішінде есебінен: | ## млн. теңге |  | ## 15 |  |  |  | ## 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## республикалық бюджеттің |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## жергілікті бюджеттің |  |  | ## 15 |  |  |  | ## 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 24 |  |  | ## №42 айрықтың айналасындағы қорғаныс бөгеті | ## бірлік |  | ## 1 |  | ## 0 |  | ## 1 |  |  |  |  |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## бірлік |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  |  |  |  |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## 2) шығыстар, оның ішінде есебінен: | ## млн. теңге |  | ## 15 |  |  |  | ## 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## республикалық бюджеттің |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## жергілікті бюджеттің |  |  | ## 15 |  |  |  | ## 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 25 |  |  | ## Степное ауылының маңындағы бөгет | ## бірлік |  | ## 1 |  | ## 0 |  | ## 1 |  |  |  |  |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## бірлік |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  |  |  |  |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## 2) шығыстар, оның ішінде есебінен: | ## млн. теңге |  | ## 15 |  |  |  | ## 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## республикалық бюджеттің |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## жергілікті бюджеттің |  |  | ## 15 |  |  |  | ## 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 26 |  |  | ## Самар шлюзі бөгеті | ## бірлік |  | ## 1 |  | ## 0 |  | ## 1 |  |  |  |  |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## бірлік |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  |  |  |  |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## 2) шығыстар, оның ішінде есебінен: | ## млн. теңге |  | ## 15 |  |  |  | ## 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## республикалық бюджеттің |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## жергілікті бюджеттің |  |  | ## 15 |  |  |  | ## 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 27 |  |  | ## Чапаев №2 бөгеті | ## бірлік |  | ## 1 |  | ## 0 |  | ## 1 |  |  |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## бірлік |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  |  |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## 2) шығыстар, оның ішінде есебінен: | ## млн. теңге |  | ## 15 |  |  |  | ## 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## республикалық бюджеттің |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## жергілікті бюджеттің |  |  | ## 15 |  |  |  | ## 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 28 |  |  | ## Есіл су қоймасы | ## бірлік |  | ## 1 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 1 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## бірлік |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## 2) шығыстар, оның ішінде есебінен: | ## млн. теңге |  | ## 43,100 |  |  |  |  |  | ## 43,100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ## 43,100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## республикалық бюджеттің |  |  | ## 43,100 |  |  |  |  |  | ## 43,100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ## 43,100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## жергілікті бюджеттің |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 29 |  |  | ## Аршалы ауданындағы Безымянная бөгеті | ## бірлік |  | ## 1 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 1 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## бірлік |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## 2) шығыстар, оның ішінде есебінен: | ## млн. теңге |  | ## 10 |  |  |  |  |  | ## 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ## 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## республикалық бюджеттің |  |  | ## 10 |  |  |  |  |  | ## 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ## 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## жергілікті бюджеттің |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 30 |  |  | ## Зеренді ауданындағы Алексеевка бөгеті | ## бірлік |  | ## 1 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 1 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## бірлік |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## 2) шығыстар, оның ішінде есебінен: | ## млн. теңге |  | ## 13,900 |  |  |  |  |  | ## 13,900 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ## 13,900 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## республикалық бюджеттің |  |  | ## 13,900 |  |  |  |  |  | ## 13,900 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ## 13,900 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## жергілікті бюджеттің |  |  | ## 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ## 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 31 |  |  | ## Преображенский қ/о | ## бірлік |  | ## 1 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 1 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## бірлік |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## 2) шығыстар, оның ішінде есебінен: | ## млн. теңге |  | ## 43,733 |  |  |  |  |  | ## 43,733 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ## 43,733 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## республикалық бюджеттің |  |  | ## 43,733 |  |  |  |  |  | ## 43,733 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ## 43,733 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## жергілікті бюджеттің |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 32 |  |  | ## Бірсуат су қоймасы | ## бірлік |  | ## 1 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 1 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## бірлік |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## 2) шығыстар, оның ішінде есебінен: | ## млн. теңге |  | ## 15 |  |  |  |  |  | ## 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ## 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## республикалық бюджеттің |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## жергілікті бюджеттің |  |  | ## 15 |  |  |  |  |  | ## 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ## 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 33 |  |  | ## Орлов су қоймасы | ## бірлік |  | ## 1 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 1 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## бірлік |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## 2) шығыстар, оның ішінде есебінен: | ## млн. теңге |  | ## 15 |  |  |  |  |  | ## 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ## 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## республикалық бюджеттің |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## жергілікті бюджеттің |  |  | ## 15 |  |  |  |  |  | ## 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ## 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 34 |  |  | ## Ивановская бөгеті | ## бірлік |  | ## 1 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 1 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## бірлік |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## 2) шығыстар, оның ішінде есебінен: | ## млн. теңге |  | ## 15 |  |  |  |  |  | ## 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ## 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## республикалық бюджеттің |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## жергілікті бюджеттің |  |  | ## 15 |  |  |  |  |  | ## 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ## 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 35 |  |  | ## №1 Макинка бөгеті | ## бірлік |  | ## 1 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 1 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## бірлік |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## 2) шығыстар, оның ішінде есебінен: | ## млн. теңге |  | ## 15 |  |  |  |  |  | ## 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ## 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## республикалық бюджеттің |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## жергілікті бюджеттің |  |  | ## 15 |  |  |  |  |  | ## 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ## 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 36 |  |  | ## №2 Макинка бөгеті | ## бірлік |  | ## 1 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 1 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## бірлік |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## 2) шығыстар, оның ішінде есебінен: | ## млн. теңге |  | ## 15 |  |  |  |  |  | ## 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ## 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## республикалық бюджеттің |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## жергілікті бюджеттің |  |  | ## 15 |  |  |  |  |  | ## 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ## 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 37 |  |  | ## №3 Макинка бөгеті | ## бірлік |  | ## 1 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 1 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## бірлік |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## 2) шығыстар, оның ішінде есебінен: | ## млн. теңге |  | ## 15 |  |  |  |  |  | ## 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ## 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## республикалық бюджеттің |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## жергілікті бюджеттің |  |  | ## 15 |  |  |  |  |  | ## 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ## 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 38 |  |  | ## Жасанды көл бөгеті | ## бірлік |  | ## 1 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 1 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## бірлік |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## 2) шығыстар, оның ішінде есебінен: | ## млн. теңге |  | ## 15 |  |  |  |  |  | ## 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ## 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## республикалық бюджеттің |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## жергілікті бюджеттің |  |  | ## 15 |  |  |  |  |  | ## 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ## 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 39 |  |  | ## Цимлянск бөгеті | ## бірлік |  | ## 1 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 1 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## бірлік |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## 2) шығыстар, оның ішінде есебінен: | ## млн. теңге |  | ## 15 |  |  |  |  |  | ## 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ## 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## республикалық бюджеттің |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## жергілікті бюджеттің |  |  | ## 15 |  |  |  |  |  | ## 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ## 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 40 |  |  | ## Қара-Адыр бөгеті | ## бірлік |  | ## 1 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 1 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## бірлік |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## 2) шығыстар, оның ішінде есебінен: | ## млн. теңге |  | ## 15 |  |  |  |  |  | ## 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ## 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## республикалық бюджеттің | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## жергілікті бюджеттің | ## млн. теңге |  | ## 15 |  |  |  |  |  | ## 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ## 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 41 |  |  | ## Пригородная бөгеті | ## бірлік |  | ## 1 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 1 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## бірлік |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## 2) шығыстар, оның ішінде есебінен: | ## млн. теңге |  | ## 15 |  |  |  |  |  | ## 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ## 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## республикалық бюджеттің | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## жергілікті бюджеттің | ## млн. теңге |  | ## 15 |  |  |  |  |  | ## 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ## 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 42 |  |  | ## Нұра өзеніндегі Красная бөгеті | ## бірлік |  | ## 1 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 1 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## бірлік |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## 2) шығыстар, оның ішінде есебінен: | ## млн. теңге |  | ## 15 |  |  |  |  |  | ## 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ## 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## республикалық бюджеттің | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## жергілікті бюджеттің | ## млн. теңге |  | ## 15 |  |  |  |  |  | ## 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ## 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 43 |  |  | ## Нұра өзеніндегі Ескі көкөніс бағы бөгеті | ## бірлік |  | ## 1 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 1 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## бірлік |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## 2) шығыстар, оның ішінде есебінен: | ## млн. теңге |  | ## 15 |  |  |  |  |  | ## 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ## 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## республикалық бюджеттің | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## жергілікті бюджеттің | ## млн. теңге |  | ## 15 |  |  |  |  |  | ## 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ## 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 44 |  |  | ## Мұрза-Көлсор жинақтауыш бөгеті | ## бірлік |  | ## 1 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 1 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## бірлік |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## 2) шығыстар, оның ішінде есебінен: | ## млн. теңге |  | ## 15 |  |  |  |  |  | ## 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ## 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## республикалық бюджеттің | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## жергілікті бюджеттің | ## млн. теңге |  | ## 15 |  |  |  |  |  | ## 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ## 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 45 |  |  | ## Құмсуат бөгеті | ## бірлік |  | ## 1 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 1 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## бірлік |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## 2) шығыстар, оның ішінде есебінен: | ## млн. теңге |  | ## 15 |  |  |  |  |  | ## 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ## 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## республикалық бюджеттің | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## жергілікті бюджеттің | ## млн. теңге |  | ## 15 |  |  |  |  |  | ## 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ## 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 46 |  |  | ## Қызылсай бөгеті | ## бірлік |  | ## 1 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 1 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## бірлік |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## 2) шығыстар, оның ішінде есебінен: | ## млн. теңге |  | ## 15 |  |  |  |  |  | ## 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ## 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## республикалық бюджеттің | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## жергілікті бюджеттің | ## млн. теңге |  | ## 15 |  |  |  |  |  | ## 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ## 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 47 |  |  | ## Белағаш бөгеті | ## бірлік |  | ## 1 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 1 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## бірлік |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## 2) шығыстар, оның ішінде есебінен: | ## млн. теңге |  | ## 15 |  |  |  |  |  | ## 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ## 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## республикалық бюджеттің | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## жергілікті бюджеттің | ## млн. теңге |  | ## 15 |  |  |  |  |  | ## 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ## 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 48 |  |  | ## Белоозерская бөгеті | ## бірлік |  | ## 1 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 1 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## бірлік |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## 2) шығыстар, оның ішінде есебінен: | ## млн. теңге |  | ## 15 |  |  |  |  |  | ## 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ## 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## республикалық бюджеттің | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## жергілікті бюджеттің | ## млн. теңге |  | ## 15 |  |  |  |  |  | ## 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ## 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 49 |  |  | ## Кеңбидайық с/т | ## бірлік |  | ## 1 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 1 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## бірлік |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## 2) шығыстар, оның ішінде есебінен: | ## млн. теңге |  | ## 43,100 |  |  |  |  |  |  |  | ## 43,100 |  |  |  |  |  |  |  | ## 43,100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## республикалық бюджеттің | ## млн. теңге |  | ## 43,100 |  |  |  |  |  |  |  | ## 43,100 |  |  |  |  |  |  |  | ## 43,100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## жергілікті бюджеттің | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 50 |  |  | ## Щучинск саяжайлары - бөгет | ## бірлік |  | ## 1 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 1 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## бірлік |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## 2) шығыстар, оның ішінде есебінен: | ## млн. теңге |  | ## 10 |  |  |  |  |  |  |  | ## 10 |  |  |  |  |  |  |  | ## 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## республикалық бюджеттің | ## млн. теңге |  | ## 10 |  |  |  |  |  |  |  | ## 10 |  |  |  |  |  |  |  | ## 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## жергілікті бюджеттің | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 51 |  |  | ## «Батпақкөл көлі» бөгеті | ## бірлік |  | ## 1 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 1 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## бірлік |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## 2) шығыстар, оның ішінде есебінен: | ## млн. теңге |  | ## 13,900 |  |  |  |  |  |  |  | ## 13,900 |  |  |  |  |  |  |  | ## 13,900 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## республикалық бюджеттің | ## млн. теңге |  | ## 13,900 |  |  |  |  |  |  |  | ## 13,900 |  |  |  |  |  |  |  | ## 13,900 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## жергілікті бюджеттің | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 52 |  |  | ## Айдабол бөгеті | ## бірлік |  | ## 1 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 1 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## бірлік |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## 2) шығыстар, оның ішінде есебінен: | ## млн. теңге |  | ## 43,733 |  |  |  |  |  |  |  | ## 43,733 |  |  |  |  |  |  |  | ## 43,733 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## республикалық бюджеттің | ## млн. теңге |  | ## 43,733 |  |  |  |  |  |  |  | ## 43,733 |  |  |  |  |  |  |  | ## 43,733 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## жергілікті бюджеттің | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 53 |  |  | ## Сарықамыс бөгеті | ## бірлік |  | ## 1 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 1 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## бірлік |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## 2) шығыстар, оның ішінде есебінен: | ## млн. теңге |  | ## 15 |  |  |  |  |  |  |  | ## 15 |  |  |  |  |  |  |  | ## 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## республикалық бюджеттің | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## жергілікті бюджеттің | ## млн. теңге |  | ## 15 |  |  |  |  |  |  |  | ## 15 |  |  |  |  |  |  |  | ## 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 54 |  |  | ## Донецк бөгеті | ## бірлік |  | ## 1 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 1 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## бірлік |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## 2) шығыстар, оның ішінде есебінен: | ## млн. теңге |  | ## 15 |  |  |  |  |  |  |  | ## 15 |  |  |  |  |  |  |  | ## 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## республикалық бюджеттің | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## жергілікті бюджеттің | ## млн. теңге |  | ## 15 |  |  |  |  |  |  |  | ## 15 |  |  |  |  |  |  |  | ## 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 55 |  |  | ## Тасмола бөгеті | ## бірлік |  | ## 1 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 1 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## бірлік |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## 2) шығыстар, оның ішінде есебінен: | ## млн. теңге |  | ## 15 |  |  |  |  |  |  |  | ## 15 |  |  |  |  |  |  |  | ## 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## республикалық бюджеттің | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## жергілікті бюджеттің | ## млн. теңге |  | ## 15 |  |  |  |  |  |  |  | ## 15 |  |  |  |  |  |  |  | ## 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 56 |  |  | ## Сүйір тас бөгеті (Ақжар) | ## бірлік |  | ## 1 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 1 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## бірлік |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## 2) шығыстар, оның ішінде есебінен: | ## млн. теңге |  | ## 15 |  |  |  |  |  |  |  | ## 15 |  |  |  |  |  |  |  | ## 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## республикалық бюджеттің | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## жергілікті бюджеттің | ## млн. теңге |  | ## 15 |  |  |  |  |  |  |  | ## 15 |  |  |  |  |  |  |  | ## 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 57 |  |  | ## Ерназар тоғаны | ## бірлік |  | ## 1 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 1 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## бірлік |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## 2) шығыстар, оның ішінде есебінен: | ## млн. теңге |  | ## 15 |  |  |  |  |  |  |  | ## 15 |  |  |  |  |  |  |  | ## 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## республикалық бюджеттің | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## жергілікті бюджеттің | ## млн. теңге |  | ## 15 |  |  |  |  |  |  |  | ## 15 |  |  |  |  |  |  |  | ## 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 58 |  |  | ## Каменка тоғаны | ## бірлік |  | ## 1 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 1 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## бірлік |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## 2) шығыстар, оның ішінде есебінен: | ## млн. теңге |  | ## 15 |  |  |  |  |  |  |  | ## 15 |  |  |  |  |  |  |  | ## 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## республикалық бюджеттің | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## жергілікті бюджеттің | ## млн. теңге |  | ## 15 |  |  |  |  |  |  |  | ## 15 |  |  |  |  |  |  |  | ## 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 59 |  |  | ## Шолақ бөгеті | ## бірлік |  | ## 1 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 1 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## бірлік |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## 2) шығыстар, оның ішінде есебінен: | ## млн. теңге |  | ## 15 |  |  |  |  |  |  |  | ## 15 |  |  |  |  |  |  |  | ## 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## республикалық бюджеттің | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## жергілікті бюджеттің | ## млн. теңге |  | ## 15 |  |  |  |  |  |  |  | ## 15 |  |  |  |  |  |  |  | ## 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 60 |  |  | ## Борлысай-1 бөгеті | ## бірлік |  | ## 1 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 1 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## бірлік |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## 2) шығыстар, оның ішінде есебінен: | ## млн. теңге |  | ## 15 |  |  |  |  |  |  |  | ## 15 |  |  |  |  |  |  |  | ## 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## республикалық бюджеттің | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## жергілікті бюджеттің | ## млн. теңге |  | ## 15 |  |  |  |  |  |  |  | ## 15 |  |  |  |  |  |  |  | ## 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 61 |  |  | ## Борлысай-2 бөгеті | ## бірлік |  | ## 1 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 1 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## бірлік |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## 2) шығыстар, оның ішінде есебінен: | ## млн. теңге |  | ## 15 |  |  |  |  |  |  |  | ## 15 |  |  |  |  |  |  |  | ## 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## республикалық бюджеттің | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## жергілікті бюджеттің | ## млн. теңге |  | ## 15 |  |  |  |  |  |  |  | ## 15 |  |  |  |  |  |  |  | ## 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 62 |  |  | ## Қарабидайық бөгеті | ## бірлік |  | ## 1 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 1 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## бірлік |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## 2) шығыстар, оның ішінде есебінен: | ## млн. теңге |  | ## 15 |  |  |  |  |  |  |  | ## 15 |  |  |  |  |  |  |  | ## 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## республикалық бюджеттің | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## жергілікті бюджеттің | ## млн. теңге |  | ## 15 |  |  |  |  |  |  |  | ## 15 |  |  |  |  |  |  |  | ## 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 63 |  |  | ## Қызылсай бөгеті | ## бірлік |  | ## 1 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 1 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## бірлік |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## 2) шығыстар, оның ішінде есебінен: | ## млн. теңге |  | ## 15 |  |  |  |  |  |  |  | ## 15 |  |  |  |  |  |  |  | ## 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## республикалық бюджеттің | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## жергілікті бюджеттің | ## млн. теңге |  | ## 15 |  |  |  |  |  |  |  | ## 15 |  |  |  |  |  |  |  | ## 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 64 |  |  | ## Киров бөгеті | ## бірлік |  | ## 1 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 1 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## бірлік |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## 2) шығыстар, оның ішінде есебінен: | ## млн. теңге |  | ## 15 |  |  |  |  |  |  |  | ## 15 |  |  |  |  |  |  |  | ## 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## республикалық бюджеттің | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## жергілікті бюджеттің | ## млн. теңге |  | ## 15 |  |  |  |  |  |  |  | ## 15 |  |  |  |  |  |  |  | ## 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 65 |  |  | ## Баяғыз бөгеті | ## бірлік |  | ## 1 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 1 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## бірлік |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## 2) шығыстар, оның ішінде есебінен: | ## млн. теңге |  | ## 15 |  |  |  |  |  |  |  | ## 15 |  |  |  |  |  |  |  | ## 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## республикалық бюджеттің | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## жергілікті бюджеттің | ## млн. теңге |  | ## 15 |  |  |  |  |  |  |  | ## 15 |  |  |  |  |  |  |  | ## 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 66 |  |  | ## Бегичев су қоймасы | ## бірлік |  | ## 1 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 1 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## бірлік |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## 2) шығыстар, оның ішінде есебінен: | ## млн. теңге |  | ## 15 |  |  |  |  |  |  |  | ## 15 |  |  |  |  |  |  |  | ## 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## республикалық бюджеттің | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## жергілікті бюджеттің | ## млн. теңге |  | ## 15 |  |  |  |  |  |  |  | ## 15 |  |  |  |  |  |  |  | ## 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 67 |  |  | ## Қызылту Ақсуат су қоймасы | ## бірлік |  | ## 1 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 1 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## бірлік |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## 2) шығыстар, оның ішінде есебінен: | ## млн. теңге |  | ## 15 |  |  |  |  |  |  |  | ## 15 |  |  |  |  |  |  |  | ## 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## республикалық бюджеттің | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## жергілікті бюджеттің | ## млн. теңге |  | ## 15 |  |  |  |  |  |  |  | ## 15 |  |  |  |  |  |  |  | ## 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 68 |  |  | ## Бәймен бөгеті | ## бірлік |  | ## 1 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 1 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## бірлік |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## 2) шығыстар, оның ішінде есебінен: | ## млн. теңге |  | ## 15 |  |  |  |  |  |  |  | ## 15 |  |  |  |  |  |  |  | ## 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## республикалық бюджеттің | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## жергілікті бюджеттің | ## млн. теңге |  | ## 15 |  |  |  |  |  |  |  | ## 15 |  |  |  |  |  |  |  | ## 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 69 |  |  | ## Ашық Айрық бөгеті | ## бірлік |  | ## 1 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 1 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## бірлік |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## 2) шығыстар, оның ішінде есебінен: | ## млн. теңге |  | ## 15 |  |  |  |  |  |  |  | ## 15 |  |  |  |  |  |  |  | ## 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## республикалық бюджеттің | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## жергілікті бюджеттің | ## млн. теңге |  | ## 15 |  |  |  |  |  |  |  | ## 15 |  |  |  |  |  |  |  | ## 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 70 |  |  | ## Көктеке тоғаны | ## бірлік |  | ## 1 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 1 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## бірлік |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## 2) шығыстар, оның ішінде есебінен: | ## млн. теңге |  | ## 15 |  |  |  |  |  |  |  | ## 15 |  |  |  |  |  |  |  | ## 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## республикалық бюджеттің | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## жергілікті бюджеттің | ## млн. теңге |  | ## 15 |  |  |  |  |  |  |  | ## 15 |  |  |  |  |  |  |  | ## 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 71 |  |  | ## Көгілдір Нива тоғаны | ## бірлік |  | ## 1 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 1 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## бірлік |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## 2) шығыстар, оның ішінде есебінен: | ## млн. теңге |  | ## 15 |  |  |  |  |  |  |  | ## 15 |  |  |  |  |  |  |  | ## 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## республикалық бюджеттің | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## жергілікті бюджеттің | ## млн. теңге |  | ## 15 |  |  |  |  |  |  |  | ## 15 |  |  |  |  |  |  |  | ## 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 72 |  |  | ## Алексеевка бөгеті | ## бірлік |  | ## 1 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 1 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## бірлік |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## 2) шығыстар, оның ішінде есебінен: | ## млн. теңге |  | ## 37,900 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ## 37,900 |  |  |  |  |  | ## 37,900 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## республикалық бюджеттің | ## млн. теңге |  | ## 37,900 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ## 37,900 |  |  |  |  |  | ## 37,900 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## жергілікті бюджеттің | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 73 |  |  | ## Табияқ бөгеті | ## бірлік |  | ## 1 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 1 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## бірлік |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## 2) шығыстар, оның ішінде есебінен: | ## млн. теңге |  | ## 28,900 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ## 28,900 |  |  |  |  |  | ## 28,900 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## республикалық бюджеттің | ## млн. теңге |  | ## 28,900 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ## 28,900 |  |  |  |  |  | ## 28,900 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## жергілікті бюджеттің | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 74 |  |  | ## Селетин бөгеті | ## бірлік |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## бірлік |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## 2) шығыстар, оның ішінде есебінен: | ## млн. теңге |  | ## 29,126 |  |  |  |  |  |  |  | ## 29,126 |  |  |  |  |  |  |  | ## 29,126 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## республикалық бюджеттің | ## млн. теңге |  | ## 29,126 |  |  |  |  |  |  |  | ## 29,126 |  |  |  |  |  |  |  | ## 29,126 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## жергілікті бюджеттің | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 75 |  |  | ## Абылай бөгеті | ## бірлік |  | ## 1 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 1 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## бірлік |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## 2) шығыстар, оның ішінде есебінен: | ## млн. теңге |  | ## 43,933 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ## 43,933 |  |  |  |  |  | ## 43,933 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## республикалық бюджеттің | ## млн. теңге |  | ## 43,933 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ## 43,933 |  |  |  |  |  | ## 43,933 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## жергілікті бюджеттің | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 2 |  |  | # Абай облысы | # бірлік |  | # 70 |  | # 19 |  | # 0 |  | # 8 |  | # 6 |  | # 6 |  | # 11 |  | # 20 |  | # 51 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | # бірлік |  | # 20 |  | # 0 |  | # 0 |  | # 8 |  | # 6 |  | # 6 |  | # 0 |  | # 0 |  | # 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | # бірлік |  | # 19 |  | # 19 |  | # 0 |  | # 0 |  | # 0 |  | # 0 |  | # 0 |  | # 0 |  | # 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | # млн. теңге |  | # 608,770 |  | # 88,500 |  |  |  | # 248,103 |  | # 177,933 |  | # 94,234 |  |  |  |  |  | # 520,270 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | # млн. теңге |  | # 520,270 |  |  |  |  |  | # 248,103 |  | # 177,933 |  | # 94,234 |  |  |  |  |  | # 520,270 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | # млн. теңге |  | # 88,500 |  | # 88,500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 1 |  |  | ## Қарақол су қоймасы Үржар ауданы | ## бірлік |  | ## 1 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 1 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## бірлік |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## 2) шығыстар, оның ішінде есебінен: | ## млн. теңге |  | ## 3,700 |  |  |  |  |  | ## 3,700 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ## 3,700 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## республикалық бюджеттің | ## млн. теңге |  | ## 3,700 |  |  |  |  |  | ## 3,700 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ## 3,700 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## жергілікті бюджеттің | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 2 |  |  | ## Келді-Мұрат өзеніндегі су торабы Үржар ауданы | ## бірлік |  | ## 1 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 1 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## бірлік |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## 2) шығыстар, оның ішінде есебінен: | ## млн. теңге |  | ## 27,900 |  |  |  |  |  | ## 27,900 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ## 27,900 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## республикалық бюджеттің | ## млн. теңге |  | ## 27,900 |  |  |  |  |  | ## 27,900 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ## 27,900 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## жергілікті бюджеттің | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 3 |  |  | ## Үржар ауданы, Көктерек өзеніндегі су торабы | ## бірлік |  | ## 1 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 1 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## бірлік |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## 2) шығыстар, оның ішінде есебінен: | ## млн. теңге |  | ## 27,900 |  |  |  |  |  | ## 27,900 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ## 27,900 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## республикалық бюджеттің | ## млн. теңге |  | ## 27,900 |  |  |  |  |  | ## 27,900 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ## 27,900 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## жергілікті бюджеттің | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 4 |  |  | ## Үржар ауданы Қусақ өзеніндегі су торабы | ## бірлік |  | ## 1 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 1 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## бірлік |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## 2) шығыстар, оның ішінде есебінен: | ## млн. теңге |  | ## 27,900 |  |  |  |  |  | ## 27,900 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ## 27,900 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## республикалық бюджеттің | ## млн. теңге |  | ## 27,900 |  |  |  |  |  | ## 27,900 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ## 27,900 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## жергілікті бюджеттің | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 5 |  |  | ## Үржар ауданы Қарабұта өзеніндегі су торабы | ## бірлік |  | ## 1 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 1 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## бірлік |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## 2) шығыстар, оның ішінде есебінен: | ## млн. теңге |  | ## 27,900 |  |  |  |  |  | ## 27,900 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ## 27,900 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## республикалық бюджеттің | ## млн. теңге |  | ## 27,900 |  |  |  |  |  | ## 27,900 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ## 27,900 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## жергілікті бюджеттің | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 6 |  |  | ## Жарма ауданы, Шар өзеніндегі «Центральный» су торабы | ## бірлік |  | ## 1 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 1 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## бірлік |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## 2) шығыстар, оның ішінде есебінен: | ## млн. теңге |  | ## 27,900 |  |  |  |  |  | ## 27,900 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ## 27,900 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## республикалық бюджеттің | ## млн. теңге |  | ## 27,900 |  |  |  |  |  | ## 27,900 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ## 27,900 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## жергілікті бюджеттің | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 7 |  |  | ## Ақсуат ауданы Базар өзеніндегі су торабы | ## бірлік |  | ## 1 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 1 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## бірлік |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## 2) шығыстар, оның ішінде есебінен: | ## млн. теңге |  | ## 27,900 |  |  |  |  |  | ## 27,900 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ## 27,900 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## республикалық бюджеттің | ## млн. теңге |  | ## 27,900 |  |  |  |  |  | ## 27,900 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ## 27,900 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## жергілікті бюджеттің | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 8 |  |  | ## Ақсуат ауданы Тебіске өзеніндегі су торабы | ## бірлік |  | ## 1 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 1 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## бірлік |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## 2) шығыстар, оның ішінде есебінен: | ## млн. теңге |  | ## 9,557 |  |  |  |  |  | ## 9,557 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ## 9,557 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## республикалық бюджеттің | ## млн. теңге |  | ## 9,557 |  |  |  |  |  | ## 9,557 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ## 9,557 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## жергілікті бюджеттің | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 9 |  |  | ## Ақсуат ауданы, Қарғыба өзеніндегі су торабы | ## бірлік |  | ## 1 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 1 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## бірлік |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## 2) шығыстар, оның ішінде есебінен: | ## млн. теңге |  | ## 38,433 |  |  |  |  |  |  |  | ## 38,433 |  |  |  |  |  |  |  | ## 38,433 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## республикалық бюджеттің | ## млн. теңге |  | ## 38,433 |  |  |  |  |  |  |  | ## 38,433 |  |  |  |  |  |  |  | ## 38,433 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## жергілікті бюджеттің | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 10 |  |  | ## Аягөз өзеніндегі су торабы Аягөз ауданы | ## бірлік |  | ## 1 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 1 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## бірлік |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## 2) шығыстар, оның ішінде есебінен: | ## млн. теңге |  | ## 27,900 |  |  |  |  |  |  |  | ## 27,900 |  |  |  |  |  |  |  | ## 27,900 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## республикалық бюджеттің | ## млн. теңге |  | ## 27,900 |  |  |  |  |  |  |  | ## 27,900 |  |  |  |  |  |  |  | ## 27,900 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## жергілікті бюджеттің | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 11 |  |  | ## Үржар ауданы, «Отгонный» магистральды каналы бар Егінсу өзеніндегі су торабы | ## бірлік |  | ## 1 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 1 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## бірлік |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## 2) шығыстар, оның ішінде есебінен: | ## млн. теңге |  | ## 27,900 |  |  |  |  |  |  |  | ## 27,900 |  |  |  |  |  |  |  | ## 27,900 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## республикалық бюджеттің | ## млн. теңге |  | ## 27,900 |  |  |  |  |  |  |  | ## 27,900 |  |  |  |  |  |  |  | ## 27,900 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## жергілікті бюджеттің | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 12 |  |  | ## Үржар өзеніндегі су торабы | ## бірлік |  | ## 1 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 1 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## бірлік |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## 2) шығыстар, оның ішінде есебінен: | ## млн. теңге |  | ## 27,900 |  |  |  |  |  |  |  | ## 27,900 |  |  |  |  |  |  |  | ## 27,900 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## республикалық бюджеттің | ## млн. теңге |  | ## 27,900 |  |  |  |  |  |  |  | ## 27,900 |  |  |  |  |  |  |  | ## 27,900 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## жергілікті бюджеттің | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 13 |  |  | ## Қатынсу өзеніндегі су торабы Үржар ауданы | ## бірлік |  | ## 1 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 1 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## бірлік |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## 2) шығыстар, оның ішінде есебінен: | ## млн. теңге |  | ## 27,900 |  |  |  |  |  |  |  | ## 27,900 |  |  |  |  |  |  |  | ## 27,900 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## республикалық бюджеттің | ## млн. теңге |  | ## 27,900 |  |  |  |  |  |  |  | ## 27,900 |  |  |  |  |  |  |  | ## 27,900 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## жергілікті бюджеттің | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 14 |  |  | ## «Бөгенбай» МК және Жарма ауданындағы су жинау торабы | ## бірлік |  | ## 1 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 1 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## бірлік |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## 2) шығыстар, оның ішінде есебінен: | ## млн. теңге |  | ## 27,900 |  |  |  |  |  |  |  | ## 27,900 |  |  |  |  |  |  |  | ## 27,900 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## республикалық бюджеттің | ## млн. теңге |  | ## 27,900 |  |  |  |  |  |  |  | ## 27,900 |  |  |  |  |  |  |  | ## 27,900 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## жергілікті бюджеттің | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 15 |  |  | ## «Ақтоған» магистралды каналымен су тарту торабы Жарма ауданы | ## бірлік |  | ## 1 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 1 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## бірлік |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## 2) шығыстар, оның ішінде есебінен: | ## млн. теңге |  | ## 38,434 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ## 38,434 |  |  |  |  |  | ## 38,434 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## республикалық бюджеттің | ## млн. теңге |  | ## 38,434 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ## 38,434 |  |  |  |  |  | ## 38,434 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## жергілікті бюджеттің | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 16 |  |  | ## Ақтоған елді мекенінен Бақанас өзеніндегі су торабы Аягөз ауданы | ## бірлік |  | ## 1 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 1 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## бірлік |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## 2) шығыстар, оның ішінде есебінен: | ## млн. теңге |  | ## 27,900 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ## 27,900 |  |  |  |  |  | ## 27,900 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## республикалық бюджеттің | ## млн. теңге |  | ## 27,900 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ## 27,900 |  |  |  |  |  | ## 27,900 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## жергілікті бюджеттің | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 17 |  |  | ## Үржар ауданы Тоқтыбай елді мекенінен су торабы | ## бірлік |  | ## 1 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 1 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## бірлік |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## 2) шығыстар, оның ішінде есебінен: | ## млн. теңге |  | ## 27,900 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ## 27,900 |  |  |  |  |  | ## 27,900 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## республикалық бюджеттің | ## млн. теңге |  | ## 27,900 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ## 27,900 |  |  |  |  |  | ## 27,900 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## жергілікті бюджеттің | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 18 |  |  | ## Көкпекті ауданы, Кіші Бөкен өзеніндегі су торабы | ## бірлік |  | ## 1 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 1 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## бірлік |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## 2) шығыстар, оның ішінде есебінен: | ## млн. теңге |  | ## 22,850 |  |  |  |  |  | ## 22,850 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ## 22,850 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## республикалық бюджеттің | ## млн. теңге |  | ## 22,850 |  |  |  |  |  | ## 22,850 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ## 22,850 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## жергілікті бюджеттің | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 19 |  |  | ## Көкпекті ауданы, Большая Буконь өзеніндегі су торабы | ## бірлік |  | ## 1 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 1 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## бірлік |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## 2) шығыстар, оның ішінде есебінен: | ## млн. теңге |  | ## 23 |  |  |  |  |  | ## 23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ## 23 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## республикалық бюджеттің | ## млн. теңге |  | ## 23 |  |  |  |  |  | ## 23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ## 23 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## жергілікті бюджеттің | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 20 |  |  | ## Көкпекті ауданы, Көкпекті өзеніндегі су торабы | ## бірлік |  | ## 1 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 1 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## бірлік |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## 2) шығыстар, оның ішінде есебінен: | ## млн. теңге |  | ## 21,596 |  |  |  |  |  | ## 21,596 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ## 21,596 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## республикалық бюджеттің | ## млн. теңге |  | ## 21,596 |  |  |  |  |  | ## 21,596 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ## 21,596 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## жергілікті бюджеттің | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 21 |  |  | ## Үлкенбөкен су қоймасы (Су қоймасының бөгеті) | ## бірлік |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## бірлік |  | ## 1 |  | ## 1 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## 2) шығыстар, оның ішінде есебінен: | ## млн. теңге |  | ## 7,500 |  | ## 7,500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## республикалық бюджеттің | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## жергілікті бюджеттің | ## млн. теңге |  | ## 7,500 |  | ## 7,500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 22 |  |  | ## Байкал өзеніндегі «Байкал» су қоймасы | ## бірлік |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## бірлік |  | ## 1 |  | ## 1 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## 2) шығыстар, оның ішінде есебінен: | ## млн. теңге |  | ## 9,500 |  | ## 9,500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## республикалық бюджеттің | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## жергілікті бюджеттің | ## млн. теңге |  | ## 9,500 |  | ## 9,500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 23 |  |  | ## Талменка тоғаны | ## бірлік |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## бірлік |  | ## 1 |  | ## 1 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## 2) шығыстар, оның ішінде есебінен: | ## млн. теңге |  | ## 4,200 |  | ## 4,200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## республикалық бюджеттің | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## жергілікті бюджеттің | ## млн. теңге |  | ## 4,200 |  | ## 4,200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 24 |  |  | ## а.Көкпекті Жинақтаушы тоған | ## бірлік |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## бірлік |  | ## 1 |  | ## 1 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## 2) шығыстар, оның ішінде есебінен: | ## млн. теңге |  | ## 2,800 |  | ## 2,800 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## республикалық бюджеттің | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## жергілікті бюджеттің | ## млн. теңге |  | ## 2,800 |  | ## 2,800 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 25 |  |  | ## Сарадеевка бұлағындағы №1 тоған (тоған бөгеті) | ## бірлік |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## бірлік |  | ## 1 |  | ## 1 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## 2) шығыстар, оның ішінде есебінен: | ## млн. теңге |  | ## 2,900 |  | ## 2,900 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## республикалық бюджеттің | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## жергілікті бюджеттің | ## млн. теңге |  | ## 2,900 |  | ## 2,900 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 26 |  |  | ## Қолдағы Веселовский тоғаны. Атаусыз (Тоған бөгеті) | ## бірлік |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## бірлік |  | ## 1 |  | ## 1 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## 2) шығыстар, оның ішінде есебінен: | ## млн. теңге |  | ## 3,800 |  | ## 3,800 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## республикалық бюджеттің | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## жергілікті бюджеттің | ## млн. теңге |  | ## 3,800 |  | ## 3,800 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 27 |  |  | ## «Алимба» тоғаны | ## бірлік |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## бірлік |  | ## 1 |  | ## 1 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## 2) шығыстар, оның ішінде есебінен: | ## млн. теңге |  | ## 2,400 |  | ## 2,400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## республикалық бюджеттің | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## жергілікті бюджеттің | ## млн. теңге |  | ## 2,400 |  | ## 2,400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 28 |  |  | ## «Каштан» тоғаны | ## бірлік |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## бірлік |  | ## 1 |  | ## 1 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## 2) шығыстар, оның ішінде есебінен: | ## млн. теңге |  | ## 2,400 |  | ## 2,400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## республикалық бюджеттің | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## жергілікті бюджеттің | ## млн. теңге |  | ## 2,400 |  | ## 2,400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 29 |  |  | ## «Половинки» тоғаны | ## бірлік |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## бірлік |  | ## 1 |  | ## 1 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## 2) шығыстар, оның ішінде есебінен: | ## млн. теңге |  | ## 2,400 |  | ## 2,400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## республикалық бюджеттің | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## жергілікті бюджеттің | ## млн. теңге |  | ## 2,400 |  | ## 2,400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 30 |  |  | ## «Тепқашинский» тоғаны | ## бірлік |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## бірлік |  | ## 1 |  | ## 1 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## 2) шығыстар, оның ішінде есебінен: | ## млн. теңге |  | ## 2,400 |  | ## 2,400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## республикалық бюджеттің | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## жергілікті бюджеттің | ## млн. теңге |  | ## 2,400 |  | ## 2,400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 31 |  |  | ## «Колхозный» тоғаны | ## бірлік |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## бірлік |  | ## 1 |  | ## 1 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## 2) шығыстар, оның ішінде есебінен: | ## млн. теңге |  | ## 2,400 |  | ## 2,400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## республикалық бюджеттің | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## жергілікті бюджеттің | ## млн. теңге |  | ## 2,400 |  | ## 2,400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 32 |  |  | ## «Жыртылған» тоған | ## бірлік |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## бірлік |  | ## 1 |  | ## 1 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## 2) шығыстар, оның ішінде есебінен: | ## млн. теңге |  | ## 2,400 |  | ## 2,400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## республикалық бюджеттің | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## жергілікті бюджеттің | ## млн. теңге |  | ## 2,400 |  | ## 2,400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 33 |  |  | ## «Тепқашы» тоғаны | ## бірлік |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## бірлік |  | ## 1 |  | ## 1 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## 2) шығыстар, оның ішінде есебінен: | ## млн. теңге |  | ## 2,400 |  | ## 2,400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## республикалық бюджеттің | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## жергілікті бюджеттің | ## млн. теңге |  | ## 2,400 |  | ## 2,400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 34 |  |  | ## Қоршау бөгеті а.Мұқыр | ## бірлік |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## бірлік |  | ## 1 |  | ## 1 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## 2) шығыстар, оның ішінде есебінен: | ## млн. теңге |  | ## 3,200 |  | ## 3,200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## республикалық бюджеттің | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## жергілікті бюджеттің | ## млн. теңге |  | ## 3,200 |  | ## 3,200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 35 |  |  | ## Ертіс өзеніндегі жағалау (жағалауды бекіту) | ## бірлік |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## бірлік |  | ## 1 |  | ## 1 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## 2) шығыстар, оның ішінде есебінен: | ## млн. теңге |  | ## 5,500 |  | ## 5,500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## республикалық бюджеттің | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## жергілікті бюджеттің | ## млн. теңге |  | ## 5,500 |  | ## 5,500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 36 |  |  | ## Семей өзенін жағалауды бекіту | ## бірлік |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## бірлік |  | ## 1 |  | ## 1 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## 2) шығыстар, оның ішінде есебінен: | ## млн. теңге |  | ## 3,500 |  | ## 3,500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## республикалық бюджеттің | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## жергілікті бюджеттің | ## млн. теңге |  | ## 3,500 |  | ## 3,500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 37 |  |  | ## Қарауыл ауылының қоршау бөгеті | ## бірлік |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## бірлік |  | ## 1 |  | ## 1 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## 2) шығыстар, оның ішінде есебінен: | ## млн. теңге |  | ## 4 |  | ## 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## республикалық бюджеттің | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## жергілікті бюджеттің | ## млн. теңге |  | ## 4 |  | ## 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 38 |  |  | ## Бөгет а.Қарауыл | ## бірлік |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## бірлік |  | ## 1 |  | ## 1 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## 2) шығыстар, оның ішінде есебінен: | ## млн. теңге |  | ## 4,300 |  | ## 4,300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## республикалық бюджеттің | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## жергілікті бюджеттің | ## млн. теңге |  | ## 4,300 |  | ## 4,300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 39 |  |  | ## Щербаков су қоймасы №57, 58 бөгеттер | ## бірлік |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## бірлік |  | ## 1 |  | ## 1 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## 2) шығыстар, оның ішінде есебінен: | ## млн. теңге |  | ## 20,500 |  | ## 20,500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## республикалық бюджеттің | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## жергілікті бюджеттің | ## млн. теңге |  | ## 20,500 |  | ## 20,500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 3 |  |  | # Ақтөбе облысы | # бірлік |  | # 240 |  | # 2 |  | # 34 |  | # 49 |  | # 0 |  | # 3 |  | # 69 |  | # 83 |  | # 204 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | # бірлік |  | # 5 |  | # 2 |  | # 0 |  | # 0 |  | # 0 |  | # 3 |  | # 0 |  | # 0 |  | # 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | # бірлік |  | # 83 |  | # 0 |  | # 34 |  | # 49 |  | # 0 |  | # 0 |  | # 0 |  | # 0 |  | # 49 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | # млн. теңге |  | # 2 220,900 |  | # 45,800 |  | # 825,100 |  | # 1 256,400 |  |  |  | # 93,600 |  |  |  |  |  | # 1 350 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | # млн. теңге |  | # 139,400 |  | # 45,800 |  |  |  |  |  |  |  | # 93,600 |  |  |  |  |  | # 93,600 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | # млн. теңге |  | # 2 081,500 |  |  |  | # 825,100 |  | # 1 256,400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 1 256,400 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 1 |  |  | ## Елек өзенінің арнасы бойындағы Ақтөбе су қоймасы | ## бірлік |  | ## 1 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 1 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## бірлік |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## 2) шығыстар, оның ішінде есебінен: | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## республикалық бюджеттің | ## млн. теңге |  | ## 56 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ## 56 |  |  |  |  |  | ## 56 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## жергілікті бюджеттің | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 2 |  |  | ## Ырғыз ауданы Торғай өзеніндегі «Қожа» бөгеті | ## бірлік |  | ## 1 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 1 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## бірлік |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## 2) шығыстар, оның ішінде есебінен: | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## республикалық бюджеттің | ## млн. теңге |  | ## 18,800 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ## 18,800 |  |  |  |  |  | ## 18,800 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## жергілікті бюджеттің | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 3 |  |  | ## Ырғыз ауданы Торғай өзеніндегі «Қыл» бөгеті | ## бірлік |  | ## 1 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 1 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## бірлік |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## 2) шығыстар, оның ішінде есебінен: | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## республикалық бюджеттің | ## млн. теңге |  | ## 18,800 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ## 18,800 |  |  |  |  |  | ## 18,800 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## жергілікті бюджеттің | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 4 |  |  | ## «ОБЛЗО», «Көшбике», «Үлкен Ақай», «Грязнушка» бөгеттер | ## бірлік |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## бірлік |  | ## 4 |  | ## 0 |  | ## 4 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## 2) шығыстар, оның ішінде есебінен: | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## республикалық бюджеттің | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## жергілікті бюджеттің | ## млн. теңге |  | ## 104,900 |  |  |  | ## 104,900 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 5 |  |  | ## «Шеңбертал», «Аманкөл», «Жаныс би», «БАМ» бөгеттер | ## бірлік |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## бірлік |  | ## 4 |  | ## 0 |  | ## 4 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## 2) шығыстар, оның ішінде есебінен: | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## республикалық бюджеттің | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## жергілікті бюджеттің | ## млн. теңге |  | ## 53,900 |  |  |  | ## 53,900 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 6 |  |  | ## «Краснополянская №1», «Краснополянская №3», «Большая», «Жем» бөгеттері | ## бірлік |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## бірлік |  | ## 4 |  | ## 0 |  | ## 4 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## 2) шығыстар, оның ішінде есебінен: | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## республикалық бюджеттің | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## жергілікті бюджеттің | ## млн. теңге |  | ## 104,800 |  |  |  | ## 104,800 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 7 |  |  | ## «Аулие», «Мұқан», «Куб», «Казанка-1» бөгеттер | ## бірлік |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## бірлік |  | ## 4 |  | ## 0 |  | ## 4 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## 2) шығыстар, оның ішінде есебінен: | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## республикалық бюджеттің | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## жергілікті бюджеттің | ## млн. теңге |  | ## 88,800 |  |  |  | ## 88,800 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 8 |  |  | ## «Казанка-2», «Новая», «Яблуновская», «Жайсаң» бөгеттері | ## бірлік |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## бірлік |  | ## 4 |  | ## 0 |  | ## 4 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## 2) шығыстар, оның ішінде есебінен: | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## республикалық бюджеттің | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## жергілікті бюджеттің | ## млн. теңге |  | ## 95,600 |  |  |  | ## 95,600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 9 |  |  | ## «Покровка», «Қаратау-1», «Қаратау-2», «Қарашай» бөгеттері | ## бірлік |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## бірлік |  | ## 4 |  | ## 0 |  | ## 4 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## 2) шығыстар, оның ішінде есебінен: | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## республикалық бюджеттің | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## жергілікті бюджеттің | ## млн. теңге |  | ## 107,200 |  |  |  | ## 107,200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 10 |  |  | ## «Мәртөк», «Красная», «Обдан», «Қарасу» бөгеттері | ## бірлік |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## бірлік |  | ## 4 |  | ## 0 |  | ## 4 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## 2) шығыстар, оның ішінде есебінен: | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## республикалық бюджеттің | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## жергілікті бюджеттің | ## млн. теңге |  | ## 110,100 |  |  |  | ## 110,100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 11 |  |  | ## «Зеленый Гай», «Новомихайловка», «Қуандық», «Толғанай» бөгеттері | ## бірлік |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## бірлік |  | ## 4 |  | ## 0 |  | ## 4 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## 2) шығыстар, оның ішінде есебінен: | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## республикалық бюджеттің | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## жергілікті бюджеттің | ## млн. теңге |  | ## 108,800 |  |  |  | ## 108,800 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 12 |  |  | ## «Мағаждан», «Бөгет-шлюз» бөгеттері | ## бірлік |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## бірлік |  | ## 2 |  | ## 0 |  | ## 2 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## 2) шығыстар, оның ішінде есебінен: | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## республикалық бюджеттің | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## жергілікті бюджеттің | ## млн. теңге |  | ## 51 |  |  |  | ## 51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 13 |  |  | ## «Ақшат», «Беляевка», «Нариман», «Ы.Алтынсарин көшесіндегі бөгет» бөгеттері.Алтынсарин» | ## бірлік |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## бірлік |  | ## 4 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 4 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## 2) шығыстар, оның ішінде есебінен: | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## республикалық бюджеттің | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## жергілікті бюджеттің | ## млн. теңге |  | ## 86,200 |  |  |  |  |  | ## 86,200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ## 86,200 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 14 |  |  | ## «Кызыласкер», «Ярослав», «Тұздысай», «Белқұдық» бөгеттер | ## бірлік |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## бірлік |  | ## 4 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 4 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## 2) шығыстар, оның ішінде есебінен: | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## республикалық бюджеттің | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## жергілікті бюджеттің | ## млн. теңге |  | ## 95,300 |  |  |  |  |  | ## 95,300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ## 95,300 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 15 |  |  | ## «Әулие», «Үлкен Әлімбет», «Нововеденовская №1», «Ащылысай» бөгеттер | ## бірлік |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## бірлік |  | ## 4 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 4 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## 2) шығыстар, оның ішінде есебінен: | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## республикалық бюджеттің | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## жергілікті бюджеттің | ## млн. теңге |  | ## 103,700 |  |  |  |  |  | ## 103,700 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ## 103,700 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 16 |  |  | ## «Приозерная», «Краснополянская №2», «Кемпірсай», «Большевистская» бөгеттері | ## бірлік |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## бірлік |  | ## 4 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 4 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## 2) шығыстар, оның ішінде есебінен: | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## республикалық бюджеттің | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## жергілікті бюджеттің | ## млн. теңге |  | ## 100,400 |  |  |  |  |  | ## 100,400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ## 100,400 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 17 |  |  | ## «Калиновка», «Әмір», «Кузьмин», «Прокурор» бөгеттері | ## бірлік |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## бірлік |  | ## 4 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 4 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## 2) шығыстар, оның ішінде есебінен: | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## республикалық бюджеттің | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## жергілікті бюджеттің | ## млн. теңге |  | ## 106,900 |  |  |  |  |  | ## 106,900 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ## 106,900 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 18 |  |  | ## «Новомосковская», «Кенетасай», «Күйсай», «Полтава» бөгеттері | ## бірлік |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## бірлік |  | ## 4 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 4 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## 2) шығыстар, оның ішінде есебінен: | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## республикалық бюджеттің | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## жергілікті бюджеттің | ## млн. теңге |  | ## 109 |  |  |  |  |  | ## 109 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ## 109 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 19 |  |  | ## «Птичник», «Сарбұлақ», «Искра», «плотина №1 Егіндібұлақ» бөгеттер | ## бірлік |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## бірлік |  | ## 4 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 4 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## 2) шығыстар, оның ішінде есебінен: | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## республикалық бюджеттің | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## жергілікті бюджеттің | ## млн. теңге |  | ## 105,600 |  |  |  |  |  | ## 105,600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ## 105,600 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 20 |  |  | ## «Шейітсай», «Кұмсай», «Куағаш», «Қарағанды» бөгеттер | ## бірлік |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## бірлік |  | ## 4 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 4 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## 2) шығыстар, оның ішінде есебінен: | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## республикалық бюджеттің | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## жергілікті бюджеттің | ## млн. теңге |  | ## 105,200 |  |  |  |  |  | ## 105,200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ## 105,200 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 21 |  |  | ## «Вознесеновка», «Степь», «Черная», «№3 бөгет» бөгеттері | ## бірлік |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## бірлік |  | ## 4 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 4 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## 2) шығыстар, оның ішінде есебінен: | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## республикалық бюджеттің | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## жергілікті бюджеттің | ## млн. теңге |  | ## 106,800 |  |  |  |  |  | ## 106,800 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ## 106,800 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 22 |  |  | ## «№4 бөгет», «Ақмоласай», «Матвеевка», «Ақ жартас» бөгеттері | ## бірлік |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## бірлік |  | ## 4 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 4 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## 2) шығыстар, оның ішінде есебінен: | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## республикалық бюджеттің | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## жергілікті бюджеттің | ## млн. теңге |  | ## 100,500 |  |  |  |  |  | ## 100,500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ## 100,500 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 23 |  |  | ## «Ақмоласай 2», «Жарылыс», «Жекесай» бөгеттері | ## бірлік |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## бірлік |  | ## 3 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 3 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## 2) шығыстар, оның ішінде есебінен: | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## республикалық бюджеттің | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## жергілікті бюджеттің | ## млн. теңге |  | ## 77,400 |  |  |  |  |  | ## 77,400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ## 77,400 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 24 |  |  | ## «Қарауылкелді», «Преображеновская», «Кораблевская», «Взрыв», «Байтұра», «Жусанды» бөгеттері | ## бірлік |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## бірлік |  | ## 6 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 6 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## 2) шығыстар, оның ішінде есебінен: | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## республикалық бюджеттің | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## жергілікті бюджеттің | ## млн. теңге |  | ## 159,400 |  |  |  |  |  | ## 159,400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ## 159,400 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 25 |  |  | ## Сазды су қоймасы | ## бірлік |  | ## 1 |  | ## 1 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## бірлік |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## 2) шығыстар, оның ішінде есебінен: | ## млн. теңге |  | ## 16 |  | ## 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## республикалық бюджеттің | ## млн. теңге |  | ## 16 |  | ## 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## жергілікті бюджеттің | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 26 |  |  | ## Қарғалы су қоймасы | ## бірлік |  | ## 1 |  | ## 1 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## бірлік |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## 2) шығыстар, оның ішінде есебінен: | ## млн. теңге |  | ## 29,800 |  | ## 29,800 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## республикалық бюджеттің | ## млн. теңге |  | ## 29,800 |  | ## 29,800 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## жергілікті бюджеттің | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 4 |  |  | # Алматы облысы | # бірлік |  | # 214 |  | # 1 |  | # 6 |  | # 21 |  | # 21 |  | # 25 |  | # 75 |  | # 65 |  | # ,207 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | # бірлік |  | # 23 |  | # 1 |  | # 0 |  | # 0 |  | # 0 |  | # 22 |  | # 0 |  | # 0 |  | # ,022 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | # бірлік |  | # 51 |  | # 0 |  | # 6 |  | # 21 |  | # 21 |  | # 3 |  | # 0 |  | # 0 |  | # ,045 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | # млн. теңге |  | # 1 517,086 |  | # 31,693 |  | # 99 |  | # 346,500 |  | # 393,993 |  | # 645,900 |  |  |  |  |  | # 1 386,393 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | # млн. теңге |  | # 649,586 |  | # 31,693 |  |  |  |  |  | # 47,493 |  | # 570,400 |  |  |  |  |  | # 617,893 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | # млн. теңге |  | # 867,500 |  |  |  | # 99 |  | # 346,500 |  | # 346,500 |  | # 75,500 |  |  |  |  |  | # 768,500 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 1 |  |  | ## Күрті өзеніндегі Күрті су қоймасы (су көлемі – 120,0 млн.м3) | ## бірлік |  | ## 1 |  | ## 1 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## бірлік |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## 2) шығыстар, оның ішінде есебінен: | ## млн. теңге |  | ## 31,693 |  | ## 31,693 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## республикалық бюджеттің | ## млн. теңге |  | ## 31,693 |  | ## 31,693 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## жергілікті бюджеттің | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 2 |  |  | ## Шелек өзеніндегі Шелек су торабы | ## бірлік |  | ## 2 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 1 |  | ## 1 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## бірлік |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## 2) шығыстар, оның ішінде есебінен: | ## млн. теңге |  | ## 47,493 |  |  |  |  |  |  |  | ## 47,493 |  |  |  |  |  |  |  | ## 47,493 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## республикалық бюджеттің | ## млн. теңге |  | ## 47,493 |  |  |  |  |  |  |  | ## 47,493 |  |  |  |  |  |  |  | ## 47,493 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## жергілікті бюджеттің | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 3 |  |  | ## Күрті өзеніндегі Тасқұтан су көтергіш бөгеті | ## бірлік |  | ## 1 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 1 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## бірлік |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## 2) шығыстар, оның ішінде есебінен: | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## республикалық бюджеттің | ## млн. теңге |  | ## 42,400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ## 42,400 |  |  |  |  |  | ## 42,400 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## жергілікті бюджеттің | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 4 |  |  | ## «Октябрьское № 2», «Октябрьское № 3», «Ақсеңгір» су қоймалары | ## бірлік |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## бірлік |  | ## 3 |  | ## 0 |  | ## 3 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## 2) шығыстар, оның ішінде есебінен: | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## республикалық бюджеттің | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## жергілікті бюджеттің | ## млн. теңге |  | ## 49,500 |  |  |  | ## 49,500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 5 |  |  | ## «Достық», «Үнгуртас-2», «Сасықбай» су қоймалары | ## бірлік |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## бірлік |  | ## 3 |  | ## 0 |  | ## 3 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## 2) шығыстар, оның ішінде есебінен: | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## республикалық бюджеттің | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## жергілікті бюджеттің | ## млн. теңге |  | ## 49,500 |  |  |  | ## 49,500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 6 |  |  | ## «Аққайнар-1», «Аққайнар-2», «Аққайнар-2» су қоймалары | ## бірлік |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## бірлік |  | ## 3 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 3 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## 2) шығыстар, оның ішінде есебінен: | ## млн. теңге |  | ## 49,500 |  |  |  |  |  | ## 49,500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ## 49,500 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## республикалық бюджеттің | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## жергілікті бюджеттің | ## млн. теңге |  | ## 49,500 |  |  |  |  |  | ## 49,500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ## 49,500 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 7 |  |  | ## «Крестьянский», «Тарғап», «Үлгілі» су қоймалары | ## бірлік |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## бірлік |  | ## 3 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 3 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## 2) шығыстар, оның ішінде есебінен: | ## млн. теңге |  | ## 49,500 |  |  |  |  |  | ## 49,500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ## 49,500 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## республикалық бюджеттің | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## жергілікті бюджеттің | ## млн. теңге |  | ## 49,500 |  |  |  |  |  | ## 49,500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ## 49,500 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 8 |  |  | ## «Үнгуртас-3», «Горный», «Жайсаң» су қоймалары | ## бірлік |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## бірлік |  | ## 3 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 3 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## 2) шығыстар, оның ішінде есебінен: | ## млн. теңге |  | ## 49,500 |  |  |  |  |  | ## 49,500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ## 49,500 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## республикалық бюджеттің | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## жергілікті бюджеттің | ## млн. теңге |  | ## 49,500 |  |  |  |  |  | ## 49,500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ## 49,500 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 9 |  |  | ## «Бірлік», «Заготскот-2», «Мәтібұлақ» су қоймалары | ## бірлік |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## бірлік |  | ## 3 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 3 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## 2) шығыстар, оның ішінде есебінен: | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## республикалық бюджеттің | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## жергілікті бюджеттің | ## млн. теңге |  | ## 49,500 |  |  |  |  |  | ## 49,500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ## 49,500 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 10 |  |  | ## «Аққайнар-4», «Соленый», «Бұрған» су қоймалары | ## бірлік |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## бірлік |  | ## 3 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 3 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## 2) шығыстар, оның ішінде есебінен: | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## республикалық бюджеттің | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## жергілікті бюджеттің | ## млн. теңге |  | ## 49,500 |  |  |  |  |  | ## 49,500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ## 49,500 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 11 |  |  | ## «Ақсеңгір-2», «Қопа-1», «Талап» су қоймалары | ## бірлік |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## бірлік |  | ## 3 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 3 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## 2) шығыстар, оның ішінде есебінен: | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## республикалық бюджеттің | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## жергілікті бюджеттің | ## млн. теңге |  | ## 49,500 |  |  |  |  |  | ## 49,500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ## 49,500 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 12 |  |  | ## «Құтырған», «Книжевский», «Үнгуртас-1» су қоймалары | ## бірлік |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## бірлік |  | ## 3 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 3 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## 2) шығыстар, оның ішінде есебінен: | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## республикалық бюджеттің | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## жергілікті бюджеттің | ## млн. теңге |  | ## 49,500 |  |  |  |  |  | ## 49,500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ## 49,500 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 13 |  |  | ## «Қопа-3», «Терең-Қара (С)», «Терең-Қара (Н)» су қоймалары | ## бірлік |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## бірлік |  | ## 3 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 3 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## 2) шығыстар, оның ішінде есебінен: | ## млн. теңге |  | ## 49,500 |  |  |  |  |  |  |  | ## 49,500 |  |  |  |  |  |  |  | ## 49,500 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## республикалық бюджеттің | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## жергілікті бюджеттің | ## млн. теңге |  | ## 49,500 |  |  |  |  |  |  |  | ## 49,500 |  |  |  |  |  |  |  | ## 49,500 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 14 |  |  | ## «К-3», «К-1», «Байсерке 2» су қоймалары | ## бірлік |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## бірлік |  | ## 3 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 3 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## 2) шығыстар, оның ішінде есебінен: | ## млн. теңге |  | ## 49,500 |  |  |  |  |  |  |  | ## 49,500 |  |  |  |  |  |  |  | ## 49,500 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## республикалық бюджеттің | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## жергілікті бюджеттің | ## млн. теңге |  | ## 49,500 |  |  |  |  |  |  |  | ## 49,500 |  |  |  |  |  |  |  | ## 49,500 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 15 |  |  | ## «Ащыбұлақ», «Алматы», «Приютское» су қоймалары | ## бірлік |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## бірлік |  | ## 3 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 3 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## 2) шығыстар, оның ішінде есебінен: | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## республикалық бюджеттің | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## жергілікті бюджеттің | ## млн. теңге |  | ## 49,500 |  |  |  |  |  |  |  | ## 49,500 |  |  |  |  |  |  |  | ## 49,500 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 16 |  |  | ## «Ворошиловское», «К-32», «К-25 (Жалпақсай)» су қоймалары | ## бірлік |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## бірлік |  | ## 3 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 3 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## 2) шығыстар, оның ішінде есебінен: | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## республикалық бюджеттің | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## жергілікті бюджеттің | ## млн. теңге |  | ## 49,500 |  |  |  |  |  |  |  | ## 49,500 |  |  |  |  |  |  |  | ## 49,500 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 17 |  |  | ## «К-28», «К-30/1», «Көк-Өсекское» су қоймалары | ## бірлік |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## бірлік |  | ## 3 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 3 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## 2) шығыстар, оның ішінде есебінен: | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## республикалық бюджеттің | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## жергілікті бюджеттің | ## млн. теңге |  | ## 49,500 |  |  |  |  |  |  |  | ## 49,500 |  |  |  |  |  |  |  | ## 49,500 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 18 |  |  | ## «К-26», «Төменгі Октябрьское», «Жоғарғы Октябрьское» су қоймалары | ## бірлік |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## бірлік |  | ## 3 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 3 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## 2) шығыстар, оның ішінде есебінен: | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## республикалық бюджеттің | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## жергілікті бюджеттің | ## млн. теңге |  | ## 49,500 |  |  |  |  |  |  |  | ## 49,500 |  |  |  |  |  |  |  | ## 49,500 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 19 |  |  | ## «Саз-Талғар 1», «Саз-Талғар 2а», «Саз-Талғар 2» су қоймалары | ## бірлік |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## бірлік |  | ## 3 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 3 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## 2) шығыстар, оның ішінде есебінен: | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## республикалық бюджеттің | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## жергілікті бюджеттің | ## млн. теңге |  | ## 49,500 |  |  |  |  |  |  |  | ## 49,500 |  |  |  |  |  |  |  | ## 49,500 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 20 |  |  | ## Водохранилища «Саз-Талгар 3», «Саз-Талгар 4», «Саз-Талгар 5» | ## бірлік |  | ## 3 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 3 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## бірлік |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## 2) шығыстар, оның ішінде есебінен: | ## млн. теңге |  | ## 49,500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ## 49,500 |  |  |  |  |  | ## 49,500 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## республикалық бюджеттің | ## млн. теңге |  | ## 49,500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ## 49,500 |  |  |  |  |  | ## 49,500 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## жергілікті бюджеттің | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 21 |  |  | ## «Саз-Талғар 6», «Саз-Талғар 7», «Құтентай (В)» су қоймалары | ## бірлік |  | ## 3 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 3 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## бірлік |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## 2) шығыстар, оның ішінде есебінен: | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## республикалық бюджеттің | ## млн. теңге |  | ## 49,500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ## 49,500 |  |  |  |  |  | ## 49,500 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## жергілікті бюджеттің | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 22 |  |  | ## «Құтентай (Н)» су қоймасы, Т. Исраилов тоғаны, Кербұлақ учаскесіндегі «Байсерке Агро» | ## бірлік |  | ## 3 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 3 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## бірлік |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## 2) шығыстар, оның ішінде есебінен: | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## республикалық бюджеттің | ## млн. теңге |  | ## 49,500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ## 49,500 |  |  |  |  |  | ## 49,500 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## жергілікті бюджеттің | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 23 |  |  | ## «Машкуз» су қоймасы, «Литвинов тоғаны», «ГТС кешені» | ## бірлік |  | ## 3 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 3 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## бірлік |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## 2) шығыстар, оның ішінде есебінен: | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## республикалық бюджеттің | ## млн. теңге |  | ## 49,500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ## 49,500 |  |  |  |  |  | ## 49,500 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## жергілікті бюджеттің | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 24 |  |  | ## Бақан, Тасмұрын, Есік су тораптары | ## бірлік |  | ## 3 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 3 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## бірлік |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## 2) шығыстар, оның ішінде есебінен: | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## республикалық бюджеттің | ## млн. теңге |  | ## 118,500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ## 118,500 |  |  |  |  |  | ## 118,500 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## жергілікті бюджеттің | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 25 |  |  | ## Қарғалы су торабы, қазанның 30 жылдығы су торабы, Байқан су торабы | ## бірлік |  | ## 3 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 3 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## бірлік |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## 2) шығыстар, оның ішінде есебінен: | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## республикалық бюджеттің | ## млн. теңге |  | ## 108,500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ## 108,500 |  |  |  |  |  | ## 108,500 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## жергілікті бюджеттің | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 26 |  |  | ## Қаскелең, Ақсай-Қарғалы өзендеріндегі, Қырғауылды өзеніндегі гидрузлдар | ## бірлік |  | ## 2 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 2 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## бірлік |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## 2) шығыстар, оның ішінде есебінен: | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## республикалық бюджеттің | ## млн. теңге |  | ## 103 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ## 103 |  |  |  |  |  | ## 103 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## жергілікті бюджеттің | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 27 |  |  | ## Шамалған өзеніндегі су тораптары, Талғар | ## бірлік |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## бірлік |  | ## 3 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 3 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## 2) шығыстар, оның ішінде есебінен: | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## республикалық бюджеттің | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## жергілікті бюджеттің | ## млн. теңге |  | ## 75,500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ## 75,500 |  |  |  |  |  | ## 75,500 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 5 |  |  | # Атырау облысы | # бірлік |  | # 12 |  | # 1 |  | # 0 |  | # 0 |  | # 0 |  | # 0 |  | # 5 |  | # 6 |  | # 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | # бірлік |  | # 0 |  | # 0 |  | # 0 |  | # 0 |  | # 0 |  | # 0 |  | # 0 |  | # 0 |  | # 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | # бірлік |  | # 1 |  | # 1 |  | # 0 |  | # 0 |  | # 0 |  | # 0 |  | # 0 |  | # 0 |  | # 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | # млн. теңге |  | # 20,500 |  | # 20,500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | # млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | # млн. теңге |  | # 20,500 |  | # 20,500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 1 |  |  | ## Жайық өзені бойындағы қорғаныс бөгеттері 105 км | ## бірлік |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## бірлік |  | ## 1 |  | ## 1 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## 2) шығыстар, оның ішінде есебінен: | ## млн. теңге |  | ## 20,500 |  | ## 20,500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## республикалық бюджеттің | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## жергілікті бюджеттің | ## млн. теңге |  | ## 20,500 |  | ## 20,500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 6 |  |  | # Шығыс Қазақстан облысы | # бірлік |  | # 83 |  | # 2 |  | # 9 |  | # 0 |  | # 9 |  | # 17 |  | # 26 |  | # 20 |  | # ,072 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | # бірлік |  | # 10 |  | # 2 |  | # 0 |  | # 0 |  | # 0 |  | # 8 |  | # 0 |  | # 0 |  | # ,008 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | # бірлік |  | # 27 |  | # 0 |  | # 9 |  | # 0 |  | # 9 |  | # 9 |  | # 0 |  | # 0 |  | # ,018 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | # млн. теңге |  | # 373,142 |  | # 28,191 |  | # 75,020 |  | # 28,671 |  | # 110 |  | # 131,260 |  |  |  |  |  | # 269,931 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | # млн. теңге |  | # 184,262 |  | # 28,191 |  |  |  | # 28,671 |  | # 55,800 |  | # 71,600 |  |  |  |  |  | # 156,071 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | # млн. теңге |  | # 188,880 |  |  |  | # 75,020 |  |  |  | # 54,200 |  | # 59,660 |  |  |  |  |  | # 113,860 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 1 |  |  | ## Ұлан өзеніндегі Алебастер су қоймасы, Шығыс Қазақстан облысы | ## бірлік |  | ## 1 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 1 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## бірлік |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## 2) шығыстар, оның ішінде есебінен: | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## республикалық бюджеттің | ## млн. теңге |  | ## 15,800 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ## 15,800 |  |  |  |  |  | ## 15,800 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## жергілікті бюджеттің | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 2 |  |  | ## Тарбағатай ауданы, Қандысу өзеніндегі су торабы | ## бірлік |  | ## 1 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 1 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## бірлік |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## 2) шығыстар, оның ішінде есебінен: | ## млн. теңге |  | ## 27,900 |  |  |  |  |  |  |  | ## 27,900 |  |  |  |  |  |  |  | ## 27,900 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## республикалық бюджеттің | ## млн. теңге |  | ## 27,900 |  |  |  |  |  |  |  | ## 27,900 |  |  |  |  |  |  |  | ## 27,900 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## жергілікті бюджеттің | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 3 |  |  | ## Зайсан ауданы Кендірлік су торабы | ## бірлік |  | ## 1 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 1 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## бірлік |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## 2) шығыстар, оның ішінде есебінен: | ## млн. теңге |  | ## 9,557 |  |  |  |  |  | ## 9,557 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ## 9,557 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## республикалық бюджеттің | ## млн. теңге |  | ## 9,557 |  |  |  |  |  | ## 9,557 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ## 9,557 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## жергілікті бюджеттің | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 4 |  |  | ## Зайсан ауданы, Жеменей өзеніндегі су торабы | ## бірлік |  | ## 1 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 1 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## бірлік |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## 2) шығыстар, оның ішінде есебінен: | ## млн. теңге |  | ## 9,557 |  |  |  |  |  | ## 9,557 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ## 9,557 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## республикалық бюджеттің | ## млн. теңге |  | ## 9,557 |  |  |  |  |  | ## 9,557 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ## 9,557 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## жергілікті бюджеттің | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 5 |  |  | ## Зайсан ауданы Үйдене өзеніндегі су торабы | ## бірлік |  | ## 1 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 1 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## бірлік |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## 2) шығыстар, оның ішінде есебінен: | ## млн. теңге |  | ## 9,557 |  |  |  |  |  | ## 9,557 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ## 9,557 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## республикалық бюджеттің | ## млн. теңге |  | ## 9,557 |  |  |  |  |  | ## 9,557 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ## 9,557 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## жергілікті бюджеттің | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 6 |  |  | ## Тарбағатай ауданы, Шерімбай бұлағындағы су қабылдайтын қондырғы | ## бірлік |  | ## 1 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 1 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## бірлік |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## 2) шығыстар, оның ішінде есебінен: | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## республикалық бюджеттің | ## млн. теңге |  | ## 27,900 |  |  |  |  |  |  |  | ## 27,900 |  |  |  |  |  |  |  | ## 27,900 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## жергілікті бюджеттің | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 7 |  |  | ## Күршім ауданы Күршім өзеніндегі «Жавғасты » бас су қабылдағышы | ## бірлік |  | ## 1 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 1 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## бірлік |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## 2) шығыстар, оның ішінде есебінен: | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## республикалық бюджеттің | ## млн. теңге |  | ## 27,900 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ## 27,900 |  |  |  |  |  | ## 27,900 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## жергілікті бюджеттің | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 8 |  |  | ## Күршім ауданы «Төре-Тоғам» магистралды каналымен су тарту торабы | ## бірлік |  | ## 1 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 1 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## бірлік |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## 2) шығыстар, оның ішінде есебінен: | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## республикалық бюджеттің | ## млн. теңге |  | ## 27,900 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ## 27,900 |  |  |  |  |  | ## 27,900 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## жергілікті бюджеттің | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 9 |  |  | ## «Лайлы», «Қамысты», «Қарғалы» су қоймаларының бөгеттері | ## бірлік |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## бірлік |  | ## 3 |  | ## 0 |  | ## 3 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## 2) шығыстар, оның ішінде есебінен: | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## республикалық бюджеттің | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## жергілікті бюджеттің | ## млн. теңге |  | ## 25,140 |  |  |  | ## 25,140 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 10 |  |  | ## «Бектемір» су қоймасының бөгеттері, Лосиха өзенінде, ГТС Аблакетка өзенінде | ## бірлік |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## бірлік |  | ## 3 |  | ## 0 |  | ## 3 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## 2) шығыстар, оның ішінде есебінен: | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## республикалық бюджеттің | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## жергілікті бюджеттің | ## млн. теңге |  | ## 27,700 |  |  |  | ## 27,700 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 11 |  |  | ## Маховка өзеніндегі жинақтауыш тоғанының бөгеті, Ұлан өзеніндегі ГТҚ, Маймекең өзеніндегі су қоймасының бөгеті | ## бірлік |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## бірлік |  | ## 3 |  | ## 0 |  | ## 3 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## 2) шығыстар, оның ішінде есебінен: | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## республикалық бюджеттің | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## жергілікті бюджеттің | ## млн. теңге |  | ## 22,180 |  |  |  | ## 22,180 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 12 |  |  | ## Тіреуіш ГТҚ үйінді бөгет тоған-копань кенті Октябрьский, Кукуевка өзеніндегі тоған бөгеті, Церковка бұлағындағы №1 тоған бөгеті | ## бірлік |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## бірлік |  | ## 3 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 3 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## 2) шығыстар, оның ішінде есебінен: | ## млн. теңге |  | ## 14,400 |  |  |  |  |  |  |  | ## 14,400 |  |  |  |  |  |  |  | ## 14,400 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## республикалық бюджеттің | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## жергілікті бюджеттің | ## млн. теңге |  | ## 14,400 |  |  |  |  |  |  |  | ## 14,400 |  |  |  |  |  |  |  | ## 14,400 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 13 |  |  | ## Белокаменка өзендегі №2 тоған бөгеті. Шіркеу, өзендегі тоған бөгеті Шіркеу, солтүстіктен 2 км жерде тоған бөгеті. | ## бірлік |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## бірлік |  | ## 3 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 3 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## 2) шығыстар, оның ішінде есебінен: | ## млн. теңге |  | ## 13,900 |  |  |  |  |  |  |  | ## 13,900 |  |  |  |  |  |  |  | ## 13,900 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## республикалық бюджеттің | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## жергілікті бюджеттің | ## млн. теңге |  | ## 13,900 |  |  |  |  |  |  |  | ## 13,900 |  |  |  |  |  |  |  | ## 13,900 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 14 |  |  | ## Крутиха, Жуковка өзенінде Су қоймаларының бөгеттері №1 өзенде. Крутиха, №2 өзенде. | ## бірлік |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## бірлік |  | ## 3 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 3 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## 2) шығыстар, оның ішінде есебінен: | ## млн. теңге |  | ## 25,900 |  |  |  |  |  |  |  | ## 25,900 |  |  |  |  |  |  |  | ## 25,900 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## республикалық бюджеттің | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## жергілікті бюджеттің | ## млн. теңге |  | ## 25,900 |  |  |  |  |  |  |  | ## 25,900 |  |  |  |  |  |  |  | ## 25,900 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 15 |  |  | ## Кіші Таловка өзеніндегі, Веселовка өзеніндегі, Вавилонка өзеніндегі тоғандардың бөгеттері | ## бірлік |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## бірлік |  | ## 3 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 3 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## 2) шығыстар, оның ішінде есебінен: | ## млн. теңге |  | ## 17,020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ## 17,020 |  |  |  |  |  | ## 17,020 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## республикалық бюджеттің | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## жергілікті бюджеттің | ## млн. теңге |  | ## 17,020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ## 17,020 |  |  |  |  |  | ## 17,020 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 16 |  |  | ## Спасская, Березовка өзенінде, Медведка өзенінде «Ильичевский» тоғандарының бөгеттері | ## бірлік |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## бірлік |  | ## 3 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 3 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## 2) шығыстар, оның ішінде есебінен: | ## млн. теңге |  | ## 18,140 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ## 18,140 |  |  |  |  |  | ## 18,140 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## республикалық бюджеттің | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## жергілікті бюджеттің | ## млн. теңге |  | ## 18,140 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ## 18,140 |  |  |  |  |  | ## 18,140 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 17 |  |  | ## Көлбала, Тұгүлка өзеніндегі Өзен бойындағы су қоймасының бөгеттері. Уланка, өзенінде. гидротехникалық құрылыс | ## бірлік |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## бірлік |  | ## 3 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 3 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## 2) шығыстар, оның ішінде есебінен: | ## млн. теңге |  | ## 24,500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ## 24,500 |  |  |  |  |  | ## 24,500 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## республикалық бюджеттің | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## жергілікті бюджеттің | ## млн. теңге |  | ## 24,500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ## 24,500 |  |  |  |  |  | ## 24,500 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 18 |  |  | ## Шар су сақтағышы | ## бірлік |  | ## 1 |  | ## 1 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## бірлік |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## 2) шығыстар, оның ішінде есебінен: | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## республикалық бюджеттің | ## млн. теңге |  | ## 19,734 |  | ## 19,734 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## жергілікті бюджеттің | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 19 |  |  | ## Алабастер су қоймасы | ## бірлік |  | ## 1 |  | ## 1 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## бірлік |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## 2) шығыстар, оның ішінде есебінен: | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## республикалық бюджеттің | ## млн. теңге |  | ## 8,457 |  | ## 8,457 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## жергілікті бюджеттің | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 7 |  |  | # Жамбыл облысы | # бірлік |  | # 164 |  | # 17 |  | # 10 |  | # 3 |  | # 7 |  | # 8 |  | # 71 |  | # 48 |  | # 137 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | # бірлік |  | # 14 |  | # 6 |  | # 0 |  | # 0 |  | # 0 |  | # 8 |  | # 0 |  | # 0 |  | # 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | # бірлік |  | # 31 |  | # 11 |  | # 10 |  | # 3 |  | # 7 |  | # 0 |  | # 0 |  | # 0 |  | # 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | # млн. теңге |  | # 775,950 |  | # 246,860 |  | # 28,370 |  | # 235,800 |  | # 97,920 |  | # 167 |  |  |  |  |  | # 500,720 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | # млн. теңге |  | # 653,200 |  | # 173,300 |  |  |  | # 228,900 |  | # 84 |  | # 167 |  |  |  |  |  | # 479,900 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | # млн. теңге |  | # 122,750 |  | # 73,560 |  | # 28,370 |  | # 6,900 |  | # 13,920 |  |  |  |  |  |  |  | # 20,820 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 1 |  |  | ## Қарақоныз су қоймасы | ## бірлік |  | ## 1 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 1 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## бірлік |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## 2) шығыстар, оның ішінде есебінен: | ## млн. теңге |  | ## 37 |  |  |  |  |  | ## 37 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ## 37 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## республикалық бюджеттің | ## млн. теңге |  | ## 37 |  |  |  |  |  | ## 37 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ## 37 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## жергілікті бюджеттің | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 2 |  |  | ## Үлкен Ақсу су қоймасы | ## бірлік |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## бірлік |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## 2) шығыстар, оның ішінде есебінен: | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## республикалық бюджеттің | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## жергілікті бюджеттің | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 3 |  |  | ## Қордай ауданында Қақпатас су қоймасы | ## бірлік |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## бірлік |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## 2) шығыстар, оның ішінде есебінен: | ## млн. теңге |  | ## 40,500 |  |  |  |  |  | ## 40,500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ## 40,500 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## республикалық бюджеттің | ## млн. теңге |  | ## 40,500 |  |  |  |  |  | ## 40,500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ## 40,500 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## жергілікті бюджеттің | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 4 |  |  | ## Жуалы ауданында Теріс-Ащыбұлақ су қоймасы | ## бірлік |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## бірлік |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## 2) шығыстар, оның ішінде есебінен: | ## млн. теңге |  | ## 62,400 |  |  |  |  |  | ## 62,400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ## 62,400 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## республикалық бюджеттің | ## млн. теңге |  | ## 62,400 |  |  |  |  |  | ## 62,400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ## 62,400 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## жергілікті бюджеттің | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 5 |  |  | ## Сарысу ауданында Ынталы су қоймасы | ## бірлік |  | ## 1 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 1 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## бірлік |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## 2) шығыстар, оның ішінде есебінен: | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## республикалық бюджеттің | ## млн. теңге |  | ## 46,500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ## 46,500 |  |  |  |  |  | ## 46,500 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## жергілікті бюджеттің | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 6 |  |  | ## Шу ауданындағы Тасөткел су электр станциясы | ## бірлік |  | ## 1 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 1 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## бірлік |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## 2) шығыстар, оның ішінде есебінен: | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## республикалық бюджеттің | ## млн. теңге |  | ## 69 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ## 69 |  |  |  |  |  | ## 69 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## жергілікті бюджеттің | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 7 |  |  | ## Жартас су қоймасы | ## бірлік |  | ## 1 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 1 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## бірлік |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## 2) шығыстар, оның ішінде есебінен: | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## республикалық бюджеттің | ## млн. теңге |  | ## 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ## 24 |  |  |  |  |  | ## 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## жергілікті бюджеттің | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 8 |  |  | ## Бүркітті су қоймасы | ## бірлік |  | ## 1 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 1 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## бірлік |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## 2) шығыстар, оның ішінде есебінен: | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## республикалық бюджеттің | ## млн. теңге |  | ## 27,500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ## 27,500 |  |  |  |  |  | ## 27,500 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## жергілікті бюджеттің | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 9 |  |  | ## Көксай су торабы | ## бірлік |  | ## 1 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 1 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## бірлік |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## 2) шығыстар, оның ішінде есебінен: | ## млн. теңге |  | ## 15,500 |  |  |  |  |  | ## 15,500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ## 15,500 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## республикалық бюджеттің | ## млн. теңге |  | ## 15,500 |  |  |  |  |  | ## 15,500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ## 15,500 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## жергілікті бюджеттің | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 10 |  |  | ## Ақкөл бөгеті | ## бірлік |  | ## 1 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 1 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## бірлік |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## 2) шығыстар, оның ішінде есебінен: | ## млн. теңге |  | ## 30,500 |  |  |  |  |  | ## 30,500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ## 30,500 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## республикалық бюджеттің | ## млн. теңге |  | ## 30,500 |  |  |  |  |  | ## 30,500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ## 30,500 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## жергілікті бюджеттің | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 11 |  |  | ## Тасөткел бөгеті | ## бірлік |  | ## 1 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 1 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## бірлік |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## 2) шығыстар, оның ішінде есебінен: | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## республикалық бюджеттің | ## млн. теңге |  | ## 58 |  |  |  |  |  |  |  | ## 58 |  |  |  |  |  |  |  | ## 58 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## жергілікті бюджеттің | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 12 |  |  | ## ГТС «Сұлукөл», «Береке», «Қарабақыр» | ## бірлік |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## бірлік |  | ## 3 |  | ## 3 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## 2) шығыстар, оның ішінде есебінен: | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## республикалық бюджеттің | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## жергілікті бюджеттің | ## млн. теңге |  | ## 11,740 |  | ## 11,740 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 13 |  |  | ## ГТС «Ақкүмбез», «Буланбай», «Шілік», | ## бірлік |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## бірлік |  | ## 3 |  | ## 3 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## 2) шығыстар, оның ішінде есебінен: | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## республикалық бюджеттің | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## жергілікті бюджеттің | ## млн. теңге |  | ## 16,250 |  | ## 16,250 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 14 |  |  | ## ГТС «Ленин жолы», «Тамды», «Алтынкөл», « Ешкілі-Қордай» | ## бірлік |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## бірлік |  | ## 4 |  | ## 4 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## 2) шығыстар, оның ішінде есебінен: | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## республикалық бюджеттің | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## жергілікті бюджеттің | ## млн. теңге |  | ## 25,070 |  | ## 25,070 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 15 |  |  | ## ГТС «Сеңгірбай», «Бөгеткөл», «Мыңшұқыр» | ## бірлік |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## бірлік |  | ## 3 |  | ## 0 |  | ## 3 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## 2) шығыстар, оның ішінде есебінен: | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## республикалық бюджеттің | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## жергілікті бюджеттің | ## млн. теңге |  | ## 14,130 |  |  |  | ## 14,130 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 16 |  |  | ## ГТС «Ойық», «Қазақбай», «Алты-Айғыр» | ## бірлік |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## бірлік |  | ## 3 |  | ## 0 |  | ## 3 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## 2) шығыстар, оның ішінде есебінен: | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## республикалық бюджеттің | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## жергілікті бюджеттің | ## млн. теңге |  | ## 7,100 |  |  |  | ## 7,100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 17 |  |  | ## ГТС «Шаповаловское-2», «Көкөзек», «Новое», «Кеңес» | ## бірлік |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## бірлік |  | ## 4 |  | ## 0 |  | ## 4 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## 2) шығыстар, оның ішінде есебінен: | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## республикалық бюджеттің | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## жергілікті бюджеттің | ## млн. теңге |  | ## 7,140 |  |  |  | ## 7,140 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 18 |  |  | ## ГТС «Көлқайнар», «Жәдік», «Пионер» | ## бірлік |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## бірлік |  | ## 3 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 3 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## 2) шығыстар, оның ішінде есебінен: | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## республикалық бюджеттің | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## жергілікті бюджеттің | ## млн. теңге |  | ## 6,900 |  |  |  |  |  | ## 6,900 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ## 6,900 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 19 |  |  | ## ГТС «Майбалық», «Алтай», «Түймекент» | ## бірлік |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## бірлік |  | ## 3 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 3 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## 2) шығыстар, оның ішінде есебінен: | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## республикалық бюджеттің | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## жергілікті бюджеттің | ## млн. теңге |  | ## 2,620 |  |  |  |  |  |  |  | ## 2,620 |  |  |  |  |  |  |  | ## 2,620 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 20 |  |  | ## ГТС «Бәйтелі», «Алденбай», «Рахат», «Қошқарата» | ## бірлік |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## бірлік |  | ## 4 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 4 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## 2) шығыстар, оның ішінде есебінен: | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## республикалық бюджеттің | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## жергілікті бюджеттің | ## млн. теңге |  | ## 11,300 |  |  |  |  |  |  |  | ## 11,300 |  |  |  |  |  |  |  | ## 11,300 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 21 |  |  | ## Ақсай су торабы | ## бірлік |  | ## 1 |  | ## 1 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## бірлік |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## 2) шығыстар, оның ішінде есебінен: | ## млн. теңге |  | ## 23,500 |  | ## 23,500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## республикалық бюджеттің | ## млн. теңге |  | ## 23,500 |  | ## 23,500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## жергілікті бюджеттің | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 22 |  |  | ## Аспара су қоймасы | ## бірлік |  | ## 1 |  | ## 1 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## бірлік |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## 2) шығыстар, оның ішінде есебінен: | ## млн. теңге |  | ## 31,500 |  | ## 31,500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## республикалық бюджеттің | ## млн. теңге |  | ## 31,500 |  | ## 31,500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## жергілікті бюджеттің | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 23 |  |  | ## Меркі су торабы | ## бірлік |  | ## 1 |  | ## 1 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## бірлік |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## 2) шығыстар, оның ішінде есебінен: | ## млн. теңге |  | ## 24,500 |  | ## 24,500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## республикалық бюджеттің | ## млн. теңге |  | ## 24,500 |  | ## 24,500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## жергілікті бюджеттің | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 24 |  |  | ## Жетібет су торабы | ## бірлік |  | ## 1 |  | ## 1 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## бірлік |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## 2) шығыстар, оның ішінде есебінен: | ## млн. теңге |  | ## 43 |  | ## 21,500 |  |  |  | ## 21,500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ## 21,500 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## республикалық бюджеттің | ## млн. теңге |  | ## 43 |  | ## 21,500 |  |  |  | ## 21,500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ## 21,500 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## жергілікті бюджеттің | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 25 |  |  | ## Уюк су торабы | ## бірлік |  | ## 1 |  | ## 1 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## бірлік |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## 2) шығыстар, оның ішінде есебінен: | ## млн. теңге |  | ## 28,500 |  | ## 28,500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## республикалық бюджеттің | ## млн. теңге |  | ## 28,500 |  | ## 28,500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## жергілікті бюджеттің | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 26 |  |  | ## Темірбек су торабы | ## бірлік |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## бірлік |  | ## 1 |  | ## 1 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## 2) шығыстар, оның ішінде есебінен: | ## млн. теңге |  | ## 20,500 |  | ## 20,500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## республикалық бюджеттің | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## жергілікті бюджеттің | ## млн. теңге |  | ## 20,500 |  | ## 20,500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 27 |  |  | ## Қарақыстақ су торабы | ## бірлік |  | ## 1 |  | ## 1 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## бірлік |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## 2) шығыстар, оның ішінде есебінен: | ## млн. теңге |  | ## 43,800 |  | ## 43,800 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## республикалық бюджеттің | ## млн. теңге |  | ## 43,800 |  | ## 43,800 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## жергілікті бюджеттің | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 28 |  |  | ## Асы | ## бірлік |  | ## 2 |  | ## 1 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 1 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## бірлік |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## 2) шығыстар, оның ішінде есебінен: | ## млн. теңге |  | ## 69,800 |  | ## 43,800 |  |  |  |  |  | ## 26 |  |  |  |  |  |  |  | ## 26 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## республикалық бюджеттің | ## млн. теңге |  | ## 69,800 |  | ## 43,800 |  |  |  |  |  | ## 26 |  |  |  |  |  |  |  | ## 26 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## жергілікті бюджеттің | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 28 |  |  | ## Шалсу су торабы | ## бірлік |  | ## 2 |  | ## 1 |  | ## 0 |  | ## 1 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## бірлік |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## 2) шығыстар, оның ішінде есебінен: | ## млн. теңге |  | ## 65,300 |  | ## 43,800 |  |  |  | ## 21,500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ## 21,500 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## республикалық бюджеттің | ## млн. теңге |  | ## 65,300 |  | ## 43,800 |  |  |  | ## 21,500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ## 21,500 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## жергілікті бюджеттің | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 8 |  |  | # Область Жетісу | # бірлік |  | # 60 |  | # 5 |  | # 0 |  | # 0 |  | # 0 |  | # 12 |  | # 16 |  | # 27 |  | # 55 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | # бірлік |  | # 15 |  | # 3 |  | # 0 |  | # 0 |  | # 0 |  | # 12 |  | # 0 |  | # 0 |  | # 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | # бірлік |  | # 2 |  | # 2 |  | # 0 |  | # 0 |  | # 0 |  | # 0 |  | # 0 |  | # 0 |  | # 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | # млн. теңге |  | # 473,769 |  | # 64,432 |  |  |  | # 76,836 |  | # 160,901 |  | # 171,600 |  |  |  |  |  | # 409,337 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | # млн. теңге |  | # 449,069 |  | # 39,732 |  |  |  | # 76,836 |  | # 160,901 |  | # 171,600 |  |  |  |  |  | # 409,337 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | # млн. теңге |  | # 24,700 |  | # 24,700 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 1 |  |  | ## Ақсу ауданындағы Жоғарғы Ақсу су торабы | ## бірлік |  | ## 1 |  | ## 1 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## бірлік |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## 2) шығыстар, оның ішінде есебінен: | ## млн. теңге |  | ## 11,607 |  | ## 11,607 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## республикалық бюджеттің | ## млн. теңге |  | ## 11,607 |  | ## 11,607 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## жергілікті бюджеттің | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 2 |  |  | ## Ақсу ауданындағы Төменгі Ақсу су торабы | ## бірлік |  | ## 1 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 1 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## бірлік |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## 2) шығыстар, оның ішінде есебінен: | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## республикалық бюджеттің | ## млн. теңге |  | ## 26,400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ## 26,400 |  |  |  |  |  | ## 26,400 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## жергілікті бюджеттің | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 3 |  |  | ## Ақсу ауданындағы Құрақсу су торабы | ## бірлік |  | ## 1 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 1 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## бірлік |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## 2) шығыстар, оның ішінде есебінен: | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## республикалық бюджеттің | ## млн. теңге |  | ## 23,900 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ## 23,900 |  |  |  |  |  | ## 23,900 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## жергілікті бюджеттің | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 4 |  |  | ## Панфилов ауданындағы Өсеке өзендегі су торабы | ## бірлік |  | ## 1 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 1 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## бірлік |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## 2) шығыстар, оның ішінде есебінен: | ## млн. теңге |  | ## 31,601 |  |  |  |  |  |  |  | ## 31,601 |  |  |  |  |  |  |  | ## 31,601 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## республикалық бюджеттің | ## млн. теңге |  | ## 31,601 |  |  |  |  |  |  |  | ## 31,601 |  |  |  |  |  |  |  | ## 31,601 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## жергілікті бюджеттің | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 5 |  |  | ## Панфилов ауданындағы Тышқан өзендегі су торабы | ## бірлік |  | ## 1 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 1 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## бірлік |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## 2) шығыстар, оның ішінде есебінен: | ## млн. теңге |  | ## 26,201 |  |  |  |  |  | ## 26,201 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ## 26,201 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## республикалық бюджеттің | ## млн. теңге |  | ## 26,201 |  |  |  |  |  | ## 26,201 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ## 26,201 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## жергілікті бюджеттің | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 6 |  |  | ## Панфилов ауданындағы Барахудзир өзеніндегі су торабы | ## бірлік |  | ## 1 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 1 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## бірлік |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## 2) шығыстар, оның ішінде есебінен: | ## млн. теңге |  | ## 15,535 |  |  |  |  |  | ## 15,535 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ## 15,535 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## республикалық бюджеттің | ## млн. теңге |  | ## 15,535 |  |  |  |  |  | ## 15,535 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ## 15,535 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## жергілікті бюджеттің | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 7 |  |  | ## Панфилов ауданындағы Қорғас өзеніндегі «Достық» су торабы | ## бірлік |  | ## 1 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 1 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## бірлік |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## 2) шығыстар, оның ішінде есебінен: | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## республикалық бюджеттің | ## млн. теңге |  | ## 43,100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ## 43,100 |  |  |  |  |  | ## 43,100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## жергілікті бюджеттің | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 8 |  |  | ## Ескелді ауданындағы Қаратал өзеніндегі бас тоған бөгеті | ## бірлік |  | ## 1 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 1 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## бірлік |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## 2) шығыстар, оның ішінде есебінен: | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## республикалық бюджеттің | ## млн. теңге |  | ## 43,100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ## 43,100 |  |  |  |  |  | ## 43,100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## жергілікті бюджеттің | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 9 |  |  | ## Алакөл ауданындағы Жаманты су торабы | ## бірлік |  | ## 1 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 1 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## бірлік |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## 2) шығыстар, оның ішінде есебінен: | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## республикалық бюджеттің | ## млн. теңге |  | ## 35,100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ## 35,100 |  |  |  |  |  | ## 35,100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## жергілікті бюджеттің | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 10 |  |  | ## Қаратал ауданындағы Старый Күшікбас су торабы | ## бірлік |  | ## 1 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 1 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## бірлік |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## 2) шығыстар, оның ішінде есебінен: | ## млн. теңге |  | ## 35,100 |  |  |  |  |  | ## 35,100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ## 35,100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## республикалық бюджеттің | ## млн. теңге |  | ## 35,100 |  |  |  |  |  | ## 35,100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ## 35,100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## жергілікті бюджеттің | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 11 |  |  | ## Қаратал ауданындағы Старый Күшікбас су торабы | ## бірлік |  | ## 1 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 1 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## бірлік |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## 2) шығыстар, оның ішінде есебінен: | ## млн. теңге |  | ## 43,100 |  |  |  |  |  |  |  | ## 43,100 |  |  |  |  |  |  |  | ## 43,100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## республикалық бюджеттің | ## млн. теңге |  | ## 43,100 |  |  |  |  |  |  |  | ## 43,100 |  |  |  |  |  |  |  | ## 43,100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## жергілікті бюджеттің | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 12 |  |  | ## Көксу ауданы Көксу өзендегі Көксу бөгеті | ## бірлік |  | ## 1 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 1 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## бірлік |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## 2) шығыстар, оның ішінде есебінен: | ## млн. теңге |  | ## 43,100 |  |  |  |  |  |  |  | ## 43,100 |  |  |  |  |  |  |  | ## 43,100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## республикалық бюджеттің | ## млн. теңге |  | ## 43,100 |  |  |  |  |  |  |  | ## 43,100 |  |  |  |  |  |  |  | ## 43,100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## жергілікті бюджеттің | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 13 |  |  | ## Қаратал ауданындағы Қаратал өзеніндегі Қаратал бөгеті | ## бірлік |  | ## 1 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 1 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## бірлік |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## 2) шығыстар, оның ішінде есебінен: | ## млн. теңге |  | ## 43,100 |  |  |  |  |  |  |  | ## 43,100 |  |  |  |  |  |  |  | ## 43,100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## республикалық бюджеттің | ## млн. теңге |  | ## 43,100 |  |  |  |  |  |  |  | ## 43,100 |  |  |  |  |  |  |  | ## 43,100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## жергілікті бюджеттің | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 14 |  |  | ## Сарқан ауданындағы «Басқан» су торабы | ## бірлік |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## бірлік |  | ## 1 |  | ## 1 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## 2) шығыстар, оның ішінде есебінен: | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## республикалық бюджеттің | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## жергілікті бюджеттің | ## млн. теңге |  | ## 12,900 |  | ## 12,900 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 15 |  |  | ## Сарқан ауданындағы «Ново-Антоновский» су торабы | ## бірлік |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## бірлік |  | ## 1 |  | ## 1 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## 2) шығыстар, оның ішінде есебінен: | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## республикалық бюджеттің | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## жергілікті бюджеттің | ## млн. теңге |  | ## 11,800 |  | ## 11,800 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 16 |  |  | ## Алмалы су қоймалары | ## бірлік |  | ## 1 |  | ## 1 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## бірлік |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## 2) шығыстар, оның ішінде есебінен: | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## республикалық бюджеттің | ## млн. теңге |  | ## 16,116 |  | ## 16,116 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## жергілікті бюджеттің | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 17 |  |  | ## Ащыбұлақ су қоймалары | ## бірлік |  | ## 1 |  | ## 1 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## бірлік |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## 2) шығыстар, оның ішінде есебінен: | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## республикалық бюджеттің | ## млн. теңге |  | ## 12,009 |  | ## 12,009 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## жергілікті бюджеттің | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 9 |  |  | # Батыс Қазақстан облысы | # бірлік |  | # 77 |  | # 14 |  | # 11 |  | # 23 |  | # 0 |  | # 18 |  | # 5 |  | # 6 |  | # 52 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | # бірлік |  | # 55 |  | # 14 |  | # 11 |  | # 12 |  | # 0 |  | # 18 |  | # 0 |  | # 0 |  | # 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | # бірлік |  | # 11 |  | # 0 |  | # 0 |  | # 11 |  | # 0 |  | # 0 |  | # 0 |  | # 0 |  | # 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | # млн. теңге |  | # 1 008,685 |  | # 159,500 |  | # 118,900 |  | # 174,800 |  | # 88,014 |  | # 467,471 |  |  |  |  |  | # 730,285 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | # млн. теңге |  | # 1 008,685 |  | # 159,500 |  | # 118,900 |  | # 174,800 |  | # 88,014 |  | # 467,471 |  |  |  |  |  | # 730,285 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | # млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 1 |  |  | ## Ақжайық ауданы Көшім өзеніндегі Бітік су қоймасы | ## бірлік |  | ## 1 |  | ## 1 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## бірлік |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## 2) шығыстар, оның ішінде есебінен: | ## млн. теңге |  | ## 35,224 |  | ## 35,224 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## республикалық бюджеттің | ## млн. теңге |  | ## 35,224 |  | ## 35,224 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## жергілікті бюджеттің | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 2 |  |  | ## Дөнгүлүк су қоймасы Ақжайық ауданы Көшім өзенінде орналасқан | ## бірлік |  | ## 2 |  | ## 1 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 1 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## бірлік |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## 2) шығыстар, оның ішінде есебінен: | ## млн. теңге |  | ## 19,176 |  | ## 19,176 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## республикалық бюджеттің | ## млн. теңге |  | ## 49,584 |  | ## 19,176 |  |  |  |  |  |  |  | ## 30,408 |  |  |  |  |  | ## 30,408 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## жергілікті бюджеттің | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 3 |  |  | ## Жаңақала ауданы Көшім өзеніндегі Пятимар су қоймасы | ## бірлік |  | ## 2 |  | ## 1 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 1 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## бірлік |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## 2) шығыстар, оның ішінде есебінен: | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## республикалық бюджеттің | ## млн. теңге |  | ## 48,638 |  | ## 19,300 |  |  |  |  |  |  |  | ## 29,338 |  |  |  |  |  | ## 29,338 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## жергілікті бюджеттің | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 4 |  |  | ## Киров су электр станциясы. Ақжайық ауданы Көшім өзенінде | ## бірлік |  | ## 1 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 1 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## бірлік |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## 2) шығыстар, оның ішінде есебінен: | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## республикалық бюджеттің | ## млн. теңге |  | ## 47,109 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ## 47,109 |  |  |  |  |  | ## 47,109 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## жергілікті бюджеттің | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 5 |  |  | ## Кқжб. Казталов ауданы Кіші Өзен өзеніндегі балық киелі | ## бірлік |  | ## 1 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 1 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## бірлік |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## 2) шығыстар, оның ішінде есебінен: | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## республикалық бюджеттің | ## млн. теңге |  | ## 30,408 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ## 30,408 |  |  |  |  |  | ## 30,408 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## жергілікті бюджеттің | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 6 |  |  | ## Жаңақала ауданы, Үлкен Өзен өзеніндегі Айдархан су қоймасы | ## бірлік |  | ## 1 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 1 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## бірлік |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## 2) шығыстар, оның ішінде есебінен: | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## республикалық бюджеттің | ## млн. теңге |  | ## 30,408 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ## 30,408 |  |  |  |  |  | ## 30,408 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## жергілікті бюджеттің | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 7 |  |  | ## Орал қаласы, Бәйтерек ауданы Шаған су қоймасы | ## бірлік |  | ## 1 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 1 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## бірлік |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## 2) шығыстар, оның ішінде есебінен: | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## республикалық бюджеттің | ## млн. теңге |  | ## 30,408 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ## 30,408 |  |  |  |  |  | ## 30,408 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## жергілікті бюджеттің | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 8 |  |  | ## Теректі ауданы Сұлусай өзеніндегі су қоймасы | ## бірлік |  | ## 1 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 1 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## бірлік |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## 2) шығыстар, оның ішінде есебінен: | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## республикалық бюджеттің | ## млн. теңге |  | ## 30,408 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ## 30,408 |  |  |  |  |  | ## 30,408 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## жергілікті бюджеттің | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 9 |  |  | ## Казталов ауданы, Үлкен Өзен өзеніндегі Сарычағанақ су қоймасы | ## бірлік |  | ## 1 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 1 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## бірлік |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## 2) шығыстар, оның ішінде есебінен: | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## республикалық бюджеттің | ## млн. теңге |  | ## 30,408 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ## 30,408 |  |  |  |  |  | ## 30,408 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## жергілікті бюджеттің | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 10 |  |  | ## Казталов ауданы, Кіші Өзен өзеніндегі 1-ші Казталов су қоймасы | ## бірлік |  | ## 1 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 1 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## бірлік |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## 2) шығыстар, оның ішінде есебінен: | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## республикалық бюджеттің | ## млн. теңге |  | ## 29,338 |  |  |  |  |  |  |  | ## 29,338 |  |  |  |  |  |  |  | ## 29,338 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## жергілікті бюджеттің | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 11 |  |  | ## Казталов ауданы, Кіші Өзен өзеніндегі 2-ші Казталов су қоймасы | ## бірлік |  | ## 1 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 1 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## бірлік |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## 2) шығыстар, оның ішінде есебінен: | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## республикалық бюджеттің | ## млн. теңге |  | ## 29,338 |  |  |  |  |  |  |  | ## 29,338 |  |  |  |  |  |  |  | ## 29,338 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## жергілікті бюджеттің | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 12 |  |  | ## Ақжайық ауданы, Бағырлай өзеніндегі Бағырлай су қоймасы | ## бірлік |  | ## 1 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 1 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## бірлік |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## 2) шығыстар, оның ішінде есебінен: | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## республикалық бюджеттің | ## млн. теңге |  | ## 30,408 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ## 30,408 |  |  |  |  |  | ## 30,408 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## жергілікті бюджеттің | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 13 |  |  | ## Сырым ауданы Шолаққанқата өзеніндегі су қоймасы | ## бірлік |  | ## 1 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 1 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## бірлік |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## 2) шығыстар, оның ішінде есебінен: | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## республикалық бюджеттің | ## млн. теңге |  | ## 30,408 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ## 30,408 |  |  |  |  |  | ## 30,408 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## жергілікті бюджеттің | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 14 |  |  | ## Бәйтерек ауданы Ембулатовка өзеніндегі су қоймасы | ## бірлік |  | ## 1 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 1 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## бірлік |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## 2) шығыстар, оның ішінде есебінен: | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## республикалық бюджеттің | ## млн. теңге |  | ## 30,408 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ## 30,408 |  |  |  |  |  | ## 30,408 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## жергілікті бюджеттің | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 15 |  |  | ## Бөгетсіз бас тоған, Круглоозерное кенті | ## бірлік |  | ## 1 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 1 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## бірлік |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## 2) шығыстар, оның ішінде есебінен: | ## млн. теңге |  | ## 29,338 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ## 29,338 |  |  |  |  |  | ## 29,338 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## республикалық бюджеттің | ## млн. теңге |  | ## 29,338 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ## 29,338 |  |  |  |  |  | ## 29,338 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## жергілікті бюджеттің | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 16 |  |  | ## Көшім су торабы, Бәйтерек ауданы | ## бірлік |  | ## 1 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 1 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## бірлік |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## 2) шығыстар, оның ішінде есебінен: | ## млн. теңге |  | ## 29,338 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ## 29,338 |  |  |  |  |  | ## 29,338 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## республикалық бюджеттің | ## млн. теңге |  | ## 29,338 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ## 29,338 |  |  |  |  |  | ## 29,338 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## жергілікті бюджеттің | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 17 |  |  | ## Варфоломеев су торабы, Казталов ауданы | ## бірлік |  | ## 1 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 1 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## бірлік |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## 2) шығыстар, оның ішінде есебінен: | ## млн. теңге |  | ## 29,338 |  |  |  |  |  |  |  | ## 29,338 |  |  |  |  |  |  |  | ## 29,338 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## республикалық бюджеттің | ## млн. теңге |  | ## 29,338 |  |  |  |  |  |  |  | ## 29,338 |  |  |  |  |  |  |  | ## 29,338 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## жергілікті бюджеттің | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 18 |  |  | ## Мамаев су торабы, Казталов ауданы | ## бірлік |  | ## 1 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 1 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## бірлік |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## 2) шығыстар, оның ішінде есебінен: | ## млн. теңге |  | ## 29,338 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ## 29,338 |  |  |  |  |  | ## 29,338 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## республикалық бюджеттің | ## млн. теңге |  | ## 29,338 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ## 29,338 |  |  |  |  |  | ## 29,338 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## жергілікті бюджеттің | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 19 |  |  | ## Жаңақала ауданы, Жаңажол кентінің жанындағы Сарыөзен өзеніне су жіберуге арналған бөгет | ## бірлік |  | ## 1 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 1 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## бірлік |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## 2) шығыстар, оның ішінде есебінен: | ## млн. теңге |  | ## 29,338 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ## 29,338 |  |  |  |  |  | ## 29,338 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## республикалық бюджеттің | ## млн. теңге |  | ## 29,338 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ## 29,338 |  |  |  |  |  | ## 29,338 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## жергілікті бюджеттің | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 20 |  |  | ## 11 су қоймасы (Ақжайық, Қоншыбай, Қоншубай-2, Березовка, Жақсыбай өзендері, Ембулатовка, Барбастау өзендері, Ұзынкөл, Жаман-Бұрлы, Жаңақұш, Жыланды, Шаңды ауылдары ) | ## бірлік |  | ## 11 |  | ## 11 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## бірлік |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## 2) шығыстар, оның ішінде есебінен: | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## республикалық бюджеттің | ## млн. теңге |  | ## 85,800 |  | ## 85,800 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## жергілікті бюджеттің | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 21 |  |  | ## 11 Су қоймалары (Федоровский а/о Жаман-Бурлу, Аяқ, Мұратсай, Раздольное ауылындағы Рубежка өзенінде, Ембулатовка ауылында Сұлу көл, Жасқайрат, Солянка өзенінде, Барбастау өзенінің сағасында Покатиловка, Барбастау өзенінің сағасында Жаңа өмір, Барбастау өзені Кемер, Вильная сәулесінде) | ## бірлік |  | ## 11 |  | ## 0 |  | ## 11 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## бірлік |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## 2) шығыстар, оның ішінде есебінен: | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## республикалық бюджеттің | ## млн. теңге |  | ## 118,900 |  |  |  | ## 118,900 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## жергілікті бюджеттің | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 22 |  |  | ## Су қоймалары 12 ( Ақжайық, Малая Быковка өзенінде, Ембулатовка өзенінде, Жақсыбай, Барбастау өзенінің саласы Федоровка, Барбастау өзенінде Ұзынкөл, Барбастау өзенінде Ұзынкөл, Қараоба, Жаман-Бұрлу аңғары с/о, Жаман-Бұрлу Федоровский с/о, Жаңақұш, Жыланды, Шанды) | ## бірлік |  | ## 12 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 12 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## бірлік |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## 2) шығыстар, оның ішінде есебінен: | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## республикалық бюджеттің | ## млн. теңге |  | ## 110,900 |  |  |  |  |  | ## 110,900 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ## 110,900 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## жергілікті бюджеттің | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 23 |  |  | ## 11 Су қоймалары (Аяқ, Мұратсай өзенінде, Қоншыбай шатқалында, Березовка өзенінде, Жасқайрат, Вильная шатқалында, Рубежка өзенінде, Ембулатовка өзенінде, Солянка өзенінде, Барбастау с. Покатиловка, Барбастау с.Барбастау өзеніндегі жаңа өмір Кемер ауылы | ## бірлік |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## бірлік |  | ## 11 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 11 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## 2) шығыстар, оның ішінде есебінен: | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## республикалық бюджеттің | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## жергілікті бюджеттің | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 24 |  |  | ## Мамай су торабы | ## бірлік |  | ## 1 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 1 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## бірлік |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## 2) шығыстар, оның ішінде есебінен: | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## республикалық бюджеттің | ## млн. теңге |  | ## 19,800 |  |  |  |  |  | ## 19,800 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ## 19,800 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## жергілікті бюджеттің | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 25 |  |  | ## Кушум су торабы | ## бірлік |  | ## 1 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 1 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## бірлік |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## 2) шығыстар, оның ішінде есебінен: | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## республикалық бюджеттің | ## млн. теңге |  | ## 19,800 |  |  |  |  |  | ## 19,800 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ## 19,800 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## жергілікті бюджеттің | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 26 |  |  | ## Айдархан су қоймасы | ## бірлік |  | ## 1 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 1 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## бірлік |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## 2) шығыстар, оның ішінде есебінен: | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## республикалық бюджеттің | ## млн. теңге |  | ## 24,300 |  |  |  |  |  | ## 24,300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ## 24,300 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## жергілікті бюджеттің | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 10 |  |  | # Қарағанды облысы | # бірлік |  | # 209 |  | # 3 |  | # 0 |  | # 0 |  | # 0 |  | # 15 |  | # 93 |  | # 98 |  | # 206 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | # бірлік |  | # 15 |  | # 0 |  | # 0 |  | # 0 |  | # 0 |  | # 15 |  | # 0 |  | # 0 |  | # 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | # бірлік |  | # 3 |  | # 3 |  | # 0 |  | # 0 |  | # 0 |  | # 0 |  | # 0 |  | # 0 |  | # 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | # млн. теңге |  | # 722,488 |  | # 124 |  |  |  |  |  | # 53,628 |  | # 544,860 |  |  |  |  |  | # 598,488 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | # млн. теңге |  | # 598,488 |  |  |  |  |  |  |  | # 53,628 |  | # 544,860 |  |  |  |  |  | # 598,488 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | # млн. теңге |  | # 124 |  | # 124 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 1 |  |  | ## Бұқар Жырау ауданында Ащысу су қоймасы | ## бірлік |  | ## 1 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 1 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## бірлік |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## 2) шығыстар, оның ішінде есебінен: | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## республикалық бюджеттің | ## млн. теңге |  | ## 43,120 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ## 43,120 |  |  |  |  |  | ## 43,120 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## жергілікті бюджеттің | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 2 |  |  | ## Бұқар Жырау ауданында Шоқай су қоймасы | ## бірлік |  | ## 1 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 1 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## бірлік |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## 2) шығыстар, оның ішінде есебінен: | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## республикалық бюджеттің | ## млн. теңге |  | ## 43,120 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ## 43,120 |  |  |  |  |  | ## 43,120 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## жергілікті бюджеттің | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 3 |  |  | ## Осакаров ауданы Звездный а/о су қоймасы бар бөгет | ## бірлік |  | ## 1 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 1 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## бірлік |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## 2) шығыстар, оның ішінде есебінен: | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## республикалық бюджеттің | ## млн. теңге |  | ## 43,120 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ## 43,120 |  |  |  |  |  | ## 43,120 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## жергілікті бюджеттің | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 4 |  |  | ## Ж/е №7, №8, №9, №10 Бөгеттер №91, №92, №93, №94, №95, №96, №97, №98 | ## бірлік |  | ## 12 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 12 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## бірлік |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## 2) шығыстар, оның ішінде есебінен: | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## республикалық бюджеттің | ## млн. теңге |  | ## 415,500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ## 415,500 |  |  |  |  |  | ## 415,500 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## жергілікті бюджеттің | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 5 |  |  | ## Манака бөгеті | ## бірлік |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## бірлік |  | ## 1 |  | ## 1 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## 2) шығыстар, оның ішінде есебінен: | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## республикалық бюджеттің | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## жергілікті бюджеттің | ## млн. теңге |  | ## 35 |  | ## 35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 6 |  |  | ## Федоров су қоймасы | ## бірлік |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## бірлік |  | ## 1 |  | ## 1 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## 2) шығыстар, оның ішінде есебінен: | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## республикалық бюджеттің | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## жергілікті бюджеттің | ## млн. теңге |  | ## 65 |  | ## 65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 7 |  |  | ## Ақжарық бөгеті | ## бірлік |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## бірлік |  | ## 1 |  | ## 1 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## 2) шығыстар, оның ішінде есебінен: | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## республикалық бюджеттің | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## жергілікті бюджеттің | ## млн. теңге |  | ## 24 |  | ## 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 8 |  |  | ## Самарканд су қоймасы | ## бірлік |  | ## 1 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 1 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## бірлік |  | ## 1 |  | ## 1 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## 2) шығыстар, оның ішінде есебінен: | ## млн. теңге |  | ## 29,098 |  |  |  |  |  |  |  | ## 29,098 |  |  |  |  |  |  |  | ## 29,098 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## республикалық бюджеттің | ## млн. теңге |  | ## 29,098 |  |  |  |  |  |  |  | ## 29,098 |  |  |  |  |  |  |  | ## 29,098 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## жергілікті бюджеттің | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 9 |  |  | ## Интумак су қоймасы | ## бірлік |  | ## 1 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 1 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## бірлік |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## 2) шығыстар, оның ішінде есебінен: | ## млн. теңге |  | ## 24,530 |  |  |  |  |  |  |  | ## 24,530 |  |  |  |  |  |  |  | ## 24,530 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## республикалық бюджеттің | ## млн. теңге |  | ## 24,530 |  | ## 0 |  |  |  |  |  | ## 24,530 |  |  |  |  |  |  |  | ## 24,530 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## жергілікті бюджеттің | ## млн. теңге |  |  |  | ## 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 11 |  |  | # Қостанай облысы | # бірлік |  | # 99 |  | # 2 |  | # 3 |  | # 4 |  | # 0 |  | # 4 |  | # 45 |  | # 41 |  | # 94 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | # бірлік |  | # 6 |  | # 2 |  | # 0 |  | # 0 |  | # 0 |  | # 4 |  | # 0 |  | # 0 |  | # 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | # бірлік |  | # 7 |  | # 0 |  | # 3 |  | # 4 |  | # 0 |  | # 0 |  | # 0 |  | # 0 |  | # 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | # млн. теңге |  | # 376,939 |  | # 48,085 |  | # 46 |  | # 93,354 |  | # 148,700 |  | # 40,800 |  |  |  |  |  | # 282,854 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | # млн. теңге |  | # 258,939 |  | # 48,085 |  |  |  | # 21,354 |  | # 148,700 |  | # 40,800 |  |  |  |  |  | # 210,854 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | # млн. теңге |  | # 118 |  |  |  | # 46 |  | # 72 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 72 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 1 |  |  | ## Жартас су қоймасы | ## бірлік |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## бірлік |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## 2) шығыстар, оның ішінде есебінен: | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## республикалық бюджеттің | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## жергілікті бюджеттің | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 2 |  |  | ## Жітіқара ауданындағы Желқуар су қоймалары | ## бірлік |  | ## 1 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 1 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## бірлік |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## 2) шығыстар, оның ішінде есебінен: | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## республикалық бюджеттің | ## млн. теңге |  | ## 40,800 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ## 40,800 |  |  |  |  |  | ## 40,800 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## жергілікті бюджеттің | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 3 |  |  | ## Қостанай ауданы Тобыл өзеніндегі Амангелді су қоймасы, | ## бірлік |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## бірлік |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## 2) шығыстар, оның ішінде есебінен: | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## республикалық бюджеттің | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## жергілікті бюджеттің | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 4 |  |  | ## Албарбөгет бөгеті | ## бірлік |  | ## 1 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 1 |  | ## 0 |  |  |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## бірлік |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  |  |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## 2) шығыстар, оның ішінде есебінен: | ## млн. теңге |  | ## 21,354 |  |  |  |  |  | ## 21,354 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ## 21,354 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## республикалық бюджеттің | ## млн. теңге |  | ## 21,354 |  |  |  |  |  | ## 21,354 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ## 21,354 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## жергілікті бюджеттің | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 5 |  |  | ## Бейімбет Майлин ауданы Тобыл өзенінде, Қызыл-Жар су қоймасы | ## бірлік |  | ## 1 |  | ## 1 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## бірлік |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## 2) шығыстар, оның ішінде есебінен: | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## республикалық бюджеттің | ## млн. теңге |  | ## 26,861 |  | ## 26,861 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## жергілікті бюджеттің | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 6 |  |  | ## Ақжар су қоймасы | ## бірлік |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## бірлік |  | ## 1 |  | ## 0 |  | ## 1 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## 2) шығыстар, оның ішінде есебінен: | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## республикалық бюджеттің | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## жергілікті бюджеттің | ## млн. теңге |  | ## 20 |  |  |  | ## 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 7 |  |  | ## Ащытасты су қоймасы | ## бірлік |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## бірлік |  | ## 1 |  | ## 0 |  | ## 1 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## 2) шығыстар, оның ішінде есебінен: | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## республикалық бюджеттің | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## жергілікті бюджеттің | ## млн. теңге |  | ## 15 |  |  |  | ## 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 8 |  |  | ## Тасты су қоймасы | ## бірлік |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## бірлік |  | ## 1 |  | ## 0 |  | ## 1 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## 2) шығыстар, оның ішінде есебінен: | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## республикалық бюджеттің | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## жергілікті бюджеттің | ## млн. теңге |  | ## 11 |  |  |  | ## 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 9 |  |  | ## Жоғарғы Шортанды су қоймасы | ## бірлік |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## бірлік |  | ## 1 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 1 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## 2) шығыстар, оның ішінде есебінен: | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## республикалық бюджеттің | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## жергілікті бюджеттің | ## млн. теңге |  | ## 25 |  |  |  |  |  | ## 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ## 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 10 |  |  | ## Төменгі-Шортанды су қоймасы | ## бірлік |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## бірлік |  | ## 1 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 1 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## 2) шығыстар, оның ішінде есебінен: | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## республикалық бюджеттің | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## жергілікті бюджеттің | ## млн. теңге |  | ## 25 |  |  |  |  |  | ## 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ## 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 11 |  |  | ## Меңдіқара ауданы Каменскуральский ауылындағы бөгет су төгетін қондырғы | ## бірлік |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## бірлік |  | ## 1 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 1 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## 2) шығыстар, оның ішінде есебінен: | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## республикалық бюджеттің | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## жергілікті бюджеттің | ## млн. теңге |  | ## 10 |  |  |  |  |  | ## 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ## 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 12 |  |  | ## Қостанай ауданы Воскресеновка ауылындағы «Чин-сай» көлінің 5 бөгетінің каскады | ## бірлік |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## бірлік |  | ## 1 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 1 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## 2) шығыстар, оның ішінде есебінен: | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## республикалық бюджеттің | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## жергілікті бюджеттің | ## млн. теңге |  | ## 12 |  |  |  |  |  | ## 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ## 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 13 |  |  | ## Қостанай ауданы Тобыл өзенінде, Сергеевск су қоймасы | ## бірлік |  | ## 1 |  | ## 1 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## бірлік |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## 2) шығыстар, оның ішінде есебінен: | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## республикалық бюджеттің | ## млн. теңге |  | ## 21,224 |  | ## 21,224 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## жергілікті бюджеттің | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 14 |  |  | ## Денисов ауданы Тобыл өзенінде, Жоғарғы-Тобольск су электр станциясы | ## бірлік |  | ## 1 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 1 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## бірлік |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## 2) шығыстар, оның ішінде есебінен: | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## республикалық бюджеттің | ## млн. теңге |  | ## 68,400 |  |  |  |  |  |  |  | ## 68,400 |  |  |  |  |  |  |  | ## 68,400 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## жергілікті бюджеттің | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 15 |  |  | ## Бейімбет Майлин ауданы Тобыл өзенінде, Қаратомар су электр станциясы. | ## бірлік |  | ## 1 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 1 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## бірлік |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## 2) шығыстар, оның ішінде есебінен: | ## млн. теңге |  | ## 80,300 |  |  |  |  |  |  |  | ## 80,300 |  |  |  |  |  |  |  | ## 80,300 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## республикалық бюджеттің | ## млн. теңге |  | ## 80,300 |  |  |  |  |  |  |  | ## 80,300 |  |  |  |  |  |  |  | ## 80,300 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## жергілікті бюджеттің | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 12 |  |  | # Қызылорда облысы | # бірлік |  | # 18 |  | # 5 |  | # 0 |  | # 0 |  | # 0 |  | # 2 |  | # 3 |  | # 8 |  | # 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | # бірлік |  | # 4 |  | # 2 |  | # 0 |  | # 0 |  | # 0 |  | # 2 |  | # 0 |  | # 0 |  | # 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | # бірлік |  | # 3 |  | # 3 |  | # 0 |  | # 0 |  | # 0 |  | # 0 |  | # 0 |  | # 0 |  | # 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | # млн. теңге |  | # 350,618 |  | # 167,418 |  |  |  | # 58,900 |  | # 124,300 |  |  |  |  |  |  |  | # 183,200 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | # млн. теңге |  | # 286,018 |  | # 102,818 |  |  |  | # 58,900 |  | # 124,300 |  |  |  |  |  |  |  | # 183,200 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | # млн. теңге |  | # 64,600 |  | # 64,600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 1 |  |  | ## Қызылорда су торабы | ## бірлік |  | ## 2 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 1 |  | ## 0 |  | ## 1 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## бірлік |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## 2) шығыстар, оның ішінде есебінен: | ## млн. теңге |  | ## 58,900 |  |  |  |  |  | ## 58,900 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ## 58,900 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## республикалық бюджеттің | ## млн. теңге |  | ## 58,900 |  |  |  |  |  | ## 58,900 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ## 58,900 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## жергілікті бюджеттің | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 2 |  |  | ## Әйтек су торабы | ## бірлік |  | ## 1 |  | ## 1 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## бірлік |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## 2) шығыстар, оның ішінде есебінен: | ## млн. теңге |  | ## 49,300 |  | ## 49,300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## республикалық бюджеттің | ## млн. теңге |  | ## 49,300 |  | ## 49,300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## жергілікті бюджеттің | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 3 |  |  | ## Қазалы су торабы | ## бірлік |  | ## 1 |  | ## 1 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## бірлік |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## 2) шығыстар, оның ішінде есебінен: | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## республикалық бюджеттің | ## млн. теңге |  | ## 53,518 |  | ## 53,518 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## жергілікті бюджеттің | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 4 |  |  | ## Солтүстік Арал теңізінің су көтергіш бөгеті | ## бірлік |  | ## 1 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 1 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## бірлік |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## 2) шығыстар, оның ішінде есебінен: | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## республикалық бюджеттің | ## млн. теңге |  | ## 124,300 |  |  |  |  |  |  |  | ## 124,300 |  |  |  |  |  |  |  | ## 124,300 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## жергілікті бюджеттің | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 5 |  |  | ## «Көлтоған» су қоймасы | ## бірлік |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## бірлік |  | ## 1 |  | ## 1 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## 2) шығыстар, оның ішінде есебінен: | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## республикалық бюджеттің | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## жергілікті бюджеттің | ## млн. теңге |  | ## 21,900 |  | ## 21,900 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 6 |  |  | ## «Қыраш» су қоймасы | ## бірлік |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## бірлік |  | ## 1 |  | ## 1 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## 2) шығыстар, оның ішінде есебінен: | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## республикалық бюджеттің | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## жергілікті бюджеттің | ## млн. теңге |  | ## 20,800 |  | ## 20,800 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 7 |  |  | ## «Манап» су қоймасы | ## бірлік |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## бірлік |  | ## 1 |  | ## 1 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## 2) шығыстар, оның ішінде есебінен: | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## республикалық бюджеттің | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## жергілікті бюджеттің | ## млн. теңге |  | ## 21,900 |  | ## 21,900 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 13 |  |  | # Маңғыстау облысы | # бірлік |  | # 2 |  | # 0 |  | # 1 |  | # 0 |  | # 0 |  | # 0 |  | # 0 |  | # 1 |  | # 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | # бірлік |  | # 0 |  | # 0 |  | # 0 |  | # 0 |  | # 0 |  | # 0 |  | # 0 |  | # 0 |  | # 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | # бірлік |  | # 1 |  | # 0 |  | # 1 |  | # 0 |  | # 0 |  | # 0 |  | # 0 |  | # 0 |  | # 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | # млн. теңге |  | # 14 |  |  |  | # 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | # млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | # млн. теңге |  | # 14 |  |  |  | # 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 1 |  |  | ## «Сарықабақ» су қоймасы | ## бірлік |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## бірлік |  | ## 1 |  | ## 0 |  | ## 1 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## 2) шығыстар, оның ішінде есебінен: | ## млн. теңге |  | ## 14 |  |  |  | ## 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## республикалық бюджеттің | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## жергілікті бюджеттің | ## млн. теңге |  | ## 14 |  |  |  | ## 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 14 |  |  | # Павлодар облысы | # бірлік |  | # 30 |  | # 0 |  | # 7 |  | # 0 |  | # 0 |  | # 14 |  | # 4 |  | # 5 |  | # 23 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | # бірлік |  | # 14 |  | # 0 |  | # 0 |  | # 0 |  | # 0 |  | # 14 |  | # 0 |  | # 0 |  | # 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | # бірлік |  | # 7 |  | # 0 |  | # 7 |  | # 0 |  | # 0 |  | # 0 |  | # 0 |  | # 0 |  | # 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | # млн. теңге |  | # 436,500 |  |  |  | # 21 |  |  |  |  |  | # 415,500 |  |  |  |  |  | # 415,500 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | # млн. теңге |  | # 415,500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 415,500 |  |  |  |  |  | # 415,500 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | # млн. теңге |  | # 21 |  |  |  | # 21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 1 |  |  | ## Екібастұз су қоймасы | ## бірлік |  | ## 1 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 1 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## бірлік |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## 2) шығыстар, оның ішінде есебінен: | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## республикалық бюджеттің | ## млн. теңге |  | ## 5,500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ## 5,500 |  |  |  |  |  | ## 5,500 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## жергілікті бюджеттің | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 2 |  |  | ## Ж/е №1, №2, №3, №4, №5, №6 Бөгеттер №82, №83, №84, №85, №86, №87, №88 | ## бірлік |  | ## 13 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 13 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## бірлік |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## 2) шығыстар, оның ішінде есебінен: | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## республикалық бюджеттің | ## млн. теңге |  | ## 410 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ## 410 |  |  |  |  |  | ## 410 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## жергілікті бюджеттің | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 3 |  |  | ## Атамекен ауылының қорғаныс бөгеті | ## бірлік |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## бірлік |  | ## 1 |  | ## 0 |  | ## 1 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## 2) шығыстар, оның ішінде есебінен: | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## республикалық бюджеттің | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## жергілікті бюджеттің | ## млн. теңге |  | ## 2,500 |  |  |  | ## 2,500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 4 |  |  | ## Кенжекөл ауылының қорғаныс бөгеті | ## бірлік |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## бірлік |  | ## 1 |  | ## 0 |  | ## 1 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## 2) шығыстар, оның ішінде есебінен: | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## республикалық бюджеттің | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## жергілікті бюджеттің | ## млн. теңге |  | ## 5 |  |  |  | ## 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 5 |  |  | ## Мичурино ауылының қорғаныс бөгеті | ## бірлік |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## бірлік |  | ## 1 |  | ## 0 |  | ## 1 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## 2) шығыстар, оның ішінде есебінен: | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## республикалық бюджеттің | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## жергілікті бюджеттің | ## млн. теңге |  | ## 1,750 |  |  |  | ## 1,750 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 6 |  |  | ## Ақсу қаласының қорғаныс бөгеті | ## бірлік |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## бірлік |  | ## 1 |  | ## 0 |  | ## 1 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## 2) шығыстар, оның ішінде есебінен: | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## республикалық бюджеттің | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## жергілікті бюджеттің | ## млн. теңге |  | ## 1,750 |  |  |  | ## 1,750 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 7 |  |  | ## Ақсу кентінің қорғаныс бөгеті | ## бірлік |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## бірлік |  | ## 1 |  | ## 0 |  | ## 1 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## 2) шығыстар, оның ішінде есебінен: | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## республикалық бюджеттің | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## жергілікті бюджеттің | ## млн. теңге |  | ## 2 |  |  |  | ## 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 8 |  |  | ## С.Қ.Сәтбаевтың қорғаныс бөгеті | ## бірлік |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## бірлік |  | ## 1 |  | ## 0 |  | ## 1 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## 2) шығыстар, оның ішінде есебінен: | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## республикалық бюджеттің | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## жергілікті бюджеттің | ## млн. теңге |  | ## 4 |  |  |  | ## 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 9 |  |  | ## С.М.Шорман Қорғаныс бөгеті | ## бірлік |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## бірлік |  | ## 1 |  | ## 0 |  | ## 1 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## 2) шығыстар, оның ішінде есебінен: | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## республикалық бюджеттің | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## жергілікті бюджеттің | ## млн. теңге |  | ## 4 |  |  |  | ## 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 15 |  |  | # Солтүстік Қазақстан облысы | # бірлік |  | # 24 |  | # 3 |  | # 3 |  | # 7 |  | # 0 |  | # 1 |  | # 5 |  | # 5 |  | # 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | # бірлік |  | # 1 |  | # 0 |  | # 0 |  | # 0 |  | # 0 |  | # 1 |  | # 0 |  | # 0 |  | # 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | # бірлік |  | # 13 |  | # 3 |  | # 3 |  | # 7 |  | # 0 |  | # 0 |  | # 0 |  | # 0 |  | # 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | # млн. теңге |  | # 265,560 |  | # 53,800 |  | # 57,200 |  | # 124 |  |  |  | # 30,560 |  |  |  |  |  | # 154,560 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | # млн. теңге |  | # 30,560 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 30,560 |  |  |  |  |  | # 30,560 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | # млн. теңге |  | # 235 |  | # 53,800 |  | # 57,200 |  | # 124 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 124 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 1 |  |  | ## Шарық өзеніндегі су қоймасы бар Шарық су торабы | ## бірлік |  | ## 1 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 1 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## бірлік |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## 2) шығыстар, оның ішінде есебінен: | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## республикалық бюджеттің | ## млн. теңге |  | ## 30,560 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ## 30,560 |  |  |  |  |  | ## 30,560 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## жергілікті бюджеттің | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 2 |  |  | ## «Биопруд» жинақтауышының қоршау бөгеті | ## бірлік |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## бірлік |  | ## 1 |  | ## 1 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## 2) шығыстар, оның ішінде есебінен: | ## млн. теңге |  | ## 27 |  | ## 27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## республикалық бюджеттің | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## жергілікті бюджеттің | ## млн. теңге |  | ## 27 |  | ## 27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 3 |  |  | ## «Горький» жинақтауышының қоршау бөгетінің | ## бірлік |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## бірлік |  | ## 1 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 1 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## 2) шығыстар, оның ішінде есебінен: | ## млн. теңге |  | ## 25 |  |  |  |  |  | ## 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ## 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## республикалық бюджеттің | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## жергілікті бюджеттің | ## млн. теңге |  | ## 25 |  |  |  |  |  | ## 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ## 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 4 |  |  | ## «Ойықтар» жинақтауышының қоршау бөгеті | ## бірлік |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## бірлік |  | ## 1 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 1 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## 2) шығыстар, оның ішінде есебінен: | ## млн. теңге |  | ## 25 |  |  |  |  |  | ## 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ## 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## республикалық бюджеттің | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## жергілікті бюджеттің | ## млн. теңге |  | ## 25 |  |  |  |  |  | ## 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ## 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 5 |  |  | ## Прибрежное ауылы маңындағы қорғаушы бөгет | ## бірлік |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## бірлік |  | ## 1 |  | ## 0 |  | ## 1 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## 2) шығыстар, оның ішінде есебінен: | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## республикалық бюджеттің | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## жергілікті бюджеттің | ## млн. теңге |  | ## 13,200 |  |  |  | ## 13,200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 6 |  |  | ## Тепличное ауылы маңындағы қорғаушы бөгет | ## бірлік |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## бірлік |  | ## 1 |  | ## 1 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## 2) шығыстар, оның ішінде есебінен: | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## республикалық бюджеттің | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## жергілікті бюджеттің | ## млн. теңге |  | ## 9,800 |  | ## 9,800 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 7 |  |  | ## Ленинградское ауылының жанындағы су қоймасы бар су көтергіш бөгет | ## бірлік |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## бірлік |  | ## 1 |  | ## 0 |  | ## 1 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## 2) шығыстар, оның ішінде есебінен: | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## республикалық бюджеттің | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## жергілікті бюджеттің | ## млн. теңге |  | ## 17 |  |  |  | ## 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 8 |  |  | ## Тілеусай ауыл маңындағы су қоймасы бар су көтергіш бөгет. | ## бірлік |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## бірлік |  | ## 1 |  | ## 1 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## 2) шығыстар, оның ішінде есебінен: | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## республикалық бюджеттің | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## жергілікті бюджеттің | ## млн. теңге |  | ## 17 |  | ## 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 9 |  |  | ## Көбенсай ауылы маңындағы су қоймасы бар су көтергіш бөгет | ## бірлік |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## бірлік |  | ## 1 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 1 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## 2) шығыстар, оның ішінде есебінен: | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## республикалық бюджеттің | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## жергілікті бюджеттің | ## млн. теңге |  | ## 15 |  |  |  |  |  | ## 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ## 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 10 |  |  | ## «Екі көз» 2-терезелі су өткізу құрылысы | ## бірлік |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## бірлік |  | ## 1 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 1 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## 2) шығыстар, оның ішінде есебінен: | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## республикалық бюджеттің | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## жергілікті бюджеттің | ## млн. теңге |  | ## 16,500 |  |  |  |  |  | ## 16,500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ## 16,500 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 11 |  |  | ## Сергеевка қаласындағы ағынды суларды апаттық төгінділерді сақтау қоймасының қоршау бөгеті | ## бірлік |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## бірлік |  | ## 1 |  | ## 0 |  | ## 1 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## 2) шығыстар, оның ішінде есебінен: | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## республикалық бюджеттің | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## жергілікті бюджеттің | ## млн. теңге |  | ## 27 |  |  |  | ## 27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 12 |  |  | ## Петропавл қаласының тау бөктеріндегі бөлігін Есіл өзенінен қорғайтын бөгет.Шатқал | ## бірлік |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## бірлік |  | ## 1 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 1 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## 2) шығыстар, оның ішінде есебінен: | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## республикалық бюджеттің | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## жергілікті бюджеттің | ## млн. теңге |  | ## 8 |  |  |  |  |  | ## 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ## 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 13 |  |  | ## Петропавл қ. Кожевенный кентінің Есіл өзеннен қорғайтын бөгеті | ## бірлік |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## бірлік |  | ## 1 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 1 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## 2) шығыстар, оның ішінде есебінен: | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## республикалық бюджеттің | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## жергілікті бюджеттің | ## млн. теңге |  | ## 17 |  |  |  |  |  | ## 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ## 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 14 |  |  | ## Зеленогай бөгеті | ## бірлік |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## бірлік |  | ## 1 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 1 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## 2) шығыстар, оның ішінде есебінен: | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## республикалық бюджеттің | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## жергілікті бюджеттің | ## млн. теңге |  | ## 17,500 |  |  |  |  |  | ## 17,500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ## 17,500 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 16 |  |  | # Түркістан облысы | # бірлік |  | # 57 |  | # 2 |  | # 0 |  | # 15 |  | # 0 |  | # 23 |  | # 7 |  | # 10 |  | # 55 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | # бірлік |  | # 25 |  | # 2 |  | # 0 |  | # 0 |  | # 0 |  | # 23 |  | # 0 |  | # 0 |  | # 23 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | # бірлік |  | # 15 |  | # 0 |  | # 0 |  | # 15 |  | # 0 |  | # 0 |  | # 0 |  | # 0 |  | # 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | # млн. теңге |  | # 1 472,861 |  | # 136,641 |  |  |  | # 376,020 |  | # 221,800 |  | # 738,400 |  |  |  |  |  | # 1 336,220 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | # млн. теңге |  | # 1 238,761 |  | # 136,641 |  |  |  | # 141,920 |  | # 221,800 |  | # 738,400 |  |  |  |  |  | # 1 102,120 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | # млн. теңге |  | # 234,100 |  |  |  |  |  | # 234,100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 234,100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 1 |  |  | ## Бәйдібек ауданында Досан-Қарабас су қоймасы | ## бірлік |  | ## 1 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 1 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## бірлік |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## 2) шығыстар, оның ішінде есебінен: | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## республикалық бюджеттің | ## млн. теңге |  | ## 45,200 |  |  |  |  |  |  |  | ## 45,200 |  |  |  |  |  |  |  | ## 45,200 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## жергілікті бюджеттің | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 2 |  |  | ## Арыстанды | ## бірлік |  | ## 1 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 1 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## бірлік |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## 2) шығыстар, оның ішінде есебінен: | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## республикалық бюджеттің | ## млн. теңге |  | ## 45,200 |  |  |  |  |  |  |  | ## 45,200 |  |  |  |  |  |  |  | ## 45,200 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## жергілікті бюджеттің | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 3 |  |  | ## Шерт | ## бірлік |  | ## 1 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 1 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## бірлік |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## 2) шығыстар, оның ішінде есебінен: | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## республикалық бюджеттің | ## млн. теңге |  | ## 45,200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ## 45,200 |  |  |  |  |  | ## 45,200 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## жергілікті бюджеттің | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 4 |  |  | ## Қапшағай | ## бірлік |  | ## 1 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 1 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## бірлік |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## 2) шығыстар, оның ішінде есебінен: | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## республикалық бюджеттің | ## млн. теңге |  | ## 45,200 |  |  |  |  |  |  |  | ## 45,200 |  |  |  |  |  |  |  | ## 45,200 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## жергілікті бюджеттің | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 5 |  |  | ## Үш Төбе | ## бірлік |  | ## 1 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 1 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## бірлік |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## 2) шығыстар, оның ішінде есебінен: | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## республикалық бюджеттің | ## млн. теңге |  | ## 43,800 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ## 43,800 |  |  |  |  |  | ## 43,800 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## жергілікті бюджеттің | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 6 |  |  | ## Таскенсаз | ## бірлік |  | ## 1 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 1 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## бірлік |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## 2) шығыстар, оның ішінде есебінен: | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## республикалық бюджеттің | ## млн. теңге |  | ## 43,800 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ## 43,800 |  |  |  |  |  | ## 43,800 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## жергілікті бюджеттің | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 7 |  |  | ## Таушаға | ## бірлік |  | ## 1 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 1 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## бірлік |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## 2) шығыстар, оның ішінде есебінен: | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## республикалық бюджеттің | ## млн. теңге |  | ## 43,800 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ## 43,800 |  |  |  |  |  | ## 43,800 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## жергілікті бюджеттің | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 8 |  |  | ## Қымызды - 2 | ## бірлік |  | ## 1 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 1 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## бірлік |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## 2) шығыстар, оның ішінде есебінен: | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## республикалық бюджеттің | ## млн. теңге |  | ## 43,800 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ## 43,800 |  |  |  |  |  | ## 43,800 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## жергілікті бюджеттің | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 9 |  |  | ## Баба-ата | ## бірлік |  | ## 1 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 1 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## бірлік |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## 2) шығыстар, оның ішінде есебінен: | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## республикалық бюджеттің | ## млн. теңге |  | ## 43,800 |  |  |  |  |  |  |  | ## 43,800 |  |  |  |  |  |  |  | ## 43,800 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## жергілікті бюджеттің | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 10 |  |  | ## Ақылбексай | ## бірлік |  | ## 1 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 1 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## бірлік |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## 2) шығыстар, оның ішінде есебінен: | ## млн. теңге |  | ## 29,147 |  |  |  |  |  | ## 29,147 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ## 29,147 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## республикалық бюджеттің | ## млн. теңге |  | ## 29,147 |  |  |  |  |  | ## 29,147 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ## 29,147 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## жергілікті бюджеттің | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 11 |  |  | ## Жоғарғы Бадам | ## бірлік |  | ## 1 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 1 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## бірлік |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## 2) шығыстар, оның ішінде есебінен: | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## республикалық бюджеттің | ## млн. теңге |  | ## 43,800 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ## 43,800 |  |  |  |  |  | ## 43,800 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## жергілікті бюджеттің | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 12 |  |  | ## Төменгі Бадам | ## бірлік |  | ## 1 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 1 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## бірлік |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## 2) шығыстар, оның ішінде есебінен: | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## республикалық бюджеттің | ## млн. теңге |  | ## 87,200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ## 87,200 |  |  |  |  |  | ## 87,200 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## жергілікті бюджеттің | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 13 |  |  | ## Қос-Диермен | ## бірлік |  | ## 1 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 1 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## бірлік |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## 2) шығыстар, оның ішінде есебінен: | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## республикалық бюджеттің | ## млн. теңге |  | ## 43,700 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ## 43,700 |  |  |  |  |  | ## 43,700 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## жергілікті бюджеттің | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 14 |  |  | ## Кескен | ## бірлік |  | ## 1 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 1 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## бірлік |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## 2) шығыстар, оның ішінде есебінен: | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## республикалық бюджеттің | ## млн. теңге |  | ## 42,400 |  |  |  |  |  |  |  | ## 42,400 |  |  |  |  |  |  |  | ## 42,400 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## жергілікті бюджеттің | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 15 |  |  | ## Шошым | ## бірлік |  | ## 1 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 1 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## бірлік |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## 2) шығыстар, оның ішінде есебінен: | ## млн. теңге |  | ## 42,400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ## 42,400 |  |  |  |  |  | ## 42,400 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## республикалық бюджеттің | ## млн. теңге |  | ## 42,400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ## 42,400 |  |  |  |  |  | ## 42,400 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## жергілікті бюджеттің | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 16 |  |  | ## Ошақты | ## бірлік |  | ## 1 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 1 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## бірлік |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## 2) шығыстар, оның ішінде есебінен: | ## млн. теңге |  | ## 42,400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ## 42,400 |  |  |  |  |  | ## 42,400 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## республикалық бюджеттің | ## млн. теңге |  | ## 42,400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ## 42,400 |  |  |  |  |  | ## 42,400 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## жергілікті бюджеттің | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 17 |  |  | ## Бесабдал | ## бірлік |  | ## 1 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 1 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## бірлік |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## 2) шығыстар, оның ішінде есебінен: | ## млн. теңге |  | ## 42,400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ## 42,400 |  |  |  |  |  | ## 42,400 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## республикалық бюджеттің | ## млн. теңге |  | ## 42,400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ## 42,400 |  |  |  |  |  | ## 42,400 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## жергілікті бюджеттің | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 18 |  |  | ## Оймаут | ## бірлік |  | ## 1 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 1 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## бірлік |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## 2) шығыстар, оның ішінде есебінен: | ## млн. теңге |  | ## 42,400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ## 42,400 |  |  |  |  |  | ## 42,400 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## республикалық бюджеттің | ## млн. теңге |  | ## 42,400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ## 42,400 |  |  |  |  |  | ## 42,400 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## жергілікті бюджеттің | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 19 |  |  | ## Үлкен-Кескен | ## бірлік |  | ## 1 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 1 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## бірлік |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## 2) шығыстар, оның ішінде есебінен: | ## млн. теңге |  | ## 42,400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ## 42,400 |  |  |  |  |  | ## 42,400 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## республикалық бюджеттің | ## млн. теңге |  | ## 42,400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ## 42,400 |  |  |  |  |  | ## 42,400 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## жергілікті бюджеттің | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 20 |  |  | ## Шәуілдір | ## бірлік |  | ## 1 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 1 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## бірлік |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## 2) шығыстар, оның ішінде есебінен: | ## млн. теңге |  | ## 42,400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ## 42,400 |  |  |  |  |  | ## 42,400 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## республикалық бюджеттің | ## млн. теңге |  | ## 42,400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ## 42,400 |  |  |  |  |  | ## 42,400 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## жергілікті бюджеттің | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 21 |  |  | ## Арнасай | ## бірлік |  | ## 1 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 1 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## бірлік |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## 2) шығыстар, оның ішінде есебінен: | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## республикалық бюджеттің | ## млн. теңге |  | ## 45,200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ## 45,200 |  |  |  |  |  | ## 45,200 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## жергілікті бюджеттің | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 22 |  |  | ## Торлан | ## бірлік |  | ## 1 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 1 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## бірлік |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## 2) шығыстар, оның ішінде есебінен: | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## республикалық бюджеттің | ## млн. теңге |  | ## 43,700 |  |  |  |  |  | ## 43,700 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ## 43,700 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## жергілікті бюджеттің | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 23 |  |  | ## Сайрамсу | ## бірлік |  | ## 1 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 1 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## бірлік |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## 2) шығыстар, оның ішінде есебінен: | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## республикалық бюджеттің | ## млн. теңге |  | ## 43,700 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ## 43,700 |  |  |  |  |  | ## 43,700 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## жергілікті бюджеттің | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 24 |  |  | ## Ырмақ-Өзен | ## бірлік |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## бірлік |  | ## 1 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 1 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## 2) шығыстар, оның ішінде есебінен: | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## республикалық бюджеттің | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## жергілікті бюджеттің | ## млн. теңге |  | ## 33,800 |  |  |  |  |  | ## 33,800 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ## 33,800 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 25 |  |  | ## Ағынай | ## бірлік |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## бірлік |  | ## 1 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 1 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## 2) шығыстар, оның ішінде есебінен: | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## республикалық бюджеттің | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## жергілікті бюджеттің | ## млн. теңге |  | ## 10,200 |  |  |  |  |  | ## 10,200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ## 10,200 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 26 |  |  | ## Рабат | ## бірлік |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## бірлік |  | ## 1 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 1 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## 2) шығыстар, оның ішінде есебінен: | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## республикалық бюджеттің | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## жергілікті бюджеттің | ## млн. теңге |  | ## 10,800 |  |  |  |  |  | ## 10,800 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ## 10,800 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 27 |  |  | ## Бақырлы | ## бірлік |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## бірлік |  | ## 1 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 1 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## 2) шығыстар, оның ішінде есебінен: | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## республикалық бюджеттің | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## жергілікті бюджеттің | ## млн. теңге |  | ## 20,200 |  |  |  |  |  | ## 20,200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ## 20,200 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 28 |  |  | ## Күмісті -1 | ## бірлік |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## бірлік |  | ## 1 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 1 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## 2) шығыстар, оның ішінде есебінен: | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## республикалық бюджеттің | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## жергілікті бюджеттің | ## млн. теңге |  | ## 10,800 |  |  |  |  |  | ## 10,800 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ## 10,800 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 29 |  |  | ## Майдантал | ## бірлік |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## бірлік |  | ## 1 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 1 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## 2) шығыстар, оның ішінде есебінен: | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## республикалық бюджеттің | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## жергілікті бюджеттің | ## млн. теңге |  | ## 33,500 |  |  |  |  |  | ## 33,500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ## 33,500 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 30 |  |  | ## Күркіреуік | ## бірлік |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## бірлік |  | ## 1 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 1 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## 2) шығыстар, оның ішінде есебінен: | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## республикалық бюджеттің | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## жергілікті бюджеттің | ## млн. теңге |  | ## 10,300 |  |  |  |  |  | ## 10,300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ## 10,300 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 31 |  |  | ## Ащы | ## бірлік |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## бірлік |  | ## 1 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 1 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## 2) шығыстар, оның ішінде есебінен: | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## республикалық бюджеттің | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## жергілікті бюджеттің | ## млн. теңге |  | ## 10,800 |  |  |  |  |  | ## 10,800 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ## 10,800 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 32 |  |  | ## Шілтер | ## бірлік |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## бірлік |  | ## 1 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 1 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## 2) шығыстар, оның ішінде есебінен: | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## республикалық бюджеттің | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## жергілікті бюджеттің | ## млн. теңге |  | ## 10,300 |  |  |  |  |  | ## 10,300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ## 10,300 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 33 |  |  | ## Құлан | ## бірлік |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## бірлік |  | ## 1 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 1 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## 2) шығыстар, оның ішінде есебінен: | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## республикалық бюджеттің | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## жергілікті бюджеттің | ## млн. теңге |  | ## 10,800 |  |  |  |  |  | ## 10,800 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ## 10,800 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 34 |  |  | ## Жамбыл | ## бірлік |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## бірлік |  | ## 1 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 1 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## 2) шығыстар, оның ішінде есебінен: | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## республикалық бюджеттің | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## жергілікті бюджеттің | ## млн. теңге |  | ## 20,700 |  |  |  |  |  | ## 20,700 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ## 20,700 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 35 |  |  | ## Қарашық | ## бірлік |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## бірлік |  | ## 1 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 1 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## 2) шығыстар, оның ішінде есебінен: | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## республикалық бюджеттің | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## жергілікті бюджеттің | ## млн. теңге |  | ## 20 |  |  |  |  |  | ## 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ## 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 36 |  |  | ## Көкібел | ## бірлік |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## бірлік |  | ## 1 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 1 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## 2) шығыстар, оның ішінде есебінен: | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## республикалық бюджеттің | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## жергілікті бюджеттің | ## млн. теңге |  | ## 10,200 |  |  |  |  |  | ## 10,200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ## 10,200 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 37 |  |  | ## Ақсүмбе | ## бірлік |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## бірлік |  | ## 1 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 1 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## 2) шығыстар, оның ішінде есебінен: | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## республикалық бюджеттің | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## жергілікті бюджеттің | ## млн. теңге |  | ## 10,900 |  |  |  |  |  | ## 10,900 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ## 10,900 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 38 |  |  | ## Ұзынбұлақ | ## бірлік |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## бірлік |  | ## 1 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 1 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## 2) шығыстар, оның ішінде есебінен: | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## республикалық бюджеттің | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## жергілікті бюджеттің | ## млн. теңге |  | ## 10,800 |  |  |  |  |  | ## 10,800 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ## 10,800 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 39 |  |  | ## Шардара су қоймасы | ## бірлік |  | ## 1 |  | ## 1 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## бірлік |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## 2) шығыстар, оның ішінде есебінен: | ## млн. теңге |  | ## 119,480 |  | ## 119,480 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## республикалық бюджеттің | ## млн. теңге |  | ## 119,480 |  | ## 119,480 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## жергілікті бюджеттің | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 40 |  |  | ## Сасык-Булак су қоймасы | ## бірлік |  | ## 1 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 1 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## бірлік |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## 2) шығыстар, оның ішінде есебінен: | ## млн. тенге |  | ## 23,024 |  |  |  |  |  | ## 23,024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ## 23,024 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## республикалық бюджеттің | ## млн. тенге |  | ## 23,024 |  |  |  |  |  | ## 23,024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ## 23,024 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## жергілікті бюджеттің | ## млн. тенге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 41 |  |  | ## Таушага су қоймасы | ## бірлік |  | ## 1 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 1 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## бірлік |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## 2) шығыстар, оның ішінде есебінен: | ## млн. тенге |  | ## 23,024 |  |  |  |  |  | ## 23,024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ## 23,024 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## республикалық бюджеттің | ## млн. тенге |  | ## 23,024 |  |  |  |  |  | ## 23,024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ## 23,024 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## жергілікті бюджеттің | ## млн. тенге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 42 |  |  | ## Тогус су қоймасы | ## бірлік |  | ## 1 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 1 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## бірлік |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## 2) шығыстар, оның ішінде есебінен: | ## млн. тенге |  | ## 23,024 |  |  |  |  |  | ## 23,024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ## 23,024 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## республикалық бюджеттің | ## млн. тенге |  | ## 23,024 |  |  |  |  |  | ## 23,024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ## 23,024 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## жергілікті бюджеттің | ## млн. тенге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 43 |  |  | ## Шұғыла | ## бірлік |  | ## 1 |  | ## 1 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## бірлік |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## 2) шығыстар, оның ішінде есебінен: | ## млн. теңге |  | ## 17,161 |  | ## 17,161 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## республикалық бюджеттің | ## млн. теңге |  | ## 17,161 |  | ## 17,161 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## жергілікті бюджеттің | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 17 |  |  | # Ұлытау облысы | # бірлік |  | # 25 |  | # 0 |  | # 0 |  | # 0 |  | # 0 |  | # 2 |  | # 15 |  | # 8 |  | # 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | # бірлік |  | # 2 |  | # 0 |  | # 0 |  | # 0 |  | # 0 |  | # 2 |  | # 0 |  | # 0 |  | # 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | # бірлік |  | # 0 |  | # 0 |  | # 0 |  | # 0 |  | # 0 |  | # 0 |  | # 0 |  | # 0 |  | # 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | # млн. теңге |  | # 244,988 |  |  |  |  |  | # 115,628 |  |  |  | # 129,360 |  |  |  |  |  | # 244,988 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | # млн. теңге |  | # 244,988 |  |  |  |  |  | # 115,628 |  |  |  | # 129,360 |  |  |  |  |  | # 244,988 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | # млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 1 |  |  | ## Ақтасты су қоймасы | ## бірлік |  | ## 1 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 1 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## бірлік |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## 2) шығыстар, оның ішінде есебінен: | ## млн. теңге |  | ## 23,098 |  |  |  |  |  | ## 23,098 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ## 23,098 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## республикалық бюджеттің | ## млн. теңге |  | ## 66,218 |  |  |  |  |  | ## 23,098 |  |  |  | ## 43,120 |  |  |  |  |  | ## 66,218 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## жергілікті бюджеттің | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 2 |  |  | ## Жезді су қоймасы | ## бірлік |  | ## 1 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 1 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## бірлік |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## 2) шығыстар, оның ішінде есебінен: | ## млн. теңге |  | ## 24,530 |  |  |  |  |  | ## 24,530 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ## 24,530 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## республикалық бюджеттің | ## млн. теңге |  | ## 67,650 |  |  |  |  |  | ## 24,530 |  |  |  | ## 43,120 |  |  |  |  |  | ## 67,650 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## жергілікті бюджеттің | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 3 |  |  | ## Кенгир су қоймасы | ## бірлік |  | ## 2 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 1 |  | ## 0 |  | ## 1 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## бірлік |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## 2) шығыстар, оның ішінде есебінен: | ## млн. теңге |  | ## 68 |  |  |  |  |  | ## 68 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ## 68 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## республикалық бюджеттің | ## млн. теңге |  | ## 111,120 |  |  |  |  |  | ## 68 |  |  |  | ## 43,120 |  |  |  |  |  | ## 111,120 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## жергілікті бюджеттің | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |