|  | УТВЕРЖДАЮ акима района «Есиль» города Астаны _________________Д. Қыдырбек-ұлы «23» мая 2026 года |
| --- | --- |

ПРОТОКОЛ

по итогам встречи с жителями жиого массива Шубар акима района «Есиль» города Астаны

Қыдырбек-ұлы Дарменияр Алғатбекұлы

| № п/п | Вопрос | Ответственные исполнители | Форма завершения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (12 вопросов) |  |  |  |  |
|  | По вопросу организации общей канализационной насосной станции (КНС) в жилом массиве в связи с тем, что отходы из септиков уходят в грунтовые воды, что может привести к загрязнению окружающей среды и ухудшению санитарно-эпидемиологической ситуации. | Управление коммунального хозяйства Сардаров Р. Е, (Контроль) (главный инспектор акима) | ## На исполнении ## Проектная документация по строительству КНС будет предоставлена до сентября текущего года. |  |
|  | Жители выражают жалобу на высокую стоимость услуг Ассенизаторской машины — 2500 тенге за куб. Также поступила информация о том, что некий Галымжан создал монополию и якобы не допускает работу других Ассенизаторских-машин на данной территории. | Чудров Т.М. (Заместитель акима) Управление полиции района Есиль | ## Разъяснено ## По вопросу высокой стоимости услуг ассенизаторской машины жителям на месте были даны разъяснения о том, что на территории жилого массива осуществляет деятельность ассенизаторская машина «Elorda eco system», стоимость услуг которой составляет 1250 тенге за куб. Также жителям разъяснено, что в случае выявления фактов недопуска других ассенизаторских машин на территорию жилого массива необходимо обращаться по номеру «102». Указанный вопрос находится на контроле органов полиции |  |
|  | Низкий напор питьевой воды обусловлен установкой насосного оборудования субъектами МСБ, что влияет на давление в системе водоснабжения. Дополнительно проблема усугубляется высоким износом водопроводных сетей и частыми порывами трубопровода |  | ## Разъяснено ## Астана Су Арнасы провести обследование системы водоснабжения по факту низкого напора питьевой воды в жилом массиве, в том числе на предмет влияния насосного оборудования субъектов МСБ на давление в сети, а также высокого износа водопроводных сетей и частых порывов трубопровода. По итогам обследования представить соответствующие предложения по устранению выявленных проблем. |  |
|  | Возле сети быстрого питания «Баханди» регулярно создаются препятствия для прохода пешеходов и проезда автотранспорта, несмотря на установленный дорожный знак «Остановка запрещена» и наличие камеры «Сергек». Скопление автомобилей и систематическое нарушение правил парковки затрудняют движение, в том числе проезд специальных служб и экстренных машин. | Управление полиции района Есиль | ## Разъяснено ## Департаменту полиции взять на контроль данный участок и усилить меры по обеспечению соблюдения правил дорожного движения. |  |
|  | На территории участков ИЖС осуществляется незаконная торговля, а также функционируют бани и иные коммерческие объекты, что приводит к постоянному скоплению автомобилей, нарушению общественного порядка. | Алдауов Б.С. (Заместитель акима) | ## Разъяснено ## Установлены лица, осуществляющие незаконную торговлю, материалы по данным фактам направлены в суд для принятия мер в соответствии с действующим |  |
|  | По улице Улица Сейткали Мендешов требуется провести работы по засыпке обочины асфальтовой фрезой для выравнивания покрытия и обеспечения безопасного проезда автотранспорта и пешеходов. |  | ## На исполнении ## При условий финансирование до конца текущего года |  |
|  | Рассмотреть возможность проведения работ по озеленению вдоль проспекта Кабанбай батыр на участке от ул. Сарайшык до ул. Атасу, с целью улучшения экологической обстановки, благоустройства территории и повышения комфортности городской среды для жителей и гостей города. | Нугербеков М. Ж. (Заместитель акима) | ## Разъяснено ## имеется проект озеленения, реализация которого будет осуществлена при выделении финансирования. В рамках проекта планируется устройство подпорной стены для предотвращения стекания воды на тротуар. Ориентировочный срок реализации — 2027 год. |  |
|  | Рассмотреть возможность снижения налога на имущество, в целях снижения финансовой нагрузки жителей жилого массива. |  | ## Разъяснено ## Данный вопрос относится к компетенции маслихата города Астаны. Жителям даны соответствующие разъяснения о необходимости обращения в маслихат города Астаны для дальнейшего рассмотрения инициативы в установленном порядке. |  |
|  | Рассмотреть возможность установки дорожного знака ограничения скорости «40 км/ч», а также обустройства искусственных дорожных неровностей («лежачих полицейских») по ул. Алпамыс батыр в целях повышения безопасности дорожного движения и снижения аварийности. | Управление полиции района Есиль Управление транспорта и развития дорожно - транспортной инфраструктуры | ## На исполнени |  |
|  | По вопросу несанкционированный выброс золы, а также крупногабаритного мусора в неустановленных местах, что приводит к загрязнению территории и ухудшению санитарного состояния. | Управление полиции района Есиль | ## На исполнени ## По вопросу несанкционированного выброса золы, а также крупногабаритного мусора в неустановленных местах поручено экологической полиции совместно с главным инспектором ж.м. Шубар осуществить пеший обход территории жилого массива, выявить факты нарушений и принять соответствующие меры в рамках действующего законодательства. |  |
|  | Вопрос дооснащения уличного освещение в жилом массиве для комфортного передвижение жителей | Нугербеков М. Ж. (Заместитель акима) | ## На исполнени ## При условий финансирование до конца текущего года |  |
|  | Рассмотреть возможность проведения ямочного ремонта и асфальтирования переулка между домами по проспекту Кабанбай батыр, 14 и 16 | Нугербеков М. Ж. (Заместитель акима) | ## На исполнени ## При условий финансирование до конца текущего года |  |