Экономика, инфраструктура

Қабанбай  ауылдық  округі  бойынша  2026 жылдың  8 айы бойынша атқарылған жұмыстар:

- Қабанбай  ауылында   бір мезетте 80 адам жаттыға алатын спорт кешенінің құрылысы жүргізілуде, 2026 жылдың қазан айында қолданысқа беріледі деп жоспарлануда.

- Қабанбай  ауылында орталық Абылайхан  көшесі бойына  1,5 шақырым қашықтыққа жаяу жүргіншілер жолы мен тратуар бойына түнгі жарық шамы, демалыс орындықтары, қоқыс жәшіктері орнатылды.

- Қабанбай  ауылына кіре берісте Ту тұғыры орнатылды.

- Қабанбай  ауылындағы Желтоқсан көшесіне жаңадан түнгі жарық шамдары орнатылып іске қосылды;

- Қабанбай  ауылындағы Желтоқсан көшесі бойына  абаттандыру көгалдандыру мақсатында жаңадан аллея ашылды.