Утверждаю:

Директор ТОО «ИЛИН»

_________________ И.В.Аман

График эксплуатации полигона на 2027 г.

| Месяц | Планируемый прием ТБО |  |
| --- | --- | --- |
|  | Карта № № | Объем м3 (объем/сутки*количество дней) |
| Январь | 8,78,90 | 330*31=10230 |
| Февраль | 8,89,90 | 260*28=7280 |
| Март | 9,100,101 | 260*31=8060 |
| Апрель | 9,101,112 | 400*30=12000 |
| Май | 10,111,112 | 300*31=9300 |
| Июнь | 10,111,112 | 260*30=7800 |
| Июль | 15,111,122,123 | 260*31=8060 |
| Август | 15,111,122,123 | 350*31=10850 |
| Сентябрь | 16,90,101,102 | 280*30=8400 |
| Октябрь | 16,90,101,102 | 300*31=9300 |
| Ноябрь | 17,101,111,112 | 350*30=10500 |
| Декабрь | 17,101,111,112 | 300*31=9300 |
| Итого |  | 111080 |

* Согласно СН РК ПОЛИГОНЫ ДЛЯ ТВЕРДЫХ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ документом выполнения работ является план-график эксплуатации полигона ТБО, который составляется на год. Помесячно планируется объем (масса) принимаемых отходов с указанием номеров карт. В среднем в сутки планируется к приему 300-400 куб.м ТБО в течение года.

Планируемые на год номера карт для приема отходов, возможны к сезонной замене в связи с погодными условиям, морфологией поступивших отходов и прочими несущественными факторами. Планируемые карты в 2027 году: 8,9,10,15,16,17,78,89,90,100,101,111,112,122,123

В последующем, аналогичные графики эксплуатации полигона, будут составляться на каждый последующий календарный год работы.