https://www.gov.kz/memleket/entities/sko/activities/380?lang=ru
Деятельность «Инфраструктура и транспорт»

Подраздел «документы»








https://www.gov.kz/memleket/entities/sko/activities/380?lang=kk

Деятельность «Инфрақұрылым және көлік»

Подраздел «Құжаттар»


image1.emf
06 СЭР июнь 2026  года..docx


06 СЭР июнь 2026 года..docx


  Справка 

о социально-экономическом развитии

	январь - июнь 2026 года	



В текущем году на автомобильные дороги областного, районного значения и улично-дорожная сети выделены средства в сумме 21 886 293,9 тыс. тенге, в том числе:



Средства на ремонт областных дорог в сумме                             14 421 543,0 тыс. тенге распределены следующим образом:

- на реконструкцию автомобильных дорог – 2 070 000,0 тыс. тенге из местного бюджета;

- на капитальный ремонт – 3 508 817,0 тыс. тенге из местного бюджета;

-	на средний ремонт – 6 785 726,0 тыс. тенге из местного бюджета; 

-	на текущий ремонт и содержание – 2 057 000,0 тыс. тенге из местного бюджета. 



Средства на ремонт районных дорог в сумме                             7 464 750,9 тыс. тенге распределены следующим образом:

-  на строительство и реконструкцию автомобильных дорог – 270 000,0 тыс. тенге из них с местного бюджета;

- на капитальный ремонт – 120 210,9 тыс. тенге из местного бюджета;

-	на средний ремонт – 3 463 534,7 тыс. тенге из местного бюджета;

-	на средний ремонт улиц – 2 814 987,5 тыс. тенге из местного бюджета;

- на текущий ремонт и содержание дорог районного значения и улиц населенных пунктов –                                         725 141,8 тыс. тенге из местного бюджета;

- разработка ПСД – 70 876,0 тыс. тенге.



Средства на ремонт и содержание улиц г. Петропавловска предусмотрены 2 750 582,6 тыс. тенге, распределены следующим образом:

-  на строительство и реконструкцию автомобильных дорог – 750 582,6 тыс. тенге из них с местного бюджета;

-	на средний ремонт улиц – 2 000 000,0 тыс. тенге из местного бюджета.

Освоение январь - июнь 2026 года по автомобильным дорогам областного, районного значения и улично-дорожная сети составляет   12 062 655,3 тыс. тенге или 55,1% от плана                    на 2026 года. 



Освоение январь - июнь 2026 года по автомобильным дорогам областного значения освоение составляет                                7 751 341,7 тыс. тенге;

-	реконструкция автодорог областного значения –                             1 332 476,8 тыс. тенге; 

- на капитальный ремонт – 1 332 677,9 тыс. тенге;

-	на средний ремонт – 3 801 531,8 тыс. тенге; 

-	текущий ремонт и зимнее содержание автодорог областного значения – 1 284 655,2 тыс. тенге.

Освоение январь - июнь 2026 года по автомобильным дорогам районного значения и улично-дорожной сети освоение составляет 4 311 313,6 тыс. тенге;

- на строительство и реконструкцию автомобильных дорог –          102 396,8 тыс. тенге;

- на капитальный ремонт – 119 000,0 тыс. тенге;

[bookmark: _GoBack]-	на средний ремонт – 2 311 000,9 тыс. тенге; 

-	на средний ремонт улиц – 1 211 954,7 тыс. тенге;

-	текущий ремонт и зимнее содержание автодорог областного значения – 496 085,3 тыс. тенге;

- разработка ПСД – 70 875,9 тыс. тенге.

Освоение январь - июнь 2026 года по улицам                                           г. Петропавловска освоение составляет 459 915,9 тыс. тенге;

-	на строительство и реконструкцию автомобильных дорог –          277 134,6 тыс. тенге.

- на средний ремонт улиц – 182 781,4 тыс. тенге.
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Анықтама
2026 жылғы қаңтар–маусым айларындағы
әлеуметтік-экономикалық даму туралы

[bookmark: _GoBack]

Ағымдағы жылы облыстық және аудандық маңызы бар автомобиль жолдарына, сондай-ақ көше-жол желісіне 21 886 293,9 мың теңге көлемінде қаражат бөлінді, оның ішінде:

Облыстық маңызы бар автомобиль жолдарын жөндеуге бөлінген 
14 421 543,0 мың теңге қаражат төмендегідей бөлінді:

· автомобиль жолдарын реконструкциялауға – 2 070 000,0 мың теңге, жергілікті бюджеттен;

· күрделі жөндеуге – 3 508 817,0 мың теңге, жергілікті бюджеттен;

· орташа жөндеуге – 6 785 726,0 мың теңге, жергілікті бюджеттен;

· ағымдағы жөндеу және күтіп-ұстауға – 2 057 000,0 мың теңге, жергілікті бюджеттен.

Аудандық маңызы бар автомобиль жолдарын жөндеуге бөлінген 7 464 750,9 мың теңге қаражат төмендегідей бөлінді:

· автомобиль жолдарын салу және реконструкциялауға – 270 000,0 мың теңге, оның ішінде жергілікті бюджеттен;

· күрделі жөндеуге – 120 210,9 мың теңге, жергілікті бюджеттен;

· орташа жөндеуге – 3 463 534,7 мың теңге, жергілікті бюджеттен;

· көшелерді орташа жөндеуге – 2 814 987,5 мың теңге, жергілікті бюджеттен;

· аудандық маңызы бар автомобиль жолдары мен елді мекендер көшелерін ағымдағы жөндеуге және күтіп-ұстауға – 725 141,8 мың теңге, жергілікті бюджеттен;

· жобалау-сметалық құжаттаманы (ЖСҚ) әзірлеуге – 70 876,0 мың теңге.

Петропавл қаласының көшелерін жөндеуге және күтіп-ұстауға 2 750 582,6 мың теңге қарастырылған, оның ішінде:

· автомобиль жолдарын салу және реконструкциялауға – 750 582,6 мың теңге, оның ішінде жергілікті бюджеттен;

· көшелерді орташа жөндеуге – 2 000 000,0 мың теңге, жергілікті бюджеттен.

2026 жылғы қаңтар–маусым айларында облыстық және аудандық маңызы бар автомобиль жолдары, сондай-ақ көше-жол желісі бойынша 12 062 655,3 мың теңге қаражат игерілді, бұл 2026 жылға арналған жоспардың 55,1%-ын құрайды.

2026 жылғы қаңтар–маусым айларында облыстық маңызы бар автомобиль жолдары бойынша 7 751 341,7 мың теңге қаражат игерілді, оның ішінде:

· облыстық маңызы бар автомобиль жолдарын реконструкциялауға – 1 332 476,8 мың теңге;

· күрделі жөндеуге – 1 332 677,9 мың теңге;

· орташа жөндеуге – 3 801 531,8 мың теңге;

· облыстық маңызы бар автомобиль жолдарын ағымдағы жөндеуге және қысқы күтіп-ұстауға – 1 284 655,2 мың теңге.

2026 жылғы қаңтар–маусым айларында аудандық маңызы бар автомобиль жолдары мен көше-жол желісі бойынша 4 311 313,6 мың теңге қаражат игерілді, оның ішінде:

· автомобиль жолдарын салу және реконструкциялауға – 102 396,8 мың теңге;

· күрделі жөндеуге – 119 000,0 мың теңге;

· орташа жөндеуге – 2 311 000,9 мың теңге;

· көшелерді орташа жөндеуге – 1 211 954,7 мың теңге;

· аудандық маңызы бар автомобиль жолдарын ағымдағы жөндеуге және қысқы күтіп-ұстауға – 496 085,3 мың теңге;

· жобалау-сметалық құжаттаманы (ЖСҚ) әзірлеуге – 70 875,9 мың теңге.

2026 жылғы қаңтар–маусым айларында Петропавл қаласының көшелері бойынша 459 915,9 мың теңге қаражат игерілді, оның ішінде:

· автомобиль жолдарын салу және реконструкциялауға – 277 134,6 мың теңге;

· көшелерді орташа жөндеуге – 182 781,4 мың теңге.




