	
	«БЕКІТЕМІН»
Павлодар облысының әкімі
________ А. Байханов
2026 жылдың «20» шілдесі


[bookmark: _Hlk135660331]
[bookmark: _Hlk240483951]Павлодар облысы әкімінің Ақсу қаласының Калқаман ауылдық округі тұрғындарымен өткен кезекті кездесуі барысында көтерілген мәселелерді шешу жөніндегі іс-шаралар жоспары
2026 жылғы 20 шілде 

 
	№

	Тапсырмалар
	Жалпы қадағалау
	Іске асыруға жауапты тұлғалар
	Орындау
мерзімдер

	1. 
	Қалқаман жалпы білім беретін мектебі ғимаратындағы терезе блоктарының ауыстырылуын қамтамасыз етіңіз.
	Туленбергенов С.Т.
	Абенова А.Е.
Конротбаев Н.З.
	01.09.2026

	2. 
	Степная көшесіндегі көпқабатты тұрғын үйлердегі жекелеген пәтерлерді бірлесіп тексеруді жүргізіңіз, зақымдалған шатыр мен қасбет қаптамасының жөнделуін қамтамасыз етіңіз және қалпына келтіру жұмыстарын аяқтауды жеделдету шараларын қабылдаңыз.
	Туленбергенов С.Т.
	Конротбаев Н.З.
	01.09.2026

	3. 
	Қалқаман ауылының тұрғындары арасында төтенше жағдайдан зардап шеккен азаматтарға арналған әлеуметтік көмек пен мемлекеттік қолдаудың басқа да шараларын алуға қатысты түсіндіру жұмыстарын жүргізу және қажетті құжаттарды дайындауға жәрдемдесу.
	Туленбергенов С.Т.
	Конротбаев Н.З.
Сейдуманов А.С.
	27.07.2026




       Облыс әкімі                                                                                                                      А. Байханов
