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Павлодар облысы әкімінің Ақсу қаласының тұрғындарымен өткен кезекті кездесуі барысында көтерілген мәселелерді шешу жөніндегі іс-шаралар жоспары
2026 жылғы 4 қыркүйек 

 
	№

	Тапсырмалар
	Жалпы қадағалау
	Іске асыруға жауапты тұлғалар
	Орындау
мерзімдер

	1. 
	2027 жылы мамандандырылған аккредиттелген зертхананы тарта отырып, TM-1/3 дәнекерленген қосылыстарын тексеріңіз және анықталған ақаулы жіктерді қайта дәнекерлеңіз.
	Туленбергенов С.Т.
	Аманов А.Д.
Иманзаипов Е.Б.
Арантаев К.О.
	01.08.2027

	2. 
	Жылу тасымалдағышты көп пәтерлі тұрғын үйлердің шекарасына дейін жеткізуді қамтамасыз ету. Жылу беру маусымы кезінде үй ішіндегі қолайлы температураны сақтау мақсатында, үйге қосу және ауа райына байланысты температураны реттеу жөніндегі жауапкершілікті басқару органдарына (КСК/ОСИ/ПК) беру.
	Туленбергенов С.Т.
	Аманов А.Д.
Иманзаипов Е.Б.
	15.09.2026

	3. 
	Ақсу жағалауындағы сахнаны «Ертіс жағалауы» үлгісінде қайта жобалаңыз, оның биіктігін төмендетіп, жағалау сызығына жақындатыңыз. Сахна алдындағы көп деңгейлі көтеріліс жасап, көрермендер аймағын кеңейтіңіз.
Сахнадан созылып жатқан, жоғары сапалы қаптамамен, су өткізбейтін қосылыстармен және сенімді гидрооқшаулағышпен жабдықталған жартылай шеңберлі бетон парапет салыңыз.
Ашық ауадағы жаттығу жабдықтарын жағажай аймағының басына көшіріңіз. Көгалдар мен гүлзарларға арналған автоматтандырылған суару жүйесін қосыңыз. Синтетикалық немесе жасанды әрлеу материалдарын пайдалануды азайтыңыз.
Полиция шақыру түймесін балалардың қолы жететін биіктікке көшіріңіз.
Жағажай аймағының Мемлекеттік орман қорының қарамағына жататынын анықтау үшін заңды сараптама жүргізіңіз.
	Туленбергенов С.Т.
	Аманов А.Д.
Алимгазинов Б.Т.
	01.10.2026

	4. 
	2027 жылы жол жөндеу жұмыстары аясында стеланы қайта жаңғырту, соның ішінде оның сәулеттік келбетін өзгерту көзделуі тиіс.
	Туленбергенов С.Т.
	Аманов А.Д.
Алимгазинов Б.Т.
	01.10.2026

	5. 
	Абаттандыру, орам ішіндегі аумақтарды жөндеу, сондай-ақ жаяу жүргіншілер жолдары мен көлік тұрақтарын салуға қатысты барлық жұмыстарды жоспарлап, оларды бірыңғай жобаға біріктіріңіз.
	Туленбергенов С.Т.
	Аманов А.Д.
	01.10.2026

	6. 
	Ақсу тұрғындарымен өтетін алдағы кезекті кездесулерде жолдарды жөндеу, аула аумақтарын абаттандыру, сондай-ақ жалпы көгалдандыру және көркейту жөніндегі жоспарлар туралы толық ақпарат беріңіз.
	Туленбергенов С.Т.
	Аманов А.Д.
	01.10.2026

	7. 
	Әуезов көшесіндегі жер учаскесі мен аяқталмаған құрылыс нысанын мемлекет меншігіне алу жөніндегі заңда белгіленген рәсімді бастаңыз.
	Туленбергенов С.Т.
	Аманов А.Д.
	01.10.2026

	8. 
	Орталық көшелер бойындағы коммерциялық нысандардың иелерімен олардың ғимарат қасбеттері мен іргелес аумақтарын қаланың бірыңғай сәулеттік стиліне сәйкестендіру бағытында жұмыс жүргізу.
	Туленбергенов С.Т.
	Аманов А.Д.
Алимгазинов Б.Т.
	01.10.2026

	9. 
	Дендрологтармен алдын ала кеңесе отырып, саябақ жағынан көрінбеуі үшін қолданыстағы дәмхана ғимаратының бойына отырғызылатын ірі ағаштардың қажетті санын есептеп, оларды отырғызуды ұйымдастырыңыз.
Саябақ аумағында қосымша ағаш отырғызу жұмыстарын 2027 жылға жоспарлаңыз.
Вандализмнің алдын алу және қоғамдық тәртіпті қамтамасыз ету мақсатында бейнебақылау жүйесін орнатыңыз.
Футбол алаңының қоршауын сары түске бояңыз, ал тірек құрылымдарын бастапқы сұр түсінде қалдырыңыз.
	Туленбергенов С.Т.
	Аманов А.Д.
	20.10.2026

	10. 
	Қаланы абаттандыру жобаларын іске асыруға және қаланың сәулеттік келбетін қалыптастыруға жеткіліксіз әрі тиіссіз бақылау жасағаны үшін Ақсу қаласының Сәулет және қала құрылысы бөлімінің басшысы, сондай-ақ Ақсу қаласының Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімінің басшысы тәртіптік жауапкершілікке тартылады.
	Муканов Р.Б.
	Аманов А.Д.
	07.09.2026

	11. 
	Мүсінші М.А. Мансұровпен бірлесіп, Баянауыл ауданында Жасыбай батыр мен Олжабай батырға арналған мүсіндік композицияларды жобалау және орнату жөніндегі келісілген ұсынысты әзірлеп, ұсыныңыз.
	Маликова А.К.
	Тауасқан М.А.
Алимгазинов Б.Т.
	20.09.2026
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