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                                                                                                                           УТВЕРЖДАЮ
                                                                                                                            Аким города Алтай
                                                                                                                      __________________ Р. Курмамбаев
                                                                                                                «___» ______________ 2026 года


План действий
по решению проблемных вопросов
по итогам встреч акима района Алтай с населением
 города Алтай 
за 1 полугодие 2026 года

	№
	Вопрос
	Период решения
	Ответственный исполнитель
	Исполнение

	1
	рассмотреть вопрос об увеличении протяженности автобусного маршрута до жилого массива Березовское.

	Срок до 31.03.2026 г.
	Руководитель отдела  жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции (Жуанғанов Қ.А.)
	СРОК ПРОДЛЁН
ЖКХ ответили, что только ведутся расчеты. 


	2
	рассмотреть возможность устройства линий освещения на тротуаре, на участке от улицы Комарова до «Объездной автомобильной дороги» (жилой массив Березовское).

	Срок в течении 2026 года.
	Аким города Алтай (Охременко С.В.)
	НА ИСПОЛНЕНИИ 


	3
	определить участки для проектирования сетей освещения, в том числе «Северной» части города Алтай.  
	Срок в течении 2026 года.
	совместно с  руководителем отдела  жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции (Жуанғанов Қ.А.)
	НА ИСПОЛНЕНИИ 




       





















План действий по исполнению поручений
по итогам встречи акима области с населением района Алтай
Серебрянск за 1 полугодие 2026 года


	№
	Вопрос
	Период решения
	Ответственный исполнитель
	Исполнение

	1
	решить вопрос по установке освещению по улице Тимофеева и Привокзальная.
	Срок до 30.09.2026 г.
	Руководитель ГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района Алтай» (Гаврилов Ю.А.), акиму города Серебрянска (Бакыновой Н.А.)
	НА ИСПОЛНЕНИИ 




















[bookmark: _Hlk240467060]План действий
по решению проблемных вопросов
по итогам встреч акима района Алтай с населением
поселка Новая Бухтарма
за 1 полугодие 2026 года

	№
	Вопрос
	Период решения
	Ответственный исполнитель
	Исполнение

	1
	Организовать встречу с представителями ТОО «СтройТрейдинг» по вопросу разъяснения действующего тарифа на сбор и вывоз твёрдых бытовых отходов, а также обеспечить размещение соответствующей информации для ознакомления жителей в социальных сетях.
	Срок до
01.02.2026 г.

	Аким поселка Новая Бухтарма (Канапин Н.Д.)
	ИСПОЛНЕНО
Проведена встреча с представителями ТОО «СтройТрейдинг» по разъяснения действующего тарифа на сбор и вывоз твёрдых бытовых отходов.
В социальных сетях размещена информации для ознакомления жителей. 


	2
	Обеспечить организацию работы с населением по заключению договоров и обеспечению своевременной оплаты услуг по сбору и вывозу твёрдых бытовых отходов.
	Срок постоянно.

	Аким поселка Новая Бухтарма (Канапин Н.Д.)
	НА ИСПОЛНЕНИИ
Работы с населением по заключению договоров на сбор и вывоз ТБО ведутся на постоянной основе. 80% заключены договора в многоквартирных домах, 40 % - частный сектор.

	3
	определить участки для проектирования сетей освещения, в том числе «Северной» части города Алтай.  
	Срок в течении 2026 года.
	совместно с  руководителем отдела  жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных
	НА ИСПОЛНЕНИИ

	4
	Направить письменное уведомление и организовать встречу с директором рынка Литвиновым Б.А. по вопросу установки санитарно-гигиенического узла на территории рынка.
	Срок до
10.03.2026 г.

	Аким поселка Новая Бухтарма (Канапин Н.Д.)
	ИСПОЛНЕНО
Директору рынка Литвинову Б. А. направлено письменное уведомление и проведена встреча, по вопросу установки СГУ на территории рынка. Литвиновым Б. А. определено место установки произведен заказ на покупку СГУ. В апреле месяце начнутся работы по установке санитарно – гигиенического узла.

	5
	Обеспечить сбор заявок и составление графика выездных приёмов врачей узких специальностей во врачебную амбулаторию посёлка Новая Бухтарма.
	Срок до 15.02.2026 г.
	Аким поселка Новая Бухтарма (Канапин Н.Д.),
совместно с заведующей врачебной амбулаторией (Ковалёва Т.Б.)
	ИСПОЛНЕНО
Проведена работа по сбору заявок выездных приемов врачей.
13.02.2026 г. в врачебной амбулатории будет проводиться прием врачей:
хирург; невропатолог, кардиолог, дерматовенеролог. В социальных сетях, досках объявления размещена информации для ознакомления жителей. 


	6
	Обеспечить проведение работ по очистке и благоустройству прилегающей территории домов МЖД № 8 и № 9.
	Срок до 01.06.2026 г.
	Аким поселка Новая Бухтарма (Канапин Н.Д.)
	НА ИСПОЛНЕНИИ
Посредством портала государственных закупок заключен договор на проведение данных работ. Планируемая дата завершение работ июль 2026 год

	7
	Провести работу по открытию «социальной лавки» в магазинах посёлка с целью обеспечения доступности социально значимых продовольственных товаров для населения.
	Срок до 01.04.2026 г.
	Аким поселка Новая Бухтарма (Канапин Н.Д.)
	НА ИСПОЛНЕНИИ
С предпринимателями поселка проводится работа по открытию социальной лавки.

	8
	На постоянной основе осуществлять мониторинг цен на социально значимые продовольственные товары.
	Срок постоянно.
	Аким поселка Новая Бухтарма (Канапин Н.Д.)
	НА ИСПОЛНЕНИИ
Специалистом аппарата акима еженедельно осуществляется мониторинг цен на СЗПТ. Отчетные данные передаются в отдел предпринимательства района Алтай.

	9
	Выяснить причину отсутствия напора холодного водоснабжения в частном секторе (ул. Молодежная, Строителей, Тенистая, Садовая, Солнечная), МЖД (дом 29 В). Провести все необходимые работы по восстановлению напора холодной воды.
	Срок до 01.06.2026 г.
	Аким поселка Новая Бухтарма (Канапин Н.Д.),
совместно с директором КГКП «Тепловодоцентраль» (Ермеков А.К.)
	ИСПОЛНЕНО
Проведен комиссионный осмотр, локализована и устранена неисправность (порыв) по ул. Тенистая. Напор воды восстановлен до нормативных показателей.

	10
	Обеспечить подготовку и направление письма в АО «КазАвтоЖол» по вопросу установки дорожного знака «Перегон скота», а также обустройства остановочных пунктов в селе Берёзовка.
	Срок до
01.02.2026 г.

	Аким поселка Новая Бухтарма (Канапин Н.Д.)
	ИСПОЛНЕНО
Направлено письмо в АО «КазАвтоЖол» по вопросу установки дорожного знака «Перегон скота», а также обустройства остановочных пунктов в селе Берёзовка.

	11
	Совместно с Серебрянским лесничеством ВКО отработать вопрос по предоставлению разрешения жителям села Березовка на сбор и вывоз заваленных деревьев, которые образуют затор вдоль речки ведущий к сенокосным угодиям.
	Срок до 
01.05. 2026 г.  
	Аким поселка Новая Бухтарма (Канапин Н.Д.)
	ИСПОЛНЕНО
Совместно с КГУ «Серебрянское лесничество» вопрос отработан. Определен конкретный участок вдоль речки, ведущей к сенокосным угодьям села Березовка, где зафиксирован завал деревьев (результат жизнедеятельности бобров).
​Сбор и вывоз поваленной древесины будет местными жителями. Выдача разрешений гражданам производится в упрощенном порядке на основании их личных заявлений.

	12
	Рассмотреть возможность выделения средств и проведения работ по устройству уличного освещения в селе Березовка.
	Срок до
01.06 2026 г.

	Аким поселка Новая Бухтарма (Канапин Н.Д.)
	ИСПОЛНЕНО
Для выделения финансовых средств, подготовлена бюджетная заявка для устройства уличного освещения.

	13
	Рассмотреть возможность отвода земельного участка под скотомогильник в с. Березовка.
	Срок до 15.03.2026 г.
	Аким поселка Новая Бухтарма (Канапин Н.Д.)
	ИСПОЛНЕНО
В КГП на ПХВ «АлтайВет» района Алтай направлено обращение о возможности строительства скотомогильника в с. Березовка. С жителями села Березовка предварительно определено возможное место размещения. После получения официального ответа от КГП на ПХВ «АлтайВет» работа по данному вопросу будет продолжена, в том числе по вопросу возможного выделения средств на строительство.

	14
	Обеспечить поиск источника финансирования, планирование и расчет работ по ремонту крыши фельдшерско-акушерского пункта в селе Березовка, провести работы по ремонту крыши.
	Срок до 31.12.2026, промежуточно информировать – 20.03.2026 г.
	Аким поселка Новая Бухтарма (Канапин Н.Д.), совместно с главным врачом КГП на ПХВ «Городская больница г. Серебрянск района Алтай» УЗ ВКО (Семейханов Е.Ә. по согласованию)
	НА ИСПОЛНЕНИИ
Совместно с городской больницей города Серебрянска данный вопрос находится на контроле. В настоящее время ведётся работа по поиску источников финансирования. Проведение ремонтных работ крыши планируется в летний период при определении источника финансирования.

	15
	Рассмотреть возможность увеличения пастбищных земель в селе Березовка.
	Срок до 15.06.2026 г.
	Руководитель отдела сельского хозяйства, земельных отношений района Алтай (Куттубаева А.М.)
	ИСПОЛНЕНО
Для нужд местного населения села Березовка по содержанию маточного (дойного) поголовья сельскохозяйственных животных при имеющихся пастбищных угодьях населенных пунктов излишки составляют 524 га.
Также для выпаса скота населения села Березовка организовано 2 гурта: 1 гурт- западнее села Березовка, водопой- ручьи; 2 гурт - юго-западнее села Березовка, водопой - ручьи. 


	16
	Рассмотреть возможность выделения финансовых средств и проведения работ по устройству уличного освещения в селе Александровка.
	Срок до 01.06 2026 г.
	Аким поселка Новая Бухтарма (Канапин Н.Д.)
	ИСПОЛНЕНО
Для выделения финансовых средств, подготовлена бюджетная заявка для устройства уличного освещения.

	17
	Обеспечить подготовку сметной документации по переносу БМС в центральную часть села Александровка.
	Срок до 01.05. 2026 г.  

	Аким поселка Новая Бухтарма (Канапин Н.Д.)
	НА ИСПОЛНЕНИИ
Средства в размере 5 800,0 тысяч тенге выделены, подготавливаются документы для опубликования конкурса на проведении работ по переносу БМС.












План действий
по решению проблемных вопросов
по итогам встреч акима района Алтай с населением
Прибрежного сельского округа 
за 1 полугодие 2026 года
	№
	Вопрос
	Период решения
	Ответственный исполнитель
	Исполнение

	1
	[bookmark: _Hlk221115506]Провести анализ текущего состояния системы уличных элекртических опор на территории посёлка Прибрежный и рассмотреть возможность их замены.
	Срок до 26.10.2026 г.
	Аким поселка Прибрежный (Молотков В.Г.), совместно с руководителем отдела жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции района Алтай (Жуанғанов Қ.А.)
	НА ИСПОЛНЕНИИ

	2
	Обеспечить устройство электрического столба (установку опоры электроснабжения) с целью подключения жилых домов, построенных в рамках программы «Одноэтажный Восток», к электроснабжению.
	Срок до 01.07.2026 г.
	Аким поселка Прибрежный (Молотков В.Г.), совместно с руководителем отдела жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции района Алтай (Жуанғанов Қ.А.)
	НА ИСПОЛНЕНИИ
в текущем году были выделены средства на замену и установку опор электроснабжения, однако с связи с дефицитом бюджета средства были сняты сессией маслихата. Установка опоры планируется выполнить своими силами до конца текущего года

	3
	Рассмотреть возможность ремонта системы водоснабжения, строительства ограждения резервуара и установки очистителя воды в    селе Заводинка
	Срок до 25.12.2026 г.
	Аким поселка
Прибрежный (Молотков В.Г.)
совместно с руководителем отдела жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции района Алтай (Жуанғанов Қ.А.)
	НА ИСПОЛНЕНИИ

	4
	Рассмотреть вопрос разъяснения и применения правил осуществления рыбохозяйственной деятельности для жителей села Заводинка в соответствии с действующим законодательством,
	информировать - 01.06.2026 г.
	Аким поселка
Прибрежный (Молотков В.Г.)

	ИСПОЛНЕНО
Жителям села Заводинка разъяяснено что в соответствий с действующий законодательством РК близ села Заводинка имеется рыбохозяйственный участок в связи с чем требуется путевка , Кроме того при въезде в село имеется аншлог с необходимой информацией. 

	5
	Обеспечить проведение ремонта печного отопления в фельдшерско-акушерском пункте села Заводинка.
	Срок до 31.08.2026 г.
	Аким поселка
Прибрежный (Молотков В.Г.), совместно с Главным врачом КГП на ПХВ «Центральная районная больница района Алтай» (Нурекенов О.З. по согласованию)

	НА ИСПОЛНЕНИИ
Между КГП на ПХВ "Центральная районная больница района Алтай" и подрядной организацией заключён договор на выполнение данных работ.В настоящее время ожидается поставка материалов после чего будут произведены работы.

	6
	[bookmark: _Hlk221115556]Рассмотреть возможность устранения скального выступа, создающего препятствие дорожному движению по улице Центральной села Заводинка.
	Срок до 01.09.2026 г.
	Аким поселка
Прибрежный (Молотков В.Г.)
	НЕ ИСПОЛНЕНО
Скальный выступ пытались ликвидировать механическим способом, однако учитывая большие объёмы скального выступа ликвидировать не представляется возможным. В настоящее имеется альтернативная дорога по которой осуществляется дорожное движение















План действий
по решению проблемных вопросов
по итогам встреч акима района Алтай с населением
Октябрьского сельского округа 
за 1 полугодие 2026 года

	№
	Вопрос
	Период решения
	Ответственный исполнитель
	Исполнение

	1.
	Обеспечить проведение ремонтных работ водопроводных сетей по улицам Энгельса и Горького в посёлке Октябрьский.
	Срок до
01.12.2026 г.

	Аким поселка Октябрьский (Абильмажинов Д.У.)
	НА ИСПОЛНЕНИИ

	2.
	Рассмотреть вопрос целесообразности проведения ремонта водопроводных сетей по улице Первомайская в посёлке Октябрьский с определением технической возможности и источников финансирования.
	Срок до 01.06.2026 г.
	Аким поселка
Октябрьский (Абильмажинов Д.У.)
	НЕ ИСПОЛНЕНО
По вопросу ремонта водопроводных сетей по улице Первомайская в посёлке Октябрьский сообщаем, что на данной улице не все дома заселены, часть жителей пользуется скважинами и летним водопроводом. На текущий год финансирование на проведение ремонтных работ не предусмотрено.

	3.
	Обеспечить мониторинг и контроль цен на социально значимые продовольственные товары на территории посёлка Октябрьский.
	Срок постоянно.

	Аким поселка
Октябрьский (Абильмажинов Д.У.), совместно с
руководителем отдела предпринимательства, промышленности и туризма
района Алтай
(Ерболатов Е.Е.)

	НА ИСПОЛНЕНИИ

	4.
	Рассмотреть вопрос проведения работ по подсыпке и установке водопропускных труб через ручей в селе Сажаевка.
	Срок до 01.08.2026 г.
	Аким поселка Октябрьский (Абильмажинов Д.У.):
	ИСПОЛНЕНО
Работы по подсыпке и установке водопропускных труб через ручей в селе Сажаевка выполнены при поддержке КГП «Тепловодоцентраль». Установлены водопропускные трубы диаметром 500 мм, общей длиной 7 метров.

	5.
	[bookmark: _Hlk221115635]Рассмотреть вопрос подключения электроэнергии к ранее установленному столбу для освещения пешеходного перехода на  республиканской трассе «Усть-Каменогорск-Алтай-Рахмановскиеключи» в района магазина «Алма» станции Бухтарма .
	Срок до 01.09.2026 г.


	Аким поселка
Октябрьский (Абильмажинов Д.У.), совместно с руководителем отдела жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и
жилищной инспекции района Алтай
(Жуанғанов Қ.А.)
	ИСПОЛНЕНО
Вопрос подключения электроэнергии к ранее установленному столбу для освещения пешеходного перехода на республиканской автомобильной дороге «Усть-Каменогорск – Алтай – Рахмановские ключи» в районе магазина «Алма» на станции Бухтарма рассмотрен. Освещение подключено к магазину «Алма», ИП «Уфанова».

	6.
	Выяснить причины оплаты за электроэнергию жителями дома №2 по улице Рыбзаводская станция Бухтарма по расценкам для юридических лиц.
	Срок до 01.12.2026 г.
	Аким поселка
Октябрьский (Абильмажинов Д.У.), совместно с руководителем отдела жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и
жилищной инспекции района Алтай
(Жуанғанов Қ.А.)
	НА ИСПОЛНЕНИИ

	7.
	[bookmark: _Hlk221115658]Рассмотреть вопрос установки дорожного знака «Ограничение скорости 40 км/ч» на пешеходном переходе, расположенном на республиканской трассе «Усть-Каменогорск – Алтай - Рахмановские ключи», вдоль станции Бухтарма.
	Срок до 01.12.2026 г.
	Аким поселка
Октябрьский (Абильмажинов Д.У.), совместно с руководителем отдела жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и
жилищной инспекции района Алтай
(Жуанғанов Қ.А.)
	НА ИСПОЛНЕНИИ

	8.
	[bookmark: _Hlk221115699]Рассмотреть вопрос установки знака «Ограничение скорости - 60» и «Осторожно дети» на пешеходном переходе, расположенном на республиканской трассе «Усть-Каменогорск – Алтай - Рахмановские ключи» напротив станции Селезневка                                                                                                 
	Срок до 01.12.2026 г.

	Аким поселка
Октябрьский (Абильмажинов Д.У.) совместно с руководителем отдела жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и
жилищной инспекции района Алтай (Жуанғанов Қ.А.)
	НА ИСПОЛНЕНИИ

	9.
	Обеспечить проведение текущего ремонта линии уличного освещения с заменой неисправных светильников на станции Селезнёвка.
	Срок до 01.11.2026 г.
	Аким поселка Октябрьский (Абильмажинов Д.У.),
совместно с
руководителем отдела жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и
жилищной инспекции района Алтай
(Жуанғанов Қ.А.)
	НА ИСПОЛНЕНИИ

	10
	Провести разъяснительную работу с жителями по вопросам создания сельскохозяйственного кооператива. 
	Срок до 30.04.2026 г.
	Аким поселка
Октябрьский (Абильмажинов Д.У.), совместно с руководителем отдела сельского хозяйства и земельных отношений района Алтай (Куттубаева А.М.)
	ИСПОЛНЕНО
По вопросу создания сельскохозяйственного кооператива сообщаем, что с населением проводится разъяснительная работа. На сегодняшний день желающих для создания и регистрации сельскохозяйственного кооператива не имеется.




  
   











План действий
по решению проблемных вопросов
по итогам встреч акима района Алтай с населением
Зубовского сельского округа 
за 1 полугодие 2026 года

	№
	Вопрос
	Период решения
	Ответственный исполнитель
	Исполнение

	1
	установить причины слабого напора водопроводной ветки по улицы Советской, и принять необходимые меры для ее увеличения.
	Срок до 01.06.2026 г.
	Аким поселка Зубовск (Гребенщиковой А.Ю.), совместно с руководителем отдела жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции района Алтай (Жуанғанов К.А.)
	НА ИСПОЛНЕНИИ
Продлили срок до 30 июня 

	2
	расмотреть возможность установки АМС для увеличения покрытия мобильной связи в районе КГУ «Зубовской средней школы».
	Срок до 01.03.2026 г.
	Руководитель отдела информационных технологий и мониторинга государственных услуг (Нуркасынова А.Ш.), совместно с руководителем отдела жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции района Алтай (Жуанғанов К.А.)
	НЕ ИСПОЛНЕН
В адрес ГУ «Управление цифровизации и архивов ВКО»направлено письмо о необходимости строительства антенно-мачтового сооружения или улучшения оборудования в целях увеличения покрытия мобильным широкополосным доступом к сети интернет в посёлке Зубовск.




















План действий
по решению проблемных вопросов
по итогам встреч акима района Алтай с населением
Северного сельского округа 
за 1 полугодие 2026 года
 
	№
	Вопрос
	Период решения
	Ответственный исполнитель
	Исполнение

	1
	[bookmark: _Hlk221005891]Проработать вопрос по проведению ремонта улиц в селе Феклистовка. 
	Срок до 31.07.2026 г.
	Аким Северного сельского округа (Мусоболинова Р.К.), совместно с руководителем отдела ЖКХ, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции района Алтай (Жуанғанов Қ.А.)
	ИСПОЛНЕНО
Проведён в июле месяце 2026 г,, Текущий ремонт улицы Кайнар, протяжённость 
0.8 км ,, 
Сумма - 1.740.000 млн. тг. 
Проект завершён



	2
	Проработать вопрос установки уличного освещения по улице Достық в селе Ермаковка.
	Срок до 30.06.2026 г.
	Аким Северного сельского округа (Мусоболинова Р.К.), совместно с руководителем отдела ЖКХ, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции района Алтай (Жуанғанов Қ.А.)
	НЕ ИСПОЛНЕНО
Отправлено письмо №310 от 14.11.2025
получен ответ: В связи с малочисленностью населения с района бюджет выделятся не будет. 



























План действий
по решению проблемных вопросов
по итогам встреч акима района Алтай с населением
Полянского сельского округа 
за 1 полугодие 2026 года

	№
	Вопрос
	Период решения
	Ответственный исполнитель
	Исполнение

	1
	Обеспечить проведение работ по подсыпке дороги по улице Нижняя в селе Васильевка.
	Срок до 31.08.2026 г.

	Аким сельского округа (Омырбаев Е.К.)
	НА ИСПОЛНЕНИИ
В рамках социальной ответственности частично произвел подсыпку ТОО «Jenis group». Денежные средства в 2026 году отсутствуют, в 2027 году будет подсыпана вторая часть дороги. 

	2
	Предусмотреть выделение финансовых средств на приобретение триммера в рамках мероприятий по благоустройству сельского округа.
	Срок до 31.08.2026 г.
	Аким сельского округа (Омырбаев Е.К.)
	НЕ ИСПОЛНЕНО
Денежные средства отсутствуют. Запланаирована покупка на 2027 год.

	3
	Проработать вопрос возможности организации выездного аптечного киоска (аптечного пункта) для обеспечения населения сельского округа Полянское лекарственными средствами.
	Срок до 20.03.2026 г.
	Аким сельского округа (Омырбаев Е.К.)

	НА ИСПОЛНЕНИИ
Ведутся переговоры с ИП Искиндыров Е.М. по поводу графика выезда аптечного киоска в села сельского округа Полянское


















План действий
по решению проблемных вопросов
по итогам встреч акима района Алтай с населением
Тургусунского сельского округа 
за 1 полугодие 2026 года

	№
	Вопрос
	Период решения
	Ответственный исполнитель
	Исполнение

	1
	рассмотреть вопрос о выделении автомобиля скорой медицинской помощи для врачебной амбулатории села Тургусун..
	Срок 27.02.2026 года.

	Главный врач КГП на ПХВ «Центральная районная больница района Алтай» ( Нурекенов О.З.),  акиму Тургусунского сельского округа (Джаббаров Э.А.)
	НЕ ИСПОЛНЕНО
Отправлено письмо №50 от 19.02.2026
получен ответ № 190 от 06.03.2026, нет возможности предоставить автомобиль

	2
	внести предложение по организации пешеходного перехода и для переезда автомобильных машин через железную дорогу 
в районе кафе «Каратай» села Тургусун.
	Срок 01.06.2026г.
	Руководитель отдела  жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции (Жуанганов К.А.), акиму Тургусунского сельского округа (Джаббаров Э.А.)
	НА ИСПОЛНЕНИИ
на основании письма от АО НК КТЖ от 09.04.2026 года № 31 было запланировано установка знаков безопасности и звуковых сигнализаторов после 20 мая 2026 года, в настоящее время идет приобретение необходимых материалов

	3
	Рассмотреть вопрос о восстановлении дорожного полотна после проведения центрального водоснабжения в селе Тургусун
	Срок 31.07.2026 года.
	Руководитель отдела  жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции (Жуанганов К.А.), акиму Тургусунского сельского округа (Джаббаров Э.А.)
	НА ИСПОЛНЕНИИ
направлено письмо № 67 от 26.02.2026 в ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции района Алтай» о предоставлении информации по рассмотрению вопроса о восстановлении дорожного полотна после проведения центрального водоснабжения в селе Тургусун (отдел является заказчиком по проведению работ - строительство центрального водоснабжения), ответ нам не предоставили

	4
	рассмотреть вопрос об установке новой современной детской площадки.
	Срок 30.09.2026 года.
	Аким Тургусунского сельского округа (Джаббарову Э.А.)
	НА ИСПОЛНЕНИИ















План действий
по решению проблемных вопросов
по итогам встреч акима района Алтай с населением
Никольского сельского округа 
за 1 полугодие 2026 года

	№
	Вопрос
	Период решения
	Ответственный исполнитель
	Исполнение

	1
	Рассмотреть вопрос обеспечения приёма врача-терапевта для населения на постоянной основе либо посредством организации выездных приёмов специалистов районной больницы по утверждённому графику
	информировать – 30.03.2026 г.
	Аким Никольского сельского округа (Ахметова К.А.), совместно с главным врачом КГП на ПХВ «Центральная районная больница района Алтай» (Нурекенов О.З. по согласованию)
	НА ИСПОЛНЕНИИ
Выездной приём специалистов районной больницы по утвержденному графику запланирован на июль 2026 года (передвижной медицинский комплекс)

	2
	Принять меры по организации отлова и дальнейшего содержания безнадзорных животных в установленном законодательством порядке.
	Срок постоянно.
	Аким Никольского сельского округа (Ахметовой К.А.)
	НА ИСПОЛНЕНИИ



План действий
по решению проблемных вопросов
по итогам встреч акима района Алтай с населением
Соловьевского сельского округа 
за 1 полугодие 2026 года

	№
	Вопрос
	Период решения
	Ответственный исполнитель
	Исполнение

	1.
	Рассмотреть вопрос по освещению улиц в селе Ново-Крестьянка.
	Срок до 01.08.2026 г.
	Аким Соловьевского сельского округа (Тюлюбаев М.А.), совместно с руководителем отдела жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции района Алтай (Жуанганов К.)
	НА ИСПОЛНЕНИИ
В 2026 году будут сформированы сметные расчеты, собраны необходимые документы для подачи бюджетной заявки  на одобрения бюджетной комиссии района Алтай. 
После сбора необходимые документы будут направленны на прохождения ведомственной экспертизы.  


	2.
	Подготовить письма на имя руководителя ГУ «Управление природных ресурсов и регулирования природопользования ВКО» (Есентаев А.Н.) 
и руководителя РГУ «Восточно-Казахстанская областная территориальная инспекция лесного хозяйства и животного мира» (Мейрембеков К.А.) 
для рассмотрения вопроса об организации отлова диких животных в населенных пунктах.
	Срок до 01.12.2026 г.
	Аким Соловьевского сельского округа (Тюлюбаев М.А.)
	НА ИСПОЛНЕНИИ

	3.
	Рассмотреть вопрос по ремонту дороги районного значения «Алтай -Подорленок».
	Срок до 01.08.2026 г.
	Аким Соловьевского сельского округа (Тюлюбаев М.А.), совместно с руководителем отдела жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции района Алтай (Жуанганов К.)
	ИСПОЛНЕНО
В августе 2026 года Подрядная организация ТОО "Наватор 5 ",  выполнила работы по ямочному ремонту


	4.
	Производить оповещения населения при обработке полей гербицидами.
	Срок до 01.10.2026 г.
	Аким Соловьевского сельского округа (Тюлюбаеву М.А.), совместно с руководителем отдела сельского хозяйства и земельных отношений района Алтай (Куттубаевой А.)
	НА ИСПОЛНЕНИИ

	5.
	Производить вет обработку КРС.
	Срок до 01.12.2026 г.
	Аким Соловьевского сельского округа (Тюлюбаеву М.А.), совместно с руководителем КГП на ПХВ «Алтай-Вет» управления ветеринарии ВКО (Исканов О.Т.)
	НА ИСПОЛНЕНИИ

	6.
	Рассмотреть вопрос по строительству спортивного зала в селе Соловьево. 
	Срок до 01.09.2026 г.
	Аким Соловьевского сельского округа (Тюлюбаев М.А.), совместно с руководителем отдела архитектуры градостроительства и строительства района Алтай (Гаврилов Ю.А.)
	НЕ ИСПОЛНЕНО
Отправлено письмо 07.04.2026 года по ОДО исходящий 03-06//212













План действий
по решению проблемных вопросов
по итогам встреч акима района Алтай с населением
Средигорного сельского округа 
за 1 полугодие 2026 года

	№
	Вопрос
	Период решения
	Ответственный исполнитель
	Исполнение

	1
	Подготовить письма на имя руководителя ГУ «Управление природных ресурсов и регулирования природопользования ВКО»  (Есентаев А.Н.) и руководителя РГУ «Восточно-Казахстанская областная территориальная инспекция лесного хозяйства и животного мира» (Мейрембеков К.А.) с целью увеличения количества лицензий на организацию отлова диких животных.
	Срок до 01.12.2026 г.
	Заместитель акима района Алтай (Мыслимова Т.Н.), аким Средигорного сельского округа (Мамырханов А.Н.)
	НА ИСПОЛНЕНИИ
Отправлено письмо Исх №28 от 11.02.2026 г. Руководителю ГУ «Управления природных ресурсов и регулирования природопользования ВКО» Есентаеву А.Н.

	2
	Рассмотреть вопрос по замене аварийных опор линий электропередачи в селе Андреевка.
	Срок до 01.04.2026 г.
	Аким Средигорного сельского округа
(Мамырханов А.Н.), совместно с директором АО «ОЭСК» энерго сервисная компания Алтай ЭРЭК (Байгожин Ж.С. по согласованию)
	НА ИСПОЛНЕНИИ
Направлено письмо начальнику АО «Объединенная ЭнергоСервисная
Компания» Исх№ 60 от 11.03.2025 года.
Ожидаем ответ


	3
	Организовать  выездную торговлю продовольственных товаров 2 раза в неделю в селе Андреевка.
	Срок до 15.12.2026 г.
	Аким Средигорного сельского округа
(Мамырханов А.Н.), совместно с руководителем отдела предпринимательства, промышленности и туризма района Алтай (Ерболатов Е.Е.)
	ИСПОЛНЕНО
Выездную торговлю осуществляет ИП Терехина И.В. каждую неделю по четвергам.

	4
	Подать заявку в УЦиА о рассмотрении вопроса о включении с. Андреевка в перечень СНП (сельских населенных пунктов) для предоставления услуг связи по технологии OneWeb.
	Срок до 31.01.2026 г.
	Аким Средигорного сельского округа (Мамырханов А.Н.), совместно с руководителем отдела ЖКХ, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции района Алтай
(Жуанғанов Қ.А.)
	ИСПОЛНЕНО
На медицинский пункт в с. Андреевка установлено оборудование спутникового интернета “StarLink”, организован доступ по Wi-Fi для жителей с. Андреевка.

	5
	С целью оказания медицинских услуг детям дошкольного возраста организовать обслуживание детей в селе Александровка с выездом медицинских работников не реже одного раза в 2 недели.
	Срок до 15.12.2026 г.
	Аким Средигорного сельского округа (Мамырханов А.Н.), совместно с главным врачом КГП на ПХВ «Центральная районная больница» (Нурекенов О.З.)
	НА ИСПОЛНЕНИИ

	6
	Организовать выездную торговлю продовольственными товарами в селе Андреевка.
	Срок до 15.12.2026 г.
	Аким Средигорного сельского округа
(Мамырханов А.Н.), совместно с руководителем отдела предпринимательства, промышленности и туризма района Алтай (Ерболатов Е.Е.)
	НА ИСПОЛНЕНИИ

	7
	Проработать вопрос по обеспечению мобильной связи в селе Чиркаин совместно с операторами сотовой связи.
	Срок до 01.03.2026 г.
	Аким Средигорного сельского округа
(Мамырханов А.Н.), совместно с руководителем отдела ЖКХ, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции района Алтай (Жуанғанов Қ.А.)
	НА ИСПОЛНЕНИИ
Направлено письмо Руководителю отдела
цифровизации, информационных
технологий и мониторинга
государственных услуг государственного
учреждения "Аппарат акима района Алтай"
Нуркасыновой А.Ш.
Ожидаем ответа.















 
План действий
по решению проблемных вопросов
по итогам встреч акима района Алтай с населением
Парыгинского сельского округа 
за 1 полугодие 2026 года

	№
	Вопрос
	Период решения
	Ответственный исполнитель
	Исполнение

	1
	сформировать сметный расчет на текущий ремонт сетей водоснабжения  ул Юбилейная, Строителей, и водонапорной башни №1 расположенной в районе улицы Юбилейная.
	Срок до 01.03.2026 г.
	Аким Парыгинского сельского округа (Толеков Г.А.)
	ИСПОЛНЕНО
Текущий ремонт сетей водоснабжения по улице Юбилейная  и  текущий  ремонт водонапорной башни № 1 район улицы Юбилейная выполнены в установленные сроки.
Работы по ремонту выполнены подрядной организацией ТОО «Jenis Group».


	2
	оказать содействие в организации  сельскохозяйственного кооператива из желающих пчеловодов, для дальнейшей работе  по закупке необходимого оборудования для  расфасовке мёда в мелкую тару.
	Срок до 31.08.2026 г.
	Аким Парыгинского сельского округа 
(Толеков Г.А.), совместно с руководителем отдела предпринимательства,  промышленности и туризма района Алтай (Ерболатов Е.Е.)
	НЕ ИСПОЛНЕНО
В настоящее время совместная деятельность по приобретению оборудования для расфасовки мёда не организована в связи с отсутствием у пчеловодов единой заинтересованности в создании СПК, а также невозможностью получения необходимого кредитного финансирования двумя пчеловодами ввиду отсутствия залогового имущества.









План действий
по решению проблемных вопросов
по итогам встреч акима района Алтай с населением
Малеевского сельского округа 
за 1 полугодие 2026 года

	№
	Вопрос
	Период решения
	Ответственный исполнитель
	Исполнение

	1.
	Рассмотреть вопрос проведения текущего ремонта дорожного полотна по направлению город Алтай – село Малеевск
	информировать  - 15.11.2026 г.

	Аким Малеевского сельского округа (Исаев Б.О.), совместно с руководителем отдела жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции района Алтай (Жуанғанов Қ.А.)

	НА ИСПОЛНЕНИИ

	2.
	Рассмотреть вопрос замены силового трансформатора в с. Малеевск в целях обеспечения стабильного электроснабжения.
	Срок до 25.09.2026 г.
	Аким Малеевского сельского округа (Исаев Б.О.), совместно с руководителем отдела жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции района Алтай (Жуанғанов Қ.А.)

	НА ИСПОЛНЕНИИ

	3.
	Обеспечить восстановление нарушенного дорожного покрытия в с. Малеевск, в том числе путем отсыпки и выравнивания участков дорог, повреждённых в ходе прокладки труб водоснабжения.
	Срок до 25.09.2026 г.
	Аким Малеевского сельского округа (Исаев Б.О.), совместно с руководителем отдела жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции района Алтай (Жуанғанов Қ.А.)

	НА ИСПОЛНЕНИИ

	4.
	Организовать работы по сносу здания бывшего леспромхоза, расположенного по улице Степная.
	Срок до 21.09.2026 г.
	Аким Малеевского сельского округа (Исаев Б.О.), совместно с руководителем отдела жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции района Алтай (Жуанғанов Қ.А.)

	НА ИСПОЛНЕНИИ

	5.
	Рассмотреть вопрос проведения текущего ремонта дорожного полотна по направлению село Путинцево – село Малеевск.
	Срок 25.09.2026 г.
	Аким Малеевского сельского округа (Исаев Б.О.), совместно с руководителем отдела жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции района Алтай (Жуанғанов Қ.А.)
	НА ИСПОЛНЕНИИ

	6.
	Рассмотреть вопрос замены силового трансформатора в с. Путинцево в целях обеспечения стабильного электроснабжения.
	Срок до 25.09.2026 г.
	Аким Малеевского сельского округа (Исаев Б.О.), совместно с руководителем отдела жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции района Алтай (Жуанғанов Қ.А.)

	НА ИСПОЛНЕНИИ

	7.
	Рассмотреть вопрос проведения текущего ремонта участка автомобильной дороги по направлению село Малеевск – село Богатырёво, с учётом технического состояния покрытия и востребованности маршрута для населения
	информировать – 25.09.2026 г.
	Аким Малеевского сельского округа (Исаев Б.О.), совместно с руководителем отдела жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции района Алтай (Жуанғанов Қ.А.)
	НА ИСПОЛНЕНИИ

	8.
	Рассмотреть вопрос проведения текущего ремонта дорожного полотна по направлению с. Быково – с. Богатырево.
	Срок до 25.09.2026 г.
	Акиму Малеевского сельского округа (Исаеву Бахыту Ораловичу) совместно с руководителем отдела жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции района Алтай (Жуанғановым Қ.А.)
	НА ИСПОЛНЕНИИ

	9.
	Рассмотреть возможность проведения работ по ремонту                    моста на ул. Заречная в с. Быково.
	Срок до 25.06.2026 г.
	Акиму Малеевского сельского округа (Исаеву Бахыту Ораловичу) совместно с руководителем отдела жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции района Алтай (Жуанғановым Қ.А.)
	ИСПОЛНЕНО
Мост в селе Быково по направлению на улицу Заречная отремонтирован силами жителей села Быково Исполнен.

	10
	Ускорить работы по подключению АМС в с. Быково
	Срок до 20.04.2026 г.
	Акиму Малеевского сельского округа (Исаеву Бахыту Ораловичу) совместно с руководителем отдела жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции района Алтай (Жуанғановым Қ.А.)
	НА ИСПОЛНЕНИИ
Представители КарТел выезжали в село Быково.
Ждем трехсторонний договор.
Договор аренды в стадии оформления 

	11
	Рассмотреть возможность выделения земельного участка для выпаса скота в с. Быково
	Срок до 20.05.2026 г.
	Аким Малеевского сельского округа (Исаев Б.O.), совместно с руководителем отдела сельского хозяйства, земельных отношений района Алтай (Куттубаева А.М)
	НА ИСПОНЕНИИ
По системе Единный государственный кадастр недвижимости свободные земльные участи не определились. Возможности выделения земельного участка для выпаса скота в селе Быково нет. 




























План действий
по решению проблемных вопросов
по итогам встреч акима района Алтай с населением
Чапаевского сельского округа 
за 1 полугодие 2026 года

	№
	Вопрос
	Период решения
	Ответственный исполнитель
	Исполнение

	1
	проработать вопрос подключения интернета в селе Восточное.
	Срок до 30.06.2026 г.
	Аким Чапаевского сельского округа (Кабанбаев М.К.), совместно с руководителем отдела ЖКХ, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции района Алтай (Жуанғанов Қ.А.)
	НА ИСПОЛНЕНИИ
Установлено спутниковое оборудование «One Web» для обеспечения широкополосного Интернета с помощью технологий мобильной спутниковой связи.
Установка антенно-мачтового сооружения в 2027 году.

	2
	провести разъяснительную работу с главами сельхозформирований о соблюдении технологии опрыскивания полей.
	Срок до
01.05.2026 г.
	Аким Чапаевского сельского округа (Кабанбаев М.К.), совместно с руководителем отдела сельского хозяйства и земельных отношений района Алтай (Куттубаева А.М.)
	НА ИСПОЛНЕНИИ
С главами сельхозформирований округа проведена разъяснительная работа о соблюдения технологии и мер предостоожности при опрыскивании полей удобрениями и  агрохимикатами.

	3
	решить вопрос по подвозу учащихся детей в СШ № 6 г.Алтай
	Срок до 30.01.2026 г.
	Руководитель отдела образования района Алтай (Канафиной Б.К.)

	ИСПОЛНЕНО
Из с.Восточное 3 учащихся подвозятся в КГУ «Средняя школа №6 города Алтай». На период ремонта школьного автобуса для учащихся организован подвоз транспортом КГУ «Маякская средняя школа».

	4
	проработать вопрос ремонта печи отопления медицинского пункта и заведения воды в медицинский пункт в с. Снегирево.
	Срок до 30.07.2026 г.
	Главный врач КГП на ПХВ «МРБ района Алтай» УЗО ВКО (Нурекенов О.З.), совместно с акимом Чапаевского сельского округа (Кабанбаев М.К.)
	НА ИСПОЛНЕНИИ
Договор на проведение ремонтных работ заключен. Подрядная организация приступила к работе.

	5
	проработать вопрос подключения интернета в селе Снегирево..
	Срок до
30.06.2026 г.

	Аким Чапаевского сельского округа (Кабанбаев М.К.), совместно с руководителем отдела ЖКХ, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции района Алтай (Жуанғанов Қ.А.)
	НА ИСПОЛНЕНИИ
Установлено спутниковое оборудование «One Web» для обеспечения широкополосного Интернета с помощью технологий мобильной спутниковой связи.
Установка антенно-мачтового сооружения в 2027 году.

	6
	оказать консультативную помощь для получения льготного кредитования, для увеличения поголовья КРС.
	Срок до 30.01.2026 г.
	Аким Чапаевского сельского округа (Кабанбаеву М.К.), совместно с руководителем филиала палаты предпринимателей района Алтай (Садыковой Ж.Е.)
	ИСПОЛНЕНО

Жители села Орловка, задававшим вопросы по возможности льготного кредитования для увеличения поголовья КРС, 21.01.2026 г. были приглашены на встречу, проведенную на площадке партии «AMANAT», с представителями УСХ ВКО и финансовых институтов (АО «СПК «Ертіс», АО «Аграрная кредитная корпорация», АО «ФРП «Даму»), на которой были даны разъяснения государственных программ субсидирования и кредитования АПК.

	7
	проработать вопрос замещения вакантной должности фельдшера медицинского пункта в с. Крестовка.
	Срок до 30.03.2026 г..
	Главный врач КГП на ПХВ «МРБ района Алтай» УЗО ВКО (Нурекенову О.З.), совместно с акимом Чапаевского сельского округа (Кабанбаевым М.К.)
	ИСПОЛНЕНО
По Крестовке, на полставки фельдшер работает

	8
	подготовить письмо в УО ВКО о необходимости проведения ремонтных работ в целях поддержания температурного режима СШ села Чапаево.
	Срок до 30.01.2026 г.
	Руководитель отдела образования района Алтай (Канафиной Б.К.)
	ИСПОЛНЕНО
В Управление образования ВКО направлено письмо о рассмотрении возможности  выделения финансовых средств на общую сумму 41654,327 тыс. тенге, для проведения текущего ремонта фасада школы (работы по  устройству теплоизоляции под сайдингом).






Руководитель аппарата 
       акима района Алтай                                                                                                                                         А. Лухбеков


	
