СЫБАЙЛАС ЖЕМҚОРЛЫҚ ТӘУЕКЕЛДЕРІНІҢ ТІЗІЛІМІ

| № | Анықталған сыбайлас жемқорлық тәуекелі | Сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін жою жөнінде ұсынымдар | Ұсынымды орындау нысаны | Уәкілетті органның ұстанымы (Ұсынымда басқа мемлекеттік органға жіберген жағдайда) | Орындау мерзімі |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | «Шымкент қаласы «Тұран» ықшам ауданында 9 қабатты 48 пәтерлі блоктарға бөлінген тұрғын үйлерді салу (2-кезек) (3 үйге арналған жобаны қайта қолданылуы) №34, 33, 32 тұрғын үйлер» (сыртқы инженерік желілерсіз) нысаны бойынша тапсырыс беруші «Шымкент қаласының құрылыс басқармасы» КММ-мен мердігер мекеме «SHEBERBUILD» ЖШС-ы арасында құрылыс монтаждау жұмыстарын жүргізу үшін 23.09.2020 жылы №551 мемлекеттік сатып алу туралы шарт түзілген. «SHEBERBUILD» ЖШС-ын «Шымкент қаласы «Тұран» ықшам ауданында 9 қабатты 48 пәтерлі №32, 33, 34, тұрғын үйлер бойынша кемшіліктерді қалпына келтіруді міндеттеу туралы басқарама тарапынан 22 сәуір 2026 жылы Шымкент қаласының мамандандырылған ауданаралық экономикалық сотына талап арыз жолданды. Қазақстан Республикасының Азаматтық Кодексінің 664-бабында мердiгердiң жұмыстардың сапасы үшiн жауаптылығы көрсетілген. Яғни, мердiгер шартта, жобада және тараптар үшiн мiндеттi құрылыс нормалары мен ережелерінде көзделген талаптардан жол берілген ауытқулар үшін, сондай-ақ құрылыс объектiсiнiң жобалық-сметалық құжаттамада көрсетiлген көрсеткiштерiне, оның iшiнде кәсiпорынның өндiрiстiк қуаты сияқты көрсеткiштерге жете алмағандығы үшiн тапсырысшының алдында жауапты болады. «Шымкент қаласының құрылыс басқармасы» ММ-ы мен мердігер мекеме «SHEBERBULID» ЖШС-ы арасындағы келісім шартта кепілдік мерзім кезіндегі кемшіліктерді ерікті түрде орындамаған жағдайда 23.09.2020 жылы №551 негізгі және қосымша келісімшарттарда 5 пайыз айыппұл есептелетіндігі және 5 жыдық кепілдік мерзімі анық көрсетілмеген. Келісімшарттың 8.3. тармағы құрылыс жұмыстары жүргізіліп жатқан кезде өндірістік кестесіне сай орындау мерзімдерін өткізіп алған жағдайда немесе жұмыстарды орындау міндеттемелерін орындамаған жағдайда тұрақсыздық айыппұл өндіріп алатындығын көрсетіліп қызметік хат орындаусыз кері қайтарылған. Яғни, мемлекеттік сатып алу қортындысына сәйкес мердігер мекемеге тапсырысшы тарапынан жолданған келісімшартта кепілдік мерзім кезіндегі мемлекет пайдасына салынатын айыппұл мөлшері көрсетілмегендігін білдіреді. | 2015 жылғы 23 қарашадағы ҚР «Мемлекеттік қызмет туралы» Заңының 10-бабында мемлкеттік қызметшілердің негізгі міндеттерін қатаң сақтау бойынша басқармада түсіндіру жұмыстарын жүргізуге. | Басқармада сыбайлас жемқорлыққа жол бермеу мақсатында ҚР Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл туралы Заңының қағидаларын бұзбау, лауазымдық міндеттерін қатаң сақтау және 2015 жылғы 23 қарашадағы ҚР «Мемлекеттік қызмет туралы» Заңының 10-бабында мемлкеттік қызметшілердің негізгі міндеттерін қатаң сақтауды қамтамасыз ету бойынша арнайы сабақтар өткізілуді ұсынамыз. |  | Тұрақты |

Басшы                                                                                                                                                                     О.Таджибаев