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город Караганда				№ 409	      	    30 сентября 2026 года

LVII  сессия
VІIІ созыва

О повестке дня очередной сессии Карагандинского городского маслихата VІIІ созыва

Карагандинский городской маслихат РЕШИЛ: 
Внести в повестку дня очередной сессии Карагандинского городского маслихата VIII созыва следуюшие вопросы:
1.	Об итогах подготовки к отопительному сезону 2026-2027 годов.
      	2. 	О редакционной комиссии очередной сессии городского маслихата VІІI созыва. 
      	3. 	О повестке дня очередной сессии городского маслихата VІІI созыва.
4. 	Разное.


Председатель городского маслихата					    А. Букенов
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Об итогах подготовки к отопительному сезону 2026-2027 годов

В соответствии с подпунктом 7 пункта 1 и пунктом 3 статьи 31 Закона Республики Казахстан «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан» от 23 января 2001 года, п.15 Правил подготовки и проведения отопительного сезона в Карагандинской области, утвержденных решением №129 XII сессии Карагандинского областного маслихата V созыва от 14.03.2013 года, заслушав информацию заместителя акима города Караганды Кожакапанова Р.М. по вопросу: «Об итогах подготовки к отопительному сезону 2026-2027 годов», Карагандинский городской маслихат ОТМЕЧАЕТ:
Всего на подготовку к отопительному сезону было предусмотрено 66 млрд. 490,7 млн. тенге это на 3 млрд. 971,7 млн. тенге больше чем в 2025 году. (в 2025 году было предусмотрено 60 млрд. 965 млн.тенге.)
В рамках подготовки к отопительному сезону за счет собственных средств выделено в 2026 году: 29 млрд. 601,4 млн. тенге;
в 2025 году: 25 млрд. 852 млн. тенге;
Средства за счет «Инвестиционной программы» в 2026 году: 14 млрд.  231,3 млн. тенге; 
в 2025 году: 15 млрд. 594,5 млн. тенге;
За счет бюджетных средств в 2026 году: 12 млрд. 658 млн. тенге.
в 2025 году: 19 млрд. 518,4 млн. тенге;
За счет национального проекта «Модернизация энергетического и коммунального секторов»: 8 млрд. 446 млн. тенге. 

ТОО «Караганда Энергоцентр» на 2026 г. выделено 27 млрд, 643 млн.тг (2025 г. – 23,9 млрд. тг).
На ТЭЦ-1 ремонтная компания завершена, 12 ед. оборудования отремонтированы. 
ТЭЦ-3 завершены ремонты 14 единиц основного оборудования. 

Ремонтная программа ТОО «Теплотранзит Караганда» 1 млрд.564 млн. тенге. Бюджет ГУ «Отдел ЖКХ, ПТ и АД» 12 млрд. 658 млн. тенге.
В РАМКАХ Модернизация энергетического и коммунального секторов»- 8 МЛРД. 446 МЛН. ТЕНГЕ в 2025 году- 14 млрд. 280,4 млн.тг.

В рамках подготовки к отопительному сезону 15,2 км. - 1,56 млрд.тг. Основные работы на стадии завершения.
за счет Нац проекта «МЭКС» Реконструкция тепломагистрали М3 1,5 км – 10 млрд.тг.
За счет бюджетного финансирования – 6,8 км сетей, 4 проекта на сумму 11,46 млрд. тг.
Реконструкция тепломагистралей «Соединительная», «I очередь», М2 объемы текущего года завершены.
Текущий ремонт тепловых сетей – 2,7 км на сумму 800 млн. тенге

ТОО «Караганды Су» - ведутся работы по ремонту 46,2 км водопроводных сетей и 10,5 км сетей водоотведения на сумму 5,6 млрд. тг.  
Из них в рамках подготовки к отопительному сезону ремонт 20 км. водопроводных и 0,5 км. канализац. сетей. работы на стадии завершения. 
Инвест программа и тариф в обмен на инвестиции 26,2 км водопровода, 10 км канализации. (выполнение – 70%)

ТОО «Караганды Жарык» ремонтная программа на 8 млрд. 944,8 млн.тг. (2025 г. – 7,4 млрд.тг)
137,8 млн.тг в рамках подготовки к отопительному сезону. 
8,8 млрд.тг в рамках «Инвестиционной программы».
Выполнение согласно плану периода 
ЛЭП – 236 км из 236 – 100%
ЦРП, КТП, ТП - 236 из 236 шт. – 100%

ТОО «Караганды Энергосаласы» - ремонтная кампания завершена.
Реконструкция и строительство 0,787 км. электросетей на сумму 11 млн.тенге и ремонта КТП в количестве 9 шт. на сумму 57,8 млн.тенге, ремонта 2 котлов на сумму 5,8 млн. тенге. (2025 г. – 49,5 млн.тг)

С учетом обсуждения вопроса повестки дня, Карагандинский городской маслихат РЕШИЛ:
1. Информацию докладчика принять к сведению.
2. РЕКОМЕНДОВАТЬ:
[bookmark: _Hlk209186690]2.1.	Акимату города Караганды, ГУ «Аппарат акима района имени Казыбек би города Караганды», ГУ «Аппарат акима района Әлихан Бокейхан города Караганды», ТОО «Караганда Энергоцентр», ТОО «Теплотранзит Караганда», ТОО «Караганды Су», ТОО «Караганды Жарык», ГУ «Отдел образования города Караганды», ГУ «Отдел культуры, развития языков,   физической культуры и спорта города Караганды» обеспечивать устойчивое тепло-, водо, электроснабжение потребителей, поддержание необходимых параметров энергоносителей и нормативный температурный режим в домах и зданиях в предстоящем отопительном сезоне. 
О результатах сообщить в Карагандинский городской маслихат к 01.11.2026 г. 

2.2 Акимат города Караганды, ГУ «Отдел коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Караганды», ГУ «Аппарат акима района имени Казыбек би города Караганды», ГУ «Аппарат акима района Әлихан Бокейхан города Караганды», ТОО «Қарағанды Су» ТОО «Теплотранзит Караганда» и Qazaqgaz Aimaq. 
Провести комплексную работу по местам разрытий в городе. 
О результатах сообщить в Карагандинской городской маслихат к 01.11.2026 г. 

2.3. Акимат города Караганды, ТОО «Теплотранзит Караганда»   Провести работу по дополнительной полной инвентаризации открытых теплоисточников в целях рационального использования тепловых ресурсов.  
Продолжить проведение работ по теплоизоляции открытых магистральных и внутриквартальных сетей города Караганды.
О результатах сообщить в Карагандинский городской маслихат к 01.11.2026 г.

2.4 Акимат города Караганды
Рассмотреть возможность подключения многоэтажных домов по улицам Вагонная и Осевая к централизованному газоснабжению или теплоснабжению, поскольку в настоящее время жители вынуждены отапливать дома печами, электричеством и индивидуальными котельными, часть которых находится в изношенном состоянии. 
О результатах сообщить в Карагандинский городской маслихат к 01.11.2026 г.
 
2.5.	ТОО «Теплотранзит Караганда», ГУ «Аппарат акима района имени Казыбек би города Караганды», ГУ «Аппарат акима района Әлихан Бокейхан города Караганды» постоянно оказывать содействие жителям города в устранении имеющихся жалоб на качество теплоснабжения. 
О результатах сообщить в Карагандинский городской маслихат к 01.12.2026 г. 
2.6	ГУ «Отдел жилищной инспекции города Караганды» ГУ «Аппарат акима района имени Казыбек би города Караганды», ГУ «Аппарат акима района Әлихан Бокейхан города Караганды» провести комплексную работу по жилым многоэтажным домам по созданию органов управления МЖД. 
О результатах сообщить в Карагандинский городской маслихат к 01.11.2026 г. 

2.7 Акимат города Караганды, ТОО «Теплотранзит Караганда»
Провести комплексную работу по  компенсационной посадки деревьев.
О результатах сообщить в Карагандинский городской маслихат к 01.11.2026 г. 

3. Решение XLIII сессии Карагандинского городского маслихата VIII созыва № 297 от 1 октября 2025 года «Об итогах подготовки к отопительному сезону 2025-2026 годов» отменить.

Председатель городского маслихата					А. Букенов
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О редакционной комиссии очередной сессии Карагандинского городского маслихата VІIІ созыва

	Карагандинский городской маслихат РЕШИЛ:
	Избрать редакционную комиссию очередной сессии Карагандинского городского маслихата VIII созыва в следующем составе:
1. Муканов Серик Бейсембаевич – депутат Карагандинского городского маслихата.
2.  Ещанов Айдос Серикбаевич – депутат Карагандинского городского маслихата.
3. Сулейменов Канат Маратович – руководитель Аппарата городского маслихата.


Председатель городского маслихата					   А. Букенов
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LVII  сессия
VІIІ созыва

О повестке дня очередной сессии городского маслихата VIII созыва 

Карагандинский городской маслихат РЕШИЛ: 
Внести в повестку дня очередной сессии Карагандинского городского маслихата VIII созыва следуюшие вопросы:
1.	Содержание дорог и дворовых территорий города Караганды в осенне-зимний период 2026-2027 годов.
2. Информация руководителя ГУ «Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Караганды» о качестве ремонта автомобильных дорог города Караганды в 2026 году, а также о планах на 2027 год.
3. О редакционной комиссии очередной сессии городского маслихата VІІI созыва.
4. О повестке дня очередной сессии городского маслихата VІІI созыва.
5. Разное.012 года

Председатель городского маслихата					   А. Букенов
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