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VІIІ шақырым
LVII сессия

VIII шақырылған Қарағанды қалалық мәслихатының кезекті сессиясының күн тәртібі туралы 

[bookmark: _Hlk229672946]Қарағанды қалалық мәслихаты ШЕШІМ ҚАБЫЛДАДЫ: 
VIII шақырылған Қарағанды қалалық мәслихатының кезекті сессиясының күн тәртібіне келесі мәселелер енгізілсін:
1. 2026-2027 жылдардағы жылыту маусымына дайындық қорытындылары туралы. 
2. VІІI шақырылған қалалық мәслихаттың кезекті сессиясының редакциялық комиссиясы туралы.
3. VІІI шақырылған қалалық мәслихаттың кезекті сессиясының күн тәртібі туралы.
4. Әр түрлі.


Қалалық мәслихат  төрағасы 						А. Бөкенов












[bookmark: _Hlk135380137][image: ]
Қарағанды қаласы 		         	№ 410	       2026 жылғы 30 қыркүйек

VІIІ шақырым
LVII сессия

2026-2027 жылдардағы жылыту маусымына дайындық қорытындылары туралы

Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы «Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы» Заңының 31-бабының 1-тармағының 7) тармақшасына және 3-тармағына, V шақырылған Қарағанды облыстық мәслихатының 2013 жылғы 14 наурыздағы XII сессиясының № 129 шешімімен бекітілген Қарағанды облысындағы жылу маусымына дайындық және оны өткізу қағидаларының 15-тармағына сәйкес, Қарағанды қаласы әкімінің орынбасары                                Р.М. Қожақапановтың «2026–2027 жылдардағы жылу маусымына дайындық қорытындылары туралы» мәселе бойынша ақпаратын тыңдап, Қарағанды қалалық мәслихаты АТАП ӨТТІ:
Жылыту маусымына дайындыққа барлығы 66 млрд 490,7 млн теңге қарастырылды, бұл 2025 жылмен салыстырғанда 3 млрд 971,7 млн теңгеге артық. (2025 жылы 60 млрд 965 млн теңге қарастырылған).
Жылыту маусымына дайындық аясында меншікті қаражат есебінен 2026 жылы 29 млрд 601,4 млн теңге бөлінді;
2025 жылы – 25 млрд 852 млн теңге;
«Инвестициялық бағдарлама»  есебінен 2026 жылы 14 млрд 231,3 млн теңге;
2025 жылы – 15 млрд 594,5 млн теңге;
Бюджет қаражаты есебінен 2026 жылы 12 млрд 658 млн теңге;
2025 жылы – 19 млрд 518,4 млн теңге;
«Энергетикалық және коммуналдық секторларды жаңғырту» ұлттық жобасы есебінен 8 млрд 446 млн теңге.

«Қарағанды Энергоцентр» ЖШС-не 2026 жылға 27 млрд 643 млн теңге бөлінді (2025 жылы – 23,9 млрд теңге).
ЖЭО-1-де жөндеу науқаны аяқталды, 12 бірлік жабдыққа жөндеу жұмыстары жүргізілді.
ЖЭО-3-де негізгі жабдықтың 14 бірлігін жөндеу жұмыстары аяқталды.

«Теплотранзит Қарағанды» ЖШС-нің жөндеу бағдарламасы – 1 млрд 564 млн теңге. «Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі» ММ бюджеті – 12 млрд 658 млн теңге.
«Энергетикалық және коммуналдық секторларды жаңғырту» ұлттық жобасы аясында– 8 млрд 446 млн теңге, 2025 жылы – 14 млрд 280,4 млн теңге.
Жылыту маусымына дайындық аясында 15,2 км жылу желілерін жөндеуге 1,56 млрд теңге қарастырылды. Негізгі жұмыстар аяқталу сатысында.
«ЭКСЖ» Ұлттық жобасы есебінен М3 жылу магистралін реконструкциялау – 1,5 км  -  10 млрд теңге.
Бюджеттік қаржыландыру есебінен – 6,8 км желі, 4 жоба, жалпы сомасы 11,46 млрд теңге.
«Жалғастырушы», «І кезек», М2 жылу магистральдерін реконструкциялау бойынша ағымдағы жылға жоспарланған жұмыстар аяқталды.
Жылу желілеріне ағымдағы жөндеу жүргізу – 800 млн теңге сомасына 2,7 км.
«Қарағанды Су» ЖШС-де 5,6 млрд теңге сомасына 46,2 км су құбыры желілерін және 10,5 км су бұру желілерін жөндеу жұмыстары жүргізілуде.
Оның ішінде жылыту маусымына дайындық аясында 20 км су құбыры және 0,5 км кәріз желілерін жөндеу жұмыстары жүргізілуде. Жұмыстар аяқталу сатысында.
Инвестициялық бағдарлама және инвестицияларға айырбас ретінде тариф аясында – 26,2 км су құбыры және 10 км кәріз желілері.
(орындалуы – 70%).
«Қарағанды Жарық» ЖШС-нің жөндеу бағдарламасы  8 млрд 944,8 млн теңге (2025 жылы – 7,4 млрд теңге).
Жылыту маусымына дайындық аясында – 137,8 млн теңге.
«Инвестициялық бағдарлама» аясында – 8,8 млрд теңге.
Жұмыстардың орындалуы кезеңнің жоспарына сәйкес жүргізілуде.
Электр беру желілері – 236 км-дің 236 км-і – 100%.
ОРТ, КТП, ТП – 236 бірліктің 236-сы – 100%.
«Қарағанды Энергосаласы» ЖШС-де жөндеу науқаны аяқталды.
11 млн теңге сомасына 0,787 км электр желілерін реконструкциялау және құрылысын салу, 57,8 млн теңге сомасына 9 дана КТП-ға жөндеу жүргізу, сондай-ақ 5,8 млн теңге сомасына 2 қазандықты жөндеу жұмыстары орындалды. (2025 жылы – 49,5 млн теңге).

Күн тәртібіндегі мәселені талқылауды ескере отырып, Қарағанды қалалық мәслихаты ШЕШТІ:

1. Баяндамашының ақпараты назарға алынсын.
2. ҰСЫНЫЛСЫН:
2.1. Қарағанды қаласының әкімдігіне, «Қарағанды қаласының Қазыбек би атындағы ауданы әкімінің аппараты» ММ-не, «Қарағанды қаласының Әлихан Бөкейхан атындағы ауданы әкімінің аппараты» ММ-не, «Қарағанды Энергоцентр» ЖШС-не, «Теплотранзит Қарағанды» ЖШС-не, «Қарағанды Су» ЖШС-не, «Қарағанды Жарық» ЖШС-не, «Қарағанды қаласының білім бөлімі» ММ-не, «Қарағанды қаласының мәдениет, тілдерді дамыту, дене шынықтыру және спорт бөлімі» ММ-не алдағы жылыту маусымында тұтынушыларды тұрақты жылумен, сумен және электрмен қамтуды, энергия жеткізгіштердің қажетті параметрлерін қамтамасыз етуді және үйлер мен ғимараттарда нормативтік температуралық режимді сақтауды қамтамасыз ету.
Нәтижелері туралы Қарағанды қалалық мәслихатына 2026 жылғы 1 қарашаға дейін хабарлансын.
2.2. Қарағанды қаласының әкімдігіне, «Қарағанды қаласының коммуналдық шаруашылық, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі» ММ-не, «Қарағанды қаласының Қазыбек би атындағы ауданы әкімінің аппараты» ММ-не, «Қарағанды қаласының Әлихан Бөкейхан атындағы ауданы әкімінің аппараты» ММ-не, «Қарағанды Су» ЖШС-не, «Теплотранзит Қарағанды» ЖШС-не және Qazaqgaz Aimaq-қа қаладағы қазылған орындар бойынша кешенді жұмыстар жүргізу.
Нәтижелері туралы Қарағанды қалалық мәслихатына 2026 жылғы 1 қарашаға дейін хабарлансын.

2.3. Қарағанды қаласының әкімдігіне, «Теплотранзит Қарағанды» ЖШС-не жылу ресурстарын ұтымды пайдалану мақсатында ашық жылу көздеріне қосымша толық түгендеу жүргізу бойынша жұмыс жүргізу.
Қарағанды қаласының ашық магистральдық және орамішілік желілерін жылу оқшаулау бойынша жұмыстарды жалғастыру.
Нәтижелері туралы Қарағанды қалалық мәслихатына 2026 жылғы 1 қарашаға дейін хабарлансын.

2.4. Қарағанды қаласының әкімдігіне
Вагонная және Осевая көшелеріндегі көпқабатты үйлерді орталықтандырылған газбен жабдықтау немесе жылумен жабдықтау жүйесіне қосу мүмкіндігін қарастыру, себебі қазіргі уақытта тұрғындар үйлерді пештермен, электр энергиясымен және жеке қазандықтармен жылытуға мәжбүр, олардың бір бөлігі тозған.
Нәтижелері туралы Қарағанды қалалық мәслихатына 2026 жылғы 1 қарашаға дейін хабарлансын.
2.5. «Теплотранзит Қарағанды» ЖШС-не, «Қарағанды қаласының Қазыбек би атындағы ауданы әкімінің аппараты» ММ-не, «Қарағанды қаласының Әлихан Бөкейхан атындағы ауданы әкімінің аппараты» ММ-не қала тұрғындарының жылумен жабдықтау сапасына қатысты шағымдарын жоюға тұрақты түрде көмек көрсету.
Нәтижелері туралы Қарағанды қалалық мәслихатына 2026 жылғы 1 желтоқсанға дейін хабарлансын.
2.6. «Қарағанды қаласының тұрғын үй инспекциясы бөлімі» ММ-не, «Қарағанды қаласының Қазыбек би атындағы ауданы әкімінің аппараты» ММ-не, «Қарағанды қаласының Әлихан Бөкейхан атындағы ауданы әкімінің аппараты» ММ-не көппәтерлі тұрғын үйлер бойынша КТҮ басқару органдарын құру жөнінде кешенді жұмыс жүргізу.
Нәтижелері туралы Қарағанды қалалық мәслихатына 2026 жылғы 1 қарашаға дейін хабарлансын.
2.7. Қарағанды қаласының әкімдігіне, «Теплотранзит Қарағанды» ЖШС-не
Ағаштарды өтемдік отырғызу бойынша кешенді жұмыс жүргізу.
Нәтижелері туралы Қарағанды қалалық мәслихатына 2026 жылғы 1 қарашаға дейін хабарлансын.

3. VIII шақырылған Қарағанды қалалық мәслихатының XLIII сессиясының 2025 жылғы 1 қазандағы №297 «2025–2026 жылдардағы жылыту маусымына дайындық қорытындылары туралы» шешімі  жойылсын.


Қалалық мәслихат  төрағасы 						А. Бөкенов
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VІIІ шақырым
LVII сессия

VІІI шақырылған қалалық мәслихаттың кезекті сессиясының редакциялық комиссиясы туралы

Қарағанды қалалық мәслихаты ШЕШІМ ҚАБЫЛДАДЫ: 
	VIII шақырылған Қарағанды қалалық мәслихатының кезекті сессиясының редакциялық комиссиясы келесі құрамда сайлансын:
1. Мұқанов Серік Бейсембайұлы – қалалық мәслихат депутаты.
2. Ещанов Айдос Серікбайұлы - қалалық мәслихат депутаты.
3. Сүлейменов Қанат Маратұлы – Қарағанды қалалық мәслихатының аппарат басшысы.

Қалалық мәслихат  төрағасы 						А. Бөкенов
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VІIІ шақырым
LVII сессия

VІІI шақырылған қалалық мәслихаттың кезекті сессиясының күн тәртібі туралы

Қарағанды қалалық мәслихаты ШЕШІМ ҚАБЫЛДАДЫ: 
VIII шақырылған Қарағанды қалалық мәслихатының кезекті сессиясының күн тәртібіне келесі мәселелер енгізілсін:
1.	Қарағанды қаласының жолдары мен аула аумақтарын 2026-2027 жылдардағы күзгі-қысқы маусымда күтіп ұстау.
2. «Қарағанды қаласының жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі» ММ басшысының 2026 жылы Қарағанды қаласының автомобиль жолдарын жөндеу сапасы туралы, сондай-ақ 2027 жылға арналған жоспарлар туралы ақпараты.
3. VІІІ шақырылған қалалық мәслихаттың кезекті сессиясының редакциялық комиссиясы туралы.
4. VІІІ шақырылған қалалық мәслихаттың кезекті сессиясының күн тәртібі туралы.
5. Әр түрлі.


Қалалық мәслихат  төрағасы 						А. Бөкенов



image1.png
KAPAFAH/IBI
KAJAJIBIK
MOCJUXATHI

HEIIM

Kaparan/isl Kajachl

KAPATAHJIMHCKHIA
TOPOJICKOM
MACJIUXAT

PEINIEHUE
No

ropoj Kaparanja




