2026 жылғы 2 тоқсанына Глубокое ауданы әкімінің тұрғындармен кездесулерінде айтылған тұрғындардың ұсыныстары мен ескертулерінің орындалуы туралы 

ақпарат

(25.09.2026 ж. жағдай бойынша)
	№ р/с
	Айтылған 
еткертулер/ұсыныстар

	Орындау мерзімі

	Орындауға жауаптылар 
	Ескерту

	1
	Черемшанка ауылдық округінің Черемшанка ауылындағы жолдарды жөндеу туралы
	2026 ж.
	Глубокое ауданы әкімінің орынбасары

А.М.Макиев 

Глубокое ауданың тұрғын үй-коммуналд

ық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімінің басшысы

Д.У. Айтбаев

Черемшанка ауылдық округінің әкімі

Глушаков Е.С.
	1.орындалды: "Кеңес және К" ЖШС мердігерлік ұйымы Заречная көшесі, Подгорная көшесі, Студентная көшесі, ішінара Владимир Нетисов көшесі, Полевая көшесі, Вокзальная көшесі бойынша грейдерлеу жұмыстары ағымдағы жылдың тамыз айында 2040,6 мың теңге сомасына орындалды.
2."Ника проект строй" ЖШС мердігерлік ұйымы Лесная көшесі бойынша 8725,6 мың теңге сомасына ағымдағы жөндеу жұмыстарын жүргізуде. Жобаны іске асыру мерзімі а. ж. қазан айы.

	2
	Быструха ауылдық округінің Быструха ауылында саябақ аймақтарын абаттандыру туралы 
	2026 ж.
	Глубокое ауданы әкімінің орынбасары

А.М.Макиев 

Глубокое ауданының тұрғын үй-коммуналд

ық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімінің басшысы

Д.У. Айтбаев
Быструха ауылдық округінің әкімі

К.Е.Ахметов
	орындалды: "Unit Pro" ЖК мердігерлік ұйымы ағымдағы жылдың маусым айында 10 млн. теңге сомасына жұмыстар орындады.

	3
	Бобровка ауылдық округінің Бобровка ауылындағы жолдарды жөндеу туралы
	2026 ж.
	Глубокое ауданы әкімінің орынбасары

А.М.Макиев

Глубокое ауданының тұрғын үй-коммуналд

ық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімінің басшысы

Д.У. Айтбаев
Бобровка ауылдық округінің әкімі 

А.М.Дамдыбаев  
	"Финтэк-Астана" ЖШС мердігерлік ұйымы   Бобровка ауылындағы Мироновская көшесі, Октябрьская көшесі, Семиянова көшесі, Солнечная көшесі, Самарская көшесі, Профсоюзная көшесі, Комсомольская көшесі бойындағы жолдарға жөндеу жұмыстарын жүргізуде. Жобаны іске асыру мерзімі 2026 жылдың соңына дейін.

	4
	Опытное поле ауылдық округінің  Опытное поле ауылындағы Заречная көшесіндегі көпірді жөндеу туралы
	2026 ж.
	Глубокое ауданы әкімінің орынбасары

А.М.Макиев

Глубокое ауданының тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімінің басшысы 

Д.У.Айтбаев 

Опытное поле  ауылдық округінің әкімі 

Т.Г.Селезнёва
	орындалды: "Седамонтаж" ЖШС мердігерлік ұйымы ағымдағы жылдың тамыз айында 30 млн. теңге сомасына жұмыстар орындады.

	5
	Тарханка ауылдық округінің Ново-Ульбинка ауылындағы жаяу жүргіншілер көпірін жөндеу туралы
	2026 ж.
	Глубокое ауданы әкімінің орынбасары

А.М.Макиев

Глубокое ауданының тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімінің басшысы 

Д.У.Айтбаев, 

Тарханка ауылдық округінің әкімі 

Е.А.Дегембаева
	демеушілік қаражат есебінен жөндеу жұмыстары 95% орындалды. Жобаны іске асыру мерзімі а. ж. қазан айы.

	6
	Тарханка ауылдық округінің Горная Ульбинка ауылында экосаябақ құру туралы
	2026 ж.
	Глубокое ауданы әкімінің орынбасары

А.М.Макиев

Глубокое ауданының тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімінің басшысы 

Д.У.Айтбаев, 

Тарханка ауылдық округінің әкімі 

Е.А.Дегембаева
	облыстық бюджеттен 150 млн. теңге бөлінді. Жобалау-сметалық құжаттама әзірленді, ол бойынша сараптаманың оң қорытындысы алынды.

Шарт жасалды. Жобаны іске асыру мерзімі 2026 жылдың соңына дейін.

	7
	Белоусовка кентіндегі үй аумақтарын абаттандыру туралы
	2026 ж.
	Глубокое ауданы әкімінің орынбасары

А.М.Макиев

Белоусовка к. әкімі 

А.А.Ташниченко
	1.орындалды: "Богайчук" ЖК мердігерлік ұйымы ағымдағы жылдың маусым айында Советская, Крайняя көшесінде 17 млн. теңге сомасына көше жарықтандыруын орнатты;
2.орындалды: "Белпласт" ЖК мердігерлік ұйымы ағымдағы жылдың маусым айында 900 мың теңге сомасына 23 жоқ кәріз люктерін орнатты.

	8
	Глубокое кентіндегі абаттандыру туралы
	2026 ж.
	Глубокое ауданы әкімінің орынбасары

А.М.Макиев

Глубокое к. әкімі 

Р.А. Асанов
	1.орындалды: "Қонжаев" ЖК мердігерлік ұйымы Нагорная көшесі, Киров көшесі,  Абай ш /а қиыршық тас төгу жұмыстарын жүргізді.
2.орындалды: "Седамонтаж" ЖШС мердігерлік ұйымы Попович көшесіндегі тротуарды қалпына келтіру бойынша жұмыстарды ағымдағы жылдың маусым айында 15 млн.теңге сомасына орындады. 3.орындалды: "Седамонтаж" ЖШС мердігерлік ұйымы Попович көшесі 27, 34 бойынша баспалдақ орнату бойынша жұмыстар маусым айында 15 млн. теңге сомасына орындады. 4.орындалды: "Седамонтаж" ЖШС мердігерлік ұйымы ағымдағы жылдың маусым айында Попович көшесі, 10 және 48 бойынша 15,2 млн. теңге сомасына контейнерлік алаңға ағымдағы жөндеу жұмыстарын жүргізді.


Глубокое ауданының әкімі                                                                                                                                           Э. Тумашинов
орын. а/о ж/е қент әкімдері

