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Астана қаласы бойынша2026 жылдың 9 айында
қоршаған ортаны қорғау жөніндегі іс-шараларға қаражат бағыттау бойынша ақпарат

	№ р/с
	2026 жылдың 9 айындағы түскен арнаулы түсімдер
(ҚР Экология кодексінің 
29-б. 7-т. сәйкес),
млн теңге
	Іс-шараның атауы
	[bookmark: _GoBack]Қаржыландыру (млн теңге)

	
	
	
	қоршаған ортаны қорғау жөніндегі іс-шаралар жоспарларына сәйкес жоспарланғаны
	2026 жылдың 9 айында нақты бөлінгені
	2026 жылдың 9 айында нақты игерілгені

	1. 
	Астана қаласы – 2 530,9146 теңге
	Астана қаласын газдандыру
	1 800 913,0
	1 722 749,0
	1 050 913,0

	2. 
	
	Астана қаласының атмосфералық ауасының жай-күйін бақылайтын экологиялық стационарлық бекеттер сатып алу
	436 206,0
	351 301,1
	-

	3. 
	
	«Астана қаласының 3-ЖЭО күл үйіндісі құрылысы» ЖСҚ
	200 000,0
	-
	-

	4. 
	
	«Астана қаласының № 2 ЖЭО № 2 күл үйіндісінің № 1 карта дамбасын көтеру» ЖСҚ
	136 860,0
	-
	-

	5. 
	
	Астана қаласының аумағындағы Есіл өзеніндегі табиғатты қорғау іс-шаралары
	373 939,0
	321 000,0
	253 858,4

	6. 
	
	Астана қаласының аумағындағы Ақбұлақ жылғасындағы табиғат қорғау іс-шаралары
	200 000,0
	197 200,0
	165 033,4

	7. 
	
	Астана қаласының аумағындағы Сарыбұлақ жылғасындағы табиғат қорғау іс-шаралары
	160 000,0
	158 534,0
	141 050,7

	8. 
	
	Астана қаласының аумағындағы «Нұра-Есіл» арнасының айдыны мен жағалау аумағын тазарту
	80 000,0
	75 400,0
	67 472,7

	9. 
	
	Кіші Талдықөл су айдынының № 5 және 7 учаскелерін биологиялық тазарту бойынша қызметтер
	100 000,0
	88 934,0
	69 975,6

	10. 
	
	«Есіл» ауданында, Сығанақ, Қазыбек би, Р. Бағланова көшелерінің қиылысында рекреациялық аймақ құрылысы» ҚМЖ (экосаябақ)
	3 966 014,0
	1 766 014,0
	1 179 000,0

	11. 
	
	«Астана қаласындағы теміржол көпірінен ЖЭО-2-ге дейінгі учаскеде жағалау белдеулерін абаттандырып, су қорғау белдеулері мен аймақтарының енін белгілеп, Ақбұлақ жылғасының арнасын қайта жаңарту. І кезек» ҚМЖ
	489 286,0
	489 286,0
	442 594,1

	12. 
	
	«Есіл өзенінің Сарыбұлақ өзенінен Сарыарқа даңғылындағы Тұлпар көпіріне дейінгі жағалауы (Қайта жаңарту)» ҚМЖ
	-
	-
	-

	13. 
	
	«Сарыбұлақ жылғасының арнасын қайта жаңарту. 1 кезек, 
2 учаске (Н. Тілендиев даңғылынан теміржолға дейін)» ЖСҚ
	18 571,0
	18 571,0
	18 570,0

	14. 
	
	Елорданың «Жасыл белдеу» аумағындағы жасыл желектерге түгендеу және орман патологиялық зерттеу жүргізу
	213 200,0
	213 200,0
	89 216,6

	15. 
	
	Елорданың «Жасыл белдеуін» ағымдағы күтіп ұстау
	2 674 449,0
	2 674 449,0
	2 259 685,5

	16. 
	
	Елорданың «Жасыл белдеуі» жасыл желектерін қорғау, қорғау, қалпына келтіру саласындағы ғылыми зерттеулер бойынша қызметтер
	23 000,0
	17 657,0
	-

	17. 
	
	Елорданың «Жасыл белдеуі» жағдайында фазанарийді күтіп-ұстау
	50 181,0
	50 181,0
	33 024,2

	18. 
	
	Елорданың «Жасыл белдеуі» аумағында өртті ерте анықтау жүйелерін орнату бойынша қызметтер
	41 760,0
	39 772,0
	20 216,1

	19. 
	
	Елорданың «Жасыл белдеуі» аумағында екпелерді қайта жаңарту және екінші қабылдау орман дақылдарын құру – 5 кезек
	18 798,0
	18 798,0
	18 798,0

	20. 
	
	Елорданың «Жасыл белдеуі» аумағында екпелерді қайта жаңарту және екінші қабылдау орман дақылдарын құру – 6 кезек
	650 777,0
	650 777,0
	650 777,0

	21. 
	
	Рекреациялық және тематиклық аймақтарды құра отырып, Астана қаласының орманды саябақ аймағын қайта құру
	10 000,0
	10 000,0
	-

	22. 
	
	Астана қаласының жасыл қорын есепке алу бойынша «E-dendra» ақпараттық жүйесін сүйемелдеу және жаңғырту бойынша көрсетілетін қызметтер
	28 000,0
	28 000,0
	-

	23. 
	
	«Астана қаласының Дендрологиялық жоспарын» әзірлеу
	-
	-
	-

	24. 
	
	Бюджеттік ұйымдарда құрамында сынабы бар аспаптар мен люминесценттік лампаларды сынаптан арылту
	2 767,0
	2 767,0
	-

	25. 
	
	Халық арасында сынапты лампаларды кәдеге жарату мәселесі бойынша кешенді іс-шаралар жоспарын іске асыру
	101 953,0
	75 446,0
	58 444,4

	26. 
	
	«Астана қаласында ҚТҚ көмуге арналған полигонның үшінші ұяшығының құрылысы» ҚМЖ
	-
	-
	-

	27. 
	
	Астана қаласының аумағында рұқсат етілмеген қоқыс үйінділерін жою
	191 051,0
	191 051,0
	-

	28. 
	Барлығы:
	
	11 967 725,0
	
	6 052 420,7


Ескертпе: Астана қаласының қоршаған ортаны қорғау жөніндегі 2026-2028 жылдарға арналған іс-шаралар жоспары Астана қаласы мәслихатының 2026 жылғы 14 тамыздағы № 458/58-VIII шешімімен бекітілді.
______________________________
