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Облыс әкімінің халықпен кездесулерінде көтерілген проблемалық мәселелерді шешу бойынша
ақпарат

	Тармақ№
	Тапсырма
	Жауаптылар
	Орындау мерзімдері
	Не істелді

	Қарабалық ауданының тұрғындары 24.03.2022 ж. көтерген проблемалық мәселелерді шешу жөніндегі                                    іс-шаралар жоспары 

	8.3.
	Станционное ауылын сумен жабдықтау бойынша құрылыс-монтаждау жұмыстарын жүргізу
	ЭТҮКШБ, Қарабалық ауданының әкімдігі
	2025 жылғы 28 наурызға дейін, 2026 жылғы 30 қазанға дейін ұзақ мерзімді бақылауға ауыстырылды
	"Инсект" ЖШС-мен 1 722,9 млн. теңге сомасына шарт жасасылды. МАЭС-ке апелляциялық шағым және техникалық қадағалау қорытындысын ұсыну жөнінен МСҚББ-ға хат жолданды. Халық үшін сумен жабдықтауы бар

	Әулиекөл ауданының тұрғындары 20.04.2022 ж. көтерген проблемалық мәселелерді шешу жөніндегі                                    іс-шаралар жоспары

	2.
	Новонежинка ауылын газдандыруды жүргізу

	ЭТҮКШБ, Әулиекөл ауданының әкімдігі, ЭБЖБ

	2026 жылғы 1 желтоқсанға дейін
	Бюджетте "Қостанай облысы Әулиекөл ауданының Новонежинка ауылында газ тарату желілерін салу" жобасы бойынша облыстық бюджет қаражатынан 2027 жылға – 326,4 млн. теңге, 2028 жылға - 761,6 млн. теңге қарастырылған. ЖСҚ сараптамадан өту сатысында

	Бейімбет Майлин ауданының тұрғындары 8.11.2022 ж. көтерген проблемалық мәселелерді шешу жөніндегі                       іс-шаралар жоспары

	1.
	"Тобыл кентінің II көтерілім станциясына дейін қосымша су тазарту станциясын, магистральдық су құбырын салу" объектісін іске асыру жөніндегі мәселені қарау
	Бейімбет Майлин ауданының әкімдігі, ЭТҮКШБ 
	2024 жылғы 1 желтоқсанға дейін, 2026 жылғы 1 желтоқсанға дейін ұзақ мерзімді бақылауға ауыстырылды
	"НКО" ЖШС-мен құрылыс-монтаж жұмыстарын орындауға     1 618,6 млн.теңге сомасына шарт жасасылды. 2026 жылға арналған жоспар -339,6 млн. теңге., игерілгені – 101,8 млн. теңге

	Бейімбет Майлин ауданының тұрғындары 11.05.2023 ж. көтерген проблемалық мәселелерді шешу жөніндегі                     іс-шаралар жоспары

	2.
	Қызылжар ауылын газдандыру мәселесін қарастыру
	Бейімбет Майлин ауданының әкімдігі, ЭТКШБ
	2025-2027 жылдары
	Қолданыстағы газбен жабдықтау желілеріне қосылу мүмкіндігі туралы техникалық шарттарды алу үшін құжаттаманы дайындау бойынша жұмыс жүргізілді. Техникалық шарттарды қарау шамасына қарай газ құбырын салу мәселесі шешілетін болады 

	Қамысты ауданының тұрғындары 19.05.2023 ж. көтерген проблемалық мәселелерді шешу жөніндегі                                            іс-шаралар жоспары

	3.
	"Талдыкөл ауылына кіреберіс" аудандық маңызы бар автомобиль жолына қиыршық тас төсеу 
	Қамысты ауданының әкімдігі
	2026 жылғы 1 қарашаға дейін
	"Талдыкөл ауылына кіреберіс" автожолының 15,0-30,0 км учаскесін орташа жөндеуге 76 млн.теңге сомасына "Қостанай жолдары" ЖШС-мен қосымша келісімдер жасасылды. Қаржыландыру жоспарына сәйкес қаражатты игеру ағымдағы жылдың қыркүйек-қазан айларына көзделген

	6.
	Аудандық Мәдениет үйі ғимаратына ағымдағы жөндеу жүргізу
	Қамысты ауданының әкімдігі
	2025 жылғы 1 желтоқсанға дейін, 2026 жылғы 1 желтоқсанға дейін ұзартылды
	Ағымдағы жылдың тамыз айында тартылған қаражат есебінен 380 мың теңге көлемінде кітапхана ғимаратында қабырғаларын, еден жабындарын және есік ойықтарын жөндеуді қамтитын ағымдағы жөндеу жүргізілді

	Амангелді ауданының тұрғындары 1.06.2023 ж.  көтерген проблемалық мәселелерді шешу жөніндегі                                                   іс-шаралар жоспары  

	2.
	"Қарынсалды ауылына кіреберіс" аудандық маңызы бар автомобиль жолына қиыршық тас төсеу 
	Амангелді ауданының әкімдігі
	2026 жылғы 30 қарашаға дейін
	Ағымдағы жылғы ақпан айында ЖКАЖБ-ға 1880,9 млн. теңге сомасына бюджеттік өтінім берілді. Қаражат бөлінбеген

	Ұзынкөл ауданының тұрғындары 16.08.2023 ж. көтерген проблемалық мәселелерді шешу жөніндегі                                     іс-шаралар жоспары   

	5.
	Троебрат ауылындағы кентішілік жолдарға жөндеу жүргізу
	Ұзынкөл ауданының әкімдігі
	2025 жылғы 1 қарашаға дейін, 2026 жылғы 1 қарашаға дейін ұзартылды
	2.09.2025 ж. "Жолдары-2030" ЖШС-мен Киров, Чапаев, Школьная көшелерін орташа жөндеуге (екі жылдық жоба) 146,5 млн. теңге сомасына шарт жасасылды. 
4.09.2025 ж. "Жолдары-2030" ЖШС-мен О. Кошевой көшесі мен Лесная тұйық көшесін орташа жөндеуге 108 млн. теңге сомасына шарт жасасылды

	Бейімбет Майлин ауданының тұрғындары 6.09.2023 ж. көтерген проблемалық мәселелерді шешу жөніндегі                         іс-шаралар жоспары 

	4.
	" Тобыл кентінің су бұру жүйесін реконструкциялау" жобалау-сметалық құжаттамасын әзірлеу
	Бейімбет Майлин ауданының әкімдігі, ЭТКШБ
	2025 жылғы 1 желтоқсанға дейін, 2026 жылғы 1 желтоқсанға дейін ұзақ мерзімді бақылауға ауыстырылды
	2027 жылға арналған бекітілген бюджетте жобалау-сметалық құжаттамасын әзірлеуге және сараптама жүргізуге 39,9 млн. теңге сомасында қаражат көзделген

	Қамысты ауданының тұрғындары 30.10.2023 ж. көтерген проблемалық мәселелерді шешу жөніндегі                                     іс-шаралар жоспары

	3.
	Облыстық маңызы бар "Жітіқара-Қамысты"автомобиль жолының учаскелерінде қар ұстайтын құрылыстарды орнату мүмкіндігін қарастыру
	ЖКАЖБ
	2026 жылғы 1 қарашаға дейін
	"Жітіқара-Қамысты" автомобиль жолының учаскесінде қар ұстайтын құрылыстарды орнату 2026 жылға жоспарланған, ағымдағы жылға қаражат бөлінбеген.

	5.1.
	Клочково ауылында су құбырына ағымдағы жөндеу жүргізу
	Қамысты ауданының әкімдігі
	2026 жылғы 10 желтоқсанға дейін
	2026 жылы облыстық бюджеттен 30,0 млн. теңге бөлінді, шарт "СтройМонтаж KZ-01" ЖШС-мен жасасылды. Белгіленген 3000 метрдің барлық 3000 м-не су құбыры төселді, 35 құдық жөнделді. Абаттандыру жұмыстары жүргізілуде

	5.2.
	Қарабатыр ауылында тарату желілері мен сумен жабдықтау құрылыстарының құрылысын жүргізу мүмкіндігін қарастыру
	Қамысты ауданының әкімдігі
	2028 жылғы 1 желтоқсанға дейін
	"Қостанай облысы Қамысты ауданының Қарабатыр ауылын сумен жабдықтаудың тарату желілері мен құрылыстарының құрылысы" ЖСҚ әзірленді, ведомстводан тыс кешенді сараптаманың оң қорытындысы алынды. Жалпы сметалық құны          1 075,5 млн. теңге

	Қостанай ауданының тұрғындары 1.11.2023 ж. көтерген проблемалық мәселелерді шешу жөніндегі                                      іс-шаралар жоспары

	4.
	Жамбыл ауылында тазарту құрылыстарын орната отырып, су құбыры желілерін реконструкциялауды жүргізу
	Қостанай ауданының әкімі, ЭТҮКШБ
	2027 жылғы 25 желтоқсанға дейін
	ЖСҚ әзірленіп, 2026 жылғы 23 шілдедегі сараптаманың оң қорытындысы алынды. Жоба МБҚ шығару есебінен энергетикалық және коммуналдық секторларды жаңғырту жөніндегі Ұлттық жобада іске асыру үшін мәлімделді, келісудің 1-кезеңі өтуде

	2.
	Заречный ауылында емхана құрылысын аяқтау
	ҚСҚҚБ
	тамызға дейін, 2024 жылғы 31 желтоқсанға дейін, 2026 жылғы 25 желтоқсанға дейін ұзартылды
	" Нуркапстройгаз " ЖШС-мен 3,323 млрд. теңге сомасына шарт жасасылды, игерілуі 3,133 млрд.теңгені құрайды. ҚМЖ 98% орындалды


	Жітіқара ауданының тұрғындары 4.10.2024 ж. көтерген проблемалық мәселелерді шешу жөніндегі                                       іс-шаралар жоспары

	5.
	2025 жылы Тохтаровка ауылындағы су құбырын қайта жаңғырту мәселесін қарастыру
	Жітіқара ауданының әкімдігі, ЭТҮКШБ, ЭБЖБ
	2027 жылғы 1 желтоқсанға дейін 
	ҚМЖ-ға, авторлық және техникалық қадағалау жүргізуге жалпы сомасы    1 035,4 млн. теңгеге шарттар жасасылды. Жұмыстарды биыл аяқтау жоспарлануда. Нысан бойынша орындалуы 86%

	6.
	2025 жылы Степное ауылында су құбырын салу мәселесін қарастыру
	Жітіқара ауданының әкімдігі, ЭТҮКШБ, ЭБЖБ
	2027 жылғы 10 желтоқсанға дейін
	Шарттардың жалпы сомасы - 1 059,7 млн. теңге. 5 бірлік техника және 16 жұмысшы жұмыс істейді. 453 млн теңгесі игерілді

	Амангелді ауданының тұрғындары 5.12.2024 ж.  көтерген проблемалық мәселелерді шешу жөніндегі                                    іс-шаралар жоспары

	3.
	Амантоғай жалпы білім беретін мектебіне күрделі жөндеу жүргізу
	ББ, ЭБЖБ
	2026 жылғы 30 қазанға дейін
	Маусым айының басында ағымдағы жөндеу жұмыстарын жүргізуге 100,0 млн теңге бөлінді. "Тазарту-Арқалық" ЖШС-мен шарт жасасылды. Жылыту жүйесіне, терезе блоктарына, қоршауларына жөндеу жүргізілді

	4.
	Қабырға, Үштоғай, Тасты ауылдары үшін санитариялық автокөлік сатып алу

	ДСБ
	2026 жылғы 25 желтоқсанға дейін
	Амангелді ауданының Тасты ауылындағы медициналық пункт жаңа санитариялық автокөлікпен жарақтандырылған.
"Амангелді аудандық ауруханасы" КМК Қабырға ауылындағы медициналық пунктке 1 бірлік санитариялық автокөлігін тапсырады. 
Үштоғай ауылының МП бойынша санитариялық автокөлікпен жарақтандыру жұмысы жүргізілуде

	Сарыкөл ауданының тұрғындары 24.07.2025 ж.  көтерген проблемалық мәселелерді шешу жөніндегі                                    іс-шаралар жоспары  

	2.
	Сарыкөл к. Молодежная көшесіндегі жолға орташа жөндеу жүргізу
	Сарыкөл ауданының әкімдігі, ЖКАЖБ
	2026 жылғы 1 желтоқсанға дейін
	Жолға орташа жөндеу жұмыстары жүргізілді. Жұмыстар толық көлемінде орындалды. Шарт орындалды

	Ұзынкөл ауданының тұрғындары 7.08.2025 ж.  көтерген проблемалық мәселелерді шешу жөніндегі                                       іс-шаралар жоспары   

	1.
	Ұзынкөл ауылындағы аудандық аурухананы реконструкциялау мәселесін қарастыру
	ҚСҚҚБ, ДСБ, ЭБЖБ
	2027 жылғы 25 желтоқсанға дейін
	ҚМЖ-ға шарт "Статус Трейд" ЖШС-мен 1,015 млрд.теңге сомасына жасасылды, жобаның құны 1,052 млрд. теңге. 2026 жылы 116,3 млн. теңге, 2027 жылы 953,1 млн. теңге көлемінде қаржыландыру көзделген. ҚМЖ жүргізудің басталуы туралы МСҚБ-тен талон алынды

	3.
	Ұзынкөл ауылын көше жарығымен 100% қамтылуын қамтамасыз ету
	Ұзынкөл ауданының әкімдігі
	2025-2026 жылдары
	Аудан аумағында ағымдағы жылы 150 шам орнатылып, ауыстырылды, тағы 80 шамды ауыстыру жоспарлануда.

	2.
	Облыстық маңызы бар "Ұзынкөл-Сарыкөл" жолына жөндеу жүргізу
	ЖКАЖБ
	2025-2026 жылдары
	2025 жылы 2,6-12,6 км учаскеге "Қостанай Жолдары" ЖШС мердігерлік ұйымымен шарт жасасылды. Ағымдағы жылы 200 млн. теңге бөлінді. Жұмыстар орындалуда. 20,3-35,3 км учаскеге ЖСҚ әзірленді және ведомстволық сараптама алынды, ағымдағы жылы қаржыландырудың болмауына байланысты шарт жасасылмады. Жұмыстар 2027 жылға жоспарланған  

	4.
	Ұзынкөл ауылының орталық бөлігін абаттандыру
	Ұзынкөл ауданының әкімдігі
	2026 жылы
	Ағымдағы жылы Ұзынкөл ауылында екі саябақтың құрылысы аяқталды

	5.
	Ұзынкөл ауылында стадион салу
	Ұзынкөл ауданының әкімдігі, ҚСҚҚБ, ДШСБ
	2026 жылы
	Жоба бойынша ЖСҚ әзірленді, бірақ мемлекеттік сараптамадан өткен жоқ.

	Бейімбет Майлин ауданының тұрғындары 4.09.2025 ж. көтерген проблемалық мәселелерді шешу жөніндегі                        іс-шаралар жоспары

	2.
	Тобыл кентінде дене шынықтыру-сауықтыру кешенінің құрылысын жүргізу
	Б. Майлин ауданының әкімдігі, ДШСБ, ҚСҚҚБ, ЭБЖБ
	2028 жылғы 1 желтоқсанға дейін
	Тобыл кентінің спорт кешенінің құрылысына ЖІЖ алынды. ДШСК құрылысына арналған жер учаскесі берілген. Бюджеттік өтінім 19.08.2026 ж. 21,5 млн. теңге сомасына берілді.

	Жітіқара ауданының тұрғындары 20.08.2025 ж.  көтерген проблемалық мәселелерді шешу жөніндегі                                    іс-шаралар жоспары   

	3.
	Республикалық маңызы бар "Денисовка ауылы-Жітіқара қаласы" (0-50 км) автожол көпіріне жөндеу жүргізу мәселесін қарау

	Жітіқара ауданының әкімдігі, "ҚазАвтоЖол" ҰК " АҚ ҚФ
	2025-2027 жылдары
	Жол мен көпірді жөндеуді 2026-2027 жылдарға арналған қаржыландыру жоспарына енгізу үшін "ҚазАвтоЖол" ҰК" АҚ ҚФ басшысының атына қайталама хат жолданды

	Қамысты ауданының тұрғындары 18.09.2025 ж.  көтерген проблемалық мәселелерді шешу жөніндегі                                   іс-шаралар жоспары   

	1.
	Арқа ауылындағы кентішілік жолдарға жөндеу жүргізу
	Қамысты ауданының әкімдігі, ЖКАЖБ
	2027 жылғы 1 қыркүйекке дейін
	Техникалық құжаттама әзірленді. Сараптамалардың оң қорытындылары алынды

	3.
	Бестөбе ауылын газдандыру мәселесін қарастыру
	ЭТҮКШБ, Қамысты ауданының әкімдігі
	2026 жылғы 1 желтоқсанға дейін
	"Қостанай облысы, Қамысты ауданының Бестөбе ауылында газ тарату желілерінің құрылысы" ЖСҚ әзірленді, сараптаманың оң қорытындысы алынды. Сметалық құны 436,4 млн. теңге. Облыс әкімдігі 2026-2028 жылдарға арналған республикалық бюджетті нақтылау кезінде ҚР Энергетика министрлігіне объект бойынша ҚМЖ орындау үшін ақшалай қаражат бөлуге бюджеттік өтінім жолдады. Сондай-ақ, ағымдағы жылы жоба 2026-2028 жылдарға арналған облыстық бюджетті нақтылауға мәлімделді

	4.1.
	Қамысты ауылындағы аудандық Мәдениет үйінің ғимаратын күрделі жөндеу мәселесін қарастыру
	МБ, Қамысты ауданының әкімдігі
	2026 жылғы 1 желтоқсанға дейін
	ЖСҚ әзірленді, сараптаманың оң қорытындысы алынды, сметалық құны 512 млн. теңге. Қаржылай қаражат бөлу туралы мәселе қаралуда

	Арқалық қаласының тұрғындары 24.09.2025 ж.  көтерген проблемалық мәселелерді шешу жөніндегі                                    іс-шаралар жоспары    

	2.
	Арқалық қаласының Западный кентіндегі № 8 мектепте ағымдағы жөндеу жүргізу үшін қаржылай қаражат бөлінуін қарастыру
	ЭБЖБ, ББ
	2026 жылғы 31 желтоқсанға дейін
	Білім басқармасы 20.04.2026 жылы облыстық бюджет комиссиясының қарауына ақшалай қаражат бөлу үшін бюджеттік өтінімді қайтадан берді. Қаражат бөлінбеген.

	4.
	Қостанай облысының Арқалық қаласында дене шынықтыру-сауықтыру кешенін салуға қаражат бөлу мүмкіндігін қарастыру
	ЭБЖБ, ҚСҚҚБ
	2026 жылғы 31 желтоқсанға дейін
	Бұл жобаны іске асыру "Самұрық-Қазына" қорының қаражаты есебінен жоспарланып отыр

	Меңдіқара ауданының тұрғындары 15.10.2025 ж.  көтерген проблемалық мәселелерді шешу жөніндегі                                 іс-шаралар жоспары   

	2.
	Боровской ауылында Космонавтов көшесіндегі жолға орташа жөндеу жүргізу
	Меңдіқара ауданының әкімдігі, ЖКАЖБ
	2026 жылғы қазан
	"Қостанай облысы әкімдігінің жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы" ММ-ге бюджеттік сауал жолданды

	Қарасу ауданының тұрғындары 17.10.2025 ж.  көтерген проблемалық мәселелерді шешу жөніндегі                                        іс-шаралар жоспары   

	1.
	Қарасу ауылындағы Калинин көшесінен Аурухана көшесіне дейінгі автомобиль жолына қиыршық тас төсеу
	Қарасу ауданының әкімдігі
	2026 жылы
	Қарасу ауданындағы Қарасу ауылының әкімі одан әрі бюджеттік өтінім беру үшін сметалық құжаттаманы әзірлеуді жүргізуде

	2.
	Целинный ауылында сумен жабдықтауды реконструкциялау
	Қарасу ауданының әкімдігі, ЭТҮКШБ
	2026 жылы
	"Қарасу ауданы Челгашин ауылдық округінің Целинное ауылын сумен жабдықтау жүйесінің құрылысы" жобасы бойынша сараптаманың оң қорытындысымен сметалық құны 1,1 млрд. теңгенің ЖСҚ бар. 2026-2028 жылдарға арналған облыстық бюджетті қалыптастыру кезінде 2027 жылға – 555,6 млн.теңге, 2028 жылға – 543,3 млн. теңге қаражат көзделген

	3.
	Жамбыл ауылында сумен жабдықтауды реконструкциялау
	Қарасу ауданының әкімдігі, ЭТҮКШБ
	2026 жылы
	"Қарасу ауданы, Жамбыл ауылдық округі, Жамбыл ауылын сумен жабдықтау жүйесінің құрылысы" жобасы бойынша сараптаманың оң қорытындысымен сметалық құны 911,8 млн. теңгенің ЖСҚ бар. 
2026-2028 жылдарға арналған облыстық бюджетті қалыптастыру кезінде 2027 жылға - 901,2 млн. теңге қаражат көзделген

	Федоров ауданының тұрғындары 29.10.2025 ж.  көтерген проблемалық мәселелерді шешу жөніндегі                                      іс-шаралар жоспары   

	2.
	"Ленин - Кеңарал ауылы"     (0-26,65 км) аудандық маңызы бар автожол учаскесіне жөндеу жүргізуге облыстық бюджеттен қаражат бөлу мүмкіндігін қарастыру
	ЖКАЖБ, ЭБЖБ, Федоров ауданының әкімдігі
	2026 - 2028 жылдары
	Ағымдағы жөндеу шеңберінде "Ленин – Кеңарал" автожолының 0-ден 12,5 км-ге дейінгі учаскесінде цемент пен АNT топырақ тұрақтандырғышын қоса отырып, суық ресайклирлеу әдісімен жұмыс жүргізілуде. Аталған жұмыстарды "АБА-08" ЖШС орындауда. Жобаның құны 350 млн. теңгені құрайды. Бүкіл учаскеде қиыршық тас пен цемент төсеу жұмыстары жүргізілді. Ресайклирлеу жүргізілуде, 5,5 км немесе 45% аяқталды. Аталған жолдың 12,5 км-ден 26,65 км-ге дейін ресайклирлеуді орындауға сметалық құжаттаманы дайындау қосымша жоспарлануда

	3.
	Федоров аудандық ауруханасының терапевтік корпусын қайта жаңғырту
	ҚСҚҚБ, ДСБ, ЭБЖБ
	2026 – 2027 жылдары
	ЖСҚ әзірленді, 06.11.2024 ж.            № 10-0201/24 мемлекеттік сараптаманың оң қорытындысы алынды, құрылыс-монтаждау жұмыстарының құны - 140 млн. теңге.
Жобаны іске асыру үшін 2027 жылы қаржыландыру, іске асыру үшін бюджеттік өтінім беру жоспарлануда.

	4.
	Емхана мен стационар арасында жылы өткел салу бойынша жұмыстар жүргізу
	ҚСҚҚБ, ДСБ, ЭБЖБ
	2026 – 2027 жылдары
	ЖСҚ әзірленді, 22.01.2025 ж.             № 12-0019/25 мемлекеттік сараптаманың оң қорытындысы алынды, құрылыс-монтаждау жұмыстарының құны 57 млн. теңге
Жобаны іске асыру үшін 2027 жылы қаржыландыру, іске асыру үшін бюджеттік өтінім беру жоспарлануда.

	Қостанай ауданының тұрғындары 6.11.2025 ж.  көтерген проблемалық мәселелерді шешу жөніндегі                                     іс-шаралар жоспары

	1.
	Надеждинка ауылынан Воскресеновка ауылына дейінгі ұзындығы 18 шақырым кіреберіс жолына жөндеу жұмыстарын жүргізу туралы мәселені қарау
	Қостанай ауданының әкімдігі, ЖКАЖБ
	2026 жылғы 1 қарашаға дейін
	Орташа жөндеу жүргізуге қаржыландырудың болмауына байланысты 2026 жылы ұзындығы       6 км жолды ағымдағы жөндеуге (қиыршық тас төсеу әдісімен) сметалық құжаттама әзірленді, жұмыстардың сметалық құны 100,0 млн теңгені құрайды. Маусым айында аудандық бюджеттен қажетті қаражат бөлінді, жұмыстар тамыз айында аяқталды

	3.
	Майкөл ауылының қалған көшелерін газдандыру мерзімдерін қарастыру және жоспарлары, іске асыру кезеңдері және қаржыландыру көздері туралы ақпарат беру
	Қостанай ауданының әкімдігі, ЭТҮКШБ
	2026 жыл ішінде
	"ДОСТАР-09" ЖШС-мен 213 млн. теңге сомасына шарт жасасылды. Газ құбырының ұзындығы - 10 269,5 м,       1 200 м орындалды, Аяқталу мерзімі-2026 жылғы қараша. 100 мың теңге игерілді

	Қостанай қаласының тұрғындары 21.11.2025 ж.  көтерген проблемалық мәселелерді шешу жөніндегі                                     іс-шаралар жоспары

	2.
	Қостанай облысы Қостанай қаласының Притобол саябағының (сол жағалау) Солтүстік бөлігі мен орталық жағажайының (оң жағалау) шекараларында Тобыл өзенінің арнасын тазартуға қаражат бөлу мүмкіндігін қарастыру
	ТРТРБ, ЭБЖБ, Қостанай қаласының әкімдігі
	2026 жылғы 10 желтоқсанға дейін
	Табиғи ресурстар және табиғат пайдалануды реттеу басқармасы 22.04.2026 ж. № 06-03/836 бюджеттік сұрау салуды жолдады. Бюджеттік комиссияның шешімімен бюджет қаражатын бөлуден бас тартылды

	3.
	№122 орта мектеп ауданында "Қостанай 2 " ауданының тұрғындары үшін бульварды абаттандыруға қаражат бөлу мүмкіндігін қарастыру
	Қостанай қаласының әкімдігі, ҚСҚҚБ
	2026 жылғы 1 желтоқсанға дейін
	Бульвардың эскизі жасалып жатыр және жұмыстың сметалық құнын есептеу дайындалуда. Есептеулер жүргізілгеннен кейін абаттандыруға ақшалай қаражат бөлуге бюджеттік өтінім берілетін болады

	Науырзым ауданының тұрғындары 25.11.2025 ж. көтерген проблемалық мәселелерді шешу жөніндегі
іс-шаралар жоспары  

	1.
	Облыстық маңызы бар "Қарамеңді-Раздольное-Аралкөл" автожолының 0-34 км учаскесіне орташа жөндеу жүргізу мүмкіндігін қарастыру
	ЖКАЖБ, ЭБЖБ
	2027 жылдың соңына дейін
	Облыстық маңызы бар КР-19 "Қарамеңді-Раздольное-Аралкөл" автожолының 0-25 км учаскесін орташа жөндеуге сараптаманың оң қорытындысы алынды. Жиынтық құны 3 146,8 млн. теңге. Конкурстық рәсімдер аяқталды, шарт ВАН ЖШС-мен жасасылды. ҚМЖ 2026-2027 жылдарға жоспарланған

	Федоров ауданының тұрғындары 16.07.2026 ж. көтерген проблемалық мәселелерді шешу жөніндегі                                      іс-шаралар жоспары 

	1.
	Новошумное ауылындағы жабық хоккей кортын жөндеу мәселесін қарастыру
	Федоров ауданының әкімдігі, ДШСБ, ЭБЖБ
	2027 жылғы             1 сәуірге дейін
	Жобаны қаржыландыруға 2027 жылғы кезеңге 83,5 млн. теңге көлемінде бюджеттік өтінім дайындалды

	2.
	Ленин ауылындағы ауылдық клубты ағымдағы жөндеу мүмкіндігін қарастыру
	Федоров ауданының әкімдігі, МБ, ЭБЖБ
	2027 жылғы             1 шілдеге дейін
	Ғимаратқа техникалық тексеру жүргізілді, сметалық есеп жүргізілуде

	3.
	"Вишневое – Балықты – Үй – Белояровка ауылы" аудандық маңызы бар автомобиль жолына ағымдағы жөндеу жүргізу
	Федоров ауданының әкімдігі
	2026 жылғы 10 желтоқсанға дейін
	"РАХАТ-2018" ЖШС-мен "Вишневое-Балықты-Үй-Белояровка" учаскесіне ағымдағы жөндеуді орындауға арналған мердігерлік шарт шеңберінде 20 км жұмыс толық көлемінде аяқталды. Қиыршық тас төсеу жұмыстары орындалды

	Меңдіқара ауданының тұрғындары 23.08.2026 ж. көтерген проблемалық мәселелерді шешу жөніндегі                                      іс-шаралар жоспары  

	1.
	Боровское-Қасқат жолының учаскесін жөндеуді аяқтау
	Меңдіқара ауданының әкімдігі
	2026 жылғы             1 қарашаға дейін және 2027 жылғы    1 қазанға дейін
	Жұмыстар аяқталды, 3,7 км асфальт төселді. ЖАСҮО нәтижелері күтілуде. Ағымдағы сәтте 2025 жылды ескергенде - 434 млн. теңге қаражат бөлінді. Игерілді-114 млн. теңге. Мердігер - "Элит Пласт Строй" ЖШС.

	Қамысты ауданының тұрғындары 13.08.2026 ж. көтерген проблемалық мәселелерді шешу жөніндегі                                      іс-шаралар жоспары  

	1.
	Бестөбе ауылында балалар ойын немесе спорт алаңын (шағын футбол алаңы) салу
	Қамысты ауданының әкімдігі
	2027 жылғы             1 қарашаға дейін
	Мәселе зерделеу және жоспарлау сатысында

	3.
	Қамысты ауданының кентішілік автомобиль жолдарына орташа жөндеу жүргізуді қамтамасыз ету
	ЭБЖБ, ЖШАЖБ, Қамысты ауданының әкімдігі
	2027 жылғы             1 қарашаға дейін
	ББӘ 2026 жылғы 20 шілдеде бюджетті нақтылауға 2026 жылға 333,5 млн.теңге сомасында қосымша қаражат бөлу туралы бюджеттік сұрау салуды берді. Бюджеттік комиссияның шешімімен бюджет қаражатын бөлуден бас тартылды

	Лисаков қаласының тұрғындары 11.09.2026 ж. көтерген проблемалық мәселелерді шешу жөніндегі                                      іс-шаралар жоспары  

	1.
	Лисаков қаласының Октябрь кентіндегі Целинная көшесіндегі автомобиль жолына орташа жөндеу жүргізу мүмкіндігін қарастыру
	Лисаков қаласының әкімдігі, ЖШАЖБ
	2027 жылғы 31 желтоқсанға дейін
	"Жол активтері сапасының ұлттық орталығы" РМК-мен техникалық құжаттаманы дайындау және ведомстволық сараптамадан өту бойынша шарттар жасасу бойынша жұмыс жүргізілуде.

	2.
	Октябрь кентінің бұрынғы қазандығына дейін ұзындығы 0,7 км жол салу мүмкіндігін қарастыру
	Лисаков қаласының әкімдігі, ЖШАЖБ, ЭБЖБ
	2027 жылғы 31 желтоқсанға дейін
	"Лисаков қаласы әкімдігінің жер қатынастары бөлімі" ММ-мен "Лисаков қаласы әкімдігінің Лисаковқалкоммунэнерго" ӨПБ" МКК балансына қою үшін жер учаскесін келісу бойынша жұмыс жүргізілуде.

	3.
	"Бейімбет Майлин ауданының Тобыл станциясы-Лисаков қаласы" автобус қатынасын қалпына келтіру мәселесін зерделеу
	ЖШАЖБ, Лисаков қаласының әкімдігі, Бейімбет Майлин ауданының әкімдігі
	2026 жылғы 1 желтоқсанға дейін
	"Лисаковсктранссервис" ЖШС директоры А. В. Яценкомен келіссөздер жүргізілді, тасымалдаушы рейстердің алынып тасталғанын жолаушылар ағынының төмендігімен түсіндіреді, бұл жалпы алғанда маршруттың рентабельділігіне әсер етеді, атап айтқанда жұмыскерлердің жалақысын төлеу үшін қолма-қол ақшаның жоқтығына, сондай-ақ қосалқы бөлшектер мен дизель отынын сатып алу шығындарының көптігіне. "Лисаков-Әйет-Лисаков" бағытының әлеуметтік маңызы жоқ, осыған байланысты жолаушыларды әлеуметтік маңызы бар тасымалдауды жүзеге асыруға байланысты тасымалдаушылардың шығындарын бюджет қаражаты есебінен субсидиялауға жатпайды. Лисаков қаласы үшін "Лисаков-Әйет-Лисаков" бағыты бойынша тасымалдауды жүзеге асыру бойынша конкурс өткізу орынсыз 

	4.
	Лисаков қаласында жабық хоккей кортын салу мүмкіндігін қарастыру
	Лисаков қаласының әкімдігі, ҚСҚҚБ, ЭБЖБ
	2027 жылғы 31 желтоқсанға дейін
	7,2 млн. теңге сомасында қаражат бөлінді. Портал арқылы экономикалық қорытынды алынды. 
Шекараларды белгілей отырып, жерге орналастыру жобасы әзірленді, жерге мемлекеттік акт дайындалды.
Шымкент қ., "KSP" ЖШС-мен 5, 4 млн. теңге сомасына ЖСҚ әзірлеуге шарт жасасылды, жоба 22.09.2026 ж. алынды. Мәслихат сессиясы өткізілгеннен кейін ҚМЖ-ны қаржыландырылуын растауды күтеміз, содан кейін ЖСҚ ведомстводан тыс кешенді сараптамадан өту үшін qportal.kz порталына жүктеледі.

	5.
	Қосымша білім беруді ұйымдастыру үшін Шығармашылық үйіне айналдыра отырып, Лисаков қаласы, 4 шағынауданы, 38-құрылыс мекенжайы бойынша Медициналық қызметтер орталығын қайта жаңғырту мүмкіндігін қарастыру
	ББ, МБ, ЭБЖБ, Лисаков қаласының әкімдігі
	2027 жылғы 31 желтоқсанға дейін
	«Шығармашылық үйіне айналдыра отырып, Лисаков қаласы, 4 шағынауданы, 38-құрылыс мекенжайы бойынша Медициналық қызметтер орталығы құрылысын аяқтау» жобасы бойынша ББӘ 2026 жылдың 22 шілдесінде 2026 жылға қаражат бөлу туралы бюджеттік сұрау салды – 358,4 миллион теңге, 2027 жылға - 402,6 млн.теңге.

	6.
	"Елді мекенге бірыңғай сәулеттік көрініс беруге бағытталған көппәтерлі тұрғын үйлердің қасбеттерін, шатырларын реконструкциялау " жаңа бюджеттік бағдарламасын ашу
	ЭТҮКШБ, ЭБЖБ, Лисаков қаласының әкімдігі
	2026 жылғы 1 желтоқсанға дейін
	ҚР ҚМ 15.09.2026 ж. № 623 бұйрығымен ҚР Қаржы министрінің 4.04.2025 ж.          № 151" Қазақстан Республикасының Бірыңғай бюджеттік сыныптамасының кейбір мәселелері " бұйрығына өзгерістер енгізілді, онда ББӘ бойынша мынадай мазмұндағы "Елді мекенге бірыңғай сәулеттік көрініс беруге бағытталған көппәтерлі тұрғын үйлердің сыртқы қабырғаларын, шатырларын реконструкциялау" бюджеттік бағдарламалары толықтырылды

	Б.Майлин ауданының тұрғындары 9.09.2026 ж. көтерген проблемалық мәселелерді шешу жөніндегі                                      іс-шаралар жоспары                     

	6.
	Майское ауылында НМ-ға БМҚ орнату. 
	ББ, ЭБЖБ, 
Б. Майлин ауданының әкімдігі
	2027 жылғы қыркүйек
	Білім басқармасы 20.04.2026 жылы ақшалай қаражат бөлінуі үшін облыстық бюджет комиссиясының қарауына бюджеттік өтінімді қайтадан берді.

	Әулиекөл ауданының тұрғындары 14.09.2026 ж. көтерген проблемалық мәселелерді шешу жөніндегі                                      іс-шаралар жоспары  

	2.
	Аманқарағай жалпы білім беретін мектебінің акт залы үшін 100 кресло сатып алу
	ББ
	2027 жылғы             1 қыркүйекке дейін
	Қостанай облысы әкімдігінің білім басқармасы жаңа бастамаларға 100 орындық сатып алуға 2027 жылға арналған бюджеттік өтінім берді.



