Информация об исполнении бюджета по Управлению Энергетики и жилищно - коммунального хозяйства Атырауской области за август 2026 год

| Наименование объекта | План на 2026 год, тыс.тенге | Освоено, тыс тенге | Исполнение % |
| --- | --- | --- | --- |
| Газификация | 1 491 771,0 | 0,0 | 0 |
| Строительство АГРС «Финская-120» и магистрального газопровода-отвода «Редут-АГРС Финская-120», Атырауской области | 425 000,0 | 0,0 |  |
| Электрификация | 12 268 367,0 | 8 163 223,0 | 66.5% |
| Строительство линий электропередачи 1-2 ауыл в с.Сагиз Кызылкогинского района | 400 000,0 | 0,0 |  |
| Строительство и реконструкцию уличных освещений поселка Доссор, Макатского района | 1 600 000,0 | 1 261 500,0 |  |
| Разработка ПСД на строительство уличного освещения в селе Байгетобе , разъезде №402 и мкр. "Нефтепровод" Байгетобинского сельского округа, Макатского района, Атырауской области | 613 057,0 | 478 540,0 |  |
| Строительство уличного освещение в селе Зинеден Исатайского района Атырауской области | 183 386,0 | 53 786,0 |  |
| Строительство электролиний Вл-10 кВ и уличное освещение в н.п Кызыл уй, Исатайского района Атырауской области | 250 000,0 | 139 208,0 |  |
| Строительство уличных освещении и электролиний ВЛ-0,4 кВ в ауле Жанбай Исатайского района | 400 000,0 | 400 000,0 |  |
| Строительство и эксплуатация сетей уличного освещения в городе Атырау- протяженность 270 027 метра | 3 320 532,0 | 2 829 918,0 |  |
| Строительство и эксплуатация сетей уличного освещения в городе Атырау- протяженность 319 068 метра | 5 331 162,0 | 3 960 895,0 |  |
| Текущий ремонт электрический сети подъездной дороги села Аккала Елтайского сельского округа Индерского района | 36 079,0 | 0,0 |  |
| Замена опор электролиний по Исатайскому району | 55 000,0 | 0,0 |  |
| Замена опор электролиний по Кызылкугинскому району | 30 379,0 | 23 130,0 |  |
| Замена опор электролиний по Макатскому району | 42 000,0 | 41 700,0 |  |
| Разработка ПСД на "Строительство электроснабжения для учебно-тренировочного центра полигона войсковой части №41433 станций Карабатан" | 1 114,0 | 1 114,0 |  |
| Разработка ПСД на "Строительство нового РП в населенном пункте Сарыозек и прокладка кабельной линии 10 кВ от РП 53 и 67 мкр Нурсая до подстанции "Самал" | 5 361,0 | 0,0 |  |
| Водоснабжения | 2 543 423,0 | 0,0 | 0 |
| Строительство станции осушения донных осадков на водоочистных сооружениях города Атырау по ул. Белинского, 1-А» | 362 269,0 | 0,0 |  |
| Текущий трансферт | 20 927 945,0 | 9 754 142,0 | 46.6% |
| Берегоукрепительные работы протяженностью 4,5 км реки Урал в ауле Махамбет Махамбетского района Атырауской области | 2 000 000,0 | 2 000 000,0 |  |
| Берегоукрепительные работы реки Жайык в ауле Алга Махамбетского района | 1 488 079,0 | 1 488 079,0 |  |
| Берегоукрепительные работы реки Урал в ауле Бейбарыс Махамбетского района Атырауской области | 650 000,0 | 650 000,0 |  |
| Берегоукрепительные работы реки Урал в ауле Талдыкуль, Бейбарыского с/о, Махамбетского района, Атырауской области | 1 237 194,0 | 818 037,0 |  |
| Реконструкция сети летнего водопровода в п.Сарытогай Махамбетского района | 307 275,0 | 0,0 |  |
| Берегоукрепительные работы реки Ногайты в с. Сагиз, Кызылкогинского района, Атырауской области | 439 052,0 | 439 052,0 |  |
| Строительство берегоукрепительных дамб в селах Дынгызыл, Шортанбай, Коптогай Курмангазинского района Атырауской области | 94 216,0 | 40 000,0 |  |
| Разработка ПСД на "Реконструкция водоочистных сооружений в населенных пунктов в с.Курмангазы Курмангазинского района" | 8 322,0 | 0,0 |  |
| Разработка ПСД на "Реконструкция водоочистных сооружений в населенных пунктов в с.Кадырка Курмангазинского района" | 6 413,0 | 0,0 |  |
| Разработка ПСД на "Реконструкция водоочистных сооружений в населенных пунктов в с.Жумекен Курмангазинского района" | 6 413,0 | 0,0 |  |
| Разработка ПСД на "Реконструкция водоочистных сооружений в населенных пунктов в с.Бирлик Курмангазинского района" | 6 413,0 | 0,0 |  |
| Разработка ПСД на "Реконструкция водоочистных сооружений в населенных пунктов в с.Жамбыл Курмангазинского района" | 6 413,0 | 0,0 |  |
| Разработка ПСД на "Реконструкция водоочистных сооружений в населенных пунктов в с.Шортанбай Курмангазинского района" | 6 413,0 | 0,0 |  |
| Разработка ПСД на "Реконструкция водоочистных сооружений в населенных пунктов в с.Дынгызыл Курмангазинского района" | 6 413,0 | 0,0 |  |
| Разработка ПСД на "Реконструкция водоочистных сооружений в населенных пунктов в с.Тениз Курмангазинского района" | 6 413,0 | 0,0 |  |
| Разработка ПСД на "Реконструкция водоочистных сооружений в населенных пунктов в с.Орлы Курмангазинского района" | 6 413,0 | 0,0 |  |
| Разработка ПСД на "Реконструкция водоочистных сооружений в населенных пунктов в с.Арна Курмангазинского района" | 6 414,0 | 0,0 |  |
| Разработка ПСД на "Реконструкция водоочистных сооружений в населенных пунктов в с.Хиуаз Курмангазинского района" | 6 414,0 | 0,0 |  |
| Разработка ПСД на "Реконструкция водопроводной сети и водоочистных сооружений в с.Курмангазы Курмангазинского района" | 9 332,0 | 0,0 |  |
| Строительство водонасосной станции с подземными тремя резервуарами (каждый резервуар по 3000 м3) в п. Доссор Макатского района | 1 574 147,0 | 1 187 685,0 |  |
| Реконструкция ВОС селе Аккала Индербор Индерского района Атырауской области | 191 071,0 | 191 071,0 |  |
| Приобретение квартир в городе Атырау (аварийные дома 26 кв) | 572 000,0 | 572 000,0 |  |
| Капитальный ремонт канализационных сетей методом санации в городе Атырау (1-пусковой комплекс) | 2 000 000,0 | 500 000,0 |  |
| Капитальный ремонт канализационных сетей методом санации в городе Атырау (2-пусковой комплекс) | 2 000 000,0 | 600 000,0 |  |
| Капитальный ремонт канализационных сетей методом санации в городе Атырау (3-пусковой комплекс) | 757 283,0 | 675 500,0 |  |
| Капитальный ремонт объектов водоснабжения в городе Атырау | 500 000,0 | 500 000,0 |  |
| Приобретение квартир в Жылыойском районе (аварийные дома 20 кв) | 440 000,0 | 106 500,0 |  |
| Приобретение квартир в Индерском районе (аварийные дома 38 кв) | 836 000,0 | 540 000,0 |  |
| Приобретение квартир в Исатайском районе (аварийные дома 31 кв) | 620 000,0 | 360 000,0 |  |
| Приобретение спецтехники для Исатайского района | 88 000,0 | 26 400,0 |  |
| Текущий ремонт пожарных гидрантов села Аккистау Исатайского района | 60 000,0 | 0,0 |  |
| Разработка ПСД на капитальный ремонт (фасады и крыши) 10 многоквартирных жилых домов в селах Аккистау, Тушыкудук, Исатай Исатайского района | 24 718,0 | 0,0 |  |
| Разработка ПСД на капитальный ремонт ВОС с.Зинеден Исатайского района | 10 000,0 | 0,0 |  |
| Приобретение квартир в Курмангазинском районе (аварийные дома 20 кв) | 440 000,0 | 440 000,0 |  |
| Приобретение квартир в Кызылкугинском районе (аварийные дома 17 кв) | 374 000,0 | 152 000,0 |  |
| Текущий ремонт летнего парка в селе Тайсойган Кызылкугинского района | 37 490,0 | 0,0 |  |
| Приобретение квартир в Махамбетском районе (аварийные дома 40 кв) | 880 000,0 | 704 000,0 |  |
| Капитальный ремонт летних водопроводных сетей в селе Алга Махамбетского района | 154 570,0 | 115 000,0 |  |
| Капитальный ремонт летних водопроводных сетей в селе Тандай Махамбетского района | 179 946,0 | 133 906,0 |  |
| Теущий ремонт колодцев и пожарных гидрантов на внутрипоселковых водопроводных сетях с.Махамбет Махамбетского района | 305 878,0 | 175 902,0 |  |
| Приобретение квартир в Макатском районе (аварийные дома 90 кв) | 1 780 000,0 | 1 127 360,0 |  |
| Капитальный ремонт водных резервуаров №1,2,3,4 в пос. Макат Макатского района Атырауской области | 347 240,0 | 347 240,0 |  |
| Благоустройство крыши и фасада дома 12/2, расположенного по ул.Нефтяника п.Макат Макатского района | 20 000,0 | 16 271,0 |  |
| Работы фасадов домов С.Алиева 80/4,80/6,80/3,80/1 пос.Макат Макатского района | 40 000,0 | 40 000,0 |  |
| Капитальный ремонт кровли и фасадов 5-ти многоэтажных жилых домов Макатского района | 398 000,0 | 73 318,0 |  |
| Водоотведения | 16 677 252,0 | 9 194 355,0 | 55.1% |
| Реконструкция канализационных очистных сооружений в городе Атырау | 10 182 303,0 | 5 678 338,0 |  |
| Очистка пруда-испарителя сточных вод «Квадрат» в городе Атырау | 1 446 269,0 | 1 000 000,0 |  |
| Реконструкция группового водопровода «Кереген-Сагыз Жамансор» Кызылкогинского района, Атырауской области | 585 371,0 | 259 000,0 |  |
| Строительство плавучей насосной станции производительностью 180 000м3/сут в городе Атырау | 2 524 635,0 | 2 070 064,0 |  |
| Реконструкция водоочистного сооружения г. Атырау, села Алмалы | 897 796,0 | 897 796,0 |  |
| "Проектирование и строительство дренажной системы и благоустройства канала Ерик-Мостовой в г. Атырау" | 1 000 000,0 | 0,0 |  |
| Для востановления ущерба, причинённого сильным ветром,метелью и осадками в виде дождя и снега, в связи с чрезвычайной ситуацией природного характера в Индерском районе. | 40 878,0 | 40 878,0 |  |
| Спортивные площадки | 892 994,0 | 551 270,0 | 61,7% |
| Текущий ремонт детской игровой площадки в селе Бодене Индерского района | 375 550,0 | 373 240,0 |  |
| Текущий ремонт детской игровой площадки в селе Есбол Индерского района | 179 115,0 | 178 030,0 |  |
| Текущий ремонт детской игровой площадки в селе Аккистау Исатайского района | 32 000,0 | 32 000,0 |  |
| Текущий ремонт детской игровой площадки в селе Тущыкудык Исатайского района | 30 000,0 | 30 000,0 |  |
| ОЗП | 1 398 660,0 | 451 487,0 | 32,2% |
| Подготовка к ОЗП Макатского района | 300 000,0 | 192 216,0 |  |
| Подготовка к ОЗП Курмангазинского района | 340 000,0 | 7 790,0 |  |
| Подготовка к ОЗП Индерского района | 190 000,0 | 190 000,0 |  |
| Подготовка к ОЗП Исатайского района | 200 000,0 | 48 848,0 |  |
| Подготовка к ОЗП Кызылкугинского района | 170 000,0 | 142 178,0 |  |
| Подготовка к ОЗП Махамбетского района | 198 660,0 | 165 929,0 |  |
| КНС | 14 706 944,0 | 2 508 654,0 | 17,1 % |
| Реконструкция канализационной насосной станции КНС-18 мкр.авангард-4 города Атырау | 71 071,0 | 71 071,0 |  |
| Реконструкция здания и оборудования КНС "Нурсая" в г.Атырау | 106 271,0 | 106 271,0 |  |
| Реконструкция канализационной насосной станции КНС-10 (перес ул.Махамбета и Валиханова) в г.Атырау | 166 119,0 | 166 119,0 |  |
| Реконструкция канализационной насосной станции КНС-2 в мкр.Лесхоз г.Атырау | 59 461,0 | 59 461,0 |  |
| Реконструкция здания и оборудования КНС 17 (п.Балыкши, ул.Кунанбаева) в г.Атырау | 63 780,0 | 63 780,0 |  |
| Разработка ПСД на "Строительство водопровода для учебно-тренировочного центра полигона войсковой части №41433 станций Карабатан" | 1 114,0 | 1 114,0 |  |
| Автоматизация производственных процессов водоснабжения и водоотведения г. Атырау | 1 543 284,0 | 793 284,0 |  |
| Строительство сливной станции для сброса сточных вод ассенизаторского транспорта с инженерной инфраструктурой на территорию канализационно-очистного сооружения (левобережной) | 400 000,0 | 200 000,0 |  |
| Реконструкция канализационно-насосных станции в г. Атырау», КНС-21 | 358 353,0 | 250 000,0 |  |
| Реконструкцию канализационно-насосных станции в г.Атырау, КНС-32 | 505 029,0 | 350 000,0 |  |
| Реконструкцию канализационно-насосных станции в г.Атырау, КНС-37 | 323 482,0 | 250 000,0 |  |
| Реконструкцию канализационно-насосных станции в г.Атырау, КНС-38 | 347 376,0 | 250 000,0 |  |
| Реконструкция канализационно-насосных станции в г.Атырау, КНС-мкр.Нурсая, 2-3 очередь | 340 871,0 | 250 000,0 |  |
| Реконструкция канализационной насосной станции КНС-4А (мкр.Авангард-3) города Атырау | 1 372 890,0 | 485 496,0 |  |
| Реконструкция канализационной насосной станции КНС-14А (пр.Азаттык 72-Б) города Атырау | 1 502 999, 0 | 498 371,0 |  |
| Разработка проектно-сметной документации «Строительство резервуара усреднителя в канализационных очистных сооружения в левобережной части города Атырау» | 536,0 | 0,0 |  |
| Разработка ПСД«Строительтво отстойника на канализационных очистных сооружениях в левобережной части города Атырау» | 5 023,0 | 0,0 |  |
| Реконструкция канализационной насосной станции №1 в районе рынка «Насиха» в г.Атырау | 1 598 990,0 | 0,0 |  |
| Реконструкция канализационной насосной станции №5 в 2 мкр.Авангард г.Атырау | 1 844 716,0 | 0,0 |  |
| Реконструкция канализационной насосной станции «Алмагуль» в мкр.Алмагуль г.Атырау. | 1 660 803,0 | 0,0 |  |
| Реконструкция канализационной насосной станции «Геолог» в мкр.Геолог г.Атырау | 1 646 220,0 | 0,0 |  |
| Капитальный ремонт канализационной насосной станции №4 в г. Атырау | 94 669,0 | 94 669,0 |  |
| Капитальный ремонт канализационной насосной станции №20 «Сельхозтехникум» в г. Атырау | 69 851,0 | 20 362,0 |  |
| Капитальный ремонт канализационной насосной станции ДСУ-29 в г. Атырау | 81 457,0 | 23 742,0 |  |
| Капитальный ремонт канализационной насосной станции №42 «БСМП» в г. Атырау | 56 509,0 | 16 703,0 |  |
| Капитальный ремонт дренажной канализационной насосной станции ДКНС-Асар (ул.Сатыбалдиева, район рынка «Дина») города Атырау | 550 000,00 | 0,0 |  |
| Субсидирования арендной платы отдельным категориям граждан за жилище,арендуемое в частном жилищном фонде | 200 000,0 | 200 000,0 | 100% |
| Субсидия | 2 662 757,0 | 986 058,0 | 24,6% |
| Бюджетные кредиты местным исполнительным органам, за исключением бюджетных кредитов на реализацию бюджетных инвестиционных проектов (г.Атырау) | 450 000,0 | 0,0 |  |
| "Atyrau zhastary" программа льготного кредитование молодых специалистов для города Атырау | 1 000 000,0 | 0,0 | 0 |
| Для получения жилья очередникам по программе "Берекелі баспана" по г.Атырау | 2 000 000,0 | 0,0 | 0 |
| Расходы сотрудников управления (зарплата, налоги, командировочные расходы и т.д.) | 1 847 516,0 | 1 033 060,0 | 42,9 % |
|  | 75 607 894,0 | 40 690 866,0 | 53,3 % |