[bookmark: Xcaa69bae17ff2ddb6e5a01bfccbae64073f6f3d]Ежегодный отчет об исполнении утвержденной тарифной сметы, об исполнении утвержденной инвестиционной программы перед потребителями и иными заинтересованными лицами
за 1 полугодие 2026 года

Дата проведения:  28 июля 2026 года, с 11-00  до  12- 00  часов.
Место проведения слушания: Акмолинская область, г. Ерейментау, ул. Мусабаева 9.
В соответствии с требованиями Закона Республики Казахстан «О естественных монополиях» КГП на ПХВ «Теплосервис» при акимате Ерейментауского района провело публичные слушания по отчету об исполнении утвержденной тарифной сметы и инвестиционной программы за первое полугодие 2026 года.
Основным видом деятельности предприятия является производство, передача, распределение и снабжение тепловой энергией потребителей города Ерейментау. Выработка тепловой энергии осуществляется котельной № 5, оснащенной тремя котлами общей производительностью 30 Гкал/час. Предприятие эксплуатирует тепловые сети общей протяженностью 29,4 км, из которых 24,8 км находятся на балансе предприятия.
[bookmark: исполнение-инвестиционной-программы]Исполнение инвестиционной программы
Инвестиционная программа на 2026 год утверждена в размере 26 952,78 тыс. тенге и направлена на модернизацию оборудования котельной № 5 и установку приборов учета тепловой энергии.
За первое полугодие 2026 года предприятием выполнены следующие мероприятия:
1. приобретены и установлены 2 общедомовых прибора учета тепловой энергии на сумму 4 189,9 тыс. тенге;
2. заключен договор государственных закупок на изготовление водяного подогревателя ПВВ-530×4000 (латунь) для замены существующего оборудования котельной.
Фактическое исполнение инвестиционной программы за отчетный период составило 4 189,9 тыс. тенге, или 16 % от годового объема. 
[bookmark: исполнение-тарифной-сметы]
Исполнение тарифной сметы
Тарифная смета предприятия на 2026 год утверждена приказом Департамента Комитета по регулированию естественных монополий по Акмолинской области.
Фактические расходы на оказание регулируемой услуги за первое полугодие составили 340 720,22 тыс. тенге.
Исполнение основных статей затрат составило:
· сырье и материалы — 2 716,24 тыс. тенге при плане 10 123,91 тыс. тенге (26,8 %);
· запасные части для транспорта — 272,89 тыс. тенге при плане 1 195,73 тыс. тенге (22,8 %);
· горюче-смазочные материалы — 3 190,60 тыс. тенге при плане 8 040,11 тыс. тенге (39,7 %);
· топливо (с учетом субсидий) — 106 157,61 тыс. тенге при плане 181 613,07 тыс. тенге (58,5 %);
· электроэнергия — 23 422,84 тыс. тенге при плане 55 184,51 тыс. тенге (42,4 %);
· расходы на оплату труда производственного персонала — 162 194,13 тыс. тенге при плане 330 782,52 тыс. тенге (49,0 %);
· амортизация — 25 829,77 тыс. тенге при плане 24 625,77 тыс. тенге (104,9 %);
· ремонт оборудования и тепловых сетей — 7 708,69 тыс. тенге при плане 7 801,40 тыс. тенге (98,8 %);
· прочие производственные расходы — 7 359,51 тыс. тенге при плане 13 318,11 тыс. тенге (55,3 %);
· расходы периода — 35 936,04 тыс. тенге при плане 57 368,19 тыс. тенге (62,6 %).
По большинству статей затраты сложились ниже годовых плановых показателей, поскольку отчетный период охватывает только первое полугодие, а значительная часть ремонтных работ выполняется в летний период в рамках подготовки к отопительному сезону.
Среднемесячная заработная плата работников предприятия за первое полугодие составила 302 301 тенге.
[bookmark: финансово-экономические-показатели]Финансово-экономические показатели
Среднеотпускной тариф на тепловую энергию составил 13 265,53 тенге/Гкал (без НДС).
Доход от реализации услуг теплоснабжения составил 298 628,92 тыс. тенге, расходы — 340 720,22 тыс. тенге. Убыток от основной деятельности составил 42 091,30 тыс. тенге.
Доход от общей деятельности предприятия составил 330 100,92 тыс. тенге, расходы — 371 018,22 тыс. тенге, финансовый результат — убыток 40 917,30 тыс. тенге.
Благодаря государственной субсидии на приобретение угля в размере 39 159,0 тыс. тенге итоговый финансовый результат улучшен, а убыток сокращен до 1 758,3 тыс. тенге.
[bookmark: производственные-показатели]Производственные показатели
За первое полугодие 2026 года объем оказанных услуг по передаче и распределению тепловой энергии составил 24 986,31 Гкал при плане за полугодие 23 089,10 Гкал.
Полезный отпуск тепловой энергии увеличился на 1 897,21 Гкал, или 8,2 %, что связано с подключением новых потребителей и фактическими климатическими условиями отопительного периода.
[bookmark: работа-с-потребителями]Работа с потребителями
По состоянию на 1 июля 2026 года предприятие обслуживает 2 781 договор теплоснабжения, в том числе 2 648 с физическими лицами и 133 с юридическими лицами.
В рамках работы по снижению дебиторской задолженности:
направлено 176 уведомлений должникам на сумму 8 756,24 тыс. тенге;
судебным исполнителям передано 30 исполнительных документов на сумму 2 965,05 тыс. тенге;
взыскано задолженности на сумму 1 812,84 тыс. тенге.

По состоянию на 1 июля 2026 года кредиторская задолженность предприятия составила 44 350,19 тыс. тенге, дебиторская задолженность — 89 683,20 тыс. тенге.
[bookmark: подготовка-к-отопительному-сезону]Подготовка к отопительному сезону
Во втором полугодии предприятие продолжает подготовку к отопительному сезону 2026–2027 годов. Выполняются ремонт трех котлов, ревизия бойлеров, циклонов, резервуаров и оборудования КИПиА, а также ремонт 13 участков тепловых сетей общей протяженностью 572 метра.
Проводимые мероприятия направлены на повышение надежности работы оборудования, снижение аварийности и обеспечение бесперебойного теплоснабжения потребителей в предстоящем отопительном сезоне.
Несмотря на сложное финансовое положение, КГП «Теплосервис» обеспечивает стабильное теплоснабжение города, последовательно исполняет мероприятия утвержденной инвестиционной программы и тарифной сметы.
