Приложение 3

План мероприятий по исполнению  
вопросов и предложений, поступивших в 1 полугодии 2026 года
в ходе встреч с населением акима района, акимов г.Щучинск, п.Бурабай 
и сельских округов 
[bookmark: _GoBack](по состоянию на 21 октября 2026 года)

	№ п/п
	Вопросы, предложения
	Сроки исполнения
	Ответственные исполнители
	Исполнение

	Веденовский с/о

	1. 
	О ремонте внутрипоселковых дорог
	до 1.09.2026 г.
Продлено до 1.09.2027 г.
	акимат Веденовского с/о,
отдел ПТ и АД

	На исполнении
По оставшимся 850 м текущего ремонта внутри поселковых дорог по улице Бережная, подана дополнительная бюджетная заявка в ГУ «Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Бурабайского района». Средства не выделены.

	2. 
	О ремонте транспортного моста
	до 31.12.2026 г.
Продлено до 31.12.2027 г.
	акимат Веденовского с/о,
отдел ПТ и АД

	На исполнении
Филиалом РГП на ПХВ Национальный Центр качества дорожных активов по Акмолинской области проведено техническое обследование мостового сооружения не автомобильной дороге Веденовка - Жанатуган - Карабулак. При выделении финансирования в текущем году, будет объявлен конкурс на разработку ПСД.

	с/о Атамекен 

	3. 
	О текущем ремонте межпоселковых дорог Каражар-Атамекен-Жанажол
	до 1.09.2027 г.
Продлено до 1.09.2028 г.


	акимат с/о Атамекен,
отдел ПТ и АД
	На исполнении
Текущий ремонт дороги Атамекен-Каражар (2,6 км)  на сумму 18 млн.тг проводит ТОО «Ансар Холдинг». На ремонт дороги Атамекен-Жасыл (14 км.) разработан ПСД,  финансирование в сумме 56 млн.тг не выделено. Срок реализации проекта – сентябрь 2028 г. 

	Абылайханский с/о

	4. 
	О проведении уличного освещения в с.Акылбай
	до 15.07.2026 г.
	Акимат Абылайханского с/о
	Исполнено
Освещение провели на улицах Кенесары, Тәуелсіздік, Мамыр Сагитова, перекресток Кенесары -Тәуелсіздік.

	5. 
	О текущем ремонте внутрипоселковых дорог с.Акылбай
	до 1.09.2026 г. 

	Акимат Абылайханского с/о
	Исполнено
Работы по подсыпке щебня завершены                     в августе т.г..

	6. 
	О текущем ремонте внутрипоселковых дорог с.Озерное 
	до 1.09.2027 г.
	Акимат Абылайханского с/о
	На исполнении
Разрабатывается сметная документация, далее будет подана бюджетная заявка.

	7. 
	О текущем ремонте внутрипоселковых дорог с.Карабаур
	до 1.09.2026 г.
	Акимат Абылайханского с/о
	Исполнено
Работы по подсыпке щебня завершены                                   в августе т.г..

	8. 
	О проведении среднего ремонта внутрипоселковых дорог 
с.Кызылагаш.
	до1.08.2026 г.
	Акимат Абылайханского с/о
	На исполнении 
ТОО «Кокше Жолдары» завершили работу по подсыпке щебня в июле т.г.. 

	9. 
	О строительстве физкультурно-оздоровительного комплекса в 
с.Кызылагаш
	до 2028 г.
	Акимат Абылайханского с/о
	На исполнении
Финансирование на строительство спортивного комплекса в с.Кызылагаш                     на сумму 16 044,7 тыс.тенге, согласно предоставленного ПИРа, в 2026 году                          не выделено.

	Зеленоборский с/о

	10. 
	О проведении ямочного ремонта по улицам Сары Арка и Цоя в с.Зеленый Бор
	до 10.06.2026 г.
	акимат Зеленоборского с/о
	Исполнено
В июне 2026 года ТОО «Сади» проведен ямочный ремонт дорог с.Зеленый бор.

	11. 
	О целесообразности установок камер видеонаблюдения
на площадках для сбора твердых бытовых отходов
	до 31.12.2026 г.
Продлено до 31.12.2027 г.
	акимат Зеленоборского с/о
	На исполнении
Финансирование на установку видеокамер отсутствует.

	г.Щучинск

	12. 
	О возможности открытия нового маршрута
от мкр.К.Карьера до ЦРБ
	30.09.2026 г.
	отдел ПТ и АД
	На исполнении
По информации перевозчика данный маршрут нерентабелен, т.к. в настоящий момент уже имеются маршруты проходящие через ЦРБ такие, как №1, 6, 9, 11. 

	13. 
	О ремонте детской площадки в мкр.К.Карьер
	31.07.2026 г.
	акимат г.Щучинск
	Исполнено
В сентябре т.г. завершены работы                            по реконструкции детских игровых площадок в соответствии с утвержденной очередностью.

	14. 
	О необходимости кронирования тополей мкр.КАЗНИИЛХа 
	30.09.2026 г.
	акимат г.Щучинск
	На исполнении 
Работы по кронированию деревьев                               в г.Щучинск ведутся в соответствии                             с намеченным планом. Срок завершения - октябрь т.г.

	15. 
	Об установке уличного освещения по ул.Тимирязева
	31.10.2026 г.
 Продлено до 31.10.2027 г.
	акимат г.Щучинск
	На исполнении 
На установку уличного освещения в 2026 г. финансирование не выделено.


	16. 
	О возможности
использования заброшенного здания Дома культуры
в мкр.КАЗНИИЛХа
	-
	акимат г.Щучинск
	На исполнении 
Указанное здание находится в частной собственности. В настоящее время объект
на стадии продажи, планируется реализация проекта по строительству гостиничного комплекса. 

	17. 
	Об изменении графика движения автобуса №6
с 7.00 час утра
	до 30.07.2026 г.
	отдел ПТ и АД
	Исполнено
С жителями мкр. «Южный» была достигнута договоренность о начале движения маршрута № 6 с 7:40 утра. 

	18. 
	О подсыпке инертным материалом улицу Толкунова
	2026-2027 годы
	акимат г.Щучинск
	На исполнении 
Работы по подсыпке будут выполнены отделом городского хозяйства при условии выделения бюджетных средств.

	19. 
	Об установке детской площадки между улицами Алтын Дән  и Акан Серы 
	20.08.2026 г. Продлено до 1.09.2027 г.
	акимат г.Щучинск
	На исполнении 
В городе ведутся работы по реконструкции детских игровых площадок в соответствии
с утвержденной очередностью. По данному адресу работы будут проводиться в 2027 году.

	20. 
	О восстановлении детской игровой площадки
в мкр.Южный
	до 20.07.2026 г.
	акимат г.Щучинск.
	Исполнено 
Детская игровая площадка в мкр. Южный восстановлена.

	21. 
	Об увеличении количества автобусов на маршруте №4
	до 30.09.2026 г.
	отдел ПТ и АД
	На исполнении
С сентября т.г к обслуживанию маршрута приступил  ТОО «Абиш» и увеличил количество автобусов до 3-х.

	22. 
	О подведении центрального отопления
к жилым домам
по ул.Ауэзова 1,3,5
	2026-2027 гг.
	отдел строительства
	На исполнении
В настоящее время разрабатывается проект сроком реализации 2026-2027 года
на подведение тепловых сетей к жилым домам г.Щучинск.

	23. 
	О завершении работ
по строительству канализационных сетей
по ул.Боровская 29
и восстановлении полотна дороги 
	до 1.09.2026 г. Продлен до 31.12.2026 г.
	отдел строительства
	На исполнении
Заключен меморандум с подрядной организацией ТОО «Tengri Rich Grupp»                      о завершении работ по проведению канализационных сетей (800м.)
по ул.Боровская в срок до конца т.г.

	24. 
	О проведении ямочного ремонта по ул.Амангельды
	до 1.08.2026 г.
	акимат г.Щучинск
	На исполнении 
Отделом городского хозяйства в сентябре т.г. завершены работы по ямочному ремонту ул.Амангельды.

	25. 
	О необходимости ремонта детской площадки
по ул.Канай би 220 б
	до 1.09.2026 г.
	акимат г.Щучинск
	На исполнении 
Ремонтные работы по реконструкции завершены в сентябре т.г.

	26. 
	О проведении ремонта участка дороги
по ул.Кошкарбаева
от Ауэзова до Набережной 
	до 1.09.2026 г. Продлен до 1.11.2026 г.
	отдел строительства
	На исполнении
Отделом строительства района направлено претензионное письмо подрядной организации ТОО «Алматы Инжстрой»          с требованием восстановления дорожного полотна после проведения инженерных работ, в срок до 1 ноября т.г.

	27. 
	О проведении ремонта дороги по ул.Механизаторская
	до 1.08.2027 г.
	акимат г.Щучинск
	На исполнении
Ремонт дороги по улице Механизаторской будут выполнены отделом городского хозяйства при условии выделения бюджетных средств.

	28. 
	О строительстве детской площадки в районе Московской экспедиции
	до 1.08.2027 г.
	акимат г.Щучинск
	На исполнении 
В городе Щучинск в текущем году начаты работы по установке 7 детских игровых площадок в соответствии с поступившими обращениями. Детская игровая площадка
в указанном районе включена в перечень объектов для установки в 2027 году.

	п.Бурабай

	29. 
	О благоустройстве пешеходной дорожки
в с.Окжетпес
	до 1.09.2027. Продлено  до 1.09.2027 г.
	Акимат п.Бурабай
	На исполнении
Средства на разработку сметной документации и закуп материала отсутствуют в т.г.

	30. 
	Об установке аншлага
по адресу ул.Сейфуллина, 37
	до 30.06.2026 г.
	Акимат п.Бурабай
	Исполнено
Работы по установке аншлага завершены
в июне т.г.

	31. 
	Об установке сетки
на футбольном поле детской площадки
по ул.Абая, 20
	до 31.07.2026 г.
	Акимат п.Бурабай
	Исполнено
Работы по благоустройству детской плошадки завершены в сентябре т.г.

	Катаркольский с/о

	32. 
	Об  открытых канализационных люках
	до 1.11.2026 г.
	акимат Катаркольского с/о
	На исполнении
Работа по устранению данной проблемы проводится, с начала года закрыто 35 люков. 

	33. 
	Об установке дорожного знака «лежачий» полицейский» на участке улицы Ленина-Горького
	до 1.11.2026 г.
	акимат Катаркольского с/о
	На исполнении
Дорожный знак на данном участке дороги установлен и произведена покраска.

	34. 
	О благоустройстве обочины участка дороги по улице Горького
	до 15.06.2026 г.
	акимат Катаркольского с/о
	Исполнено
Обочина  участка дороги  по улице Горького, благоустроена  в июне 2026 года.

	35. 
	О проведении сетей водопровода к жилым домам по улице Озерная
и Абая 
	до 11.07.2026 г.
	акимат Катаркольского с/о
	Исполнено
Водопровод к жилым домам по улицам Озерная и Абая проведен в июле т.г.

	36. 
	О замене ламп освещения на отдельных опорах
в с.Ключевое
	до 11.06.2026 г.
	акимат Катаркольского с/о
	Исполнено
Работа по замене ламп освещения в селе Ключевое проведена.

	37. 
	О ликвидации стихийной свалки за территорией школы
	до 15.10.2026 г.
	акимат Катаркольского с/о
	Исполнено
В рамках социальной ответственности бизнеса совместно с ТОО «Burabay Grain» завершены работы по вывозу навоза
и приведению территории общего пользования в надлежащее состояние. 

	Урумкайский с/о

	38. 
	Об аварийном состоянии помещения МП
в с.Карашилик
	до 31.12.2026 г. Продлено до 31.12.2027 г.
	Акимат Урумкайского с/о
	На исполнении
Рассматривается вопрос о переносе помещения МП в бывшее здание школы.

	39. 
	Об уличном освещении
в с.Урумкай
	до 31.12.2026 г.
	Акимат Урумкайского с/о
	На исполнении
Сметная документация готова, ожидается финансирование из районного бюджета.  

	40. 
	О буртовании свалки
в с.Киндиккарагай
	до 31.07.2026 г.
	Акимат Урумкайского с/о
	Исполнено
Работы завершены в июле т.г.

	Успеноюрьевский с/о

	41. 
	О текущем ремонте моста в с.Николаевка
	до 1.10.2026 г.
 Продлено до 1.10.2027 г.
	акимат Успеноюрьевского с/о
	На исполнении
Сметная документация имеется. Бюджетная заявка подана. Финансирование не выделено.

	42. 
	О приобретении машины скорой помощи
для Успеноюрьевского сельского округа
	до 1.09.2026 г.
	ТОО «RG Gold» 
ГПК на ПХВ «Бурабайская районая поликлиника» 
акимат Успеноюрьевского с/о
	Исполнено
Автомашина скорой медицинской помощи приобретена силами ТОО «RG GOLD».

	Златопольский с/о

	43. 
	О ремонте внутрипоселковых дорог с.Савинка
	По мере финансирования
	Златопольский с/о,
отдел ПТ и АД
	На исполнении
Имеется сметная документация                                на проведение ремонтных работ. Финансирование на сумму 100 млн.тг. отсутствует. Бюджетная заявка перенесена на 2027 год.




Руководитель аппарата акима Бурабайского района                                                                           С. Мукан

