Приложение 3

План мероприятий по исполнению

вопросов и предложений, поступивших в 1 полугодии 2026 года

в ходе встреч с населением акима района, акимов г.Щучинск, п.Бурабай

и сельских округов

(по состоянию на 21 октября 2026 года)

| № п/п | Вопросы, предложения | Сроки исполнения | Ответственные исполнители | Исполнение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Веденовский с/о |  |  |  |  |
|  | О ремонте внутрипоселковых дорог | до 1.09.2026 г. Продлено до 1.09.2027 г. | акимат Веденовского с/о, отдел ПТ и АД | На исполнении По оставшимся 850 м текущего ремонта внутри поселковых дорог по улице Бережная, подана дополнительная бюджетная заявка в ГУ «Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Бурабайского района». Средства не выделены. |
|  | О ремонте транспортного моста | до 31.12.2026 г. Продлено до 31.12.2027 г. | акимат Веденовского с/о, отдел ПТ и АД | На исполнении Филиалом РГП на ПХВ Национальный Центр качества дорожных активов по Акмолинской области проведено техническое обследование мостового сооружения не автомобильной дороге Веденовка - Жанатуган - Карабулак. При выделении финансирования в текущем году, будет объявлен конкурс на разработку ПСД. |
| с/о Атамекен |  |  |  |  |
|  | О текущем ремонте межпоселковых дорог Каражар-Атамекен-Жанажол | до 1.09.2027 г. Продлено до 1.09.2028 г. | акимат с/о Атамекен, отдел ПТ и АД | На исполнении Текущий ремонт дороги Атамекен-Каражар (2,6 км) на сумму 18 млн.тг проводит ТОО «Ансар Холдинг». На ремонт дороги Атамекен-Жасыл (14 км.) разработан ПСД, финансирование в сумме 56 млн.тг не выделено. Срок реализации проекта – сентябрь 2028 г. |
| Абылайханский с/о |  |  |  |  |
|  | О проведении уличного освещения в с.Акылбай | до 15.07.2026 г. | Акимат Абылайханского с/о | Исполнено Освещение провели на улицах Кенесары, Тәуелсіздік, Мамыр Сагитова, перекресток Кенесары -Тәуелсіздік. |
|  | О текущем ремонте внутрипоселковых дорог с.Акылбай | до 1.09.2026 г. | Акимат Абылайханского с/о | Исполнено Работы по подсыпке щебня завершены в августе т.г.. |
|  | О текущем ремонте внутрипоселковых дорог с.Озерное | до 1.09.2027 г. | Акимат Абылайханского с/о | На исполнении Разрабатывается сметная документация, далее будет подана бюджетная заявка. |
|  | О текущем ремонте внутрипоселковых дорог с.Карабаур | до 1.09.2026 г. | Акимат Абылайханского с/о | Исполнено Работы по подсыпке щебня завершены в августе т.г.. |
|  | О проведении среднего ремонта внутрипоселковых дорог с.Кызылагаш. | до1.08.2026 г. | Акимат Абылайханского с/о | На исполнении ТОО «Кокше Жолдары» завершили работу по подсыпке щебня в июле т.г.. |
|  | О строительстве физкультурно-оздоровительного комплекса в с.Кызылагаш | до 2028 г. | Акимат Абылайханского с/о | На исполнении Финансирование на строительство спортивного комплекса в с.Кызылагаш на сумму 16 044,7 тыс.тенге, согласно предоставленного ПИРа, в 2026 году не выделено. |
| Зеленоборский с/о |  |  |  |  |
|  | О проведении ямочного ремонта по улицам Сары Арка и Цоя в с.Зеленый Бор | до 10.06.2026 г. | акимат Зеленоборского с/о | Исполнено В июне 2026 года ТОО «Сади» проведен ямочный ремонт дорог с.Зеленый бор. |
|  | О целесообразности установок камер видеонаблюдения на площадках для сбора твердых бытовых отходов | до 31.12.2026 г. Продлено до 31.12.2027 г. | акимат Зеленоборского с/о | На исполнении Финансирование на установку видеокамер отсутствует. |
| г.Щучинск |  |  |  |  |
|  | О возможности открытия нового маршрута от мкр.К.Карьера до ЦРБ | 30.09.2026 г. | отдел ПТ и АД | На исполнении По информации перевозчика данный маршрут нерентабелен, т.к. в настоящий момент уже имеются маршруты проходящие через ЦРБ такие, как №1, 6, 9, 11. |
|  | О ремонте детской площадки в мкр.К.Карьер | 31.07.2026 г. | акимат г.Щучинск | Исполнено В сентябре т.г. завершены работы по реконструкции детских игровых площадок в соответствии с утвержденной очередностью. |
|  | О необходимости кронирования тополей мкр.КАЗНИИЛХа | 30.09.2026 г. | акимат г.Щучинск | На исполнении Работы по кронированию деревьев в г.Щучинск ведутся в соответствии с намеченным планом. Срок завершения - октябрь т.г. |
|  | Об установке уличного освещения по ул.Тимирязева | 31.10.2026 г. Продлено до 31.10.2027 г. | акимат г.Щучинск | На исполнении На установку уличного освещения в 2026 г. финансирование не выделено. |
|  | О возможности использования заброшенного здания Дома культуры в мкр.КАЗНИИЛХа | - | акимат г.Щучинск | На исполнении Указанное здание находится в частной собственности. В настоящее время объект на стадии продажи, планируется реализация проекта по строительству гостиничного комплекса. |
|  | Об изменении графика движения автобуса №6 с 7.00 час утра | до 30.07.2026 г. | отдел ПТ и АД | Исполнено С жителями мкр. «Южный» была достигнута договоренность о начале движения маршрута № 6 с 7:40 утра. |
|  | О подсыпке инертным материалом улицу Толкунова | 2026-2027 годы | акимат г.Щучинск | На исполнении Работы по подсыпке будут выполнены отделом городского хозяйства при условии выделения бюджетных средств. |
|  | Об установке детской площадки между улицами Алтын Дән и Акан Серы | 20.08.2026 г. Продлено до 1.09.2027 г. | акимат г.Щучинск | На исполнении В городе ведутся работы по реконструкции детских игровых площадок в соответствии с утвержденной очередностью. По данному адресу работы будут проводиться в 2027 году. |
|  | О восстановлении детской игровой площадки в мкр.Южный | до 20.07.2026 г. | акимат г.Щучинск. | Исполнено Детская игровая площадка в мкр. Южный восстановлена. |
|  | Об увеличении количества автобусов на маршруте №4 | до 30.09.2026 г. | отдел ПТ и АД | На исполнении С сентября т.г к обслуживанию маршрута приступил ТОО «Абиш» и увеличил количество автобусов до 3-х. |
|  | О подведении центрального отопления к жилым домам по ул.Ауэзова 1,3,5 | 2026-2027 гг. | отдел строительства | На исполнении В настоящее время разрабатывается проект сроком реализации 2026-2027 года на подведение тепловых сетей к жилым домам г.Щучинск. |
|  | О завершении работ по строительству канализационных сетей по ул.Боровская 29 и восстановлении полотна дороги | до 1.09.2026 г. Продлен до 31.12.2026 г. | отдел строительства | На исполнении Заключен меморандум с подрядной организацией ТОО «Tengri Rich Grupp» о завершении работ по проведению канализационных сетей (800м.) по ул.Боровская в срок до конца т.г. |
|  | О проведении ямочного ремонта по ул.Амангельды | до 1.08.2026 г. | акимат г.Щучинск | На исполнении Отделом городского хозяйства в сентябре т.г. завершены работы по ямочному ремонту ул.Амангельды. |
|  | О необходимости ремонта детской площадки по ул.Канай би 220 б | до 1.09.2026 г. | акимат г.Щучинск | На исполнении Ремонтные работы по реконструкции завершены в сентябре т.г. |
|  | О проведении ремонта участка дороги по ул.Кошкарбаева от Ауэзова до Набережной | до 1.09.2026 г. Продлен до 1.11.2026 г. | отдел строительства | На исполнении Отделом строительства района направлено претензионное письмо подрядной организации ТОО «Алматы Инжстрой» с требованием восстановления дорожного полотна после проведения инженерных работ, в срок до 1 ноября т.г. |
|  | О проведении ремонта дороги по ул.Механизаторская | до 1.08.2027 г. | акимат г.Щучинск | На исполнении Ремонт дороги по улице Механизаторской будут выполнены отделом городского хозяйства при условии выделения бюджетных средств. |
|  | О строительстве детской площадки в районе Московской экспедиции | до 1.08.2027 г. | акимат г.Щучинск | На исполнении В городе Щучинск в текущем году начаты работы по установке 7 детских игровых площадок в соответствии с поступившими обращениями. Детская игровая площадка в указанном районе включена в перечень объектов для установки в 2027 году. |
| п.Бурабай |  |  |  |  |
|  | О благоустройстве пешеходной дорожки в с.Окжетпес | до 1.09.2027. Продлено до 1.09.2027 г. | Акимат п.Бурабай | На исполнении Средства на разработку сметной документации и закуп материала отсутствуют в т.г. |
|  | Об установке аншлага по адресу ул.Сейфуллина, 37 | до 30.06.2026 г. | Акимат п.Бурабай | Исполнено Работы по установке аншлага завершены в июне т.г. |
|  | Об установке сетки на футбольном поле детской площадки по ул.Абая, 20 | до 31.07.2026 г. | Акимат п.Бурабай | Исполнено Работы по благоустройству детской плошадки завершены в сентябре т.г. |
| Катаркольский с/о |  |  |  |  |
|  | Об открытых канализационных люках | до 1.11.2026 г. | акимат Катаркольского с/о | На исполнении Работа по устранению данной проблемы проводится, с начала года закрыто 35 люков. |
|  | Об установке дорожного знака «лежачий» полицейский» на участке улицы Ленина-Горького | до 1.11.2026 г. | акимат Катаркольского с/о | На исполнении Дорожный знак на данном участке дороги установлен и произведена покраска. |
|  | О благоустройстве обочины участка дороги по улице Горького | до 15.06.2026 г. | акимат Катаркольского с/о | Исполнено Обочина участка дороги по улице Горького, благоустроена в июне 2026 года. |
|  | О проведении сетей водопровода к жилым домам по улице Озерная и Абая | до 11.07.2026 г. | акимат Катаркольского с/о | Исполнено Водопровод к жилым домам по улицам Озерная и Абая проведен в июле т.г. |
|  | О замене ламп освещения на отдельных опорах в с.Ключевое | до 11.06.2026 г. | акимат Катаркольского с/о | Исполнено Работа по замене ламп освещения в селе Ключевое проведена. |
|  | О ликвидации стихийной свалки за территорией школы | до 15.10.2026 г. | акимат Катаркольского с/о | Исполнено В рамках социальной ответственности бизнеса совместно с ТОО «Burabay Grain» завершены работы по вывозу навоза и приведению территории общего пользования в надлежащее состояние. |
| Урумкайский с/о |  |  |  |  |
|  | Об аварийном состоянии помещения МП в с.Карашилик | до 31.12.2026 г. Продлено до 31.12.2027 г. | Акимат Урумкайского с/о | На исполнении Рассматривается вопрос о переносе помещения МП в бывшее здание школы. |
|  | Об уличном освещении в с.Урумкай | до 31.12.2026 г. | Акимат Урумкайского с/о | На исполнении Сметная документация готова, ожидается финансирование из районного бюджета. |
|  | О буртовании свалки в с.Киндиккарагай | до 31.07.2026 г. | Акимат Урумкайского с/о | Исполнено Работы завершены в июле т.г. |
| Успеноюрьевский с/о |  |  |  |  |
|  | О текущем ремонте моста в с.Николаевка | до 1.10.2026 г. Продлено до 1.10.2027 г. | акимат Успеноюрьевского с/о | На исполнении Сметная документация имеется. Бюджетная заявка подана. Финансирование не выделено. |
|  | О приобретении машины скорой помощи для Успеноюрьевского сельского округа | до 1.09.2026 г. | ТОО «RG Gold» ГПК на ПХВ «Бурабайская районая поликлиника» акимат Успеноюрьевского с/о | Исполнено Автомашина скорой медицинской помощи приобретена силами ТОО «RG GOLD». |
| Златопольский с/о |  |  |  |  |
|  | О ремонте внутрипоселковых дорог с.Савинка | По мере финансирования | Златопольский с/о, отдел ПТ и АД | На исполнении Имеется сметная документация на проведение ремонтных работ. Финансирование на сумму 100 млн.тг. отсутствует. Бюджетная заявка перенесена на 2027 год. |

Руководитель аппарата акима Бурабайского района                                                                           С. Мукан