Жылыой ауданы әкімі Ж.Қаражановтың 2026 жылдың І жартыжылдығында Майкөмген ауылдық округінің
тұрғындарымен кездесуінде түскен ұсыныстар мен пікірлерді іске асыру жөніндегі
іс-шаралар жоспарының орындалысы

	№
	Мәселенің қысқаша 
мазмұны
	Орындалысы

	1
	Қуатбаев көшесі №5 үйдің Қазақтелеком мекемесіне қарасты желі үзілген.  Жалпы ауылішілік желілерді ауыстыру
	Тұрғынның үйінің интернет желісін қалпын келтіру және қисайған бағаналар мен кабельдерді ауыстыру жұмыстары жүргізілді.

	2
	Егілген сексеуілдің шарбағы құлап жатыр. Ретке келтіру

	Сексеуіл алаңын қоршауын ағымдағы жөндеу жұмысына қаражат бөлінді. Алайда облыстық  ресурстар және табиғат реттеу басқармасынан балансқа берілмей тұруына байланысты қаражат бюджетке кері қайтарылды.

	3
	Салынған саябаққа тал егу
	Жобалау-сметалық құжаттары жасақталып, мемлекеттік сараптаманың оң қорытындысы 2025 жылдың 4 маусымында алынды. Мердігер мекеме-«TREU» ЖШС. Бюджеттен қаражат сұратылып 2026 жылдың 08 маусым айында өтінім жолданды. Алайда, қаражат бөлінген жоқ.   

	4
	Асфальт жолдың екінші кезеңін бастау
	Майкөмген ауылының автомобиль жолдарын жаңғырту жұмыстарының екінші кезеңінің жобасына түзету жұмыстары жүргізіліп, сараптама қорытындысы алынды. Құрылыс жұмыстары үшін қаражат сұратылуда.

	5
	Термитпен күресу жұмыстарын жүргізу
	Майкөмген ауылында тұрғын үйлерді термит зиянкесінен қорғау мақсатында залалсыздандыру жұмыстары жүргізілді. Жұмыс барысында мамандар термиттердің таралу ошақтарына, тұрғын үйлер мен аулаларда тиісті өндеу жұмыстарын жүргізді. ***Мердігер мекеме ИП "Дүйсенов".

	6
	Спорт мектебінің жанынан бокс залын іске қосу

	№5 "Жылыой аудандық балалар және жасөспірімдер спорт мектебі тарапынан спорт мектебінің жанындағы бокс залын іске қосу үшін ток көзі мен жылу қазандығына  сұранысқа бюджеттік өтінім берілді.

	7
	Мектептің құрылысын бастау
	Майкөмген ауылындағы 300 орындық мектеп құрылысын салу үшін "Теңізшевройл" ЖШС "Игілік" бағдарламасы аясында жүзеге асырылатын болады. Құрылыс жұмыстары 2026 жылдың  12 қазанында басталды.

	8
	Жолдың екінші кезеңіне емхана мен балабақшаға баратын жол  салуды қарастыру

	Майкөмген ауылының автомобиль жолдарын жаңғырту жұмыстарының екінші кезеңінің жобасында қарастырылған.

	9
	Сынған аялдамаларға жөндеу жұмыстарын жүргізу
	Сынған аялдамаларға жөндеу жұмыстарын жүргізу үшін мердігер мекеме "Армандастар Атырау" ЖШС-не тапсырма берілді.


                  



