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Мемлекеттік инвестициялық
жобаларды жоспарлау және іске
асыру, инвестициялық ұсынысты,
техникалық-экономикалық және
қаржы-экономикалық негіздемелерді
әзірлеу немесе түзету, қажетті
сараптамаларды жүргізу, бюджеттік
кредит берудің орындылығын айқындау,
мемлекеттік инвестициялық жобалар портфелін
қалыптастыру, сондай-ақ бекітілген (нақтыланған)
параметрлерді түзету, мемлекеттік инвестициялық
жобаларды іріктеу, мониторингілеу және іске
асырылуын бағалау қағидаларына
38-қосымша

2026 жылғы үшінші тоқсан бойынша бюджеттік инвестициялық жобалардың (республикалық) мониторингі бойынша есепке
ЖИЫНТЫҚ АНЫҚТАМА
Ішкі істер министрлігі
(РББӘ немесе ЖАО)

Есепті кезеңде жалпы құны 304 973 861 мың теңге болатын тоғыз бюджеттік инвестициялық жоба іске асырылуда, оның ішінде 2026 жылы республикалық бюджет қаражатының есебінен 50 449 381 мың теңге бөлінді.
2026 жылғы 3-тоқсанға арналған инвестициялық жобалардың қаржыландыру жоспары 27 336 733 мың теңгені құрады.
Кассалық орындалуы 27 336 631,2 мың теңгені немесе 100%-ды құрады.
101,8 мың теңге - төлемдер жүргізілгеннен кейін қалған қаражат қалдығы.

1. Есепті кезеңде бюджеттік инвестициялық жобаларды аяқтау жоспарланбаған.

2. Есепті кезеңде жалпы құны 304 973 861 мың теңге болатын тоғыз бюджеттік инвестициялық жоба іске асырылуда, оның ішінде 2026 жылы республикалық бюджет қаражатының есебінен 50 449 381 мың теңге бөлінді.
2026 жылғы 3-тоқсанға арналған инвестициялық жобалардың қаржыландыру жоспары 27 336 733 мың теңгені құрады.
Кассалық орындалуы 27 336 631,2 мың теңгені немесе 100%-ды құрады.
101,8 мың теңге - төлемдер жүргізілгеннен кейін қалған қаражат қалдығы.

Құрылысы жалғасып жатқан жобалар:

1) «Қабанбай батыр даңғылы мен Хусейн бен Талал көшесінің қиылысында Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігі ғимараттарының әкімшілік кешенін салу, құрылыстың 1-кезегі»;
2«Қабанбай батыр даңғылы мен Хусейн бен Талал көшесінің қиылысында Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігі ғимараттарының әкімшілік кешенін салу, құрылыстың 2-кезегі»;
3) Алматы қаласында Қазақстан Республикасының Ұлттық ұланы үшін әскери қалашық салу;
4) Түркістан қаласында Қазақстан Республикасының Ұлттық ұланы үшін әскери қалашық салу;
5) Жезқазған қаласында Қазақстан Республикасының Ұлттық ұланы үшін әскери қалашық салу;
6) Орал қаласында Қазақстан Республикасының Ұлттық ұланы үшін                       300 орындық казарма салу;
7) Атырау қаласында Қазақстан Республикасының Ұлттық ұланы үшін                 300 орындық казарма салу;
8) Қызылорда қаласында Қазақстан Республикасының Ұлттық ұланы үшін                 300 орындық казарма салу;
9) Петропавл қаласында Қазақстан Республикасы Ұлттық ұланы                  Әскери институтының ғимараттары мен құрылыстарын салу.

Оның ішінде салалар бойынша:

Қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік, құқықтық, сот, қылмыстық-атқару қызметі

1. Есепті кезеңде жалпы құны 294 083 166 мың теңге болатын сегіз бюджеттік инвестициялық жобаны аяқтау жоспарланған, оның ішінде 2026 жылы республикалық бюджет қаражатының есебінен 48 687 684 мың теңге бөлінді.
2026 жылғы 3-тоқсанға арналған инвестициялық жобалардың қаржыландыру жоспары 26 025 036 мың теңгені құрады
Кассалық орындалуы 26 024 934,2 мың теңгені немесе 100% құрады. 
Төлемдер жүргізілгеннен кейін қалған қаражат қалдығы болғандықтан игерілмеген қаражат 101,8 мың теңгені құрады. 

1. Есепті кезеңде бюджеттік инвестициялық жобаларды аяқтау жоспарланбаған.

2. Есепті кезеңде жалпы құны 294 083 166 мың теңге болатын сегіз бюджеттік инвестициялық жобаны аяқтау жоспарланған, оның ішінде 2026 жылы республикалық бюджет қаражатының есебінен 48 687 684 мың теңге бөлінді.
2026 жылғы 3-тоқсанға арналған инвестициялық жобалардың қаржыландыру жоспары 26 025 036 мың теңгені құрады
Кассалық орындалуы 26 024 934,2 мың теңгені немесе 100% құрады. 
Төлемдер жүргізілгеннен кейін қалған қаражат қалдығы болғандықтан игерілмеген қаражат 101,8 мың теңгені құрады. 


Құрылысы жалғасып жатқан жобалар:
1) «Қабанбай батыр даңғылы мен Хусейн бен Талал көшесінің қиылысында Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігі ғимараттарының әкімшілік кешенін салу, құрылыстың 1-кезегі»;
2«Қабанбай батыр даңғылы мен Хусейн бен Талал көшесінің қиылысында Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігі ғимараттарының әкімшілік кешенін салу, құрылыстың 2-кезегі»;
3) Алматы қаласында Қазақстан Республикасының Ұлттық ұланы үшін әскери қалашық салу;
4) Түркістан қаласында Қазақстан Республикасының Ұлттық ұланы үшін әскери қалашық салу;
5) Жезқазған қаласында Қазақстан Республикасының Ұлттық ұланы үшін әскери қалашық салу;
6) Орал қаласында Қазақстан Республикасының Ұлттық ұланы үшін                       300 орындық казарма салу;
7) Атырау қаласында Қазақстан Республикасының Ұлттық ұланы үшін                 300 орындық казарма салу;
8) Қызылорда қаласында Қазақстан Республикасының Ұлттық ұланы үшін                 300 орындық казарма салу.

Білім беру

Есепті кезеңде жалпы құны 10 890 745 мың теңге болатын бір жоба іске асырылуда.
2026 жылғы 3-тоқсанға арналған инвестициялық жобалардың қаржыландыру жоспары 1 311 697 мың теңгені құрады.
Жобаны іске асыруға 2026 жылға 1 761 697 мың теңге бөлінді
Кассалық орындалуы 1 311 697 мың теңгені немесе 100%-ды құрады.

1. Есепті кезеңде бюджеттік инвестициялық жобаны аяқтау жоспарланбаған.

1. Есепті кезеңде жалпы құны 10 890 745 мың теңге болатын бір жоба іске асырылуда.
2026 жылғы 3-тоқсанға арналған инвестициялық жобалардың қаржыландыру жоспары 1 311 697 мың теңгені құрады.
Жобаны іске асыруға 2026 жылға 1 761 697 мың теңге бөлінді
Кассалық орындалуы 1 311 697 мың теңгені немесе 100%-ды құрады.

Құрылысы жалғасып жатқан жоба: 
1. Қазақстан Республикасы Ұлттық ұланы Әскери институтының ғимараттары мен құрылыстарын салу.
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