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2026 жылғы қаңтар-шілдедегі облыс бойынша орындалған құрылыс жұмыстарының көлемі 200 283 млн. теңге, НКИ – 2025 жылдың сәйкес кезеңіне 122,3% - ды құрады.
Нақты көлем индексі бойынша (100%-дан жоғары) нәтижеге облыстың тек жеті өңірі қол жеткізді, олар Қостанай және Лисаков қ.қ.,  сондай-ақ Жітіқара, Қарасу, Қостанай, Ұзынкөл аудандары және Б.Майлин ауданының әкімдіктері. 
Есепті кезеңде облыстың тұрғын үй құрылысына инвестициялар көлемі      59 912 млн. теңгені немесе 2025 жылдың тиісті кезеңінің деңгейіне 118,8%-ды құрады.   
2026 жылға арналған тұрғын үйді пайдалануға беру жоспарында – 520,0 мың шаршы метр тұрғын үй, есепті кезеңнде 309,8 мың шаршы метр тұрғын үй пайдалануға берілді немесе 2025 жылдың сәйкес кезеңіне 106,0%. 
Сонымен қатар, облыстың екі өңірі (Қостанай және Лисаковск қалалары) тұрғын үйді пайдалануға беру бойынша жеткізілген жоспарды орындамады. 
3 631 пәтер пайдалануға берілді, бұл өткен жылмен салыстырғанда 549 пәтерге артық. Оның ішінде: 3 283 – коммерциялық пәтерлер, 348  – жеке тұрғын үйлер.
Тұрғын үйді пайдалануға берудің ең жоғары көлемі Қостанай (63,4%) және Қостанай ауданында (21,8%) тіркелді, олардын үлесіне облыс бойынша пайдалануға берілген тұрғын үйдің жалпы көлемінің 85,2%-ы тиесілі.
2026 жылдың 7 айдың қорытындысы бойынша тұрғын үйлердің жалпы алаңы 1 шаршы метр құрылысының орташа нақты құны 273,5 мың теңгені құрады. Құрылыстың ең жоғары құны Қамысты ауданында 368,6 мың теңге және Денисов ауданында 332,9 мың теңге болды.
ЖАО облигациялары арқылы тұрғын үй құрылыс жинақтары жүйесі арқылы кредиттік тұрғын үй салу.
Ағымдағы жылы облигациялар шығару арқылы ЖАО жалпы ауданы 96,8 мың шаршы метр болатын 23 көппәтерлі тұрғын үй салу және пайдалануға беру жоспарлануда, оның ішінде:
– Қостанай қаласының "Қонай" шағын ауданындағы 7 үй, жалпы ауданы –26,0 мың шаршы метр 375 пәтер;
- Қостанай қаласының "Береке" шағын ауданындағы 3 үй, жалпы ауданы – 28,0 мың шаршы метр 360 пәтер;
– Қостанай ауданы Тобыл қаласындағы "Бәйтерек" шағын ауданындағы                                              13 үй, жалпы ауданы – 42,8 мың шаршы метр 585 пәтер.
Сонымен қатар, бюджет қаражаты есебінен облыстың 17 өңірінде  (Қостанай қ., Арқалық қ., Рудный қ., Алтынсарин, Амангелді, Әулиекөл, Денисов, Жітіқара, Қамысты, Қарабалық, Қостанай, Меңдіқара, Наурызым, Сарыкөл, Ұзынкөл, Федоров және Беімбет Майлин аудандары) жалпы сомасы шамамен 24,0 млрд. теңгеге 1 218 кредиттік пәтер сатып алу жоспарланған.
Коммерциялық және жеке тұрғын үй құрылысы.
2026 жылы коммерциялық және жеке құрылыс салушылар есебінен 423,2 мың шаршы метр тұрғын үйді пайдалануға беру жоспарланған. 
2026 жылғы қаңтар-шілдеде коммерциялық және жеке құрылыс салушылар есебінен 309,8 мың шаршы метр тұрғын үй пайдалануға берілді, оның ішінде: 258,6 мың шаршы метр тұрғын үйді (2 283 пәтер) коммерциялық құрылыс салушылар енгізді; 51,1 мың шаршы метр – ЖТҚ (348 үй).
































