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Қазақстан Республикасы 
Су ресурстары және ирригация министрлігінің 
инвестициялық жоспарына қосымша

Мемлекеттік органның 2026-2030 жылдарға арналған инвестициялық жобаларының болжамды тізбесі

	№
	Атауы
	Өлшем бірлігі
	Жалпы нәтиже/ жобаның жалпы құны
	Есептік кезеңдегі факт
	Ағымдағы жылғы жоспар
	Болжам:
	Қалған қажеттілік
	Жұмыс орындарын құру
	Жобаға құжаттама бойынша ақпарат

	
	
	
	
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	
	уақытша
	тұрақты
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	
	3-нысаналы индикатор.
Су тасымалдау арналары арқылы ауыл шаруашылығындағы су шығынының деңгейі
	%
	25
	24
	47
	43
	39
	35
	30
	25
	1
	
	
	

	
	2 Іс-шара
Суару каналдарын қайта құрулау және жөндеу-қалпына келтіру жұмыстары оның ішінде:
	км
	16 604,45
	778,00
	418,20
	964,06
	4 589,74
	6 653,87
	1 351,41
	1 601,18
	15 408,247
	
	
	

	
	шығыстар, оның ішінде:
	Шығыстар, оның ішінде
	1 877 087,433
	12 903,810
	50,561
	446 498,72
	710 455,76
	661 262,36
	259 045,99
	139 151,773
	1 864 133,063
	
	
	

	
	республикалық бюджеттен
	млн. теңге (РБ)
	592 450,885
	12 903,810
	16 911,100
	171 262,61
	367 364,96
	258 997,77
	89 866,18
	27 426,008
	562 635,975
	
	
	

	
	бюджеттен тыс көздерден
	млн. теңге (БТК) 
	1 189 112,714
	
	33 649,400
	195 564,370
	315 437,683
	366 571,020
	166 373,083
	111 517,158
	1 155 463,314
	
	
	

	
	жергілікті бюджеттен
	млн. теңге (ЖБ)
	146 033,775
	
	
	79 671,746
	27 653,120
	35 693,569
	2 806,733
	208,607
	146 033,775
	
	
	

	1
	Абай облысы
	км
	429,00
	0,50
	-
	-
	-
	-
	296,80
	131,70
	429
	
	
	

	
	
	Шығыстар, оның ішінде
	125 996,741
	282,240
	390,898
	339,718
	54 345,59
	58 844,74
	59 131,30
	
	125 323,603
	
	
	

	
	
	млн. теңге (РБ)
	85 122,088
	282,240
	353,898
	339,718
	46 645,59
	42 844,74
	41 993,65
	
	84 485,950
	
	
	

	
	
	млн. теңге (БТК) 
	40 837,653
	
	
	
	7 700
	16 000
	17 137,653
	
	40 837,653
	
	
	

	
	
	млн. теңге (ЖБ)
	37
	
	37
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	 Ұзындығы 9,7 км Ақсуат ауданының, 2 каналдың (Дәулетбай, Жанбике) суармалы жерлерін сумен қамтамасыз ету үшін су шаруашылығы жүйелері мен құрылыстарын реконструкциялау және қалпына келтіру
	 км 
	9,90
	-
	-
	-
	-
	-
	9,9
	-
	,010
	50
	
	1) МЕМСАРАП № 19-0421/24  15.10.2024 ж.;
2) ЖСҚ бекіту туралы бұйрық №191-Н  18.10.2024ж.;
3) ОЗ №01-271-61-25-00/1993  19.02.2025 ЭЗ №01-271-61-25-00/1993  19.02.2025ж.;
4) ҚМЖ №7  2024ж.-12-23
 Технадзор №7  2024ж.-12-23  
 Автонадзор №7  2024ж.-12-23"

	
	 1) күтілетін нәтиже 
	 км 
	9,90
	-
	-
	-
	-
	-
	9,9
	-
	,010
	
	
	

	
	 2) шығыстар, оның ішінде: 
	 млн. теңге 
	4 969,510
	4,240
	42,355
	8,276
	276,986
	2 000
	2 637,653
	
	4 922,915
	
	
	

	
	 республикалық бюджеттен 
	 млн. теңге 
	331,857
	4,240
	42,355
	8,276
	276,986
	
	
	
	285,262
	
	
	

	
	 бюджеттен тыс көздерден 
	 млн. теңге 
	4 637,653
	
	
	
	
	2 000
	2 637,653
	
	4 637,653
	
	
	

	
	 жергілікті бюджеттен 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Үржар ауданының суармалы жерлерін сумен қамтамасыз ету үшін су шаруашылығы жүйелері мен құрылыстарын реконструкциялау және қалпына келтіру 10 канал. 2-кезек
	 
	
	
	
	
	
	
	9,9
	
	
	20
	
	02.03.2026г №06-0071/26

	
	 1) күтілетін нәтиже 
	 км 
	9,90
	-
	-
	-
	-
	-
	9,9
	-
	,010
	
	
	

	
	 2) шығыстар, оның ішінде: 
	 млн. теңге 
	8 452,486
	
	
	
	2 452,486
	3 000
	3 000
	
	8 452,486
	
	
	

	
	 республикалық бюджеттен 
	 млн. теңге 
	8 452,486
	
	
	
	2 452,486
	3 000
	3 000
	
	8 452,486
	
	
	

	
	 бюджеттен тыс көздерден 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 жергілікті бюджеттен 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	"Жарма ауданының суармалы жерлерін сумен қамтамасыз ету үшін су шаруашылығы жүйелері мен құрылыстарын реконструкциялау және қалпына келтіру 5-канал, 1-кезек (Бөгенбай, Қорықшар, Еңбек)" орналасқан жері бойынша: Қазақстан Республикасы, Абай облысы, Жарма ауданы.
	 
	
	
	
	
	
	
	9,9
	
	
	20
	
	25.02.2026 №06-006/26

	
	 1) күтілетін нәтиже 
	 км 
	9,90
	-
	-
	-
	-
	-
	9,9
	-
	,010
	
	
	

	
	 2) шығыстар, оның ішінде: 
	 млн. теңге 
	11 161,621
	
	
	
	3 161,621
	4 000
	4 000
	
	11 161,621
	
	
	

	
	 республикалық бюджеттен 
	 млн. теңге 
	11 161,621
	
	
	
	3 161,621
	4 000
	4 000
	
	11 161,621
	
	
	

	
	 бюджеттен тыс көздерден 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 жергілікті бюджеттен 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	"Абай облысы Мақаншы ауданы Қарабұта өзеніндегі Ақтоған, татар, Белбастау, Қаратоған магистральдық каналдары бар бөгеттік су торабын қайта жаңарту"
	 
	
	
	
	
	
	
	28,1
	
	
	20
	
	04.03.2026 №06-0075/26

	
	 1) күтілетін нәтиже 
	 км 
	28,10
	-
	-
	-
	-
	-
	28,1
	-
	,028
	
	
	

	
	 2) шығыстар, оның ішінде: 
	 млн. теңге 
	11 310,449
	45
	21,969
	
	2 243,480
	4 000
	5 000
	
	11 243,480
	
	
	

	
	 республикалық бюджеттен 
	 млн. теңге 
	11 310,449
	45
	21,969
	
	2 243,480
	4 000
	5 000
	
	11 243,480
	
	
	

	
	 бюджеттен тыс көздерден 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 жергілікті бюджеттен 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Үржар ауданының суармалы жерлерін сумен қамтамасыз ету үшін су шаруашылығы жүйелері мен құрылыстарын реконструкциялау және қалпына келтіру, 10 канал (шалғай, Назаррал, Тоқтыбай, жалғау, Амангелді, Алмалы, Шошқалы, Қызылшоқы, Ақбастау, Жанай)
	 км 
	131,70
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	131,7
	,132
	100,00
	
	02.03.2026г №06-0071/26

	
	 1) күтілетін нәтиже 
	 км 
	131,70
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	131,7
	,132
	
	
	

	
	 2) шығыстар, оның ішінде: 
	 млн. теңге 
	32 315,466
	105
	81,032
	27,784
	7 101,650
	12 500
	12 500
	
	32 129,434
	
	
	

	
	 республикалық бюджеттен 
	 млн. теңге 
	32 315,466
	105
	81,032
	27,784
	7 101,650
	12 500
	12 500
	
	32 129,434
	
	
	

	
	 бюджеттен тыс көздерден 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 жергілікті бюджеттен 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	 Жарма ауданының суармалы жерлерін сумен қамтамасыз ету үшін су шаруашылығы жүйелері мен құрылыстарын реконструкциялау және қалпына келтіру 5 канал. (Гольцовский, Бөгенбай, Қорықшар, Трудовой, Ақтоған)
	 км 
	60,60
	0,5
	-
	-
	-
	-
	60,1
	-
	,060
	30,00
	
	02.03.2026 №06-0073/26

	
	 1) күтілетін нәтиже 
	 км 
	60,60
	0,5
	-
	-
	-
	-
	60,1
	-
	,060
	
	
	

	
	 2) шығыстар, оның ішінде: 
	 млн. теңге 
	18 252,191
	55
	61,724
	18,558
	6 116,909
	6 000
	6 000
	
	18 135,467
	
	
	

	
	 республикалық бюджеттен 
	 млн. теңге 
	18 252,191
	55
	61,724
	18,558
	6 116,909
	6 000
	6 000
	
	18 135,467
	
	
	

	
	 бюджеттен тыс көздерден 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 жергілікті бюджеттен 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	 Абай облысының Үржар ауданында" Қарабұлақ " магистральдық каналын қайта жаңарту ЖСҚ әзірлеу
	 км 
	25,00
	-
	-
	-
	-
	-
	25,0
	-
	,025
	30,00
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	 1) күтілетін нәтиже 
	 км 
	25,00
	-
	-
	-
	-
	-
	25,0
	-
	,025
	
	
	

	
	 2) шығыстар, оның ішінде: 
	 млн. теңге 
	17,719
	
	4,700
	13,019
	
	
	
	
	13,019
	
	
	

	
	 республикалық бюджеттен 
	 млн. теңге 
	17,719
	
	4,700
	13,019
	
	
	
	
	13,019
	
	
	

	
	 бюджеттен тыс көздерден 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 жергілікті бюджеттен 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	 Көкпекті ауданы Биғаш ауылындағы "Кинді" өзенінің жағасын нығайту және арнасын тазарту
	 км 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	 1) күтілетін нәтиже 
	 км 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	
	
	

	
	 2) шығыстар, оның ішінде: 
	 млн. теңге 
	27
	
	27
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 республикалық бюджеттен 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 бюджеттен тыс көздерден 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 жергілікті бюджеттен 
	 млн. теңге 
	27
	
	27
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	 Көкпекті ауданы" Көкпекті " өзенінің арнасын тазарту
	 км 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	 1) күтілетін нәтиже 
	 км 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	
	
	

	
	 2) шығыстар, оның ішінде: 
	 млн. теңге 
	8
	
	8
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 республикалық бюджеттен 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 бюджеттен тыс көздерден 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 жергілікті бюджеттен 
	 млн. теңге 
	8
	
	8
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	 Көкпекті ауданы Көкпекті ауылындағы" Көкпекті " өзенінің арнасын тазарту
	 км 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	 1) күтілетін нәтиже 
	 км 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	
	
	

	
	 2) шығыстар, оның ішінде: 
	 млн. теңге 
	2
	
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 республикалық бюджеттен 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 бюджеттен тыс көздерден 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 жергілікті бюджеттен 
	 млн. теңге 
	2
	
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	11
	 Аягөз ауданындағы Қанай МК Аягөз өзеніндегі су торабын қайта құру ЖСҚ әзірлеу
	 км 
	18,00
	-
	-
	-
	-
	-
	18,0
	-
	,018
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	 1) күтілетін нәтиже 
	 км 
	18,00
	-
	-
	-
	-
	-
	18,0
	-
	,018
	
	
	

	
	 2) шығыстар, оның ішінде: 
	 млн. теңге 
	104,303
	
	7
	97,303
	
	
	
	
	97,303
	
	
	

	
	 республикалық бюджеттен 
	 млн. теңге 
	104,303
	
	7
	97,303
	
	
	
	
	97,303
	
	
	

	
	 бюджеттен тыс көздерден 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 жергілікті бюджеттен 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12
	 Мақаншы ауданындағы Көктал МК с Қатынсу өзеніндегі су торабын қайта құру ЖСҚ әзірлеу
	 км 
	2,00
	-
	-
	-
	-
	-
	2,0
	-
	,002
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	 1) күтілетін нәтиже 
	 км 
	2,00
	-
	-
	-
	-
	-
	2,0
	-
	,002
	
	
	

	
	 2) шығыстар, оның ішінде: 
	 млн. теңге 
	52,042
	
	10
	42,042
	
	
	
	
	42,042
	
	
	

	
	 республикалық бюджеттен 
	 млн. теңге 
	52,042
	
	10
	42,042
	
	
	
	
	42,042
	
	
	

	
	 бюджеттен тыс көздерден 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 жергілікті бюджеттен 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	13
	 Абай облысы Үржар ауданының Құсақ өзеніндегі бөгет су торабын қайта жаңарту
	 км 
	47,6
	-
	-
	-
	-
	-
	47,6
	-
	47,60
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	 1) күтілетін нәтиже 
	км
	47,6
	-
	-
	-
	-
	-
	47,6
	-
	47,60
	
	
	

	
	 2) шығыстар, оның ішінде: 
	Шығыстар, оның ішінде
	2 882,392
	
	9,528
	79,764
	1 000
	1 000
	793,100
	
	2 872,864
	
	
	

	
	республикалық бюджеттен
	млн. теңге (РБ)
	2 882,392
	
	9,528
	79,764
	1 000
	1 000
	793,100
	
	2 872,864
	
	
	

	
	бюджеттен тыс көздерден
	млн. теңге (БТК) 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	жергілікті бюджеттен
	млн. теңге (ЖБ)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	14
	  Үржар ауданы Көктерек өзенінде" Бургон "және" Жанбас " магистральдық каналдары бар бөгеттік гидроторапты қайта жаңарту (ұзындығы 11,1 км)
	 км 
	11,1
	-
	-
	-
	-
	-
	11,1
	-
	11,10
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	 1) күтілетін нәтиже 
	км
	11,1
	-
	-
	-
	-
	-
	11,1
	-
	11,10
	
	
	

	
	 2) шығыстар, оның ішінде: 
	Шығыстар, оның ішінде
	11 570,345
	45
	15,611
	9,734
	
	5 000
	6 500
	
	11 509,734
	
	
	

	
	республикалық бюджеттен
	млн. теңге (РБ)
	70,345
	45
	15,611
	9,734
	
	
	
	
	9,734
	
	
	

	
	бюджеттен тыс көздерден
	млн. теңге (БТК) 
	11 500
	
	
	
	
	5 000
	6 500
	
	11 500
	
	
	

	
	жергілікті бюджеттен
	млн. теңге (ЖБ)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	15
	 Үржар ауданының "Оң жағалау" және "сол жағалау" (ұзындығы 35,4 км) магистральдық арналары бар Қаракөл өзеніндегі бөгеттік су торабын қайта жаңарту
	 км 
	35,4
	-
	-
	-
	-
	-
	35,4
	-
	35,40
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	 1) күтілетін нәтиже 
	км
	35,4
	-
	-
	-
	-
	-
	35,4
	-
	35,40
	
	
	

	
	 2) шығыстар, оның ішінде: 
	Шығыстар, оның ішінде
	17 089,834
	23
	34,434
	32,400
	6 000
	6 000
	5 000
	
	17 032,400
	
	
	

	
	республикалық бюджеттен
	млн. теңге (РБ)
	89,834
	23
	34,434
	32,400
	
	
	
	
	32,400
	
	
	

	
	бюджеттен тыс көздерден
	млн. теңге (БТК) 
	17 000
	
	
	
	6 000
	6 000
	5 000
	
	17 000
	
	
	

	
	жергілікті бюджеттен
	млн. теңге (ЖБ)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	16
	 Аягөз ауданының "Ақтоған" магистральдық каналы бар Бақанас өзеніндегі су торабын қайта жаңарту (ұзындығы 39,8)
	 км 
	39,8
	-
	-
	-
	-
	-
	39,8
	-
	39,80
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	 1) күтілетін нәтиже 
	км
	39,8
	-
	-
	-
	-
	-
	39,8
	-
	39,80
	
	
	

	
	 2) шығыстар, оның ішінде: 
	Шығыстар, оның ішінде
	7 781,383
	5
	65,545
	10,838
	1 700
	3 000
	3 000
	
	7 710,838
	
	
	

	
	республикалық бюджеттен
	млн. теңге (РБ)
	81,383
	5
	65,545
	10,838
	
	
	
	
	10,838
	
	
	

	
	бюджеттен тыс көздерден
	млн. теңге (БТК) 
	7 700
	
	
	
	1 700
	3 000
	3 000
	
	7 700
	
	
	

	
	жергілікті бюджеттен
	млн. теңге (ЖБ)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	17
	«Үржар ауданының суармалы жерлерін сумен қамтамасыз ету үшін 10 каналдың су шаруашылығы жүйелері мен құрылыстарын қайта құру және қалпына келтіру. 1-кезек (Отгонный, Назар-Орал, Тоқтыбай, Соединительный, Амангелді)»
	 км 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	 1) күтілетін нәтиже 
	км
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	
	

	
	 2) шығыстар, оның ішінде: 
	Шығыстар, оның ішінде
	32 101,65
	-
	-
	-
	10 700,55
	10 700,55
	10 700,55
	-
	32 101,65
	
	
	

	
	республикалық бюджеттен
	млн. теңге (РБ)
	32 101,65
	-
	-
	-
	10 700,55
	10 700,55
	10 700,55
	-
	32 101,65
	
	
	

	
	бюджеттен тыс көздерден
	млн. теңге (БТК) 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	
	

	
	жергілікті бюджеттен
	млн. теңге (ЖБ)
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	
	

	18
	Алакөл көлінің жағалауында жағалауды бекіту жұмыстары. Абай облысы, Мақаншы ауданы
	 км 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	 1) күтілетін нәтиже 
	км
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	
	

	
	 2) шығыстар, оның ішінде: 
	Шығыстар, оның ішінде
	15 236,09
	-
	-
	-
	13 591,91
	1 644,19
	
	-
	15 236,09
	
	
	

	
	республикалық бюджеттен
	млн. теңге (РБ)
	15 236,09
	-
	-
	-
	13 591,91
	1 644,19
	
	-
	15 236,09
	
	
	

	
	бюджеттен тыс көздерден
	млн. теңге (БТК) 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	
	

	
	жергілікті бюджеттен
	млн. теңге (ЖБ)
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	
	

	2
	Ақмола облысы
	км
	3,35
	0,00
	1,15
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	2,20
	,002
	
	
	

	
	
	Шығыстар, оның ішінде
	68 905,687
	179,575
	5 011,635
	49 660,25
	17 243,45
	666,667
	666,667
	643,128
	63 714,477
	
	
	

	
	
	млн. теңге (РБ)
	23 966,687
	179,575
	5 011,635
	4 811,25
	17 153,45
	666,667
	666,667
	643,128
	18 775,477
	
	
	

	
	
	млн. теңге (БТК) 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	млн. теңге (ЖБ)
	44 939
	
	
	44 849
	90
	
	
	
	44 939
	
	
	

	1
	 Р. Нұра ауылындағы Нұра өзеніндегі жағалауды нығайту жұмыстары. Целиноград ауданы Қошқарбаева
	 км 
	1,15
	-
	1,15
	-
	-
	-
	-
	-
	
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	 1) күтілетін нәтиже 
	 км 
	1,15
	-
	1,15
	-
	-
	-
	-
	-
	
	
	
	

	
	 2) шығыстар, оның ішінде: 
	 млн. теңге 
	179,575
	179,575
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 республикалық бюджеттен 
	 млн. теңге 
	179,575
	179,575
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 бюджеттен тыс көздерден 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 жергілікті бюджеттен 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	 Астрахан ауданының" Қызыл Жұлдыз " Лиманды суару жүйесін күрделі жөндеу. Құрылыстардың жалпы ауданы – 9,97 га, оның ішінде суды реттейтін құрылыстардың жалпы ауданы-0,0047 га, жер бөгеті-9,9669 га.
	 км 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	 1) күтілетін нәтиже 
	 км 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	
	
	

	
	 2) шығыстар, оның ішінде: 
	 млн. теңге 
	90
	
	
	
	90
	
	
	
	90
	
	
	

	
	 республикалық бюджеттен 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 бюджеттен тыс көздерден 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 жергілікті бюджеттен 
	 млн. теңге 
	90
	
	
	
	90
	
	
	
	90
	
	
	

	3
	 "Нұра-Есіл магистральдық каналын Автоматтандыру және бетондау" ЖСҚ реконструкциялау
	 км 
	-
	-
	-
	
	-
	-
	-
	-
	
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	 1) күтілетін нәтиже 
	 км 
	-
	-
	-
	
	-
	-
	-
	-
	
	
	
	

	
	 2) шығыстар, оның ішінде: 
	 млн. теңге 
	48,881
	
	
	11,763
	37,118
	
	
	
	48,881
	
	
	

	
	 республикалық бюджеттен 
	 млн. теңге 
	48,881
	
	
	11,763
	37,118
	
	
	
	48,881
	
	
	

	
	 бюджеттен тыс көздерден 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 жергілікті бюджеттен 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	 Ақмола облысының Алва Лиманды суару жүйесінің Бас құрылысын реконструкциялау
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	20
	
	1) МЕМСАРАП №PSDE-0260/25  24.04.2025ж.;
2) Письмо подрядчика Bertus Constraction  о готовности передача проекта №188  18.07.2025г
3) ОЗ №20-3-20-06/111  22.02.2024 ж.;

	
	 1) күтілетін нәтиже 
	 км 
	-
	-
	-
	
	-
	-
	-
	-
	
	
	
	

	
	 2) шығыстар, оның ішінде: 
	 млн. теңге 
	404,762
	
	
	384,524
	20,238
	
	
	
	404,762
	
	
	

	
	 республикалық бюджеттен 
	 млн. теңге 
	404,762
	
	
	384,524
	20,238
	
	
	
	404,762
	
	
	

	
	 бюджеттен тыс көздерден 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 жергілікті бюджеттен 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	 Астрахан ауданының" Қызыл Жұлдыз " Лиманды суару жүйесін күрделі жөндеу. Құрылыстардың жалпы ауданы – 9,97 га, оның ішінде суды реттейтін құрылыстардың жалпы ауданы-0,0047 га, жер бөгеті-9,9669 га.
	 км 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	 1) күтілетін нәтиже 
	 км 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	
	
	

	
	 2) шығыстар, оның ішінде: 
	 млн. теңге 
	90
	
	
	90
	
	
	
	
	90
	
	
	

	
	 республикалық бюджеттен 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 бюджеттен тыс көздерден 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 жергілікті бюджеттен 
	 млн. теңге 
	90
	
	
	90
	
	
	
	
	90
	
	
	

	6
	 Есіл өзенінің арнасын Астана нан с. Ғ. с. дейін тереңдету Жібек жолы, ұзындығы 40 км. жұмыстардың жалпы ұзындығы 40 км.
	 км 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	 1) күтілетін нәтиже 
	 км 
	40,00
	-
	-
	-
	40,0
	-
	-
	-
	,040
	
	
	

	
	 2) шығыстар, оның ішінде: 
	 млн. теңге 
	22 500
	
	
	22 500
	
	
	
	
	22 500
	
	
	

	
	 республикалық бюджеттен 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 бюджеттен тыс көздерден 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 жергілікті бюджеттен 
	 млн. теңге 
	22 500
	
	
	22 500
	
	
	
	
	22 500
	
	
	

	7
	 Жабай өзенінің арнасын тереңдету, кеңейту және түзету (Жыланды өзенімен түйісуден Есіл өзеніне дейін) және Атбасар ауданының Атбасар қаласын су басудан қорғау бөгетін салу өзеннің тазартылатын учаскесінің жалпы ұзындығы – 28,0 км құрайды
	 км 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	 1) күтілетін нәтиже 
	 км 
	28,00
	-
	-
	-
	28,0
	-
	-
	-
	,028
	
	
	

	
	 2) шығыстар, оның ішінде: 
	 млн. теңге 
	25 000
	
	5 000
	10 000
	10 000
	
	
	
	20 000
	
	
	

	
	 республикалық бюджеттен 
	 млн. теңге 
	15 000
	
	5 000
	
	10 000
	
	
	
	10 000
	
	
	

	
	 бюджеттен тыс көздерден 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 жергілікті бюджеттен 
	 млн. теңге 
	10 000
	
	
	10 000
	
	
	
	
	10 000
	
	
	

	8
	 Сандықтау ауданы Балкашино ауылының жағалау сызығының бойындағы учаскелерде Жабай өзенінің арнасы бойынша жағалауды нығайту және түбін тереңдету жұмыстары
	 км 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	 1) күтілетін нәтиже 
	 км 
	32,00
	-
	-
	32,0
	-
	-
	-
	-
	,032
	
	
	

	
	 2) шығыстар, оның ішінде: 
	 млн. теңге 
	4 070
	
	
	4 070
	
	
	
	
	4 070
	
	
	

	
	 республикалық бюджеттен 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 бюджеттен тыс көздерден 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 жергілікті бюджеттен 
	 млн. теңге 
	4 070
	
	
	4 070
	
	
	
	
	4 070
	
	
	

	9
	 Зеренді ауданы Чаглинка ауылының жағалау сызығы бойындағы Чаглинка өзенінің арнасын тереңдету жұмыстары
	 км 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	 1) күтілетін нәтиже 
	 км 
	25,00
	-
	-
	25,0
	-
	-
	-
	-
	,025
	
	
	

	
	 2) шығыстар, оның ішінде: 
	 млн. теңге 
	550
	
	
	550
	
	
	
	
	550
	
	
	

	
	 республикалық бюджеттен 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 бюджеттен тыс көздерден 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 жергілікті бюджеттен 
	 млн. теңге 
	550
	
	
	550
	
	
	
	
	550
	
	
	

	10
	 Астрахань ауданы Старый Колутон ауылының жағалау сызығының бойындағы учаскелерде Колутон өзенінің арнасы бойынша арна тазалау жұмыстары жүргізілді
	 км 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	 1) күтілетін нәтиже 
	 км 
	15,00
	-
	-
	15,0
	-
	-
	-
	-
	,015
	
	
	

	
	 2) шығыстар, оның ішінде: 
	 млн. теңге 
	661
	
	
	661
	
	
	
	
	661
	
	
	

	
	 республикалық бюджеттен 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 бюджеттен тыс көздерден 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 жергілікті бюджеттен 
	 млн. теңге 
	661
	
	
	661
	
	
	
	
	661
	
	
	

	11
	 Жібек Жолы ауылындағы Есіл өзенінің арнасын тазарту, ұзындығы 21 км
	 км 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	 1) күтілетін нәтиже 
	 км 
	21,00
	-
	-
	-
	21,0
	-
	-
	-
	,021
	
	
	

	
	 2) шығыстар, оның ішінде: 
	 млн. теңге 
	11 286
	
	
	5 643
	5 643
	
	
	
	11 286
	
	
	

	
	 республикалық бюджеттен 
	 млн. теңге 
	5 643
	
	
	
	5 643
	
	
	
	5 643
	
	
	

	
	 бюджеттен тыс көздерден 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 жергілікті бюджеттен 
	 млн. теңге 
	5 643
	
	
	5 643
	
	
	
	
	5 643
	
	
	

	12
	 Атбасар ауданы Борисовка ауылындағы Жабай өзенінің арнасын кеңейту жобасы
	 км 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	 1) күтілетін нәтиже 
	 км 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	
	
	

	
	 2) шығыстар, оның ішінде: 
	 млн. теңге 
	1 335
	
	
	1 335
	
	
	
	
	1 335
	
	
	

	
	 республикалық бюджеттен 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 бюджеттен тыс көздерден 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 жергілікті бюджеттен 
	 млн. теңге 
	1 335
	
	
	1 335
	
	
	
	
	1 335
	
	
	

	13
	Ақмола облысындағы "Нұра-Есіл" каналында суды есепке алуды және суды бөлуді автоматтандыру жүйелерін енгізе отырып, Преображен гидроторабын реконструкциялау және жаңғырту
	 км 
	2,2
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	2,2
	2,20
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	 1) күтілетін нәтиже 
	км
	2,2
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	2,2
	2,20
	
	
	

	
	 2) шығыстар, оның ішінде: 
	Шығыстар, оның ішінде
	2 690,469
	
	11,635
	35,706
	666,667
	666,667
	666,667
	643,128
	2 678,834
	
	
	

	
	республикалық бюджеттен
	млн. теңге (РБ)
	2 690,469
	
	11,635
	35,706
	666,667
	666,667
	666,667
	643,128
	2 678,834
	
	
	

	
	бюджеттен тыс көздерден
	млн. теңге (БТК) 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	жергілікті бюджеттен
	млн. теңге (ЖБ)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	14
	«Ақмола облысы Астрахан ауданының Қалқұтан (Колутон) өзенінде түбін тереңдету, арнасын кеңейту және арнасын тазарту жұмыстары»
	 км 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	 1) күтілетін нәтиже 
	км
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 2) шығыстар, оның ішінде: 
	Шығыстар, оның ішінде
	5 165,70
	
	
	4 379,26
	786,43
	
	
	
	5 165,70
	
	
	

	
	республикалық бюджеттен
	млн. теңге (РБ)
	5 165,70
	
	
	4 379,26
	786,43
	
	
	
	5 165,70
	
	
	

	
	бюджеттен тыс көздерден
	млн. теңге (БТК) 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	жергілікті бюджеттен
	млн. теңге (ЖБ)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Алматы облысы
	км
	2 737,40
	31,28
	-
	42,36
	392,27
	2 264,79
	6,70
	-
	2,706
	
	
	

	
	
	Шығыстар, оның ішінде
	225 704,460
	5 598,813
	4 932,652
	76 548,98
	166 542,59
	91 753,52
	1 000
	
	215 172,995
	
	
	

	
	
	млн. теңге (РБ)
	28 327,250
	3 904,528
	4 002,385
	27 753,77
	83 859,75
	29 478,92
	
	
	20 420,337
	
	
	

	
	
	млн. теңге (БТК) 
	141 119,050
	
	
	32 527,675
	59 503,866
	49 087,509
	
	
	141 119,050
	
	
	

	
	
	млн. теңге (ЖБ)
	56 258,160
	1 694,285
	930,267
	16 267,537
	23 178,981
	13 187,090
	1 000
	
	53 633,608
	
	
	

	1
	 Райымбек ауданының ирригациялық желілерін реконструкциялау (ұзындығы 242,4 км)
	 км 
	253,06
	-
	-
	-
	-
	253,06
	-
	-
	,253
	20
	
	1) МЕМСАРАП № 18-0073/20  21.05.2020 ж.; 
2) ЖСҚ бекіту туралы бұйрық №89  14.08.2023г,;
3) ЭЗ №27   17.03.2022г,; ОЗ №Б/Н
4) ҚМЖ шарты №251/09/22  05.10.2022ж.
Қосымша №1  28.10.2022ж., №2  3.02.2023г, №3  27.03.2023ж., №4  27.05.2023ж., №5  13.06.2023ж., №6  10.11.2023ж., №7  6.12.2023ж., №9  5.08.2024ж.
Технадзор №225/08/22  5.08.2022ж.
Қосымша №1  11.11.2022ж., №2  9.02.2023ж., №3  29.05.2023ж., №4  20.06.2023ж., №5  6.12.2023ж., №7  15.08.2024ж.
Автонадзор №235/08/22  29.08.2022ж.
Қосымша №1  18.11.2022, №2  23.02.2023ж., №3  6.12.2023, №4  12.03.2024г;"
5)  "ҚМЖ №251/09/22  05.10.2022ж.
Қосымша №1  28.10.2022ж., №2  3.02.2023г, №3  27.03.2023ж., №4  27.05.2023ж., №5  13.06.2023ж., №6  10.11.2023ж., №7  6.12.2023ж., №9  5.08.2024ж.
Технадзор №225/08/22  5.08.2022ж.
Қосымша №1  11.11.2022ж., №2  9.02.2023ж., №3  29.05.2023ж., №4  20.06.2023ж., №5  6.12.2023ж., №7  15.08.2024ж.
Автонадзор №235/08/22  29.08.2022ж.
Қосымша №1  18.11.2022, №2  23.02.2023ж., №3  6.12.2023, №4  12.03.2024ж."

	
	 1) күтілетін нәтиже 
	 км 
	253,06
	-
	-
	-
	-
	253,06
	-
	-
	,253
	
	
	

	
	 2) шығыстар, оның ішінде: 
	 млн. теңге 
	25 116,125
	203,267
	99,879
	7 000
	9 448,733
	8 364,246
	
	
	24 812,979
	
	
	

	
	 республикалық бюджеттен 
	 млн. теңге 
	3 956,879
	158,267
	99,879
	1 000
	1 448,733
	1 250
	
	
	3 698,733
	
	
	

	
	 бюджеттен тыс көздерден 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 жергілікті бюджеттен 
	 млн. теңге 
	21 159,246
	45
	
	6 000
	8 000
	7 114,246
	
	
	21 114,246
	
	
	

	2
	 Кеген ауданының суару желілерін қайта құру (ұзындығы 106,9 км) 
	 км 
	121,38
	-
	-
	-
	-
	121,4
	-
	-
	,121
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	 1) күтілетін нәтиже 
	 км 
	121,38
	-
	-
	-
	-
	121,4
	-
	-
	,121
	
	
	

	
	 2) шығыстар, оның ішінде: 
	 млн. теңге 
	13 530,815
	1 200,566
	1 318,505
	4 000
	4 000
	3 011,744
	
	
	11 011,744
	
	
	

	
	 республикалық бюджеттен 
	 млн. теңге 
	1 853,005
	900
	953,005
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 бюджеттен тыс көздерден 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 жергілікті бюджеттен 
	 млн. теңге 
	11 677,810
	300,566
	365,500
	4 000
	4 000
	3 011,744
	
	
	11 011,744
	
	
	

	3
	 Жамбыл ауданының ирригациялық желілерін қайта жаңарту (ұзындығы 560,4 км) 
	 км 
	560,40
	-
	-
	-
	-
	560,4
	-
	-
	,560
	20
	
	1) МЕМСАРАП № 18-0119/21  19.08.2021 ж.;
2) ЖСҚ бекіту туралы бұйрық №03-05  24.08.2023;
3) ЭЗ №29-01-11/962-И   28.10.2022; ОЗ №Б/Н
4) ҚМЖ шарты №321/11/23  29.11.2023
Қосымша №1  30.11.2023, №2  9.12.2023, №3  27.12.2023
Технадзор №358/07/24  18.07.2024
Автонадзор №68/03/24  27.03.2024;"
5)  "ҚМЖ №321/11/23  29.11.2023ж.
Қосымша №1  30.11.2023, №2  9.12.2023ж., №3  27.12.2023ж.
Технадзор №358/07/24  18.07.2024ж.
Автонадзор №68/03/24  27.03.2024ж."

	
	 1) күтілетін нәтиже 
	 км 
	560,40
	-
	-
	-
	-
	560,4
	-
	-
	,560
	
	
	

	
	 2) шығыстар, оның ішінде: 
	 млн. теңге 
	5 045,308
	200
	500
	1 000
	2 095,308
	1 250
	
	
	4 345,308
	
	
	

	
	 республикалық бюджеттен 
	 млн. теңге 
	2 350
	100
	500
	
	500
	1 250
	
	
	1 750
	
	
	

	
	 бюджеттен тыс көздерден 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 жергілікті бюджеттен 
	 млн. теңге 
	2 695,308
	100
	
	1 000
	1 595,308
	
	
	
	2 595,308
	
	
	

	4
	 Іле ауданының ирригациялық желілерін қайта жаңарту (ұзындығы 97,326 км) 
	 км 
	97,33
	-
	-
	-
	-
	97,326
	-
	-
	,097
	20
	
	1) МЕМСАРАП № 18-0162/20  30.10.2020 ж.;
2) ЖСҚ бекіту туралы бұйрық №03-03  14.08.2023ж.;
3) ЭЗ №29-09-11/962-И   28.10.2022; ОЗ №Б/Н
4) ҚМЖ шарты №322/11/23  29.11.2023ж.
Қосымша №1  30.11.2023ж., №2  9.12.2023, №3  14.12.2023ж., №4  27.12.2023ж.
Технадзор №357/07/24  18.07.2024ж.
Автонадзор №75/03/24  19.03.2024ж.
5)  ҚМЖ №322/11/23  29.11.2023ж.
Қосымша №1  30.11.2023, №2  9.12.2023ж., №3  14.12.2023, №4  27.12.2023ж.
 Технадзор №357/07/24  18.07.2024ж.
Автонадзор №75/03/24  19.03.2024ж.

	
	 1) күтілетін нәтиже 
	 км 
	97,33
	-
	-
	-
	-
	97,326
	-
	-
	,097
	
	
	

	
	 2) шығыстар, оның ішінде: 
	 млн. теңге 
	4 861,457
	428,281
	96,791
	1 000
	2 095,308
	1 241,077
	
	
	4 336,385
	
	
	

	
	 республикалық бюджеттен 
	 млн. теңге 
	1 986,951
	149,083
	96,791
	
	500
	1 241,077
	
	
	1 741,077
	
	
	

	
	 бюджеттен тыс көздерден 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 жергілікті бюджеттен 
	 млн. теңге 
	2 874,506
	279,198
	
	1 000
	1 595,308
	
	
	
	2 595,308
	
	
	

	5
	 Талғар ауданының ирригациялық желілерін қайта жаңарту (ұзындығы 403,793 км) 
	 км 
	424,79
	21,0
	-
	-
	-
	403,793
	-
	-
	,404
	20
	
	1) МЕМСАРАП № 01-0121/21  26.02.2021 ж. ;
2) ЖСҚ бекіту туралы бұйрық №03-04  14.08.2023ж.;
3) ЭЗ №29-01-11/962-И   28.10.202ж.2; ОЗ №Б/Н
4) ҚМЖ шарты №320/11/23  30.11.2023ж.
Қосымша №1  21.12.2023, №2  27.12.2023ж.
Технадзор №356/07/24  18.07.2024ж.
Автонадзор №49/02/24  5.03.2024;ж."
5) "ҚМЖ №320/11/23  30.11.2023
Қосымша №1  21.12.2023, №2  27.12.2023
Технадзор №356/07/24  18.07.2024
Автонадзор №49/02/24  5.03.2024

	
	 1) күтілетін нәтиже 
	 км 
	424,79
	21,0
	-
	-
	-
	403,793
	-
	-
	,404
	
	
	

	
	 2) шығыстар, оның ішінде: 
	 млн. теңге 
	5 184,147
	838,839
	
	1 000
	2 095,308
	1 250
	
	
	4 345,308
	
	
	

	
	 республикалық бюджеттен 
	 млн. теңге 
	2 029,839
	279,839
	
	
	500
	1 250
	
	
	1 750
	
	
	

	
	 бюджеттен тыс көздерден 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 жергілікті бюджеттен 
	 млн. теңге 
	3 154,308
	559
	
	1 000
	1 595,308
	
	
	
	2 595,308
	
	
	

	6
	 Ұйғыр ауданының ирригациялық желілерін қайта жаңарту түзету (ұзындығы 153,491 км) 
	 км 
	153,49
	-
	-
	-
	153,491
	-
	-
	-
	,153
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	 1) күтілетін нәтиже 
	 км 
	153,49
	-
	-
	-
	153,491
	-
	-
	-
	,153
	
	
	

	
	 2) шығыстар, оның ішінде: 
	 млн. теңге 
	20 047,460
	200
	224,860
	9 000
	10 622,600
	
	
	
	19 622,600
	
	
	

	
	 республикалық бюджеттен 
	 млн. теңге 
	424,860
	200
	224,860
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 бюджеттен тыс көздерден 
	 млн. теңге 
	19 622,600
	
	
	9 000
	10 622,600
	
	
	
	19 622,600
	
	
	

	
	 жергілікті бюджеттен 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	 Еңбекшіқазақ ауданының суару желілерін реконструкциялау (1 этап) (ұзындығы 132,3 км) 
	 км 
	375,50
	-
	-
	-
	-
	375,5
	-
	-
	,376
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	 1) күтілетін нәтиже 
	 км 
	375,50
	-
	-
	-
	-
	375,5
	-
	-
	,376
	
	
	

	
	 2) шығыстар, оның ішінде: 
	 млн. теңге 
	38 888,720
	
	
	12 000
	12 000
	14 888,720
	
	
	38 888,720
	
	
	

	
	 республикалық бюджеттен 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 бюджеттен тыс көздерден 
	 млн. теңге 
	38 888,720
	
	
	12 000
	12 000
	14 888,720
	
	
	38 888,720
	
	
	

	
	 жергілікті бюджеттен 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	 Балқаш ауданының суару желілерін реконструкциялау. Түзету (1 кезек) (ұзындығы 20,132 км) 
	 км 
	20,13
	-
	-
	-
	20,132
	-
	-
	-
	,020
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	 1) күтілетін нәтиже 
	 км 
	20,13
	-
	-
	-
	20,132
	-
	-
	-
	,020
	
	
	

	
	 2) шығыстар, оның ішінде: 
	 млн. теңге 
	19 321,600
	
	
	9 000
	10 321,600
	
	
	
	19 321,600
	
	
	

	
	 республикалық бюджеттен 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 бюджеттен тыс көздерден 
	 млн. теңге 
	19 321,600
	
	
	9 000
	10 321,600
	
	
	
	19 321,600
	
	
	

	
	 жергілікті бюджеттен 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	 Еңбекшіқазақ ауданы Тезкенсу ауылында жайылымдарды суару жүйесін қайта жаңарту және салу
	 км 
	3,70
	-
	-
	-
	-
	3,7
	-
	-
	,004
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	 1) күтілетін нәтиже 
	 км 
	3,70
	-
	-
	-
	-
	3,7
	-
	-
	,004
	
	
	

	
	 2) шығыстар, оның ішінде: 
	 млн. теңге 
	501,829
	
	
	200,732
	175,640
	125,457
	
	
	501,829
	
	
	

	
	 республикалық бюджеттен 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 бюджеттен тыс көздерден 
	 млн. теңге 
	501,829
	
	
	200,732
	175,640
	125,457
	
	
	501,829
	
	
	

	
	 жергілікті бюджеттен 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	 Еңбекшіқазақ ауданының құрам магистральдық каналын қайта жаңарту
	 км 
	58,00
	-
	-
	-
	-
	58,0
	-
	-
	,058
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	 1) күтілетін нәтиже 
	 км 
	58,00
	-
	-
	-
	-
	58,0
	-
	-
	,058
	
	
	

	
	 2) шығыстар, оның ішінде: 
	 млн. теңге 
	12 047,922
	,347
	53,462
	
	5 000
	6 994,113
	
	
	11 994,113
	
	
	

	
	 республикалық бюджеттен 
	 млн. теңге 
	53,809
	,347
	53,462
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 бюджеттен тыс көздерден 
	 млн. теңге 
	11 994,113
	
	
	
	5 000
	6 994,113
	
	
	11 994,113
	
	
	

	
	 жергілікті бюджеттен 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	11
	 Іле ауданы Күрті МК оң жағалауын қайта жаңарту (ұзындығы 14,3 км) 
	 км 
	14,30
	-
	-
	-
	-
	14,3
	-
	-
	,014
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	 1) күтілетін нәтиже 
	 км 
	14,30
	-
	-
	-
	-
	14,3
	-
	-
	,014
	
	
	

	
	 2) шығыстар, оның ішінде: 
	 млн. теңге 
	3 325,986
	,266
	10,755
	5,171
	1 309,794
	2 000
	
	
	3 314,965
	
	
	

	
	 республикалық бюджеттен 
	 млн. теңге 
	16,192
	,266
	10,755
	5,171
	
	
	
	
	5,171
	
	
	

	
	 бюджеттен тыс көздерден 
	 млн. теңге 
	3 309,794
	
	
	
	1 309,794
	2 000
	
	
	3 309,794
	
	
	

	
	 жергілікті бюджеттен 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12
	 Іле және Жамбыл аудандарының сол жағалауын қайта құру
	 км 
	49,00
	-
	-
	-
	-
	49,0
	-
	-
	,049
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	 1) күтілетін нәтиже 
	 км 
	49,00
	-
	-
	-
	-
	49,0
	-
	-
	,049
	
	
	

	
	 2) шығыстар, оның ішінде: 
	 млн. теңге 
	13 147,444
	,420
	67,498
	,307
	5 000
	8 079,219
	
	
	13 079,526
	
	
	

	
	 республикалық бюджеттен 
	 млн. теңге 
	68,225
	,420
	67,498
	,307
	
	
	
	
	,307
	
	
	

	
	 бюджеттен тыс көздерден 
	 млн. теңге 
	13 079,219
	
	
	
	5 000
	8 079,219
	
	
	13 079,219
	
	
	

	
	 жергілікті бюджеттен 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	13
	 "Бак" магистральдық каналының авариялық учаскелерін реконструкциялау.Д. Қонаев " КҚ-130-дан КҚ-138+86-ға дейін; КҚ-166+70-тен КҚ-170+14-ке дейін; КҚ-223-тен КҚ-226-ға дейін Еңбекшіқазақ ауданы
	 км 
	1,50
	-
	-
	1,5
	-
	-
	-
	-
	1,5
	12
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	 1) күтілетін нәтиже 
	 км 
	1,50
	-
	-
	1,5
	-
	-
	-
	-
	1,5
	
	
	

	
	 2) шығыстар, оның ішінде: 
	 млн. теңге 
	1 259,032
	663,306
	508,346
	87,380
	
	
	
	
	87,380
	
	
	

	
	 республикалық бюджеттен 
	 млн. теңге 
	1 259,032
	663,306
	508,346
	87,380
	
	
	
	
	87,380
	
	
	

	
	 бюджеттен тыс көздерден 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 жергілікті бюджеттен 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	14
	 Бак каналының құрылысын қайта құру және жаңғырту.Д. Қонаева
	 км 
	152,00
	3,0
	-
	-
	-
	149,0
	-
	-
	,149
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	 1) күтілетін нәтиже 
	 км 
	152,00
	3,0
	-
	-
	-
	149,0
	-
	-
	,149
	
	
	

	
	 2) шығыстар, оның ішінде: 
	 млн. теңге 
	27 914,866
	3
	115,993
	18,378
	10 777,495
	17 000
	
	
	27 795,873
	
	
	

	
	 республикалық бюджеттен 
	 млн. теңге 
	137,371
	3
	115,993
	18,378
	
	
	
	
	18,378
	
	
	

	
	 бюджеттен тыс көздерден 
	 млн. теңге 
	27 777,495
	
	
	
	10 777,495
	17 000
	
	
	27 777,495
	
	
	

	
	 жергілікті бюджеттен 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	15
	 Алматы облысы, Сарыбұлақ ауылы, Қапшағай қ. №5 сорғы станциясының ілінген суару желілерін қайта жаңарту
	 км 
	48,20
	-
	-
	-
	48,2
	-
	-
	-
	,048
	20
	
	1) МЕМСАРАП № 06-0287/21  27.09.2021 г;
2) ЖСҚ бекіту туралы бұйрық №01-28/25  29.09.2021ж.;
3) ЭЗ №24   17.03.2022ж.; ОЗ №Б/Н
4) ҚМЖ шарты №274/10/22   5.10.2022ж.
Қосымша №1  28.10.2022ж., №2  22.02.2023ж., №3  28.03.2023, №4  27.05.2023ж., №5  26.10.2023ж.
Технадзор №271/09/22  23.09.2022ж.
Қосымша №1  4.11.2022ж., №2  9.02.2023ж., №3  29.05.2023ж., №4  13.06.2023ж., №5  30.11.2023ж.
Автонадзор №190088   27.09.2022ж.
Қосымша №1  8.11.2022, №2  18.12.2023ж., №3  13.12.2023ж.;
5) "ҚМЖ №274/10/22   5.10.2022ж.
Қосымша №1  28.10.2022ж., №2  22.02.2023ж., №3  28.03.2023ж., №4  27.05.2023ж., №5  26.10.2023ж.
Технадзор №271/09/22  23.09.2022ж.
Қосымша №1  4.11.2022ж., №2  9.02.2023г, №3  29.05.2023, №4  13.06.2023, №5  30.11.2023
Автонадзор №190088   27.09.2022ж.
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	 1) күтілетін нәтиже 
	 км 
	48,20
	-
	-
	
	48,2
	-
	-
	-
	,048
	
	
	

	
	 2) шығыстар, оның ішінде: 
	 млн. теңге 
	5 360,372
	1 450
	1 371,796
	538,576
	2 000
	
	
	
	2 538,576
	
	
	

	
	 республикалық бюджеттен 
	 млн. теңге 
	3 360,372
	1 450
	1 371,796
	538,576
	
	
	
	
	538,576
	
	
	

	
	 бюджеттен тыс көздерден 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 жергілікті бюджеттен 
	 млн. теңге 
	2 000
	
	
	
	2 000
	
	
	
	2 000
	
	
	

	16
	 Ұйғыр ауданындағы "Гомба" магистральдық арнасы
	 км 
	7,28
	7,28
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	 1) күтілетін нәтиже 
	 км 
	7,28
	7,28
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	
	
	

	
	 2) шығыстар, оның ішінде: 
	 млн. теңге 
	332,600
	332,600
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 республикалық бюджеттен 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 бюджеттен тыс көздерден 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 жергілікті бюджеттен 
	 млн. теңге 
	332,600
	332,600
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	17
	 Талғар ауданының "Талғар" магистральдық каналын күрделі жөндеу
	 км 
	12,90
	-
	-
	-
	-
	12,9
	-
	-
	,013
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	 1) күтілетін нәтиже 
	 км 
	12,90
	-
	-
	-
	-
	12,9
	-
	-
	,013
	
	
	

	
	 2) шығыстар, оның ішінде: 
	 млн. теңге 
	1 338,900
	
	
	25
	500
	813,900
	
	
	1 338,900
	
	
	

	
	 республикалық бюджеттен 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 бюджеттен тыс көздерден 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 жергілікті бюджеттен 
	 млн. теңге 
	1 338,900
	
	
	25
	500
	813,900
	
	
	1 338,900
	
	
	

	18
	 Райымбек ауданының "Жаңажеміс" магистральдық каналын күрделі жөндеу
	 км 
	3,50
	-
	-
	-
	-
	3,5
	-
	-
	,004
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	 1) күтілетін нәтиже 
	 км 
	3,50
	-
	-
	-
	-
	3,5
	-
	-
	,004
	
	
	

	
	 2) шығыстар, оның ішінде: 
	 млн. теңге 
	1 104,300
	
	
	25
	500
	579,300
	
	
	1 104,300
	
	
	

	
	 республикалық бюджеттен 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 бюджеттен тыс көздерден 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 жергілікті бюджеттен 
	 млн. теңге 
	1 104,300
	
	
	25
	500
	579,300
	
	
	1 104,300
	
	
	

	19
	 Райымбек ауданының" Ортоған " магистральдық каналын күрделі жөндеу
	 км 
	9,00
	-
	-
	-
	9,0
	-
	-
	-
	,009
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	 1) күтілетін нәтиже 
	 км 
	9,00
	-
	-
	-
	9,0
	-
	-
	-
	,009
	
	
	

	
	 2) шығыстар, оның ішінде: 
	 млн. теңге 
	147
	
	
	11
	136
	
	
	
	147
	
	
	

	
	 республикалық бюджеттен 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 бюджеттен тыс көздерден 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 жергілікті бюджеттен 
	 млн. теңге 
	147
	
	
	11
	136
	
	
	
	147
	
	
	

	20
	 Жамбыл ауданы "Бейтімбет" магистральдық каналын күрделі жөндеу (ұзындығы 5,2 км) 
	 км 
	5,20
	-
	-
	-
	5,2
	-
	-
	-
	,005
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	 1) күтілетін нәтиже 
	 км 
	5,20
	-
	-
	-
	5,2
	-
	-
	-
	,005
	
	
	

	
	 2) шығыстар, оның ішінде: 
	 млн. теңге 
	59,600
	
	
	11
	48,600
	
	
	
	59,600
	
	
	

	
	 республикалық бюджеттен 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 бюджеттен тыс көздерден 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 жергілікті бюджеттен 
	 млн. теңге 
	59,600
	
	
	11
	48,600
	
	
	
	59,600
	
	
	

	21
	 Жамбыл ауданының" Бурган " магистральдық каналын күрделі жөндеу (ұзындығы 9,48 км) 
	 км 
	9,48
	-
	-
	-
	-
	9,48
	-
	-
	,009
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	 1) күтілетін нәтиже 
	 км 
	9,48
	-
	-
	-
	-
	9,48
	-
	-
	,009
	
	
	

	
	 2) шығыстар, оның ішінде: 
	 млн. теңге 
	263
	
	
	10
	100
	153
	
	
	263
	
	
	

	
	 республикалық бюджеттен 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 бюджеттен тыс көздерден 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 жергілікті бюджеттен 
	 млн. теңге 
	263
	
	
	10
	100
	153
	
	
	263
	
	
	

	22
	 Жамбыл ауданы Самсы а / о Кемертоған (Самсы өзені) магистральдық каналын күрделі жөндеу (ұзындығы 2,2 км) 
	 км 
	2,20
	-
	-
	-
	2,2
	-
	-
	-
	,002
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	 1) күтілетін нәтиже 
	 км 
	2,20
	-
	-
	-
	2,2
	-
	-
	-
	,002
	
	
	

	
	 2) шығыстар, оның ішінде: 
	 млн. теңге 
	76
	
	
	11
	65
	
	
	
	76
	
	
	

	
	 республикалық бюджеттен 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 бюджеттен тыс көздерден 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 жергілікті бюджеттен 
	 млн. теңге 
	76
	
	
	11
	65
	
	
	
	76
	
	
	

	23
	 Жамбыл ауданы, Жамбыл а/о" Кемер " магистральдық каналын күрделі жөндеу (Ұзынағаш-Горный) (ұзындығы 11,3 км) 
	 км 
	11,30
	-
	-
	-
	-
	11,3
	-
	-
	,011
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	 1) күтілетін нәтиже 
	 км 
	11,30
	-
	-
	-
	-
	11,3
	-
	-
	,011
	
	
	

	
	 2) шығыстар, оның ішінде: 
	 млн. теңге 
	177,400
	
	
	15
	62,400
	100
	
	
	177,400
	
	
	

	
	 республикалық бюджеттен 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 бюджеттен тыс көздерден 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 жергілікті бюджеттен 
	 млн. теңге 
	177,400
	
	
	15
	62,400
	100
	
	
	177,400
	
	
	

	24
	 Жамбыл ауданының "Унгиртас" магистральдық каналын күрделі жөндеу (ұзындығы 2,1 км) 
	 км 
	2,10
	-
	-
	-
	2,1
	-
	-
	-
	,002
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	 1) күтілетін нәтиже 
	 км 
	2,10
	-
	-
	-
	2,1
	-
	-
	-
	,002
	
	
	

	
	 2) шығыстар, оның ішінде: 
	 млн. теңге 
	35,600
	
	
	8,500
	27,100
	
	
	
	35,600
	
	
	

	
	 республикалық бюджеттен 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 бюджеттен тыс көздерден 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 жергілікті бюджеттен 
	 млн. теңге 
	35,600
	
	
	8,500
	27,100
	
	
	
	35,600
	
	
	

	25
	 Жамбыл ауданының" Жан - Қойлық " магистральдық каналын күрделі жөндеу (ұзындығы 20 км) 
	 км 
	20,00
	-
	-
	-
	20,0
	-
	-
	-
	,020
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	 1) күтілетін нәтиже 
	 км 
	20,00
	-
	-
	-
	20,0
	-
	-
	-
	,020
	
	
	

	
	 2) шығыстар, оның ішінде: 
	 млн. теңге 
	132
	
	
	15
	117
	
	
	
	132
	
	
	

	
	 республикалық бюджеттен 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 бюджеттен тыс көздерден 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 жергілікті бюджеттен 
	 млн. теңге 
	132
	
	
	15
	117
	
	
	
	132
	
	
	

	26
	 Талғар ауданы Р-5 темірбетон каналын күрделі жөндеу (ұзындығы 43,8 км) 
	 км 
	13,80
	-
	-
	-
	-
	13,8
	-
	-
	,014
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	 1) күтілетін нәтиже 
	 км 
	13,80
	-
	-
	-
	-
	13,8
	-
	-
	,014
	
	
	

	
	 2) шығыстар, оның ішінде: 
	 млн. теңге 
	429,900
	
	
	15
	100
	314,900
	
	
	429,900
	
	
	

	
	 республикалық бюджеттен 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 бюджеттен тыс көздерден 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 жергілікті бюджеттен 
	 млн. теңге 
	429,900
	
	
	15
	100
	314,900
	
	
	429,900
	
	
	

	27
	 Райымбек ауданының" Қаратоған " магистральдық каналын күрделі жөндеу (ұзындығы 3,5 км) 
	 км 
	3,50
	-
	-
	-
	3,5
	-
	-
	-
	,004
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	 1) күтілетін нәтиже 
	 км 
	3,50
	-
	-
	-
	3,5
	-
	-
	-
	,004
	
	
	

	
	 2) шығыстар, оның ішінде: 
	 млн. теңге 
	57,700
	
	
	8,500
	49,200
	
	
	
	57,700
	
	
	

	
	 республикалық бюджеттен 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 бюджеттен тыс көздерден 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 жергілікті бюджеттен 
	 млн. теңге 
	57,700
	
	
	8,500
	49,200
	
	
	
	57,700
	
	
	

	28
	 Жамбыл ауданының "Киров" магистральдық каналын күрделі жөндеу (ұзындығы 2,5 км) 
	 км 
	2,50
	-
	-
	-
	2,5
	-
	-
	-
	,003
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	 1) күтілетін нәтиже 
	 км 
	2,50
	-
	-
	-
	2,5
	-
	-
	-
	,003
	
	
	

	
	 2) шығыстар, оның ішінде: 
	 млн. теңге 
	92,900
	
	
	11
	81,900
	
	
	
	92,900
	
	
	

	
	 республикалық бюджеттен 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 бюджеттен тыс көздерден 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 жергілікті бюджеттен 
	 млн. теңге 
	92,900
	
	
	11
	81,900
	
	
	
	92,900
	
	
	

	29
	 Талғар ауданының" Р-2 " темірбетон каналын күрделі жөндеу (ұзындығы 7 км) 
	 км 
	7,00
	-
	-
	-
	-
	7,0
	-
	-
	,007
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	 1) күтілетін нәтиже 
	 км 
	7,00
	-
	-
	-
	-
	7,0
	-
	-
	,007
	
	
	

	
	 2) шығыстар, оның ішінде: 
	 млн. теңге 
	150
	
	
	15
	35
	100
	
	
	150
	
	
	

	
	 республикалық бюджеттен 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 бюджеттен тыс көздерден 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 жергілікті бюджеттен 
	 млн. теңге 
	150
	
	
	15
	35
	100
	
	
	150
	
	
	

	30
	 Райымбек ауданының "Казачий 1, 2, 3" магистральдық каналын күрделі жөндеу (ұзындығы 19,86 км) 
	 км 
	19,86
	-
	-
	19,86
	-
	-
	-
	-
	,020
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	 1) күтілетін нәтиже 
	 км 
	19,86
	-
	-
	19,86
	-
	-
	-
	-
	,020
	
	
	

	
	 2) шығыстар, оның ішінде: 
	 млн. теңге 
	2 134,250
	
	477,930
	1 656,320
	
	
	
	
	1 656,320
	
	
	

	
	 республикалық бюджеттен 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 бюджеттен тыс көздерден 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 жергілікті бюджеттен 
	 млн. теңге 
	2 134,250
	
	477,930
	1 656,320
	
	
	
	
	1 656,320
	
	
	

	31
	 Қарасай ауданының ирригациялық желілерін қайта жаңарту (ұзындығы 120,35 км) 
	 км 
	120,35
	-
	-
	-
	-
	120,4
	-
	-
	,120
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	 1) күтілетін нәтиже 
	 км 
	120,35
	-
	-
	-
	-
	120,4
	-
	-
	,120
	
	
	

	
	 2) шығыстар, оның ішінде: 
	 млн. теңге 
	1 399
	
	
	
	1 399
	
	
	
	1 399
	
	
	

	
	 республикалық бюджеттен 
	 млн. теңге 
	1 399
	
	
	
	1 399
	
	
	
	1 399
	
	
	

	
	 бюджеттен тыс көздерден 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 жергілікті бюджеттен 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	32
	 Еңбекшіқазақ ауданы Шелек сол жағалауын қайта құру (ұзындығы 1,65 км) 
	 км 
	1,65
	-
	-
	-
	1,7
	-
	-
	-
	,002
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	 1) күтілетін нәтиже 
	 км 
	1,65
	-
	-
	-
	1,7
	-
	-
	-
	,002
	
	
	

	
	 2) шығыстар, оның ішінде: 
	 млн. теңге 
	277,200
	
	
	100
	177,200
	
	
	
	277,200
	
	
	

	
	 республикалық бюджеттен 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 бюджеттен тыс көздерден 
	 млн. теңге 
	277,200
	
	
	100
	177,200
	
	
	
	277,200
	
	
	

	
	 жергілікті бюджеттен 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	33
	 Еңбекшіқазақ ауданының Малыбай-1 магистральдық каналын қайта жаңарту (ұзындығы 8 км) 
	 км 
	8,00
	-
	-
	-
	8,0
	-
	-
	-
	,008
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	 1) күтілетін нәтиже 
	 км 
	8,00
	-
	-
	-
	8,0
	-
	-
	-
	,008
	
	
	

	
	 2) шығыстар, оның ішінде: 
	 млн. теңге 
	661,500
	
	
	235
	426,500
	
	
	
	661,500
	
	
	

	
	 республикалық бюджеттен 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 бюджеттен тыс көздерден 
	 млн. теңге 
	661,500
	
	
	235
	426,500
	
	
	
	661,500
	
	
	

	
	 жергілікті бюджеттен 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	34
	 Еңбекшіқазақ ауданы Малыбай-2 магистральдық каналын қайта жаңарту (ұзындығы 23 км) 
	 км 
	23,00
	-
	-
	-
	23,0
	-
	-
	-
	,023
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	 1) күтілетін нәтиже 
	 км 
	23,00
	-
	-
	-
	23,0
	-
	-
	-
	,023
	
	
	

	
	 2) шығыстар, оның ішінде: 
	 млн. теңге 
	2 289,360
	
	
	802
	1 487,360
	
	
	
	2 289,360
	
	
	

	
	 республикалық бюджеттен 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 бюджеттен тыс көздерден 
	 млн. теңге 
	2 289,360
	
	
	802
	1 487,360
	
	
	
	2 289,360
	
	
	

	
	 жергілікті бюджеттен 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	35
	 Еңбекшіқазақ ауданының Шамсудинов магистральдық каналын қайта жаңарту (ұзындығы 9,5 км) 
	 км 
	9,50
	-
	-
	-
	9,5
	-
	-
	-
	,010
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	 1) күтілетін нәтиже 
	 км 
	9,50
	-
	-
	-
	9,5
	-
	-
	-
	,010
	
	
	

	
	 2) шығыстар, оның ішінде: 
	 млн. теңге 
	872,980
	
	
	305,543
	567,437
	
	
	
	872,980
	
	
	

	
	 республикалық бюджеттен 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 бюджеттен тыс көздерден 
	 млн. теңге 
	872,980
	
	
	305,543
	567,437
	
	
	
	872,980
	
	
	

	
	 жергілікті бюджеттен 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	36
	 Еңбекшіқазақ ауданының Байсейіт магистральдық каналын қайта жаңарту (ұзындығы 17 км) 
	 км 
	17,00
	-
	-
	-
	17,0
	-
	-
	-
	,017
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	 1) күтілетін нәтиже 
	 км 
	17,00
	-
	-
	-
	17,0
	-
	-
	-
	,017
	
	
	

	
	 2) шығыстар, оның ішінде: 
	 млн. теңге 
	2 186,950
	
	
	765,400
	1 421,550
	
	
	
	2 186,950
	
	
	

	
	 республикалық бюджеттен 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 бюджеттен тыс көздерден 
	 млн. теңге 
	2 186,950
	
	
	765,400
	1 421,550
	
	
	
	2 186,950
	
	
	

	
	 жергілікті бюджеттен 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	37
	 Еңбекшіқазақ ауданы Ассы магистральдық каналын қайта жаңарту (ұзындығы 6,5 км) 
	 км 
	6,50
	-
	-
	-
	6,5
	-
	-
	-
	,007
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	 1) күтілетін нәтиже 
	 км 
	6,50
	-
	-
	-
	6,5
	-
	-
	-
	,007
	
	
	

	
	 2) шығыстар, оның ішінде: 
	 млн. теңге 
	175,500
	
	
	62
	113,500
	
	
	
	175,500
	
	
	

	
	 республикалық бюджеттен 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 бюджеттен тыс көздерден 
	 млн. теңге 
	175,500
	
	
	62
	113,500
	
	
	
	175,500
	
	
	

	
	 жергілікті бюджеттен 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	38
	 Еңбекшіқазақ ауданының Улчук магистральдық каналын қайта жаңарту (ұзындығы 2,3 км) 
	 км 
	2,30
	-
	-
	-
	2,3
	-
	-
	-
	,002
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	 1) күтілетін нәтиже 
	 км 
	2,30
	-
	-
	-
	2,3
	-
	-
	-
	,002
	
	
	

	
	 2) шығыстар, оның ішінде: 
	 млн. теңге 
	42,270
	
	
	15
	27,270
	
	
	
	42,270
	
	
	

	
	 республикалық бюджеттен 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 бюджеттен тыс көздерден 
	 млн. теңге 
	42,270
	
	
	15
	27,270
	
	
	
	42,270
	
	
	

	
	 жергілікті бюджеттен 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	39
	 Еңбекшіқазақ ауданы Шелек МК оң жағалауын қайта жаңарту (ұзындығы 0,95 км) 
	 км 
	1,00
	-
	-
	-
	1,0
	-
	-
	-
	,001
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	 1) күтілетін нәтиже 
	 км 
	1,00
	-
	-
	-
	1,0
	-
	-
	-
	,001
	
	
	

	
	 2) шығыстар, оның ішінде: 
	 млн. теңге 
	117,920
	
	
	42
	75,920
	
	
	
	117,920
	
	
	

	
	 республикалық бюджеттен 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 бюджеттен тыс көздерден 
	 млн. теңге 
	117,920
	
	
	42
	75,920
	
	
	
	117,920
	
	
	

	
	 жергілікті бюджеттен 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	40
	 Жылысай а/о Жылысай ауданының жайылымдарын суландыру үшін құбырлары бар 35 құдықты қайта жаңарту
	 км 
	35,00
	-
	-
	-
	35,0
	-
	-
	-
	,035
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	 1) күтілетін нәтиже 
	 км 
	35,00
	-
	-
	-
	35,0
	-
	-
	-
	,035
	
	
	

	
	 2) шығыстар, оның ішінде: 
	 млн. теңге 
	305,486
	
	
	174,510
	130,976
	
	
	
	305,486
	
	
	

	
	 республикалық бюджеттен 
	 млн. теңге 
	305,486
	
	
	174,510
	130,976
	
	
	
	305,486
	
	
	

	
	 бюджеттен тыс көздерден 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 жергілікті бюджеттен 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	41
	 Қату (бұққан), Ұзынбұлақ, Ақсай (үйеңкі)а/о, Ұзынбұлақ Кеген ауданының жайылымдарын суландыру үшін құбырлары бар 22 құдықты реконструкциялау
	 км 
	22,00
	-
	-
	-
	22,0
	-
	-
	-
	,022
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	 1) күтілетін нәтиже 
	 км 
	22,00
	-
	-
	
	22,0
	-
	-
	-
	,022
	
	
	

	
	 2) шығыстар, оның ішінде: 
	 млн. теңге 
	507,714
	
	
	507,714
	
	
	
	
	507,714
	
	
	

	
	 республикалық бюджеттен 
	 млн. теңге 
	507,714
	
	
	507,714
	
	
	
	
	507,714
	
	
	

	
	 бюджеттен тыс көздерден 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 жергілікті бюджеттен 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	42
	 Кеген ауданы, Қарабұлақ а / о уч. Гнилой жайылымдарын суландыруға арналған құбырлары бар 13 бассейннің 21-ші құдықтарын реконструкциялау
	 км 
	21,00
	-
	-
	21,0
	-
	-
	-
	-
	,021
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	 1) күтілетін нәтиже 
	 км 
	21,00
	-
	-
	21,0
	-
	-
	-
	-
	,021
	
	
	

	
	 2) шығыстар, оның ішінде: 
	 млн. теңге 
	347,564
	
	
	347,564
	
	
	
	
	347,564
	
	
	

	
	 республикалық бюджеттен 
	 млн. теңге 
	347,564
	
	
	347,564
	
	
	
	
	347,564
	
	
	

	
	 бюджеттен тыс көздерден 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 жергілікті бюджеттен 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	43
	 "Алматы облысы БАК бас құрылысын қайта жаңарту"ЖСҚ әзірлеу.
	 км 
	-
	-
	-
	
	-
	-
	-
	-
	
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	 1) күтілетін нәтиже 
	 км 
	-
	-
	-
	
	-
	-
	-
	-
	
	
	
	

	
	 2) шығыстар, оның ішінде: 
	 млн. теңге 
	137,369
	
	
	98,278
	39,091
	
	
	
	137,369
	
	
	

	
	 республикалық бюджеттен 
	 млн. теңге 
	137,369
	
	
	98,278
	39,091
	
	
	
	137,369
	
	
	

	
	 бюджеттен тыс көздерден 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 жергілікті бюджеттен 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	44
	 "Бак каналының құрылысын реконструкциялау және жаңғырту" ЖСҚ әзірлеу.Алматы облысы Еңбекшіқазақ ауданы Д. Қонаев".
	 км 
	-
	-
	-
	
	-
	-
	-
	-
	
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	 1) күтілетін нәтиже 
	 км 
	-
	-
	-
	
	-
	-
	-
	-
	
	
	
	

	
	 2) шығыстар, оның ішінде: 
	 млн. теңге 
	1 080,323
	
	
	183,957
	896,366
	
	
	
	1 080,323
	
	
	

	
	 республикалық бюджеттен 
	 млн. теңге 
	1 080,323
	
	
	183,957
	896,366
	
	
	
	1 080,323
	
	
	

	
	 бюджеттен тыс көздерден 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 жергілікті бюджеттен 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	45
	 "Алматы облысы Талғар ауданының Малайсары ирригациялық-дренаждық жүйесін реконструкциялау"ЖСҚ әзірлеу
	 км 
	-
	-
	-
	
	-
	-
	-
	-
	
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	 1) күтілетін нәтиже 
	 км 
	-
	-
	-
	
	-
	-
	-
	-
	
	
	
	

	
	 2) шығыстар, оның ішінде: 
	 млн. теңге 
	403,741
	
	
	90,017
	313,724
	
	
	
	403,741
	
	
	

	
	 республикалық бюджеттен 
	 млн. теңге 
	403,741
	
	
	90,017
	313,724
	
	
	
	403,741
	
	
	

	
	 бюджеттен тыс көздерден 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 жергілікті бюджеттен 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	46
	 Алматы облысы Балқаш ауданы Тасмұрын МК сумен қамтамасыз етілуін жақсарту үшін Іле өзенінде беріктігі жоғары полимерлі (габион, мата) материалдардан жасалған су құбыры құрылысын (бөгетін) салу
	 км 
	0
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	 1) күтілетін нәтиже 
	 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	
	

	
	 2) шығыстар, оның ішінде: 
	Шығыстар, оның ішінде
	9 194,955
	
	86,837
	1 366,217
	4 402,256
	3 339,645
	
	
	9 108 118,00
	
	
	

	
	 республикалық бюджеттен 
	млн. теңге (РБ)
	6 375,684
	
	
	
	3 036,039
	3 339,645
	
	
	6 375 684,00
	
	
	

	
	 бюджеттен тыс көздерден 
	млн. теңге (БТК) 
	
	
	
	
	
	
	
	
	-
	
	
	

	
	 жергілікті бюджеттен 
	млн. теңге (ЖБ)
	2 819,271
	
	86,837
	1 366,217
	1 366,217
	
	
	
	2 732 434,00
	
	
	

	47
	Алматы облысы Іле ауданының "Северный" ұс және қысым құбырларын күрделі жөндеу
	 км 
	1,2
	-
	-
	-
	-
	-
	1,2
	-
	1,20
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	 1) күтілетін нәтиже 
	 
	1,20
	-
	-
	-
	-
	-
	1,2
	-
	1,20
	
	
	

	
	 2) шығыстар, оның ішінде: 
	Шығыстар, оның ішінде
	1 936,130
	
	
	32
	904,130
	500
	500
	
	1 936 130,00
	
	
	

	
	 республикалық бюджеттен 
	млн. теңге (РБ)
	
	
	
	
	
	
	
	
	-
	
	
	

	
	 бюджеттен тыс көздерден 
	млн. теңге (БТК) 
	
	
	
	
	
	
	
	
	-
	
	
	

	
	 жергілікті бюджеттен 
	млн. теңге (ЖБ)
	1 936,130
	
	
	32
	904,130
	500
	500
	
	1 936 130,00
	
	
	

	48
	  Алматы облысы Іле ауданының "Ұлтас"ұс және қысым құбырларын күрделі жөндеу
	 км 
	5,5
	-
	-
	-
	-
	-
	5,5
	-
	5,50
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	 1) күтілетін нәтиже 
	 
	5,50
	-
	-
	-
	-
	-
	5,5
	-
	5,50
	
	
	

	
	 2) шығыстар, оның ішінде: 
	Шығыстар, оның ішінде
	1 332,510
	
	
	32
	300,510
	500
	500
	
	1 332 510,00
	
	
	

	
	 республикалық бюджеттен 
	млн. теңге (РБ)
	
	
	
	
	
	
	
	
	-
	
	
	

	
	 бюджеттен тыс көздерден 
	млн. теңге (БТК) 
	
	
	
	
	
	
	
	
	-
	
	
	

	
	 жергілікті бюджеттен 
	млн. теңге (ЖБ)
	1 332,510
	
	
	32
	300,510
	500
	500
	
	1 332 510,00
	
	
	

	49
	 Алматы облысы Балқаш ауданы Тасмұра мк суару жүйесінің бас су тарту құрылысын қайта жаңарту (5-6 шлюз)
	 км 
	1,00
	-
	-
	-
	-
	1,0
	-
	-
	1
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	 1) күтілетін нәтиже 
	 км 
	1,00
	-
	-
	-
	-
	1,0
	-
	-
	1
	
	
	

	
	 2) шығыстар, оның ішінде: 
	 млн. теңге 
	351,755
	77,921
	
	
	130,397
	143,437
	
	
	273,834
	
	
	

	
	 республикалық бюджеттен 
	 млн. теңге 
	273,834
	
	
	
	130,397
	143,437
	
	
	273,834
	
	
	

	
	 бюджеттен тыс көздерден 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 жергілікті бюджеттен 
	 млн. теңге 
	77,921
	77,921
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	50
	РЖ «Алматы облысы Райымбек ауданының суару желілерін реконструкциялау». Түзету.
	 км 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	 1) күтілетін нәтиже 
	 км 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 2) шығыстар, оның ішінде: 
	 млн. теңге 
	29 297,75
	
	
	10 000,00
	10 000,00
	9297,75
	
	
	29 297,75
	
	
	

	
	 республикалық бюджеттен 
	 млн. теңге 
	29 297,75
	
	
	10 000,00
	10 000,00
	9297,75
	
	
	29 297,75
	
	
	

	
	 бюджеттен тыс көздерден 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 жергілікті бюджеттен 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	51
	«Алматы облысы Іле ауданының суару желілерін реконструкциялау». Сметалық құжаттаманы түзету.
	 км 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	 1) күтілетін нәтиже 
	 км 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 2) шығыстар, оның ішінде: 
	 млн. теңге 
	15 192,88
	
	
	2 900,00
	12 292,88
	
	
	
	15 192,88
	
	
	

	
	 республикалық бюджеттен 
	 млн. теңге 
	15 192,88
	
	
	2 900,00
	12 292,88
	
	
	
	15 192,88
	
	
	

	
	 бюджеттен тыс көздерден 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 жергілікті бюджеттен 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	52
	«Алматы облысы Талғар ауданының суару желілерін реконструкциялау». Сметалық құжаттаманы түзету.
	 км 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	 1) күтілетін нәтиже 
	 км 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 2) шығыстар, оның ішінде: 
	 млн. теңге 
	22 207,01
	
	
	500,00
	10 000,00
	11707,01
	
	
	22 207,01
	
	
	

	
	 республикалық бюджеттен 
	 млн. теңге 
	22 207,01
	
	
	500,00
	10 000,00
	11707,01
	
	
	22 207,01
	
	
	

	
	 бюджеттен тыс көздерден 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 жергілікті бюджеттен 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	53
	«Алматы облысы Жамбыл ауданының суару желілерін реконструкциялау». Сметалық құжаттаманы түзету.
	 км 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	 1) күтілетін нәтиже 
	 км 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 2) шығыстар, оның ішінде: 
	 млн. теңге 
	28 764,06
	
	
	2 500,00
	26 264,06
	
	
	
	28 764,06
	
	
	

	
	 республикалық бюджеттен 
	 млн. теңге 
	28 764,06
	
	
	2 500,00
	26 264,06
	
	
	
	28 764,06
	
	
	

	
	 бюджеттен тыс көздерден 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 жергілікті бюджеттен 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	54
	«Алматы облысы Балқаш ауданының Бақанас ауылындағы Іле өзенінің жағалауын бекіту»
	 км 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	 1) күтілетін нәтиже 
	 км 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 2) шығыстар, оның ішінде: 
	 млн. теңге 
	8 362,02
	
	
	5 801,92
	2 560,10
	
	
	
	8 362,02
	
	
	

	
	 республикалық бюджеттен 
	 млн. теңге 
	8 362,02
	
	
	5 801,92
	2 560,10
	
	
	
	8 362,02
	
	
	

	
	 бюджеттен тыс көздерден 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 жергілікті бюджеттен 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	55
	РЖ «Алматы облысы Кеген ауданының суару желілерін реконструкциялау». Түзету.
	 км 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	 1) күтілетін нәтиже 
	 км 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 2) шығыстар, оның ішінде: 
	 млн. теңге 
	16 848,38
	
	
	3 000,00
	13 848,38
	
	
	
	16 848,38
	
	
	

	
	 республикалық бюджеттен 
	 млн. теңге 
	16 848,38
	
	
	3 000,00
	13 848,38
	
	
	
	16 848,38
	
	
	

	
	 бюджеттен тыс көздерден 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 жергілікті бюджеттен 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Атырау облысы
	км
	880,20
	80,50
	-
	41,00
	295,90
	462,80
	-
	-
	,800
	
	
	

	
	
	Шығыстар, оның ішінде
	43 354,895
	851,822
	3 326,750
	27 331,07
	43 944,55
	27 148,68
	8 032,57
	
	39 176,323
	
	
	

	
	
	млн. теңге (РБ)
	42 092,552
	851,822
	3 326,750
	26 068,73
	43 944,55
	27 148,68
	8 032,57
	
	37 913,980
	
	
	

	
	
	млн. теңге (БТК) 
	26,300
	
	
	26,300
	
	
	
	
	26,300
	
	
	

	
	
	млн. теңге (ЖБ)
	1 236,043
	
	
	1 236,043
	
	
	
	
	1 236,043
	
	
	

	1
	 Атырау облысы Индер ауданының "Ақсай" каналын қайта жаңарту
	 км 
	80,50
	80,5
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	 1) күтілетін нәтиже 
	 км 
	80,50
	80,5
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	
	
	

	
	 2) шығыстар, оның ішінде: 
	 млн. теңге 
	449,124
	449,124
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 республикалық бюджеттен 
	 млн. теңге 
	449,124
	449,124
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 бюджеттен тыс көздерден 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 жергілікті бюджеттен 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	 Атырау облысы Индер ауданы "Құрайлы сай" каналын қайта жаңарту
	 км 
	51,70
	-
	-
	-
	51,7
	-
	-
	-
	,052
	20
	
	1) МЕМСАРАП № 15-0193/21  23.07.2021 ж.;
2) ЖСҚ бекіту туралы бұйрық №98  26.07.2021ж.;
3) ОЗ №18-4/318  24.01.2023ж.
ЭЗ №06-01-02-05-7/353-2   15.04.2025ж.;
4) ҚМЖ шарты №282   21.07.2023ж.
Қосымша №282/2  30.01.2024ж. 
Технадзор №292  27.07.2023ж.
Қосымша №292/1  06.11.2023ж.
Автонадзор №283   16.03.2023ж.
5) ҚМЖ №282   21.07.2023ж.
Қосымша №282/2  30.01.2024ж. 
Технадзор №292  27.07.2023ж.
Қосымша №292/1  06.11.2023ж.
Автонадзор №283   16.03.2023ж.

	
	 1) күтілетін нәтиже 
	 км 
	51,70
	-
	-
	-
	51,7
	-
	-
	-
	,052
	
	
	

	
	 2) шығыстар, оның ішінде: 
	 млн. теңге 
	831,835
	134,050
	271,898
	
	425,888
	
	
	
	425,888
	
	
	

	
	 республикалық бюджеттен 
	 млн. теңге 
	831,835
	134,050
	271,898
	
	425,888
	
	
	
	425,888
	
	
	

	
	 бюджеттен тыс көздерден 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 жергілікті бюджеттен 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	 Атырау облысы Құрманғазы ауданының "Кобяково-Забурунье" каналын қайта жаңарту
	 км 
	74,00
	-
	-
	-
	74,0
	-
	-
	-
	,074
	20
	
	1) МЕМСАРАП № AKK-0031/21  09.12.2021 ж.;
2) ЖСҚ бекіту туралы бұйрық №158  13.12.2021ж.;
3) ОЗ №18-4/313  24.01.2023ж.
ЭЗ №06-01-02-05-7/353-4   15.04.2025ж.;
4) ҚМЖ шарты №273   18.07.2023ж.
Қосымша №273/2  30.01.2024 ж.
Технадзор №263  19.07.2023ж.
Қосымша №263/1  06.11.2023ж.
Автонадзор №274   19.07.2023ж.
Қосымша №274/2  25.04.2024ж.
5) ҚМЖ №273   18.07.2023ж.
Қосымша №273/2  30.01.2024 ж.
Технадзор №263  19.07.2023ж.
Қосымша №263/1  06.11.2023ж.
Автонадзор №274   19.07.2023ж.
Қосымша №274/2  25.04.2024ж.

	
	 1) күтілетін нәтиже 
	 км 
	74,00
	-
	-
	-
	74,0
	-
	-
	-
	,074
	
	
	

	
	 2) шығыстар, оның ішінде: 
	 млн. теңге 
	380,747
	125,230
	113,056
	142,461
	
	
	
	
	142,461
	
	
	

	
	 республикалық бюджеттен 
	 млн. теңге 
	380,747
	125,230
	113,056
	142,461
	
	
	
	
	142,461
	
	
	

	
	 бюджеттен тыс көздерден 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 жергілікті бюджеттен 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	 Атырау облысы Индер ауданының "Бағырлай" каналын реконструкциялау
	 км 
	105,00
	-
	-
	-
	-
	105,0
	-
	-
	,105
	20
	
	1) МЕМСАРАП № 15-0062/21  26.02.2021 ж.;
2) ЖСҚ бекіту туралы бұйрық №19-Н  24.01.2023ж.;
3) ОЗ №18-4/273  11.02.2022ж.
ЭЗ №06-01-02-05-7/353-1   15.04.2025ж.;
4)Д ҚМЖ шарты №403   4.10.2023ж.
Қосымша №403/3  1.02.2024 ж.
Технадзор №262  19.07.2023ж.
Қосымша №262/3  31.01.2024ж.
Автонадзор №413   5.12.2023ж.
Қосымша №413/2  31.01.2024ж.
5) ҚМЖ №403   4.10.2023ж.
Қосымша №403/3  1.02.2024 ж.
Технадзор №262  19.07.2023ж.
Қосымша №262/3  31.01.2024ж.
Автонадзор №413   5.12.2023ж.
Қосымша №413/2  31.01.2024ж.

	
	 1) күтілетін нәтиже 
	 км 
	105,00
	-
	-
	-
	-
	105,0
	-
	-
	,105
	
	
	

	
	 2) шығыстар, оның ішінде: 
	 млн. теңге 
	1 126,666
	143,418
	128,296
	256,752
	
	598,200
	
	
	854,952
	
	
	

	
	 республикалық бюджеттен 
	 млн. теңге 
	1 126,666
	143,418
	128,296
	256,752
	
	598,200
	
	
	854,952
	
	
	

	
	 бюджеттен тыс көздерден 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 жергілікті бюджеттен 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Махамбет ауданындағы "Есбол Қазыбай" каналын қайта жаңарту
	 км 
	42,20
	-
	-
	-
	-
	42,2
	-
	-
	,042
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	 1) күтілетін нәтиже 
	 км 
	42,20
	-
	-
	-
	-
	42,2
	-
	-
	,042
	
	
	

	
	 2) шығыстар, оның ішінде: 
	 млн. теңге 
	801,799
	
	
	22,400
	389,699
	389,699
	
	
	801,799
	
	
	

	
	 республикалық бюджеттен 
	 млн. теңге 
	779,399
	
	
	
	389,699
	389,699
	
	
	779,399
	
	
	

	
	 бюджеттен тыс көздерден 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 жергілікті бюджеттен 
	 млн. теңге 
	22,400
	
	
	22,400
	
	
	
	
	22,400
	
	
	

	6
	 Махамбет және Исатай аудандарының Нарын ҚОҚ қайта құру және жаңғырту (178,5 км) 
	 км 
	178,50
	-
	-
	-
	-
	178,5
	-
	-
	,179
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	 1) күтілетін нәтиже 
	 км 
	178,50
	-
	-
	-
	-
	178,5
	-
	-
	,179
	
	
	

	
	 2) шығыстар, оның ішінде: 
	 млн. теңге 
	2 245,245
	
	
	80,219
	1 082,513
	1 082,513
	
	
	2 245,245
	
	
	

	
	 республикалық бюджеттен 
	 млн. теңге 
	2 165,026
	
	
	
	1 082,513
	1 082,513
	
	
	2 165,026
	
	
	

	
	 бюджеттен тыс көздерден 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 жергілікті бюджеттен 
	 млн. теңге 
	80,219
	
	
	80,219
	
	
	
	
	80,219
	
	
	

	7
	 "Соколок" каналын қайта жаңарту және жаңғырту Атырау қаласының аумағы (ұзындығы 41 км) 
	 км 
	41,00
	-
	-
	41,0
	-
	-
	-
	-
	,041
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	 1) күтілетін нәтиже 
	 км 
	41,00
	-
	-
	41,0
	-
	-
	-
	-
	,041
	
	
	

	
	 2) шығыстар, оның ішінде: 
	 млн. теңге 
	850,530
	
	
	850,530
	
	
	
	
	850,530
	
	
	

	
	 республикалық бюджеттен 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 бюджеттен тыс көздерден 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 жергілікті бюджеттен 
	 млн. теңге 
	850,530
	
	
	850,530
	
	
	
	
	850,530
	
	
	

	8
	 Махамбет ауданының "құрама" каналын күрделі жөндеу
	 км 
	85,40
	-
	-
	-
	85,4
	-
	-
	-
	,085
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	 1) күтілетін нәтиже 
	 км 
	85,40
	-
	-
	-
	85,4
	-
	-
	-
	,085
	
	
	

	
	 2) шығыстар, оның ішінде: 
	 млн. теңге 
	571,073
	
	
	72,738
	498,335
	
	
	
	571,073
	
	
	

	
	 республикалық бюджеттен 
	 млн. теңге 
	498,335
	
	
	
	498,335
	
	
	
	498,335
	
	
	

	
	 бюджеттен тыс көздерден 
	 млн. теңге 
	8,900
	
	
	8,900
	
	
	
	
	8,900
	
	
	

	
	 жергілікті бюджеттен 
	 млн. теңге 
	63,838
	
	
	63,838
	
	
	
	
	63,838
	
	
	

	9
	 Махамбет ауданының "Бақсай" каналын күрделі жөндеу
	 км 
	137,10
	-
	-
	-
	-
	137,1
	-
	-
	,137
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	 1) күтілетін нәтиже 
	 км 
	137,10
	-
	-
	-
	-
	137,1
	-
	-
	,137
	
	
	

	
	 2) шығыстар, оның ішінде: 
	 млн. теңге 
	10,135
	
	
	8,792
	,672
	,672
	
	
	10,135
	
	
	

	
	 республикалық бюджеттен 
	 млн. теңге 
	1,343
	
	
	
	,672
	,672
	
	
	1,343
	
	
	

	
	 бюджеттен тыс көздерден 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 жергілікті бюджеттен 
	 млн. теңге 
	8,792
	
	
	8,792
	
	
	
	
	8,792
	
	
	

	10
	 Исатай ауданы Зинеден ауылындағы Ақай каналын күрделі жөндеу
	 км 
	50,80
	-
	-
	-
	50,8
	-
	-
	-
	,051
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	 1) күтілетін нәтиже 
	 км 
	50,80
	-
	-
	-
	50,8
	-
	-
	-
	,051
	
	
	

	
	 2) шығыстар, оның ішінде: 
	 млн. теңге 
	487,619
	
	
	59,662
	427,957
	
	
	
	487,619
	
	
	

	
	 республикалық бюджеттен 
	 млн. теңге 
	427,957
	
	
	
	427,957
	
	
	
	427,957
	
	
	

	
	 бюджеттен тыс көздерден 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 жергілікті бюджеттен 
	 млн. теңге 
	59,662
	
	
	59,662
	
	
	
	
	59,662
	
	
	

	11
	 Исатай ауданы х. Ерғалиев ауылындағы Мартышы каналын күрделі жөндеу " объектісі бойынша ЖСҚ әзірлеу (қайта есептеу) және мемлекеттік сараптама қорытындысы (20,5 км) 
	 км 
	20,50
	-
	-
	-
	20,5
	-
	-
	-
	,021
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	 1) күтілетін нәтиже 
	 км 
	20,50
	-
	-
	-
	20,5
	-
	-
	-
	,021
	
	
	

	
	 2) шығыстар, оның ішінде: 
	 млн. теңге 
	37,518
	
	
	37,518
	
	
	
	
	37,518
	
	
	

	
	 республикалық бюджеттен 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 бюджеттен тыс көздерден 
	 млн. теңге 
	6,500
	
	
	6,500
	
	
	
	
	6,500
	
	
	

	
	 жергілікті бюджеттен 
	 млн. теңге 
	31,018
	
	
	31,018
	
	
	
	
	31,018
	
	
	

	12
	 Исатай ауданы х. Ерғалиев ауылындағы Жасқайрат каналын күрделі жөндеу " объектісі бойынша ЖСҚ әзірлеу (қайта есептеу) және мемлекеттік сараптама қорытындысы
	 км 
	8,90
	-
	-
	-
	8,9
	-
	-
	-
	,009
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	 1) күтілетін нәтиже 
	 км 
	8,90
	-
	-
	-
	8,9
	-
	-
	-
	,009
	
	
	

	
	 2) шығыстар, оның ішінде: 
	 млн. теңге 
	35,720
	
	
	35,720
	
	
	
	
	35,720
	
	
	

	
	 республикалық бюджеттен 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 бюджеттен тыс көздерден 
	 млн. теңге 
	2,300
	
	
	2,300
	
	
	
	
	2,300
	
	
	

	
	 жергілікті бюджеттен 
	 млн. теңге 
	33,420
	
	
	33,420
	
	
	
	
	33,420
	
	
	

	13
	 Исатай ауданы Аққыстау ауылындағы "Ескіркеп каналын күрделі жөндеу" объектісі бойынша ЖСҚ әзірлеу (қайта есептеу) және мемлекеттік сараптама қорытындысы
	 км 
	4,60
	-
	-
	-
	4,6
	-
	-
	-
	,005
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	 1) күтілетін нәтиже 
	 км 
	4,60
	-
	-
	-
	4,6
	-
	-
	-
	,005
	
	
	

	
	 2) шығыстар, оның ішінде: 
	 млн. теңге 
	4,500
	
	
	4,500
	
	
	
	
	4,500
	
	
	

	
	 республикалық бюджеттен 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 бюджеттен тыс көздерден 
	 млн. теңге 
	4,500
	
	
	4,500
	
	
	
	
	4,500
	
	
	

	
	 жергілікті бюджеттен 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	14
	 Атырау облысы, Жылыой ауданы, Құлсары қаласында ұзындығы 5,2 шақырымға дейінгі Қамыскөл көлінің жағалау және жағалау аймағын абаттандыру". 4 кезек 
	 км 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	 1) күтілетін нәтиже 
	 км 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	
	
	

	
	 2) шығыстар, оның ішінде: 
	 млн. теңге 
	10 628,211
	
	
	7 628,211
	3 000
	
	
	
	10 628,211
	
	
	

	
	 республикалық бюджеттен 
	 млн. теңге 
	10 628,211
	
	
	7 628,211
	3 000
	
	
	
	10 628,211
	
	
	

	
	 бюджеттен тыс көздерден 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 жергілікті бюджеттен 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	15
	 "Атырау облысы Орал-Каспий каналы учаскесінің түбін тереңдету жұмыстары"
	 км 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	 1) күтілетін нәтиже 
	 км 
	13,60
	-
	-
	-
	-
	13,6
	-
	-
	,014
	
	
	

	
	 2) шығыстар, оның ішінде: 
	 млн. теңге 
	16 300
	
	
	3 222,403
	8 000
	5 077,597
	
	
	16 300
	
	
	

	
	 республикалық бюджеттен 
	 млн. теңге 
	16 300
	
	
	3 222,403
	8 000
	5 077,597
	
	
	16 300
	
	
	

	
	 бюджеттен тыс көздерден 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 жергілікті бюджеттен 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	16
	 "Атырау облысының Жарқосин және Ганюшкин каналдары учаскесінің түбін тереңдету жұмыстары"
	 км 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	20
	
	1) МЕМСАРАП № 01-0066/24  23.02.2024 ж.;
2) ЖСҚ бекіту туралы бұйрық №71  26.02.2024ж.;
3) ЭЗ №06-01-02-05-7/64   28.02.2024; ОЗ №Б/Н

	
	 1) күтілетін нәтиже 
	 км 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	
	
	

	
	 2) шығыстар, оның ішінде: 
	 млн. теңге 
	1 500
	
	
	1 500
	
	
	
	
	1 500
	
	
	

	
	 республикалық бюджеттен 
	 млн. теңге 
	1 500
	
	
	1 500
	
	
	
	
	1 500
	
	
	

	
	 бюджеттен тыс көздерден 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 жергілікті бюджеттен 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	17
	 Ұзындығы Атырау облысы шегінде Жайық өзенінің арнасын тазарту
	 км 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	 1) күтілетін нәтиже 
	 км 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	
	
	

	
	 2) шығыстар, оның ішінде: 
	 млн. теңге 
	5 627
	
	2 813,500
	2 813,500
	
	
	
	
	2 813,500
	
	
	

	
	 республикалық бюджеттен 
	 млн. теңге 
	5 627
	
	2 813,500
	2 813,500
	
	
	
	
	2 813,500
	
	
	

	
	 бюджеттен тыс көздерден 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 жергілікті бюджеттен 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	18
	 Махамбет ауданының "7-Айсары ауылы" каналын қайта жаңарту
	 км 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	 1) күтілетін нәтиже 
	 км 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	
	
	

	
	 2) шығыстар, оның ішінде: 
	 млн. теңге 
	1 103,891
	
	
	42,823
	1 061,068
	
	
	
	1 103,891
	
	
	

	
	 республикалық бюджеттен 
	 млн. теңге 
	1 061,068
	
	
	
	1 061,068
	
	
	
	1 061,068
	
	
	

	
	 бюджеттен тыс көздерден 
	 млн. теңге 
	4,100
	
	
	4,100
	
	
	
	
	4,100
	
	
	

	
	 жергілікті бюджеттен 
	 млн. теңге 
	38,723
	
	
	38,723
	
	
	
	
	38,723
	
	
	

	19
	 Қызылқоға ауданы Қарабау ауылындағы" Кезауыз-Қарабау " магистральгого каналының құрылыстарын реконструкциялау объектісі бойынша ЖСҚ әзірлеу және мемлекеттік сараптама қорытындысы
	 км 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	 1) күтілетін нәтиже 
	 км 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	
	
	

	
	 2) шығыстар, оның ішінде: 
	 млн. теңге 
	363,282
	
	
	47,442
	315,840
	
	
	
	363,282
	
	
	

	
	 республикалық бюджеттен 
	 млн. теңге 
	315,840
	
	
	
	315,840
	
	
	
	315,840
	
	
	

	
	 бюджеттен тыс көздерден 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 жергілікті бюджеттен 
	 млн. теңге 
	47,442
	
	
	47,442
	
	
	
	
	47,442
	
	
	

	20
	Атырау облысы Құрманғазы ауданындағы Кобякова–Забурунье каналын реконструкциялау. Түзету.
	 км 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	 1) күтілетін нәтиже 
	 км 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 2) шығыстар, оның ішінде: 
	 млн. теңге 
	1 067,35
	
	
	421,75
	645,60
	
	
	
	1 067,35
	
	
	

	
	 республикалық бюджеттен 
	 млн. теңге 
	1 067,35
	
	
	421,75
	645,60
	
	
	
	1 067,35
	
	
	

	
	 бюджеттен тыс көздерден 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 жергілікті бюджеттен 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	21
	Атырау облысы Жылыой ауданындағы тұрғын алаптарды су басудан қорғау мақсатында Жем өзені арнасының ағынын реттеу бойынша табиғи сипаттағы төтенше жағдайды жою және авариялық-қалпына келтіру жұмыстарын жүргізу.
	 км 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	 1) күтілетін нәтиже 
	 км 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 2) шығыстар, оның ішінде: 
	 млн. теңге 
	55 273,91
	
	
	7 241,34
	20 000
	20 000
	8032,57
	
	55 273,91
	
	
	

	
	 республикалық бюджеттен 
	 млн. теңге 
	55 273,91
	
	
	7 241,34
	20 000
	20 000
	8032,57
	
	55 273,91
	
	
	

	
	 бюджеттен тыс көздерден 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 жергілікті бюджеттен 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	22
	Атырау облысындағы Гогольский каналында механикаландырылған тәсілмен түбін тереңдету жұмыстары.
	 км 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	 1) күтілетін нәтиже 
	 км 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 2) шығыстар, оның ішінде: 
	 млн. теңге 
	8 061,75
	
	
	2 093,80
	5 967,95
	
	
	
	8 061,75
	
	
	

	
	 республикалық бюджеттен 
	 млн. теңге 
	8 061,75
	
	
	2 093,80
	5 967,95
	
	
	
	8 061,75
	
	
	

	
	 бюджеттен тыс көздерден 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 жергілікті бюджеттен 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	23
	Атырау облысында Жайық өзенінің Каспий теңізіне шығатын жерінің 49-шақырымында механикаландырылған тәсілмен түбін тереңдету жұмыстары.
	 км 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	 1) күтілетін нәтиже 
	 км 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 2) шығыстар, оның ішінде: 
	 млн. теңге 
	2 877,54
	
	
	748,51
	2 129,03
	
	
	
	2 877,54
	
	
	

	
	 республикалық бюджеттен 
	 млн. теңге 
	2 877,54
	
	
	748,51
	2 129,03
	
	
	
	2 877,54
	
	
	

	
	 бюджеттен тыс көздерден 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 жергілікті бюджеттен 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Шығыс Қазақстан облысы
	км
	473,50
	-
	-
	48,60
	132,90
	17,70
	29,00
	245,30
	,474
	
	
	

	
	
	Шығыстар, оның ішінде
	70 345,991
	55,500
	163,954
	4 533,989
	14 433,570
	20 821,392
	15 000
	15 337,586
	70 126,537
	
	
	

	
	
	млн. теңге (РБ)
	283,934
	55,500
	73,575
	154,859
	
	
	
	
	154,859
	
	
	

	
	
	млн. теңге (БТК) 
	69 732,057
	
	90,379
	4 198,130
	14 284,570
	20 821,392
	15 000
	15 337,586
	69 641,678
	
	
	

	
	
	млн. теңге (ЖБ)
	330
	
	
	181
	149
	
	
	
	330
	
	
	

	1
	  Тарбағатай ауданының суармалы жерлерін,ұзындығы 110 км 6 каналды (Бегетай, Қазақбай, Қараша, Болат, Қаратоған, Бурымбет) қамтамасыз ету үшін су шаруашылығы жүйелері мен құрылыстарын реконструкциялау
	 км 
	114,80
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	114,8
	,115
	96
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	 1) күтілетін нәтиже 
	 км 
	114,80
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	114,8
	,115
	
	
	

	
	 2) шығыстар, оның ішінде: 
	 млн. теңге 
	22 246,413
	
	5
	54,602
	
	7 000
	8 000
	7 186,811
	22 241,413
	
	
	

	
	 республикалық бюджеттен 
	 млн. теңге 
	59,602
	
	5
	54,602
	
	
	
	
	54,602
	
	
	

	
	 бюджеттен тыс көздерден 
	 млн. теңге 
	22 186,811
	
	
	
	
	7 000
	8 000
	7 186,811
	22 186,811
	
	
	

	
	 жергілікті бюджеттен 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	 Күршім ауданының 16 каналының суармалы жерлерін қамтамасыз ету үшін су шаруашылығы жүйелері мен құрылыстарын реконструкциялау
	 км 
	130,50
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	130,5
	,131
	220
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	 1) күтілетін нәтиже 
	 км 
	130,50
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	130,5
	,131
	
	
	

	
	 2) шығыстар, оның ішінде: 
	 млн. теңге 
	25 239,752
	
	6
	82,977
	8 000
	9 000
	
	8 150,775
	25 233,752
	
	
	

	
	 республикалық бюджеттен 
	 млн. теңге 
	88,977
	
	6
	82,977
	
	
	
	
	82,977
	
	
	

	
	 бюджеттен тыс көздерден 
	 млн. теңге 
	25 150,775
	
	
	
	8 000
	9 000
	
	8 150,775
	25 150,775
	
	
	

	
	 жергілікті бюджеттен 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	 Күршім ауданының Қалжыр өзеніндегі Жеңіс (ұзындығы 17,9 км) бас құрылысын және магистральдық каналын қайта жаңарту
	 км 
	10,10
	-
	-
	10,1
	-
	-
	-
	-
	,010
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	 1) күтілетін нәтиже 
	 км 
	10,10
	-
	-
	10,1
	-
	-
	-
	-
	,010
	
	
	

	
	 2) шығыстар, оның ішінде: 
	 млн. теңге 
	466,379
	
	90,379
	376
	
	
	
	
	376
	
	
	

	
	 республикалық бюджеттен 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 бюджеттен тыс көздерден 
	 млн. теңге 
	466,379
	
	90,379
	376
	
	
	
	
	376
	
	
	

	
	 жергілікті бюджеттен 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	 Күршім ауданының Қалжыр өзеніндегі Қарақия бас құрылысын және магистральдық каналын (ұзындығы 25 км) реконструкциялау
	 км 
	20,80
	-
	-
	-
	20,8
	-
	-
	-
	,021
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	 1) күтілетін нәтиже 
	 км 
	20,80
	-
	-
	-
	20,8
	-
	-
	-
	,021
	
	
	

	
	 2) шығыстар, оның ішінде: 
	 млн. теңге 
	942
	
	
	500
	442
	
	
	
	942
	
	
	

	
	 республикалық бюджеттен 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 бюджеттен тыс көздерден 
	 млн. теңге 
	942
	
	
	500
	442
	
	
	
	942
	
	
	

	
	 жергілікті бюджеттен 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	 Зайсан ауданының жерінде су шаруашылығы жүйелері мен құрылыстарын, 50 шаруашылықішілік каналдарды реконструкциялау және қалпына келтіру
	 км 
	113,00
	-
	-
	20,0
	93,0
	-
	-
	-
	,113
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	 1) күтілетін нәтиже 
	 км 
	113,00
	-
	-
	20,0
	93,0
	-
	-
	-
	,113
	
	
	

	
	 2) шығыстар, оның ішінде: 
	 млн. теңге 
	4 399,700
	
	
	1 759,880
	2 639,820
	
	
	
	4 399,700
	
	
	

	
	 республикалық бюджеттен 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 бюджеттен тыс көздерден 
	 млн. теңге 
	4 399,700
	
	
	1 759,880
	2 639,820
	
	
	
	4 399,700
	
	
	

	
	 жергілікті бюджеттен 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	 Тарбағатай ауданының суармалы жерлерінің Су шаруашылығы жүйелері мен құрылыстарын, 20 шаруашылықішілік каналдарды реконструкциялау және қалпына келтіру
	 км 
	37,60
	-
	-
	18,5
	19,1
	-
	-
	-
	,038
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	 1) күтілетін нәтиже 
	 км 
	37,60
	-
	-
	18,5
	19,1
	-
	-
	-
	,038
	
	
	

	
	 2) шығыстар, оның ішінде: 
	 млн. теңге 
	2 645
	
	5
	1 056
	1 584
	
	
	
	2 640
	
	
	

	
	 республикалық бюджеттен 
	 млн. теңге 
	5
	
	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 бюджеттен тыс көздерден 
	 млн. теңге 
	2 640
	
	
	1 056
	1 584
	
	
	
	2 640
	
	
	

	
	 жергілікті бюджеттен 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	 Қалжыр өзенінің арнасын тазарту
	 км 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	 1) күтілетін нәтиже 
	 км 
	15,00
	-
	-
	-
	15,0
	-
	-
	-
	,015
	
	
	

	
	 2) шығыстар, оның ішінде: 
	 млн. теңге 
	32
	
	
	32
	
	
	
	
	32
	
	
	

	
	 республикалық бюджеттен 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 бюджеттен тыс көздерден 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 жергілікті бюджеттен 
	 млн. теңге 
	32
	
	
	32
	
	
	
	
	32
	
	
	

	8
	 Филипповка өзенінің жағалау сызығын тазарту, тереңдету, нығайту
	 км 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	 1) күтілетін нәтиже 
	 км 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	
	
	

	
	 2) шығыстар, оның ішінде: 
	 млн. теңге 
	19
	
	
	19
	
	
	
	
	19
	
	
	

	
	 республикалық бюджеттен 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 бюджеттен тыс көздерден 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 жергілікті бюджеттен 
	 млн. теңге 
	19
	
	
	19
	
	
	
	
	19
	
	
	

	9
	 Үлбі өзенінің жағалау сызықтарын тазарту, тереңдету, нығайту
	 км 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	 1) күтілетін нәтиже 
	 км 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	
	
	

	
	 2) шығыстар, оның ішінде: 
	 млн. теңге 
	19
	
	
	19
	
	
	
	
	19
	
	
	

	
	 республикалық бюджеттен 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 бюджеттен тыс көздерден 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 жергілікті бюджеттен 
	 млн. теңге 
	19
	
	
	19
	
	
	
	
	19
	
	
	

	10
	 Тихая өзенінің жағалау сызығын тазарту, тереңдету, нығайту
	 км 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	 1) күтілетін нәтиже 
	 км 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	
	
	

	
	 2) шығыстар, оның ішінде: 
	 млн. теңге 
	19
	
	
	19
	
	
	
	
	19
	
	
	

	
	 республикалық бюджеттен 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 бюджеттен тыс көздерден 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 жергілікті бюджеттен 
	 млн. теңге 
	19
	
	
	19
	
	
	
	
	19
	
	
	

	11
	 Кранның жағалау сызығын тазарту, тереңдету, нығайту
	 км 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	 1) күтілетін нәтиже 
	 км 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	
	
	

	
	 2) шығыстар, оның ішінде: 
	 млн. теңге 
	19
	
	
	19
	
	
	
	
	19
	
	
	

	
	 республикалық бюджеттен 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 бюджеттен тыс көздерден 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 жергілікті бюджеттен 
	 млн. теңге 
	19
	
	
	19
	
	
	
	
	19
	
	
	

	12
	 Быстру жағалау сызығын тазарту, тереңдету, нығайту
	 км 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	 1) күтілетін нәтиже 
	 км 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	
	
	

	
	 2) шығыстар, оның ішінде: 
	 млн. теңге 
	19
	
	
	
	19
	
	
	
	19
	
	
	

	
	 республикалық бюджеттен 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 бюджеттен тыс көздерден 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 жергілікті бюджеттен 
	 млн. теңге 
	19
	
	
	
	19
	
	
	
	19
	
	
	

	13
	 Буточанка жағалау сызығын тазарту, тереңдету, нығайту
	 км 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	 1) күтілетін нәтиже 
	 км 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	
	
	

	
	 2) шығыстар, оның ішінде: 
	 млн. теңге 
	19
	
	
	
	19
	
	
	
	19
	
	
	

	
	 республикалық бюджеттен 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 бюджеттен тыс көздерден 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 жергілікті бюджеттен 
	 млн. теңге 
	19
	
	
	
	19
	
	
	
	19
	
	
	

	14
	 Песчанка өзенінің арнасын түбін тереңдету, түзету және тазарту С. Н. Таврикое
	 км 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	 1) күтілетін нәтиже 
	 км 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	
	
	

	
	 2) шығыстар, оның ішінде: 
	 млн. теңге 
	43
	
	
	43
	
	
	
	
	43
	
	
	

	
	 республикалық бюджеттен 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 бюджеттен тыс көздерден 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 жергілікті бюджеттен 
	 млн. теңге 
	43
	
	
	43
	
	
	
	
	43
	
	
	

	15
	 Ұланка с.Ұланка өзенінің арнасын тереңдету және тазарту. Герасимовка
	 км 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	 1) күтілетін нәтиже 
	 км 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	
	
	

	
	 2) шығыстар, оның ішінде: 
	 млн. теңге 
	30
	
	
	30
	
	
	
	
	30
	
	
	

	
	 республикалық бюджеттен 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 бюджеттен тыс көздерден 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 жергілікті бюджеттен 
	 млн. теңге 
	30
	
	
	30
	
	
	
	
	30
	
	
	

	16
	 Можик өзенінің арнасын тазарту және тереңдету
	 км 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	 1) күтілетін нәтиже 
	 км 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	
	
	

	
	 2) шығыстар, оның ішінде: 
	 млн. теңге 
	111
	
	
	
	111
	
	
	
	111
	
	
	

	
	 республикалық бюджеттен 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 бюджеттен тыс көздерден 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 жергілікті бюджеттен 
	 млн. теңге 
	111
	
	
	
	111
	
	
	
	111
	
	
	

	17
	 Тарбағатай ауданы Қандысу өзеніндегі Қандысу су торабын ЛМК және Есенгелді (Ұзындығы 29 км) магистральдық каналдарымен қайта жаңарту
	 км 
	29
	-
	-
	-
	-
	-
	29,0
	-
	29,00
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	 1) күтілетін нәтиже 
	км
	29
	-
	-
	-
	-
	-
	29,0
	-
	29,00
	
	
	

	
	 2) шығыстар, оның ішінде: 
	Шығыстар, оның ішінде
	10 076,083
	50,500
	15,980
	9,603
	
	3 000
	7 000
	
	10 009,603
	
	
	

	
	республикалық бюджеттен
	млн. теңге (РБ)
	76,083
	50,500
	15,980
	9,603
	
	
	
	
	9,603
	
	
	

	
	бюджеттен тыс көздерден
	млн. теңге (БТК) 
	10 000
	
	
	
	
	3 000
	7 000
	
	10 000
	
	
	

	
	жергілікті бюджеттен
	млн. теңге (ЖБ)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	18
	 Күршім ауданы Күршім өзеніндегі төре Тоғам магистральдық каналы (ұзындығы 17,7 км) бар су жинау торабын қайта жаңарту
	 км 
	17,7
	-
	-
	-
	-
	17,7
	-
	-
	17,70
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	 1) күтілетін нәтиже 
	км
	17,7
	-
	-
	-
	-
	17,7
	-
	-
	17,70
	
	
	

	
	 2) шығыстар, оның ішінде: 
	Шығыстар, оның ішінде
	2 875,664
	5
	41,595
	7,677
	1 000
	1 821,392
	
	
	2 829,069
	
	
	

	
	республикалық бюджеттен
	млн. теңге (РБ)
	54,272
	5
	41,595
	7,677
	
	
	
	
	7,677
	
	
	

	
	бюджеттен тыс көздерден
	млн. теңге (БТК) 
	2 821,392
	
	
	
	1 000
	1 821,392
	
	
	2 821,392
	
	
	

	
	жергілікті бюджеттен
	млн. теңге (ЖБ)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	19
	 Күршім ауданының Күршім өзеніндегі бас су қабылдағышты және Жавгасты магистральдық каналын (ұзындығы 12 `,8 км) қайта жаңарту
	млн м3
	0
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	 1) күтілетін нәтиже 
	км
	12,8
	-
	-
	-
	12,8
	-
	-
	-
	12,80
	
	
	

	
	 2) шығыстар, оның ішінде: 
	Шығыстар, оның ішінде
	1 125
	
	
	506,250
	618,750
	
	
	
	1 125
	
	
	

	
	республикалық бюджеттен
	млн. теңге (РБ)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	бюджеттен тыс көздерден
	млн. теңге (БТК) 
	1 125
	
	
	506,250
	618,750
	
	
	
	1 125
	
	
	

	
	жергілікті бюджеттен
	млн. теңге (ЖБ)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	Жамбыл облысы
	км
	1 973,83
	86,35
	82,09
	167,90
	980,97
	537,93
	14,60
	-
	1,805
	
	
	

	
	
	Шығыстар, оның ішінде
	196 536,002
	5 397,130
	22 268,614
	75 709,94
	62 706,86
	36 759,23
	
	
	168 870,258
	
	
	

	
	
	млн. теңге (РБ)
	16 142,335
	869,297
	2 722,318
	8 023,23
	10 833,26
	0,00
	
	
	12 550,720
	
	
	

	
	
	млн. теңге (БТК) 
	179 380,591
	4 213,657
	19 499,696
	67 408,106
	51 499,898
	36 759,234
	
	
	155 667,238
	
	
	

	
	
	млн. теңге (ЖБ)
	1 013,076
	314,176
	46,600
	278,600
	373,700
	
	
	
	652,300
	
	
	

	1
	 Рысқұлов ауданында орналасқан ұзындығы 12,4 км Қарақат каналын қайта жаңарту
	 км 
	12,40
	-
	12,4
	-
	-
	-
	-
	-
	
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	 1) күтілетін нәтиже 
	 км 
	12,40
	-
	12,4
	-
	-
	-
	-
	-
	
	
	
	

	
	 2) шығыстар, оның ішінде: 
	 млн. теңге 
	993,704
	555
	438,704
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 республикалық бюджеттен 
	 млн. теңге 
	892,104
	500
	392,104
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 бюджеттен тыс көздерден 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 жергілікті бюджеттен 
	 млн. теңге 
	101,600
	55
	46,600
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	 Талас ауданында орналасқан ұзындығы 4,5 км Жиенбет каналын қайта жаңарту
	 км 
	4,50
	-
	-
	-
	4,5
	-
	-
	-
	,005
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	 1) күтілетін нәтиже 
	 км 
	4,50
	-
	-
	-
	4,5
	-
	-
	-
	,005
	
	
	

	
	 2) шығыстар, оның ішінде: 
	 млн. теңге 
	1 230,567
	
	
	415,283
	815,283
	
	
	
	1 230,567
	
	
	

	
	 республикалық бюджеттен 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 бюджеттен тыс көздерден 
	 млн. теңге 
	1 230,567
	
	
	415,283
	815,283
	
	
	
	1 230,567
	
	
	

	
	 жергілікті бюджеттен 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	 Шуй ауданында орналасқан ұзындығы 39,0 км Тасөткел МК каналын қайта жаңарту
	 км 
	39,00
	-
	-
	-
	39,0
	-
	-
	-
	,039
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	 1) күтілетін нәтиже 
	 км 
	39,00
	-
	-
	-
	39,0
	-
	-
	-
	,039
	
	
	

	
	 2) шығыстар, оның ішінде: 
	 млн. теңге 
	1 227,126
	
	
	613,563
	613,563
	
	
	
	1 227,126
	
	
	

	
	 республикалық бюджеттен 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 бюджеттен тыс көздерден 
	 млн. теңге 
	1 227,126
	
	
	613,563
	613,563
	
	
	
	1 227,126
	
	
	

	
	 жергілікті бюджеттен 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	 Шу ауданында орналасқан ұзындығы 13,7 км Р-1 каналын реконструкциялау
	 км 
	13,70
	-
	-
	-
	13,7
	-
	-
	-
	,014
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	 1) күтілетін нәтиже 
	 км 
	13,70
	-
	-
	-
	13,7
	-
	-
	-
	,014
	
	
	

	
	 2) шығыстар, оның ішінде: 
	 млн. теңге 
	1 147,470
	
	223,735
	461,867
	461,867
	
	
	
	923,735
	
	
	

	
	 республикалық бюджеттен 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 бюджеттен тыс көздерден 
	 млн. теңге 
	1 147,470
	
	223,735
	461,867
	461,867
	
	
	
	923,735
	
	
	

	
	 жергілікті бюджеттен 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	 Шу ауданында орналасқан ұзындығы 2 `,5 км ТБХ-3 каналын реконструкциялау
	 км 
	2,50
	-
	-
	-
	2,5
	-
	-
	-
	,003
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	 1) күтілетін нәтиже 
	 км 
	2,50
	-
	-
	-
	2,5
	-
	-
	-
	,003
	
	
	

	
	 2) шығыстар, оның ішінде: 
	 млн. теңге 
	306,462
	
	78,231
	228,231
	
	
	
	
	228,231
	
	
	

	
	 республикалық бюджеттен 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 бюджеттен тыс көздерден 
	 млн. теңге 
	306,462
	
	78,231
	228,231
	
	
	
	
	228,231
	
	
	

	
	 жергілікті бюджеттен 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	 Шу ауданында орналасқан ұзындығы 3 км ТБХ-4 каналын қайта жаңарту
	 км 
	3,00
	-
	-
	-
	3,0
	-
	-
	-
	,003
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	 1) күтілетін нәтиже 
	 км 
	3,00
	-
	-
	-
	3,0
	-
	-
	-
	,003
	
	
	

	
	 2) шығыстар, оның ішінде: 
	 млн. теңге 
	422,132
	
	111,066
	311,066
	
	
	
	
	311,066
	
	
	

	
	 республикалық бюджеттен 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 бюджеттен тыс көздерден 
	 млн. теңге 
	422,132
	
	111,066
	311,066
	
	
	
	
	311,066
	
	
	

	
	 жергілікті бюджеттен 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	 Шуй ауданындағы ТБХ-5 каналын қайта құру (ұзындығы 3 км) 
	 км 
	3,00
	-
	-
	-
	3,0
	-
	-
	-
	,003
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	 1) күтілетін нәтиже 
	 км 
	3,00
	-
	-
	-
	3,0
	-
	-
	-
	,003
	
	
	

	
	 2) шығыстар, оның ішінде: 
	 млн. теңге 
	419,568
	
	109,784
	309,784
	
	
	
	
	309,784
	
	
	

	
	 республикалық бюджеттен 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 бюджеттен тыс көздерден 
	 млн. теңге 
	419,568
	
	109,784
	309,784
	
	
	
	
	309,784
	
	
	

	
	 жергілікті бюджеттен 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	 Шу ауданында орналасқан, ұзындығы 2 км Ерталы каналын реконструкциялау
	 км 
	2,00
	-
	-
	-
	2,0
	-
	-
	-
	,002
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	 1) күтілетін нәтиже 
	 км 
	2,00
	-
	-
	-
	2,0
	-
	-
	-
	,002
	
	
	

	
	 2) шығыстар, оның ішінде: 
	 млн. теңге 
	219,732
	
	109,866
	109,866
	
	
	
	
	109,866
	
	
	

	
	 республикалық бюджеттен 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 бюджеттен тыс көздерден 
	 млн. теңге 
	219,732
	
	109,866
	109,866
	
	
	
	
	109,866
	
	
	

	
	 жергілікті бюджеттен 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	 Шу ауданында орналасқан ұзындығы 8,7 км ТНХ-1 каналын реконструкциялау
	 км 
	9,10
	-
	-
	-
	-
	9,1
	-
	-
	,009
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	 1) күтілетін нәтиже 
	 км 
	9,10
	-
	-
	-
	-
	9,1
	-
	-
	,009
	
	
	

	
	 2) шығыстар, оның ішінде: 
	 млн. теңге 
	500
	
	
	500
	
	
	
	
	500
	
	
	

	
	 республикалық бюджеттен 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 бюджеттен тыс көздерден 
	 млн. теңге 
	500
	
	
	500
	
	
	
	
	500
	
	
	

	
	 жергілікті бюджеттен 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	 Шу ауданында орналасқан ұзындығы 7,3 км ТНХ-1б арнасын реконструкциялау
	 км 
	7,30
	-
	-
	-
	7,3
	-
	-
	-
	,007
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	 1) күтілетін нәтиже 
	 км 
	7,30
	-
	-
	-
	7,3
	-
	-
	-
	,007
	
	
	

	
	 2) шығыстар, оның ішінде: 
	 млн. теңге 
	1 243,426
	
	371,713
	871,713
	
	
	
	
	871,713
	
	
	

	
	 республикалық бюджеттен 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 бюджеттен тыс көздерден 
	 млн. теңге 
	1 243,426
	
	371,713
	871,713
	
	
	
	
	871,713
	
	
	

	
	 жергілікті бюджеттен 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	11
	 Шу ауданында орналасқан ұзындығы 10,5 км ТНХ-2 каналын реконструкциялау
	 км 
	10,50
	-
	-
	-
	10,5
	-
	-
	-
	,011
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	 1) күтілетін нәтиже 
	 км 
	10,50
	-
	-
	-
	10,5
	-
	-
	-
	,011
	
	
	

	
	 2) шығыстар, оның ішінде: 
	 млн. теңге 
	2 374,832
	
	593,708
	890,562
	890,562
	
	
	
	1 781,124
	
	
	

	
	 республикалық бюджеттен 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 бюджеттен тыс көздерден 
	 млн. теңге 
	2 374,832
	
	593,708
	890,562
	890,562
	
	
	
	1 781,124
	
	
	

	
	 жергілікті бюджеттен 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12
	 Шу ауданында орналасқан ұзындығы 0,3 км ТШХ-3б арнасын қайта жаңарту
	 км 
	0,60
	-
	-
	-
	0,3
	0,3
	-
	-
	,001
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	 1) күтілетін нәтиже 
	 км 
	0,60
	-
	-
	-
	0,3
	0,3
	-
	-
	,001
	
	
	

	
	 2) шығыстар, оның ішінде: 
	 млн. теңге 
	159,889
	
	79,945
	79,944
	
	
	
	
	79,944
	
	
	

	
	 республикалық бюджеттен 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 бюджеттен тыс көздерден 
	 млн. теңге 
	159,889
	
	79,945
	79,944
	
	
	
	
	79,944
	
	
	

	
	 жергілікті бюджеттен 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	13
	 Шу ауданында орналасқан ұзындығы 6 км ТЛХ-1-1б арнасын қайта жаңарту
	 км 
	6,00
	-
	-
	-
	6,0
	-
	-
	-
	,006
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	 1) күтілетін нәтиже 
	 км 
	6,00
	-
	-
	-
	6,0
	-
	-
	-
	,006
	
	
	

	
	 2) шығыстар, оның ішінде: 
	 млн. теңге 
	546,976
	
	173,488
	373,488
	
	
	
	
	373,488
	
	
	

	
	 республикалық бюджеттен 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 бюджеттен тыс көздерден 
	 млн. теңге 
	546,976
	
	173,488
	373,488
	
	
	
	
	373,488
	
	
	

	
	 жергілікті бюджеттен 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	14
	 Шу ауданында орналасқан ұзындығы 6 км ТЛХ-1б арнасын реконструкциялау
	 км 
	6,00
	-
	-
	-
	6,0
	-
	-
	-
	,006
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	 1) күтілетін нәтиже 
	 км 
	6,00
	-
	-
	-
	6,0
	-
	-
	-
	,006
	
	
	

	
	 2) шығыстар, оның ішінде: 
	 млн. теңге 
	466,458
	
	133,229
	333,229
	
	
	
	
	333,229
	
	
	

	
	 республикалық бюджеттен 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 бюджеттен тыс көздерден 
	 млн. теңге 
	466,458
	
	133,229
	333,229
	
	
	
	
	333,229
	
	
	

	
	 жергілікті бюджеттен 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	15
	 Шу ауданында орналасқан ұзындығы 7 км ТДЖХ-3а каналын қайта жаңарту
	 км 
	7,00
	-
	-
	-
	7,0
	-
	-
	-
	,007
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	 1) күтілетін нәтиже 
	 км 
	7,00
	-
	-
	-
	7,0
	-
	-
	-
	,007
	
	
	

	
	 2) шығыстар, оның ішінде: 
	 млн. теңге 
	2 373,498
	
	436,749
	968,374
	968,374
	
	
	
	1 936,749
	
	
	

	
	 республикалық бюджеттен 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 бюджеттен тыс көздерден 
	 млн. теңге 
	2 373,498
	
	436,749
	968,374
	968,374
	
	
	
	1 936,749
	
	
	

	
	 жергілікті бюджеттен 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	16
	 Шу ауданында орналасқан ұзындығы 7 км ТДЖХ-3б каналын қайта жаңарту
	 км 
	7,00
	-
	-
	-
	7,0
	-
	-
	-
	,007
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	 1) күтілетін нәтиже 
	 км 
	7,00
	-
	-
	-
	7,0
	-
	-
	-
	,007
	
	
	

	
	 2) шығыстар, оның ішінде: 
	 млн. теңге 
	7 533,942
	
	1 266,971
	3 133,485
	3 133,485
	
	
	
	6 266,971
	
	
	

	
	 республикалық бюджеттен 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 бюджеттен тыс көздерден 
	 млн. теңге 
	7 533,942
	
	1 266,971
	3 133,485
	3 133,485
	
	
	
	6 266,971
	
	
	

	
	 жергілікті бюджеттен 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	17
	 Шу ауданында орналасқан ұзындығы 0,1 км ТДЖХ-4а каналын қайта жаңарту
	 км 
	0,10
	-
	-
	-
	0,1
	-
	-
	-
	
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	 1) күтілетін нәтиже 
	 км 
	0,10
	-
	-
	-
	0,1
	-
	-
	-
	
	
	
	

	
	 2) шығыстар, оның ішінде: 
	 млн. теңге 
	36,004
	
	18,002
	18,002
	
	
	
	
	18,002
	
	
	

	
	 республикалық бюджеттен 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 бюджеттен тыс көздерден 
	 млн. теңге 
	36,004
	
	18,002
	18,002
	
	
	
	
	18,002
	
	
	

	
	 жергілікті бюджеттен 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	18
	 Шу ауданында орналасқан ТЖХ-4б каналын қайта жаңарту
	 км 
	5,00
	-
	-
	-
	5,0
	-
	-
	-
	,005
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	 1) күтілетін нәтиже 
	 км 
	5,00
	-
	-
	-
	5,0
	-
	-
	-
	,005
	
	
	

	
	 2) шығыстар, оның ішінде: 
	 млн. теңге 
	908,736
	
	254,368
	654,368
	
	
	
	
	654,368
	
	
	

	
	 республикалық бюджеттен 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 бюджеттен тыс көздерден 
	 млн. теңге 
	908,736
	
	254,368
	654,368
	
	
	
	
	654,368
	
	
	

	
	 жергілікті бюджеттен 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	19
	 Шу ауданында орналасқан ұзындығы 5,6 км К-1 каналын реконструкциялау
	 км 
	5,60
	-
	-
	-
	5,6
	-
	-
	-
	,006
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	 1) күтілетін нәтиже 
	 км 
	5,60
	-
	-
	-
	5,6
	-
	-
	-
	,006
	
	
	

	
	 2) шығыстар, оның ішінде: 
	 млн. теңге 
	457,822
	
	128,911
	328,911
	
	
	
	
	328,911
	
	
	

	
	 республикалық бюджеттен 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 бюджеттен тыс көздерден 
	 млн. теңге 
	457,822
	
	128,911
	328,911
	
	
	
	
	328,911
	
	
	

	
	 жергілікті бюджеттен 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	20
	 Шу ауданында орналасқан ұзындығы 6,0 км Далакайнар-2 каналын қайта жаңарту
	 км 
	6,00
	-
	-
	-
	6,0
	-
	-
	-
	,006
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	 1) күтілетін нәтиже 
	 км 
	6,00
	-
	-
	-
	6,0
	-
	-
	-
	,006
	
	
	

	
	 2) шығыстар, оның ішінде: 
	 млн. теңге 
	1 110,200
	
	305,100
	
	805,100
	
	
	
	805,100
	
	
	

	
	 республикалық бюджеттен 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 бюджеттен тыс көздерден 
	 млн. теңге 
	1 110,200
	
	305,100
	
	805,100
	
	
	
	805,100
	
	
	

	
	 жергілікті бюджеттен 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	21
	 Шу ауданында орналасқан ұзындығы 1,5 км Жайсан каналын қайта жаңарту
	 км 
	1,50
	-
	-
	-
	1,5
	-
	-
	-
	,002
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	 1) күтілетін нәтиже 
	 км 
	1,50
	-
	-
	-
	1,5
	-
	-
	-
	,002
	
	
	

	
	 2) шығыстар, оның ішінде: 
	 млн. теңге 
	256,128
	
	78,064
	
	178,064
	
	
	
	178,064
	
	
	

	
	 республикалық бюджеттен 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 бюджеттен тыс көздерден 
	 млн. теңге 
	256,128
	
	78,064
	
	178,064
	
	
	
	178,064
	
	
	

	
	 жергілікті бюджеттен 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	22
	 "Жамбыл облысы Шу ауданы Новотройцкий-2 каналын қайта құру"
	 км 
	7,77
	-
	-
	-
	7,77
	-
	-
	-
	,008
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	 1) күтілетін нәтиже 
	 км 
	7,77
	-
	-
	-
	7,77
	-
	-
	-
	,008
	
	
	

	
	 2) шығыстар, оның ішінде: 
	 млн. теңге 
	1 019,668
	
	259,834
	
	759,834
	
	
	
	759,834
	
	
	

	
	 республикалық бюджеттен 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 бюджеттен тыс көздерден 
	 млн. теңге 
	1 019,668
	
	259,834
	
	759,834
	
	
	
	759,834
	
	
	

	
	 жергілікті бюджеттен 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	23
	 Шу ауданында орналасқан ұзындығы 3,7 км Пионерский каналын қайта құру
	 км 
	3,70
	-
	-
	3,7
	-
	-
	-
	-
	,004
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	 1) күтілетін нәтиже 
	 км 
	3,70
	-
	-
	3,7
	-
	-
	-
	-
	,004
	
	
	

	
	 2) шығыстар, оның ішінде: 
	 млн. теңге 
	598,736
	
	199,368
	399,368
	
	
	
	
	399,368
	
	
	

	
	 республикалық бюджеттен 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 бюджеттен тыс көздерден 
	 млн. теңге 
	598,736
	
	199,368
	399,368
	
	
	
	
	399,368
	
	
	

	
	 жергілікті бюджеттен 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	24
	 Шу ауданында орналасқан ұзындығы 0,4 км тоғай каналын реконструкциялау
	 км 
	0,40
	-
	-
	-
	0,4
	-
	-
	-
	
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	 1) күтілетін нәтиже 
	 км 
	0,40
	-
	-
	-
	0,4
	-
	-
	-
	
	
	
	

	
	 2) шығыстар, оның ішінде: 
	 млн. теңге 
	142,398
	
	71,199
	71,199
	
	
	
	
	71,199
	
	
	

	
	 республикалық бюджеттен 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 бюджеттен тыс көздерден 
	 млн. теңге 
	142,398
	
	71,199
	71,199
	
	
	
	
	71,199
	
	
	

	
	 жергілікті бюджеттен 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	25
	 Шу ауданында орналасқан ұзындығы 3,1 км Қосқұдық каналын қайта жаңарту
	 км 
	3,10
	-
	-
	-
	3,1
	-
	-
	-
	,003
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	 1) күтілетін нәтиже 
	 км 
	3,10
	-
	-
	-
	3,1
	-
	-
	-
	,003
	
	
	

	
	 2) шығыстар, оның ішінде: 
	 млн. теңге 
	493,284
	
	146,642
	346,642
	
	
	
	
	346,642
	
	
	

	
	 республикалық бюджеттен 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 бюджеттен тыс көздерден 
	 млн. теңге 
	493,284
	
	146,642
	346,642
	
	
	
	
	346,642
	
	
	

	
	 жергілікті бюджеттен 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	26
	 Шу ауданында орналасқан ұзындығы 2,2 км Шу каналын қайта жаңарту
	 км 
	2,20
	-
	-
	-
	2,2
	-
	-
	-
	,002
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	 1) күтілетін нәтиже 
	 км 
	2,20
	-
	-
	-
	2,2
	-
	-
	-
	,002
	
	
	

	
	 2) шығыстар, оның ішінде: 
	 млн. теңге 
	291,538
	
	45,769
	245,769
	
	
	
	
	245,769
	
	
	

	
	 республикалық бюджеттен 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 бюджеттен тыс көздерден 
	 млн. теңге 
	291,538
	
	45,769
	245,769
	
	
	
	
	245,769
	
	
	

	
	 жергілікті бюджеттен 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	27
	 Шу ауданында орналасқан ұзындығы 2,0 км Арал Кубыр каналын қайта жаңарту
	 км 
	2,00
	-
	-
	-
	2,0
	-
	-
	-
	,002
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	 1) күтілетін нәтиже 
	 км 
	2,00
	-
	-
	-
	2,0
	-
	-
	-
	,002
	
	
	

	
	 2) шығыстар, оның ішінде: 
	 млн. теңге 
	223,368
	
	61,684
	161,684
	
	
	
	
	161,684
	
	
	

	
	 республикалық бюджеттен 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 бюджеттен тыс көздерден 
	 млн. теңге 
	223,368
	
	61,684
	161,684
	
	
	
	
	161,684
	
	
	

	
	 жергілікті бюджеттен 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	28
	 Шу ауданында орналасқан ұзындығы 1,4 км ескі Қарабас каналын қайта жаңарту
	 км 
	1,40
	-
	-
	-
	1,4
	-
	-
	-
	,001
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	 1) күтілетін нәтиже 
	 км 
	1,40
	-
	-
	-
	1,4
	-
	-
	-
	,001
	
	
	

	
	 2) шығыстар, оның ішінде: 
	 млн. теңге 
	323,638
	
	111,818
	211,820
	
	
	
	
	211,820
	
	
	

	
	 республикалық бюджеттен 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 бюджеттен тыс көздерден 
	 млн. теңге 
	323,638
	
	111,818
	211,820
	
	
	
	
	211,820
	
	
	

	
	 жергілікті бюджеттен 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	29
	 Шу ауданында орналасқан диірмен каналын қайта құру
	 км 
	0,30
	-
	-
	-
	0,3
	-
	-
	-
	
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	 1) күтілетін нәтиже 
	 км 
	0,30
	-
	-
	-
	0,3
	-
	-
	-
	
	
	
	

	
	 2) шығыстар, оның ішінде: 
	 млн. теңге 
	81,586
	
	40,793
	40,793
	
	
	
	
	40,793
	
	
	

	
	 республикалық бюджеттен 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 бюджеттен тыс көздерден 
	 млн. теңге 
	81,586
	
	40,793
	40,793
	
	
	
	
	40,793
	
	
	

	
	 жергілікті бюджеттен 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	30
	 Шу ауданында орналасқан аурухана -1 каналын қайта құру
	 км 
	0,20
	-
	-
	-
	0,2
	-
	-
	-
	
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	 1) күтілетін нәтиже 
	 км 
	0,20
	-
	-
	-
	0,2
	-
	-
	-
	
	
	
	

	
	 2) шығыстар, оның ішінде: 
	 млн. теңге 
	64,381
	
	29,044
	35,337
	
	
	
	
	35,337
	
	
	

	
	 республикалық бюджеттен 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 бюджеттен тыс көздерден 
	 млн. теңге 
	64,381
	
	29,044
	35,337
	
	
	
	
	35,337
	
	
	

	
	 жергілікті бюджеттен 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	31
	 Шу ауданында орналасқан ұзындығы 0,5 км Тайлақ-2-2 каналын қайта жаңарту
	 км 
	0,50
	-
	-
	-
	0,5
	-
	-
	-
	,001
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	 1) күтілетін нәтиже 
	 км 
	0,50
	-
	-
	-
	0,5
	-
	-
	-
	,001
	
	
	

	
	 2) шығыстар, оның ішінде: 
	 млн. теңге 
	250,288
	
	125,144
	125,144
	
	
	
	
	125,144
	
	
	

	
	 республикалық бюджеттен 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 бюджеттен тыс көздерден 
	 млн. теңге 
	250,288
	
	125,144
	125,144
	
	
	
	
	125,144
	
	
	

	
	 жергілікті бюджеттен 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	32
	 Шу ауданында орналасқан ұзындығы 1,3 км Күншығыс каналын қайта жаңарту
	 км 
	1,30
	-
	-
	-
	1,3
	-
	-
	-
	,001
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	 1) күтілетін нәтиже 
	 км 
	1,30
	-
	-
	-
	1,3
	-
	-
	-
	,001
	
	
	

	
	 2) шығыстар, оның ішінде: 
	 млн. теңге 
	294,652
	
	97,326
	197,326
	
	
	
	
	197,326
	
	
	

	
	 республикалық бюджеттен 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 бюджеттен тыс көздерден 
	 млн. теңге 
	294,652
	
	97,326
	197,326
	
	
	
	
	197,326
	
	
	

	
	 жергілікті бюджеттен 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	33
	 Шу ауданында орналасқан ұзындығы 1,6 км Жидебай каналын қайта жаңарту
	 км 
	1,60
	-
	-
	-
	1,6
	-
	-
	-
	,002
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	 1) күтілетін нәтиже 
	 км 
	1,60
	-
	-
	-
	1,6
	-
	-
	-
	,002
	
	
	

	
	 2) шығыстар, оның ішінде: 
	 млн. теңге 
	192,674
	
	46,337
	146,337
	
	
	
	
	146,337
	
	
	

	
	 республикалық бюджеттен 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 бюджеттен тыс көздерден 
	 млн. теңге 
	192,674
	
	46,337
	146,337
	
	
	
	
	146,337
	
	
	

	
	 жергілікті бюджеттен 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	34
	 Шу ауданында орналасқан Бименбет каналын қайта жаңарту
	 км 
	4,90
	-
	-
	-
	4,9
	-
	-
	-
	,005
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	 1) күтілетін нәтиже 
	 км 
	4,90
	-
	-
	-
	4,9
	-
	-
	-
	,005
	
	
	

	
	 2) шығыстар, оның ішінде: 
	 млн. теңге 
	1 272,232
	
	386,116
	886,116
	
	
	
	
	886,116
	
	
	

	
	 республикалық бюджеттен 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 бюджеттен тыс көздерден 
	 млн. теңге 
	1 272,232
	
	386,116
	886,116
	
	
	
	
	886,116
	
	
	

	
	 жергілікті бюджеттен 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	35
	 Шу ауданында орналасқан масақ Ақтөбе каналын қайта жаңарту
	 км 
	12,80
	-
	-
	-
	12,8
	-
	-
	-
	,013
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	 1) күтілетін нәтиже 
	 км 
	12,80
	-
	-
	-
	12,8
	-
	-
	-
	,013
	
	
	

	
	 2) шығыстар, оның ішінде: 
	 млн. теңге 
	1 042,368
	
	271,184
	771,184
	
	
	
	
	771,184
	
	
	

	
	 республикалық бюджеттен 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 бюджеттен тыс көздерден 
	 млн. теңге 
	1 042,368
	
	271,184
	771,184
	
	
	
	
	771,184
	
	
	

	
	 жергілікті бюджеттен 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	36
	 Шу ауданында орналасқан ұзындығы 1,5 км Тоғанбай каналын қайта жаңарту
	 км 
	1,50
	-
	-
	-
	1,5
	-
	-
	-
	,002
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	 1) күтілетін нәтиже 
	 км 
	1,50
	-
	-
	-
	1,5
	-
	-
	-
	,002
	
	
	

	
	 2) шығыстар, оның ішінде: 
	 млн. теңге 
	240,767
	
	70,383
	170,384
	
	
	
	
	170,384
	
	
	

	
	 республикалық бюджеттен 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 бюджеттен тыс көздерден 
	 млн. теңге 
	240,767
	
	70,383
	170,384
	
	
	
	
	170,384
	
	
	

	
	 жергілікті бюджеттен 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	37
	 Шу ауданында орналасқан аурухана-каналын қайта құру
	 км 
	1,22
	-
	-
	-
	1,218
	-
	-
	-
	,001
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	 1) күтілетін нәтиже 
	 км 
	1,22
	-
	-
	-
	1,218
	-
	-
	-
	,001
	
	
	

	
	 2) шығыстар, оның ішінде: 
	 млн. теңге 
	164,381
	
	35,337
	129,044
	
	
	
	
	129,044
	
	
	

	
	 республикалық бюджеттен 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 бюджеттен тыс көздерден 
	 млн. теңге 
	164,381
	
	35,337
	129,044
	
	
	
	
	129,044
	
	
	

	
	 жергілікті бюджеттен 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	38
	 Шу ауданында орналасқан Бірлік каналын қайта құру
	 км 
	3,20
	-
	-
	-
	3,2
	-
	-
	-
	,003
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	 1) күтілетін нәтиже 
	 км 
	3,20
	-
	-
	-
	3,2
	-
	-
	-
	,003
	
	
	

	
	 2) шығыстар, оның ішінде: 
	 млн. теңге 
	427,470
	
	113,735
	313,735
	
	
	
	
	313,735
	
	
	

	
	 республикалық бюджеттен 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 бюджеттен тыс көздерден 
	 млн. теңге 
	427,470
	
	113,735
	313,735
	
	
	
	
	313,735
	
	
	

	
	 жергілікті бюджеттен 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	39
	 Шу ауданында орналасқан Естемес-2 каналын қайта жаңарту
	 км 
	3,60
	-
	-
	-
	3,6
	-
	-
	-
	,004
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	 1) күтілетін нәтиже 
	 км 
	3,60
	-
	-
	-
	3,6
	-
	-
	-
	,004
	
	
	

	
	 2) шығыстар, оның ішінде: 
	 млн. теңге 
	824,978
	
	262,489
	562,489
	
	
	
	
	562,489
	
	
	

	
	 республикалық бюджеттен 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 бюджеттен тыс көздерден 
	 млн. теңге 
	824,978
	
	262,489
	562,489
	
	
	
	
	562,489
	
	
	

	
	 жергілікті бюджеттен 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	40
	Шу ауданында орналасқан ұзындығы 0,8 км жер Қарабас каналын реконструкциялау
	 км 
	0,80
	-
	-
	-
	0,8
	-
	-
	-
	,001
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	 1) күтілетін нәтиже 
	 км 
	0,80
	-
	-
	-
	0,8
	-
	-
	-
	,001
	
	
	

	
	 2) шығыстар, оның ішінде: 
	 млн. теңге 
	216,858
	
	108,429
	108,429
	
	
	
	
	108,429
	
	
	

	
	 республикалық бюджеттен 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 бюджеттен тыс көздерден 
	 млн. теңге 
	216,858
	
	108,429
	108,429
	
	
	
	
	108,429
	
	
	

	
	 жергілікті бюджеттен 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	41
	 Шу ауданында орналасқан Левобережный каналын қайта құру
	 км 
	38,80
	-
	-
	-
	38,8
	-
	-
	-
	,039
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	 1) күтілетін нәтиже 
	 км 
	38,80
	-
	-
	-
	38,8
	-
	-
	-
	,039
	
	
	

	
	 2) шығыстар, оның ішінде: 
	 млн. теңге 
	23 142,727
	
	3 552,961
	9 794,883
	9 794,883
	
	
	
	19 589,766
	
	
	

	
	 республикалық бюджеттен 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 бюджеттен тыс көздерден 
	 млн. теңге 
	23 142,727
	
	3 552,961
	9 794,883
	9 794,883
	
	
	
	19 589,766
	
	
	

	
	 жергілікті бюджеттен 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	42
	 Шу ауданында орналасқан Тайлақ-2-1 каналын қайта жаңарту
	 км 
	2,40
	-
	-
	-
	2,4
	-
	-
	-
	,002
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	 1) күтілетін нәтиже 
	 км 
	2,40
	-
	-
	-
	2,4
	-
	-
	-
	,002
	
	
	

	
	 2) шығыстар, оның ішінде: 
	 млн. теңге 
	408,490
	
	104,245
	304,245
	
	
	
	
	304,245
	
	
	

	
	 республикалық бюджеттен 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 бюджеттен тыс көздерден 
	 млн. теңге 
	408,490
	
	104,245
	304,245
	
	
	
	
	304,245
	
	
	

	
	 жергілікті бюджеттен 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	43
	 Шу ауданында орналасқан ұзындығы 0,5 км ТДЖХ-5 каналын реконструкциялау
	 км 
	0,50
	-
	-
	-
	0,5
	-
	-
	-
	,001
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	 1) күтілетін нәтиже 
	 км 
	0,50
	-
	-
	-
	0,5
	-
	-
	-
	,001
	
	
	

	
	 2) шығыстар, оның ішінде: 
	 млн. теңге 
	80,294
	
	40,147
	40,147
	
	
	
	
	40,147
	
	
	

	
	 республикалық бюджеттен 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 бюджеттен тыс көздерден 
	 млн. теңге 
	80,294
	
	40,147
	40,147
	
	
	
	
	40,147
	
	
	

	
	 жергілікті бюджеттен 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	44
	 Шу ауданында орналасқан оң жағалау МК каналын қайта құру
	 км 
	48,80
	-
	-
	-
	48,8
	-
	-
	-
	,049
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	 1) күтілетін нәтиже 
	 км 
	48,80
	-
	-
	-
	48,8
	-
	-
	-
	,049
	
	
	

	
	 2) шығыстар, оның ішінде: 
	 млн. теңге 
	28 706,322
	
	4 353,161
	12 176,581
	12 176,581
	
	
	
	24 353,161
	
	
	

	
	 республикалық бюджеттен 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 бюджеттен тыс көздерден 
	 млн. теңге 
	28 706,322
	
	4 353,161
	12 176,581
	12 176,581
	
	
	
	24 353,161
	
	
	

	
	 жергілікті бюджеттен 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	45
	 Шу ауданында орналасқан Кубыр-2 каналын қайта жаңарту
	 км 
	0,50
	-
	-
	-
	0,5
	-
	-
	-
	,001
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	 1) күтілетін нәтиже 
	 км 
	0,50
	-
	-
	-
	0,5
	-
	-
	-
	,001
	
	
	

	
	 2) шығыстар, оның ішінде: 
	 млн. теңге 
	24,190
	
	12,095
	12,095
	
	
	
	
	12,095
	
	
	

	
	 республикалық бюджеттен 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 бюджеттен тыс көздерден 
	 млн. теңге 
	24,190
	
	12,095
	12,095
	
	
	
	
	12,095
	
	
	

	
	 жергілікті бюджеттен 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	46
	 Сарысу ауданы Жаңаталап ауылдық округінде орналасқан ескі Қаритоған, жаңа қаритоған каналдарын күрделі жөндеу
	 км 
	7,90
	-
	-
	-
	7,9
	-
	-
	-
	,008
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	 1) күтілетін нәтиже 
	 км 
	7,90
	-
	-
	-
	7,9
	-
	-
	-
	,008
	
	
	

	
	 2) шығыстар, оның ішінде: 
	 млн. теңге 
	3 363,983
	
	79,660
	1 642,161
	1 642,161
	
	
	
	3 284,323
	
	
	

	
	 республикалық бюджеттен 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 бюджеттен тыс көздерден 
	 млн. теңге 
	3 363,983
	
	79,660
	1 642,161
	1 642,161
	
	
	
	3 284,323
	
	
	

	
	 жергілікті бюджеттен 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	47
	 Байзақ ауданының Ынтымақ ауылдық округінде орналасқан ұзындығы 3,9 км Р-4 каналын күрделі жөндеу
	 км 
	3,90
	-
	-
	-
	3,9
	-
	-
	-
	,004
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	 1) күтілетін нәтиже 
	 км 
	3,90
	-
	-
	-
	3,9
	-
	-
	-
	,004
	
	
	

	
	 2) шығыстар, оның ішінде: 
	 млн. теңге 
	302,288
	
	76,144
	226,144
	
	
	
	
	226,144
	
	
	

	
	 республикалық бюджеттен 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 бюджеттен тыс көздерден 
	 млн. теңге 
	302,288
	
	76,144
	226,144
	
	
	
	
	226,144
	
	
	

	
	 жергілікті бюджеттен 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	48
	 Байзақ ауданының Ынтымақ ауылдық округінде орналасқан ұзындығы 2,1 км Р-2 каналын күрделі жөндеу
	 км 
	2,10
	-
	-
	-
	2,1
	-
	-
	-
	,002
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	 1) күтілетін нәтиже 
	 км 
	2,10
	-
	-
	-
	2,1
	-
	-
	-
	,002
	
	
	

	
	 2) шығыстар, оның ішінде: 
	 млн. теңге 
	255,026
	
	52,513
	202,513
	
	
	
	
	202,513
	
	
	

	
	 республикалық бюджеттен 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 бюджеттен тыс көздерден 
	 млн. теңге 
	255,026
	
	52,513
	202,513
	
	
	
	
	202,513
	
	
	

	
	 жергілікті бюджеттен 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	49
	 Байзақ ауданының Суханбаев ауылдық округінде орналасқан ұзындығы 2,4 км Байбек каналын күрделі жөндеу
	 км 
	2,40
	-
	-
	-
	2,4
	-
	-
	-
	,002
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	 1) күтілетін нәтиже 
	 км 
	2,40
	-
	-
	-
	2,4
	-
	-
	-
	,002
	
	
	

	
	 2) шығыстар, оның ішінде: 
	 млн. теңге 
	202,012
	
	51,006
	151,006
	
	
	
	
	151,006
	
	
	

	
	 республикалық бюджеттен 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 бюджеттен тыс көздерден 
	 млн. теңге 
	202,012
	
	51,006
	151,006
	
	
	
	
	151,006
	
	
	

	
	 жергілікті бюджеттен 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	50
	 Байзақ ауданының Суханбаев ауылдық округінде орналасқан ұзындығы 3 `,6 км Көкөзек каналын күрделі жөндеу
	 км 
	3,60
	-
	-
	-
	3,6
	-
	-
	-
	,004
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	 1) күтілетін нәтиже 
	 км 
	3,60
	-
	-
	-
	3,6
	-
	-
	-
	,004
	
	
	

	
	 2) шығыстар, оның ішінде: 
	 млн. теңге 
	270,962
	
	60,481
	210,481
	
	
	
	
	210,481
	
	
	

	
	 республикалық бюджеттен 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 бюджеттен тыс көздерден 
	 млн. теңге 
	270,962
	
	60,481
	210,481
	
	
	
	
	210,481
	
	
	

	
	 жергілікті бюджеттен 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	51
	 Байзақ ауданының Түймекент ауылдық округінде орналасқан ұзындығы 4,4 км Сырғабай каналын күрделі жөндеу
	 км 
	4,40
	-
	-
	-
	4,4
	-
	-
	-
	,004
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	 1) күтілетін нәтиже 
	 км 
	4,40
	-
	-
	-
	4,4
	-
	-
	-
	,004
	
	
	

	
	 2) шығыстар, оның ішінде: 
	 млн. теңге 
	407,996
	
	103,998
	303,998
	
	
	
	
	303,998
	
	
	

	
	 республикалық бюджеттен 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 бюджеттен тыс көздерден 
	 млн. теңге 
	407,996
	
	103,998
	303,998
	
	
	
	
	303,998
	
	
	

	
	 жергілікті бюджеттен 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	52
	 Байзақ ауданының Түймекент ауылдық округінде орналасқан ұзындығы 3,4 км жалған каналды күрделі жөндеу
	 км 
	3,40
	-
	-
	-
	3,4
	-
	-
	-
	,003
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	 1) күтілетін нәтиже 
	 км 
	3,40
	-
	-
	-
	3,4
	-
	-
	-
	,003
	
	
	

	
	 2) шығыстар, оның ішінде: 
	 млн. теңге 
	344,664
	
	97,332
	247,332
	
	
	
	
	247,332
	
	
	

	
	 республикалық бюджеттен 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 бюджеттен тыс көздерден 
	 млн. теңге 
	344,664
	
	97,332
	247,332
	
	
	
	
	247,332
	
	
	

	
	 жергілікті бюджеттен 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	53
	 Байзақ ауданының Түймекент ауылдық округінде орналасқан ұзындығы 1,7 км Сапақ каналын күрделі жөндеу
	 км 
	1,70
	-
	-
	-
	1,7
	-
	-
	-
	,002
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	 1) күтілетін нәтиже 
	 км 
	1,70
	-
	-
	-
	1,7
	-
	-
	-
	,002
	
	
	

	
	 2) шығыстар, оның ішінде: 
	 млн. теңге 
	212,830
	
	106,415
	106,415
	
	
	
	
	106,415
	
	
	

	
	 республикалық бюджеттен 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 бюджеттен тыс көздерден 
	 млн. теңге 
	212,830
	
	106,415
	106,415
	
	
	
	
	106,415
	
	
	

	
	 жергілікті бюджеттен 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	54
	 Байзақ ауданының Жалғызтөбе ауылдық округінде орналасқан ұзындығы 6 `,6 км Ақберди каналын күрделі жөндеу
	 км 
	6,60
	-
	-
	-
	6,6
	-
	-
	-
	,007
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	 1) күтілетін нәтиже 
	 км 
	6,60
	-
	-
	-
	6,6
	-
	-
	-
	,007
	
	
	

	
	 2) шығыстар, оның ішінде: 
	 млн. теңге 
	1 020,580
	
	260,290
	760,290
	
	
	
	
	760,290
	
	
	

	
	 республикалық бюджеттен 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 бюджеттен тыс көздерден 
	 млн. теңге 
	1 020,580
	
	260,290
	760,290
	
	
	
	
	760,290
	
	
	

	
	 жергілікті бюджеттен 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	55
	 Байзақ ауданының Жалғызтөбе ауылдық округінде орналасқан ұзындығы 3,5 км Лотковый каналын күрделі жөндеу
	 км 
	3,50
	-
	-
	-
	3,5
	-
	-
	-
	,004
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	 1) күтілетін нәтиже 
	 км 
	3,50
	-
	-
	-
	3,5
	-
	-
	-
	,004
	
	
	

	
	 2) шығыстар, оның ішінде: 
	 млн. теңге 
	270,450
	
	60,225
	210,225
	
	
	
	
	210,225
	
	
	

	
	 республикалық бюджеттен 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 бюджеттен тыс көздерден 
	 млн. теңге 
	270,450
	
	60,225
	210,225
	
	
	
	
	210,225
	
	
	

	
	 жергілікті бюджеттен 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	56
	 Байзақ ауданының Темірбек ауылдық округінде орналасқан, ұзындығы 5,0 км төре каналын күрделі жөндеу
	 км 
	5,00
	-
	-
	-
	5,0
	-
	-
	-
	,005
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	 1) күтілетін нәтиже 
	 км 
	5,00
	-
	-
	-
	5,0
	-
	-
	-
	,005
	
	
	

	
	 2) шығыстар, оның ішінде: 
	 млн. теңге 
	486,976
	
	118,488
	368,488
	
	
	
	
	368,488
	
	
	

	
	 республикалық бюджеттен 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 бюджеттен тыс көздерден 
	 млн. теңге 
	486,976
	
	118,488
	368,488
	
	
	
	
	368,488
	
	
	

	
	 жергілікті бюджеттен 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	57
	 Байзақ ауданы Жалғызтөбе ауылдық округінде орналасқан ұзындығы 3 `,0 км Тілеуболат-4 каналын күрделі жөндеу
	 км 
	3,00
	-
	-
	-
	3,0
	-
	-
	-
	,003
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	 1) күтілетін нәтиже 
	 км 
	3,00
	-
	-
	-
	3,0
	-
	-
	-
	,003
	
	
	

	
	 2) шығыстар, оның ішінде: 
	 млн. теңге 
	594,822
	
	197,411
	397,411
	
	
	
	
	397,411
	
	
	

	
	 республикалық бюджеттен 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 бюджеттен тыс көздерден 
	 млн. теңге 
	594,822
	
	197,411
	397,411
	
	
	
	
	397,411
	
	
	

	
	 жергілікті бюджеттен 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	58
	 Байзақ ауданының Ұлғалы ауылдық округінде орналасқан ұзындығы 12,2 км Қаражот каналын күрделі жөндеу
	 км 
	12,20
	-
	-
	-
	12,2
	-
	-
	-
	,012
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	 1) күтілетін нәтиже 
	 км 
	12,20
	-
	-
	-
	12,2
	-
	-
	-
	,012
	
	
	

	
	 2) шығыстар, оның ішінде: 
	 млн. теңге 
	993,156
	
	246,578
	
	746,578
	
	
	
	746,578
	
	
	

	
	 республикалық бюджеттен 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 бюджеттен тыс көздерден 
	 млн. теңге 
	993,156
	
	246,578
	
	746,578
	
	
	
	746,578
	
	
	

	
	 жергілікті бюджеттен 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	59
	Байзақ ауданының Көктал ауылдық округінде орналасқан ұзындығы 2,2 км Көктал-2 каналын күрделі жөндеу
	 км 
	2,00
	-
	-
	-
	-
	2,0
	-
	-
	,002
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	 1) күтілетін нәтиже 
	 км 
	2,00
	-
	-
	-
	-
	2,0
	-
	-
	,002
	
	
	

	
	 2) шығыстар, оның ішінде: 
	 млн. теңге 
	100
	
	
	100
	
	
	
	
	100
	
	
	

	
	 республикалық бюджеттен 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 бюджеттен тыс көздерден 
	 млн. теңге 
	100
	
	
	100
	
	
	
	
	100
	
	
	

	
	 жергілікті бюджеттен 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	60
	 Байзақ ауданының Ботамойнақ ауылдық округінде орналасқан ұзындығы 2,1 км Р-9 каналын күрделі жөндеу
	 км 
	2,10
	-
	-
	-
	2,1
	-
	-
	-
	,002
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	 1) күтілетін нәтиже 
	 км 
	2,10
	-
	-
	-
	2,1
	-
	-
	-
	,002
	
	
	

	
	 2) шығыстар, оның ішінде: 
	 млн. теңге 
	293,014
	
	96,507
	
	196,507
	
	
	
	196,507
	
	
	

	
	 республикалық бюджеттен 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 бюджеттен тыс көздерден 
	 млн. теңге 
	293,014
	
	96,507
	
	196,507
	
	
	
	196,507
	
	
	

	
	 жергілікті бюджеттен 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	61
	 Байзақ ауданының Ботамойнақ ауылдық округінде орналасқан ұзындығы 3,2 км Аққойлы каналын күрделі жөндеу
	 км 
	3,20
	-
	-
	-
	3,2
	-
	-
	-
	,003
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	 1) күтілетін нәтиже 
	 км 
	3,20
	-
	-
	-
	3,2
	-
	-
	-
	,003
	
	
	

	
	 2) шығыстар, оның ішінде: 
	 млн. теңге 
	289,341
	
	54,670
	
	234,671
	
	
	
	234,671
	
	
	

	
	 республикалық бюджеттен 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 бюджеттен тыс көздерден 
	 млн. теңге 
	289,341
	
	54,670
	
	234,671
	
	
	
	234,671
	
	
	

	
	 жергілікті бюджеттен 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	62
	 Байзақ ауданы Мырзатай ауылдық округінің Назарбек-2 каналын күрделі жөндеу
	 км 
	2,10
	-
	-
	-
	2,1
	-
	-
	-
	,002
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	 1) күтілетін нәтиже 
	 км 
	2,10
	-
	-
	-
	2,1
	-
	-
	-
	,002
	
	
	

	
	 2) шығыстар, оның ішінде: 
	 млн. теңге 
	224,544
	
	62,272
	162,272
	
	
	
	
	162,272
	
	
	

	
	 республикалық бюджеттен 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 бюджеттен тыс көздерден 
	 млн. теңге 
	224,544
	
	62,272
	162,272
	
	
	
	
	162,272
	
	
	

	
	 жергілікті бюджеттен 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	63
	Байзақ ауданы Сарыкемер ауылдық округіндегі Ново-Михайловский каналын күрделі жөндеу
	 км 
	10,20
	-
	-
	-
	-
	10,2
	-
	-
	,010
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	 1) күтілетін нәтиже 
	 км 
	10,20
	-
	-
	-
	-
	10,2
	-
	-
	,010
	
	
	

	
	 2) шығыстар, оның ішінде: 
	 млн. теңге 
	791,819
	
	
	316,727
	277,137
	197,955
	
	
	791,819
	
	
	

	
	 республикалық бюджеттен 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 бюджеттен тыс көздерден 
	 млн. теңге 
	791,819
	
	
	316,727
	277,137
	197,955
	
	
	791,819
	
	
	

	
	 жергілікті бюджеттен 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	64
	 Меркі ауданының Ақтоған ауылдық округінде орналасқан ұзындығы 9,3 км Молалы каналын күрделі жөндеу
	 км 
	9,30
	-
	-
	-
	9,3
	-
	-
	-
	,009
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	 1) күтілетін нәтиже 
	 км 
	9,30
	-
	-
	-
	9,3
	-
	-
	-
	,009
	
	
	

	
	 2) шығыстар, оның ішінде: 
	 млн. теңге 
	546,660
	
	112,972
	
	433,688
	
	
	
	433,688
	
	
	

	
	 республикалық бюджеттен 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 бюджеттен тыс көздерден 
	 млн. теңге 
	546,660
	
	112,972
	
	433,688
	
	
	
	433,688
	
	
	

	
	 жергілікті бюджеттен 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	65
	 Сарысу ауданы Байқадам ауылдық округінде орналасқан ұзындығы 6,7 км Өтес каналын күрделі жөндеу
	 км 
	6,70
	-
	-
	-
	6,7
	-
	-
	-
	,007
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	 1) күтілетін нәтиже 
	 км 
	6,70
	-
	-
	-
	6,7
	-
	-
	-
	,007
	
	
	

	
	 2) шығыстар, оның ішінде: 
	 млн. теңге 
	1 199,258
	
	349,629
	
	849,629
	
	
	
	849,629
	
	
	

	
	 республикалық бюджеттен 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 бюджеттен тыс көздерден 
	 млн. теңге 
	1 199,258
	
	349,629
	
	849,629
	
	
	
	849,629
	
	
	

	
	 жергілікті бюджеттен 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	66
	 Сарысу ауданы Жаңаталап ауылдық округінде орналасқан ұзындығы 15,0 км Тасарық каналын күрделі жөндеу
	 км 
	15,00
	-
	-
	-
	15,0
	-
	-
	-
	,015
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	 1) күтілетін нәтиже 
	 км 
	15,00
	-
	-
	-
	15,0
	-
	-
	-
	,015
	
	
	

	
	 2) шығыстар, оның ішінде: 
	 млн. теңге 
	2 769,695
	
	623,911
	1 072,892
	1 072,892
	
	
	
	2 145,784
	
	
	

	
	 республикалық бюджеттен 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 бюджеттен тыс көздерден 
	 млн. теңге 
	2 769,695
	
	623,911
	1 072,892
	1 072,892
	
	
	
	2 145,784
	
	
	

	
	 жергілікті бюджеттен 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	67
	 Сарысу ауданы Жаңаталап ауылдық округінде орналасқан ұзындығы 1,3 км Р-1 каналын күрделі жөндеу
	 км 
	1,30
	-
	-
	-
	1,3
	-
	-
	-
	,001
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	 1) күтілетін нәтиже 
	 км 
	1,30
	-
	-
	-
	1,3
	-
	-
	-
	,001
	
	
	

	
	 2) шығыстар, оның ішінде: 
	 млн. теңге 
	515,288
	
	157,644
	
	357,644
	
	
	
	357,644
	
	
	

	
	 республикалық бюджеттен 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 бюджеттен тыс көздерден 
	 млн. теңге 
	515,288
	
	157,644
	
	357,644
	
	
	
	357,644
	
	
	

	
	 жергілікті бюджеттен 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	68
	 Сарысу ауданы Жайылма ауылдық округінде орналасқан ұзындығы 8,8 км Төменгі Бүркітті каналын күрделі жөндеу
	 км 
	8,80
	-
	-
	-
	8,8
	-
	-
	-
	,009
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	 1) күтілетін нәтиже 
	 км 
	8,80
	-
	-
	-
	8,8
	-
	-
	-
	,009
	
	
	

	
	 2) шығыстар, оның ішінде: 
	 млн. теңге 
	1 509,970
	
	354,265
	577,853
	577,853
	
	
	
	1 155,705
	
	
	

	
	 республикалық бюджеттен 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 бюджеттен тыс көздерден 
	 млн. теңге 
	1 509,970
	
	354,265
	577,853
	577,853
	
	
	
	1 155,705
	
	
	

	
	 жергілікті бюджеттен 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	69
	 Сарысу ауданы Жайылма ауылдық округінде орналасқан ұзындығы 1,9 км Қызыл ту каналын күрделі жөндеу
	 км 
	1,90
	-
	-
	-
	1,9
	-
	-
	-
	,002
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	 1) күтілетін нәтиже 
	 км 
	1,90
	-
	-
	-
	1,9
	-
	-
	-
	,002
	
	
	

	
	 2) шығыстар, оның ішінде: 
	 млн. теңге 
	166,454
	
	33,227
	133,227
	
	
	
	
	133,227
	
	
	

	
	 республикалық бюджеттен 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 бюджеттен тыс көздерден 
	 млн. теңге 
	166,454
	
	33,227
	133,227
	
	
	
	
	133,227
	
	
	

	
	 жергілікті бюджеттен 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	70
	 Сарысу ауданы Жайылма ауылдық округінде орналасқан ұзындығы 0,9 км Киров каналын күрделі жөндеу
	 км 
	0,90
	-
	-
	-
	0,9
	-
	-
	-
	,001
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	 1) күтілетін нәтиже 
	 км 
	0,90
	-
	-
	-
	0,9
	-
	-
	-
	,001
	
	
	

	
	 2) шығыстар, оның ішінде: 
	 млн. теңге 
	221,380
	
	110,690
	110,690
	
	
	
	
	110,690
	
	
	

	
	 республикалық бюджеттен 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 бюджеттен тыс көздерден 
	 млн. теңге 
	221,380
	
	110,690
	110,690
	
	
	
	
	110,690
	
	
	

	
	 жергілікті бюджеттен 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	71
	 Сарысу ауданы Жаңаталап ауылдық округінде орналасқан ұзындығы 5,0 км Кедей каналын күрделі жөндеу
	 км 
	5,00
	-
	-
	-
	5,0
	-
	-
	-
	,005
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	 1) күтілетін нәтиже 
	 км 
	5,00
	-
	-
	-
	5,0
	-
	-
	-
	,005
	
	
	

	
	 2) шығыстар, оның ішінде: 
	 млн. теңге 
	1 728,155
	
	219,746
	619,084
	619,084
	270,240
	
	
	1 508,409
	
	
	

	
	 республикалық бюджеттен 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 бюджеттен тыс көздерден 
	 млн. теңге 
	1 728,155
	
	219,746
	619,084
	619,084
	270,240
	
	
	1 508,409
	
	
	

	
	 жергілікті бюджеттен 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	72
	 Сарысу ауданы Байқадам ауылдық округінде орналасқан ұзындығы 5,3 км Дюкер каналын күрделі жөндеу
	 км 
	5,30
	-
	-
	-
	5,3
	-
	-
	-
	,005
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	 1) күтілетін нәтиже 
	 км 
	5,30
	-
	-
	-
	5,3
	-
	-
	-
	,005
	
	
	

	
	 2) шығыстар, оның ішінде: 
	 млн. теңге 
	355,272
	
	102,636
	252,636
	
	
	
	
	252,636
	
	
	

	
	 республикалық бюджеттен 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 бюджеттен тыс көздерден 
	 млн. теңге 
	355,272
	
	102,636
	252,636
	
	
	
	
	252,636
	
	
	

	
	 жергілікті бюджеттен 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	73
	 Байзақ ауданы Райымбек каналын күрделі жөндеу
	 км 
	2,10
	-
	-
	-
	-
	2,1
	-
	-
	,002
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	 1) күтілетін нәтиже 
	 км 
	2,10
	-
	-
	-
	-
	2,1
	-
	-
	,002
	
	
	

	
	 2) шығыстар, оның ішінде: 
	 млн. теңге 
	99
	
	
	39,600
	34,650
	24,750
	
	
	99
	
	
	

	
	 республикалық бюджеттен 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 бюджеттен тыс көздерден 
	 млн. теңге 
	99
	
	
	39,600
	34,650
	24,750
	
	
	99
	
	
	

	
	 жергілікті бюджеттен 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	74
	 Байзақ ауданы Көшеней-2 каналын күрделі жөндеу
	 км 
	2,60
	-
	-
	-
	-
	2,6
	-
	-
	,003
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	 1) күтілетін нәтиже 
	 км 
	2,60
	-
	-
	-
	-
	2,6
	-
	-
	,003
	
	
	

	
	 2) шығыстар, оның ішінде: 
	 млн. теңге 
	198,400
	
	
	102,400
	89,600
	6,400
	
	
	198,400
	
	
	

	
	 республикалық бюджеттен 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 бюджеттен тыс көздерден 
	 млн. теңге 
	198,400
	
	
	102,400
	89,600
	6,400
	
	
	198,400
	
	
	

	
	 жергілікті бюджеттен 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	75
	 Т. Рысқұлов атындағы ауданның Ботбай-Шикым каналын қайта жаңарту
	 км 
	6,00
	-
	-
	-
	-
	6,0
	-
	-
	,006
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	 1) күтілетін нәтиже 
	 км 
	6,00
	-
	-
	-
	-
	6,0
	-
	-
	,006
	
	
	

	
	 2) шығыстар, оның ішінде: 
	 млн. теңге 
	351
	
	
	140,400
	122,850
	87,750
	
	
	351
	
	
	

	
	 республикалық бюджеттен 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 бюджеттен тыс көздерден 
	 млн. теңге 
	351
	
	
	140,400
	122,850
	87,750
	
	
	351
	
	
	

	
	 жергілікті бюджеттен 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	76
	 Мойынқұм ауданы Байбарақ ЖҚ қайта құру
	 км 
	19,28
	-
	-
	-
	-
	19,3
	-
	-
	,019
	30
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	 1) күтілетін нәтиже 
	 км 
	19,28
	-
	-
	-
	-
	19,3
	
	-
	,019
	
	
	

	
	 2) шығыстар, оның ішінде: 
	 млн. теңге 
	24,087
	5
	15,579
	3,508
	
	
	
	
	3,508
	
	
	

	
	 республикалық бюджеттен 
	 млн. теңге 
	24,087
	5
	15,579
	3,508
	
	
	
	
	3,508
	
	
	

	
	 бюджеттен тыс көздерден 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 жергілікті бюджеттен 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	77
	 Мойынқұм ауданы Көкжелек МК қайта құру
	 км 
	28,20
	-
	-
	-
	-
	28,2
	-
	-
	,028
	30
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	 1) күтілетін нәтиже 
	 км 
	28,20
	-
	-
	-
	-
	28,2
	
	-
	,028
	
	
	

	
	 2) шығыстар, оның ішінде: 
	 млн. теңге 
	32,925
	5
	20,330
	7,595
	
	
	
	
	7,595
	
	
	

	
	 республикалық бюджеттен 
	 млн. теңге 
	32,925
	5
	20,330
	7,595
	
	
	
	
	7,595
	
	
	

	
	 бюджеттен тыс көздерден 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 жергілікті бюджеттен 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	78
	 Мойынқұм ауданы Оңғарбай мүк қайта құру
	 км 
	20,50
	-
	-
	-
	-
	20,5
	-
	-
	,021
	55
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	 1) күтілетін нәтиже 
	 км 
	20,50
	-
	-
	-
	-
	20,5
	
	-
	,021
	
	
	

	
	 2) шығыстар, оның ішінде: 
	 млн. теңге 
	25,348
	5
	19,848
	,500
	
	
	
	
	,500
	
	
	

	
	 республикалық бюджеттен 
	 млн. теңге 
	25,348
	5
	19,848
	,500
	
	
	
	
	,500
	
	
	

	
	 бюджеттен тыс көздерден 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 жергілікті бюджеттен 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	79
	 Мойынқұм ауданы Коминтерн мүк қайта құру
	 км 
	19,60
	-
	-
	-
	-
	19,6
	-
	-
	,020
	50
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	 1) күтілетін нәтиже 
	 км 
	19,60
	-
	-
	-
	-
	19,6
	
	-
	,020
	
	
	

	
	 2) шығыстар, оның ішінде: 
	 млн. теңге 
	24,452
	5
	18,952
	,500
	
	
	
	
	,500
	
	
	

	
	 республикалық бюджеттен 
	 млн. теңге 
	24,452
	5
	18,952
	,500
	
	
	
	
	,500
	
	
	

	
	 бюджеттен тыс көздерден 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 жергілікті бюджеттен 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	80
	  Мойынқұм ауданы Сануй МХК қайта құру
	 км 
	6,00
	-
	-
	-
	-
	6,0
	-
	-
	,006
	30
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	 1) күтілетін нәтиже 
	 км 
	6,00
	-
	-
	-
	-
	6,0
	
	-
	,006
	
	
	

	
	 2) шығыстар, оның ішінде: 
	 млн. теңге 
	9,324
	2,960
	5,523
	,841
	
	
	
	
	,841
	
	
	

	
	 республикалық бюджеттен 
	 млн. теңге 
	9,324
	2,960
	5,523
	,841
	
	
	
	
	,841
	
	
	

	
	 бюджеттен тыс көздерден 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 жергілікті бюджеттен 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	81
	 Шхк Р-7 Байзақ ауданының арналарын реконструкциялау
	 км 
	4,20
	-
	-
	-
	4,2
	-
	-
	-
	,004
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	 1) күтілетін нәтиже 
	 км 
	4,20
	-
	-
	-
	4,2
	-
	
	-
	,004
	
	
	

	
	 2) шығыстар, оның ішінде: 
	 млн. теңге 
	5,879
	1,360
	3,377
	1,142
	
	
	
	
	1,142
	
	
	

	
	 республикалық бюджеттен 
	 млн. теңге 
	5,879
	1,360
	3,377
	1,142
	
	
	
	
	1,142
	
	
	

	
	 бюджеттен тыс көздерден 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 жергілікті бюджеттен 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	82
	 Шхк Р-13 Байзақ ауданының каналдарын реконструкциялау
	 км 
	2,20
	-
	-
	-
	2,2
	-
	-
	-
	,002
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	 1) күтілетін нәтиже 
	 км 
	2,20
	-
	-
	-
	2,2
	-
	
	-
	,002
	
	
	

	
	 2) шығыстар, оның ішінде: 
	 млн. теңге 
	3,171
	
	2,336
	,835
	
	
	
	
	,835
	
	
	

	
	 республикалық бюджеттен 
	 млн. теңге 
	3,171
	
	2,336
	,835
	
	
	
	
	,835
	
	
	

	
	 бюджеттен тыс көздерден 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 жергілікті бюджеттен 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	83
	 Шхк Р-15 Байзақ ауданының каналдарын реконструкциялау
	 км 
	5,00
	-
	-
	-
	5,0
	-
	-
	-
	,005
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	 1) күтілетін нәтиже 
	 км 
	5,00
	-
	-
	-
	5,0
	-
	
	-
	,005
	
	
	

	
	 2) шығыстар, оның ішінде: 
	 млн. теңге 
	7,064
	1,440
	4,260
	1,364
	
	
	
	
	1,364
	
	
	

	
	 республикалық бюджеттен 
	 млн. теңге 
	7,064
	1,440
	4,260
	1,364
	
	
	
	
	1,364
	
	
	

	
	 бюджеттен тыс көздерден 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 жергілікті бюджеттен 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	84
	 Шхк Р-17-2 Байзақ ауданының каналдарын реконструкциялау
	 км 
	2,90
	-
	-
	-
	2,9
	-
	-
	-
	,003
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	 1) күтілетін нәтиже 
	 км 
	2,90
	-
	-
	-
	2,9
	-
	
	-
	,003
	
	
	

	
	 2) шығыстар, оның ішінде: 
	 млн. теңге 
	4,538
	,880
	3,358
	,300
	
	
	
	
	,300
	
	
	

	
	 республикалық бюджеттен 
	 млн. теңге 
	4,538
	,880
	3,358
	,300
	
	
	
	
	,300
	
	
	

	
	 бюджеттен тыс көздерден 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 жергілікті бюджеттен 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	85
	 Шхк Р-21 Байзақ ауданының каналдарын қайта жаңарту
	 км 
	2,60
	-
	-
	-
	2,6
	-
	-
	-
	,003
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	 1) күтілетін нәтиже 
	 км 
	2,60
	-
	-
	-
	2,6
	-
	
	-
	,003
	
	
	

	
	 2) шығыстар, оның ішінде: 
	 млн. теңге 
	4,554
	,880
	3,166
	,508
	
	
	
	
	,508
	
	
	

	
	 республикалық бюджеттен 
	 млн. теңге 
	4,554
	,880
	3,166
	,508
	
	
	
	
	,508
	
	
	

	
	 бюджеттен тыс көздерден 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 жергілікті бюджеттен 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	86
	 Шхк МР-2 Байзақ ауданының каналдарын реконструкциялау
	 км 
	4,90
	-
	-
	-
	4,9
	-
	-
	-
	,005
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	 1) күтілетін нәтиже 
	 км 
	4,90
	-
	-
	-
	4,9
	-
	
	-
	,005
	
	
	

	
	 2) шығыстар, оның ішінде: 
	 млн. теңге 
	7,745
	1,360
	6,385
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 республикалық бюджеттен 
	 млн. теңге 
	7,745
	1,360
	6,385
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 бюджеттен тыс көздерден 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 жергілікті бюджеттен 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	87
	 Шах шқк Байзақ ауданының каналдарын қайта жаңарту
	 км 
	3,00
	-
	-
	-
	3,0
	-
	-
	-
	,003
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	 1) күтілетін нәтиже 
	 км 
	3,00
	-
	-
	-
	3,0
	-
	
	-
	,003
	
	
	

	
	 2) шығыстар, оның ішінде: 
	 млн. теңге 
	4,926
	,880
	3,535
	,511
	
	
	
	
	,511
	
	
	

	
	 республикалық бюджеттен 
	 млн. теңге 
	4,926
	,880
	3,535
	,511
	
	
	
	
	,511
	
	
	

	
	 бюджеттен тыс көздерден 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 жергілікті бюджеттен 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	88
	 Ошақбай-1 шқк Байзақ ауданының каналдарын қайта жаңарту
	 км 
	4,20
	-
	-
	-
	4,2
	-
	-
	-
	,004
	20
	
	93-нқ 5.08.2025

	
	 1) күтілетін нәтиже 
	 км 
	4,20
	-
	-
	-
	4,2
	-
	-
	-
	,004
	
	
	

	
	 2) шығыстар, оның ішінде: 
	 млн. теңге 
	426,979
	1,360
	3,780
	
	421,839
	
	
	
	421,839
	
	
	

	
	 республикалық бюджеттен 
	 млн. теңге 
	426,979
	1,360
	3,780
	
	421,839
	
	
	
	421,839
	
	
	

	
	 бюджеттен тыс көздерден 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 жергілікті бюджеттен 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	89
	 Құмжот ШҚО Байзақ ауданының каналдарын қайта жаңарту
	 км 
	5,90
	-
	-
	-
	5,9
	-
	-
	-
	,006
	20
	
	06.08.2025 ж.     № DE-0059/25

	
	 1) күтілетін нәтиже 
	 км 
	5,90
	-
	-
	-
	5,9
	-
	
	-
	,006
	
	
	

	
	 2) шығыстар, оның ішінде: 
	 млн. теңге 
	518,550
	1,360
	3,391
	
	513,799
	
	
	
	513,799
	
	
	

	
	 республикалық бюджеттен 
	 млн. теңге 
	518,550
	1,360
	3,391
	
	513,799
	
	
	
	513,799
	
	
	

	
	 бюджеттен тыс көздерден 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 жергілікті бюджеттен 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	90
	 Көкарық ШҚО Байзақ ауданының каналдарын қайта жаңарту
	 км 
	5,20
	-
	-
	-
	5,2
	-
	-
	-
	,005
	20
	
	№ 19-0234/25  29.07.2025 г

	
	 1) күтілетін нәтиже 
	 км 
	5,20
	-
	-
	-
	5,2
	-
	
	-
	,005
	
	
	

	
	 2) шығыстар, оның ішінде: 
	 млн. теңге 
	464,921
	1,440
	4,955
	
	458,526
	
	
	
	458,526
	
	
	

	
	 республикалық бюджеттен 
	 млн. теңге 
	464,921
	1,440
	4,955
	
	458,526
	
	
	
	458,526
	
	
	

	
	 бюджеттен тыс көздерден 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 жергілікті бюджеттен 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	91
	 Жолдыбай шқк Байзақ ауданының каналдарын қайта жаңарту
	 км 
	3,60
	-
	-
	-
	3,6
	-
	-
	-
	,004
	20
	
	11.08.2025ж. №DE-0066/25

	
	 1) күтілетін нәтиже 
	 км 
	3,60
	-
	-
	-
	3,6
	-
	
	-
	,004
	
	
	

	
	 2) шығыстар, оның ішінде: 
	 млн. теңге 
	309,334
	1,360
	2,051
	
	305,923
	
	
	
	305,923
	
	
	

	
	 республикалық бюджеттен 
	 млн. теңге 
	309,334
	1,360
	2,051
	
	305,923
	
	
	
	305,923
	
	
	

	
	 бюджеттен тыс көздерден 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 жергілікті бюджеттен 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	92
	 Рыстамбет шқк Байзақ ауданының каналдарын қайта жаңарту
	 км 
	2,50
	-
	-
	-
	2,5
	-
	-
	-
	,003
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	 1) күтілетін нәтиже 
	 км 
	2,50
	-
	-
	-
	2,5
	-
	
	-
	,003
	
	
	

	
	 2) шығыстар, оның ішінде: 
	 млн. теңге 
	3,670
	
	2,705
	,965
	
	
	
	
	,965
	
	
	

	
	 республикалық бюджеттен 
	 млн. теңге 
	3,670
	
	2,705
	,965
	
	
	
	
	,965
	
	
	

	
	 бюджеттен тыс көздерден 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 жергілікті бюджеттен 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	93
	 Текей шхк Байзақ ауданының каналдарын қайта жаңарту
	 км 
	8,50
	-
	-
	-
	8,5
	-
	-
	-
	,009
	20
	
	28.11.2025г №19-0404/25

	
	 1) күтілетін нәтиже 
	 км 
	8,50
	-
	-
	-
	8,5
	-
	
	-
	,009
	
	
	

	
	 2) шығыстар, оның ішінде: 
	 млн. теңге 
	897,229
	2,215
	8,824
	
	886,190
	
	
	
	886,190
	
	
	

	
	 республикалық бюджеттен 
	 млн. теңге 
	897,229
	2,215
	8,824
	
	886,190
	
	
	
	886,190
	
	
	

	
	 бюджеттен тыс көздерден 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 жергілікті бюджеттен 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	94
	 Елшібай шқк Байзақ ауданының каналдарын реконструкциялау
	 км 
	21,30
	-
	-
	-
	21,3
	-
	-
	-
	,021
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	 1) күтілетін нәтиже 
	 км 
	21,30
	-
	-
	-
	21,3
	-
	
	-
	,021
	
	
	

	
	 2) шығыстар, оның ішінде: 
	 млн. теңге 
	19,907
	9,724
	10,183
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 республикалық бюджеттен 
	 млн. теңге 
	19,907
	9,724
	10,183
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 бюджеттен тыс көздерден 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 жергілікті бюджеттен 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	95
	 Байзақ ауданының каналдарын реконструкциялау
	 км 
	3,40
	-
	-
	-
	3,4
	-
	-
	-
	,003
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	 1) күтілетін нәтиже 
	 км 
	3,40
	-
	-
	-
	3,4
	-
	
	-
	,003
	
	
	

	
	 2) шығыстар, оның ішінде: 
	 млн. теңге 
	5,138
	1,440
	3,517
	,181
	
	
	
	
	,181
	
	
	

	
	 республикалық бюджеттен 
	 млн. теңге 
	5,138
	1,440
	3,517
	,181
	
	
	
	
	,181
	
	
	

	
	 бюджеттен тыс көздерден 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 жергілікті бюджеттен 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	96
	 Кейкиман шқк Байзақ ауданының каналдарын қайта жаңарту
	 км 
	2,20
	-
	-
	-
	2,2
	-
	-
	-
	,002
	20
	
	08.08.2025ж. №DE-0062/25

	
	 1) күтілетін нәтиже 
	 км 
	2,20
	-
	-
	-
	2,2
	-
	
	-
	,002
	
	
	

	
	 2) шығыстар, оның ішінде: 
	 млн. теңге 
	282,061
	1,520
	,982
	139,800
	139,759
	
	
	
	279,559
	
	
	

	
	 республикалық бюджеттен 
	 млн. теңге 
	142,261
	1,520
	,982
	
	139,759
	
	
	
	139,759
	
	
	

	
	 бюджеттен тыс көздерден 
	 млн. теңге 
	139,800
	
	
	139,800
	
	
	
	
	139,800
	
	
	

	
	 жергілікті бюджеттен 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	97
	 Сармық шқк Байзақ ауданының каналдарын қайта жаңарту
	 км 
	2,20
	-
	-
	-
	2,2
	-
	-
	-
	,002
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	 1) күтілетін нәтиже 
	 км 
	2,20
	-
	-
	-
	2,2
	-
	
	-
	,002
	
	
	

	
	 2) шығыстар, оның ішінде: 
	 млн. теңге 
	3,163
	
	2,329
	,834
	
	
	
	
	,834
	
	
	

	
	 республикалық бюджеттен 
	 млн. теңге 
	3,163
	
	2,329
	,834
	
	
	
	
	,834
	
	
	

	
	 бюджеттен тыс көздерден 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 жергілікті бюджеттен 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	98
	 Құмбел шқк Байзақ ауданының каналдарын қайта жаңарту
	 км 
	8,30
	-
	-
	-
	8,3
	-
	-
	-
	,008
	20
	
	03.12.2025г    №19-0410/25

	
	 1) күтілетін нәтиже 
	 км 
	8,30
	-
	-
	-
	8,3
	-
	
	-
	,008
	
	
	

	
	 2) шығыстар, оның ішінде: 
	 млн. теңге 
	10,789
	,880
	9,909
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 республикалық бюджеттен 
	 млн. теңге 
	10,789
	,880
	9,909
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 бюджеттен тыс көздерден 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 жергілікті бюджеттен 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	99
	 Тәжібай шқк Байзақ ауданының каналдарын қайта жаңарту
	 км 
	8,00
	-
	-
	-
	8,0
	-
	-
	-
	,008
	20
	
	12.11.2025г   №18-0205/25

	
	 1) күтілетін нәтиже 
	 км 
	8,00
	-
	-
	-
	8,0
	-
	
	-
	,008
	
	
	

	
	 2) шығыстар, оның ішінде: 
	 млн. теңге 
	653,531
	
	10,433
	
	643,098
	
	
	
	643,098
	
	
	

	
	 республикалық бюджеттен 
	 млн. теңге 
	653,531
	
	10,433
	
	643,098
	
	
	
	643,098
	
	
	

	
	 бюджеттен тыс көздерден 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 жергілікті бюджеттен 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	100
	  Кеңес шқк Байзақ ауданының каналдарын қайта жаңарту
	 км 
	6,90
	-
	-
	-
	6,9
	-
	-
	-
	,007
	20
	
	№ 19-0175/25  17.06.2025 ж.

	
	 1) күтілетін нәтиже 
	 км 
	6,90
	-
	-
	-
	6,9
	-
	
	-
	,007
	
	
	

	
	 2) шығыстар, оның ішінде: 
	 млн. теңге 
	1 183,262
	2,048
	7,302
	
	1 173,912
	
	
	
	1 173,912
	
	
	

	
	 республикалық бюджеттен 
	 млн. теңге 
	9,350
	2,048
	7,302
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 бюджеттен тыс көздерден 
	 млн. теңге 
	1 173,912
	
	
	
	1 173,912
	
	
	
	1 173,912
	
	
	

	
	 жергілікті бюджеттен 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	101
	 Бузау шхк Байзақ ауданының каналдарын қайта құру
	 км 
	1,90
	-
	-
	-
	1,9
	-
	-
	-
	,002
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	 1) күтілетін нәтиже 
	 км 
	1,90
	-
	-
	-
	1,9
	-
	
	-
	,002
	
	
	

	
	 2) шығыстар, оның ішінде: 
	 млн. теңге 
	2,995
	
	2,156
	,839
	
	
	
	
	,839
	
	
	

	
	 республикалық бюджеттен 
	 млн. теңге 
	2,995
	
	2,156
	,839
	
	
	
	
	,839
	
	
	

	
	 бюджеттен тыс көздерден 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 жергілікті бюджеттен 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	102
	 Байзақ ауданының каналдарын реконструкциялау
	 км 
	2,40
	-
	-
	-
	2,4
	-
	-
	-
	,002
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	 1) күтілетін нәтиже 
	 км 
	2,40
	-
	-
	-
	2,4
	-
	
	-
	,002
	
	
	

	
	 2) шығыстар, оның ішінде: 
	 млн. теңге 
	3,412
	
	2,540
	,872
	
	
	
	
	,872
	
	
	

	
	 республикалық бюджеттен 
	 млн. теңге 
	3,412
	
	2,540
	,872
	
	
	
	
	,872
	
	
	

	
	 бюджеттен тыс көздерден 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 жергілікті бюджеттен 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	103
	 Орта шқк Байзақ ауданының каналдарын қайта жаңарту
	 км 
	2,50
	-
	-
	-
	2,5
	-
	-
	-
	,003
	20
	
	10.08.2025ж. №DE-0064/25

	
	 1) күтілетін нәтиже 
	 км 
	2,50
	-
	-
	-
	2,5
	-
	
	-
	,003
	
	
	

	
	 2) шығыстар, оның ішінде: 
	 млн. теңге 
	337,609
	,880
	2,777
	167
	166,952
	
	
	
	333,952
	
	
	

	
	 республикалық бюджеттен 
	 млн. теңге 
	170,609
	,880
	2,777
	
	166,952
	
	
	
	166,952
	
	
	

	
	 бюджеттен тыс көздерден 
	 млн. теңге 
	167
	
	
	167
	
	
	
	
	167
	
	
	

	
	 жергілікті бюджеттен 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	104
	 Жаңа шқк Байзақ ауданының каналдарын қайта жаңарту
	 км 
	5,60
	-
	-
	-
	5,6
	-
	-
	-
	,006
	20
	
	27.11.2025г №19-0399/25

	
	 1) күтілетін нәтиже 
	 км 
	5,60
	-
	-
	-
	5,6
	-
	-
	-
	,006
	
	
	

	
	 2) шығыстар, оның ішінде: 
	 млн. теңге 
	428,178
	1,400
	6,396
	
	420,382
	
	
	
	420,382
	
	
	

	
	 республикалық бюджеттен 
	 млн. теңге 
	428,178
	1,400
	6,396
	
	420,382
	
	
	
	420,382
	
	
	

	
	 бюджеттен тыс көздерден 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 жергілікті бюджеттен 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	105
	 Тілеуболат-1 шқк Байзақ ауданының каналдарын реконструкциялау
	 км 
	3,40
	-
	-
	-
	3,4
	-
	-
	-
	,003
	20
	
	10.08.2025ж. №DE-0065/25

	
	 1) күтілетін нәтиже 
	 км 
	3,40
	-
	-
	-
	3,4
	-
	
	-
	,003
	
	
	

	
	 2) шығыстар, оның ішінде: 
	 млн. теңге 
	528,490
	1,360
	2,046
	262,542
	262,542
	
	
	
	525,084
	
	
	

	
	 республикалық бюджеттен 
	 млн. теңге 
	265,948
	1,360
	2,046
	
	262,542
	
	
	
	262,542
	
	
	

	
	 бюджеттен тыс көздерден 
	 млн. теңге 
	262,542
	
	
	262,542
	
	
	
	
	262,542
	
	
	

	
	 жергілікті бюджеттен 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	106
	 Қабан шқк Байзақ ауданының каналдарын қайта жаңарту
	 км 
	3,00
	-
	-
	-
	3,0
	-
	-
	-
	,003
	20
	
	29.07.2025 ж.    № 19-0235/25

	
	 1) күтілетін нәтиже 
	 км 
	3,00
	-
	-
	-
	3,0
	-
	
	-
	,003
	
	
	

	
	 2) шығыстар, оның ішінде: 
	 млн. теңге 
	739,555
	1,320
	3,186
	,511
	734,538
	
	
	
	735,049
	
	
	

	
	 республикалық бюджеттен 
	 млн. теңге 
	5,017
	1,320
	3,186
	,511
	
	
	
	
	,511
	
	
	

	
	 бюджеттен тыс көздерден 
	 млн. теңге 
	734,538
	
	
	
	734,538
	
	
	
	734,538
	
	
	

	
	 жергілікті бюджеттен 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	107
	 Байзақ ауданының каналдарын реконструкциялау
	 км 
	7,80
	-
	-
	-
	7,8
	-
	-
	-
	,008
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	 1) күтілетін нәтиже 
	 км 
	7,80
	-
	-
	-
	7,8
	-
	
	-
	,008
	
	
	

	
	 2) шығыстар, оның ішінде: 
	 млн. теңге 
	9,670
	3
	6,670
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 республикалық бюджеттен 
	 млн. теңге 
	9,670
	3
	6,670
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 бюджеттен тыс көздерден 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 жергілікті бюджеттен 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	108
	 Байзақ ауданының каналдарын қайта жаңарту  Жумахан 
	 км 
	2,00
	-
	-
	-
	2,0
	-
	-
	-
	,002
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	 1) күтілетін нәтиже 
	 км 
	2,00
	-
	-
	-
	2,0
	-
	
	-
	,002
	
	
	

	
	 2) шығыстар, оның ішінде: 
	 млн. теңге 
	3,039
	
	2,194
	,845
	
	
	
	
	,845
	
	
	

	
	 республикалық бюджеттен 
	 млн. теңге 
	3,039
	
	2,194
	,845
	
	
	
	
	,845
	
	
	

	
	 бюджеттен тыс көздерден 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 жергілікті бюджеттен 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	109
	 Байзақ ауданының каналдарын қайта жаңарту  Байбаба 
	 км 
	3,80
	-
	-
	-
	3,8
	-
	-
	-
	,004
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	 1) күтілетін нәтиже 
	 км 
	3,80
	-
	-
	-
	3,8
	-
	
	-
	,004
	
	
	

	
	 2) шығыстар, оның ішінде: 
	 млн. теңге 
	5,580
	,880
	4,498
	,202
	
	
	
	
	,202
	
	
	

	
	 республикалық бюджеттен 
	 млн. теңге 
	5,580
	,880
	4,498
	,202
	
	
	
	
	,202
	
	
	

	
	 бюджеттен тыс көздерден 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 жергілікті бюджеттен 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	110
	 Байзақ ауданының каналдарын қайта жаңарту  Кыдырбай 
	 км 
	4,20
	-
	-
	-
	4,2
	-
	-
	-
	,004
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	 1) күтілетін нәтиже 
	 км 
	4,20
	-
	-
	-
	4,2
	-
	
	-
	,004
	
	
	

	
	 2) шығыстар, оның ішінде: 
	 млн. теңге 
	6,127
	,880
	4,947
	,300
	
	
	
	
	,300
	
	
	

	
	 республикалық бюджеттен 
	 млн. теңге 
	6,127
	,880
	4,947
	,300
	
	
	
	
	,300
	
	
	

	
	 бюджеттен тыс көздерден 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 жергілікті бюджеттен 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	111
	 Байзақ ауданының каналдарын қайта жаңарту  Жамбас 
	 км 
	2,10
	-
	-
	-
	2,1
	-
	-
	-
	,002
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	 1) күтілетін нәтиже 
	 км 
	2,10
	-
	-
	-
	2,1
	-
	
	-
	,002
	
	
	

	
	 2) шығыстар, оның ішінде: 
	 млн. теңге 
	3,972
	
	2,306
	1,666
	
	
	
	
	1,666
	
	
	

	
	 республикалық бюджеттен 
	 млн. теңге 
	3,972
	
	2,306
	1,666
	
	
	
	
	1,666
	
	
	

	
	 бюджеттен тыс көздерден 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 жергілікті бюджеттен 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	112
	 Байзақ ауданының каналдарын қайта жаңарту  Сагындык 
	 км 
	9,20
	-
	-
	-
	9,2
	-
	-
	-
	,009
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	 1) күтілетін нәтиже 
	 км 
	9,20
	-
	-
	-
	9,2
	-
	
	-
	,009
	
	
	

	
	 2) шығыстар, оның ішінде: 
	 млн. теңге 
	12,880
	2,680
	7,589
	2,611
	
	
	
	
	2,611
	
	
	

	
	 республикалық бюджеттен 
	 млн. теңге 
	12,880
	2,680
	7,589
	2,611
	
	
	
	
	2,611
	
	
	

	
	 бюджеттен тыс көздерден 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 жергілікті бюджеттен 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	113
	 Байзақ ауданының каналдарын қайта жаңарту  Отарбек 
	 км 
	2,50
	-
	-
	-
	2,5
	-
	-
	-
	,003
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	 1) күтілетін нәтиже 
	 км 
	2,50
	-
	-
	-
	2,5
	-
	
	-
	,003
	
	
	

	
	 2) шығыстар, оның ішінде: 
	 млн. теңге 
	4,158
	,880
	3,278
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 республикалық бюджеттен 
	 млн. теңге 
	4,158
	,880
	3,278
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 бюджеттен тыс көздерден 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 жергілікті бюджеттен 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	114
	 Байзақ ауданының каналдарын қайта жаңарту  Болпан 
	 км 
	2,60
	-
	-
	-
	2,6
	-
	-
	-
	,003
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	 1) күтілетін нәтиже 
	 км 
	2,60
	-
	-
	-
	2,6
	-
	
	-
	,003
	
	
	

	
	 2) шығыстар, оның ішінде: 
	 млн. теңге 
	3,808
	,880
	2,052
	,876
	
	
	
	
	,876
	
	
	

	
	 республикалық бюджеттен 
	 млн. теңге 
	3,808
	,880
	2,052
	,876
	
	
	
	
	,876
	
	
	

	
	 бюджеттен тыс көздерден 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 жергілікті бюджеттен 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	115
	 Байзақ ауданының каналдарын қайта жаңарту  Анар 
	 км 
	4,30
	-
	-
	-
	4,3
	-
	-
	-
	,004
	20
	
	03.12.2025г  №19-0406/25

	
	 1) күтілетін нәтиже 
	 км 
	4,30
	-
	-
	-
	4,3
	-
	
	-
	,004
	
	
	

	
	 2) шығыстар, оның ішінде: 
	 млн. теңге 
	600,815
	,880
	5,397
	
	594,538
	
	
	
	594,538
	
	
	

	
	 республикалық бюджеттен 
	 млн. теңге 
	600,815
	,880
	5,397
	
	594,538
	
	
	
	594,538
	
	
	

	
	 бюджеттен тыс көздерден 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 жергілікті бюджеттен 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	116
	 Байзақ ауданының каналдарын қайта жаңарту  Утелбалык 
	 км 
	3,90
	-
	-
	-
	3,9
	-
	-
	-
	,004
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	 1) күтілетін нәтиже 
	 км 
	3,90
	-
	-
	-
	3,9
	-
	
	-
	,004
	
	
	

	
	 2) шығыстар, оның ішінде: 
	 млн. теңге 
	5,831
	,880
	4,951
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 республикалық бюджеттен 
	 млн. теңге 
	5,831
	,880
	4,951
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 бюджеттен тыс көздерден 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 жергілікті бюджеттен 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	117
	 Байзақ ауданының каналдарын қайта жаңарту  Донсары 
	 км 
	3,30
	-
	-
	-
	3,3
	-
	-
	-
	,003
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	 1) күтілетін нәтиже 
	 км 
	3,30
	-
	-
	-
	3,3
	-
	
	-
	,003
	
	
	

	
	 2) шығыстар, оның ішінде: 
	 млн. теңге 
	4,295
	
	3,291
	1,004
	
	
	
	
	1,004
	
	
	

	
	 республикалық бюджеттен 
	 млн. теңге 
	4,295
	
	3,291
	1,004
	
	
	
	
	1,004
	
	
	

	
	 бюджеттен тыс көздерден 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 жергілікті бюджеттен 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	118
	 Байзақ ауданының каналдарын қайта жаңарту  Утеген 
	 км 
	4,00
	-
	-
	-
	4,0
	-
	-
	-
	,004
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	 1) күтілетін нәтиже 
	 км 
	4,00
	-
	-
	-
	4,0
	-
	
	-
	,004
	
	
	

	
	 2) шығыстар, оның ішінде: 
	 млн. теңге 
	6,717
	,880
	5,837
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 республикалық бюджеттен 
	 млн. теңге 
	6,717
	,880
	5,837
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 бюджеттен тыс көздерден 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 жергілікті бюджеттен 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	119
	 Байзақ ауданының каналдарын қайта жаңарту  Узын 
	 км 
	8,10
	-
	-
	-
	8,1
	-
	-
	-
	,008
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	 1) күтілетін нәтиже 
	 км 
	8,10
	-
	-
	-
	8,1
	-
	
	-
	,008
	
	
	

	
	 2) шығыстар, оның ішінде: 
	 млн. теңге 
	10,425
	3,080
	7,345
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 республикалық бюджеттен 
	 млн. теңге 
	10,425
	3,080
	7,345
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 бюджеттен тыс көздерден 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 жергілікті бюджеттен 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	120
	 Байзақ ауданының каналдарын қайта жаңарту  Каражон 
	 км 
	3,90
	-
	-
	-
	3,9
	-
	-
	-
	,004
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	 1) күтілетін нәтиже 
	 км 
	3,90
	-
	-
	-
	3,9
	-
	
	-
	,004
	
	
	

	
	 2) шығыстар, оның ішінде: 
	 млн. теңге 
	5,569
	
	5,569
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 республикалық бюджеттен 
	 млн. теңге 
	5,569
	
	5,569
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 бюджеттен тыс көздерден 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 жергілікті бюджеттен 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	121
	 Байзақ ауданының каналдарын қайта жаңарту  Шахан 
	 км 
	7,00
	-
	-
	-
	7,0
	-
	-
	-
	,007
	20
	
	03.12.2025г     №19-0407/25

	
	 1) күтілетін нәтиже 
	 км 
	7,00
	-
	-
	-
	7,0
	-
	
	-
	,007
	
	
	

	
	 2) шығыстар, оның ішінде: 
	 млн. теңге 
	1 110,861
	
	9,314
	
	1 101,547
	
	
	
	1 101,547
	
	
	

	
	 республикалық бюджеттен 
	 млн. теңге 
	1 110,861
	
	9,314
	
	1 101,547
	
	
	
	1 101,547
	
	
	

	
	 бюджеттен тыс көздерден 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 жергілікті бюджеттен 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	122
	 Байзақ ауданының каналдарын қайта жаңарту  Сарыбарак 
	 км 
	2,70
	-
	-
	-
	2,7
	-
	-
	-
	,003
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	 1) күтілетін нәтиже 
	 км 
	2,70
	-
	-
	-
	2,7
	-
	
	-
	,003
	
	
	

	
	 2) шығыстар, оның ішінде: 
	 млн. теңге 
	3,961
	
	2,915
	1,046
	
	
	
	
	1,046
	
	
	

	
	 республикалық бюджеттен 
	 млн. теңге 
	3,961
	
	2,915
	1,046
	
	
	
	
	1,046
	
	
	

	
	 бюджеттен тыс көздерден 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 жергілікті бюджеттен 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	123
	 Байзақ ауданының каналдарын қайта жаңарту  Шалке 
	 км 
	2,00
	-
	-
	-
	2,0
	-
	-
	-
	,002
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	 1) күтілетін нәтиже 
	 км 
	2,00
	-
	-
	-
	2,0
	-
	
	-
	,002
	
	
	

	
	 2) шығыстар, оның ішінде: 
	 млн. теңге 
	2,994
	
	2,156
	,838
	
	
	
	
	,838
	
	
	

	
	 республикалық бюджеттен 
	 млн. теңге 
	2,994
	
	2,156
	,838
	
	
	
	
	,838
	
	
	

	
	 бюджеттен тыс көздерден 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 жергілікті бюджеттен 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	124
	 Қордай ауданының каналдарын қайта жаңарту   Акбулын 
	 км 
	2,50
	-
	-
	-
	2,5
	-
	-
	-
	,003
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	 1) күтілетін нәтиже 
	 км 
	2,50
	-
	-
	-
	2,5
	-
	
	-
	,003
	
	
	

	
	 2) шығыстар, оның ішінде: 
	 млн. теңге 
	3,705
	
	2,735
	,970
	
	
	
	
	,970
	
	
	

	
	 республикалық бюджеттен 
	 млн. теңге 
	3,705
	
	2,735
	,970
	
	
	
	
	,970
	
	
	

	
	 бюджеттен тыс көздерден 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 жергілікті бюджеттен 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	125
	 Қордай ауданының каналдарын қайта жаңарту  Р-2 
	 км 
	1,90
	-
	-
	-
	1,9
	-
	-
	-
	,002
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	 1) күтілетін нәтиже 
	 км 
	1,90
	-
	-
	-
	1,9
	-
	
	-
	,002
	
	
	

	
	 2) шығыстар, оның ішінде: 
	 млн. теңге 
	3,602
	,880
	1,012
	1,710
	
	
	
	
	1,710
	
	
	

	
	 республикалық бюджеттен 
	 млн. теңге 
	3,602
	,880
	1,012
	1,710
	
	
	
	
	1,710
	
	
	

	
	 бюджеттен тыс көздерден 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 жергілікті бюджеттен 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	126
	 Қордай ауданының каналдарын қайта жаңарту  Левый отвод 
	 км 
	3,50
	-
	-
	-
	3,5
	-
	-
	-
	,004
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	 1) күтілетін нәтиже 
	 км 
	3,50
	-
	-
	-
	3,5
	-
	
	-
	,004
	
	
	

	
	 2) шығыстар, оның ішінде: 
	 млн. теңге 
	4,875
	
	3,685
	1,190
	
	
	
	
	1,190
	
	
	

	
	 республикалық бюджеттен 
	 млн. теңге 
	4,875
	
	3,685
	1,190
	
	
	
	
	1,190
	
	
	

	
	 бюджеттен тыс көздерден 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 жергілікті бюджеттен 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	127
	 Қордай ауданының каналдарын қайта жаңарту  Р-4-1 
	 км 
	2,00
	-
	-
	-
	2,0
	-
	-
	-
	,002
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	 1) күтілетін нәтиже 
	 км 
	2,00
	-
	-
	-
	2,0
	-
	
	-
	,002
	
	
	

	
	 2) шығыстар, оның ішінде: 
	 млн. теңге 
	3,908
	,880
	1,105
	1,923
	
	
	
	
	1,923
	
	
	

	
	 республикалық бюджеттен 
	 млн. теңге 
	3,908
	,880
	1,105
	1,923
	
	
	
	
	1,923
	
	
	

	
	 бюджеттен тыс көздерден 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 жергілікті бюджеттен 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	128
	 Қордай ауданының каналдарын қайта жаңарту  Р-4-2 
	 км 
	2,90
	-
	-
	-
	2,9
	-
	-
	-
	,003
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	 1) күтілетін нәтиже 
	 км 
	2,90
	-
	-
	-
	2,9
	-
	
	-
	,003
	
	
	

	
	 2) шығыстар, оның ішінде: 
	 млн. теңге 
	4,146
	
	3,130
	1,016
	
	
	
	
	1,016
	
	
	

	
	 республикалық бюджеттен 
	 млн. теңге 
	4,146
	
	3,130
	1,016
	
	
	
	
	1,016
	
	
	

	
	 бюджеттен тыс көздерден 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 жергілікті бюджеттен 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	129
	 Қордай ауданының каналдарын қайта жаңарту  Р-4-2 суағар 
	 км 
	1,90
	-
	-
	-
	1,9
	-
	-
	-
	,002
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	 1) күтілетін нәтиже 
	 км 
	1,90
	-
	-
	-
	1,9
	-
	
	-
	,002
	
	
	

	
	 2) шығыстар, оның ішінде: 
	 млн. теңге 
	2,888
	
	2,066
	,822
	
	
	
	
	,822
	
	
	

	
	 республикалық бюджеттен 
	 млн. теңге 
	2,888
	
	2,066
	,822
	
	
	
	
	,822
	
	
	

	
	 бюджеттен тыс көздерден 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 жергілікті бюджеттен 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	130
	 Қордай ауданының каналдарын қайта жаңарту  Степновский 
	 км 
	1,90
	-
	-
	-
	1,9
	-
	-
	-
	,002
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	 1) күтілетін нәтиже 
	 км 
	1,90
	-
	-
	-
	1,9
	-
	
	-
	,002
	
	
	

	
	 2) шығыстар, оның ішінде: 
	 млн. теңге 
	2,878
	
	2,058
	,820
	
	
	
	
	,820
	
	
	

	
	 республикалық бюджеттен 
	 млн. теңге 
	2,878
	
	2,058
	,820
	
	
	
	
	,820
	
	
	

	
	 бюджеттен тыс көздерден 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 жергілікті бюджеттен 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	131
	 Қордай ауданының каналдарын қайта жаңарту  Калгутинский 
	 км 
	1,40
	-
	-
	-
	1,4
	-
	-
	-
	,001
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	 1) күтілетін нәтиже 
	 км 
	1,40
	-
	-
	-
	1,4
	-
	-
	-
	,001
	
	
	

	
	 2) шығыстар, оның ішінде: 
	 млн. теңге 
	2,579
	,880
	,452
	1,247
	
	
	
	
	1,247
	
	
	

	
	 республикалық бюджеттен 
	 млн. теңге 
	2,579
	,880
	,452
	1,247
	
	
	
	
	1,247
	
	
	

	
	 бюджеттен тыс көздерден 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 жергілікті бюджеттен 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	132
	 Қордай ауданының каналдарын қайта жаңарту  Р-6 
	 км 
	3,39
	-
	-
	-
	3,4
	-
	-
	-
	,003
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	 1) күтілетін нәтиже 
	 км 
	3,39
	-
	-
	-
	3,4
	-
	
	-
	,003
	
	
	

	
	 2) шығыстар, оның ішінде: 
	 млн. теңге 
	6,666
	,880
	2,367
	3,419
	
	
	
	
	3,419
	
	
	

	
	 республикалық бюджеттен 
	 млн. теңге 
	6,666
	,880
	2,367
	3,419
	
	
	
	
	3,419
	
	
	

	
	 бюджеттен тыс көздерден 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 жергілікті бюджеттен 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	133
	 Қордай ауданының каналдарын қайта жаңарту  Р-8 
	 км 
	3,20
	-
	-
	-
	3,2
	-
	-
	-
	,003
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	 1) күтілетін нәтиже 
	 км 
	3,20
	-
	-
	-
	3,2
	-
	
	-
	,003
	
	
	

	
	 2) шығыстар, оның ішінде: 
	 млн. теңге 
	5,080
	,880
	2,162
	2,038
	
	
	
	
	2,038
	
	
	

	
	 республикалық бюджеттен 
	 млн. теңге 
	5,080
	,880
	2,162
	2,038
	
	
	
	
	2,038
	
	
	

	
	 бюджеттен тыс көздерден 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 жергілікті бюджеттен 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	134
	 Қордай ауданының каналдарын қайта жаңарту  Р-8-2 
	 км 
	1,90
	-
	-
	-
	1,9
	-
	-
	-
	,002
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	 1) күтілетін нәтиже 
	 км 
	1,90
	-
	-
	-
	1,9
	-
	-
	-
	,002
	
	
	

	
	 2) шығыстар, оның ішінде: 
	 млн. теңге 
	2,983
	
	2,091
	,892
	
	
	
	
	,892
	
	
	

	
	 республикалық бюджеттен 
	 млн. теңге 
	2,983
	
	2,091
	,892
	
	
	
	
	,892
	
	
	

	
	 бюджеттен тыс көздерден 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 жергілікті бюджеттен 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	135
	 Қордай ауданының каналдарын қайта жаңарту  Р-10 
	 км 
	5,00
	-
	-
	-
	5,0
	-
	-
	-
	,005
	20
	
	03.12.2025г  №19-0408/25

	
	 1) күтілетін нәтиже 
	 км 
	5,00
	-
	-
	-
	5,0
	-
	
	-
	,005
	
	
	

	
	 2) шығыстар, оның ішінде: 
	 млн. теңге 
	948,440
	,880
	7,045
	
	940,515
	
	
	
	940,515
	
	
	

	
	 республикалық бюджеттен 
	 млн. теңге 
	948,440
	,880
	7,045
	
	940,515
	
	
	
	940,515
	
	
	

	
	 бюджеттен тыс көздерден 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 жергілікті бюджеттен 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	136
	 Қордай ауданының каналдарын қайта жаңарту  Р-14 
	 км 
	3,90
	-
	-
	-
	3,9
	-
	-
	-
	,004
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	 1) күтілетін нәтиже 
	 км 
	3,90
	-
	-
	-
	3,9
	-
	-
	-
	,004
	
	
	

	
	 2) шығыстар, оның ішінде: 
	 млн. теңге 
	6,873
	,880
	5,993
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 республикалық бюджеттен 
	 млн. теңге 
	6,873
	,880
	5,993
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 бюджеттен тыс көздерден 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 жергілікті бюджеттен 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	137
	 Қордай ауданының каналдарын қайта жаңарту  Р-16 
	 км 
	5,80
	-
	-
	-
	5,8
	-
	-
	-
	,006
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	 1) күтілетін нәтиже 
	 км 
	5,80
	-
	-
	-
	5,8
	-
	-
	-
	,006
	
	
	

	
	 2) шығыстар, оның ішінде: 
	 млн. теңге 
	8,841
	,880
	7,961
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 республикалық бюджеттен 
	 млн. теңге 
	8,841
	,880
	7,961
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 бюджеттен тыс көздерден 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 жергілікті бюджеттен 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	138
	 Қордай ауданының каналдарын қайта жаңарту  КХ-1 
	 км 
	2,90
	-
	-
	2,9
	-
	-
	-
	-
	,003
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	 1) күтілетін нәтиже 
	 км 
	2,90
	-
	-
	2,9
	-
	-
	-
	-
	,003
	
	
	

	
	 2) шығыстар, оның ішінде: 
	 млн. теңге 
	4,696
	,880
	3,664
	,152
	
	
	
	
	,152
	
	
	

	
	 республикалық бюджеттен 
	 млн. теңге 
	4,696
	,880
	3,664
	,152
	
	
	
	
	,152
	
	
	

	
	 бюджеттен тыс көздерден 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 жергілікті бюджеттен 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	139
	 Қордай ауданының каналдарын қайта жаңарту  КХ-5 
	 км 
	2,00
	-
	-
	-
	2,0
	-
	-
	-
	,002
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	 1) күтілетін нәтиже 
	 км 
	2,00
	-
	-
	-
	2,0
	-
	-
	-
	,002
	
	
	

	
	 2) шығыстар, оның ішінде: 
	 млн. теңге 
	3,157
	
	2,237
	,920
	
	
	
	
	,920
	
	
	

	
	 республикалық бюджеттен 
	 млн. теңге 
	3,157
	
	2,237
	,920
	
	
	
	
	,920
	
	
	

	
	 бюджеттен тыс көздерден 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 жергілікті бюджеттен 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	140
	 Қордай ауданының каналдарын қайта жаңарту  Р-20 
	 км 
	6,32
	-
	-
	-
	6,3
	-
	-
	-
	,006
	20
	
	03.11.2025г  №19-0365/25

	
	 1) күтілетін нәтиже 
	 км 
	6,32
	-
	-
	-
	6,3
	-
	
	-
	,006
	
	
	

	
	 2) шығыстар, оның ішінде: 
	 млн. теңге 
	498,683
	2,160
	6,455
	
	490,068
	
	
	
	490,068
	
	
	

	
	 республикалық бюджеттен 
	 млн. теңге 
	498,683
	2,160
	6,455
	
	490,068
	
	
	
	490,068
	
	
	

	
	 бюджеттен тыс көздерден 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 жергілікті бюджеттен 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	141
	 Қордай ауданының каналдарын қайта жаңарту  Р-20* 
	 км 
	5,50
	-
	-
	-
	5,5
	-
	-
	-
	,006
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	 1) күтілетін нәтиже 
	 км 
	5,50
	-
	-
	-
	5,5
	-
	
	-
	,006
	
	
	

	
	 2) шығыстар, оның ішінде: 
	 млн. теңге 
	7,758
	5
	2,758
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 республикалық бюджеттен 
	 млн. теңге 
	7,758
	5
	2,758
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 бюджеттен тыс көздерден 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 жергілікті бюджеттен 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	142
	  Қордай ауданының каналдарын қайта жаңарту  Р-30 
	 км 
	2,00
	-
	-
	-
	2,0
	-
	-
	-
	,002
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	 1) күтілетін нәтиже 
	 км 
	2,00
	-
	-
	-
	2,0
	-
	-
	-
	,002
	
	
	

	
	 2) шығыстар, оның ішінде: 
	 млн. теңге 
	3,152
	
	2,233
	,919
	
	
	
	
	,919
	
	
	

	
	 республикалық бюджеттен 
	 млн. теңге 
	3,152
	
	2,233
	,919
	
	
	
	
	,919
	
	
	

	
	 бюджеттен тыс көздерден 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 жергілікті бюджеттен 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	143
	 Қордай ауданының каналдарын қайта жаңарту  Р-116 
	 км 
	3,90
	-
	-
	-
	3,9
	-
	-
	-
	,004
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	 1) күтілетін нәтиже 
	 км 
	3,90
	-
	-
	-
	3,9
	-
	
	-
	,004
	
	
	

	
	 2) шығыстар, оның ішінде: 
	 млн. теңге 
	5,640
	1,400
	2,327
	1,913
	
	
	
	
	1,913
	
	
	

	
	 республикалық бюджеттен 
	 млн. теңге 
	5,640
	1,400
	2,327
	1,913
	
	
	
	
	1,913
	
	
	

	
	 бюджеттен тыс көздерден 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 жергілікті бюджеттен 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	144
	 Қордай ауданының каналдарын қайта жаңарту  Р-118* 
	 км 
	4,30
	-
	-
	-
	4,3
	-
	-
	-
	,004
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	 1) күтілетін нәтиже 
	 км 
	4,30
	-
	-
	-
	4,3
	-
	
	-
	,004
	
	
	

	
	 2) шығыстар, оның ішінде: 
	 млн. теңге 
	6,071
	1,321
	2,343
	2,407
	
	
	
	
	2,407
	
	
	

	
	 республикалық бюджеттен 
	 млн. теңге 
	6,071
	1,321
	2,343
	2,407
	
	
	
	
	2,407
	
	
	

	
	 бюджеттен тыс көздерден 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 жергілікті бюджеттен 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	145
	 Қордай ауданының каналдарын қайта жаңарту  Р-126 
	 км 
	2,10
	-
	-
	-
	2,1
	-
	-
	-
	,002
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	 1) күтілетін нәтиже 
	 км 
	2,10
	-
	-
	-
	2,1
	-
	-
	-
	,002
	
	
	

	
	 2) шығыстар, оның ішінде: 
	 млн. теңге 
	3,733
	,960
	2,659
	,114
	
	
	
	
	,114
	
	
	

	
	 республикалық бюджеттен 
	 млн. теңге 
	3,733
	,960
	2,659
	,114
	
	
	
	
	,114
	
	
	

	
	 бюджеттен тыс көздерден 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 жергілікті бюджеттен 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	146
	 "Жамбыл облысы, Қордай ауданы, Сарыбұлақ ауылдық округіндегі" Благовещенский "суару каналын қайта жаңарту"
	 км 
	18,83
	-
	-
	-
	-
	18,83
	-
	-
	,019
	20
	
	1) МЕМСАРАП № ПСДЭ-0031/25  19.02.2025 ж.;
2) ЖСҚ бекіту туралы бұйрық №19-Н  24.01.2023ж.;
3) ОЗ №18-4/273  11.02.2022ж.
ЭЗ №06-01-02-05-7/353-1   15.04.2025ж.;

	
	 1) күтілетін нәтиже 
	 км 
	18,83
	-
	-
	-
	-
	18,83
	-
	-
	,019
	
	
	

	
	 2) шығыстар, оның ішінде: 
	 млн. теңге 
	4 427,548
	19,642
	1 000
	1 546,950
	1 860,956
	
	
	
	3 407,906
	
	
	

	
	 республикалық бюджеттен 
	 млн. теңге 
	3 980,006
	
	1 000
	1 419,050
	1 560,956
	
	
	
	2 980,006
	
	
	

	
	 бюджеттен тыс көздерден 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 жергілікті бюджеттен 
	 млн. теңге 
	447,542
	19,642
	
	127,900
	300
	
	
	
	427,900
	
	
	

	147
	 Жамбыл облысы Жуалы ауданы Көкбастау ауылдық округінің "Госфонд" каналын салу
	 км 
	3,00
	-
	-
	-
	3,0
	-
	-
	-
	,003
	20
	
	1) МЕМСАРАП № QazEP-0118/24  09.12.2024 ж.; ОЗ №Б/Н
2) ЖСҚ бекіту туралы бұйрық №162-Н  25.12;
3)ОЗ № б/н , ЭЗ № б/н;

	
	 1) күтілетін нәтиже 
	 км 
	3,00
	-
	-
	-
	3,0
	-
	-
	-
	,003
	
	
	

	
	 2) шығыстар, оның ішінде: 
	 млн. теңге 
	184,446
	3,200
	
	167,646
	13,600
	
	
	
	181,246
	
	
	

	
	 республикалық бюджеттен 
	 млн. теңге 
	157,646
	
	
	157,646
	
	
	
	
	157,646
	
	
	

	
	 бюджеттен тыс көздерден 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 жергілікті бюджеттен 
	 млн. теңге 
	26,800
	3,200
	
	10
	13,600
	
	
	
	23,600
	
	
	

	148
	 Жамбыл облысы Жуалы ауданы Қызыларық ауылдық округінде Көксай -2 ішкі шаруашылық каналын салу
	 км 
	2,50
	-
	-
	-
	2,5
	-
	-
	-
	,003
	20
	
	1) МЕМСАРАП № QazEP-0119/24  10.12.2024 ж.
2) ЖСҚ бекіту туралы бұйрық №190-Н  25.12;
3)ОЗ № б/н , ЭЗ № 09-28  29.01.2025г

	
	 1) күтілетін нәтиже 
	 км 
	2,50
	-
	-
	-
	2,5
	-
	-
	-
	,003
	
	
	

	
	 2) шығыстар, оның ішінде: 
	 млн. теңге 
	150,299
	2,700
	
	137,599
	10
	
	
	
	147,599
	
	
	

	
	 республикалық бюджеттен 
	 млн. теңге 
	128,199
	
	
	128,199
	
	
	
	
	128,199
	
	
	

	
	 бюджеттен тыс көздерден 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 жергілікті бюджеттен 
	 млн. теңге 
	22,100
	2,700
	
	9,400
	10
	
	
	
	19,400
	
	
	

	149
	 Жамбыл облысы Жуалы ауданы Көксай №10 каналының құрылысы
	 км 
	7,50
	-
	-
	-
	7,5
	-
	-
	-
	,008
	20
	
	1) МЕМСАРАП № СAPC-0084/23  11.04.2023 ж.;
2) ЖСҚ бекіту туралы бұйрық №19-Н  12.04.2023ж.;
3) ЭЗ № 09-28  29.01.2025ж.; ОЗ №Б/Н

	
	 1) күтілетін нәтиже 
	 км 
	7,50
	-
	-
	-
	7,5
	-
	-
	-
	,008
	
	
	

	
	 2) шығыстар, оның ішінде: 
	 млн. теңге 
	216,386
	4,500
	
	191,886
	20
	
	
	
	211,886
	
	
	

	
	 республикалық бюджеттен 
	 млн. теңге 
	184,986
	
	
	184,986
	
	
	
	
	184,986
	
	
	

	
	 бюджеттен тыс көздерден 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 жергілікті бюджеттен 
	 млн. теңге 
	31,400
	4,500
	
	6,900
	20
	
	
	
	26,900
	
	
	

	150
	 Жамбыл облысы Жуалы ауданы Нұрлыкент ауылдық округінде №11 Көксай ішкі шаруашылық каналын салу
	 км 
	3,50
	-
	-
	-
	3,5
	-
	-
	-
	,004
	20
	
	1) МЕМСАРАП № QazEP-0117/24  10.12.2024 ж.;
2) ЖСҚ бекіту туралы бұйрық №191-Н  25.12;
3) ЭЗ № 09-28  29.01.2025ж.; ОЗ №Б/Н

	
	 1) күтілетін нәтиже 
	 км 
	3,50
	-
	-
	-
	3,5
	-
	-
	-
	,004
	
	
	

	
	 2) шығыстар, оның ішінде: 
	 млн. теңге 
	270,704
	3,150
	
	247,554
	20
	
	
	
	267,554
	
	
	

	
	 республикалық бюджеттен 
	 млн. теңге 
	233,154
	
	
	233,154
	
	
	
	
	233,154
	
	
	

	
	 бюджеттен тыс көздерден 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 жергілікті бюджеттен 
	 млн. теңге 
	37,550
	3,150
	
	14,400
	20
	
	
	
	34,400
	
	
	

	151
	 Жамбыл облысы Жуалы ауданы Шақпақ ауылдық округінде "Теке Камал" каналын салу
	 км 
	5,80
	-
	-
	-
	5,8
	-
	-
	-
	,006
	20
	
	1) МЕМСАРАП № СAPC-0085/23  11.04.2023 ж.;
2) ЖСҚ бекіту туралы бұйрық №20-Н  12.04.2023ж.;
3) ЭЗ № 09-28  29.01.2025ж.; ОЗ №Б/Н

	
	 1) күтілетін нәтиже 
	 км 
	5,80
	-
	-
	-
	5,8
	-
	-
	-
	,006
	
	
	

	
	 2) шығыстар, оның ішінде: 
	 млн. теңге 
	160,995
	3,500
	
	147,395
	10,100
	
	
	
	157,495
	
	
	

	
	 республикалық бюджеттен 
	 млн. теңге 
	137,395
	
	
	137,395
	
	
	
	
	137,395
	
	
	

	
	 бюджеттен тыс көздерден 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 жергілікті бюджеттен 
	 млн. теңге 
	23,600
	3,500
	
	10
	10,100
	
	
	
	20,100
	
	
	

	152
	 Жамбыл облысы, Қордай ауданы, Қайнар ауылында 3800 га алаңда суармалы алқапты сумен жабдықтауды ұлғайту үшін қысымды су құбырын салу
	 км 
	15,00
	-
	-
	-
	15,0
	-
	-
	-
	,015
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	 1) күтілетін нәтиже 
	 км 
	15,00
	-
	-
	
	15,0
	-
	-
	-
	,015
	
	
	

	
	 2) шығыстар, оның ішінде: 
	 млн. теңге 
	252,677
	
	
	252,677
	
	
	
	
	252,677
	
	
	

	
	 республикалық бюджеттен 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 бюджеттен тыс көздерден 
	 млн. теңге 
	252,677
	
	
	252,677
	
	
	
	
	252,677
	
	
	

	
	 жергілікті бюджеттен 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	153
	 Талас ауданында орналасқан ұзындығы 12,2 км болатын Шаруашылдық каналын қайта жаңарту
	 км 
	12,30
	-
	-
	-
	-
	12,3
	-
	-
	,012
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	 1) күтілетін нәтиже 
	 км 
	12,30
	-
	-
	-
	-
	12,3
	-
	-
	,012
	
	
	

	
	 2) шығыстар, оның ішінде: 
	 млн. теңге 
	2 083,544
	15,700
	
	
	
	2 067,844
	
	
	2 067,844
	
	
	

	
	 республикалық бюджеттен 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 бюджеттен тыс көздерден 
	 млн. теңге 
	2 067,844
	
	
	
	
	2 067,844
	
	
	2 067,844
	
	
	

	
	 жергілікті бюджеттен 
	 млн. теңге 
	15,700
	15,700
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	154
	 Талас ауданында орналасқан ұзындығы 7,9 км каналды реконструкциялау
	 км 
	8,10
	-
	-
	-
	-
	8,1
	-
	-
	,008
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	 1) күтілетін нәтиже 
	 км 
	8,10
	-
	-
	-
	-
	8,1
	-
	-
	,008
	
	
	

	
	 2) шығыстар, оның ішінде: 
	 млн. теңге 
	1 886,610
	9
	
	
	
	1 877,610
	
	
	1 877,610
	
	
	

	
	 республикалық бюджеттен 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 бюджеттен тыс көздерден 
	 млн. теңге 
	1 877,610
	
	
	
	
	1 877,610
	
	
	1 877,610
	
	
	

	
	 жергілікті бюджеттен 
	 млн. теңге 
	9
	9
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	155
	Талас ауданында орналасқан ұзындығы 8,3 км Жиембет пвмк каналын қайта жаңарту
	 км 
	8,40
	-
	-
	-
	-
	8,4
	-
	-
	,008
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	 1) күтілетін нәтиже 
	 км 
	8,40
	-
	-
	-
	-
	8,4
	-
	-
	,008
	
	
	

	
	 2) шығыстар, оның ішінде: 
	 млн. теңге 
	1 307,605
	12,100
	
	
	
	1 295,505
	
	
	1 295,505
	
	
	

	
	 республикалық бюджеттен 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 бюджеттен тыс көздерден 
	 млн. теңге 
	1 295,505
	
	
	
	
	1 295,505
	
	
	1 295,505
	
	
	

	
	 жергілікті бюджеттен 
	 млн. теңге 
	12,100
	12,100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	156
	 Талас ауданында орналасқан ұзындығы 7,6 км орта арық каналын қайта жаңарту
	 км 
	8,40
	-
	-
	-
	-
	8,4
	-
	-
	,008
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	 1) күтілетін нәтиже 
	 км 
	8,40
	-
	-
	-
	-
	8,4
	-
	-
	,008
	
	
	

	
	 2) шығыстар, оның ішінде: 
	 млн. теңге 
	1 464,388
	8,100
	
	
	
	1 456,288
	
	
	1 456,288
	
	
	

	
	 республикалық бюджеттен 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 бюджеттен тыс көздерден 
	 млн. теңге 
	1 456,288
	
	
	
	
	1 456,288
	
	
	1 456,288
	
	
	

	
	 жергілікті бюджеттен 
	 млн. теңге 
	8,100
	8,100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	157
	 Талас ауданында орналасқан ұзындығы 13 км МЛР каналды қайта жаңарту
	 км 
	13,00
	-
	-
	-
	-
	13,0
	-
	-
	,013
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	 1) күтілетін нәтиже 
	 км 
	13,00
	-
	-
	-
	-
	13,0
	-
	-
	,013
	
	
	

	
	 2) шығыстар, оның ішінде: 
	 млн. теңге 
	2 193,085
	15,800
	
	
	
	2 177,285
	
	
	2 177,285
	
	
	

	
	 республикалық бюджеттен 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 бюджеттен тыс көздерден 
	 млн. теңге 
	2 177,285
	
	
	
	
	2 177,285
	
	
	2 177,285
	
	
	

	
	 жергілікті бюджеттен 
	 млн. теңге 
	15,800
	15,800
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	158
	 Талас ауданында орналасқан ұзындығы 10,2 км Жиембет ЛВМК каналын реконструкциялау
	 км 
	10,30
	-
	-
	-
	-
	10,3
	-
	-
	,010
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	 1) күтілетін нәтиже 
	 км 
	10,30
	-
	-
	-
	-
	10,3
	-
	-
	,010
	
	
	

	
	 2) шығыстар, оның ішінде: 
	 млн. теңге 
	1 497,900
	14,500
	
	
	
	1 483,400
	
	
	1 483,400
	
	
	

	
	 республикалық бюджеттен 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 бюджеттен тыс көздерден 
	 млн. теңге 
	1 483,400
	
	
	
	
	1 483,400
	
	
	1 483,400
	
	
	

	
	 жергілікті бюджеттен 
	 млн. теңге 
	14,500
	14,500
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	159
	 Талас ауданында орналасқан ұзындығы 27,1 км Ойық ЛВМК каналын реконструкциялау
	 км 
	27,10
	-
	-
	-
	-
	27,1
	-
	-
	,027
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	 1) күтілетін нәтиже 
	 км 
	27,10
	-
	-
	-
	-
	27,1
	-
	-
	,027
	
	
	

	
	 2) шығыстар, оның ішінде: 
	 млн. теңге 
	12 823,715
	27,400
	
	
	
	12 796,315
	
	
	12 796,315
	
	
	

	
	 республикалық бюджеттен 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 бюджеттен тыс көздерден 
	 млн. теңге 
	12 796,315
	
	
	
	
	12 796,315
	
	
	12 796,315
	
	
	

	
	 жергілікті бюджеттен 
	 млн. теңге 
	27,400
	27,400
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	160
	 Талас ауданында орналасқан ұзындығы 7,1 км Қыдыр каналын қайта жаңарту
	 км 
	7,90
	-
	-
	-
	-
	7,9
	-
	-
	,008
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	 1) күтілетін нәтиже 
	 км 
	7,90
	-
	-
	-
	-
	7,9
	-
	-
	,008
	
	
	

	
	 2) шығыстар, оның ішінде: 
	 млн. теңге 
	1 563,947
	9,100
	
	
	
	1 554,847
	
	
	1 554,847
	
	
	

	
	 республикалық бюджеттен 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 бюджеттен тыс көздерден 
	 млн. теңге 
	1 554,847
	
	
	
	
	1 554,847
	
	
	1 554,847
	
	
	

	
	 жергілікті бюджеттен 
	 млн. теңге 
	9,100
	9,100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	161
	 Талас ауданында орналасқан ұзындығы 4,2 км Көккөл каналын қайта жаңарту
	 км 
	4,30
	-
	-
	-
	-
	4,3
	-
	-
	,004
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	 1) күтілетін нәтиже 
	 км 
	4,30
	-
	-
	-
	-
	4,3
	-
	-
	,004
	
	
	

	
	 2) шығыстар, оның ішінде: 
	 млн. теңге 
	388,239
	6,500
	
	
	
	381,739
	
	
	381,739
	
	
	

	
	 республикалық бюджеттен 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 бюджеттен тыс көздерден 
	 млн. теңге 
	381,739
	
	
	
	
	381,739
	
	
	381,739
	
	
	

	
	 жергілікті бюджеттен 
	 млн. теңге 
	6,500
	6,500
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	162
	 Талас ауданында орналасқан ұзындығы 12,9 км Жұмабек каналын қайта жаңарту
	 км 
	12,90
	-
	-
	-
	-
	12,9
	-
	-
	,013
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	 1) күтілетін нәтиже 
	 км 
	12,90
	-
	-
	-
	-
	12,9
	-
	-
	,013
	
	
	

	
	 2) шығыстар, оның ішінде: 
	 млн. теңге 
	2 796,310
	12,100
	
	
	
	2 784,210
	
	
	2 784,210
	
	
	

	
	 республикалық бюджеттен 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 бюджеттен тыс көздерден 
	 млн. теңге 
	2 784,210
	
	
	
	
	2 784,210
	
	
	2 784,210
	
	
	

	
	 жергілікті бюджеттен 
	 млн. теңге 
	12,100
	12,100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	163
	 Талас ауданында орналасқан ұзындығы 4,9 км Жаңатоған каналын қайта жаңарту
	 км 
	2,30
	-
	-
	-
	-
	2,3
	-
	-
	,002
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	 1) күтілетін нәтиже 
	 км 
	2,30
	-
	-
	-
	-
	2,3
	-
	-
	,002
	
	
	

	
	 2) шығыстар, оның ішінде: 
	 млн. теңге 
	711,089
	5,100
	
	
	
	705,989
	
	
	705,989
	
	
	

	
	 республикалық бюджеттен 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 бюджеттен тыс көздерден 
	 млн. теңге 
	705,989
	
	
	
	
	705,989
	
	
	705,989
	
	
	

	
	 жергілікті бюджеттен 
	 млн. теңге 
	5,100
	5,100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	164
	 Талас ауданында орналасқан ұзындығы 6,7 км Әбіш каналын қайта жаңарту
	 км 
	6,70
	-
	-
	-
	-
	6,7
	-
	-
	,007
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	 1) күтілетін нәтиже 
	 км 
	6,70
	-
	-
	-
	-
	6,7
	-
	-
	,007
	
	
	

	
	 2) шығыстар, оның ішінде: 
	 млн. теңге 
	888,670
	7,700
	
	
	
	880,970
	
	
	880,970
	
	
	

	
	 республикалық бюджеттен 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 бюджеттен тыс көздерден 
	 млн. теңге 
	880,970
	
	
	
	
	880,970
	
	
	880,970
	
	
	

	
	 жергілікті бюджеттен 
	 млн. теңге 
	7,700
	7,700
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	165
	 Талас ауданында орналасқан ұзындығы 8,2 км Аққұм каналын қайта жаңарту
	 км 
	8,20
	-
	-
	-
	-
	8,2
	-
	-
	,008
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	 1) күтілетін нәтиже 
	 км 
	8,20
	-
	-
	-
	-
	8,2
	-
	-
	,008
	
	
	

	
	 2) шығыстар, оның ішінде: 
	 млн. теңге 
	957,621
	11,800
	
	
	
	945,821
	
	
	945,821
	
	
	

	
	 республикалық бюджеттен 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 бюджеттен тыс көздерден 
	 млн. теңге 
	945,821
	
	
	
	
	945,821
	
	
	945,821
	
	
	

	
	 жергілікті бюджеттен 
	 млн. теңге 
	11,800
	11,800
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	166
	 Рысқұлов ауданында ұзындығы 15,9 км Көкдонен каналын реконструкциялау
	 км 
	16,00
	-
	-
	-
	-
	16,0
	-
	-
	,016
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	 1) күтілетін нәтиже 
	 км 
	16,00
	-
	-
	-
	-
	16,0
	-
	-
	,016
	
	
	

	
	 2) шығыстар, оның ішінде: 
	 млн. теңге 
	624,073
	5,700
	
	
	
	618,373
	
	
	618,373
	
	
	

	
	 республикалық бюджеттен 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 бюджеттен тыс көздерден 
	 млн. теңге 
	618,373
	
	
	
	
	618,373
	
	
	618,373
	
	
	

	
	 жергілікті бюджеттен 
	 млн. теңге 
	5,700
	5,700
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	167
	 Т. Н. Рысқұлов ауданында ұзындығы 9,8 км Когершын каналын реконструкциялау
	 км 
	5,40
	-
	-
	-
	-
	5,4
	-
	-
	,005
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	 1) күтілетін нәтиже 
	 км 
	5,40
	-
	-
	-
	-
	5,4
	-
	-
	,005
	
	
	

	
	 2) шығыстар, оның ішінде: 
	 млн. теңге 
	713,713
	5,400
	
	
	
	708,313
	
	
	708,313
	
	
	

	
	 республикалық бюджеттен 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 бюджеттен тыс көздерден 
	 млн. теңге 
	708,313
	
	
	
	
	708,313
	
	
	708,313
	
	
	

	
	 жергілікті бюджеттен 
	 млн. теңге 
	5,400
	5,400
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	168
	 Т. Н. Рысқұлов ауданында ұзындығы 5,7 км Ботпай-Сик каналын реконструкциялау
	 км 
	5,20
	-
	-
	-
	-
	5,2
	-
	-
	,005
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	 1) күтілетін нәтиже 
	 км 
	5,20
	-
	-
	-
	-
	5,2
	-
	-
	,005
	
	
	

	
	 2) шығыстар, оның ішінде: 
	 млн. теңге 
	355,192
	4,700
	
	
	
	350,492
	
	
	350,492
	
	
	

	
	 республикалық бюджеттен 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 бюджеттен тыс көздерден 
	 млн. теңге 
	350,492
	
	
	
	
	350,492
	
	
	350,492
	
	
	

	
	 жергілікті бюджеттен 
	 млн. теңге 
	4,700
	4,700
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	169
	 Т. Н. Рысқұлов ауданында ұзындығы 5,2 км Ботпай каналын реконструкциялау
	 км 
	5,20
	-
	-
	-
	-
	5,2
	-
	-
	,005
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	 1) күтілетін нәтиже 
	 км 
	5,20
	-
	-
	-
	-
	5,2
	-
	-
	,005
	
	
	

	
	 2) шығыстар, оның ішінде: 
	 млн. теңге 
	319,384
	4,500
	
	
	
	314,884
	
	
	314,884
	
	
	

	
	 республикалық бюджеттен 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 бюджеттен тыс көздерден 
	 млн. теңге 
	314,884
	
	
	
	
	314,884
	
	
	314,884
	
	
	

	
	 жергілікті бюджеттен 
	 млн. теңге 
	4,500
	4,500
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	170
	 Шу ауданында орналасқан ұзындығы 1,3 км Салямов каналын қайта жаңарту
	 км 
	1,30
	-
	-
	1,3
	-
	-
	-
	-
	,001
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	 1) күтілетін нәтиже 
	 км 
	1,30
	-
	-
	1,3
	-
	-
	-
	-
	,001
	
	
	

	
	 2) шығыстар, оның ішінде: 
	 млн. теңге 
	100
	
	
	100
	
	
	
	
	100
	
	
	

	
	 республикалық бюджеттен 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 бюджеттен тыс көздерден 
	 млн. теңге 
	100
	
	
	100
	
	
	
	
	100
	
	
	

	
	 жергілікті бюджеттен 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	171
	 Шу ауданында орналасқан ұзындығы 0,8 км Абай каналын қайта жаңарту
	 км 
	0,80
	-
	-
	0,8
	-
	-
	-
	-
	,001
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	 1) күтілетін нәтиже 
	 км 
	0,80
	-
	-
	0,8
	-
	-
	-
	-
	,001
	
	
	

	
	 2) шығыстар, оның ішінде: 
	 млн. теңге 
	100
	
	
	100
	
	
	
	
	100
	
	
	

	
	 республикалық бюджеттен 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 бюджеттен тыс көздерден 
	 млн. теңге 
	100
	
	
	100
	
	
	
	
	100
	
	
	

	
	 жергілікті бюджеттен 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	172
	 Жуалы ауданында орналасқан ұзындығы 3,0 км мемлекеттік қор каналын реконструкциялау
	 км 
	3,00
	-
	-
	3,0
	-
	-
	-
	-
	,003
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	 1) күтілетін нәтиже 
	 км 
	3,00
	-
	-
	3,0
	-
	-
	-
	-
	,003
	
	
	

	
	 2) шығыстар, оның ішінде: 
	 млн. теңге 
	100
	
	
	100
	
	
	
	
	100
	
	
	

	
	 республикалық бюджеттен 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 бюджеттен тыс көздерден 
	 млн. теңге 
	100
	
	
	100
	
	
	
	
	100
	
	
	

	
	 жергілікті бюджеттен 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	173
	 Жуалы ауданында орналасқан ұзындығы 5,0 км Ақсай-1 каналын қайта жаңарту
	 км 
	5,00
	-
	-
	5,0
	-
	-
	-
	-
	,005
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	 1) күтілетін нәтиже 
	 км 
	5,00
	-
	-
	5,0
	-
	-
	-
	-
	,005
	
	
	

	
	 2) шығыстар, оның ішінде: 
	 млн. теңге 
	150
	
	
	150
	
	
	
	
	150
	
	
	

	
	 республикалық бюджеттен 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 бюджеттен тыс көздерден 
	 млн. теңге 
	150
	
	
	150
	
	
	
	
	150
	
	
	

	
	 жергілікті бюджеттен 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	174
	 Жуалы ауданында орналасқан ұзындығы 1,5 км Ақсай-2 каналын қайта жаңарту
	 км 
	1,50
	-
	-
	1,5
	-
	-
	-
	-
	,002
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	 1) күтілетін нәтиже 
	 км 
	1,50
	-
	-
	1,5
	-
	-
	-
	-
	,002
	
	
	

	
	 2) шығыстар, оның ішінде: 
	 млн. теңге 
	49,300
	
	
	49,300
	
	
	
	
	49,300
	
	
	

	
	 республикалық бюджеттен 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 бюджеттен тыс көздерден 
	 млн. теңге 
	49,300
	
	
	49,300
	
	
	
	
	49,300
	
	
	

	
	 жергілікті бюджеттен 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	175
	 Жуалы ауданында орналасқан ұзындығы 3,2 км Ақсай-3 каналын қайта жаңарту
	 км 
	3,20
	-
	-
	3,2
	-
	-
	-
	-
	,003
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	 1) күтілетін нәтиже 
	 км 
	3,20
	-
	-
	3,2
	-
	-
	-
	-
	,003
	
	
	

	
	 2) шығыстар, оның ішінде: 
	 млн. теңге 
	100
	
	
	100
	
	
	
	
	100
	
	
	

	
	 республикалық бюджеттен 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 бюджеттен тыс көздерден 
	 млн. теңге 
	100
	
	
	100
	
	
	
	
	100
	
	
	

	
	 жергілікті бюджеттен 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	176
	 Жуалы ауданында орналасқан ұзындығы 3,1 км Ақсай-4 каналын қайта жаңарту
	 км 
	3,10
	-
	-
	3,1
	-
	-
	-
	-
	,003
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	 1) күтілетін нәтиже 
	 км 
	3,10
	-
	-
	3,1
	-
	-
	-
	-
	,003
	
	
	

	
	 2) шығыстар, оның ішінде: 
	 млн. теңге 
	100
	
	
	100
	
	
	
	
	100
	
	
	

	
	 республикалық бюджеттен 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 бюджеттен тыс көздерден 
	 млн. теңге 
	100
	
	
	100
	
	
	
	
	100
	
	
	

	
	 жергілікті бюджеттен 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	177
	 Жуалы ауданында орналасқан ұзындығы 2,5 км №2 Көксай каналын реконструкциялау
	 км 
	2,50
	-
	-
	2,5
	-
	-
	-
	-
	,003
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	 1) күтілетін нәтиже 
	 км 
	2,50
	-
	-
	2,5
	-
	-
	-
	-
	,003
	
	
	

	
	 2) шығыстар, оның ішінде: 
	 млн. теңге 
	80
	
	
	80
	
	
	
	
	80
	
	
	

	
	 республикалық бюджеттен 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 бюджеттен тыс көздерден 
	 млн. теңге 
	80
	
	
	80
	
	
	
	
	80
	
	
	

	
	 жергілікті бюджеттен 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	178
	 Жуалы ауданында орналасқан ұзындығы 1,2 км №4 Көксай каналын қайта жаңарту
	 км 
	1,20
	-
	-
	1,2
	-
	-
	-
	-
	,001
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	 1) күтілетін нәтиже 
	 км 
	1,20
	-
	-
	1,2
	-
	-
	-
	-
	,001
	
	
	

	
	 2) шығыстар, оның ішінде: 
	 млн. теңге 
	40
	
	
	40
	
	
	
	
	40
	
	
	

	
	 республикалық бюджеттен 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 бюджеттен тыс көздерден 
	 млн. теңге 
	40
	
	
	40
	
	
	
	
	40
	
	
	

	
	 жергілікті бюджеттен 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	179
	 Жуалы ауданында орналасқан ұзындығы 3,2 км Көксай №6 каналын реконструкциялау
	 км 
	3,20
	-
	-
	3,2
	-
	-
	-
	-
	,003
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	 1) күтілетін нәтиже 
	 км 
	3,20
	-
	-
	3,2
	-
	-
	-
	-
	,003
	
	
	

	
	 2) шығыстар, оның ішінде: 
	 млн. теңге 
	100
	
	
	100
	
	
	
	
	100
	
	
	

	
	 республикалық бюджеттен 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 бюджеттен тыс көздерден 
	 млн. теңге 
	100
	
	
	100
	
	
	
	
	100
	
	
	

	
	 жергілікті бюджеттен 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	180
	 Жуалы ауданында орналасқан ұзындығы 3,5 км Көксай №7 каналын қайта жаңарту
	 км 
	3,50
	-
	-
	3,5
	-
	-
	-
	-
	,004
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	 1) күтілетін нәтиже 
	 км 
	3,50
	-
	-
	3,5
	-
	-
	-
	-
	,004
	
	
	

	
	 2) шығыстар, оның ішінде: 
	 млн. теңге 
	100
	
	
	100
	
	
	
	
	100
	
	
	

	
	 республикалық бюджеттен 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 бюджеттен тыс көздерден 
	 млн. теңге 
	100
	
	
	100
	
	
	
	
	100
	
	
	

	
	 жергілікті бюджеттен 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	181
	 Меркі ауданының Рысқұлов ауылдық округінде орналасқан ұзындығы 0,8 км ССХ-1 каналын реконструкциялау
	 км 
	0,80
	-
	-
	0,8
	-
	-
	-
	-
	,001
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	 1) күтілетін нәтиже 
	 км 
	0,80
	-
	-
	0,8
	-
	-
	-
	-
	,001
	
	
	

	
	 2) шығыстар, оның ішінде: 
	 млн. теңге 
	30
	
	
	30
	
	
	
	
	30
	
	
	

	
	 республикалық бюджеттен 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 бюджеттен тыс көздерден 
	 млн. теңге 
	30
	
	
	30
	
	
	
	
	30
	
	
	

	
	 жергілікті бюджеттен 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	182
	 Меркі ауданының Рысқұлов ауылдық округінде орналасқан 3,5 км созылатын ССХ-6 каналын реконструкциялау
	 км 
	3,50
	-
	-
	3,5
	-
	-
	-
	-
	,004
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	 1) күтілетін нәтиже 
	 км 
	3,50
	-
	-
	3,5
	-
	-
	-
	-
	,004
	
	
	

	
	 2) шығыстар, оның ішінде: 
	 млн. теңге 
	100
	
	
	100
	
	
	
	
	100
	
	
	

	
	 республикалық бюджеттен 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 бюджеттен тыс көздерден 
	 млн. теңге 
	100
	
	
	100
	
	
	
	
	100
	
	
	

	
	 жергілікті бюджеттен 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	183
	 Меркі ауданының Рысқұлов ауылдық округінде орналасқан ұзындығы 2,6 км ССХ-8 каналын реконструкциялау
	 км 
	2,60
	-
	-
	2,6
	-
	-
	-
	-
	,003
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	 1) күтілетін нәтиже 
	 км 
	2,60
	-
	-
	2,6
	-
	-
	-
	-
	,003
	
	
	

	
	 2) шығыстар, оның ішінде: 
	 млн. теңге 
	100
	
	
	100
	
	
	
	
	100
	
	
	

	
	 республикалық бюджеттен 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 бюджеттен тыс көздерден 
	 млн. теңге 
	100
	
	
	100
	
	
	
	
	100
	
	
	

	
	 жергілікті бюджеттен 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	184
	 Меркі ауданының Рысқұлов ауылдық округінде орналасқан ұзындығы 3,0 км ССХ-10 каналын реконструкциялау
	 км 
	3,00
	-
	-
	3,0
	-
	-
	-
	-
	,003
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	 1) күтілетін нәтиже 
	 км 
	3,00
	-
	-
	3,0
	-
	-
	-
	-
	,003
	
	
	

	
	 2) шығыстар, оның ішінде: 
	 млн. теңге 
	100
	
	
	100
	
	
	
	
	100
	
	
	

	
	 республикалық бюджеттен 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 бюджеттен тыс көздерден 
	 млн. теңге 
	100
	
	
	100
	
	
	
	
	100
	
	
	

	
	 жергілікті бюджеттен 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	185
	 Меркі ауданының Т. Рысқұлов ауылдық округінде орналасқан ұзындығы 1 `,2 км ЖХ-2 каналын реконструкциялау
	 км 
	1,20
	-
	-
	-
	-
	-
	1,2
	-
	,001
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	 1) күтілетін нәтиже 
	 км 
	1,20
	-
	-
	-
	-
	-
	1,2
	-
	,001
	
	
	

	
	 2) шығыстар, оның ішінде: 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 республикалық бюджеттен 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 бюджеттен тыс көздерден 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 жергілікті бюджеттен 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	186
	 Меркі ауданының Ақарал ауылдық округінде орналасқан ұзындығы 3,8 км К-1 каналын реконструкциялау
	 км 
	3,80
	-
	-
	3,8
	-
	-
	-
	-
	,004
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	 1) күтілетін нәтиже 
	 км 
	3,80
	-
	-
	3,8
	-
	-
	-
	-
	,004
	
	
	

	
	 2) шығыстар, оның ішінде: 
	 млн. теңге 
	120
	
	
	120
	
	
	
	
	120
	
	
	

	
	 республикалық бюджеттен 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 бюджеттен тыс көздерден 
	 млн. теңге 
	120
	
	
	120
	
	
	
	
	120
	
	
	

	
	 жергілікті бюджеттен 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	187
	 Меркі ауданының Ақарал ауылдық округінде орналасқан ұзындығы 2,6 км К-2 каналын реконструкциялау
	 км 
	2,60
	-
	-
	2,6
	-
	-
	-
	-
	,003
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	 1) күтілетін нәтиже 
	 км 
	2,60
	-
	-
	2,6
	-
	-
	-
	-
	,003
	
	
	

	
	 2) шығыстар, оның ішінде: 
	 млн. теңге 
	80
	
	
	80
	
	
	
	
	80
	
	
	

	
	 республикалық бюджеттен 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 бюджеттен тыс көздерден 
	 млн. теңге 
	80
	
	
	80
	
	
	
	
	80
	
	
	

	
	 жергілікті бюджеттен 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	188
	 Меркі ауданының Ақарал ауылдық округінде орналасқан ұзындығы 3,0 км К-3 каналын реконструкциялау
	 км 
	3,00
	-
	-
	3,0
	-
	-
	-
	-
	,003
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	 1) күтілетін нәтиже 
	 км 
	3,00
	-
	-
	3,0
	-
	-
	-
	-
	,003
	
	
	

	
	 2) шығыстар, оның ішінде: 
	 млн. теңге 
	100
	
	
	100
	
	
	
	
	100
	
	
	

	
	 республикалық бюджеттен 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 бюджеттен тыс көздерден 
	 млн. теңге 
	100
	
	
	100
	
	
	
	
	100
	
	
	

	
	 жергілікті бюджеттен 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	189
	 Меркі ауданының Ақарал ауылдық округінде орналасқан ұзындығы 2,7 км К-4 каналын реконструкциялау
	 км 
	2,70
	-
	-
	2,7
	-
	-
	-
	-
	,003
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	 1) күтілетін нәтиже 
	 км 
	2,70
	-
	-
	2,7
	-
	-
	-
	-
	,003
	
	
	

	
	 2) шығыстар, оның ішінде: 
	 млн. теңге 
	90
	
	
	90
	
	
	
	
	90
	
	
	

	
	 республикалық бюджеттен 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 бюджеттен тыс көздерден 
	 млн. теңге 
	90
	
	
	90
	
	
	
	
	90
	
	
	

	
	 жергілікті бюджеттен 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	190
	Меркі ауданының Жаңатоған ауылдық округінде орналасқан ұзындығы 4,7 км Қарпық тоған каналын қайта жаңарту
	 км 
	4,70
	-
	-
	4,7
	-
	-
	-
	-
	,005
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	 1) күтілетін нәтиже 
	 км 
	4,70
	-
	-
	4,7
	-
	-
	-
	-
	,005
	
	
	

	
	 2) шығыстар, оның ішінде: 
	 млн. теңге 
	150
	
	
	150
	
	
	
	
	150
	
	
	

	
	 республикалық бюджеттен 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 бюджеттен тыс көздерден 
	 млн. теңге 
	150
	
	
	150
	
	
	
	
	150
	
	
	

	
	 жергілікті бюджеттен 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	191
	 Меркі ауданы Андас батыр ауылдық округінде орналасқан ұзындығы 4,0 км ескі Майлыбай каналын қайта жаңарту
	 км 
	4,00
	-
	-
	4,0
	-
	-
	-
	-
	,004
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	 1) күтілетін нәтиже 
	 км 
	4,00
	-
	-
	4,0
	-
	-
	-
	-
	,004
	
	
	

	
	 2) шығыстар, оның ішінде: 
	 млн. теңге 
	100
	
	
	100
	
	
	
	
	100
	
	
	

	
	 республикалық бюджеттен 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 бюджеттен тыс көздерден 
	 млн. теңге 
	100
	
	
	100
	
	
	
	
	100
	
	
	

	
	 жергілікті бюджеттен 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	192
	 Меркі ауданының Ақарал ауылдық округінде орналасқан ұзындығы 5,0 км Жартоған-1 каналын реконструкциялау
	 км 
	5,00
	-
	-
	5,0
	-
	-
	-
	-
	,005
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	 1) күтілетін нәтиже 
	 км 
	5,00
	-
	-
	5,0
	-
	-
	-
	-
	,005
	
	
	

	
	 2) шығыстар, оның ішінде: 
	 млн. теңге 
	150
	
	
	150
	
	
	
	
	150
	
	
	

	
	 республикалық бюджеттен 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 бюджеттен тыс көздерден 
	 млн. теңге 
	150
	
	
	150
	
	
	
	
	150
	
	
	

	
	 жергілікті бюджеттен 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	193
	 Меркі ауданының Ақтоған ауылдық округінде орналасқан ұзындығы 2,2 км Р 3-1-2 каналын реконструкциялау
	 км 
	2,20
	-
	-
	2,2
	-
	-
	-
	-
	,002
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	 1) күтілетін нәтиже 
	 км 
	2,20
	-
	-
	2,2
	-
	-
	-
	-
	,002
	
	
	

	
	 2) шығыстар, оның ішінде: 
	 млн. теңге 
	80
	
	
	80
	
	
	
	
	80
	
	
	

	
	 республикалық бюджеттен 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 бюджеттен тыс көздерден 
	 млн. теңге 
	80
	
	
	80
	
	
	
	
	80
	
	
	

	
	 жергілікті бюджеттен 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	194
	 Сарысу ауданында орналасқан ұзындығы 2,5 км Құлтөбе каналын қайта жаңарту
	 км 
	2,50
	-
	-
	2,5
	-
	-
	-
	-
	,003
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	 1) күтілетін нәтиже 
	 км 
	2,50
	-
	-
	2,5
	-
	-
	-
	-
	,003
	
	
	

	
	 2) шығыстар, оның ішінде: 
	 млн. теңге 
	80
	
	
	80
	
	
	
	
	80
	
	
	

	
	 республикалық бюджеттен 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 бюджеттен тыс көздерден 
	 млн. теңге 
	80
	
	
	80
	
	
	
	
	80
	
	
	

	
	 жергілікті бюджеттен 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	195
	 Талас ауданы Ақкөл ауылдық округінде орналасқан ұзындығы 1,3 км Р-2 каналын реконструкциялау
	 км 
	1,30
	-
	-
	1,3
	-
	-
	-
	-
	,001
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	 1) күтілетін нәтиже 
	 км 
	1,30
	-
	-
	1,3
	-
	-
	-
	-
	,001
	
	
	

	
	 2) шығыстар, оның ішінде: 
	 млн. теңге 
	40
	
	
	40
	
	
	
	
	40
	
	
	

	
	 республикалық бюджеттен 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 бюджеттен тыс көздерден 
	 млн. теңге 
	40
	
	
	40
	
	
	
	
	40
	
	
	

	
	 жергілікті бюджеттен 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	196
	 Талас ауданы Ақкөл ауылдық округінде орналасқан ұзындығы 2,0 км Р-3 каналын қайта жаңарту
	 км 
	2,00
	-
	-
	2,0
	-
	-
	-
	-
	,002
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	 1) күтілетін нәтиже 
	 км 
	2,00
	-
	-
	2,0
	-
	-
	-
	-
	,002
	
	
	

	
	 2) шығыстар, оның ішінде: 
	 млн. теңге 
	60
	
	
	60
	
	
	
	
	60
	
	
	

	
	 республикалық бюджеттен 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 бюджеттен тыс көздерден 
	 млн. теңге 
	60
	
	
	60
	
	
	
	
	60
	
	
	

	
	 жергілікті бюджеттен 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	197
	 Талас ауданы Ақкөл ауылдық округінде орналасқан ұзындығы 1,0 км Р-4 каналын реконструкциялау
	 км 
	1,00
	-
	-
	1,0
	-
	-
	-
	-
	,001
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	 1) күтілетін нәтиже 
	 км 
	1,00
	-
	-
	1,0
	-
	-
	-
	-
	,001
	
	
	

	
	 2) шығыстар, оның ішінде: 
	 млн. теңге 
	30
	
	
	30
	
	
	
	
	30
	
	
	

	
	 республикалық бюджеттен 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 бюджеттен тыс көздерден 
	 млн. теңге 
	30
	
	
	30
	
	
	
	
	30
	
	
	

	
	 жергілікті бюджеттен 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	198
	 Талас ауданы Ақкөл ауылдық округінде орналасқан ұзындығы 1,9 км Р-5 каналын реконструкциялау
	 км 
	1,90
	-
	-
	1,9
	-
	-
	-
	-
	,002
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	 1) күтілетін нәтиже 
	 км 
	1,90
	-
	-
	1,9
	-
	-
	-
	-
	,002
	
	
	

	
	 2) шығыстар, оның ішінде: 
	 млн. теңге 
	50
	
	
	50
	
	
	
	
	50
	
	
	

	
	 республикалық бюджеттен 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 бюджеттен тыс көздерден 
	 млн. теңге 
	50
	
	
	50
	
	
	
	
	50
	
	
	

	
	 жергілікті бюджеттен 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	199
	 Талас ауданы Ақкөл ауылдық округінде орналасқан ұзындығы 2,4 км Р-6 каналын реконструкциялау
	 км 
	2,40
	-
	-
	2,4
	-
	-
	-
	-
	,002
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	 1) күтілетін нәтиже 
	 км 
	2,40
	-
	-
	2,4
	-
	-
	-
	-
	,002
	
	
	

	
	 2) шығыстар, оның ішінде: 
	 млн. теңге 
	80
	
	
	80
	
	
	
	
	80
	
	
	

	
	 республикалық бюджеттен 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 бюджеттен тыс көздерден 
	 млн. теңге 
	80
	
	
	80
	
	
	
	
	80
	
	
	

	
	 жергілікті бюджеттен 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	200
	 Талас ауданы Ақкөл ауылдық округінде орналасқан ұзындығы 1,5 км Р-7 каналын реконструкциялау
	 км 
	1,50
	-
	-
	1,5
	-
	-
	-
	-
	,002
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	 1) күтілетін нәтиже 
	 км 
	1,50
	-
	-
	1,5
	-
	-
	-
	-
	,002
	
	
	

	
	 2) шығыстар, оның ішінде: 
	 млн. теңге 
	40
	
	
	40
	
	
	
	
	40
	
	
	

	
	 республикалық бюджеттен 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 бюджеттен тыс көздерден 
	 млн. теңге 
	40
	
	
	40
	
	
	
	
	40
	
	
	

	
	 жергілікті бюджеттен 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	201
	 Талас ауданы Тамды ауылдық округінде орналасқан ұзындығы 1,1 км №3 каналды қайта жаңарту
	 км 
	1,10
	-
	-
	1,1
	-
	-
	-
	-
	,001
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	 1) күтілетін нәтиже 
	 км 
	1,10
	-
	-
	1,1
	-
	-
	-
	-
	,001
	
	
	

	
	 2) шығыстар, оның ішінде: 
	 млн. теңге 
	30
	
	
	30
	
	
	
	
	30
	
	
	

	
	 республикалық бюджеттен 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 бюджеттен тыс көздерден 
	 млн. теңге 
	30
	
	
	30
	
	
	
	
	30
	
	
	

	
	 жергілікті бюджеттен 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	202
	 Талас ауданы Тамды ауылдық округінде орналасқан ұзындығы 1,0 км №4 арнаны қайта жаңарту
	 км 
	1,00
	-
	-
	1,0
	-
	-
	-
	-
	,001
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	 1) күтілетін нәтиже 
	 км 
	1,00
	-
	-
	1,0
	-
	-
	-
	-
	,001
	
	
	

	
	 2) шығыстар, оның ішінде: 
	 млн. теңге 
	30
	
	
	30
	
	
	
	
	30
	
	
	

	
	 республикалық бюджеттен 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 бюджеттен тыс көздерден 
	 млн. теңге 
	30
	
	
	30
	
	
	
	
	30
	
	
	

	
	 жергілікті бюджеттен 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	203
	 Талас ауданы Тамды ауылдық округінде орналасқан ұзындығы 1,0 км №5 арнаны қайта жаңарту
	 км 
	1,00
	-
	-
	1,0
	-
	-
	-
	-
	,001
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	 1) күтілетін нәтиже 
	 км 
	1,00
	-
	-
	1,0
	-
	-
	-
	-
	,001
	
	
	

	
	 2) шығыстар, оның ішінде: 
	 млн. теңге 
	30
	
	
	30
	
	
	
	
	30
	
	
	

	
	 республикалық бюджеттен 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 бюджеттен тыс көздерден 
	 млн. теңге 
	30
	
	
	30
	
	
	
	
	30
	
	
	

	
	 жергілікті бюджеттен 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	204
	Талас ауданы Тамды ауылдық округінде орналасқан ұзындығы 1,0 км №6 арнаны қайта жаңарту
	 км 
	1,00
	-
	-
	1,0
	-
	-
	-
	-
	,001
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	 1) күтілетін нәтиже 
	 км 
	1,00
	-
	-
	1,0
	-
	-
	-
	-
	,001
	
	
	

	
	 2) шығыстар, оның ішінде: 
	 млн. теңге 
	30
	
	
	30
	
	
	
	
	30
	
	
	

	
	 республикалық бюджеттен 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 бюджеттен тыс көздерден 
	 млн. теңге 
	30
	
	
	30
	
	
	
	
	30
	
	
	

	
	 жергілікті бюджеттен 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	205
	 Талас ауданы Аққұм ауылдық округінде орналасқан ұзындығы 2,0 км Жамбас каналын қайта жаңарту
	 км 
	2,00
	-
	-
	2,0
	-
	-
	-
	-
	,002
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	 1) күтілетін нәтиже 
	 км 
	2,00
	-
	-
	2,0
	-
	-
	-
	-
	,002
	
	
	

	
	 2) шығыстар, оның ішінде: 
	 млн. теңге 
	60
	
	
	60
	
	
	
	
	60
	
	
	

	
	 республикалық бюджеттен 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 бюджеттен тыс көздерден 
	 млн. теңге 
	60
	
	
	60
	
	
	
	
	60
	
	
	

	
	 жергілікті бюджеттен 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	206
	 Талас ауданы Бостандық ауылдық округінде орналасқан ұзындығы 3,0 км Жамбыл каналын қайта жаңарту
	 км 
	3,00
	-
	-
	3,0
	-
	-
	-
	-
	,003
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	 1) күтілетін нәтиже 
	 км 
	3,00
	-
	-
	3,0
	-
	-
	-
	-
	,003
	
	
	

	
	 2) шығыстар, оның ішінде: 
	 млн. теңге 
	90
	
	
	90
	
	
	
	
	90
	
	
	

	
	 республикалық бюджеттен 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 бюджеттен тыс көздерден 
	 млн. теңге 
	90
	
	
	90
	
	
	
	
	90
	
	
	

	
	 жергілікті бюджеттен 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	207
	 Талас ауданы Ойық ауылдық округінде орналасқан ұзындығы 6,5 км Борибай-2 каналын қайта жаңарту
	 км 
	6,50
	-
	-
	-
	6,5
	-
	-
	-
	,007
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	 1) күтілетін нәтиже 
	 км 
	6,50
	-
	-
	-
	6,5
	-
	-
	-
	,007
	
	
	

	
	 2) шығыстар, оның ішінде: 
	 млн. теңге 
	200
	
	
	200
	
	
	
	
	200
	
	
	

	
	 республикалық бюджеттен 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 бюджеттен тыс көздерден 
	 млн. теңге 
	200
	
	
	200
	
	
	
	
	200
	
	
	

	
	 жергілікті бюджеттен 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	208
	 Талас ауданы Ойық ауылдық округінде орналасқан ұзындығы 5,4 км Ойық каналын реконструкциялау
	 км 
	5,40
	-
	-
	5,4
	-
	-
	-
	-
	,005
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	 1) күтілетін нәтиже 
	 км 
	5,40
	-
	-
	5,4
	-
	-
	-
	-
	,005
	
	
	

	
	 2) шығыстар, оның ішінде: 
	 млн. теңге 
	150
	
	
	150
	
	
	
	
	150
	
	
	

	
	 республикалық бюджеттен 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 бюджеттен тыс көздерден 
	 млн. теңге 
	150
	
	
	150
	
	
	
	
	150
	
	
	

	
	 жергілікті бюджеттен 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	209
	 Талас ауданы Ойық ауылдық округінде орналасқан ұзындығы 2,8 км УХ-1 каналын қайта жаңарту
	 км 
	2,80
	-
	-
	2,8
	-
	-
	-
	-
	,003
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	 1) күтілетін нәтиже 
	 км 
	2,80
	-
	-
	2,8
	-
	-
	-
	-
	,003
	
	
	

	
	 2) шығыстар, оның ішінде: 
	 млн. теңге 
	80
	
	
	80
	
	
	
	
	80
	
	
	

	
	 республикалық бюджеттен 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 бюджеттен тыс көздерден 
	 млн. теңге 
	80
	
	
	80
	
	
	
	
	80
	
	
	

	
	 жергілікті бюджеттен 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	210
	 Талас ауданы Ойық ауылдық округінде орналасқан ұзындығы 2,1 км УХ-2 каналын реконструкциялау
	 км 
	2,10
	-
	-
	2,1
	-
	-
	-
	-
	,002
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	 1) күтілетін нәтиже 
	 км 
	2,10
	-
	-
	2,1
	-
	-
	-
	-
	,002
	
	
	

	
	 2) шығыстар, оның ішінде: 
	 млн. теңге 
	60
	
	
	60
	
	
	
	
	60
	
	
	

	
	 республикалық бюджеттен 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 бюджеттен тыс көздерден 
	 млн. теңге 
	60
	
	
	60
	
	
	
	
	60
	
	
	

	
	 жергілікті бюджеттен 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	211
	 Талас ауданы Ойық ауылдық округінде орналасқан ұзындығы 2,0 км ШҚ-1 каналын реконструкциялау
	 км 
	2,00
	-
	-
	2,0
	-
	-
	-
	-
	,002
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	 1) күтілетін нәтиже 
	 км 
	2,00
	-
	-
	2,0
	-
	-
	-
	-
	,002
	
	
	

	
	 2) шығыстар, оның ішінде: 
	 млн. теңге 
	60
	
	
	60
	
	
	
	
	60
	
	
	

	
	 республикалық бюджеттен 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 бюджеттен тыс көздерден 
	 млн. теңге 
	60
	
	
	60
	
	
	
	
	60
	
	
	

	
	 жергілікті бюджеттен 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	212
	 Талас ауданы Ойық ауылдық округінде орналасқан ұзындығы 3,7 км ШҚ-2 каналын реконструкциялау
	 км 
	3,70
	-
	-
	3,7
	-
	-
	-
	-
	,004
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	 1) күтілетін нәтиже 
	 км 
	3,70
	-
	-
	3,7
	-
	-
	-
	-
	,004
	
	
	

	
	 2) шығыстар, оның ішінде: 
	 млн. теңге 
	120
	
	
	120
	
	
	
	
	120
	
	
	

	
	 республикалық бюджеттен 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 бюджеттен тыс көздерден 
	 млн. теңге 
	120
	
	
	120
	
	
	
	
	120
	
	
	

	
	 жергілікті бюджеттен 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	213
	 Талас ауданы Ақкөл ауылдық округінде орналасқан ұзындығы 0,6 км Сұлтан каналын реконструкциялау
	 км 
	0,60
	-
	-
	0,6
	-
	-
	-
	-
	,001
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	 1) күтілетін нәтиже 
	 км 
	0,60
	-
	-
	0,6
	-
	-
	-
	-
	,001
	
	
	

	
	 2) шығыстар, оның ішінде: 
	 млн. теңге 
	20
	
	
	20
	
	
	
	
	20
	
	
	

	
	 республикалық бюджеттен 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 бюджеттен тыс көздерден 
	 млн. теңге 
	20
	
	
	20
	
	
	
	
	20
	
	
	

	
	 жергілікті бюджеттен 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	214
	 Талас ауданы Ойық ауылдық округінде орналасқан Ойық МК арнасын ұзындығы 1,9 км реконструкциялау
	 км 
	1,90
	-
	-
	1,9
	-
	-
	-
	-
	,002
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	 1) күтілетін нәтиже 
	 км 
	1,90
	-
	-
	1,9
	-
	-
	-
	-
	,002
	
	
	

	
	 2) шығыстар, оның ішінде: 
	 млн. теңге 
	60
	
	
	60
	
	
	
	
	60
	
	
	

	
	 республикалық бюджеттен 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 бюджеттен тыс көздерден 
	 млн. теңге 
	60
	
	
	60
	
	
	
	
	60
	
	
	

	
	 жергілікті бюджеттен 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	215
	 Талас ауданының Аққұм ауылдық округінде орналасқан ұзындығы 5,6 км науа каналын реконструкциялау
	 км 
	5,60
	-
	-
	-
	-
	5,6
	-
	-
	,006
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	 1) күтілетін нәтиже 
	 км 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	
	
	

	
	 2) шығыстар, оның ішінде: 
	 млн. теңге 
	150
	
	
	150
	
	
	
	
	150
	
	
	

	
	 республикалық бюджеттен 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 бюджеттен тыс көздерден 
	 млн. теңге 
	150
	
	
	150
	
	
	
	
	150
	
	
	

	
	 жергілікті бюджеттен 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	216
	 Талас ауданы Қызылаут ауылдық округінде орналасқан ұзындығы 8,2 км Қызыл каналын реконструкциялау
	 км 
	8,20
	-
	-
	-
	8,2
	-
	-
	-
	,008
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	 1) күтілетін нәтиже 
	 км 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	
	
	

	
	 2) шығыстар, оның ішінде: 
	 млн. теңге 
	250
	
	
	250
	
	
	
	
	250
	
	
	

	
	 республикалық бюджеттен 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 бюджеттен тыс көздерден 
	 млн. теңге 
	250
	
	
	250
	
	
	
	
	250
	
	
	

	
	 жергілікті бюджеттен 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	217
	 Талас ауданы Кеңес ауылдық округінде орналасқан ұзындығы 6,9 км Бақтымбет каналын қайта жаңарту
	 км 
	6,90
	-
	-
	-
	-
	6,9
	-
	-
	,007
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	 1) күтілетін нәтиже 
	 км 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	
	
	

	
	 2) шығыстар, оның ішінде: 
	 млн. теңге 
	200
	
	
	200
	
	
	
	
	200
	
	
	

	
	 республикалық бюджеттен 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 бюджеттен тыс көздерден 
	 млн. теңге 
	200
	
	
	200
	
	
	
	
	200
	
	
	

	
	 жергілікті бюджеттен 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	218
	 Талас ауданы Тамды ауылдық округінде орналасқан ұзындығы 2,6 км Ақтоған каналын қайта жаңарту
	 км 
	2,60
	-
	-
	2,6
	-
	-
	-
	-
	,003
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	 1) күтілетін нәтиже 
	 км 
	2,60
	-
	-
	2,6
	-
	-
	-
	-
	,003
	
	
	

	
	 2) шығыстар, оның ішінде: 
	 млн. теңге 
	80
	
	
	80
	
	
	
	
	80
	
	
	

	
	 республикалық бюджеттен 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 бюджеттен тыс көздерден 
	 млн. теңге 
	80
	
	
	80
	
	
	
	
	80
	
	
	

	
	 жергілікті бюджеттен 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	219
	 Талас ауданы Ойық ауылдық округінде орналасқан ұзындығы 21,0 км Борибай каналын қайта жаңарту
	 км 
	21,00
	-
	-
	-
	-
	21,0
	-
	-
	,021
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	 1) күтілетін нәтиже 
	 км 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	
	
	

	
	 2) шығыстар, оның ішінде: 
	 млн. теңге 
	600
	
	
	600
	
	
	
	
	600
	
	
	

	
	 республикалық бюджеттен 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 бюджеттен тыс көздерден 
	 млн. теңге 
	600
	
	
	600
	
	
	
	
	600
	
	
	

	
	 жергілікті бюджеттен 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	220
	 Талас ауданы Ойық ауылдық округінде орналасқан ұзындығы 5,4 км Жадық каналын қайта жаңарту
	 км 
	5,40
	-
	-
	-
	5,4
	-
	-
	-
	,005
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	 1) күтілетін нәтиже 
	 км 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	
	
	

	
	 2) шығыстар, оның ішінде: 
	 млн. теңге 
	150
	
	
	150
	
	
	
	
	150
	
	
	

	
	 республикалық бюджеттен 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 бюджеттен тыс көздерден 
	 млн. теңге 
	150
	
	
	150
	
	
	
	
	150
	
	
	

	
	 жергілікті бюджеттен 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	221
	 Талас ауданы Тамды ауылдық округінде орналасқан ұзындығы 2,4 км Көкойық каналын қайта жаңарту
	 км 
	2,40
	-
	-
	2,4
	-
	-
	-
	-
	,002
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	 1) күтілетін нәтиже 
	 км 
	2,40
	-
	-
	2,4
	-
	-
	-
	-
	,002
	
	
	

	
	 2) шығыстар, оның ішінде: 
	 млн. теңге 
	70
	
	
	70
	
	
	
	
	70
	
	
	

	
	 республикалық бюджеттен 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 бюджеттен тыс көздерден 
	 млн. теңге 
	70
	
	
	70
	
	
	
	
	70
	
	
	

	
	 жергілікті бюджеттен 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	222
	 Талас ауданы Ойық ауылдық округінде орналасқан ұзындығы 1,5 км ТХ-1 каналын реконструкциялау
	 км 
	1,50
	-
	-
	1,5
	-
	-
	-
	-
	,002
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	 1) күтілетін нәтиже 
	 км 
	1,50
	-
	-
	1,5
	-
	-
	-
	-
	,002
	
	
	

	
	 2) шығыстар, оның ішінде: 
	 млн. теңге 
	40
	
	
	40
	
	
	
	
	40
	
	
	

	
	 республикалық бюджеттен 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 бюджеттен тыс көздерден 
	 млн. теңге 
	40
	
	
	40
	
	
	
	
	40
	
	
	

	
	 жергілікті бюджеттен 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	223
	 Талас ауданы Ойық ауылдық округінде орналасқан ұзындығы 2,4 км ТХ-2 каналын реконструкциялау
	 км 
	2,40
	-
	-
	2,4
	-
	-
	-
	-
	,002
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	 1) күтілетін нәтиже 
	 км 
	2,40
	-
	-
	2,4
	-
	-
	-
	-
	,002
	
	
	

	
	 2) шығыстар, оның ішінде: 
	 млн. теңге 
	80
	
	
	80
	
	
	
	
	80
	
	
	

	
	 республикалық бюджеттен 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 бюджеттен тыс көздерден 
	 млн. теңге 
	80
	
	
	80
	
	
	
	
	80
	
	
	

	
	 жергілікті бюджеттен 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	224
	 Т. Н. Рысқұлов ауданының Когерш ауылдық округінде орналасқан ұзындығы 13,5 км Шонгер каналын реконструкциялау
	 км 
	13,50
	-
	-
	13,5
	-
	-
	-
	-
	,014
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	 1) күтілетін нәтиже 
	 км 
	13,50
	-
	-
	13,5
	-
	-
	-
	-
	,014
	
	
	

	
	 2) шығыстар, оның ішінде: 
	 млн. теңге 
	1 200
	
	
	1 200
	
	
	
	
	1 200
	
	
	

	
	 республикалық бюджеттен 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 бюджеттен тыс көздерден 
	 млн. теңге 
	1 200
	
	
	1 200
	
	
	
	
	1 200
	
	
	

	
	 жергілікті бюджеттен 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	225
	 Ауданның Т. Н. Өрнек ауылдық округінде орналасқан ұзындығы 10,0 км Түйік-тор каналын реконструкциялау. Рысқұлов
	 км 
	10,00
	-
	-
	10,0
	-
	-
	-
	-
	,010
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	 1) күтілетін нәтиже 
	 км 
	10,00
	-
	-
	10,0
	-
	-
	-
	-
	,010
	
	
	

	
	 2) шығыстар, оның ішінде: 
	 млн. теңге 
	300
	
	
	300
	
	
	
	
	300
	
	
	

	
	 республикалық бюджеттен 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 бюджеттен тыс көздерден 
	 млн. теңге 
	300
	
	
	300
	
	
	
	
	300
	
	
	

	
	 жергілікті бюджеттен 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	226
	 Ауданның Т. Н. Өрнек ауылдық округінде орналасқан ұзындығы 16,8 км Сулутор каналын қайта жаңарту. Рысқұлов
	 км 
	16,00
	-
	-
	5,0
	-
	11,0
	-
	-
	,016
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	 1) күтілетін нәтиже 
	 км 
	5,00
	-
	-
	5,0
	-
	-
	-
	-
	,005
	
	
	

	
	 2) шығыстар, оның ішінде: 
	 млн. теңге 
	500
	
	
	500
	
	
	
	
	500
	
	
	

	
	 республикалық бюджеттен 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 бюджеттен тыс көздерден 
	 млн. теңге 
	500
	
	
	500
	
	
	
	
	500
	
	
	

	
	 жергілікті бюджеттен 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	227
	 Т. Н. Рысқұлов ауданының Когерш ауылдық округінде орналасқан ұзындығы 10,3 км Мақпал каналын реконструкциялау
	 км 
	10,30
	-
	-
	-
	10,3
	-
	-
	-
	,010
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	 1) күтілетін нәтиже 
	 км 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	
	
	

	
	 2) шығыстар, оның ішінде: 
	 млн. теңге 
	300
	
	
	300
	
	
	
	
	300
	
	
	

	
	 республикалық бюджеттен 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 бюджеттен тыс көздерден 
	 млн. теңге 
	300
	
	
	300
	
	
	
	
	300
	
	
	

	
	 жергілікті бюджеттен 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	228
	 Қарақыстақ ауданы Қарақыстақ ауылдық округінде орналасқан ұзындығы 3,3 км қкпт каналын реконструкциялау т. н. Рысқұлова
	 км 
	3,30
	-
	-
	3,3
	-
	-
	-
	-
	,003
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	 1) күтілетін нәтиже 
	 км 
	3,30
	-
	-
	3,3
	-
	-
	-
	-
	,003
	
	
	

	
	 2) шығыстар, оның ішінде: 
	 млн. теңге 
	100
	
	
	100
	
	
	
	
	100
	
	
	

	
	 республикалық бюджеттен 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 бюджеттен тыс көздерден 
	 млн. теңге 
	100
	
	
	100
	
	
	
	
	100
	
	
	

	
	 жергілікті бюджеттен 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	229
	 Т. Н. Рысқұлов ауданының Қайынды ауылдық округінде орналасқан ұзындығы 6,4 км Қайыңды каналын реконструкциялау
	 км 
	6,40
	-
	-
	2,0
	4,4
	-
	-
	-
	,006
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	 1) күтілетін нәтиже 
	 км 
	2,00
	-
	-
	2,0
	-
	-
	-
	-
	,002
	
	
	

	
	 2) шығыстар, оның ішінде: 
	 млн. теңге 
	200
	
	
	200
	
	
	
	
	200
	
	
	

	
	 республикалық бюджеттен 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 бюджеттен тыс көздерден 
	 млн. теңге 
	200
	
	
	200
	
	
	
	
	200
	
	
	

	
	 жергілікті бюджеттен 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	230
	 Т. Рысқұлов ауданы Құмарық ауылдық округінде орналасқан ұзындығы 17,2 км Талдықорған каналын қайта жаңарту
	 км 
	17,20
	-
	-
	-
	-
	17,2
	-
	-
	,017
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	 1) күтілетін нәтиже 
	 км 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	
	
	

	
	 2) шығыстар, оның ішінде: 
	 млн. теңге 
	500
	
	
	500
	
	
	
	
	500
	
	
	

	
	 республикалық бюджеттен 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 бюджеттен тыс көздерден 
	 млн. теңге 
	500
	
	
	500
	
	
	
	
	500
	
	
	

	
	 жергілікті бюджеттен 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	231
	 Т. Н. Рысқұлов ауданы, Қайынды ауылдық округінде орналасқан ұзындығы 13,4 км Мамай Қайыңды каналын реконструкциялау
	 км 
	13,40
	-
	-
	-
	-
	-
	13,4
	-
	,013
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	 1) күтілетін нәтиже 
	 км 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	
	
	

	
	 2) шығыстар, оның ішінде: 
	 млн. теңге 
	400
	
	
	400
	
	
	
	
	400
	
	
	

	
	 республикалық бюджеттен 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 бюджеттен тыс көздерден 
	 млн. теңге 
	400
	
	
	400
	
	
	
	
	400
	
	
	

	
	 жергілікті бюджеттен 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	232
	 Қарақыстақ ауданының Т. Н. ауылдық округінде орналасқан ұзындығы 8,0 км Қазақ каналын реконструкциялау. Рысқұлов
	 км 
	8,00
	-
	-
	-
	8,0
	-
	-
	-
	,008
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	 1) күтілетін нәтиже 
	 км 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	
	
	

	
	 2) шығыстар, оның ішінде: 
	 млн. теңге 
	200
	
	
	200
	
	
	
	
	200
	
	
	

	
	 республикалық бюджеттен 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 бюджеттен тыс көздерден 
	 млн. теңге 
	200
	
	
	200
	
	
	
	
	200
	
	
	

	
	 жергілікті бюджеттен 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	233
	 Өрнек ауданының Т. Н. ауылдық округінде орналасқан, ұзындығы 9,8 км Кеднісу каналын реконструкциялау. Рысқұлов
	 км 
	9,80
	-
	-
	-
	9,8
	-
	-
	-
	,010
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	 1) күтілетін нәтиже 
	 км 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	
	
	

	
	 2) шығыстар, оның ішінде: 
	 млн. теңге 
	300
	
	
	300
	
	
	
	
	300
	
	
	

	
	 республикалық бюджеттен 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 бюджеттен тыс көздерден 
	 млн. теңге 
	300
	
	
	300
	
	
	
	
	300
	
	
	

	
	 жергілікті бюджеттен 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	234
	 Жамбыл облысы Мойынқұм ауданы Оңғарбай шаруашылық аралық каналын қайта жаңарту"
	 км 
	19,50
	-
	-
	-
	19,5
	-
	-
	-
	,020
	20
	
	19.03.2026 №19-0087/26

	
	 1) күтілетін нәтиже 
	 км 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	
	
	

	
	 2) шығыстар, оның ішінде: 
	 млн. теңге 
	1 535,577
	
	
	319,200
	1 216,377
	
	
	
	1 535,577
	
	
	

	
	 республикалық бюджеттен 
	 млн. теңге 
	1 216,377
	
	
	
	1 216,377
	
	
	
	1 216,377
	
	
	

	
	 бюджеттен тыс көздерден 
	 млн. теңге 
	319,200
	
	
	319,200
	
	
	
	
	319,200
	
	
	

	
	 жергілікті бюджеттен 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	235
	 Мойынқұм ауданы Кеңес ауылдық округінде орналасқан ұзындығы 6,0 км Сануй каналын қайта жаңарту
	 км 
	6,00
	-
	-
	-
	6,0
	-
	-
	-
	,006
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	 1) күтілетін нәтиже 
	 км 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	
	
	

	
	 2) шығыстар, оның ішінде: 
	 млн. теңге 
	252,600
	
	
	52,600
	200
	
	
	
	252,600
	
	
	

	
	 республикалық бюджеттен 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 бюджеттен тыс көздерден 
	 млн. теңге 
	252,600
	
	
	52,600
	200
	
	
	
	252,600
	
	
	

	
	 жергілікті бюджеттен 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	236
	 Мойынқұм ауданы Биназар ауылдық округінде орналасқан ұзындығы 19,6 км Комитерн каналын реконструкциялау
	 км 
	19,60
	-
	-
	-
	19,6
	-
	-
	-
	,020
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	 1) күтілетін нәтиже 
	 км 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	
	
	

	
	 2) шығыстар, оның ішінде: 
	 млн. теңге 
	821,100
	
	
	221,100
	600
	
	
	
	821,100
	
	
	

	
	 республикалық бюджеттен 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 бюджеттен тыс көздерден 
	 млн. теңге 
	821,100
	
	
	221,100
	600
	
	
	
	821,100
	
	
	

	
	 жергілікті бюджеттен 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	237
	 Мойынқұм ауданының Қызылтал ауылдық округінде орналасқан ұзындығы 25,0 км Көкжелек каналын қайта жаңарту
	 км 
	25,00
	-
	-
	-
	25,0
	-
	-
	-
	,025
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	 1) күтілетін нәтиже 
	 км 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	
	
	

	
	 2) шығыстар, оның ішінде: 
	 млн. теңге 
	1 067,800
	
	
	367,800
	700
	
	
	
	1 067,800
	
	
	

	
	 республикалық бюджеттен 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 бюджеттен тыс көздерден 
	 млн. теңге 
	1 067,800
	
	
	367,800
	700
	
	
	
	1 067,800
	
	
	

	
	 жергілікті бюджеттен 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	238
	 Мойынқұм ауданының Қызылтал ауылдық округінде орналасқан ұзындығы 19,2 км Байбарақ каналын қайта жаңарту
	 км 
	19,20
	-
	-
	-
	19,2
	-
	-
	-
	,019
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	 1) күтілетін нәтиже 
	 км 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	
	
	

	
	 2) шығыстар, оның ішінде: 
	 млн. теңге 
	792,680
	5
	20,680
	267
	500
	
	
	
	767
	
	
	

	
	 республикалық бюджеттен 
	 млн. теңге 
	25,680
	5
	20,680
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 бюджеттен тыс көздерден 
	 млн. теңге 
	767
	
	
	267
	500
	
	
	
	767
	
	
	

	
	 жергілікті бюджеттен 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	239
	 Мойынқұм ауданы Мойынқұм ауылдық округінде орналасқан ұзындығы 5,0 км ақиық каналын реконструкциялау
	 км 
	5,00
	-
	-
	-
	5,0
	-
	-
	-
	,005
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	 1) күтілетін нәтиже 
	 км 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	
	
	

	
	 2) шығыстар, оның ішінде: 
	 млн. теңге 
	59,200
	
	
	29,200
	30
	
	
	
	59,200
	
	
	

	
	 республикалық бюджеттен 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 бюджеттен тыс көздерден 
	 млн. теңге 
	59,200
	
	
	29,200
	30
	
	
	
	59,200
	
	
	

	
	 жергілікті бюджеттен 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	240
	 Мойынқұм ауданының Қызылотау ауылдық округінде орналасқан ұзындығы 12,8 км Көшаман каналын реконструкциялау
	 км 
	12,80
	-
	-
	-
	-
	12,8
	-
	-
	,013
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	 1) күтілетін нәтиже 
	 км 
	12,80
	-
	-
	-
	-
	12,8
	-
	-
	,013
	
	
	

	
	 2) шығыстар, оның ішінде: 
	 млн. теңге 
	16,145
	5
	8,409
	2,736
	
	
	
	
	2,736
	
	
	

	
	 республикалық бюджеттен 
	 млн. теңге 
	16,145
	5
	8,409
	2,736
	
	
	
	
	2,736
	
	
	

	
	 бюджеттен тыс көздерден 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 жергілікті бюджеттен 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	241
	 Мойынқұм ауданы Жамбыл ауылдық округінде орналасқан ұзындығы 26,0 км Алайғыр каналын қайта жаңарту
	 км 
	26,00
	-
	-
	-
	26,0
	-
	-
	-
	,026
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	 1) күтілетін нәтиже 
	 км 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	
	
	

	
	 2) шығыстар, оның ішінде: 
	 млн. теңге 
	1 116,900
	
	
	316,900
	800
	
	
	
	1 116,900
	
	
	

	
	 республикалық бюджеттен 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 бюджеттен тыс көздерден 
	 млн. теңге 
	1 116,900
	
	
	316,900
	800
	
	
	
	1 116,900
	
	
	

	
	 жергілікті бюджеттен 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	242
	 Жуалы ауданында ұзындығы 7,5 км Көксай №10 каналының құрылысы
	 км 
	7,50
	-
	-
	-
	7,5
	-
	-
	-
	,008
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	 1) күтілетін нәтиже 
	 км 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	
	
	

	
	 2) шығыстар, оның ішінде: 
	 млн. теңге 
	237,839
	
	
	237,839
	
	
	
	
	237,839
	
	
	

	
	 республикалық бюджеттен 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 бюджеттен тыс көздерден 
	 млн. теңге 
	237,839
	
	
	237,839
	
	
	
	
	237,839
	
	
	

	
	 жергілікті бюджеттен 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	243
	 Жуалы ауданында ұзындығы 5,7 км Теке-камал каналын салу
	 км 
	5,70
	-
	-
	-
	5,7
	-
	-
	-
	,006
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	 1) күтілетін нәтиже 
	 км 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	
	
	

	
	 2) шығыстар, оның ішінде: 
	 млн. теңге 
	176,651
	
	
	176,651
	
	
	
	
	176,651
	
	
	

	
	 республикалық бюджеттен 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 бюджеттен тыс көздерден 
	 млн. теңге 
	176,651
	
	
	176,651
	
	
	
	
	176,651
	
	
	

	
	 жергілікті бюджеттен 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	244
	 Сарысу ауданының Жаңаталап ауылдық округінде орналасқан ұзындығы 12,2 км Сарыөзек каналын күрделі жөндеу
	 км 
	12,20
	-
	-
	-
	-
	12,2
	-
	-
	,012
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	 1) күтілетін нәтиже 
	 км 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	
	
	

	
	 2) шығыстар, оның ішінде: 
	 млн. теңге 
	100
	
	
	100
	
	
	
	
	100
	
	
	

	
	 республикалық бюджеттен 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 бюджеттен тыс көздерден 
	 млн. теңге 
	100
	
	
	100
	
	
	
	
	100
	
	
	

	
	 жергілікті бюджеттен 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	245
	 Байзақ ауданының Ынтымақ ауылдық округінде орналасқан, ұзындығы 2,4 км Кошеней-2 каналын күрделі жөндеу
	 км 
	2,60
	-
	-
	-
	-
	2,6
	-
	-
	,003
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	 1) күтілетін нәтиже 
	 км 
	2,60
	-
	-
	-
	-
	2,6
	-
	-
	,003
	
	
	

	
	 2) шығыстар, оның ішінде: 
	 млн. теңге 
	261,367
	5,200
	
	
	
	256,167
	
	
	256,167
	
	
	

	
	 республикалық бюджеттен 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 бюджеттен тыс көздерден 
	 млн. теңге 
	256,167
	
	
	
	
	256,167
	
	
	256,167
	
	
	

	
	 жергілікті бюджеттен 
	 млн. теңге 
	5,200
	5,200
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	246
	 Байзақ ауданының Ынтымақ ауылдық округінде орналасқан ұзындығы 4,5 км Райымбек каналын күрделі жөндеу
	 км 
	2,10
	-
	-
	-
	-
	2,1
	-
	-
	,002
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	 1) күтілетін нәтиже 
	 км 
	2,10
	-
	-
	-
	-
	2,1
	-
	-
	,002
	
	
	

	
	 2) шығыстар, оның ішінде: 
	 млн. теңге 
	107,254
	8,700
	
	
	
	98,554
	
	
	98,554
	
	
	

	
	 республикалық бюджеттен 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 бюджеттен тыс көздерден 
	 млн. теңге 
	98,554
	
	
	
	
	98,554
	
	
	98,554
	
	
	

	
	 жергілікті бюджеттен 
	 млн. теңге 
	8,700
	8,700
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	247
	 Байзақ ауданының Мырзатай ауылдық округінде орналасқан ұзындығы 5,7 км жаңа-1 каналын күрделі жөндеу
	 км 
	5,70
	-
	-
	5,7
	-
	-
	-
	-
	,006
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	 1) күтілетін нәтиже 
	 км 
	5,70
	-
	-
	5,7
	-
	-
	-
	-
	,006
	
	
	

	
	 2) шығыстар, оның ішінде: 
	 млн. теңге 
	500
	
	
	500
	
	
	
	
	500
	
	
	

	
	 республикалық бюджеттен 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 бюджеттен тыс көздерден 
	 млн. теңге 
	500
	
	
	500
	
	
	
	
	500
	
	
	

	
	 жергілікті бюджеттен 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	248
	 Меркі ауданы Андас батыр ауылдық округінде орналасқан ұзындығы 6,1 км ПХ-10 каналын күрделі жөндеу
	 км 
	6,10
	-
	-
	-
	-
	6,1
	-
	-
	,006
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	 1) күтілетін нәтиже 
	 км 
	6,10
	-
	-
	-
	-
	6,1
	-
	-
	,006
	
	
	

	
	 2) шығыстар, оның ішінде: 
	 млн. теңге 
	555,395
	1,500
	
	
	
	553,895
	
	
	553,895
	
	
	

	
	 республикалық бюджеттен 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 бюджеттен тыс көздерден 
	 млн. теңге 
	553,895
	
	
	
	
	553,895
	
	
	553,895
	
	
	

	
	 жергілікті бюджеттен 
	 млн. теңге 
	1,500
	1,500
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	249
	 Меркі ауданы Андас батыр ауылдық округінде орналасқан ұзындығы 6,4 км Әшімхан каналын күрделі жөндеу
	 км 
	6,40
	-
	-
	-
	-
	6,4
	-
	-
	,006
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	 1) күтілетін нәтиже 
	 км 
	6,40
	-
	-
	
	
	6,4
	-
	-
	,006
	
	
	

	
	 2) шығыстар, оның ішінде: 
	 млн. теңге 
	79,532
	1,500
	
	
	
	78,032
	
	
	78,032
	
	
	

	
	 республикалық бюджеттен 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 бюджеттен тыс көздерден 
	 млн. теңге 
	78,032
	
	
	
	
	78,032
	
	
	78,032
	
	
	

	
	 жергілікті бюджеттен 
	 млн. теңге 
	1,500
	1,500
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	250
	 Меркі ауданы Андас батыр ауылдық округінде орналасқан ұзындығы 6,2 км Сүлейман каналын күрделі жөндеу
	 км 
	6,20
	-
	-
	-
	-
	6,2
	-
	-
	,006
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	 1) күтілетін нәтиже 
	 км 
	6,20
	-
	-
	-
	-
	6,2
	-
	-
	,006
	
	
	

	
	 2) шығыстар, оның ішінде: 
	 млн. теңге 
	115,379
	1,500
	
	
	
	113,879
	
	
	113,879
	
	
	

	
	 республикалық бюджеттен 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 бюджеттен тыс көздерден 
	 млн. теңге 
	113,879
	
	
	
	
	113,879
	
	
	113,879
	
	
	

	
	 жергілікті бюджеттен 
	 млн. теңге 
	1,500
	1,500
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	251
	Меркі ауданы Андас батыр ауылдық округінде орналасқан ұзындығы 1,7 км Сүлейман-1 каналын күрделі жөндеу
	 км 
	1,70
	-
	-
	-
	-
	1,7
	-
	-
	,002
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	 1) күтілетін нәтиже 
	 км 
	1,70
	-
	-
	-
	-
	1,7
	-
	-
	,002
	
	
	

	
	 2) шығыстар, оның ішінде: 
	 млн. теңге 
	101,067
	,400
	
	
	
	100,667
	
	
	100,667
	
	
	

	
	 республикалық бюджеттен 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 бюджеттен тыс көздерден 
	 млн. теңге 
	100,667
	
	
	
	
	100,667
	
	
	100,667
	
	
	

	
	 жергілікті бюджеттен 
	 млн. теңге 
	,400
	,400
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	252
	 Меркі ауданының Кеңес ауылдық округінде орналасқан ұзындығы 3,6 км Р-2-1 каналын күрделі жөндеу
	 км 
	3,60
	-
	-
	-
	-
	3,6
	-
	-
	,004
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	 1) күтілетін нәтиже 
	 км 
	3,60
	-
	-
	-
	-
	3,6
	-
	-
	,004
	
	
	

	
	 2) шығыстар, оның ішінде: 
	 млн. теңге 
	109,970
	,900
	
	
	
	109,070
	
	
	109,070
	
	
	

	
	 республикалық бюджеттен 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 бюджеттен тыс көздерден 
	 млн. теңге 
	109,070
	
	
	
	
	109,070
	
	
	109,070
	
	
	

	
	 жергілікті бюджеттен 
	 млн. теңге 
	,900
	,900
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	253
	 Меркі ауданының Кеңес ауылдық округінде орналасқан ұзындығы 1,8 км К-1 каналын күрделі жөндеу
	 км 
	1,80
	-
	-
	-
	-
	1,8
	-
	-
	,002
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	 1) күтілетін нәтиже 
	 км 
	1,80
	-
	-
	-
	-
	1,8
	-
	-
	,002
	
	
	

	
	 2) шығыстар, оның ішінде: 
	 млн. теңге 
	19,856
	,400
	
	
	
	19,456
	
	
	19,456
	
	
	

	
	 республикалық бюджеттен 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 бюджеттен тыс көздерден 
	 млн. теңге 
	19,456
	
	
	
	
	19,456
	
	
	19,456
	
	
	

	
	 жергілікті бюджеттен 
	 млн. теңге 
	,400
	,400
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	254
	 Меркі ауданының Жаңатоған ауылдық округінде орналасқан ұзындығы 2,8 км оң жақ ВХ-2 каналын күрделі жөндеу
	 км 
	2,80
	-
	-
	-
	-
	2,8
	-
	-
	,003
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	 1) күтілетін нәтиже 
	 км 
	2,80
	-
	-
	-
	-
	2,8
	-
	-
	,003
	
	
	

	
	 2) шығыстар, оның ішінде: 
	 млн. теңге 
	32,842
	,700
	
	
	
	32,142
	
	
	32,142
	
	
	

	
	 республикалық бюджеттен 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 бюджеттен тыс көздерден 
	 млн. теңге 
	32,142
	
	
	
	
	32,142
	
	
	32,142
	
	
	

	
	 жергілікті бюджеттен 
	 млн. теңге 
	,700
	,700
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	255
	 Меркі ауданының Жаңатоған ауылдық округінде орналасқан ұзындығы 0,5 км сол жақ ВХ-2 каналын күрделі жөндеу
	 км 
	0,50
	-
	-
	-
	-
	0,5
	-
	-
	,001
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	 1) күтілетін нәтиже 
	 км 
	0,50
	-
	-
	-
	-
	0,5
	-
	-
	,001
	
	
	

	
	 2) шығыстар, оның ішінде: 
	 млн. теңге 
	29,532
	,400
	
	
	
	29,132
	
	
	29,132
	
	
	

	
	 республикалық бюджеттен 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 бюджеттен тыс көздерден 
	 млн. теңге 
	29,132
	
	
	
	
	29,132
	
	
	29,132
	
	
	

	
	 жергілікті бюджеттен 
	 млн. теңге 
	,400
	,400
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	256
	 Меркі ауданының Сурат ауылдық округінде орналасқан ұзындығы 1,8 км сол жақ ШҚ-2 каналын күрделі жөндеу
	 км 
	1,80
	-
	-
	-
	-
	1,8
	-
	-
	,002
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	 1) күтілетін нәтиже 
	 км 
	1,80
	-
	-
	-
	-
	1,8
	-
	-
	,002
	
	
	

	
	 2) шығыстар, оның ішінде: 
	 млн. теңге 
	52,124
	,600
	
	
	
	51,524
	
	
	51,524
	
	
	

	
	 республикалық бюджеттен 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 бюджеттен тыс көздерден 
	 млн. теңге 
	51,524
	
	
	
	
	51,524
	
	
	51,524
	
	
	

	
	 жергілікті бюджеттен 
	 млн. теңге 
	,600
	,600
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	257
	 Меркі ауданының Жаңатоған ауылдық округінде орналасқан ұзындығы 2,7 км ШҚ-6 каналын күрделі жөндеу
	 км 
	2,70
	-
	-
	-
	-
	2,7
	-
	-
	,003
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	 1) күтілетін нәтиже 
	 км 
	2,70
	-
	-
	-
	-
	2,7
	-
	-
	,003
	
	
	

	
	 2) шығыстар, оның ішінде: 
	 млн. теңге 
	107,501
	,400
	
	
	
	107,101
	
	
	107,101
	
	
	

	
	 республикалық бюджеттен 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 бюджеттен тыс көздерден 
	 млн. теңге 
	107,101
	
	
	
	
	107,101
	
	
	107,101
	
	
	

	
	 жергілікті бюджеттен 
	 млн. теңге 
	,400
	,400
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	258
	 Кр каналын күрделі жөндеу. Меркі ауданының Сарымолдаев ауылдық округінде орналасқан ұзындығы 4,7 км 2 даңғыл
	 км 
	4,70
	-
	-
	-
	-
	4,7
	-
	-
	,005
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	 1) күтілетін нәтиже 
	 км 
	4,70
	-
	-
	
	
	4,7
	-
	-
	,005
	
	
	

	
	 2) шығыстар, оның ішінде: 
	 млн. теңге 
	64,029
	1,100
	
	
	
	62,929
	
	
	62,929
	
	
	

	
	 республикалық бюджеттен 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 бюджеттен тыс көздерден 
	 млн. теңге 
	62,929
	
	
	
	
	62,929
	
	
	62,929
	
	
	

	
	 жергілікті бюджеттен 
	 млн. теңге 
	1,100
	1,100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	259
	 Кр каналын күрделі жөндеу. Меркі ауданының Сарымолдаев ауылдық округінде орналасқан ұзындығы 4,5 км ШЖ 4 даңғылы
	 км 
	4,50
	-
	-
	-
	-
	4,5
	-
	-
	,005
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	 1) күтілетін нәтиже 
	 км 
	4,50
	-
	-
	
	
	4,5
	-
	-
	,005
	
	
	

	
	 2) шығыстар, оның ішінде: 
	 млн. теңге 
	106,092
	1,100
	
	
	
	104,992
	
	
	104,992
	
	
	

	
	 республикалық бюджеттен 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 бюджеттен тыс көздерден 
	 млн. теңге 
	104,992
	
	
	
	
	104,992
	
	
	104,992
	
	
	

	
	 жергілікті бюджеттен 
	 млн. теңге 
	1,100
	1,100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	260
	 Кр каналын күрделі жөндеу. VH 4 Арыстан. Меркі ауданының Сарымолдаев ауылдық округінде орналасқан ұзындығы 4,3 км
	 км 
	4,30
	-
	-
	-
	-
	4,3
	-
	-
	,004
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	 1) күтілетін нәтиже 
	 км 
	4,30
	-
	-
	-
	-
	4,3
	-
	-
	,004
	
	
	

	
	 2) шығыстар, оның ішінде: 
	 млн. теңге 
	41,411
	1
	
	
	
	40,411
	
	
	40,411
	
	
	

	
	 республикалық бюджеттен 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 бюджеттен тыс көздерден 
	 млн. теңге 
	40,411
	
	
	
	
	40,411
	
	
	40,411
	
	
	

	
	 жергілікті бюджеттен 
	 млн. теңге 
	1
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	261
	 Кр каналын күрделі жөндеу. Меркі ауданының Сарымолдаев ауылдық округінде орналасқан ұзындығы 5,7 км 12 ШЖҚ
	 км 
	5,70
	-
	-
	-
	-
	5,7
	-
	-
	,006
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	 1) күтілетін нәтиже 
	 км 
	5,70
	-
	-
	-
	
	5,7
	-
	-
	,006
	
	
	

	
	 2) шығыстар, оның ішінде: 
	 млн. теңге 
	263,506
	1,400
	
	
	
	262,106
	
	
	262,106
	
	
	

	
	 республикалық бюджеттен 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 бюджеттен тыс көздерден 
	 млн. теңге 
	262,106
	
	
	
	
	262,106
	
	
	262,106
	
	
	

	
	 жергілікті бюджеттен 
	 млн. теңге 
	1,400
	1,400
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	262
	 Меркі ауданының Рысқұлов ауылдық округінде орналасқан ұзындығы 3,1 км ССХ-1 каналын күрделі жөндеу
	 км 
	3,10
	-
	-
	-
	-
	3,1
	-
	-
	,003
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	 1) күтілетін нәтиже 
	 км 
	3,10
	-
	-
	-
	-
	3,1
	-
	-
	,003
	
	
	

	
	 2) шығыстар, оның ішінде: 
	 млн. теңге 
	21,418
	,700
	
	
	
	20,718
	
	
	20,718
	
	
	

	
	 республикалық бюджеттен 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 бюджеттен тыс көздерден 
	 млн. теңге 
	20,718
	
	
	
	
	20,718
	
	
	20,718
	
	
	

	
	 жергілікті бюджеттен 
	 млн. теңге 
	,700
	,700
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	263
	 Меркі ауданының Рысқұлов ауылдық округінде орналасқан ұзындығы 4,2 км ССХ-2 каналын күрделі жөндеу
	 км 
	4,20
	-
	-
	-
	-
	4,2
	-
	-
	,004
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	 1) күтілетін нәтиже 
	 км 
	4,20
	-
	-
	
	
	4,2
	-
	-
	,004
	
	
	

	
	 2) шығыстар, оның ішінде: 
	 млн. теңге 
	77,038
	1
	
	
	
	76,038
	
	
	76,038
	
	
	

	
	 республикалық бюджеттен 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 бюджеттен тыс көздерден 
	 млн. теңге 
	76,038
	
	
	
	
	76,038
	
	
	76,038
	
	
	

	
	 жергілікті бюджеттен 
	 млн. теңге 
	1
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	264
	 Меркі ауданының татты ауылдық округінде орналасқан ұзындығы 1,5 км К-2 каналын күрделі жөндеу
	 км 
	4,50
	-
	-
	-
	-
	4,5
	-
	-
	,005
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	 1) күтілетін нәтиже 
	 км 
	4,50
	-
	-
	-
	-
	4,5
	-
	-
	,005
	
	
	

	
	 2) шығыстар, оның ішінде: 
	 млн. теңге 
	117,049
	1,100
	
	
	
	115,949
	
	
	115,949
	
	
	

	
	 республикалық бюджеттен 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 бюджеттен тыс көздерден 
	 млн. теңге 
	115,949
	
	
	
	
	115,949
	
	
	115,949
	
	
	

	
	 жергілікті бюджеттен 
	 млн. теңге 
	1,100
	1,100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	265
	 Сарысу ауданы Байқадам ауылдық округінде орналасқан ұзындығы 1,0 км 2 арнаны күрделі жөндеу
	 км 
	1,00
	-
	-
	1,0
	-
	-
	-
	-
	,001
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	 1) күтілетін нәтиже 
	 км 
	1,00
	-
	-
	1,0
	-
	-
	-
	-
	,001
	
	
	

	
	 2) шығыстар, оның ішінде: 
	 млн. теңге 
	30
	
	
	30
	
	
	
	
	30
	
	
	

	
	 республикалық бюджеттен 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 бюджеттен тыс көздерден 
	 млн. теңге 
	30
	
	
	30
	
	
	
	
	30
	
	
	

	
	 жергілікті бюджеттен 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	266
	 Сарысу ауданы Жайылма ауылдық округінде орналасқан ұзындығы 11,0 км Балатоған каналын күрделі жөндеу
	 км 
	11,00
	-
	-
	5,5
	5,5
	-
	-
	-
	,011
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	 1) күтілетін нәтиже 
	 км 
	5,50
	-
	-
	5,5
	-
	-
	-
	-
	,006
	
	
	

	
	 2) шығыстар, оның ішінде: 
	 млн. теңге 
	350
	
	
	350
	
	
	
	
	350
	
	
	

	
	 республикалық бюджеттен 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 бюджеттен тыс көздерден 
	 млн. теңге 
	350
	
	
	350
	
	
	
	
	350
	
	
	

	
	 жергілікті бюджеттен 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	267
	 Сарысу ауданы Жаңаталап ауылдық округінде орналасқан ұзындығы 3,8 км ескі Қаритоған каналын күрделі жөндеу
	 км 
	3,80
	-
	-
	-
	3,8
	-
	-
	-
	,004
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	 1) күтілетін нәтиже 
	 км 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	
	
	

	
	 2) шығыстар, оның ішінде: 
	 млн. теңге 
	2 500
	
	
	1 250
	1 250
	
	
	
	2 500
	
	
	

	
	 республикалық бюджеттен 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 бюджеттен тыс көздерден 
	 млн. теңге 
	2 500
	
	
	1 250
	1 250
	
	
	
	2 500
	
	
	

	
	 жергілікті бюджеттен 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	268
	 Сарысу ауданы Саудакент ауылдық округінде орналасқан ұзындығы 9,3 км Байшахан каналын күрделі жөндеу
	 км 
	9,20
	-
	-
	-
	-
	9,2
	-
	-
	,009
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	 1) күтілетін нәтиже 
	 км 
	9,20
	-
	-
	-
	-
	9,2
	-
	-
	,009
	
	
	

	
	 2) шығыстар, оның ішінде: 
	 млн. теңге 
	1 328,691
	
	
	531,476
	465,042
	332,173
	
	
	1 328,691
	
	
	

	
	 республикалық бюджеттен 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 бюджеттен тыс көздерден 
	 млн. теңге 
	1 328,691
	
	
	531,476
	465,042
	332,173
	
	
	1 328,691
	
	
	

	
	 жергілікті бюджеттен 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	269
	 Меркі ауданының Кеңес ауылдық округінде орналасқан ұзындығы 0,6 км К-2 каналын реконструкциялау
	 км 
	0,60
	-
	-
	-
	-
	0,6
	-
	-
	,001
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	 1) күтілетін нәтиже 
	 км 
	0,60
	-
	-
	-
	-
	0,6
	-
	-
	,001
	
	
	

	
	 2) шығыстар, оның ішінде: 
	 млн. теңге 
	181,781
	1
	
	
	
	180,781
	
	
	180,781
	
	
	

	
	 республикалық бюджеттен 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 бюджеттен тыс көздерден 
	 млн. теңге 
	180,781
	
	
	
	
	180,781
	
	
	180,781
	
	
	

	
	 жергілікті бюджеттен 
	 млн. теңге 
	1
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	270
	 "Жамбыл облысы Меркі ауданы Үлкен Шу каналының Батыс тармағын қайта құру"ЖСҚ әзірлеу
	 км 
	-
	-
	-
	
	-
	-
	-
	-
	
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	 1) күтілетін нәтиже 
	 км 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	
	
	

	
	 2) шығыстар, оның ішінде: 
	 млн. теңге 
	110,877
	
	
	31,207
	79,670
	
	
	
	110,877
	
	
	

	
	 республикалық бюджеттен 
	 млн. теңге 
	110,877
	
	
	31,207
	79,670
	
	
	
	110,877
	
	
	

	
	 бюджеттен тыс көздерден 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 жергілікті бюджеттен 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	271
	 Шуй және т. б. Рысқұлов аудандарында 104 тік дренаждық ұңғымаларды қалпына келтіру
	 км 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	 1) күтілетін нәтиже 
	 км 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	
	

	
	 2) шығыстар, оның ішінде: 
	 млн. теңге 
	100
	
	
	100
	
	
	
	
	100
	
	
	

	
	 республикалық бюджеттен 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 бюджеттен тыс көздерден 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 жергілікті бюджеттен 
	 млн. теңге 
	100
	
	
	100
	
	
	
	
	100
	
	
	

	272
	 Құлан ауылдық округінде орналасқан "Шоңгер" су арнасын қайта жаңарту.Жамбыл облысы Рысқұлов ауданы
	 км 
	8,00
	-
	-
	-
	-
	8,0
	-
	-
	,008
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	 1) күтілетін нәтиже 
	 км 
	8,00
	-
	-
	-
	-
	8,0
	-
	-
	,008
	
	
	

	
	 2) шығыстар, оның ішінде: 
	 млн. теңге 
	509,418
	4,900
	
	
	
	504,518
	
	
	504,518
	
	
	

	
	 республикалық бюджеттен 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 бюджеттен тыс көздерден 
	 млн. теңге 
	504,518
	
	
	
	
	504,518
	
	
	504,518
	
	
	

	
	 жергілікті бюджеттен 
	 млн. теңге 
	4,900
	4,900
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	273
	 "Қазақбай" каналын қайта құру.Жамбыл облысы Талас ауданы Шәкіров ауылдық округі
	 км 
	10,00
	-
	-
	-
	-
	10,0
	-
	-
	,010
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	 1) күтілетін нәтиже 
	 км 
	10,00
	-
	-
	-
	-
	10,0
	-
	-
	,010
	
	
	

	
	 2) шығыстар, оның ішінде: 
	 млн. теңге 
	1 953,780
	11,784
	
	
	1 941,996
	
	
	
	1 941,996
	
	
	

	
	 республикалық бюджеттен 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 бюджеттен тыс көздерден 
	 млн. теңге 
	1 941,996
	
	
	
	1 941,996
	
	
	
	1 941,996
	
	
	

	
	 жергілікті бюджеттен 
	 млн. теңге 
	11,784
	11,784
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	274
	 Жамбыл облысында суару каналдарын, дренаждық жүйелер мен құрылыстарды қайта жаңарту 5 Қазсушар каналы
	 км 
	26,25
	-
	-
	-
	26,3
	-
	-
	-
	,026
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	 1) күтілетін нәтиже 
	 км 
	26,25
	-
	-
	-
	26,3
	-
	-
	-
	,026
	
	
	

	
	 2) шығыстар, оның ішінде: 
	 млн. теңге 
	3 294,433
	736,256
	
	1 360,455
	1 197,722
	
	
	
	2 558,177
	
	
	

	
	 республикалық бюджеттен 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 бюджеттен тыс көздерден 
	 млн. теңге 
	3 294,433
	736,256
	
	1 360,455
	1 197,722
	
	
	
	2 558,177
	
	
	

	
	 жергілікті бюджеттен 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	275
	 Жамбыл облысындағы суару каналдарын, дренаждық жүйелер мен құрылыстарды қайта жаңарту саз МК жүйесі (саз МК , Қого, төменгі Айтақ сазы, Айтақ мхк, р-1, р-2, р-2-1, р-2-2, р-3)
	 км 
	42,09
	42,1
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	 1) күтілетін нәтиже 
	 км 
	42,09
	42,1
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	
	
	

	
	 2) шығыстар, оның ішінде: 
	 млн. теңге 
	916,811
	916,811
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 республикалық бюджеттен 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 бюджеттен тыс көздерден 
	 млн. теңге 
	916,811
	916,811
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 жергілікті бюджеттен 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	276
	Жамбыл облысындағы суару каналдарын, дренаждық жүйелер мен құрылыстарды қайта жаңарту Қазсушар 22 каналы (МК Бошакой 2, ВХК Бошақай 3, ВХК Боашкай 1, МК Малдыбай, МК Старый Аса Талас, МК Тауке, МК Аса Талас, ВХК Байбатыр-1, ВХК Байбатыр-2, ВХК Бөртөбе, ВХК Шомай тоған, МХК Тасшабақ, ВХК Қаржаубай, МКХ Кіші тоған, ВХК Бақытжан, ВХК Сейсен-1, ВХК Сейсен-2, МХК Жанұзақ, МХК Карымсақ, МКХ Капал, ВХК Еснегелді-1, ВХК Еснегелді-2)
	 км 
	44,26
	44,3
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	 1) күтілетін нәтиже 
	 км 
	44,26
	44,3
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	
	
	

	
	 2) шығыстар, оның ішінде: 
	 млн. теңге 
	711,520
	711,520
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 республикалық бюджеттен 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 бюджеттен тыс көздерден 
	 млн. теңге 
	711,520
	711,520
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 жергілікті бюджеттен 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	277
	 Жамбыл облысы Байзақ ауданындағы суару каналдарын, дренаждық жүйелер мен құрылыстарды қайта жаңарту Самбет МК бетондау
	 км 
	8,20
	-
	-
	-
	8,2
	-
	-
	-
	,008
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	 1) күтілетін нәтиже 
	 км 
	8,20
	-
	-
	-
	8,2
	-
	-
	-
	,008
	
	
	

	
	 2) шығыстар, оның ішінде: 
	 млн. теңге 
	3 654,297
	1 849,070
	
	1 000
	805,227
	
	
	
	1 805,227
	
	
	

	
	 республикалық бюджеттен 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 бюджеттен тыс көздерден 
	 млн. теңге 
	3 654,297
	1 849,070
	
	1 000
	805,227
	
	
	
	1 805,227
	
	
	

	
	 жергілікті бюджеттен 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	278
	 Жамбыл облысы Байзақ ауданындағы суару каналдарын, дренаждық жүйелер мен құрылыстарды қайта жаңарту Байзақ МК бетондау
	 км 
	11,60
	-
	-
	-
	11,6
	-
	-
	-
	,012
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	 1) күтілетін нәтиже 
	 км 
	11,60
	-
	-
	-
	11,6
	-
	-
	-
	,012
	
	
	

	
	 2) шығыстар, оның ішінде: 
	 млн. теңге 
	2 535,739
	
	
	1 000
	1 535,739
	
	
	
	2 535,739
	
	
	

	
	 республикалық бюджеттен 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 бюджеттен тыс көздерден 
	 млн. теңге 
	2 535,739
	
	
	1 000
	1 535,739
	
	
	
	2 535,739
	
	
	

	
	 жергілікті бюджеттен 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	279
	 Жамбыл облысы Жамбыл ауданындағы суару каналдарын, дренаждық жүйелер мен құрылыстарды қайта жаңарту Бошақай МК-1, 2, 3 бетондау
	 км 
	23,41
	-
	-
	-
	23,4
	-
	-
	-
	,023
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	 1) күтілетін нәтиже 
	 км 
	23,41
	-
	-
	-
	23,4
	-
	-
	-
	,023
	
	
	

	
	 2) шығыстар, оның ішінде: 
	 млн. теңге 
	1 094,598
	
	
	1 094,598
	
	
	
	
	1 094,598
	
	
	

	
	 республикалық бюджеттен 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 бюджеттен тыс көздерден 
	 млн. теңге 
	1 094,598
	
	
	1 094,598
	
	
	
	
	1 094,598
	
	
	

	
	 жергілікті бюджеттен 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	280
	 Жамбыл облысы Жамбыл ауданындағы суару каналдарын, дренаждық жүйелер мен құрылыстарды қайта жаңарту саз МК, төменгі Айтақ, Айтақ МХК бетондау
	 км 
	11,21
	-
	-
	-
	11,2
	-
	-
	-
	,011
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	 1) күтілетін нәтиже 
	 км 
	11,21
	-
	-
	-
	11,2
	-
	-
	-
	,011
	
	
	

	
	 2) шығыстар, оның ішінде: 
	 млн. теңге 
	1 982,352
	
	
	1 000
	982,352
	
	
	
	1 982,352
	
	
	

	
	 республикалық бюджеттен 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 бюджеттен тыс көздерден 
	 млн. теңге 
	1 982,352
	
	
	1 000
	982,352
	
	
	
	1 982,352
	
	
	

	
	 жергілікті бюджеттен 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	281
	Жамбыл облысы Байзақ ауданындағы суару каналдарын, дренаждық жүйелер мен құрылыстарды қайта жаңарту Сейдалы МК бетондау
	 км 
	10,00
	-
	-
	-
	10,0
	-
	-
	-
	,010
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	 1) күтілетін нәтиже 
	 км 
	10,00
	-
	-
	-
	10,0
	-
	-
	-
	,010
	
	
	

	
	 2) шығыстар, оның ішінде: 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 республикалық бюджеттен 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 бюджеттен тыс көздерден 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 жергілікті бюджеттен 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	282
	 Шу ауданының ТМК каналын қайта құру
	 км 
	39,04
	-
	-
	-
	-
	39,035
	-
	-
	,039
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	 1) күтілетін нәтиже 
	 км 
	39,04
	-
	-
	-
	-
	39,035
	-
	-
	,039
	
	
	

	
	 2) шығыстар, оның ішінде: 
	 млн. теңге 
	1 216,729
	
	
	486,692
	425,855
	304,182
	
	
	1 216,729
	
	
	

	
	 республикалық бюджеттен 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 бюджеттен тыс көздерден 
	 млн. теңге 
	1 216,729
	
	
	486,692
	425,855
	304,182
	
	
	1 216,729
	
	
	

	
	 жергілікті бюджеттен 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	283
	 Шу ауданы Жаңа жол-1 каналын қайта жаңарту
	 км 
	8,69
	-
	-
	-
	-
	8,685
	-
	-
	,009
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	 1) күтілетін нәтиже 
	 км 
	8,69
	-
	-
	-
	-
	8,685
	-
	-
	,009
	
	
	

	
	 2) шығыстар, оның ішінде: 
	 млн. теңге 
	871,352
	
	
	348,541
	304,973
	217,838
	
	
	871,352
	
	
	

	
	 республикалық бюджеттен 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 бюджеттен тыс көздерден 
	 млн. теңге 
	871,352
	
	
	348,541
	304,973
	217,838
	
	
	871,352
	
	
	

	
	 жергілікті бюджеттен 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	284
	 "Оң жағалаудағы магистральдық канал"
	 км 
	69,69
	-
	69,7
	-
	-
	-
	-
	-
	
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	 1) күтілетін нәтиже 
	 км 
	69,69
	-
	69,7
	-
	-
	-
	-
	-
	
	
	
	

	
	 2) шығыстар, оның ішінде: 
	 млн. теңге 
	1 916,532
	267,549
	1 648,983
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 республикалық бюджеттен 
	 млн. теңге 
	1 223,716
	267,549
	956,167
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 бюджеттен тыс көздерден 
	 млн. теңге 
	692,816
	
	692,816
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 жергілікті бюджеттен 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	285
	Жамбыл облысы Қордай ауданы Сарыбұлақ ауылында 2 500 га аумақтағы суармалы алқапты сумен қамтамасыз етуді арттыру үшін қысымды су құбырын салу.
	 км 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	 1) күтілетін нәтиже 
	 км 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 2) шығыстар, оның ішінде: 
	 млн. теңге 
	3 872,31
	
	
	3 485,08
	387,23
	
	
	
	3 872,31
	
	
	

	
	 республикалық бюджеттен 
	 млн. теңге 
	3 872,31
	
	
	3 485,08
	387,23
	
	
	
	3 872,31
	
	
	

	
	 бюджеттен тыс көздерден 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 жергілікті бюджеттен 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	286
	Жамбыл облысы Байзақ ауданындағы Талас өзенінде жағалауды бекіту құрылыстарын салу.
	 км 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	 1) күтілетін нәтиже 
	 км 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 2) шығыстар, оның ішінде: 
	 млн. теңге 
	2 433,45
	
	
	2 190,11
	243,35
	
	
	
	2 433,45
	
	
	

	
	 республикалық бюджеттен 
	 млн. теңге 
	2 433,45
	
	
	2 190,11
	243,35
	
	
	
	2 433,45
	
	
	

	
	 бюджеттен тыс көздерден 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 жергілікті бюджеттен 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	Жетісу облысы
	км
	2 392,90
	-
	-
	302,80
	1 262,30
	827,80
	-
	-
	2,393
	
	
	

	
	
	Шығыстар, оның ішінде
	170 176,024
	1 277,066
	30 467,884
	25 647,590
	60 176,839
	52 606,645
	
	
	138 431,074
	
	
	

	
	
	млн. теңге (РБ)
	42 885,557
	1 277,066
	6 738,612
	6 661,908
	19 464,171
	8 743,800
	
	
	34 869,879
	
	
	

	
	
	млн. теңге (БТК) 
	125 891,785
	
	22 939,272
	18 677
	40 412,668
	43 862,845
	
	
	102 952,513
	
	
	

	
	
	млн. теңге (ЖБ)
	1 398,682
	
	790
	308,682
	300
	
	
	
	608,682
	
	
	

	1
	 Көксу ауданының суару желілерін реконструкциялау, 2 кезең
	 км 
	157,80
	-
	-
	-
	157,8
	-
	-
	-
	,158
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	 1) күтілетін нәтиже 
	 км 
	157,80
	-
	-
	-
	157,8
	-
	-
	-
	,158
	
	
	

	
	 2) шығыстар, оның ішінде: 
	 млн. теңге 
	14 574,968
	
	3 262,300
	5 000
	6 312,668
	
	
	
	11 312,668
	
	
	

	
	 республикалық бюджеттен 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 бюджеттен тыс көздерден 
	 млн. теңге 
	14 574,968
	
	3 262,300
	5 000
	6 312,668
	
	
	
	11 312,668
	
	
	

	
	 жергілікті бюджеттен 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	 Алакөл ауданының суару желілерін реконструкциялау, 1 кезең
	 км 
	509,00
	-
	-
	-
	-
	509,0
	-
	-
	,509
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	 1) күтілетін нәтиже 
	 км 
	509,00
	-
	-
	-
	-
	509,0
	-
	-
	,509
	
	
	

	
	 2) шығыстар, оның ішінде: 
	 млн. теңге 
	38 862,845
	
	7 000
	1 000
	15 000
	15 862,845
	
	
	31 862,845
	
	
	

	
	 республикалық бюджеттен 
	 млн. теңге 
	1 000
	
	
	1 000
	
	
	
	
	1 000
	
	
	

	
	 бюджеттен тыс көздерден 
	 млн. теңге 
	37 862,845
	
	7 000
	
	15 000
	15 862,845
	
	
	30 862,845
	
	
	

	
	 жергілікті бюджеттен 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	 Алакөл ауданының суару желілерін реконструкциялау, 2-кезең
	 км 
	254,00
	-
	-
	-
	-
	254,0
	-
	-
	,254
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	 1) күтілетін нәтиже 
	 км 
	254,00
	-
	-
	-
	-
	254,0
	-
	-
	,254
	
	
	

	
	 2) шығыстар, оның ішінде: 
	 млн. теңге 
	69 000
	
	10 000
	13 000
	18 000
	28 000
	
	
	59 000
	
	
	

	
	 республикалық бюджеттен 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 бюджеттен тыс көздерден 
	 млн. теңге 
	69 000
	
	10 000
	13 000
	18 000
	28 000
	
	
	59 000
	
	
	

	
	 жергілікті бюджеттен 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	 Ақсу ауданы Сарқан өзенінде суару желілерін реконструкциялау
	 км 
	181,50
	-
	-
	-
	181,5
	-
	-
	-
	,182
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	 1) күтілетін нәтиже 
	 км 
	181,50
	-
	-
	-
	181,5
	-
	-
	-
	,182
	
	
	

	
	 2) шығыстар, оның ішінде: 
	 млн. теңге 
	5 855,700
	
	2 655,700
	
	3 200
	
	
	
	3 200
	
	
	

	
	 республикалық бюджеттен 
	 млн. теңге 
	3 200
	
	
	
	3 200
	
	
	
	3 200
	
	
	

	
	 бюджеттен тыс көздерден 
	 млн. теңге 
	2 655,700
	
	2 655,700
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 жергілікті бюджеттен 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	 Ескелді ауданының суару желілерін реконструкциялау, 2-кезең
	 км 
	63,20
	-
	-
	-
	63,2
	-
	-
	-
	,063
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	 1) күтілетін нәтиже 
	 км 
	63,20
	-
	-
	-
	63,2
	-
	-
	-
	,063
	
	
	

	
	 2) шығыстар, оның ішінде: 
	 млн. теңге 
	1 400
	
	
	
	1 400
	
	
	
	1 400
	
	
	

	
	 республикалық бюджеттен 
	 млн. теңге 
	1 400
	
	
	
	1 400
	
	
	
	1 400
	
	
	

	
	 бюджеттен тыс көздерден 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 жергілікті бюджеттен 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	 Қаратал ауданының суару желілерін реконструкциялау, I-кезең
	 км 
	193,40
	-
	-
	193,4
	-
	-
	-
	-
	,193
	20
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Технадзор № 75/07/23  14.07.2023 ж.                        Автонадзор №116/06/24  03.06.2024ж.;
5) ҚМЖ  № 204/07/22  13.07.2022ж. Технадзор № 75/07/23  14.07.2023 ж.                       Автонадзор №116/06/24  03.06.2024ж.

	
	 1) күтілетін нәтиже 
	 км 
	193,40
	-
	-
	193,4
	-
	-
	-
	-
	,193
	
	
	

	
	 2) шығыстар, оның ішінде: 
	 млн. теңге 
	2 423,265
	1 000
	689,977
	733,288
	
	
	
	
	733,288
	
	
	

	
	 республикалық бюджеттен 
	 млн. теңге 
	2 423,265
	1 000
	689,977
	733,288
	
	
	
	
	733,288
	
	
	

	
	 бюджеттен тыс көздерден 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 жергілікті бюджеттен 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	 Қаратал ауданының суару желілерін реконструкциялау, ІІ кезең
	 км 
	290,60
	-
	-
	-
	290,6
	-
	-
	-
	,291
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	 1) күтілетін нәтиже 
	 км 
	290,60
	-
	-
	-
	290,6
	-
	-
	-
	,291
	
	
	

	
	 2) шығыстар, оның ішінде: 
	 млн. теңге 
	4 000
	
	
	
	4 000
	
	
	
	4 000
	
	
	

	
	 республикалық бюджеттен 
	 млн. теңге 
	4 000
	
	
	
	4 000
	
	
	
	4 000
	
	
	

	
	 бюджеттен тыс көздерден 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 жергілікті бюджеттен 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	 Панфилов ауданының суару желілерін қайта құру
	 км 
	23,00
	-
	-
	23,0
	-
	-
	-
	-
	,023
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	 1) күтілетін нәтиже 
	 км 
	23,00
	-
	-
	23,0
	-
	-
	-
	-
	,023
	
	
	

	
	 2) шығыстар, оның ішінде: 
	 млн. теңге 
	2 700
	
	
	2 700
	
	
	
	
	2 700
	
	
	

	
	 республикалық бюджеттен 
	 млн. теңге 
	2 700
	
	
	2 700
	
	
	
	
	2 700
	
	
	

	
	 бюджеттен тыс көздерден 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 жергілікті бюджеттен 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	 Панфилов ауданының суару желілерін қайта құру, II кезең
	 км 
	248,50
	-
	-
	-
	248,5
	-
	-
	-
	,249
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	 1) күтілетін нәтиже 
	 км 
	248,50
	-
	-
	-
	248,5
	-
	-
	-
	,249
	
	
	

	
	 2) шығыстар, оның ішінде: 
	 млн. теңге 
	4 000
	
	
	
	4 000
	
	
	
	4 000
	
	
	

	
	 республикалық бюджеттен 
	 млн. теңге 
	5 000
	
	
	
	5 000
	
	
	
	5 000
	
	
	

	
	 бюджеттен тыс көздерден 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 жергілікті бюджеттен 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	 Талдықорған қ суару желілерін қайта жаңарту
	 км 
	113,20
	-
	-
	-
	113,2
	-
	-
	-
	,113
	20
	
	1) МЕМСАРАП № 18-0101/23  26.05.2023 ж.;
2) ЖСҚ бекіту туралы бұйрық №82-Н  05.06.2023ж.;
3)  ЭЗ №55-02/24  15.02.2024ж.; ОЗ №Б/Н
4) ҚМЖ шарты №37/03/25  2025-04-14;"
5) ҚМЖ №37/03/25  2025-04-14

	
	 1) күтілетін нәтиже 
	 км 
	113,20
	-
	-
	-
	113,2
	-
	-
	-
	,113
	
	
	

	
	 2) шығыстар, оның ішінде: 
	 млн. теңге 
	2 326,145
	
	390
	921,974
	1 014,171
	
	
	
	1 936,145
	
	
	

	
	 республикалық бюджеттен 
	 млн. теңге 
	1 936,145
	
	
	921,974
	1 014,171
	
	
	
	1 936,145
	
	
	

	
	 бюджеттен тыс көздерден 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 жергілікті бюджеттен 
	 млн. теңге 
	390
	
	390
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	11
	 Кербұлақ ауданының суару желілерін қайта жаңарту
	 км 
	105,20
	-
	-
	-
	105,2
	-
	-
	-
	,105
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	 1) күтілетін нәтиже 
	 км 
	105,20
	-
	-
	-
	105,2
	-
	-
	-
	,105
	
	
	

	
	 2) шығыстар, оның ішінде: 
	 млн. теңге 
	4 000
	
	
	
	4 000
	
	
	
	4 000
	
	
	

	
	 республикалық бюджеттен 
	 млн. теңге 
	4 000
	
	
	
	4 000
	
	
	
	4 000
	
	
	

	
	 бюджеттен тыс көздерден 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 жергілікті бюджеттен 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12
	Сарқан ауданының Левобережный МК қайта құру
	 км 
	19,10
	-
	-
	-
	-
	19,1
	-
	-
	,019
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	 1) күтілетін нәтиже 
	 км 
	19,10
	-
	-
	-
	-
	19,1
	-
	-
	,019
	
	
	

	
	 2) шығыстар, оның ішінде: 
	 млн. теңге 
	2 650,087
	
	100
	50,087
	
	2 500
	
	
	2 550,087
	
	
	

	
	 республикалық бюджеттен 
	 млн. теңге 
	2 500
	
	
	
	
	2 500
	
	
	2 500
	
	
	

	
	 бюджеттен тыс көздерден 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 жергілікті бюджеттен 
	 млн. теңге 
	150,087
	
	100
	50,087
	
	
	
	
	50,087
	
	
	

	13
	 Сарқан ауданы сасық-Кемер МК қайта құру (ұйындығы 4,1 км)
	 км 
	4,10
	-
	-
	-
	-
	4,1
	-
	-
	,004
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	 1) күтілетін нәтиже 
	 км 
	4,10
	-
	-
	-
	-
	4,1
	-
	-
	,004
	
	
	

	
	 2) шығыстар, оның ішінде: 
	 млн. теңге 
	1 006,349
	
	100
	6,349
	
	900
	
	
	906,349
	
	
	

	
	 республикалық бюджеттен 
	 млн. теңге 
	900
	
	
	
	
	900
	
	
	900
	
	
	

	
	 бюджеттен тыс көздерден 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 жергілікті бюджеттен 
	 млн. теңге 
	106,349
	
	100
	6,349
	
	
	
	
	6,349
	
	
	

	14
	 Сарқан ауданының Оң жағалау МК қайта құру
	 км 
	10,50
	-
	-
	-
	-
	10,5
	-
	-
	,011
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	 1) күтілетін нәтиже 
	 км 
	10,50
	-
	-
	-
	-
	10,5
	-
	-
	,011
	
	
	

	
	 2) шығыстар, оның ішінде: 
	 млн. теңге 
	1 137,576
	
	100
	37,576
	
	1 000
	
	
	1 037,576
	
	
	

	
	 республикалық бюджеттен 
	 млн. теңге 
	1 000
	
	
	
	
	1 000
	
	
	1 000
	
	
	

	
	 бюджеттен тыс көздерден 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 жергілікті бюджеттен 
	 млн. теңге 
	137,576
	
	100
	37,576
	
	
	
	
	37,576
	
	
	

	15
	 Сарқан ауданы Қоғамдық Мк қайта құру
	 км 
	5,00
	-
	-
	-
	-
	5,0
	-
	-
	,005
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	 1) күтілетін нәтиже 
	 км 
	5,00
	-
	-
	-
	-
	5,0
	-
	-
	,005
	
	
	

	
	 2) шығыстар, оның ішінде: 
	 млн. теңге 
	1 014,670
	
	100
	14,670
	
	900
	
	
	914,670
	
	
	

	
	 республикалық бюджеттен 
	 млн. теңге 
	900
	
	
	
	
	900
	
	
	900
	
	
	

	
	 бюджеттен тыс көздерден 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 жергілікті бюджеттен 
	 млн. теңге 
	114,670
	
	100
	14,670
	
	
	
	
	14,670
	
	
	

	16
	 Ескелді ауданындағы Байбиче МК қайта құру
	 км 
	12,30
	-
	-
	-
	-
	12,3
	-
	-
	,012
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	 1) күтілетін нәтиже 
	 км 
	12,30
	-
	-
	-
	-
	12,3
	-
	-
	,012
	
	
	

	
	 2) шығыстар, оның ішінде: 
	 млн. теңге 
	120
	
	
	
	
	120
	
	
	120
	
	
	

	
	 республикалық бюджеттен 
	 млн. теңге 
	120
	
	
	
	
	120
	
	
	120
	
	
	

	
	 бюджеттен тыс көздерден 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 жергілікті бюджеттен 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	17
	 Ескелді ауданындағы Алмалы ЖК күрделі жөндеу
	 км 
	2,80
	-
	-
	-
	-
	2,8
	-
	-
	,003
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	 1) күтілетін нәтиже 
	 км 
	2,80
	-
	-
	-
	-
	2,8
	-
	-
	,003
	
	
	

	
	 2) шығыстар, оның ішінде: 
	 млн. теңге 
	400
	
	
	
	
	400
	
	
	400
	
	
	

	
	 республикалық бюджеттен 
	 млн. теңге 
	400
	
	
	
	
	400
	
	
	400
	
	
	

	
	 бюджеттен тыс көздерден 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 жергілікті бюджеттен 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	18
	 Қаратал ауданындағы Үштөбе МК қайта құру
	 км 
	10,00
	-
	-
	-
	-
	10,0
	-
	-
	,010
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	 1) күтілетін нәтиже 
	 км 
	10,00
	-
	
	-
	-
	10,0
	-
	-
	,010
	
	
	

	
	 2) шығыстар, оның ішінде: 
	 млн. теңге 
	1 080,878
	5
	140,874
	11,204
	
	923,800
	
	
	935,004
	
	
	

	
	 республикалық бюджеттен 
	 млн. теңге 
	1 059,606
	5
	119,602
	11,204
	
	923,800
	
	
	935,004
	
	
	

	
	 бюджеттен тыс көздерден 
	 млн. теңге 
	21,272
	
	21,272
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 жергілікті бюджеттен 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	19
	 "Кушик-Колпе" каналын қайта құру (ұзындығы 16,9 км) 
	 км 
	16,90
	-
	-
	-
	16,9
	-
	-
	-
	,017
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	 1) күтілетін нәтиже 
	 км 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	
	
	

	
	 2) шығыстар, оның ішінде: 
	 млн. теңге 
	677
	
	
	277
	400
	
	
	
	677
	
	
	

	
	 республикалық бюджеттен 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 бюджеттен тыс көздерден 
	 млн. теңге 
	677
	
	
	277
	400
	
	
	
	677
	
	
	

	
	 жергілікті бюджеттен 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	20
	 Қайта құру арналары«Бабелян» 
	 км 
	29,20
	-
	-
	-
	29,2
	-
	-
	-
	,029
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	 1) күтілетін нәтиже 
	 км 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	
	
	

	
	 2) шығыстар, оның ішінде: 
	 млн. теңге 
	1 100
	
	
	400
	700
	
	
	
	1 100
	
	
	

	
	 республикалық бюджеттен 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 бюджеттен тыс көздерден 
	 млн. теңге 
	1 100
	
	
	400
	700
	
	
	
	1 100
	
	
	

	
	 жергілікті бюджеттен 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	21
	 Қайта құру арналары«Баскунчан» 
	 км 
	15,50
	-
	-
	-
	15,5
	-
	-
	-
	,016
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	 1) күтілетін нәтиже 
	 км 
	15,50
	-
	-
	-
	15,5
	-
	-
	-
	,016
	
	
	

	
	 2) шығыстар, оның ішінде: 
	 млн. теңге 
	750
	
	
	250
	500
	
	
	
	750
	
	
	

	
	 республикалық бюджеттен 
	 млн. теңге 
	750
	
	
	250
	500
	
	
	
	750
	
	
	

	
	 бюджеттен тыс көздерден 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 жергілікті бюджеттен 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	22
	 Қайта құру арналары«Аяк-Кунчан» 
	 км 
	40,70
	-
	-
	-
	40,7
	-
	-
	-
	,041
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	 1) күтілетін нәтиже 
	 км 
	40,70
	-
	-
	-
	40,7
	-
	-
	-
	,041
	
	
	

	
	 2) шығыстар, оның ішінде: 
	 млн. теңге 
	500
	
	
	150
	350
	
	
	
	500
	
	
	

	
	 республикалық бюджеттен 
	 млн. теңге 
	500
	
	
	150
	350
	
	
	
	500
	
	
	

	
	 бюджеттен тыс көздерден 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 жергілікті бюджеттен 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	23
	 Мелиорациялық іс-шараларды жүргізу мақсатында Жетісу облысы бойынша коллекторлық-дренаждық желі инфрақұрылымдарының ұңғымаларын бұрғылау
	 км 
	1,00
	-
	-
	-
	-
	1,0
	-
	-
	,001
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	 1) күтілетін нәтиже 
	 км 
	1,00
	-
	-
	-
	-
	1,0
	-
	-
	,001
	
	
	

	
	 2) шығыстар, оның ішінде: 
	 млн. теңге 
	2 000
	
	
	
	
	2 000
	
	
	2 000
	
	
	

	
	 республикалық бюджеттен 
	 млн. теңге 
	2 000
	
	
	
	
	2 000
	
	
	2 000
	
	
	

	
	 бюджеттен тыс көздерден 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 жергілікті бюджеттен 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	24
	 Қаратал ауданы Қаратал өзені арнасының Аққайыр арнасын механикаландырылған тазарту 2-кезек.
	 км 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	 1) күтілетін нәтиже 
	 км 
	1,00
	-
	-
	-
	1,0
	-
	-
	-
	,001
	
	
	

	
	 2) шығыстар, оның ішінде: 
	 млн. теңге 
	500
	
	
	200
	300
	
	
	
	500
	
	
	

	
	 республикалық бюджеттен 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 бюджеттен тыс көздерден 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 жергілікті бюджеттен 
	 млн. теңге 
	500
	
	
	200
	300
	
	
	
	500
	
	
	

	25
	 Алматы облысы Ақсу ауданы Қызылағаш суару алабын салу
	 км 
	86,4
	-
	-
	86,4
	-
	-
	-
	-
	86,40
	20
	
	1)МЕМСАРАП №18-0081/20  17.06.2020ж.;
2) Бұйрық №49нқ  10.08.2020ж.;
3) ОЗ №18-4/277  4.08.2022ж.;
4) Шарт ҚМЖ №372/11  16.06.2025ж.,
АН №351/5  30.01.2024ж.,
ТН №194/10 23.01.2025ж.
5) "ҚМЖ №372/11  16.06.2025ж.,
АН №351/5  30.01.2024ж.,
ТН №194/10 23.01.2025ж.

	
	 1) күтілетін нәтиже 
	 
	86,40
	-
	-
	86,4
	-
	-
	-
	-
	86,40
	
	
	

	
	 2) шығыстар, оның ішінде: 
	Шығыстар, оның ішінде
	7 096,541
	272,066
	5 929,033
	895,442
	
	
	
	
	895,442
	
	
	

	
	 республикалық бюджеттен 
	млн. теңге (РБ)
	7 096,541
	272,066
	5 929,033
	895,442
	
	
	
	
	895,442
	
	
	

	
	 бюджеттен тыс көздерден 
	млн. теңге (БТК) 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 жергілікті бюджеттен 
	млн. теңге (ЖБ)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	Батыс Қазақстан облысы
	км
	1 531,12
	-
	-
	45,83
	263,70
	389,10
	471,65
	360,84
	1,531
	
	
	

	
	
	Шығыстар, оның ішінде
	79 114 549,44
	398,987
	8 448,953
	11 576,522
	19 511,936
	15 455,119
	15 754,722
	7 968,310
	70 266,610
	
	
	

	
	
	млн. теңге (РБ)
	38 512,661
	398,987
	6 451,668
	7 862,786
	14 792,900
	5 153,160
	3 853,160
	
	31 662,006
	
	
	

	
	
	млн. теңге (БТК) 
	40 579,888
	
	1 997,285
	3 691,736
	4 719,036
	10 301,959
	11 901,562
	7 968,310
	38 582,604
	
	
	

	
	
	млн. теңге (ЖБ)
	22
	
	
	22
	
	
	
	
	22
	
	
	

	1
	 Қайта құру Кушумского МК (ұзындығы 22 км) 
	 км 
	22,00
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	22,0
	,022
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	 1) күтілетін нәтиже 
	 км 
	22,00
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	22,0
	,022
	
	
	

	
	 2) шығыстар, оның ішінде: 
	 млн. теңге 
	1 097,544
	4,168
	16,572
	4,805
	
	393,333
	339,333
	339,333
	1 076,804
	
	
	

	
	 республикалық бюджеттен 
	 млн. теңге 
	25,545
	4,168
	16,572
	4,805
	
	
	
	
	4,805
	
	
	

	
	 бюджеттен тыс көздерден 
	 млн. теңге 
	1 071,999
	
	
	
	
	393,333
	339,333
	339,333
	1 071,999
	
	
	

	
	 жергілікті бюджеттен 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	 Қайта құру Бударинского МК (ұзындығы 99,5 км) 
	 км 
	99,50
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	99,5
	,100
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	 1) күтілетін нәтиже 
	 км 
	99,50
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	99,5
	,100
	
	
	

	
	 2) шығыстар, оның ішінде: 
	 млн. теңге 
	4 569,897
	5
	55,870
	12,527
	
	1 498,833
	1 498,833
	1 498,833
	4 509,027
	
	
	

	
	 республикалық бюджеттен 
	 млн. теңге 
	73,397
	5
	55,870
	12,527
	
	
	
	
	12,527
	
	
	

	
	 бюджеттен тыс көздерден 
	 млн. теңге 
	4 496,500
	
	
	
	
	1 498,833
	1 498,833
	1 498,833
	4 496,500
	
	
	

	
	 жергілікті бюджеттен 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	 Қайта құру Первомаиского МК (ұзындығы 98 км) 
	 км 
	98,00
	-
	-
	-
	-
	-
	98,0
	-
	,098
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	 1) күтілетін нәтиже 
	 км 
	98,00
	-
	-
	-
	-
	-
	98,0
	-
	,098
	
	
	

	
	 2) шығыстар, оның ішінде: 
	 млн. теңге 
	4 506,215
	5
	61,315
	11
	1 476,300
	1 476,300
	1 476,300
	
	4 439,900
	
	
	

	
	 республикалық бюджеттен 
	 млн. теңге 
	77,315
	5
	61,315
	11
	
	
	
	
	11
	
	
	

	
	 бюджеттен тыс көздерден 
	 млн. теңге 
	4 428,900
	
	
	
	1 476,300
	1 476,300
	1 476,300
	
	4 428,900
	
	
	

	
	 жергілікті бюджеттен 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	 «Қайта құру Батыс Қазақстан облысының Тайпақ магистральдық каналы"
	 км 
	117,30
	-
	-
	-
	-
	-
	117,3
	-
	,117
	20
	
	№ 04-0289/25  04.12.2025 ж.

	
	 1) күтілетін нәтиже 
	 км 
	117,30
	-
	-
	-
	-
	-
	117,3
	-
	,117
	
	
	

	
	 2) шығыстар, оның ішінде: 
	 млн. теңге 
	5 394,811
	5
	93,643
	
	1 296,168
	2 000
	2 000
	
	5 296,168
	
	
	

	
	 республикалық бюджеттен 
	 млн. теңге 
	5 394,811
	5
	93,643
	
	1 296,168
	2 000
	2 000
	
	5 296,168
	
	
	

	
	 бюджеттен тыс көздерден 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 жергілікті бюджеттен 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	  Қайта құру Фурмановского МК (ұзындығы 52,5 км) 
	 км 
	52,50
	-
	-
	-
	-
	52,5
	-
	-
	,053
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	 1) күтілетін нәтиже 
	 км 
	52,50
	-
	-
	-
	-
	52,5
	-
	-
	,053
	
	
	

	
	 2) шығыстар, оның ішінде: 
	 млн. теңге 
	2 442,072
	
	50,472
	8
	1 191,800
	1 191,800
	
	
	2 391,600
	
	
	

	
	 республикалық бюджеттен 
	 млн. теңге 
	58,472
	
	50,472
	8
	
	
	
	
	8
	
	
	

	
	 бюджеттен тыс көздерден 
	 млн. теңге 
	2 383,600
	
	
	
	1 191,800
	1 191,800
	
	
	2 383,600
	
	
	

	
	 жергілікті бюджеттен 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	  Қайта құру Санкибайского МК (ұзындығы 32,9 км) 
	 км 
	32,90
	-
	-
	-
	-
	32,9
	-
	-
	,033
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	 1) күтілетін нәтиже 
	 км 
	32,90
	-
	-
	-
	-
	32,9
	-
	-
	,033
	
	
	

	
	 2) шығыстар, оның ішінде: 
	 млн. теңге 
	1 581,411
	5
	50,616
	514,928
	505,433
	505,433
	
	
	1 525,795
	
	
	

	
	 республикалық бюджеттен 
	 млн. теңге 
	65,111
	5
	50,616
	9,495
	
	
	
	
	9,495
	
	
	

	
	 бюджеттен тыс көздерден 
	 млн. теңге 
	1 516,300
	
	
	505,433
	505,433
	505,433
	
	
	1 516,300
	
	
	

	
	 жергілікті бюджеттен 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	 Қайта құру Айдарханского МК (ұзындығы 13,7 км) 
	 км 
	13,70
	-
	-
	-
	-
	13,7
	-
	-
	,014
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	 1) күтілетін нәтиже 
	 км 
	13,70
	-
	-
	-
	-
	13,7
	-
	-
	,014
	
	
	

	
	 2) шығыстар, оның ішінде: 
	 млн. теңге 
	1 680,473
	2,670
	31,433
	646,370
	
	1 000
	
	
	1 646,370
	
	
	

	
	 республикалық бюджеттен 
	 млн. теңге 
	39,673
	2,670
	31,433
	5,570
	
	
	
	
	5,570
	
	
	

	
	 бюджеттен тыс көздерден 
	 млн. теңге 
	1 640,800
	
	
	640,800
	
	1 000
	
	
	1 640,800
	
	
	

	
	 жергілікті бюджеттен 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	 Қайта құру Жәнібек суландыру-суару жүйесімы (ұзындығы 112 км) 
	 км 
	112,00
	-
	-
	-
	-
	112,0
	-
	-
	,112
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	 1) күтілетін нәтиже 
	 км 
	112,00
	-
	-
	
	
	112,0
	-
	-
	,112
	
	
	

	
	 2) шығыстар, оның ішінде: 
	 млн. теңге 
	5 974,244
	
	1 337,736
	1 545,503
	1 545,503
	1 545,503
	
	
	4 636,509
	
	
	

	
	 республикалық бюджеттен 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 бюджеттен тыс көздерден 
	 млн. теңге 
	5 974,244
	
	1 337,736
	1 545,503
	1 545,503
	1 545,503
	
	
	4 636,509
	
	
	

	
	 жергілікті бюджеттен 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	 Қайта құру Кирово-Чижинского МК (ұзындығы 83 км) 
	 км 
	83,00
	-
	-
	-
	-
	83,0
	-
	-
	,083
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	 1) күтілетін нәтиже 
	 км 
	83,00
	-
	-
	
	
	83,0
	-
	-
	,083
	
	
	

	
	 2) шығыстар, оның ішінде: 
	 млн. теңге 
	500
	
	
	500
	
	
	
	
	500
	
	
	

	
	 республикалық бюджеттен 
	 млн. теңге 
	500
	
	
	500
	
	
	
	
	500
	
	
	

	
	 бюджеттен тыс көздерден 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 жергілікті бюджеттен 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	 "Кіші Өзен өзені-Рыбный Сакрыл көлі" жалғау арнасын күрделі жөндеу
	 км 
	19,90
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	19,9
	,020
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	 1) күтілетін нәтиже 
	 км 
	19,90
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	19,9
	,020
	
	
	

	
	 2) шығыстар, оның ішінде: 
	 млн. теңге 
	799
	
	
	
	300
	300
	
	199
	799
	
	
	

	
	 республикалық бюджеттен 
	 млн. теңге 
	600
	
	
	
	300
	300
	
	
	600
	
	
	

	
	 бюджеттен тыс көздерден 
	 млн. теңге 
	199
	
	
	
	
	
	
	199
	199
	
	
	

	
	 жергілікті бюджеттен 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	11
	 Қайта құру Жайық-Шалқар каналының Теректі ауданындағы Жайық өзенінен су тартуы
	 км 
	95,00
	-
	-
	-
	-
	95,0
	-
	-
	,095
	20
	
	1) МЕМСАРАП №04-0004/24  08.01.2024 ж.;
2)  ЖСҚ бекіту туралы бұйрық №8-Н  10.01.2024ж. ;
3) ОЗ №2  08.01.2024ж.
 ЭЗ №5  10.01.2024ж.;
4) Шарта СРМ №52   2021-06-16 
Қосымша №52-8   2024-05-31 
Технадзор №69  2021-06-29 
Қосымша №69-7  2024-09-10
Автонадзор №69  2024-08-01 
5) "СРМ №52   2021-06-16        
   Қосымша №52-8   2024-05-31 
Технадзор №69  2021-06-29 
Қосымша №69-7  2024-09-10 
Автонадзор №69  2024-08-01

	
	 1) күтілетін нәтиже 
	 км 
	95,00
	-
	-
	-
	-
	95,0
	-
	-
	,095
	
	
	

	
	 2) шығыстар, оның ішінде: 
	 млн. теңге 
	4 833,364
	
	1 500
	1 587,316
	746,048
	1 000
	
	
	3 333,364
	
	
	

	
	 республикалық бюджеттен 
	 млн. теңге 
	4 833,364
	
	1 500
	1 587,316
	746,048
	1 000
	
	
	3 333,364
	
	
	

	
	 бюджеттен тыс көздерден 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 жергілікті бюджеттен 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12
	 Қайта құру Тасқала ауданының Жайықбай каналы
	 км 
	44,83
	-
	-
	44,8
	-
	-
	-
	-
	,045
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	 1) күтілетін нәтиже 
	 км 
	44,83
	-
	-
	44,8
	-
	-
	-
	-
	,045
	
	
	

	
	 2) шығыстар, оның ішінде: 
	 млн. теңге 
	1 659,549
	
	659,549
	1 000
	
	
	
	
	1 000
	
	
	

	
	 республикалық бюджеттен 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 бюджеттен тыс көздерден 
	 млн. теңге 
	1 659,549
	
	659,549
	1 000
	
	
	
	
	1 000
	
	
	

	
	 жергілікті бюджеттен 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	13
	 Қайта құру Карачинск суландыру каналы
	 км 
	19,12
	-
	-
	-
	-
	-
	19,1
	-
	,019
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	 1) күтілетін нәтиже 
	 км 
	19,12
	-
	-
	-
	-
	-
	19,1
	-
	,019
	
	
	

	
	 2) шығыстар, оның ішінде: 
	 млн. теңге 
	879,520
	
	
	
	15,296
	
	864,224
	
	879,520
	
	
	

	
	 республикалық бюджеттен 
	 млн. теңге 
	15,296
	
	
	
	15,296
	
	
	
	15,296
	
	
	

	
	 бюджеттен тыс көздерден 
	 млн. теңге 
	864,224
	
	
	
	
	
	864,224
	
	864,224
	
	
	

	
	 жергілікті бюджеттен 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	14
	 Қайта құру Сокор суландыру каналы
	 км 
	61,90
	-
	-
	-
	-
	-
	61,9
	-
	,062
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	 1) күтілетін нәтиже 
	 км 
	61,90
	-
	-
	-
	-
	-
	61,9
	-
	,062
	
	
	

	
	 2) шығыстар, оның ішінде: 
	 млн. теңге 
	2 847,400
	
	
	
	49,520
	1 398,940
	1 398,940
	
	2 847,400
	
	
	

	
	 республикалық бюджеттен 
	 млн. теңге 
	49,520
	
	
	
	49,520
	
	
	
	49,520
	
	
	

	
	 бюджеттен тыс көздерден 
	 млн. теңге 
	2 797,880
	
	
	
	
	1 398,940
	1 398,940
	
	2 797,880
	
	
	

	
	 жергілікті бюджеттен 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	15
	 Қайта құру Қашкен суландыру каналы
	 км 
	85,77
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	85,774
	,086
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	 1) күтілетін нәтиже 
	 км 
	85,77
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	85,774
	,086
	
	
	

	
	 2) шығыстар, оның ішінде: 
	 млн. теңге 
	3 944,040
	
	
	
	68,592
	1 291,816
	1 291,816
	1 291,816
	3 944,040
	
	
	

	
	 республикалық бюджеттен 
	 млн. теңге 
	68,592
	
	
	
	68,592
	
	
	
	68,592
	
	
	

	
	 бюджеттен тыс көздерден 
	 млн. теңге 
	3 875,448
	
	
	
	
	1 291,816
	1 291,816
	1 291,816
	3 875,448
	
	
	

	
	 жергілікті бюджеттен 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	16
	 Қайта құру Чашайского суландыру арнасы 
	 км 
	35,78
	-
	-
	-
	-
	-
	35,78
	-
	,036
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	 1) күтілетін нәтиже 
	 км 
	35,78
	-
	-
	-
	-
	-
	35,78
	-
	,036
	
	
	

	
	 2) шығыстар, оның ішінде: 
	 млн. теңге 
	1 645,880
	
	
	
	28,624
	
	1 617,256
	
	1 645,880
	
	
	

	
	 республикалық бюджеттен 
	 млн. теңге 
	28,624
	
	
	
	28,624
	
	
	
	28,624
	
	
	

	
	 бюджеттен тыс көздерден 
	 млн. теңге 
	1 617,256
	
	
	
	
	
	1 617,256
	
	1 617,256
	
	
	

	
	 жергілікті бюджеттен 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	17
	 Қайта құру Керейского суландыру арнасы 
	 км 
	31,52
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	31,52
	,032
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	 1) күтілетін нәтиже 
	 км 
	31,52
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	31,52
	,032
	
	
	

	
	 2) шығыстар, оның ішінде: 
	 млн. теңге 
	1 449,920
	
	
	
	25,216
	
	
	1 424,704
	1 449,920
	
	
	

	
	 республикалық бюджеттен 
	 млн. теңге 
	25,216
	
	
	
	25,216
	
	
	
	25,216
	
	
	

	
	 бюджеттен тыс көздерден 
	 млн. теңге 
	1 424,704
	
	
	
	
	
	
	1 424,704
	1 424,704
	
	
	

	
	 жергілікті бюджеттен 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	18
	 Қайта құру Керей-Беспайского суландыру арнасы 
	 км 
	12,60
	-
	-
	-
	12,6
	-
	-
	-
	,013
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	 1) күтілетін нәтиже 
	 км 
	12,60
	-
	-
	-
	12,6
	-
	-
	-
	,013
	
	
	

	
	 2) шығыстар, оның ішінде: 
	 млн. теңге 
	500
	
	
	
	500
	
	
	
	500
	
	
	

	
	 республикалық бюджеттен 
	 млн. теңге 
	500
	
	
	
	500
	
	
	
	500
	
	
	

	
	 бюджеттен тыс көздерден 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 жергілікті бюджеттен 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	19
	 Қайта құру Барпельского суландыру арнасы 
	 км 
	6,95
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	6,95
	,007
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	 1) күтілетін нәтиже 
	 км 
	6,95
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	6,95
	,007
	
	
	

	
	 2) шығыстар, оның ішінде: 
	 млн. теңге 
	319,700
	
	
	
	5,560
	
	
	314,140
	319,700
	
	
	

	
	 республикалық бюджеттен 
	 млн. теңге 
	5,560
	
	
	
	5,560
	
	
	
	5,560
	
	
	

	
	 бюджеттен тыс көздерден 
	 млн. теңге 
	314,140
	
	
	
	
	
	
	314,140
	314,140
	
	
	

	
	 жергілікті бюджеттен 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	20
	 Қайта құру Жәнібек ауданының Тауск а / о суландыру арналары
	 км 
	20,00
	-
	-
	-
	20,0
	-
	-
	-
	,020
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	 1) күтілетін нәтиже 
	 км 
	20,00
	-
	-
	-
	20,0
	-
	-
	-
	,020
	
	
	

	
	 2) шығыстар, оның ішінде: 
	 млн. теңге 
	500
	
	
	
	500
	
	
	
	500
	
	
	

	
	 республикалық бюджеттен 
	 млн. теңге 
	500
	
	
	
	500
	
	
	
	500
	
	
	

	
	 бюджеттен тыс көздерден 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 жергілікті бюджеттен 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	21
	 Қайта құру  Байбоз каналы
	 км 
	30,00
	-
	-
	-
	30,0
	-
	-
	-
	,030
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	 1) күтілетін нәтиже 
	 км 
	30,00
	-
	-
	-
	30,0
	-
	-
	-
	,030
	
	
	

	
	 2) шығыстар, оның ішінде: 
	 млн. теңге 
	500
	
	
	
	500
	
	
	
	500
	
	
	

	
	 республикалық бюджеттен 
	 млн. теңге 
	500
	
	
	
	500
	
	
	
	500
	
	
	

	
	 бюджеттен тыс көздерден 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 жергілікті бюджеттен 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	22
	 Қайта құру Дурино-балықты каналы
	 км 
	67,40
	-
	-
	-
	67,4
	-
	-
	-
	,067
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	 1) күтілетін нәтиже 
	 км 
	67,40
	-
	-
	-
	67,4
	-
	-
	-
	,067
	
	
	

	
	 2) шығыстар, оның ішінде: 
	 млн. теңге 
	500
	
	
	
	500
	
	
	
	500
	
	
	

	
	 республикалық бюджеттен 
	 млн. теңге 
	500
	
	
	
	500
	
	
	
	500
	
	
	

	
	 бюджеттен тыс көздерден 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 жергілікті бюджеттен 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	23
	 Қайта құру Вологинского суландыру арнасы 
	 км 
	30,00
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	30,0
	,030
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	 1) күтілетін нәтиже 
	 км 
	30,00
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	30,0
	,030
	
	
	

	
	 2) шығыстар, оның ішінде: 
	 млн. теңге 
	1 380
	
	
	
	24
	
	678
	678
	1 380
	
	
	

	
	 республикалық бюджеттен 
	 млн. теңге 
	24
	
	
	
	24
	
	
	
	24
	
	
	

	
	 бюджеттен тыс көздерден 
	 млн. теңге 
	1 356
	
	
	
	
	
	678
	678
	1 356
	
	
	

	
	 жергілікті бюджеттен 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	24
	 Қайта құру Локтевского суландыру арнасы 
	 км 
	5,86
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	5,9
	,006
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	 1) күтілетін нәтиже 
	 км 
	5,86
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	5,9
	,006
	
	
	

	
	 2) шығыстар, оның ішінде: 
	 млн. теңге 
	269,560
	
	
	
	4,688
	
	
	264,872
	269,560
	
	
	

	
	 республикалық бюджеттен 
	 млн. теңге 
	4,688
	
	
	
	4,688
	
	
	
	4,688
	
	
	

	
	 бюджеттен тыс көздерден 
	 млн. теңге 
	264,872
	
	
	
	
	
	
	264,872
	264,872
	
	
	

	
	 жергілікті бюджеттен 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	25
	 Қайта құру Именского суландыру арнасы 
	 км 
	18,20
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	18,2
	,018
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	 1) күтілетін нәтиже 
	 км 
	18,20
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	18,2
	,018
	
	
	

	
	 2) шығыстар, оның ішінде: 
	 млн. теңге 
	837,200
	
	
	
	14,560
	
	411,320
	411,320
	837,200
	
	
	

	
	 республикалық бюджеттен 
	 млн. теңге 
	14,560
	
	
	
	14,560
	
	
	
	14,560
	
	
	

	
	 бюджеттен тыс көздерден 
	 млн. теңге 
	822,640
	
	
	
	
	
	411,320
	411,320
	822,640
	
	
	

	
	 жергілікті бюджеттен 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	26
	 Қайта құру суландыру арнасы Барбастау-Шалкар Теректі ауданы  
	 км 
	50,10
	-
	-
	-
	-
	-
	50,1
	-
	,050
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	 1) күтілетін нәтиже 
	 км 
	50,10
	-
	-
	-
	-
	-
	50,1
	-
	,050
	
	
	

	
	 2) шығыстар, оның ішінде: 
	 млн. теңге 
	2 304,600
	
	
	
	40,080
	1 132,260
	1 132,260
	
	2 304,600
	
	
	

	
	 республикалық бюджеттен 
	 млн. теңге 
	2 304,600
	
	
	
	40,080
	1 132,260
	1 132,260
	
	2 304,600
	
	
	

	
	 бюджеттен тыс көздерден 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 жергілікті бюджеттен 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	27
	 Қайта құру Каракудукского суландыру арнасы 
	 км 
	6,70
	-
	-
	-
	6,7
	-
	-
	-
	,007
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	 1) күтілетін нәтиже 
	 км 
	6,70
	-
	-
	-
	6,7
	-
	-
	-
	,007
	
	
	

	
	 2) шығыстар, оның ішінде: 
	 млн. теңге 
	500
	
	
	
	500
	
	
	
	500
	
	
	

	
	 республикалық бюджеттен 
	 млн. теңге 
	500
	
	
	
	500
	
	
	
	500
	
	
	

	
	 бюджеттен тыс көздерден 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 жергілікті бюджеттен 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	28
	 Қайта құру Едилсорского суландыру арнасы 
	 км 
	29,52
	-
	-
	-
	-
	-
	29,515
	-
	,030
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	 1) күтілетін нәтиже 
	 км 
	29,52
	-
	-
	-
	-
	-
	29,515
	-
	,030
	
	
	

	
	 2) шығыстар, оның ішінде: 
	 млн. теңге 
	1 357
	
	
	
	23,600
	
	1 333,400
	
	1 357
	
	
	

	
	 республикалық бюджеттен 
	 млн. теңге 
	23,600
	
	
	
	23,600
	
	
	
	23,600
	
	
	

	
	 бюджеттен тыс көздерден 
	 млн. теңге 
	1 333,400
	
	
	
	
	
	1 333,400
	
	1 333,400
	
	
	

	
	 жергілікті бюджеттен 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	29
	 Қайта құру Мурынского суландыру арнасы 
	 км 
	25,80
	-
	-
	-
	25,8
	-
	-
	-
	,026
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	 1) күтілетін нәтиже 
	 км 
	25,80
	-
	-
	-
	25,8
	-
	-
	-
	,026
	
	
	

	
	 2) шығыстар, оның ішінде: 
	 млн. теңге 
	500
	
	
	
	500
	
	
	
	500
	
	
	

	
	 республикалық бюджеттен 
	 млн. теңге 
	500
	
	
	
	500
	
	
	
	500
	
	
	

	
	 бюджеттен тыс көздерден 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 жергілікті бюджеттен 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	30
	 Қайта құру Айгырского суландыру арнасы 
	 км 
	20,00
	-
	-
	-
	20,0
	-
	-
	-
	,020
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	 1) күтілетін нәтиже 
	 км 
	20,00
	-
	-
	-
	20,0
	-
	-
	-
	,020
	
	
	

	
	 2) шығыстар, оның ішінде: 
	 млн. теңге 
	500
	
	
	
	500
	
	
	
	500
	
	
	

	
	 республикалық бюджеттен 
	 млн. теңге 
	500
	
	
	
	500
	
	
	
	500
	
	
	

	
	 бюджеттен тыс көздерден 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 жергілікті бюджеттен 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	31
	 Қайта құру Балыктинского суландыру арнасы 
	 км 
	28,04
	-
	-
	-
	-
	-
	28,038
	-
	,028
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	 1) күтілетін нәтиже 
	 км 
	28,04
	-
	-
	-
	-
	-
	28,038
	-
	,028
	
	
	

	
	 2) шығыстар, оның ішінде: 
	 млн. теңге 
	1 009,700
	
	
	
	17,560
	
	992,140
	
	1 009,700
	
	
	

	
	 республикалық бюджеттен 
	 млн. теңге 
	17,560
	
	
	
	17,560
	
	
	
	17,560
	
	
	

	
	 бюджеттен тыс көздерден 
	 млн. теңге 
	992,140
	
	
	
	
	
	992,140
	
	992,140
	
	
	

	
	 жергілікті бюджеттен 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	32
	 Қайта құру Борки ауылындағы суасты каналы
	 км 
	9,70
	-
	-
	-
	9,7
	-
	-
	-
	,010
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	 1) күтілетін нәтиже 
	 км 
	9,70
	-
	-
	-
	9,7
	-
	-
	-
	,010
	
	
	

	
	 2) шығыстар, оның ішінде: 
	 млн. теңге 
	500
	
	
	
	500
	
	
	
	500
	
	
	

	
	 республикалық бюджеттен 
	 млн. теңге 
	500
	
	
	
	500
	
	
	
	500
	
	
	

	
	 бюджеттен тыс көздерден 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 жергілікті бюджеттен 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	33
	 Қайта құру  Тимурского арнасы 
	 км 
	19,60
	-
	-
	-
	19,6
	-
	-
	-
	,020
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	 1) күтілетін нәтиже 
	 км 
	14,80
	-
	-
	-
	14,8
	-
	-
	-
	,015
	
	
	

	
	 2) шығыстар, оның ішінде: 
	 млн. теңге 
	500
	
	
	
	500
	
	
	
	500
	
	
	

	
	 республикалық бюджеттен 
	 млн. теңге 
	500
	
	
	
	500
	
	
	
	500
	
	
	

	
	 бюджеттен тыс көздерден 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 жергілікті бюджеттен 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	34
	 Қайта құру Жангалинского арнасы -2 
	 км 
	14,80
	-
	-
	-
	14,8
	-
	-
	-
	,015
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	 1) күтілетін нәтиже 
	 км 
	14,80
	-
	-
	-
	14,8
	-
	-
	-
	,015
	
	
	

	
	 2) шығыстар, оның ішінде: 
	 млн. теңге 
	500
	
	
	
	500
	
	
	
	500
	
	
	

	
	 республикалық бюджеттен 
	 млн. теңге 
	500
	
	
	
	500
	
	
	
	500
	
	
	

	
	 бюджеттен тыс көздерден 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 жергілікті бюджеттен 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	35
	 Қайта құру Жангалинского арнасы  
	 км 
	19,11
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	19,1
	,019
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	 1) күтілетін нәтиже 
	 км 
	19,11
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	19,1
	,019
	
	
	

	
	 2) шығыстар, оның ішінде: 
	 млн. теңге 
	889,060
	
	
	
	25,288
	
	
	863,772
	889,060
	
	
	

	
	 республикалық бюджеттен 
	 млн. теңге 
	25,288
	
	
	
	25,288
	
	
	
	25,288
	
	
	

	
	 бюджеттен тыс көздерден 
	 млн. теңге 
	863,772
	
	
	
	
	
	
	863,772
	863,772
	
	
	

	
	 жергілікті бюджеттен 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	36
	 Қайта құру Жәнібек ауданының Жәнібек а/о а/о суландыру арнасы
	 км 
	16,10
	-
	-
	-
	16,1
	-
	-
	-
	,016
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	 1) күтілетін нәтиже 
	 км 
	16,10
	-
	-
	-
	16,1
	-
	-
	-
	,016
	
	
	

	
	 2) шығыстар, оның ішінде: 
	 млн. теңге 
	500
	
	
	
	500
	
	
	
	500
	
	
	

	
	 республикалық бюджеттен 
	 млн. теңге 
	500
	
	
	
	500
	
	
	
	500
	
	
	

	
	 бюджеттен тыс көздерден 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 жергілікті бюджеттен 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	37
	 Қайта құру Ажимбетского арнасы 
	 км 
	11,90
	-
	-
	-
	11,9
	-
	-
	-
	,012
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	 1) күтілетін нәтиже 
	 км 
	11,90
	-
	-
	-
	11,9
	-
	-
	-
	,012
	
	
	

	
	 2) шығыстар, оның ішінде: 
	 млн. теңге 
	500
	
	
	
	500
	
	
	
	500
	
	
	

	
	 республикалық бюджеттен 
	 млн. теңге 
	500
	
	
	
	500
	
	
	
	500
	
	
	

	
	 бюджеттен тыс көздерден 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 жергілікті бюджеттен 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	38
	 Қайта құру Балыктинского арнасы 
	 км 
	6,10
	-
	-
	-
	6,1
	-
	-
	-
	,006
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	 1) күтілетін нәтиже 
	 км 
	6,10
	-
	-
	-
	6,1
	-
	-
	-
	,006
	
	
	

	
	 2) шығыстар, оның ішінде: 
	 млн. теңге 
	500
	
	
	
	500
	
	
	
	500
	
	
	

	
	 республикалық бюджеттен 
	 млн. теңге 
	500
	
	
	
	500
	
	
	
	500
	
	
	

	
	 бюджеттен тыс көздерден 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 жергілікті бюджеттен 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	39
	 Қайта құру Тогызского арнасы  
	 км 
	22,02
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	22,021
	,022
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	 1) күтілетін нәтиже 
	 км 
	22,02
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	22,021
	,022
	
	
	

	
	 2) шығыстар, оның ішінде: 
	 млн. теңге 
	694,600
	
	
	
	12,080
	
	
	682,520
	694,600
	
	
	

	
	 республикалық бюджеттен 
	 млн. теңге 
	12,080
	
	
	
	12,080
	
	
	
	12,080
	
	
	

	
	 бюджеттен тыс көздерден 
	 млн. теңге 
	682,520
	
	
	
	
	
	
	682,520
	682,520
	
	
	

	
	 жергілікті бюджеттен 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	40
	 Қайта құру ауданы 41930 га Лиманды суару жүйесі (Ақжайық ауданы – 16 уч. - 31940 га, Қаратөбе ауданы – 1 уч. - 9 990 га)
	 км 
	1,00
	-
	-
	-
	1,0
	-
	-
	-
	,001
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	 1) күтілетін нәтиже 
	 км 
	1,00
	-
	-
	-
	1,0
	-
	-
	-
	,001
	
	
	

	
	 2) шығыстар, оның ішінде: 
	 млн. теңге 
	3 145
	
	
	
	3 145
	
	
	
	3 145
	
	
	

	
	 республикалық бюджеттен 
	 млн. теңге 
	3 145
	
	
	
	3 145
	
	
	
	3 145
	
	
	

	
	 бюджеттен тыс көздерден 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 жергілікті бюджеттен 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	41
	 Қайта құру Казталов ауданының Мамай Лиманды суару жүйесі
	 км 
	1,00
	-
	-
	1,0
	-
	-
	-
	-
	,001
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	 1) күтілетін нәтиже 
	 км 
	1,00
	-
	-
	1,0
	-
	-
	-
	-
	,001
	
	
	

	
	 2) шығыстар, оның ішінде: 
	 млн. теңге 
	1 591,600
	
	
	1 591,600
	
	
	
	
	1 591,600
	
	
	

	
	 республикалық бюджеттен 
	 млн. теңге 
	1 591,600
	
	
	1 591,600
	
	
	
	
	1 591,600
	
	
	

	
	 бюджеттен тыс көздерден 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 жергілікті бюджеттен 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	42
	 Қайта құру Сакрыл Лиманды суару жүйесі-Казталов ауданының 1 кезеңі
	 км 
	1,00
	-
	-
	-
	1,0
	-
	-
	-
	,001
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	 1) күтілетін нәтиже 
	 км 
	1,00
	-
	-
	-
	1,0
	-
	-
	-
	,001
	
	
	

	
	 2) шығыстар, оның ішінде: 
	 млн. теңге 
	1 425,500
	
	
	
	1 425,500
	
	
	
	1 425,500
	
	
	

	
	 республикалық бюджеттен 
	 млн. теңге 
	1 425,500
	
	
	
	1 425,500
	
	
	
	1 425,500
	
	
	

	
	 бюджеттен тыс көздерден 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 жергілікті бюджеттен 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	43
	 Қайта құру Қаратөбе ауданы Қоржын ауылының тоғанының құрылысы бар Лиманды суарудың Жақсыбай жүйесі
	 км 
	1,00
	-
	-
	-
	1,0
	-
	-
	-
	,001
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	 1) күтілетін нәтиже 
	 км 
	1,00
	-
	-
	-
	1,0
	-
	-
	-
	,001
	
	
	

	
	 2) шығыстар, оның ішінде: 
	 млн. теңге 
	1 000
	
	
	
	1 000
	
	
	
	1 000
	
	
	

	
	 республикалық бюджеттен 
	 млн. теңге 
	1 000
	
	
	
	1 000
	
	
	
	1 000
	
	
	

	
	 бюджеттен тыс көздерден 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 жергілікті бюджеттен 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	44
	 Батыс Қазақстан облысы, Орал-Көшім ҚОҚ Шаған және Көшім магистральдық арнасы каналын механикаландырылған тазарту
	 км 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0
	20
	
	1) МЕМСАРАП №04-0095/22  04.05.2022ж.;
2) Бұйрық №199-Ө  17.05.2022ж.;
3) ОЗ № 78-4/317  24.01.2023ж.;
4) Шарт ҚМЖ №371/7  14.03.2025ж.,
АН №427/5  27.01.2025ж.,
ТН №372/5  23.01.2025ж.
5) ҚМЖ №371/7  14.03.2025ж.,
АН №427/5  27.01.2025ж.,
ТН №372/5  23.01.2025ж.

	
	 1) күтілетін нәтиже 
	 км 
	68,40
	-
	-
	68,4
	-
	-
	-
	-
	68,4
	
	
	

	
	 2) шығыстар, оның ішінде: 
	 млн. теңге 
	1 980,205
	372,149
	588,260
	1 019,796
	
	
	
	
	1 019,796
	
	
	

	
	 республикалық бюджеттен 
	 млн. теңге 
	1 980,205
	372,149
	588,260
	1 019,796
	
	
	
	
	1 019,796
	
	
	

	
	 бюджеттен тыс көздерден 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 жергілікті бюджеттен 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	45
	 Тасқала ауданы Тасқала ауылы шегінде Деркөл өзенін тазарту және кеңейту
	 км 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	 1) күтілетін нәтиже 
	 км 
	7,00
	-
	-
	7,0
	-
	-
	-
	-
	,007
	
	
	

	
	 2) шығыстар, оның ішінде: 
	 млн. теңге 
	435,326
	
	
	435,326
	
	
	
	
	435,326
	
	
	

	
	 республикалық бюджеттен 
	 млн. теңге 
	435,326
	
	
	435,326
	
	
	
	
	435,326
	
	
	

	
	 бюджеттен тыс көздерден 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 жергілікті бюджеттен 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	46
	 БҚО аумағында Утва өзенін тазарту
	 км 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	 1) күтілетін нәтиже 
	 км 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	
	
	

	
	 2) шығыстар, оның ішінде: 
	 млн. теңге 
	22
	
	
	22
	
	
	
	
	22
	
	
	

	
	 республикалық бюджеттен 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 бюджеттен тыс көздерден 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 жергілікті бюджеттен 
	 млн. теңге 
	22
	
	
	22
	
	
	
	
	22
	
	
	

	47
	 "БҚО Орал т. Круглоозерное селосынан жоғары Орал-Көшім суару-суландыру жүйесінің бөгетсіз су алабының жанындағы Орал өзенінде жағалауды нығайту жұмыстары"объектісін салу
	 км 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	20
	
	1) МЕМСАРАП № 04-0285/23  08.12.2023 ж.;
2) ЖСҚ бекіту туралы бұйрық №123-Н  14.12.2023ж.;
3) ОЗ №4  11.12.2023 ЭЗ №3  09.01.2024ж.;
4) Шарта  ҚМЖ№46  2024-05-03
 Қосымша №46-1  2024-06-04 
Технадзор №48  2024-04-22 
Қосымша №48-1  2024-05-27  
Автонадзор №61  2024-06-24;
5) ҚМЖ№46  2024-05-03       
      Қосымша №46-1  2024-06-04 Технадзор №48  2024-04-22 Қосымша №48-1  2024-05-27  Автонадзор №61  2024-06-24

	
	 1) күтілетін нәтиже 
	 км 
	1,90
	-
	-
	1,9
	-
	-
	-
	-
	,002
	
	
	

	
	 2) шығыстар, оның ішінде: 
	 млн. теңге 
	6 680,838
	
	4 003,487
	2 677,351
	
	
	
	
	2 677,351
	
	
	

	
	 республикалық бюджеттен 
	 млн. теңге 
	6 680,838
	
	4 003,487
	2 677,351
	
	
	
	
	2 677,351
	
	
	

	
	 бюджеттен тыс көздерден 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 жергілікті бюджеттен 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	48
	 Қайта құру Кировского арнасы Ақжайық ауданы  
	 км 
	31,90
	-
	-
	-
	-
	-
	31,9
	-
	,032
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	 1) күтілетін нәтиже 
	 км 
	31,90
	-
	-
	-
	-
	-
	31,9
	-
	,032
	
	
	

	
	 2) шығыстар, оның ішінде: 
	 млн. теңге 
	1 467,320
	
	
	
	25,520
	720,900
	720,900
	
	1 467,320
	
	
	

	
	 республикалық бюджеттен 
	 млн. теңге 
	1 467,320
	
	
	
	25,520
	720,900
	720,900
	
	1 467,320
	
	
	

	
	 бюджеттен тыс көздерден 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 жергілікті бюджеттен 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	Қарағанды облысы
	км
	128,19
	-
	-
	11,60
	-
	25,60
	12,50
	78,49
	,128
	
	
	

	
	
	Шығыстар, оның ішінде
	30 552 966,00
	17,930
	2 275,841
	3 697,989
	4 729,326
	7 604
	2 000
	10 227,880
	28 259,195
	
	
	

	
	
	млн. теңге (РБ)
	21 114,657
	17,930
	218,841
	1 241,989
	3 249,017
	5 604
	2 000
	8 782,880
	20 877,886
	
	
	

	
	
	млн. теңге (БТК) 
	5 795,309
	
	
	900
	1 450,309
	2 000
	
	1 445
	5 795,309
	
	
	

	
	
	млн. теңге (ЖБ)
	3 643
	
	2 057
	1 556
	30
	
	
	
	1 586
	
	
	

	1
	 «Қайта құру Самара магистральдық арнасы, Самара а / о-тірек құрылымы, Қарағанды облысының Нұра өзеніндегі суару жүйесі"
	 км 
	11,00
	-
	-
	-
	-
	11,0
	-
	-
	,011
	20
	
	№ 10-0128/25  03.11.2025 г

	
	 1) күтілетін нәтиже 
	 км 
	11,00
	-
	-
	-
	-
	11,0
	-
	-
	,011
	
	
	

	
	 2) шығыстар, оның ішінде: 
	 млн. теңге 
	3 723,164
	4,030
	19,215
	18,910
	1 681,009
	2 000
	
	
	3 699,919
	
	
	

	
	 республикалық бюджеттен 
	 млн. теңге 
	3 723,164
	4,030
	19,215
	18,910
	1 681,009
	2 000
	
	
	3 699,919
	
	
	

	
	 бюджеттен тыс көздерден 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 жергілікті бюджеттен 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	 Қайта құру Шоқай магистральдық арнасы, Баймырза а/о – ұзындығы 5,7 км магистральдық және шаруашылықішілік канал
	 км 
	5,30
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	5,3
	,005
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	 1) күтілетін нәтиже 
	 км 
	5,30
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	5,3
	,005
	
	
	

	
	 2) шығыстар, оның ішінде: 
	 млн. теңге 
	757,063
	1,920
	32,463
	11
	
	
	
	711,680
	722,680
	
	
	

	
	 республикалық бюджеттен 
	 млн. теңге 
	757,063
	1,920
	32,463
	11
	
	
	
	711,680
	722,680
	
	
	

	
	 бюджеттен тыс көздерден 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 жергілікті бюджеттен 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	 Қайта құру ұзындығы 18,6 км Жаңаталап а/о магистральдық құбырының
	 км 
	10,20
	-
	-
	-
	-
	10,2
	-
	-
	,010
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	 1) күтілетін нәтиже 
	 км 
	10,20
	-
	-
	-
	-
	10,2
	-
	-
	,010
	
	
	

	
	 2) шығыстар, оның ішінде: 
	 млн. теңге 
	3 544,378
	5
	84,069
	5
	1 450,309
	2 000
	
	
	3 455,309
	
	
	

	
	 республикалық бюджеттен 
	 млн. теңге 
	94,069
	5
	84,069
	5
	
	
	
	
	5
	
	
	

	
	 бюджеттен тыс көздерден 
	 млн. теңге 
	3 450,309
	
	
	
	1 450,309
	2 000
	
	
	3 450,309
	
	
	

	
	 жергілікті бюджеттен 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	 Қайта құру ұзындығы 5,4 км Қаражар а/о магистральдық құбырының
	 км 
	5,40
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	5,4
	,005
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	 1) күтілетін нәтиже 
	 км 
	5,40
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	5,4
	,005
	
	
	

	
	 2) шығыстар, оның ішінде: 
	 млн. теңге 
	848,716
	1,980
	38,736
	8
	
	
	
	800
	808
	
	
	

	
	 республикалық бюджеттен 
	 млн. теңге 
	848,716
	1,980
	38,736
	8
	
	
	
	800
	808
	
	
	

	
	 бюджеттен тыс көздерден 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 жергілікті бюджеттен 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	 «Қайта құру Қарағанды облысының тұзды а/о магистральдық құбырының"
	 км 
	12,50
	-
	-
	-
	-
	-
	12,5
	-
	,013
	20
	
	№ KazEE-0062/25  29.12.2025 г

	
	 1) күтілетін нәтиже 
	 км 
	12,50
	-
	-
	-
	
	-
	12,5
	-
	,013
	
	
	

	
	 2) шығыстар, оның ішінде: 
	 млн. теңге 
	5 616,907
	5
	43,899
	
	1 568,008
	2 000
	2 000
	
	5 568,008
	
	
	

	
	 республикалық бюджеттен 
	 млн. теңге 
	5 616,907
	5
	43,899
	
	1 568,008
	2 000
	2 000
	
	5 568,008
	
	
	

	
	 бюджеттен тыс көздерден 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 жергілікті бюджеттен 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	 Қайта құру ұзындығы 16,5 км Самарқанд Бұқар жырау ауданының а / о магистральдық арнасы
	 км 
	16,50
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	16,5
	,017
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	 1) күтілетін нәтиже 
	 км 
	16,50
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	16,5
	,017
	
	
	

	
	 2) шығыстар, оның ішінде: 
	 млн. теңге 
	1 417
	
	
	
	
	
	
	1 417
	1 417
	
	
	

	
	 республикалық бюджеттен 
	 млн. теңге 
	1 417
	
	
	
	
	
	
	1 417
	1 417
	
	
	

	
	 бюджеттен тыс көздерден 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 жергілікті бюджеттен 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	 Қайта құру ұзындығы 3,53 км Бұқар жырау ауданының орталық а/о магистральдық арнасы
	 км 
	3,53
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	3,53
	,004
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	 1) күтілетін нәтиже 
	 км 
	3,53
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	3,53
	,004
	
	
	

	
	 2) шығыстар, оның ішінде: 
	 млн. теңге 
	301
	
	
	
	
	
	
	301
	301
	
	
	

	
	 республикалық бюджеттен 
	 млн. теңге 
	301
	
	
	
	
	
	
	301
	301
	
	
	

	
	 бюджеттен тыс көздерден 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 жергілікті бюджеттен 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	 Қайта құру ұзындығы 4,3 км Қызылқайың Бұқар жырау ауданының а/о магистральдық құбырының
	 км 
	4,30
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	4,3
	,004
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	 1) күтілетін нәтиже 
	 км 
	4,30
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	4,3
	,004
	
	
	

	
	 2) шығыстар, оның ішінде: 
	 млн. теңге 
	393
	
	
	
	
	
	
	393
	393
	
	
	

	
	 республикалық бюджеттен 
	 млн. теңге 
	393
	
	
	
	
	
	
	393
	393
	
	
	

	
	 бюджеттен тыс көздерден 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 жергілікті бюджеттен 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	 Қайта құру ұзындығы 4,55 км Шешенқара Бұқар жырау ауданының а/о магистральдық құбырының
	 км 
	4,55
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	4,55
	,005
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	 1) күтілетін нәтиже 
	 км 
	4,55
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	4,55
	,005
	
	
	

	
	 2) шығыстар, оның ішінде: 
	 млн. теңге 
	415
	
	
	
	
	
	
	415
	415
	
	
	

	
	 республикалық бюджеттен 
	 млн. теңге 
	415
	
	
	
	
	
	
	415
	415
	
	
	

	
	 бюджеттен тыс көздерден 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 жергілікті бюджеттен 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	 Қайта құру Бұқар Жырау ауданы Көкпекті а/о магистральдық арнасы, ұзындығы 1,3 км
	 км 
	1,30
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	1,3
	,001
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	 1) күтілетін нәтиже 
	 км 
	1,30
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	1,3
	,001
	
	
	

	
	 2) шығыстар, оның ішінде: 
	 млн. теңге 
	1 445
	
	
	
	
	
	
	1 445
	1 445
	
	
	

	
	 республикалық бюджеттен 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 бюджеттен тыс көздерден 
	 млн. теңге 
	1 445
	
	
	
	
	
	
	1 445
	1 445
	
	
	

	
	 жергілікті бюджеттен 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	11
	 Қайта құру Нұра ауданының Заречное а/о магистральдық құбырының ұзындығы 1,1 км
	 км 
	1,10
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	1,1
	,001
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	 1) күтілетін нәтиже 
	 км 
	1,10
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	1,1
	,001
	
	
	

	
	 2) шығыстар, оның ішінде: 
	 млн. теңге 
	691,200
	
	
	
	
	
	
	691,200
	691,200
	
	
	

	
	 республикалық бюджеттен 
	 млн. теңге 
	691,200
	
	
	
	
	
	
	691,200
	691,200
	
	
	

	
	 бюджеттен тыс көздерден 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 жергілікті бюджеттен 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12
	 Қайта құру ұзындығы 9,4 км Қаратомар ауданының А/о магистральдық құбырының
	 км 
	9,40
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	9,4
	,009
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	 1) күтілетін нәтиже 
	 км 
	9,40
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	9,4
	,009
	
	
	

	
	 2) шығыстар, оның ішінде: 
	 млн. теңге 
	809
	
	
	
	
	
	
	809
	809
	
	
	

	
	 республикалық бюджеттен 
	 млн. теңге 
	809
	
	
	
	
	
	
	809
	809
	
	
	

	
	 бюджеттен тыс көздерден 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 жергілікті бюджеттен 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	13
	 Қайта құру Осакаров ауданының еңбек а/о магистральдық құбырының ұзындығы 7,6 км
	 км 
	7,60
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	7,6
	,008
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	 1) күтілетін нәтиже 
	 км 
	7,60
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	7,6
	,008
	
	
	

	
	 2) шығыстар, оның ішінде: 
	 млн. теңге 
	1 308
	
	
	
	
	
	
	1 308
	1 308
	
	
	

	
	 республикалық бюджеттен 
	 млн. теңге 
	1 308
	
	
	
	
	
	
	1 308
	1 308
	
	
	

	
	 бюджеттен тыс көздерден 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 жергілікті бюджеттен 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	14
	 Қайта құру Осакаров ауданы Шідерті а/о магистральдық құбырының ұзындығы 3,7 км
	 км 
	3,70
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	3,7
	,004
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	 1) күтілетін нәтиже 
	 км 
	3,70
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	3,7
	,004
	
	
	

	
	 2) шығыстар, оның ішінде: 
	 млн. теңге 
	637
	
	
	
	
	
	
	637
	637
	
	
	

	
	 республикалық бюджеттен 
	 млн. теңге 
	637
	
	
	
	
	
	
	637
	637
	
	
	

	
	 бюджеттен тыс көздерден 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 жергілікті бюджеттен 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	15
	 Қайта құру Жезқазған т., Талап а/о, Талап к., ұзындығы 15,81 км
	 км 
	15,81
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	15,8
	,016
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	 1) күтілетін нәтиже 
	 км 
	15,81
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	15,8
	,016
	
	
	

	
	 2) шығыстар, оның ішінде: 
	 млн. теңге 
	1 300
	
	
	
	
	
	
	1 300
	1 300
	
	
	

	
	 республикалық бюджеттен 
	 млн. теңге 
	1 300
	
	
	
	
	
	
	1 300
	1 300
	
	
	

	
	 бюджеттен тыс көздерден 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 жергілікті бюджеттен 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	16
	 "Қарағанды облысы Осакаров ауданы"Звездный" ЖШС-де ауыл шаруашылығы дақылдарын суару жүйесін салу"
	 км 
	3,50
	-
	-
	3,5
	-
	-
	-
	-
	,004
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	 1) күтілетін нәтиже 
	 км 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	
	
	

	
	 2) шығыстар, оның ішінде: 
	 млн. теңге 
	900
	
	
	900
	
	
	
	
	900
	
	
	

	
	 республикалық бюджеттен 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 бюджеттен тыс көздерден 
	 млн. теңге 
	900
	
	
	900
	
	
	
	
	900
	
	
	

	
	 жергілікті бюджеттен 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	17
	 Бұқар Жырау ауданы Қаражар а/о" Динали Агро " ЖШС магистральдық құбыр құбырының құрылысы
	 км 
	2,60
	-
	-
	-
	-
	2,6
	-
	-
	,003
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	 1) күтілетін нәтиже 
	 км 
	2,60
	-
	-
	-
	-
	2,6
	-
	-
	,003
	
	
	

	
	 2) шығыстар, оның ішінде: 
	 млн. теңге 
	1 304
	
	
	
	
	1 304
	
	
	1 304
	
	
	

	
	 республикалық бюджеттен 
	 млн. теңге 
	1 304
	
	
	
	
	1 304
	
	
	1 304
	
	
	

	
	 бюджеттен тыс көздерден 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 жергілікті бюджеттен 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	18
	 Бұқар Жырау ауданы Ақтөбе а/о "Ынтымақ" ШҚ магистральдық құбыржолын салу
	 км 
	1,80
	-
	-
	-
	-
	1,8
	-
	-
	,002
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	 1) күтілетін нәтиже 
	 км 
	1,80
	-
	-
	-
	-
	1,8
	-
	-
	,002
	
	
	

	
	 2) шығыстар, оның ішінде: 
	 млн. теңге 
	300
	
	
	
	
	300
	
	
	300
	
	
	

	
	 республикалық бюджеттен 
	 млн. теңге 
	300
	
	
	
	
	300
	
	
	300
	
	
	

	
	 бюджеттен тыс көздерден 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 жергілікті бюджеттен 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	19
	 Ұзындығы 8,1 км Звездный а/о Осакаров ауданының магистральдық құбырын салу
	 км 
	8,10
	-
	-
	8,1
	-
	-
	-
	-
	,008
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	 1) күтілетін нәтиже 
	 км 
	8,10
	-
	-
	8,1
	-
	-
	-
	-
	,008
	
	
	

	
	 2) шығыстар, оның ішінде: 
	 млн. теңге 
	1 071,631
	
	
	1 071,631
	
	
	
	
	1 071,631
	
	
	

	
	 республикалық бюджеттен 
	 млн. теңге 
	1 071,631
	
	
	1 071,631
	
	
	
	
	1 071,631
	
	
	

	
	 бюджеттен тыс көздерден 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 жергілікті бюджеттен 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	20
	 Қарағанды облысы Бұқар жырау ауданы Шешенқара а. о. 314г алаңында суару жүйесін салу
	 км 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	 1) күтілетін нәтиже 
	 км 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0
	
	
	

	
	 2) шығыстар, оның ішінде: 
	 млн. теңге 
	127,907
	
	,459
	127,448
	
	
	
	
	127,448
	
	
	

	
	 республикалық бюджеттен 
	 млн. теңге 
	127,907
	
	,459
	127,448
	
	
	
	
	127,448
	
	
	

	
	 бюджеттен тыс көздерден 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 жергілікті бюджеттен 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	21
	 Молодецкий кентіндегі Волховское кентіне дейінгі жаңа көпір Нұра өзенінің арнасын санациялау
	 км 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	 1) күтілетін нәтиже 
	 км 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	
	
	

	
	 2) шығыстар, оның ішінде: 
	 млн. теңге 
	500
	
	
	500
	
	
	
	
	500
	
	
	

	
	 республикалық бюджеттен 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 бюджеттен тыс көздерден 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 жергілікті бюджеттен 
	 млн. теңге 
	500
	
	
	500
	
	
	
	
	500
	
	
	

	22
	 Волховское кенті Нұра өзенінің арнасын Ынтымақ су қоймасына дейін санациялау
	 км 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	 1) күтілетін нәтиже 
	 км 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	
	
	

	
	 2) шығыстар, оның ішінде: 
	 млн. теңге 
	468
	
	
	468
	
	
	
	
	468
	
	
	

	
	 республикалық бюджеттен 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 бюджеттен тыс көздерден 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 жергілікті бюджеттен 
	 млн. теңге 
	468
	
	
	468
	
	
	
	
	468
	
	
	

	23
	 Очистка рек Большой Бобр и Сабыр Ходжа
	 км 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	 1) күтілетін нәтиже 
	 км 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	
	
	

	
	 2) шығыстар, оның ішінде: 
	 млн. теңге 
	200
	
	
	200
	
	
	
	
	200
	
	
	

	
	 республикалық бюджеттен 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 бюджеттен тыс көздерден 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 жергілікті бюджеттен 
	 млн. теңге 
	200
	
	
	200
	
	
	
	
	200
	
	
	

	24
	 Очистка рек Большой Бобр в поселке Нура
	 км 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	 1) күтілетін нәтиже 
	 км 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	
	
	

	
	 2) шығыстар, оның ішінде: 
	 млн. теңге 
	200
	
	
	200
	
	
	
	
	200
	
	
	

	
	 республикалық бюджеттен 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 бюджеттен тыс көздерден 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 жергілікті бюджеттен 
	 млн. теңге 
	200
	
	
	200
	
	
	
	
	200
	
	
	

	25
	 Соқыр өзенінің санациясы (мұсылман зираты темір жол округі ауданындағы көпірдің артындағы учаскеге дейін, Қарағанөзек-740 км
	 км 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	 1) күтілетін нәтиже 
	 км 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	
	
	

	
	 2) шығыстар, оның ішінде: 
	 млн. теңге 
	20
	
	
	20
	
	
	
	
	20
	
	
	

	
	 республикалық бюджеттен 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 бюджеттен тыс көздерден 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 жергілікті бюджеттен 
	 млн. теңге 
	20
	
	
	20
	
	
	
	
	20
	
	
	

	26
	 Айналма арнасы арнасының Арнасын Соқыр өзенімен кішкентай Бұқпа өзенімен Қызғалдақ көшесіне дейін Машиностроитель ПКС (Соқыр өзені жағынан 1,5 км)қосу орнын тазалау
	 км 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	 1) күтілетін нәтиже 
	 км 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	
	
	

	
	 2) шығыстар, оның ішінде: 
	 млн. теңге 
	20
	
	
	20
	
	
	
	
	20
	
	
	

	
	 республикалық бюджеттен 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 бюджеттен тыс көздерден 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 жергілікті бюджеттен 
	 млн. теңге 
	20
	
	
	20
	
	
	
	
	20
	
	
	

	27
	 Қарағайлы және айналма ауылдарының арасындағы ұзындығы 1 км дейінгі учаскеде" Қарғалы өзенінің арнасын санациялау және тереңдету
 
	 км 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	 1) күтілетін нәтиже 
	 км 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	
	
	

	
	 2) шығыстар, оның ішінде: 
	 млн. теңге 
	130
	
	
	130
	
	
	
	
	130
	
	
	

	
	 республикалық бюджеттен 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 бюджеттен тыс көздерден 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 жергілікті бюджеттен 
	 млн. теңге 
	130
	
	
	130
	
	
	
	
	130
	
	
	

	28
	 Шет ауданы Красная поляна ауылының учаскесінде Шерубай-Нұра өзенінің санациясы
	 км 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	 1) күтілетін нәтиже 
	 км 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	
	
	

	
	 2) шығыстар, оның ішінде: 
	 млн. теңге 
	18
	
	
	18
	
	
	
	
	18
	
	
	

	
	 республикалық бюджеттен 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 бюджеттен тыс көздерден 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 жергілікті бюджеттен 
	 млн. теңге 
	18
	
	
	18
	
	
	
	
	18
	
	
	

	29
	Ақсу-Аюлы ауылының маңындағы Шерубай-Нұра өзенінің арнасын санациялау, Қайрақты Шет ауданының бөлімшесі
	 км 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	 1) күтілетін нәтиже 
	 км 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	
	
	

	
	 2) шығыстар, оның ішінде: 
	 млн. теңге 
	30
	
	
	
	30
	
	
	
	30
	
	
	

	
	 республикалық бюджеттен 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 бюджеттен тыс көздерден 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 жергілікті бюджеттен 
	 млн. теңге 
	30
	
	
	
	30
	
	
	
	30
	
	
	

	30
	 Николавка ауылындағы Сабыр-Қожа өзенінің арнасын санациялау және тереңдету (3км)"
	 км 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	 1) күтілетін нәтиже 
	 км 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	
	
	

	
	 2) шығыстар, оның ішінде: 
	 млн. теңге 
	230
	
	230
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 республикалық бюджеттен 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 бюджеттен тыс көздерден 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 жергілікті бюджеттен 
	 млн. теңге 
	230
	
	230
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	31
	 Өзен санациясы Тоқырауын  
	 км 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	 1) күтілетін нәтиже 
	 км 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	
	
	

	
	 2) шығыстар, оның ішінде: 
	 млн. теңге 
	1 177
	
	1 177
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 республикалық бюджеттен 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 бюджеттен тыс көздерден 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 жергілікті бюджеттен 
	 млн. теңге 
	1 177
	
	1 177
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	32
	 Қарағанды қаласында реттеуші құрылыстарды жайластыра отырып, Үлен Бұқпа өзенінің арнасын санациялау
	 км 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	 1) күтілетін нәтиже 
	 км 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	
	
	

	
	 2) шығыстар, оның ішінде: 
	 млн. теңге 
	650
	
	650
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 республикалық бюджеттен 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 бюджеттен тыс көздерден 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 жергілікті бюджеттен 
	 млн. теңге 
	650
	
	650
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	Қызылорда облысы
	км
	1 563,96
	17,10
	-
	127,56
	892,65
	42,5
	201,40
	138,75
	1,547
	
	
	

	
	
	Шығыстар, оның ішінде
	96 886 882,56
	1 193,819
	750,566
	14 913,467
	29 588,225
	32 693,20
	19 413,81
	6 140,054
	94 942,498
	
	
	

	
	
	млн. теңге (РБ)
	58 253,411
	1 176,276
	148,868
	11 673,133
	22 093,064
	22 065,20
	8 903,13
	
	56 928,267
	
	
	

	
	
	млн. теңге (БТК) 
	37 950,861
	
	574,703
	3 203,597
	7 338,061
	10 483
	10 400
	5 951,500
	37 376,158
	
	
	

	
	
	млн. теңге (ЖБ)
	682,611
	17,543
	26,995
	36,737
	157,100
	145,002
	110,680
	188,554
	638,073
	
	
	

	1
	 Жаңақорған ауданы Келінтөбе магистральдық арнасын тамақтандыратын арнасын салу
	 км 
	6,10
	6,1
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	 1) күтілетін нәтиже 
	 км 
	6,10
	6,1
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	
	
	

	
	 2) шығыстар, оның ішінде: 
	 млн. теңге 
	941,230
	452,660
	
	
	
	488,570
	
	
	488,570
	
	
	

	
	 республикалық бюджеттен 
	 млн. теңге 
	941,230
	452,660
	
	
	
	488,570
	
	
	488,570
	
	
	

	
	 бюджеттен тыс көздерден 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 жергілікті бюджеттен 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	 "Құмжарған" шатқалында орналасқан Шиелі ауданының Сұлутөбе а/о сумен жабдықтау үшін қоректендіретін арнасын салу
	 км 
	28,00
	-
	-
	-
	28,0
	-
	-
	-
	,028
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	 1) күтілетін нәтиже 
	 км 
	28,00
	-
	-
	-
	28,0
	-
	-
	-
	,028
	
	
	

	
	 2) шығыстар, оның ішінде: 
	 млн. теңге 
	1 884,314
	
	
	1 130,588
	753,726
	
	
	
	1 884,314
	
	
	

	
	 республикалық бюджеттен 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 бюджеттен тыс көздерден 
	 млн. теңге 
	1 884,314
	
	
	1 130,588
	753,726
	
	
	
	1 884,314
	
	
	

	
	 жергілікті бюджеттен 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	 Қызылорда облысы Жаңақорған ауданы Жаманбай батыр ауылында науалық суару жүйелерін салу
	 км 
	11,00
	11,0
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	 1) күтілетін нәтиже 
	 км 
	11,00
	11,0
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	
	
	

	
	 2) шығыстар, оның ішінде: 
	 млн. теңге 
	707,940
	707,940
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 республикалық бюджеттен 
	 млн. теңге 
	707,940
	707,940
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 бюджеттен тыс көздерден 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 жергілікті бюджеттен 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Қайта құру Республикалық меншіктегі 26 магистральдық және шаруашылықаралық арналар («Новошиелийский МК», 0-2, Р-7, «Келинтюбинский МК», «Кызылординский Правобережный МК», Р-12, Казалинский Правобережный МК, Айтек, Сунаката, Камыстыкак, Жанаарык, Р-1, ЛМК-9, ЛМК-11В, ЛМК-15В, ЛМК- 17а, Ботабай, Жетыколь-Жарма, Шонык, Левая ветка, Коммунизм, Курайлы, Правая ветка, Наурызбай, Балажарма)
	 км 
	720,20
	-
	-
	11,5
	554,55
	-
	15,4
	138,75
	,720
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	 1) күтілетін нәтиже 
	 км 
	720,20
	-
	-
	11,5
	554,6
	-
	15,4
	138,75
	,720
	
	
	

	
	 2) шығыстар, оның ішінде: 
	 млн. теңге 
	33 837,753
	
	574,703
	383,450
	6 045,100
	10 483
	10 400
	5 951,500
	33 263,050
	
	
	

	
	 республикалық бюджеттен 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 бюджеттен тыс көздерден 
	 млн. теңге 
	33 837,753
	
	574,703
	383,450
	6 045,100
	10 483
	10 400
	5 951,500
	33 263,050
	
	
	

	
	 жергілікті бюджеттен 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	 Шиелі ауданында" Базар арығы " арнасына күрделі жөндеу жүргізу Ұзындығы 5,0 км 
	 км 
	5,00
	-
	-
	5,0
	-
	-
	-
	-
	,005
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	 1) күтілетін нәтиже 
	 км 
	5,00
	-
	-
	5,0
	-
	-
	-
	-
	,005
	
	
	

	
	 2) шығыстар, оның ішінде: 
	 млн. теңге 
	553,745
	
	
	553,745
	
	
	
	
	553,745
	
	
	

	
	 республикалық бюджеттен 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 бюджеттен тыс көздерден 
	 млн. теңге 
	553,745
	
	
	553,745
	
	
	
	
	553,745
	
	
	

	
	 жергілікті бюджеттен 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	Арал ауданы Жаңақұрылыс ауылдық округінің" Қара-арық " арнасына күрделі жөндеу жүргізу
	 км 
	34,60
	-
	-
	34,6
	-
	-
	-
	-
	,035
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	 1) күтілетін нәтиже 
	 км 
	34,60
	-
	-
	34,6
	-
	-
	-
	-
	,035
	
	
	

	
	 2) шығыстар, оның ішінде: 
	 млн. теңге 
	394,244
	
	
	394,244
	
	
	
	
	394,244
	
	
	

	
	 республикалық бюджеттен 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 бюджеттен тыс көздерден 
	 млн. теңге 
	394,244
	
	
	394,244
	
	
	
	
	394,244
	
	
	

	
	 жергілікті бюджеттен 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	 Қазалы ауданында" Нартай " арнасына күрделі жөндеу жүргізу Ұзындығы 15,20 км 
	 км 
	15,20
	-
	-
	15,2
	-
	-
	-
	-
	,015
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	 1) күтілетін нәтиже 
	 км 
	15,20
	-
	-
	15,2
	-
	-
	-
	-
	,015
	
	
	

	
	 2) шығыстар, оның ішінде: 
	 млн. теңге 
	179,257
	
	
	179,257
	
	
	
	
	179,257
	
	
	

	
	 республикалық бюджеттен 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 бюджеттен тыс көздерден 
	 млн. теңге 
	179,257
	
	
	179,257
	
	
	
	
	179,257
	
	
	

	
	 жергілікті бюджеттен 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	 Жалағаш ауданы Аққыр ауылдық округінің" Аққыр " арнасы ойпатын салу
	 км 
	17,00
	-
	-
	-
	-
	17,0
	-
	-
	,017
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	 1) күтілетін нәтиже 
	 км 
	17,00
	-
	-
	-
	-
	17,0
	-
	-
	,017
	
	
	

	
	 2) шығыстар, оның ішінде: 
	 млн. теңге 
	300
	
	
	300
	
	
	
	
	300
	
	
	

	
	 республикалық бюджеттен 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 бюджеттен тыс көздерден 
	 млн. теңге 
	300
	
	
	300
	
	
	
	
	300
	
	
	

	
	 жергілікті бюджеттен 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	 "Қызылорда облысы, Қазалы ауданы Алға қаласы ауылдық округінің сумен қамтамасыз етілуін және экологиялық жай-күйін жақсарту үшін "Ишки" каналында күрделі жөндеу жүргізу"
	 км 
	22,16
	-
	-
	22,16
	-
	-
	-
	-
	,022
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	 1) күтілетін нәтиже 
	 км 
	22,16
	-
	-
	22,16
	-
	-
	-
	-
	,022
	
	
	

	
	 2) шығыстар, оның ішінде: 
	 млн. теңге 
	262,313
	
	
	262,313
	
	
	
	
	262,313
	
	
	

	
	 республикалық бюджеттен 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 бюджеттен тыс көздерден 
	 млн. теңге 
	262,313
	
	
	262,313
	
	
	
	
	262,313
	
	
	

	
	 жергілікті бюджеттен 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	 Қызылорда қаласын абаттандыруды жақсарту үшін арнасы Қызылжарма науасын салу
	 км 
	9,50
	-
	-
	9,5
	-
	-
	-
	-
	,010
	20
	
	1) МЕМСАРАП № MNSHE-0053/25  29.04.2025 ж.;
2) ЖСҚ бекіту туралы бұйрық №01-5/01-33-Н  05.14.2025ж.;
3) ОЗ №01-03/1298  14.05.2025 ж.
ЭЗ №01-06/142-1  14.05.2025ж.;

	
	 1) күтілетін нәтиже 
	 км 
	9,50
	-
	-
	9,5
	-
	-
	-
	-
	,010
	
	
	

	
	 2) шығыстар, оның ішінде: 
	 млн. теңге 
	1 323,981
	
	
	1 323,981
	
	
	
	
	1 323,981
	
	
	

	
	 республикалық бюджеттен 
	 млн. теңге 
	1 323,981
	
	
	1 323,981
	
	
	
	
	1 323,981
	
	
	

	
	 бюджеттен тыс көздерден 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 жергілікті бюджеттен 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	11
	 Қызылорда облысының Сол жағалау магистральдық арнасы реттеуші құрылыстарын Қайта құру және автоматтандыру
	 км 
	56,00
	-
	-
	-
	56,0
	-
	-
	-
	,056
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	 1) күтілетін нәтиже 
	 км 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	
	
	

	
	 2) шығыстар, оның ішінде: 
	 млн. теңге 
	1 848,852
	
	
	671,464
	1 177,388
	
	
	
	1 848,852
	
	
	

	
	 республикалық бюджеттен 
	 млн. теңге 
	1 848,852
	
	
	671,464
	1 177,388
	
	
	
	1 848,852
	
	
	

	
	 бюджеттен тыс көздерден 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 жергілікті бюджеттен 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12
	  "Қайта құру Қызылорда облысының Қызылорда Сол жағалау магистральдық арнасы гидротехникалық құрылыстарының 2-ші кезеңі, аяқталмаған құрылыс"
	 
	
	
	
	
	
	
	186,0
	
	
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	 1) күтілетін нәтиже 
	 км 
	186,00
	-
	-
	-
	-
	-
	186,0
	-
	,186
	
	
	

	
	 2) шығыстар, оның ішінде: 
	 млн. теңге 
	18 417,290
	
	,451
	
	8 416,839
	5 000
	5 000
	
	18 416,839
	
	
	

	
	 республикалық бюджеттен 
	 млн. теңге 
	18 417,290
	
	,451
	
	8 416,839
	5 000
	5 000
	
	18 416,839
	
	
	

	
	 бюджеттен тыс көздерден 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 жергілікті бюджеттен 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	13
	 Жаңақорған ауданы Келінтөбе магистральдық арнасын сумен жабдықтауды жақсарту үшін Сырдария өзенінде тірек құрылысын салу
	 км 
	1,00
	-
	-
	-
	-
	1,0
	-
	-
	,001
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	 1) күтілетін нәтиже 
	 км 
	1,00
	-
	-
	-
	-
	1,0
	-
	-
	,001
	
	
	

	
	 2) шығыстар, оның ішінде: 
	 млн. теңге 
	2 202,500
	
	
	
	
	2 202,500
	
	
	2 202,500
	
	
	

	
	 республикалық бюджеттен 
	 млн. теңге 
	2 202,500
	
	
	
	
	2 202,500
	
	
	2 202,500
	
	
	

	
	 бюджеттен тыс көздерден 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 жергілікті бюджеттен 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	14
	 Тайпақкөл және Қандыарал көл жүйелерінде суару жүйесін салу
	 км 
	17,30
	-
	-
	-
	-
	17,3
	-
	-
	,017
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	 1) күтілетін нәтиже 
	 км 
	17,30
	-
	-
	-
	-
	17,3
	-
	-
	,017
	
	
	

	
	 2) шығыстар, оның ішінде: 
	 млн. теңге 
	1 300
	
	
	
	
	1 300
	
	
	1 300
	
	
	

	
	 республикалық бюджеттен 
	 млн. теңге 
	1 300
	
	
	
	
	1 300
	
	
	1 300
	
	
	

	
	 бюджеттен тыс көздерден 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 жергілікті бюджеттен 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	15
	Қайта құру Республикалық меншік коллекторларының 21 бірлігі (К-1 (Жанакорган), К-2 (Жанакорган), Шиели-Теликоль, К-1 (Шиели), К-3 (Шиели), К-4 (Шиели), К-9 (Шиели), Нансай (Шиели), Коксу (Кызылорда), ЮК-12 (Сырдарья), ЮК-16 (Жалагаш), С К-15г (Жалагаш), ЮК (МСК), СК (МСК), ВКК (Кармакшы), ЗКК (Кармакшы), Кашкансу (Кармакшы), ОК-1 (Кармакшы), К-2 (Казалы),  К-2-1 (Казалы),  К-2- 2 (Казалы)
	 км 
	21,00
	-
	-
	-
	21,0
	-
	-
	-
	,021
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	 1) күтілетін нәтиже 
	 км 
	21,00
	-
	-
	-
	21,0
	-
	-
	-
	,021
	
	
	

	
	 2) шығыстар, оның ішінде: 
	 млн. теңге 
	16 802,500
	
	
	6 802,500
	10 000
	
	
	
	16 802,500
	
	
	

	
	 республикалық бюджеттен 
	 млн. теңге 
	16 802,500
	
	
	6 802,500
	10 000
	
	
	
	16 802,500
	
	
	

	
	 бюджеттен тыс көздерден 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 жергілікті бюджеттен 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	16
	 Сырдария ауданында" Ескі Бостандық " арнасына күрделі жөндеу жүргізу
	 км 
	10,40
	-
	-
	10,4
	-
	-
	-
	-
	,010
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	 1) күтілетін нәтиже 
	 км 
	10,40
	-
	-
	10,4
	
	-
	-
	-
	,010
	
	
	

	
	 2) шығыстар, оның ішінде: 
	 млн. теңге 
	600
	
	
	600
	
	
	
	
	600
	
	
	

	
	 республикалық бюджеттен 
	 млн. теңге 
	600
	
	
	600
	
	
	
	
	600
	
	
	

	
	 бюджеттен тыс көздерден 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 жергілікті бюджеттен 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	17
	 Сырдария ауданында" Дәурен " арнасына күрделі жөндеу жүргізу Ұзындығы 11,7 
	 км 
	11,70
	-
	-
	11,7
	-
	-
	-
	-
	,012
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	 1) күтілетін нәтиже 
	 км 
	11,70
	-
	-
	11,7
	-
	-
	-
	-
	,012
	
	
	

	
	 2) шығыстар, оның ішінде: 
	 млн. теңге 
	300
	
	
	300
	
	
	
	
	300
	
	
	

	
	 республикалық бюджеттен 
	 млн. теңге 
	300
	
	
	300
	
	
	
	
	300
	
	
	

	
	 бюджеттен тыс көздерден 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 жергілікті бюджеттен 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	18
	Қайта құру Республикалық меншіктегі 144 тік дренаждық ұңғымалар (53 тік дренаждық ұңғымалар (Жаңақорған ауданы), 51 тік дренаждық ұңғымалар (Шиелі ауданы), 17 тік дренаждық ұңғымалар (Сырдария ауданы), 23 тік дренаждық ұңғымалар (Жалағаш ауданы))
	 км 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	 1) күтілетін нәтиже 
	 км 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	
	

	
	 2) шығыстар, оның ішінде: 
	 млн. теңге 
	7 920
	
	
	
	
	7 920
	
	
	7 920
	
	
	

	
	 республикалық бюджеттен 
	 млн. теңге 
	7 920
	
	
	
	
	7 920
	
	
	7 920
	
	
	

	
	 бюджеттен тыс көздерден 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 жергілікті бюджеттен 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	19
	"Қызылорда облысындағы 123 тік дренаж ұңғымасы" ЖСҚ әзірлеу
	 км 
	-
	-
	-
	-
	-
	
	-
	-
	
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	 1) күтілетін нәтиже 
	 км 
	-
	-
	-
	-
	-
	
	-
	-
	
	
	
	

	
	 2) шығыстар, оның ішінде: 
	 млн. теңге 
	332,575
	
	
	106,430
	226,145
	
	
	
	332,575
	
	
	

	
	 республикалық бюджеттен 
	 млн. теңге 
	332,575
	
	
	106,430
	226,145
	
	
	
	332,575
	
	
	

	
	 бюджеттен тыс көздерден 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 жергілікті бюджеттен 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	20
	 Қайта құру суармалы алқаптардағы бақылау ұңғымаларының жалпы саны-1730 бірлік
	 км 
	1,00
	-
	-
	-
	-
	1,0
	-
	-
	,001
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	 1) күтілетін нәтиже 
	 км 
	1,00
	-
	-
	-
	-
	1,0
	-
	-
	,001
	
	
	

	
	 2) шығыстар, оның ішінде: 
	 млн. теңге 
	1 251
	
	
	
	
	1 251
	
	
	1 251
	
	
	

	
	 республикалық бюджеттен 
	 млн. теңге 
	1 251
	
	
	
	
	1 251
	
	
	1 251
	
	
	

	
	 бюджеттен тыс көздерден 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 жергілікті бюджеттен 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	21
	 "Қызылорда облысының арнасых Келінтөбе, Әйтек және Сүнақатта суды есепке алудың автоматтандырылған жүйелерін енгізе отырып, Қайта құруқабылдағыштар" РП
	 км 
	207,80
	-
	-
	-
	207,8
	-
	-
	-
	207,8
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	 1) күтілетін нәтиже 
	 км 
	207,80
	-
	-
	-
	207,8
	-
	-
	-
	207,8
	
	
	

	
	 2) шығыстар, оның ішінде: 
	 млн. теңге 
	2 030,895
	5
	
	1 025,895
	1 000
	
	
	
	2 025,895
	
	
	

	
	 республикалық бюджеттен 
	 млн. теңге 
	2 030,895
	5
	
	1 025,895
	1 000
	
	
	
	2 025,895
	
	
	

	
	 бюджеттен тыс көздерден 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 жергілікті бюджеттен 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	22
	Қызылорда облысының каналдарында суды есепке алуды автоматтандыру: Магистральдық арналар Қазалы сол жағалауы Қазалы ауданында Қазалы оң жағалауы Қазалы ауданында Қызылорда сол жағалауы Қызылорда қаласында Қызылорда оң жағалауы в. Қызылорда орналасқан Жаңақорған ауданында Сумағар шаруашылықаралық арналары Жаңақорған ауданында Тайыпкөл Жаңақорған ауданында Құркуреуік Жаңақорған ауданында Новосулутюбин Шиелі ауданында Ботабай Шиелі ауданында Жетікөл-Жарма ауданында Сырдария ауданында Көксу ауданында Шиелі ауданында Жаңадария ауданында Сырдария ауданында Жаңа-арық Қызылорда қаласында Басықара Қазалы ауданында Сауранбай Қызылорда қаласында Ақсай Қазалы ауданында барлығы прот-1891,3 км
	 км 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	 1) күтілетін нәтиже 
	 км 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	
	
	

	
	 2) шығыстар, оның ішінде: 
	 млн. теңге 
	200,124
	10,676
	148,417
	41,031
	
	
	
	
	41,031
	
	
	

	
	 республикалық бюджеттен 
	 млн. теңге 
	200,124
	10,676
	148,417
	41,031
	
	
	
	
	41,031
	
	
	

	
	 бюджеттен тыс көздерден 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 жергілікті бюджеттен 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	23
	 Қайта құру Қызылорда облысы, Қазалы ауданы, Сол жағалау алабының 1-ГД, 2-ГД, К-3-2 коллекторлар жүйесі
	 км 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	 1) күтілетін нәтиже 
	 км 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	
	
	

	
	 2) шығыстар, оның ішінде: 
	 млн. теңге 
	801,832
	
	
	801,832
	
	
	
	
	801,832
	
	
	

	
	 республикалық бюджеттен 
	 млн. теңге 
	801,832
	
	
	801,832
	
	
	
	
	801,832
	
	
	

	
	 бюджеттен тыс көздерден 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 жергілікті бюджеттен 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	24
	 "Қызылорда облысы, Жалағаш ауданы, Аққыр ауылдық округінде "Аққыр" арнасы ойпатының құрылысына жобалау-сметалық құжаттама әзірлеу"
	 км 
	13,40
	-
	-
	-
	13,4
	-
	-
	-
	,013
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	 1) күтілетін нәтиже 
	 км 
	13,40
	-
	-
	-
	13,4
	-
	-
	-
	,013
	
	
	

	
	 2) шығыстар, оның ішінде: 
	 млн. теңге 
	539,235
	
	
	
	539,235
	
	
	
	539,235
	
	
	

	
	 республикалық бюджеттен 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 бюджеттен тыс көздерден 
	 млн. теңге 
	539,235
	
	
	
	539,235
	
	
	
	539,235
	
	
	

	
	 жергілікті бюджеттен 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	25
	 Сырдария ауданының а/о Шаған" Жиделі арық " каналындағы су шығаруды ағымдағы жөндеу.
	 км 
	4,20
	-
	-
	4,2
	-
	-
	-
	-
	,004
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	 1) күтілетін нәтиже 
	 км 
	4,20
	-
	-
	4,2
	-
	-
	-
	-
	,004
	
	
	

	
	 2) шығыстар, оның ішінде: 
	 млн. теңге 
	11,280
	
	
	11,280
	
	
	
	
	11,280
	
	
	

	
	 республикалық бюджеттен 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 бюджеттен тыс көздерден 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 жергілікті бюджеттен 
	 млн. теңге 
	11,280
	
	
	11,280
	
	
	
	
	11,280
	
	
	

	26
	 Ақжарма а/о Сырдария ауданының "Дәулет" арнасы өзенін тазарту бойынша су шаруашылығы жұмыстарын жүргізу.  
	 км 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	 1) күтілетін нәтиже 
	 км 
	1,80
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	1,8
	,002
	
	
	

	
	 2) шығыстар, оның ішінде: 
	 млн. теңге 
	39,294
	
	
	
	
	
	
	39,294
	39,294
	
	
	

	
	 республикалық бюджеттен 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 бюджеттен тыс көздерден 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 жергілікті бюджеттен 
	 млн. теңге 
	39,294
	
	
	
	
	
	
	39,294
	39,294
	
	
	

	27
	 Майдакөл а / о Қазалы ауданының "Таймас" арнасы өзенін тазарту бойынша су шаруашылығы жұмыстарын жүргізу
	 км 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	 1) күтілетін нәтиже 
	 км 
	2,30
	-
	-
	-
	-
	-
	2,3
	-
	,002
	
	
	

	
	 2) шығыстар, оның ішінде: 
	 млн. теңге 
	39,700
	
	
	
	
	
	39,700
	
	39,700
	
	
	

	
	 республикалық бюджеттен 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 бюджеттен тыс көздерден 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 жергілікті бюджеттен 
	 млн. теңге 
	39,700
	
	
	
	
	
	39,700
	
	39,700
	
	
	

	28
	 Қармақшы ауданы "Жапалақ жарма" арнасын механикаландырылған тазалау бойынша ағымдағы жөндеу
	 км 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	 1) күтілетін нәтиже 
	 км 
	4,20
	-
	-
	4,2
	-
	-
	-
	-
	,004
	
	
	

	
	 2) шығыстар, оның ішінде: 
	 млн. теңге 
	9,337
	
	
	9,337
	
	
	
	
	9,337
	
	
	

	
	 республикалық бюджеттен 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 бюджеттен тыс көздерден 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 жергілікті бюджеттен 
	 млн. теңге 
	9,337
	
	
	9,337
	
	
	
	
	9,337
	
	
	

	29
	 Ақмай а/о Шиелі ауданының "Р-3-1" каналында Су шаруашылығы жұмыстарын жүргізу
	 км 
	6,20
	-
	-
	-
	-
	6,2
	-
	-
	,006
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	 1) күтілетін нәтиже 
	 км 
	6,20
	-
	-
	-
	-
	6,2
	-
	-
	,006
	
	
	

	
	 2) шығыстар, оның ішінде: 
	 млн. теңге 
	105,190
	
	
	
	
	105,190
	
	
	105,190
	
	
	

	
	 республикалық бюджеттен 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 бюджеттен тыс көздерден 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 жергілікті бюджеттен 
	 млн. теңге 
	105,190
	
	
	
	
	105,190
	
	
	105,190
	
	
	

	30
	 Ақмай ауданы Шиелі ауданының "Р-3-2" каналында Су шаруашылығы жұмыстарын жүргізу.
	 км 
	2,30
	-
	-
	-
	2,3
	-
	-
	-
	,002
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	 1) күтілетін нәтиже 
	 км 
	2,30
	-
	-
	-
	2,3
	-
	-
	-
	,002
	
	
	

	
	 2) шығыстар, оның ішінде: 
	 млн. теңге 
	26,700
	
	
	
	26,700
	
	
	
	26,700
	
	
	

	
	 республикалық бюджеттен 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 бюджеттен тыс көздерден 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 жергілікті бюджеттен 
	 млн. теңге 
	26,700
	
	
	
	26,700
	
	
	
	26,700
	
	
	

	31
	 Ақмай а/о Шиелі ауданының"р-3-3" арнасы өзенін тазарту бойынша су шаруашылығы жұмыстарын жүргізу.
	 км 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	 1) күтілетін нәтиже 
	 км 
	1,70
	-
	-
	-
	1,7
	-
	-
	-
	,002
	
	
	

	
	 2) шығыстар, оның ішінде: 
	 млн. теңге 
	33,600
	
	
	
	33,600
	
	
	
	33,600
	
	
	

	
	 республикалық бюджеттен 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 бюджеттен тыс көздерден 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 жергілікті бюджеттен 
	 млн. теңге 
	33,600
	
	
	
	33,600
	
	
	
	33,600
	
	
	

	32
	 А/оКуандария Қармақшы ауданының "бақанды" арнасын ағымдағы жөндеу. 9,6 км
	 км 
	9,60
	-
	-
	-
	9,6
	-
	-
	-
	,010
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	 1) күтілетін нәтиже 
	 км 
	9,60
	-
	-
	-
	9,6
	-
	-
	-
	,010
	
	
	

	
	 2) шығыстар, оның ішінде: 
	 млн. теңге 
	96,800
	
	
	
	96,800
	
	
	
	96,800
	
	
	

	
	 республикалық бюджеттен 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 бюджеттен тыс көздерден 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 жергілікті бюджеттен 
	 млн. теңге 
	96,800
	
	
	
	96,800
	
	
	
	96,800
	
	
	

	33
	 Жосалы а/о Қармақшы ауданының "Келте арық" арнасы өзенін тазарту бойынша су шаруашылығы жұмыстарын жүргізу.
	 км 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	 1) күтілетін нәтиже 
	 км 
	4,90
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	4,9
	,005
	
	
	

	
	 2) шығыстар, оның ішінде: 
	 млн. теңге 
	35,560
	
	
	
	
	
	
	35,560
	35,560
	
	
	

	
	 республикалық бюджеттен 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 бюджеттен тыс көздерден 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 жергілікті бюджеттен 
	 млн. теңге 
	35,560
	
	
	
	
	
	
	35,560
	35,560
	
	
	

	34
	 Ақжарма а/о Сырдария ауданының "Ақжарма" каналындағы гидротехникалық құрылысты ағымдағы жөндеу.  
	 км 
	1,60
	-
	-
	1,6
	-
	-
	-
	-
	,002
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	 1) күтілетін нәтиже 
	 км 
	1,60
	-
	-
	1,6
	-
	-
	-
	-
	,002
	
	
	

	
	 2) шығыстар, оның ішінде: 
	 млн. теңге 
	7,890
	
	
	7,890
	
	
	
	
	7,890
	
	
	

	
	 республикалық бюджеттен 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 бюджеттен тыс көздерден 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 жергілікті бюджеттен 
	 млн. теңге 
	7,890
	
	
	7,890
	
	
	
	
	7,890
	
	
	

	35
	 Ақжон а/о Қазалы ауданының "Майдакөл" арнасы өзенін тазарту бойынша су шаруашылығы жұмыстарын жүргізу.
	 км 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	 1) күтілетін нәтиже 
	 км 
	4,50
	-
	-
	-
	-
	-
	4,5
	-
	,005
	
	
	

	
	 2) шығыстар, оның ішінде: 
	 млн. теңге 
	45,730
	
	
	
	
	
	45,730
	
	45,730
	
	
	

	
	 республикалық бюджеттен 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 бюджеттен тыс көздерден 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 жергілікті бюджеттен 
	 млн. теңге 
	45,730
	
	
	
	
	
	45,730
	
	45,730
	
	
	

	36
	 Аранды а / о Қазалы ауданының "Бөкебай" каналындағы бас құрылысты ағымдағы жөндеу.  
	 км 
	1,70
	-
	-
	1,7
	-
	-
	-
	-
	,002
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	 1) күтілетін нәтиже 
	 км 
	1,70
	-
	-
	1,7
	-
	-
	-
	-
	,002
	
	
	

	
	 2) шығыстар, оның ішінде: 
	 млн. теңге 
	8,230
	
	
	8,230
	
	
	
	
	8,230
	
	
	

	
	 республикалық бюджеттен 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 бюджеттен тыс көздерден 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 жергілікті бюджеттен 
	 млн. теңге 
	8,230
	
	
	8,230
	
	
	
	
	8,230
	
	
	

	37
	 Қазалы ауданының "Қызыл ой" арнасы өзенін тазарту бойынша Су шаруашылығы жұмыстарын жүргізу.
	 км 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	 1) күтілетін нәтиже 
	 км 
	9,20
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	9,2
	,009
	
	
	

	
	 2) шығыстар, оның ішінде: 
	 млн. теңге 
	113,700
	
	
	
	
	
	
	113,700
	113,700
	
	
	

	
	 республикалық бюджеттен 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 бюджеттен тыс көздерден 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 жергілікті бюджеттен 
	 млн. теңге 
	113,700
	
	
	
	
	
	
	113,700
	113,700
	
	
	

	38
	 Арнасын тазарту бойынша су шаруашылығы жұмыстарын жүргізу "Р-16-2-1" Жаңақорған ауданының Аққорған а / о
	 км 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	20
	
	03.11.2025г  №19-0366/25

	
	 1) күтілетін нәтиже 
	 км 
	2,40
	-
	-
	-
	-
	2,4
	-
	-
	,002
	
	
	

	
	 2) шығыстар, оның ішінде: 
	 млн. теңге 
	1 294,082
	
	
	
	1 272,692
	21,390
	
	
	1 294,082
	
	
	

	
	 республикалық бюджеттен 
	 млн. теңге 
	1 272,692
	
	
	
	1 272,692
	
	
	
	1 272,692
	
	
	

	
	 бюджеттен тыс көздерден 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 жергілікті бюджеттен 
	 млн. теңге 
	21,390
	
	
	
	
	21,390
	
	
	21,390
	
	
	

	39
	 Керделі а/о Шиелі ауданының "Керделі" арнасы өзенін тазарту бойынша су шаруашылығы жұмыстарын жүргізу.
	 км 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	 1) күтілетін нәтиже 
	 км 
	2,60
	-
	-
	-
	-
	-
	2,6
	-
	,003
	
	
	

	
	 2) шығыстар, оның ішінде: 
	 млн. теңге 
	25,250
	
	
	
	
	
	25,250
	
	25,250
	
	
	

	
	 республикалық бюджеттен 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 бюджеттен тыс көздерден 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 жергілікті бюджеттен 
	 млн. теңге 
	25,250
	
	
	
	
	
	25,250
	
	25,250
	
	
	

	40
	 Жаңаталап а/о Жалағаш ауданының "Арқаш арық" арнасы өзенін тазарту бойынша су шаруашылығы жұмыстарын жүргізу.
	 км 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	 1) күтілетін нәтиже 
	 км 
	2,90
	-
	-
	-
	-
	2,9
	-
	-
	,003
	
	
	

	
	 2) шығыстар, оның ішінде: 
	 млн. теңге 
	18,422
	
	
	
	
	18,422
	
	
	18,422
	
	
	

	
	 республикалық бюджеттен 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 бюджеттен тыс көздерден 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 жергілікті бюджеттен 
	 млн. теңге 
	18,422
	
	
	
	
	18,422
	
	
	18,422
	
	
	

	41
	 Сырдария ауданының "Құрымбек" арнасының бас құрылысын ағымдағы жөндеу және тазалау а / о С. Сейфуллин
	 км 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	 1) күтілетін нәтиже 
	 км 
	1,50
	1,5
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	
	
	

	
	 2) шығыстар, оның ішінде: 
	 млн. теңге 
	8,333
	8,333
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 республикалық бюджеттен 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 бюджеттен тыс көздерден 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 жергілікті бюджеттен 
	 млн. теңге 
	8,333
	8,333
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	42
	 Сырдария ауданының" Айтбай арық " арнасының бас құрылысын ағымдағы жөндеу және тазалау кент Тереңөзек
	 км 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	 1) күтілетін нәтиже 
	 км 
	3,50
	3,5
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	
	
	

	
	 2) шығыстар, оның ішінде: 
	 млн. теңге 
	9,210
	9,210
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 республикалық бюджеттен 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 бюджеттен тыс көздерден 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 жергілікті бюджеттен 
	 млн. теңге 
	9,210
	9,210
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	43
	 Ағымдағы жөндеу " К "коллекторын механикаландырылған тазалау-2-6-1" Жаңақорған ауданының а / о м. н. Нәлібаева
	 км 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	 1) күтілетін нәтиже 
	 км 
	3,70
	-
	3,7
	-
	-
	-
	-
	-
	
	
	
	

	
	 2) шығыстар, оның ішінде: 
	 млн. теңге 
	6,710
	
	6,710
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 республикалық бюджеттен 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 бюджеттен тыс көздерден 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 жергілікті бюджеттен 
	 млн. теңге 
	6,710
	
	6,710
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	44
	 Ағымдағы жөндеу " К "коллекторын механикаландырылған тазалау-2-6-2-1" Жаңақорған ауданының а / о м. н. Нәлібаева
	 км 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	 1) күтілетін нәтиже 
	 км 
	3,70
	-
	3,7
	-
	-
	-
	-
	-
	
	
	
	

	
	 2) шығыстар, оның ішінде: 
	 млн. теңге 
	4,588
	
	4,588
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 республикалық бюджеттен 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 бюджеттен тыс көздерден 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 жергілікті бюджеттен 
	 млн. теңге 
	4,588
	
	4,588
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	45
	 Ағымдағы жөндеу Жалағаш ауданының" Мәмбет аша " арнасын механикаландырылған тазалау Мақпалкөл а/о
	 км 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	 1) күтілетін нәтиже 
	 км 
	1,80
	-
	1,8
	-
	-
	-
	-
	-
	
	
	
	

	
	 2) шығыстар, оның ішінде: 
	 млн. теңге 
	4,652
	
	4,652
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 республикалық бюджеттен 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 бюджеттен тыс көздерден 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 жергілікті бюджеттен 
	 млн. теңге 
	4,652
	
	4,652
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	46
	 Аламесек а/о Жалағаш ауданының" Ақарық " арнасын ағымдағы жөндеу механикаландырылған тазалау
	 км 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	 1) күтілетін нәтиже 
	 км 
	1,90
	-
	1,9
	-
	-
	-
	-
	-
	
	
	
	

	
	 2) шығыстар, оның ішінде: 
	 млн. теңге 
	7,506
	
	7,506
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 республикалық бюджеттен 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 бюджеттен тыс көздерден 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 жергілікті бюджеттен 
	 млн. теңге 
	7,506
	
	7,506
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	47
	 Ағымдағы жөндеу Сырдария ауданы" Баржық " арнасын механикаландырылған тазалау а/о Амангелді
	 км 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	 1) күтілетін нәтиже 
	 км 
	2,60
	-
	2,6
	-
	-
	-
	-
	-
	
	
	
	

	
	 2) шығыстар, оның ішінде: 
	 млн. теңге 
	3,538
	
	3,538
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 республикалық бюджеттен 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 бюджеттен тыс көздерден 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 жергілікті бюджеттен 
	 млн. теңге 
	3,538
	
	3,538
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	48
	«Қазалы сол жағалау суару алқабының дренаждық ағынын Үлкен Арал теңізінің сулы-батпақты алқаптарына бұру»
	 км 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	 1) күтілетін нәтиже 
	 км 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 2) шығыстар, оның ішінде: 
	 млн. теңге 
	7 806,27
	
	
	
	
	3 903,13
	3 903,13
	
	7 806,27
	
	
	

	
	 республикалық бюджеттен 
	 млн. теңге 
	7 806,27
	
	
	
	
	3 903,13
	3 903,13
	
	7 806,27
	
	
	

	
	 бюджеттен тыс көздерден 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 жергілікті бюджеттен 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	11
	Павлодар облысы
	км
	45,00
	20,00
	12,20
	-
	12,80
	-
	-
	-
	,013
	
	
	

	
	
	Шығыстар, оның ішінде
	93 597 509,70
	2 853,180
	1 573,903
	25 512,92
	13 107,83
	30 646,76
	25 593
	18 000
	89 170,427
	
	
	

	
	
	млн. теңге (РБ)
	70 872,010
	2 853,180
	1 336,403
	20 625,92
	12 912,83
	14 916,76
	23 917
	18 000
	66 682,427
	
	
	

	
	
	млн. теңге (БТК) 
	237,500
	
	237,500
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	млн. теңге (ЖБ)
	22 488
	
	
	4 887
	195
	15 730
	1 676
	
	22 488
	
	
	

	1
	 Қайта құружәне Павлодар облысының сұранысқа ие суармалы жерлерінің гидромелиоративтік жүйелерін жаңғырту (Ертіс-Успенка ҚЭН)
	 км 
	12,20
	-
	12,2
	-
	-
	-
	-
	-
	
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	 1) күтілетін нәтиже 
	 км 
	12,20
	-
	12,2
	-
	-
	-
	-
	-
	
	
	
	

	
	 2) шығыстар, оның ішінде: 
	 млн. теңге 
	364
	
	364
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 республикалық бюджеттен 
	 млн. теңге 
	364
	
	364
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 бюджеттен тыс көздерден 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 жергілікті бюджеттен 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	 Ақтоғай ауданының ауыл шаруашылығы алқаптарын суару жүйелерін сумен жабдықтау үшін Ертіс өзенінің Талинка каналының сутектілігін арттыру және гидрологиялық режимін жақсарту
	 км 
	20,00
	20,0
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	 1) күтілетін нәтиже 
	 км 
	20,00
	20,0
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	
	
	

	
	 2) шығыстар, оның ішінде: 
	 млн. теңге 
	269,050
	269,050
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 республикалық бюджеттен 
	 млн. теңге 
	269,050
	269,050
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 бюджеттен тыс көздерден 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 жергілікті бюджеттен 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	 Ертіс ауданындағы Ертіс өзенінің арналарын тазарту
	 км 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	 1) күтілетін нәтиже 
	 км 
	5,00
	5,0
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	
	
	

	
	 2) шығыстар, оның ішінде: 
	 млн. теңге 
	1 462,130
	1 462,130
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 республикалық бюджеттен 
	 млн. теңге 
	1 462,130
	1 462,130
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 бюджеттен тыс көздерден 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 жергілікті бюджеттен 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	 Қайта құру арналары Иртыш-Успенка  (10,0 мың. га) 
	 км 
	12,80
	-
	-
	-
	12,8
	-
	-
	-
	,013
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	 1) күтілетін нәтиже 
	 км 
	12,80
	-
	-
	-
	12,8
	-
	-
	-
	,013
	
	
	

	
	 2) шығыстар, оның ішінде: 
	 млн. теңге 
	2 759,500
	1 122
	237,500
	
	1 400
	
	
	
	1 400
	
	
	

	
	 республикалық бюджеттен 
	 млн. теңге 
	2 522
	1 122
	
	
	1 400
	
	
	
	1 400
	
	
	

	
	 бюджеттен тыс көздерден 
	 млн. теңге 
	237,500
	
	237,500
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 жергілікті бюджеттен 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	 Қайта құру Акқұлы ауданының Лебяжі суару жүйесі
	 км 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	 1) күтілетін нәтиже 
	 км 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	
	
	

	
	 2) шығыстар, оның ішінде: 
	 млн. теңге 
	10 807
	
	
	
	
	1 080
	3 727
	6 000
	10 807
	
	
	

	
	 республикалық бюджеттен 
	 млн. теңге 
	9 727
	
	
	
	
	
	3 727
	6 000
	9 727
	
	
	

	
	 бюджеттен тыс көздерден 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 жергілікті бюджеттен 
	 млн. теңге 
	1 080
	
	
	
	
	1 080
	
	
	1 080
	
	
	

	6
	 Баянауыл ауданында 6 739 га алаңда (Жаңатлек, Қаныш Сәтбаева, Ұзынбұлақ, Мәшһүр Жүсіп ауылдары)гидромелиорациялық жүйелердің Қайта құруы
	 км 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	 1) күтілетін нәтиже 
	 км 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	
	
	

	
	 2) шығыстар, оның ішінде: 
	 млн. теңге 
	3 870,900
	
	
	387
	3 483,900
	
	
	
	3 870,900
	
	
	

	
	 республикалық бюджеттен 
	 млн. теңге 
	3 483,900
	
	
	
	3 483,900
	
	
	
	3 483,900
	
	
	

	
	 бюджеттен тыс көздерден 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 жергілікті бюджеттен 
	 млн. теңге 
	387
	
	
	387
	
	
	
	
	387
	
	
	

	7
	 Май ауданында 14 597 га алаңда гидромелиорациялық жүйелердің Қайта құруы
	 км 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	 1) күтілетін нәтиже 
	 км 
	-
	-
	-
	-
	
	-
	-
	-
	
	
	
	

	
	 2) шығыстар, оның ішінде: 
	 млн. теңге 
	13 650
	
	
	
	
	13 650
	
	
	13 650
	
	
	

	
	 республикалық бюджеттен 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 бюджеттен тыс көздерден 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 жергілікті бюджеттен 
	 млн. теңге 
	13 650
	
	
	
	
	13 650
	
	
	13 650
	
	
	

	8
	 Ақкөл, Ертіс, Павлодар, С.З.дж. аудандарындағы жайылмалы суару жүйесінің Қайта құруы.Екібастұз және Ақтоғай аудандарында (Шідерті Лиманды суару жүйесі)
	 км 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	 1) күтілетін нәтиже 
	 км 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	
	
	

	
	 2) шығыстар, оның ішінде: 
	 млн. теңге 
	16 380
	
	
	
	180
	8 100
	8 100
	
	16 380
	
	
	

	
	 республикалық бюджеттен 
	 млн. теңге 
	16 200
	
	
	
	
	8 100
	8 100
	
	16 200
	
	
	

	
	 бюджеттен тыс көздерден 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 жергілікті бюджеттен 
	 млн. теңге 
	180
	
	
	
	180
	
	
	
	180
	
	
	

	9
	 11 180 га алаңда Аққұлы ауданының жайылмалы суару жүйесінің Қайта құруы
	 км 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	 1) күтілетін нәтиже 
	 км 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	
	
	

	
	 2) шығыстар, оның ішінде: 
	 млн. теңге 
	26 766
	
	
	
	
	1 000
	13 766
	12 000
	26 766
	
	
	

	
	 республикалық бюджеттен 
	 млн. теңге 
	24 090
	
	
	
	
	
	12 090
	12 000
	24 090
	
	
	

	
	 бюджеттен тыс көздерден 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 жергілікті бюджеттен 
	 млн. теңге 
	2 676
	
	
	
	
	1 000
	1 676
	
	2 676
	
	
	

	10
	 1 600 га алаңда Ертіс ауданының жайылмалы суару жүйесінің Қайта құруы
	 км 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	 1) күтілетін нәтиже 
	 км 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	
	
	

	
	 2) шығыстар, оның ішінде: 
	 млн. теңге 
	15
	
	
	
	15
	
	
	
	15
	
	
	

	
	 республикалық бюджеттен 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 бюджеттен тыс көздерден 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 жергілікті бюджеттен 
	 млн. теңге 
	15
	
	
	
	15
	
	
	
	15
	
	
	

	11
	 Павлодар облысы Ертіс ауданындағы Ертіс өзенінің арналарын тазарту"
	 км 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	 1) күтілетін нәтиже 
	 км 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	
	
	

	
	 2) шығыстар, оның ішінде: 
	 млн. теңге 
	174,289
	
	
	174,289
	
	
	
	
	174,289
	
	
	

	
	 республикалық бюджеттен 
	 млн. теңге 
	174,289
	
	
	174,289
	
	
	
	
	174,289
	
	
	

	
	 бюджеттен тыс көздерден 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 жергілікті бюджеттен 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12
	 Павлодар облысы Павлодар ауданы, Мичурино ауылындағы Ертіс өзенінің арналарын тазарту
	 км 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	 1) күтілетін нәтиже 
	 км 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	
	
	

	
	 2) шығыстар, оның ішінде: 
	 млн. теңге 
	1 032,359
	
	
	491,599
	540,760
	
	
	
	1 032,359
	
	
	

	
	 республикалық бюджеттен 
	 млн. теңге 
	1 032,359
	
	
	491,599
	540,760
	
	
	
	1 032,359
	
	
	

	
	 бюджеттен тыс көздерден 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 жергілікті бюджеттен 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	13
	 Павлодар облысы Павлодар ауданы Черноярка ауылындағы Ертіс өзенінің арналарын тазарту
	 км 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	 1) күтілетін нәтиже 
	 км 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	
	
	

	
	 2) шығыстар, оның ішінде: 
	 млн. теңге 
	3 972,731
	
	968,103
	687,870
	1 300
	1 016,758
	
	
	3 004,628
	
	
	

	
	 республикалық бюджеттен 
	 млн. теңге 
	3 972,731
	
	968,103
	687,870
	1 300
	1 016,758
	
	
	3 004,628
	
	
	

	
	 бюджеттен тыс көздерден 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 жергілікті бюджеттен 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	14
	 Павлодар облысының Май ауданындағы Белая өзенінің арнасын тазарту
	 км 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	 1) күтілетін нәтиже 
	 км 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	
	
	

	
	 2) шығыстар, оның ішінде: 
	 млн. теңге 
	1 200
	
	
	
	
	1 200
	
	
	1 200
	
	
	

	
	 республикалық бюджеттен 
	 млн. теңге 
	1 200
	
	
	
	
	1 200
	
	
	1 200
	
	
	

	
	 бюджеттен тыс көздерден 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 жергілікті бюджеттен 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	15
	 Павлодар облысы Павлодар ауданы Набережное ауылындағы Ертіс өзенінің арналарын тазарту
	 км 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	 1) күтілетін нәтиже 
	 км 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	
	
	

	
	 2) шығыстар, оның ішінде: 
	 млн. теңге 
	1 500
	
	
	
	
	1 500
	
	
	1 500
	
	
	

	
	 республикалық бюджеттен 
	 млн. теңге 
	1 500
	
	
	
	
	1 500
	
	
	1 500
	
	
	

	
	 бюджеттен тыс көздерден 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 жергілікті бюджеттен 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	16
	 Павлодар облысы Павлодар ауданы Чернорецк ауылындағы Ертіс өзенінің арналарын тазарту
	 км 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	 1) күтілетін нәтиже 
	 км 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	
	
	

	
	 2) шығыстар, оның ішінде: 
	 млн. теңге 
	2 100
	
	
	
	
	2 100
	
	
	2 100
	
	
	

	
	 республикалық бюджеттен 
	 млн. теңге 
	2 100
	
	
	
	
	2 100
	
	
	2 100
	
	
	

	
	 бюджеттен тыс көздерден 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 жергілікті бюджеттен 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	17
	 Қайта құру қосқыш агрегаттарын күрделі жөндеу№1(3), 2(2), 3(2), 4(3), 5(3). Қайта құруқосқыш агрегаттарын күрделі жөндеу НС № 1 (3) - 1 дана дж. Ақсу, Павлодар облысы
	 км 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	20
	
	1) МЕМСАРАП № 06-0249/24  02.07.2024 ж.
2) ЖСҚ бекіту туралы бұйрық №77   18.04.2025ж.
3) ОЗ №18  23.07.2025ж.
4) Шарта 1) ҚМЖ №8  18.04.2025ж.;
2) Технадзор №35  05.05.2025ж.;
3) Автонадзор №45  16.05.2025ж.
5) "Заключение РБ №12  3.07.2025ж.
1) ҚМЖ №8  18.04.2025ж.;
2) Технадзор №35  05.05.2025ж.;
3) Автонадзор №45  16.05.2025ж..

	
	 1) күтілетін нәтиже 
	 км 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	
	
	

	
	 2) шығыстар, оның ішінде: 
	 млн. теңге 
	2,016
	
	1,428
	,588
	
	
	
	
	,588
	
	
	

	
	 республикалық бюджеттен 
	 млн. теңге 
	2,016
	
	1,428
	,588
	
	
	
	
	,588
	
	
	

	
	 бюджеттен тыс көздерден 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 жергілікті бюджеттен 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	18
	 Қайта құру қосқыш агрегаттарын күрделі жөндеу№ 1(3), 2(2), 3(2), 4(3), 5(3). Қайта құрух, № 2(2) НС сорғы агрегаттарын күрделі жөндеу – 1 дана.дж. Екібастұз, Павлодар облысы
	 км 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	20
	
	"1) МЕМСАРАП № 04-0317/24  26.09.2024 ж.
2) ЖСҚ бекіту туралы бұйрық №79   18.04.2025ж.
3) ОЗ №17  23.07.2025ж.
4) Шарта 1) ҚМЖ №7  18.04.2025ж.;
2) Технадзор №40  13.05.2025ж.;
3) Автонадзор №44  16.05.2025ж.."
5) "Заключение РБ №12  3.07.2025ж.
1) ҚМЖ №7  18.04.2025ж.;
2) Технадзор №40  13.05.2025ж.;
3) Автонадзор №44  16.05.2025ж."

	
	 1) күтілетін нәтиже 
	 км 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	
	
	

	
	 2) шығыстар, оның ішінде: 
	 млн. теңге 
	2,151
	
	,708
	1,443
	
	
	
	
	1,443
	
	
	

	
	 республикалық бюджеттен 
	 млн. теңге 
	2,151
	
	,708
	1,443
	
	
	
	
	1,443
	
	
	

	
	 бюджеттен тыс көздерден 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 жергілікті бюджеттен 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	19
	 Қайта құру, НС сорғы агрегаттарын күрделі жөндеу№ 1(3), 2(2), 3(2), 4(3), 5(3). Қайта құруқосқыш агрегаттарын күрделі жөндеу НС № 3 (2) – 1 дана дж. Екібастұз, Павлодар облысы
	 км 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	20
	
	"1) МЕМСАРАП № 04-0316/24  26.09.2024 ж.;
2) ЖСҚ бекіту туралы бұйрық №80   18.04.2025ж.;
3) ОЗ  №19  23.07.2025ж.
4) Шарта 1) ҚМЖ №6  18.04.2025ж.;
2) Технадзор №53  15.05.2025ж.;
3) Автонадзор №42  16.05.2025ж.;"
5) "Заключение РБ №12  3.07.2025ж.
1) ҚМЖ №6  18.04.2025ж.;
2) Технадзор №53  15.05.2025ж.;
3) Автонадзор №42  16.05.2025ж.;"

	
	 1) күтілетін нәтиже 
	 км 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	
	
	

	
	 2) шығыстар, оның ішінде: 
	 млн. теңге 
	2,146
	
	,704
	1,442
	
	
	
	
	1,442
	
	
	

	
	 республикалық бюджеттен 
	 млн. теңге 
	2,146
	
	,704
	1,442
	
	
	
	
	1,442
	
	
	

	
	 бюджеттен тыс көздерден 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 жергілікті бюджеттен 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	20
	  Қайта құру, НС сорғы агрегаттарын күрделі жөндеу№ 1(3), 2(2), 3(2), 4(3), 5(3). Қайта құруқосқыш агрегаттарын күрделі жөндеу № 4(3) – 1 дана дж. Екібастұз, Павлодар облысы
	 км 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	20
	
	1) МЕМСАРАП № 04-0313/24  24.09.2024 ж.;
2) ЖСҚ бекіту туралы бұйрық №81   18.04.2025ж.;
3) ОЗ №20  23.07.2025ж.
4) Шарта 1) ҚМЖ №5  18.04.2025г;
2) Технадзор №36  02.05.2025г;
3) Автонадзор №43  16.05.2025г;"
5) "Заключение РБ №12  3.07.2025ж.
1) ҚМЖ №5  18.04.2025г;
2) Технадзор №36  02.05.2025г;
3) Автонадзор №43  16.05.2025г;

	
	 1) күтілетін нәтиже 
	 км 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	
	
	

	
	 2) шығыстар, оның ішінде: 
	 млн. теңге 
	2,158
	
	,708
	1,450
	
	
	
	
	1,450
	
	
	

	
	 республикалық бюджеттен 
	 млн. теңге 
	2,158
	
	,708
	1,450
	
	
	
	
	1,450
	
	
	

	
	 бюджеттен тыс көздерден 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 жергілікті бюджеттен 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	21
	 Қайта құру, НС сорғы агрегаттарын күрделі жөндеу№ 1(3), 2(2), 3(2), 4(3), 5(3). Қайта құруқосқыш агрегаттарын күрделі жөндеу № 5(3) – 1 дана дж. Екібастұз, Павлодар облысы
	 км 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	20
	
	1) МЕМСАРАП № 04-0309/24  23.09.2024 ж.;
2) ЖСҚ бекіту туралы бұйрық №78   18.04.2025ж.;
3) ОЗ №21  23.07.2025ж.
4) Шарта 1) ҚМЖ №4  18.04.2025г;
2) Технадзор №37  02.05.2025г;
3) Автонадзор №41  16.05.2025г;"
5) "Заключение РБ №12  3.07.2025ж.
1) ҚМЖ №4  18.04.2025г;
2) Технадзор №37  02.05.2025ж.;
3) Автонадзор №41  16.05.2025г;"

	
	 1) күтілетін нәтиже 
	 км 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	
	
	

	
	 2) шығыстар, оның ішінде: 
	 млн. теңге 
	2,303
	
	,752
	1,551
	
	
	
	
	1,551
	
	
	

	
	 республикалық бюджеттен 
	 млн. теңге 
	2,303
	
	,752
	1,551
	
	
	
	
	1,551
	
	
	

	
	 бюджеттен тыс көздерден 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 жергілікті бюджеттен 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	22
	 Железин ауданы Башмачное ауылы ауданындағы жағалауларды нығайту жұмыстары
	 км 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	 1) күтілетін нәтиже 
	 км 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	
	
	

	
	 2) шығыстар, оның ішінде: 
	 млн. теңге 
	500
	
	
	500
	
	
	
	
	500
	
	
	

	
	 республикалық бюджеттен 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 бюджеттен тыс көздерден 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 жергілікті бюджеттен 
	 млн. теңге 
	500
	
	
	500
	
	
	
	
	500
	
	
	

	23
	 Павлодар ауданындағы арнасы Подстепка арнасын тазарту
	 км 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	 1) күтілетін нәтиже 
	 км 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	
	
	

	
	 2) шығыстар, оның ішінде: 
	 млн. теңге 
	4 000
	
	
	4 000
	
	
	
	
	4 000
	
	
	

	
	 республикалық бюджеттен 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 бюджеттен тыс көздерден 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 жергілікті бюджеттен 
	 млн. теңге 
	4 000
	
	
	4 000
	
	
	
	
	4 000
	
	
	

	24
	 «Қайта құру Павлодар облысы Май ауданының Лиманды суару жүйесі (1 кезек) 
	 км 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	 1) күтілетін нәтиже 
	 км 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	
	
	

	
	 2) шығыстар, оның ішінде: 
	 млн. теңге 
	2 763,776
	
	
	1 316,084
	447,692
	1 000
	
	
	2 763,776
	
	
	

	
	 республикалық бюджеттен 
	 млн. теңге 
	2 763,776
	
	
	1 316,084
	447,692
	1 000
	
	
	2 763,776
	
	
	

	
	 бюджеттен тыс көздерден 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 жергілікті бюджеттен 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	25
	Екібастұз қаласындағы №2(3), 3(3), 4(2), 5(2), 6(2) сорғы станцияларындағы сорғы агрегаттарын реконструкциялау және күрделі жөндеу. №2(3) сорғы станциясындағы сорғы агрегаттарын реконструкциялау және күрделі жөндеу – 1 дана.
	 км 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	 1) күтілетін нәтиже 
	 км 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	
	
	

	
	 2) шығыстар, оның ішінде: 
	 млн. теңге 
	2 940,06
	
	
	2 001,02
	939,04
	
	
	
	2 940,06
	
	
	

	
	 республикалық бюджеттен 
	 млн. теңге 
	2 940,06
	
	
	2 001,02
	939,04
	
	
	
	2 940,06
	
	
	

	
	 бюджеттен тыс көздерден 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 жергілікті бюджеттен 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	26
	Екібастұз қаласындағы №2(3), 3(3), 4(2), 5(2), 6(2) сорғы станцияларындағы сорғы агрегаттарын реконструкциялау және күрделі жөндеу. №3(3) сорғы станциясындағы сорғы агрегаттарын реконструкциялау және күрделі жөндеу – 1 дана.
	 км 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	 1) күтілетін нәтиже 
	 км 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	
	
	

	
	 2) шығыстар, оның ішінде: 
	 млн. теңге 
	3 048,06
	
	
	2 101,96
	946,10
	
	
	
	3 048,06
	
	
	

	
	 республикалық бюджеттен 
	 млн. теңге 
	3 048,06
	
	
	2 101,96
	946,10
	
	
	
	3 048,06
	
	
	

	
	 бюджеттен тыс көздерден 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 жергілікті бюджеттен 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	27
	Екібастұз қаласындағы №2(3), 3(3), 4(2), 5(2), 6(2) сорғы станцияларындағы сорғы агрегаттарын реконструкциялау және күрделі жөндеу. №4(2) сорғы станциясындағы сорғы агрегаттарын реконструкциялау және күрделі жөндеу – 1 дана.
	 км 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	 1) күтілетін нәтиже 
	 км 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	
	
	

	
	 2) шығыстар, оның ішінде: 
	 млн. теңге 
	3 078,17
	
	
	2 132,08
	946,10
	
	
	
	3 078,17
	
	
	

	
	 республикалық бюджеттен 
	 млн. теңге 
	3 078,17
	
	
	2 132,08
	946,10
	
	
	
	3 078,17
	
	
	

	
	 бюджеттен тыс көздерден 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 жергілікті бюджеттен 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	28
	Екібастұз қаласындағы №2(3), 3(3), 4(2), 5(2), 6(2) сорғы станцияларындағы сорғы агрегаттарын реконструкциялау және күрделі жөндеу. №5(2) сорғы станциясындағы сорғы агрегаттарын реконструкциялау және күрделі жөндеу – 1 дана.
	 км 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	 1) күтілетін нәтиже 
	 км 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	
	
	

	
	 2) шығыстар, оның ішінде: 
	 млн. теңге 
	3 063,14
	
	
	2 132,63
	930,52
	
	
	
	3 063,14
	
	
	

	
	 республикалық бюджеттен 
	 млн. теңге 
	3 063,14
	
	
	2 132,63
	930,52
	
	
	
	3 063,14
	
	
	

	
	 бюджеттен тыс көздерден 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 жергілікті бюджеттен 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	29
	Екібастұз қаласындағы №2(3), 3(3), 4(2), 5(2), 6(2) сорғы станцияларындағы сорғы агрегаттарын реконструкциялау және күрделі жөндеу. №6(2) сорғы станциясындағы сорғы агрегаттарын реконструкциялау және күрделі жөндеу – 1 дана.
	 км 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	 1) күтілетін нәтиже 
	 км 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	
	
	

	
	 2) шығыстар, оның ішінде: 
	 млн. теңге 
	3 122,24
	
	
	2 176,14
	946,10
	
	
	
	3 122,24
	
	
	

	
	 республикалық бюджеттен 
	 млн. теңге 
	3 122,24
	
	
	2 176,14
	946,10
	
	
	
	3 122,24
	
	
	

	
	 бюджеттен тыс көздерден 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 жергілікті бюджеттен 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	30
	Қ. Сәтбаев атындағы каналдың 3–4-кезеңдеріндегі сорғы агрегаттарын реконструкциялау және күрделі жөндеу.
	 км 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	 1) күтілетін нәтиже 
	 км 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	
	
	

	
	 2) шығыстар, оның ішінде: 
	 млн. теңге 
	28 100,16
	
	
	
	14 050,08
	14 050,08
	
	
	28 100,16
	
	
	

	
	 республикалық бюджеттен 
	 млн. теңге 
	28 100,16
	
	
	
	14 050,08
	14 050,08
	
	
	28 100,16
	
	
	

	
	 бюджеттен тыс көздерден 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 жергілікті бюджеттен 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	31
	Павлодар облысы Май ауданындағы лимандық суару жүйелерін реконструкциялау (2-кезек).
	 км 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	 1) күтілетін нәтиже 
	 км 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	
	
	

	
	 2) шығыстар, оның ішінде: 
	 млн. теңге 
	2 908,93
	
	
	2 552,26
	356,67
	
	
	
	2 908,93
	
	
	

	
	 республикалық бюджеттен 
	 млн. теңге 
	2 908,93
	
	
	2 552,26
	356,67
	
	
	
	2 908,93
	
	
	

	
	 бюджеттен тыс көздерден 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 жергілікті бюджеттен 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	32
	Павлодар облысы Май ауданындағы лимандық суару жүйелерін реконструкциялау (3-кезек).
	 км 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	 1) күтілетін нәтиже 
	 км 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 2) шығыстар, оның ішінде: 
	 млн. теңге 
	3 148,77
	
	
	2 733,39
	415,38
	
	
	
	3 148,77
	
	
	

	
	 республикалық бюджеттен 
	 млн. теңге 
	3 148,77
	
	
	2 733,39
	415,38
	
	
	
	3 148,77
	
	
	

	
	 бюджеттен тыс көздерден 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 жергілікті бюджеттен 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	33
	Павлодар облысы Май ауданындағы лимандық суару жүйелерін реконструкциялау (4-кезек).
	 км 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	 1) күтілетін нәтиже 
	 км 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 2) шығыстар, оның ішінде: 
	 млн. теңге 
	2 380,70
	
	
	2 120,12
	260,57
	
	
	
	2 380,70
	
	
	

	
	 республикалық бюджеттен 
	 млн. теңге 
	2 380,70
	
	
	2 120,12
	260,57
	
	
	
	2 380,70
	
	
	

	
	 бюджеттен тыс көздерден 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 жергілікті бюджеттен 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12
	Түркістан облысы
	км
	3 595,25
	15,00
	15,10
	176,41
	356,25
	2 069,84
	318,76
	643,90
	3,565
	
	
	

	
	
	Шығыстар, оның ішінде
	749 245 326,07
	5 809,329
	5 812,920
	95 500,054
	185 030,53
	264 567,16
	112 453,921
	80 834,815
	737 623,078
	
	
	

	
	
	млн. теңге (РБ)
	165 856,652
	4 409,329
	5 550,474
	22 038,422
	53 441,23
	80 680,60
	500
	
	155 896,850
	
	
	

	
	
	млн. теңге (БТК) 
	565 091,211
	1 400
	226,400
	64 931,825
	128 529,275
	177 255,081
	111 933,868
	80 814,762
	563 464,811
	
	
	

	
	
	млн. теңге (ЖБ)
	18 297,463
	
	36,046
	8 529,807
	3 060,027
	6 631,477
	20,053
	20,053
	18 261,417
	
	
	

	1
	 Қайта құру Жетісай ауданында Тәуелсіздіктің 20 жылдығы атындағы машиналық әдіспен су құбыры (ұзындығы 23,9 км) 
	 км 
	23,90
	5,0
	-
	-
	-
	18,9
	-
	-
	,019
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	 1) күтілетін нәтиже 
	 км 
	23,90
	5,0
	-
	-
	-
	18,9
	-
	-
	,019
	
	
	

	
	 2) шығыстар, оның ішінде: 
	 млн. теңге 
	13 521,800
	5
	
	4 055
	9 461,800
	
	
	
	13 516,800
	
	
	

	
	 республикалық бюджеттен 
	 млн. теңге 
	5
	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 бюджеттен тыс көздерден 
	 млн. теңге 
	13 516,800
	
	
	4 055
	9 461,800
	
	
	
	13 516,800
	
	
	

	
	 жергілікті бюджеттен 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	  Арнасы магистралінің 19,2 шақырымын қайта құру. Алтынбекова Отырар ауданында (Түзету) (ұзындығы 42 км) 
	 км 
	19,20
	-
	-
	-
	-
	19,2
	-
	-
	,019
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	 1) күтілетін нәтиже 
	 км 
	19,20
	-
	-
	-
	-
	19,2
	-
	-
	,019
	
	
	

	
	 2) шығыстар, оның ішінде: 
	 млн. теңге 
	1 879,420
	
	
	751,890
	657,900
	469,630
	
	
	1 879,420
	
	
	

	
	 республикалық бюджеттен 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 бюджеттен тыс көздерден 
	 млн. теңге 
	1 879,420
	
	
	751,890
	657,900
	469,630
	
	
	1 879,420
	
	
	

	
	 жергілікті бюджеттен 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	 Қайта құру трансшекаралық магистральдық арналар БКМК, Ханым және Зах (ұйсындығы 282,7 км), Сарыағаш, Қазығұрт ауданы
	 км 
	282,70
	10,0
	-
	-
	-
	272,7
	-
	-
	,273
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	 1) күтілетін нәтиже 
	 км 
	282,70
	10,0
	-
	-
	-
	272,7
	-
	-
	,273
	
	
	

	
	 2) шығыстар, оның ішінде: 
	 млн. теңге 
	120 248,055
	10
	238,055
	24 000
	36 000
	60 000
	
	
	120 000
	
	
	

	
	 республикалық бюджеттен 
	 млн. теңге 
	248,055
	10
	238,055
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 бюджеттен тыс көздерден 
	 млн. теңге 
	120 000
	
	
	24 000
	36 000
	60 000
	
	
	120 000
	
	
	

	
	 жергілікті бюджеттен 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	 РП "Қайта құру арналары"Р-6" Түркістан облысы Ордабасы ауданында" 
	 км 
	15,10
	-
	15,1
	-
	-
	-
	-
	-
	0
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	 1) күтілетін нәтиже 
	 км 
	15,10
	-
	15,1
	
	-
	-
	-
	-
	0
	
	
	

	
	 2) шығыстар, оның ішінде: 
	 млн. теңге 
	310,303
	
	310,303
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 республикалық бюджеттен 
	 млн. теңге 
	310,303
	
	310,303
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 бюджеттен тыс көздерден 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 жергілікті бюджеттен 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	 РП «Түркістан облысында КҚ-247-ден КҚ-496-ға дейін Түркістан магистральдық арнасын күрделі жөндеу» 
	 км 
	24,90
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	24,9
	,025
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	 1) күтілетін нәтиже 
	 км 
	24,90
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	24,9
	,025
	
	
	

	
	 2) шығыстар, оның ішінде: 
	 млн. теңге 
	11 481
	
	
	
	2 481
	3 000
	3 000
	3 000
	11 481
	
	
	

	
	 республикалық бюджеттен 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 бюджеттен тыс көздерден 
	 млн. теңге 
	11 481
	
	
	
	2 481
	3 000
	3 000
	3 000
	11 481
	
	
	

	
	 жергілікті бюджеттен 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	 Ордабасы ауданы, Арыс магистралі арнасын күрделі жөндеу
	 км 
	59,60
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	59,6
	,060
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	 1) күтілетін нәтиже 
	 км 
	59,60
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	59,6
	,060
	
	
	

	
	 2) шығыстар, оның ішінде: 
	 млн. теңге 
	46 021,600
	
	
	
	16 021,600
	10 000
	10 000
	10 000
	46 021,600
	
	
	

	
	 республикалық бюджеттен 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 бюджеттен тыс көздерден 
	 млн. теңге 
	46 021,600
	
	
	
	16 021,600
	10 000
	10 000
	10 000
	46 021,600
	
	
	

	
	 жергілікті бюджеттен 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	 Сарыағаш ауданының коммуналдық меншігінің маңыздылығы жоғары 7 каналды (Шошым, Кескен, Шаншар-құлақ, Р-4-2, Құлтұма, Сарыуйсын, 57-тармақ, Қаратас) күрделі жөндеу
	 км 
	20,60
	-
	-
	-
	20,6
	-
	-
	-
	,021
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	 1) күтілетін нәтиже 
	 км 
	20,60
	-
	-
	-
	20,6
	-
	-
	-
	,021
	
	
	

	
	 2) шығыстар, оның ішінде: 
	 млн. теңге 
	200
	
	
	200
	
	
	
	
	200
	
	
	

	
	 республикалық бюджеттен 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 бюджеттен тыс көздерден 
	 млн. теңге 
	200
	
	
	200
	
	
	
	
	200
	
	
	

	
	 жергілікті бюджеттен 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	 Шардара ауданының Достық а / о 1-К-2, 1-х-2-к-1, 1-х-2-к-2, 1-х-2-к-3, 1-х-2-к-4 арналарын капатиалды жөндеу (ұзындығы 20,6 км) 
	 км 
	23,80
	-
	-
	-
	-
	-
	23,8
	-
	,024
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	 1) күтілетін нәтиже 
	 км 
	23,80
	-
	-
	-
	-
	-
	23,8
	-
	,024
	
	
	

	
	 2) шығыстар, оның ішінде: 
	 млн. теңге 
	2 000
	
	
	1 000
	1 000
	
	
	
	2 000
	
	
	

	
	 республикалық бюджеттен 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 бюджеттен тыс көздерден 
	 млн. теңге 
	2 000
	
	
	1 000
	1 000
	
	
	
	2 000
	
	
	

	
	 жергілікті бюджеттен 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	  Шардара ауданы Ақшенгелді А/о 4-К-1-1, 4-К-1-2, 4-К-1-3, 4-К-1-4 және 2-Х-1А арналарын капатиалды жөндеу (ұзындығы 21,2 км) 
	 км 
	9,50
	-
	-
	-
	-
	-
	9,5
	-
	,010
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	 1) күтілетін нәтиже 
	 км 
	9,50
	-
	-
	-
	-
	-
	9,5
	-
	,010
	
	
	

	
	 2) шығыстар, оның ішінде: 
	 млн. теңге 
	11 481
	
	
	4 592,400
	4 018,350
	2 870,250
	
	
	11 481
	
	
	

	
	 республикалық бюджеттен 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 бюджеттен тыс көздерден 
	 млн. теңге 
	11 481
	
	
	4 592,400
	4 018,350
	2 870,250
	
	
	11 481
	
	
	

	
	 жергілікті бюджеттен 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	 Шардара ауданы Тұрысбеков А / о РШ-2-1, РШ-3 және РШ-2 арналарын күрделі жөндеу (ұзындығы 5 км) 
	 км 
	9,50
	-
	-
	-
	-
	9,5
	-
	-
	,010
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	 1) күтілетін нәтиже 
	 км 
	9,50
	-
	-
	-
	-
	9,5
	-
	-
	,010
	
	
	

	
	 2) шығыстар, оның ішінде: 
	 млн. теңге 
	1 393,520
	
	
	557,410
	487,730
	348,380
	
	
	1 393,520
	
	
	

	
	 республикалық бюджеттен 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 бюджеттен тыс көздерден 
	 млн. теңге 
	1 393,520
	
	
	557,410
	487,730
	348,380
	
	
	1 393,520
	
	
	

	
	 жергілікті бюджеттен 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	11
	 Шардара ауданындағы республикалық меншіктегі 5 шаруааралық арнаны күрделі жөндеу (а/о Алатау батыр, а/о Суткент, а/о Кызылкум) 
	 км 
	253,90
	-
	-
	-
	-
	253,9
	-
	-
	,254
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	 1) күтілетін нәтиже 
	 км 
	253,90
	-
	-
	-
	-
	253,9
	-
	-
	,254
	
	
	

	
	 2) шығыстар, оның ішінде: 
	 млн. теңге 
	1 239,960
	5
	34,960
	600
	600
	
	
	
	1 200
	
	
	

	
	 республикалық бюджеттен 
	 млн. теңге 
	39,960
	5
	34,960
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 бюджеттен тыс көздерден 
	 млн. теңге 
	1 200
	
	
	600
	600
	
	
	
	1 200
	
	
	

	
	 жергілікті бюджеттен 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12
	  Бірінші кезектегі жөндеуді қажет ететін Жетісай ауданындағы республикалық меншіктің 12 арнасын күрделі жөндеу
	 км 
	111,14
	-
	-
	-
	-
	111,1
	-
	-
	,111
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	 1) күтілетін нәтиже 
	 км 
	111,14
	-
	-
	-
	-
	111,1
	-
	-
	,111
	
	
	

	
	 2) шығыстар, оның ішінде: 
	 млн. теңге 
	33 976,960
	
	776,960
	5 200
	8 000
	20 000
	
	
	33 200
	
	
	

	
	 республикалық бюджеттен 
	 млн. теңге 
	33 976,960
	
	776,960
	5 200
	8 000
	20 000
	
	
	33 200
	
	
	

	
	 бюджеттен тыс көздерден 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 жергілікті бюджеттен 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	13
	 ОҚО Түлкібас ауданының суару жүйесінің бірінші кезектегі магистральдық арналарын қалпына келтіру
	 км 
	113,23
	-
	-
	-
	-
	113,2
	-
	-
	,113
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	 1) күтілетін нәтиже 
	 км 
	113,23
	-
	-
	-
	-
	113,2
	-
	-
	,113
	
	
	

	
	 2) шығыстар, оның ішінде: 
	 млн. теңге 
	39 184,212
	1 517,270
	672,939
	9 659,125
	6 921,149
	20 413,728
	
	
	36 994,003
	
	
	

	
	 республикалық бюджеттен 
	 млн. теңге 
	39 184,212
	1 517,270
	672,939
	9 659,125
	6 921,149
	20 413,728
	
	
	36 994,003
	
	
	

	
	 бюджеттен тыс көздерден 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 жергілікті бюджеттен 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	14
	 Қызылқұм Қызылқұм магистралі Түркістан ауданы күрделі жөндеу (3 кезең)
	 км 
	3,80
	-
	-
	-
	-
	3,8
	-
	-
	,004
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	 1) күтілетін нәтиже 
	 км 
	3,80
	-
	-
	-
	-
	3,8
	-
	-
	,004
	
	
	

	
	 2) шығыстар, оның ішінде: 
	 млн. теңге 
	3 757
	
	
	
	
	3 757
	
	
	3 757
	
	
	

	
	 республикалық бюджеттен 
	 млн. теңге 
	3 757
	
	
	
	
	3 757
	
	
	3 757
	
	
	

	
	 бюджеттен тыс көздерден 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 жергілікті бюджеттен 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	15
	 Жиделі ауылдық округінің 3-К-1, 3-К-2, 3-К-3 тармақтары бар суармалы арналарды күрделі жөндеу, Арыс ауданы
	 км 
	101,40
	-
	-
	-
	-
	101,4
	-
	-
	,101
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	 1) күтілетін нәтиже 
	 км 
	101,40
	-
	-
	-
	-
	101,4
	-
	-
	,101
	
	
	

	
	 2) шығыстар, оның ішінде: 
	 млн. теңге 
	5 818,600
	
	
	2 327,440
	2 036,510
	1 454,650
	
	
	5 818,600
	
	
	

	
	 республикалық бюджеттен 
	 млн. теңге 
	5 818,600
	
	
	2 327,440
	2 036,510
	1 454,650
	
	
	5 818,600
	
	
	

	
	 бюджеттен тыс көздерден 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 жергілікті бюджеттен 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	16
	 Тармақтары мен құрылыстары бар арналарды күрделі жөндеу Б-К-1, Б-К-1А, Б-К-1-1, Б-К-1-2, Б-К-1-3, Б-К-1-4, Б-К-1-4-1 Б-К-1-4-2, Б-К-1-5, Б-К-1-5-1 Байырқұм ауылдық округі, Арыс ауданы
	 км 
	14,70
	-
	-
	-
	-
	14,7
	-
	-
	,015
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	 1) күтілетін нәтиже 
	 км 
	14,70
	-
	-
	-
	-
	14,7
	-
	-
	,015
	
	
	

	
	 2) шығыстар, оның ішінде: 
	 млн. теңге 
	4 000
	
	
	2 000
	2 000
	
	
	
	4 000
	
	
	

	
	 республикалық бюджеттен 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 бюджеттен тыс көздерден 
	 млн. теңге 
	4 000
	
	
	2 000
	2 000
	
	
	
	4 000
	
	
	

	
	 жергілікті бюджеттен 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	17
	 Б-К-2-1, Б-К-2-2, Б-К тармақтары мен құрылыстары бар арналарды күрделі жөндеу-2-2-1, Б-К-2/3, Б-К-2-3, Б-К-2-4, Б-К-2-5, Б-К-4, Б-К-4-1, Б-К-4-2, Б-К-4-3, Б-К-4-4, Б-К-4-5, Б-К-4-5-1, Б- К-4-6, Б-К-4-6-1 Байырқұм ауылдық округі, Арыс ауданы
	 км 
	18,60
	-
	-
	-
	-
	18,6
	-
	-
	,019
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	 1) күтілетін нәтиже 
	 км 
	18,60
	-
	-
	-
	-
	18,6
	-
	-
	,019
	
	
	

	
	 2) шығыстар, оның ішінде: 
	 млн. теңге 
	1 500
	
	
	750
	750
	
	
	
	1 500
	
	
	

	
	 республикалық бюджеттен 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 бюджеттен тыс көздерден 
	 млн. теңге 
	1 500
	
	
	750
	750
	
	
	
	1 500
	
	
	

	
	 жергілікті бюджеттен 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	18
	 Б-К-5, Б-К-5-1, Б-К-5-2, Б-К-5-3, Б-К-5-4, Б-К-5-5, Б-К-5-6 тармақтары мен құрылыстары бар арналарды күрделі жөндеу, Б-К-5-7, Б-К-5-7-1 Б-К-5-7-2 Байырқұм ауылдық округінің Б-К-6, Б-К-6-2, Б-К-6-3, Б-К-6-4, Арыс ауданы
	 км 
	19,60
	-
	-
	-
	-
	19,6
	-
	-
	,020
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	 1) күтілетін нәтиже 
	 км 
	19,60
	-
	-
	-
	-
	19,6
	-
	-
	,020
	
	
	

	
	 2) шығыстар, оның ішінде: 
	 млн. теңге 
	1 200
	
	
	600
	600
	
	
	
	1 200
	
	
	

	
	 республикалық бюджеттен 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 бюджеттен тыс көздерден 
	 млн. теңге 
	1 200
	
	
	600
	600
	
	
	
	1 200
	
	
	

	
	 жергілікті бюджеттен 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	19
	 Келес ауданындағы коммуналдық меншіктегі 12 каналды (Санырау, Игілік, 8-Ұлан, Оймаут, Бес-Абдал, Р-28, теріс, Жаңа-Қият, Тартулы, Ошақты, Араншы-2, Үш ағаш) күрделі жөндеу
	 км 
	167,00
	-
	-
	-
	12,2
	13,0
	48,4
	93,4
	,167
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	 1) күтілетін нәтиже 
	 км 
	167,00
	-
	-
	-
	12,2
	13,0
	48,4
	93,4
	,167
	
	
	

	
	 2) шығыстар, оның ішінде: 
	 млн. теңге 
	19 792,486
	
	28,111
	88,035
	2 144
	8 666,340
	5 993
	2 873
	19 764,375
	
	
	

	
	 республикалық бюджеттен 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 бюджеттен тыс көздерден 
	 млн. теңге 
	19 686,340
	
	
	10
	2 144
	8 666,340
	5 993
	2 873
	19 686,340
	
	
	

	
	 жергілікті бюджеттен 
	 млн. теңге 
	106,146
	
	28,111
	78,035
	
	
	
	
	78,035
	
	
	

	20
	 Қазығұрт ауданының коммуналдық меншігінің маңыздылығы жоғары 9 каналын (Ұлтас, Бұлбұл, Қызылкемер, Қажымұрат, мұғалім, Алтын, Үсінәлі, Дирмен, Құларық) құрайтын 63,9 км күрделі жөндеу
	 км 
	63,60
	-
	-
	63,6
	-
	-
	-
	-
	,064
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	 1) күтілетін нәтиже 
	 км 
	63,60
	-
	-
	63,6
	-
	-
	-
	-
	,064
	
	
	

	
	 2) шығыстар, оның ішінде: 
	 млн. теңге 
	726,400
	
	226,400
	500
	
	
	
	
	500
	
	
	

	
	 республикалық бюджеттен 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 бюджеттен тыс көздерден 
	 млн. теңге 
	726,400
	
	226,400
	500
	
	
	
	
	500
	
	
	

	
	 жергілікті бюджеттен 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	21
	 Қайта құру арналарыК-30 Жетісай ауданында (ұзындығы 15 км) 
	 км 
	15,00
	-
	-
	-
	-
	15,0
	-
	-
	,015
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	 1) күтілетін нәтиже 
	 км 
	15,00
	-
	-
	-
	-
	15,0
	-
	-
	,015
	
	
	

	
	 2) шығыстар, оның ішінде: 
	 млн. теңге 
	4 270
	
	
	
	
	4 270
	
	
	4 270
	
	
	

	
	 республикалық бюджеттен 
	 млн. теңге 
	4 270
	
	
	
	
	4 270
	
	
	4 270
	
	
	

	
	 бюджеттен тыс көздерден 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 жергілікті бюджеттен 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	22
	 Қайта құру подземных трубчатых арна (гидрантов) с ответвлениями в Сарыгашском районе,11 единиц 
	 км 
	11,00
	-
	-
	-
	-
	11,0
	-
	-
	,011
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	 1) күтілетін нәтиже 
	 км 
	11,00
	-
	-
	-
	-
	11,0
	-
	-
	,011
	
	
	

	
	 2) шығыстар, оның ішінде: 
	 млн. теңге 
	3 200
	
	
	
	
	3 200
	
	
	3 200
	
	
	

	
	 республикалық бюджеттен 
	 млн. теңге 
	3 200
	
	
	
	
	3 200
	
	
	3 200
	
	
	

	
	 бюджеттен тыс көздерден 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 жергілікті бюджеттен 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	23
	 Қайта құру магистральдық арнасы «Толагай» Түркістан облысы Отырар ауданы
	 км 
	84,60
	-
	-
	-
	84,6
	-
	-
	-
	,085
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	 1) күтілетін нәтиже 
	 км 
	84,60
	-
	-
	-
	84,6
	-
	-
	-
	,085
	
	
	

	
	 2) шығыстар, оның ішінде: 
	 млн. теңге 
	35 000
	
	
	10 500
	24 500
	
	
	
	35 000
	
	
	

	
	 республикалық бюджеттен 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 бюджеттен тыс көздерден 
	 млн. теңге 
	35 000
	
	
	10 500
	24 500
	
	
	
	35 000
	
	
	

	
	 жергілікті бюджеттен 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	24
	 Қайта құру Мақтаарал ауданында республикалық меншік арналарының саны 56 бірлік
	 км 
	56,00
	-
	-
	-
	-
	56,0
	-
	-
	,056
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	 1) күтілетін нәтиже 
	 км 
	56,00
	-
	-
	-
	-
	56,0
	-
	-
	,056
	
	
	

	
	 2) шығыстар, оның ішінде: 
	 млн. теңге 
	7 500
	
	
	
	
	7 500
	
	
	7 500
	
	
	

	
	 республикалық бюджеттен 
	 млн. теңге 
	7 500
	
	
	
	
	7 500
	
	
	7 500
	
	
	

	
	 бюджеттен тыс көздерден 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 жергілікті бюджеттен 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	25
	 Қайта құру Отырар ауданының сорғы станциялары (Қызыл-Ту және шағын су станциялары - 41 дана).)
	 км 
	41,00
	-
	-
	-
	-
	41,0
	-
	-
	,041
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	 1) күтілетін нәтиже 
	 км 
	41,00
	-
	-
	-
	-
	41,0
	-
	-
	,041
	
	
	

	
	 2) шығыстар, оның ішінде: 
	 млн. теңге 
	2 900
	
	
	
	870
	2 030
	
	
	2 900
	
	
	

	
	 республикалық бюджеттен 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 бюджеттен тыс көздерден 
	 млн. теңге 
	2 900
	
	
	
	870
	2 030
	
	
	2 900
	
	
	

	
	 жергілікті бюджеттен 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	26
	 32 дана жетсай ауданды Сулы қондырғыларын реконструкциялау
	 км 
	52,00
	-
	-
	-
	-
	52,0
	-
	-
	,052
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	 1) күтілетін нәтиже 
	 км 
	52,00
	-
	-
	-
	-
	52,0
	-
	-
	,052
	
	
	

	
	 2) шығыстар, оның ішінде: 
	 млн. теңге 
	1 600
	
	
	
	480
	1 120
	
	
	1 600
	
	
	

	
	 республикалық бюджеттен 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 бюджеттен тыс көздерден 
	 млн. теңге 
	1 600
	
	
	
	480
	1 120
	
	
	1 600
	
	
	

	
	 жергілікті бюджеттен 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	27
	 Қайта құру арналары Р-15 Қазығұрстақ және Сарыағаш аудандарында
	 км 
	5,20
	-
	-
	-
	-
	5,2
	-
	-
	,005
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	 1) күтілетін нәтиже 
	 км 
	5,20
	-
	-
	-
	-
	5,2
	-
	-
	,005
	
	
	

	
	 2) шығыстар, оның ішінде: 
	 млн. теңге 
	447,818
	
	
	
	
	447,818
	
	
	447,818
	
	
	

	
	 республикалық бюджеттен 
	 млн. теңге 
	447,818
	
	
	
	
	447,818
	
	
	447,818
	
	
	

	
	 бюджеттен тыс көздерден 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 жергілікті бюджеттен 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	28
	 Қайта құру Қазығұрт ауданында 19 бірлік құрайтын 142,9 км тармақтары бар жерасты құбырлы арналар (гидранттар)
	 км 
	142,90
	-
	-
	-
	-
	142,9
	-
	-
	,143
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	 1) күтілетін нәтиже 
	 км 
	142,90
	-
	-
	-
	-
	142,9
	-
	-
	,143
	
	
	

	
	 2) шығыстар, оның ішінде: 
	 млн. теңге 
	9 200
	
	
	
	2 760
	6 440
	
	
	9 200
	
	
	

	
	 республикалық бюджеттен 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 бюджеттен тыс көздерден 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 жергілікті бюджеттен 
	 млн. теңге 
	9 200
	
	
	
	2 760
	6 440
	
	
	9 200
	
	
	

	29
	 «Қайта құру Оңтүстік Қазақстан облысы Отырар ауданында сорғы станциясы орнатылған шәуілдер қоректендіруші арнасы. II-кезек» 
	 км 
	29,70
	-
	-
	29,7
	-
	-
	-
	-
	,030
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	 1) күтілетін нәтиже 
	 км 
	29,70
	-
	-
	29,7
	-
	-
	-
	-
	,030
	
	
	

	
	 2) шығыстар, оның ішінде: 
	 млн. теңге 
	2 400,730
	
	
	2 400,730
	
	
	
	
	2 400,730
	
	
	

	
	 республикалық бюджеттен 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 бюджеттен тыс көздерден 
	 млн. теңге 
	2 400,730
	
	
	2 400,730
	
	
	
	
	2 400,730
	
	
	

	
	 жергілікті бюджеттен 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	30
	 Мақтарал ауданының К-20 арнасын күрделі жөндеу
	 км 
	185,70
	-
	-
	-
	6,0
	92,7
	87,0
	-
	,186
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	 1) күтілетін нәтиже 
	 км 
	185,70
	-
	-
	-
	6,0
	92,7
	87,0
	-
	,186
	
	
	

	
	 2) шығыстар, оның ішінде: 
	 млн. теңге 
	22 631,718
	
	7,935
	
	8 935,877
	8 887,906
	4 800
	
	22 623,783
	
	
	

	
	 республикалық бюджеттен 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 бюджеттен тыс көздерден 
	 млн. теңге 
	22 299,017
	
	
	
	8 785,877
	8 713,140
	4 800
	
	22 299,017
	
	
	

	
	 жергілікті бюджеттен 
	 млн. теңге 
	332,701
	
	7,935
	
	150
	174,766
	
	
	324,766
	
	
	

	31
	 7 каналды құрайтын 54 км күрделі жөндеу (Р-7, Құрманбек, Р-7-3, Р-8, Р-8А,Р-10-1) Тұртқұл Ордабасы а / о коммуналдық меншігінің маңыздылығы жоғары
	 км 
	54,00
	-
	-
	-
	54,0
	-
	-
	-
	,054
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	 1) күтілетін нәтиже 
	 км 
	54,00
	-
	-
	-
	54,0
	-
	-
	-
	,054
	
	
	

	
	 2) шығыстар, оның ішінде: 
	 млн. теңге 
	5 000
	
	
	2 500
	2 500
	
	
	
	5 000
	
	
	

	
	 республикалық бюджеттен 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 бюджеттен тыс көздерден 
	 млн. теңге 
	5 000
	
	
	2 500
	2 500
	
	
	
	5 000
	
	
	

	
	 жергілікті бюджеттен 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	32
	 Сауран ауданының коммуналдық меншігінің маңыздылығы жоғары 4 каналды (Р-16, Р-17-1, Р-15-0, Р-15-2) құрайтын 718 км күрделі жөндеу (ұзындығы 31 км) 
	 км 
	31,00
	-
	-
	-
	31,0
	-
	-
	-
	,031
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	 1) күтілетін нәтиже 
	 км 
	31,00
	-
	-
	-
	31,0
	-
	-
	-
	,031
	
	
	

	
	 2) шығыстар, оның ішінде: 
	 млн. теңге 
	150
	
	
	150
	
	
	
	
	150
	
	
	

	
	 республикалық бюджеттен 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 бюджеттен тыс көздерден 
	 млн. теңге 
	150
	
	
	150
	
	
	
	
	150
	
	
	

	
	 жергілікті бюджеттен 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	33
	 Сайрам ауданының коммуналдық меншігіндегі 7 каналды (Бақарық, асыл, жогарғы Аққала, Теспе, Сай, Аламан, Томенги Аққала) құрайтын 122 км күрделі жөндеу (ұзындығы 122 км) 
	 км 
	122,00
	-
	-
	-
	122,0
	-
	-
	-
	,122
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	 1) күтілетін нәтиже 
	 км 
	122,00
	-
	-
	-
	122,0
	-
	-
	-
	,122
	
	
	

	
	 2) шығыстар, оның ішінде: 
	 млн. теңге 
	1 750
	
	
	1 750
	
	
	
	
	1 750
	
	
	

	
	 республикалық бюджеттен 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 бюджеттен тыс көздерден 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 жергілікті бюджеттен 
	 млн. теңге 
	1 750
	
	
	1 750
	
	
	
	
	1 750
	
	
	

	34
	 "Су арнасын Оразалиев ауылынан Түркістан облысы Сайрам ауданы Даттық Қасымбек ауылына дейін кеңейту (Түзету сметалық құжаттама)» 
	 км 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	 1) күтілетін нәтиже 
	 км 
	7,00
	-
	-
	7,0
	-
	-
	-
	-
	,007
	
	
	

	
	 2) шығыстар, оның ішінде: 
	 млн. теңге 
	242,374
	
	
	242,374
	
	
	
	
	242,374
	
	
	

	
	 республикалық бюджеттен 
	 млн. теңге 
	242,374
	
	
	242,374
	
	
	
	
	242,374
	
	
	

	
	 бюджеттен тыс көздерден 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 жергілікті бюджеттен 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	35
	 Түркістан облысы Созақ ауданы Құмкент ауылында суармалы арнасы Жылыбұлақ салу
	 км 
	6,00
	-
	-
	6,0
	-
	-
	-
	-
	,006
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	 1) күтілетін нәтиже 
	 км 
	6,00
	-
	-
	6,0
	-
	-
	-
	-
	,006
	
	
	

	
	 2) шығыстар, оның ішінде: 
	 млн. теңге 
	377,852
	
	
	377,852
	
	
	
	
	377,852
	
	
	

	
	 республикалық бюджеттен 
	 млн. теңге 
	377,852
	
	
	377,852
	
	
	
	
	377,852
	
	
	

	
	 бюджеттен тыс көздерден 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 жергілікті бюджеттен 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	36
	 Байсеитский МК 
	 км 
	30,00
	-
	-
	30,0
	-
	-
	-
	-
	,030
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	 1) күтілетін нәтиже 
	 км 
	30,00
	-
	-
	30,0
	-
	-
	-
	-
	,030
	
	
	

	
	 2) шығыстар, оның ішінде: 
	 млн. теңге 
	2 195,550
	
	
	2 195,550
	
	
	
	
	2 195,550
	
	
	

	
	 республикалық бюджеттен 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 бюджеттен тыс көздерден 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 жергілікті бюджеттен 
	 млн. теңге 
	2 195,550
	
	
	2 195,550
	
	
	
	
	2 195,550
	
	
	

	37
	 Түркістан облысында пк-90-дан пк-110-ға дейін арнасы Р-1 (2 кезек) күрделі жөндеу"
	 км 
	2,00
	-
	-
	-
	2,0
	-
	-
	-
	,002
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	 1) күтілетін нәтиже 
	 км 
	2,00
	-
	-
	-
	2,0
	-
	-
	-
	,002
	
	
	

	
	 2) шығыстар, оның ішінде: 
	 млн. теңге 
	296,036
	
	
	156,036
	140
	
	
	
	296,036
	
	
	

	
	 республикалық бюджеттен 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 бюджеттен тыс көздерден 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 жергілікті бюджеттен 
	 млн. теңге 
	296,036
	
	
	156,036
	140
	
	
	
	296,036
	
	
	

	38
	 Жалпы ұзындығы 937 км 6 а/о (К) коммуналдық меншік коллекторларын механикалық тазарту жұмыстарын жүргізу.Тұрысбекова, Қоссейт, Көксу, ұл ата, Ақшенегелді, Достық) Шардара ауданы
	 км 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	 1) күтілетін нәтиже 
	 км 
	973,00
	-
	-
	-
	-
	973,0
	-
	-
	,973
	
	
	

	
	 2) шығыстар, оның ішінде: 
	 млн. теңге 
	4 000
	
	
	4 000
	
	
	
	
	4 000
	
	
	

	
	 республикалық бюджеттен 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 бюджеттен тыс көздерден 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 жергілікті бюджеттен 
	 млн. теңге 
	4 000
	
	
	4 000
	
	
	
	
	4 000
	
	
	

	39
	 Ұзындығы 779 км 229 бірлік көлемінде 5-және аудандардың (Мақтаарал, Жетісай, Отырар, Шардара, Ордабасы) республикалық меншік коллекторларын механикалық тазарту жұмыстарын жүргізу
	 км 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	 1) күтілетін нәтиже 
	 км 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	
	
	

	
	 2) шығыстар, оның ішінде: 
	 млн. теңге 
	210
	
	
	
	
	210
	
	
	210
	
	
	

	
	 республикалық бюджеттен 
	 млн. теңге 
	210
	
	
	
	
	210
	
	
	210
	
	
	

	
	 бюджеттен тыс көздерден 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 жергілікті бюджеттен 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	40
	 Қайта құру Сауран ауданы бойынша 8 а/о 95 бірлік ЖҚҚ (Жібек Жолы туралы-25 бірлік, Майдантал туралы - 7 бірлік, Бабайқорған туралы - 1 бірлік, Жуйнек туралы-18 бірлік, қадам туралы – 12 бірлік, Икан туралы-21 бірлік, а / о Үшқайық-7 бірлік, а / о Иассые-4 бірлік)
	 км 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	 1) күтілетін нәтиже 
	 км 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	
	
	

	
	 2) шығыстар, оның ішінде: 
	 млн. теңге 
	2 800
	
	
	
	
	2 800
	
	
	2 800
	
	
	

	
	 республикалық бюджеттен 
	 млн. теңге 
	2 800
	
	
	
	
	2 800
	
	
	2 800
	
	
	

	
	 бюджеттен тыс көздерден 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 жергілікті бюджеттен 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	41
	 Облыс аумағында жер асты суларының деңгейін төмендету және қосымша пайдалану үшін жөндеуді қажет ететін 749 ЖҚҚ іске қосу (Мақтаарал-57 бірлік). Жетісай кенті-3 бірлік, Ордабасы-99 бірлік, Отырар-42 бірлік, Сауран және Арыс-592 бірлік)
	 км 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	 1) күтілетін нәтиже 
	 км 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	
	
	

	
	 2) шығыстар, оның ішінде: 
	 млн. теңге 
	15 000
	
	
	
	
	15 000
	
	
	15 000
	
	
	

	
	 республикалық бюджеттен 
	 млн. теңге 
	15 000
	
	
	
	
	15 000
	
	
	15 000
	
	
	

	
	 бюджеттен тыс көздерден 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 жергілікті бюджеттен 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	42
	 Түркістан облысы Мақтаарал ауданындағы пк844+79-дан ПК927+29-ға дейінгі" Достық " мемлекетаралық арнасының Қайта құруы
	 км 
	-
	-
	-
	-
	-
	
	-
	-
	
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	 1) күтілетін нәтиже 
	 км 
	-
	-
	-
	-
	-
	
	-
	-
	
	
	
	

	
	 2) шығыстар, оның ішінде: 
	 млн. теңге 
	120
	
	
	120
	
	
	
	
	120
	
	
	

	
	 республикалық бюджеттен 
	 млн. теңге 
	120
	
	
	120
	
	
	
	
	120
	
	
	

	
	 бюджеттен тыс көздерден 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 жергілікті бюджеттен 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	43
	 Ордабасы ауданы Қараспан а/о коммуналдық меншігіндегі Қараспан ЖК арнасы Р-2 Күрделі жөндеу
	 км 
	4,50
	-
	-
	-
	-
	
	-
	4,5
	,005
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	 1) күтілетін нәтиже 
	 км 
	4,50
	-
	-
	-
	-
	
	-
	4,5
	,005
	
	
	

	
	 2) шығыстар, оның ішінде: 
	 млн. теңге 
	515,093
	
	
	3,600
	76,724
	127,873
	153,448
	153,448
	515,093
	
	
	

	
	 республикалық бюджеттен 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 бюджеттен тыс көздерден 
	 млн. теңге 
	511,493
	
	
	
	76,724
	127,873
	153,448
	153,448
	511,493
	
	
	

	
	 жергілікті бюджеттен 
	 млн. теңге 
	3,600
	
	
	3,600
	
	
	
	
	3,600
	
	
	

	44
	 Ордабасы ауданы Қараспан а/о коммуналдық меншігіндегі Қараспан ЖК арнасы Р-4 күрделі жөндеу
	 км 
	1,20
	-
	-
	-
	-
	
	-
	1,2
	,001
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	 1) күтілетін нәтиже 
	 км 
	1,20
	-
	-
	-
	-
	
	-
	1,2
	,001
	
	
	

	
	 2) шығыстар, оның ішінде: 
	 млн. теңге 
	130,547
	
	
	3,600
	19,042
	31,737
	38,084
	38,084
	130,547
	
	
	

	
	 республикалық бюджеттен 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 бюджеттен тыс көздерден 
	 млн. теңге 
	126,947
	
	
	
	19,042
	31,737
	38,084
	38,084
	126,947
	
	
	

	
	 жергілікті бюджеттен 
	 млн. теңге 
	3,600
	
	
	3,600
	
	
	
	
	3,600
	
	
	

	45
	 Ордабасы ауданы Төрткүл а/о Түркістан коммуналдық меншік ЖК арнасы Р-8 күрделі жөндеу
	 км 
	4,30
	-
	-
	-
	-
	
	-
	4,3
	,004
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	 1) күтілетін нәтиже 
	 км 
	4,30
	-
	-
	-
	-
	
	-
	4,3
	,004
	
	
	

	
	 2) шығыстар, оның ішінде: 
	 млн. теңге 
	589,117
	
	
	6
	87,468
	145,779
	174,935
	174,935
	589,117
	
	
	

	
	 республикалық бюджеттен 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 бюджеттен тыс көздерден 
	 млн. теңге 
	583,117
	
	
	
	87,468
	145,779
	174,935
	174,935
	583,117
	
	
	

	
	 жергілікті бюджеттен 
	 млн. теңге 
	6
	
	
	6
	
	
	
	
	6
	
	
	

	46
	 Ордабасы ауданы Төрткүл а/о Түркістан коммуналдық меншік ЖК арнасы Р - 8А күрделі жөндеу
	 км 
	9,20
	-
	-
	-
	-
	
	-
	9,2
	,009
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	 1) күтілетін нәтиже 
	 км 
	9,20
	-
	-
	-
	-
	
	-
	9,2
	,009
	
	
	

	
	 2) шығыстар, оның ішінде: 
	 млн. теңге 
	1 569,111
	
	
	6,800
	234,347
	390,578
	468,693
	468,693
	1 569,111
	
	
	

	
	 республикалық бюджеттен 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 бюджеттен тыс көздерден 
	 млн. теңге 
	1 562,311
	
	
	
	234,347
	390,578
	468,693
	468,693
	1 562,311
	
	
	

	
	 жергілікті бюджеттен 
	 млн. теңге 
	6,800
	
	
	6,800
	
	
	
	
	6,800
	
	
	

	47
	 Ордабасы ауданы Қараспан а/о коммуналдық меншігіндегі Қараспан ЖК арнасы Р-8Б күрделі жөндеу
	 км 
	2,10
	-
	-
	-
	-
	
	-
	2,1
	,002
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	 1) күтілетін нәтиже 
	 км 
	2,10
	-
	-
	-
	-
	
	-
	2,1
	,002
	
	
	

	
	 2) шығыстар, оның ішінде: 
	 млн. теңге 
	345,754
	
	
	6
	50,963
	84,939
	101,926
	101,926
	345,754
	
	
	

	
	 республикалық бюджеттен 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 бюджеттен тыс көздерден 
	 млн. теңге 
	339,754
	
	
	
	50,963
	84,939
	101,926
	101,926
	339,754
	
	
	

	
	 жергілікті бюджеттен 
	 млн. теңге 
	6
	
	
	6
	
	
	
	
	6
	
	
	

	48
	 "Қайта құру арналары Р-14 Жамбыл облысы Қордай ауданы "
	 км 
	4,40
	-
	-
	-
	-
	
	-
	4,4
	,004
	20
	
	04.11.2025г                 № 19-0372/25

	
	 1) күтілетін нәтиже 
	 км 
	4,40
	-
	-
	-
	-
	
	-
	4,4
	,004
	
	
	

	
	 2) шығыстар, оның ішінде: 
	 млн. теңге 
	491,157
	
	
	6
	485,157
	
	
	
	491,157
	
	
	

	
	 республикалық бюджеттен 
	 млн. теңге 
	485,157
	
	
	
	485 157,00
	
	
	
	485,157
	
	
	

	
	 бюджеттен тыс көздерден 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 жергілікті бюджеттен 
	 млн. теңге 
	6
	
	
	6
	
	
	
	
	6
	
	
	

	49
	 Ордабасы ауданы Қараспан а/о коммуналдық меншігіндегі Қараспан ШК р-14-2 арнасын күрделі жөндеу
	 км 
	4,40
	-
	-
	-
	-
	
	-
	4,4
	,004
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	 1) күтілетін нәтиже 
	 км 
	4,40
	-
	-
	-
	-
	
	-
	4,4
	,004
	
	
	

	
	 2) шығыстар, оның ішінде: 
	 млн. теңге 
	719,129
	
	
	6
	106,969
	178,282
	213,939
	213,939
	719,129
	
	
	

	
	 республикалық бюджеттен 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 бюджеттен тыс көздерден 
	 млн. теңге 
	713,129
	
	
	
	106,969
	178,282
	213,939
	213,939
	713,129
	
	
	

	
	 жергілікті бюджеттен 
	 млн. теңге 
	6
	
	
	6
	
	
	
	
	6
	
	
	

	50
	 Ордабасы ауданы Қараспан а/о коммуналдық меншігіндегі Қараспан ЖК арнасы Р-18 күрделі жөндеу
	 км 
	7,30
	-
	-
	-
	-
	
	-
	7,3
	,007
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	 1) күтілетін нәтиже 
	 км 
	7,30
	-
	-
	-
	-
	
	-
	7,3
	,007
	
	
	

	
	 2) шығыстар, оның ішінде: 
	 млн. теңге 
	947,806
	
	
	2,655
	141,773
	236,288
	283,545
	283,545
	947,806
	
	
	

	
	 республикалық бюджеттен 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 бюджеттен тыс көздерден 
	 млн. теңге 
	945,151
	
	
	
	141,773
	236,288
	283,545
	283,545
	945,151
	
	
	

	
	 жергілікті бюджеттен 
	 млн. теңге 
	2,655
	
	
	2,655
	
	
	
	
	2,655
	
	
	

	51
	 Арнасы Р-18-Б Түркістан коммуналдық меншік МК а/о Икан Сауран ауданы күрделі жөндеу
	 км 
	6,20
	-
	-
	-
	-
	
	-
	6,2
	,006
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	 1) күтілетін нәтиже 
	 км 
	6,20
	-
	-
	-
	-
	
	-
	6,2
	,006
	
	
	

	
	 2) шығыстар, оның ішінде: 
	 млн. теңге 
	739,989
	
	
	47,643
	103,852
	173,086
	207,704
	207,704
	739,989
	
	
	

	
	 республикалық бюджеттен 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 бюджеттен тыс көздерден 
	 млн. теңге 
	692,346
	
	
	
	103,852
	173,086
	207,704
	207,704
	692,346
	
	
	

	
	 жергілікті бюджеттен 
	 млн. теңге 
	47,643
	
	
	47,643
	
	
	
	
	47,643
	
	
	

	52
	 Арнасы Р-19 Түркістан коммуналдық меншік ЖК Жүнек а / о Сауран ауданы күрделі жөндеу
	 км 
	17,20
	-
	-
	-
	-
	
	-
	17,2
	,017
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	 1) күтілетін нәтиже 
	 км 
	17,20
	-
	-
	-
	-
	
	-
	17,2
	,017
	
	
	

	
	 2) шығыстар, оның ішінде: 
	 млн. теңге 
	2 012,303
	
	
	14,800
	299,625
	499,376
	599,251
	599,251
	2 012,303
	
	
	

	
	 республикалық бюджеттен 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 бюджеттен тыс көздерден 
	 млн. теңге 
	1 997,503
	
	
	
	299,625
	499,376
	599,251
	599,251
	1 997,503
	
	
	

	
	 жергілікті бюджеттен 
	 млн. теңге 
	14,800
	
	
	14,800
	
	
	
	
	14,800
	
	
	

	53
	 Арнасы Р-35-2 Түркістан коммуналдық меншік МК Шорнақ а / о Сауран ауданы күрделі жөндеу
	 км 
	5,30
	-
	-
	-
	-
	
	-
	5,3
	,005
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	 1) күтілетін нәтиже 
	 км 
	5,30
	-
	-
	-
	-
	
	-
	5,3
	,005
	
	
	

	
	 2) шығыстар, оның ішінде: 
	 млн. теңге 
	447,587
	
	
	22,291
	63,794
	106,324
	127,589
	127,589
	447,587
	
	
	

	
	 республикалық бюджеттен 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 бюджеттен тыс көздерден 
	 млн. теңге 
	425,296
	
	
	
	63,794
	106,324
	127,589
	127,589
	425,296
	
	
	

	
	 жергілікті бюджеттен 
	 млн. теңге 
	22,291
	
	
	22,291
	
	
	
	
	22,291
	
	
	

	54
	 Арнасы Р-36 Түркістан коммуналдық меншік МК Шорнақ а / о Сауран ауданы күрделі жөндеу
	 км 
	3,50
	-
	-
	-
	-
	
	-
	3,5
	,004
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	 1) күтілетін нәтиже 
	 км 
	3,50
	-
	-
	-
	-
	
	-
	3,5
	,004
	
	
	

	
	 2) шығыстар, оның ішінде: 
	 млн. теңге 
	366,396
	
	
	11,110
	53,293
	88,821
	106,586
	106,586
	366,396
	
	
	

	
	 республикалық бюджеттен 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 бюджеттен тыс көздерден 
	 млн. теңге 
	355,286
	
	
	
	53,293
	88,821
	106,586
	106,586
	355,286
	
	
	

	
	 жергілікті бюджеттен 
	 млн. теңге 
	11,110
	
	
	11,110
	
	
	
	
	11,110
	
	
	

	55
	 Арнасы Р-36-1 Түркістан коммуналдық меншік МК Шорнақ а/о Сауран ауданы күрделі жөндеу
	 км 
	5,10
	-
	-
	-
	-
	
	-
	5,1
	,005
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	 1) күтілетін нәтиже 
	 км 
	5,10
	-
	-
	-
	-
	
	-
	5,1
	,005
	
	
	

	
	 2) шығыстар, оның ішінде: 
	 млн. теңге 
	617,152
	
	
	13,316
	90,575
	150,959
	181,151
	181,151
	617,152
	
	
	

	
	 республикалық бюджеттен 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 бюджеттен тыс көздерден 
	 млн. теңге 
	603,836
	
	
	
	90,575
	150,959
	181,151
	181,151
	603,836
	
	
	

	
	 жергілікті бюджеттен 
	 млн. теңге 
	13,316
	
	
	13,316
	
	
	
	
	13,316
	
	
	

	56
	 Арнасы Р-37 Түркістан коммуналдық меншік МК Шорнақ а / о Сауран ауданы күрделі жөндеу
	 км 
	10,00
	-
	-
	-
	-
	
	-
	10,0
	,010
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	 1) күтілетін нәтиже 
	 км 
	10,00
	-
	-
	-
	-
	
	-
	10,0
	,010
	
	
	

	
	 2) шығыстар, оның ішінде: 
	 млн. теңге 
	1 328,321
	
	
	15,690
	196,895
	328,158
	393,789
	393,789
	1 328,321
	
	
	

	
	 республикалық бюджеттен 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 бюджеттен тыс көздерден 
	 млн. теңге 
	1 312,631
	
	
	
	196,895
	328,158
	393,789
	393,789
	1 312,631
	
	
	

	
	 жергілікті бюджеттен 
	 млн. теңге 
	15,690
	
	
	15,690
	
	
	
	
	15,690
	
	
	

	57
	 Арнасы Р-38-2 Түркістан коммуналдық меншік МК Шорнақ а / о Сауран ауданы күрделі жөндеу
	 км 
	0,80
	-
	-
	-
	-
	
	-
	0,8
	,001
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	 1) күтілетін нәтиже 
	 км 
	0,80
	-
	-
	-
	-
	
	-
	0,8
	,001
	
	
	

	
	 2) шығыстар, оның ішінде: 
	 млн. теңге 
	126,323
	
	
	10,637
	17,353
	28,921
	34,706
	34,706
	126,323
	
	
	

	
	 республикалық бюджеттен 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 бюджеттен тыс көздерден 
	 млн. теңге 
	115,686
	
	
	
	17,353
	28,921
	34,706
	34,706
	115,686
	
	
	

	
	 жергілікті бюджеттен 
	 млн. теңге 
	10,637
	
	
	10,637
	
	
	
	
	10,637
	
	
	

	58
	 Арнасы Р-38-0 Түркістан коммуналдық меншік МК Шорнақ а / о Сауран ауданы күрделі жөндеу
	 км 
	3,10
	-
	-
	-
	-
	
	-
	3,1
	,003
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	 1) күтілетін нәтиже 
	 км 
	3,10
	-
	-
	-
	-
	
	-
	3,1
	,003
	
	
	

	
	 2) шығыстар, оның ішінде: 
	 млн. теңге 
	353,834
	
	
	11,008
	51,424
	85,706
	102,848
	102,848
	353,834
	
	
	

	
	 республикалық бюджеттен 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 бюджеттен тыс көздерден 
	 млн. теңге 
	342,826
	
	
	
	51,424
	85,706
	102,848
	102,848
	342,826
	
	
	

	
	 жергілікті бюджеттен 
	 млн. теңге 
	11,008
	
	
	11,008
	
	
	
	
	11,008
	
	
	

	59
	 Арнасы Р-39 Түркістан коммуналдық меншік МК Шорнақ а / о Сауран ауданы күрделі жөндеу
	 км 
	8,20
	-
	-
	-
	-
	
	-
	8,2
	,008
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	 1) күтілетін нәтиже 
	 км 
	8,20
	-
	-
	-
	-
	
	-
	8,2
	,008
	
	
	

	
	 2) шығыстар, оның ішінде: 
	 млн. теңге 
	660,219
	
	
	20,326
	95,984
	159,973
	191,968
	191,968
	660,219
	
	
	

	
	 республикалық бюджеттен 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 бюджеттен тыс көздерден 
	 млн. теңге 
	639,893
	
	
	
	95,984
	159,973
	191,968
	191,968
	639,893
	
	
	

	
	 жергілікті бюджеттен 
	 млн. теңге 
	20,326
	
	
	20,326
	
	
	
	
	20,326
	
	
	

	60
	 Арнасы Р-42,3 Түркістан коммуналдық меншік МК Шорнақ а / о Сауран ауданы күрделі жөндеу
	 км 
	7,00
	-
	-
	-
	-
	
	-
	7,0
	,007
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	 1) күтілетін нәтиже 
	 км 
	7,00
	-
	-
	-
	-
	
	-
	7,0
	,007
	
	
	

	
	 2) шығыстар, оның ішінде: 
	 млн. теңге 
	496,551
	
	
	18,805
	71,662
	119,436
	143,324
	143,324
	496,551
	
	
	

	
	 республикалық бюджеттен 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 бюджеттен тыс көздерден 
	 млн. теңге 
	477,746
	
	
	
	71,662
	119,436
	143,324
	143,324
	477,746
	
	
	

	
	 жергілікті бюджеттен 
	 млн. теңге 
	18,805
	
	
	18,805
	
	
	
	
	18,805
	
	
	

	61
	 Арнасы Р-45 Түркістан коммуналдық меншік МК Шорнақ а / о Сауран ауданы күрделі жөндеу
	 км 
	5,90
	-
	-
	-
	-
	
	-
	5,9
	,006
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	 1) күтілетін нәтиже 
	 км 
	5,90
	-
	-
	-
	-
	
	-
	5,9
	,006
	
	
	

	
	 2) шығыстар, оның ішінде: 
	 млн. теңге 
	644,203
	
	
	16,850
	94,103
	156,838
	188,206
	188,206
	644,203
	
	
	

	
	 республикалық бюджеттен 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 бюджеттен тыс көздерден 
	 млн. теңге 
	627,353
	
	
	
	94,103
	156,838
	188,206
	188,206
	627,353
	
	
	

	
	 жергілікті бюджеттен 
	 млн. теңге 
	16,850
	
	
	16,850
	
	
	
	
	16,850
	
	
	

	62
	 Арнасы АК-1 Арыс коммуналдық меншік МК Ақдала а/о Арыс ауданы күрделі жөндеу
	 км 
	3,10
	-
	-
	-
	-
	
	-
	3,1
	,003
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	 1) күтілетін нәтиже 
	 км 
	3,10
	-
	-
	-
	-
	
	-
	3,1
	,003
	
	
	

	
	 2) шығыстар, оның ішінде: 
	 млн. теңге 
	546,227
	
	
	8,340
	80,683
	134,472
	161,366
	161,366
	546,227
	
	
	

	
	 республикалық бюджеттен 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 бюджеттен тыс көздерден 
	 млн. теңге 
	537,887
	
	
	
	80,683
	134,472
	161,366
	161,366
	537,887
	
	
	

	
	 жергілікті бюджеттен 
	 млн. теңге 
	8,340
	
	
	8,340
	
	
	
	
	8,340
	
	
	

	63
	 Арнасы А-9 Арыс коммуналдық меншік МК а/о Дермино Арыс ауданы күрделі жөндеу
	 км 
	20,00
	-
	-
	-
	-
	
	-
	20,0
	,020
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	 1) күтілетін нәтиже 
	 км 
	20,00
	-
	-
	-
	-
	
	-
	20,0
	,020
	
	
	

	
	 2) шығыстар, оның ішінде: 
	 млн. теңге 
	2 199,583
	
	
	15,136
	327,667
	546,112
	655,334
	655,334
	2 199,583
	
	
	

	
	 республикалық бюджеттен 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 бюджеттен тыс көздерден 
	 млн. теңге 
	2 184,447
	
	
	
	327,667
	546,112
	655,334
	655,334
	2 184,447
	
	
	

	
	 жергілікті бюджеттен 
	 млн. теңге 
	15,136
	
	
	15,136
	
	
	
	
	15,136
	
	
	

	64
	 Түркістан коммуналдық меншік МК а/о Икан Сауран ауданы арнасы Р-16 күрделі жөндеу
	 км 
	8,20
	-
	-
	-
	-
	
	-
	8,2
	,008
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	 1) күтілетін нәтиже 
	 км 
	8,20
	-
	-
	-
	-
	
	-
	8,2
	,008
	
	
	

	
	 2) шығыстар, оның ішінде: 
	 млн. теңге 
	799,709
	
	
	12,126
	118,137
	196,896
	236,275
	236,275
	799,709
	
	
	

	
	 республикалық бюджеттен 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 бюджеттен тыс көздерден 
	 млн. теңге 
	787,583
	
	
	
	118,137
	196,896
	236,275
	236,275
	787,583
	
	
	

	
	 жергілікті бюджеттен 
	 млн. теңге 
	12,126
	
	
	12,126
	
	
	
	
	12,126
	
	
	

	65
	 Арнасы Р-17-1 Түркістан коммуналдық меншік МК а/о Икан Сауран ауданы күрделі жөндеу
	 км 
	9,20
	-
	-
	-
	-
	
	-
	9,2
	,009
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	 1) күтілетін нәтиже 
	 км 
	9,20
	-
	-
	-
	-
	
	-
	9,2
	,009
	
	
	

	
	 2) шығыстар, оның ішінде: 
	 млн. теңге 
	1 468,406
	
	
	14,043
	218,154
	363,591
	436,309
	436,309
	1 468,406
	
	
	

	
	 республикалық бюджеттен 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 бюджеттен тыс көздерден 
	 млн. теңге 
	1 454,363
	
	
	
	218,154
	363,591
	436,309
	436,309
	1 454,363
	
	
	

	
	 жергілікті бюджеттен 
	 млн. теңге 
	14,043
	
	
	14,043
	
	
	
	
	14,043
	
	
	

	66
	 Түркістан коммуналдық меншік МК а/о Икан Сауран ауданы арнасы Р-15-0 күрделі жөндеу
	 км 
	7,00
	-
	-
	-
	-
	
	-
	7,0
	,007
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	 1) күтілетін нәтиже 
	 км 
	7,00
	-
	-
	-
	-
	
	-
	7,0
	,007
	
	
	

	
	 2) шығыстар, оның ішінде: 
	 млн. теңге 
	607,252
	
	
	11,512
	89,361
	148,935
	178,722
	178,722
	607,252
	
	
	

	
	 республикалық бюджеттен 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 бюджеттен тыс көздерден 
	 млн. теңге 
	595,740
	
	
	
	89,361
	148,935
	178,722
	178,722
	595,740
	
	
	

	
	 жергілікті бюджеттен 
	 млн. теңге 
	11,512
	
	
	11,512
	
	
	
	
	11,512
	
	
	

	67
	 Қазығұрт ауданы коммуналдық меншігіндегі арнасы Р-7А күрделі жөндеу
	 км 
	5,10
	-
	-
	-
	-
	
	-
	5,1
	,005
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	 1) күтілетін нәтиже 
	 км 
	5,10
	-
	-
	-
	-
	
	-
	5,1
	,005
	
	
	

	
	 2) шығыстар, оның ішінде: 
	 млн. теңге 
	1 295,181
	
	
	12,552
	192,394
	320,657
	384,789
	384,789
	1 295,181
	
	
	

	
	 республикалық бюджеттен 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 бюджеттен тыс көздерден 
	 млн. теңге 
	1 282,629
	
	
	
	192,394
	320,657
	384,789
	384,789
	1 282,629
	
	
	

	
	 жергілікті бюджеттен 
	 млн. теңге 
	12,552
	
	
	12,552
	
	
	
	
	12,552
	
	
	

	68
	 Ордабасы ауданы Жеңіс а/о Түркістан коммуналдық меншік ЖК арнасы Р-3-4 күрделі жөндеу
	 км 
	7,80
	-
	-
	-
	-
	
	-
	7,8
	,008
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	 1) күтілетін нәтиже 
	 км 
	7,80
	-
	-
	-
	-
	
	-
	7,8
	,008
	
	
	

	
	 2) шығыстар, оның ішінде: 
	 млн. теңге 
	1 294,829
	
	
	8,229
	192,990
	321,650
	385,980
	385,980
	1 294,829
	
	
	

	
	 республикалық бюджеттен 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 бюджеттен тыс көздерден 
	 млн. теңге 
	1 286,600
	
	
	
	192,990
	321,650
	385,980
	385,980
	1 286,600
	
	
	

	
	 жергілікті бюджеттен 
	 млн. теңге 
	8,229
	
	
	8,229
	
	
	
	
	8,229
	
	
	

	69
	 Ордабасы ауданы Жеңіс а/о Түркістан коммуналдық меншік ЖК арнасы Р-5-1 Күрделі жөндеу
	 км 
	5,10
	-
	-
	-
	-
	
	-
	5,1
	,005
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	 1) күтілетін нәтиже 
	 км 
	5,10
	-
	-
	-
	-
	
	-
	5,1
	,005
	
	
	

	
	 2) шығыстар, оның ішінде: 
	 млн. теңге 
	538,167
	
	
	4,580
	80,038
	133,397
	160,076
	160,076
	538,167
	
	
	

	
	 республикалық бюджеттен 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 бюджеттен тыс көздерден 
	 млн. теңге 
	533,587
	
	
	
	80,038
	133,397
	160,076
	160,076
	533,587
	
	
	

	
	 жергілікті бюджеттен 
	 млн. теңге 
	4,580
	
	
	4,580
	
	
	
	
	4,580
	
	
	

	70
	Ордабасы ауданы Төрткүл а/о Түркістан коммуналдық меншік МК арнасы Р-7-1 Күрделі жөндеу
	 км 
	5,00
	-
	-
	-
	-
	
	-
	5,0
	,005
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	 1) күтілетін нәтиже 
	 км 
	5,00
	-
	-
	-
	-
	
	-
	5,0
	,005
	
	
	

	
	 2) шығыстар, оның ішінде: 
	 млн. теңге 
	446,598
	
	
	5,591
	66,151
	110,252
	132,302
	132,302
	446,598
	
	
	

	
	 республикалық бюджеттен 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 бюджеттен тыс көздерден 
	 млн. теңге 
	441,007
	
	
	
	66,151
	110,252
	132,302
	132,302
	441,007
	
	
	

	
	 жергілікті бюджеттен 
	 млн. теңге 
	5,591
	
	
	5,591
	
	
	
	
	5,591
	
	
	

	71
	 Ордабасы ауданы Төрткүл а/о Түркістан коммуналдық меншік МК арнасы Р-10 күрделі жөндеу
	 км 
	4,10
	-
	-
	-
	-
	
	-
	4,1
	,004
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	 1) күтілетін нәтиже 
	 км 
	4,10
	-
	-
	-
	-
	
	-
	4,1
	,004
	
	
	

	
	 2) шығыстар, оның ішінде: 
	 млн. теңге 
	343,455
	
	
	8,575
	50,232
	83,720
	100,464
	100,464
	343,455
	
	
	

	
	 республикалық бюджеттен 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 бюджеттен тыс көздерден 
	 млн. теңге 
	334,880
	
	
	
	50,232
	83,720
	100,464
	100,464
	334,880
	
	
	

	
	 жергілікті бюджеттен 
	 млн. теңге 
	8,575
	
	
	8,575
	
	
	
	
	8,575
	
	
	

	72
	 Ордабасы ауданы Қараспан а/о коммуналдық меншігіндегі Қараспан ЖК арнасы Р-6А күрделі жөндеу
	 км 
	0,40
	-
	-
	-
	-
	
	-
	0,4
	
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	 1) күтілетін нәтиже 
	 км 
	0,40
	-
	-
	-
	-
	
	-
	0,4
	
	
	
	

	
	 2) шығыстар, оның ішінде: 
	 млн. теңге 
	69,193
	
	
	2,349
	10,027
	16,711
	20,053
	20,053
	69,193
	
	
	

	
	 республикалық бюджеттен 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 бюджеттен тыс көздерден 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 жергілікті бюджеттен 
	 млн. теңге 
	69,193
	
	
	2,349
	10,027
	16,711
	20,053
	20,053
	69,193
	
	
	

	73
	 Ордабасы ауданы Қараспан а/о коммуналдық меншігіндегі Қараспан ЖК арнасы Р-10А күрделі жөндеу
	 км 
	2,70
	-
	-
	-
	-
	
	-
	2,7
	,003
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	 1) күтілетін нәтиже 
	 км 
	2,70
	-
	-
	-
	-
	
	-
	2,7
	,003
	
	
	

	
	 2) шығыстар, оның ішінде: 
	 млн. теңге 
	332,198
	
	
	4,022
	49,226
	82,044
	98,453
	98,453
	332,198
	
	
	

	
	 республикалық бюджеттен 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 бюджеттен тыс көздерден 
	 млн. теңге 
	328,176
	
	
	
	49,226
	82,044
	98,453
	98,453
	328,176
	
	
	

	
	 жергілікті бюджеттен 
	 млн. теңге 
	4,022
	
	
	4,022
	
	
	
	
	4,022
	
	
	

	74
	 «Қайта құру Түркістан облысы Шардара ауданының Жаушықұм алабындағы су құбыры және сорғы станциясы"
	 км 
	57,72
	-
	-
	-
	-
	
	57,7
	-
	,058
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	 1) күтілетін нәтиже 
	 км 
	57,72
	-
	-
	-
	-
	
	57,7
	-
	,058
	
	
	

	
	 2) шығыстар, оның ішінде: 
	 млн. теңге 
	23 400
	1 400
	
	4 650
	4 650
	2 000
	10 700
	
	22 000
	
	
	

	
	 республикалық бюджеттен 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 бюджеттен тыс көздерден 
	 млн. теңге 
	23 400
	1 400
	
	4 650
	4 650
	2 000
	10 700
	
	22 000
	
	
	

	
	 жергілікті бюджеттен 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	75
	 Қайта құру Қызылқұм магистральдық арнасы ОҚО Шардара және Арыс аудандарының су есебін және су таратуды автоматтандырумен (III кезең) күзету ШҚ
	 км 
	3,80
	-
	-
	-
	-
	
	3,8
	-
	,004
	20
	
	1) МЕМСАРАП №19-0196/16  01.06.2016ж.,
Удорожание 1 этап, решение РбК №3  30.03.2024 ж.;
2) Бұйрық №331  24.12.2018ж.;
3) ОЗ №18-4/45  15.09.2017ж.;
4) Шарт ҚМЖ №153-д/10  30.10.2019ж.,
АН №24-д/5  12.12.2019ж.,
тН №95-д/8  12.12.2019ж.
5) ҚМЖ №153-д/10  30.10.2019ж.,
АН №24-д/5  12.12.2019ж.,
тН №95-д/8  12.12.2019ж.

	
	 1) күтілетін нәтиже 
	 км 
	3,80
	-
	-
	-
	-
	
	3,8
	-
	,004
	
	
	

	
	 2) шығыстар, оның ішінде: 
	 млн. теңге 
	3 991,813
	
	,400
	1 000
	1 245,707
	1 245,707
	500
	
	3 991,413
	
	
	

	
	 республикалық бюджеттен 
	 млн. теңге 
	3 991,813
	
	,400
	1 000
	1 245,707
	1 245,707
	500
	
	3 991,413
	
	
	

	
	 бюджеттен тыс көздерден 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 жергілікті бюджеттен 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	76
	 ЖСҚ әзірлеу Қайта құру Кызылкумского магистральдық арнасы 4 кезек КВХ 
	 км 
	3,20
	-
	-
	-
	-
	
	-
	3,2
	,003
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	 1) күтілетін нәтиже 
	 км 
	3,20
	-
	-
	-
	-
	
	-
	3,2
	,003
	
	
	

	
	 2) шығыстар, оның ішінде: 
	 млн. теңге 
	75 164,300
	5
	139,064
	20,236
	
	25 000
	25 000
	25 000
	75 020,236
	
	
	

	
	 республикалық бюджеттен 
	 млн. теңге 
	164,300
	5
	139,064
	20,236
	
	
	
	
	20,236
	
	
	

	
	 бюджеттен тыс көздерден 
	 млн. теңге 
	75 000
	
	
	
	
	25 000
	25 000
	25 000
	75 000
	
	
	

	
	 жергілікті бюджеттен 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	77
	 Қайта құру трансшекаралық арналар БКМК КВХ 
	 км 
	95,70
	-
	-
	-
	-
	
	-
	95,7
	,096
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	 1) күтілетін нәтиже 
	 км 
	95,70
	-
	-
	-
	-
	
	-
	95,7
	,096
	
	
	

	
	 2) шығыстар, оның ішінде: 
	 млн. теңге 
	40 118,363
	5
	98,923
	14,440
	
	13 300
	13 400
	13 300
	40 014,440
	
	
	

	
	 республикалық бюджеттен 
	 млн. теңге 
	118,363
	5
	98,923
	14,440
	
	
	
	
	14,440
	
	
	

	
	 бюджеттен тыс көздерден 
	 млн. теңге 
	40 000
	
	
	
	
	13 300
	13 400
	13 300
	40 000
	
	
	

	
	 жергілікті бюджеттен 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	78
	 Қайта құру трансшекаралық арналар Ханым КВХ 
	 км 
	95,70
	-
	-
	-
	-
	
	-
	95,7
	,096
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	 1) күтілетін нәтиже 
	 км 
	95,70
	-
	-
	-
	-
	
	-
	95,7
	,096
	
	
	

	
	 2) шығыстар, оның ішінде: 
	 млн. теңге 
	9 667,523
	5
	83,393
	12,630
	
	4 000
	5 566,500
	
	9 579,130
	
	
	

	
	 республикалық бюджеттен 
	 млн. теңге 
	101,023
	5
	83,393
	12,630
	
	
	
	
	12,630
	
	
	

	
	 бюджеттен тыс көздерден 
	 млн. теңге 
	9 566,500
	
	
	
	
	4 000
	5 566,500
	
	9 566,500
	
	
	

	
	 жергілікті бюджеттен 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	79
	 Қайта құру арналары Найман Ордабасы ауданында  КВХ 
	 км 
	47,11
	-
	-
	47,105
	-
	
	-
	-
	47,105
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	 1) күтілетін нәтиже 
	 км 
	47,11
	-
	-
	47,105
	-
	
	-
	-
	47,105
	
	
	

	
	 2) шығыстар, оның ішінде: 
	 млн. теңге 
	2 414,158
	1 082,045
	1 118,836
	213,277
	
	
	
	
	213,277
	
	
	

	
	 республикалық бюджеттен 
	 млн. теңге 
	2 414,158
	1 082,045
	1 118,836
	213,277
	
	
	
	
	213,277
	
	
	

	
	 бюджеттен тыс көздерден 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 жергілікті бюджеттен 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	80
	 РП "Қайта құру арналары"Казыналык" Түркістан облысы Ордабасы ауданында" КВХ 
	 км 
	12,75
	-
	-
	-
	12,75
	
	-
	-
	12,75
	20
	
	1) №19-0202/25  10.07.2025ж.
2) №84-НҚ  15.07.2025ж.
3)ОЗ №18-4/261  9.08.2021ж.;
4) Шарт ҚМЖ №281/6  17.03.2025ж.,
АН №139/6  27.01.2025ж.,
ТН №111/7  28.01.2025ж..
5) ҚМЖ №281/6  17.03.2025ж.,
АН №139/6  27.01.2025ж.,
ТН №111/7  28.01.2025г

	
	 1) күтілетін нәтиже 
	 км 
	12,75
	-
	-
	-
	12,75
	
	-
	-
	12,75
	
	
	

	
	 2) шығыстар, оның ішінде: 
	 млн. теңге 
	485,116
	142,268
	16,239
	326,609
	
	
	
	
	326,609
	
	
	

	
	 республикалық бюджеттен 
	 млн. теңге 
	485,116
	142,268
	16,239
	326,609
	
	
	
	
	326,609
	
	
	

	
	 бюджеттен тыс көздерден 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 жергілікті бюджеттен 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	81
	 "Қайта құру арналары" Шардара су қоймасынан Қазақстан Тәуелсіздігіне 20 жыл атындағы ОҚО Мақтарал ауданының суармалы жерлеріне машиналық сарқырама " КВХ 
	 км 
	10,20
	-
	-
	-
	-
	
	-
	10,2
	,010
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	 1) күтілетін нәтиже 
	 км 
	10,20
	-
	-
	-
	-
	
	-
	10,2
	,010
	
	
	

	
	 2) шығыстар, оның ішінде: 
	 млн. теңге 
	60 079,142
	5
	50,286
	23,856
	
	20 000
	20 000
	20 000
	60 023,856
	
	
	

	
	 республикалық бюджеттен 
	 млн. теңге 
	79,142
	5
	50,286
	23,856
	
	
	
	
	23,856
	
	
	

	
	 бюджеттен тыс көздерден 
	 млн. теңге 
	60 000
	
	
	
	
	20 000
	20 000
	20 000
	60 000
	
	
	

	
	 жергілікті бюджеттен 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	82
	 Қайта құру  МХК К-Мақтаарал ауданында суды есепке алуды және су таратуды автоматтандыруды енгізе отырып, гидротехникалық құрылыстармен КВХ 
	 км 
	13,74
	-
	-
	-
	-
	
	13,74
	-
	,014
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	 1) күтілетін нәтиже 
	 км 
	13,74
	-
	-
	-
	-
	
	13,74
	-
	,014
	
	
	

	
	 2) шығыстар, оның ішінде: 
	 млн. теңге 
	1 501,644
	
	1,800
	27,271
	687,060
	687,060
	98,453
	
	1 499,844
	
	
	

	
	 республикалық бюджеттен 
	 млн. теңге 
	29,071
	
	1,800
	27,271
	
	
	
	
	27,271
	
	
	

	
	 бюджеттен тыс көздерден 
	 млн. теңге 
	1 472,573
	
	
	
	687,060
	687,060
	98,453
	
	1 472,573
	
	
	

	
	 жергілікті бюджеттен 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	83
	 Қайта құру  МХК К-28 Мақтаарал ауданындағы құрылыстармен КВХ 
	 км 
	18,10
	-
	-
	-
	-
	
	18,1
	-
	,018
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	 1) күтілетін нәтиже 
	 км 
	18,10
	-
	-
	-
	-
	
	18,1
	-
	,018
	
	
	

	
	 2) шығыстар, оның ішінде: 
	 млн. теңге 
	841,401
	
	1,070
	33,968
	353,955
	353,955
	98,453
	
	840,331
	
	
	

	
	 республикалық бюджеттен 
	 млн. теңге 
	35,038
	
	1,070
	33,968
	
	
	
	
	33,968
	
	
	

	
	 бюджеттен тыс көздерден 
	 млн. теңге 
	806,363
	
	
	
	353,955
	353,955
	98,453
	
	806,363
	
	
	

	
	 жергілікті бюджеттен 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	84
	 "Қайта құру ОҚО Мақтаарал ауданында суды есепке алу мен су таратуды автоматтандыруды енгізе отырып, гидротехникалық құрылыстары бар к-30 шаруашылықаралық арнасы. Түзету" КВХ 
	 км 
	24,80
	-
	-
	-
	-
	
	-
	24,8
	,025
	20
	
	1) МЕМСАРАП №19-0196/16  01.06.2016ж.,
Удорожание 1 этап, решение РбК №3  30.03.2024 ж.;
2) Бұйрық №331  24.12.2018ж.;
3) ОЗ №18-4/45  15.09.2017ж.;
4) Шарт ҚМЖ №153-д/10  30.10.2019ж.,
АН №24-д/5  12.12.2019ж.,
тН №95-д/8  12.12.2019ж.
5) ҚМЖ №144-д/12  31.10.2019ж.
ТН №97-д/7  25.02.2019ж.,
АН №15-д/3  12.11.2018ж.

	
	 1) күтілетін нәтиже 
	 км 
	24,80
	-
	-
	-
	-
	
	-
	24,8
	,025
	
	
	

	
	 2) шығыстар, оның ішінде: 
	 млн. теңге 
	2 785,218
	
	
	1 785,218
	1 000
	
	
	
	2 785,218
	
	
	

	
	 республикалық бюджеттен 
	 млн. теңге 
	2 785,218
	
	
	1 785,218
	1 000
	
	
	
	2 785,218
	
	
	

	
	 бюджеттен тыс көздерден 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 жергілікті бюджеттен 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	85
	 ЖСҚ әзірлеу Қайта құру 5 арна (4Р-1, 4Р-2, 4Р-3,4Р-4, СР-1) Шардара ауданының а/о Алатау батыр, Суткент а/о, Кызылкум а/о КВХ 
	 км 
	15,00
	-
	-
	-
	-
	
	15,0
	-
	,015
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	 1) күтілетін нәтиже 
	 км 
	15,00
	-
	-
	-
	-
	
	15,0
	-
	,015
	
	
	

	
	 2) шығыстар, оның ішінде: 
	 млн. теңге 
	11 665,089
	5
	20,621
	3,768
	
	5 000
	6 635,700
	
	11 639,468
	
	
	

	
	 республикалық бюджеттен 
	 млн. теңге 
	29,389
	5
	20,621
	3,768
	
	
	
	
	3,768
	
	
	

	
	 бюджеттен тыс көздерден 
	 млн. теңге 
	11 635,700
	
	
	
	
	5 000
	6 635,700
	
	11 635,700
	
	
	

	
	 жергілікті бюджеттен 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	86
	 Қайта құру  Мақтаарал ауданының негізгі арнасыларында су есептеуді және су бөлуді автоматтандыру, су өлшегіш құрылыстар КВХ 
	 км 
	49,00
	-
	-
	-
	-
	
	-
	49,0
	,049
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	 1) күтілетін нәтиже 
	 км 
	49,00
	-
	-
	-
	-
	
	-
	49,0
	,049
	
	
	

	
	 2) шығыстар, оның ішінде: 
	 млн. теңге 
	811,945
	
	12,777
	119,108
	340,030
	340,030
	
	
	799,168
	
	
	

	
	 республикалық бюджеттен 
	 млн. теңге 
	131,885
	
	12,777
	119,108
	
	
	
	
	119,108
	
	
	

	
	 бюджеттен тыс көздерден 
	 млн. теңге 
	680,060
	
	
	
	340,030
	340,030
	
	
	680,060
	
	
	

	
	 жергілікті бюджеттен 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	87
	 Қайта құру трансшекаралық арналар В-15       
	 км 
	4,40
	-
	-
	-
	4,4
	
	-
	-
	,004
	20
	
	1) МЕМСАРАП №19-0122/25  13.05.2025г;
2) Бұйрық №61-НҚ  16.05.2025ж.;
3) ОЗ № 20-03/464-ВН  21.07.2025ж.


	
	 1) күтілетін нәтиже 
	 км 
	4,40
	-
	-
	-
	4,4
	
	-
	-
	,004
	
	
	

	
	 2) шығыстар, оның ішінде: 
	 млн. теңге 
	785,639
	1,800
	10,464
	
	773,375
	
	
	
	773,375
	
	
	

	
	 республикалық бюджеттен 
	 млн. теңге 
	785,639
	1,800
	10,464
	
	773,375
	
	
	
	773,375
	
	
	

	
	 бюджеттен тыс көздерден 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 жергілікті бюджеттен 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	88
	 Қайта құру трансшекаралық арналар В-24  
	 км 
	5,00
	-
	-
	-
	5,0
	
	-
	-
	,005
	20
	
	1) МЕМСАРАП №19-0121/25  13.05.2025ж.;
2) Бұйрық 61-НҚ  16.05.2025ж.;
3) ОЗ № 20-03/464-ВН  21.07.2025 ж.


	
	 1) күтілетін нәтиже 
	 км 
	5,00
	-
	-
	-
	5,0
	
	-
	-
	,005
	
	
	

	
	 2) шығыстар, оның ішінде: 
	 млн. теңге 
	627,330
	5
	5,348
	
	616,982
	
	
	
	616,982
	
	
	

	
	 республикалық бюджеттен 
	 млн. теңге 
	627,330
	5
	5,348
	
	616,982
	
	
	
	616,982
	
	
	

	
	 бюджеттен тыс көздерден 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 жергілікті бюджеттен 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	89
	 ЖСҚ әзірлеу Қайта құру трансшекаралық арналар Ачинау 
	 км 
	36,20
	-
	-
	-
	-
	36,2
	-
	-
	,036
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	 1) күтілетін нәтиже 
	 км 
	36,20
	-
	-
	-
	-
	36,2
	-
	-
	,036
	
	
	

	
	 2) шығыстар, оның ішінде: 
	 млн. теңге 
	35,361
	
	7,073
	28,288
	
	
	
	
	28,288
	
	
	

	
	 республикалық бюджеттен 
	 млн. теңге 
	35,361
	
	7,073
	28,288
	
	
	
	
	28,288
	
	
	

	
	 бюджеттен тыс көздерден 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 жергілікті бюджеттен 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	90
	  Қайта құру трансшекаралық арналар МКХ Аккойлы                    
	 км 
	4,70
	-
	-
	-
	-
	4,7
	-
	-
	,005
	20
	
	13.05.2025 ж.    № 19-0123/25

	
	 1) күтілетін нәтиже 
	 км 
	4,70
	-
	-
	-
	-
	4,7
	-
	-
	,005
	
	
	

	
	 2) шығыстар, оның ішінде: 
	 млн. теңге 
	795,401
	1,392
	8,424
	
	785,585
	
	
	
	785,585
	
	
	

	
	 республикалық бюджеттен 
	 млн. теңге 
	795,401
	1,392
	8,424
	
	785,585
	
	
	
	785,585
	
	
	

	
	 бюджеттен тыс көздерден 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 жергілікті бюджеттен 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	91
	 ЖСҚ әзірлеу Қайта құру арналарыКокмардан Отырар ауданы 
	 км 
	6,50
	-
	-
	-
	-
	
	6,5
	-
	,007
	20
	
	03.11.2025г №19-0364/25

	
	 1) күтілетін нәтиже 
	 км 
	6,50
	-
	-
	-
	-
	
	6,5
	-
	,007
	
	
	

	
	 2) шығыстар, оның ішінде: 
	 млн. теңге 
	1 736,475
	2,200
	4,962
	
	1 729,313
	
	
	
	1 729,313
	
	
	

	
	 республикалық бюджеттен 
	 млн. теңге 
	1 736,475
	2,200
	4,962
	
	1 729,313
	
	
	
	1 729,313
	
	
	

	
	 бюджеттен тыс көздерден 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 жергілікті бюджеттен 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	92
	 ЖСҚ әзірлеу Қайта құру жаңа бөлу арнасы Көкмардан Отырар ауданы 
	 км 
	2,80
	-
	-
	-
	-
	
	2,8
	-
	,003
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	 1) күтілетін нәтиже 
	 км 
	2,80
	-
	-
	-
	-
	
	2,8
	-
	,003
	
	
	

	
	 2) шығыстар, оның ішінде: 
	 млн. теңге 
	10,815
	,877
	4,962
	
	4,976
	
	
	
	4,976
	
	
	

	
	 республикалық бюджеттен 
	 млн. теңге 
	10,815
	,877
	4,962
	
	4,976
	
	
	
	4,976
	
	
	

	
	 бюджеттен тыс көздерден 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 жергілікті бюджеттен 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	93
	 ЖСҚ әзірлеу Қайта құру арналары Берди Отырар ауданы 
	 км 
	6,00
	-
	-
	-
	-
	
	6,0
	-
	,006
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	 1) күтілетін нәтиже 
	 км 
	6,00
	-
	-
	-
	-
	
	6,0
	-
	,006
	
	
	

	
	 2) шығыстар, оның ішінде: 
	 млн. теңге 
	14,935
	3,132
	4,562
	7,241
	
	
	
	
	7,241
	
	
	

	
	 республикалық бюджеттен 
	 млн. теңге 
	14,935
	3,132
	4,562
	7,241
	
	
	
	
	7,241
	
	
	

	
	 бюджеттен тыс көздерден 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 жергілікті бюджеттен 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	94
	 ЖСҚ әзірлеу Қайта құру жеткізуші арнасы Сарыкол  Отырар ауданы  
	 км 
	1,70
	-
	-
	-
	1,7
	-
	-
	-
	,002
	20
	
	06.10.2025ж. №19-0335/25

	
	 1) күтілетін нәтиже 
	 км 
	1,70
	-
	-
	-
	1,7
	-
	-
	-
	,002
	
	
	

	
	 2) шығыстар, оның ішінде: 
	 млн. теңге 
	219,944
	1,211
	7,437
	
	211,296
	
	
	
	211,296
	
	
	

	
	 республикалық бюджеттен 
	 млн. теңге 
	219,944
	1,211
	7,437
	
	211,296
	
	
	
	211,296
	
	
	

	
	 бюджеттен тыс көздерден 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 жергілікті бюджеттен 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	95
	 ЖСҚ әзірлеу Қайта құру арналарыКоктобе-1 Отырар ауданы 
	 км 
	1,30
	-
	-
	-
	-
	
	1,3
	-
	,001
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	 1) күтілетін нәтиже 
	 км 
	1,30
	-
	-
	-
	-
	
	1,3
	-
	,001
	
	
	

	
	 2) шығыстар, оның ішінде: 
	 млн. теңге 
	11,896
	,160
	5,679
	6,057
	
	
	
	
	6,057
	
	
	

	
	 республикалық бюджеттен 
	 млн. теңге 
	11,896
	,160
	5,679
	6,057
	
	
	
	
	6,057
	
	
	

	
	 бюджеттен тыс көздерден 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 жергілікті бюджеттен 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	96
	 ЖСҚ әзірлеу Қайта құру арналарыЖаман тобе Отырар ауданы 
	 км 
	4,70
	-
	-
	-
	-
	
	4,7
	-
	,005
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	 1) күтілетін нәтиже 
	 км 
	4,70
	-
	-
	-
	-
	
	4,7
	-
	,005
	
	
	

	
	 2) шығыстар, оның ішінде: 
	 млн. теңге 
	13,467
	,245
	6,556
	6,666
	
	
	
	
	6,666
	
	
	

	
	 республикалық бюджеттен 
	 млн. теңге 
	13,467
	,245
	6,556
	6,666
	
	
	
	
	6,666
	
	
	

	
	 бюджеттен тыс көздерден 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 жергілікті бюджеттен 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	97
	 ЖСҚ әзірлеу Қайта құру арналарыМирный Отырар ауданы  
	 км 
	16,30
	-
	-
	-
	-
	
	16,3
	-
	,016
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	 1) күтілетін нәтиже 
	 км 
	16,30
	-
	-
	-
	-
	
	16,3
	-
	,016
	
	
	

	
	 2) шығыстар, оның ішінде: 
	 млн. теңге 
	27,949
	1,162
	11,542
	15,245
	
	
	
	
	15,245
	
	
	

	
	 республикалық бюджеттен 
	 млн. теңге 
	27,949
	1,162
	11,542
	15,245
	
	
	
	
	15,245
	
	
	

	
	 бюджеттен тыс көздерден 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 жергілікті бюджеттен 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	98
	 ЖСҚ әзірлеу Қайта құру арналарыКантогай-1 Отырар ауданы  
	 км 
	4,10
	-
	-
	-
	-
	
	4,1
	-
	,004
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	 1) күтілетін нәтиже 
	 км 
	4,10
	-
	-
	-
	-
	
	4,1
	-
	,004
	
	
	

	
	 2) шығыстар, оның ішінде: 
	 млн. теңге 
	15,927
	,431
	9,122
	6,374
	
	
	
	
	6,374
	
	
	

	
	 республикалық бюджеттен 
	 млн. теңге 
	15,927
	,431
	9,122
	6,374
	
	
	
	
	6,374
	
	
	

	
	 бюджеттен тыс көздерден 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 жергілікті бюджеттен 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	99
	 ЖСҚ әзірлеу Қайта құру арналарыКоккел Отырар ауданы  
	 км 
	11,00
	-
	-
	-
	-
	11,0
	-
	-
	,011
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	 1) күтілетін нәтиже 
	 км 
	11,00
	-
	-
	-
	-
	11,0
	-
	-
	,011
	
	
	

	
	 2) шығыстар, оның ішінде: 
	 млн. теңге 
	23,029
	4,614
	8,440
	9,975
	
	
	
	
	9,975
	
	
	

	
	 республикалық бюджеттен 
	 млн. теңге 
	23,029
	4,614
	8,440
	9,975
	
	
	
	
	9,975
	
	
	

	
	 бюджеттен тыс көздерден 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 жергілікті бюджеттен 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	100
	 ЖСҚ әзірлеу Қайта құру арналарыЖамантал Отырар ауданы  
	 км 
	10,70
	-
	-
	-
	-
	10,7
	-
	-
	,011
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	 1) күтілетін нәтиже 
	 км 
	10,70
	-
	-
	-
	-
	10,7
	-
	-
	,011
	
	
	

	
	 2) шығыстар, оның ішінде: 
	 млн. теңге 
	20,172
	1,117
	15,500
	3,555
	
	
	
	
	3,555
	
	
	

	
	 республикалық бюджеттен 
	 млн. теңге 
	20,172
	1,117
	15,500
	3,555
	
	
	
	
	3,555
	
	
	

	
	 бюджеттен тыс көздерден 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 жергілікті бюджеттен 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	101
	 ЖСҚ әзірлеу Қайта құру арналарыЕски курылыс Отырар ауданы  
	 км 
	4,30
	-
	-
	-
	-
	4,3
	-
	-
	,004
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	 1) күтілетін нәтиже 
	 км 
	4,30
	-
	-
	-
	-
	4,3
	-
	-
	,004
	
	
	

	
	 2) шығыстар, оның ішінде: 
	 млн. теңге 
	13,467
	,227
	7,163
	6,077
	
	
	
	
	6,077
	
	
	

	
	 республикалық бюджеттен 
	 млн. теңге 
	13,467
	,227
	7,163
	6,077
	
	
	
	
	6,077
	
	
	

	
	 бюджеттен тыс көздерден 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 жергілікті бюджеттен 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	102
	 ЖСҚ әзірлеу Қайта құру арналарыБестарнгыл  Отырар ауданы  
	 км 
	19,80
	-
	-
	-
	-
	19,8
	-
	-
	,020
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	 1) күтілетін нәтиже 
	 км 
	19,80
	-
	-
	-
	-
	19,8
	-
	-
	,020
	
	
	

	
	 2) шығыстар, оның ішінде: 
	 млн. теңге 
	32,988
	2,067
	26,596
	4,325
	
	
	
	
	4,325
	
	
	

	
	 республикалық бюджеттен 
	 млн. теңге 
	32,988
	2,067
	26,596
	4,325
	
	
	
	
	4,325
	
	
	

	
	 бюджеттен тыс көздерден 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 жергілікті бюджеттен 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	103
	 ЖСҚ әзірлеу Қайта құру арналары Түйе ауыл Отырар ауданы  
	 км 
	1,50
	-
	-
	-
	-
	1,5
	-
	-
	,002
	20
	
	04.12.2025г   №19-0416/25

	
	 1) күтілетін нәтиже 
	 км 
	1,50
	-
	-
	-
	-
	1,5
	-
	-
	,002
	
	
	

	
	 2) шығыстар, оның ішінде: 
	 млн. теңге 
	501,513
	,078
	8,914
	
	492,521
	
	
	
	492,521
	
	
	

	
	 республикалық бюджеттен 
	 млн. теңге 
	501,513
	,078
	8,914
	
	492,521
	
	
	
	492,521
	
	
	

	
	 бюджеттен тыс көздерден 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 жергілікті бюджеттен 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	104
	 ЖСҚ әзірлеу Қайта құру арналары Шамши Отырар ауданы  
	 км 
	3,50
	-
	-
	-
	-
	3,5
	-
	-
	,004
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	 1) күтілетін нәтиже 
	 км 
	3,50
	-
	-
	-
	-
	3,5
	-
	-
	,004
	
	
	

	
	 2) шығыстар, оның ішінде: 
	 млн. теңге 
	11,896
	,486
	6,325
	5,085
	
	
	
	
	5,085
	
	
	

	
	 республикалық бюджеттен 
	 млн. теңге 
	11,896
	,486
	6,325
	5,085
	
	
	
	
	5,085
	
	
	

	
	 бюджеттен тыс көздерден 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 жергілікті бюджеттен 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	105
	 ЖСҚ әзірлеу Қайта құру арналары Абилда Отырар ауданы  
	 км 
	0,60
	-
	-
	-
	-
	0,6
	-
	-
	,001
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	 1) күтілетін нәтиже 
	 км 
	0,60
	-
	-
	-
	-
	0,6
	-
	-
	,001
	
	
	

	
	 2) шығыстар, оның ішінде: 
	 млн. теңге 
	8,541
	,125
	3,600
	4,816
	
	
	
	
	4,816
	
	
	

	
	 республикалық бюджеттен 
	 млн. теңге 
	8,541
	,125
	3,600
	4,816
	
	
	
	
	4,816
	
	
	

	
	 бюджеттен тыс көздерден 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 жергілікті бюджеттен 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	106
	 ЖСҚ әзірлеу Қайта құру арналарыКудайберген Отырар ауданы  
	 км 
	0,60
	-
	-
	-
	-
	0,6
	-
	-
	,001
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	 1) күтілетін нәтиже 
	 км 
	0,60
	-
	-
	-
	-
	0,6
	-
	-
	,001
	
	
	

	
	 2) шығыстар, оның ішінде: 
	 млн. теңге 
	25,286
	1,321
	13,205
	10,760
	
	
	
	
	10,760
	
	
	

	
	 республикалық бюджеттен 
	 млн. теңге 
	25,286
	1,321
	13,205
	10,760
	
	
	
	
	10,760
	
	
	

	
	 бюджеттен тыс көздерден 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 жергілікті бюджеттен 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	107
	 ЖСҚ әзірлеу Қайта құру арналарыКоларык Отырар ауданы  
	 км 
	6,80
	-
	-
	-
	-
	6,8
	-
	-
	,007
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	 1) күтілетін нәтиже 
	 км 
	6,80
	-
	-
	-
	-
	6,8
	-
	-
	,007
	
	
	

	
	 2) шығыстар, оның ішінде: 
	 млн. теңге 
	15,167
	1,426
	11,067
	2,674
	
	
	
	
	2,674
	
	
	

	
	 республикалық бюджеттен 
	 млн. теңге 
	15,167
	1,426
	11,067
	2,674
	
	
	
	
	2,674
	
	
	

	
	 бюджеттен тыс көздерден 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 жергілікті бюджеттен 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	108
	 ЖСҚ әзірлеу Қайта құру арналарыБеларык Отырар ауданы  
	 км 
	7,40
	-
	-
	-
	-
	7,4
	-
	-
	,007
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	 1) күтілетін нәтиже 
	 км 
	7,40
	-
	-
	-
	-
	7,4
	-
	-
	,007
	
	
	

	
	 2) шығыстар, оның ішінде: 
	 млн. теңге 
	17,371
	1,549
	7,983
	7,839
	
	
	
	
	7,839
	
	
	

	
	 республикалық бюджеттен 
	 млн. теңге 
	17,371
	1,549
	7,983
	7,839
	
	
	
	
	7,839
	
	
	

	
	 бюджеттен тыс көздерден 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 жергілікті бюджеттен 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	109
	 ЖСҚ әзірлеу Қайта құру арналарыСулыарык Отырар ауданы  
	 км 
	17,20
	-
	-
	-
	-
	17,2
	-
	-
	,017
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	 1) күтілетін нәтиже 
	 км 
	17,20
	-
	-
	-
	-
	17,2
	-
	-
	,017
	
	
	

	
	 2) шығыстар, оның ішінде: 
	 млн. теңге 
	32,494
	3,591
	15,525
	13,378
	
	
	
	
	13,378
	
	
	

	
	 республикалық бюджеттен 
	 млн. теңге 
	32,494
	3,591
	15,525
	13,378
	
	
	
	
	13,378
	
	
	

	
	 бюджеттен тыс көздерден 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 жергілікті бюджеттен 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	110
	 ЖСҚ әзірлеу Қайта құру арналарыШенгелди Отырар ауданы  
	 км 
	6,00
	-
	-
	-
	-
	6,0
	-
	-
	,006
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	 1) күтілетін нәтиже 
	 км 
	6,00
	-
	-
	-
	-
	6,0
	-
	-
	,006
	
	
	

	
	 2) шығыстар, оның ішінде: 
	 млн. теңге 
	13,442
	,940
	10,151
	2,351
	
	
	
	
	2,351
	
	
	

	
	 республикалық бюджеттен 
	 млн. теңге 
	13,442
	,940
	10,151
	2,351
	
	
	
	
	2,351
	
	
	

	
	 бюджеттен тыс көздерден 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 жергілікті бюджеттен 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	111
	 ЖСҚ әзірлеу Қайта құру арналарыКоксарай Отырар ауданы  
	 км 
	41,00
	-
	-
	-
	-
	41,0
	-
	-
	,041
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	 1) күтілетін нәтиже 
	 км 
	41,00
	-
	-
	-
	-
	41,0
	-
	-
	,041
	
	
	

	
	 2) шығыстар, оның ішінде: 
	 млн. теңге 
	60,253
	5
	47,112
	8,141
	
	
	
	
	8,141
	
	
	

	
	 республикалық бюджеттен 
	 млн. теңге 
	60,253
	5
	47,112
	8,141
	
	
	
	
	8,141
	
	
	

	
	 бюджеттен тыс көздерден 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 жергілікті бюджеттен 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	112
	 ЖСҚ әзірлеу Қайта құру арналарыМаякум-1 Отырар ауданы  
	 км 
	18,00
	-
	-
	-
	-
	18,0
	-
	-
	,018
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	 1) күтілетін нәтиже 
	 км 
	18,00
	-
	-
	-
	-
	18,0
	-
	-
	,018
	
	
	

	
	 2) шығыстар, оның ішінде: 
	 млн. теңге 
	32,434
	5
	23,490
	3,944
	
	
	
	
	3,944
	
	
	

	
	 республикалық бюджеттен 
	 млн. теңге 
	32,434
	5
	23,490
	3,944
	
	
	
	
	3,944
	
	
	

	
	 бюджеттен тыс көздерден 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 жергілікті бюджеттен 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	113
	 ЖСҚ әзірлеу Қайта құру арналарыСоркол Отырар ауданы  
	 км 
	10,30
	-
	-
	-
	-
	10,3
	-
	-
	,010
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	 1) күтілетін нәтиже 
	 км 
	10,30
	-
	-
	-
	-
	10,3
	-
	-
	,010
	
	
	

	
	 2) шығыстар, оның ішінде: 
	 млн. теңге 
	20,172
	2,142
	14,577
	3,453
	
	
	
	
	3,453
	
	
	

	
	 республикалық бюджеттен 
	 млн. теңге 
	20,172
	2,142
	14,577
	3,453
	
	
	
	
	3,453
	
	
	

	
	 бюджеттен тыс көздерден 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 жергілікті бюджеттен 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	114
	 ЖСҚ әзірлеу Қайта құру арналарыБалтабай Отырар ауданы  
	 км 
	4,00
	-
	-
	-
	-
	4,0
	-
	-
	,004
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	 1) күтілетін нәтиже 
	 км 
	4,00
	-
	-
	-
	-
	4,0
	-
	-
	,004
	
	
	

	
	 2) шығыстар, оның ішінде: 
	 млн. теңге 
	15,927
	,418
	9,135
	6,374
	
	
	
	
	6,374
	
	
	

	
	 республикалық бюджеттен 
	 млн. теңге 
	15,927
	,418
	9,135
	6,374
	
	
	
	
	6,374
	
	
	

	
	 бюджеттен тыс көздерден 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 жергілікті бюджеттен 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	115
	 ЖСҚ әзірлеу Қайта құру арналарыБактыбай Отырар ауданы  
	 км 
	5,00
	-
	-
	-
	-
	5,0
	-
	-
	,005
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	 1) күтілетін нәтиже 
	 км 
	5,00
	-
	-
	-
	-
	5,0
	-
	-
	,005
	
	
	

	
	 2) шығыстар, оның ішінде: 
	 млн. теңге 
	13,467
	1,566
	5,235
	6,666
	
	
	
	
	6,666
	
	
	

	
	 республикалық бюджеттен 
	 млн. теңге 
	13,467
	1,566
	5,235
	6,666
	
	
	
	
	6,666
	
	
	

	
	 бюджеттен тыс көздерден 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 жергілікті бюджеттен 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	116
	 ЖСҚ әзірлеу Қайта құру арналарыМаякум-2 Отырар ауданы  
	 км 
	2,80
	-
	-
	-
	-
	2,8
	-
	-
	,003
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	 1) күтілетін нәтиже 
	 км 
	2,80
	-
	-
	-
	-
	2,8
	-
	-
	,003
	
	
	

	
	 2) шығыстар, оның ішінде: 
	 млн. теңге 
	17,270
	1,253
	8,399
	7,618
	
	
	
	
	7,618
	
	
	

	
	 республикалық бюджеттен 
	 млн. теңге 
	17,270
	1,253
	8,399
	7,618
	
	
	
	
	7,618
	
	
	

	
	 бюджеттен тыс көздерден 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 жергілікті бюджеттен 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	117
	 ЖСҚ әзірлеу Қайта құру арналарыКалкабай Отырар ауданы  
	 км 
	3,90
	-
	-
	-
	-
	3,9
	-
	-
	,004
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	 1) күтілетін нәтиже 
	 км 
	3,90
	-
	-
	-
	-
	3,9
	-
	-
	,004
	
	
	

	
	 2) шығыстар, оның ішінде: 
	 млн. теңге 
	15,927
	,708
	8,845
	6,374
	
	
	
	
	6,374
	
	
	

	
	 республикалық бюджеттен 
	 млн. теңге 
	15,927
	,708
	8,845
	6,374
	
	
	
	
	6,374
	
	
	

	
	 бюджеттен тыс көздерден 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 жергілікті бюджеттен 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	118
	 ЖСҚ әзірлеу Қайта құру арналарыТерекарык Отырар ауданы  
	 км 
	6,80
	-
	-
	-
	-
	6,8
	-
	-
	,007
	20
	
	03.11.2025г   №19-0362/25

	
	 1) күтілетін нәтиже 
	 км 
	6,80
	-
	-
	-
	-
	6,8
	-
	-
	,007
	
	
	

	
	 2) шығыстар, оның ішінде: 
	 млн. теңге 
	955,350
	,688
	14,811
	
	939,851
	
	
	
	939,851
	
	
	

	
	 республикалық бюджеттен 
	 млн. теңге 
	955,350
	,688
	14,811
	
	939,851
	
	
	
	939,851
	
	
	

	
	 бюджеттен тыс көздерден 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 жергілікті бюджеттен 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	119
	 ЖСҚ әзірлеу Қайта құру арналарыМакибай Отырар ауданы  
	 км 
	3,30
	-
	-
	-
	-
	3,3
	-
	-
	,003
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	 1) күтілетін нәтиже 
	 км 
	3,30
	-
	-
	-
	-
	3,3
	-
	-
	,003
	
	
	

	
	 2) шығыстар, оның ішінде: 
	 млн. теңге 
	11,859
	,517
	11,342
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 республикалық бюджеттен 
	 млн. теңге 
	11,859
	,517
	11,342
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 бюджеттен тыс көздерден 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 жергілікті бюджеттен 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	120
	 ЖСҚ әзірлеу Қайта құру арналарыСумагар Отырар ауданы  
	 км 
	34,30
	-
	-
	-
	-
	34,3
	-
	-
	,034
	20
	
	04.12.2025г №19-0420/25

	
	 1) күтілетін нәтиже 
	 км 
	34,30
	-
	-
	-
	-
	34,3
	-
	-
	,034
	
	
	

	
	 2) шығыстар, оның ішінде: 
	 млн. теңге 
	16 239,266
	5
	47,241
	
	16 187,025
	
	
	
	16 187,025
	
	
	

	
	 республикалық бюджеттен 
	 млн. теңге 
	16 239,266
	5
	47,241
	
	16 187,025
	
	
	
	16 187,025
	
	
	

	
	 бюджеттен тыс көздерден 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 жергілікті бюджеттен 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	121
	 ЖСҚ әзірлеу Қайта құру арналарыМұңайтпас Отырар ауданы   
	 км 
	3,60
	-
	-
	-
	-
	3,6
	-
	-
	,004
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	 1) күтілетін нәтиже 
	 км 
	3,60
	-
	-
	-
	-
	3,6
	-
	-
	,004
	
	
	

	
	 2) шығыстар, оның ішінде: 
	 млн. теңге 
	11,896
	,676
	5,163
	6,057
	
	
	
	
	6,057
	
	
	

	
	 республикалық бюджеттен 
	 млн. теңге 
	11,896
	,676
	5,163
	6,057
	
	
	
	
	6,057
	
	
	

	
	 бюджеттен тыс көздерден 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 жергілікті бюджеттен 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	122
	 ЖСҚ әзірлеу Қайта құру арналарыАккол Отырар ауданы   
	 км 
	6,00
	-
	-
	-
	-
	6,0
	-
	-
	,006
	20
	
	06.04.2026 №12-0110/26

	
	 1) күтілетін нәтиже 
	 км 
	6,00
	-
	-
	-
	-
	6,0
	-
	-
	,006
	
	
	

	
	 2) шығыстар, оның ішінде: 
	 млн. теңге 
	574,146
	1,256
	11,125
	2,380
	559,385
	
	
	
	561,765
	
	
	

	
	 республикалық бюджеттен 
	 млн. теңге 
	574,146
	1,256
	11,125
	2,380
	559,385
	
	
	
	561,765
	
	
	

	
	 бюджеттен тыс көздерден 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 жергілікті бюджеттен 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	123
	 ЖСҚ әзірлеу Қайта құру арналарыКебірлі Шығанақ-ІІ Отырар ауданы    
	 км 
	7,20
	-
	-
	-
	-
	7,2
	-
	-
	,007
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	 1) күтілетін нәтиже 
	 км 
	7,20
	-
	-
	-
	-
	7,2
	-
	-
	,007
	
	
	

	
	 2) шығыстар, оның ішінде: 
	 млн. теңге 
	16,821
	1,425
	5,230
	10,166
	
	
	
	
	10,166
	
	
	

	
	 республикалық бюджеттен 
	 млн. теңге 
	16,821
	1,425
	5,230
	10,166
	
	
	
	
	10,166
	
	
	

	
	 бюджеттен тыс көздерден 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 жергілікті бюджеттен 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	124
	 ЖСҚ әзірлеу Қайта құру МК Бересек Созақ ауданының бөгет су қабылдағышымен
	 км 
	31,40
	-
	-
	-
	-
	31,4
	-
	-
	,031
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	 1) күтілетін нәтиже 
	 км 
	31,40
	-
	-
	-
	-
	31,4
	-
	-
	,031
	
	
	

	
	 2) шығыстар, оның ішінде: 
	 млн. теңге 
	50,908
	5
	41,075
	4,833
	
	
	
	
	4,833
	
	
	

	
	 республикалық бюджеттен 
	 млн. теңге 
	50,908
	5
	41,075
	4,833
	
	
	
	
	4,833
	
	
	

	
	 бюджеттен тыс көздерден 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 жергілікті бюджеттен 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	125
	 ЖСҚ әзірлеу Қайта құру МК Ушбас Созақ ауданы  
	 км 
	16,00
	-
	-
	-
	-
	16,0
	-
	-
	,016
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	 1) күтілетін нәтиже 
	 км 
	16,00
	-
	-
	-
	-
	16,0
	-
	-
	,016
	
	
	

	
	 2) шығыстар, оның ішінде: 
	 млн. теңге 
	29,363
	2,030
	24,061
	3,272
	
	
	
	
	3,272
	
	
	

	
	 республикалық бюджеттен 
	 млн. теңге 
	29,363
	2,030
	24,061
	3,272
	
	
	
	
	3,272
	
	
	

	
	 бюджеттен тыс көздерден 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 жергілікті бюджеттен 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	126
	 ЖСҚ әзірлеу Қайта құру МК Аксумбе Созақ ауданы  
	 км 
	4,00
	-
	-
	-
	-
	4,0
	-
	-
	,004
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	 1) күтілетін нәтиже 
	 км 
	4,00
	-
	-
	-
	-
	4,0
	-
	-
	,004
	
	
	

	
	 2) шығыстар, оның ішінде: 
	 млн. теңге 
	15,110
	1,099
	13,359
	,652
	
	
	
	
	,652
	
	
	

	
	 республикалық бюджеттен 
	 млн. теңге 
	15,110
	1,099
	13,359
	,652
	
	
	
	
	,652
	
	
	

	
	 бюджеттен тыс көздерден 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 жергілікті бюджеттен 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	127
	 ЖСҚ әзірлеу Қайта құру МК Бакырлы Созақ ауданы  
	 км 
	2,00
	-
	-
	-
	-
	2,0
	-
	-
	,002
	20
	
	28.10.2025г     № 19-0349/25

	
	 1) күтілетін нәтиже 
	 км 
	2,00
	-
	-
	-
	-
	2,0
	-
	-
	,002
	
	
	

	
	 2) шығыстар, оның ішінде: 
	 млн. теңге 
	192,027
	1,077
	8,884
	
	182,066
	
	
	
	182,066
	
	
	

	
	 республикалық бюджеттен 
	 млн. теңге 
	192,027
	1,077
	8,884
	
	182,066
	
	
	
	182,066
	
	
	

	
	 бюджеттен тыс көздерден 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 жергілікті бюджеттен 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	128
	 ЖСҚ әзірлеу Қайта құру Шардара МХК   Шардара ауданы          
	 км 
	28,80
	-
	-
	-
	-
	28,8
	-
	-
	,029
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	 1) күтілетін нәтиже 
	 км 
	28,80
	-
	-
	-
	-
	28,8
	-
	-
	,029
	
	
	

	
	 2) шығыстар, оның ішінде: 
	 млн. теңге 
	21,454
	5
	16,454
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 республикалық бюджеттен 
	 млн. теңге 
	21,454
	5
	16,454
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 бюджеттен тыс көздерден 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 жергілікті бюджеттен 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	129
	 ЖСҚ әзірлеу Қайта құру арна Отырар ауданы   МХК Ақшығанақ  
	 км 
	5,00
	-
	-
	-
	-
	5,0
	-
	-
	,005
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	 1) күтілетін нәтиже 
	 км 
	5,00
	-
	-
	-
	-
	5,0
	-
	-
	,005
	
	
	

	
	 2) шығыстар, оның ішінде: 
	 млн. теңге 
	13,467
	,522
	6,279
	6,666
	
	
	
	
	6,666
	
	
	

	
	 республикалық бюджеттен 
	 млн. теңге 
	13,467
	,522
	6,279
	6,666
	
	
	
	
	6,666
	
	
	

	
	 бюджеттен тыс көздерден 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 жергілікті бюджеттен 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	130
	 ЖСҚ әзірлеу Қайта құру арна Отырар ауданы   МХК  Т. Әйменов (КМ-1/КМ-2) 
	 км 
	21,20
	-
	-
	-
	-
	21,2
	-
	-
	,021
	20
	
	29.10.2025г   №19-0358/25

	
	 1) күтілетін нәтиже 
	 км 
	21,20
	-
	-
	-
	-
	21,2
	-
	-
	,021
	
	
	

	
	 2) шығыстар, оның ішінде: 
	 млн. теңге 
	1 960,651
	1,566
	31,345
	
	1 927,740
	
	
	
	1 927,740
	
	
	

	
	 республикалық бюджеттен 
	 млн. теңге 
	1 960,651
	1,566
	31,345
	
	1 927,740
	
	
	
	1 927,740
	
	
	

	
	 бюджеттен тыс көздерден 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 жергілікті бюджеттен 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	131
	 ЖСҚ әзірлеу  Қайта құру арна Отырар ауданы   МХК Жақсыбаев  
	 км 
	8,20
	-
	-
	-
	-
	8,2
	-
	-
	,008
	20
	
	28.10.2025г           № 19-0354/25

	
	 1) күтілетін нәтиже 
	 км 
	8,20
	-
	-
	-
	-
	8,2
	-
	-
	,008
	
	
	

	
	 2) шығыстар, оның ішінде: 
	 млн. теңге 
	769,338
	,338
	16,206
	
	752,794
	
	
	
	752,794
	
	
	

	
	 республикалық бюджеттен 
	 млн. теңге 
	769,338
	,338
	16,206
	
	752,794
	
	
	
	752,794
	
	
	

	
	 бюджеттен тыс көздерден 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 жергілікті бюджеттен 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	132
	 ЖСҚ әзірлеу Қайта құру арна Отырар ауданы   МХК Ш-7 
	 км 
	7,00
	-
	-
	-
	-
	7,0
	-
	-
	,007
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	 1) күтілетін нәтиже 
	 км 
	7,00
	-
	-
	-
	-
	7,0
	-
	-
	,007
	
	
	

	
	 2) шығыстар, оның ішінде: 
	 млн. теңге 
	17,624
	1,464
	15,472
	,688
	
	
	
	
	,688
	
	
	

	
	 республикалық бюджеттен 
	 млн. теңге 
	17,624
	1,464
	15,472
	,688
	
	
	
	
	,688
	
	
	

	
	 бюджеттен тыс көздерден 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 жергілікті бюджеттен 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	133
	 ЖСҚ әзірлеу Қайта құру арна Отырар ауданы   МХК Ш-11-А 
	 км 
	2,70
	-
	-
	-
	-
	2,7
	-
	-
	,003
	20
	
	28.10.2025г      № 19-0350/25

	
	 1) күтілетін нәтиже 
	 км 
	2,70
	-
	-
	-
	-
	2,7
	-
	-
	,003
	
	
	

	
	 2) шығыстар, оның ішінде: 
	 млн. теңге 
	739,740
	,469
	10,980
	
	728,291
	
	
	
	728,291
	
	
	

	
	 республикалық бюджеттен 
	 млн. теңге 
	739,740
	,469
	10,980
	
	728,291
	
	
	
	728,291
	
	
	

	
	 бюджеттен тыс көздерден 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 жергілікті бюджеттен 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	134
	 ЖСҚ әзірлеу Қайта құру арна Отырар ауданы   МХК Бозарық-1 
	 км 
	5,80
	-
	-
	-
	-
	5,8
	-
	-
	,006
	20
	
	03.11.2025г №19-0368/25

	
	 1) күтілетін нәтиже 
	 км 
	5,80
	-
	-
	-
	-
	5,8
	-
	-
	,006
	
	
	

	
	 2) шығыстар, оның ішінде: 
	 млн. теңге 
	1 931,422
	,604
	10,202
	
	1 920,616
	
	
	
	1 920,616
	
	
	

	
	 республикалық бюджеттен 
	 млн. теңге 
	1 931,422
	,604
	10,202
	
	1 920,616
	
	
	
	1 920,616
	
	
	

	
	 бюджеттен тыс көздерден 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 жергілікті бюджеттен 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	135
	 ЖСҚ әзірлеу Қайта құру арна Отырар ауданы   МХК Бозарық-2 
	 км 
	7,80
	-
	-
	-
	-
	7,8
	-
	-
	,008
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	 1) күтілетін нәтиже 
	 км 
	7,80
	-
	-
	-
	-
	7,8
	-
	-
	,008
	
	
	

	
	 2) шығыстар, оның ішінде: 
	 млн. теңге 
	19,106
	1,221
	16,018
	1,867
	
	
	
	
	1,867
	
	
	

	
	 республикалық бюджеттен 
	 млн. теңге 
	19,106
	1,221
	16,018
	1,867
	
	
	
	
	1,867
	
	
	

	
	 бюджеттен тыс көздерден 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 жергілікті бюджеттен 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	136
	 ЖСҚ әзірлеу Қайта құру арна Отырар ауданы   МХК Аштархан  
	 км 
	5,30
	-
	-
	-
	-
	5,3
	-
	-
	,005
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	 1) күтілетін нәтиже 
	 км 
	5,30
	-
	-
	-
	-
	5,3
	-
	-
	,005
	
	
	

	
	 2) шығыстар, оның ішінде: 
	 млн. теңге 
	13,979
	1,110
	10,746
	2,123
	
	
	
	
	2,123
	
	
	

	
	 республикалық бюджеттен 
	 млн. теңге 
	13,979
	1,110
	10,746
	2,123
	
	
	
	
	2,123
	
	
	

	
	 бюджеттен тыс көздерден 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 жергілікті бюджеттен 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	137
	 ЖСҚ әзірлеу Қайта құру арна Отырар ауданы   МХК Бақтыбай ІІ 
	 км 
	7,20
	-
	-
	-
	-
	7,2
	-
	-
	,007
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	 1) күтілетін нәтиже 
	 км 
	7,20
	-
	-
	-
	-
	7,2
	-
	-
	,007
	
	
	

	
	 2) шығыстар, оның ішінде: 
	 млн. теңге 
	14,176
	2,259
	11,592
	,325
	
	
	
	
	,325
	
	
	

	
	 республикалық бюджеттен 
	 млн. теңге 
	14,176
	2,259
	11,592
	,325
	
	
	
	
	,325
	
	
	

	
	 бюджеттен тыс көздерден 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 жергілікті бюджеттен 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	138
	 ЖСҚ әзірлеу  Қайта құру арна Отырар ауданы   МХК Балтабай  ІІ 
	 км 
	13,50
	-
	-
	-
	-
	13,5
	-
	-
	,014
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	 1) күтілетін нәтиже 
	 км 
	13,50
	-
	-
	-
	-
	13,5
	-
	-
	,014
	
	
	

	
	 2) шығыстар, оның ішінде: 
	 млн. теңге 
	24,290
	1,409
	20,250
	2,631
	
	
	
	
	2,631
	
	
	

	
	 республикалық бюджеттен 
	 млн. теңге 
	24,290
	1,409
	20,250
	2,631
	
	
	
	
	2,631
	
	
	

	
	 бюджеттен тыс көздерден 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 жергілікті бюджеттен 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	139
	 ЖСҚ әзірлеу Қайта құру арна Отырар ауданы   МХК Қонай 
	 км 
	3,50
	-
	-
	-
	-
	3,5
	-
	-
	,004
	20
	
	31.10.2025г  №19-0360/25

	
	 1) күтілетін нәтиже 
	 км 
	3,50
	-
	-
	-
	-
	3,5
	-
	-
	,004
	
	
	

	
	 2) шығыстар, оның ішінде: 
	 млн. теңге 
	2 916,637
	2,886
	21,521
	
	2 892,230
	
	
	
	2 892,230
	
	
	

	
	 республикалық бюджеттен 
	 млн. теңге 
	2 916,637
	2,886
	21,521
	
	2 892,230
	
	
	
	2 892,230
	
	
	

	
	 бюджеттен тыс көздерден 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 жергілікті бюджеттен 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	140
	 ЖСҚ әзірлеу Қайта құру арна Отырар ауданы   МХК Ақынбек  
	 км 
	3,50
	-
	-
	-
	-
	3,5
	-
	-
	,004
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	 1) күтілетін нәтиже 
	 км 
	3,50
	-
	-
	-
	-
	3,5
	-
	-
	,004
	
	
	

	
	 2) шығыстар, оның ішінде: 
	 млн. теңге 
	11,867
	,365
	11,015
	,487
	
	
	
	
	,487
	
	
	

	
	 республикалық бюджеттен 
	 млн. теңге 
	11,867
	,365
	11,015
	,487
	
	
	
	
	,487
	
	
	

	
	 бюджеттен тыс көздерден 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 жергілікті бюджеттен 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	141
	 ЖСҚ әзірлеу Қайта құру арна Отырар ауданы   МХК Ебелек 
	 км 
	8,00
	-
	-
	-
	-
	8,0
	-
	-
	,008
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	 1) күтілетін нәтиже 
	 км 
	8,00
	-
	-
	-
	-
	8,0
	-
	-
	,008
	
	
	

	
	 2) шығыстар, оның ішінде: 
	 млн. теңге 
	16,172
	2,158
	7,994
	6,020
	
	
	
	
	6,020
	
	
	

	
	 республикалық бюджеттен 
	 млн. теңге 
	16,172
	2,158
	7,994
	6,020
	
	
	
	
	6,020
	
	
	

	
	 бюджеттен тыс көздерден 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 жергілікті бюджеттен 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	142
	 ЖСҚ әзірлеу Қайта құру арна Отырар ауданы   МХК Хайрулла 
	 км 
	1,50
	-
	-
	-
	-
	1,5
	-
	-
	,002
	20
	
	07.10.2025ж. №19-0336/25

	
	 1) күтілетін нәтиже 
	 км 
	1,50
	-
	-
	-
	-
	1,5
	-
	-
	,002
	
	
	

	
	 2) шығыстар, оның ішінде: 
	 млн. теңге 
	222,591
	,426
	8,057
	
	214,108
	
	
	
	214,108
	
	
	

	
	 республикалық бюджеттен 
	 млн. теңге 
	222,591
	,426
	8,057
	
	214,108
	
	
	
	214,108
	
	
	

	
	 бюджеттен тыс көздерден 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 жергілікті бюджеттен 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	143
	 ЖСҚ әзірлеу Қайта құру арна Отырар ауданы   МХК Бірлік-2005 
	 км 
	4,50
	-
	-
	-
	-
	4,5
	-
	-
	,005
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	 1) күтілетін нәтиже 
	 км 
	4,50
	-
	-
	-
	-
	4,5
	-
	-
	,005
	
	
	

	
	 2) шығыстар, оның ішінде: 
	 млн. теңге 
	13,236
	1,536
	11,149
	,551
	
	
	
	
	,551
	
	
	

	
	 республикалық бюджеттен 
	 млн. теңге 
	13,236
	1,536
	11,149
	,551
	
	
	
	
	,551
	
	
	

	
	 бюджеттен тыс көздерден 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 жергілікті бюджеттен 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	144
	 ЖСҚ әзірлеу Қайта құру арна Отырар ауданы   МХК Жубанис каналы 
	 км 
	4,60
	-
	-
	-
	-
	4,6
	-
	-
	,005
	20
	
	28.10.2025г           № 19-0351/25

	
	 1) күтілетін нәтиже 
	 км 
	4,60
	-
	-
	-
	-
	4,6
	-
	-
	,005
	
	
	

	
	 2) шығыстар, оның ішінде: 
	 млн. теңге 
	713,506
	1,401
	9,200
	
	702,905
	
	
	
	702,905
	
	
	

	
	 республикалық бюджеттен 
	 млн. теңге 
	713,506
	1,401
	9,200
	
	702,905
	
	
	
	702,905
	
	
	

	
	 бюджеттен тыс көздерден 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 жергілікті бюджеттен 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	145
	 ЖСҚ әзірлеу Қайта құру арна Отырар ауданы   МХК Жайықбек  
	 км 
	3,50
	-
	-
	-
	-
	3,5
	-
	-
	,004
	20
	
	11.11.2025г   №18-0204/25

	
	 1) күтілетін нәтиже 
	 км 
	3,50
	-
	-
	-
	-
	3,5
	-
	-
	,004
	
	
	

	
	 2) шығыстар, оның ішінде: 
	 млн. теңге 
	592,999
	1,369
	13,466
	
	578,164
	
	
	
	578,164
	
	
	

	
	 республикалық бюджеттен 
	 млн. теңге 
	592,999
	1,369
	13,466
	
	578,164
	
	
	
	578,164
	
	
	

	
	 бюджеттен тыс көздерден 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 жергілікті бюджеттен 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	146
	 ЖСҚ әзірлеу Қайта құру арна Отырар ауданы   МХК Ысқабай  
	 км 
	3,50
	-
	-
	-
	-
	3,5
	-
	-
	,004
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	 1) күтілетін нәтиже 
	 км 
	3,50
	-
	-
	-
	-
	3,5
	-
	-
	,004
	
	
	

	
	 2) шығыстар, оның ішінде: 
	 млн. теңге 
	11,975
	1,525
	9,964
	,486
	
	
	
	
	,486
	
	
	

	
	 республикалық бюджеттен 
	 млн. теңге 
	11,975
	1,525
	9,964
	,486
	
	
	
	
	,486
	
	
	

	
	 бюджеттен тыс көздерден 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 жергілікті бюджеттен 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	147
	 ЖСҚ әзірлеу Қайта құру арна Отырар ауданы   МХК Тас жүрек 
	 км 
	5,50
	-
	-
	-
	-
	5,5
	-
	-
	,006
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	 1) күтілетін нәтиже 
	 км 
	5,50
	-
	-
	-
	-
	5,5
	-
	-
	,006
	
	
	

	
	 2) шығыстар, оның ішінде: 
	 млн. теңге 
	14,250
	1,624
	5,850
	6,776
	
	
	
	
	6,776
	
	
	

	
	 республикалық бюджеттен 
	 млн. теңге 
	14,250
	1,624
	5,850
	6,776
	
	
	
	
	6,776
	
	
	

	
	 бюджеттен тыс көздерден 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 жергілікті бюджеттен 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	148
	 ЖСҚ әзірлеу Қайта құру арна Отырар ауданы   МХК Кебірлі шығанақ 
	 км 
	9,10
	-
	-
	-
	-
	9,1
	-
	-
	,009
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	 1) күтілетін нәтиже 
	 км 
	9,10
	-
	-
	-
	-
	9,1
	-
	-
	,009
	
	
	

	
	 2) шығыстар, оның ішінде: 
	 млн. теңге 
	20,174
	1,912
	14,784
	3,478
	
	
	
	
	3,478
	
	
	

	
	 республикалық бюджеттен 
	 млн. теңге 
	20,174
	1,912
	14,784
	3,478
	
	
	
	
	3,478
	
	
	

	
	 бюджеттен тыс көздерден 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 жергілікті бюджеттен 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	149
	 ЖСҚ әзірлеу Қайта құру арна Отырар ауданы   МХК Тінейқұл  
	 км 
	3,00
	-
	-
	-
	-
	3,0
	-
	-
	,003
	20
	
	03.10.2025ж. №19-0333/25

	
	 1) күтілетін нәтиже 
	 км 
	3,00
	-
	-
	-
	-
	3,0
	-
	-
	,003
	
	
	

	
	 2) шығыстар, оның ішінде: 
	 млн. теңге 
	693,754
	1,386
	10,568
	
	681,800
	
	
	
	681,800
	
	
	

	
	 республикалық бюджеттен 
	 млн. теңге 
	693,754
	1,386
	10,568
	
	681,800
	
	
	
	681,800
	
	
	

	
	 бюджеттен тыс көздерден 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 жергілікті бюджеттен 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	150
	 ЖСҚ әзірлеу Қайта құру арна Отырар ауданы   МХК Керейарық  
	 км 
	3,20
	-
	-
	-
	-
	3,2
	-
	-
	,003
	20
	
	28.10.2025г      № 19-0355/25

	
	 1) күтілетін нәтиже 
	 км 
	3,20
	-
	-
	-
	-
	3,2
	-
	-
	,003
	
	
	

	
	 2) шығыстар, оның ішінде: 
	 млн. теңге 
	501,381
	1,392
	10,010
	
	489,979
	
	
	
	489,979
	
	
	

	
	 республикалық бюджеттен 
	 млн. теңге 
	501,381
	1,392
	10,010
	
	489,979
	
	
	
	489,979
	
	
	

	
	 бюджеттен тыс көздерден 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 жергілікті бюджеттен 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	151
	 ЖСҚ әзірлеу Қайта құру арна Отырар ауданы   МХК Әлдеш  
	 км 
	3,50
	-
	-
	-
	-
	3,5
	-
	-
	,004
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	 1) күтілетін нәтиже 
	 км 
	3,50
	-
	-
	-
	-
	3,5
	-
	-
	,004
	
	
	

	
	 2) шығыстар, оның ішінде: 
	 млн. теңге 
	10,706
	1,525
	7,235
	1,946
	
	
	
	
	1,946
	
	
	

	
	 республикалық бюджеттен 
	 млн. теңге 
	10,706
	1,525
	7,235
	1,946
	
	
	
	
	1,946
	
	
	

	
	 бюджеттен тыс көздерден 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 жергілікті бюджеттен 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	152
	 Жиделі ауылдық округінің 3-К-1, 3-К-2, 3-К-3 тармақтары бар суармалы арналарды күрделі жөндеу , Арыс ауданы
	 км 
	89,09
	-
	-
	-
	-
	89,1
	-
	-
	,089
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	 1) күтілетін нәтиже 
	 км 
	89,09
	-
	-
	-
	-
	89,1
	-
	-
	,089
	
	
	

	
	 2) шығыстар, оның ішінде: 
	 млн. теңге 
	4 847,580
	
	
	1 151,432
	2 351,503
	1 344,645
	
	
	4 847,580
	
	
	

	
	 республикалық бюджеттен 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 бюджеттен тыс көздерден 
	 млн. теңге 
	4 847,580
	
	
	1 151,432
	2 351,503
	1 344,645
	
	
	4 847,580
	
	
	

	
	 жергілікті бюджеттен 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	153
	 Жиделі ауылдық округінің 3-К-1-1 тармақтары бар суармалы арналарды күрделі жөндеу , Арыс ауданы 
	 км 
	12,34
	-
	-
	-
	-
	12,341
	-
	-
	,012
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	 1) күтілетін нәтиже 
	 км 
	12,34
	-
	-
	-
	-
	12,341
	-
	-
	,012
	
	
	

	
	 2) шығыстар, оның ішінде: 
	 млн. теңге 
	1 233,461
	
	
	493,385
	431,711
	308,365
	
	
	1 233,461
	
	
	

	
	 республикалық бюджеттен 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 бюджеттен тыс көздерден 
	 млн. теңге 
	1 233,461
	
	
	493,385
	431,711
	308,365
	
	
	1 233,461
	
	
	

	
	 жергілікті бюджеттен 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	154
	 Арыс ауданы, Байырқұм ауылдық округінің БК-1, БК-1А тармақтары мен құрылыстары бар арналарды күрделі жөндеу
	 км 
	14,72
	-
	-
	-
	-
	14,724
	-
	-
	,015
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	 1) күтілетін нәтиже 
	 км 
	14,72
	-
	-
	-
	-
	14,724
	-
	-
	,015
	
	
	

	
	 2) шығыстар, оның ішінде: 
	 млн. теңге 
	1 974,594
	
	
	789,838
	691,108
	493,648
	
	
	1 974,594
	
	
	

	
	 республикалық бюджеттен 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 бюджеттен тыс көздерден 
	 млн. теңге 
	1 974,594
	
	
	789,838
	691,108
	493,648
	
	
	1 974,594
	
	
	

	
	 жергілікті бюджеттен 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	155
	 Арыс ауданы, Байырқұм ауылдық округінің Бк-2-2, БК-2-3, БК-4 тармақтары мен құрылыстары бар арнаны күрделі жөндеу
	 км 
	18,63
	-
	-
	-
	-
	18,63
	-
	-
	,019
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	 1) күтілетін нәтиже 
	 км 
	18,63
	-
	-
	-
	-
	18,63
	-
	-
	,019
	
	
	

	
	 2) шығыстар, оның ішінде: 
	 млн. теңге 
	1 454,903
	
	
	581,961
	509,216
	363,726
	
	
	1 454,903
	
	
	

	
	 республикалық бюджеттен 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 бюджеттен тыс көздерден 
	 млн. теңге 
	1 454,903
	
	
	581,961
	509,216
	363,726
	
	
	1 454,903
	
	
	

	
	 жергілікті бюджеттен 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	156
	 Арыс ауданы, Байырқұм ауылдық округінің БК-5, БК-6 тармақтары мен құрылыстары бар арнаны күрделі жөндеу
	 км 
	19,65
	-
	-
	-
	-
	19,648
	-
	-
	,020
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	 1) күтілетін нәтиже 
	 км 
	19,65
	-
	-
	-
	-
	19,648
	-
	-
	,020
	
	
	

	
	 2) шығыстар, оның ішінде: 
	 млн. теңге 
	1 761,295
	
	
	704,518
	616,453
	440,324
	
	
	1 761,295
	
	
	

	
	 республикалық бюджеттен 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 бюджеттен тыс көздерден 
	 млн. теңге 
	1 761,295
	
	
	704,518
	616,453
	440,324
	
	
	1 761,295
	
	
	

	
	 жергілікті бюджеттен 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	157
	 Арна 4-К-1-1, 4-К-1-2, 4-К-1-3, 4-К-1-4 және 2-х-1а а/о Ақшенгелді Шардара ауданды күрделі жөндеу (ұзындығы 21,2 км) 
	 км 
	21,16
	-
	-
	-
	-
	21,162
	-
	-
	,021
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	 1) күтілетін нәтиже 
	 км 
	21,16
	-
	-
	-
	-
	21,162
	-
	-
	,021
	
	
	

	
	 2) шығыстар, оның ішінде: 
	 млн. теңге 
	1 899,615
	
	
	759,846
	664,865
	474,904
	
	
	1 899,615
	
	
	

	
	 республикалық бюджеттен 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 бюджеттен тыс көздерден 
	 млн. теңге 
	1 899,615
	
	
	759,846
	664,865
	474,904
	
	
	1 899,615
	
	
	

	
	 жергілікті бюджеттен 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	158
	 Күрделі жөндеу арна РШ-2-1, РШ-3 а/о Турсыбеков Шардара ауданы 
	 км 
	5,02
	-
	-
	-
	-
	5,015
	-
	-
	,005
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	 1) күтілетін нәтиже 
	 км 
	5,02
	-
	-
	-
	-
	5,015
	-
	-
	,005
	
	
	

	
	 2) шығыстар, оның ішінде: 
	 млн. теңге 
	979,340
	
	
	391,736
	342,769
	244,835
	
	
	979,340
	
	
	

	
	 республикалық бюджеттен 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 бюджеттен тыс көздерден 
	 млн. теңге 
	979,340
	
	
	391,736
	342,769
	244,835
	
	
	979,340
	
	
	

	
	 жергілікті бюджеттен 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	159
	 Күрделі жөндеу арна РШ-2 а/о Турысбекова Шардара ауданы  
	 км 
	4,46
	-
	-
	-
	-
	4,5
	-
	-
	,004
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	 1) күтілетін нәтиже 
	 км 
	4,46
	-
	-
	-
	-
	4,5
	-
	-
	,004
	
	
	

	
	 2) шығыстар, оның ішінде: 
	 млн. теңге 
	604,197
	
	
	241,679
	211,469
	151,049
	
	
	604,197
	
	
	

	
	 республикалық бюджеттен 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 бюджеттен тыс көздерден 
	 млн. теңге 
	604,197
	
	
	241,679
	211,469
	151,049
	
	
	604,197
	
	
	

	
	 жергілікті бюджеттен 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	160
	 Түлкібас ауданының бірінші кезектегі магистральдық арна суару жүйесін Қайта жаңғырту және Қайта құруу
	 км 
	-
	-
	-
	-
	-
	
	-
	-
	
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	 1) күтілетін нәтиже 
	 км 
	-
	-
	-
	-
	-
	
	-
	-
	
	
	
	

	
	 2) шығыстар, оның ішінде: 
	 млн. теңге 
	2 188,249
	1 517,273
	555,161
	115,815
	
	
	
	
	115,815
	
	
	

	
	 республикалық бюджеттен 
	 млн. теңге 
	2 188,249
	1 517,273
	555,161
	115,815
	
	
	
	
	115,815
	
	
	

	
	 бюджеттен тыс көздерден 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 жергілікті бюджеттен 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	161
	 ЖСҚ әзірлеу "Қайта құру 12 арна Жетісай ауданы "  
	 км 
	-
	-
	-
	-
	-
	
	-
	-
	
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	 1) күтілетін нәтиже 
	 км 
	-
	-
	-
	-
	-
	
	-
	-
	
	
	
	

	
	 2) шығыстар, оның ішінде: 
	 млн. теңге 
	763,401
	
	592,646
	170,755
	
	
	
	
	170,755
	
	
	

	
	 республикалық бюджеттен 
	 млн. теңге 
	763,401
	
	592,646
	170,755
	
	
	
	
	170,755
	
	
	

	
	 бюджеттен тыс көздерден 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 жергілікті бюджеттен 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	162
	Түркістан облысы Жетісай ауданындағы 106 каналды реконструкциялау. 1-кезек.
	 км 
	
	
	
	
	
	-
	
	
	
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	 1) күтілетін нәтиже 
	 км 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 2) шығыстар, оның ішінде: 
	 млн. теңге 
	763,40
	
	
	
	381,70
	381,70
	
	
	763,40
	
	
	

	
	 республикалық бюджеттен 
	 млн. теңге 
	763,40
	
	
	
	381,70
	381,70
	
	
	763,40
	
	
	

	
	 бюджеттен тыс көздерден 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 жергілікті бюджеттен 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	13
	Ұлытау облысы
 
	км
	15,81
	-
	-
	-
	-
	15,81
	-
	-
	,016
	
	
	

	
	
	Шығыстар, оның ішінде
	3 143 111,00
	
	47,711
	
	
	3 095,400
	
	
	3 095,400
	
	
	

	
	
	млн. теңге (РБ)
	3 143,111
	
	47,711
	
	
	3 095,400
	
	
	3 095,400
	
	
	

	
	
	млн. теңге (БТК) 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	млн. теңге (ЖБ)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	 Қайта құру магистральдық арнасы Жездинский қ.Жезказган, а/о Талап 
	 км 
	15,81
	-
	-
	-
	-
	15,81
	-
	-
	,016
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	 1) күтілетін нәтиже 
	 км 
	15,81
	-
	-
	-
	-
	15,81
	-
	-
	,016
	
	
	

	
	 2) шығыстар, оның ішінде: 
	 млн. теңге 
	1 443,111
	
	47,711
	
	
	1 395,400
	
	
	1 395,400
	
	
	

	
	 республикалық бюджеттен 
	 млн. теңге 
	1 443,111
	
	47,711
	
	
	1 395,400
	
	
	1 395,400
	
	
	

	
	 бюджеттен тыс көздерден 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 жергілікті бюджеттен 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Тазарту Сарысу өзенінің арнасы Ұлытау ауданы Сарысу ауылдық округінің Жыланды шатқалында орналасқан.
	 км 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	 1) күтілетін нәтиже 
	 км 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	
	
	

	
	 2) шығыстар, оның ішінде: 
	 млн. теңге 
	1 100
	
	
	
	
	1 100
	
	
	1 100
	
	
	

	
	 республикалық бюджеттен 
	 млн. теңге 
	1 100
	
	
	
	
	1 100
	
	
	1 100
	
	
	

	
	 бюджеттен тыс көздерден 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 жергілікті бюджеттен 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	 Тазарту Тереңбұтақ өзенінің арнасы Жаңаарқа ауданы Қарағаш ауылдық округінің Қараағаш орманшылығының аумағында орналасқан
	 км 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	 1) күтілетін нәтиже 
	 км 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	
	
	

	
	 2) шығыстар, оның ішінде: 
	 млн. теңге 
	600
	
	
	
	
	600
	
	
	600
	
	
	

	
	 республикалық бюджеттен 
	 млн. теңге 
	600
	
	
	
	
	600
	
	
	600
	
	
	

	
	 бюджеттен тыс көздерден 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 жергілікті бюджеттен 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	14
	Ақтөбе облысы
	км
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	
	
	

	
	
	Шығыстар, оның ішінде
	7 885
	
	
	3 942,500
	3 942,500
	
	
	
	7 885
	
	
	

	
	
	млн. теңге (РБ)
	7 885
	
	
	3 942,500
	3 942,500
	
	
	
	7 885
	
	
	

	
	
	млн. теңге (БТК) 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	млн. теңге (ЖБ)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	 Ақтөбе су қоймасы учаскесінде Ақтөбе қаласындағы Құрайлы кентіне дейін Елек өзенінің жағасын тазарту, түбін тереңдету және нығайту жөніндегі жұмыстар
	 км 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	 1) күтілетін нәтиже 
	 км 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	
	
	

	
	 2) шығыстар, оның ішінде: 
	 млн. теңге 
	4 675
	
	
	2 337,500
	2 337,500
	
	
	
	4 675
	
	
	

	
	 республикалық бюджеттен 
	 млн. теңге 
	4 675
	
	
	2 337,500
	2 337,500
	
	
	
	4 675
	
	
	

	
	 бюджеттен тыс көздерден 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 жергілікті бюджеттен 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	 Садовое кентінің учаскесінде Елек өзеніне құятын жерге дейін Қарғалы өзенінің жағасын тазарту, түбін тереңдету және нығайту жөніндегі жұмыстар
	 км 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	 1) күтілетін нәтиже 
	 км 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	
	
	

	
	 2) шығыстар, оның ішінде: 
	 млн. теңге 
	3 210
	
	
	1 605
	1 605
	
	
	
	3 210
	
	
	

	
	 республикалық бюджеттен 
	 млн. теңге 
	3 210
	
	
	1 605
	1 605
	
	
	
	3 210
	
	
	

	
	 бюджеттен тыс көздерден 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 жергілікті бюджеттен 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	14
	Қостанай облысы
	км
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	
	
	

	
	
	Шығыстар, оның ішінде
	1 402
	
	
	1 400
	2
	
	
	
	1 402
	
	
	

	
	
	млн. теңге (РБ)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	млн. теңге (БТК) 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	млн. теңге (ЖБ)
	1 402
	
	
	1 400
	2
	
	
	
	1 402
	
	
	

	1
	 Гагарин бөгетінің Тобыл өзенінің арнасын Қостанай қаласының орталық жағажайына дейін тазарту (2,1 км)
	 км 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	 1) күтілетін нәтиже 
	 км 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	
	
	

	
	 2) шығыстар, оның ішінде: 
	 млн. теңге 
	500
	
	
	500
	
	
	
	
	500
	
	
	

	
	 республикалық бюджеттен 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 бюджеттен тыс көздерден 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 жергілікті бюджеттен 
	 млн. теңге 
	500
	
	
	500
	
	
	
	
	500
	
	
	

	2
	 Тобыл өзенінің арнасын Притобол саябағының солтүстік бөлігі (сол жағалау) мен Орталық жағажайдың (оң жағалау) шекараларында тазарту 0,5 км
	 км 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	 1) күтілетін нәтиже 
	 км 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	
	
	

	
	 2) шығыстар, оның ішінде: 
	 млн. теңге 
	440
	
	
	440
	
	
	
	
	440
	
	
	

	
	 республикалық бюджеттен 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 бюджеттен тыс көздерден 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 жергілікті бюджеттен 
	 млн. теңге 
	440
	
	
	440
	
	
	
	
	440
	
	
	

	3
	 Шортан өзенінің арнасын тазалау, Жітіқара ж. (0', 6 км)
	 км 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	 1) күтілетін нәтиже 
	 км 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	
	
	

	
	 2) шығыстар, оның ішінде: 
	 млн. теңге 
	400
	
	
	400
	
	
	
	
	400
	
	
	

	
	 республикалық бюджеттен 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 бюджеттен тыс көздерден 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 жергілікті бюджеттен 
	 млн. теңге 
	400
	
	
	400
	
	
	
	
	400
	
	
	

	4
	 Амангелді ауданының аумағында Торғай өзенінің арнасын тазарту (4 км) 
	 км 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	 1) күтілетін нәтиже 
	 км 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	
	
	

	
	 2) шығыстар, оның ішінде: 
	 млн. теңге 
	60
	
	
	60
	
	
	
	
	60
	
	
	

	
	 республикалық бюджеттен 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 бюджеттен тыс көздерден 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 жергілікті бюджеттен 
	 млн. теңге 
	60
	
	
	60
	
	
	
	
	60
	
	
	

	5
	 Шортанды өзенінің төменгі бөлігі арнасының түбін тазарту бойынша жобалау-сметалық құжаттаманы әзірлеу (саз бөгеті ауданында)
	 км 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	 1) күтілетін нәтиже 
	 км 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	
	
	

	
	 2) шығыстар, оның ішінде: 
	 млн. теңге 
	2
	
	
	
	2
	
	
	
	2
	
	
	

	
	 республикалық бюджеттен 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 бюджеттен тыс көздерден 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 жергілікті бюджеттен 
	 млн. теңге 
	2
	
	
	
	2
	
	
	
	2
	
	
	

	14
	Солтүстік Қазақстан облысы
	км
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	
	
	

	
	
	Шығыстар, оның ішінде
	293,267
	
	56,615
	119,340
	117,312
	
	
	
	236,652
	
	
	

	
	
	млн. теңге (РБ)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	млн. теңге (БТК) 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	млн. теңге (ЖБ)
	293,267
	
	56,615
	119,340
	117,312
	
	
	
	236,652
	
	
	

	1
	 Қызылжар ауданы Долматово ауылына дейін Новоникольский ауылының Есіл өзеніндегі арна тазалау жұмыстары
	 км 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	 1) күтілетін нәтиже 
	 км 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	
	
	

	
	 2) шығыстар, оның ішінде: 
	 млн. теңге 
	117,312
	
	
	
	117,312
	
	
	
	117,312
	
	
	

	
	 республикалық бюджеттен 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 бюджеттен тыс көздерден 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 жергілікті бюджеттен 
	 млн. теңге 
	117,312
	
	
	
	117,312
	
	
	
	117,312
	
	
	

	2
	 Қызылжар ауданы Соколовка ауылы ауданындағы өзен арнасын кеңейту
	 км 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	 1) күтілетін нәтиже 
	 км 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	
	
	

	
	 2) шығыстар, оның ішінде: 
	 млн. теңге 
	56,615
	
	56,615
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 республикалық бюджеттен 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 бюджеттен тыс көздерден 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 жергілікті бюджеттен 
	 млн. теңге 
	56,615
	
	56,615
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	 Петропавл қ. Пестрое көлінің түбін тереңдету және таза жұмыстары
	 км 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	 1) күтілетін нәтиже 
	 км 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	
	
	

	
	 2) шығыстар, оның ішінде: 
	 млн. теңге 
	30,454
	
	
	30,454
	
	
	
	
	30,454
	
	
	

	
	 республикалық бюджеттен 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 бюджеттен тыс көздерден 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 жергілікті бюджеттен 
	 млн. теңге 
	30,454
	
	
	30,454
	
	
	
	
	30,454
	
	
	

	4
	 Шарық өзенінің жағасын нығайту Рузаевка ауылының ауданында орналасқан.Ж. Мүсірепова
	 км 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	 1) күтілетін нәтиже 
	 км 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	
	
	

	
	 2) шығыстар, оның ішінде: 
	 млн. теңге 
	63,340
	
	
	63,340
	
	
	
	
	63,340
	
	
	

	
	 республикалық бюджеттен 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 бюджеттен тыс көздерден 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 жергілікті бюджеттен 
	 млн. теңге 
	63,340
	
	
	63,340
	
	
	
	
	63,340
	
	
	

	5
	 Петропавл қаласының маңындағы Есіл өзенінің жағалауын нығайту
	 км 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	 1) күтілетін нәтиже 
	 км 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	
	
	

	
	 2) шығыстар, оның ішінде: 
	 млн. теңге 
	22,294
	
	
	22,294
	
	
	
	
	22,294
	
	
	

	
	 республикалық бюджеттен 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 бюджеттен тыс көздерден 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 жергілікті бюджеттен 
	 млн. теңге 
	22,294
	
	
	22,294
	
	
	
	
	22,294
	
	
	

	6
	 Өзен Жағасын Нығайту.Есіл ауданында көпірлер.Қызылжар ауданының Новоникольское
	 км 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	 1) күтілетін нәтиже 
	 км 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	
	
	

	
	 2) шығыстар, оның ішінде: 
	 млн. теңге 
	3,252
	
	
	3,252
	
	
	
	
	3,252
	
	
	

	
	 республикалық бюджеттен 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 бюджеттен тыс көздерден 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 жергілікті бюджеттен 
	 млн. теңге 
	3,252
	
	
	3,252
	
	
	
	
	3,252
	
	
	

	15
	Алматы қаласы
	км
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	
	
	

	
	
	Шығыстар, оның ішінде
	36 061,19
	
	
	25 063,93
	10 997,26
	
	
	
	36 061,19
	
	
	

	
	
	млн. теңге (РБ)
	36 061,19
	
	
	25 063,93
	10 997,26
	
	
	
	36 061,19
	
	
	

	
	
	млн. теңге (БТК) 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	млн. теңге (ЖБ)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Алматы қаласы Алатау ауданының Томирис шағынауданы аумағындағы Жигитовка өзенінің тоғандарындағы гидротехникалық құрылыстарды реконструкциялау.
	 км 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	 1) күтілетін нәтиже 
	 км 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 2) шығыстар, оның ішінде: 
	 млн. теңге 
	18 171,73
	
	
	12 615,49
	5 556,24
	
	
	
	18 171,73
	
	
	

	
	 республикалық бюджеттен 
	 млн. теңге 
	18 171,73
	
	
	12 615,49
	5 556,24
	
	
	
	18 171,73
	
	
	

	
	 бюджеттен тыс көздерден 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 жергілікті бюджеттен 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	«Алматы қаласындағы Рысқұлов даңғылынан Аэропортовское көліне дейінгі Кіші Алматы өзені арнасының жекелеген учаскелерін реконструкциялау» нысанын реконструкциялау.
	 км 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	 1) күтілетін нәтиже 
	 км 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 2) шығыстар, оның ішінде: 
	 млн. теңге 
	17 889,46
	
	
	12 448,44
	5 441,02
	
	
	
	17 889,46
	
	
	

	
	 республикалық бюджеттен 
	 млн. теңге 
	17 889,46
	
	
	12 448,44
	5 441,02
	
	
	
	17 889,46
	
	
	

	
	 бюджеттен тыс көздерден 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 жергілікті бюджеттен 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	16
	Маңғыстау облысы
	км
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	
	
	

	
	
	Шығыстар, оның ішінде
	9 098,60
	
	
	2 862,53
	6 236,06
	
	
	
	9 098,60
	
	
	

	
	
	млн. теңге (РБ)
	9 098,60
	
	
	2 862,53
	6 236,06
	
	
	
	9 098,60
	
	
	

	
	
	млн. теңге (БТК) 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	млн. теңге (ЖБ)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Ақтау қаласында «МАЭК» ЖШС-нің қолданыстағы №2 су алу каналына қосылатын су алу каналын салу.
	 км 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	 1) күтілетін нәтиже 
	 км 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 2) шығыстар, оның ішінде: 
	 млн. теңге 
	9 098,60
	
	
	2 862,53
	6 236,06
	
	
	
	9 098,60
	
	
	

	
	 республикалық бюджеттен 
	 млн. теңге 
	9 098,60
	
	
	2 862,53
	6 236,06
	
	
	
	9 098,60
	
	
	

	
	 бюджеттен тыс көздерден 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 жергілікті бюджеттен 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 Климатқа тұрақты су ресурстарын дамыту жобасы 1-кезең " 1-ші ТРАНШ (ирригациялық желілерді қалпына келтіру, жаңғырту және салу)
	 км 
	-
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 1) күтілетін нәтиже 
	 км 
	-
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 2) шығыстар, оның ішінде: 
	 млн. теңге 
	11 154,565
	
	717,628
	2 137,933
	3 749,245
	4 549,760
	
	
	10 436,937
	
	
	

	
	 республикалық бюджеттен 
	 млн. теңге 
	11 154,565
	
	717,628
	2 137,933
	3 749,245
	4 549,760
	
	
	10 436,937
	
	
	

	
	 бюджеттен тыс көздерден 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 жергілікті бюджеттен 
	 млн. теңге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



