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	[bookmark: _GoBack]№
	Атауы
	Өлшем бірлігі
	Жалпы нәтиже/ жобаның жалпы құны
	Есептік кезеңдегі факт
	Ағымдағы жылғы жоспар
	Болжам:
	Қалған қажеттілік
	Жұмыс орындарын құру
	Жобаға құжаттама бойынша ақпарат

	
	
	
	
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	
	уақытша
	тұрақты
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	
	4-нысаналы индикатор.
Су шаруашылығы жүйесін цифрлық технологиялармен қамту(2030 жылға қарай 40 %-ға дейін өсу)
	%
	40
	-
	5
	10
	16
	24
	32
	40
	35
	
	
	

	
	3 іс-шара
Кемінде 3500 км суару каналдарын жаңғырту және цифрландыру (қашықтан мониторингтеу және басқару жүйесін енгізу, су деңгейін, ағыс жылдамдығын және су сапасын мониторингтеу үшін сенсорлар мен датчиктерді орнату)
	км
	3 978,86
	-
	520,70
	7,70
	363,90
	2 803,56
	53,30
	229,70
	3 458,16
	-
	-
	

	
	
	Гидропост
	169,00
	-
	169,00
	-
	-
	-
	-
	-
	0,00
	-
	-
	

	
	шығыстар, оның ішінде:
	млн. теңге
	3 284 700,00
	15,700
	3 269
	
	
	
	
	
	0,00
	-
	-
	

	
	республикалық бюджеттен
	
	2 498 300,00
	15,700
	2 482,600
	
	
	
	
	
	0,00
	-
	-
	

	
	бюджеттен тыс көздерден
	
	203 700,00
	
	203,700
	
	
	
	
	
	0,00
	-
	-
	

	
	жеке инвестициялардан
	
	582 700,00
	
	582,700
	
	
	
	
	
	0,00
	
	
	

	1
	Алматы облысы
	км
	270,30
	-
	-
	-
	-
	270,3
	-
	-
	270,30
	
	
	

	
	
	Гидропост
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,00
	
	
	

	
	
	млн. теңге
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,00
	
	
	

	
	
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,00
	
	
	

	
	
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,00
	
	
	

	1
	Алматы облысы Іле ауданы құрты өзеніндегі сол жағалаудағы магистральдық каналды қайта жаңарту
	км
	49,00
	-
	-
	-
	-
	49,0
	-
	-
	49,00
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	1) күтілетін нәтиже
	Гидропост
	12,00
	-
	-
	-
	-
	12,0
	-
	-
	12,00
	
	
	

	
	2) шығыстар, оның ішінде:
	млн. теңге
	-
	-
	-
	-
	-
	
	-
	-
	0,00
	
	
	

	
	республикалық бюджеттен
	
	-
	-
	-
	-
	-
	
	-
	-
	0,00
	
	
	

	
	бюджеттен тыс көздерден
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,00
	
	
	

	
	жергілікті бюджеттен
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,00
	
	
	

	2
	Курам
	км
	58,00
	
	
	
	
	58,0
	
	
	
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	1) күтілетін нәтиже
	Гидропост
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2) шығыстар, оның ішінде:
	млн. теңге
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	республикалық бюджеттен
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	бюджеттен тыс көздерден
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	жергілікті бюджеттен
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	ПМК
	км
	14,30
	
	
	
	
	14,30
	
	
	
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	1) күтілетін нәтиже
	Гидропост
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2) шығыстар, оның ішінде:
	млн. теңге
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	республикалық бюджеттен
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	бюджеттен тыс көздерден
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	жергілікті бюджеттен
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	БАК им Кунаева
	км
	149,00
	
	
	
	
	149,00
	
	
	
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	1) күтілетін нәтиже
	Гидропост
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2) шығыстар, оның ішінде:
	млн. теңге
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	республикалық бюджеттен
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	бюджеттен тыс көздерден
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	жергілікті бюджеттен
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Жамбыл облысы
	км
	840,16
	-
	-
	2,7
	100,9
	736,6
	-
	-
	840,16
	
	
	

	
	
	Гидропост
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,00
	
	
	

	
	
	млн. теңге
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,00
	
	
	

	
	
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,00
	
	
	

	
	
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,00
	
	
	

	1
	Байзақ ауданының каналдарын қайта жаңарту вхк Ошакбай-1
	км
	4,20
	-
	-
	-
	4,2
	-
	-
	-
	4,20
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	1) күтілетін нәтиже
	Гидропост
	1,00
	-
	-
	-
	1,0
	-
	-
	-
	1,00
	
	
	

	
	2) шығыстар, оның ішінде:
	млн. теңге
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,00
	
	
	

	
	республикалық бюджеттен
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,00
	
	
	

	
	бюджеттен тыс көздерден
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,00
	
	
	

	
	жергілікті бюджеттен
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,00
	
	
	

	2
	Байзақ ауданының каналдарын қайта жаңарту вхк Кокарык
	км
	5,20
	-
	-
	
	5,2
	-
	-
	-
	5,20
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	1) күтілетін нәтиже
	Гидропост
	1,00
	-
	-
	
	1,0
	-
	-
	-
	1,00
	
	
	

	
	2) шығыстар, оның ішінде:
	млн. теңге
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,00
	
	
	

	
	республикалық бюджеттен
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,00
	
	
	

	
	бюджеттен тыс көздерден
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,00
	
	
	

	
	жергілікті бюджеттен
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,00
	
	
	

	3
	Байзақ ауданының каналдарын қайта жаңарту вхк Кенес
	км
	6,90
	-
	-
	-
	6,9
	-
	-
	-
	6,90
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	1) күтілетін нәтиже
	Гидропост
	1,00
	-
	-
	-
	1,0
	-
	-
	-
	1,00
	
	
	

	
	2) шығыстар, оның ішінде:
	млн. теңге
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,00
	
	
	

	
	республикалық бюджеттен
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,00
	
	
	

	
	бюджеттен тыс көздерден
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,00
	
	
	

	
	жергілікті бюджеттен
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,00
	
	
	

	4
	Байзақ ауданының каналдарын қайта жаңарту вхк Кабан хвостовой
	км
	7,70
	-
	-
	-
	7,7
	-
	-
	-
	7,70
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	1) күтілетін нәтиже
	Гидропост
	1,00
	-
	-
	-
	1,0
	-
	-
	-
	1,00
	
	
	

	
	2) шығыстар, оның ішінде:
	млн. теңге
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,00
	
	
	

	
	республикалық бюджеттен
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,00
	
	
	

	
	бюджеттен тыс көздерден
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,00
	
	
	

	
	жергілікті бюджеттен
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,00
	
	
	

	5
	Байзақ ауданының каналдарын қайта жаңарту вхк Кумжота
	км
	4,80
	-
	-
	-
	4,8
	-
	-
	-
	4,80
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	1) күтілетін нәтиже
	Гидропост
	1,00
	-
	-
	-
	1,0
	-
	-
	-
	1,00
	
	
	

	
	2) шығыстар, оның ішінде:
	млн. теңге
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,00
	
	
	

	
	республикалық бюджеттен
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,00
	
	
	

	
	бюджеттен тыс көздерден
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,00
	
	
	

	
	жергілікті бюджеттен
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,00
	
	
	

	6
	Байзақ ауданының каналдарын қайта жаңарту вхк Жолдыбай
	км
	3,40
	-
	-
	-
	3,4
	-
	-
	-
	3,40
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	1) күтілетін нәтиже
	Гидропост
	1,00
	-
	-
	-
	1,0
	-
	-
	-
	1,00
	
	
	

	
	2) шығыстар, оның ішінде:
	млн. теңге
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,00
	
	
	

	
	республикалық бюджеттен
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,00
	
	
	

	
	бюджеттен тыс көздерден
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,00
	
	
	

	
	жергілікті бюджеттен
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,00
	
	
	

	7
	Байзақ ауданының каналдарын қайта жаңарту вхк Кейкиман
	км
	2,50
	-
	-
	-
	2,5
	-
	-
	-
	2,50
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	1) күтілетін нәтиже
	Гидропост
	1,00
	-
	-
	-
	1,0
	-
	-
	-
	1,00
	
	
	

	
	2) шығыстар, оның ішінде:
	млн. теңге
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,00
	
	
	

	
	республикалық бюджеттен
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,00
	
	
	

	
	бюджеттен тыс көздерден
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,00
	
	
	

	
	жергілікті бюджеттен
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,00
	
	
	

	8
	Байзақ ауданының каналдарын қайта жаңарту вхк Орта
	км
	3,70
	-
	-
	-
	3,7
	-
	-
	-
	3,70
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	1) күтілетін нәтиже
	Гидропост
	1,00
	-
	-
	-
	1,0
	-
	-
	-
	1,00
	
	
	

	
	2) шығыстар, оның ішінде:
	млн. теңге
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,00
	
	
	

	
	республикалық бюджеттен
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,00
	
	
	

	
	бюджеттен тыс көздерден
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,00
	
	
	

	
	жергілікті бюджеттен
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,00
	
	
	

	9
	Байзақ ауданының каналдарын қайта жаңарту вхк Тлеуболат-1
	км
	3,40
	-
	-
	-
	3,4
	-
	-
	-
	3,40
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	1) күтілетін нәтиже
	Гидропост
	1,00
	-
	-
	-
	1,0
	-
	-
	-
	1,00
	
	
	

	
	2) шығыстар, оның ішінде:
	млн. теңге
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,00
	
	
	

	
	республикалық бюджеттен
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,00
	
	
	

	
	бюджеттен тыс көздерден
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,00
	
	
	

	
	жергілікті бюджеттен
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,00
	
	
	

	10
	Арналарды қайта құру вхк Р-20 Қордай ауданы
	км
	6,40
	-
	-
	-
	6,4
	-
	-
	-
	6,40
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	1) күтілетін нәтиже
	Гидропост
	1,00
	-
	-
	-
	1,0
	-
	-
	-
	1,00
	
	
	

	
	2) шығыстар, оның ішінде:
	млн. теңге
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,00
	
	
	

	
	республикалық бюджеттен
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,00
	
	
	

	
	бюджеттен тыс көздерден
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,00
	
	
	

	
	жергілікті бюджеттен
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,00
	
	
	

	11
	Арналарды қайта құру вхк Р-16 Қордай ауданы
	км
	5,80
	-
	-
	
	5,8
	-
	-
	-
	5,80
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	1) күтілетін нәтиже
	Гидропост
	1,00
	-
	-
	
	1,0
	-
	-
	-
	1,00
	
	
	

	
	2) шығыстар, оның ішінде:
	млн. теңге
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,00
	
	
	

	
	республикалық бюджеттен
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,00
	
	
	

	
	бюджеттен тыс көздерден
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,00
	
	
	

	
	жергілікті бюджеттен
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,00
	
	
	

	12
	Арналарды қайта құру вхк Р-20 штрих Қордай ауданы
	км
	5,50
	-
	-
	
	5,5
	-
	-
	-
	5,50
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	1) күтілетін нәтиже
	Гидропост
	1,00
	-
	-
	
	1,0
	-
	-
	-
	1,00
	
	
	

	
	2) шығыстар, оның ішінде:
	млн. теңге
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,00
	
	
	

	
	республикалық бюджеттен
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,00
	
	
	

	
	бюджеттен тыс көздерден
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,00
	
	
	

	
	жергілікті бюджеттен
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,00
	
	
	

	13
	Арналарды қайта құру вхк Р-14 Қордай ауданы
	км
	3,90
	-
	-
	
	3,9
	-
	-
	-
	3,90
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	1) күтілетін нәтиже
	Гидропост
	1,00
	-
	-
	
	1,0
	-
	-
	-
	1,00
	
	
	

	
	2) шығыстар, оның ішінде:
	млн. теңге
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,00
	
	
	

	
	республикалық бюджеттен
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,00
	
	
	

	
	бюджеттен тыс көздерден
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,00
	
	
	

	
	жергілікті бюджеттен
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,00
	
	
	

	14
	Байзақ ауданының каналдарын қайта жаңарту вкх Тажибай
	км
	8,10
	-
	-
	
	8,1
	-
	-
	-
	8,10
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	1) күтілетін нәтиже
	Гидропост
	2,00
	-
	-
	
	2,0
	-
	-
	-
	2,00
	
	
	

	
	2) шығыстар, оның ішінде:
	млн. теңге
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,00
	
	
	

	
	республикалық бюджеттен
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,00
	
	
	

	
	бюджеттен тыс көздерден
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,00
	
	
	

	
	жергілікті бюджеттен
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,00
	
	
	

	15
	Жаңа Байзақ ауданының шқх каналын қайта құру
	км
	5,70
	-
	-
	
	5,7
	-
	-
	-
	5,70
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	1) күтілетін нәтиже
	Гидропост
	1,00
	-
	-
	
	1,0
	-
	-
	-
	1,00
	
	
	

	
	2) шығыстар, оның ішінде:
	млн. теңге
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,00
	
	
	

	
	республикалық бюджеттен
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,00
	
	
	

	
	бюджеттен тыс көздерден
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,00
	
	
	

	
	жергілікті бюджеттен
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,00
	
	
	

	16
	Қайта құру вкх Текей Байзақ ауданы
	км
	8,50
	-
	-
	
	8,5
	-
	-
	-
	8,50
	30
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	1) күтілетін нәтиже
	Гидропост
	2,00
	-
	-
	
	2,0
	-
	-
	-
	2,00
	
	
	

	
	2) шығыстар, оның ішінде:
	млн. теңге
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,00
	
	
	

	
	республикалық бюджеттен
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,00
	
	
	

	
	бюджеттен тыс көздерден
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,00
	
	
	

	
	жергілікті бюджеттен
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,00
	
	
	

	17
	Арналарды қайта құру Қордай ауданы вхк КХ-1
	км
	2,90
	-
	-
	
	2,9
	-
	-
	-
	2,90
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	1) күтілетін нәтиже
	Гидропост
	1,00
	-
	-
	
	1,0
	-
	-
	-
	1,00
	
	
	

	
	2) шығыстар, оның ішінде:
	млн. теңге
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,00
	
	
	

	
	республикалық бюджеттен
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,00
	
	
	

	
	бюджеттен тыс көздерден
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,00
	
	
	

	
	жергілікті бюджеттен
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,00
	
	
	

	18
	Арналарды қайта құру Қордай ауданы вхк Р-126
	км
	2,20
	-
	-
	
	2,2
	-
	-
	-
	2,20
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	1) күтілетін нәтиже
	Гидропост
	1,00
	-
	-
	
	1,0
	-
	-
	-
	1,00
	
	
	

	
	2) шығыстар, оның ішінде:
	млн. теңге
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,00
	
	
	

	
	республикалық бюджеттен
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,00
	
	
	

	
	бюджеттен тыс көздерден
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,00
	
	
	

	
	жергілікті бюджеттен
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,00
	
	
	

	19
	Байзақ ауданының каналдарын қайта жаңарту вхк Конезавод
	км
	3,40
	-
	-
	
	3,4
	-
	-
	-
	3,40
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	1) күтілетін нәтиже
	Гидропост
	1,00
	-
	-
	
	1,0
	-
	-
	-
	1,00
	
	
	

	
	2) шығыстар, оның ішінде:
	млн. теңге
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,00
	
	
	

	
	республикалық бюджеттен
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,00
	
	
	

	
	бюджеттен тыс көздерден
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,00
	
	
	

	
	жергілікті бюджеттен
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,00
	
	
	

	20
	Байзақ ауданының каналдарын қайта жаңарту вхк Байбаба
	км
	3,80
	-
	-
	
	3,8
	-
	-
	-
	3,80
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	1) күтілетін нәтиже
	Гидропост
	1,00
	-
	-
	
	1,0
	-
	-
	-
	1,00
	
	
	

	
	2) шығыстар, оның ішінде:
	млн. теңге
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,00
	
	
	

	
	республикалық бюджеттен
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,00
	
	
	

	
	бюджеттен тыс көздерден
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,00
	
	
	

	
	жергілікті бюджеттен
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,00
	
	
	

	21
	Байзақ ауданының каналдарын қайта жаңарту вхк Р-17-2
	км
	2,90
	-
	-
	
	2,9
	-
	-
	-
	2,90
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	1) күтілетін нәтиже
	Гидропост
	1,00
	-
	-
	
	1,0
	-
	-
	-
	1,00
	
	
	

	
	2) шығыстар, оның ішінде:
	млн. теңге
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,00
	
	
	

	
	республикалық бюджеттен
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,00
	
	
	

	
	бюджеттен тыс көздерден
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,00
	
	
	

	
	жергілікті бюджеттен
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,00
	
	
	

	22
	ТМК
	км
	39,00
	-
	-
	-
	-
	39,0
	-
	-
	39,00
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	1) күтілетін нәтиже
	Гидропост
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,00
	
	
	

	
	2) шығыстар, оның ішінде:
	млн. теңге
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,00
	
	
	

	
	республикалық бюджеттен
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,00
	
	
	

	
	бюджеттен тыс көздерден
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,00
	
	
	

	
	жергілікті бюджеттен
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,00
	
	
	

	23
	Далакайнар-2
	км
	6,00
	-
	-
	-
	-
	6,0
	-
	-
	6,00
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	1) күтілетін нәтиже
	Гидропост
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,00
	
	
	

	
	2) шығыстар, оның ішінде:
	млн. теңге
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,00
	
	
	

	
	республикалық бюджеттен
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,00
	
	
	

	
	бюджеттен тыс көздерден
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,00
	
	
	

	
	жергілікті бюджеттен
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,00
	
	
	

	24
	Р-1
	км
	2,00
	-
	-
	-
	-
	2,0
	-
	-
	2,00
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	1) күтілетін нәтиже
	Гидропост
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,00
	
	
	

	
	2) шығыстар, оның ішінде:
	млн. теңге
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,00
	
	
	

	
	республикалық бюджеттен
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,00
	
	
	

	
	бюджеттен тыс көздерден
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,00
	
	
	

	
	жергілікті бюджеттен
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,00
	
	
	

	25
	К-1
	км
	5,60
	-
	-
	-
	-
	5,6
	-
	-
	5,60
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	1) күтілетін нәтиже
	Гидропост
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,00
	
	
	

	
	2) шығыстар, оның ішінде:
	млн. теңге
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,00
	
	
	

	
	республикалық бюджеттен
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,00
	
	
	

	
	бюджеттен тыс көздерден
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,00
	
	
	

	
	жергілікті бюджеттен
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,00
	
	
	

	26
	ТДЖХ-4Б
	км
	5,00
	-
	-
	-
	-
	5
	-
	-
	5,00
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	1) күтілетін нәтиже
	Гидропост
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,00
	
	
	

	
	2) шығыстар, оның ішінде:
	млн. теңге
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,00
	
	
	

	
	республикалық бюджеттен
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,00
	
	
	

	
	бюджеттен тыс көздерден
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,00
	
	
	

	
	жергілікті бюджеттен
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,00
	
	
	

	27
	ТДЖХ-5
	км
	0,10
	-
	-
	-
	-
	0,1
	-
	-
	0,10
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	1) күтілетін нәтиже
	Гидропост
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,00
	
	
	

	
	2) шығыстар, оның ішінде:
	млн. теңге
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,00
	
	
	

	
	республикалық бюджеттен
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,00
	
	
	

	
	бюджеттен тыс көздерден
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,00
	
	
	

	
	жергілікті бюджеттен
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,00
	
	
	

	28
	ТДЖХ-4А
	км
	0,10
	-
	-
	-
	-
	0,1
	-
	-
	0,10
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	1) күтілетін нәтиже
	Гидропост
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,00
	
	
	

	
	2) шығыстар, оның ішінде:
	млн. теңге
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,00
	
	
	

	
	республикалық бюджеттен
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,00
	
	
	

	
	бюджеттен тыс көздерден
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,00
	
	
	

	
	жергілікті бюджеттен
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,00
	
	
	

	29
	ТДЖХ-3А
	км
	7,00
	-
	-
	-
	-
	7
	-
	-
	7,00
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	1) күтілетін нәтиже
	Гидропост
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,00
	
	
	

	
	2) шығыстар, оның ішінде:
	млн. теңге
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,00
	
	
	

	
	республикалық бюджеттен
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,00
	
	
	

	
	бюджеттен тыс көздерден
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,00
	
	
	

	
	жергілікті бюджеттен
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,00
	
	
	

	30
	ТДЖХ-3Б
	км
	7,00
	-
	-
	-
	-
	7
	-
	-
	7,00
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	1) күтілетін нәтиже
	Гидропост
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,00
	
	
	

	
	2) шығыстар, оның ішінде:
	млн. теңге
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,00
	
	
	

	
	республикалық бюджеттен
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,00
	
	
	

	
	бюджеттен тыс көздерден
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,00
	
	
	

	
	жергілікті бюджеттен
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,00
	
	
	

	31
	ТБХ-3
	км
	2,50
	-
	-
	-
	-
	2,5
	-
	-
	2,50
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	1) күтілетін нәтиже
	Гидропост
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,00
	
	
	

	
	2) шығыстар, оның ішінде:
	млн. теңге
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,00
	
	
	

	
	республикалық бюджеттен
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,00
	
	
	

	
	бюджеттен тыс көздерден
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,00
	
	
	

	
	жергілікті бюджеттен
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,00
	
	
	

	32
	ТБХ-4
	км
	3,00
	-
	-
	-
	-
	3
	-
	-
	3,00
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	1) күтілетін нәтиже
	Гидропост
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,00
	
	
	

	
	2) шығыстар, оның ішінде:
	млн. теңге
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,00
	
	
	

	
	республикалық бюджеттен
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,00
	
	
	

	
	бюджеттен тыс көздерден
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,00
	
	
	

	
	жергілікті бюджеттен
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,00
	
	
	

	33
	ТБХ-5
	км
	3,00
	-
	-
	-
	-
	3
	-
	-
	3,00
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	1) күтілетін нәтиже
	Гидропост
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,00
	
	
	

	
	2) шығыстар, оның ішінде:
	млн. теңге
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,00
	
	
	

	
	республикалық бюджеттен
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,00
	
	
	

	
	бюджеттен тыс көздерден
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,00
	
	
	

	
	жергілікті бюджеттен
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,00
	
	
	

	34
	Ынталы
	км
	2,00
	-
	-
	-
	-
	2
	-
	-
	2,00
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	1) күтілетін нәтиже
	Гидропост
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,00
	
	
	

	
	2) шығыстар, оның ішінде:
	млн. теңге
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,00
	
	
	

	
	республикалық бюджеттен
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,00
	
	
	

	
	бюджеттен тыс көздерден
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,00
	
	
	

	
	жергілікті бюджеттен
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,00
	
	
	

	35
	ТНХ-1
	км
	8,70
	-
	-
	-
	-
	8,7
	-
	-
	8,70
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	1) күтілетін нәтиже
	Гидропост
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,00
	
	
	

	
	2) шығыстар, оның ішінде:
	млн. теңге
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,00
	
	
	

	
	республикалық бюджеттен
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,00
	
	
	

	
	бюджеттен тыс көздерден
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,00
	
	
	

	
	жергілікті бюджеттен
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,00
	
	
	

	36
	Тоганбай
	км
	1,50
	-
	-
	-
	-
	1,5
	-
	-
	1,50
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	1) күтілетін нәтиже
	Гидропост
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,00
	
	
	

	
	2) шығыстар, оның ішінде:
	млн. теңге
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,00
	
	
	

	
	республикалық бюджеттен
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,00
	
	
	

	
	бюджеттен тыс көздерден
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,00
	
	
	

	
	жергілікті бюджеттен
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,00
	
	
	

	37
	Труба-2
	км
	2,00
	-
	-
	-
	-
	2
	-
	-
	2,00
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	1) күтілетін нәтиже
	Гидропост
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,00
	
	
	

	
	2) шығыстар, оның ішінде:
	млн. теңге
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,00
	
	
	

	
	республикалық бюджеттен
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,00
	
	
	

	
	бюджеттен тыс көздерден
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,00
	
	
	

	
	жергілікті бюджеттен
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,00
	
	
	

	38
	ТНХ-2
	км
	10,50
	-
	-
	-
	-
	10,5
	-
	-
	10,50
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	1) күтілетін нәтиже
	Гидропост
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,00
	
	
	

	
	2) шығыстар, оның ішінде:
	млн. теңге
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,00
	
	
	

	
	республикалық бюджеттен
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,00
	
	
	

	
	бюджеттен тыс көздерден
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,00
	
	
	

	
	жергілікті бюджеттен
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,00
	
	
	

	39
	ТЧХ-3Б
	км
	0,30
	-
	-
	-
	-
	0,3
	-
	-
	0,30
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	1) күтілетін нәтиже
	Гидропост
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,00
	
	
	

	
	2) шығыстар, оның ішінде:
	млн. теңге
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,00
	
	
	

	
	республикалық бюджеттен
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,00
	
	
	

	
	бюджеттен тыс көздерден
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,00
	
	
	

	
	жергілікті бюджеттен
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,00
	
	
	

	40
	ТЛХ-1-1Б
	км
	10,00
	-
	-
	-
	-
	10
	-
	-
	10,00
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	1) күтілетін нәтиже
	Гидропост
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,00
	
	
	

	
	2) шығыстар, оның ішінде:
	млн. теңге
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,00
	
	
	

	
	республикалық бюджеттен
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,00
	
	
	

	
	бюджеттен тыс көздерден
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,00
	
	
	

	
	жергілікті бюджеттен
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,00
	
	
	

	41
	ТЛХ-1Б
	км
	11,00
	-
	-
	-
	-
	11
	-
	-
	11,00
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	1) күтілетін нәтиже
	Гидропост
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,00
	
	
	

	
	2) шығыстар, оның ішінде:
	млн. теңге
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,00
	
	
	

	
	республикалық бюджеттен
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,00
	
	
	

	
	бюджеттен тыс көздерден
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,00
	
	
	

	
	жергілікті бюджеттен
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,00
	
	
	

	42
	ПМК
	км
	48,80
	-
	-
	-
	-
	48,8
	-
	-
	48,80
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	1) күтілетін нәтиже
	Гидропост
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,00
	
	
	

	
	2) шығыстар, оның ішінде:
	млн. теңге
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,00
	
	
	

	
	республикалық бюджеттен
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,00
	
	
	

	
	бюджеттен тыс көздерден
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,00
	
	
	

	
	жергілікті бюджеттен
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,00
	
	
	

	43
	Больничный-1
	км
	5,20
	-
	-
	-
	-
	5,2
	-
	-
	5,20
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	1) күтілетін нәтиже
	Гидропост
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,00
	
	
	

	
	2) шығыстар, оның ішінде:
	млн. теңге
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,00
	
	
	

	
	республикалық бюджеттен
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,00
	
	
	

	
	бюджеттен тыс көздерден
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,00
	
	
	

	
	жергілікті бюджеттен
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,00
	
	
	

	44
	Бирлик
	км
	3,20
	-
	-
	-
	-
	3,2
	-
	-
	3,20
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	Шу ауданында орналасқан ұзындығы 3,7 км Пионер каналының Қайта құруында
	Гидропост
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,00
	
	
	

	
	2) шығыстар, оның ішінде:
	млн. теңге
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,00
	
	
	

	
	республикалық бюджеттен
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,00
	
	
	

	
	бюджеттен тыс көздерден
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,00
	
	
	

	
	жергілікті бюджеттен
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,00
	
	
	

	45
	ЛМК Типовой
	км
	38,30
	-
	-
	-
	-
	38,3
	-
	-
	38,30
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	1) күтілетін нәтиже
	Гидропост
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,00
	
	
	

	
	2) шығыстар, оның ішінде:
	млн. теңге
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,00
	
	
	

	
	республикалық бюджеттен
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,00
	
	
	

	
	бюджеттен тыс көздерден
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,00
	
	
	

	
	жергілікті бюджеттен
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,00
	
	
	

	46
	Новотройцкий-2
	км
	7,70
	-
	-
	-
	-
	7,7
	-
	-
	7,70
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	1) күтілетін нәтиже
	Гидропост
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,00
	
	
	

	
	2) шығыстар, оның ішінде:
	млн. теңге
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,00
	
	
	

	
	республикалық бюджеттен
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,00
	
	
	

	
	бюджеттен тыс көздерден
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,00
	
	
	

	
	жергілікті бюджеттен
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,00
	
	
	

	47
	Пионер
	км
	2,70
	-
	-
	2,7
	-
	
	-
	-
	2,70
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	1) күтілетін нәтиже
	Гидропост
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,00
	
	
	

	
	2) шығыстар, оның ішінде:
	млн. теңге
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,00
	
	
	

	
	республикалық бюджеттен
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,00
	
	
	

	
	бюджеттен тыс көздерден
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,00
	
	
	

	
	жергілікті бюджеттен
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,00
	
	
	

	48
	Шу
	км
	6,20
	-
	-
	-
	-
	6,2
	-
	-
	6,20
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	1) күтілетін нәтиже
	Гидропост
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,00
	
	
	

	
	2) шығыстар, оның ішінде:
	млн. теңге
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,00
	
	
	

	
	республикалық бюджеттен
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,00
	
	
	

	
	бюджеттен тыс көздерден
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,00
	
	
	

	
	жергілікті бюджеттен
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,00
	
	
	

	49
	Тогай
	км
	2,40
	-
	-
	-
	-
	2,4
	-
	-
	2,40
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	1) күтілетін нәтиже
	Гидропост
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,00
	
	
	

	
	2) шығыстар, оның ішінде:
	млн. теңге
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,00
	
	
	

	
	республикалық бюджеттен
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,00
	
	
	

	
	бюджеттен тыс көздерден
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,00
	
	
	

	
	жергілікті бюджеттен
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,00
	
	
	

	50
	Жайсан
	км
	4,50
	-
	-
	-
	-
	4,5
	-
	-
	4,50
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	1) күтілетін нәтиже
	Гидропост
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,00
	
	
	

	
	2) шығыстар, оның ішінде:
	млн. теңге
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,00
	
	
	

	
	республикалық бюджеттен
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,00
	
	
	

	
	бюджеттен тыс көздерден
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,00
	
	
	

	
	жергілікті бюджеттен
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,00
	
	
	

	51
	Коскудык
	км
	3,10
	-
	-
	-
	-
	3,1
	-
	-
	3,10
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	1) күтілетін нәтиже
	Гидропост
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,00
	
	
	

	
	2) шығыстар, оның ішінде:
	млн. теңге
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,00
	
	
	

	
	республикалық бюджеттен
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,00
	
	
	

	
	бюджеттен тыс көздерден
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,00
	
	
	

	
	жергілікті бюджеттен
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,00
	
	
	

	52
	Старый Карабас
	км
	6,40
	-
	-
	-
	-
	6,4
	-
	-
	6,40
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	1) күтілетін нәтиже
	Гидропост
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,00
	
	
	

	
	2) шығыстар, оның ішінде:
	млн. теңге
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,00
	
	
	

	
	республикалық бюджеттен
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,00
	
	
	

	
	бюджеттен тыс көздерден
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,00
	
	
	

	
	жергілікті бюджеттен
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,00
	
	
	

	53
	Земляной Карабас
	км
	8,30
	-
	-
	-
	-
	8,3
	-
	-
	8,30
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	1) күтілетін нәтиже
	Гидропост
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,00
	
	
	

	
	2) шығыстар, оның ішінде:
	млн. теңге
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,00
	
	
	

	
	республикалық бюджеттен
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,00
	
	
	

	
	бюджеттен тыс көздерден
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,00
	
	
	

	
	жергілікті бюджеттен
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,00
	
	
	

	54
	Арал-труба
	км
	6,00
	-
	-
	-
	-
	6
	-
	-
	6,00
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	1) күтілетін нәтиже
	Гидропост
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,00
	
	
	

	
	2) шығыстар, оның ішінде:
	млн. теңге
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,00
	
	
	

	
	республикалық бюджеттен
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,00
	
	
	

	
	бюджеттен тыс көздерден
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,00
	
	
	

	
	жергілікті бюджеттен
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,00
	
	
	

	55
	Жидебай
	км
	5,60
	-
	-
	-
	-
	5,6
	-
	-
	5,60
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	1) күтілетін нәтиже
	Гидропост
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,00
	
	
	

	
	2) шығыстар, оның ішінде:
	млн. теңге
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,00
	
	
	

	
	республикалық бюджеттен
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,00
	
	
	

	
	бюджеттен тыс көздерден
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,00
	
	
	

	
	жергілікті бюджеттен
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,00
	
	
	

	56
	Мельничный
	км
	3,30
	-
	-
	-
	-
	3,3
	-
	-
	3,30
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	1) күтілетін нәтиже
	Гидропост
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,00
	
	
	

	
	2) шығыстар, оның ішінде:
	млн. теңге
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,00
	
	
	

	
	республикалық бюджеттен
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,00
	
	
	

	
	бюджеттен тыс көздерден
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,00
	
	
	

	
	жергілікті бюджеттен
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,00
	
	
	

	57
	Больничный
	км
	2,20
	-
	-
	-
	-
	2,2
	-
	-
	2,20
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	1) күтілетін нәтиже
	Гидропост
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,00
	
	
	

	
	2) шығыстар, оның ішінде:
	млн. теңге
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,00
	
	
	

	
	республикалық бюджеттен
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,00
	
	
	

	
	бюджеттен тыс көздерден
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,00
	
	
	

	
	жергілікті бюджеттен
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,00
	
	
	

	58
	Тайлак 2-1
	км
	1,90
	-
	-
	-
	-
	1,9
	-
	-
	1,90
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	1) күтілетін нәтиже
	Гидропост
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,00
	
	
	

	
	2) шығыстар, оның ішінде:
	млн. теңге
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,00
	
	
	

	
	республикалық бюджеттен
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,00
	
	
	

	
	бюджеттен тыс көздерден
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,00
	
	
	

	
	жергілікті бюджеттен
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,00
	
	
	

	59
	Тайлак 2-2
	км
	1,60
	-
	-
	-
	-
	1,6
	-
	-
	1,60
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	1) күтілетін нәтиже
	Гидропост
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,00
	
	
	

	
	2) шығыстар, оның ішінде:
	млн. теңге
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,00
	
	
	

	
	республикалық бюджеттен
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,00
	
	
	

	
	бюджеттен тыс көздерден
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,00
	
	
	

	
	жергілікті бюджеттен
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,00
	
	
	

	60
	Масак Актобе
	км
	12,80
	-
	-
	-
	-
	12,8
	-
	-
	12,80
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	1) күтілетін нәтиже
	Гидропост
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,00
	
	
	

	
	2) шығыстар, оның ішінде:
	млн. теңге
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,00
	
	
	

	
	республикалық бюджеттен
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,00
	
	
	

	
	бюджеттен тыс көздерден
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,00
	
	
	

	
	жергілікті бюджеттен
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,00
	
	
	

	61
	Куншыгыс
	км
	4,30
	-
	-
	-
	-
	4,3
	-
	-
	4,30
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	1) күтілетін нәтиже
	Гидропост
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,00
	
	
	

	
	2) шығыстар, оның ішінде:
	млн. теңге
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,00
	
	
	

	
	республикалық бюджеттен
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,00
	
	
	

	
	бюджеттен тыс көздерден
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,00
	
	
	

	
	жергілікті бюджеттен
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,00
	
	
	

	62
	Бименбет
	км
	4,90
	-
	-
	-
	-
	4,9
	-
	-
	4,90
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	1) күтілетін нәтиже
	Гидропост
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,00
	
	
	

	
	2) шығыстар, оның ішінде:
	млн. теңге
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,00
	
	
	

	
	республикалық бюджеттен
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,00
	
	
	

	
	бюджеттен тыс көздерден
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,00
	
	
	

	
	жергілікті бюджеттен
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,00
	
	
	

	63
	Естемес-2
	км
	3,60
	-
	-
	-
	-
	3,6
	-
	-
	3,60
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	1) күтілетін нәтиже
	Гидропост
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,00
	
	
	

	
	2) шығыстар, оның ішінде:
	млн. теңге
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,00
	
	
	

	
	республикалық бюджеттен
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,00
	
	
	

	
	бюджеттен тыс көздерден
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,00
	
	
	

	
	жергілікті бюджеттен
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,00
	
	
	

	64
	Назарбек-2
	км
	5,10
	-
	-
	-
	-
	5,1
	-
	-
	5,10
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	1) күтілетін нәтиже
	Гидропост
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,00
	
	
	

	
	2) шығыстар, оның ішінде:
	млн. теңге
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,00
	
	
	

	
	республикалық бюджеттен
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,00
	
	
	

	
	бюджеттен тыс көздерден
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,00
	
	
	

	
	жергілікті бюджеттен
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,00
	
	
	

	65
	Коктал-2
	км
	3,30
	-
	-
	-
	-
	3,3
	-
	-
	3,30
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	1) күтілетін нәтиже
	Гидропост
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,00
	
	
	

	
	2) шығыстар, оның ішінде:
	млн. теңге
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,00
	
	
	

	
	республикалық бюджеттен
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,00
	
	
	

	
	бюджеттен тыс көздерден
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,00
	
	
	

	
	жергілікті бюджеттен
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,00
	
	
	

	66
	Лотковый
	км
	3,50
	-
	-
	-
	-
	3,5
	-
	-
	3,50
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	1) күтілетін нәтиже
	Гидропост
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,00
	
	
	

	
	2) шығыстар, оның ішінде:
	млн. теңге
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,00
	
	
	

	
	республикалық бюджеттен
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,00
	
	
	

	
	бюджеттен тыс көздерден
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,00
	
	
	

	
	жергілікті бюджеттен
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,00
	
	
	

	67
	Тлеуболат-4
	км
	3,00
	-
	-
	-
	-
	3
	-
	-
	3,00
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	1) күтілетін нәтиже
	Гидропост
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,00
	
	
	

	
	2) шығыстар, оның ішінде:
	млн. теңге
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,00
	
	
	

	
	республикалық бюджеттен
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,00
	
	
	

	
	бюджеттен тыс көздерден
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,00
	
	
	

	
	жергілікті бюджеттен
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,00
	
	
	

	68
	Акберди
	км
	6,60
	-
	-
	-
	-
	6,6
	-
	-
	6,60
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	1) күтілетін нәтиже
	Гидропост
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,00
	
	
	

	
	2) шығыстар, оның ішінде:
	млн. теңге
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,00
	
	
	

	
	республикалық бюджеттен
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,00
	
	
	

	
	бюджеттен тыс көздерден
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,00
	
	
	

	
	жергілікті бюджеттен
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,00
	
	
	

	69
	Р-4
	км
	3,90
	-
	-
	-
	-
	3,9
	-
	-
	3,90
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	1) күтілетін нәтиже
	Гидропост
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,00
	
	
	

	
	2) шығыстар, оның ішінде:
	млн. теңге
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,00
	
	
	

	
	республикалық бюджеттен
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,00
	
	
	

	
	бюджеттен тыс көздерден
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,00
	
	
	

	
	жергілікті бюджеттен
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,00
	
	
	

	70
	Р-2
	км
	6,10
	-
	-
	-
	-
	6,1
	-
	-
	6,10
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	1) күтілетін нәтиже
	Гидропост
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,00
	
	
	

	
	2) шығыстар, оның ішінде:
	млн. теңге
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,00
	
	
	

	
	республикалық бюджеттен
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,00
	
	
	

	
	бюджеттен тыс көздерден
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,00
	
	
	

	
	жергілікті бюджеттен
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,00
	
	
	

	71
	Торе
	км
	5,00
	-
	-
	-
	-
	5
	-
	-
	5,00
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	1) күтілетін нәтиже
	Гидропост
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,00
	
	
	

	
	2) шығыстар, оның ішінде:
	млн. теңге
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,00
	
	
	

	
	республикалық бюджеттен
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,00
	
	
	

	
	бюджеттен тыс көздерден
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,00
	
	
	

	
	жергілікті бюджеттен
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,00
	
	
	

	72
	Р-9
	км
	6,10
	-
	-
	-
	-
	6,1
	-
	-
	6,10
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	1) күтілетін нәтиже
	Гидропост
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,00
	
	
	

	
	2) шығыстар, оның ішінде:
	млн. теңге
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,00
	
	
	

	
	республикалық бюджеттен
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,00
	
	
	

	
	бюджеттен тыс көздерден
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,00
	
	
	

	
	жергілікті бюджеттен
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,00
	
	
	

	73
	Аккойлы
	км
	9,20
	-
	-
	-
	-
	9,2
	-
	-
	9,20
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	1) күтілетін нәтиже
	Гидропост
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,00
	
	
	

	
	2) шығыстар, оның ішінде:
	млн. теңге
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,00
	
	
	

	
	республикалық бюджеттен
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,00
	
	
	

	
	бюджеттен тыс көздерден
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,00
	
	
	

	
	жергілікті бюджеттен
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,00
	
	
	

	74
	Ново-Михайловский
	км
	10,20
	-
	-
	-
	-
	10,2
	-
	-
	10,20
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	1) күтілетін нәтиже
	Гидропост
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,00
	
	
	

	
	2) шығыстар, оның ішінде:
	млн. теңге
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,00
	
	
	

	
	республикалық бюджеттен
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,00
	
	
	

	
	бюджеттен тыс көздерден
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,00
	
	
	

	
	жергілікті бюджеттен
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,00
	
	
	

	75
	Каражота
	км
	12,20
	-
	-
	-
	-
	12,2
	-
	-
	12,20
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	1) күтілетін нәтиже
	Гидропост
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,00
	
	
	

	
	2) шығыстар, оның ішінде:
	млн. теңге
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,00
	
	
	

	
	республикалық бюджеттен
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,00
	
	
	

	
	бюджеттен тыс көздерден
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,00
	
	
	

	
	жергілікті бюджеттен
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,00
	
	
	

	76
	Сапак
	км
	9,70
	-
	-
	-
	-
	9,7
	-
	-
	9,70
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	1) күтілетін нәтиже
	Гидропост
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,00
	
	
	

	
	2) шығыстар, оның ішінде:
	млн. теңге
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,00
	
	
	

	
	республикалық бюджеттен
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,00
	
	
	

	
	бюджеттен тыс көздерден
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,00
	
	
	

	
	жергілікті бюджеттен
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,00
	
	
	

	77
	Сыргабай
	км
	4,40
	-
	-
	-
	-
	4,4
	-
	-
	4,40
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	1) күтілетін нәтиже
	Гидропост
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,00
	
	
	

	
	2) шығыстар, оның ішінде:
	млн. теңге
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,00
	
	
	

	
	республикалық бюджеттен
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,00
	
	
	

	
	бюджеттен тыс көздерден
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,00
	
	
	

	
	жергілікті бюджеттен
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,00
	
	
	

	78
	Тапан
	км
	3,40
	-
	-
	-
	-
	3,4
	-
	-
	3,40
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	1) күтілетін нәтиже
	Гидропост
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,00
	
	
	

	
	2) шығыстар, оның ішінде:
	млн. теңге
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,00
	
	
	

	
	республикалық бюджеттен
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,00
	
	
	

	
	бюджеттен тыс көздерден
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,00
	
	
	

	
	жергілікті бюджеттен
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,00
	
	
	

	79
	Байбек
	км
	9,40
	-
	-
	-
	-
	9,4
	-
	-
	9,40
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	1) күтілетін нәтиже
	Гидропост
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,00
	
	
	

	
	2) шығыстар, оның ішінде:
	млн. теңге
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,00
	
	
	

	
	республикалық бюджеттен
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,00
	
	
	

	
	бюджеттен тыс көздерден
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,00
	
	
	

	
	жергілікті бюджеттен
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,00
	
	
	

	80
	Кокозек
	км
	3,60
	-
	-
	-
	-
	3,6
	-
	-
	3,60
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	1) күтілетін нәтиже
	Гидропост
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,00
	
	
	

	
	2) шығыстар, оның ішінде:
	млн. теңге
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,00
	
	
	

	
	республикалық бюджеттен
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,00
	
	
	

	
	бюджеттен тыс көздерден
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,00
	
	
	

	
	жергілікті бюджеттен
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,00
	
	
	

	81
	Каритоган
	км
	7,70
	-
	-
	-
	-
	7,7
	-
	-
	7,70
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	1) күтілетін нәтиже
	Гидропост
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,00
	
	
	

	
	2) шығыстар, оның ішінде:
	млн. теңге
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,00
	
	
	

	
	республикалық бюджеттен
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,00
	
	
	

	
	бюджеттен тыс көздерден
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,00
	
	
	

	
	жергілікті бюджеттен
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,00
	
	
	

	82
	Р-1
	км
	9,30
	-
	-
	-
	-
	9,3
	-
	-
	9,30
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	1) күтілетін нәтиже
	Гидропост
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,00
	
	
	

	
	2) шығыстар, оның ішінде:
	млн. теңге
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,00
	
	
	

	
	республикалық бюджеттен
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,00
	
	
	

	
	бюджеттен тыс көздерден
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,00
	
	
	

	
	жергілікті бюджеттен
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,00
	
	
	

	83
	Кедей
	км
	5,00
	-
	-
	-
	-
	5
	-
	-
	5,00
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	1) күтілетін нәтиже
	Гидропост
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,00
	
	
	

	
	2) шығыстар, оның ішінде:
	млн. теңге
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,00
	
	
	

	
	республикалық бюджеттен
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,00
	
	
	

	
	бюджеттен тыс көздерден
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,00
	
	
	

	
	жергілікті бюджеттен
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,00
	
	
	

	84
	Тасарык
	км
	15,00
	-
	-
	-
	-
	15
	-
	-
	15,00
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	1) күтілетін нәтиже
	Гидропост
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,00
	
	
	

	
	2) шығыстар, оның ішінде:
	млн. теңге
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,00
	
	
	

	
	республикалық бюджеттен
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,00
	
	
	

	
	бюджеттен тыс көздерден
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,00
	
	
	

	
	жергілікті бюджеттен
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,00
	
	
	

	85
	Дюкер
	км
	5,30
	-
	-
	-
	-
	5,3
	-
	-
	5,30
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	1) күтілетін нәтиже
	Гидропост
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,00
	
	
	

	
	2) шығыстар, оның ішінде:
	млн. теңге
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,00
	
	
	

	
	республикалық бюджеттен
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,00
	
	
	

	
	бюджеттен тыс көздерден
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,00
	
	
	

	
	жергілікті бюджеттен
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,00
	
	
	

	86
	Байшахан
	км
	9,20
	-
	-
	-
	-
	9,2
	-
	-
	9,20
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	1) күтілетін нәтиже
	Гидропост
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,00
	
	
	

	
	2) шығыстар, оның ішінде:
	млн. теңге
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,00
	
	
	

	
	республикалық бюджеттен
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,00
	
	
	

	
	бюджеттен тыс көздерден
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,00
	
	
	

	
	жергілікті бюджеттен
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,00
	
	
	

	87
	Отес
	км
	6,70
	-
	-
	-
	-
	6,7
	-
	-
	6,70
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	1) күтілетін нәтиже
	Гидропост
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,00
	
	
	

	
	2) шығыстар, оның ішінде:
	млн. теңге
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,00
	
	
	

	
	республикалық бюджеттен
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,00
	
	
	

	
	бюджеттен тыс көздерден
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,00
	
	
	

	
	жергілікті бюджеттен
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,00
	
	
	

	88
	Нижний Беркутты
	км
	8,80
	-
	-
	-
	-
	8,8
	-
	-
	8,80
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	1) күтілетін нәтиже
	Гидропост
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,00
	
	
	

	
	2) шығыстар, оның ішінде:
	млн. теңге
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,00
	
	
	

	
	республикалық бюджеттен
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,00
	
	
	

	
	бюджеттен тыс көздерден
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,00
	
	
	

	
	жергілікті бюджеттен
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,00
	
	
	

	89
	Кызыл Ту
	км
	1,90
	-
	-
	-
	-
	1,9
	-
	-
	1,90
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	1) күтілетін нәтиже
	Гидропост
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,00
	
	
	

	
	2) шығыстар, оның ішінде:
	млн. теңге
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,00
	
	
	

	
	республикалық бюджеттен
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,00
	
	
	

	
	бюджеттен тыс көздерден
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,00
	
	
	

	
	жергілікті бюджеттен
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,00
	
	
	

	90
	Киров
	км
	0,90
	-
	-
	-
	-
	0,9
	-
	-
	0,90
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	1) күтілетін нәтиже
	Гидропост
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,00
	
	
	

	
	2) шығыстар, оның ішінде:
	млн. теңге
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,00
	
	
	

	
	республикалық бюджеттен
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,00
	
	
	

	
	бюджеттен тыс көздерден
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,00
	
	
	

	
	жергілікті бюджеттен
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,00
	
	
	

	91
	Жиембет
	км
	4,80
	-
	-
	-
	-
	4,8
	-
	-
	4,80
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	1) күтілетін нәтиже
	Гидропост
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,00
	
	
	

	
	2) шығыстар, оның ішінде:
	млн. теңге
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,00
	
	
	

	
	республикалық бюджеттен
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,00
	
	
	

	
	бюджеттен тыс көздерден
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,00
	
	
	

	
	жергілікті бюджеттен
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,00
	
	
	

	92
	Байбарак
	км
	13,00
	
	
	
	
	13,00
	
	
	
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	1) күтілетін нәтиже
	Гидропост
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2) шығыстар, оның ішінде:
	млн. теңге
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	республикалық бюджеттен
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	бюджеттен тыс көздерден
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	жергілікті бюджеттен
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	93
	Кокжелек
	км
	14,00
	
	
	
	
	14,0
	
	
	
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	1) күтілетін нәтиже
	Гидропост
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2) шығыстар, оның ішінде:
	млн. теңге
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	республикалық бюджеттен
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	бюджеттен тыс көздерден
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	жергілікті бюджеттен
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	94
	Кушаман
	км
	12,80
	
	
	
	
	12,80
	
	
	
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	1) күтілетін нәтиже
	Гидропост
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2) шығыстар, оның ішінде:
	млн. теңге
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	республикалық бюджеттен
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	бюджеттен тыс көздерден
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	жергілікті бюджеттен
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	95
	Онгарбай
	км
	20,50
	
	
	
	
	20,50
	
	
	
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	1) күтілетін нәтиже
	Гидропост
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2) шығыстар, оның ішінде:
	млн. теңге
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	республикалық бюджеттен
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	бюджеттен тыс көздерден
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	жергілікті бюджеттен
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	96
	Коминтерн
	км
	19,60
	
	
	
	
	19,6
	
	
	
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	1) күтілетін нәтиже
	Гидропост
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2) шығыстар, оның ішінде:
	млн. теңге
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	республикалық бюджеттен
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	бюджеттен тыс көздерден
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	жергілікті бюджеттен
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	97
	Сануй
	км
	6,00
	
	
	
	
	6,0
	
	
	
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	1) күтілетін нәтиже
	Гидропост
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2) шығыстар, оның ішінде:
	млн. теңге
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	республикалық бюджеттен
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	бюджеттен тыс көздерден
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	жергілікті бюджеттен
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	98
	Р-7
	км
	4,10
	
	
	
	
	4,1
	
	
	
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	1) күтілетін нәтиже
	Гидропост
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2) шығыстар, оның ішінде:
	млн. теңге
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	республикалық бюджеттен
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	бюджеттен тыс көздерден
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	жергілікті бюджеттен
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	99
	Р-13
	км
	2,10
	
	
	
	
	2,1
	
	
	
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	1) күтілетін нәтиже
	Гидропост
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2) шығыстар, оның ішінде:
	млн. теңге
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	республикалық бюджеттен
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	бюджеттен тыс көздерден
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	жергілікті бюджеттен
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	100
	Р-15
	км
	5,10
	
	
	
	
	5,1
	
	
	
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	1) күтілетін нәтиже
	Гидропост
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2) шығыстар, оның ішінде:
	млн. теңге
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	республикалық бюджеттен
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	бюджеттен тыс көздерден
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	жергілікті бюджеттен
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	101
	Р-17-2
	км
	2,80
	
	
	
	
	2,8
	
	
	
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	1) күтілетін нәтиже
	Гидропост
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2) шығыстар, оның ішінде:
	млн. теңге
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	республикалық бюджеттен
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	бюджеттен тыс көздерден
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	жергілікті бюджеттен
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	102
	Р-21
	км
	2,60
	
	
	
	
	2,6
	
	
	
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	1) күтілетін нәтиже
	Гидропост
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2) шығыстар, оның ішінде:
	млн. теңге
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	республикалық бюджеттен
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	бюджеттен тыс көздерден
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	жергілікті бюджеттен
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	103
	МР-2
	км
	4,90
	
	
	
	
	4,9
	
	
	
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	1) күтілетін нәтиже
	Гидропост
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2) шығыстар, оның ішінде:
	млн. теңге
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	республикалық бюджеттен
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	бюджеттен тыс көздерден
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	жергілікті бюджеттен
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	104
	Шаха
	км
	3,00
	
	
	
	
	3,0
	
	
	
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	1) күтілетін нәтиже
	Гидропост
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2) шығыстар, оның ішінде:
	млн. теңге
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	республикалық бюджеттен
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	бюджеттен тыс көздерден
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	жергілікті бюджеттен
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	105
	Рыстамбет
	км
	2,50
	
	
	
	
	2,5
	
	
	
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	1) күтілетін нәтиже
	Гидропост
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2) шығыстар, оның ішінде:
	млн. теңге
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	республикалық бюджеттен
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	бюджеттен тыс көздерден
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	жергілікті бюджеттен
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	106
	Елшибай
	км
	21,20
	
	
	
	
	21,2
	
	
	
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	1) күтілетін нәтиже
	Гидропост
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2) шығыстар, оның ішінде:
	млн. теңге
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	республикалық бюджеттен
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	бюджеттен тыс көздерден
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	жергілікті бюджеттен
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	107
	Сармык
	км
	2,20
	
	
	
	
	2,2
	
	
	
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	1) күтілетін нәтиже
	Гидропост
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2) шығыстар, оның ішінде:
	млн. теңге
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	республикалық бюджеттен
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	бюджеттен тыс көздерден
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	жергілікті бюджеттен
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	108
	Кумбел
	км
	8,26
	
	
	
	
	8,3
	
	
	
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	1) күтілетін нәтиже
	Гидропост
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2) шығыстар, оның ішінде:
	млн. теңге
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	республикалық бюджеттен
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	бюджеттен тыс көздерден
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	жергілікті бюджеттен
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	109
	Бузау
	км
	1,90
	
	
	
	
	1,9
	
	
	
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	1) күтілетін нәтиже
	Гидропост
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2) шығыстар, оның ішінде:
	млн. теңге
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	республикалық бюджеттен
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	бюджеттен тыс көздерден
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	жергілікті бюджеттен
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	110
	Безымянный лоток
	км
	2,30
	
	
	
	
	2,3
	
	
	
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	1) күтілетін нәтиже
	Гидропост
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2) шығыстар, оның ішінде:
	млн. теңге
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	республикалық бюджеттен
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	бюджеттен тыс көздерден
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	жергілікті бюджеттен
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	111
	Кабан
	км
	3,10
	
	
	
	
	3,1
	
	
	
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	1) күтілетін нәтиже
	Гидропост
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2) шығыстар, оның ішінде:
	млн. теңге
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	республикалық бюджеттен
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	бюджеттен тыс көздерден
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	жергілікті бюджеттен
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	112
	Жумахан
	км
	2,00
	
	
	
	
	2,0
	
	
	
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	1) күтілетін нәтиже
	Гидропост
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2) шығыстар, оның ішінде:
	млн. теңге
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	республикалық бюджеттен
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	бюджеттен тыс көздерден
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	жергілікті бюджеттен
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	113
	Кыдырбай
	км
	4,10
	
	
	
	
	4,1
	
	
	
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	1) күтілетін нәтиже
	Гидропост
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2) шығыстар, оның ішінде:
	млн. теңге
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	республикалық бюджеттен
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	бюджеттен тыс көздерден
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	жергілікті бюджеттен
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	114
	Жамбас
	км
	2,10
	
	
	
	
	2,1
	
	
	
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	1) күтілетін нәтиже
	Гидропост
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2) шығыстар, оның ішінде:
	млн. теңге
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	республикалық бюджеттен
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	бюджеттен тыс көздерден
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	жергілікті бюджеттен
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	115
	Сагындык
	км
	9,20
	
	
	
	
	9,2
	
	
	
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	1) күтілетін нәтиже
	Гидропост
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2) шығыстар, оның ішінде:
	млн. теңге
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	республикалық бюджеттен
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	бюджеттен тыс көздерден
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	жергілікті бюджеттен
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	116
	Отарбек
	км
	2,50
	
	
	
	
	2,5
	
	
	
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	1) күтілетін нәтиже
	Гидропост
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2) шығыстар, оның ішінде:
	млн. теңге
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	республикалық бюджеттен
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	бюджеттен тыс көздерден
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	жергілікті бюджеттен
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	117
	Болпан
	км
	2,50
	
	
	
	
	2,5
	
	
	
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	1) күтілетін нәтиже
	Гидропост
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2) шығыстар, оның ішінде:
	млн. теңге
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	республикалық бюджеттен
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	бюджеттен тыс көздерден
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	жергілікті бюджеттен
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	118
	Анар
	км
	4,20
	
	
	
	
	4,2
	
	
	
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	1) күтілетін нәтиже
	Гидропост
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2) шығыстар, оның ішінде:
	млн. теңге
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	республикалық бюджеттен
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	бюджеттен тыс көздерден
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	жергілікті бюджеттен
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	119
	Утелбалык
	км
	3,90
	
	
	
	
	3,9
	
	
	
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	1) күтілетін нәтиже
	Гидропост
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2) шығыстар, оның ішінде:
	млн. теңге
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	республикалық бюджеттен
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	бюджеттен тыс көздерден
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	жергілікті бюджеттен
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	120
	Донсары
	км
	3,30
	
	
	
	
	3,3
	
	
	
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	1) күтілетін нәтиже
	Гидропост
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2) шығыстар, оның ішінде:
	млн. теңге
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	республикалық бюджеттен
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	бюджеттен тыс көздерден
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	жергілікті бюджеттен
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	121
	Утеген
	км
	4,00
	
	
	
	
	4,0
	
	
	
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	1) күтілетін нәтиже
	Гидропост
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2) шығыстар, оның ішінде:
	млн. теңге
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	республикалық бюджеттен
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	бюджеттен тыс көздерден
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	жергілікті бюджеттен
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	122
	Узын
	км
	8,10
	
	
	
	
	8,1
	
	
	
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	1) күтілетін нәтиже
	Гидропост
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2) шығыстар, оның ішінде:
	млн. теңге
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	республикалық бюджеттен
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	бюджеттен тыс көздерден
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	жергілікті бюджеттен
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	123
	Каражон
	км
	3,80
	
	
	
	
	3,8
	
	
	
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	1) күтілетін нәтиже
	Гидропост
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2) шығыстар, оның ішінде:
	млн. теңге
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	республикалық бюджеттен
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	бюджеттен тыс көздерден
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	жергілікті бюджеттен
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	124
	Шахан
	км
	7,00
	
	
	
	
	7,0
	
	
	
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	1) күтілетін нәтиже
	Гидропост
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2) шығыстар, оның ішінде:
	млн. теңге
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	республикалық бюджеттен
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	бюджеттен тыс көздерден
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	жергілікті бюджеттен
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	125
	Сарыбарак
	км
	2,70
	
	
	
	
	2,7
	
	
	
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	1) күтілетін нәтиже
	Гидропост
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2) шығыстар, оның ішінде:
	млн. теңге
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	республикалық бюджеттен
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	бюджеттен тыс көздерден
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	жергілікті бюджеттен
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	126
	Шалке
	км
	1,90
	
	
	
	
	1,9
	
	
	
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	1) күтілетін нәтиже
	Гидропост
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2) шығыстар, оның ішінде:
	млн. теңге
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	республикалық бюджеттен
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	бюджеттен тыс көздерден
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	жергілікті бюджеттен
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	127
	Акбулын
	км
	2,50
	
	
	
	
	2,5
	
	
	
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	1) күтілетін нәтиже
	Гидропост
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2) шығыстар, оның ішінде:
	млн. теңге
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	республикалық бюджеттен
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	бюджеттен тыс көздерден
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	жергілікті бюджеттен
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	128
	Левый отвод
	км
	3,50
	
	
	
	
	3,5
	
	
	
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	1) күтілетін нәтиже
	Гидропост
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2) шығыстар, оның ішінде:
	млн. теңге
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	республикалық бюджеттен
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	бюджеттен тыс көздерден
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	жергілікті бюджеттен
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	129
	Р-4-1
	км
	2,10
	
	
	
	
	2,1
	
	
	
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	1) күтілетін нәтиже
	Гидропост
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2) шығыстар, оның ішінде:
	млн. теңге
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	республикалық бюджеттен
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	бюджеттен тыс көздерден
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	жергілікті бюджеттен
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	130
	Р-4-2
	км
	2,90
	
	
	
	
	2,9
	
	
	
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	1) күтілетін нәтиже
	Гидропост
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2) шығыстар, оның ішінде:
	млн. теңге
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	республикалық бюджеттен
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	бюджеттен тыс көздерден
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	жергілікті бюджеттен
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	131
	Р-4-2 суағар
	км
	1,80
	
	
	
	
	1,8
	
	
	
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	1) күтілетін нәтиже
	Гидропост
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2) шығыстар, оның ішінде:
	млн. теңге
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	республикалық бюджеттен
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	бюджеттен тыс көздерден
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	жергілікті бюджеттен
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	132
	Степновский
	км
	1,80
	
	
	
	
	1,8
	
	
	
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	1) күтілетін нәтиже
	Гидропост
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2) шығыстар, оның ішінде:
	млн. теңге
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	республикалық бюджеттен
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	бюджеттен тыс көздерден
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	жергілікті бюджеттен
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	133
	Калгутинский
	км
	1,40
	
	
	
	
	1,4
	
	
	
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	1) күтілетін нәтиже
	Гидропост
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2) шығыстар, оның ішінде:
	млн. теңге
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	республикалық бюджеттен
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	бюджеттен тыс көздерден
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	жергілікті бюджеттен
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	134
	Р-6
	км
	3,40
	
	
	
	
	3,4
	
	
	
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	1) күтілетін нәтиже
	Гидропост
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2) шығыстар, оның ішінде:
	млн. теңге
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	республикалық бюджеттен
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	бюджеттен тыс көздерден
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	жергілікті бюджеттен
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	135
	Р-8
	км
	3,20
	
	
	
	
	3,2
	
	
	
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	1) күтілетін нәтиже
	Гидропост
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2) шығыстар, оның ішінде:
	млн. теңге
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	республикалық бюджеттен
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	бюджеттен тыс көздерден
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	жергілікті бюджеттен
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	136
	Р-8-2
	км
	1,90
	
	
	
	
	1,9
	
	
	
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	1) күтілетін нәтиже
	Гидропост
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2) шығыстар, оның ішінде:
	млн. теңге
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	республикалық бюджеттен
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	бюджеттен тыс көздерден
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	жергілікті бюджеттен
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	137
	Р-10
	км
	5,00
	
	
	
	
	5,0
	
	
	
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	1) күтілетін нәтиже
	Гидропост
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2) шығыстар, оның ішінде:
	млн. теңге
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	республикалық бюджеттен
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	бюджеттен тыс көздерден
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	жергілікті бюджеттен
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	138
	КХ-5
	км
	2,00
	
	
	
	
	2,0
	
	
	
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	1) күтілетін нәтиже
	Гидропост
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2) шығыстар, оның ішінде:
	млн. теңге
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	республикалық бюджеттен
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	бюджеттен тыс көздерден
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	жергілікті бюджеттен
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	139
	Р-30
	км
	2,00
	
	
	
	
	2,0
	
	
	
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	1) күтілетін нәтиже
	Гидропост
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2) шығыстар, оның ішінде:
	млн. теңге
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	республикалық бюджеттен
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	бюджеттен тыс көздерден
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	жергілікті бюджеттен
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	140
	Р-116
	км
	3,90
	
	
	
	
	3,9
	
	
	
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	1) күтілетін нәтиже
	Гидропост
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2) шығыстар, оның ішінде:
	млн. теңге
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	республикалық бюджеттен
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	бюджеттен тыс көздерден
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	жергілікті бюджеттен
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Қарағанды облысы
	км
	16,30
	-
	-
	-
	-
	11,0
	-
	5,3
	16,30
	
	
	

	
	
	Гидропост
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,00
	
	
	

	
	
	млн. теңге
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,00
	
	
	

	
	
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,00
	
	
	

	
	
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,00
	
	
	

	1
	Қайта құру Самара магистральдық каналы, Самара а / о-Қарағанды облысының Нұра өзеніндегі суару жүйесі
	км
	11,00
	-
	-
	-
	-
	11,0
	-
	-
	11,00
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	1) күтілетін нәтиже
	Гидропост
	3,00
	-
	-
	-
	-
	3,0
	-
	-
	3,00
	
	
	

	
	2) шығыстар, оның ішінде:
	млн. теңге
	-
	-
	-
	-
	-
	
	-
	-
	0,00
	
	
	

	
	республикалық бюджеттен
	
	-
	-
	-
	-
	-
	
	-
	-
	0,00
	
	
	

	
	бюджеттен тыс көздерден
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,00
	
	
	

	
	жергілікті бюджеттен
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,00
	
	
	

	2
	Шокай
	км
	5,30
	
	
	
	
	
	
	5,3
	
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	1) күтілетін нәтиже
	Гидропост
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2) шығыстар, оның ішінде:
	млн. теңге
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	республикалық бюджеттен
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	бюджеттен тыс көздерден
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	жергілікті бюджеттен
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Қызылорда облысы
	км
	647,10
	-
	24,2
	5,0
	231,9
	386,0
	-
	-
	622,90
	
	
	

	
	
	Гидропост
	23,70
	15,70
	8,0
	-
	-
	-
	-
	-
	0,00
	
	
	

	
	
	Расходы, в т.ч.
	3 081,024
	15,700
	3 065,324
	
	
	
	
	
	0,00
	
	
	

	
	
	млн. теңге (РБ)
	2 498,304
	15,700
	2 482,604
	
	
	
	
	
	0,00
	
	
	

	
	
	млн. теңге (ВИ)
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,00
	
	
	

	
	
	млн. теңге (ЧИ)
	582,720
	
	582,720
	
	
	
	
	
	0,00
	
	
	

	1
	қызылорда облысындағы сол жағалаудағы магистральдық каналдың реттеуші құрылыстарын Қайта құру автоматтандыру
	км
	89,90
	-
	-
	-
	-
	89,9
	-
	-
	89,90
	20
	
	1) ГЭ №14-0530/12 от 29.12.2012г.
Удорожание 1 этап, решение РбК №3 от 30.03.2024 г.;
2) Приказ №59-ПИР от 29.04.2024г.;
3) ОЗ №19-3-19/289 от 05.03.2013г.;
4) Договор СМР №153 от 18.11.2014г.,
ТН №95 от 10.09.2014г.,
АН №24 от 2.06.2015г5) СМР №153 от 18.11.2014г.,
ТН №95 от 10.09.2014г.,
АН №24 от 2.06.2015г

	
	1) күтілетін нәтиже
	Гидропост
	38,00
	-
	-
	-
	-
	38,0
	-
	-
	38,00
	
	
	

	
	2) шығыстар, оның ішінде:
	млн. теңге
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,00
	
	
	

	
	республикалық бюджеттен
	
	-
	-
	-
	
	
	-
	-
	-
	0,00
	
	
	

	
	бюджеттен тыс көздерден
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,00
	
	
	

	
	жергілікті бюджеттен
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,00
	
	
	

	2
	Кумжаган
	км
	28,20
	-
	-
	-
	-
	28,2
	-
	-
	28,20
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	1) күтілетін нәтиже
	Гидропост
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,00
	
	
	

	
	2) шығыстар, оның ішінде:
	млн. теңге
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,00
	
	
	

	
	республикалық бюджеттен
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,00
	
	
	

	
	бюджеттен тыс көздерден
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,00
	
	
	

	
	жергілікті бюджеттен
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,00
	
	
	

	3
	Базар Арыгы
	км
	5,00
	-
	-
	5,0
	-
	
	-
	-
	5,00
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	1) күтілетін нәтиже
	Гидропост
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,00
	
	
	

	
	2) шығыстар, оның ішінде:
	млн. теңге
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,00
	
	
	

	
	республикалық бюджеттен
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,00
	
	
	

	
	бюджеттен тыс көздерден
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,00
	
	
	

	
	жергілікті бюджеттен
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,00
	
	
	

	4
	Қайта құру Қызылорда облысының Новошиели және О-2 каналдарында суды есепке алудың автоматтандырылған жүйелерін енгізумен 182,2 км
	км
	48,40
	-
	24,2
	-
	24,2
	-
	-
	-
	24,20
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	1) күтілетін нәтиже
	Гидропост
	16,00
	-
	8,0
	-
	8,0
	-
	-
	-
	8,00
	
	
	

	
	2) шығыстар, оның ішінде:
	млн. теңге
	
	-
	582,720
	-
	
	-
	-
	-
	-582 720,00
	
	
	

	
	республикалық бюджеттен
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,00
	
	
	

	
	бюджеттен тыс көздерден
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,00
	
	
	

	
	частные инвестиции
	
	
	-
	582,720
	-
	-
	-
	-
	-
	-582 720,00
	
	
	

	5
	Қайта құру Қызылорда облысының Келінтөбе, Әйтек және Сүнақат каналдарында суды есепке алудың автоматтандырылған жүйелерін енгізумен " 207,7 км
	км
	207,70
	-
	
	-
	207,7
	-
	-
	-
	207,70
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	1) күтілетін нәтиже
	Гидропост
	50,00
	-
	
	-
	50,0
	-
	-
	-
	50,00
	
	
	

	
	2) шығыстар, оның ішінде:
	млн. теңге
	
	5
	2 156,064
	-
	
	-
	-
	-
	-2 161 064,00
	
	
	

	
	республикалық бюджеттен
	
	
	5
	2 156,064
	-
	-
	-
	-
	-
	-2 161 064,00
	
	
	

	
	бюджеттен тыс көздерден
	
	-
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,00
	
	
	

	
	жергілікті бюджеттен
	
	-
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,00
	
	
	

	6
	Қызылорда облысының каналдарында суды есепке алуды автоматтандыру: Магистральдық арналар Қазалы сол жағалауы Қазалы ауданында Қазалы оң жағалауы Қазалы ауданында Қызылорда сол жағалауы Қызылорда қаласында Қызылорда оң жағалауы в. Қызылорда орналасқан Жаңақорған ауданында Сумағар шаруашылықаралық арналары Жаңақорған ауданында Тайыпкөл Жаңақорған ауданында Құркуреуік Жаңақорған ауданында Новосулутюбин Шиелі ауданында Ботабай Шиелі ауданында Жетікөл-Жарма ауданында Сырдария ауданында Көксу ауданында Шиелі ауданында Жаңадария ауданында Сырдария ауданында Жаңа-арық Қызылорда қаласында Басықара Қазалы ауданында Сауранбай Қызылорда қаласында Ақсай Қазалы ауданында. Жалпы ұзындығы 1891,3 км
	км
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,00
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	1) күтілетін нәтиже
	Гидропост
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,00
	
	
	

	
	2) шығыстар, оның ішінде:
	млн. теңге
	
	10 700,0
	326 540,0
	-
	-
	-
	-
	-
	-337 240,00
	
	
	

	
	республикалық бюджеттен
	
	
	10,700
	326,540
	-
	-
	-
	-
	-
	-337 240,00
	
	
	

	
	бюджеттен тыс көздерден
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,00
	
	
	

	
	жергілікті бюджеттен
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,00
	
	
	

	7
	Аксай
	км
	11,00
	
	
	
	
	11,0
	
	
	
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	1) күтілетін нәтиже
	Гидропост
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2) шығыстар, оның ішінде:
	млн. теңге
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	республикалық бюджеттен
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	бюджеттен тыс көздерден
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	жергілікті бюджеттен
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	Ботабай
	км
	67,90
	
	
	
	
	67,9
	
	
	
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	1) күтілетін нәтиже
	Гидропост
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2) шығыстар, оның ішінде:
	млн. теңге
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	республикалық бюджеттен
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	бюджеттен тыс көздерден
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	жергілікті бюджеттен
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	Казалинский ЛМК
	км
	64,20
	
	
	
	
	64,2
	
	
	
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	1) күтілетін нәтиже
	Гидропост
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2) шығыстар, оның ішінде:
	млн. теңге
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	республикалық бюджеттен
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	бюджеттен тыс көздерден
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	жергілікті бюджеттен
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	Казалинский ПМК
	км
	19,50
	
	
	
	
	19,5
	
	
	
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	1) күтілетін нәтиже
	Гидропост
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2) шығыстар, оның ішінде:
	млн. теңге
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	республикалық бюджеттен
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	бюджеттен тыс көздерден
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	жергілікті бюджеттен
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	11
	Кызылординский ПМК
	км
	15,40
	
	
	
	
	15,4
	
	
	
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	1) күтілетін нәтиже
	Гидропост
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2) шығыстар, оның ішінде:
	млн. теңге
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	республикалық бюджеттен
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	бюджеттен тыс көздерден
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	жергілікті бюджеттен
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	11
	Кызылординский ЛМК
	км
	89,90
	
	
	
	
	89,9
	
	
	
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	1) күтілетін нәтиже
	Гидропост
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2) шығыстар, оның ішінде:
	млн. теңге
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	республикалық бюджеттен
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	бюджеттен тыс көздерден
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	жергілікті бюджеттен
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Түркістан облысы
	км
	1 416,88
	-
	496,5
	-
	31,1
	889,3
	-
	-
	920,38
	
	
	

	
	
	Гидропост
	111,00
	-
	111,0
	-
	-
	-
	-
	-
	0,00
	
	
	

	
	
	Расходы, в т.ч.
	203,70
	
	203,7
	
	
	
	
	
	0,00
	
	
	

	
	
	млн. теңге (РБ)
	-
	-
	
	-
	-
	-
	-
	-
	0,00
	
	
	

	
	
	млн. теңге (ВИ)
	203,70
	-
	203,7
	-
	-
	-
	-
	-
	0,00
	
	
	

	
	
	млн. теңге (СС)
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,00
	
	
	

	1
	Қайта құру трансшекаралық арналар В-15, 1-кезек
	км
	4,40
	-
	-
	-
	-
	4,4
	-
	-
	4,40
	20
	
	1) ГЭ №19-0122/25 от 13.05.2025г;
2) Приказ №61-НҚ от 16.05.2025г.;
3) ОЗ № 20-03/464-ВН от 21.07.2025г.

	
	1) күтілетін нәтиже
	Гидропост
	2,00
	-
	-
	-
	-
	2,0
	-
	-
	2,00
	
	
	

	
	2) шығыстар, оның ішінде:
	млн. теңге
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,00
	
	
	

	
	республикалық бюджеттен
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,00
	
	
	

	
	бюджеттен тыс көздерден
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,00
	
	
	

	
	жергілікті бюджеттен
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,00
	
	
	

	2
	Қайта құру трансшекаралық арналар В-24, 1-кезек
	км
	5,00
	-
	-
	-
	5,0
	-
	-
	-
	5,00
	20
	
	1) ГЭ №19-0121/25 от 13.05.2025г.;
2) Приказ 61-НҚ от 16.05.2025г.;
3) ОЗ № 20-03/464-ВН от 21.07.2025 г.

	
	1) күтілетін нәтиже
	Гидропост
	1,00
	-
	-
	-
	1,0
	-
	-
	-
	1,00
	
	
	

	
	2) шығыстар, оның ішінде:
	млн. теңге
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,00
	
	
	

	
	республикалық бюджеттен
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,00
	
	
	

	
	бюджеттен тыс көздерден
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,00
	
	
	

	
	жергілікті бюджеттен
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,00
	
	
	

	3
	Қайта құру трансшекаралық арналар Аккойлы, 1-кезек
	км
	4,40
	-
	
	-
	-
	4,4
	-
	-
	4,40
	20
	
	1) ГЭ №19-0123/25 от 13.05.2025г.;
2) Приказ 61-НҚ от 16.05.2025г.;
3) ОЗ  №20-03/464-ВН от 21.07.2025г.

	
	1) күтілетін нәтиже
	Гидропост
	1,00
	-
	
	-
	-
	1,0
	-
	-
	1,00
	
	
	

	
	2) шығыстар, оның ішінде:
	млн. теңге
	-
	-
	
	-
	-
	-
	-
	-
	0,00
	
	
	

	
	республикалық бюджеттен
	
	-
	-
	
	-
	-
	-
	-
	-
	0,00
	
	
	

	
	бюджеттен тыс көздерден
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,00
	
	
	

	
	жергілікті бюджеттен
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,00
	
	
	

	4
	Қайта құру айналма арна Сарыкол Отырар ауданы
	км
	1,80
	-
	
	-
	-
	1,8
	-
	-
	1,80
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	1) күтілетін нәтиже
	Гидропост
	1,00
	-
	
	-
	-
	1,0
	-
	-
	1,00
	
	
	

	
	2) шығыстар, оның ішінде:
	млн. теңге
	-
	-
	
	-
	-
	-
	-
	-
	0,00
	
	
	

	
	республикалық бюджеттен
	
	-
	-
	
	-
	-
	-
	-
	-
	0,00
	
	
	

	
	бюджеттен тыс көздерден
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,00
	
	
	

	
	жергілікті бюджеттен
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,00
	
	
	

	5
	Арналарды қайта құру Отырар ауданы шаруашылық аралық арна Хайрулла
	км
	1,50
	-
	-
	-
	-
	1,5
	-
	-
	1,50
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	1) күтілетін нәтиже
	Гидропост
	1,00
	-
	-
	-
	-
	1,0
	-
	-
	1,00
	
	
	

	
	2) шығыстар, оның ішінде:
	млн. теңге
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,00
	
	
	

	
	республикалық бюджеттен
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,00
	
	
	

	
	бюджеттен тыс көздерден
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,00
	
	
	

	
	жергілікті бюджеттен
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,00
	
	
	

	6
	Арналарды қайта құру Отырар ауданы шаруашылық аралық арна Тінейқұл
	км
	3,10
	
	
	-
	
	3,1
	
	
	3,10
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	1) күтілетін нәтиже
	Гидропост
	1,00
	
	
	-
	
	1,0
	
	
	1,00
	
	
	

	
	2) шығыстар, оның ішінде:
	млн. теңге
	-
	
	
	
	
	
	
	
	0,00
	
	
	

	
	республикалық бюджеттен
	
	-
	
	
	
	
	
	
	
	0,00
	
	
	

	
	бюджеттен тыс көздерден
	
	-
	
	
	
	
	
	
	
	0,00
	
	
	

	
	жергілікті бюджеттен
	
	-
	
	
	
	
	
	
	
	0,00
	
	
	

	7
	Қайта құру магистральдық арна Бақырлы Созақ ауданы
	км
	2,00
	
	
	-
	
	2,0
	
	
	2,00
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	1) күтілетін нәтиже
	Гидропост
	1,00
	
	
	-
	
	1,0
	
	
	1,00
	
	
	

	
	2) шығыстар, оның ішінде:
	млн. теңге
	-
	
	
	
	
	
	
	
	0,00
	
	
	

	
	республикалық бюджеттен
	
	-
	
	
	
	
	
	
	
	0,00
	
	
	

	
	бюджеттен тыс көздерден
	
	-
	
	
	
	
	
	
	
	0,00
	
	
	

	
	жергілікті бюджеттен
	
	-
	
	
	
	
	
	
	
	0,00
	
	
	

	8
	Арналарды қайта құру Отырар ауданы шаруашылық аралық арна Жаксыбаев
	км
	8,30
	
	
	-
	
	8,3
	
	
	8,30
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	1) күтілетін нәтиже
	Гидропост
	2,00
	
	
	-
	
	2,0
	
	
	2,00
	
	
	

	
	2) шығыстар, оның ішінде:
	млн. теңге
	-
	
	
	
	
	
	
	
	0,00
	
	
	

	
	республикалық бюджеттен
	
	-
	
	
	
	
	
	
	
	0,00
	
	
	

	
	бюджеттен тыс көздерден
	
	-
	
	
	
	
	
	
	
	0,00
	
	
	

	
	жергілікті бюджеттен
	
	-
	
	
	
	
	
	
	
	0,00
	
	
	

	9
	Қайта құру шаруашылық аралық арна Жубанис Отырар ауданы
	км
	4,70
	
	
	-
	
	4,7
	
	
	4,70
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	1) күтілетін нәтиже
	Гидропост
	1,00
	
	
	-
	
	1,0
	
	
	1,00
	
	
	

	
	2) шығыстар, оның ішінде:
	млн. теңге
	-
	
	
	
	
	
	
	
	0,00
	
	
	

	
	республикалық бюджеттен
	
	-
	
	
	
	
	
	
	
	0,00
	
	
	

	
	бюджеттен тыс көздерден
	
	-
	
	
	
	
	
	
	
	0,00
	
	
	

	
	жергілікті бюджеттен
	
	-
	
	
	
	
	
	
	
	0,00
	
	
	

	10
	Арналарды қайта құру Отырар ауданы шаруашылық аралық арна Ш-11-А
	км
	2,70
	
	
	-
	
	2,7
	
	
	2,70
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	1) күтілетін нәтиже
	Гидропост
	1,00
	
	
	-
	
	1,0
	
	
	1,00
	
	
	

	
	2) шығыстар, оның ішінде:
	млн. теңге
	-
	
	
	
	
	
	
	
	0,00
	
	
	

	
	республикалық бюджеттен
	
	-
	
	
	
	
	
	
	
	0,00
	
	
	

	
	бюджеттен тыс көздерден
	
	-
	
	
	
	
	
	
	
	0,00
	
	
	

	
	жергілікті бюджеттен
	
	-
	
	
	
	
	
	
	
	0,00
	
	
	

	11
	Қайта құру арна Макибай Отырар ауданы
	км
	3,30
	
	
	
	3,3
	
	
	
	3,30
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	1) күтілетін нәтиже
	Гидропост
	1,00
	
	
	
	1,0
	
	
	
	1,00
	
	
	

	
	2) шығыстар, оның ішінде:
	млн. теңге
	-
	
	
	
	
	
	
	
	0,00
	
	
	

	
	республикалық бюджеттен
	
	-
	
	
	
	
	
	
	
	0,00
	
	
	

	
	бюджеттен тыс көздерден
	
	-
	
	
	
	
	
	
	
	0,00
	
	
	

	
	жергілікті бюджеттен
	
	-
	
	
	
	
	
	
	
	0,00
	
	
	

	12
	Қайта құру шаруашылық аралық арна Керейарық Отырар ауданы
	км
	3,20
	
	
	
	3,2
	
	
	
	3,20
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	1) күтілетін нәтиже
	Гидропост
	1,00
	
	
	
	1,0
	
	
	
	1,00
	
	
	

	
	2) шығыстар, оның ішінде:
	млн. теңге
	-
	
	
	
	
	
	
	
	0,00
	
	
	

	
	республикалық бюджеттен
	
	-
	
	
	
	
	
	
	
	0,00
	
	
	

	
	бюджеттен тыс көздерден
	
	-
	
	
	
	
	
	
	
	0,00
	
	
	

	
	жергілікті бюджеттен
	
	-
	
	
	
	
	
	
	
	0,00
	
	
	

	13
	Арналарды қайта құру Отырар ауданы шаруашылық аралық арна Т. Әйменов (КМ-1/КМ-2)
	км
	21,30
	
	
	-
	-
	21,3
	
	
	21,30
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	1) күтілетін нәтиже
	Гидропост
	4,00
	
	
	-
	-
	4,0
	
	
	4,00
	
	
	

	
	2) шығыстар, оның ішінде:
	млн. теңге
	-
	
	
	
	
	
	
	
	0,00
	
	
	

	
	республикалық бюджеттен
	
	-
	
	
	
	
	
	
	
	0,00
	
	
	

	
	бюджеттен тыс көздерден
	
	-
	
	
	
	
	
	
	
	0,00
	
	
	

	
	жергілікті бюджеттен
	
	-
	
	
	
	
	
	
	
	0,00
	
	
	

	14
	Қайта құру шаруашылық аралық арна Қонай Отырар ауданы
	км
	3,50
	
	
	
	3,5
	
	
	
	3,50
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	1) күтілетін нәтиже
	Гидропост
	1,00
	
	
	
	1,0
	
	
	
	1,00
	
	
	

	
	2) шығыстар, оның ішінде:
	млн. теңге
	-
	
	
	
	
	
	
	
	0,00
	
	
	

	
	республикалық бюджеттен
	
	-
	
	
	
	
	
	
	
	0,00
	
	
	

	
	бюджеттен тыс көздерден
	
	-
	
	
	
	
	
	
	
	0,00
	
	
	

	
	жергілікті бюджеттен
	
	-
	
	
	
	
	
	
	
	0,00
	
	
	

	15
	Қайта құру шаруашылық аралық арна Бозарық-1 Отырар ауданы
	км
	5,80
	
	
	
	5,8
	
	
	
	5,80
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	1) күтілетін нәтиже
	Гидропост
	1,00
	
	
	
	1,0
	
	
	
	1,00
	
	
	

	
	2) шығыстар, оның ішінде:
	млн. теңге
	-
	
	
	
	
	
	
	
	0,00
	
	
	

	
	республикалық бюджеттен
	
	-
	
	
	
	
	
	
	
	0,00
	
	
	

	
	бюджеттен тыс көздерден
	
	-
	
	
	
	
	
	
	
	0,00
	
	
	

	
	жергілікті бюджеттен
	
	-
	
	
	
	
	
	
	
	0,00
	
	
	

	16
	Қайта құру арна Кокмардан Отырар ауданы
	км
	6,50
	
	
	
	
	6,5
	
	
	6,50
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	1) күтілетін нәтиже
	Гидропост
	2,00
	
	
	
	
	2,0
	
	
	2,00
	
	
	

	
	2) шығыстар, оның ішінде:
	млн. теңге
	-
	
	
	
	
	
	
	
	0,00
	
	
	

	
	республикалық бюджеттен
	
	-
	
	
	
	
	
	
	
	0,00
	
	
	

	
	бюджеттен тыс көздерден
	
	-
	
	
	
	
	
	
	
	0,00
	
	
	

	
	жергілікті бюджеттен
	
	-
	
	
	
	
	
	
	
	0,00
	
	
	

	17
	Қайта құру арна Терекарык Отырар ауданы
	км
	6,80
	
	
	
	6,8
	
	
	
	6,80
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	1) күтілетін нәтиже
	Гидропост
	2,00
	
	
	
	2,0
	
	
	
	2,00
	
	
	

	
	2) шығыстар, оның ішінде:
	млн. теңге
	-
	
	
	
	
	
	
	
	0,00
	
	
	

	
	республикалық бюджеттен
	
	-
	
	
	
	
	
	
	
	0,00
	
	
	

	
	бюджеттен тыс көздерден
	
	-
	
	
	
	
	
	
	
	0,00
	
	
	

	
	жергілікті бюджеттен
	
	-
	
	
	
	
	
	
	
	0,00
	
	
	

	18
	Қайта құру шаруашылық аралық арна Жайықбек в Отырарском районе
	км
	3,50
	
	
	
	3,5
	
	
	
	3,50
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	1) күтілетін нәтиже
	Гидропост
	1,00
	
	
	
	1,0
	
	
	
	1,00
	
	
	

	
	2) шығыстар, оның ішінде:
	млн. теңге
	-
	
	
	
	
	
	
	
	0,00
	
	
	

	
	республикалық бюджеттен
	
	-
	
	
	
	
	
	
	
	0,00
	
	
	

	
	бюджеттен тыс көздерден
	
	-
	
	
	
	
	
	
	
	0,00
	
	
	

	
	жергілікті бюджеттен
	
	-
	
	
	
	
	
	
	
	0,00
	
	
	

	19
	ИДС «Мактаарал-1. Первый пусковой комплекс»
	км
	157,90
	
	157,9
	
	
	
	
	
	0,00
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	1) күтілетін нәтиже
	Гидропост
	24,00
	
	24,0
	
	
	
	
	
	0,00
	
	
	

	
	2) шығыстар, оның ішінде:
	млн. теңге
	-
	
	
	
	
	
	
	
	0,00
	
	
	

	
	республикалық бюджеттен
	
	-
	
	
	
	
	
	
	
	0,00
	
	
	

	
	бюджеттен тыс көздерден
	
	67,00
	
	67,0
	
	
	
	
	
	0,00
	
	
	

	
	жергілікті бюджеттен
	
	-
	
	
	
	
	
	
	
	0,00
	
	
	

	20
	ИДС «Мактаарал-1. Второй пусковой комплекс»
	км
	338,60
	
	338,6
	
	
	
	
	
	0,00
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	1) күтілетін нәтиже
	Гидропост
	87,00
	
	87,0
	
	
	
	
	
	0,00
	
	
	

	
	2) шығыстар, оның ішінде:
	млн. теңге
	-
	
	
	
	
	
	
	
	0,00
	
	
	

	
	республикалық бюджеттен
	
	-
	
	
	
	
	
	
	
	0,00
	
	
	

	
	бюджеттен тыс көздерден
	
	136,70
	
	136,7
	
	
	
	
	
	0,00
	
	
	

	
	жергілікті бюджеттен
	
	-
	
	
	
	
	
	
	
	0,00
	
	
	

	21
	3-К-1
	км
	12,30
	-
	-
	-
	-
	12,3
	-
	-
	12,30
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	1) күтілетін нәтиже
	Гидропост
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,00
	
	
	

	
	2) шығыстар, оның ішінде:
	млн. теңге
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,00
	
	
	

	
	республикалық бюджеттен
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,00
	
	
	

	
	бюджеттен тыс көздерден
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,00
	
	
	

	
	жергілікті бюджеттен
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,00
	
	
	

	22
	3-К-2
	км
	37,40
	-
	-
	-
	-
	37,4
	-
	-
	37,40
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	1) күтілетін нәтиже
	Гидропост
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,00
	
	
	

	
	2) шығыстар, оның ішінде:
	млн. теңге
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,00
	
	
	

	
	республикалық бюджеттен
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,00
	
	
	

	
	бюджеттен тыс көздерден
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,00
	
	
	

	
	жергілікті бюджеттен
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,00
	
	
	

	23
	3-К-3
	км
	39,40
	-
	
	-
	-
	39,4
	-
	-
	39,40
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	1) күтілетін нәтиже
	Гидропост
	-
	-
	
	-
	-
	-
	-
	-
	0,00
	
	
	

	
	2) шығыстар, оның ішінде:
	млн. теңге
	-
	-
	
	-
	-
	-
	-
	-
	0,00
	
	
	

	
	республикалық бюджеттен
	
	-
	-
	
	-
	-
	-
	-
	-
	0,00
	
	
	

	
	бюджеттен тыс көздерден
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,00
	
	
	

	
	жергілікті бюджеттен
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,00
	
	
	

	24
	БК-1
	км
	14,70
	-
	
	-
	-
	14,7
	-
	-
	14,70
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	1) күтілетін нәтиже
	Гидропост
	-
	-
	
	-
	-
	-
	-
	-
	0,00
	
	
	

	
	2) шығыстар, оның ішінде:
	млн. теңге
	-
	-
	
	-
	-
	-
	-
	-
	0,00
	
	
	

	
	республикалық бюджеттен
	
	-
	-
	
	-
	-
	-
	-
	-
	0,00
	
	
	

	
	бюджеттен тыс көздерден
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,00
	
	
	

	
	жергілікті бюджеттен
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,00
	
	
	

	25
	БК-2
	км
	18,60
	-
	-
	-
	-
	18,6
	-
	-
	18,60
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	1) күтілетін нәтиже
	Гидропост
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,00
	
	
	

	
	2) шығыстар, оның ішінде:
	млн. теңге
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,00
	
	
	

	
	республикалық бюджеттен
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,00
	
	
	

	
	бюджеттен тыс көздерден
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,00
	
	
	

	
	жергілікті бюджеттен
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,00
	
	
	

	26
	БК-5
	км
	19,60
	
	
	
	
	19,6
	
	
	19,60
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	1) күтілетін нәтиже
	Гидропост
	-
	
	
	
	
	
	
	
	0,00
	
	
	

	
	2) шығыстар, оның ішінде:
	млн. теңге
	-
	
	
	
	
	
	
	
	0,00
	
	
	

	
	республикалық бюджеттен
	
	-
	
	
	
	
	
	
	
	0,00
	
	
	

	
	бюджеттен тыс көздерден
	
	-
	
	
	
	
	
	
	
	0,00
	
	
	

	
	жергілікті бюджеттен
	
	-
	
	
	
	
	
	
	
	0,00
	
	
	

	27
	4-К-1
	км
	4,60
	
	
	
	
	4,6
	
	
	4,60
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	1) күтілетін нәтиже
	Гидропост
	-
	
	
	
	
	
	
	
	0,00
	
	
	

	
	2) шығыстар, оның ішінде:
	млн. теңге
	-
	
	
	
	
	
	
	
	0,00
	
	
	

	
	республикалық бюджеттен
	
	-
	
	
	
	
	
	
	
	0,00
	
	
	

	
	бюджеттен тыс көздерден
	
	-
	
	
	
	
	
	
	
	0,00
	
	
	

	
	жергілікті бюджеттен
	
	-
	
	
	
	
	
	
	
	0,00
	
	
	

	28
	4-К-2
	км
	5,30
	
	
	
	
	5,3
	
	
	5,30
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	1) күтілетін нәтиже
	Гидропост
	-
	
	
	
	
	
	
	
	0,00
	
	
	

	
	2) шығыстар, оның ішінде:
	млн. теңге
	-
	
	
	
	
	
	
	
	0,00
	
	
	

	
	республикалық бюджеттен
	
	-
	
	
	
	
	
	
	
	0,00
	
	
	

	
	бюджеттен тыс көздерден
	
	-
	
	
	
	
	
	
	
	0,00
	
	
	

	
	жергілікті бюджеттен
	
	-
	
	
	
	
	
	
	
	0,00
	
	
	

	29
	4-К-3
	км
	5,90
	
	
	
	
	5,9
	
	
	5,90
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	1) күтілетін нәтиже
	Гидропост
	-
	
	
	
	
	
	
	
	0,00
	
	
	

	
	2) шығыстар, оның ішінде:
	млн. теңге
	-
	
	
	
	
	
	
	
	0,00
	
	
	

	
	республикалық бюджеттен
	
	-
	
	
	
	
	
	
	
	0,00
	
	
	

	
	бюджеттен тыс көздерден
	
	-
	
	
	
	
	
	
	
	0,00
	
	
	

	
	жергілікті бюджеттен
	
	-
	
	
	
	
	
	
	
	0,00
	
	
	

	30
	4-К-4
	км
	5,40
	
	
	
	
	5,4
	
	
	5,40
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	1) күтілетін нәтиже
	Гидропост
	-
	
	
	
	
	
	
	
	0,00
	
	
	

	
	2) шығыстар, оның ішінде:
	млн. теңге
	-
	
	
	
	
	
	
	
	0,00
	
	
	

	
	республикалық бюджеттен
	
	-
	
	
	
	
	
	
	
	0,00
	
	
	

	
	бюджеттен тыс көздерден
	
	-
	
	
	
	
	
	
	
	0,00
	
	
	

	
	жергілікті бюджеттен
	
	-
	
	
	
	
	
	
	
	0,00
	
	
	

	31
	РШ-2
	км
	4,50
	
	
	
	
	4,5
	
	
	4,50
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	1) күтілетін нәтиже
	Гидропост
	-
	
	
	
	
	
	
	
	0,00
	
	
	

	
	2) шығыстар, оның ішінде:
	млн. теңге
	-
	
	
	
	
	
	
	
	0,00
	
	
	

	
	республикалық бюджеттен
	
	-
	
	
	
	
	
	
	
	0,00
	
	
	

	
	бюджеттен тыс көздерден
	
	-
	
	
	
	
	
	
	
	0,00
	
	
	

	
	жергілікті бюджеттен
	
	-
	
	
	
	
	
	
	
	0,00
	
	
	

	32
	РШ-2-1
	км
	3,50
	
	
	
	
	3,5
	
	
	3,50
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	1) күтілетін нәтиже
	Гидропост
	-
	
	
	
	
	
	
	
	0,00
	
	
	

	
	2) шығыстар, оның ішінде:
	млн. теңге
	-
	
	
	
	
	
	
	
	0,00
	
	
	

	
	республикалық бюджеттен
	
	-
	
	
	
	
	
	
	
	0,00
	
	
	

	
	бюджеттен тыс көздерден
	
	-
	
	
	
	
	
	
	
	0,00
	
	
	

	
	жергілікті бюджеттен
	
	-
	
	
	
	
	
	
	
	0,00
	
	
	

	33
	РШ-3
	км
	4,10
	
	
	
	
	4,1
	
	
	4,10
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	1) күтілетін нәтиже
	Гидропост
	-
	
	
	
	
	
	
	
	0,00
	
	
	

	
	2) шығыстар, оның ішінде:
	млн. теңге
	-
	
	
	
	
	
	
	
	0,00
	
	
	

	
	республикалық бюджеттен
	
	-
	
	
	
	
	
	
	
	0,00
	
	
	

	
	бюджеттен тыс көздерден
	
	-
	
	
	
	
	
	
	
	0,00
	
	
	

	
	жергілікті бюджеттен
	
	-
	
	
	
	
	
	
	
	0,00
	
	
	

	34
	Машинное водоподача
	км
	10,00
	
	
	
	
	10,0
	
	
	
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	1) күтілетін нәтиже
	Гидропост
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2) шығыстар, оның ішінде:
	млн. теңге
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	республикалық бюджеттен
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	бюджеттен тыс көздерден
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	жергілікті бюджеттен
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	35
	БКМК
	км
	95,70
	
	
	
	
	95,7
	
	
	
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	1) күтілетін нәтиже
	Гидропост
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2) шығыстар, оның ішінде:
	млн. теңге
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	республикалық бюджеттен
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	бюджеттен тыс көздерден
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	жергілікті бюджеттен
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	36
	Ханым
	км
	95,70
	
	
	
	
	95,7
	
	
	
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	1) күтілетін нәтиже
	Гидропост
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2) шығыстар, оның ішінде:
	млн. теңге
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	республикалық бюджеттен
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	бюджеттен тыс көздерден
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	жергілікті бюджеттен
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	37
	Шардаринский МХК
	км
	10,20
	
	
	
	
	10,2
	
	
	
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	1) күтілетін нәтиже
	Гидропост
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2) шығыстар, оның ішінде:
	млн. теңге
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	республикалық бюджеттен
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	бюджеттен тыс көздерден
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	жергілікті бюджеттен
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	38
	Ачинау
	км
	36,20
	
	
	
	
	36,2
	
	
	
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	1) күтілетін нәтиже
	Гидропост
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2) шығыстар, оның ішінде:
	млн. теңге
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	республикалық бюджеттен
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	бюджеттен тыс көздерден
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	жергілікті бюджеттен
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	39
	Сумагар
	км
	34,60
	
	
	
	
	34,6
	
	
	
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	1) күтілетін нәтиже
	Гидропост
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2) шығыстар, оның ішінде:
	млн. теңге
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	республикалық бюджеттен
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	бюджеттен тыс көздерден
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	жергілікті бюджеттен
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	40
	Кызылкумский МК
	км
	3,20
	
	
	
	
	3,2
	
	
	
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	1) күтілетін нәтиже
	Гидропост
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2) шығыстар, оның ішінде:
	млн. теңге
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	республикалық бюджеттен
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	бюджеттен тыс көздерден
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	жергілікті бюджеттен
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	41
	Коккел
	км
	11,00
	
	
	
	
	11,0
	
	
	
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	1) күтілетін нәтиже
	Гидропост
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2) шығыстар, оның ішінде:
	млн. теңге
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	республикалық бюджеттен
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	бюджеттен тыс көздерден
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	жергілікті бюджеттен
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	42
	Абилда
	км
	0,60
	
	
	
	
	0,6
	
	
	
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	1) күтілетін нәтиже
	Гидропост
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2) шығыстар, оның ішінде:
	млн. теңге
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	республикалық бюджеттен
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	бюджеттен тыс көздерден
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	жергілікті бюджеттен
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	43
	Бересек
	км
	31,38
	
	
	
	
	31,4
	
	
	
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	1) күтілетін нәтиже
	Гидропост
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2) шығыстар, оның ішінде:
	млн. теңге
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	республикалық бюджеттен
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	бюджеттен тыс көздерден
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	жергілікті бюджеттен
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	44
	Бактыбай
	км
	5,00
	
	
	
	
	5,0
	
	
	
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	1) күтілетін нәтиже
	Гидропост
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2) шығыстар, оның ішінде:
	млн. теңге
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	республикалық бюджеттен
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	бюджеттен тыс көздерден
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	жергілікті бюджеттен
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	45
	В-15
	км
	4,40
	
	
	
	
	4,4
	
	
	
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	1) күтілетін нәтиже
	Гидропост
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2) шығыстар, оның ішінде:
	млн. теңге
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	республикалық бюджеттен
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	бюджеттен тыс көздерден
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	жергілікті бюджеттен
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	46
	Аккойлы
	км
	5,00
	
	
	
	
	5,0
	
	
	
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	1) күтілетін нәтиже
	Гидропост
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2) шығыстар, оның ішінде:
	млн. теңге
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	республикалық бюджеттен
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	бюджеттен тыс көздерден
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	жергілікті бюджеттен
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	47
	Мирный
	км
	16,30
	
	
	
	
	16,3
	
	
	
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	1) күтілетін нәтиже
	Гидропост
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2) шығыстар, оның ішінде:
	млн. теңге
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	республикалық бюджеттен
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	бюджеттен тыс көздерден
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	жергілікті бюджеттен
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	48
	Бестарнгыл
	км
	19,80
	
	
	
	
	19,8
	
	
	
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	1) күтілетін нәтиже
	Гидропост
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2) шығыстар, оның ішінде:
	млн. теңге
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	республикалық бюджеттен
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	бюджеттен тыс көздерден
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	жергілікті бюджеттен
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	49
	МХК Ш-7
	км
	7,00
	
	
	
	
	7,0
	
	
	
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	1) күтілетін нәтиже
	Гидропост
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2) шығыстар, оның ішінде:
	млн. теңге
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	республикалық бюджеттен
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	бюджеттен тыс көздерден
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	жергілікті бюджеттен
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	50
	Коксарай
	км
	43,40
	
	
	
	
	43,4
	
	
	
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	1) күтілетін нәтиже
	Гидропост
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2) шығыстар, оның ішінде:
	млн. теңге
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	республикалық бюджеттен
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	бюджеттен тыс көздерден
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	жергілікті бюджеттен
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	51
	Кудайберген
	км
	0,60
	
	
	
	
	0,6
	
	
	
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	1) күтілетін нәтиже
	Гидропост
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2) шығыстар, оның ішінде:
	млн. теңге
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	республикалық бюджеттен
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	бюджеттен тыс көздерден
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	жергілікті бюджеттен
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	52
	Сулыарык
	км
	17,20
	
	
	
	
	17,2
	
	
	
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	1) күтілетін нәтиже
	Гидропост
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2) шығыстар, оның ішінде:
	млн. теңге
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	республикалық бюджеттен
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	бюджеттен тыс көздерден
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	жергілікті бюджеттен
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	53
	Маякум-1
	км
	18,00
	
	
	
	
	18,0
	
	
	
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	1) күтілетін нәтиже
	Гидропост
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2) шығыстар, оның ішінде:
	млн. теңге
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	республикалық бюджеттен
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	бюджеттен тыс көздерден
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	жергілікті бюджеттен
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	54
	Коларык
	км
	6,80
	
	
	
	
	6,8
	
	
	
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	1) күтілетін нәтиже
	Гидропост
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2) шығыстар, оның ішінде:
	млн. теңге
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	республикалық бюджеттен
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	бюджеттен тыс көздерден
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	жергілікті бюджеттен
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	55
	Беларык
	км
	7,40
	
	
	
	
	7,4
	
	
	
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	1) күтілетін нәтиже
	Гидропост
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2) шығыстар, оның ішінде:
	млн. теңге
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	республикалық бюджеттен
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	бюджеттен тыс көздерден
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	жергілікті бюджеттен
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	56
	Соркол
	км
	10,20
	
	
	
	
	10,2
	
	
	
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	1) күтілетін нәтиже
	Гидропост
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2) шығыстар, оның ішінде:
	млн. теңге
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	республикалық бюджеттен
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	бюджеттен тыс көздерден
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	жергілікті бюджеттен
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	57
	Ески курылыс
	км
	4,30
	
	
	
	
	4,3
	
	
	
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	1) күтілетін нәтиже
	Гидропост
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2) шығыстар, оның ішінде:
	млн. теңге
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	республикалық бюджеттен
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	бюджеттен тыс көздерден
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	жергілікті бюджеттен
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	58
	Жаман тобе
	км
	4,60
	
	
	
	
	4,6
	
	
	
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	1) күтілетін нәтиже
	Гидропост
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2) шығыстар, оның ішінде:
	млн. теңге
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	республикалық бюджеттен
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	бюджеттен тыс көздерден
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	жергілікті бюджеттен
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	59
	Бозарық-2
	км
	7,80
	
	
	
	
	7,8
	
	
	
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	1) күтілетін нәтиже
	Гидропост
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2) шығыстар, оның ішінде:
	млн. теңге
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	республикалық бюджеттен
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	бюджеттен тыс көздерден
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	жергілікті бюджеттен
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	60
	Коктобе-1
	км
	3,10
	
	
	
	
	3,1
	
	
	
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	1) күтілетін нәтиже
	Гидропост
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2) шығыстар, оның ішінде:
	млн. теңге
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	республикалық бюджеттен
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	бюджеттен тыс көздерден
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	жергілікті бюджеттен
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	61
	Кантогай-1
	км
	4,10
	
	
	
	
	4,1
	
	
	
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	1) күтілетін нәтиже
	Гидропост
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2) шығыстар, оның ішінде:
	млн. теңге
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	республикалық бюджеттен
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	бюджеттен тыс көздерден
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	жергілікті бюджеттен
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	62
	Шенгелди
	км
	6,00
	
	
	
	
	6,0
	
	
	
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	1) күтілетін нәтиже
	Гидропост
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2) шығыстар, оның ішінде:
	млн. теңге
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	республикалық бюджеттен
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	бюджеттен тыс көздерден
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	жергілікті бюджеттен
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	63
	Маякум-2
	км
	8,00
	
	
	
	
	8,0
	
	
	
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	1) күтілетін нәтиже
	Гидропост
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2) шығыстар, оның ішінде:
	млн. теңге
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	республикалық бюджеттен
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	бюджеттен тыс көздерден
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	жергілікті бюджеттен
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	64
	Бақтыбай-2
	км
	7,20
	
	
	
	
	7,2
	
	
	
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	1) күтілетін нәтиже
	Гидропост
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2) шығыстар, оның ішінде:
	млн. теңге
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	республикалық бюджеттен
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	бюджеттен тыс көздерден
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	жергілікті бюджеттен
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	65
	Балтабай-2
	км
	13,50
	
	
	
	
	13,5
	
	
	
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	1) күтілетін нәтиже
	Гидропост
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2) шығыстар, оның ішінде:
	млн. теңге
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	республикалық бюджеттен
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	бюджеттен тыс көздерден
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	жергілікті бюджеттен
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	66
	Калкабай
	км
	3,90
	
	
	
	
	3,9
	
	
	
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	1) күтілетін нәтиже
	Гидропост
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2) шығыстар, оның ішінде:
	млн. теңге
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	республикалық бюджеттен
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	бюджеттен тыс көздерден
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	жергілікті бюджеттен
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	67
	Кебірлі Шығанақ-2
	км
	7,20
	
	
	
	
	7,2
	
	
	
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	1) күтілетін нәтиже
	Гидропост
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2) шығыстар, оның ішінде:
	млн. теңге
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	республикалық бюджеттен
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	бюджеттен тыс көздерден
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	жергілікті бюджеттен
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	68
	Кебірлі Шығанақ
	км
	9,10
	
	
	
	
	9,1
	
	
	
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	1) күтілетін нәтиже
	Гидропост
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2) шығыстар, оның ішінде:
	млн. теңге
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	республикалық бюджеттен
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	бюджеттен тыс көздерден
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	жергілікті бюджеттен
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	69
	Тас жүрек
	км
	5,50
	
	
	
	
	5,5
	
	
	
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	1) күтілетін нәтиже
	Гидропост
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2) шығыстар, оның ішінде:
	млн. теңге
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	республикалық бюджеттен
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	бюджеттен тыс көздерден
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	жергілікті бюджеттен
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	70
	Тінейқұл
	км
	3,10
	
	
	
	
	3,1
	
	
	
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	1) күтілетін нәтиже
	Гидропост
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2) шығыстар, оның ішінде:
	млн. теңге
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	республикалық бюджеттен
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	бюджеттен тыс көздерден
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	жергілікті бюджеттен
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	71
	Әлдеш
	км
	3,50
	
	
	
	
	3,5
	
	
	
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	1) күтілетін нәтиже
	Гидропост
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2) шығыстар, оның ішінде:
	млн. теңге
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	республикалық бюджеттен
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	бюджеттен тыс көздерден
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	жергілікті бюджеттен
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	72
	Ушбас
	км
	16,00
	
	
	
	
	16,0
	
	
	
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	1) күтілетін нәтиже
	Гидропост
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2) шығыстар, оның ішінде:
	млн. теңге
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	республикалық бюджеттен
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	бюджеттен тыс көздерден
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	жергілікті бюджеттен
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	73
	Жамантал
	км
	10,70
	
	
	
	
	10,7
	
	
	
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	1) күтілетін нәтиже
	Гидропост
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2) шығыстар, оның ішінде:
	млн. теңге
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	республикалық бюджеттен
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	бюджеттен тыс көздерден
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	жергілікті бюджеттен
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	74
	Берди
	км
	6,00
	
	
	
	
	6,0
	
	
	
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	1) күтілетін нәтиже
	Гидропост
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2) шығыстар, оның ішінде:
	млн. теңге
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	республикалық бюджеттен
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	бюджеттен тыс көздерден
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	жергілікті бюджеттен
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	75
	Балтабай
	км
	4,00
	
	
	
	
	4,0
	
	
	
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	1) күтілетін нәтиже
	Гидропост
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2) шығыстар, оның ішінде:
	млн. теңге
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	республикалық бюджеттен
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	бюджеттен тыс көздерден
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	жергілікті бюджеттен
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	76
	Аккол
	км
	6,00
	
	
	
	
	6,0
	
	
	
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	1) күтілетін нәтиже
	Гидропост
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2) шығыстар, оның ішінде:
	млн. теңге
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	республикалық бюджеттен
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	бюджеттен тыс көздерден
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	жергілікті бюджеттен
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	77
	Ақшығанақ
	км
	5,00
	
	
	
	
	5,0
	
	
	
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	1) күтілетін нәтиже
	Гидропост
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2) шығыстар, оның ішінде:
	млн. теңге
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	республикалық бюджеттен
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	бюджеттен тыс көздерден
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	жергілікті бюджеттен
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	78
	Ебелек
	км
	8,00
	
	
	
	
	8,0
	
	
	
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	1) күтілетін нәтиже
	Гидропост
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2) шығыстар, оның ішінде:
	млн. теңге
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	республикалық бюджеттен
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	бюджеттен тыс көздерден
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	жергілікті бюджеттен
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	79
	Шамши
	км
	3,50
	
	
	
	
	3,5
	
	
	
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	1) күтілетін нәтиже
	Гидропост
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2) шығыстар, оның ішінде:
	млн. теңге
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	республикалық бюджеттен
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	бюджеттен тыс көздерден
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	жергілікті бюджеттен
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	80
	Ақынбек
	км
	3,50
	
	
	
	
	3,5
	
	
	
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	1) күтілетін нәтиже
	Гидропост
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2) шығыстар, оның ішінде:
	млн. теңге
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	республикалық бюджеттен
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	бюджеттен тыс көздерден
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	жергілікті бюджеттен
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	81
	Ысқабай
	км
	3,50
	
	
	
	
	3,5
	
	
	
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	1) күтілетін нәтиже
	Гидропост
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2) шығыстар, оның ішінде:
	млн. теңге
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	республикалық бюджеттен
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	бюджеттен тыс көздерден
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	жергілікті бюджеттен
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	82
	Бірлік-2005
	км
	4,50
	
	
	
	
	4,5
	
	
	
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	1) күтілетін нәтиже
	Гидропост
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2) шығыстар, оның ішінде:
	млн. теңге
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	республикалық бюджеттен
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	бюджеттен тыс көздерден
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	жергілікті бюджеттен
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	83
	Бакырлы
	км
	2,00
	
	
	
	
	2,0
	
	
	
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	1) күтілетін нәтиже
	Гидропост
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2) шығыстар, оның ішінде:
	млн. теңге
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	республикалық бюджеттен
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	бюджеттен тыс көздерден
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	жергілікті бюджеттен
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	Батыс Қазақстан облысы
	км
	400,00
	-
	-
	-
	-
	300,5
	-
	99,5
	400,00
	
	
	

	
	
	Гидропост
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,00
	
	
	

	
	
	млн. теңге
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,00
	
	
	

	
	
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,00
	
	
	

	
	
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,00
	
	
	

	1
	Жайыкбай
	км
	50,60
	-
	-
	-
	-
	50,6
	-
	-
	50,60
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	1) күтілетін нәтиже
	Гидропост
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,00
	
	
	

	
	2) шығыстар, оның ішінде:
	млн. теңге
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,00
	
	
	

	
	республикалық бюджеттен
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,00
	
	
	

	
	бюджеттен тыс көздерден
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,00
	
	
	

	
	жергілікті бюджеттен
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,00
	
	
	

	2
	Кушумский
	км
	22,00
	
	
	
	
	22,0
	
	
	
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	1) күтілетін нәтиже
	Гидропост
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2) шығыстар, оның ішінде:
	млн. теңге
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	республикалық бюджеттен
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	бюджеттен тыс көздерден
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	жергілікті бюджеттен
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Бударинский
	км
	99,50
	
	
	
	
	
	
	99,5
	
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	1) күтілетін нәтиже
	Гидропост
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2) шығыстар, оның ішінде:
	млн. теңге
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	республикалық бюджеттен
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	бюджеттен тыс көздерден
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	жергілікті бюджеттен
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Тайпакский
	км
	117,30
	
	
	
	
	117,3
	
	
	
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	1) күтілетін нәтиже
	Гидропост
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2) шығыстар, оның ішінде:
	млн. теңге
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	республикалық бюджеттен
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	бюджеттен тыс көздерден
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	жергілікті бюджеттен
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Фурмановский
	км
	52,50
	
	
	
	
	52,5
	
	
	
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	1) күтілетін нәтиже
	Гидропост
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2) шығыстар, оның ішінде:
	млн. теңге
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	республикалық бюджеттен
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	бюджеттен тыс көздерден
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	жергілікті бюджеттен
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	Санкибайский
	км
	44,40
	
	
	
	
	44,4
	
	
	
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	1) күтілетін нәтиже
	Гидропост
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2) шығыстар, оның ішінде:
	млн. теңге
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	республикалық бюджеттен
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	бюджеттен тыс көздерден
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	жергілікті бюджеттен
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	Айдарханский
	км
	13,70
	
	
	
	
	13,7
	
	
	
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	1) күтілетін нәтиже
	Гидропост
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2) шығыстар, оның ішінде:
	млн. теңге
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	республикалық бюджеттен
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	бюджеттен тыс көздерден
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	жергілікті бюджеттен
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	Жетісу Облысы
	км
	209,92
	-
	-
	-
	-
	209,92
	-
	-
	209,92
	
	
	

	
	
	Гидропост
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,00
	
	
	

	
	
	млн. теңге
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,00
	
	
	

	
	
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,00
	
	
	

	
	
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,00
	
	
	

	1
	Акшатоган
	км
	6,70
	-
	-
	-
	-
	6,7
	-
	-
	6,70
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	1) күтілетін нәтиже
	Гидропост
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,00
	
	
	

	
	2) шығыстар, оның ішінде:
	млн. теңге
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,00
	
	
	

	
	республикалық бюджеттен
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,00
	
	
	

	
	бюджеттен тыс көздерден
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,00
	
	
	

	
	жергілікті бюджеттен
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,00
	
	
	

	2
	Нурабай
	км
	11,20
	-
	-
	-
	-
	11,2
	-
	-
	11,20
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	1) күтілетін нәтиже
	Гидропост
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,00
	
	
	

	
	2) шығыстар, оның ішінде:
	млн. теңге
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,00
	
	
	

	
	республикалық бюджеттен
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,00
	
	
	

	
	бюджеттен тыс көздерден
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,00
	
	
	

	
	жергілікті бюджеттен
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,00
	
	
	

	3
	Орта-арык
	км
	7,10
	-
	
	-
	-
	7,1
	-
	-
	7,10
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	1) күтілетін нәтиже
	Гидропост
	-
	-
	
	-
	-
	-
	-
	-
	0,00
	
	
	

	
	2) шығыстар, оның ішінде:
	млн. теңге
	-
	-
	
	-
	-
	-
	-
	-
	0,00
	
	
	

	
	республикалық бюджеттен
	
	-
	-
	
	-
	-
	-
	-
	-
	0,00
	
	
	

	
	бюджеттен тыс көздерден
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,00
	
	
	

	
	жергілікті бюджеттен
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,00
	
	
	

	4
	Р-11-3-4
	км
	13,40
	-
	
	-
	-
	13,4
	-
	-
	13,40
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	1) күтілетін нәтиже
	Гидропост
	-
	-
	
	-
	-
	-
	-
	-
	0,00
	
	
	

	
	2) шығыстар, оның ішінде:
	млн. теңге
	-
	-
	
	-
	-
	-
	-
	-
	0,00
	
	
	

	
	республикалық бюджеттен
	
	-
	-
	
	-
	-
	-
	-
	-
	0,00
	
	
	

	
	бюджеттен тыс көздерден
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,00
	
	
	

	
	жергілікті бюджеттен
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,00
	
	
	

	5
	Р-11-6-8
	км
	4,10
	-
	-
	-
	-
	4,1
	-
	-
	4,10
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	1) күтілетін нәтиже
	Гидропост
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,00
	
	
	

	
	2) шығыстар, оның ішінде:
	млн. теңге
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,00
	
	
	

	
	республикалық бюджеттен
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,00
	
	
	

	
	бюджеттен тыс көздерден
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,00
	
	
	

	
	жергілікті бюджеттен
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,00
	
	
	

	6
	Р-3, Р-3-1-4
	км
	4,40
	
	
	
	
	4,4
	
	
	4,40
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	1) күтілетін нәтиже
	Гидропост
	-
	
	
	
	
	
	
	
	0,00
	
	
	

	
	2) шығыстар, оның ішінде:
	млн. теңге
	-
	
	
	
	
	
	
	
	0,00
	
	
	

	
	республикалық бюджеттен
	
	-
	
	
	
	
	
	
	
	0,00
	
	
	

	
	бюджеттен тыс көздерден
	
	-
	
	
	
	
	
	
	
	0,00
	
	
	

	
	жергілікті бюджеттен
	
	-
	
	
	
	
	
	
	
	0,00
	
	
	

	7
	Р-4
	км
	3,20
	
	
	
	
	3,2
	
	
	3,20
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	1) күтілетін нәтиже
	Гидропост
	-
	
	
	
	
	
	
	
	0,00
	
	
	

	
	2) шығыстар, оның ішінде:
	млн. теңге
	-
	
	
	
	
	
	
	
	0,00
	
	
	

	
	республикалық бюджеттен
	
	-
	
	
	
	
	
	
	
	0,00
	
	
	

	
	бюджеттен тыс көздерден
	
	-
	
	
	
	
	
	
	
	0,00
	
	
	

	
	жергілікті бюджеттен
	
	-
	
	
	
	
	
	
	
	0,00
	
	
	

	8
	Р-5
	км
	5,60
	
	
	
	
	5,6
	
	
	5,60
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	1) күтілетін нәтиже
	Гидропост
	-
	
	
	
	
	
	
	
	0,00
	
	
	

	
	2) шығыстар, оның ішінде:
	млн. теңге
	-
	
	
	
	
	
	
	
	0,00
	
	
	

	
	республикалық бюджеттен
	
	-
	
	
	
	
	
	
	
	0,00
	
	
	

	
	бюджеттен тыс көздерден
	
	-
	
	
	
	
	
	
	
	0,00
	
	
	

	
	жергілікті бюджеттен
	
	-
	
	
	
	
	
	
	
	0,00
	
	
	

	9
	Р-6
	км
	13,40
	
	
	
	
	13,4
	
	
	13,40
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	1) күтілетін нәтиже
	Гидропост
	-
	
	
	
	
	
	
	
	0,00
	
	
	

	
	2) шығыстар, оның ішінде:
	млн. теңге
	-
	
	
	
	
	
	
	
	0,00
	
	
	

	
	республикалық бюджеттен
	
	-
	
	
	
	
	
	
	
	0,00
	
	
	

	
	бюджеттен тыс көздерден
	
	-
	
	
	
	
	
	
	
	0,00
	
	
	

	
	жергілікті бюджеттен
	
	-
	
	
	
	
	
	
	
	0,00
	
	
	

	10
	Р-7
	км
	3,80
	
	
	
	
	3,8
	
	
	3,80
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	1) күтілетін нәтиже
	Гидропост
	-
	
	
	
	
	
	
	
	0,00
	
	
	

	
	2) шығыстар, оның ішінде:
	млн. теңге
	-
	
	
	
	
	
	
	
	0,00
	
	
	

	
	республикалық бюджеттен
	
	-
	
	
	
	
	
	
	
	0,00
	
	
	

	
	бюджеттен тыс көздерден
	
	-
	
	
	
	
	
	
	
	0,00
	
	
	

	
	жергілікті бюджеттен
	
	-
	
	
	
	
	
	
	
	0,00
	
	
	

	11
	Р-8
	км
	3,90
	
	
	
	
	3,9
	
	
	3,90
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	1) күтілетін нәтиже
	Гидропост
	-
	
	
	
	
	
	
	
	0,00
	
	
	

	
	2) шығыстар, оның ішінде:
	млн. теңге
	-
	
	
	
	
	
	
	
	0,00
	
	
	

	
	республикалық бюджеттен
	
	-
	
	
	
	
	
	
	
	0,00
	
	
	

	
	бюджеттен тыс көздерден
	
	-
	
	
	
	
	
	
	
	0,00
	
	
	

	
	жергілікті бюджеттен
	
	-
	
	
	
	
	
	
	
	0,00
	
	
	

	12
	Р-9
	км
	2,30
	
	
	
	
	2,3
	
	
	2,30
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	1) күтілетін нәтиже
	Гидропост
	-
	
	
	
	
	
	
	
	0,00
	
	
	

	
	2) шығыстар, оның ішінде:
	млн. теңге
	-
	
	
	
	
	
	
	
	0,00
	
	
	

	
	республикалық бюджеттен
	
	-
	
	
	
	
	
	
	
	0,00
	
	
	

	
	бюджеттен тыс көздерден
	
	-
	
	
	
	
	
	
	
	0,00
	
	
	

	
	жергілікті бюджеттен
	
	-
	
	
	
	
	
	
	
	0,00
	
	
	

	13
	Р-10
	км
	15,60
	
	
	
	
	15,6
	
	
	15,60
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	1) күтілетін нәтиже
	Гидропост
	-
	
	
	
	
	
	
	
	0,00
	
	
	

	
	2) шығыстар, оның ішінде:
	млн. теңге
	-
	
	
	
	
	
	
	
	0,00
	
	
	

	
	республикалық бюджеттен
	
	-
	
	
	
	
	
	
	
	0,00
	
	
	

	
	бюджеттен тыс көздерден
	
	-
	
	
	
	
	
	
	
	0,00
	
	
	

	
	жергілікті бюджеттен
	
	-
	
	
	
	
	
	
	
	0,00
	
	
	

	14
	Сырт-тоган
	км
	1,81
	
	
	
	
	1,81
	
	
	1,81
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	1) күтілетін нәтиже
	Гидропост
	-
	
	
	
	
	
	
	
	0,00
	
	
	

	
	2) шығыстар, оның ішінде:
	млн. теңге
	-
	
	
	
	
	
	
	
	0,00
	
	
	

	
	республикалық бюджеттен
	
	-
	
	
	
	
	
	
	
	0,00
	
	
	

	
	бюджеттен тыс көздерден
	
	-
	
	
	
	
	
	
	
	0,00
	
	
	

	
	жергілікті бюджеттен
	
	-
	
	
	
	
	
	
	
	0,00
	
	
	

	15
	Орта-тоган
	км
	1,01
	
	
	
	
	1,01
	
	
	1,01
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	1) күтілетін нәтиже
	Гидропост
	-
	
	
	
	
	
	
	
	0,00
	
	
	

	
	2) шығыстар, оның ішінде:
	млн. теңге
	-
	
	
	
	
	
	
	
	0,00
	
	
	

	
	республикалық бюджеттен
	
	-
	
	
	
	
	
	
	
	0,00
	
	
	

	
	бюджеттен тыс көздерден
	
	-
	
	
	
	
	
	
	
	0,00
	
	
	

	
	жергілікті бюджеттен
	
	-
	
	
	
	
	
	
	
	0,00
	
	
	

	16
	Бакытжан
	км
	24,70
	
	
	
	
	24,7
	
	
	24,70
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	1) күтілетін нәтиже
	Гидропост
	-
	
	
	
	
	
	
	
	0,00
	
	
	

	
	2) шығыстар, оның ішінде:
	млн. теңге
	-
	
	
	
	
	
	
	
	0,00
	
	
	

	
	республикалық бюджеттен
	
	-
	
	
	
	
	
	
	
	0,00
	
	
	

	
	бюджеттен тыс көздерден
	
	-
	
	
	
	
	
	
	
	0,00
	
	
	

	
	жергілікті бюджеттен
	
	-
	
	
	
	
	
	
	
	0,00
	
	
	

	17
	Мамбет
	км
	3,50
	
	
	
	
	3,5
	
	
	3,50
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	1) күтілетін нәтиже
	Гидропост
	-
	
	
	
	
	
	
	
	0,00
	
	
	

	
	2) шығыстар, оның ішінде:
	млн. теңге
	-
	
	
	
	
	
	
	
	0,00
	
	
	

	
	республикалық бюджеттен
	
	-
	
	
	
	
	
	
	
	0,00
	
	
	

	
	бюджеттен тыс көздерден
	
	-
	
	
	
	
	
	
	
	0,00
	
	
	

	
	жергілікті бюджеттен
	
	-
	
	
	
	
	
	
	
	0,00
	
	
	

	18
	Каражырык
	км
	9,60
	
	
	
	
	9,6
	
	
	9,60
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	1) күтілетін нәтиже
	Гидропост
	-
	
	
	
	
	
	
	
	0,00
	
	
	

	
	2) шығыстар, оның ішінде:
	млн. теңге
	-
	
	
	
	
	
	
	
	0,00
	
	
	

	
	республикалық бюджеттен
	
	-
	
	
	
	
	
	
	
	0,00
	
	
	

	
	бюджеттен тыс көздерден
	
	-
	
	
	
	
	
	
	
	0,00
	
	
	

	
	жергілікті бюджеттен
	
	-
	
	
	
	
	
	
	
	0,00
	
	
	

	19
	Жартоган
	км
	3,80
	-
	-
	-
	-
	3,8
	-
	-
	3,80
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	1) күтілетін нәтиже
	Гидропост
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,00
	
	
	

	
	2) шығыстар, оның ішінде:
	млн. теңге
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,00
	
	
	

	
	республикалық бюджеттен
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,00
	
	
	

	
	бюджеттен тыс көздерден
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,00
	
	
	

	
	жергілікті бюджеттен
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,00
	
	
	

	20
	Кок-мойын
	км
	17,80
	-
	-
	-
	-
	17,8
	-
	-
	17,80
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	1) күтілетін нәтиже
	Гидропост
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,00
	
	
	

	
	2) шығыстар, оның ішінде:
	млн. теңге
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,00
	
	
	

	
	республикалық бюджеттен
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,00
	
	
	

	
	бюджеттен тыс көздерден
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,00
	
	
	

	
	жергілікті бюджеттен
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,00
	
	
	

	21
	Уштобинский
	км
	46,60
	
	
	
	
	46,6
	
	
	
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	1) күтілетін нәтиже
	Гидропост
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2) шығыстар, оның ішінде:
	млн. теңге
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	республикалық бюджеттен
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	бюджеттен тыс көздерден
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	жергілікті бюджеттен
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	22
	Ащыбулак
	км
	3,60
	
	
	
	
	3,6
	
	
	
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	1) күтілетін нәтиже
	Гидропост
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2) шығыстар, оның ішінде:
	млн. теңге
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	республикалық бюджеттен
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	бюджеттен тыс көздерден
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	жергілікті бюджеттен
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	23
	Акешки
	км
	2,80
	
	
	
	
	2,8
	
	
	
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	1) күтілетін нәтиже
	Гидропост
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2) шығыстар, оның ішінде:
	млн. теңге
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	республикалық бюджеттен
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	бюджеттен тыс көздерден
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	жергілікті бюджеттен
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	Область Абай
	км
	148,4
	
	
	-
	-
	-
	53,3
	95,1
	
	
	
	

	
	
	Гидропост
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	млн. теңге
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Отгонный
	км
	34,00
	
	
	
	
	
	
	34,0
	
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	1) күтілетін нәтиже
	Гидропост
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2) шығыстар, оның ішінде:
	млн. теңге
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	республикалық бюджеттен
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	бюджеттен тыс көздерден
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	жергілікті бюджеттен
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Назар-Орал
	км
	7,00
	
	
	
	
	
	
	7,0
	
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	1) күтілетін нәтиже
	Гидропост
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2) шығыстар, оның ішінде:
	млн. теңге
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	республикалық бюджеттен
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	бюджеттен тыс көздерден
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	жергілікті бюджеттен
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Токтыбай
	км
	9,10
	
	
	
	
	
	
	9,1
	
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	1) күтілетін нәтиже
	Гидропост
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2) шығыстар, оның ішінде:
	млн. теңге
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	республикалық бюджеттен
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	бюджеттен тыс көздерден
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	жергілікті бюджеттен
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Соединительный
	км
	15,00
	
	
	
	
	
	
	15,0
	
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	1) күтілетін нәтиже
	Гидропост
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2) шығыстар, оның ішінде:
	млн. теңге
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	республикалық бюджеттен
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	бюджеттен тыс көздерден
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	жергілікті бюджеттен
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Амангельды
	км
	10,00
	
	
	
	
	
	
	10,0
	
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	1) күтілетін нәтиже
	Гидропост
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2) шығыстар, оның ішінде:
	млн. теңге
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	республикалық бюджеттен
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	бюджеттен тыс көздерден
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	жергілікті бюджеттен
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	Алмалы
	км
	5,00
	
	
	
	
	
	
	5,0
	
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	1) күтілетін нәтиже
	Гидропост
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2) шығыстар, оның ішінде:
	млн. теңге
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	республикалық бюджеттен
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	бюджеттен тыс көздерден
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	жергілікті бюджеттен
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	Шошкалы
	км
	2,00
	
	
	
	
	
	
	2,0
	
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	1) күтілетін нәтиже
	Гидропост
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2) шығыстар, оның ішінде:
	млн. теңге
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	республикалық бюджеттен
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	бюджеттен тыс көздерден
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	жергілікті бюджеттен
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	Кызылшокы
	км
	5,00
	
	
	
	
	
	
	5,0
	
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	1) күтілетін нәтиже
	Гидропост
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2) шығыстар, оның ішінде:
	млн. теңге
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	республикалық бюджеттен
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	бюджеттен тыс көздерден
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	жергілікті бюджеттен
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	Акбастау
	км
	4,00
	
	
	
	
	
	
	4,0
	
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	1) күтілетін нәтиже
	Гидропост
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2) шығыстар, оның ішінде:
	млн. теңге
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	республикалық бюджеттен
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	бюджеттен тыс көздерден
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	жергілікті бюджеттен
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	Жанай
	км
	4,00
	
	
	
	
	
	
	4,0
	
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	1) күтілетін нәтиже
	Гидропост
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2) шығыстар, оның ішінде:
	млн. теңге
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	республикалық бюджеттен
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	бюджеттен тыс көздерден
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	жергілікті бюджеттен
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	11
	Гольцовский
	км
	5,50
	
	
	
	
	
	5,5
	
	
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	1) күтілетін нәтиже
	Гидропост
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2) шығыстар, оның ішінде:
	млн. теңге
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	республикалық бюджеттен
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	бюджеттен тыс көздерден
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	жергілікті бюджеттен
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12
	Богенбай
	км
	5,00
	
	
	
	
	
	5,0
	
	
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	1) күтілетін нәтиже
	Гидропост
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2) шығыстар, оның ішінде:
	млн. теңге
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	республикалық бюджеттен
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	бюджеттен тыс көздерден
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	жергілікті бюджеттен
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	13
	Корыкшар
	км
	13,50
	
	
	
	
	
	13,5
	
	
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	1) күтілетін нәтиже
	Гидропост
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2) шығыстар, оның ішінде:
	млн. теңге
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	республикалық бюджеттен
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	бюджеттен тыс көздерден
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	жергілікті бюджеттен
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	14
	Трудовой
	км
	7,50
	
	
	
	
	
	7,5
	
	
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	1) күтілетін нәтиже
	Гидропост
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2) шығыстар, оның ішінде:
	млн. теңге
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	республикалық бюджеттен
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	бюджеттен тыс көздерден
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	жергілікті бюджеттен
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	15
	Актоган
	км
	21,80
	
	
	
	
	
	21,8
	
	
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	1) күтілетін нәтиже
	Гидропост
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2) шығыстар, оның ішінде:
	млн. теңге
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	республикалық бюджеттен
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	бюджеттен тыс көздерден
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	жергілікті бюджеттен
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	Восточно-Казахстанская область
	км
	29,8
	
	
	0
	0
	0
	0
	29,8
	
	
	
	

	
	
	Гидропост
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	млн. теңге
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	МК Болат
	км
	8,9
	
	
	
	
	
	
	8,9
	
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	1) күтілетін нәтиже
	Гидропост
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2) шығыстар, оның ішінде:
	млн. теңге
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	республикалық бюджеттен
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	бюджеттен тыс көздерден
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	жергілікті бюджеттен
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	МК Бегетай
	км
	9,2
	
	
	
	
	
	
	9,2
	
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	1) күтілетін нәтиже
	Гидропост
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2) шығыстар, оның ішінде:
	млн. теңге
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	республикалық бюджеттен
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	бюджеттен тыс көздерден
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	жергілікті бюджеттен
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	МК Бурымбет
	км
	5,4
	
	
	
	
	
	
	5,4
	
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	1) күтілетін нәтиже
	Гидропост
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2) шығыстар, оның ішінде:
	млн. теңге
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	республикалық бюджеттен
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	бюджеттен тыс көздерден
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	жергілікті бюджеттен
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	МК Каратоган
	км
	6,3
	
	
	
	
	
	
	6,3
	
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	1) күтілетін нәтиже
	Гидропост
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2) шығыстар, оның ішінде:
	млн. теңге
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	республикалық бюджеттен
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	бюджеттен тыс көздерден
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	жергілікті бюджеттен
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	4-Іс-шара
Су ресурстарын есепке алу мен басқаруды цифрландыру, судың «көлеңкелі нарығын» жою жөніндегі іс-шаралар шеңберінде
	км
	1 184,90
	-
	-
	503,00
	335,00
	346,90
	-
	-
	1 184,90
	
	
	

	
	шығыстар, оның ішінде:
	млн. теңге
	4 211,571
	
	-
	1 411
	1 468,088
	1 332,483
	-
	-
	4 211,571
	
	
	

	
	республикалық бюджеттен
	
	
	
	
	-
	-
	-
	
	
	
	
	
	

	
	бюджеттен тыс көздерден
	
	2 800,571
	
	
	-
	1 468,088
	1 332,483
	
	
	2 800,571
	
	
	

	
	жергілікті бюджеттен
	
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	
	
	

	
	жеке инвестициялардан
	
	1 411
	-
	-
	1 411
	-
	-
	-
	-
	1 411
	
	
	

	1
	Түркістан облысы
	км
	12,00
	
	
	-
	12,0
	-
	-
	-
	
	
	
	

	
	
	
	-
	
	
	-
	-
	-
	-
	-
	
	
	
	

	
	
	
	12,00
	
	
	-
	12,0
	-
	-
	-
	
	
	
	

	
	
	
	-
	
	
	-
	-
	-
	-
	-
	
	
	
	

	
	
	
	-
	
	
	-
	-
	-
	-
	-
	
	
	
	

	
	
	Каналы
	2,00
	
	
	-
	2,0
	-
	-
	-
	
	
	
	

	
	
	млн. теңге
	28 307,00
	
	
	-
	28 307,0
	-
	-
	-
	
	
	
	

	
	
	
	-
	
	
	-
	-
	-
	-
	-
	
	
	
	

	
	
	
	28 307,00
	
	
	-
	28 307,0
	-
	-
	-
	
	
	
	

	
	
	
	-
	
	
	-
	-
	-
	-
	-
	
	
	
	

	
	
	
	-
	
	
	-
	-
	-
	-
	-
	
	
	
	

	1
	Түркістан облысының Отырар ауданының 2 арнасын автоматтандыру
	км
	-
	
	
	-
	-
	-
	-
	-
	
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	
	
	12,00
	
	
	-
	12,0
	-
	-
	-
	
	
	
	

	
	
	
	-
	
	
	-
	-
	-
	-
	-
	
	
	
	

	
	
	
	-
	
	
	-
	-
	-
	
	-
	
	
	
	

	
	
	Каналы
	2,00
	
	
	-
	2,0
	
	
	-
	
	
	
	

	
	
	млн. теңге
	-
	
	
	-
	
	-
	-
	-
	
	
	
	

	
	
	
	28 307,00
	
	
	-
	28 307,0
	-
	-
	-
	
	
	
	

	
	
	
	-
	
	
	-
	-
	-
	-
	-
	
	
	
	

	
	
	
	-
	
	
	-
	-
	-
	
	-
	
	
	
	

	2
	Жамбыл облысы
	км
	639,00
	
	
	503,0
	136,0
	-
	-
	-
	
	
	
	

	
	
	
	-
	
	
	-
	-
	-
	-
	-
	
	
	
	

	
	
	
	136,00
	
	
	-
	136,0
	-
	-
	-
	
	
	
	

	
	
	
	-
	
	
	-
	-
	-
	-
	-
	
	
	
	

	
	
	
	503,00
	
	
	503,0
	-
	-
	-
	-
	
	
	
	

	
	
	Каналы
	124,00
	
	
	86,0
	38,0
	-
	-
	-
	
	
	
	

	
	
	млн. теңге
	2 049 642,00
	
	
	1 411 000,0
	638 642,0
	-
	-
	-
	
	
	
	

	
	
	
	-
	
	
	-
	-
	-
	-
	-
	
	
	
	

	
	
	
	638 642,00
	
	
	-
	638 642,0
	-
	-
	-
	
	
	
	

	
	
	
	-
	
	
	-
	-
	-
	-
	-
	
	
	
	

	
	
	
	1 411 000,00
	
	
	1 411 000,0
	-
	-
	-
	-
	
	
	
	

	1
	Жамбыл облысы Жамбыл ауданының 55 арнасын автоматтандыру
	км
	-
	
	
	
	-
	
	-
	-
	
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	
	
	-
	
	
	
	-
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	-
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	242,00
	
	
	242,0
	-
	
	-
	-
	
	
	
	

	
	
	Каналы
	55,00
	
	
	55,0
	-
	
	-
	-
	
	
	
	

	
	
	млн. теңге
	-
	
	
	
	-
	
	-
	-
	
	
	
	

	
	
	
	-
	
	
	
	-
	
	-
	-
	
	
	
	

	
	
	
	-
	
	
	
	-
	
	-
	-
	
	
	
	

	
	
	
	883 871,00
	
	
	883 871,0
	-
	
	-
	-
	
	
	
	

	2
	Жамбыл облысының Байзақ ауданының 27 арнасын автоматтандыру
	км
	-
	
	
	
	-
	
	-
	-
	
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	
	
	-
	
	
	
	-
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	-
	
	
	
	-
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	230,00
	
	
	230,0
	-
	
	-
	-
	
	
	
	

	
	
	Каналы
	27,00
	
	
	27,0
	-
	
	-
	-
	
	
	
	

	
	
	млн. теңге
	-
	
	
	
	-
	
	-
	-
	
	
	
	

	
	
	
	-
	
	
	
	-
	
	-
	-
	
	
	
	

	
	
	
	-
	
	
	
	-
	
	-
	-
	
	
	
	

	
	
	
	468 409,00
	
	
	468 409,0
	-
	
	-
	-
	
	
	
	

	3
	Жамбыл облысы Жуалы ауданының 4 арнасын автоматтандыру
	км
	-
	
	
	
	-
	
	-
	-
	
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	
	
	-
	
	
	
	-
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	-
	
	
	
	-
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	31,00
	
	
	31,0
	-
	
	-
	-
	
	
	
	

	
	
	Каналы
	4,00
	
	
	4,0
	-
	
	-
	-
	
	
	
	

	
	
	млн. теңге
	-
	
	
	
	-
	
	-
	-
	
	
	
	

	
	
	
	-
	
	
	
	-
	
	-
	-
	
	
	
	

	
	
	
	-
	
	
	
	-
	
	-
	-
	
	
	
	

	
	
	
	58 720,00
	
	
	58 720,0
	-
	
	-
	-
	
	
	
	

	4
	Жамбыл облысы Қордай ауданының 9 арнасын автоматтандыру
	км
	-
	
	
	
	
	
	
	-
	
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	
	
	68,00
	
	
	
	68,0
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	-
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	-
	
	
	-
	-
	
	
	-
	
	
	
	

	
	
	Каналы
	9,00
	
	
	
	9,0
	
	
	-
	
	
	
	

	
	
	млн. теңге
	-
	
	
	-
	
	
	
	-
	
	
	
	

	
	
	
	194 111,00
	
	
	-
	194 111,0
	
	
	-
	
	
	
	

	
	
	
	-
	
	
	-
	-
	
	
	-
	
	
	
	

	
	
	
	-
	
	
	-
	-
	
	
	-
	
	
	
	

	5
	Жамбыл облысы Меркі ауданының 29 арнасын автоматтандыру
	км
	-
	
	
	
	
	
	
	-
	
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	
	
	68,00
	
	
	
	68,0
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	-
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	-
	
	
	-
	-
	
	
	-
	
	
	
	

	
	
	Каналы
	29,00
	
	
	
	29,0
	
	
	-
	
	
	
	

	
	
	млн. теңге
	-
	
	
	-
	
	
	
	-
	
	
	
	

	
	
	
	444 531,00
	
	
	-
	444 531,0
	
	
	-
	
	
	
	

	
	
	
	-
	
	
	-
	-
	
	
	-
	
	
	
	

	
	
	
	-
	
	
	-
	-
	
	
	-
	
	
	
	

	4
	Жетісу облысы
	км
	533,90
	
	
	-
	187,0
	346,9
	-
	-
	
	
	
	

	
	
	
	-
	
	
	-
	-
	-
	-
	-
	
	
	
	

	
	
	
	533,90
	
	
	-
	187,0
	346,9
	-
	-
	
	
	
	

	
	
	
	-
	
	
	-
	-
	-
	-
	-
	
	
	
	

	
	
	
	-
	
	
	-
	-
	-
	-
	-
	
	
	
	

	
	
	Каналы
	144,00
	
	
	-
	52,0
	92,0
	-
	-
	
	
	
	

	
	
	млн. теңге
	2 133 622,00
	
	
	-
	801 139,0
	1 332 483,0
	-
	-
	
	
	
	

	
	
	
	-
	
	
	-
	-
	-
	-
	-
	
	
	
	

	
	
	
	2 133 622,00
	
	
	-
	801 139,0
	1 332 483,0
	-
	-
	
	
	
	

	
	
	
	-
	
	
	-
	-
	-
	-
	-
	
	
	
	

	
	
	
	-
	
	
	-
	-
	-
	-
	-
	
	
	
	

	1
	Жетісу облысы Ескелді ауданының 52 арнасын автоматтандыру
	км
	-
	
	
	
	
	
	
	-
	
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	
	
	187,00
	
	
	-
	187,0
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	-
	
	
	-
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	-
	
	
	-
	-
	-
	
	-
	
	
	
	

	
	
	Каналы
	52,00
	
	
	-
	52,0
	
	
	-
	
	
	
	

	
	
	млн. теңге
	-
	
	
	-
	
	-
	
	-
	
	
	
	

	
	
	
	801 139,00
	
	
	-
	801 139,0
	-
	
	-
	
	
	
	

	
	
	
	-
	
	
	-
	
	-
	
	-
	
	
	
	

	
	
	
	-
	
	
	-
	-
	-
	
	-
	
	
	
	

	2
	Жетісу облысы Ақсу ауданының 82 арнасын автоматтандыру
	км
	-
	
	
	-
	-
	
	-
	
	
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	
	
	315,90
	
	
	
	
	315,9
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	-
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	-
	
	
	-
	-
	-
	-
	
	
	
	
	

	
	
	Каналы
	82,00
	
	
	-
	-
	82,0
	-
	
	
	
	
	

	
	
	млн. теңге
	-
	
	
	-
	-
	
	-
	
	
	
	
	

	
	
	
	1 192 000,00
	
	
	-
	-
	1 192 000,0
	-
	
	
	
	
	

	
	
	
	-
	
	
	-
	-
	
	-
	
	
	
	
	

	
	
	
	-
	
	
	-
	-
	-
	-
	
	
	
	
	

	3
	Жетісу облысы Көксу ауданының 10 арнасын автоматтандыру
	км
	-
	
	
	-
	
	
	-
	
	
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	
	
	31,00
	
	
	
	
	31,0
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	-
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	-
	
	
	-
	-
	-
	-
	
	
	
	
	

	
	
	Каналы
	10,00
	
	
	-
	
	10,0
	-
	
	
	
	
	

	
	
	млн. теңге
	-
	
	
	-
	
	
	-
	
	
	
	
	

	
	
	
	140 483,00
	
	
	-
	
	140 483,0
	-
	
	
	
	
	

	
	
	
	-
	
	
	-
	-
	
	-
	
	
	
	
	

	
	
	
	-
	
	
	-
	-
	-
	-
	
	
	
	
	

	
	5-іс-шара
Суару каналдарын автоматтандыру кезінде байланыс арналарымен қамтамасыз ету
	бірлік
	384
	-
	-
	-
	114
	178
	92
	-
	384
	
	
	

	
	шығыстар, оның ішінде:
	млн. тенге
	65 940,87
	-
	-
	16 172,07
	30 640,34
	19 128,46
	-
	-
	65 940,87
	
	
	

	
	республикалық бюджет есебінен
	
	65 940,87
	-
	-
	16 172,07
	30 640,34
	19 128,46
	-
	-
	65 940,87
	
	
	

	1
	Алматы облысы
	бірлік
	-
	-
	-
	-
	-
	5
	-
	-
	-
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	
	млн. теңге
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	
	

	
	
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	
	

	2
	Жамбыл облысы
	бірлік
	-
	-
	-
	-
	106
	86
	-
	-
	-
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	
	млн. теңге
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	
	

	
	
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	
	

	3
	Жетісу облысы
	бірлік
	-
	-
	-
	-
	-
	21
	92
	-
	-
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	
	млн. теңге
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	
	

	
	
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	
	

	4
	Қызылорда облысы
	бірлік
	-
	-
	-
	-
	5
	3
	-
	-
	-
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	
	млн. теңге
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	
	

	
	
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	
	

	5
	Түркістан облысы
	бірлік
	-
	-
	-
	-
	3
	63
	-
	-
	-
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	
	млн. теңге
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	
	

	
	
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	
	



