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	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	
	уақытша
	тұрақты
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	
	5 Нысаналы индикатор.
Қосымша жинақталған судың көлемі
	км3
	2,60
	0
	0,001
	0,2
	1,2
	2,6
	2,6
	2,6
	2,599
	
	
	

	
	6 Іс-шара
Су қоймаларының құрылысы (Гидротехникалық құрылыстардың құрылысы)
	млн м3
	3 062,02
	0
	1
	70,97
	-
	1 238,85
	318,80
	1 432,40
	3 061,02
	
	
	

	
	
	млн. теңге
	768 505,313
	5 000
	19 790,700
	83 987,647
	185 274,918
	264 462,448
	127 656,600
	82 333
	743 714,613
	
	
	

	
	
	
	83 145,864
	5 000
	8 912,300
	5 473,365
	27 449,670
	36 310,529
	
	
	69 233,564
	
	
	

	
	
	
	608 141,767
	
	10 878,400
	72 253,100
	147 994,848
	198 375,819
	99 806,600
	78 833
	597 263,367
	
	
	

	
	
	
	77 217,682
	
	
	6 261,182
	9 830,400
	29 776,100
	27 850
	3 500
	77 217,682
	
	
	

	1
	Абай облысы
	млн м3
	256,7
	-
	-
	-
	-
	20,00
	55,30
	181,40
	256,70
	
	
	

	
	
	млн. теңге
	71 984,514
	5
	162,288
	970,301
	21 846,925
	4 000
	23 000
	22 000
	71 817,226
	
	
	

	
	
	
	1 984,514
	5
	162,288
	970,301
	846,925
	
	
	
	1 817,226
	
	
	

	
	
	
	70 000
	
	
	
	21 000
	4 000
	23 000
	22 000
	70 000
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Абай облысы Үржар ауданы Қарақол су қоймасының құрылысын аяқтау
	млн м3
	55,3
	-
	-
	-
	-
	-
	55,3
	-
	55,30
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	1) күтілетін нәтиже
	
	55,30
	-
	-
	-
	-
	-
	55,3
	-
	55,30
	
	
	

	
	2) шығыстар, оның ішінде есебінен:
	Шығыстар о.і.
	20 267,136
	
	123,736
	143,400
	20 000
	
	
	
	20 143,400
	
	
	

	
	республикалық бюджеттің
	млн. теңге (РБ)
	267,136
	
	123,736
	143,400
	
	
	
	
	143,400
	
	
	

	
	қарыз
	млн. теңге (БТИ)
	20 000
	
	
	
	20 000
	
	
	
	20 000
	
	
	

	
	жергілікті бюджеттің
	млн. теңге (ЖБ)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	«Абай облысы, Көкпекті ауданы, Кіші Бөкен су қоймасының құрылысына» техникалық-экономикалық негіздеме әзірлеу
	млн м3
	30
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	30,0
	30,00
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	1) күтілетін нәтиже
	
	30,00
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	30,0
	30,00
	
	
	

	
	2) шығыстар, оның ішінде есебінен:
	Шығыстар о.і.
	7 318,005
	
	
	148,620
	169,385
	1 000
	3 500
	2 500
	7 318,005
	
	
	

	
	республикалық бюджеттің
	млн. теңге (РБ)
	318,005
	
	
	148,620
	169,385
	
	
	
	318,005
	
	
	

	
	қарыз
	млн. теңге (БТИ)
	7 000
	
	
	
	
	1 000
	3 500
	2 500
	7 000
	
	
	

	
	жергілікті бюджеттің
	млн. теңге (ЖБ)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Абай облысы Мақаншы ауданындағы Келді-Мұрат су қоймасының құрылысы
	млн м3
	30
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	30,0
	30,00
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	1) күтілетін нәтиже
	
	30,00
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	30,0
	30,00
	
	
	

	
	2) шығыстар, оның ішінде есебінен:
	Шығыстар о.і.
	7 374,430
	
	
	205,045
	169,385
	1 000
	3 500
	2 500
	7 374,430
	
	
	

	
	республикалық бюджеттің
	млн. теңге (РБ)
	374,430
	
	
	205,045
	169,385
	
	
	
	374,430
	
	
	

	
	қарыз
	млн. теңге (БТИ)
	7 000
	
	
	
	
	1 000
	3 500
	2 500
	7 000
	
	
	

	
	жергілікті бюджеттің
	млн. теңге (ЖБ)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Ақсуат ауданы Базар өзенінде су қоймасын салу жобасын әзірлеу (көлемі 45 млн.м3 3000 га
	млн м3
	45
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	45,0
	45,00
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	1) күтілетін нәтиже
	
	45,00
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	45,0
	45,00
	
	
	

	
	2) шығыстар, оның ішінде есебінен:
	Шығыстар о.і.
	12 318,005
	
	
	148,620
	169,385
	
	6 000
	6 000
	12 318,005
	
	
	

	
	республикалық бюджеттің
	млн. теңге (РБ)
	318,005
	
	
	148,620
	169,385
	
	
	
	318,005
	
	
	

	
	қарыз
	млн. теңге (БТИ)
	12 000
	
	
	
	
	
	6 000
	6 000
	12 000
	
	
	

	
	жергілікті бюджеттің
	млн. теңге (ЖБ)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	«Абай облысы, Мақаншы ауданында Көктерек су қоймасының құрылысына» техникалық-экономикалық негіздеме әзірлеу
	млн м3
	31,4
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	31,4
	31,40
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	1) күтілетін нәтиже
	
	31,40
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	31,4
	31,40
	
	
	

	
	2) шығыстар, оның ішінде есебінен:
	Шығыстар о.і.
	9 169,385
	
	
	
	169,385
	
	4 000
	5 000
	9 169,385
	
	
	

	
	республикалық бюджеттің
	млн. теңге (РБ)
	330,189
	
	
	160,804
	169,385
	
	
	
	330,189
	
	
	

	
	қарыз
	млн. теңге (БТИ)
	9 000
	
	
	
	
	
	4 000
	5 000
	9 000
	
	
	

	
	жергілікті бюджеттің
	млн. теңге (ЖБ)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	Ақсуат ауданы, Қарғыба өзеніндегі су қоймасының құрылысы (көлемі 20 млн. м3) 5622 га
	млн м3
	20
	-
	-
	-
	-
	20,0
	-
	-
	20,00
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	1) күтілетін нәтиже
	
	20,00
	-
	-
	-
	-
	20,0
	-
	-
	20,00
	
	
	

	
	2) шығыстар, оның ішінде есебінен:
	Шығыстар о.і.
	3 056,680
	5
	38,552
	13,128
	1 000
	2 000
	
	
	3 013,128
	
	
	

	
	республикалық бюджеттің
	млн. теңге (РБ)
	56,680
	5
	38,552
	13,128
	
	
	
	
	13,128
	
	
	

	
	қарыз
	млн. теңге (БТИ)
	3 000
	
	
	
	1 000
	2 000
	
	
	3 000
	
	
	

	
	жергілікті бюджеттің
	млн. теңге (ЖБ)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	«Абай облысы Мақаншы ауданында Қарабұта су қоймасының құрылысы» ТЭН әзірлеу
	млн м3
	45
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	45,0
	45,00
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	1) күтілетін нәтиже
	
	45,00
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	45,0
	45,00
	
	
	

	
	2) шығыстар, оның ішінде есебінен:
	Шығыстар о.і.
	12 320,069
	
	
	150,684
	169,385
	
	6 000
	6 000
	12 320,069
	
	
	

	
	республикалық бюджеттің
	млн. теңге (РБ)
	320,069
	
	
	150,684
	169,385
	
	
	
	320,069
	
	
	

	
	қарыз
	млн. теңге (БТИ)
	12 000
	
	
	
	
	
	6 000
	6 000
	12 000
	
	
	

	
	жергілікті бюджеттің
	млн. теңге (ЖБ)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Ақмола облысы
	млн м3
	873
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	873,00
	873,00
	
	
	

	
	
	млн. теңге
	343 391,369
	3,921
	1 097,530
	70 030,521
	99 910,868
	120 498,529
	26 350
	25 500
	342 289,918
	
	
	

	
	
	
	9 926,322
	3,921
	13,004
	
	4 410,868
	5 498,529
	
	
	9 909,397
	
	
	

	
	
	
	332 584,526
	
	1 084,526
	70 000
	95 500
	115 000
	25 500
	25 500
	331 500
	
	
	

	
	
	
	880,521
	
	
	30,521
	
	
	850
	
	880,521
	
	
	

	1
	Есіл өзендегі реттегішінің құрылысы (873 млн. м3.)
	млн м3
	873
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	873,0
	873,00
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	1) күтілетін нәтиже
	
	873,00
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	873,0
	873,00
	
	
	

	
	2) шығыстар, оның ішінде есебінен:
	Шығыстар о.і.
	102 016,925
	3,921
	13,004
	
	25 500
	25 500
	25 500
	25 500
	102 000
	
	
	

	
	республикалық бюджеттің
	млн. теңге (РБ)
	16,925
	3,921
	13,004
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	қарыз
	млн. теңге (БТИ)
	102 000
	
	
	
	25 500
	25 500
	25 500
	25 500
	102 000
	
	
	

	
	жергілікті бюджеттің
	млн. теңге (ЖБ)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Шортанды ауданы, Дамсинская бөгетінде шлюз салу және қолданыстағы су шығару қондырғысын консервациялау, өткізу қабілеті 20 м3 / сек. Жер учаскесінің жалпы ауданы 61,75 га.
	млн м3
	0
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	1) күтілетін нәтиже
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	
	

	
	2) шығыстар, оның ішінде есебінен:
	Шығыстар о.і.
	1 084,526
	
	1 084,526
	
	
	
	
	
	-
	
	
	

	
	республикалық бюджеттің
	млн. теңге (РБ)
	
	
	
	
	
	
	
	
	-
	
	
	

	
	қарыз
	млн. теңге (БТИ)
	1 084,526
	
	1 084,526
	
	
	
	
	
	-
	
	
	

	
	жергілікті бюджеттің
	млн. теңге (ЖБ)
	
	
	
	
	
	
	
	
	-
	
	
	

	3
	Қ. Сәтбаев атындағы каналдан №4 сорғы-сүзгі станциясына дейін су құбырының құрылысы
	млн м3
	0
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	1) күтілетін нәтиже
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	
	

	
	2) шығыстар, оның ішінде есебінен:
	Шығыстар о.і.
	229 500
	
	
	70 000
	70 000
	89 500
	
	
	229 500
	
	
	

	
	республикалық бюджеттің
	млн. теңге (РБ)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	қарыз
	млн. теңге (БТИ)
	229 500
	
	
	70 000
	70 000
	89 500
	
	
	229 500
	
	
	

	
	жергілікті бюджеттің
	млн. теңге (ЖБ)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Астана су қоймасын толтыру үшін құрылыстар салу
	млн м3
	0
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	20
	
	1) ГЭ №01-0469/23 от 17.11.2023г.;
2) ОЗ № 40-НҚ от 14.02.2024г.;
3) №40-НҚ от 14.02.2024 г Приказ об утверж ПСД
4) № 20-03/464-ВН от 21.07.2025

	
	1) күтілетін нәтиже
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	
	

	
	2) шығыстар, оның ішінде есебінен:
	Шығыстар о.і.
	9 909,397
	
	
	
	4 410,868
	5 498,529
	
	
	9 909,397
	
	
	

	
	республикалық бюджеттің
	млн. теңге (РБ)
	9 909,397
	
	
	
	4 410,868
	5 498,529
	
	
	9 909,397
	
	
	

	
	қарыз
	млн. теңге (БТИ)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	жергілікті бюджеттің
	млн. теңге (ЖБ)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	«Алва» сағалық суару жүйесінің ұяшықтарында орналасқан Қаражар ауылының қорғаныс құрылыстарын (жаңа құрылыстар) орнату
	млн м3
	0
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	1) күтілетін нәтиже
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	
	

	
	2) шығыстар, оның ішінде есебінен:
	Шығыстар о.і.
	880,521
	
	
	30,521
	
	
	850
	
	880,521
	
	
	

	
	республикалық бюджеттің
	млн. теңге (РБ)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	қарыз
	млн. теңге (БТИ)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	жергілікті бюджеттің
	млн. теңге (ЖБ)
	880,521
	
	
	30,521
	
	
	850
	
	880,521
	
	
	

	3
	Ақтөбе облысы
	млн м3
	363,1
	-
	-
	-
	-
	298,10
	65,00
	-
	363,10
	
	
	

	
	
	млн. теңге
	37 860,350
	
	121
	1 432,250
	7 496,730
	19 810,370
	9 000
	
	37 739,350
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	37 661,350
	
	
	1 432,250
	7 418,730
	19 810,370
	9 000
	
	37 661,350
	
	
	

	
	
	
	199
	
	121
	
	78
	
	
	
	78
	
	
	

	1
	Темір өзеніндегі Темір су қоймасының құрылысы (40 млн.м3)
	млн м3
	40
	-
	-
	-
	-
	40,0
	-
	-
	40,00
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	1) күтілетін нәтиже
	
	40,00
	-
	-
	-
	-
	40,0
	-
	-
	40,00
	
	
	

	
	2) шығыстар, оның ішінде есебінен:
	Шығыстар о.і.
	3 125
	
	
	625
	750
	1 750
	
	
	3 125
	
	
	

	
	республикалық бюджеттің
	млн. теңге (РБ)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	қарыз
	млн. теңге (БТИ)
	3 125
	
	
	625
	750
	1 750
	
	
	3 125
	
	
	

	
	жергілікті бюджеттің
	млн. теңге (ЖБ)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Хромтау ауданындағы Ор өзеніндегі Жамбыл су қоймасының құрылысы (60 млн.м3) 7000 га
	млн м3
	60
	-
	-
	-
	-
	60,0
	-
	-
	60,00
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	1) күтілетін нәтиже
	
	60,00
	-
	-
	-
	-
	60,0
	-
	-
	60,00
	
	
	

	
	2) шығыстар, оның ішінде есебінен:
	Шығыстар о.і.
	12 057,600
	
	57,600
	
	4 000
	8 000
	
	
	12 000
	
	
	

	
	республикалық бюджеттің
	млн. теңге (РБ)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	қарыз
	млн. теңге (БТИ)
	12 000
	
	
	
	4 000
	8 000
	
	
	12 000
	
	
	

	
	жергілікті бюджеттің
	млн. теңге (ЖБ)
	57,600
	
	57,600
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Ор өзеніндегі Көктерек су қоймасының құрылысы (188,7 млн.м3) 11 300 га
	млн м3
	188,7
	-
	-
	-
	-
	188,7
	-
	-
	188,70
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	1) күтілетін нәтиже
	
	188,70
	-
	-
	-
	-
	188,7
	-
	-
	188,70
	
	
	

	
	2) шығыстар, оның ішінде есебінен:
	Шығыстар о.і.
	4 036,350
	
	
	807,250
	968,730
	2 260,370
	
	
	4 036,350
	
	
	

	
	республикалық бюджеттің
	млн. теңге (РБ)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	қарыз
	млн. теңге (БТИ)
	4 036,350
	
	
	807,250
	968,730
	2 260,370
	
	
	4 036,350
	
	
	

	
	жергілікті бюджеттің
	млн. теңге (ЖБ)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Жаман-Қарғалы өзеніндегі Өлке су қоймасының құрылысы (33,8 млн.м3)
	млн м3
	9,4
	-
	-
	-
	-
	9,4
	-
	-
	9,40
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	1) күтілетін нәтиже
	
	9,40
	-
	-
	-
	-
	9,4
	-
	-
	9,40
	
	
	

	
	2) шығыстар, оның ішінде есебінен:
	Шығыстар о.і.
	4 563,400
	
	63,400
	
	1 700
	2 800
	
	
	4 500
	
	
	

	
	республикалық бюджеттің
	млн. теңге (РБ)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	қарыз
	млн. теңге (БТИ)
	4 500
	
	
	
	1 700
	2 800
	
	
	4 500
	
	
	

	
	жергілікті бюджеттің
	млн. теңге (ЖБ)
	63,400
	
	63,400
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Елек (жаңа) өзенінде Жарық су қоймасын салу
	млн м3
	45
	-
	-
	-
	-
	-
	45,0
	-
	45,00
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	1) күтілетін нәтиже
	
	45,00
	-
	-
	-
	-
	-
	45,0
	-
	45,00
	
	
	

	
	2) шығыстар, оның ішінде есебінен:
	Шығыстар о.і.
	9 047,500
	
	
	
	47,500
	3 000
	6 000
	
	9 047,500
	
	
	

	
	республикалық бюджеттің
	млн. теңге (РБ)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	қарыз
	млн. теңге (БТИ)
	9 000
	
	
	
	
	3 000
	6 000
	
	9 000
	
	
	

	
	жергілікті бюджеттің
	млн. теңге (ЖБ)
	47,500
	
	
	
	47,500
	
	
	
	47,500
	
	
	

	6
	Қобда өзеніндегі Әлия су қоймасының құрылысы (жаңа)
	млн м3
	20
	-
	-
	-
	-
	-
	20,0
	-
	20,00
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	1) күтілетін нәтиже
	
	20,00
	-
	-
	-
	-
	-
	20,0
	-
	20,00
	
	
	

	
	2) шығыстар, оның ішінде есебінен:
	Шығыстар о.і.
	5 030,500
	
	
	
	30,500
	2 000
	3 000
	
	5 030,500
	
	
	

	
	республикалық бюджеттің
	млн. теңге (РБ)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	қарыз
	млн. теңге (БТИ)
	5 000
	
	
	
	
	2 000
	3 000
	
	5 000
	
	
	

	
	жергілікті бюджеттің
	млн. теңге (ЖБ)
	30,500
	
	
	
	30,500
	
	
	
	30,500
	
	
	

	4
	Алматы облысы
	млн м3
	11,95
	-
	-
	-
	-
	11,95
	-
	-
	11,95
	
	
	

	
	
	млн. теңге
	11 776,239
	102,725
	43,814
	2 000
	5 651,500
	3 978,200
	
	
	11 629,700
	
	
	

	
	
	
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	
	
	

	
	
	
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	
	
	

	
	
	
	11 776,239
	102 725,40
	43 814,08
	2 000 000,00
	5 651 500,00
	3 978 200,00
	-
	-
	11 629,700
	
	
	

	1
	Ұйғыр ауданындағы Сұңқар өзенінде суармалы су құбыры бар су қоймасының құрылысы (су көлемі – 0,7 млн.м3) 1,5 мың га
	млн м3
	0,7
	-
	-
	-
	-
	0,7
	-
	-
	0,70
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	1) күтілетін нәтиже
	
	0,70
	-
	-
	-
	-
	0,7
	-
	-
	0,70
	
	
	

	
	2) шығыстар, оның ішінде есебінен:
	Шығыстар о.і.
	4 087,837
	51,725
	15,692
	1 000
	2 000
	1 020,420
	
	
	4 020,420
	
	
	

	
	республикалық бюджеттің
	млн. теңге (РБ)
	
	
	
	
	
	
	
	
	-
	
	
	

	
	қарыз
	млн. теңге (БТИ)
	
	
	
	
	
	
	
	
	-
	
	
	

	
	жергілікті бюджеттің
	млн. теңге (ЖБ)
	4 087,837
	51,725
	15,692
	1 000
	2 000
	1 020,420
	
	
	4 020,420
	
	
	

	2
	Ұйғыр ауданындағы суармалы су құбыры бар Тигермен өзенде (Тигермен ауылы) су қоймасының құрылысы (су көлемі – 0,2 млн.м3) 1,3 мың га
	млн м3
	1,4
	-
	-
	-
	-
	1,4
	-
	-
	1,40
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	1) күтілетін нәтиже
	
	1,40
	-
	-
	-
	-
	1,4
	-
	-
	1,40
	
	
	

	
	2) шығыстар, оның ішінде есебінен:
	Шығыстар о.і.
	6 385,402
	51
	28,122
	1 000
	3 000
	2 306,280
	
	
	6 306,280
	
	
	

	
	республикалық бюджеттің
	млн. теңге (РБ)
	
	
	
	
	
	
	
	
	-
	
	
	

	
	қарыз
	млн. теңге (БТИ)
	
	
	
	
	
	
	
	
	-
	
	
	

	
	жергілікті бюджеттің
	млн. теңге (ЖБ)
	6 385,402
	51
	28,122
	1 000
	3 000
	2 306,280
	
	
	6 306,280
	
	
	

	3
	Сүмбе
	млн м3
	0,9
	-
	-
	-
	-
	0,9
	-
	-
	0,90
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	1) күтілетін нәтиже
	
	0,90
	-
	-
	-
	-
	0,9
	-
	-
	0,90
	
	
	

	
	2) шығыстар, оның ішінде есебінен:
	Шығыстар о.і.
	118
	
	
	
	59
	59
	
	
	118
	
	
	

	
	республикалық бюджеттің
	млн. теңге (РБ)
	
	
	
	
	
	
	
	
	-
	
	
	

	
	қарыз
	млн. теңге (БТИ)
	
	
	
	
	
	
	
	
	-
	
	
	

	
	жергілікті бюджеттің
	млн. теңге (ЖБ)
	118
	
	
	
	59
	59
	
	
	118
	
	
	

	4
	Қасансай
	млн м3
	0,25
	-
	-
	-
	-
	0,25
	-
	-
	0,25
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	1) күтілетін нәтиже
	
	0,25
	-
	-
	-
	-
	0,25
	-
	-
	0,25
	
	
	

	
	2) шығыстар, оның ішінде есебінен:
	Шығыстар о.і.
	56
	
	
	
	28
	28
	
	
	56
	
	
	

	
	республикалық бюджеттің
	млн. теңге (РБ)
	
	
	
	
	
	
	
	
	-
	
	
	

	
	қарыз
	млн. теңге (БТИ)
	
	
	
	
	
	
	
	
	-
	
	
	

	
	жергілікті бюджеттің
	млн. теңге (ЖБ)
	56
	
	
	
	28
	28
	
	
	56
	
	
	

	5
	Қырғызсай
	млн м3
	1
	-
	-
	-
	-
	1,0
	-
	-
	1,00
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	1) күтілетін нәтиже
	
	1,00
	-
	-
	-
	-
	1,0
	-
	-
	1,00
	
	
	

	
	2) шығыстар, оның ішінде есебінен:
	Шығыстар о.і.
	123
	
	
	
	61,500
	61,500
	
	
	123
	
	
	

	
	республикалық бюджеттің
	млн. теңге (РБ)
	
	
	
	
	
	
	
	
	-
	
	
	

	
	қарыз
	млн. теңге (БТИ)
	
	
	
	
	
	
	
	
	-
	
	
	

	
	жергілікті бюджеттің
	млн. теңге (ЖБ)
	123
	
	
	
	61,500
	61,500
	
	
	123
	
	
	

	6
	Ақсу
	млн м3
	1
	-
	-
	-
	-
	1,0
	-
	-
	1,00
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	1) күтілетін нәтиже
	
	1,00
	-
	-
	-
	-
	1,0
	-
	-
	1,00
	
	
	

	
	2) шығыстар, оның ішінде есебінен:
	Шығыстар о.і.
	123
	
	
	
	61,500
	61,500
	
	
	123
	
	
	

	
	республикалық бюджеттің
	млн. теңге (РБ)
	
	
	
	
	
	
	
	
	-
	
	
	

	
	қарыз
	млн. теңге (БТИ)
	
	
	
	
	
	
	
	
	-
	
	
	

	
	жергілікті бюджеттің
	млн. теңге (ЖБ)
	123
	
	
	
	61,500
	61,500
	
	
	123
	
	
	

	7
	Дихан
	млн м3
	1
	-
	-
	-
	-
	1,0
	-
	-
	1,00
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	1) күтілетін нәтиже
	
	1,00
	-
	-
	-
	-
	1,0
	-
	-
	1,00
	
	
	

	
	2) шығыстар, оның ішінде есебінен:
	Шығыстар о.і.
	123
	
	
	
	61,500
	61,500
	
	
	123
	
	
	

	
	республикалық бюджеттің
	млн. теңге (РБ)
	
	
	
	
	
	
	
	
	-
	
	
	

	
	қарыз
	млн. теңге (БТИ)
	
	
	
	
	
	
	
	
	-
	
	
	

	
	жергілікті бюджеттің
	млн. теңге (ЖБ)
	123
	
	
	
	61,500
	61,500
	
	
	123
	
	
	

	8
	Үлкен Дихан
	млн м3
	0,5
	-
	-
	-
	-
	0,5
	-
	-
	0,50
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	1) күтілетін нәтиже
	
	0,50
	-
	-
	-
	-
	0,5
	-
	-
	0,50
	
	
	

	
	2) шығыстар, оның ішінде есебінен:
	Шығыстар о.і.
	94
	
	
	
	47
	47
	
	
	94
	
	
	

	
	республикалық бюджеттің
	млн. теңге (РБ)
	
	
	
	
	
	
	
	
	-
	
	
	

	
	қарыз
	млн. теңге (БТИ)
	
	
	
	
	
	
	
	
	-
	
	
	

	
	жергілікті бюджеттің
	млн. теңге (ЖБ)
	94
	
	
	
	47
	47
	
	
	94
	
	
	

	9
	Кепеблақ
	млн м3
	0,8
	-
	-
	-
	-
	0,8
	-
	-
	0,80
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	1) күтілетін нәтиже
	
	0,80
	-
	-
	-
	-
	0,8
	-
	-
	0,80
	
	
	

	
	2) шығыстар, оның ішінде есебінен:
	Шығыстар о.і.
	111
	
	
	
	55,500
	55,500
	
	
	111
	
	
	

	
	республикалық бюджеттің
	млн. теңге (РБ)
	
	
	
	
	
	
	
	
	-
	
	
	

	
	қарыз
	млн. теңге (БТИ)
	
	
	
	
	
	
	
	
	-
	
	
	

	
	жергілікті бюджеттің
	млн. теңге (ЖБ)
	111
	
	
	
	55,500
	55,500
	
	
	111
	
	
	

	10
	Ардолайты
	млн м3
	0,8
	-
	-
	-
	-
	0,8
	-
	-
	0,80
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	1) күтілетін нәтиже
	
	0,80
	-
	-
	-
	-
	0,8
	-
	-
	0,80
	
	
	

	
	2) шығыстар, оның ішінде есебінен:
	Шығыстар о.і.
	111
	
	
	
	55,500
	55,500
	
	
	111
	
	
	

	
	республикалық бюджеттің
	млн. теңге (РБ)
	
	
	
	
	
	
	
	
	-
	
	
	

	
	қарыз
	млн. теңге (БТИ)
	
	
	
	
	
	
	
	
	-
	
	
	

	
	жергілікті бюджеттің
	млн. теңге (ЖБ)
	111
	
	
	
	55,500
	55,500
	
	
	111
	
	
	

	11
	Дардамты
	млн м3
	0,8
	-
	-
	-
	-
	0,8
	-
	-
	0,80
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	1) күтілетін нәтиже
	
	0,80
	-
	-
	-
	-
	0,8
	-
	-
	0,80
	
	
	

	
	2) шығыстар, оның ішінде есебінен:
	Шығыстар о.і.
	111
	
	
	
	55,500
	55,500
	
	
	111
	
	
	

	
	республикалық бюджеттің
	млн. теңге (РБ)
	
	
	
	
	
	
	
	
	-
	
	
	

	
	қарыз
	млн. теңге (БТИ)
	
	
	
	
	
	
	
	
	-
	
	
	

	
	жергілікті бюджеттің
	млн. теңге (ЖБ)
	111
	
	
	
	55,500
	55,500
	
	
	111
	
	
	

	12
	Актам
	млн м3
	0,5
	-
	-
	-
	-
	0,5
	-
	-
	0,50
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	1) күтілетін нәтиже
	
	0,50
	-
	-
	-
	-
	0,5
	-
	-
	0,50
	
	
	

	
	2) шығыстар, оның ішінде есебінен:
	Шығыстар о.і.
	111
	
	
	
	55,500
	55,500
	
	
	111
	
	
	

	
	республикалық бюджеттің
	млн. теңге (РБ)
	
	
	
	
	
	
	
	
	-
	
	
	

	
	қарыз
	млн. теңге (БТИ)
	
	
	
	
	
	
	
	
	-
	
	
	

	
	жергілікті бюджеттің
	млн. теңге (ЖБ)
	111
	
	
	
	55,500
	55,500
	
	
	111
	
	
	

	13
	Ават
	млн м3
	1,5
	-
	-
	-
	-
	1,5
	-
	-
	1,50
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	1) күтілетін нәтиже
	
	1,50
	-
	-
	-
	-
	1,5
	-
	-
	1,50
	
	
	

	
	2) шығыстар, оның ішінде есебінен:
	Шығыстар о.і.
	111
	
	
	
	55,500
	55,500
	
	
	111
	
	
	

	
	республикалық бюджеттің
	млн. теңге (РБ)
	
	
	
	
	
	
	
	
	-
	
	
	

	
	қарыз
	млн. теңге (БТИ)
	
	
	
	
	
	
	
	
	-
	
	
	

	
	жергілікті бюджеттің
	млн. теңге (ЖБ)
	111
	
	
	
	55,500
	55,500
	
	
	111
	
	
	

	14
	Шошансай
	млн м3
	0,8
	-
	-
	-
	-
	0,8
	-
	-
	0,80
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	1) күтілетін нәтиже
	
	0,80
	-
	-
	-
	-
	0,8
	-
	-
	0,80
	
	
	

	
	2) шығыстар, оның ішінде есебінен:
	Шығыстар о.і.
	111
	
	
	
	55,500
	55,500
	
	
	111
	
	
	

	
	республикалық бюджеттің
	млн. теңге (РБ)
	
	
	
	
	
	
	
	
	-
	
	
	

	
	қарыз
	млн. теңге (БТИ)
	
	
	
	
	
	
	
	
	-
	
	
	

	
	жергілікті бюджеттің
	млн. теңге (ЖБ)
	111
	
	
	
	55,500
	55,500
	
	
	111
	
	
	

	5
	Шығыс Қазақстан облысы
	млн м3
	123
	-
	-
	-
	-
	45,00
	5,00
	73,00
	123,00
	
	
	

	
	
	млн. теңге
	24 749,714
	
	
	753,607
	1 718,699
	6 777,408
	10 500
	5 000
	24 749,714
	
	
	

	
	
	
	208,456
	
	
	82,757
	125,699
	
	
	
	208,456
	
	
	

	
	
	
	24 541,258
	
	
	670,850
	1 593
	6 777,408
	10 500
	5 000
	24 541,258
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Ұлан ауданы Ұлан өзеніндегі Алебастер су қоймасының құрылысын аяқтау (көлемі 5 млн.м3)
	млн м3
	5
	-
	-
	-
	-
	-
	5,0
	-
	5,00
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	1) күтілетін нәтиже
	
	5,00
	-
	-
	-
	-
	-
	5,0
	-
	5,00
	
	
	

	
	2) шығыстар, оның ішінде есебінен:
	Шығыстар о.і.
	1 077
	
	
	
	77
	500
	500
	
	1 077
	
	
	

	
	республикалық бюджеттің
	млн. теңге (РБ)
	77
	
	
	
	77
	
	
	
	77
	
	
	

	
	қарыз
	млн. теңге (БТИ)
	1 000
	
	
	
	
	500
	500
	
	1 000
	
	
	

	
	жергілікті бюджеттің
	млн. теңге (ЖБ)
	
	
	
	
	
	
	
	
	-
	
	
	

	2
	Кендірлік өзенінде су қоймасын салу (көлемі 60 млн.м3) 17,5 мың га
	млн м3
	60
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	60,0
	60,00
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	1) күтілетін нәтиже
	
	60,00
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	60,0
	60,00
	
	
	

	
	2) шығыстар, оның ішінде есебінен:
	Шығыстар о.і.
	15 210
	
	
	147
	63
	3 000
	8 000
	4 000
	15 210
	
	
	

	
	республикалық бюджеттің
	млн. теңге (РБ)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	қарыз
	млн. теңге (БТИ)
	15 210
	
	
	147
	63
	3 000
	8 000
	4 000
	15 210
	
	
	

	
	жергілікті бюджеттің
	млн. теңге (ЖБ)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Қарабұта өзенінде су қоймасын салу (көлемі 45 млн.м3) 6,8 мың га
	млн м3
	45
	-
	-
	-
	-
	45,0
	-
	-
	45,00
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	1) күтілетін нәтиже
	
	45,00
	-
	-
	-
	-
	45,0
	-
	-
	45,00
	
	
	

	
	2) шығыстар, оның ішінде есебінен:
	Шығыстар о.і.
	4 331,258
	
	
	523,850
	1 530
	2 277,408
	
	
	4 331,258
	
	
	

	
	республикалық бюджеттің
	млн. теңге (РБ)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	қарыз
	млн. теңге (БТИ)
	4 331,258
	
	
	523,850
	1 530
	2 277,408
	
	
	4 331,258
	
	
	

	
	жергілікті бюджеттің
	млн. теңге (ЖБ)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	«Шығыс Қазақстан облысы Тарбағатай ауданындағы Орта Ласты өзенінде су қоймасының құрылысы» техникалық-экономикалық негіздемесін әзірлеу.
	млн м3
	13
	-
	-
	
	
	
	-
	13,0
	13,00
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	1) күтілетін нәтиже
	
	13,00
	-
	-
	
	
	
	-
	13,0
	13,00
	
	
	

	
	2) шығыстар, оның ішінде есебінен:
	Шығыстар о.і.
	4 131,456
	
	
	82,757
	48,699
	1 000
	2 000
	1 000
	4 131,456
	
	
	

	
	республикалық бюджеттің
	млн. теңге (РБ)
	131,456
	
	
	82,757
	48,699
	
	
	
	131,456
	
	
	

	
	қарыз
	млн. теңге (БТИ)
	4 000
	
	
	
	
	1 000
	2 000
	1 000
	4 000
	
	
	

	
	жергілікті бюджеттің
	млн. теңге (ЖБ)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	Жамбыл облысы
	млн м3
	33,873
	-
	-
	1,87
	-
	32,00
	-
	-
	33,87
	
	
	

	
	
	млн. теңге
	42 130,927
	1 988,178
	1 100,602
	2 818,971
	20 421,018
	15 802,158
	
	
	39 042,147
	
	
	

	
	
	
	3 868,431
	1 988,178
	962,202
	418,051
	500
	
	
	
	918,051
	
	
	

	
	
	
	32 327,376
	
	
	
	18 223,118
	14 104,258
	
	
	32 327,376
	
	
	

	
	
	
	5 935,120
	
	138,400
	2 400,920
	1 697,900
	1 697,900
	
	
	5 796,720
	
	
	

	1
	Т.Рысқұлов ауданы Қарақыстақ ауылдық округінің Каменка ауылға тиесілі «Қарақыстақ жер қорынан» су қоймасының құрылысы. (көлемі 0,5 млн. м3)
	млн м3
	0,1
	-
	-
	-
	-
	0,1
	-
	-
	0,10
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	1) күтілетін нәтиже
	
	0,10
	-
	-
	-
	-
	0,1
	-
	-
	0,10
	
	
	

	
	2) шығыстар, оның ішінде есебінен:
	Шығыстар о.і.
	470,800
	
	16
	
	227,400
	227,400
	
	
	454,800
	
	
	

	
	республикалық бюджеттің
	млн. теңге (РБ)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	қарыз
	млн. теңге (БТИ)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	жергілікті бюджеттің
	млн. теңге (ЖБ)
	470,800
	
	16
	
	227,400
	227,400
	
	
	454,800
	
	
	

	2
	Сұлутөр су қоймасы Т.Рысқұлов ауданы (көлемі 0,063 млн. м3)
	млн м3
	0,063
	-
	-
	0,063
	-
	-
	-
	-
	0,06
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	1) күтілетін нәтиже
	
	0,063
	-
	-
	0,063
	-
	-
	-
	-
	0,06
	
	
	

	
	2) шығыстар, оның ішінде есебінен:
	Шығыстар о.і.
	412
	
	17
	395
	
	
	
	
	395
	
	
	

	
	республикалық бюджеттің
	млн. теңге (РБ)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	қарыз
	млн. теңге (БТИ)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	жергілікті бюджеттің
	млн. теңге (ЖБ)
	412
	
	17
	395
	
	
	
	
	395
	
	
	

	3
	Т.Рысқұлов ауданы Көкдонен су қоймасы (көлемі 0,1 млн. м3)
	млн м3
	0,1
	-
	-
	0,1
	-
	-
	-
	-
	0,10
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	1) күтілетін нәтиже
	
	0,10
	-
	-
	0,1
	-
	-
	-
	-
	0,10
	
	
	

	
	2) шығыстар, оның ішінде есебінен:
	Шығыстар о.і.
	316,700
	
	16,700
	300
	
	
	
	
	300
	
	
	

	
	республикалық бюджеттің
	млн. теңге (РБ)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	қарыз
	млн. теңге (БТИ)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	жергілікті бюджеттің
	млн. теңге (ЖБ)
	316,700
	
	16,700
	300
	
	
	
	
	300
	
	
	

	4
	Мақпал су қоймасы Т.Рысқұлов ауданы (көлемі 0,08 млн. м3)
	млн м3
	0,08
	-
	-
	0,1
	-
	-
	-
	-
	0,08
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	1) күтілетін нәтиже
	
	0,08
	-
	-
	0,1
	-
	-
	-
	-
	0,08
	
	
	

	
	2) шығыстар, оның ішінде есебінен:
	Шығыстар о.і.
	395,500
	
	17,500
	378
	
	
	
	
	378
	
	
	

	
	республикалық бюджеттің
	млн. теңге (РБ)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	қарыз
	млн. теңге (БТИ)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	жергілікті бюджеттің
	млн. теңге (ЖБ)
	395,500
	
	17,500
	378
	
	
	
	
	378
	
	
	

	5
	Шонгер су қоймасы Т.Рысқұлов ауданы (көлемі 0,1 млн. м3)
	млн м3
	0,1
	-
	-
	0,1
	-
	-
	-
	-
	0,10
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	1) күтілетін нәтиже
	
	0,10
	-
	-
	0,1
	-
	-
	-
	-
	0,10
	
	
	

	
	2) шығыстар, оның ішінде есебінен:
	Шығыстар о.і.
	282,100
	
	17,100
	265
	
	
	
	
	265
	
	
	

	
	республикалық бюджеттің
	млн. теңге (РБ)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	қарыз
	млн. теңге (БТИ)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	жергілікті бюджеттің
	млн. теңге (ЖБ)
	282,100
	
	17,100
	265
	
	
	
	
	265
	
	
	

	6
	Меркі ауданында Молалы су қоймасының (тоғанының) құрылысы (көлемі 0,16 млн. м3)
	млн м3
	0,5
	-
	-
	-
	-
	0,5
	-
	-
	0,50
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	1) күтілетін нәтиже
	
	0,50
	-
	-
	-
	-
	0,5
	-
	-
	0,50
	
	
	

	
	2) шығыстар, оның ішінде есебінен:
	Шығыстар о.і.
	509,500
	
	9,500
	
	250
	250
	
	
	500
	
	
	

	
	республикалық бюджеттің
	млн. теңге (РБ)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	қарыз
	млн. теңге (БТИ)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	жергілікті бюджеттің
	млн. теңге (ЖБ)
	509,500
	
	9,500
	
	250
	250
	
	
	500
	
	
	

	7
	Қызылсай су қоймасы Қордай ауданы (көлемі 0,423 млн. м3)
	млн м3
	0,5
	-
	-
	-
	-
	0,5
	-
	-
	0,50
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	1) күтілетін нәтиже
	
	0,50
	-
	-
	-
	-
	0,5
	-
	-
	0,50
	
	
	

	
	2) шығыстар, оның ішінде есебінен:
	Шығыстар о.і.
	1 026
	
	26
	
	750
	250
	
	
	1 000
	
	
	

	
	республикалық бюджеттің
	млн. теңге (РБ)
	500
	
	
	
	500
	
	
	
	500
	
	
	

	
	қарыз
	млн. теңге (БТИ)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	жергілікті бюджеттің
	млн. теңге (ЖБ)
	526
	
	26
	
	250
	250
	
	
	500
	
	
	

	8
	Қалғұты өзеніндегі Қалғұты су қоймасының құрылысы (көлемі 15,0 млн. м3) 9000 га
	млн м3
	15
	-
	-
	-
	-
	15,0
	-
	-
	15,00
	20
	
	1) ГЭ №19-0518/24 от 30.12.2024г.;
2) Приказ 257-нқ от 9.12.2024г.;
3) Заключение ТЭО №19-0391/21 от 28.09.2021г.;
4) ОЗ №20-03/463-ВН от 21.07.2025г.

	
	1) күтілетін нәтиже
	
	15,00
	-
	-
	-
	-
	15,0
	-
	-
	15,00
	
	
	

	
	2) шығыстар, оның ішінде есебінен:
	Шығыстар о.і.
	23 533,462
	6,086
	
	
	15 583,118
	7 944,258
	
	
	23 527,376
	
	
	

	
	республикалық бюджеттің
	млн. теңге (РБ)
	6,086
	6,086
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	қарыз
	млн. теңге (БТИ)
	23 527,376
	
	
	
	15 583,118
	7 944,258
	
	
	23 527,376
	
	
	

	
	жергілікті бюджеттің
	млн. теңге (ЖБ)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	Талас өзеніндегі Ақмола су қоймасының құрылысы (көлемі 15,0 млн. м3) 6500 га
	млн м3
	15
	-
	-
	-
	-
	15,0
	-
	-
	15,00
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	1) күтілетін нәтиже
	
	15,00
	-
	-
	-
	-
	15,0
	-
	-
	15,00
	
	
	

	
	2) шығыстар, оның ішінде есебінен:
	Шығыстар о.і.
	8 814,442
	14,442
	
	
	2 640
	6 160
	
	
	8 800
	
	
	

	
	республикалық бюджеттің
	млн. теңге (РБ)
	14,442
	14,442
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	қарыз
	млн. теңге (БТИ)
	8 800
	
	
	
	2 640
	6 160
	
	
	8 800
	
	
	

	
	жергілікті бюджеттің
	млн. теңге (ЖБ)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	«Жамбыл облысы, Меркі ауданында Андас-3 көлемді тоғанының құрылысы»
	млн м3
	1,53
	-
	-
	1,5
	-
	-
	-
	-
	1,53
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	1) күтілетін нәтиже
	
	1,53
	-
	-
	1,5
	-
	-
	-
	-
	1,53
	
	
	

	
	2) шығыстар, оның ішінде есебінен:
	Шығыстар о.і.
	1 676,500
	240,957
	372,623
	1 062,920
	
	
	
	
	1 062,920
	
	
	

	
	республикалық бюджеттің
	млн. теңге (РБ)
	613,580
	240,957
	372,623
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	қарыз
	млн. теңге (БТИ)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	жергілікті бюджеттің
	млн. теңге (ЖБ)
	1 062,920
	
	
	1 062,920
	
	
	
	
	1 062,920
	
	
	

	11
	Жамбыл облысы, Мойынқұм ауданы, Шу өзенінің реттеуші гидроқұрылысын салу және түбін тазарту
	млн м3
	0
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	20
	
	1) ГЭ № 19-0146/22 от 05.05.2022 г.;
2) Приказ об утверждений ПСД №53-Н от 02.06.2022г.;
3) ЭЗ №10-13 от 11.01.2023г.; ОЗ №Б/Н
4) Договора СМР №3 от 20.10.2023г.
 Технадзор №62 от 01.09.2023г.
 Автонадзор №67 от 02.11.2023г.;
5) СМР №3 от 20.10.2023 г.
Технадзор №62 от 01.09.2023 г.
Автонадзор №67 от 02.11.2023г.

	
	1) күтілетін нәтиже
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	
	

	
	2) шығыстар, оның ішінде есебінен:
	Шығыстар о.і.
	578,051
	160
	
	418,051
	
	
	
	
	418,051
	
	
	

	
	республикалық бюджеттің
	млн. теңге (РБ)
	578,051
	160
	
	418,051
	
	
	
	
	418,051
	
	
	

	
	қарыз
	млн. теңге (БТИ)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	жергілікті бюджеттің
	млн. теңге (ЖБ)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12
	Қордай ауданы, Қайнар ауылындағы 3800 га суармалы алқапты сумен жабдықтауды арттыру үшін қысымды су құбырының құрылысы
	млн м3
	0
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	1) күтілетін нәтиже
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	
	

	
	2) шығыстар, оның ішінде есебінен:
	Шығыстар о.і.
	2 156,272
	1 566,693
	589,579
	
	
	
	
	
	-
	
	
	

	
	республикалық бюджеттің
	млн. теңге (РБ)
	2 156,272
	1 566,693
	589,579
	
	
	
	
	
	-
	
	
	

	
	қарыз
	млн. теңге (БТИ)
	
	
	
	
	
	
	
	
	-
	
	
	

	
	жергілікті бюджеттің
	млн. теңге (ЖБ)
	
	
	
	
	
	
	
	
	-
	
	
	

	13
	Т.Рысқұлов ауданы Өрнек ауылдық округіне қарасты «Алғабас жер қорынан» су қоймасының құрылысы
	млн м3
	0,1
	-
	-
	-
	-
	0,1
	-
	-
	0,10
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	1) күтілетін нәтиже
	
	0,10
	-
	-
	-
	-
	0,1
	-
	-
	0,10
	
	
	

	
	2) шығыстар, оның ішінде есебінен:
	Шығыстар о.і.
	452,600
	
	18,600
	
	217
	217
	
	
	434
	
	
	

	
	республикалық бюджеттің
	млн. теңге (РБ)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	қарыз
	млн. теңге (БТИ)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	жергілікті бюджеттің
	млн. теңге (ЖБ)
	452,600
	
	18,600
	
	217
	217
	
	
	434
	
	
	

	14
	Ұзынсу
	млн м3
	0,5
	-
	-
	-
	-
	0,5
	-
	-
	0,50
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	1) күтілетін нәтиже
	
	0,50
	-
	-
	-
	-
	0,5
	-
	-
	0,50
	
	
	

	
	2) шығыстар, оның ішінде есебінен:
	Шығыстар о.і.
	500
	
	
	
	250
	250
	
	
	500
	
	
	

	
	республикалық бюджеттің
	млн. теңге (РБ)
	
	
	
	
	
	
	
	
	-
	
	
	

	
	қарыз
	млн. теңге (БТИ)
	
	
	
	
	
	
	
	
	-
	
	
	

	
	жергілікті бюджеттің
	млн. теңге (ЖБ)
	500
	
	
	
	250
	250
	
	
	500
	
	
	

	15
	Бекболат
	млн м3
	0,1
	-
	-
	-
	-
	0,1
	-
	-
	0,10
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	1) күтілетін нәтиже
	
	0,10
	-
	-
	-
	-
	0,1
	-
	-
	0,10
	
	
	

	
	2) шығыстар, оның ішінде есебінен:
	Шығыстар о.і.
	355
	
	
	
	177,500
	177,500
	
	
	355
	
	
	

	
	республикалық бюджеттің
	млн. теңге (РБ)
	
	
	
	
	
	
	
	
	-
	
	
	

	
	қарыз
	млн. теңге (БТИ)
	
	
	
	
	
	
	
	
	-
	
	
	

	
	жергілікті бюджеттің
	млн. теңге (ЖБ)
	355
	
	
	
	177,500
	177,500
	
	
	355
	
	
	

	16
	Сұлутөр
	млн м3
	0,1
	-
	-
	-
	-
	0,1
	-
	-
	0,10
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	1) күтілетін нәтиже
	
	0,10
	-
	-
	-
	-
	0,1
	-
	-
	0,10
	
	
	

	
	2) шығыстар, оның ішінде есебінен:
	Шығыстар о.і.
	478
	
	
	
	239
	239
	
	
	478
	
	
	

	
	республикалық бюджеттің
	млн. теңге (РБ)
	
	
	
	
	
	
	
	
	-
	
	
	

	
	қарыз
	млн. теңге (БТИ)
	
	
	
	
	
	
	
	
	-
	
	
	

	
	жергілікті бюджеттің
	млн. теңге (ЖБ)
	478
	
	
	
	239
	239
	
	
	478
	
	
	

	17
	Ақжол
	млн м3
	0,1
	-
	-
	-
	-
	0,1
	-
	-
	0,10
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	1) күтілетін нәтиже
	
	0,10
	-
	-
	-
	-
	0,1
	-
	-
	0,10
	
	
	

	
	2) шығыстар, оның ішінде есебінен:
	Шығыстар о.і.
	174
	
	
	
	87
	87
	
	
	174
	
	
	

	
	республикалық бюджеттің
	млн. теңге (РБ)
	
	
	
	
	
	
	
	
	-
	
	
	

	
	қарыз
	млн. теңге (БТИ)
	
	
	
	
	
	
	
	
	-
	
	
	

	
	жергілікті бюджеттің
	млн. теңге (ЖБ)
	174
	
	
	
	87
	87
	
	
	174
	
	
	

	7
	Жетісу облысы
	млн м3
	176
	-
	-
	-
	-
	14,00
	162,00
	-
	176,00
	
	
	

	
	
	млн. теңге
	51 155,383
	136
	1 500
	1 175
	1 000
	21 290,783
	26 053,600
	
	49 519,383
	
	
	

	
	
	
	4 500
	
	1 500
	1 000
	1 000
	1 000
	
	
	3 000
	
	
	

	
	
	
	4 744,383
	
	
	
	
	2 190,783
	2 553,600
	
	4 744,383
	
	
	

	
	
	
	41 911
	136
	
	175
	
	18 100
	23 500
	
	41 775
	
	
	

	1
	Алматы облысы, Алакөл ауданы, Алакөл көлінің қоршау бөгетінің құрылысы, 1-кезең. Түзету
	млн м3
	14
	-
	-
	-
	-
	14
	-
	-
	14,00
	20
	
	1) ГЭ № 18-0122/24 от 22.05.2024 г.;
2) Приказ об утверждений ПСД №377-Н от 10.07.2024;
3) ЭЗ №116-06/24 от 07.6.2024г. ; ОЗ №Б/Н
4) Договора СМР №84/05/25 от 2025-06-02;
5) СМР №84/05/25 от 2025-06-02

	
	1) күтілетін нәтиже
	
	13,99
	-
	-
	-
	-
	14,0
	-
	-
	13,99
	
	
	

	
	2) шығыстар, оның ішінде есебінен:
	Шығыстар о.і.
	4 500
	
	1 500
	1 000
	1 000
	1 000
	
	
	3 000
	
	
	

	
	республикалық бюджеттің
	млн. теңге (РБ)
	4 500
	
	1 500
	1 000
	1 000
	1 000
	
	
	3 000
	
	
	

	
	қарыз
	млн. теңге (БТИ)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	жергілікті бюджеттің
	млн. теңге (ЖБ)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Биен өзенінде жаңа су қоймасының құрылысы – Ақсу ауданы бойынша 22,0 млн. м3 1160 га
	млн м3
	22
	-
	-
	-
	-
	-
	22,0
	-
	22,00
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	1) күтілетін нәтиже
	
	22,00
	-
	-
	-
	-
	-
	22,0
	-
	22,00
	
	
	

	
	2) шығыстар, оның ішінде есебінен:
	Шығыстар о.і.
	5 646,100
	21,100
	
	25
	
	2 600
	3 000
	
	5 625
	
	
	

	
	республикалық бюджеттің
	млн. теңге (РБ)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	қарыз
	млн. теңге (БТИ)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	жергілікті бюджеттің
	млн. теңге (ЖБ)
	5 646,100
	21,100
	
	25
	
	2 600
	3 000
	
	5 625
	
	
	

	3
	Биже өзенінде жаңа су қоймасының құрылысы - Көксу ауданындағы 15,0 млн. м3 3027 га
	млн м3
	15
	-
	-
	-
	-
	-
	15,0
	-
	15,00
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	1) күтілетін нәтиже
	
	15,00
	-
	-
	-
	-
	-
	15,0
	-
	15,00
	
	
	

	
	2) шығыстар, оның ішінде есебінен:
	Шығыстар о.і.
	13 047,500
	22,500
	
	25
	
	6 500
	6 500
	
	13 025
	
	
	

	
	республикалық бюджеттің
	млн. теңге (РБ)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	қарыз
	млн. теңге (БТИ)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	жергілікті бюджеттің
	млн. теңге (ЖБ)
	13 047,500
	22,500
	
	25
	
	6 500
	6 500
	
	13 025
	
	
	

	4
	Қорғас өзенінде жаңа су қоймасының құрылысы – Панфилов ауданындағы 10,0 млн. м3. 9382 га
	млн м3
	10
	-
	-
	-
	-
	-
	10,0
	-
	10,00
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	1) күтілетін нәтиже
	
	10,00
	-
	-
	-
	-
	-
	10,0
	-
	10,00
	
	
	

	
	2) шығыстар, оның ішінде есебінен:
	Шығыстар о.і.
	5 046,100
	21,100
	
	25
	
	2 000
	3 000
	
	5 025
	
	
	

	
	республикалық бюджеттің
	млн. теңге (РБ)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	қарыз
	млн. теңге (БТИ)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	жергілікті бюджеттің
	млн. теңге (ЖБ)
	5 046,100
	21,100
	
	25
	
	2 000
	3 000
	
	5 025
	
	
	

	5
	Панфилов ауданында Үсек өзенініде жаңа су қоймасының құрылысы – 15,0 млн. м3 16494 га
	млн м3
	15
	-
	-
	-
	-
	-
	15,0
	-
	15,00
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	1) күтілетін нәтиже
	
	15,00
	-
	-
	-
	-
	-
	15,0
	-
	15,00
	
	
	

	
	2) шығыстар, оның ішінде есебінен:
	Шығыстар о.і.
	6 052,500
	27,500
	
	25
	
	2 000
	4 000
	
	6 025
	
	
	

	
	республикалық бюджеттің
	млн. теңге (РБ)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	қарыз
	млн. теңге (БТИ)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	жергілікті бюджеттің
	млн. теңге (ЖБ)
	6 052,500
	27,500
	
	25
	
	2 000
	4 000
	
	6 025
	
	
	

	6
	Панфилов ауданында Тышқан өзенінде жаңа су қоймасының құрылысы – 10,0 млн. м3 5483,6 га
	млн м3
	10
	-
	-
	-
	-
	-
	10,0
	-
	10,00
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	1) күтілетін нәтиже
	
	10,00
	-
	-
	-
	-
	-
	10,0
	-
	10,00
	
	
	

	
	2) шығыстар, оның ішінде есебінен:
	Шығыстар о.і.
	5 044
	19
	
	25
	
	2 000
	3 000
	
	5 025
	
	
	

	
	республикалық бюджеттің
	млн. теңге (РБ)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	қарыз
	млн. теңге (БТИ)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	жергілікті бюджеттің
	млн. теңге (ЖБ)
	5 044
	19
	
	25
	
	2 000
	3 000
	
	5 025
	
	
	

	7
	Талдықорған қаласында Балықты өзенінде ~ 5,0 млн.м3 жаңа су қоймасының құрылысы 814 га
	млн м3
	5
	-
	-
	-
	-
	-
	5,0
	-
	5,00
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	1) күтілетін нәтиже
	
	5,00
	-
	-
	-
	-
	-
	5,0
	-
	5,00
	
	
	

	
	2) шығыстар, оның ішінде есебінен:
	Шығыстар о.і.
	3 530,200
	5,200
	
	25
	
	1 500
	2 000
	
	3 525
	
	
	

	
	республикалық бюджеттің
	млн. теңге (РБ)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	қарыз
	млн. теңге (БТИ)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	жергілікті бюджеттің
	млн. теңге (ЖБ)
	3 530,200
	5,200
	
	25
	
	1 500
	2 000
	
	3 525
	
	
	

	8
	Алакөл ауданында Жаманты өзенінде жаңа су қоймасының құрылысы – 5,0 млн. м3. 2500 га
	млн м3
	5
	-
	-
	-
	-
	-
	5,0
	-
	5,00
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	1) күтілетін нәтиже
	
	5,00
	-
	-
	-
	-
	-
	5,0
	-
	5,00
	
	
	

	
	2) шығыстар, оның ішінде есебінен:
	Шығыстар о.і.
	3 544,600
	19,600
	
	25
	
	1 500
	2 000
	
	3 525
	
	
	

	
	республикалық бюджеттің
	млн. теңге (РБ)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	қарыз
	млн. теңге (БТИ)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	жергілікті бюджеттің
	млн. теңге (ЖБ)
	3 544,600
	19,600
	
	25
	
	1 500
	2 000
	
	3 525
	
	
	

	9
	Басқан өзеніндегі Покатилов су қоймасының құрылысы (көлемі 80 млн м3)
	млн м3
	80
	-
	-
	-
	-
	-
	80,0
	-
	80,00
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	1) күтілетін нәтиже
	
	80,00
	-
	-
	-
	-
	-
	80,0
	-
	80,00
	
	
	

	
	2) шығыстар, оның ішінде есебінен:
	Шығыстар о.і.
	4 744,383
	
	
	
	
	2 190,783
	2 553,600
	
	4 744,383
	
	
	

	
	республикалық бюджеттің
	млн. теңге (РБ)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	қарыз
	млн. теңге (БТИ)
	4 744,383
	
	
	
	
	2 190,783
	2 553,600
	
	4 744,383
	
	
	

	
	жергілікті бюджеттің
	млн. теңге (ЖБ)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	Батыс Қазақстан облысы
	млн м3
	78
	-
	-
	-
	-
	28,00
	10,00
	40,00
	78,00
	
	
	

	
	
	млн. теңге
	27 748,495
	5,431
	42,212
	150,852
	2 810
	12 240
	7 000
	5 500
	27 700,852
	
	
	

	
	
	
	257,995
	5,431
	1,712
	,852
	250
	
	
	
	250,852
	
	
	

	
	
	
	16 700
	
	
	
	2 460
	8 740
	3 500
	2 000
	16 700
	
	
	

	
	
	
	10 790,500
	
	40,500
	150
	100
	3 500
	3 500
	3 500
	10 750
	
	
	

	1
	Батыс Қазақстан облысы Жалпақтал ауылы маңындағы Үлкен Өзен өзеніндегі су қоймасының құрылысы 28,4 млн м3
	млн м3
	28
	-
	-
	-
	-
	28,0
	-
	-
	28,00
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	1) күтілетін нәтиже
	
	28,00
	-
	-
	-
	-
	28,0
	-
	-
	28,00
	
	
	

	
	2) шығыстар, оның ішінде есебінен:
	Шығыстар о.і.
	8 205,431
	5,431
	
	
	2 460
	5 740
	
	
	8 200
	
	
	

	
	республикалық бюджеттің
	млн. теңге (РБ)
	5,431
	5,431
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	қарыз
	млн. теңге (БТИ)
	8 200
	
	
	
	2 460
	5 740
	
	
	8 200
	
	
	

	
	жергілікті бюджеттің
	млн. теңге (ЖБ)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Батыс Қазақстан облысы Сексенбай ауылы маңындағы Кіші Өзен өзеніндегі су қоймасының құрылысы (8,6 млн м3)
	млн м3
	10
	-
	-
	-
	-
	-
	10,0
	-
	10,00
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	1) күтілетін нәтиже
	
	10,00
	-
	-
	-
	-
	-
	10,0
	-
	10,00
	
	
	

	
	2) шығыстар, оның ішінде есебінен:
	Шығыстар о.і.
	2 752,564
	
	1,712
	,852
	250
	1 000
	1 500
	
	2 750,852
	
	
	

	
	республикалық бюджеттің
	млн. теңге (РБ)
	252,564
	
	1,712
	,852
	250
	
	
	
	250,852
	
	
	

	
	қарыз
	млн. теңге (БТИ)
	2 500
	
	
	
	
	1 000
	1 500
	
	2 500
	
	
	

	
	жергілікті бюджеттің
	млн. теңге (ЖБ)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Теректі ауданы Барбастау өзеніндегі су қоймаларының каскадын толтыру үшін сорғы станциясының құрылысы
	млн м3
	0
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	1) күтілетін нәтиже
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	
	
	

	
	2) шығыстар, оның ішінде есебінен:
	Шығыстар о.і.
	6 120,500
	
	40,500
	80
	
	2 000
	2 000
	2 000
	6 080
	
	
	

	
	республикалық бюджеттің
	млн. теңге (РБ)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	қарыз
	млн. теңге (БТИ)
	6 000
	
	
	
	
	2 000
	2 000
	2 000
	6 000
	
	
	

	
	жергілікті бюджеттің
	млн. теңге (ЖБ)
	120,500
	
	40,500
	80
	
	
	
	
	80
	
	
	

	4
	Дерқұл (жаңа) өзеніндегі су қоймаларының каскадын салу
	млн м3
	40
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	40,0
	40,00
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	1) күтілетін нәтиже
	
	40,00
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	40,0
	40,00
	
	
	

	
	2) шығыстар, оның ішінде есебінен:
	Шығыстар о.і.
	10 670
	
	
	70
	100
	3 500
	3 500
	3 500
	10 670
	
	
	

	
	республикалық бюджеттің
	млн. теңге (РБ)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	қарыз
	млн. теңге (БТИ)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	жергілікті бюджеттің
	млн. теңге (ЖБ)
	10 670
	
	
	70
	100
	3 500
	3 500
	3 500
	10 670
	
	
	

	9
	Қарағанды облысы
	млн м3
	14
	-
	-
	-
	-
	-
	14,00
	-
	14,00
	
	
	

	
	
	млн. теңге
	2 159,243
	6
	1,839
	1,404
	150
	1 000
	1 000
	
	2 151,404
	
	
	

	
	
	
	159,243
	6
	1,839
	1,404
	150
	
	
	
	151,404
	
	
	

	
	
	
	2 000
	
	
	
	
	1 000
	1 000
	
	2 000
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	«Қарағанды облысы Үлкен-Құндызды өзеніндегі Садовое су қоймасының құрылысы» 14 млн. м3
	млн м3
	14
	-
	-
	-
	-
	-
	14,0
	-
	14,00
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	1) күтілетін нәтиже
	
	14,00
	-
	-
	-
	-
	-
	14,0
	-
	14,00
	
	
	

	
	2) шығыстар, оның ішінде есебінен:
	Шығыстар о.і.
	2 159,243
	6
	1,839
	1,404
	150
	1 000
	1 000
	
	2 151 404,00
	
	
	

	
	республикалық бюджеттің
	млн. теңге (РБ)
	159,243
	6
	1,839
	1,404
	150
	
	
	
	151 404,00
	
	
	

	
	қарыз
	млн. теңге (БТИ)
	2 000
	
	
	
	
	1 000
	1 000
	
	2 000 000,00
	
	
	

	
	жергілікті бюджеттің
	млн. теңге (ЖБ)
	
	
	
	
	
	
	
	
	-
	
	
	

	10
	Қызылорда облысы
	млн м3
	775
	-
	-
	-
	-
	775,00
	-
	-
	775,00
	
	
	

	
	
	млн. теңге
	39 026
	
	
	
	17 026
	22 000
	
	
	39 026
	
	
	

	
	
	
	35 226
	
	
	
	15 226
	20 000
	
	
	35 226
	
	
	

	
	
	
	3 800
	
	
	
	1 800
	2 000
	
	
	3 800
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Қараөзек арнасында су қоймасын салу
	млн м3
	775
	-
	-
	-
	-
	775,0
	-
	-
	775,00
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	1) күтілетін нәтиже
	
	775,00
	-
	-
	-
	-
	775,0
	-
	-
	775,00
	
	
	

	
	2) шығыстар, оның ішінде есебінен:
	Шығыстар о.і.
	3 800
	
	
	
	1 800
	2 000
	
	
	3 800
	
	
	

	
	республикалық бюджеттің
	млн. теңге (РБ)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	қарыз
	млн. теңге (БТИ)
	3 800
	
	
	
	1 800
	2 000
	
	
	3 800
	
	
	

	
	жергілікті бюджеттің
	млн. теңге (ЖБ)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Аманөткел ауылының маңында су торабын салу
	млн м3
	0
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	1) күтілетін нәтиже
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	
	

	
	2) шығыстар, оның ішінде есебінен:
	Шығыстар о.і.
	35 226
	
	
	
	15 226
	20 000
	
	
	35 226
	
	
	

	
	республикалық бюджеттің
	млн. теңге (РБ)
	35 226
	
	
	
	15 226
	20 000
	
	
	35 226
	
	
	

	
	қарыз
	млн. теңге (БТИ)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	жергілікті бюджеттің
	млн. теңге (ЖБ)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12
	Павлодар облысы
	млн м3
	0
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	
	

	
	
	млн. теңге
	300
	
	
	
	
	300
	
	
	300
	
	
	

	
	
	
	300
	
	
	
	
	300
	
	
	300
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Ертіс өзені мен Жұмыскер ауылы маңындағы су қоймасының жобасын әзірлеу, Май ауданы (көлемі 2500 млн.м3)
	млн м3
	0
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	1) күтілетін нәтиже
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	
	

	
	2) шығыстар, оның ішінде есебінен:
	Шығыстар о.і.
	300
	
	
	
	
	300
	
	
	300
	
	
	

	
	республикалық бюджеттің
	млн. теңге (РБ)
	300
	
	
	
	
	300
	
	
	300
	
	
	

	
	қарыз
	млн. теңге (БТИ)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	жергілікті бюджеттің
	млн. теңге (ЖБ)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	13
	Солтүстік Қазақстан облысы
	млн м3
	15
	-
	-
	-
	-
	7,50
	7,50
	-
	15,00
	
	
	

	
	
	млн. теңге
	6 393
	
	
	41
	
	5 932
	420
	
	6 393
	
	
	

	
	
	
	5 512
	
	
	
	
	5 512
	
	
	5 512
	
	
	

	
	
	
	840
	
	
	
	
	420
	420
	
	840
	
	
	

	
	
	
	41
	
	
	41
	
	
	
	
	41
	
	
	

	1
	Уәлиханов ауданы Талдысай өзеніндегі су қоймасы бар Жамбыл су көтергіш бөгетінің құрылысы
	млн м3
	0
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	1) күтілетін нәтиже
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	
	

	
	2) шығыстар, оның ішінде есебінен:
	Шығыстар о.і.
	840
	
	
	
	
	840
	
	
	840
	
	
	

	
	республикалық бюджеттің
	млн. теңге (РБ)
	840
	
	
	
	
	840
	
	
	840
	
	
	

	
	қарыз
	млн. теңге (БТИ)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	жергілікті бюджеттің
	млн. теңге (ЖБ)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Ғ.Мүсірепов ауданы, Тайсары өзеніндегі Тайсары су торабының құрылысы (Чистополье ауылы, су қоймасының жобалық көлемі – 7,5 млн. м3, қалыпты су қоймасы деңгейіндегі су айдынының ауданы – 592,2 мың м2, орташа ұзындығы 2820 м., орташа ені 210 м., орташа тереңдігі 12 м., жағалау сызығының ұзындығы 9,8 км.)
	млн м3
	7,5
	-
	-
	-
	-
	7,5
	-
	-
	7,50
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	1) күтілетін нәтиже
	
	7,50
	-
	-
	-
	-
	7,5
	-
	-
	7,50
	
	
	

	
	2) шығыстар, оның ішінде есебінен:
	Шығыстар о.і.
	4 672
	
	
	
	
	4 672
	
	
	4 672
	
	
	

	
	республикалық бюджеттің
	млн. теңге (РБ)
	4 672
	
	
	
	
	4 672
	
	
	4 672
	
	
	

	
	қарыз
	млн. теңге (БТИ)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	жергілікті бюджеттің
	млн. теңге (ЖБ)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Уәлиханов ауданы Талдысай өзеніндегі су қоймасы бар Жамбыл су көтергіш бөгетінің құрылысы
	млн м3
	7,5
	-
	-
	-
	-
	-
	7,5
	-
	7,50
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	1) күтілетін нәтиже
	
	7,50
	-
	-
	-
	-
	-
	7,5
	-
	7,50
	
	
	

	
	2) шығыстар, оның ішінде есебінен:
	Шығыстар о.і.
	881
	
	
	41
	
	420
	420
	
	881
	
	
	

	
	республикалық бюджеттің
	млн. теңге (РБ)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	қарыз
	млн. теңге (БТИ)
	840
	
	
	
	
	420
	420
	
	840
	
	
	

	
	жергілікті бюджеттің
	млн. теңге (ЖБ)
	41
	
	
	41
	
	
	
	
	41
	
	
	

	14
	Түркістан облысы
	млн м3
	121,4
	-
	-
	69,10
	-
	7,30
	-
	45,00
	121,40
	
	
	

	
	
	млн. теңге
	44 432,057
	6 508,138
	5 020
	4 463,741
	6 940,178
	11 500
	5 000
	5 000
	32 903,919
	
	
	

	
	
	
	23 307,644
	6 367,466
	5 000
	3 000
	4 940,178
	4 000
	
	
	11 940,178
	
	
	

	
	
	
	15 000
	
	
	
	
	5 000
	5 000
	5 000
	15 000
	
	
	

	
	
	
	6 124,413
	140,672
	20
	1 463,741
	2 000
	2 500
	
	
	5 963,741
	
	
	

	1
	Түркістан облысы Бәйдібек ауданы «Бәйдібек Ата» су қоймасының құрылысы
	млн м3
	68,00
	-
	-
	68,0
	-
	-
	-
	-
	68,00
	20
	
	1) ГЭ № 19-0030/23 ДСП от 14.04.2023 г.;
2) Приказ об утверждений ПСД №43-Н от 18.04.2023г.;
3) ОЗ №30-05-27/1332 от 02.05.2023г.
 ЭЗ № 18/334 от 14.02.2024г.;
4) СМР 19.12.2023г.
 Доп 13.09.2023 г.               
Технадзор 19.12.2023 г.
Доп 25.09.2023 г.              
Автонадзор 19.12.2023 г.
Доп 20.09.2023г.;
5) «СМР 19.12.2023г.
 Доп 13.09.2023  г.              
Технадзор 19.12.2023 г. 
Доп 25.09.2023г.               
Автонадзор 19.12.2023  г.
Доп 20.09.2023г

	
	1) күтілетін нәтиже
	
	68,00
	-
	-
	68,0
	-
	-
	-
	-
	68,00
	
	
	

	
	2) шығыстар, оның ішінде есебінен:
	Шығыстар о.і.
	14 898,162
	5 597,984
	5 000
	3 860
	440,178
	
	
	
	4 300,178
	
	
	

	
	республикалық бюджеттің
	млн. теңге (РБ)
	14 038,162
	5 597,984
	5 000
	3 000
	440,178
	
	
	
	3 440,178
	
	
	

	
	қарыз
	млн. теңге (БТИ)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	жергілікті бюджеттің
	млн. теңге (ЖБ)
	860
	
	
	860
	
	
	
	
	860
	
	
	

	2
	Түркістан облысы Төлеби ауданы Кемеқалған ауылдық округіндегі «Қарақуыс» су қоймасының құрылысы
	млн м3
	1,1
	-
	-
	1,1
	-
	-
	-
	-
	1,10
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	1) күтілетін нәтиже
	
	1,10
	-
	-
	1,1
	-
	-
	-
	-
	1,10
	
	
	

	
	2) шығыстар, оның ішінде есебінен:
	Шығыстар о.і.
	1 177,182
	769,482
	
	407,700
	
	
	
	
	407,700
	
	
	

	
	республикалық бюджеттің
	млн. теңге (РБ)
	769,482
	769,482
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	қарыз
	млн. теңге (БТИ)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	жергілікті бюджеттің
	млн. теңге (ЖБ)
	407,700
	
	
	407,700
	
	
	
	
	407,700
	
	
	

	3
	Боралдай су қоймасының құрылысы (Көлемі 45 млн.м3), Бәйдібек ауданы 67,0 мың га
	млн м3
	45
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	45,0
	45,00
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	1) күтілетін нәтиже
	
	45,00
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	45,0
	45,00
	
	
	

	
	2) шығыстар, оның ішінде есебінен:
	Шығыстар о.і.
	15 185,244
	140,672
	
	44,572
	
	5 000
	5 000
	5 000
	15 044,572
	
	
	

	
	республикалық бюджеттің
	млн. теңге (РБ)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	қарыз
	млн. теңге (БТИ)
	15 000
	
	
	
	
	5 000
	5 000
	5 000
	15 000
	
	
	

	
	жергілікті бюджеттің
	млн. теңге (ЖБ)
	185,244
	140,672
	
	44,572
	
	
	
	
	44,572
	
	
	

	4
	Ақан су су қоймасының құрылысы (Көлемі 7,3 млн.м3), Сауран ауданы 1,5 мың га
	млн м3
	7,3
	-
	-
	-
	-
	7,3
	-
	-
	7,30
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	1) күтілетін нәтиже
	
	7,30
	-
	-
	-
	-
	7,3
	-
	-
	7,30
	
	
	

	
	2) шығыстар, оның ішінде есебінен:
	Шығыстар о.і.
	13 171,469
	
	20
	151,469
	6 500
	6 500
	
	
	13 151,469
	
	
	

	
	республикалық бюджеттің
	млн. теңге (РБ)
	8 500
	
	
	
	4 500
	4 000
	
	
	8 500
	
	
	

	
	қарыз
	млн. теңге (БТИ)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	жергілікті бюджеттің
	млн. теңге (ЖБ)
	4 671,469
	
	20
	151,469
	2 000
	2 500
	
	
	4 651,469
	
	
	

	15
	Атырау облысы
	млн м3
	220
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	220,00
	220,00
	
	
	

	
	
	млн. теңге
	58 452
	
	
	150
	303
	19 333
	19 333
	19 333
	58 452
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	58 149
	
	
	150
	
	19 333
	19 333
	19 333
	58 149
	
	
	

	
	
	
	303
	
	
	
	303
	
	
	
	303
	
	
	

	1
	Жылыой ауданы Жем өзенінде су қоймасын салу (жаңа)
	млн м3
	220
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	220,0
	220,00
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	1) күтілетін нәтиже
	
	220,00
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	220,0
	220,00
	
	
	

	
	2) шығыстар, оның ішінде есебінен:
	Шығыстар о.і.
	58 452
	
	
	150
	303
	19 333
	19 333
	19 333
	58 452
	
	
	

	
	республикалық бюджеттің
	млн. теңге (РБ)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	қарыз
	млн. теңге (БТИ)
	58 149
	
	
	150
	
	19 333
	19 333
	19 333
	58 149
	
	
	

	
	жергілікті бюджеттің
	млн. теңге (ЖБ)
	303
	
	
	
	303
	
	
	
	303
	
	
	

	
	7 Іс-шара
Су қоймаларын реконструкциялау (Гидротехникалық құрылыстарды реконструкциялау)
	млн м3
	7928,877
	245,00
	126,90
	155,41
	1 541,22
	2 458,34
	1 158,43
	2 243,58
	7 556,98
	
	
	

	
	
	км
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	
	

	
	
	млн. теңге
	522 555,373
	482,700
	18 530,300
	118 360,46
	138 791,63
	149 008,37
	82 146,773
	31 698,351
	503 542,373
	
	
	

	
	
	
	214 013,272
	482,700
	10 792,900
	74 546,37
	47 942,51
	62 629,80
	25 074,473
	9 007,733
	202 737,672
	
	
	

	
	
	
	273 024,285
	
	7 737,400
	42 117
	88 570,996
	70 388,271
	42 450
	21 760,618
	265 286,885
	
	
	

	
	
	
	35 517,816
	
	
	1 697,096
	2 278,120
	15 990,300
	14 622,300
	930
	35 517,816
	
	
	

	1
	Абай облысы
	млн м3
	9,679
	-
	-
	-
	-
	-
	4,30
	5,38
	9,68
	
	
	

	
	
	млн. теңге
	6 057,800
	
	
	
	57,800
	2 333,334
	2 333,333
	1 333,333
	6 057,800
	
	
	

	
	
	
	4 000
	
	
	
	
	1 333,334
	1 333,333
	1 333,333
	4 000
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2 057,800
	
	
	
	57,800
	1 000
	1 000
	
	2 057,800
	
	
	

	1
	Жаңасемей ауданы «Щербаковское» су қоймасын қайта құру (көлемі 3,7 млн.м3)
	млн м3
	3,7
	-
	-
	-
	-
	-
	3,7
	-
	3,70
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	1) күтілетін нәтиже
	млн м3
	3,7
	-
	-
	-
	-
	-
	3,7
	-
	3,70
	
	
	

	
	2) шығыстар, оның ішінде есебінен:
	Шығыстар о.і.
	1 008,700
	
	
	
	8,700
	500
	500
	
	1 008,700
	
	
	

	
	республикалық бюджеттің
	млн. теңге (РБ)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	қарыз
	млн. теңге (БТИ)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	жергілікті бюджеттің
	млн. теңге (ЖБ)
	1 008,700
	
	
	
	8,700
	500
	500
	
	1 008,700
	
	
	

	2
	Көкпекті ауданы «Үлкенбөкен» су қоймасын қайта құру (көлемі 0,606 млн.м3)
	млн м3
	0,6
	-
	-
	-
	-
	-
	0,6
	-
	0,60
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	1) күтілетін нәтиже
	млн м3
	0,6
	-
	-
	-
	-
	-
	0,6
	-
	0,60
	
	
	

	
	2) шығыстар, оның ішінде есебінен:
	Шығыстар о.і.
	1 009,100
	
	
	
	9,100
	500
	500
	
	1 009,100
	
	
	

	
	республикалық бюджеттің
	млн. теңге (РБ)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	қарыз
	млн. теңге (БТИ)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	жергілікті бюджеттің
	млн. теңге (ЖБ)
	1 009,100
	
	
	
	9,100
	500
	500
	
	1 009,100
	
	
	

	3
	Жаңасемей ауданы «Колхозный» жинақтаушы тоғанын қайта құру (көлемі 1,2 млн.м3)
	млн м3
	1,2
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	1,2
	1,20
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	1) күтілетін нәтиже
	млн м3
	1,2
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	1,2
	1,20
	
	
	

	
	2) шығыстар, оның ішінде есебінен:
	Шығыстар о.і.
	1 010
	
	
	
	10
	333,333
	333,333
	333,333
	1 010
	
	
	

	
	республикалық бюджеттің
	млн. теңге (РБ)
	1 000
	
	
	
	
	333,333
	333,333
	333,333
	1 000
	
	
	

	
	қарыз
	млн. теңге (БТИ)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	жергілікті бюджеттің
	млн. теңге (ЖБ)
	10
	
	
	
	10
	
	
	
	10
	
	
	

	4
	Жаңасемей ауданы «Алимба» тоғанын қайта құру (көлемі 3,79 млн.м3)
	млн м3
	3,79
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	3,8
	3,79
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	1) күтілетін нәтиже
	млн м3
	3,79
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	3,8
	3,79
	
	
	

	
	2) шығыстар, оның ішінде есебінен:
	Шығыстар о.і.
	1 010
	
	
	
	10
	333,333
	333,333
	333,333
	1 010
	
	
	

	
	республикалық бюджеттің
	млн. теңге (РБ)
	1 000
	
	
	
	
	333,333
	333,333
	333,333
	1 000
	
	
	

	
	қарыз
	млн. теңге (БТИ)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	жергілікті бюджеттің
	млн. теңге (ЖБ)
	10
	
	
	
	10
	
	
	
	10
	
	
	

	5
	Көкпекті ауданы «Талменка» тоғанын қайта құру (көлемі 0,362 млн.м3)
	млн м3
	0,362
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,362
	0,36
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	1) күтілетін нәтиже
	км
	0
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	
	

	
	2) шығыстар, оның ішінде есебінен:
	Шығыстар о.і.
	1 010
	
	
	
	10
	333,333
	333,333
	333,333
	1 010
	
	
	

	
	республикалық бюджеттің
	млн. теңге (РБ)
	1 000
	
	
	
	
	333,333
	333,333
	333,333
	1 000
	
	
	

	
	қарыз
	млн. теңге (БТИ)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	жергілікті бюджеттің
	млн. теңге (ЖБ)
	10
	
	
	
	10
	
	
	
	10
	
	
	

	6
	Жаңасемей ауданындағы «Половинки» тоғанын қайта құру (көлемі 0,027 млн.м3)
	млн м3
	0,027
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,027
	0,03
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	1) күтілетін нәтиже
	млн м3
	0,027
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,027
	0,03
	
	
	

	
	2) шығыстар, оның ішінде есебінен:
	Шығыстар о.і.
	1 010
	
	
	
	10
	333,333
	333,333
	333,333
	1 010
	
	
	

	
	республикалық бюджеттің
	млн. теңге (РБ)
	1 000
	
	
	
	
	333,333
	333,333
	333,333
	1 000
	
	
	

	
	қарыз
	млн. теңге (БТИ)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	жергілікті бюджеттің
	млн. теңге (ЖБ)
	10
	
	
	
	10
	
	
	
	10
	
	
	

	2
	Ақмола облысы
	млн м3
	756,841
	-
	-
	1,36
	-
	105,00
	239,58
	410,90
	756,84
	
	
	

	
	
	млн. теңге
	77 529,132
	523,135
	1 516,271
	6 376,22
	23 220,57
	28 476,14
	23 376,140
	3 000
	75 489,726
	
	
	

	
	
	
	41 931,656
	418,153
	1 103,097
	6 146,90
	16 220,57
	16 076,14
	10 926,140
	
	40 410,406
	
	
	

	
	
	
	34 890,209
	
	240,209
	
	7 000
	12 300
	12 350
	3 000
	34 650
	
	
	

	
	
	
	707,267
	104,982
	172,965
	229,320
	
	100
	100
	
	429,320
	
	
	

	1
	«Ақмола облысындағы Астана су қоймасының құрылыстарын реконструкциялау және жаңғырту»
410,9 млн. м3
	млн м3
	410,9
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	410,9
	410,90
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	1) күтілетін нәтиже
	км
	410,9
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	410,9
	410,90
	
	
	

	
	2) шығыстар, оның ішінде есебінен:
	Шығыстар о.і.
	23 134,415
	100
	
	34,415
	4 000
	8 000
	8 000
	3 000
	23 034,415
	
	
	

	
	республикалық бюджеттің
	млн. теңге (РБ)
	134,415
	100
	
	34,415
	
	
	
	
	34,415
	
	
	

	
	қарыз
	млн. теңге (БТИ)
	23 000
	
	
	
	4 000
	8 000
	8 000
	3 000
	23 000
	
	
	

	
	жергілікті бюджеттің
	млн. теңге (ЖБ)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Қоянды су қоймасын реконструкциялау
	млн м3
	7,13
	-
	-
	-
	-
	-
	7,1
	-
	7,13
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	1) күтілетін нәтиже
	км
	7,13
	-
	-
	-
	-
	-
	7,1
	-
	7,13
	
	
	

	
	2) шығыстар, оның ішінде есебінен:
	Шығыстар о.і.
	6 026,408
	2,500
	18,475
	5,433
	2 000
	2 000
	2 000
	
	6 005,433
	
	
	

	
	республикалық бюджеттің
	млн. теңге (РБ)
	26,408
	2,500
	18,475
	5,433
	
	
	
	
	5,433
	
	
	

	
	қарыз
	млн. теңге (БТИ)
	6 000
	
	
	
	2 000
	2 000
	2 000
	
	6 000
	
	
	

	
	жергілікті бюджеттің
	млн. теңге (ЖБ)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Подлесен су қоймасын қайта құру
	млн м3
	2,3
	-
	-
	-
	-
	-
	2,3
	-
	2,30
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	1) күтілетін нәтиже
	км
	2,3
	-
	-
	-
	-
	-
	2,3
	-
	2,30
	
	
	

	
	2) шығыстар, оның ішінде есебінен:
	Шығыстар о.і.
	5 035,837
	7,500
	15,836
	12,501
	1 000
	2 000
	2 000
	
	5 012,501
	
	
	

	
	республикалық бюджеттің
	млн. теңге (РБ)
	35,837
	7,500
	15,836
	12,501
	
	
	
	
	12,501
	
	
	

	
	қарыз
	млн. теңге (БТИ)
	5 000
	
	
	
	1 000
	2 000
	2 000
	
	5 000
	
	
	

	
	жергілікті бюджеттің
	млн. теңге (ЖБ)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Астана қаласының қорғаныс бөгетін бұрғыш арнасы бар апатты суағар құрылғысымен қайта жаңарту
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	20
	
	1) ГЭ №01-0127/20 от 05.03.2020г;
Удорожание проекта 1 этап РБК №15 от 24.08.2022г;
2)Приказ №38-н от 20.05.2020г;
3) ОЗ №№18-4-244 от 11.05.2020г;
4) Договора СМР №75/13 от 24.02.2025г.,
АН №78/7 от 17.11.2022г.,
ТН №81/4 от 17.11.2022г.
5) СМР №75/13 от 24.02.2025г.,
АН №78/7 от 17.11.2022г.,
ТН №81/4 от 17.11.2022г.

	
	1) күтілетін нәтиже
	км
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	
	
	

	
	2) шығыстар, оның ішінде есебінен:
	млн. теңге
	35 508,717
	308,153
	53,479
	4 776,754
	10 370,331
	10 000
	10 000
	
	35 147,085
	
	
	

	
	республикалық бюджеттің
	млн. теңге
	35 508,717
	308,153
	53,479
	4 776,754
	10 370,331
	10 000
	10 000
	
	35 147,085
	
	
	

	
	қарыз
	млн. теңге
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	жергілікті бюджеттің
	млн. теңге
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Аршалы ауданы Жібек жолы ауылының ішіндегі Есіл өзенінің арнасын тереңдету және кеңейту
	млн м3
	0
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	1) күтілетін нәтиже
	млн м3
	40
	-
	-
	-
	40,0
	-
	-
	-
	40,00
	
	
	

	
	2) шығыстар, оның ішінде есебінен:
	Шығыстар о.і.
	1 000
	
	1 000
	
	
	
	
	
	-
	
	
	

	
	республикалық бюджеттің
	млн. теңге (РБ)
	1 000
	
	1 000
	
	
	
	
	
	-
	
	
	

	
	қарыз
	млн. теңге (БТИ)
	
	
	
	
	
	
	
	
	-
	
	
	

	
	жергілікті бюджеттің
	млн. теңге (ЖБ)
	
	
	
	
	
	
	
	
	-
	
	
	

	6
	Ақмола облысы Аршалы ауданы «Батпақкөл көлі» бөгетін »қайта құру» жобалық-сметалық құжаттамасын әзірлеу
	млн м3
	105
	-
	-
	-
	-
	105,0
	-
	-
	105,00
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	1) күтілетін нәтиже
	млн м3
	105
	-
	-
	-
	-
	105,0
	-
	-
	105,00
	
	
	

	
	2) шығыстар, оның ішінде есебінен:
	Шығыстар о.і.
	541,399
	
	
	14,665
	276,734
	250
	
	
	541,399
	
	
	

	
	республикалық бюджеттің
	млн. теңге (РБ)
	541,399
	
	
	14,665
	276,734
	250
	
	
	541,399
	
	
	

	
	қарыз
	млн. теңге (БТИ)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	жергілікті бюджеттің
	млн. теңге (ЖБ)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	Ақмола облысында Сілеті су қоймасының құрылыстарын суды есептеу мен суды бөлуді автоматтандыру жүйелерін енгізе отырып қайта құру және жаңғырту
	млн м3
	230
	-
	-
	-
	-
	-
	230,0
	-
	230,00
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	1) күтілетін нәтиже
	млн м3
	230
	-
	-
	-
	-
	-
	230,0
	-
	230,00
	
	
	

	
	2) шығыстар, оның ішінде есебінен:
	Шығыстар о.і.
	4 058,441
	
	15,307
	190,854
	1 000
	1 926,140
	926,140
	
	4 043,134
	
	
	

	
	республикалық бюджеттің
	млн. теңге (РБ)
	4 058,441
	
	15,307
	190,854
	1 000
	1 926,140
	926,140
	
	4 043,134
	
	
	

	
	қарыз
	млн. теңге (БТИ)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	жергілікті бюджеттің
	млн. теңге (ЖБ)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	«Ақмола облысы Аршалы ауданы Безымянная бөгетін» қайта құруға жобалық-сметалық құжаттаманы әзірлеу
	млн м3
	0
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	1) күтілетін нәтиже
	км
	0
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	
	

	
	2) шығыстар, оның ішінде есебінен:
	Шығыстар о.і.
	626,439
	
	
	4,408
	322,031
	300
	
	
	626,439
	
	
	

	
	республикалық бюджеттің
	млн. теңге (РБ)
	626,439
	
	
	4,408
	322,031
	300
	
	
	626,439
	
	
	

	
	қарыз
	млн. теңге (БТИ)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	жергілікті бюджеттің
	млн. теңге (ЖБ)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	Бұланды ауданы, «Прохоровско-Колоколовская» бөгетін қайта құру, Жер дамба. Сынып – IV. №1 бөгеттің жотасы бойымен ұзындығы – 501 м., No2 бөгет – 773 м., No3 бөгет – 132 м. Жотаның бойымен ені 8 м.
	млн м3
	0
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	1) күтілетін нәтиже
	км
	1,3
	-
	-
	1,3
	-
	-
	-
	-
	1,30
	
	
	

	
	2) шығыстар, оның ішінде есебінен:
	Шығыстар о.і.
	328,916
	90
	135,300
	103,616
	
	
	
	
	103,616
	
	
	

	
	республикалық бюджеттің
	млн. теңге (РБ)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	қарыз
	млн. теңге (БТИ)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	жергілікті бюджеттің
	млн. теңге (ЖБ)
	328,916
	90
	135,300
	103,616
	
	
	
	
	103,616
	
	
	

	10
	Жақсы ауданы Чапаевская-1 бөгетін қайта құру «Чапаевская-1» бөгеті жергілікті сазды топырақтан, бөгеттің ұзындығы – 930 м, жотасы бойымен ені 6 метрге дейін, биіктігі 6 метрге дейін. Су қоймасының сыйымдылығы – 1 млн.м3.
	млн м3
	0
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	1) күтілетін нәтиже
	км
	0,93
	-
	0,9
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	
	

	
	2) шығыстар, оның ішінде есебінен:
	Шығыстар о.і.
	240,209
	
	240,209
	
	
	
	
	
	-
	
	
	

	
	республикалық бюджеттің
	млн. теңге (РБ)
	
	
	
	
	
	
	
	
	-
	
	
	

	
	қарыз
	млн. теңге (БТИ)
	240,209
	
	240,209
	
	
	
	
	
	-
	
	
	

	
	жергілікті бюджеттің
	млн. теңге (ЖБ)
	
	
	
	
	
	
	
	
	-
	
	
	

	11
	Аршалы ауданы Анар Станцияда орналасқан су өткізгіш қондырғылары бар қорғаныс бөгетін қайта құру. Қорғаныс бөгетінің жалпы ұзындығы 1361,97 м. Жотаның ені 4,5 м.Сынып – IV.
	млн м3
	1,361
	-
	-
	1,4
	-
	-
	-
	-
	1,36
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	1) күтілетін нәтиже
	км
	0
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	
	

	
	2) шығыстар, оның ішінде есебінен:
	Шығыстар о.і.
	133,551
	14,982
	34,165
	84,404
	
	
	
	
	84,404
	
	
	

	
	республикалық бюджеттің
	млн. теңге (РБ)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	қарыз
	млн. теңге (БТИ)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	жергілікті бюджеттің
	млн. теңге (ЖБ)
	133,551
	14,982
	34,165
	84,404
	
	
	
	
	84,404
	
	
	

	12
	Зеренді ауданы Иваново су қоймасын қайта құру. «Ивановская» бөгеті жергілікті сазды топырақтан жасалған, бөгеттің ұзындығы – 150 м, максималды биіктігі - 12 метр.
	млн м3
	0,15
	-
	-
	-
	-
	-
	0,2
	-
	0,15
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	1) күтілетін нәтиже
	км
	0,15
	-
	-
	-
	-
	-
	0,2
	-
	0,15
	
	
	

	
	2) шығыстар, оның ішінде есебінен:
	Шығыстар о.і.
	212
	
	3,500
	8,500
	
	100
	100
	
	208,500
	
	
	

	
	республикалық бюджеттің
	млн. теңге (РБ)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	қарыз
	млн. теңге (БТИ)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	жергілікті бюджеттің
	млн. теңге (ЖБ)
	212
	
	3,500
	8,500
	
	100
	100
	
	208,500
	
	
	

	13
	Бурабай ауданындағы Веденовская бөгетін қайта құру
	млн м3
	0
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	1) күтілетін нәтиже
	км
	0
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	
	

	
	2) шығыстар, оның ішінде есебінен:
	Шығыстар о.і.
	682,800
	
	
	32,800
	
	300
	350
	
	682,800
	
	
	

	
	республикалық бюджеттің
	млн. теңге (РБ)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	қарыз
	млн. теңге (БТИ)
	650
	
	
	
	
	300
	350
	
	650
	
	
	

	
	жергілікті бюджеттің
	млн. теңге (ЖБ)
	32,800
	
	
	32,800
	
	
	
	
	32,800
	
	
	

	14
	«Ақмола облысы Шортанды ауданындағы «Основная» бөгетінің шлюз қақпақтарын реконструкциялау»
	млн м3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	1) күтілетін нәтиже
	млн м3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2) шығыстар, оның ішінде есебінен:
	Шығыстар о.і.
	1 141,67
	
	
	793,74
	347,93
	
	
	
	1 141,67
	
	
	

	
	республикалық бюджеттің
	млн. теңге (РБ)
	1 141,67
	
	
	793,74
	347,93
	
	
	
	1 141,67
	
	
	

	
	қарыз
	млн. теңге (БТИ)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	жергілікті бюджеттің
	млн. теңге (ЖБ)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	15
	«Ақмола облысы Бұланды ауданындағы Иванковская бөгетін реконструкциялау»
	млн м3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	1) күтілетін нәтиже
	млн м3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2) шығыстар, оның ішінде есебінен:
	Шығыстар о.і.
	617,67
	
	
	314,13
	303,54
	
	
	
	617,67
	
	
	

	
	республикалық бюджеттің
	млн. теңге (РБ)
	617,67
	
	
	314,13
	303,54
	
	
	
	617,67
	
	
	

	
	қарыз
	млн. теңге (БТИ)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	жергілікті бюджеттің
	млн. теңге (ЖБ)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	16
	«Ақмола облысы Аршалы ауданының Жібек жолы ауылы шегінде Есіл өзені арнасының гидрологиялық режимін реттеу және гидроторап салу»
	млн м3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	1) күтілетін нәтиже
	млн м3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2) шығыстар, оның ішінде есебінен:
	Шығыстар о.і.
	7 200,00
	
	
	
	3 600,0
	3 600,0
	
	
	7 200,00
	
	
	

	
	республикалық бюджеттің
	млн. теңге (РБ)
	7 200,00
	
	
	
	3 600,0
	3 600,0
	
	
	7 200,00
	
	
	

	
	қарыз
	млн. теңге (БТИ)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	жергілікті бюджеттің
	млн. теңге (ЖБ)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Ақтөбе облысы
	млн м3
	525
	245,00
	-
	-
	-
	280,00
	-
	-
	280,00
	
	
	

	
	
	млн. теңге
	6 144,400
	502,185
	103,950
	38,265
	3 000
	2 500
	
	
	5 538,265
	
	
	

	
	
	
	644,400
	502,185
	103,950
	38,265
	
	
	
	
	38,265
	
	
	

	
	
	
	5 500
	
	
	
	3 000
	2 500
	
	
	5 500
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Қарғалы өзеніндегі Қарғалы су қоймасын қайта құру (4720 га суармалы егістік жерлерді суландыруды қамтамасыз ету)
	млн м3
	280
	-
	-
	-
	-
	280,0
	-
	-
	280,00
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	1) күтілетін нәтиже
	млн м3
	280
	-
	-
	-
	-
	280,0
	-
	-
	280,00
	
	
	

	
	2) шығыстар, оның ішінде есебінен:
	Шығыстар о.і.
	5 642,215
	
	103,950
	38,265
	3 000
	2 500
	
	
	5 538,265
	
	
	

	
	республикалық бюджеттің
	млн. теңге (РБ)
	142,215
	
	103,950
	38,265
	
	
	
	
	38,265
	
	
	

	
	қарыз
	млн. теңге (БТИ)
	5 500
	
	
	
	3 000
	2 500
	
	
	5 500
	
	
	

	
	жергілікті бюджеттің
	млн. теңге (ЖБ)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Елек өзеніндегі Ақтөбе су қоймасын қайта құру (13400 га суармалы егістік жерлерді суландыруды қамтамасыз ету)
	млн м3
	245
	245,0
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	1) күтілетін нәтиже
	млн м3
	245
	245,0
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	
	

	
	2) шығыстар, оның ішінде есебінен:
	Шығыстар о.і.
	502,185
	502,185
	
	
	
	
	
	
	-
	
	
	

	
	республикалық бюджеттің
	млн. теңге (РБ)
	502,185
	502,185
	
	
	
	
	
	
	-
	
	
	

	
	қарыз
	млн. теңге (БТИ)
	
	
	
	
	
	
	
	
	-
	
	
	

	
	жергілікті бюджеттің
	млн. теңге (ЖБ)
	
	
	
	
	
	
	
	
	-
	
	
	

	4
	Алматы облысы
	млн м3
	449,88
	-
	-
	-
	5,62
	4,26
	320,00
	120,00
	449,88
	
	
	

	
	
	млн. теңге
	14 436,144
	
	587,233
	853,453
	3 595,458
	6 400
	3 000
	
	13 848,911
	
	
	

	
	
	
	1 067,751
	
	149,304
	709,289
	209,158
	
	
	
	918,447
	
	
	

	
	
	
	12 000
	
	
	
	3 000
	6 000
	3 000
	
	12 000
	
	
	

	
	
	
	1 368,393
	
	437,929
	144,164
	386,300
	400
	
	
	930,464
	
	
	

	1
	Алматы облысындағы Бартоғай су қоймасының бөгетін қайта құру және сейсмикалық тұрақтылығын арттыру (су көлемі – 320,0 млн. м3)
	млн м3
	320
	-
	-
	-
	-
	-
	320,0
	-
	320,00
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	1) күтілетін нәтиже
	км
	320
	-
	-
	-
	-
	-
	320,0
	-
	320,00
	
	
	

	
	2) шығыстар, оның ішінде есебінен:
	Шығыстар о.і.
	12 385,008
	
	148,093
	236,915
	3 000
	6 000
	3 000
	
	12 236,915
	
	
	

	
	республикалық бюджеттің
	млн. теңге (РБ)
	385,008
	
	148,093
	236,915
	
	
	
	
	236,915
	
	
	

	
	қарыз
	млн. теңге (БТИ)
	12 000
	
	
	
	3 000
	6 000
	3 000
	
	12 000
	
	
	

	
	жергілікті бюджеттің
	млн. теңге (ЖБ)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Алматы облысы Сүмбе өзеніндегі Қазақстан-Қытай бірлескен су тарту құрылысын қайта жаңарту
	млн м3
	0
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	1) күтілетін нәтиже
	км
	5,7
	-
	-
	5,7
	-
	-
	-
	-
	5,70
	
	
	

	
	2) шығыстар, оның ішінде есебінен:
	Шығыстар о.і.
	208,736
	
	1,211
	207,525
	
	
	
	
	207,525
	
	
	

	
	республикалық бюджеттің
	млн. теңге (РБ)
	208,736
	
	1,211
	207,525
	
	
	
	
	207,525
	
	
	

	
	қарыз
	млн. теңге (БТИ)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	жергілікті бюджеттің
	млн. теңге (ЖБ)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Райымбек ауданы Шалқоды а/о Шибут тоғанындағы тасқын және еріген қар суларының жиналуы үшін бөгетті қайта жаңарту
	млн м3
	0
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	1) күтілетін нәтиже
	км
	0
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	
	

	
	2) шығыстар, оның ішінде есебінен:
	Шығыстар о.і.
	244,529
	
	244,529
	
	
	
	
	
	-
	
	
	

	
	республикалық бюджеттің
	млн. теңге (РБ)
	
	
	
	
	
	
	
	
	-
	
	
	

	
	қарыз
	млн. теңге (БТИ)
	
	
	
	
	
	
	
	
	-
	
	
	

	
	жергілікті бюджеттің
	млн. теңге (ЖБ)
	244,529
	
	244,529
	
	
	
	
	
	-
	
	
	

	4
	Райымбек ауданы Шалқоды а/о Шолақ тоғанындағы тасқын және еріген қар суларының жиналуы үшін бөгетті қайта жаңарту
	млн м3
	0
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	1) күтілетін нәтиже
	км
	0
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	
	

	
	2) шығыстар, оның ішінде есебінен:
	Шығыстар о.і.
	
	
	
	
	
	
	
	
	-
	
	
	

	
	республикалық бюджеттің
	млн. теңге (РБ)
	
	
	
	
	
	
	
	
	-
	
	
	

	
	қарыз
	млн. теңге (БТИ)
	
	
	
	
	
	
	
	
	-
	
	
	

	
	жергілікті бюджеттің
	млн. теңге (ЖБ)
	
	
	
	
	
	
	
	
	-
	
	
	

	5
	Қарасай ауданының «Октябрь №1» су қоймасын күрделі жөндеу (су көлемі – 1,54 млн.м3)
	млн м3
	1,54
	-
	-
	-
	1,5
	-
	-
	-
	1,54
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	1) күтілетін нәтиже
	км
	1,54
	-
	-
	-
	1,5
	-
	-
	-
	1,54
	
	
	

	
	2) шығыстар, оның ішінде есебінен:
	Шығыстар о.і.
	148,308
	
	
	48,708
	99,600
	
	
	
	148,308
	
	
	

	
	республикалық бюджеттің
	млн. теңге (РБ)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	қарыз
	млн. теңге (БТИ)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	жергілікті бюджеттің
	млн. теңге (ЖБ)
	148,308
	
	
	48,708
	99,600
	
	
	
	148,308
	
	
	

	6
	Қарасай ауданының «К-25» су қоймасын күрделі жөндеу (су көлемі – 4,08 млн.м3)
	млн м3
	4,08
	-
	-
	-
	4,1
	-
	-
	-
	4,08
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	1) күтілетін нәтиже
	км
	4,08
	-
	-
	-
	4,1
	-
	-
	-
	4,08
	
	
	

	
	2) шығыстар, оның ішінде есебінен:
	Шығыстар о.і.
	193,400
	
	193,400
	
	
	
	
	
	-
	
	
	

	
	республикалық бюджеттің
	млн. теңге (РБ)
	
	
	
	
	
	
	
	
	-
	
	
	

	
	қарыз
	млн. теңге (БТИ)
	
	
	
	
	
	
	
	
	-
	
	
	

	
	жергілікті бюджеттің
	млн. теңге (ЖБ)
	193,400
	
	193,400
	
	
	
	
	
	-
	
	
	

	7
	Іле ауданы Октябрьдің 30 жылдығы атындағы су торабын күрделі жөндеу
	млн м3
	0
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	1) күтілетін нәтиже
	км
	0
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	
	

	
	2) шығыстар, оның ішінде есебінен:
	Шығыстар о.і.
	101,720
	
	
	34,020
	67,700
	
	
	
	101,720
	
	
	

	
	республикалық бюджеттің
	млн. теңге (РБ)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	қарыз
	млн. теңге (БТИ)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	жергілікті бюджеттің
	млн. теңге (ЖБ)
	101,720
	
	
	34,020
	67,700
	
	
	
	101,720
	
	
	

	8
	Талғар ауданы Саз-Талғар-2а су қоймасын күрделі жөндеу (су көлемі – 4,26 млн.м3)
	млн м3
	4,26
	-
	-
	-
	-
	4,3
	-
	-
	4,26
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	1) күтілетін нәтиже
	км
	4,26
	-
	-
	-
	-
	4,3
	-
	-
	4,26
	
	
	

	
	2) шығыстар, оның ішінде есебінен:
	Шығыстар о.і.
	680,436
	
	
	61,436
	219
	400
	
	
	680,436
	
	
	

	
	республикалық бюджеттің
	млн. теңге (РБ)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	қарыз
	млн. теңге (БТИ)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	жергілікті бюджеттің
	млн. теңге (ЖБ)
	680,436
	
	
	61,436
	219
	400
	
	
	680,436
	
	
	

	9
	Алматы облысы Іле ауданы Күрті су қоймасының бөгетін реконструкциялауға жобалық-сметалық құжаттаманы әзірлеу
	млн м3
	0
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	1) күтілетін нәтиже
	км
	0
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	
	

	
	2) шығыстар, оның ішінде есебінен:
	Шығыстар о.і.
	209,879
	
	
	86,998
	122,881
	
	
	
	209,879
	
	
	

	
	республикалық бюджеттің
	млн. теңге (РБ)
	209,879
	
	
	86,998
	122,881
	
	
	
	209,879
	
	
	

	
	қарыз
	млн. теңге (БТИ)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	жергілікті бюджеттің
	млн. теңге (ЖБ)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	«Алматы облысы Іле ауданы Тасқұтан су көтергіш бөгетін қайта құру» жобалық-сметалық құжаттамасын әзірлеу.
	млн м3
	0
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	1) күтілетін нәтиже
	км
	0
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	
	

	
	2) шығыстар, оның ішінде есебінен:
	Шығыстар о.і.
	124,656
	
	
	85,340
	39,316
	
	
	
	124,656
	
	
	

	
	республикалық бюджеттің
	млн. теңге (РБ)
	124,656
	
	
	85,340
	39,316
	
	
	
	124,656
	
	
	

	
	қарыз
	млн. теңге (БТИ)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	жергілікті бюджеттің
	млн. теңге (ЖБ)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	11
	«Алматы облысы Еңбекшіқазақ ауданы Шелек су торабын қайта құру» жобалық-сметалық құжаттамасын әзірлеу.
	млн м3
	0
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	1) күтілетін нәтиже
	км
	0
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	
	

	
	2) шығыстар, оның ішінде есебінен:
	Шығыстар о.і.
	139,472
	
	
	92,511
	46,961
	
	
	
	139,472
	
	
	

	
	республикалық бюджеттің
	млн. теңге (РБ)
	139,472
	
	
	92,511
	46,961
	
	
	
	139,472
	
	
	

	
	қарыз
	млн. теңге (БТИ)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	жергілікті бюджеттің
	млн. теңге (ЖБ)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12
	Күрті
	млн м3
	120
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	120,0
	120,00
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	1) күтілетін нәтиже
	
	120,00
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	120,0
	120,00
	
	
	

	
	2) шығыстар, оның ішінде есебінен:
	Шығыстар о.і.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	республикалық бюджеттің
	млн. теңге (РБ)
	
	
	
	
	
	
	
	
	-
	
	
	

	
	қарыз
	млн. теңге (БТИ)
	
	
	
	
	
	
	
	
	-
	
	
	

	
	жергілікті бюджеттің
	млн. теңге (ЖБ)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Атырау облысы
	млн м3
	1
	-
	-
	-
	-
	1,00
	-
	-
	1,00
	
	
	

	
	
	млн. теңге
	26 570,909
	3 114,486
	3 748,647
	16 403,456
	3 000
	304,320
	
	
	19 707,776
	
	
	

	
	
	
	26 570,909
	3 114,486
	3 748,647
	16 403,456
	3 000
	304,320
	
	
	19 707,776
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Атырау облысы Қызылқоға ауданының Миялы ауылындағы «Ералы» су торабында орналасқан гидротехникалық құрылыстарды реконструкциялау 
	млн м3
	1
	-
	-
	-
	-
	1,0
	-
	-
	1,00
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	1) күтілетін нәтиже
	млн м3
	1
	-
	-
	-
	-
	1,0
	-
	-
	1,00
	
	
	

	
	2) шығыстар, оның ішінде есебінен:
	Шығыстар о.і.
	508,806
	114,486
	90
	
	
	304,320
	
	
	304,320
	
	
	

	
	республикалық бюджеттің
	млн. теңге (РБ)
	508,806
	114,486
	90
	
	
	304,320
	
	
	304,320
	
	
	

	
	қарыз
	млн. теңге (БТИ)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	жергілікті бюджеттің
	млн. теңге (ЖБ)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Атырау облысы шегінде Жайық өзенінің сулылығын арттыру және гидрологиялық режимін жақсарту бойынша құрылыс. №2
	млн м3
	0
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	1) күтілетін нәтиже
	км
	0
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	
	

	
	2) шығыстар, оның ішінде есебінен:
	Шығыстар о.і.
	9 546,482
	1 500
	560,982
	7 485,500
	
	
	
	
	7 485,500
	
	
	

	
	республикалық бюджеттің
	млн. теңге (РБ)
	9 546,482
	1 500
	560,982
	7 485,500
	
	
	
	
	7 485,500
	
	
	

	
	қарыз
	млн. теңге (БТИ)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	жергілікті бюджеттің
	млн. теңге (ЖБ)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Атырау облысы шегіндегі Қиғаш өзенінің сулылығын арттыру және гидрологиялық режимін жақсарту бойынша құрылыс №2 1-кезек
	млн м3
	0
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	20
	
	1) ГЭ № 01-0663/21 от 03.12.2021 г.;
2) Приказ об утверждений ПСД №6 от 18.01.2022г;
3) ЭЗ №06-01-02-06-2/32-2  от 19.01.2022г.; ОЗ №Б/Н
4) Договора СМР №132  от 17.06.2022г.
Технадзор №174 от 23.08.2022г.
Автонадзор №147  от 21.06.2022г.;
5) СМР №132  от 17.06.2022г.
Технадзор №174 от 23.08.2022г.
Автонадзор №147  от 21.06.2022г.

	
	1) күтілетін нәтиже
	км
	0
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	
	

	
	2) шығыстар, оның ішінде есебінен:
	Шығыстар о.і.
	5 887,410
	1 500
	3 097,665
	1 289,745
	
	
	
	
	1 289,745
	
	
	

	
	республикалық бюджеттің
	млн. теңге (РБ)
	5 887,410
	1 500
	3 097,665
	1 289,745
	
	
	
	
	1 289,745
	
	
	

	
	қарыз
	млн. теңге (БТИ)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	жергілікті бюджеттің
	млн. теңге (ЖБ)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Жылыой ауданы, Құлсары қаласындағы ұзындығы 5,2 шақырымға дейінгі Қамыскөл көлінің жағалауы мен жағалау аймағын абаттандыру Атырау облысы, аудан, Атырау облысы». 4 кезек
	млн м3
	0
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	1) күтілетін нәтиже
	км
	0
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	
	

	
	2) шығыстар, оның ішінде есебінен:
	Шығыстар о.і.
	10 628,211
	
	
	7 628,211
	3 000
	
	
	
	10 628,211
	
	
	

	
	республикалық бюджеттің
	млн. теңге (РБ)
	10 628,211
	
	
	7 628,211
	3 000
	
	
	
	10 628,211
	
	
	

	
	қарыз
	млн. теңге (БТИ)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	жергілікті бюджеттің
	млн. теңге (ЖБ)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	Шығыс Қазақстан облысы
	млн м3
	120,15
	-
	-
	-
	-
	119,10
	1,05
	-
	120,15
	
	
	

	
	
	млн. теңге
	27 011,384
	90
	87,743
	270,641
	9 121
	12 442
	5 000
	
	26 833,641
	
	
	

	
	
	
	5 884,143
	90
	22,143
	30
	1 000
	2 742
	2 000
	
	5 772
	
	
	

	
	
	
	20 761
	
	
	
	8 061
	9 700
	3 000
	
	20 761
	
	
	

	
	
	
	366,241
	
	65,600
	240,641
	60
	
	
	
	300,641
	
	
	

	1
	«Тарбағатай ауданындағы Қандысу су қоймасының құрылыстарын қайта құру 43,6 млн. м3
	млн м3
	43,6
	-
	-
	-
	-
	43,6
	-
	-
	43,60
	20
	
	04.12.2025г №06-0310/25

	
	1) күтілетін нәтиже
	км
	43,6
	-
	-
	-
	-
	43,6
	-
	-
	43,60
	
	
	

	
	2) шығыстар, оның ішінде есебінен:
	Шығыстар о.і.
	4 873,143
	90
	22,143
	
	2 761
	2 000
	
	
	4 761
	
	
	

	
	республикалық бюджеттің
	млн. теңге (РБ)
	112,143
	90
	22,143
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	қарыз
	млн. теңге (БТИ)
	4 761
	
	
	
	2 761
	2 000
	
	
	4 761
	
	
	

	
	жергілікті бюджеттің
	млн. теңге (ЖБ)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Зайсан ауданы Уйденин су қоймасының жобалық-сметалық құжаттамасын түзеткеннен кейін қайта құруды аяқтау (75,5 млн.м3)
	млн м3
	75,5
	-
	-
	-
	-
	75,5
	-
	-
	75,50
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	1) күтілетін нәтиже
	млн м3
	75,5
	-
	-
	-
	-
	75,5
	-
	-
	75,50
	
	
	

	
	2) шығыстар, оның ішінде есебінен:
	Шығыстар о.і.
	2 630
	
	
	30
	1 600
	1 000
	
	
	2 630
	
	
	

	
	республикалық бюджеттің
	млн. теңге (РБ)
	30
	
	
	30
	
	
	
	
	30
	
	
	

	
	қарыз
	млн. теңге (БТИ)
	2 600
	
	
	
	1 600
	1 000
	
	
	2 600
	
	
	

	
	жергілікті бюджеттің
	млн. теңге (ЖБ)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Күршім ауданы Орта Теректі өзеніндегі су қоймасын қайта жаңарту (0,85 млн.м3)
	млн м3
	1,05
	-
	-
	-
	-
	-
	1,05
	-
	1,05
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	1) күтілетін нәтиже
	млн м3
	1,05
	-
	-
	-
	-
	-
	1,05
	-
	1,05
	
	
	

	
	2) шығыстар, оның ішінде есебінен:
	Шығыстар о.і.
	3 553,600
	
	53,600
	
	
	1 500
	2 000
	
	3 500
	
	
	

	
	республикалық бюджеттің
	млн. теңге (РБ)
	3 500
	
	
	
	
	1 500
	2 000
	
	3 500
	
	
	

	
	қарыз
	млн. теңге (БТИ)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	жергілікті бюджеттің
	млн. теңге (ЖБ)
	53,600
	
	53,600
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Самар ауданы Лайлы өзеніндегі «Лайлинское» су қоймасының Самар бассейнаралық каналмен бірге бөгеті, ұзындығы 2,8 км 
	млн м3
	0
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	1) күтілетін нәтиже
	км
	2,8
	-
	-
	-
	-
	2,8
	-
	-
	2,80
	
	
	

	
	2) шығыстар, оның ішінде есебінен:
	Шығыстар о.і.
	2 254
	
	12
	
	1 000
	1 242
	
	
	2 242
	
	
	

	
	республикалық бюджеттің
	млн. теңге (РБ)
	2 242
	
	
	
	1 000
	1 242
	
	
	2 242
	
	
	

	
	қарыз
	млн. теңге (БТИ)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	жергілікті бюджеттің
	млн. теңге (ЖБ)
	12
	
	12
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Глубокое ауданы Солнечный, Маховка ауылындағы Маховка өзеніндегі су қоймасының бөгеті. 
	млн м3
	0
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	1) күтілетін нәтиже
	км
	0
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	
	

	
	2) шығыстар, оның ішінде есебінен:
	Шығыстар о.і.
	1 023,051
	
	
	23,051
	500
	500
	
	
	1 023,051
	
	
	

	
	республикалық бюджеттің
	млн. теңге (РБ)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	қарыз
	млн. теңге (БТИ)
	1 000
	
	
	
	500
	500
	
	
	1 000
	
	
	

	
	жергілікті бюджеттің
	млн. теңге (ЖБ)
	23,051
	
	
	23,051
	
	
	
	
	23,051
	
	
	

	6
	Ұлан ауданы Мамай Батыр ауылының солтүстігі, Аблакетка өзеніндегі 3,5 км қашықтықтағы гидротехникалық құрылыс. 
	млн м3
	0
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	1) күтілетін нәтиже
	км
	3,5
	-
	-
	-
	-
	3,5
	-
	-
	3,50
	
	
	

	
	2) шығыстар, оның ішінде есебінен:
	Шығыстар о.і.
	1 436,061
	
	
	36,061
	700
	700
	
	
	1 436,061
	
	
	

	
	республикалық бюджеттің
	млн. теңге (РБ)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	қарыз
	млн. теңге (БТИ)
	1 400
	
	
	
	700
	700
	
	
	1 400
	
	
	

	
	жергілікті бюджеттің
	млн. теңге (ЖБ)
	36,061
	
	
	36,061
	
	
	
	
	36,061
	
	
	

	7
	Ұлан ауданы, Айыртау ауылынан оңтүстік-батысқа қарай 3 км жерде, Ұлан өзеніндегі гидротехникалық құрылыс
	млн м3
	0
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	1) күтілетін нәтиже
	км
	3
	-
	-
	-
	-
	-
	3,0
	-
	3,00
	
	
	

	
	2) шығыстар, оның ішінде есебінен:
	Шығыстар о.і.
	3 060
	
	
	
	60
	1 500
	1 500
	
	3 060
	
	
	

	
	республикалық бюджеттің
	млн. теңге (РБ)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	қарыз
	млн. теңге (БТИ)
	3 000
	
	
	
	
	1 500
	1 500
	
	3 000
	
	
	

	
	жергілікті бюджеттің
	млн. теңге (ЖБ)
	60
	
	
	
	60
	
	
	
	60
	
	
	

	8
	Нижний Тайынта ауылының қоныстану аумағынан оңтүстік-батысқа қарай 0,2 км жерде Тайынты өзеніндегі гидротехникалық құрылыс
	млн м3
	0
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	1) күтілетін нәтиже
	км
	0,2
	-
	-
	-
	-
	0,2
	-
	-
	0,20
	
	
	

	
	2) шығыстар, оның ішінде есебінен:
	Шығыстар о.і.
	2 063,101
	
	
	63,101
	1 000
	1 000
	
	
	2 063,101
	
	
	

	
	республикалық бюджеттің
	млн. теңге (РБ)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	қарыз
	млн. теңге (БТИ)
	2 000
	
	
	
	1 000
	1 000
	
	
	2 000
	
	
	

	
	жергілікті бюджеттің
	млн. теңге (ЖБ)
	63,101
	
	
	63,101
	
	
	
	
	63,101
	
	
	

	9
	Каменка ауылының жанындағы Дресвянка өзеніндегі су қоймасының бөгетін қайта құру
	млн м3
	0
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	1) күтілетін нәтиже
	км
	0
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	
	

	
	2) шығыстар, оның ішінде есебінен:
	Шығыстар о.і.
	3 057,373
	
	
	57,373
	
	1 500
	1 500
	
	3 057,373
	
	
	

	
	республикалық бюджеттің
	млн. теңге (РБ)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	қарыз
	млн. теңге (БТИ)
	3 000
	
	
	
	
	1 500
	1 500
	
	3 000
	
	
	

	
	жергілікті бюджеттің
	млн. теңге (ЖБ)
	57,373
	
	
	57,373
	
	
	
	
	57,373
	
	
	

	10
	Самарское ауылы жанындағы Ешқыбай бөгетін қайта құру
	млн м3
	0
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	1) күтілетін нәтиже
	км
	0
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	
	

	
	2) шығыстар, оның ішінде есебінен:
	Шығыстар о.і.
	3 061,055
	
	
	61,055
	1 500
	1 500
	
	
	3 061,055
	
	
	

	
	республикалық бюджеттің
	млн. теңге (РБ)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	қарыз
	млн. теңге (БТИ)
	3 000
	
	
	
	1 500
	1 500
	
	
	3 000
	
	
	

	
	жергілікті бюджеттің
	млн. теңге (ЖБ)
	61,055
	
	
	61,055
	
	
	
	
	61,055
	
	
	

	7
	Жамбыл облысы
	млн м3
	197,1
	-
	-
	-
	30,00
	167,10
	-
	-
	197,10
	
	
	

	
	
	млн. теңге
	24 312,518
	17,367
	
	5 594,649
	9 350,251
	9 350,251
	
	
	24 295,151
	
	
	

	
	
	
	422,016
	17,367
	
	404,649
	
	
	
	
	404,649
	
	
	

	
	
	
	23 890,502
	
	
	5 190
	9 350,251
	9 350,251
	
	
	23 890,502
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Жуалы ауданындағы Теріс-Ашыбұлақ су қоймасын қайта құру 158,6 млн м3
	млн м3
	158,6
	-
	-
	-
	-
	158,6
	-
	-
	158,60
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	1) күтілетін нәтиже
	км
	0
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	
	

	
	2) шығыстар, оның ішінде есебінен:
	Шығыстар о.і.
	6 604,672
	3,170
	
	11
	3 295,251
	3 295,251
	
	
	6 601,502
	
	
	

	
	республикалық бюджеттің
	млн. теңге (РБ)
	14,170
	3,170
	
	11
	
	
	
	
	11
	
	
	

	
	қарыз
	млн. теңге (БТИ)
	6 590,502
	
	
	
	3 295,251
	3 295,251
	
	
	6 590,502
	
	
	

	
	жергілікті бюджеттің
	млн. теңге (ЖБ)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Қордай ауданындағы Қарақоныс су қоймасын реконструкциялау 8,5 млн м3
	млн м3
	8,5
	-
	-
	-
	-
	8,5
	-
	-
	8,50
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	1) күтілетін нәтиже
	км
	0
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	
	

	
	2) шығыстар, оның ішінде есебінен:
	Шығыстар о.і.
	17 314,197
	14,197
	
	5 190
	6 055
	6 055
	
	
	17 300
	
	
	

	
	республикалық бюджеттің
	млн. теңге (РБ)
	14,197
	14,197
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	қарыз
	млн. теңге (БТИ)
	17 300
	
	
	5 190
	6 055
	6 055
	
	
	17 300
	
	
	

	
	жергілікті бюджеттің
	млн. теңге (ЖБ)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Сарысу ауданы Шабақты өзеніндегі Ынталы су қоймасының құрылыстарын қайта құру және техникалық қайта жарақтандыру
	млн м3
	30
	-
	-
	-
	30,0
	-
	-
	-
	30,00
	20
	
	1) ГЭ №19-0282/20 от 14.08.2020г.
Удорожание проекта 1 этап, решение РБК №27 от 18.12.2024г.;
2) Приказ №31-н от 09.02.2021г.;
3) ОЗ Б/Н
4) Договор СМР №151/4 от 08.12.2023г.,
ТН №254/10 от 23.01.2025г.,
АН №196/10 от 27.01.2025г.
5) СМР №151/4 от 08.12.2023г.,
ТН №254/10 от 23.01.2025г.,
АН №196/10 от 27.01.2025г.

	
	1) күтілетін нәтиже
	млн м3
	0
	-
	-
	
	-
	-
	-
	-
	-
	
	
	

	
	2) шығыстар, оның ішінде есебінен:
	Шығыстар о.і.
	393,649
	
	
	393,649
	
	
	
	
	393,649
	
	
	

	
	республикалық бюджеттің
	млн. теңге (РБ)
	393,649
	
	
	393,649
	
	
	
	
	393,649
	
	
	

	
	қарыз
	млн. теңге (БТИ)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	жергілікті бюджеттің
	млн. теңге (ЖБ)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	Жетісу облысы
	млн м3
	12,5
	-
	-
	-
	-
	12,50
	-
	-
	12,50
	
	
	

	
	
	млн. теңге
	16 298,994
	36,270
	171,855
	455,222
	6692,987
	9 620,300
	
	
	16 090,869
	
	
	

	
	
	
	4 357,249
	36,270
	134,855
	428,222
	789,242
	3 646,300
	
	
	4 186,124
	
	
	

	
	
	
	11 941,745
	
	37
	27
	5 903,745
	5 974
	
	
	11 904,745
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Тентек өзендегі су торабы 
	млн м3
	0
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	1) күтілетін нәтиже
	км
	0
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	
	

	
	2) шығыстар, оның ішінде есебінен:
	Шығыстар о.і.
	5 073,353
	5
	29,676
	38,677
	2 500
	2 500
	
	
	5 038,677
	
	
	

	
	республикалық бюджеттің
	млн. теңге (РБ)
	73,353
	5
	29,676
	38,677
	
	
	
	
	38,677
	
	
	

	
	қарыз
	млн. теңге (БТИ)
	5 000
	
	
	
	2 500
	2 500
	
	
	5 000
	
	
	

	
	жергілікті бюджеттің
	млн. теңге (ЖБ)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Жаманты өзеніндегі су торабы
	млн м3
	0
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	1) күтілетін нәтиже
	км
	0
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	
	

	
	2) шығыстар, оның ішінде есебінен:
	Шығыстар о.і.
	356,975
	
	37
	27
	292,975
	
	
	
	319,975
	
	
	

	
	республикалық бюджеттің
	млн. теңге (РБ)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	қарыз
	млн. теңге (БТИ)
	356,975
	
	37
	27
	292,975
	
	
	
	319,975
	
	
	

	
	жергілікті бюджеттің
	млн. теңге (ЖБ)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Биен өзеніндегі су торабы
	млн м3
	0
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	1) күтілетін нәтиже
	км
	0
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	
	

	
	2) шығыстар, оның ішінде есебінен:
	Шығыстар о.і.
	1 217,533
	3
	25,080
	4,683
	714,770
	470
	
	
	1 189,453
	
	
	

	
	республикалық бюджеттің
	млн. теңге (РБ)
	502,763
	3
	25,080
	4,683
	
	470
	
	
	474,683
	
	
	

	
	қарыз
	млн. теңге (БТИ)
	714,770
	
	
	
	714,770
	
	
	
	714,770
	
	
	

	
	жергілікті бюджеттің
	млн. теңге (ЖБ)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Сүмбе өзенінде гидротораптың ЭБЖ құрылысы
	млн м3
	0
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	1) күтілетін нәтиже
	км
	0
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	
	

	
	2) шығыстар, оның ішінде есебінен:
	Шығыстар о.і.
	646,994
	
	1,211
	7,783
	319
	319
	
	
	645,783
	
	
	

	
	республикалық бюджеттің
	млн. теңге (РБ)
	646,994
	
	1,211
	7,783
	319
	319
	
	
	645,783
	
	
	

	
	қарыз
	млн. теңге (БТИ)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	жергілікті бюджеттің
	млн. теңге (ЖБ)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	«Жетісу облысы Ескелді ауданы Қаратал өзеніндегі су жинау бөгетін қайта жаңарту» жобалық-сметалық құжаттамасын әзірлеу
	млн м3
	0
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	1) күтілетін нәтиже
	км
	0
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	
	

	
	2) шығыстар, оның ішінде есебінен:
	Шығыстар о.і.
	572,479
	
	
	3,360
	99,119
	470
	
	
	572,479
	
	
	

	
	республикалық бюджеттің
	млн. теңге (РБ)
	572,479
	
	
	3,360
	99,119
	470
	
	
	572,479
	
	
	

	
	қарыз
	млн. теңге (БТИ)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	жергілікті бюджеттің
	млн. теңге (ЖБ)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	Ескі Күшүк су бұру торабы
	млн м3
	0
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	1) күтілетін нәтиже
	км
	0
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	
	

	
	2) шығыстар, оның ішінде есебінен:
	Шығыстар о.і.
	313,300
	
	
	
	
	313,300
	
	
	313,300
	
	
	

	
	республикалық бюджеттің
	млн. теңге (РБ)
	313,300
	
	
	
	
	313,300
	
	
	313,300
	
	
	

	
	қарыз
	млн. теңге (БТИ)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	жергілікті бюджеттің
	млн. теңге (ЖБ)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	Сарқан ауданы Тлеулінің су тарту құрылысын қайта құру
	млн м3
	0
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	1) күтілетін нәтиже
	км
	0
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	
	

	
	2) шығыстар, оның ішінде есебінен:
	Шығыстар о.і.
	274
	
	
	
	
	274
	
	
	274
	
	
	

	
	республикалық бюджеттің
	млн. теңге (РБ)
	274
	
	
	
	
	274
	
	
	274
	
	
	

	
	қарыз
	млн. теңге (БТИ)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	жергілікті бюджеттің
	млн. теңге (ЖБ)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	Сарқан ауданындағы Лепсі өзенінде, Лепсіде су бұру бөгетінің құрылысы
	млн м3
	0
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	1) күтілетін нәтиже
	км
	0
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	
	

	
	2) шығыстар, оның ішінде есебінен:
	Шығыстар о.і.
	1 800
	
	
	
	
	1 800
	
	
	1 800
	
	
	

	
	республикалық бюджеттің
	млн. теңге (РБ)
	1 800
	
	
	
	
	1 800
	
	
	1 800
	
	
	

	
	қарыз
	млн. теңге (БТИ)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	жергілікті бюджеттің
	млн. теңге (ЖБ)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	Ақешкі су қоймасын Ақешкі каналымен қайта құру
	млн м3
	2,5
	-
	-
	-
	-
	2,5
	-
	-
	2,50
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	1) күтілетін нәтиже
	км
	0
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	
	

	
	2) шығыстар, оның ішінде есебінен:
	Шығыстар о.і.
	3 027,267
	2,480
	15,242
	9,545
	1 000
	2 000
	
	
	3 009,545
	
	
	

	
	республикалық бюджеттің
	млн. теңге (РБ)
	27,267
	2,480
	15,242
	9,545
	
	
	
	
	9,545
	
	
	

	
	қарыз
	млн. теңге (БТИ)
	3 000
	
	
	
	1 000
	2 000
	
	
	3 000
	
	
	

	
	жергілікті бюджеттің
	млн. теңге (ЖБ)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	Ащыбұлақ су қоймасын Ащыбұлақ каналымен қайта құру
	млн м3
	4,5
	-
	-
	-
	-
	4,5
	-
	-
	4,50
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	1) күтілетін нәтиже
	км
	0
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	
	

	
	2) шығыстар, оның ішінде есебінен:
	Шығыстар о.і.
	853,211
	5
	36,111
	20,100
	396
	396
	
	
	812,100
	
	
	

	
	республикалық бюджеттің
	млн. теңге (РБ)
	61,211
	5
	36,111
	20,100
	
	
	
	
	20,100
	
	
	

	
	қарыз
	млн. теңге (БТИ)
	792
	
	
	
	396
	396
	
	
	792
	
	
	

	
	жергілікті бюджеттің
	млн. теңге (ЖБ)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	11
	Алмалы су қоймасын Алмалы каналымен қайта жаңарту
	млн м3
	5,5
	-
	-
	-
	-
	5,5
	-
	-
	5,50
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	1) күтілетін нәтиже
	км
	0
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	
	

	
	2) шығыстар, оның ішінде есебінен:
	Шығыстар о.і.
	2 128,715
	20,790
	27,535
	2,390
	1 000
	1 078
	
	
	2 080,390
	
	
	

	
	республикалық бюджеттің
	млн. теңге (РБ)
	50,715
	20,790
	27,535
	2,390
	
	
	
	
	2,390
	
	
	

	
	қарыз
	млн. теңге (БТИ)
	2 078
	
	
	
	1 000
	1 078
	
	
	2 078
	
	
	

	
	жергілікті бюджеттің
	млн. теңге (ЖБ)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12
	«Жетісу облысы, Қаратал ауданы, Биже өзеніндегі (Ескі Көшік) су қабылдайтын су құбырын қайта құру» жобалық-сметалық құжаттамасын әзірлеу
	млн м3
	0
	-
	-
	-
	-
	
	-
	-
	-
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	1) күтілетін нәтиже
	км
	0
	-
	-
	-
	-
	
	-
	-
	-
	
	
	

	
	2) шығыстар, оның ішінде есебінен:
	Шығыстар о.і.
	35,167
	
	
	2,864
	32,303
	
	
	
	35,167
	
	
	

	
	республикалық бюджеттің
	млн. теңге (РБ)
	35,167
	
	
	2,864
	32,303
	
	
	
	35,167
	
	
	

	
	қарыз
	млн. теңге (БТИ)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	жергілікті бюджеттің
	млн. теңге (ЖБ)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	13
	«Жетісу облысы Ақсу ауданындағы Биен өзеніндегі гидроторапты реконструкциялау»
	млн м3
	
	-
	-
	-
	-
	
	-
	-
	-
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	1) күтілетін нәтиже
	км
	
	-
	-
	-
	-
	
	-
	-
	-
	
	
	

	
	2) шығыстар, оның ішінде есебінен:
	Шығыстар о.і.
	677,65
	
	
	338,82
	338,82
	
	
	
	677,65
	
	
	

	
	республикалық бюджеттің
	млн. теңге (РБ)
	677,65
	
	
	338,82
	338,82
	
	
	
	677,65
	
	
	

	
	қарыз
	млн. теңге (БТИ)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	жергілікті бюджеттің
	млн. теңге (ЖБ)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	Батыс Қазақстан облысы
	млн м3
	473,48
	-
	-
	62,90
	-
	197,38
	213,20
	-
	473,48
	
	
	

	
	
	млн. теңге
	53 953,442
	650,180
	1 250,505
	797,751
	2746,636
	21 202,500
	21 632,300
	6 469,400
	52 052,757
	
	
	

	
	
	
	22 113,242
	650,180
	644,905
	797,751
	226,636
	5 420,200
	8 700
	6 469,400
	20 818,157
	
	
	

	
	
	
	10 070
	
	
	
	2 220
	5 350
	2 500
	
	10 070
	
	
	

	
	
	
	21 770,200
	
	605,600
	
	300
	10 432,300
	10 432,300
	
	21 164,600
	
	
	

	1
	Батыс Қазақстан облысы Ақжайық ауданы Тоған ауылдағы Киров су қоймасын қайта құру. 62,9 млн. теңге М3
	млн м3
	62,9
	-
	-
	62,9
	-
	-
	-
	-
	62,90
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	1) күтілетін нәтиже
	млн м3
	62,9
	-
	-
	62,9
	-
	-
	-
	-
	62,90
	
	
	

	
	2) шығыстар, оның ішінде есебінен:
	Шығыстар о.і.
	1 295,514
	644,180
	574,658
	76,676
	
	
	
	
	76,676
	
	
	

	
	республикалық бюджеттің
	млн. теңге (РБ)
	1 295,514
	644,180
	574,658
	76,676
	
	
	
	
	76,676
	
	
	

	
	қарыз
	млн. теңге (БТИ)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	жергілікті бюджеттің
	млн. теңге (ЖБ)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Бітік су қоймасын реконструкциялау
	млн м3
	106,7
	-
	-
	-
	-
	106,7
	-
	-
	106,70
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	1) күтілетін нәтиже
	км
	0
	-
	-
	-
	-
	
	-
	-
	-
	
	
	

	
	2) шығыстар, оның ішінде есебінен:
	Шығыстар о.і.
	1 664,954
	
	37,872
	7,082
	620
	1 000
	
	
	1 627,082
	
	
	

	
	республикалық бюджеттің
	млн. теңге (РБ)
	44,954
	
	37,872
	7,082
	
	
	
	
	7,082
	
	
	

	
	қарыз
	млн. теңге (БТИ)
	1 620
	
	
	
	620
	1 000
	
	
	1 620
	
	
	

	
	жергілікті бюджеттің
	млн. теңге (ЖБ)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Дөнгүлүк су қоймасын қайта құру
	млн м3
	57,38
	-
	-
	-
	-
	57,4
	-
	-
	57,38
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	1) күтілетін нәтиже
	км
	57,38
	-
	-
	-
	-
	57,4
	-
	-
	57,38
	
	
	

	
	2) шығыстар, оның ішінде есебінен:
	Шығыстар о.і.
	2 533,483
	3,400
	18,497
	11,586
	1 000
	1 500
	
	
	2 511,586
	
	
	

	
	республикалық бюджеттің
	млн. теңге (РБ)
	33,483
	3,400
	18,497
	11,586
	
	
	
	
	11,586
	
	
	

	
	қарыз
	млн. теңге (БТИ)
	2 500
	
	
	
	1 000
	1 500
	
	
	2 500
	
	
	

	
	жергілікті бюджеттің
	млн. теңге (ЖБ)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Пятимарск су қоймасын қайта құру
	млн м3
	33,3
	-
	-
	-
	-
	33,3
	-
	-
	33,30
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	1) күтілетін нәтиже
	км
	33,3
	-
	-
	-
	-
	33,3
	-
	-
	33,30
	
	
	

	
	2) шығыстар, оның ішінде есебінен:
	Шығыстар о.і.
	1 326,040
	2,600
	13,878
	9,562
	600
	700
	
	
	1 309,562
	
	
	

	
	республикалық бюджеттің
	млн. теңге (РБ)
	26,040
	2,600
	13,878
	9,562
	
	
	
	
	9,562
	
	
	

	
	қарыз
	млн. теңге (БТИ)
	1 300
	
	
	
	600
	700
	
	
	1 300
	
	
	

	
	жергілікті бюджеттің
	млн. теңге (ЖБ)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Сарышағанақ су қоймасын реконструкциялау
	млн м3
	46,8
	-
	-
	-
	-
	-
	46,8
	-
	46,80
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	1) күтілетін нәтиже
	км
	0
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	
	

	
	2) шығыстар, оның ішінде есебінен:
	Шығыстар о.і.
	981,300
	
	
	
	31,300
	450
	500
	
	981,300
	
	
	

	
	республикалық бюджеттің
	млн. теңге (РБ)
	31,300
	
	
	
	31,300
	
	
	
	31,300
	
	
	

	
	қарыз
	млн. теңге (БТИ)
	950
	
	
	
	
	450
	500
	
	950
	
	
	

	
	жергілікті бюджеттің
	млн. теңге (ЖБ)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	ҚОҚБ бас ғимаратын реконструкциялау
	млн м3
	0
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	1) күтілетін нәтиже
	км
	0
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	
	

	
	2) шығыстар, оның ішінде есебінен:
	Шығыстар о.і.
	1 700
	
	
	
	
	1 700
	
	
	1 700
	
	
	

	
	республикалық бюджеттің
	млн. теңге (РБ)
	1 700
	
	
	
	
	1 700
	
	
	1 700
	
	
	

	
	қарыз
	млн. теңге (БТИ)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	жергілікті бюджеттің
	млн. теңге (ЖБ)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	«Батыс Қазақстан облысы Орал қаласының Шаған өзеніндегі Шаған су қоймасын қайта құру» жобалық–сметалық құжаттамасын әзірлеу.
	млн м3
	19,1
	-
	-
	-
	-
	-
	19,1
	-
	19,10
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	1) күтілетін нәтиже
	км
	0
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	
	

	
	2) шығыстар, оның ішінде есебінен:
	Шығыстар о.і.
	3 733,095
	
	
	8,374
	24,721
	1 700
	2 000
	
	3 733,095
	
	
	

	
	республикалық бюджеттің
	млн. теңге (РБ)
	33,095
	
	
	8,374
	24,721
	
	
	
	33,095
	
	
	

	
	қарыз
	млн. теңге (БТИ)
	3 700
	
	
	
	
	1 700
	2 000
	
	3 700
	
	
	

	
	жергілікті бюджеттің
	млн. теңге (ЖБ)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	Бөкей ордасы ауданы Мұратсай ауылының жанындағы су қоймасын реконструкциялау
	млн м3
	22
	-
	-
	-
	-
	-
	22,0
	-
	22,00
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	1) күтілетін нәтиже
	км
	0
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	
	

	
	2) шығыстар, оның ішінде есебінен:
	Шығыстар о.і.
	1 026,900
	
	26,900
	
	
	500
	500
	
	1 000
	
	
	

	
	республикалық бюджеттің
	млн. теңге (РБ)
	1 000
	
	
	
	
	500
	500
	
	1 000
	
	
	

	
	қарыз
	млн. теңге (БТИ)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	жергілікті бюджеттің
	млн. теңге (ЖБ)
	26,900
	
	26,900
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	Теректі ауданы Приречное ауылы маңындағы Қараоба өзеніндегі су қоймасын қайта жаңарту
	млн м3
	7
	-
	-
	-
	-
	-
	7,0
	-
	7,00
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	1) күтілетін нәтиже
	км
	0
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	
	

	
	2) шығыстар, оның ішінде есебінен:
	Шығыстар о.і.
	1 057,100
	
	57,100
	
	
	500
	500
	
	1 000
	
	
	

	
	республикалық бюджеттің
	млн. теңге (РБ)
	1 000
	
	
	
	
	500
	500
	
	1 000
	
	
	

	
	қарыз
	млн. теңге (БТИ)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	жергілікті бюджеттің
	млн. теңге (ЖБ)
	57,100
	
	57,100
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	І-Казталов су қоймасының бас ғимаратын күрделі жөндеу
	млн м3
	0
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	1) күтілетін нәтиже
	км
	0
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	
	

	
	2) шығыстар, оның ішінде есебінен:
	Шығыстар о.і.
	320
	
	
	
	
	320
	
	
	320
	
	
	

	
	республикалық бюджеттің
	млн. теңге (РБ)
	320
	
	
	
	
	320
	
	
	320
	
	
	

	
	қарыз
	млн. теңге (БТИ)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	жергілікті бюджеттің
	млн. теңге (ЖБ)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	11
	II-Казталов су қоймасының бас ғимаратын күрделі жөндеу
	млн м3
	0
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	1) күтілетін нәтиже
	км
	0
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	
	

	
	2) шығыстар, оның ішінде есебінен:
	Шығыстар о.і.
	370
	
	
	
	
	370
	
	
	370
	
	
	

	
	республикалық бюджеттің
	млн. теңге (РБ)
	370
	
	
	
	
	370
	
	
	370
	
	
	

	
	қарыз
	млн. теңге (БТИ)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	жергілікті бюджеттің
	млн. теңге (ЖБ)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12
	Мамай су торабының бас құрылысын күрделі жөндеу
	млн м3
	0
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	1) күтілетін нәтиже
	км
	0
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	
	

	
	2) шығыстар, оның ішінде есебінен:
	Шығыстар о.і.
	370
	
	
	
	
	370
	
	
	370
	
	
	

	
	республикалық бюджеттің
	млн. теңге (РБ)
	370
	
	
	
	
	370
	
	
	370
	
	
	

	
	қарыз
	млн. теңге (БТИ)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	жергілікті бюджеттің
	млн. теңге (ЖБ)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	13
	Бәйтерек ауданы, Чирово ауылы маңындағы Малая Быковка өзенінің бөгетін қайта жаңарту
	млн м3
	0
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	1) күтілетін нәтиже
	км
	0
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	
	

	
	2) шығыстар, оның ішінде есебінен:
	Шығыстар о.і.
	156
	
	156
	
	
	
	
	
	-
	
	
	

	
	республикалық бюджеттің
	млн. теңге (РБ)
	
	
	
	
	
	
	
	
	-
	
	
	

	
	қарыз
	млн. теңге (БТИ)
	
	
	
	
	
	
	
	
	-
	
	
	

	
	жергілікті бюджеттің
	млн. теңге (ЖБ)
	156
	
	156
	
	
	
	
	
	-
	
	
	

	14
	Бәйтерек ауданы Раздольное ауылы маңындағы Рубежка өзеніндегі су қоймасын күрделі жөндеу
	млн м3
	0
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	1) күтілетін нәтиже
	км
	0
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	
	

	
	2) шығыстар, оның ішінде есебінен:
	Шығыстар о.і.
	1 007
	
	7
	
	
	500
	500
	
	1 000
	
	
	

	
	республикалық бюджеттің
	млн. теңге (РБ)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	қарыз
	млн. теңге (БТИ)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	жергілікті бюджеттің
	млн. теңге (ЖБ)
	1 007
	
	7
	
	
	500
	500
	
	1 000
	
	
	

	15
	Бәйтерек ауданы Сұлу көл ауылы Ембулатовка өзеніндегі су қоймасын күрделі жөндеу
	млн м3
	0
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	1) күтілетін нәтиже
	км
	0
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	
	

	
	2) шығыстар, оның ішінде есебінен:
	Шығыстар о.і.
	1 030
	
	
	
	30
	500
	500
	
	1 030
	
	
	

	
	республикалық бюджеттің
	млн. теңге (РБ)
	1 000
	
	
	
	
	500
	500
	
	1 000
	
	
	

	
	қарыз
	млн. теңге (БТИ)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	жергілікті бюджеттің
	млн. теңге (ЖБ)
	30
	
	
	
	30
	
	
	
	30
	
	
	

	16
	Теректі ауданы Новая Жизнь ауылының маңындағы Барбастау өзеніндегі су қоймасын күрделі жөндеу
	млн м3
	0
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	1) күтілетін нәтиже
	км
	0
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	
	

	
	2) шығыстар, оның ішінде есебінен:
	Шығыстар о.і.
	2 202,600
	
	42,400
	
	
	1 160,200
	1 000
	
	2 160,200
	
	
	

	
	республикалық бюджеттің
	млн. теңге (РБ)
	2 160,200
	
	
	
	
	1 160,200
	1 000
	
	2 160,200
	
	
	

	
	қарыз
	млн. теңге (БТИ)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	жергілікті бюджеттің
	млн. теңге (ЖБ)
	42,400
	
	42,400
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	17
	Теректі ауданының Покатиловка ауылы Барбастау с. өзеніндегі су қоймасын күрделі жөндеу.
	млн м3
	0
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	1) күтілетін нәтиже
	км
	0
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	
	

	
	2) шығыстар, оның ішінде есебінен:
	Шығыстар о.і.
	597,300
	
	41,500
	
	
	277,900
	277,900
	
	555,800
	
	
	

	
	республикалық бюджеттің
	млн. теңге (РБ)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	қарыз
	млн. теңге (БТИ)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	жергілікті бюджеттің
	млн. теңге (ЖБ)
	597,300
	
	41,500
	
	
	277,900
	277,900
	
	555,800
	
	
	

	18
	Теректі ауданы Кемер ауылының Барбастау өзеніндегі су қоймасын күрделі жөндеу
	млн м3
	0
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	1) күтілетін нәтиже
	км
	0
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	
	

	
	2) шығыстар, оның ішінде есебінен:
	Шығыстар о.і.
	470,600
	
	30,800
	
	
	219,900
	219,900
	
	439,800
	
	
	

	
	республикалық бюджеттің
	млн. теңге (РБ)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	қарыз
	млн. теңге (БТИ)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	жергілікті бюджеттің
	млн. теңге (ЖБ)
	470,600
	
	30,800
	
	
	219,900
	219,900
	
	439,800
	
	
	

	19
	Теректі ауданы Төңкеріс (Алқаптық) ауыл маңындағы Солянка өзеніндегі су қоймасын күрделі жөндеу.
	млн м3
	0
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	1) күтілетін нәтиже
	км
	0
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	
	

	
	2) шығыстар, оның ішінде есебінен:
	Шығыстар о.і.
	1 462,600
	
	62,600
	
	
	
	700
	700
	1 400
	
	
	

	
	республикалық бюджеттің
	млн. теңге (РБ)
	1 400
	
	
	
	
	
	700
	700
	1 400
	
	
	

	
	қарыз
	млн. теңге (БТИ)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	жергілікті бюджеттің
	млн. теңге (ЖБ)
	62,600
	
	62,600
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	20
	Ақжайық ауданы Солянка өзеніндегі Ақжайық су қоймасын күрделі жөндеу
	млн м3
	0
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	1) күтілетін нәтиже
	км
	0
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	
	

	
	2) шығыстар, оның ішінде есебінен:
	Шығыстар о.і.
	529,300
	
	29,300
	
	
	250
	250
	
	500
	
	
	

	
	республикалық бюджеттің
	млн. теңге (РБ)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	қарыз
	млн. теңге (БТИ)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	жергілікті бюджеттің
	млн. теңге (ЖБ)
	529,300
	
	29,300
	
	
	250
	250
	
	500
	
	
	

	21
	Бәйтерек ауданы Горбуново ауылы маңындағы Вильная арқалығындағы Ембулатовка өзеніндегі су қоймасын күрделі жөндеу
	млн м3
	0
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	1) күтілетін нәтиже
	км
	0
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	
	

	
	2) шығыстар, оның ішінде есебінен:
	Шығыстар о.і.
	1 040
	
	
	
	40
	
	500
	500
	1 040
	
	
	

	
	республикалық бюджеттің
	млн. теңге (РБ)
	1 000
	
	
	
	
	
	500
	500
	1 000
	
	
	

	
	қарыз
	млн. теңге (БТИ)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	жергілікті бюджеттің
	млн. теңге (ЖБ)
	40
	
	
	
	40
	
	
	
	40
	
	
	

	22
	Бәйтерек ауданы Январцево кентінің жанындағы Ембулатовка өзеніндегі су қоймасын күрделі жөндеу (к. Рожково) 
	млн м3
	0
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	1) күтілетін нәтиже
	км
	0
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	
	

	
	2) шығыстар, оның ішінде есебінен:
	Шығыстар о.і.
	1 030
	
	
	
	30
	
	500
	500
	1 030
	
	
	

	
	республикалық бюджеттің
	млн. теңге (РБ)
	1 000
	
	
	
	
	
	500
	500
	1 000
	
	
	

	
	қарыз
	млн. теңге (БТИ)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	жергілікті бюджеттің
	млн. теңге (ЖБ)
	30
	
	
	
	30
	
	
	
	30
	
	
	

	23
	Жәнібек ауданы Жақсыбай су қоймасын күрделі жөндеу
	млн м3
	0
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	1) күтілетін нәтиже
	км
	0
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	
	

	
	2) шығыстар, оның ішінде есебінен:
	Шығыстар о.і.
	1 020
	
	
	
	20
	
	500
	500
	1 020
	
	
	

	
	республикалық бюджеттің
	млн. теңге (РБ)
	1 000
	
	
	
	
	
	500
	500
	1 000
	
	
	

	
	қарыз
	млн. теңге (БТИ)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	жергілікті бюджеттің
	млн. теңге (ЖБ)
	20
	
	
	
	20
	
	
	
	20
	
	
	

	24
	Жәнібек ауданы Жасқайрат су қоймасын күрделі жөндеу
	млн м3
	0
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	1) күтілетін нәтиже
	км
	0
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	
	

	
	2) шығыстар, оның ішінде есебінен:
	Шығыстар о.і.
	1 020
	
	
	
	20
	
	500
	500
	1 020
	
	
	

	
	республикалық бюджеттің
	млн. теңге (РБ)
	1 000
	
	
	
	
	
	500
	500
	1 000
	
	
	

	
	қарыз
	млн. теңге (БТИ)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	жергілікті бюджеттің
	млн. теңге (ЖБ)
	20
	
	
	
	20
	
	
	
	20
	
	
	

	25
	Теректі ауданы Федоровка ауылының маңындағы Барбастау өзенінің сағасындағы су қоймасын күрделі жөндеу
	млн м3
	0
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	1) күтілетін нәтиже
	км
	0
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	
	

	
	2) шығыстар, оның ішінде есебінен:
	Шығыстар о.і.
	1 043,400
	
	43,400
	
	
	
	500
	500
	1 000
	
	
	

	
	республикалық бюджеттің
	млн. теңге (РБ)
	1 000
	
	
	
	
	
	500
	500
	1 000
	
	
	

	
	қарыз
	млн. теңге (БТИ)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	жергілікті бюджеттің
	млн. теңге (ЖБ)
	43,400
	
	43,400
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	26
	Теректі ауданы Долин а.о. Жаманбүрлү арқалығындағы су қоймасын күрделі жөндеу
	млн м3
	0
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	1) күтілетін нәтиже
	км
	0
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	
	

	
	2) шығыстар, оның ішінде есебінен:
	Шығыстар о.і.
	1 053,400
	
	53,400
	
	
	
	500
	500
	1 000
	
	
	

	
	республикалық бюджеттің
	млн. теңге (РБ)
	1 000
	
	
	
	
	
	500
	500
	1 000
	
	
	

	
	қарыз
	млн. теңге (БТИ)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	жергілікті бюджеттің
	млн. теңге (ЖБ)
	53,400
	
	53,400
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	27
	Теректі ауданы Федоров а/о Жаманбүрлү арқалығындағы су қоймасын күрделі жөндеу
	млн м3
	0
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	1) күтілетін нәтиже
	км
	0
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	
	

	
	2) шығыстар, оның ішінде есебінен:
	Шығыстар о.і.
	1 055,200
	
	55,200
	
	
	
	500
	500
	1 000
	
	
	

	
	республикалық бюджеттің
	млн. теңге (РБ)
	1 000
	
	
	
	
	
	500
	500
	1 000
	
	
	

	
	қарыз
	млн. теңге (БТИ)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	жергілікті бюджеттің
	млн. теңге (ЖБ)
	55,200
	
	55,200
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	28
	Шыңғырлау ауданы Жаңақұш су қоймасын күрделі жөндеу
	млн м3
	0
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	1) күтілетін нәтиже
	км
	0
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	
	

	
	2) шығыстар, оның ішінде есебінен:
	Шығыстар о.і.
	1 040
	
	
	
	40
	
	500
	500
	1 040
	
	
	

	
	республикалық бюджеттің
	млн. теңге (РБ)
	1 000
	
	
	
	
	
	500
	500
	1 000
	
	
	

	
	қарыз
	млн. теңге (БТИ)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	жергілікті бюджеттің
	млн. теңге (ЖБ)
	40
	
	
	
	40
	
	
	
	40
	
	
	

	29
	Шыңғырлау ауданы Жыланды су қоймасын күрделі жөндеу
	млн м3
	0
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	1) күтілетін нәтиже
	км
	0
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	
	

	
	2) шығыстар, оның ішінде есебінен:
	Шығыстар о.і.
	1 035
	
	
	
	35
	
	500
	500
	1 035
	
	
	

	
	республикалық бюджеттің
	млн. теңге (РБ)
	1 000
	
	
	
	
	
	500
	500
	1 000
	
	
	

	
	қарыз
	млн. теңге (БТИ)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	жергілікті бюджеттің
	млн. теңге (ЖБ)
	35
	
	
	
	35
	
	
	
	35
	
	
	

	30
	Шыңғырлау ауданы Шанды су қоймасын күрделі жөндеу
	млн м3
	0
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	1) күтілетін нәтиже
	км
	0
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	
	

	
	2) шығыстар, оның ішінде есебінен:
	Шығыстар о.і.
	1 040
	
	
	
	40
	
	500
	500
	1 040
	
	
	

	
	республикалық бюджеттің
	млн. теңге (РБ)
	1 000
	
	
	
	
	
	500
	500
	1 000
	
	
	

	
	қарыз
	млн. теңге (БТИ)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	жергілікті бюджеттің
	млн. теңге (ЖБ)
	40
	
	
	
	40
	
	
	
	40
	
	
	

	31
	«Батыс Қазақстан облысы Ақжайық ауданы Бағырлай су қоймасын қайта құру» жобалық-сметалық құжаттамасын әзірлеу.
	млн м3
	0
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	1) күтілетін нәтиже
	км
	0
	-
	-
	-
	-
	
	-
	-
	-
	
	
	

	
	2) шығыстар, оның ішінде есебінен:
	Шығыстар о.і.
	26,783
	
	
	3,817
	22,966
	
	
	
	26,783
	
	
	

	
	республикалық бюджеттің
	млн. теңге (РБ)
	26,783
	
	
	3,817
	22,966
	
	
	
	26,783
	
	
	

	
	қарыз
	млн. теңге (БТИ)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	жергілікті бюджеттің
	млн. теңге (ЖБ)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	32
	Ұзынкөл су қоймасын күрделі жөндеу
	млн м3
	0
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	1) күтілетін нәтиже
	км
	0
	-
	-
	-
	-
	
	-
	-
	-
	
	
	

	
	2) шығыстар, оның ішінде есебінен:
	Шығыстар о.і.
	1 314,400
	
	
	
	45
	
	500
	769,400
	1 314,400
	
	
	

	
	республикалық бюджеттің
	млн. теңге (РБ)
	1 269,400
	
	
	
	
	
	500
	769,400
	1 269,400
	
	
	

	
	қарыз
	млн. теңге (БТИ)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	жергілікті бюджеттің
	млн. теңге (ЖБ)
	45
	
	
	
	45
	
	
	
	45
	
	
	

	33
	«БҚО Үлкен өзен өзеніндегі Сарычағанақ су қоймасын қайта құру» жобалық-сметалық құжаттамасын әзірлеу.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	1) күтілетін нәтиже
	км
	0
	-
	-
	-
	-
	
	-
	-
	-
	
	
	

	
	2) шығыстар, оның ішінде есебінен:
	Шығыстар о.і.
	32,473
	
	
	4,764
	27,709
	
	
	
	32,473
	
	
	

	
	республикалық бюджеттің
	млн. теңге (РБ)
	32,473
	
	
	4,764
	27,709
	
	
	
	32,473
	
	
	

	
	қарыз
	млн. теңге (БТИ)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	жергілікті бюджеттің
	млн. теңге (ЖБ)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	34
	Рубежка
	млн м3
	2,9
	-
	-
	-
	-
	-
	2,9
	-
	2,90
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	1) күтілетін нәтиже
	
	2,90
	-
	-
	-
	-
	-
	2,9
	-
	2,90
	
	
	

	
	2) шығыстар, оның ішінде есебінен:
	Шығыстар о.і.
	1 000
	
	
	
	
	500
	500
	
	1 000
	
	
	

	
	республикалық бюджеттің
	млн. теңге (РБ)
	
	
	
	
	
	
	
	
	-
	
	
	

	
	қарыз
	млн. теңге (БТИ)
	
	
	
	
	
	
	
	
	-
	
	
	

	
	жергілікті бюджеттің
	млн. теңге (ЖБ)
	1 000
	
	
	
	
	500
	500
	
	1 000
	
	
	

	35
	Ембулатовка
	млн м3
	2,9
	-
	-
	-
	-
	-
	2,9
	-
	2,90
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	1) күтілетін нәтиже
	
	2,90
	-
	-
	-
	-
	-
	2,9
	-
	2,90
	
	
	

	
	2) шығыстар, оның ішінде есебінен:
	Шығыстар о.і.
	1 000
	
	
	
	
	500
	500
	
	1 000
	
	
	

	
	республикалық бюджеттің
	млн. теңге (РБ)
	
	
	
	
	
	
	
	
	-
	
	
	

	
	қарыз
	млн. теңге (БТИ)
	
	
	
	
	
	
	
	
	-
	
	
	

	
	жергілікті бюджеттің
	млн. теңге (ЖБ)
	1 000
	
	
	
	
	500
	500
	
	1 000
	
	
	

	36
	Новая Жизнь
	млн м3
	6,8
	-
	-
	-
	-
	-
	6,8
	-
	6,80
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	1) күтілетін нәтиже
	
	6,80
	-
	-
	-
	-
	-
	6,8
	-
	6,80
	
	
	

	
	2) шығыстар, оның ішінде есебінен:
	Шығыстар о.і.
	2 160
	
	
	
	
	1 080
	1 080
	
	2 160
	
	
	

	
	республикалық бюджеттің
	млн. теңге (РБ)
	
	
	
	
	
	
	
	
	-
	
	
	

	
	қарыз
	млн. теңге (БТИ)
	
	
	
	
	
	
	
	
	-
	
	
	

	
	жергілікті бюджеттің
	млн. теңге (ЖБ)
	2 160
	
	
	
	
	1 080
	1 080
	
	2 160
	
	
	

	37
	Покатилов
	млн м3
	3,6
	-
	-
	-
	-
	-
	3,6
	-
	3,60
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	1) күтілетін нәтиже
	
	3,60
	-
	-
	-
	-
	-
	3,6
	-
	3,60
	
	
	

	
	2) шығыстар, оның ішінде есебінен:
	Шығыстар о.і.
	555
	
	
	
	
	277,500
	277,500
	
	555
	
	
	

	
	республикалық бюджеттің
	млн. теңге (РБ)
	
	
	
	
	
	
	
	
	-
	
	
	

	
	қарыз
	млн. теңге (БТИ)
	
	
	
	
	
	
	
	
	-
	
	
	

	
	жергілікті бюджеттің
	млн. теңге (ЖБ)
	555
	
	
	
	
	277,500
	277,500
	
	555
	
	
	

	38
	Кемер
	млн м3
	13,8
	-
	-
	-
	-
	-
	13,8
	-
	13,80
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	1) күтілетін нәтиже
	
	13,80
	-
	-
	-
	-
	-
	13,8
	-
	13,80
	
	
	

	
	2) шығыстар, оның ішінде есебінен:
	Шығыстар о.і.
	440
	
	
	
	
	220
	220
	
	440
	
	
	

	
	республикалық бюджеттің
	млн. теңге (РБ)
	
	
	
	
	
	
	
	
	-
	
	
	

	
	қарыз
	млн. теңге (БТИ)
	
	
	
	
	
	
	
	
	-
	
	
	

	
	жергілікті бюджеттің
	млн. теңге (ЖБ)
	440
	
	
	
	
	220
	220
	
	440
	
	
	

	39
	Төңкеріс
	млн м3
	11,7
	-
	-
	-
	-
	-
	11,7
	-
	11,70
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	1) күтілетін нәтиже
	
	11,70
	-
	-
	-
	-
	-
	11,7
	-
	11,70
	
	
	

	
	2) шығыстар, оның ішінде есебінен:
	Шығыстар о.і.
	1 400
	
	
	
	
	700
	700
	
	1 400
	
	
	

	
	республикалық бюджеттің
	млн. теңге (РБ)
	
	
	
	
	
	
	
	
	-
	
	
	

	
	қарыз
	млн. теңге (БТИ)
	
	
	
	
	
	
	
	
	-
	
	
	

	
	жергілікті бюджеттің
	млн. теңге (ЖБ)
	1 400
	
	
	
	
	700
	700
	
	1 400
	
	
	

	40
	Ақжайық
	млн м3
	21,7
	-
	-
	-
	-
	-
	21,7
	-
	21,70
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	1) күтілетін нәтиже
	
	21,70
	-
	-
	-
	-
	-
	21,7
	-
	21,70
	
	
	

	
	2) шығыстар, оның ішінде есебінен:
	Шығыстар о.і.
	500
	
	
	
	
	250
	250
	
	500
	
	
	

	
	республикалық бюджеттің
	млн. теңге (РБ)
	
	
	
	
	
	
	
	
	-
	
	
	

	
	қарыз
	млн. теңге (БТИ)
	
	
	
	
	
	
	
	
	-
	
	
	

	
	жергілікті бюджеттің
	млн. теңге (ЖБ)
	500
	
	
	
	
	250
	250
	
	500
	
	
	

	41
	Горбуново
	млн м3
	5,8
	-
	-
	-
	-
	-
	5,8
	-
	5,80
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	1) күтілетін нәтиже
	
	5,80
	-
	-
	-
	-
	-
	5,8
	-
	5,80
	
	
	

	
	2) шығыстар, оның ішінде есебінен:
	Шығыстар о.і.
	1 000
	
	
	
	
	500
	500
	
	1 000
	
	
	

	
	республикалық бюджеттің
	млн. теңге (РБ)
	
	
	
	
	
	
	
	
	-
	
	
	

	
	қарыз
	млн. теңге (БТИ)
	
	
	
	
	
	
	
	
	-
	
	
	

	
	жергілікті бюджеттің
	млн. теңге (ЖБ)
	1 000
	
	
	
	
	500
	500
	
	1 000
	
	
	

	42
	Январцево
	млн м3
	2,6
	-
	-
	-
	-
	-
	2,6
	-
	2,60
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	1) күтілетін нәтиже
	
	2,60
	-
	-
	-
	-
	-
	2,6
	-
	2,60
	
	
	

	
	2) шығыстар, оның ішінде есебінен:
	Шығыстар о.і.
	1 000
	
	
	
	
	500
	500
	
	1 000
	
	
	

	
	республикалық бюджеттің
	млн. теңге (РБ)
	
	
	
	
	
	
	
	
	-
	
	
	

	
	қарыз
	млн. теңге (БТИ)
	
	
	
	
	
	
	
	
	-
	
	
	

	
	жергілікті бюджеттің
	млн. теңге (ЖБ)
	1 000
	
	
	
	
	500
	500
	
	1 000
	
	
	

	43
	Жақсыбай
	млн м3
	0,9
	-
	-
	-
	-
	-
	0,9
	-
	0,90
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	1) күтілетін нәтиже
	
	0,90
	-
	-
	-
	-
	-
	0,9
	-
	0,90
	
	
	

	
	2) шығыстар, оның ішінде есебінен:
	Шығыстар о.і.
	1 000
	
	
	
	
	500
	500
	
	1 000
	
	
	

	
	республикалық бюджеттің
	млн. теңге (РБ)
	
	
	
	
	
	
	
	
	-
	
	
	

	
	қарыз
	млн. теңге (БТИ)
	
	
	
	
	
	
	
	
	-
	
	
	

	
	жергілікті бюджеттің
	млн. теңге (ЖБ)
	1 000
	
	
	
	
	500
	500
	
	1 000
	
	
	

	44
	Жасқайрат
	млн м3
	1,2
	-
	-
	-
	-
	-
	1,2
	-
	1,20
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	1) күтілетін нәтиже
	
	1,20
	-
	-
	-
	-
	-
	1,2
	-
	1,20
	
	
	

	
	2) шығыстар, оның ішінде есебінен:
	Шығыстар о.і.
	1 000
	
	
	
	
	500
	500
	
	1 000
	
	
	

	
	республикалық бюджеттің
	млн. теңге (РБ)
	
	
	
	
	
	
	
	
	-
	
	
	

	
	қарыз
	млн. теңге (БТИ)
	
	
	
	
	
	
	
	
	-
	
	
	

	
	жергілікті бюджеттің
	млн. теңге (ЖБ)
	1 000
	
	
	
	
	500
	500
	
	1 000
	
	
	

	45
	Федоровка
	млн м3
	2,2
	-
	-
	-
	-
	-
	2,2
	-
	2,20
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	1) күтілетін нәтиже
	
	2,20
	-
	-
	-
	-
	-
	2,2
	-
	2,20
	
	
	

	
	2) шығыстар, оның ішінде есебінен:
	Шығыстар о.і.
	1 000
	
	
	
	
	500
	500
	
	1 000
	
	
	

	
	республикалық бюджеттің
	млн. теңге (РБ)
	
	
	
	
	
	
	
	
	-
	
	
	

	
	қарыз
	млн. теңге (БТИ)
	
	
	
	
	
	
	
	
	-
	
	
	

	
	жергілікті бюджеттің
	млн. теңге (ЖБ)
	1 000
	
	
	
	
	500
	500
	
	1 000
	
	
	

	46
	Жаман-Бөрілі Долинское ауылы
	млн м3
	2,6
	-
	-
	-
	-
	-
	2,6
	-
	2,60
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	1) күтілетін нәтиже
	
	2,60
	-
	-
	-
	-
	-
	2,6
	-
	2,60
	
	
	

	
	2) шығыстар, оның ішінде есебінен:
	Шығыстар о.і.
	1 000
	
	
	
	
	500
	500
	
	1 000
	
	
	

	
	республикалық бюджеттің
	млн. теңге (РБ)
	
	
	
	
	
	
	
	
	-
	
	
	

	
	қарыз
	млн. теңге (БТИ)
	
	
	
	
	
	
	
	
	-
	
	
	

	
	жергілікті бюджеттің
	млн. теңге (ЖБ)
	1 000
	
	
	
	
	500
	500
	
	1 000
	
	
	

	47
	Жаман-Бұрлю
	млн м3
	3,5
	-
	-
	-
	-
	-
	3,5
	-
	3,50
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	1) күтілетін нәтиже
	
	3,50
	-
	-
	-
	-
	-
	3,5
	-
	3,50
	
	
	

	
	2) шығыстар, оның ішінде есебінен:
	Шығыстар о.і.
	1 000
	
	
	
	
	500
	500
	
	1 000
	
	
	

	
	республикалық бюджеттің
	млн. теңге (РБ)
	
	
	
	
	
	
	
	
	-
	
	
	

	
	қарыз
	млн. теңге (БТИ)
	
	
	
	
	
	
	
	
	-
	
	
	

	
	жергілікті бюджеттің
	млн. теңге (ЖБ)
	1 000
	
	
	
	
	500
	500
	
	1 000
	
	
	

	48
	Жаңақұш
	млн м3
	5,6
	-
	-
	-
	-
	-
	5,6
	-
	5,60
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	1) күтілетін нәтиже
	
	5,60
	-
	-
	-
	-
	-
	5,6
	-
	5,60
	
	
	

	
	2) шығыстар, оның ішінде есебінен:
	Шығыстар о.і.
	1 000
	
	
	
	
	500
	500
	
	1 000
	
	
	

	
	республикалық бюджеттің
	млн. теңге (РБ)
	
	
	
	
	
	
	
	
	-
	
	
	

	
	қарыз
	млн. теңге (БТИ)
	
	
	
	
	
	
	
	
	-
	
	
	

	
	жергілікті бюджеттің
	млн. теңге (ЖБ)
	1 000
	
	
	
	
	500
	500
	
	1 000
	
	
	

	49
	Жылынды
	млн м3
	3,4
	-
	-
	-
	-
	-
	3,4
	-
	3,40
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	1) күтілетін нәтиже
	
	3,40
	-
	-
	-
	-
	-
	3,4
	-
	3,40
	
	
	

	
	2) шығыстар, оның ішінде есебінен:
	Шығыстар о.і.
	1 000
	
	
	
	
	500
	500
	
	1 000
	
	
	

	
	республикалық бюджеттің
	млн. теңге (РБ)
	
	
	
	
	
	
	
	
	-
	
	
	

	
	қарыз
	млн. теңге (БТИ)
	
	
	
	
	
	
	
	
	-
	
	
	

	
	жергілікті бюджеттің
	млн. теңге (ЖБ)
	1 000
	
	
	
	
	500
	500
	
	1 000
	
	
	

	50
	Шанды
	млн м3
	4,2
	-
	-
	-
	-
	-
	4,2
	-
	4,20
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	1) күтілетін нәтиже
	
	4,20
	-
	-
	-
	-
	-
	4,2
	-
	4,20
	
	
	

	
	2) шығыстар, оның ішінде есебінен:
	Шығыстар о.і.
	1 000
	
	
	
	
	500
	500
	
	1 000
	
	
	

	
	республикалық бюджеттің
	млн. теңге (РБ)
	
	
	
	
	
	
	
	
	-
	
	
	

	
	қарыз
	млн. теңге (БТИ)
	
	
	
	
	
	
	
	
	-
	
	
	

	
	жергілікті бюджеттің
	млн. теңге (ЖБ)
	1 000
	
	
	
	
	500
	500
	
	1 000
	
	
	

	51
	Ұзынкөл
	млн м3
	22,9
	-
	-
	-
	-
	-
	22,9
	-
	22,90
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	1) күтілетін нәтиже
	
	22,90
	-
	-
	-
	-
	-
	22,9
	-
	22,90
	
	
	

	
	2) шығыстар, оның ішінде есебінен:
	Шығыстар о.і.
	1 314
	
	
	
	
	657
	657
	
	1 314
	
	
	

	
	республикалық бюджеттің
	млн. теңге (РБ)
	
	
	
	
	
	
	
	
	-
	
	
	

	
	қарыз
	млн. теңге (БТИ)
	
	
	
	
	
	
	
	
	-
	
	
	

	
	жергілікті бюджеттің
	млн. теңге (ЖБ)
	1 314
	
	
	
	
	657
	657
	
	1 314
	
	
	

	52
	«Батыс Қазақстан облысы Ақжайық ауданы Конекеткен ауылы маңындағы Солянка өзеніндегі Ақжайық су қоймасын реконструкциялау»
	млн м3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	1) күтілетін нәтиже
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2) шығыстар, оның ішінде есебінен:
	Шығыстар о.і.
	532,91
	
	
	451,37
	81,55
	
	
	
	532,91
	
	
	

	
	республикалық бюджеттің
	млн. теңге (РБ)
	532,91
	
	
	451,37
	81,55
	
	
	
	532,91
	
	
	

	
	қарыз
	млн. теңге (БТИ)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	жергілікті бюджеттің
	млн. теңге (ЖБ)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	53
	«Батыс Қазақстан облысы Бәйтерек ауданы Раздольное ауылы маңындағы Рубежка өзеніндегі су қоймасын реконструкциялау»
	млн м3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	1) күтілетін нәтиже
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2) шығыстар, оның ішінде есебінен:
	Шығыстар о.і.
	262,91
	
	
	224,52
	38,39
	
	
	
	262,91
	
	
	

	
	республикалық бюджеттің
	млн. теңге (РБ)
	262,91
	
	
	224,52
	38,39
	
	
	
	262,91
	
	
	

	
	қарыз
	млн. теңге (БТИ)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	жергілікті бюджеттің
	млн. теңге (ЖБ)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	Қарағанды облысы
	млн м3
	280,887
	-
	0,24
	16,45
	-
	10,50
	-
	253,70
	280,65
	
	
	

	
	
	млн. теңге
	51 220,224
	359,900
	954,234
	20 831,986
	10 000
	17 074,104
	1 000
	1 000
	49 906,090
	
	
	

	
	
	
	46 214,638
	8,500
	119,034
	20 013
	10 000
	16 074,104
	
	
	46 087,104
	
	
	

	
	
	
	3 000
	
	
	
	
	1 000
	1 000
	1 000
	3 000
	
	
	

	
	
	
	2 005,586
	351,400
	835,200
	818,986
	
	
	
	
	818,986
	
	
	

	1
	Қарағанды облысы Самарқанд су қоймасының су торабын қуаттылығы 1 мВт шағын электр станциясының құрылысымен қайта құру және техникалық қайта жарақтандыру (Объектінің сыйымдылығы 253,7 млн. м3)
	млн м3
	253,7
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	253,7
	253,70
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	1) күтілетін нәтиже
	км
	0
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	
	

	
	2) шығыстар, оның ішінде есебінен:
	Шығыстар о.і.
	3 066,200
	4,250
	48,950
	13
	
	1 000
	1 000
	1 000
	3 013
	
	
	

	
	республикалық бюджеттің
	млн. теңге (РБ)
	66,200
	4,250
	48,950
	13
	
	
	
	
	13
	
	
	

	
	қарыз
	млн. теңге (БТИ)
	3 000
	
	
	
	
	1 000
	1 000
	1 000
	3 000
	
	
	

	
	жергілікті бюджеттің
	млн. теңге (ЖБ)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Жартас су қоймасының қопаларын тазарту, 10,5 млн. м3
	млн м3
	10,5
	-
	-
	-
	-
	10,5
	-
	-
	10,50
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	1) күтілетін нәтиже
	км
	10,5
	-
	-
	-
	
	10,5
	-
	-
	10,50
	
	
	

	
	2) шығыстар, оның ішінде есебінен:
	Шығыстар о.і.
	2 329,834
	4,250
	70,084
	
	
	2 255,500
	
	
	2 255,500
	
	
	

	
	республикалық бюджеттің
	млн. теңге (РБ)
	2 329,834
	4,250
	70,084
	
	
	2 255,500
	
	
	2 255,500
	
	
	

	
	қарыз
	млн. теңге (БТИ)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	жергілікті бюджеттің
	млн. теңге (ЖБ)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	«Қазсушар» РМК «Қ. Сәтбаев атындағы канал» филиалының объектілерін техникалық қайта жарақтандыру бойынша қайта құру және жаңғырту
	млн м3
	0
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	1) күтілетін нәтиже
	км
	0
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	
	

	
	2) шығыстар, оның ішінде есебінен:
	Шығыстар о.і.
	43 818,604
	
	
	20 000
	10 000
	13 818,604
	
	
	43 818,604
	
	
	

	
	республикалық бюджеттің
	млн. теңге (РБ)
	43 818,604
	
	
	20 000
	10 000
	13 818,604
	
	
	43 818,604
	
	
	

	
	қарыз
	млн. теңге (БТИ)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	жергілікті бюджеттің
	млн. теңге (ЖБ)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Тоғызқұдық бөгетін күрделі жөндеу, 0,24 млн.м3
	млн м3
	0,24
	-
	0,2
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	1) күтілетін нәтиже
	км
	0
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	
	

	
	2) шығыстар, оның ішінде есебінен:
	Шығыстар о.і.
	603,100
	351,400
	251,700
	
	
	
	
	
	-
	
	
	

	
	республикалық бюджеттің
	млн. теңге (РБ)
	
	
	
	
	
	
	
	
	-
	
	
	

	
	қарыз
	млн. теңге (БТИ)
	
	
	
	
	
	
	
	
	-
	
	
	

	
	жергілікті бюджеттің
	млн. теңге (ЖБ)
	603,100
	351,400
	251,700
	
	
	
	
	
	-
	
	
	

	5
	Таңатбай су қоймасын күрделі жөндеу, 16,447 млн.м3
	млн м3
	16,447
	-
	-
	16,4
	-
	-
	-
	-
	16,45
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	1) күтілетін нәтиже
	км
	0
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	
	

	
	2) шығыстар, оның ішінде есебінен:
	Шығыстар о.і.
	750
	
	570
	180
	
	
	
	
	180
	
	
	

	
	республикалық бюджеттің
	млн. теңге (РБ)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	қарыз
	млн. теңге (БТИ)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	жергілікті бюджеттің
	млн. теңге (ЖБ)
	750
	
	570
	180
	
	
	
	
	180
	
	
	

	6
	Мұхтар су қоймасына күрделі жөндеу жүргізу
	млн м3
	0
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	1) күтілетін нәтиже
	км
	0
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	
	

	
	2) шығыстар, оның ішінде есебінен:
	Шығыстар о.і.
	570,500
	
	13,500
	557
	
	
	
	
	557
	
	
	

	
	республикалық бюджеттің
	млн. теңге (РБ)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	қарыз
	млн. теңге (БТИ)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	жергілікті бюджеттің
	млн. теңге (ЖБ)
	570,500
	
	13,500
	557
	
	
	
	
	557
	
	
	

	7
	«Ботақара ауылындағы бөгетті және оның бойындағы бөгетті күрделі жөндеуге» жобалық-сметалық құжаттаманы әзірлеу Ботақара көлі
	млн м3
	0
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	1) күтілетін нәтиже
	км
	0
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	
	

	
	2) шығыстар, оның ішінде есебінен:
	Шығыстар о.і.
	47,948
	
	
	47,948
	
	
	
	
	47,948
	
	
	

	
	республикалық бюджеттің
	млн. теңге (РБ)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	қарыз
	млн. теңге (БТИ)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	жергілікті бюджеттің
	млн. теңге (ЖБ)
	47,948
	
	
	47,948
	
	
	
	
	47,948
	
	
	

	8
	«Босаға су қоймасын күрделі жөндеу» ЖСҚ әзірлеу
	млн м3
	0
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	1) күтілетін нәтиже
	км
	0
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	
	

	
	2) шығыстар, оның ішінде есебінен:
	Шығыстар о.і.
	34,038
	
	
	34,038
	
	
	
	
	34,038
	
	
	

	
	республикалық бюджеттің
	млн. теңге (РБ)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	қарыз
	млн. теңге (БТИ)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	жергілікті бюджеттің
	млн. теңге (ЖБ)
	34,038
	
	
	34,038
	
	
	
	
	34,038
	
	
	

	11
	Қостанай облысы
	млн м3
	1410,6
	-
	1,30
	-
	-
	-
	-
	1 409,30
	1 409,30
	
	
	

	
	
	млн. теңге
	34 443,983
	221,846
	912,868
	120,428
	2 090,222
	4 590
	10 000
	16 508,618
	33 309,268
	
	
	

	
	
	
	2 753,518
	55,795
	548,097
	59,404
	2 090,222
	
	
	
	2 149,626
	
	
	

	
	
	
	31 190,538
	159,920
	22
	
	
	4 500
	10 000
	16 508,618
	31 008,618
	
	
	

	
	
	
	499,926
	6,131
	342,771
	61,024
	
	90
	
	
	151,024
	
	
	

	1
	Жангелдин ауданы Албар-Бөгет бөгетін қайта жаңарту
	млн м3
	1
	-
	1,0
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	1) күтілетін нәтиже
	км
	0
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	
	

	
	2) шығыстар, оның ішінде есебінен:
	Шығыстар о.і.
	624,263
	55,795
	568,468
	
	
	
	
	
	-
	
	
	

	
	республикалық бюджеттің
	млн. теңге (РБ)
	603,892
	55,795
	548,097
	
	
	
	
	
	-
	
	
	

	
	қарыз
	млн. теңге (БТИ)
	
	
	
	
	
	
	
	
	-
	
	
	

	
	жергілікті бюджеттің
	млн. теңге (ЖБ)
	20,371
	
	20,371
	
	
	
	
	
	-
	
	
	

	2
	«Қостанай облысы Денисов ауданы Тобыл өзенінде шағын ГЭС салумен Жоғарғы Тобыл су қоймасын қайта құру» жобалық-сметалық құжаттамасын әзірлеу»
	млн м3
	816,6
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	816,6
	816,60
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	1) күтілетін нәтиже
	км
	816,6
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	816,6
	816,60
	
	
	

	
	2) шығыстар, оның ішінде есебінен:
	Шығыстар о.і.
	13 707,742
	
	
	12,992
	686,132
	2 500
	3 500
	7 008,618
	13 707,742
	
	
	

	
	республикалық бюджеттің
	млн. теңге (РБ)
	699,124
	
	
	12,992
	686,132
	
	
	
	699,124
	
	
	

	
	қарыз
	млн. теңге (БТИ)
	13 008,618
	
	
	
	
	2 500
	3 500
	7 008,618
	13 008,618
	
	
	

	
	жергілікті бюджеттің
	млн. теңге (ЖБ)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Қаратомар су қоймасын қайта жаңарту
	млн м3
	586
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	586,0
	586,00
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	1) күтілетін нәтиже
	км
	586
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	586,0
	586,00
	
	
	

	
	2) шығыстар, оның ішінде есебінен:
	Шығыстар о.і.
	13 210
	
	
	
	210
	2 000
	4 000
	7 000
	13 210
	
	
	

	
	республикалық бюджеттің
	млн. теңге (РБ)
	210
	
	
	
	210
	
	
	
	210
	
	
	

	
	қарыз
	млн. теңге (БТИ)
	13 000
	
	
	
	
	2 000
	4 000
	7 000
	13 000
	
	
	

	
	жергілікті бюджеттің
	млн. теңге (ЖБ)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	«Қостанай облысы Қостанай қаласы, Тобыл өзеніндегі Амангелді су қоймасын қайта құру» жобалық-сметалық құжаттамасын әзірлеу
	млн м3
	6,7
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	6,7
	6,70
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	1) күтілетін нәтиже
	км
	6,7
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	6,7
	6,70
	
	
	

	
	2) шығыстар, оның ішінде есебінен:
	Шығыстар о.і.
	5 094,506
	
	
	9,280
	85,226
	
	2 500
	2 500
	5 094,506
	
	
	

	
	республикалық бюджеттің
	млн. теңге (РБ)
	94,506
	
	
	9,280
	85,226
	
	
	
	94,506
	
	
	

	
	қарыз
	млн. теңге (БТИ)
	5 000
	
	
	
	
	
	2 500
	2 500
	5 000
	
	
	

	
	жергілікті бюджеттің
	млн. теңге (ЖБ)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Алтынсарин ауданы Шоқай ауылындағы бөгеттің күрделі жөндеуіне ЖСҚ әзірлеу
	млн м3
	0
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	1) күтілетін нәтиже
	км
	0
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	
	

	
	2) шығыстар, оның ішінде есебінен:
	Шығыстар о.і.
	96
	
	
	6
	
	90
	
	
	96
	
	
	

	
	республикалық бюджеттің
	млн. теңге (РБ)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	қарыз
	млн. теңге (БТИ)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	жергілікті бюджеттің
	млн. теңге (ЖБ)
	96
	
	
	6
	
	90
	
	
	96
	
	
	

	6
	«Қостанай облысы Бейімбет Майлин ауданы Тобыл өзенінде шағын ГЭС салумен Қаратомар су қоймасын қайта құру» жобалық-сметалық құжаттамасын әзірлеу
	млн м3
	0
	-
	
	
	
	
	
	-
	-
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	1) күтілетін нәтиже
	км
	0
	-
	
	
	
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	2) шығыстар, оның ішінде есебінен:
	Шығыстар о.і.
	788,302
	
	
	9,466
	778,836
	
	
	
	788,302
	
	
	

	
	республикалық бюджеттің
	млн. теңге (РБ)
	788,302
	
	
	9,466
	778,836
	
	
	
	788,302
	
	
	

	
	қарыз
	млн. теңге (БТИ)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	жергілікті бюджеттің
	млн. теңге (ЖБ)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	«Қостанай облысы Жітіқара ауданы Жалқуар өзеніндегі Желқуар ауданын қайта құру» жобалық-сметалық құжаттамасын әзірлеу
	млн м3
	0
	-
	
	
	
	
	
	-
	-
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	1) күтілетін нәтиже
	км
	0
	-
	
	
	
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	2) шығыстар, оның ішінде есебінен:
	Шығыстар о.і.
	59,519
	
	
	9,280
	50,239
	
	
	
	59,519
	
	
	

	
	республикалық бюджеттің
	млн. теңге (РБ)
	59,519
	
	
	9,280
	50,239
	
	
	
	59,519
	
	
	

	
	қарыз
	млн. теңге (БТИ)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	жергілікті бюджеттің
	млн. теңге (ЖБ)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	«Қостанай облысы Қостанай ауданы Тобыл өзеніндегі Сергеев су қоймасын қайта құру» жобалық-сметалық құжаттамасын әзірлеу
	млн м3
	0
	-
	
	
	
	
	
	-
	-
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	1) күтілетін нәтиже
	км
	0
	-
	
	
	
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	2) шығыстар, оның ішінде есебінен:
	Шығыстар о.і.
	94,332
	
	
	9,106
	85,226
	
	
	
	94,332
	
	
	

	
	республикалық бюджеттің
	млн. теңге (РБ)
	94,332
	
	
	9,106
	85,226
	
	
	
	94,332
	
	
	

	
	қарыз
	млн. теңге (БТИ)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	жергілікті бюджеттің
	млн. теңге (ЖБ)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	Тюнтюгур
	млн м3
	0,3
	-
	0,3
	
	
	
	
	-
	
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	1) күтілетін нәтиже
	км
	0
	-
	
	
	
	
	
	-
	
	
	
	

	
	2) шығыстар, оның ішінде есебінен:
	Шығыстар о.і.
	251,400
	
	251,400
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	республикалық бюджеттің
	млн. теңге (РБ)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	қарыз
	млн. теңге (БТИ)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	жергілікті бюджеттің
	млн. теңге (ЖБ)
	251,400
	
	251,400
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	Амангелді ауданындағы «Бижан» бөгеті
	млн м3
	0
	-
	-
	
	
	
	
	-
	
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	1) күтілетін нәтиже
	км
	0
	-
	
	
	
	
	
	-
	
	
	
	

	
	2) шығыстар, оның ішінде есебінен:
	Шығыстар о.і.
	6,131
	6,131
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	республикалық бюджеттің
	млн. теңге (РБ)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	қарыз
	млн. теңге (БТИ)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	жергілікті бюджеттің
	млн. теңге (ЖБ)
	6,131
	6,131
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	11
	Қарасу ауданы Степное ауылының бөгетін қайта жаңарту
	млн м3
	0
	-
	-
	
	
	
	
	-
	
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	1) күтілетін нәтиже
	км
	0
	-
	
	
	
	
	
	-
	
	
	
	

	
	2) шығыстар, оның ішінде есебінен:
	Шығыстар о.і.
	171,920
	159,920
	12
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	республикалық бюджеттің
	млн. теңге (РБ)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	қарыз
	млн. теңге (БТИ)
	171,920
	159,920
	12
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	жергілікті бюджеттің
	млн. теңге (ЖБ)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12
	Қостанайдағы Гагарин су тасқыны бөгетін жөндеу
	млн м3
	0
	-
	-
	
	
	
	
	-
	
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	1) күтілетін нәтиже
	км
	0
	-
	
	
	
	
	
	-
	
	
	
	

	
	2) шығыстар, оның ішінде есебінен:
	Шығыстар о.і.
	55,024
	
	
	55,024
	
	
	
	
	55,024
	
	
	

	
	республикалық бюджеттің
	млн. теңге (РБ)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	қарыз
	млн. теңге (БТИ)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	жергілікті бюджеттің
	млн. теңге (ЖБ)
	55,024
	
	
	55,024
	
	
	
	
	55,024
	
	
	

	13
	Науырзым ауданы Буревестник ауылы аумағындағы №3 бөгет
	млн м3
	0
	-
	-
	
	
	
	
	-
	
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	1) күтілетін нәтиже
	км
	0
	-
	
	
	
	
	
	-
	
	
	
	

	
	2) шығыстар, оның ішінде есебінен:
	Шығыстар о.і.
	71
	
	71
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	республикалық бюджеттің
	млн. теңге (РБ)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	қарыз
	млн. теңге (БТИ)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	жергілікті бюджеттің
	млн. теңге (ЖБ)
	71
	
	71
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	14
	Науырзым ауданы Буревестник ауылы аумағындағы №4 бөгет
	млн м3
	0
	-
	-
	
	
	
	
	-
	
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	1) күтілетін нәтиже
	км
	0
	-
	
	
	
	
	
	-
	
	
	
	

	
	2) шығыстар, оның ішінде есебінен:
	Шығыстар о.і.
	10
	
	10
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	республикалық бюджеттің
	млн. теңге (РБ)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	қарыз
	млн. теңге (БТИ)
	10
	
	10
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	жергілікті бюджеттің
	млн. теңге (ЖБ)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	15
	«Қызыл-Жар су қоймасын қайта жаңарту» жобалық-сметалық құжаттамасын әзірлеу Тобыл өзені, Бейімбет Майлин ауданы«
	млн м3
	0
	-
	-
	
	
	
	
	-
	
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	1) күтілетін нәтиже
	км
	0
	-
	
	
	
	
	
	-
	
	
	
	

	
	2) шығыстар, оның ішінде есебінен:
	Шығыстар о.і.
	203,843
	
	
	9,280
	194,563
	
	
	
	203,843
	
	
	

	
	республикалық бюджеттің
	млн. теңге (РБ)
	203,843
	
	
	9,280
	194,563
	
	
	
	203,843
	
	
	

	
	қарыз
	млн. теңге (БТИ)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	жергілікті бюджеттің
	млн. теңге (ЖБ)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	16
	Қызыл-Жар
	млн м3
	0
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	1) күтілетін нәтиже
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	
	

	
	2) шығыстар, оның ішінде есебінен:
	Шығыстар о.і.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	республикалық бюджеттің
	млн. теңге (РБ)
	
	
	
	
	
	
	
	
	-
	
	
	

	
	қарыз
	млн. теңге (БТИ)
	
	
	
	
	
	
	
	
	-
	
	
	

	
	жергілікті бюджеттің
	млн. теңге (ЖБ)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	17
	Желқуар
	млн м3
	0
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	1) күтілетін нәтиже
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	
	

	
	2) шығыстар, оның ішінде есебінен:
	Шығыстар о.і.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	республикалық бюджеттің
	млн. теңге (РБ)
	
	
	
	
	
	
	
	
	-
	
	
	

	
	қарыз
	млн. теңге (БТИ)
	
	
	
	
	
	
	
	
	-
	
	
	

	
	жергілікті бюджеттің
	млн. теңге (ЖБ)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12
	Қызылорда облысы
	млн м3
	52,2
	-
	-
	40,70
	1,00
	-
	-
	10,50
	52,20
	
	
	

	
	
	млн. теңге
	6 346,280
	1 459,748
	720,544
	3 694,78
	3 813,61
	640
	910
	1 138
	4 165,988
	
	
	

	
	
	
	4 019,260
	1 459,748
	720,544
	3 694,78
	3 264,59
	
	910
	
	1 838,968
	
	
	

	
	
	
	938
	
	
	
	
	
	
	938
	938
	
	
	

	
	
	
	1 389,020
	
	
	
	549,020
	640
	
	200
	1 389,020
	
	
	

	1
	Қызылорда облысының Қызылорда су торабын қайта құру. І кезек
	млн м3
	1
	-
	-
	-
	1,0
	-
	-
	-
	1,00
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	1) күтілетін нәтиже
	км
	0
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	
	

	
	2) шығыстар, оның ішінде есебінен:
	Шығыстар о.і.
	128,185
	117,632
	10,553
	
	
	
	
	
	-
	
	
	

	
	республикалық бюджеттің
	млн. теңге (РБ)
	128,185
	117,632
	10,553
	
	
	
	
	
	-
	
	
	

	
	қарыз
	млн. теңге (БТИ)
	
	
	
	
	
	
	
	
	-
	
	
	

	
	жергілікті бюджеттің
	млн. теңге (ЖБ)
	
	
	
	
	
	
	
	
	-
	
	
	

	2
	Көкарал бөгетін сақтау және Сырдария өзенінің атырауын қалпына келтіру
	млн м3
	40,7
	-
	-
	40,7
	-
	-
	-
	-
	40,70
	20
	
	1) ГЭ №19-0286/22 от 03.08.2022г.;
2)Приказ №59-ПИР от 29.04.2024г.;
3) Договора СМР №362/8 от 30.01.2025г.,
АН №354/8 от 27.02.2025г.,
ТН №389/8 от 23.01.2025г.;
4) ОЗ № 20-03/464-ВН от 21.07.2025
5) СМР №362/8 от 30.01.2025г.,
АН №354/8 от 27.02.2025г.,
ТН №389/8 от 23.01.2025г.

	
	1) күтілетін нәтиже
	км
	0
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	
	
	

	
	2) шығыстар, оның ішінде есебінен:
	Шығыстар о.і.
	2 708,026
	1 342,116
	709,991
	655,919
	
	
	
	
	655,919
	
	
	

	
	республикалық бюджеттің
	млн. теңге (РБ)
	2 708,026
	1 342,116
	709,991
	655,919
	
	
	
	
	655,919
	
	
	

	
	қарыз
	млн. теңге (БТИ)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	жергілікті бюджеттің
	млн. теңге (ЖБ)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Жиделі су қоймасын қайта жаңарту
	млн м3
	10,5
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	10,5
	10,50
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	1) күтілетін нәтиже
	км
	0
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	
	

	
	2) шығыстар, оның ішінде есебінен:
	Шығыстар о.і.
	1 048
	
	
	
	
	
	110
	938
	1 048
	
	
	

	
	республикалық бюджеттің
	млн. теңге (РБ)
	110
	
	
	
	
	
	110
	
	110
	
	
	

	
	қарыз
	млн. теңге (БТИ)
	938
	
	
	
	
	
	
	938
	938
	
	
	

	
	жергілікті бюджеттің
	млн. теңге (ЖБ)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	«Қызылорда облысы Арал ауданы Ақлақ су торабын қайта құру» жобалық-сметалық құжаттамасын әзірлеу
	млн м3
	0
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	1) күтілетін нәтиже
	км
	0
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	
	

	
	2) шығыстар, оның ішінде есебінен:
	Шығыстар о.і.
	881,173
	
	
	9,775
	71,398
	
	800
	
	881,173
	
	
	

	
	республикалық бюджеттің
	млн. теңге (РБ)
	881,173
	
	
	9,775
	71,398
	
	800
	
	881,173
	
	
	

	
	қарыз
	млн. теңге (БТИ)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	жергілікті бюджеттің
	млн. теңге (ЖБ)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Қызылорда облысы Қазалы ауданы Қазалы су торабын реконструкциялауға жобалық-сметалық құжаттаманы әзірлеу
	млн м3
	0
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	1) күтілетін нәтиже
	км
	0
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	
	

	
	2) шығыстар, оның ішінде есебінен:
	Шығыстар о.і.
	191,876
	
	
	13,888
	177,988
	
	
	
	191,876
	
	
	

	
	республикалық бюджеттің
	млн. теңге (РБ)
	191,876
	
	
	13,888
	177,988
	
	
	
	191,876
	
	
	

	
	қарыз
	млн. теңге (БТИ)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	жергілікті бюджеттің
	млн. теңге (ЖБ)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	Арал ауданындағы «Құйылыс» бөгетіне күрделі жөндеу жүргізу
	млн м3
	0
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	1) күтілетін нәтиже
	км
	0
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	
	

	
	2) шығыстар, оның ішінде есебінен:
	Шығыстар о.і.
	110
	
	
	
	110
	
	
	
	110
	
	
	

	
	республикалық бюджеттің
	млн. теңге (РБ)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	қарыз
	млн. теңге (БТИ)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	жергілікті бюджеттің
	млн. теңге (ЖБ)
	110
	
	
	
	110
	
	
	
	110
	
	
	

	7
	Жаңақорған ауданы Ақүйік ауылының сумен қамтамасыз етілуін және экологиялық жағдайын жақсарту үшін «Көлтоған» су қоймасына күрделі жөндеу жүргізу
	млн м3
	0
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	1) күтілетін нәтиже
	км
	0
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	
	

	
	2) шығыстар, оның ішінде есебінен:
	Шығыстар о.і.
	940
	
	
	
	300
	640
	
	
	940
	
	
	

	
	республикалық бюджеттің
	млн. теңге (РБ)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	қарыз
	млн. теңге (БТИ)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	жергілікті бюджеттің
	млн. теңге (ЖБ)
	940
	
	
	
	300
	640
	
	
	940
	
	
	

	8
	Жаңақорған ауданы Манап ауылының сумен қамтамасыз етілуін және экологиялық жағдайын жақсарту үшін «Манап» су қоймасына күрделі жөндеу жүргізу
	млн м3
	0
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	1) күтілетін нәтиже
	км
	0
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	
	

	
	2) шығыстар, оның ішінде есебінен:
	Шығыстар о.і.
	119,500
	
	
	
	119,500
	
	
	
	119,500
	
	
	

	
	республикалық бюджеттің
	млн. теңге (РБ)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	қарыз
	млн. теңге (БТИ)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	жергілікті бюджеттің
	млн. теңге (ЖБ)
	119,500
	
	
	
	119,500
	
	
	
	119,500
	
	
	

	9
	Арал ауданы Сексеуіл кентіндегі «Құмсай» су қоймасын күрделі жөндеуге жобалық-сметалық құжаттама әзірлеу
	млн м3
	0
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	1) күтілетін нәтиже
	км
	0
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	
	

	
	2) шығыстар, оның ішінде есебінен:
	Шығыстар о.і.
	219,520
	
	
	
	19,520
	
	
	200
	219,520
	
	
	

	
	республикалық бюджеттің
	млн. теңге (РБ)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	қарыз
	млн. теңге (БТИ)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	жергілікті бюджеттің
	млн. теңге (ЖБ)
	219,520
	
	
	
	19,520
	
	
	200
	219,520
	
	
	

	10
	«Қызылорда облысы Арал ауданындағы Солтүстік Арал теңізінің су көтергіш бөгетін реконструкциялау»
	млн м3
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	1) күтілетін нәтиже
	км
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	
	

	
	2) шығыстар, оның ішінде есебінен:
	Шығыстар о.і.
	6 030,45
	-
	-
	3 015,2
	3 015,2
	-
	-
	-
	6 030,45
	
	
	

	
	республикалық бюджеттің
	млн. теңге (РБ)
	6 030,45
	-
	-
	3 015,2
	3 015,2
	-
	-
	-
	6 030,45
	
	
	

	
	қарыз
	млн. теңге (БТИ)
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	
	

	
	жергілікті бюджеттің
	млн. теңге (ЖБ)
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	
	

	13
	Маңғыстау облысы
	млн м3
	0
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	
	

	
	
	млн. теңге
	2 202,430
	
	442,430
	60
	
	1 700
	
	
	1 760
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	1 700
	
	
	
	
	1 700
	
	
	1 700
	
	
	

	
	
	
	502,430
	
	442,430
	60
	
	
	
	
	60
	
	
	

	1
	Бейнеу ауданындағы «Ырғызбай», «Қарасай», «Дәуқара» бөгеттерін күрделі жөндеу
	млн м3
	0
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	1) күтілетін нәтиже
	км
	0
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	
	

	
	2) шығыстар, оның ішінде есебінен:
	Шығыстар о.і.
	1 760
	
	
	60
	
	1 700
	
	
	1 760
	
	
	

	
	республикалық бюджеттің
	млн. теңге (РБ)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	қарыз
	млн. теңге (БТИ)
	1 700
	
	
	
	
	1 700
	
	
	1 700
	
	
	

	
	жергілікті бюджеттің
	млн. теңге (ЖБ)
	60
	
	
	60
	
	
	
	
	60
	
	
	

	2
	Маңғыстау облысы, Маңғыстау ауданы, Жармыш ауылындағы Сарықабақ су қоймасының бөгетін қайта жаңарту
	млн м3
	0
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	1) күтілетін нәтиже
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	
	

	
	2) шығыстар, оның ішінде есебінен:
	Шығыстар о.і.
	442,430
	
	442,430
	
	
	
	
	
	-
	
	
	

	
	республикалық бюджеттің
	млн. теңге (РБ)
	
	
	
	
	
	
	
	
	-
	
	
	

	
	қарыз
	млн. теңге (БТИ)
	
	
	
	
	
	
	
	
	-
	
	
	

	
	жергілікті бюджеттің
	млн. теңге (ЖБ)
	442,430
	
	442,430
	
	
	
	
	
	-
	
	
	

	14
	Павлодар облысы
	млн м3
	0
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	
	

	
	
	млн. теңге
	44 534,001
	
	
	21 582,001
	10 652
	12 300
	
	
	44 534,001
	
	
	

	
	
	
	44 534,001
	
	
	21 582,001
	10 652
	12 300
	
	
	44 534,001
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Ертіс өзені мен Жұмыскер ауылы маңындағы су қоймасының жобасын әзірлеу, Май ауданы (көлемі 2500 млн.м3)
	млн м3
	0
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	1) күтілетін нәтиже
	км
	0
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	
	

	
	2) шығыстар, оның ішінде есебінен:
	Шығыстар о.і.
	300
	
	
	
	
	300
	
	
	300
	
	
	

	
	республикалық бюджеттің
	млн. теңге (РБ)
	300
	
	
	
	
	300
	
	
	300
	
	
	

	
	қарыз
	млн. теңге (БТИ)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	жергілікті бюджеттің
	млн. теңге (ЖБ)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	«Қазсушар» РМК «Қ. Сәтбаев атындағы канал» филиалының объектілерін техникалық қайта жарақтандыру бойынша қайта құру және жаңғырту
	млн м3
	0
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	1) күтілетін нәтиже
	км
	0
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	
	

	
	2) шығыстар, оның ішінде есебінен:
	Шығыстар о.і.
	36 782,001
	
	
	16 782,001
	10 000
	10 000
	
	
	36 782,001
	
	
	

	
	республикалық бюджеттің
	млн. теңге (РБ)
	36 782,001
	
	
	16 782,001
	10 000
	10 000
	
	
	36 782,001
	
	
	

	
	қарыз
	млн. теңге (БТИ)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	жергілікті бюджеттің
	млн. теңге (ЖБ)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	ҚИКС филиалының №87 авариялық бөгетін, №4 су торабын қалпына келтіру
	млн м3
	0
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	1) күтілетін нәтиже
	км
	0
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	
	

	
	2) шығыстар, оның ішінде есебінен:
	Шығыстар о.і.
	7 452
	
	
	4 800
	652
	2 000
	
	
	7 452
	
	
	

	
	республикалық бюджеттің
	млн. теңге (РБ)
	7 452
	
	
	4 800
	652
	2 000
	
	
	7 452
	
	
	

	
	қарыз
	млн. теңге (БТИ)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	жергілікті бюджеттің
	млн. теңге (ЖБ)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	15
	Солтүстік Қазақстан облысы
	млн м3
	10,3
	-
	-
	-
	-
	-
	10,30
	-
	10,30
	
	
	

	
	
	млн. теңге
	4 608,896
	
	10
	19,919
	70,577
	3 108,400
	1 400
	
	4 598,896
	
	
	

	
	
	
	2 052,896
	
	
	19,919
	70,577
	1 962,400
	
	
	2 052,896
	
	
	

	
	
	
	1 300
	
	
	
	
	600
	700
	
	1 300
	
	
	

	
	
	
	1 256
	
	10
	
	
	546
	700
	
	1 246
	
	
	

	1
	Шал ақын ауданы (Сергеевка қ., су қоймасы бар Сергеевск су торабының автожол көпірін күрделі жөндеуден өткізу, су қоймасының жобалық көлемі - 693 млн.м3, қалыпты сақтау деңгейіндегі су айдынының ауданы 116,8 км2, орташа ұзындығы 50 км., орташа ені 5 км., орташа тереңдігі 7 м., автомобиль көпірінің ұзындығы Г-7 300 м., жүріс бөлігінің ені – 7 м, тротуарлар – 1 м.)
	млн м3
	0
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	1) күтілетін нәтиже
	км
	0
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	
	

	
	2) шығыстар, оның ішінде есебінен:
	Шығыстар о.і.
	1 200
	
	
	
	
	1 200
	
	
	1 200
	
	
	

	
	республикалық бюджеттің
	млн. теңге (РБ)
	1 200
	
	
	
	
	1 200
	
	
	1 200
	
	
	

	
	қарыз
	млн. теңге (БТИ)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	жергілікті бюджеттің
	млн. теңге (ЖБ)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Петропавл су торабының автожол көпірін күрделі жөндеуден өткізу Петропавл қаласының су қоймасымен (су қоймасының жобалық көлемі 24,5 млн.м3, су қоймасының ауданы қалыпты тіреу деңгейінде 9,7 км2, орташа ұзындығы 28 км., орташа ені 120 м., орташа тереңдігі 2 м., автомобиль көпірінің ұзындығы 200 м., жүріс бөлігінің ені – 6 м, тротуарлар – 1 м.)
	млн м3
	0
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	1) күтілетін нәтиже
	км
	0
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	
	

	
	2) шығыстар, оның ішінде есебінен:
	Шығыстар о.і.
	762,400
	
	
	
	
	762,400
	
	
	762,400
	
	
	

	
	республикалық бюджеттің
	млн. теңге (РБ)
	762,400
	
	
	
	
	762,400
	
	
	762,400
	
	
	

	
	қарыз
	млн. теңге (БТИ)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	жергілікті бюджеттің
	млн. теңге (ЖБ)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	«Солтүстік Қазақстан облысы Ғ.Мүсірепов атындағы аудандағы Шарық су торабын қайта құру» жобалық-сметалық құжаттамасын әзірлеу
	млн м3
	8,3
	-
	-
	-
	-
	-
	8,3
	-
	8,30
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	1) күтілетін нәтиже
	км
	0
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	
	

	
	2) шығыстар, оның ішінде есебінен:
	Шығыстар о.і.
	1 390,496
	
	
	19,919
	70,577
	600
	700
	
	1 390,496
	
	
	

	
	республикалық бюджеттің
	млн. теңге (РБ)
	90,496
	
	
	19,919
	70,577
	
	
	
	90,496
	
	
	

	
	қарыз
	млн. теңге (БТИ)
	1 300
	
	
	
	
	600
	700
	
	1 300
	
	
	

	
	жергілікті бюджеттің
	млн. теңге (ЖБ)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Уәлиханов ауданы Тілеусай ауылының жанындағы су қоймасы бар су көтергіш бөгетін қайта жаңарту
	млн м3
	2
	-
	-
	-
	-
	-
	2,0
	-
	2,00
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	1) күтілетін нәтиже
	км
	0
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	
	

	
	2) шығыстар, оның ішінде есебінен:
	Шығыстар о.і.
	1 256
	
	10
	
	
	546
	700
	
	1 246
	
	
	

	
	республикалық бюджеттің
	млн. теңге (РБ)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	қарыз
	млн. теңге (БТИ)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	жергілікті бюджеттің
	млн. теңге (ЖБ)
	1 256
	
	10
	
	
	546
	700
	
	1 246
	
	
	

	16
	Түркістан облысы
	млн м3
	3503,9
	-
	-
	34,00
	1 504,60
	1 561,50
	370,00
	33,80
	3 503,90
	
	
	

	
	
	млн. теңге
	122 064,709
	209,784
	351,402
	38 032,978
	51 230,525
	16 496,020
	13 495
	2 249
	121 503,523
	
	
	

	
	
	
	6 565,229
	209,784
	85,902
	990,018
	419,525
	2 450
	1 205
	1 205
	6 269,543
	
	
	

	
	
	
	108 564,020
	
	
	36 900
	50 036
	11 414,020
	9 900
	314
	108 564,020
	
	
	

	
	
	
	6 935,460
	
	265,500
	142,960
	775
	2 632
	2 390
	730
	6 669,960
	
	
	

	1
	ОҚО Бәйдібек ауданы Қапшағай су қоймасын қайта жаңарту
34,0 млн. м3
	млн м3
	34
	-
	-
	34,0
	-
	-
	-
	-
	34,00
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	1) күтілетін нәтиже
	км
	0
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	
	

	
	2) шығыстар, оның ішінде есебінен:
	Шығыстар о.і.
	162,929
	82,840
	80,089
	
	
	
	
	
	-
	
	
	

	
	республикалық бюджеттің
	млн. теңге (РБ)
	162,929
	82,840
	80,089
	
	
	
	
	
	-
	
	
	

	
	қарыз
	млн. теңге (БТИ)
	
	
	
	
	
	
	
	
	-
	
	
	

	
	жергілікті бюджеттің
	млн. теңге (ЖБ)
	
	
	
	
	
	
	
	
	-
	
	
	

	2
	Тоғыс су қоймасының инженерлік-техникалық нығайтылуын жаңғырту, қауіпсіздікті қамтамасыз ету жүйесінің құрылғысы
	млн м3
	4,6
	-
	-
	-
	4,6
	-
	-
	-
	4,60
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	1) күтілетін нәтиже
	км
	0
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	
	

	
	2) шығыстар, оның ішінде есебінен:
	Шығыстар о.і.
	116,049
	116,049
	
	
	
	
	
	
	-
	
	
	

	
	республикалық бюджеттің
	млн. теңге (РБ)
	116,049
	116,049
	
	
	
	
	
	
	-
	
	
	

	
	қарыз
	млн. теңге (БТИ)
	
	
	
	
	
	
	
	
	-
	
	
	

	
	жергілікті бюджеттің
	млн. теңге (ЖБ)
	
	
	
	
	
	
	
	
	-
	
	
	

	3
	Түркістан облысы Сырдария өзеніндегі тұрақтылықты арттыру үшін Көксарай контрреттегішінің бөгетін қайта құру
	млн м3
	1500
	-
	-
	-
	-
	1 500,0
	-
	-
	1 500,00
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	1) күтілетін нәтиже
	км
	0
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	
	

	
	2) шығыстар, оның ішінде есебінен:
	Шығыстар о.і.
	36 005,895
	5,895
	
	15 000
	21 000
	
	
	
	36 000
	
	
	

	
	республикалық бюджеттің
	млн. теңге (РБ)
	5,895
	5,895
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	қарыз
	млн. теңге (БТИ)
	36 000
	
	
	15 000
	21 000
	
	
	
	36 000
	
	
	

	
	жергілікті бюджеттің
	млн. теңге (ЖБ)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Түркістан облысындағы Бадам су қоймасын қайта құру
	млн м3
	61,5
	-
	-
	-
	-
	61,5
	-
	-
	61,50
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	1) күтілетін нәтиже
	км
	0
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	
	

	
	2) шығыстар, оның ішінде есебінен:
	Шығыстар о.і.
	752,346
	5
	5,813
	5,513
	336
	400,020
	
	
	741,533
	
	
	

	
	республикалық бюджеттің
	млн. теңге (РБ)
	16,326
	5
	5,813
	5,513
	
	
	
	
	5,513
	
	
	

	
	қарыз
	млн. теңге (БТИ)
	736,020
	
	
	
	336
	400,020
	
	
	736,020
	
	
	

	
	жергілікті бюджеттің
	млн. теңге (ЖБ)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Түркістан қаласының Шаға өзеніндегі ағызу арнасының арнасын өзгертуді салу (3 кезең)
	млн м3
	0
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	1) күтілетін нәтиже
	км
	0
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	
	

	
	2) шығыстар, оның ішінде есебінен:
	Шығыстар о.і.
	1 329,030
	
	
	984,505
	344,525
	
	
	
	1 329,030
	
	
	

	
	республикалық бюджеттің
	млн. теңге (РБ)
	1 329,030
	
	
	984,505
	344,525
	
	
	
	1 329,030
	
	
	

	
	қарыз
	млн. теңге (БТИ)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	жергілікті бюджеттің
	млн. теңге (ЖБ)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	Ақтөбе су қоймасын қайта құру (Көлемі 6,108 млн.м3), Сауран ауданы
	млн м3
	6,1
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	6,1
	6,10
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	1) күтілетін нәтиже
	км
	0
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	
	

	
	2) шығыстар, оның ішінде есебінен:
	Шығыстар о.і.
	1 095
	
	
	
	75
	306
	400
	314
	1 095
	
	
	

	
	республикалық бюджеттің
	млн. теңге (РБ)
	75
	
	
	
	75
	
	
	
	75
	
	
	

	
	қарыз
	млн. теңге (БТИ)
	1 020
	
	
	
	
	306
	400
	314
	1 020
	
	
	

	
	жергілікті бюджеттің
	млн. теңге (ЖБ)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	Келес ауданындағы Оймауыт су торабын қайта құру
	млн м3
	0
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	1) күтілетін нәтиже
	км
	0
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	
	

	
	2) шығыстар, оның ішінде есебінен:
	Шығыстар о.і.
	2 450
	
	
	
	
	2 450
	
	
	2 450
	
	
	

	
	республикалық бюджеттің
	млн. теңге (РБ)
	2 450
	
	
	
	
	2 450
	
	
	2 450
	
	
	

	
	қарыз
	млн. теңге (БТИ)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	жергілікті бюджеттің
	млн. теңге (ЖБ)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	«Бөген» су қоймасын күрделі жөндеуден өткізу (Көлемі 370,0 млн. м3), Ордабасы ауданы
	млн м3
	370
	-
	-
	-
	-
	-
	370,0
	-
	370,00
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	1) күтілетін нәтиже
	км
	0
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	
	

	
	2) шығыстар, оның ішінде есебінен:
	Шығыстар о.і.
	19 000
	
	
	
	4 000
	7 500
	7 500
	
	19 000
	
	
	

	
	республикалық бюджеттің
	млн. теңге (РБ)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	қарыз
	млн. теңге (БТИ)
	19 000
	
	
	
	4 000
	7 500
	7 500
	
	19 000
	
	
	

	
	жергілікті бюджеттің
	млн. теңге (ЖБ)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	Сауран ауданы, «Майдантал» су қоймасын күрделі жөндеуден өткізу (Көлемі 8,5 млн. м3)
	млн м3
	0
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	1) күтілетін нәтиже
	км
	0
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	
	

	
	2) шығыстар, оның ішінде есебінен:
	Шығыстар о.і.
	2 271,500
	
	63,500
	
	1 000
	1 208
	
	
	2 208
	
	
	

	
	республикалық бюджеттің
	млн. теңге (РБ)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	қарыз
	млн. теңге (БТИ)
	2 208
	
	
	
	1 000
	1 208
	
	
	2 208
	
	
	

	
	жергілікті бюджеттің
	млн. теңге (ЖБ)
	63,500
	
	63,500
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	Облыстық коммуналдық меншіктегі 11 дана су қоймаларын күрделі жөндеу (Ақсүмбе, Бақырлы, Құмды-1, Құрқыреук, Ағынай, Көкібел, Рабат, Ащы, Ұзынбұлақ, Шылтыр, Құлан)
	млн м3
	0
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	1) күтілетін нәтиже
	км
	0
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	
	

	
	2) шығыстар, оның ішінде есебінен:
	Шығыстар о.і.
	6 871,960
	
	202
	142,960
	775
	2 632
	2 390
	730
	6 669,960
	
	
	

	
	республикалық бюджеттің
	млн. теңге (РБ)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	қарыз
	млн. теңге (БТИ)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	жергілікті бюджеттің
	млн. теңге (ЖБ)
	6 871,960
	
	202
	142,960
	775
	2 632
	2 390
	730
	6 669,960
	
	
	

	11
	«Қосқорған» су қоймасын күрделі жөндеуден өткізу
	млн м3
	0
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	1) күтілетін нәтиже
	км
	0
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	
	

	
	2) шығыстар, оның ішінде есебінен:
	Шығыстар о.і.
	5 800
	
	
	
	1 800
	2 000
	2 000
	
	5 800
	
	
	

	
	республикалық бюджеттің
	млн. теңге (РБ)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	қарыз
	млн. теңге (БТИ)
	5 800
	
	
	
	1 800
	2 000
	2 000
	
	5 800
	
	
	

	
	жергілікті бюджеттің
	млн. теңге (ЖБ)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12
	Көксарай
	млн м3
	1500
	-
	-
	-
	1 500,0
	-
	-
	-
	1 500,00
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	1) күтілетін нәтиже
	
	1 500,00
	-
	-
	-
	1 500,0
	-
	-
	-
	1 500,00
	
	
	

	
	2) шығыстар, оның ішінде есебінен:
	Шығыстар о.і.
	43 800
	
	
	21 900
	21 900
	
	
	
	43 800
	
	
	

	
	республикалық бюджеттің
	млн. теңге (РБ)
	
	
	
	
	
	
	
	
	-
	
	
	

	
	қарыз
	млн. теңге (БТИ)
	43 800
	
	
	21 900
	21 900
	
	
	
	43 800 000,00
	
	
	

	
	жергілікті бюджеттің
	млн. теңге (ЖБ)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	13
	Ақылбексай
	млн м3
	25
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	25,0
	25,00
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	1) күтілетін нәтиже
	
	25,00
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	25,0
	25,00
	
	
	

	
	2) шығыстар, оның ішінде есебінен:
	Шығыстар о.і.
	1 700
	
	
	
	
	
	850
	850
	1 700
	
	
	

	
	республикалық бюджеттің
	млн. теңге (РБ)
	1 700
	
	
	
	
	
	850
	850
	1 700 000,00
	
	
	

	
	қарыз
	млн. теңге (БТИ)
	
	
	
	
	
	
	
	
	-
	
	
	

	
	жергілікті бюджеттің
	млн. теңге (ЖБ)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	14
	Шерт
	млн м3
	2,7
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	2,7
	2,70
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	1) күтілетін нәтиже
	
	2,70
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	2,7
	2,70
	
	
	

	
	2) шығыстар, оның ішінде есебінен:
	Шығыстар о.і.
	710
	
	
	
	
	
	355
	355
	710
	
	
	

	
	республикалық бюджеттің
	млн. теңге (РБ)
	710
	
	
	
	
	
	355
	355
	710 000,00
	
	
	

	
	қарыз
	млн. теңге (БТИ)
	
	
	
	
	
	
	
	
	-
	
	
	

	
	жергілікті бюджеттің
	млн. теңге (ЖБ)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	17
	Ұлытау облысы
	млн м3
	0
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	
	

	
	
	млн. теңге
	3 864,710
	
	15
	3 228,710
	150
	471
	
	
	3 849,710
	
	
	

	
	
	
	3 549,710
	
	
	3 228,710
	
	321
	
	
	3 549,710
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	315
	
	15
	
	150
	150
	
	
	300
	
	
	

	1
	Жезді су қоймасының тостағандарын лай қалдықтарынан тазарту.
	млн м3
	0
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	1) күтілетін нәтиже
	км
	0
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	
	

	
	2) шығыстар, оның ішінде есебінен:
	Шығыстар о.і.
	321
	
	
	
	
	321
	
	
	321
	
	
	

	
	республикалық бюджеттің
	млн. теңге (РБ)
	321
	
	
	
	
	321
	
	
	321
	
	
	

	
	қарыз
	млн. теңге (БТИ)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	жергілікті бюджеттің
	млн. теңге (ЖБ)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Жаңаарқа ауданы Бидайық су қоймасын күрделі жөндеу
	млн м3
	0
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	20
	
	ЖСҚ әзірленуде

	
	1) күтілетін нәтиже
	км
	0
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	
	

	
	2) шығыстар, оның ішінде есебінен:
	Шығыстар о.і.
	3 543,710
	
	15
	3 228,710
	150
	150
	
	
	3 528,710
	
	
	

	
	республикалық бюджеттің
	млн. теңге (РБ)
	3 228,710
	
	
	3 228,710
	
	
	
	
	3 228,710
	
	
	

	
	қарыз
	млн. теңге (БТИ)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	жергілікті бюджеттің
	млн. теңге (ЖБ)
	315
	
	15
	
	150
	150
	
	
	300
	
	
	

	1
	«Климаттық орнықты су ресурстарын дамыту жобасы 1 КЕЗЕҢ» 1-ТРАНШ (5 су шаруашылығы құрылыстарын салу және реконструкциялау)
	млн м3
	-
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1) күтілетін нәтиже
	млн м3
	-
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	млн м3
	-
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2) шығыстар, оның ішінде есебінен:
	млн. теңге
	6 512,439
	
	514,764
	1 128,339
	2 177,119
	2 692,217
	
	
	
	
	
	

	
	республикалық бюджеттің
	млн. теңге
	6 512,439
	
	514,764
	1 128,339
	2 177,119
	2 692,217
	
	
	
	
	
	

	
	қарыз
	млн. теңге
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	жергілікті бюджеттің
	млн. теңге
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	8 Іс-шара
Гидротехникалық құрылыстарға, оның ішінде олардың қауіпсіздігі туралы декларацияны әзірлеуді ескере отырып, көп факторлы сараптама жүргізу
	бірлік
	1 504,00
	84,00
	105,00
	151,00
	66,00
	153,00
	472,00
	473,00
	1315
	
	
	

	
	
	млн. теңге
	14 525,312
	1 275,200
	1 628,100
	3 500,745
	2 002,049
	3 781,278
	853,100
	1 829,487
	11 622,012
	
	
	

	
	
	
	8 013,412
	818,890
	118,900
	1 205,845
	1 302,429
	3 646,118
	446,500
	936,177
	7 075,622
	
	
	

	
	
	
	6 511,890
	456,300
	1 509,200
	2 294,90
	699,62
	135,16
	406,600
	893,310
	4 546,390
	
	
	

	1
	Ақмола облысы
	бірлік
	118
	6
	21
	21
	23
	3
	22
	22
	91
	
	
	

	
	
	бірлік
	74
	6
	21
	21
	23
	3
	0
	0
	47
	
	
	

	
	
	бірлік
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	
	

	
	
	млн. теңге
	1 414,947
	170,121
	343,500
	365,733
	424,859
	110,733
	
	
	901,326
	
	
	

	
	
	
	480,547
	119,221
	
	110,733
	139,859
	110,733
	
	
	361,326
	
	
	

	
	
	
	934,400
	50,900
	343,500
	255
	285
	
	
	
	540
	
	
	

	1
	«Веденовская» бөгеті
	бірлік
	1
	1
	0
	
	0
	0
	0
	0
	0
	
	
	

	
	1) күтілетін нәтиже
	бірлік
	0
	0
	0
	
	0
	0
	0
	0
	0
	
	
	

	
	2) шығыстар, оның ішінде есебінен:
	млн. теңге
	5,700
	5,700
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	республикалық бюджеттің
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	жергілікті бюджеттің
	
	5,700
	5,700
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	«Кенесары» бөгеті
	бірлік
	1
	1
	0
	
	0
	0
	0
	0
	0
	
	
	

	
	1) күтілетін нәтиже
	бірлік
	0
	0
	0
	
	0
	0
	0
	0
	0
	
	
	

	
	2) шығыстар, оның ішінде есебінен:
	млн. теңге
	21,800
	21,800
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	республикалық бюджеттің
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	жергілікті бюджеттің
	
	21,800
	21,800
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	«Фроловская» бөгеті
	бірлік
	1
	1
	0
	
	0
	0
	0
	0
	0
	
	
	

	
	1) күтілетін нәтиже
	бірлік
	0
	0
	0
	
	0
	0
	0
	0
	0
	
	
	

	
	2) шығыстар, оның ішінде есебінен:
	млн. теңге
	21,800
	21,800
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	республикалық бюджеттің
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	жергілікті бюджеттің
	
	21,800
	21,800
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	«Соленая балка» бөгеті
	бірлік
	1
	1
	0
	
	0
	0
	0
	0
	0
	
	
	

	
	1) күтілетін нәтиже
	бірлік
	0
	0
	0
	
	0
	0
	0
	0
	0
	
	
	

	
	2) шығыстар, оның ішінде есебінен:
	млн. теңге
	1,600
	1,600
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	республикалық бюджеттің
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	жергілікті бюджеттің
	
	1,600
	1,600
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Қоянды су қоймасы
	бірлік
	1
	1
	0
	
	0
	0
	0
	0
	0
	
	
	

	
	1) күтілетін нәтиже
	бірлік
	0
	0
	0
	
	0
	0
	0
	0
	0
	
	
	

	
	2) шығыстар, оның ішінде есебінен:
	млн. теңге
	59,687
	59,687
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	республикалық бюджеттің
	
	59,687
	59,687
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	жергілікті бюджеттің
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	Подлесненское су қоймасы
	бірлік
	1
	1
	0
	
	0
	0
	0
	0
	0
	
	
	

	
	1) күтілетін нәтиже
	бірлік
	0
	0
	0
	
	0
	0
	0
	0
	0
	
	
	

	
	2) шығыстар, оның ішінде есебінен:
	млн. теңге
	59,534
	59,534
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	республикалық бюджеттің
	
	59,534
	59,534
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	жергілікті бюджеттің
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	Кинотай су қоймасы
	бірлік
	1
	0
	1
	
	0
	0
	0
	0
	0
	
	
	

	
	1) күтілетін нәтиже
	бірлік
	0
	0
	0
	
	0
	0
	0
	0
	0
	
	
	

	
	2) шығыстар, оның ішінде есебінен:
	млн. теңге
	23,900
	
	23,900
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	республикалық бюджеттің
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	жергілікті бюджеттің
	
	23,900
	
	23,900
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	Губернаторлық су қоймасы
	бірлік
	1
	0
	1
	
	0
	0
	0
	0
	0
	
	
	

	
	1) күтілетін нәтиже
	бірлік
	0
	0
	0
	
	0
	0
	0
	0
	0
	
	
	

	
	2) шығыстар, оның ішінде есебінен:
	млн. теңге
	15
	
	15
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	республикалық бюджеттің
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	жергілікті бюджеттің
	
	15
	
	15
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	Таз бөгеті
	бірлік
	1
	0
	1
	
	0
	0
	0
	0
	0
	
	
	

	
	1) күтілетін нәтиже
	бірлік
	0
	0
	0
	
	0
	0
	0
	0
	0
	
	
	

	
	2) шығыстар, оның ішінде есебінен:
	млн. теңге
	15
	
	15
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	республикалық бюджеттің
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	жергілікті бюджеттің
	
	15
	
	15
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	Ақбейіт бөгеті
	бірлік
	1
	0
	1
	
	0
	0
	0
	0
	0
	
	
	

	
	1) күтілетін нәтиже
	бірлік
	0
	0
	0
	
	0
	0
	0
	0
	0
	
	
	

	
	2) шығыстар, оның ішінде есебінен:
	млн. теңге
	15
	
	15
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	республикалық бюджеттің
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	жергілікті бюджеттің
	
	15
	
	15
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	11
	Сусанова бөгеті
	бірлік
	1
	0
	1
	
	0
	0
	0
	0
	0
	
	
	

	
	1) күтілетін нәтиже
	бірлік
	0
	0
	0
	
	0
	0
	0
	0
	0
	
	
	

	
	2) шығыстар, оның ішінде есебінен:
	млн. теңге
	24,800
	
	24,800
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	республикалық бюджеттің
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	жергілікті бюджеттің
	
	24,800
	
	24,800
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12
	Өлеңті бөгеті
	бірлік
	1
	0
	1
	
	0
	0
	0
	0
	0
	
	
	

	
	1) күтілетін нәтиже
	бірлік
	0
	0
	0
	
	0
	0
	0
	0
	0
	
	
	

	
	2) шығыстар, оның ішінде есебінен:
	млн. теңге
	24,800
	
	24,800
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	республикалық бюджеттің
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	жергілікті бюджеттің
	
	24,800
	
	24,800
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	13
	Терісаққан бөгеті
	бірлік
	1
	0
	1
	
	0
	0
	0
	0
	0
	
	
	

	
	1) күтілетін нәтиже
	бірлік
	0
	0
	0
	
	0
	0
	0
	0
	0
	
	
	

	
	2) шығыстар, оның ішінде есебінен:
	млн. теңге
	15
	
	15
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	республикалық бюджеттің
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	жергілікті бюджеттің
	
	15
	
	15
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	14
	№1 Жаңадала бөгеті
	бірлік
	1
	0
	1
	
	0
	0
	0
	0
	0
	
	
	

	
	1) күтілетін нәтиже
	бірлік
	0
	0
	0
	
	0
	0
	0
	0
	0
	
	
	

	
	2) шығыстар, оның ішінде есебінен:
	млн. теңге
	15
	
	15
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	республикалық бюджеттің
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	жергілікті бюджеттің
	
	15
	
	15
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	15
	№2 Жаңадала бөгеті
	бірлік
	1
	0
	1
	
	0
	0
	0
	0
	0
	
	
	

	
	1) күтілетін нәтиже
	бірлік
	0
	0
	0
	
	0
	0
	0
	0
	0
	
	
	

	
	2) шығыстар, оның ішінде есебінен:
	млн. теңге
	15
	
	15
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	республикалық бюджеттің
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	жергілікті бюджеттің
	
	15
	
	15
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	16
	Уәлиханов бөгеті
	бірлік
	1
	0
	1
	
	0
	0
	0
	0
	0
	
	
	

	
	1) күтілетін нәтиже
	бірлік
	0
	0
	0
	
	0
	0
	0
	0
	0
	
	
	

	
	2) шығыстар, оның ішінде есебінен:
	млн. теңге
	15
	
	15
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	республикалық бюджеттің
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	жергілікті бюджеттің
	
	15
	
	15
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	17
	Бірсуат бөгеті
	бірлік
	1
	0
	1
	
	0
	0
	0
	0
	0
	
	
	

	
	1) күтілетін нәтиже
	бірлік
	0
	0
	0
	
	0
	0
	0
	0
	0
	
	
	

	
	2) шығыстар, оның ішінде есебінен:
	млн. теңге
	15
	
	15
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	республикалық бюджеттің
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	жергілікті бюджеттің
	
	15
	
	15
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	18
	Зерноградская бөгеті
	бірлік
	1
	0
	1
	
	0
	0
	0
	0
	0
	
	
	

	
	1) күтілетін нәтиже
	бірлік
	0
	0
	0
	
	0
	0
	0
	0
	0
	
	
	

	
	2) шығыстар, оның ішінде есебінен:
	млн. теңге
	15
	
	15
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	республикалық бюджеттің
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	жергілікті бюджеттің
	
	15
	
	15
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	19
	Костычево бөгеті
	бірлік
	1
	0
	1
	
	0
	0
	0
	0
	0
	
	
	

	
	1) күтілетін нәтиже
	бірлік
	0
	0
	0
	
	0
	0
	0
	0
	0
	
	
	

	
	2) шығыстар, оның ішінде есебінен:
	млн. теңге
	15
	
	15
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	республикалық бюджеттің
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	жергілікті бюджеттің
	
	15
	
	15
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	20
	Максимовское бөгеті
	бірлік
	1
	0
	1
	
	0
	0
	0
	0
	0
	
	
	

	
	1) күтілетін нәтиже
	бірлік
	0
	0
	0
	
	0
	0
	0
	0
	0
	
	
	

	
	2) шығыстар, оның ішінде есебінен:
	млн. теңге
	15
	
	15
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	республикалық бюджеттің
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	жергілікті бюджеттің
	
	15
	
	15
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	21
	Чин Чарка жинақтаушы тоған
	бірлік
	1
	0
	1
	
	0
	0
	0
	0
	0
	
	
	

	
	1) күтілетін нәтиже
	бірлік
	0
	0
	0
	
	0
	0
	0
	0
	0
	
	
	

	
	2) шығыстар, оның ішінде есебінен:
	млн. теңге
	15
	
	15
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	республикалық бюджеттің
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	жергілікті бюджеттің
	
	15
	
	15
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	22
	Каменная бөгеті
	бірлік
	1
	0
	1
	
	0
	0
	0
	0
	0
	
	
	

	
	1) күтілетін нәтиже
	бірлік
	0
	0
	0
	
	0
	0
	0
	0
	0
	
	
	

	
	2) шығыстар, оның ішінде есебінен:
	млн. теңге
	15
	
	15
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	республикалық бюджеттің
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	жергілікті бюджеттің
	
	15
	
	15
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	23
	Шөптікөл бөгеті
	бірлік
	1
	0
	1
	
	0
	0
	0
	0
	0
	
	
	

	
	1) күтілетін нәтиже
	бірлік
	0
	0
	0
	
	0
	0
	0
	0
	0
	
	
	

	
	2) шығыстар, оның ішінде есебінен:
	млн. теңге
	15
	
	15
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	республикалық бюджеттің
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	жергілікті бюджеттің
	
	15
	
	15
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	24
	№42 айрықтың айналасындағы қорғаныс бөгеті
	бірлік
	1
	0
	1
	
	
	0
	0
	0
	0
	
	
	

	
	1) күтілетін нәтиже
	бірлік
	0
	0
	0
	
	
	0
	0
	0
	0
	
	
	

	
	2) шығыстар, оның ішінде есебінен:
	млн. теңге
	15
	
	15
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	республикалық бюджеттің
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	жергілікті бюджеттің
	
	15
	
	15
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	25
	Степное ауылының маңындағы бөгет
	бірлік
	1
	0
	1
	
	
	0
	0
	0
	0
	
	
	

	
	1) күтілетін нәтиже
	бірлік
	0
	0
	0
	
	
	0
	0
	0
	0
	
	
	

	
	2) шығыстар, оның ішінде есебінен:
	млн. теңге
	15
	
	15
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	республикалық бюджеттің
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	жергілікті бюджеттің
	
	15
	
	15
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	26
	Самар шлюзі бөгеті
	бірлік
	1
	0
	1
	
	
	0
	0
	0
	0
	
	
	

	
	1) күтілетін нәтиже
	бірлік
	0
	0
	0
	
	
	0
	0
	0
	0
	
	
	

	
	2) шығыстар, оның ішінде есебінен:
	млн. теңге
	15
	
	15
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	республикалық бюджеттің
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	жергілікті бюджеттің
	
	15
	
	15
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	27
	Чапаев №2 бөгеті
	бірлік
	1
	0
	1
	
	0
	0
	0
	0
	0
	
	
	

	
	1) күтілетін нәтиже
	бірлік
	0
	0
	0
	
	0
	0
	0
	0
	0
	
	
	

	
	2) шығыстар, оның ішінде есебінен:
	млн. теңге
	15
	
	15
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	республикалық бюджеттің
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	жергілікті бюджеттің
	
	15
	
	15
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	28
	Есіл су қоймасы
	бірлік
	1
	0
	0
	1
	0
	0
	0
	0
	1
	
	
	

	
	1) күтілетін нәтиже
	бірлік
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	
	

	
	2) шығыстар, оның ішінде есебінен:
	млн. теңге
	43,100
	
	
	43,100
	
	
	
	
	43,100
	
	
	

	
	республикалық бюджеттің
	
	43,100
	
	
	43,100
	
	
	
	
	43,100
	
	
	

	
	жергілікті бюджеттің
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	29
	Аршалы ауданындағы Безымянная бөгеті
	бірлік
	1
	0
	0
	1
	0
	0
	0
	0
	1
	
	
	

	
	1) күтілетін нәтиже
	бірлік
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	
	

	
	2) шығыстар, оның ішінде есебінен:
	млн. теңге
	10
	
	
	10
	
	
	
	
	10
	
	
	

	
	республикалық бюджеттің
	
	10
	
	
	10
	
	
	
	
	10
	
	
	

	
	жергілікті бюджеттің
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	30
	Зеренді ауданындағы Алексеевка бөгеті
	бірлік
	1
	0
	0
	1
	0
	0
	0
	0
	1
	
	
	

	
	1) күтілетін нәтиже
	бірлік
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	
	

	
	2) шығыстар, оның ішінде есебінен:
	млн. теңге
	13,900
	
	
	13,900
	
	
	
	
	13,900
	
	
	

	
	республикалық бюджеттің
	
	13,900
	
	
	13,900
	
	
	
	
	13,900
	
	
	

	
	жергілікті бюджеттің
	
	0
	
	
	
	
	
	
	
	0
	
	
	

	31
	Преображенский қ/о
	бірлік
	1
	0
	0
	1
	0
	0
	0
	0
	1
	
	
	

	
	1) күтілетін нәтиже
	бірлік
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2) шығыстар, оның ішінде есебінен:
	млн. теңге
	43,733
	
	
	43,733
	
	
	
	
	43,733
	
	
	

	
	республикалық бюджеттің
	
	43,733
	
	
	43,733
	
	
	
	
	43,733
	
	
	

	
	жергілікті бюджеттің
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	32
	Бірсуат су қоймасы
	бірлік
	1
	0
	0
	1
	0
	0
	0
	0
	1
	
	
	

	
	1) күтілетін нәтиже
	бірлік
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	
	

	
	2) шығыстар, оның ішінде есебінен:
	млн. теңге
	15
	
	
	15
	
	
	
	
	15
	
	
	

	
	республикалық бюджеттің
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	жергілікті бюджеттің
	
	15
	
	
	15
	
	
	
	
	15
	
	
	

	33
	Орлов су қоймасы
	бірлік
	1
	0
	0
	1
	0
	0
	0
	0
	1
	
	
	

	
	1) күтілетін нәтиже
	бірлік
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	
	

	
	2) шығыстар, оның ішінде есебінен:
	млн. теңге
	15
	
	
	15
	
	
	
	
	15
	
	
	

	
	республикалық бюджеттің
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	жергілікті бюджеттің
	
	15
	
	
	15
	
	
	
	
	15
	
	
	

	34
	Ивановская бөгеті
	бірлік
	1
	0
	0
	1
	0
	0
	0
	0
	1
	
	
	

	
	1) күтілетін нәтиже
	бірлік
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	
	

	
	2) шығыстар, оның ішінде есебінен:
	млн. теңге
	15
	
	
	15
	
	
	
	
	15
	
	
	

	
	республикалық бюджеттің
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	жергілікті бюджеттің
	
	15
	
	
	15
	
	
	
	
	15
	
	
	

	35
	№1 Макинка бөгеті
	бірлік
	1
	0
	0
	1
	0
	0
	0
	0
	1
	
	
	

	
	1) күтілетін нәтиже
	бірлік
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	
	

	
	2) шығыстар, оның ішінде есебінен:
	млн. теңге
	15
	
	
	15
	
	
	
	
	15
	
	
	

	
	республикалық бюджеттің
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	жергілікті бюджеттің
	
	15
	
	
	15
	
	
	
	
	15
	
	
	

	36
	№2 Макинка бөгеті
	бірлік
	1
	0
	0
	1
	0
	0
	0
	0
	1
	
	
	

	
	1) күтілетін нәтиже
	бірлік
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	
	

	
	2) шығыстар, оның ішінде есебінен:
	млн. теңге
	15
	
	
	15
	
	
	
	
	15
	
	
	

	
	республикалық бюджеттің
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	жергілікті бюджеттің
	
	15
	
	
	15
	
	
	
	
	15
	
	
	

	37
	№3 Макинка бөгеті
	бірлік
	1
	0
	0
	1
	0
	0
	0
	0
	1
	
	
	

	
	1) күтілетін нәтиже
	бірлік
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	
	

	
	2) шығыстар, оның ішінде есебінен:
	млн. теңге
	15
	
	
	15
	
	
	
	
	15
	
	
	

	
	республикалық бюджеттің
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	жергілікті бюджеттің
	
	15
	
	
	15
	
	
	
	
	15
	
	
	

	38
	Жасанды көл бөгеті
	бірлік
	1
	0
	0
	1
	0
	0
	0
	0
	1
	
	
	

	
	1) күтілетін нәтиже
	бірлік
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	
	

	
	2) шығыстар, оның ішінде есебінен:
	млн. теңге
	15
	
	
	15
	
	
	
	
	15
	
	
	

	
	республикалық бюджеттің
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	жергілікті бюджеттің
	
	15
	
	
	15
	
	
	
	
	15
	
	
	

	39
	Цимлянск бөгеті
	бірлік
	1
	0
	0
	1
	0
	0
	0
	0
	1
	
	
	

	
	1) күтілетін нәтиже
	бірлік
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	
	

	
	2) шығыстар, оның ішінде есебінен:
	млн. теңге
	15
	
	
	15
	
	
	
	
	15
	
	
	

	
	республикалық бюджеттің
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	жергілікті бюджеттің
	
	15
	
	
	15
	
	
	
	
	15
	
	
	

	40
	Қара-Адыр бөгеті
	бірлік
	1
	0
	0
	1
	0
	0
	0
	0
	1
	
	
	

	
	1) күтілетін нәтиже
	бірлік
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	
	

	
	2) шығыстар, оның ішінде есебінен:
	млн. теңге
	15
	
	
	15
	
	
	
	
	15
	
	
	

	
	республикалық бюджеттің
	млн. теңге
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	жергілікті бюджеттің
	млн. теңге
	15
	
	
	15
	
	
	
	
	15
	
	
	

	41
	Пригородная бөгеті
	бірлік
	1
	0
	0
	1
	0
	0
	0
	0
	1
	
	
	

	
	1) күтілетін нәтиже
	бірлік
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	
	

	
	2) шығыстар, оның ішінде есебінен:
	млн. теңге
	15
	
	
	15
	
	
	
	
	15
	
	
	

	
	республикалық бюджеттің
	млн. теңге
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	жергілікті бюджеттің
	млн. теңге
	15
	
	
	15
	
	
	
	
	15
	
	
	

	42
	Нұра өзеніндегі Красная бөгеті
	бірлік
	1
	0
	0
	1
	0
	0
	0
	0
	1
	
	
	

	
	1) күтілетін нәтиже
	бірлік
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	
	

	
	2) шығыстар, оның ішінде есебінен:
	млн. теңге
	15
	
	
	15
	
	
	
	
	15
	
	
	

	
	республикалық бюджеттің
	млн. теңге
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	жергілікті бюджеттің
	млн. теңге
	15
	
	
	15
	
	
	
	
	15
	
	
	

	43
	Нұра өзеніндегі Ескі көкөніс бағы бөгеті
	бірлік
	1
	0
	0
	1
	0
	0
	0
	0
	1
	
	
	

	
	1) күтілетін нәтиже
	бірлік
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	
	

	
	2) шығыстар, оның ішінде есебінен:
	млн. теңге
	15
	
	
	15
	
	
	
	
	15
	
	
	

	
	республикалық бюджеттің
	млн. теңге
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	жергілікті бюджеттің
	млн. теңге
	15
	
	
	15
	
	
	
	
	15
	
	
	

	44
	Мұрза-Көлсор жинақтауыш бөгеті
	бірлік
	1
	0
	0
	1
	0
	0
	0
	0
	1
	
	
	

	
	1) күтілетін нәтиже
	бірлік
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	
	

	
	2) шығыстар, оның ішінде есебінен:
	млн. теңге
	15
	
	
	15
	
	
	
	
	15
	
	
	

	
	республикалық бюджеттің
	млн. теңге
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	жергілікті бюджеттің
	млн. теңге
	15
	
	
	15
	
	
	
	
	15
	
	
	

	45
	Құмсуат бөгеті
	бірлік
	1
	0
	0
	1
	0
	0
	0
	0
	1
	
	
	

	
	1) күтілетін нәтиже
	бірлік
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	
	

	
	2) шығыстар, оның ішінде есебінен:
	млн. теңге
	15
	
	
	15
	
	
	
	
	15
	
	
	

	
	республикалық бюджеттің
	млн. теңге
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	жергілікті бюджеттің
	млн. теңге
	15
	
	
	15
	
	
	
	
	15
	
	
	

	46
	Қызылсай бөгеті
	бірлік
	1
	0
	0
	1
	0
	0
	0
	0
	1
	
	
	

	
	1) күтілетін нәтиже
	бірлік
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	
	

	
	2) шығыстар, оның ішінде есебінен:
	млн. теңге
	15
	
	
	15
	
	
	
	
	15
	
	
	

	
	республикалық бюджеттің
	млн. теңге
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	жергілікті бюджеттің
	млн. теңге
	15
	
	
	15
	
	
	
	
	15
	
	
	

	47
	Белағаш бөгеті
	бірлік
	1
	0
	0
	1
	0
	0
	0
	0
	1
	
	
	

	
	1) күтілетін нәтиже
	бірлік
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	
	

	
	2) шығыстар, оның ішінде есебінен:
	млн. теңге
	15
	
	
	15
	
	
	
	
	15
	
	
	

	
	республикалық бюджеттің
	млн. теңге
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	жергілікті бюджеттің
	млн. теңге
	15
	
	
	15
	
	
	
	
	15
	
	
	

	48
	Белоозерская бөгеті
	бірлік
	1
	0
	0
	1
	0
	0
	0
	0
	1
	
	
	

	
	1) күтілетін нәтиже
	бірлік
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	
	

	
	2) шығыстар, оның ішінде есебінен:
	млн. теңге
	15
	
	
	15
	
	
	
	
	15
	
	
	

	
	республикалық бюджеттің
	млн. теңге
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	жергілікті бюджеттің
	млн. теңге
	15
	
	
	15
	
	
	
	
	15
	
	
	

	49
	Кеңбидайық с/т
	бірлік
	1
	0
	0
	0
	1
	0
	0
	0
	1
	
	
	

	
	1) күтілетін нәтиже
	бірлік
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	
	

	
	2) шығыстар, оның ішінде есебінен:
	млн. теңге
	43,100
	
	
	
	43,100
	
	
	
	43,100
	
	
	

	
	республикалық бюджеттің
	млн. теңге
	43,100
	
	
	
	43,100
	
	
	
	43,100
	
	
	

	
	жергілікті бюджеттің
	млн. теңге
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	50
	Щучинск саяжайлары - бөгет
	бірлік
	1
	0
	0
	0
	1
	0
	0
	0
	1
	
	
	

	
	1) күтілетін нәтиже
	бірлік
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	
	

	
	2) шығыстар, оның ішінде есебінен:
	млн. теңге
	10
	
	
	
	10
	
	
	
	10
	
	
	

	
	республикалық бюджеттің
	млн. теңге
	10
	
	
	
	10
	
	
	
	10
	
	
	

	
	жергілікті бюджеттің
	млн. теңге
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	51
	«Батпақкөл көлі» бөгеті
	бірлік
	1
	0
	0
	0
	1
	0
	0
	0
	1
	
	
	

	
	1) күтілетін нәтиже
	бірлік
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	
	

	
	2) шығыстар, оның ішінде есебінен:
	млн. теңге
	13,900
	
	
	
	13,900
	
	
	
	13,900
	
	
	

	
	республикалық бюджеттің
	млн. теңге
	13,900
	
	
	
	13,900
	
	
	
	13,900
	
	
	

	
	жергілікті бюджеттің
	млн. теңге
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	52
	Айдабол бөгеті
	бірлік
	1
	0
	0
	0
	1
	0
	0
	0
	1
	
	
	

	
	1) күтілетін нәтиже
	бірлік
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	
	

	
	2) шығыстар, оның ішінде есебінен:
	млн. теңге
	43,733
	
	
	
	43,733
	
	
	
	43,733
	
	
	

	
	республикалық бюджеттің
	млн. теңге
	43,733
	
	
	
	43,733
	
	
	
	43,733
	
	
	

	
	жергілікті бюджеттің
	млн. теңге
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	53
	Сарықамыс бөгеті
	бірлік
	1
	0
	0
	0
	1
	0
	0
	0
	1
	
	
	

	
	1) күтілетін нәтиже
	бірлік
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	
	

	
	2) шығыстар, оның ішінде есебінен:
	млн. теңге
	15
	
	
	
	15
	
	
	
	15
	
	
	

	
	республикалық бюджеттің
	млн. теңге
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	жергілікті бюджеттің
	млн. теңге
	15
	
	
	
	15
	
	
	
	15
	
	
	

	54
	Донецк бөгеті
	бірлік
	1
	0
	0
	0
	1
	0
	0
	0
	1
	
	
	

	
	1) күтілетін нәтиже
	бірлік
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	
	

	
	2) шығыстар, оның ішінде есебінен:
	млн. теңге
	15
	
	
	
	15
	
	
	
	15
	
	
	

	
	республикалық бюджеттің
	млн. теңге
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	жергілікті бюджеттің
	млн. теңге
	15
	
	
	
	15
	
	
	
	15
	
	
	

	55
	Тасмола бөгеті
	бірлік
	1
	0
	0
	0
	1
	0
	0
	0
	1
	
	
	

	
	1) күтілетін нәтиже
	бірлік
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	
	

	
	2) шығыстар, оның ішінде есебінен:
	млн. теңге
	15
	
	
	
	15
	
	
	
	15
	
	
	

	
	республикалық бюджеттің
	млн. теңге
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	жергілікті бюджеттің
	млн. теңге
	15
	
	
	
	15
	
	
	
	15
	
	
	

	56
	Сүйір тас бөгеті (Ақжар)
	бірлік
	1
	0
	0
	0
	1
	0
	0
	0
	1
	
	
	

	
	1) күтілетін нәтиже
	бірлік
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	
	

	
	2) шығыстар, оның ішінде есебінен:
	млн. теңге
	15
	
	
	
	15
	
	
	
	15
	
	
	

	
	республикалық бюджеттің
	млн. теңге
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	жергілікті бюджеттің
	млн. теңге
	15
	
	
	
	15
	
	
	
	15
	
	
	

	57
	Ерназар тоғаны
	бірлік
	1
	0
	0
	0
	1
	0
	0
	0
	1
	
	
	

	
	1) күтілетін нәтиже
	бірлік
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	
	

	
	2) шығыстар, оның ішінде есебінен:
	млн. теңге
	15
	
	
	
	15
	
	
	
	15
	
	
	

	
	республикалық бюджеттің
	млн. теңге
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	жергілікті бюджеттің
	млн. теңге
	15
	
	
	
	15
	
	
	
	15
	
	
	

	58
	Каменка тоғаны
	бірлік
	1
	0
	0
	0
	1
	0
	0
	0
	1
	
	
	

	
	1) күтілетін нәтиже
	бірлік
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	
	

	
	2) шығыстар, оның ішінде есебінен:
	млн. теңге
	15
	
	
	
	15
	
	
	
	15
	
	
	

	
	республикалық бюджеттің
	млн. теңге
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	жергілікті бюджеттің
	млн. теңге
	15
	
	
	
	15
	
	
	
	15
	
	
	

	59
	Шолақ бөгеті
	бірлік
	1
	0
	0
	0
	1
	0
	0
	0
	1
	
	
	

	
	1) күтілетін нәтиже
	бірлік
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	
	

	
	2) шығыстар, оның ішінде есебінен:
	млн. теңге
	15
	
	
	
	15
	
	
	
	15
	
	
	

	
	республикалық бюджеттің
	млн. теңге
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	жергілікті бюджеттің
	млн. теңге
	15
	
	
	
	15
	
	
	
	15
	
	
	

	60
	Борлысай-1 бөгеті
	бірлік
	1
	0
	0
	0
	1
	0
	0
	0
	1
	
	
	

	
	1) күтілетін нәтиже
	бірлік
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	
	

	
	2) шығыстар, оның ішінде есебінен:
	млн. теңге
	15
	
	
	
	15
	
	
	
	15
	
	
	

	
	республикалық бюджеттің
	млн. теңге
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	жергілікті бюджеттің
	млн. теңге
	15
	
	
	
	15
	
	
	
	15
	
	
	

	61
	Борлысай-2 бөгеті
	бірлік
	1
	0
	0
	0
	1
	0
	0
	0
	1
	
	
	

	
	1) күтілетін нәтиже
	бірлік
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	
	

	
	2) шығыстар, оның ішінде есебінен:
	млн. теңге
	15
	
	
	
	15
	
	
	
	15
	
	
	

	
	республикалық бюджеттің
	млн. теңге
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	жергілікті бюджеттің
	млн. теңге
	15
	
	
	
	15
	
	
	
	15
	
	
	

	62
	Қарабидайық бөгеті
	бірлік
	1
	0
	0
	0
	1
	0
	0
	0
	1
	
	
	

	
	1) күтілетін нәтиже
	бірлік
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	
	

	
	2) шығыстар, оның ішінде есебінен:
	млн. теңге
	15
	
	
	
	15
	
	
	
	15
	
	
	

	
	республикалық бюджеттің
	млн. теңге
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	жергілікті бюджеттің
	млн. теңге
	15
	
	
	
	15
	
	
	
	15
	
	
	

	63
	Қызылсай бөгеті
	бірлік
	1
	0
	0
	0
	1
	0
	0
	0
	1
	
	
	

	
	1) күтілетін нәтиже
	бірлік
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	
	

	
	2) шығыстар, оның ішінде есебінен:
	млн. теңге
	15
	
	
	
	15
	
	
	
	15
	
	
	

	
	республикалық бюджеттің
	млн. теңге
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	жергілікті бюджеттің
	млн. теңге
	15
	
	
	
	15
	
	
	
	15
	
	
	

	64
	Киров бөгеті
	бірлік
	1
	0
	0
	0
	1
	0
	0
	0
	1
	
	
	

	
	1) күтілетін нәтиже
	бірлік
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	
	

	
	2) шығыстар, оның ішінде есебінен:
	млн. теңге
	15
	
	
	
	15
	
	
	
	15
	
	
	

	
	республикалық бюджеттің
	млн. теңге
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	жергілікті бюджеттің
	млн. теңге
	15
	
	
	
	15
	
	
	
	15
	
	
	

	65
	Баяғыз бөгеті
	бірлік
	1
	0
	0
	0
	1
	0
	0
	0
	1
	
	
	

	
	1) күтілетін нәтиже
	бірлік
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	
	

	
	2) шығыстар, оның ішінде есебінен:
	млн. теңге
	15
	
	
	
	15
	
	
	
	15
	
	
	

	
	республикалық бюджеттің
	млн. теңге
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	жергілікті бюджеттің
	млн. теңге
	15
	
	
	
	15
	
	
	
	15
	
	
	

	66
	Бегичев су қоймасы
	бірлік
	1
	0
	0
	0
	1
	0
	0
	0
	1
	
	
	

	
	1) күтілетін нәтиже
	бірлік
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	
	

	
	2) шығыстар, оның ішінде есебінен:
	млн. теңге
	15
	
	
	
	15
	
	
	
	15
	
	
	

	
	республикалық бюджеттің
	млн. теңге
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	жергілікті бюджеттің
	млн. теңге
	15
	
	
	
	15
	
	
	
	15
	
	
	

	67
	Қызылту Ақсуат су қоймасы
	бірлік
	1
	0
	0
	0
	1
	0
	0
	0
	1
	
	
	

	
	1) күтілетін нәтиже
	бірлік
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	
	

	
	2) шығыстар, оның ішінде есебінен:
	млн. теңге
	15
	
	
	
	15
	
	
	
	15
	
	
	

	
	республикалық бюджеттің
	млн. теңге
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	жергілікті бюджеттің
	млн. теңге
	15
	
	
	
	15
	
	
	
	15
	
	
	

	68
	Бәймен бөгеті
	бірлік
	1
	0
	0
	0
	1
	0
	0
	0
	1
	
	
	

	
	1) күтілетін нәтиже
	бірлік
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	
	

	
	2) шығыстар, оның ішінде есебінен:
	млн. теңге
	15
	
	
	
	15
	
	
	
	15
	
	
	

	
	республикалық бюджеттің
	млн. теңге
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	жергілікті бюджеттің
	млн. теңге
	15
	
	
	
	15
	
	
	
	15
	
	
	

	69
	Ашық Айрық бөгеті
	бірлік
	1
	0
	0
	0
	1
	0
	0
	0
	1
	
	
	

	
	1) күтілетін нәтиже
	бірлік
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	
	

	
	2) шығыстар, оның ішінде есебінен:
	млн. теңге
	15
	
	
	
	15
	
	
	
	15
	
	
	

	
	республикалық бюджеттің
	млн. теңге
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	жергілікті бюджеттің
	млн. теңге
	15
	
	
	
	15
	
	
	
	15
	
	
	

	70
	Көктеке тоғаны
	бірлік
	1
	0
	0
	0
	1
	0
	0
	0
	1
	
	
	

	
	1) күтілетін нәтиже
	бірлік
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	
	

	
	2) шығыстар, оның ішінде есебінен:
	млн. теңге
	15
	
	
	
	15
	
	
	
	15
	
	
	

	
	республикалық бюджеттің
	млн. теңге
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	жергілікті бюджеттің
	млн. теңге
	15
	
	
	
	15
	
	
	
	15
	
	
	

	71
	Көгілдір Нива тоғаны
	бірлік
	1
	0
	0
	0
	1
	0
	0
	0
	1
	
	
	

	
	1) күтілетін нәтиже
	бірлік
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	
	

	
	2) шығыстар, оның ішінде есебінен:
	млн. теңге
	15
	
	
	
	15
	
	
	
	15
	
	
	

	
	республикалық бюджеттің
	млн. теңге
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	жергілікті бюджеттің
	млн. теңге
	15
	
	
	
	15
	
	
	
	15
	
	
	

	72
	Алексеевка бөгеті
	бірлік
	1
	0
	0
	0
	0
	1
	0
	0
	1
	
	
	

	
	1) күтілетін нәтиже
	бірлік
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	
	

	
	2) шығыстар, оның ішінде есебінен:
	млн. теңге
	37,900
	
	
	
	
	37,900
	
	
	37,900
	
	
	

	
	республикалық бюджеттің
	млн. теңге
	37,900
	
	
	
	
	37,900
	
	
	37,900
	
	
	

	
	жергілікті бюджеттің
	млн. теңге
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	73
	Табияқ бөгеті
	бірлік
	1
	0
	0
	0
	0
	1
	0
	0
	1
	
	
	

	
	1) күтілетін нәтиже
	бірлік
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	
	

	
	2) шығыстар, оның ішінде есебінен:
	млн. теңге
	28,900
	
	
	
	
	28,900
	
	
	28,900
	
	
	

	
	республикалық бюджеттің
	млн. теңге
	28,900
	
	
	
	
	28,900
	
	
	28,900
	
	
	

	
	жергілікті бюджеттің
	млн. теңге
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	74
	Селетин бөгеті
	бірлік
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	
	

	
	1) күтілетін нәтиже
	бірлік
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	
	

	
	2) шығыстар, оның ішінде есебінен:
	млн. теңге
	29,126
	
	
	
	29,126
	
	
	
	29,126
	
	
	

	
	республикалық бюджеттің
	млн. теңге
	29,126
	
	
	
	29,126
	
	
	
	29,126
	
	
	

	
	жергілікті бюджеттің
	млн. теңге
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	75
	Абылай бөгеті
	бірлік
	1
	0
	0
	0
	0
	1
	0
	0
	1
	
	
	

	
	1) күтілетін нәтиже
	бірлік
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	
	

	
	2) шығыстар, оның ішінде есебінен:
	млн. теңге
	43,933
	
	
	
	
	43,933
	
	
	43,933
	
	
	

	
	республикалық бюджеттің
	млн. теңге
	43,933
	
	
	
	
	43,933
	
	
	43,933
	
	
	

	
	жергілікті бюджеттің
	млн. теңге
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Абай облысы
	бірлік
	70
	19
	0
	8
	6
	6
	11
	20
	51
	
	
	

	
	
	бірлік
	20
	0
	0
	8
	6
	6
	0
	0
	20
	
	
	

	
	
	бірлік
	19
	19
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	
	

	
	
	млн. теңге
	608,770
	88,500
	
	248,103
	177,933
	94,234
	
	
	520,270
	
	
	

	
	
	млн. теңге
	520,270
	
	
	248,103
	177,933
	94,234
	
	
	520,270
	
	
	

	
	
	млн. теңге
	88,500
	88,500
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Қарақол су қоймасы Үржар ауданы
	бірлік
	1
	0
	0
	1
	0
	0
	0
	0
	1
	
	
	

	
	1) күтілетін нәтиже
	бірлік
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	
	

	
	2) шығыстар, оның ішінде есебінен:
	млн. теңге
	3,700
	
	
	3,700
	
	
	
	
	3,700
	
	
	

	
	республикалық бюджеттің
	млн. теңге
	3,700
	
	
	3,700
	
	
	
	
	3,700
	
	
	

	
	жергілікті бюджеттің
	млн. теңге
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Келді-Мұрат өзеніндегі су торабы Үржар ауданы
	бірлік
	1
	0
	0
	1
	0
	0
	0
	0
	1
	
	
	

	
	1) күтілетін нәтиже
	бірлік
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	
	

	
	2) шығыстар, оның ішінде есебінен:
	млн. теңге
	27,900
	
	
	27,900
	
	
	
	
	27,900
	
	
	

	
	республикалық бюджеттің
	млн. теңге
	27,900
	
	
	27,900
	
	
	
	
	27,900
	
	
	

	
	жергілікті бюджеттің
	млн. теңге
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Үржар ауданы, Көктерек өзеніндегі су торабы
	бірлік
	1
	0
	0
	1
	0
	0
	0
	0
	1
	
	
	

	
	1) күтілетін нәтиже
	бірлік
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	
	

	
	2) шығыстар, оның ішінде есебінен:
	млн. теңге
	27,900
	
	
	27,900
	
	
	
	
	27,900
	
	
	

	
	республикалық бюджеттің
	млн. теңге
	27,900
	
	
	27,900
	
	
	
	
	27,900
	
	
	

	
	жергілікті бюджеттің
	млн. теңге
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Үржар ауданы Қусақ өзеніндегі су торабы
	бірлік
	1
	0
	0
	1
	0
	0
	0
	0
	1
	
	
	

	
	1) күтілетін нәтиже
	бірлік
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	
	

	
	2) шығыстар, оның ішінде есебінен:
	млн. теңге
	27,900
	
	
	27,900
	
	
	
	
	27,900
	
	
	

	
	республикалық бюджеттің
	млн. теңге
	27,900
	
	
	27,900
	
	
	
	
	27,900
	
	
	

	
	жергілікті бюджеттің
	млн. теңге
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Үржар ауданы Қарабұта өзеніндегі су торабы
	бірлік
	1
	0
	0
	1
	0
	0
	0
	0
	1
	
	
	

	
	1) күтілетін нәтиже
	бірлік
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	
	

	
	2) шығыстар, оның ішінде есебінен:
	млн. теңге
	27,900
	
	
	27,900
	
	
	
	
	27,900
	
	
	

	
	республикалық бюджеттің
	млн. теңге
	27,900
	
	
	27,900
	
	
	
	
	27,900
	
	
	

	
	жергілікті бюджеттің
	млн. теңге
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	Жарма ауданы, Шар өзеніндегі «Центральный» су торабы
	бірлік
	1
	0
	0
	1
	0
	0
	0
	0
	1
	
	
	

	
	1) күтілетін нәтиже
	бірлік
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	
	

	
	2) шығыстар, оның ішінде есебінен:
	млн. теңге
	27,900
	
	
	27,900
	
	
	
	
	27,900
	
	
	

	
	республикалық бюджеттің
	млн. теңге
	27,900
	
	
	27,900
	
	
	
	
	27,900
	
	
	

	
	жергілікті бюджеттің
	млн. теңге
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	Ақсуат ауданы Базар өзеніндегі су торабы
	бірлік
	1
	0
	0
	1
	0
	0
	0
	0
	1
	
	
	

	
	1) күтілетін нәтиже
	бірлік
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	
	

	
	2) шығыстар, оның ішінде есебінен:
	млн. теңге
	27,900
	
	
	27,900
	
	
	
	
	27,900
	
	
	

	
	республикалық бюджеттің
	млн. теңге
	27,900
	
	
	27,900
	
	
	
	
	27,900
	
	
	

	
	жергілікті бюджеттің
	млн. теңге
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	Ақсуат ауданы Тебіске өзеніндегі су торабы
	бірлік
	1
	0
	0
	1
	0
	0
	0
	0
	1
	
	
	

	
	1) күтілетін нәтиже
	бірлік
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	
	

	
	2) шығыстар, оның ішінде есебінен:
	млн. теңге
	9,557
	
	
	9,557
	
	
	
	
	9,557
	
	
	

	
	республикалық бюджеттің
	млн. теңге
	9,557
	
	
	9,557
	
	
	
	
	9,557
	
	
	

	
	жергілікті бюджеттің
	млн. теңге
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	Ақсуат ауданы, Қарғыба өзеніндегі су торабы
	бірлік
	1
	0
	0
	0
	1
	0
	0
	0
	1
	
	
	

	
	1) күтілетін нәтиже
	бірлік
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	
	

	
	2) шығыстар, оның ішінде есебінен:
	млн. теңге
	38,433
	
	
	
	38,433
	
	
	
	38,433
	
	
	

	
	республикалық бюджеттің
	млн. теңге
	38,433
	
	
	
	38,433
	
	
	
	38,433
	
	
	

	
	жергілікті бюджеттің
	млн. теңге
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	Аягөз өзеніндегі су торабы Аягөз ауданы
	бірлік
	1
	0
	0
	0
	1
	0
	0
	0
	1
	
	
	

	
	1) күтілетін нәтиже
	бірлік
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	
	

	
	2) шығыстар, оның ішінде есебінен:
	млн. теңге
	27,900
	
	
	
	27,900
	
	
	
	27,900
	
	
	

	
	республикалық бюджеттің
	млн. теңге
	27,900
	
	
	
	27,900
	
	
	
	27,900
	
	
	

	
	жергілікті бюджеттің
	млн. теңге
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	11
	Үржар ауданы, «Отгонный» магистральды каналы бар Егінсу өзеніндегі су торабы
	бірлік
	1
	0
	0
	0
	1
	0
	0
	0
	1
	
	
	

	
	1) күтілетін нәтиже
	бірлік
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	
	

	
	2) шығыстар, оның ішінде есебінен:
	млн. теңге
	27,900
	
	
	
	27,900
	
	
	
	27,900
	
	
	

	
	республикалық бюджеттің
	млн. теңге
	27,900
	
	
	
	27,900
	
	
	
	27,900
	
	
	

	
	жергілікті бюджеттің
	млн. теңге
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12
	Үржар өзеніндегі су торабы
	бірлік
	1
	0
	0
	0
	1
	0
	0
	0
	1
	
	
	

	
	1) күтілетін нәтиже
	бірлік
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	
	

	
	2) шығыстар, оның ішінде есебінен:
	млн. теңге
	27,900
	
	
	
	27,900
	
	
	
	27,900
	
	
	

	
	республикалық бюджеттің
	млн. теңге
	27,900
	
	
	
	27,900
	
	
	
	27,900
	
	
	

	
	жергілікті бюджеттің
	млн. теңге
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	13
	Қатынсу өзеніндегі су торабы Үржар ауданы
	бірлік
	1
	0
	0
	0
	1
	0
	0
	0
	1
	
	
	

	
	1) күтілетін нәтиже
	бірлік
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	
	

	
	2) шығыстар, оның ішінде есебінен:
	млн. теңге
	27,900
	
	
	
	27,900
	
	
	
	27,900
	
	
	

	
	республикалық бюджеттің
	млн. теңге
	27,900
	
	
	
	27,900
	
	
	
	27,900
	
	
	

	
	жергілікті бюджеттің
	млн. теңге
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	14
	«Бөгенбай» МК және Жарма ауданындағы су жинау торабы
	бірлік
	1
	0
	0
	0
	1
	0
	0
	0
	1
	
	
	

	
	1) күтілетін нәтиже
	бірлік
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	
	

	
	2) шығыстар, оның ішінде есебінен:
	млн. теңге
	27,900
	
	
	
	27,900
	
	
	
	27,900
	
	
	

	
	республикалық бюджеттің
	млн. теңге
	27,900
	
	
	
	27,900
	
	
	
	27,900
	
	
	

	
	жергілікті бюджеттің
	млн. теңге
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	15
	«Ақтоған» магистралды каналымен су тарту торабы Жарма ауданы
	бірлік
	1
	0
	0
	0
	0
	1
	0
	0
	1
	
	
	

	
	1) күтілетін нәтиже
	бірлік
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	
	

	
	2) шығыстар, оның ішінде есебінен:
	млн. теңге
	38,434
	
	
	
	
	38,434
	
	
	38,434
	
	
	

	
	республикалық бюджеттің
	млн. теңге
	38,434
	
	
	
	
	38,434
	
	
	38,434
	
	
	

	
	жергілікті бюджеттің
	млн. теңге
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	16
	Ақтоған елді мекенінен Бақанас өзеніндегі су торабы Аягөз ауданы
	бірлік
	1
	0
	0
	0
	0
	1
	0
	0
	1
	
	
	

	
	1) күтілетін нәтиже
	бірлік
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	
	

	
	2) шығыстар, оның ішінде есебінен:
	млн. теңге
	27,900
	
	
	
	
	27,900
	
	
	27,900
	
	
	

	
	республикалық бюджеттің
	млн. теңге
	27,900
	
	
	
	
	27,900
	
	
	27,900
	
	
	

	
	жергілікті бюджеттің
	млн. теңге
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	17
	Үржар ауданы Тоқтыбай елді мекенінен су торабы
	бірлік
	1
	0
	0
	0
	0
	1
	0
	0
	1
	
	
	

	
	1) күтілетін нәтиже
	бірлік
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	
	

	
	2) шығыстар, оның ішінде есебінен:
	млн. теңге
	27,900
	
	
	
	
	27,900
	
	
	27,900
	
	
	

	
	республикалық бюджеттің
	млн. теңге
	27,900
	
	
	
	
	27,900
	
	
	27,900
	
	
	

	
	жергілікті бюджеттің
	млн. теңге
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	18
	Көкпекті ауданы, Кіші Бөкен өзеніндегі су торабы
	бірлік
	1
	0
	0
	1
	0
	0
	0
	0
	1
	
	
	

	
	1) күтілетін нәтиже
	бірлік
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	
	

	
	2) шығыстар, оның ішінде есебінен:
	млн. теңге
	22,850
	
	
	22,850
	
	
	
	
	22,850
	
	
	

	
	республикалық бюджеттің
	млн. теңге
	22,850
	
	
	22,850
	
	
	
	
	22,850
	
	
	

	
	жергілікті бюджеттің
	млн. теңге
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	19
	Көкпекті ауданы, Большая Буконь өзеніндегі су торабы
	бірлік
	1
	0
	0
	1
	0
	0
	0
	0
	1
	
	
	

	
	1) күтілетін нәтиже
	бірлік
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	
	

	
	2) шығыстар, оның ішінде есебінен:
	млн. теңге
	23
	
	
	23
	
	
	
	
	23
	
	
	

	
	республикалық бюджеттің
	млн. теңге
	23
	
	
	23
	
	
	
	
	23
	
	
	

	
	жергілікті бюджеттің
	млн. теңге
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	20
	Көкпекті ауданы, Көкпекті өзеніндегі су торабы
	бірлік
	1
	0
	0
	1
	0
	0
	0
	0
	1
	
	
	

	
	1) күтілетін нәтиже
	бірлік
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	
	

	
	2) шығыстар, оның ішінде есебінен:
	млн. теңге
	21,596
	
	
	21,596
	
	
	
	
	21,596
	
	
	

	
	республикалық бюджеттің
	млн. теңге
	21,596
	
	
	21,596
	
	
	
	
	21,596
	
	
	

	
	жергілікті бюджеттің
	млн. теңге
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	21
	Үлкенбөкен су қоймасы (Су қоймасының бөгеті)
	бірлік
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	
	

	
	1) күтілетін нәтиже
	бірлік
	1
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	
	

	
	2) шығыстар, оның ішінде есебінен:
	млн. теңге
	7,500
	7,500
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	республикалық бюджеттің
	млн. теңге
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	жергілікті бюджеттің
	млн. теңге
	7,500
	7,500
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	22
	Байкал өзеніндегі «Байкал» су қоймасы
	бірлік
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	
	

	
	1) күтілетін нәтиже
	бірлік
	1
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	
	

	
	2) шығыстар, оның ішінде есебінен:
	млн. теңге
	9,500
	9,500
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	республикалық бюджеттің
	млн. теңге
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	жергілікті бюджеттің
	млн. теңге
	9,500
	9,500
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	23
	Талменка тоғаны
	бірлік
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	
	

	
	1) күтілетін нәтиже
	бірлік
	1
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	
	

	
	2) шығыстар, оның ішінде есебінен:
	млн. теңге
	4,200
	4,200
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	республикалық бюджеттің
	млн. теңге
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	жергілікті бюджеттің
	млн. теңге
	4,200
	4,200
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	24
	а.Көкпекті Жинақтаушы тоған 
	бірлік
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	
	

	
	1) күтілетін нәтиже
	бірлік
	1
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	
	

	
	2) шығыстар, оның ішінде есебінен:
	млн. теңге
	2,800
	2,800
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	республикалық бюджеттің
	млн. теңге
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	жергілікті бюджеттің
	млн. теңге
	2,800
	2,800
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	25
	Сарадеевка бұлағындағы №1 тоған (тоған бөгеті)
	бірлік
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	
	

	
	1) күтілетін нәтиже
	бірлік
	1
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	
	

	
	2) шығыстар, оның ішінде есебінен:
	млн. теңге
	2,900
	2,900
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	республикалық бюджеттің
	млн. теңге
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	жергілікті бюджеттің
	млн. теңге
	2,900
	2,900
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	26
	Қолдағы Веселовский тоғаны. Атаусыз (Тоған бөгеті)
	бірлік
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	
	

	
	1) күтілетін нәтиже
	бірлік
	1
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	
	

	
	2) шығыстар, оның ішінде есебінен:
	млн. теңге
	3,800
	3,800
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	республикалық бюджеттің
	млн. теңге
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	жергілікті бюджеттің
	млн. теңге
	3,800
	3,800
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	27
	«Алимба» тоғаны
	бірлік
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	
	

	
	1) күтілетін нәтиже
	бірлік
	1
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	
	

	
	2) шығыстар, оның ішінде есебінен:
	млн. теңге
	2,400
	2,400
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	республикалық бюджеттің
	млн. теңге
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	жергілікті бюджеттің
	млн. теңге
	2,400
	2,400
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	28
	«Каштан» тоғаны
	бірлік
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	
	

	
	1) күтілетін нәтиже
	бірлік
	1
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	
	

	
	2) шығыстар, оның ішінде есебінен:
	млн. теңге
	2,400
	2,400
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	республикалық бюджеттің
	млн. теңге
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	жергілікті бюджеттің
	млн. теңге
	2,400
	2,400
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	29
	«Половинки» тоғаны
	бірлік
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	
	

	
	1) күтілетін нәтиже
	бірлік
	1
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	
	

	
	2) шығыстар, оның ішінде есебінен:
	млн. теңге
	2,400
	2,400
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	республикалық бюджеттің
	млн. теңге
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	жергілікті бюджеттің
	млн. теңге
	2,400
	2,400
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	30
	«Тепқашинский» тоғаны
	бірлік
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	
	

	
	1) күтілетін нәтиже
	бірлік
	1
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	
	

	
	2) шығыстар, оның ішінде есебінен:
	млн. теңге
	2,400
	2,400
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	республикалық бюджеттің
	млн. теңге
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	жергілікті бюджеттің
	млн. теңге
	2,400
	2,400
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	31
	«Колхозный» тоғаны
	бірлік
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	
	

	
	1) күтілетін нәтиже
	бірлік
	1
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	
	

	
	2) шығыстар, оның ішінде есебінен:
	млн. теңге
	2,400
	2,400
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	республикалық бюджеттің
	млн. теңге
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	жергілікті бюджеттің
	млн. теңге
	2,400
	2,400
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	32
	«Жыртылған» тоған
	бірлік
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	
	

	
	1) күтілетін нәтиже
	бірлік
	1
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	
	

	
	2) шығыстар, оның ішінде есебінен:
	млн. теңге
	2,400
	2,400
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	республикалық бюджеттің
	млн. теңге
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	жергілікті бюджеттің
	млн. теңге
	2,400
	2,400
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	33
	«Тепқашы» тоғаны
	бірлік
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	
	

	
	1) күтілетін нәтиже
	бірлік
	1
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	
	

	
	2) шығыстар, оның ішінде есебінен:
	млн. теңге
	2,400
	2,400
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	республикалық бюджеттің
	млн. теңге
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	жергілікті бюджеттің
	млн. теңге
	2,400
	2,400
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	34
	Қоршау бөгеті а.Мұқыр
	бірлік
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	
	

	
	1) күтілетін нәтиже
	бірлік
	1
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	
	

	
	2) шығыстар, оның ішінде есебінен:
	млн. теңге
	3,200
	3,200
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	республикалық бюджеттің
	млн. теңге
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	жергілікті бюджеттің
	млн. теңге
	3,200
	3,200
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	35
	Ертіс өзеніндегі жағалау (жағалауды бекіту)
	бірлік
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	
	

	
	1) күтілетін нәтиже
	бірлік
	1
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	
	

	
	2) шығыстар, оның ішінде есебінен:
	млн. теңге
	5,500
	5,500
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	республикалық бюджеттің
	млн. теңге
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	жергілікті бюджеттің
	млн. теңге
	5,500
	5,500
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	36
	Семей өзенін жағалауды бекіту
	бірлік
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	
	

	
	1) күтілетін нәтиже
	бірлік
	1
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	
	

	
	2) шығыстар, оның ішінде есебінен:
	млн. теңге
	3,500
	3,500
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	республикалық бюджеттің
	млн. теңге
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	жергілікті бюджеттің
	млн. теңге
	3,500
	3,500
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	37
	Қарауыл ауылының қоршау бөгеті
	бірлік
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	
	

	
	1) күтілетін нәтиже
	бірлік
	1
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	
	

	
	2) шығыстар, оның ішінде есебінен:
	млн. теңге
	4
	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	республикалық бюджеттің
	млн. теңге
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	жергілікті бюджеттің
	млн. теңге
	4
	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	38
	Бөгет а.Қарауыл
	бірлік
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	
	

	
	1) күтілетін нәтиже
	бірлік
	1
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	
	

	
	2) шығыстар, оның ішінде есебінен:
	млн. теңге
	4,300
	4,300
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	республикалық бюджеттің
	млн. теңге
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	жергілікті бюджеттің
	млн. теңге
	4,300
	4,300
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	39
	Щербаков су қоймасы №57, 58 бөгеттер
	бірлік
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	
	

	
	1) күтілетін нәтиже
	бірлік
	1
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	
	

	
	2) шығыстар, оның ішінде есебінен:
	млн. теңге
	20,500
	20,500
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	республикалық бюджеттің
	млн. теңге
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	жергілікті бюджеттің
	млн. теңге
	20,500
	20,500
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Ақтөбе облысы
	бірлік
	240
	2
	34
	49
	0
	3
	69
	83
	204
	
	
	

	
	
	бірлік
	5
	2
	0
	0
	0
	3
	0
	0
	3
	
	
	

	
	
	бірлік
	83
	0
	34
	49
	0
	0
	0
	0
	49
	
	
	

	
	
	млн. теңге
	2 220,900
	45,800
	825,100
	1 256,400
	
	93,600
	
	
	1 350
	
	
	

	
	
	млн. теңге
	139,400
	45,800
	
	
	
	93,600
	
	
	93,600
	
	
	

	
	
	млн. теңге
	2 081,500
	
	825,100
	1 256,400
	
	
	
	
	1 256,400
	
	
	

	1
	Елек өзенінің арнасы бойындағы Ақтөбе су қоймасы
	бірлік
	1
	0
	0
	0
	0
	1
	0
	0
	1
	
	
	

	
	1) күтілетін нәтиже
	бірлік
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	
	

	
	2) шығыстар, оның ішінде есебінен:
	млн. теңге
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	республикалық бюджеттің
	млн. теңге
	56
	
	
	
	
	56
	
	
	56
	
	
	

	
	жергілікті бюджеттің
	млн. теңге
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Ырғыз ауданы Торғай өзеніндегі «Қожа» бөгеті
	бірлік
	1
	0
	0
	0
	0
	1
	0
	0
	1
	
	
	

	
	1) күтілетін нәтиже
	бірлік
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	
	

	
	2) шығыстар, оның ішінде есебінен:
	млн. теңге
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	республикалық бюджеттің
	млн. теңге
	18,800
	
	
	
	
	18,800
	
	
	18,800
	
	
	

	
	жергілікті бюджеттің
	млн. теңге
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Ырғыз ауданы Торғай өзеніндегі «Қыл» бөгеті
	бірлік
	1
	0
	0
	0
	0
	1
	0
	0
	1
	
	
	

	
	1) күтілетін нәтиже
	бірлік
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	
	

	
	2) шығыстар, оның ішінде есебінен:
	млн. теңге
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	республикалық бюджеттің
	млн. теңге
	18,800
	
	
	
	
	18,800
	
	
	18,800
	
	
	

	
	жергілікті бюджеттің
	млн. теңге
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	«ОБЛЗО», «Көшбике», «Үлкен Ақай», «Грязнушка» бөгеттер
	бірлік
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	
	

	
	1) күтілетін нәтиже
	бірлік
	4
	0
	4
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	
	

	
	2) шығыстар, оның ішінде есебінен:
	млн. теңге
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	республикалық бюджеттің
	млн. теңге
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	жергілікті бюджеттің
	млн. теңге
	104,900
	
	104,900
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	«Шеңбертал», «Аманкөл», «Жаныс би», «БАМ» бөгеттер
	бірлік
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	
	

	
	1) күтілетін нәтиже
	бірлік
	4
	0
	4
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	
	

	
	2) шығыстар, оның ішінде есебінен:
	млн. теңге
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	республикалық бюджеттің
	млн. теңге
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	жергілікті бюджеттің
	млн. теңге
	53,900
	
	53,900
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	«Краснополянская №1», «Краснополянская №3», «Большая», «Жем» бөгеттері
	бірлік
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	
	

	
	1) күтілетін нәтиже
	бірлік
	4
	0
	4
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	
	

	
	2) шығыстар, оның ішінде есебінен:
	млн. теңге
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	республикалық бюджеттің
	млн. теңге
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	жергілікті бюджеттің
	млн. теңге
	104,800
	
	104,800
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	«Аулие», «Мұқан», «Куб», «Казанка-1» бөгеттер
	бірлік
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	
	

	
	1) күтілетін нәтиже
	бірлік
	4
	0
	4
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	
	

	
	2) шығыстар, оның ішінде есебінен:
	млн. теңге
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	республикалық бюджеттің
	млн. теңге
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	жергілікті бюджеттің
	млн. теңге
	88,800
	
	88,800
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	«Казанка-2», «Новая», «Яблуновская», «Жайсаң» бөгеттері
	бірлік
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	
	

	
	1) күтілетін нәтиже
	бірлік
	4
	0
	4
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	
	

	
	2) шығыстар, оның ішінде есебінен:
	млн. теңге
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	республикалық бюджеттің
	млн. теңге
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	жергілікті бюджеттің
	млн. теңге
	95,600
	
	95,600
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	«Покровка», «Қаратау-1», «Қаратау-2», «Қарашай» бөгеттері
	бірлік
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	
	

	
	1) күтілетін нәтиже
	бірлік
	4
	0
	4
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	
	

	
	2) шығыстар, оның ішінде есебінен:
	млн. теңге
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	республикалық бюджеттің
	млн. теңге
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	жергілікті бюджеттің
	млн. теңге
	107,200
	
	107,200
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	«Мәртөк», «Красная», «Обдан», «Қарасу» бөгеттері
	бірлік
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	
	

	
	1) күтілетін нәтиже
	бірлік
	4
	0
	4
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	
	

	
	2) шығыстар, оның ішінде есебінен:
	млн. теңге
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	республикалық бюджеттің
	млн. теңге
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	жергілікті бюджеттің
	млн. теңге
	110,100
	
	110,100
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	11
	«Зеленый Гай», «Новомихайловка», «Қуандық», «Толғанай» бөгеттері
	бірлік
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	
	

	
	1) күтілетін нәтиже
	бірлік
	4
	0
	4
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	
	

	
	2) шығыстар, оның ішінде есебінен:
	млн. теңге
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	республикалық бюджеттің
	млн. теңге
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	жергілікті бюджеттің
	млн. теңге
	108,800
	
	108,800
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12
	«Мағаждан», «Бөгет-шлюз» бөгеттері
	бірлік
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	
	

	
	1) күтілетін нәтиже
	бірлік
	2
	0
	2
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	
	

	
	2) шығыстар, оның ішінде есебінен:
	млн. теңге
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	республикалық бюджеттің
	млн. теңге
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	жергілікті бюджеттің
	млн. теңге
	51
	
	51
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	13
	«Ақшат», «Беляевка», «Нариман», «Ы.Алтынсарин көшесіндегі бөгет» бөгеттері.Алтынсарин»
	бірлік
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	
	

	
	1) күтілетін нәтиже
	бірлік
	4
	0
	0
	4
	0
	0
	0
	0
	4
	
	
	

	
	2) шығыстар, оның ішінде есебінен:
	млн. теңге
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	республикалық бюджеттің
	млн. теңге
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	жергілікті бюджеттің
	млн. теңге
	86,200
	
	
	86,200
	
	
	
	
	86,200
	
	
	

	14
	«Кызыласкер», «Ярослав», «Тұздысай», «Белқұдық» бөгеттер
	бірлік
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	
	

	
	1) күтілетін нәтиже
	бірлік
	4
	0
	0
	4
	0
	0
	0
	0
	4
	
	
	

	
	2) шығыстар, оның ішінде есебінен:
	млн. теңге
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	республикалық бюджеттің
	млн. теңге
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	жергілікті бюджеттің
	млн. теңге
	95,300
	
	
	95,300
	
	
	
	
	95,300
	
	
	

	15
	 «Әулие», «Үлкен Әлімбет», «Нововеденовская №1», «Ащылысай» бөгеттер
	бірлік
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	
	

	
	1) күтілетін нәтиже
	бірлік
	4
	0
	0
	4
	0
	0
	0
	0
	4
	
	
	

	
	2) шығыстар, оның ішінде есебінен:
	млн. теңге
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	республикалық бюджеттің
	млн. теңге
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	жергілікті бюджеттің
	млн. теңге
	103,700
	
	
	103,700
	
	
	
	
	103,700
	
	
	

	16
	«Приозерная», «Краснополянская №2», «Кемпірсай», «Большевистская» бөгеттері
	бірлік
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	
	

	
	1) күтілетін нәтиже
	бірлік
	4
	0
	0
	4
	0
	0
	0
	0
	4
	
	
	

	
	2) шығыстар, оның ішінде есебінен:
	млн. теңге
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	республикалық бюджеттің
	млн. теңге
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	жергілікті бюджеттің
	млн. теңге
	100,400
	
	
	100,400
	
	
	
	
	100,400
	
	
	

	17
	«Калиновка», «Әмір», «Кузьмин», «Прокурор» бөгеттері
	бірлік
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	
	

	
	1) күтілетін нәтиже
	бірлік
	4
	0
	0
	4
	0
	0
	0
	0
	4
	
	
	

	
	2) шығыстар, оның ішінде есебінен:
	млн. теңге
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	республикалық бюджеттің
	млн. теңге
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	жергілікті бюджеттің
	млн. теңге
	106,900
	
	
	106,900
	
	
	
	
	106,900
	
	
	

	18
	«Новомосковская», «Кенетасай», «Күйсай», «Полтава» бөгеттері
	бірлік
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	
	

	
	1) күтілетін нәтиже
	бірлік
	4
	0
	0
	4
	0
	0
	0
	0
	4
	
	
	

	
	2) шығыстар, оның ішінде есебінен:
	млн. теңге
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	республикалық бюджеттің
	млн. теңге
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	жергілікті бюджеттің
	млн. теңге
	109
	
	
	109
	
	
	
	
	109
	
	
	

	19
	 «Птичник», «Сарбұлақ», «Искра», «плотина №1 Егіндібұлақ» бөгеттер
	бірлік
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	
	

	
	1) күтілетін нәтиже
	бірлік
	4
	0
	0
	4
	0
	0
	0
	0
	4
	
	
	

	
	2) шығыстар, оның ішінде есебінен:
	млн. теңге
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	республикалық бюджеттің
	млн. теңге
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	жергілікті бюджеттің
	млн. теңге
	105,600
	
	
	105,600
	
	
	
	
	105,600
	
	
	

	20
	 «Шейітсай», «Кұмсай», «Куағаш», «Қарағанды» бөгеттер
	бірлік
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	
	

	
	1) күтілетін нәтиже
	бірлік
	4
	0
	0
	4
	0
	0
	0
	0
	4
	
	
	

	
	2) шығыстар, оның ішінде есебінен:
	млн. теңге
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	республикалық бюджеттің
	млн. теңге
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	жергілікті бюджеттің
	млн. теңге
	105,200
	
	
	105,200
	
	
	
	
	105,200
	
	
	

	21
	«Вознесеновка», «Степь», «Черная», «№3 бөгет» бөгеттері
	бірлік
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	
	

	
	1) күтілетін нәтиже
	бірлік
	4
	0
	0
	4
	0
	0
	0
	0
	4
	
	
	

	
	2) шығыстар, оның ішінде есебінен:
	млн. теңге
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	республикалық бюджеттің
	млн. теңге
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	жергілікті бюджеттің
	млн. теңге
	106,800
	
	
	106,800
	
	
	
	
	106,800
	
	
	

	22
	«№4 бөгет», «Ақмоласай», «Матвеевка», «Ақ жартас» бөгеттері
	бірлік
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	
	

	
	1) күтілетін нәтиже
	бірлік
	4
	0
	0
	4
	0
	0
	0
	0
	4
	
	
	

	
	2) шығыстар, оның ішінде есебінен:
	млн. теңге
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	республикалық бюджеттің
	млн. теңге
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	жергілікті бюджеттің
	млн. теңге
	100,500
	
	
	100,500
	
	
	
	
	100,500
	
	
	

	23
	«Ақмоласай 2», «Жарылыс», «Жекесай» бөгеттері
	бірлік
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	
	

	
	1) күтілетін нәтиже
	бірлік
	3
	0
	0
	3
	0
	0
	0
	0
	3
	
	
	

	
	2) шығыстар, оның ішінде есебінен:
	млн. теңге
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	республикалық бюджеттің
	млн. теңге
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	жергілікті бюджеттің
	млн. теңге
	77,400
	
	
	77,400
	
	
	
	
	77,400
	
	
	

	24
	 «Қарауылкелді», «Преображеновская», «Кораблевская», «Взрыв», «Байтұра», «Жусанды» бөгеттері
	бірлік
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	
	

	
	1) күтілетін нәтиже
	бірлік
	6
	0
	0
	6
	0
	0
	0
	0
	6
	
	
	

	
	2) шығыстар, оның ішінде есебінен:
	млн. теңге
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	республикалық бюджеттің
	млн. теңге
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	жергілікті бюджеттің
	млн. теңге
	159,400
	
	
	159,400
	
	
	
	
	159,400
	
	
	

	25
	Сазды су қоймасы
	бірлік
	1
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	
	

	
	1) күтілетін нәтиже
	бірлік
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	
	

	
	2) шығыстар, оның ішінде есебінен:
	млн. теңге
	16
	16
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	республикалық бюджеттің
	млн. теңге
	16
	16
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	жергілікті бюджеттің
	млн. теңге
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	26
	Қарғалы су қоймасы
	бірлік
	1
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	
	

	
	1) күтілетін нәтиже
	бірлік
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	
	

	
	2) шығыстар, оның ішінде есебінен:
	млн. теңге
	29,800
	29,800
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	республикалық бюджеттің
	млн. теңге
	29,800
	29,800
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	жергілікті бюджеттің
	млн. теңге
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Алматы облысы
	бірлік
	214
	1
	6
	21
	21
	25
	75
	65
	,207
	
	
	

	
	
	бірлік
	23
	1
	0
	0
	0
	22
	0
	0
	,022
	
	
	

	
	
	бірлік
	51
	0
	6
	21
	21
	3
	0
	0
	,045
	
	
	

	
	
	млн. теңге
	1 517,086
	31,693
	99
	346,500
	393,993
	645,900
	
	
	1 386,393
	
	
	

	
	
	млн. теңге
	649,586
	31,693
	
	
	47,493
	570,400
	
	
	617,893
	
	
	

	
	
	млн. теңге
	867,500
	
	99
	346,500
	346,500
	75,500
	
	
	768,500
	
	
	

	1
	Күрті өзеніндегі Күрті су қоймасы (су көлемі – 120,0 млн.м3)
	бірлік
	1
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	
	

	
	1) күтілетін нәтиже
	бірлік
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	
	

	
	2) шығыстар, оның ішінде есебінен:
	млн. теңге
	31,693
	31,693
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	республикалық бюджеттің
	млн. теңге
	31,693
	31,693
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	жергілікті бюджеттің
	млн. теңге
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Шелек өзеніндегі Шелек су торабы
	бірлік
	2
	0
	0
	0
	1
	1
	0
	0
	2
	
	
	

	
	1) күтілетін нәтиже
	бірлік
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	
	

	
	2) шығыстар, оның ішінде есебінен:
	млн. теңге
	47,493
	
	
	
	47,493
	
	
	
	47,493
	
	
	

	
	республикалық бюджеттің
	млн. теңге
	47,493
	
	
	
	47,493
	
	
	
	47,493
	
	
	

	
	жергілікті бюджеттің
	млн. теңге
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Күрті өзеніндегі Тасқұтан су көтергіш бөгеті
	бірлік
	1
	0
	0
	0
	0
	1
	0
	0
	1
	
	
	

	
	1) күтілетін нәтиже
	бірлік
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	
	

	
	2) шығыстар, оның ішінде есебінен:
	млн. теңге
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	республикалық бюджеттің
	млн. теңге
	42,400
	
	
	
	
	42,400
	
	
	42,400
	
	
	

	
	жергілікті бюджеттің
	млн. теңге
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	«Октябрьское № 2», «Октябрьское № 3», «Ақсеңгір» су қоймалары
	бірлік
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	
	

	
	1) күтілетін нәтиже
	бірлік
	3
	0
	3
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	
	

	
	2) шығыстар, оның ішінде есебінен:
	млн. теңге
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	республикалық бюджеттің
	млн. теңге
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	жергілікті бюджеттің
	млн. теңге
	49,500
	
	49,500
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	«Достық», «Үнгуртас-2», «Сасықбай» су қоймалары
	бірлік
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	
	

	
	1) күтілетін нәтиже
	бірлік
	3
	0
	3
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	
	

	
	2) шығыстар, оның ішінде есебінен:
	млн. теңге
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	республикалық бюджеттің
	млн. теңге
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	жергілікті бюджеттің
	млн. теңге
	49,500
	
	49,500
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	«Аққайнар-1», «Аққайнар-2», «Аққайнар-2» су қоймалары
	бірлік
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	
	

	
	1) күтілетін нәтиже
	бірлік
	3
	0
	0
	3
	0
	0
	0
	0
	3
	
	
	

	
	2) шығыстар, оның ішінде есебінен:
	млн. теңге
	49,500
	
	
	49,500
	
	
	
	
	49,500
	
	
	

	
	республикалық бюджеттің
	млн. теңге
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	жергілікті бюджеттің
	млн. теңге
	49,500
	
	
	49,500
	
	
	
	
	49,500
	
	
	

	7
	«Крестьянский», «Тарғап», «Үлгілі» су қоймалары
	бірлік
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	
	

	
	1) күтілетін нәтиже
	бірлік
	3
	0
	0
	3
	0
	0
	0
	0
	3
	
	
	

	
	2) шығыстар, оның ішінде есебінен:
	млн. теңге
	49,500
	
	
	49,500
	
	
	
	
	49,500
	
	
	

	
	республикалық бюджеттің
	млн. теңге
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	жергілікті бюджеттің
	млн. теңге
	49,500
	
	
	49,500
	
	
	
	
	49,500
	
	
	

	8
	«Үнгуртас-3», «Горный», «Жайсаң» су қоймалары
	бірлік
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	
	

	
	1) күтілетін нәтиже
	бірлік
	3
	0
	0
	3
	0
	0
	0
	0
	3
	
	
	

	
	2) шығыстар, оның ішінде есебінен:
	млн. теңге
	49,500
	
	
	49,500
	
	
	
	
	49,500
	
	
	

	
	республикалық бюджеттің
	млн. теңге
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	жергілікті бюджеттің
	млн. теңге
	49,500
	
	
	49,500
	
	
	
	
	49,500
	
	
	

	9
	«Бірлік», «Заготскот-2», «Мәтібұлақ» су қоймалары
	бірлік
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	
	

	
	1) күтілетін нәтиже
	бірлік
	3
	0
	0
	3
	0
	0
	0
	0
	3
	
	
	

	
	2) шығыстар, оның ішінде есебінен:
	млн. теңге
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	республикалық бюджеттің
	млн. теңге
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	жергілікті бюджеттің
	млн. теңге
	49,500
	
	
	49,500
	
	
	
	
	49,500
	
	
	

	10
	«Аққайнар-4», «Соленый», «Бұрған» су қоймалары
	бірлік
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	
	

	
	1) күтілетін нәтиже
	бірлік
	3
	0
	0
	3
	0
	0
	0
	0
	3
	
	
	

	
	2) шығыстар, оның ішінде есебінен:
	млн. теңге
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	республикалық бюджеттің
	млн. теңге
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	жергілікті бюджеттің
	млн. теңге
	49,500
	
	
	49,500
	
	
	
	
	49,500
	
	
	

	11
	«Ақсеңгір-2», «Қопа-1», «Талап» су қоймалары
	бірлік
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	
	

	
	1) күтілетін нәтиже
	бірлік
	3
	0
	0
	3
	0
	0
	0
	0
	3
	
	
	

	
	2) шығыстар, оның ішінде есебінен:
	млн. теңге
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	республикалық бюджеттің
	млн. теңге
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	жергілікті бюджеттің
	млн. теңге
	49,500
	
	
	49,500
	
	
	
	
	49,500
	
	
	

	12
	«Құтырған», «Книжевский», «Үнгуртас-1» су қоймалары
	бірлік
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	
	

	
	1) күтілетін нәтиже
	бірлік
	3
	0
	0
	3
	0
	0
	0
	0
	3
	
	
	

	
	2) шығыстар, оның ішінде есебінен:
	млн. теңге
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	республикалық бюджеттің
	млн. теңге
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	жергілікті бюджеттің
	млн. теңге
	49,500
	
	
	49,500
	
	
	
	
	49,500
	
	
	

	13
	«Қопа-3», «Терең-Қара (С)», «Терең-Қара (Н)» су қоймалары
	бірлік
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	
	

	
	1) күтілетін нәтиже
	бірлік
	3
	0
	0
	0
	3
	0
	0
	0
	3
	
	
	

	
	2) шығыстар, оның ішінде есебінен:
	млн. теңге
	49,500
	
	
	
	49,500
	
	
	
	49,500
	
	
	

	
	республикалық бюджеттің
	млн. теңге
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	жергілікті бюджеттің
	млн. теңге
	49,500
	
	
	
	49,500
	
	
	
	49,500
	
	
	

	14
	«К-3», «К-1», «Байсерке 2» су қоймалары
	бірлік
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	
	

	
	1) күтілетін нәтиже
	бірлік
	3
	0
	0
	0
	3
	0
	0
	0
	3
	
	
	

	
	2) шығыстар, оның ішінде есебінен:
	млн. теңге
	49,500
	
	
	
	49,500
	
	
	
	49,500
	
	
	

	
	республикалық бюджеттің
	млн. теңге
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	жергілікті бюджеттің
	млн. теңге
	49,500
	
	
	
	49,500
	
	
	
	49,500
	
	
	

	15
	«Ащыбұлақ», «Алматы», «Приютское» су қоймалары
	бірлік
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	
	

	
	1) күтілетін нәтиже
	бірлік
	3
	0
	0
	0
	3
	0
	0
	0
	3
	
	
	

	
	2) шығыстар, оның ішінде есебінен:
	млн. теңге
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	республикалық бюджеттің
	млн. теңге
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	жергілікті бюджеттің
	млн. теңге
	49,500
	
	
	
	49,500
	
	
	
	49,500
	
	
	

	16
	«Ворошиловское», «К-32», «К-25 (Жалпақсай)» су қоймалары
	бірлік
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	
	

	
	1) күтілетін нәтиже
	бірлік
	3
	0
	0
	0
	3
	0
	0
	0
	3
	
	
	

	
	2) шығыстар, оның ішінде есебінен:
	млн. теңге
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	республикалық бюджеттің
	млн. теңге
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	жергілікті бюджеттің
	млн. теңге
	49,500
	
	
	
	49,500
	
	
	
	49,500
	
	
	

	17
	«К-28», «К-30/1», «Көк-Өсекское» су қоймалары
	бірлік
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	
	

	
	1) күтілетін нәтиже
	бірлік
	3
	0
	0
	0
	3
	0
	0
	0
	3
	
	
	

	
	2) шығыстар, оның ішінде есебінен:
	млн. теңге
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	республикалық бюджеттің
	млн. теңге
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	жергілікті бюджеттің
	млн. теңге
	49,500
	
	
	
	49,500
	
	
	
	49,500
	
	
	

	18
	«К-26», «Төменгі Октябрьское», «Жоғарғы Октябрьское» су қоймалары
	бірлік
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	
	

	
	1) күтілетін нәтиже
	бірлік
	3
	0
	0
	0
	3
	0
	0
	0
	3
	
	
	

	
	2) шығыстар, оның ішінде есебінен:
	млн. теңге
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	республикалық бюджеттің
	млн. теңге
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	жергілікті бюджеттің
	млн. теңге
	49,500
	
	
	
	49,500
	
	
	
	49,500
	
	
	

	19
	«Саз-Талғар 1», «Саз-Талғар 2а», «Саз-Талғар 2» су қоймалары
	бірлік
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	
	

	
	1) күтілетін нәтиже
	бірлік
	3
	0
	0
	0
	3
	0
	0
	0
	3
	
	
	

	
	2) шығыстар, оның ішінде есебінен:
	млн. теңге
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	республикалық бюджеттің
	млн. теңге
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	жергілікті бюджеттің
	млн. теңге
	49,500
	
	
	
	49,500
	
	
	
	49,500
	
	
	

	20
	Водохранилища «Саз-Талгар 3», «Саз-Талгар 4», «Саз-Талгар 5»
	бірлік
	3
	0
	0
	0
	0
	3
	0
	0
	3
	
	
	

	
	1) күтілетін нәтиже
	бірлік
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	
	

	
	2) шығыстар, оның ішінде есебінен:
	млн. теңге
	49,500
	
	
	
	
	49,500
	
	
	49,500
	
	
	

	
	республикалық бюджеттің
	млн. теңге
	49,500
	
	
	
	
	49,500
	
	
	49,500
	
	
	

	
	жергілікті бюджеттің
	млн. теңге
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	21
	«Саз-Талғар 6», «Саз-Талғар 7», «Құтентай (В)» су қоймалары
	бірлік
	3
	0
	0
	0
	0
	3
	0
	0
	3
	
	
	

	
	1) күтілетін нәтиже
	бірлік
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	
	

	
	2) шығыстар, оның ішінде есебінен:
	млн. теңге
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	республикалық бюджеттің
	млн. теңге
	49,500
	
	
	
	
	49,500
	
	
	49,500
	
	
	

	
	жергілікті бюджеттің
	млн. теңге
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	22
	«Құтентай (Н)» су қоймасы, Т. Исраилов тоғаны, Кербұлақ учаскесіндегі «Байсерке Агро»
	бірлік
	3
	0
	0
	0
	0
	3
	0
	0
	3
	
	
	

	
	1) күтілетін нәтиже
	бірлік
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	
	

	
	2) шығыстар, оның ішінде есебінен:
	млн. теңге
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	республикалық бюджеттің
	млн. теңге
	49,500
	
	
	
	
	49,500
	
	
	49,500
	
	
	

	
	жергілікті бюджеттің
	млн. теңге
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	23
	«Машкуз» су қоймасы, «Литвинов тоғаны», «ГТС кешені»
	бірлік
	3
	0
	0
	0
	0
	3
	0
	0
	3
	
	
	

	
	1) күтілетін нәтиже
	бірлік
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	
	

	
	2) шығыстар, оның ішінде есебінен:
	млн. теңге
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	республикалық бюджеттің
	млн. теңге
	49,500
	
	
	
	
	49,500
	
	
	49,500
	
	
	

	
	жергілікті бюджеттің
	млн. теңге
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	24
	Бақан, Тасмұрын, Есік су тораптары
	бірлік
	3
	0
	0
	0
	0
	3
	0
	0
	3
	
	
	

	
	1) күтілетін нәтиже
	бірлік
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	
	

	
	2) шығыстар, оның ішінде есебінен:
	млн. теңге
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	республикалық бюджеттің
	млн. теңге
	118,500
	
	
	
	
	118,500
	
	
	118,500
	
	
	

	
	жергілікті бюджеттің
	млн. теңге
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	25
	Қарғалы су торабы, қазанның 30 жылдығы су торабы, Байқан су торабы
	бірлік
	3
	0
	0
	0
	0
	3
	0
	0
	3
	
	
	

	
	1) күтілетін нәтиже
	бірлік
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	
	

	
	2) шығыстар, оның ішінде есебінен:
	млн. теңге
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	республикалық бюджеттің
	млн. теңге
	108,500
	
	
	
	
	108,500
	
	
	108,500
	
	
	

	
	жергілікті бюджеттің
	млн. теңге
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	26
	Қаскелең, Ақсай-Қарғалы өзендеріндегі, Қырғауылды өзеніндегі гидрузлдар
	бірлік
	2
	0
	0
	0
	0
	2
	0
	0
	2
	
	
	

	
	1) күтілетін нәтиже
	бірлік
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	
	

	
	2) шығыстар, оның ішінде есебінен:
	млн. теңге
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	республикалық бюджеттің
	млн. теңге
	103
	
	
	
	
	103
	
	
	103
	
	
	

	
	жергілікті бюджеттің
	млн. теңге
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	27
	Шамалған өзеніндегі су тораптары, Талғар
	бірлік
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	
	

	
	1) күтілетін нәтиже
	бірлік
	3
	0
	0
	0
	0
	3
	0
	0
	3
	
	
	

	
	2) шығыстар, оның ішінде есебінен:
	млн. теңге
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	республикалық бюджеттің
	млн. теңге
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	жергілікті бюджеттің
	млн. теңге
	75,500
	
	
	
	
	75,500
	
	
	75,500
	
	
	

	5
	Атырау облысы
	бірлік
	12
	1
	0
	0
	0
	0
	5
	6
	11
	
	
	

	
	
	бірлік
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	
	

	
	
	бірлік
	1
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	
	

	
	
	млн. теңге
	20,500
	20,500
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	млн. теңге
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	млн. теңге
	20,500
	20,500
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Жайық өзені бойындағы қорғаныс бөгеттері 105 км
	бірлік
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	
	

	
	1) күтілетін нәтиже
	бірлік
	1
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	
	

	
	2) шығыстар, оның ішінде есебінен:
	млн. теңге
	20,500
	20,500
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	республикалық бюджеттің
	млн. теңге
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	жергілікті бюджеттің
	млн. теңге
	20,500
	20,500
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	Шығыс Қазақстан облысы
	бірлік
	83
	2
	9
	0
	9
	17
	26
	20
	,072
	
	
	

	
	
	бірлік
	10
	2
	0
	0
	0
	8
	0
	0
	,008
	
	
	

	
	
	бірлік
	27
	0
	9
	0
	9
	9
	0
	0
	,018
	
	
	

	
	
	млн. теңге
	373,142
	28,191
	75,020
	28,671
	110
	131,260
	
	
	269,931
	
	
	

	
	
	млн. теңге
	184,262
	28,191
	
	28,671
	55,800
	71,600
	
	
	156,071
	
	
	

	
	
	млн. теңге
	188,880
	
	75,020
	
	54,200
	59,660
	
	
	113,860
	
	
	

	1
	Ұлан өзеніндегі Алебастер су қоймасы, Шығыс Қазақстан облысы
	бірлік
	1
	0
	0
	0
	0
	1
	0
	0
	1
	
	
	

	
	1) күтілетін нәтиже
	бірлік
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	
	

	
	2) шығыстар, оның ішінде есебінен:
	млн. теңге
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	республикалық бюджеттің
	млн. теңге
	15,800
	
	
	
	
	15,800
	
	
	15,800
	
	
	

	
	жергілікті бюджеттің
	млн. теңге
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Тарбағатай ауданы, Қандысу өзеніндегі су торабы
	бірлік
	1
	0
	0
	0
	1
	0
	0
	0
	1
	
	
	

	
	1) күтілетін нәтиже
	бірлік
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	
	

	
	2) шығыстар, оның ішінде есебінен:
	млн. теңге
	27,900
	
	
	
	27,900
	
	
	
	27,900
	
	
	

	
	республикалық бюджеттің
	млн. теңге
	27,900
	
	
	
	27,900
	
	
	
	27,900
	
	
	

	
	жергілікті бюджеттің
	млн. теңге
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Зайсан ауданы Кендірлік су торабы 
	бірлік
	1
	0
	0
	1
	0
	0
	0
	0
	1
	
	
	

	
	1) күтілетін нәтиже
	бірлік
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	
	

	
	2) шығыстар, оның ішінде есебінен:
	млн. теңге
	9,557
	
	
	9,557
	
	
	
	
	9,557
	
	
	

	
	республикалық бюджеттің
	млн. теңге
	9,557
	
	
	9,557
	
	
	
	
	9,557
	
	
	

	
	жергілікті бюджеттің
	млн. теңге
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Зайсан ауданы, Жеменей өзеніндегі су торабы
	бірлік
	1
	0
	0
	1
	0
	0
	0
	0
	1
	
	
	

	
	1) күтілетін нәтиже
	бірлік
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	
	

	
	2) шығыстар, оның ішінде есебінен:
	млн. теңге
	9,557
	
	
	9,557
	
	
	
	
	9,557
	
	
	

	
	республикалық бюджеттің
	млн. теңге
	9,557
	
	
	9,557
	
	
	
	
	9,557
	
	
	

	
	жергілікті бюджеттің
	млн. теңге
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Зайсан ауданы Үйдене өзеніндегі су торабы 
	бірлік
	1
	0
	0
	1
	0
	0
	0
	0
	1
	
	
	

	
	1) күтілетін нәтиже
	бірлік
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	
	

	
	2) шығыстар, оның ішінде есебінен:
	млн. теңге
	9,557
	
	
	9,557
	
	
	
	
	9,557
	
	
	

	
	республикалық бюджеттің
	млн. теңге
	9,557
	
	
	9,557
	
	
	
	
	9,557
	
	
	

	
	жергілікті бюджеттің
	млн. теңге
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	Тарбағатай ауданы, Шерімбай бұлағындағы су қабылдайтын қондырғы
	бірлік
	1
	0
	0
	0
	1
	0
	0
	0
	1
	
	
	

	
	1) күтілетін нәтиже
	бірлік
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	
	

	
	2) шығыстар, оның ішінде есебінен:
	млн. теңге
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	республикалық бюджеттің
	млн. теңге
	27,900
	
	
	
	27,900
	
	
	
	27,900
	
	
	

	
	жергілікті бюджеттің
	млн. теңге
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	Күршім ауданы Күршім өзеніндегі «Жавғасты » бас су қабылдағышы
	бірлік
	1
	0
	0
	0
	0
	1
	0
	0
	1
	
	
	

	
	1) күтілетін нәтиже
	бірлік
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	
	

	
	2) шығыстар, оның ішінде есебінен:
	млн. теңге
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	республикалық бюджеттің
	млн. теңге
	27,900
	
	
	
	
	27,900
	
	
	27,900
	
	
	

	
	жергілікті бюджеттің
	млн. теңге
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	Күршім ауданы «Төре-Тоғам» магистралды каналымен су тарту торабы
	бірлік
	1
	0
	0
	0
	0
	1
	0
	0
	1
	
	
	

	
	1) күтілетін нәтиже
	бірлік
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	
	

	
	2) шығыстар, оның ішінде есебінен:
	млн. теңге
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	республикалық бюджеттің
	млн. теңге
	27,900
	
	
	
	
	27,900
	
	
	27,900
	
	
	

	
	жергілікті бюджеттің
	млн. теңге
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	«Лайлы», «Қамысты», «Қарғалы» су қоймаларының бөгеттері
	бірлік
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	
	

	
	1) күтілетін нәтиже
	бірлік
	3
	0
	3
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	
	

	
	2) шығыстар, оның ішінде есебінен:
	млн. теңге
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	республикалық бюджеттің
	млн. теңге
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	жергілікті бюджеттің
	млн. теңге
	25,140
	
	25,140
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	«Бектемір» су қоймасының бөгеттері, Лосиха өзенінде, ГТС Аблакетка өзенінде
	бірлік
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	
	

	
	1) күтілетін нәтиже
	бірлік
	3
	0
	3
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	
	

	
	2) шығыстар, оның ішінде есебінен:
	млн. теңге
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	республикалық бюджеттің
	млн. теңге
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	жергілікті бюджеттің
	млн. теңге
	27,700
	
	27,700
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	11
	Маховка өзеніндегі жинақтауыш тоғанының бөгеті, Ұлан өзеніндегі ГТҚ, Маймекең өзеніндегі су қоймасының бөгеті
	бірлік
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	
	

	
	1) күтілетін нәтиже
	бірлік
	3
	0
	3
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	
	

	
	2) шығыстар, оның ішінде есебінен:
	млн. теңге
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	республикалық бюджеттің
	млн. теңге
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	жергілікті бюджеттің
	млн. теңге
	22,180
	
	22,180
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12
	Тіреуіш ГТҚ үйінді бөгет тоған-копань кенті Октябрьский, Кукуевка өзеніндегі тоған бөгеті, Церковка бұлағындағы №1 тоған бөгеті
	бірлік
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	
	

	
	1) күтілетін нәтиже
	бірлік
	3
	0
	0
	0
	3
	0
	0
	0
	3
	
	
	

	
	2) шығыстар, оның ішінде есебінен:
	млн. теңге
	14,400
	
	
	
	14,400
	
	
	
	14,400
	
	
	

	
	республикалық бюджеттің
	млн. теңге
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	жергілікті бюджеттің
	млн. теңге
	14,400
	
	
	
	14,400
	
	
	
	14,400
	
	
	

	13
	Белокаменка өзендегі №2 тоған бөгеті. Шіркеу, өзендегі тоған бөгеті Шіркеу, солтүстіктен 2 км жерде тоған бөгеті. 
	бірлік
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	
	

	
	1) күтілетін нәтиже
	бірлік
	3
	0
	0
	0
	3
	0
	0
	0
	3
	
	
	

	
	2) шығыстар, оның ішінде есебінен:
	млн. теңге
	13,900
	
	
	
	13,900
	
	
	
	13,900
	
	
	

	
	республикалық бюджеттің
	млн. теңге
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	жергілікті бюджеттің
	млн. теңге
	13,900
	
	
	
	13,900
	
	
	
	13,900
	
	
	

	14
	Крутиха, Жуковка өзенінде Су қоймаларының бөгеттері №1 өзенде. Крутиха, №2 өзенде. 
	бірлік
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	
	

	
	1) күтілетін нәтиже
	бірлік
	3
	0
	0
	0
	3
	0
	0
	0
	3
	
	
	

	
	2) шығыстар, оның ішінде есебінен:
	млн. теңге
	25,900
	
	
	
	25,900
	
	
	
	25,900
	
	
	

	
	республикалық бюджеттің
	млн. теңге
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	жергілікті бюджеттің
	млн. теңге
	25,900
	
	
	
	25,900
	
	
	
	25,900
	
	
	

	15
	Кіші Таловка өзеніндегі, Веселовка өзеніндегі, Вавилонка өзеніндегі тоғандардың бөгеттері
	бірлік
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	
	

	
	1) күтілетін нәтиже
	бірлік
	3
	0
	0
	0
	0
	3
	0
	0
	3
	
	
	

	
	2) шығыстар, оның ішінде есебінен:
	млн. теңге
	17,020
	
	
	
	
	17,020
	
	
	17,020
	
	
	

	
	республикалық бюджеттің
	млн. теңге
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	жергілікті бюджеттің
	млн. теңге
	17,020
	
	
	
	
	17,020
	
	
	17,020
	
	
	

	16
	Спасская, Березовка өзенінде, Медведка өзенінде «Ильичевский» тоғандарының бөгеттері 
	бірлік
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	
	

	
	1) күтілетін нәтиже
	бірлік
	3
	0
	0
	0
	0
	3
	0
	0
	3
	
	
	

	
	2) шығыстар, оның ішінде есебінен:
	млн. теңге
	18,140
	
	
	
	
	18,140
	
	
	18,140
	
	
	

	
	республикалық бюджеттің
	млн. теңге
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	жергілікті бюджеттің
	млн. теңге
	18,140
	
	
	
	
	18,140
	
	
	18,140
	
	
	

	17
	Көлбала, Тұгүлка өзеніндегі Өзен бойындағы су қоймасының бөгеттері. Уланка, өзенінде. гидротехникалық құрылыс
	бірлік
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	
	

	
	1) күтілетін нәтиже
	бірлік
	3
	0
	0
	0
	0
	3
	0
	0
	3
	
	
	

	
	2) шығыстар, оның ішінде есебінен:
	млн. теңге
	24,500
	
	
	
	
	24,500
	
	
	24,500
	
	
	

	
	республикалық бюджеттің
	млн. теңге
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	жергілікті бюджеттің
	млн. теңге
	24,500
	
	
	
	
	24,500
	
	
	24,500
	
	
	

	18
	Шар су сақтағышы
	бірлік
	1
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	
	

	
	1) күтілетін нәтиже
	бірлік
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	
	

	
	2) шығыстар, оның ішінде есебінен:
	млн. теңге
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	республикалық бюджеттің
	млн. теңге
	19,734
	19,734
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	жергілікті бюджеттің
	млн. теңге
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	19
	Алабастер су қоймасы
	бірлік
	1
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	
	

	
	1) күтілетін нәтиже
	бірлік
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	
	

	
	2) шығыстар, оның ішінде есебінен:
	млн. теңге
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	республикалық бюджеттің
	млн. теңге
	8,457
	8,457
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	жергілікті бюджеттің
	млн. теңге
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	Жамбыл облысы
	бірлік
	164
	17
	10
	3
	7
	8
	71
	48
	137
	
	
	

	
	
	бірлік
	14
	6
	0
	0
	0
	8
	0
	0
	8
	
	
	

	
	
	бірлік
	31
	11
	10
	3
	7
	0
	0
	0
	10
	
	
	

	
	
	млн. теңге
	775,950
	246,860
	28,370
	235,800
	97,920
	167
	
	
	500,720
	
	
	

	
	
	млн. теңге
	653,200
	173,300
	
	228,900
	84
	167
	
	
	479,900
	
	
	

	
	
	млн. теңге
	122,750
	73,560
	28,370
	6,900
	13,920
	
	
	
	20,820
	
	
	

	1
	Қарақоныз су қоймасы
	бірлік
	1
	0
	0
	1
	0
	0
	0
	0
	1
	
	
	

	
	1) күтілетін нәтиже
	бірлік
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	
	

	
	2) шығыстар, оның ішінде есебінен:
	млн. теңге
	37
	
	
	37
	
	
	
	
	37
	
	
	

	
	республикалық бюджеттің
	млн. теңге
	37
	
	
	37
	
	
	
	
	37
	
	
	

	
	жергілікті бюджеттің
	млн. теңге
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Үлкен Ақсу су қоймасы
	бірлік
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	
	

	
	1) күтілетін нәтиже
	бірлік
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	
	

	
	2) шығыстар, оның ішінде есебінен:
	млн. теңге
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	республикалық бюджеттің
	млн. теңге
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	жергілікті бюджеттің
	млн. теңге
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Қордай ауданында Қақпатас су қоймасы
	бірлік
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	
	

	
	1) күтілетін нәтиже
	бірлік
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	
	

	
	2) шығыстар, оның ішінде есебінен:
	млн. теңге
	40,500
	
	
	40,500
	
	
	
	
	40,500
	
	
	

	
	республикалық бюджеттің
	млн. теңге
	40,500
	
	
	40,500
	
	
	
	
	40,500
	
	
	

	
	жергілікті бюджеттің
	млн. теңге
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Жуалы ауданында Теріс-Ащыбұлақ су қоймасы
	бірлік
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	
	

	
	1) күтілетін нәтиже
	бірлік
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	
	

	
	2) шығыстар, оның ішінде есебінен:
	млн. теңге
	62,400
	
	
	62,400
	
	
	
	
	62,400
	
	
	

	
	республикалық бюджеттің
	млн. теңге
	62,400
	
	
	62,400
	
	
	
	
	62,400
	
	
	

	
	жергілікті бюджеттің
	млн. теңге
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Сарысу ауданында Ынталы су қоймасы
	бірлік
	1
	0
	0
	0
	0
	1
	0
	0
	1
	
	
	

	
	1) күтілетін нәтиже
	бірлік
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	
	

	
	2) шығыстар, оның ішінде есебінен:
	млн. теңге
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	республикалық бюджеттің
	млн. теңге
	46,500
	
	
	
	
	46,500
	
	
	46,500
	
	
	

	
	жергілікті бюджеттің
	млн. теңге
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	Шу ауданындағы Тасөткел су электр станциясы
	бірлік
	1
	0
	0
	0
	0
	1
	0
	0
	1
	
	
	

	
	1) күтілетін нәтиже
	бірлік
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	
	

	
	2) шығыстар, оның ішінде есебінен:
	млн. теңге
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	республикалық бюджеттің
	млн. теңге
	69
	
	
	
	
	69
	
	
	69
	
	
	

	
	жергілікті бюджеттің
	млн. теңге
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	Жартас су қоймасы
	бірлік
	1
	0
	0
	0
	0
	1
	0
	0
	1
	
	
	

	
	1) күтілетін нәтиже
	бірлік
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	
	

	
	2) шығыстар, оның ішінде есебінен:
	млн. теңге
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	республикалық бюджеттің
	млн. теңге
	24
	
	
	
	
	24
	
	
	24
	
	
	

	
	жергілікті бюджеттің
	млн. теңге
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	Бүркітті су қоймасы
	бірлік
	1
	0
	0
	0
	0
	1
	0
	0
	1
	
	
	

	
	1) күтілетін нәтиже
	бірлік
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	
	

	
	2) шығыстар, оның ішінде есебінен:
	млн. теңге
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	республикалық бюджеттің
	млн. теңге
	27,500
	
	
	
	
	27,500
	
	
	27,500
	
	
	

	
	жергілікті бюджеттің
	млн. теңге
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	Көксай су торабы
	бірлік
	1
	0
	0
	1
	0
	0
	0
	0
	1
	
	
	

	
	1) күтілетін нәтиже
	бірлік
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	
	

	
	2) шығыстар, оның ішінде есебінен:
	млн. теңге
	15,500
	
	
	15,500
	
	
	
	
	15,500
	
	
	

	
	республикалық бюджеттің
	млн. теңге
	15,500
	
	
	15,500
	
	
	
	
	15,500
	
	
	

	
	жергілікті бюджеттің
	млн. теңге
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	Ақкөл бөгеті
	бірлік
	1
	0
	0
	1
	0
	0
	0
	0
	1
	
	
	

	
	1) күтілетін нәтиже
	бірлік
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	
	

	
	2) шығыстар, оның ішінде есебінен:
	млн. теңге
	30,500
	
	
	30,500
	
	
	
	
	30,500
	
	
	

	
	республикалық бюджеттің
	млн. теңге
	30,500
	
	
	30,500
	
	
	
	
	30,500
	
	
	

	
	жергілікті бюджеттің
	млн. теңге
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	11
	Тасөткел бөгеті
	бірлік
	1
	0
	0
	0
	1
	0
	0
	0
	1
	
	
	

	
	1) күтілетін нәтиже
	бірлік
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	
	

	
	2) шығыстар, оның ішінде есебінен:
	млн. теңге
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	республикалық бюджеттің
	млн. теңге
	58
	
	
	
	58
	
	
	
	58
	
	
	

	
	жергілікті бюджеттің
	млн. теңге
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12
	ГТС «Сұлукөл», «Береке», «Қарабақыр»
	бірлік
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	
	

	
	1) күтілетін нәтиже
	бірлік
	3
	3
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	
	

	
	2) шығыстар, оның ішінде есебінен:
	млн. теңге
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	республикалық бюджеттің
	млн. теңге
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	жергілікті бюджеттің
	млн. теңге
	11,740
	11,740
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	13
	ГТС «Ақкүмбез», «Буланбай», «Шілік»,
	бірлік
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	
	

	
	1) күтілетін нәтиже
	бірлік
	3
	3
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	
	

	
	2) шығыстар, оның ішінде есебінен:
	млн. теңге
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	республикалық бюджеттің
	млн. теңге
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	жергілікті бюджеттің
	млн. теңге
	16,250
	16,250
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	14
	ГТС «Ленин жолы», «Тамды», «Алтынкөл», « Ешкілі-Қордай»
	бірлік
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	
	

	
	1) күтілетін нәтиже
	бірлік
	4
	4
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	
	

	
	2) шығыстар, оның ішінде есебінен:
	млн. теңге
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	республикалық бюджеттің
	млн. теңге
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	жергілікті бюджеттің
	млн. теңге
	25,070
	25,070
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	15
	ГТС «Сеңгірбай», «Бөгеткөл», «Мыңшұқыр»
	бірлік
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	
	

	
	1) күтілетін нәтиже
	бірлік
	3
	0
	3
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	
	

	
	2) шығыстар, оның ішінде есебінен:
	млн. теңге
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	республикалық бюджеттің
	млн. теңге
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	жергілікті бюджеттің
	млн. теңге
	14,130
	
	14,130
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	16
	ГТС «Ойық», «Қазақбай», «Алты-Айғыр»
	бірлік
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	
	

	
	1) күтілетін нәтиже
	бірлік
	3
	0
	3
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	
	

	
	2) шығыстар, оның ішінде есебінен:
	млн. теңге
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	республикалық бюджеттің
	млн. теңге
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	жергілікті бюджеттің
	млн. теңге
	7,100
	
	7,100
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	17
	ГТС «Шаповаловское-2», «Көкөзек», «Новое», «Кеңес»
	бірлік
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	
	

	
	1) күтілетін нәтиже
	бірлік
	4
	0
	4
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	
	

	
	2) шығыстар, оның ішінде есебінен:
	млн. теңге
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	республикалық бюджеттің
	млн. теңге
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	жергілікті бюджеттің
	млн. теңге
	7,140
	
	7,140
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	18
	ГТС «Көлқайнар», «Жәдік», «Пионер»
	бірлік
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	
	

	
	1) күтілетін нәтиже
	бірлік
	3
	0
	0
	3
	0
	0
	0
	0
	3
	
	
	

	
	2) шығыстар, оның ішінде есебінен:
	млн. теңге
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	республикалық бюджеттің
	млн. теңге
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	жергілікті бюджеттің
	млн. теңге
	6,900
	
	
	6,900
	
	
	
	
	6,900
	
	
	

	19
	ГТС «Майбалық», «Алтай», «Түймекент»
	бірлік
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	
	

	
	1) күтілетін нәтиже
	бірлік
	3
	0
	0
	0
	3
	0
	0
	0
	3
	
	
	

	
	2) шығыстар, оның ішінде есебінен:
	млн. теңге
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	республикалық бюджеттің
	млн. теңге
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	жергілікті бюджеттің
	млн. теңге
	2,620
	
	
	
	2,620
	
	
	
	2,620
	
	
	

	20
	ГТС «Бәйтелі», «Алденбай», «Рахат», «Қошқарата»
	бірлік
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	
	

	
	1) күтілетін нәтиже
	бірлік
	4
	0
	0
	0
	4
	0
	0
	0
	4
	
	
	

	
	2) шығыстар, оның ішінде есебінен:
	млн. теңге
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	республикалық бюджеттің
	млн. теңге
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	жергілікті бюджеттің
	млн. теңге
	11,300
	
	
	
	11,300
	
	
	
	11,300
	
	
	

	21
	Ақсай су торабы
	бірлік
	1
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	
	

	
	1) күтілетін нәтиже
	бірлік
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	
	

	
	2) шығыстар, оның ішінде есебінен:
	млн. теңге
	23,500
	23,500
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	республикалық бюджеттің
	млн. теңге
	23,500
	23,500
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	жергілікті бюджеттің
	млн. теңге
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	22
	Аспара су қоймасы
	бірлік
	1
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	
	

	
	1) күтілетін нәтиже
	бірлік
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	
	

	
	2) шығыстар, оның ішінде есебінен:
	млн. теңге
	31,500
	31,500
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	республикалық бюджеттің
	млн. теңге
	31,500
	31,500
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	жергілікті бюджеттің
	млн. теңге
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	23
	Меркі су торабы
	бірлік
	1
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	
	

	
	1) күтілетін нәтиже
	бірлік
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	
	

	
	2) шығыстар, оның ішінде есебінен:
	млн. теңге
	24,500
	24,500
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	республикалық бюджеттің
	млн. теңге
	24,500
	24,500
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	жергілікті бюджеттің
	млн. теңге
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	24
	Жетібет су торабы
	бірлік
	1
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	
	

	
	1) күтілетін нәтиже
	бірлік
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	
	

	
	2) шығыстар, оның ішінде есебінен:
	млн. теңге
	43
	21,500
	
	21,500
	
	
	
	
	21,500
	
	
	

	
	республикалық бюджеттің
	млн. теңге
	43
	21,500
	
	21,500
	
	
	
	
	21,500
	
	
	

	
	жергілікті бюджеттің
	млн. теңге
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	25
	Уюк су торабы
	бірлік
	1
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	
	

	
	1) күтілетін нәтиже
	бірлік
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	
	

	
	2) шығыстар, оның ішінде есебінен:
	млн. теңге
	28,500
	28,500
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	республикалық бюджеттің
	млн. теңге
	28,500
	28,500
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	жергілікті бюджеттің
	млн. теңге
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	26
	Темірбек су торабы
	бірлік
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	
	

	
	1) күтілетін нәтиже
	бірлік
	1
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	
	

	
	2) шығыстар, оның ішінде есебінен:
	млн. теңге
	20,500
	20,500
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	республикалық бюджеттің
	млн. теңге
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	жергілікті бюджеттің
	млн. теңге
	20,500
	20,500
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	27
	Қарақыстақ су торабы
	бірлік
	1
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	
	

	
	1) күтілетін нәтиже
	бірлік
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	
	

	
	2) шығыстар, оның ішінде есебінен:
	млн. теңге
	43,800
	43,800
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	республикалық бюджеттің
	млн. теңге
	43,800
	43,800
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	жергілікті бюджеттің
	млн. теңге
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	28
	Асы
	бірлік
	2
	1
	0
	0
	1
	0
	0
	0
	1
	
	
	

	
	1) күтілетін нәтиже
	бірлік
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	
	

	
	2) шығыстар, оның ішінде есебінен:
	млн. теңге
	69,800
	43,800
	
	
	26
	
	
	
	26
	
	
	

	
	республикалық бюджеттің
	млн. теңге
	69,800
	43,800
	
	
	26
	
	
	
	26
	
	
	

	
	жергілікті бюджеттің
	млн. теңге
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	28
	Шалсу су торабы
	бірлік
	2
	1
	0
	1
	0
	0
	0
	0
	1
	
	
	

	
	1) күтілетін нәтиже
	бірлік
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	
	

	
	2) шығыстар, оның ішінде есебінен:
	млн. теңге
	65,300
	43,800
	
	21,500
	
	
	
	
	21,500
	
	
	

	
	республикалық бюджеттің
	млн. теңге
	65,300
	43,800
	
	21,500
	
	
	
	
	21,500
	
	
	

	
	жергілікті бюджеттің
	млн. теңге
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	Область Жетісу
	бірлік
	60
	5
	0
	0
	0
	12
	16
	27
	55
	
	
	

	
	
	бірлік
	15
	3
	0
	0
	0
	12
	0
	0
	12
	
	
	

	
	
	бірлік
	2
	2
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	
	

	
	
	млн. теңге
	473,769
	64,432
	
	76,836
	160,901
	171,600
	
	
	409,337
	
	
	

	
	
	млн. теңге
	449,069
	39,732
	
	76,836
	160,901
	171,600
	
	
	409,337
	
	
	

	
	
	млн. теңге
	24,700
	24,700
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Ақсу ауданындағы Жоғарғы Ақсу су торабы
	бірлік
	1
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	
	

	
	1) күтілетін нәтиже
	бірлік
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	
	

	
	2) шығыстар, оның ішінде есебінен:
	млн. теңге
	11,607
	11,607
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	республикалық бюджеттің
	млн. теңге
	11,607
	11,607
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	жергілікті бюджеттің
	млн. теңге
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Ақсу ауданындағы Төменгі Ақсу су торабы
	бірлік
	1
	0
	0
	0
	0
	1
	0
	0
	1
	
	
	

	
	1) күтілетін нәтиже
	бірлік
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	
	

	
	2) шығыстар, оның ішінде есебінен:
	млн. теңге
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	республикалық бюджеттің
	млн. теңге
	26,400
	
	
	
	
	26,400
	
	
	26,400
	
	
	

	
	жергілікті бюджеттің
	млн. теңге
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Ақсу ауданындағы Құрақсу су торабы
	бірлік
	1
	0
	0
	0
	0
	1
	0
	0
	1
	
	
	

	
	1) күтілетін нәтиже
	бірлік
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	
	

	
	2) шығыстар, оның ішінде есебінен:
	млн. теңге
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	республикалық бюджеттің
	млн. теңге
	23,900
	
	
	
	
	23,900
	
	
	23,900
	
	
	

	
	жергілікті бюджеттің
	млн. теңге
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Панфилов ауданындағы Өсеке өзендегі су торабы 
	бірлік
	1
	0
	0
	0
	1
	0
	0
	0
	1
	
	
	

	
	1) күтілетін нәтиже
	бірлік
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	
	

	
	2) шығыстар, оның ішінде есебінен:
	млн. теңге
	31,601
	
	
	
	31,601
	
	
	
	31,601
	
	
	

	
	республикалық бюджеттің
	млн. теңге
	31,601
	
	
	
	31,601
	
	
	
	31,601
	
	
	

	
	жергілікті бюджеттің
	млн. теңге
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Панфилов ауданындағы Тышқан өзендегі су торабы
	бірлік
	1
	0
	0
	1
	0
	0
	0
	0
	1
	
	
	

	
	1) күтілетін нәтиже
	бірлік
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	
	

	
	2) шығыстар, оның ішінде есебінен:
	млн. теңге
	26,201
	
	
	26,201
	
	
	
	
	26,201
	
	
	

	
	республикалық бюджеттің
	млн. теңге
	26,201
	
	
	26,201
	
	
	
	
	26,201
	
	
	

	
	жергілікті бюджеттің
	млн. теңге
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	Панфилов ауданындағы Барахудзир өзеніндегі су торабы
	бірлік
	1
	0
	0
	1
	0
	0
	0
	0
	1
	
	
	

	
	1) күтілетін нәтиже
	бірлік
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	
	

	
	2) шығыстар, оның ішінде есебінен:
	млн. теңге
	15,535
	
	
	15,535
	
	
	
	
	15,535
	
	
	

	
	республикалық бюджеттің
	млн. теңге
	15,535
	
	
	15,535
	
	
	
	
	15,535
	
	
	

	
	жергілікті бюджеттің
	млн. теңге
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	Панфилов ауданындағы Қорғас өзеніндегі «Достық» су торабы
	бірлік
	1
	0
	0
	0
	0
	1
	0
	0
	1
	
	
	

	
	1) күтілетін нәтиже
	бірлік
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	
	

	
	2) шығыстар, оның ішінде есебінен:
	млн. теңге
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	республикалық бюджеттің
	млн. теңге
	43,100
	
	
	
	
	43,100
	
	
	43,100
	
	
	

	
	жергілікті бюджеттің
	млн. теңге
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	Ескелді ауданындағы Қаратал өзеніндегі бас тоған бөгеті
	бірлік
	1
	0
	0
	0
	0
	1
	0
	0
	1
	
	
	

	
	1) күтілетін нәтиже
	бірлік
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	
	

	
	2) шығыстар, оның ішінде есебінен:
	млн. теңге
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	республикалық бюджеттің
	млн. теңге
	43,100
	
	
	
	
	43,100
	
	
	43,100
	
	
	

	
	жергілікті бюджеттің
	млн. теңге
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	Алакөл ауданындағы Жаманты су торабы
	бірлік
	1
	0
	0
	0
	0
	1
	0
	0
	1
	
	
	

	
	1) күтілетін нәтиже
	бірлік
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	
	

	
	2) шығыстар, оның ішінде есебінен:
	млн. теңге
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	республикалық бюджеттің
	млн. теңге
	35,100
	
	
	
	
	35,100
	
	
	35,100
	
	
	

	
	жергілікті бюджеттің
	млн. теңге
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	Қаратал ауданындағы Старый Күшікбас су торабы
	бірлік
	1
	0
	0
	1
	0
	0
	0
	0
	1
	
	
	

	
	1) күтілетін нәтиже
	бірлік
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	
	

	
	2) шығыстар, оның ішінде есебінен:
	млн. теңге
	35,100
	
	
	35,100
	
	
	
	
	35,100
	
	
	

	
	республикалық бюджеттің
	млн. теңге
	35,100
	
	
	35,100
	
	
	
	
	35,100
	
	
	

	
	жергілікті бюджеттің
	млн. теңге
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	11
	Қаратал ауданындағы Старый Күшікбас су торабы
	бірлік
	1
	0
	0
	0
	1
	0
	0
	0
	1
	
	
	

	
	1) күтілетін нәтиже
	бірлік
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	
	

	
	2) шығыстар, оның ішінде есебінен:
	млн. теңге
	43,100
	
	
	
	43,100
	
	
	
	43,100
	
	
	

	
	республикалық бюджеттің
	млн. теңге
	43,100
	
	
	
	43,100
	
	
	
	43,100
	
	
	

	
	жергілікті бюджеттің
	млн. теңге
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12
	Көксу ауданы Көксу өзендегі Көксу бөгеті 
	бірлік
	1
	0
	0
	0
	1
	0
	0
	0
	1
	
	
	

	
	1) күтілетін нәтиже
	бірлік
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	
	

	
	2) шығыстар, оның ішінде есебінен:
	млн. теңге
	43,100
	
	
	
	43,100
	
	
	
	43,100
	
	
	

	
	республикалық бюджеттің
	млн. теңге
	43,100
	
	
	
	43,100
	
	
	
	43,100
	
	
	

	
	жергілікті бюджеттің
	млн. теңге
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	13
	Қаратал ауданындағы Қаратал өзеніндегі Қаратал бөгеті
	бірлік
	1
	0
	0
	0
	1
	0
	0
	0
	1
	
	
	

	
	1) күтілетін нәтиже
	бірлік
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	
	

	
	2) шығыстар, оның ішінде есебінен:
	млн. теңге
	43,100
	
	
	
	43,100
	
	
	
	43,100
	
	
	

	
	республикалық бюджеттің
	млн. теңге
	43,100
	
	
	
	43,100
	
	
	
	43,100
	
	
	

	
	жергілікті бюджеттің
	млн. теңге
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	14
	Сарқан ауданындағы «Басқан» су торабы
	бірлік
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	
	

	
	1) күтілетін нәтиже
	бірлік
	1
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	
	

	
	2) шығыстар, оның ішінде есебінен:
	млн. теңге
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	республикалық бюджеттің
	млн. теңге
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	жергілікті бюджеттің
	млн. теңге
	12,900
	12,900
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	15
	Сарқан ауданындағы «Ново-Антоновский» су торабы
	бірлік
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	
	

	
	1) күтілетін нәтиже
	бірлік
	1
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	
	

	
	2) шығыстар, оның ішінде есебінен:
	млн. теңге
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	республикалық бюджеттің
	млн. теңге
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	жергілікті бюджеттің
	млн. теңге
	11,800
	11,800
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	16
	Алмалы су қоймалары
	бірлік
	1
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	
	

	
	1) күтілетін нәтиже
	бірлік
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	
	

	
	2) шығыстар, оның ішінде есебінен:
	млн. теңге
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	республикалық бюджеттің
	млн. теңге
	16,116
	16,116
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	жергілікті бюджеттің
	млн. теңге
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	17
	Ащыбұлақ су қоймалары
	бірлік
	1
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	
	

	
	1) күтілетін нәтиже
	бірлік
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	
	

	
	2) шығыстар, оның ішінде есебінен:
	млн. теңге
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	республикалық бюджеттің
	млн. теңге
	12,009
	12,009
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	жергілікті бюджеттің
	млн. теңге
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	Батыс Қазақстан облысы
	бірлік
	77
	14
	11
	23
	0
	18
	5
	6
	52
	
	
	

	
	
	бірлік
	55
	14
	11
	12
	0
	18
	0
	0
	30
	
	
	

	
	
	бірлік
	11
	0
	0
	11
	0
	0
	0
	0
	11
	
	
	

	
	
	млн. теңге
	1 008,685
	159,500
	118,900
	174,800
	88,014
	467,471
	
	
	730,285
	
	
	

	
	
	млн. теңге
	1 008,685
	159,500
	118,900
	174,800
	88,014
	467,471
	
	
	730,285
	
	
	

	
	
	млн. теңге
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Ақжайық ауданы Көшім өзеніндегі Бітік су қоймасы
	бірлік
	1
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	
	

	
	1) күтілетін нәтиже
	бірлік
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	
	

	
	2) шығыстар, оның ішінде есебінен:
	млн. теңге
	35,224
	35,224
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	республикалық бюджеттің
	млн. теңге
	35,224
	35,224
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	жергілікті бюджеттің
	млн. теңге
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Дөнгүлүк су қоймасы Ақжайық ауданы Көшім өзенінде орналасқан
	бірлік
	2
	1
	0
	0
	0
	1
	0
	0
	1
	
	
	

	
	1) күтілетін нәтиже
	бірлік
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	
	

	
	2) шығыстар, оның ішінде есебінен:
	млн. теңге
	19,176
	19,176
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	республикалық бюджеттің
	млн. теңге
	49,584
	19,176
	
	
	
	30,408
	
	
	30,408
	
	
	

	
	жергілікті бюджеттің
	млн. теңге
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Жаңақала ауданы Көшім өзеніндегі Пятимар су қоймасы
	бірлік
	2
	1
	0
	0
	0
	1
	0
	0
	1
	
	
	

	
	1) күтілетін нәтиже
	бірлік
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	
	

	
	2) шығыстар, оның ішінде есебінен:
	млн. теңге
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	республикалық бюджеттің
	млн. теңге
	48,638
	19,300
	
	
	
	29,338
	
	
	29,338
	
	
	

	
	жергілікті бюджеттің
	млн. теңге
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Киров су электр станциясы. Ақжайық ауданы Көшім өзенінде
	бірлік
	1
	0
	0
	0
	0
	1
	0
	0
	1
	
	
	

	
	1) күтілетін нәтиже
	бірлік
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	
	

	
	2) шығыстар, оның ішінде есебінен:
	млн. теңге
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	республикалық бюджеттің
	млн. теңге
	47,109
	
	
	
	
	47,109
	
	
	47,109
	
	
	

	
	жергілікті бюджеттің
	млн. теңге
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Кқжб. Казталов ауданы Кіші Өзен өзеніндегі балық киелі
	бірлік
	1
	0
	0
	0
	0
	1
	0
	0
	1
	
	
	

	
	1) күтілетін нәтиже
	бірлік
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	
	

	
	2) шығыстар, оның ішінде есебінен:
	млн. теңге
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	республикалық бюджеттің
	млн. теңге
	30,408
	
	
	
	
	30,408
	
	
	30,408
	
	
	

	
	жергілікті бюджеттің
	млн. теңге
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	Жаңақала ауданы, Үлкен Өзен өзеніндегі Айдархан су қоймасы
	бірлік
	1
	0
	0
	0
	0
	1
	0
	0
	1
	
	
	

	
	1) күтілетін нәтиже
	бірлік
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	
	

	
	2) шығыстар, оның ішінде есебінен:
	млн. теңге
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	республикалық бюджеттің
	млн. теңге
	30,408
	
	
	
	
	30,408
	
	
	30,408
	
	
	

	
	жергілікті бюджеттің
	млн. теңге
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	Орал қаласы, Бәйтерек ауданы Шаған су қоймасы 
	бірлік
	1
	0
	0
	0
	0
	1
	0
	0
	1
	
	
	

	
	1) күтілетін нәтиже
	бірлік
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	
	

	
	2) шығыстар, оның ішінде есебінен:
	млн. теңге
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	республикалық бюджеттің
	млн. теңге
	30,408
	
	
	
	
	30,408
	
	
	30,408
	
	
	

	
	жергілікті бюджеттің
	млн. теңге
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	Теректі ауданы Сұлусай өзеніндегі су қоймасы
	бірлік
	1
	0
	0
	0
	0
	1
	0
	0
	1
	
	
	

	
	1) күтілетін нәтиже
	бірлік
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	
	

	
	2) шығыстар, оның ішінде есебінен:
	млн. теңге
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	республикалық бюджеттің
	млн. теңге
	30,408
	
	
	
	
	30,408
	
	
	30,408
	
	
	

	
	жергілікті бюджеттің
	млн. теңге
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	Казталов ауданы, Үлкен Өзен өзеніндегі Сарычағанақ су қоймасы
	бірлік
	1
	0
	0
	0
	0
	1
	0
	0
	1
	
	
	

	
	1) күтілетін нәтиже
	бірлік
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	
	

	
	2) шығыстар, оның ішінде есебінен:
	млн. теңге
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	республикалық бюджеттің
	млн. теңге
	30,408
	
	
	
	
	30,408
	
	
	30,408
	
	
	

	
	жергілікті бюджеттің
	млн. теңге
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	Казталов ауданы, Кіші Өзен өзеніндегі 1-ші Казталов су қоймасы
	бірлік
	1
	0
	0
	0
	1
	0
	0
	0
	1
	
	
	

	
	1) күтілетін нәтиже
	бірлік
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	
	

	
	2) шығыстар, оның ішінде есебінен:
	млн. теңге
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	республикалық бюджеттің
	млн. теңге
	29,338
	
	
	
	29,338
	
	
	
	29,338
	
	
	

	
	жергілікті бюджеттің
	млн. теңге
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	11
	Казталов ауданы, Кіші Өзен өзеніндегі 2-ші Казталов су қоймасы
	бірлік
	1
	0
	0
	0
	1
	0
	0
	0
	1
	
	
	

	
	1) күтілетін нәтиже
	бірлік
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	
	

	
	2) шығыстар, оның ішінде есебінен:
	млн. теңге
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	республикалық бюджеттің
	млн. теңге
	29,338
	
	
	
	29,338
	
	
	
	29,338
	
	
	

	
	жергілікті бюджеттің
	млн. теңге
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12
	Ақжайық ауданы, Бағырлай өзеніндегі Бағырлай су қоймасы
	бірлік
	1
	0
	0
	0
	0
	1
	0
	0
	1
	
	
	

	
	1) күтілетін нәтиже
	бірлік
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	
	

	
	2) шығыстар, оның ішінде есебінен:
	млн. теңге
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	республикалық бюджеттің
	млн. теңге
	30,408
	
	
	
	
	30,408
	
	
	30,408
	
	
	

	
	жергілікті бюджеттің
	млн. теңге
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	13
	Сырым ауданы Шолаққанқата өзеніндегі су қоймасы
	бірлік
	1
	0
	0
	0
	0
	1
	0
	0
	1
	
	
	

	
	1) күтілетін нәтиже
	бірлік
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	
	

	
	2) шығыстар, оның ішінде есебінен:
	млн. теңге
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	республикалық бюджеттің
	млн. теңге
	30,408
	
	
	
	
	30,408
	
	
	30,408
	
	
	

	
	жергілікті бюджеттің
	млн. теңге
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	14
	Бәйтерек ауданы Ембулатовка өзеніндегі су қоймасы
	бірлік
	1
	0
	0
	0
	0
	1
	0
	0
	1
	
	
	

	
	1) күтілетін нәтиже
	бірлік
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	
	

	
	2) шығыстар, оның ішінде есебінен:
	млн. теңге
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	республикалық бюджеттің
	млн. теңге
	30,408
	
	
	
	
	30,408
	
	
	30,408
	
	
	

	
	жергілікті бюджеттің
	млн. теңге
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	15
	Бөгетсіз бас тоған, Круглоозерное кенті
	бірлік
	1
	0
	0
	0
	0
	1
	0
	0
	1
	
	
	

	
	1) күтілетін нәтиже
	бірлік
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	
	

	
	2) шығыстар, оның ішінде есебінен:
	млн. теңге
	29,338
	
	
	
	
	29,338
	
	
	29,338
	
	
	

	
	республикалық бюджеттің
	млн. теңге
	29,338
	
	
	
	
	29,338
	
	
	29,338
	
	
	

	
	жергілікті бюджеттің
	млн. теңге
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	16
	Көшім су торабы, Бәйтерек ауданы
	бірлік
	1
	0
	0
	0
	0
	1
	0
	0
	1
	
	
	

	
	1) күтілетін нәтиже
	бірлік
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	
	

	
	2) шығыстар, оның ішінде есебінен:
	млн. теңге
	29,338
	
	
	
	
	29,338
	
	
	29,338
	
	
	

	
	республикалық бюджеттің
	млн. теңге
	29,338
	
	
	
	
	29,338
	
	
	29,338
	
	
	

	
	жергілікті бюджеттің
	млн. теңге
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	17
	Варфоломеев су торабы, Казталов ауданы
	бірлік
	1
	0
	0
	0
	1
	0
	0
	0
	1
	
	
	

	
	1) күтілетін нәтиже
	бірлік
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	
	

	
	2) шығыстар, оның ішінде есебінен:
	млн. теңге
	29,338
	
	
	
	29,338
	
	
	
	29,338
	
	
	

	
	республикалық бюджеттің
	млн. теңге
	29,338
	
	
	
	29,338
	
	
	
	29,338
	
	
	

	
	жергілікті бюджеттің
	млн. теңге
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	18
	Мамаев су торабы, Казталов ауданы
	бірлік
	1
	0
	0
	0
	0
	1
	0
	0
	1
	
	
	

	
	1) күтілетін нәтиже
	бірлік
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	
	

	
	2) шығыстар, оның ішінде есебінен:
	млн. теңге
	29,338
	
	
	
	
	29,338
	
	
	29,338
	
	
	

	
	республикалық бюджеттің
	млн. теңге
	29,338
	
	
	
	
	29,338
	
	
	29,338
	
	
	

	
	жергілікті бюджеттің
	млн. теңге
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	19
	Жаңақала ауданы, Жаңажол кентінің жанындағы Сарыөзен өзеніне су жіберуге арналған бөгет
	бірлік
	1
	0
	0
	0
	0
	1
	0
	0
	1
	
	
	

	
	1) күтілетін нәтиже
	бірлік
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	
	

	
	2) шығыстар, оның ішінде есебінен:
	млн. теңге
	29,338
	
	
	
	
	29,338
	
	
	29,338
	
	
	

	
	республикалық бюджеттің
	млн. теңге
	29,338
	
	
	
	
	29,338
	
	
	29,338
	
	
	

	
	жергілікті бюджеттің
	млн. теңге
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	20
	11 су қоймасы (Ақжайық, Қоншыбай, Қоншубай-2, Березовка, Жақсыбай өзендері, Ембулатовка, Барбастау өзендері, Ұзынкөл, Жаман-Бұрлы, Жаңақұш, Жыланды, Шаңды ауылдары )
	бірлік
	11
	11
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	
	

	
	1) күтілетін нәтиже
	бірлік
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	
	

	
	2) шығыстар, оның ішінде есебінен:
	млн. теңге
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	республикалық бюджеттің
	млн. теңге
	85,800
	85,800
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	жергілікті бюджеттің
	млн. теңге
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	21
	11 Су қоймалары (Федоровский а/о Жаман-Бурлу, Аяқ, Мұратсай, Раздольное ауылындағы Рубежка өзенінде, Ембулатовка ауылында Сұлу көл, Жасқайрат, Солянка өзенінде, Барбастау өзенінің сағасында Покатиловка, Барбастау өзенінің сағасында Жаңа өмір, Барбастау өзені Кемер, Вильная сәулесінде)
	бірлік
	11
	0
	11
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	
	

	
	1) күтілетін нәтиже
	бірлік
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	
	

	
	2) шығыстар, оның ішінде есебінен:
	млн. теңге
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	республикалық бюджеттің
	млн. теңге
	118,900
	
	118,900
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	жергілікті бюджеттің
	млн. теңге
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	22
	Су қоймалары 12 ( Ақжайық, Малая Быковка өзенінде, Ембулатовка өзенінде, Жақсыбай, Барбастау өзенінің саласы Федоровка, Барбастау өзенінде Ұзынкөл, Барбастау өзенінде Ұзынкөл, Қараоба, Жаман-Бұрлу аңғары с/о, Жаман-Бұрлу Федоровский с/о, Жаңақұш, Жыланды, Шанды)
	бірлік
	12
	0
	0
	12
	0
	0
	0
	0
	12
	
	
	

	
	1) күтілетін нәтиже
	бірлік
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	
	

	
	2) шығыстар, оның ішінде есебінен:
	млн. теңге
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	республикалық бюджеттің
	млн. теңге
	110,900
	
	
	110,900
	
	
	
	
	110,900
	
	
	

	
	жергілікті бюджеттің
	млн. теңге
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	23
	11 Су қоймалары  (Аяқ, Мұратсай өзенінде, Қоншыбай шатқалында, Березовка өзенінде, Жасқайрат, Вильная шатқалында, Рубежка өзенінде, Ембулатовка өзенінде, Солянка өзенінде, Барбастау с. Покатиловка, Барбастау с.Барбастау өзеніндегі жаңа өмір Кемер ауылы
	бірлік
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	
	

	
	1) күтілетін нәтиже
	бірлік
	11
	0
	0
	11
	0
	0
	0
	0
	11
	
	
	

	
	2) шығыстар, оның ішінде есебінен:
	млн. теңге
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	республикалық бюджеттің
	млн. теңге
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	жергілікті бюджеттің
	млн. теңге
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	24
	Мамай су торабы
	бірлік
	1
	0
	0
	1
	0
	0
	0
	0
	1
	
	
	

	
	1) күтілетін нәтиже
	бірлік
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	
	

	
	2) шығыстар, оның ішінде есебінен:
	млн. теңге
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	республикалық бюджеттің
	млн. теңге
	19,800
	
	
	19,800
	
	
	
	
	19,800
	
	
	

	
	жергілікті бюджеттің
	млн. теңге
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	25
	Кушум су торабы
	бірлік
	1
	0
	0
	1
	0
	0
	0
	0
	1
	
	
	

	
	1) күтілетін нәтиже
	бірлік
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	
	

	
	2) шығыстар, оның ішінде есебінен:
	млн. теңге
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	республикалық бюджеттің
	млн. теңге
	19,800
	
	
	19,800
	
	
	
	
	19,800
	
	
	

	
	жергілікті бюджеттің
	млн. теңге
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	26
	Айдархан су қоймасы
	бірлік
	1
	0
	0
	1
	0
	0
	0
	0
	1
	
	
	

	
	1) күтілетін нәтиже
	бірлік
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	
	

	
	2) шығыстар, оның ішінде есебінен:
	млн. теңге
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	республикалық бюджеттің
	млн. теңге
	24,300
	
	
	24,300
	
	
	
	
	24,300
	
	
	

	
	жергілікті бюджеттің
	млн. теңге
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	Қарағанды облысы
	бірлік
	209
	3
	0
	0
	0
	15
	93
	98
	206
	
	
	

	
	
	бірлік
	15
	0
	0
	0
	0
	15
	0
	0
	15
	
	
	

	
	
	бірлік
	3
	3
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	
	

	
	
	млн. теңге
	722,488
	124
	
	
	53,628
	544,860
	
	
	598,488
	
	
	

	
	
	млн. теңге
	598,488
	
	
	
	53,628
	544,860
	
	
	598,488
	
	
	

	
	
	млн. теңге
	124
	124
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Бұқар Жырау ауданында Ащысу су қоймасы
	бірлік
	1
	0
	0
	0
	0
	1
	0
	0
	1
	
	
	

	
	1) күтілетін нәтиже
	бірлік
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	
	

	
	2) шығыстар, оның ішінде есебінен:
	млн. теңге
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	республикалық бюджеттің
	млн. теңге
	43,120
	
	
	
	
	43,120
	
	
	43,120
	
	
	

	
	жергілікті бюджеттің
	млн. теңге
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Бұқар Жырау ауданында Шоқай су қоймасы
	бірлік
	1
	0
	0
	0
	0
	1
	0
	0
	1
	
	
	

	
	1) күтілетін нәтиже
	бірлік
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	
	

	
	2) шығыстар, оның ішінде есебінен:
	млн. теңге
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	республикалық бюджеттің
	млн. теңге
	43,120
	
	
	
	
	43,120
	
	
	43,120
	
	
	

	
	жергілікті бюджеттің
	млн. теңге
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Осакаров ауданы Звездный а/о су қоймасы бар бөгет
	бірлік
	1
	0
	0
	0
	0
	1
	0
	0
	1
	
	
	

	
	1) күтілетін нәтиже
	бірлік
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	
	

	
	2) шығыстар, оның ішінде есебінен:
	млн. теңге
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	республикалық бюджеттің
	млн. теңге
	43,120
	
	
	
	
	43,120
	
	
	43,120
	
	
	

	
	жергілікті бюджеттің
	млн. теңге
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Ж/е №7, №8, №9, №10 Бөгеттер №91, №92, №93, №94, №95, №96, №97, №98
	бірлік
	12
	0
	0
	0
	0
	12
	0
	0
	12
	
	
	

	
	1) күтілетін нәтиже
	бірлік
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	
	

	
	2) шығыстар, оның ішінде есебінен:
	млн. теңге
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	республикалық бюджеттің
	млн. теңге
	415,500
	
	
	
	
	415,500
	
	
	415,500
	
	
	

	
	жергілікті бюджеттің
	млн. теңге
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Манака бөгеті
	бірлік
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	
	

	
	1) күтілетін нәтиже
	бірлік
	1
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	
	

	
	2) шығыстар, оның ішінде есебінен:
	млн. теңге
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	республикалық бюджеттің
	млн. теңге
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	жергілікті бюджеттің
	млн. теңге
	35
	35
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	Федоров су қоймасы
	бірлік
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	
	

	
	1) күтілетін нәтиже
	бірлік
	1
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	
	

	
	2) шығыстар, оның ішінде есебінен:
	млн. теңге
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	республикалық бюджеттің
	млн. теңге
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	жергілікті бюджеттің
	млн. теңге
	65
	65
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	Ақжарық бөгеті
	бірлік
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	
	

	
	1) күтілетін нәтиже
	бірлік
	1
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	
	

	
	2) шығыстар, оның ішінде есебінен:
	млн. теңге
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	республикалық бюджеттің
	млн. теңге
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	жергілікті бюджеттің
	млн. теңге
	24
	24
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	Самарканд су қоймасы
	бірлік
	1
	0
	0
	0
	1
	0
	0
	0
	1
	
	
	

	
	1) күтілетін нәтиже
	бірлік
	1
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	
	

	
	2) шығыстар, оның ішінде есебінен:
	млн. теңге
	29,098
	
	
	
	29,098
	
	
	
	29,098
	
	
	

	
	республикалық бюджеттің
	млн. теңге
	29,098
	
	
	
	29,098
	
	
	
	29,098
	
	
	

	
	жергілікті бюджеттің
	млн. теңге
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	Интумак су қоймасы
	бірлік
	1
	0
	0
	0
	1
	0
	0
	0
	1
	
	
	

	
	1) күтілетін нәтиже
	бірлік
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	
	

	
	2) шығыстар, оның ішінде есебінен:
	млн. теңге
	24,530
	
	
	
	24,530
	
	
	
	24,530
	
	
	

	
	республикалық бюджеттің
	млн. теңге
	24,530
	0
	
	
	24,530
	
	
	
	24,530
	
	
	

	
	жергілікті бюджеттің
	млн. теңге
	
	0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	11
	Қостанай облысы
	бірлік
	99
	2
	3
	4
	0
	4
	45
	41
	94
	
	
	

	
	
	бірлік
	6
	2
	0
	0
	0
	4
	0
	0
	4
	
	
	

	
	
	бірлік
	7
	0
	3
	4
	0
	0
	0
	0
	4
	
	
	

	
	
	млн. теңге
	376,939
	48,085
	46
	93,354
	148,700
	40,800
	
	
	282,854
	
	
	

	
	
	млн. теңге
	258,939
	48,085
	
	21,354
	148,700
	40,800
	
	
	210,854
	
	
	

	
	
	млн. теңге
	118
	
	46
	72
	
	
	
	
	72
	
	
	

	1
	Жартас су қоймасы
	бірлік
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	
	

	
	1) күтілетін нәтиже
	бірлік
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	
	

	
	2) шығыстар, оның ішінде есебінен:
	млн. теңге
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	республикалық бюджеттің
	млн. теңге
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	жергілікті бюджеттің
	млн. теңге
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Жітіқара ауданындағы Желқуар су қоймалары
	бірлік
	1
	0
	0
	0
	0
	1
	0
	0
	1
	
	
	

	
	1) күтілетін нәтиже
	бірлік
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	
	

	
	2) шығыстар, оның ішінде есебінен:
	млн. теңге
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	республикалық бюджеттің
	млн. теңге
	40,800
	
	
	
	
	40,800
	
	
	40,800
	
	
	

	
	жергілікті бюджеттің
	млн. теңге
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Қостанай ауданы Тобыл өзеніндегі Амангелді су қоймасы, 
	бірлік
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	
	

	
	1) күтілетін нәтиже
	бірлік
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	
	

	
	2) шығыстар, оның ішінде есебінен:
	млн. теңге
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	республикалық бюджеттің
	млн. теңге
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	жергілікті бюджеттің
	млн. теңге
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Албарбөгет бөгеті
	бірлік
	1
	0
	0
	1
	0
	
	0
	0
	1
	
	
	

	
	1) күтілетін нәтиже
	бірлік
	0
	0
	0
	0
	0
	
	0
	0
	0
	
	
	

	
	2) шығыстар, оның ішінде есебінен:
	млн. теңге
	21,354
	
	
	21,354
	
	
	
	
	21,354
	
	
	

	
	республикалық бюджеттің
	млн. теңге
	21,354
	
	
	21,354
	
	
	
	
	21,354
	
	
	

	
	жергілікті бюджеттің
	млн. теңге
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Бейімбет Майлин ауданы Тобыл өзенінде, Қызыл-Жар су қоймасы
	бірлік
	1
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	
	

	
	1) күтілетін нәтиже
	бірлік
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	
	

	
	2) шығыстар, оның ішінде есебінен:
	млн. теңге
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	республикалық бюджеттің
	млн. теңге
	26,861
	26,861
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	жергілікті бюджеттің
	млн. теңге
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	Ақжар су қоймасы
	бірлік
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	
	

	
	1) күтілетін нәтиже
	бірлік
	1
	0
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	
	

	
	2) шығыстар, оның ішінде есебінен:
	млн. теңге
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	республикалық бюджеттің
	млн. теңге
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	жергілікті бюджеттің
	млн. теңге
	20
	
	20
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	Ащытасты су қоймасы
	бірлік
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	
	

	
	1) күтілетін нәтиже
	бірлік
	1
	0
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	
	

	
	2) шығыстар, оның ішінде есебінен:
	млн. теңге
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	республикалық бюджеттің
	млн. теңге
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	жергілікті бюджеттің
	млн. теңге
	15
	
	15
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	Тасты су қоймасы
	бірлік
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	
	

	
	1) күтілетін нәтиже
	бірлік
	1
	0
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	
	

	
	2) шығыстар, оның ішінде есебінен:
	млн. теңге
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	республикалық бюджеттің
	млн. теңге
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	жергілікті бюджеттің
	млн. теңге
	11
	
	11
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	Жоғарғы Шортанды су қоймасы
	бірлік
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	
	

	
	1) күтілетін нәтиже
	бірлік
	1
	0
	0
	1
	0
	0
	0
	0
	1
	
	
	

	
	2) шығыстар, оның ішінде есебінен:
	млн. теңге
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	республикалық бюджеттің
	млн. теңге
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	жергілікті бюджеттің
	млн. теңге
	25
	
	
	25
	
	
	
	
	25
	
	
	

	10
	Төменгі-Шортанды су қоймасы
	бірлік
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	
	

	
	1) күтілетін нәтиже
	бірлік
	1
	0
	0
	1
	0
	0
	0
	0
	1
	
	
	

	
	2) шығыстар, оның ішінде есебінен:
	млн. теңге
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	республикалық бюджеттің
	млн. теңге
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	жергілікті бюджеттің
	млн. теңге
	25
	
	
	25
	
	
	
	
	25
	
	
	

	11
	Меңдіқара ауданы Каменскуральский ауылындағы бөгет су төгетін қондырғы
	бірлік
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	
	

	
	1) күтілетін нәтиже
	бірлік
	1
	0
	0
	1
	0
	0
	0
	0
	1
	
	
	

	
	2) шығыстар, оның ішінде есебінен:
	млн. теңге
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	республикалық бюджеттің
	млн. теңге
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	жергілікті бюджеттің
	млн. теңге
	10
	
	
	10
	
	
	
	
	10
	
	
	

	12
	Қостанай ауданы Воскресеновка ауылындағы «Чин-сай» көлінің 5 бөгетінің каскады
	бірлік
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	
	

	
	1) күтілетін нәтиже
	бірлік
	1
	0
	0
	1
	0
	0
	0
	0
	1
	
	
	

	
	2) шығыстар, оның ішінде есебінен:
	млн. теңге
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	республикалық бюджеттің
	млн. теңге
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	жергілікті бюджеттің
	млн. теңге
	12
	
	
	12
	
	
	
	
	12
	
	
	

	13
	Қостанай ауданы Тобыл өзенінде, Сергеевск су қоймасы
	бірлік
	1
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	
	

	
	1) күтілетін нәтиже
	бірлік
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	
	

	
	2) шығыстар, оның ішінде есебінен:
	млн. теңге
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	республикалық бюджеттің
	млн. теңге
	21,224
	21,224
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	жергілікті бюджеттің
	млн. теңге
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	14
	Денисов ауданы Тобыл өзенінде, Жоғарғы-Тобольск су электр станциясы 
	бірлік
	1
	0
	0
	0
	1
	0
	0
	0
	1
	
	
	

	
	1) күтілетін нәтиже
	бірлік
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	
	

	
	2) шығыстар, оның ішінде есебінен:
	млн. теңге
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	республикалық бюджеттің
	млн. теңге
	68,400
	
	
	
	68,400
	
	
	
	68,400
	
	
	

	
	жергілікті бюджеттің
	млн. теңге
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	15
	Бейімбет Майлин ауданы Тобыл өзенінде, Қаратомар су электр станциясы. 
	бірлік
	1
	0
	0
	0
	1
	0
	0
	0
	1
	
	
	

	
	1) күтілетін нәтиже
	бірлік
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	
	

	
	2) шығыстар, оның ішінде есебінен:
	млн. теңге
	80,300
	
	
	
	80,300
	
	
	
	80,300
	
	
	

	
	республикалық бюджеттің
	млн. теңге
	80,300
	
	
	
	80,300
	
	
	
	80,300
	
	
	

	
	жергілікті бюджеттің
	млн. теңге
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12
	Қызылорда облысы
	бірлік
	18
	5
	0
	0
	0
	2
	3
	8
	13
	
	
	

	
	
	бірлік
	4
	2
	0
	0
	0
	2
	0
	0
	2
	
	
	

	
	
	бірлік
	3
	3
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	
	

	
	
	млн. теңге
	350,618
	167,418
	
	58,900
	124,300
	
	
	
	183,200
	
	
	

	
	
	млн. теңге
	286,018
	102,818
	
	58,900
	124,300
	
	
	
	183,200
	
	
	

	
	
	млн. теңге
	64,600
	64,600
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Қызылорда су торабы
	бірлік
	2
	0
	0
	1
	0
	1
	0
	0
	2
	
	
	

	
	1) күтілетін нәтиже
	бірлік
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	
	

	
	2) шығыстар, оның ішінде есебінен:
	млн. теңге
	58,900
	
	
	58,900
	
	
	
	
	58,900
	
	
	

	
	республикалық бюджеттің
	млн. теңге
	58,900
	
	
	58,900
	
	
	
	
	58,900
	
	
	

	
	жергілікті бюджеттің
	млн. теңге
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Әйтек су торабы
	бірлік
	1
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	
	

	
	1) күтілетін нәтиже
	бірлік
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	
	

	
	2) шығыстар, оның ішінде есебінен:
	млн. теңге
	49,300
	49,300
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	республикалық бюджеттің
	млн. теңге
	49,300
	49,300
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	жергілікті бюджеттің
	млн. теңге
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Қазалы су торабы
	бірлік
	1
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	
	

	
	1) күтілетін нәтиже
	бірлік
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	
	

	
	2) шығыстар, оның ішінде есебінен:
	млн. теңге
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	республикалық бюджеттің
	млн. теңге
	53,518
	53,518
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	жергілікті бюджеттің
	млн. теңге
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Солтүстік Арал теңізінің су көтергіш бөгеті
	бірлік
	1
	0
	0
	0
	1
	0
	0
	0
	1
	
	
	

	
	1) күтілетін нәтиже
	бірлік
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	
	

	
	2) шығыстар, оның ішінде есебінен:
	млн. теңге
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	республикалық бюджеттің
	млн. теңге
	124,300
	
	
	
	124,300
	
	
	
	124,300
	
	
	

	
	жергілікті бюджеттің
	млн. теңге
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	«Көлтоған» су қоймасы
	бірлік
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	
	

	
	1) күтілетін нәтиже
	бірлік
	1
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	
	

	
	2) шығыстар, оның ішінде есебінен:
	млн. теңге
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	республикалық бюджеттің
	млн. теңге
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	жергілікті бюджеттің
	млн. теңге
	21,900
	21,900
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	«Қыраш» су қоймасы
	бірлік
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	
	

	
	1) күтілетін нәтиже
	бірлік
	1
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	
	

	
	2) шығыстар, оның ішінде есебінен:
	млн. теңге
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	республикалық бюджеттің
	млн. теңге
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	жергілікті бюджеттің
	млн. теңге
	20,800
	20,800
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	«Манап» су қоймасы
	бірлік
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	
	

	
	1) күтілетін нәтиже
	бірлік
	1
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	
	

	
	2) шығыстар, оның ішінде есебінен:
	млн. теңге
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	республикалық бюджеттің
	млн. теңге
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	жергілікті бюджеттің
	млн. теңге
	21,900
	21,900
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	13
	Маңғыстау облысы
	бірлік
	2
	0
	1
	0
	0
	0
	0
	1
	1
	
	
	

	
	
	бірлік
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	
	

	
	
	бірлік
	1
	0
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	
	

	
	
	млн. теңге
	14
	
	14
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	млн. теңге
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	млн. теңге
	14
	
	14
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	«Сарықабақ» су қоймасы
	бірлік
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	
	

	
	1) күтілетін нәтиже
	бірлік
	1
	0
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	
	

	
	2) шығыстар, оның ішінде есебінен:
	млн. теңге
	14
	
	14
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	республикалық бюджеттің
	млн. теңге
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	жергілікті бюджеттің
	млн. теңге
	14
	
	14
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	14
	Павлодар облысы
	бірлік
	30
	0
	7
	0
	0
	14
	4
	5
	23
	
	
	

	
	
	бірлік
	14
	0
	0
	0
	0
	14
	0
	0
	14
	
	
	

	
	
	бірлік
	7
	0
	7
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	
	

	
	
	млн. теңге
	436,500
	
	21
	
	
	415,500
	
	
	415,500
	
	
	

	
	
	млн. теңге
	415,500
	
	
	
	
	415,500
	
	
	415,500
	
	
	

	
	
	млн. теңге
	21
	
	21
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Екібастұз су қоймасы
	бірлік
	1
	0
	0
	0
	0
	1
	0
	0
	1
	
	
	

	
	1) күтілетін нәтиже
	бірлік
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	
	

	
	2) шығыстар, оның ішінде есебінен:
	млн. теңге
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	республикалық бюджеттің
	млн. теңге
	5,500
	
	
	
	
	5,500
	
	
	5,500
	
	
	

	
	жергілікті бюджеттің
	млн. теңге
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Ж/е №1, №2, №3, №4, №5, №6 Бөгеттер №82, №83, №84, №85, №86, №87, №88
	бірлік
	13
	0
	0
	0
	0
	13
	0
	0
	13
	
	
	

	
	1) күтілетін нәтиже
	бірлік
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	
	

	
	2) шығыстар, оның ішінде есебінен:
	млн. теңге
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	республикалық бюджеттің
	млн. теңге
	410
	
	
	
	
	410
	
	
	410
	
	
	

	
	жергілікті бюджеттің
	млн. теңге
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Атамекен ауылының қорғаныс бөгеті
	бірлік
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	
	

	
	1) күтілетін нәтиже
	бірлік
	1
	0
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	
	

	
	2) шығыстар, оның ішінде есебінен:
	млн. теңге
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	республикалық бюджеттің
	млн. теңге
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	жергілікті бюджеттің
	млн. теңге
	2,500
	
	2,500
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Кенжекөл ауылының қорғаныс бөгеті
	бірлік
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	
	

	
	1) күтілетін нәтиже
	бірлік
	1
	0
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	
	

	
	2) шығыстар, оның ішінде есебінен:
	млн. теңге
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	республикалық бюджеттің
	млн. теңге
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	жергілікті бюджеттің
	млн. теңге
	5
	
	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Мичурино ауылының қорғаныс бөгеті
	бірлік
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	
	

	
	1) күтілетін нәтиже
	бірлік
	1
	0
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	
	

	
	2) шығыстар, оның ішінде есебінен:
	млн. теңге
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	республикалық бюджеттің
	млн. теңге
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	жергілікті бюджеттің
	млн. теңге
	1,750
	
	1,750
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	Ақсу қаласының қорғаныс бөгеті
	бірлік
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	
	

	
	1) күтілетін нәтиже
	бірлік
	1
	0
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	
	

	
	2) шығыстар, оның ішінде есебінен:
	млн. теңге
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	республикалық бюджеттің
	млн. теңге
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	жергілікті бюджеттің
	млн. теңге
	1,750
	
	1,750
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	Ақсу кентінің қорғаныс бөгеті
	бірлік
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	
	

	
	1) күтілетін нәтиже
	бірлік
	1
	0
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	
	

	
	2) шығыстар, оның ішінде есебінен:
	млн. теңге
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	республикалық бюджеттің
	млн. теңге
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	жергілікті бюджеттің
	млн. теңге
	2
	
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	С.Қ.Сәтбаевтың қорғаныс бөгеті
	бірлік
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	
	

	
	1) күтілетін нәтиже
	бірлік
	1
	0
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	
	

	
	2) шығыстар, оның ішінде есебінен:
	млн. теңге
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	республикалық бюджеттің
	млн. теңге
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	жергілікті бюджеттің
	млн. теңге
	4
	
	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	С.М.Шорман Қорғаныс бөгеті 
	бірлік
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	
	

	
	1) күтілетін нәтиже
	бірлік
	1
	0
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	
	

	
	2) шығыстар, оның ішінде есебінен:
	млн. теңге
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	республикалық бюджеттің
	млн. теңге
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	жергілікті бюджеттің
	млн. теңге
	4
	
	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	15
	Солтүстік Қазақстан облысы
	бірлік
	24
	3
	3
	7
	0
	1
	5
	5
	18
	
	
	

	
	
	бірлік
	1
	0
	0
	0
	0
	1
	0
	0
	1
	
	
	

	
	
	бірлік
	13
	3
	3
	7
	0
	0
	0
	0
	7
	
	
	

	
	
	млн. теңге
	265,560
	53,800
	57,200
	124
	
	30,560
	
	
	154,560
	
	
	

	
	
	млн. теңге
	30,560
	
	
	
	
	30,560
	
	
	30,560
	
	
	

	
	
	млн. теңге
	235
	53,800
	57,200
	124
	
	
	
	
	124
	
	
	

	1
	Шарық өзеніндегі су қоймасы бар Шарық су торабы
	бірлік
	1
	0
	0
	0
	0
	1
	0
	0
	1
	
	
	

	
	1) күтілетін нәтиже
	бірлік
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	
	

	
	2) шығыстар, оның ішінде есебінен:
	млн. теңге
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	республикалық бюджеттің
	млн. теңге
	30,560
	
	
	
	
	30,560
	
	
	30,560
	
	
	

	
	жергілікті бюджеттің
	млн. теңге
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	«Биопруд» жинақтауышының қоршау бөгеті
	бірлік
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	
	

	
	1) күтілетін нәтиже
	бірлік
	1
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	
	

	
	2) шығыстар, оның ішінде есебінен:
	млн. теңге
	27
	27
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	республикалық бюджеттің
	млн. теңге
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	жергілікті бюджеттің
	млн. теңге
	27
	27
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	«Горький» жинақтауышының қоршау бөгетінің
	бірлік
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	
	

	
	1) күтілетін нәтиже
	бірлік
	1
	0
	0
	1
	0
	0
	0
	0
	1
	
	
	

	
	2) шығыстар, оның ішінде есебінен:
	млн. теңге
	25
	
	
	25
	
	
	
	
	25
	
	
	

	
	республикалық бюджеттің
	млн. теңге
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	жергілікті бюджеттің
	млн. теңге
	25
	
	
	25
	
	
	
	
	25
	
	
	

	4
	«Ойықтар» жинақтауышының қоршау бөгеті
	бірлік
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	
	

	
	1) күтілетін нәтиже
	бірлік
	1
	0
	0
	1
	0
	0
	0
	0
	1
	
	
	

	
	2) шығыстар, оның ішінде есебінен:
	млн. теңге
	25
	
	
	25
	
	
	
	
	25
	
	
	

	
	республикалық бюджеттің
	млн. теңге
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	жергілікті бюджеттің
	млн. теңге
	25
	
	
	25
	
	
	
	
	25
	
	
	

	5
	Прибрежное ауылы маңындағы қорғаушы бөгет
	бірлік
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	
	

	
	1) күтілетін нәтиже
	бірлік
	1
	0
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	
	

	
	2) шығыстар, оның ішінде есебінен:
	млн. теңге
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	республикалық бюджеттің
	млн. теңге
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	жергілікті бюджеттің
	млн. теңге
	13,200
	
	13,200
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	Тепличное ауылы маңындағы қорғаушы бөгет
	бірлік
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	
	

	
	1) күтілетін нәтиже
	бірлік
	1
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	
	

	
	2) шығыстар, оның ішінде есебінен:
	млн. теңге
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	республикалық бюджеттің
	млн. теңге
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	жергілікті бюджеттің
	млн. теңге
	9,800
	9,800
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	Ленинградское ауылының жанындағы су қоймасы бар су көтергіш бөгет
	бірлік
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	
	

	
	1) күтілетін нәтиже
	бірлік
	1
	0
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	
	

	
	2) шығыстар, оның ішінде есебінен:
	млн. теңге
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	республикалық бюджеттің
	млн. теңге
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	жергілікті бюджеттің
	млн. теңге
	17
	
	17
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	Тілеусай ауыл маңындағы су қоймасы бар су көтергіш бөгет.
	бірлік
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	
	

	
	1) күтілетін нәтиже
	бірлік
	1
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	
	

	
	2) шығыстар, оның ішінде есебінен:
	млн. теңге
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	республикалық бюджеттің
	млн. теңге
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	жергілікті бюджеттің
	млн. теңге
	17
	17
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	Көбенсай ауылы маңындағы су қоймасы бар су көтергіш бөгет
	бірлік
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	
	

	
	1) күтілетін нәтиже
	бірлік
	1
	0
	0
	1
	0
	0
	0
	0
	1
	
	
	

	
	2) шығыстар, оның ішінде есебінен:
	млн. теңге
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	республикалық бюджеттің
	млн. теңге
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	жергілікті бюджеттің
	млн. теңге
	15
	
	
	15
	
	
	
	
	15
	
	
	

	10
	«Екі көз» 2-терезелі су өткізу құрылысы
	бірлік
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	
	

	
	1) күтілетін нәтиже
	бірлік
	1
	0
	0
	1
	0
	0
	0
	0
	1
	
	
	

	
	2) шығыстар, оның ішінде есебінен:
	млн. теңге
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	республикалық бюджеттің
	млн. теңге
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	жергілікті бюджеттің
	млн. теңге
	16,500
	
	
	16,500
	
	
	
	
	16,500
	
	
	

	11
	Сергеевка қаласындағы ағынды суларды апаттық төгінділерді сақтау қоймасының қоршау бөгеті
	бірлік
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	
	

	
	1) күтілетін нәтиже
	бірлік
	1
	0
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	
	

	
	2) шығыстар, оның ішінде есебінен:
	млн. теңге
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	республикалық бюджеттің
	млн. теңге
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	жергілікті бюджеттің
	млн. теңге
	27
	
	27
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12
	Петропавл қаласының тау бөктеріндегі бөлігін Есіл өзенінен қорғайтын бөгет.Шатқал
	бірлік
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	
	

	
	1) күтілетін нәтиже
	бірлік
	1
	0
	0
	1
	0
	0
	0
	0
	1
	
	
	

	
	2) шығыстар, оның ішінде есебінен:
	млн. теңге
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	республикалық бюджеттің
	млн. теңге
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	жергілікті бюджеттің
	млн. теңге
	8
	
	
	8
	
	
	
	
	8
	
	
	

	13
	Петропавл қ. Кожевенный кентінің Есіл өзеннен қорғайтын бөгеті 
	бірлік
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	
	

	
	1) күтілетін нәтиже
	бірлік
	1
	0
	0
	1
	0
	0
	0
	0
	1
	
	
	

	
	2) шығыстар, оның ішінде есебінен:
	млн. теңге
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	республикалық бюджеттің
	млн. теңге
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	жергілікті бюджеттің
	млн. теңге
	17
	
	
	17
	
	
	
	
	17
	
	
	

	14
	Зеленогай бөгеті
	бірлік
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	
	

	
	1) күтілетін нәтиже
	бірлік
	1
	0
	0
	1
	0
	0
	0
	0
	1
	
	
	

	
	2) шығыстар, оның ішінде есебінен:
	млн. теңге
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	республикалық бюджеттің
	млн. теңге
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	жергілікті бюджеттің
	млн. теңге
	17,500
	
	
	17,500
	
	
	
	
	17,500
	
	
	

	16
	Түркістан облысы
	бірлік
	57
	2
	0
	15
	0
	23
	7
	10
	55
	
	
	

	
	
	бірлік
	25
	2
	0
	0
	0
	23
	0
	0
	23
	
	
	

	
	
	бірлік
	15
	0
	0
	15
	0
	0
	0
	0
	15
	
	
	

	
	
	млн. теңге
	1 472,861
	136,641
	
	376,020
	221,800
	738,400
	
	
	1 336,220
	
	
	

	
	
	млн. теңге
	1 238,761
	136,641
	
	141,920
	221,800
	738,400
	
	
	1 102,120
	
	
	

	
	
	млн. теңге
	234,100
	
	
	234,100
	
	
	
	
	234,100
	
	
	

	1
	Бәйдібек ауданында Досан-Қарабас су қоймасы 
	бірлік
	1
	0
	0
	0
	1
	0
	0
	0
	1
	
	
	

	
	1) күтілетін нәтиже
	бірлік
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	
	

	
	2) шығыстар, оның ішінде есебінен:
	млн. теңге
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	республикалық бюджеттің
	млн. теңге
	45,200
	
	
	
	45,200
	
	
	
	45,200
	
	
	

	
	жергілікті бюджеттің
	млн. теңге
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Арыстанды
	бірлік
	1
	0
	0
	0
	1
	0
	0
	0
	1
	
	
	

	
	1) күтілетін нәтиже
	бірлік
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	
	

	
	2) шығыстар, оның ішінде есебінен:
	млн. теңге
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	республикалық бюджеттің
	млн. теңге
	45,200
	
	
	
	45,200
	
	
	
	45,200
	
	
	

	
	жергілікті бюджеттің
	млн. теңге
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Шерт
	бірлік
	1
	0
	0
	0
	0
	1
	0
	0
	1
	
	
	

	
	1) күтілетін нәтиже
	бірлік
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	
	

	
	2) шығыстар, оның ішінде есебінен:
	млн. теңге
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	республикалық бюджеттің
	млн. теңге
	45,200
	
	
	
	
	45,200
	
	
	45,200
	
	
	

	
	жергілікті бюджеттің
	млн. теңге
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Қапшағай
	бірлік
	1
	0
	0
	0
	1
	0
	0
	0
	1
	
	
	

	
	1) күтілетін нәтиже
	бірлік
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	
	

	
	2) шығыстар, оның ішінде есебінен:
	млн. теңге
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	республикалық бюджеттің
	млн. теңге
	45,200
	
	
	
	45,200
	
	
	
	45,200
	
	
	

	
	жергілікті бюджеттің
	млн. теңге
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Үш Төбе
	бірлік
	1
	0
	0
	0
	0
	1
	0
	0
	1
	
	
	

	
	1) күтілетін нәтиже
	бірлік
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	
	

	
	2) шығыстар, оның ішінде есебінен:
	млн. теңге
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	республикалық бюджеттің
	млн. теңге
	43,800
	
	
	
	
	43,800
	
	
	43,800
	
	
	

	
	жергілікті бюджеттің
	млн. теңге
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	Таскенсаз
	бірлік
	1
	0
	0
	0
	0
	1
	0
	0
	1
	
	
	

	
	1) күтілетін нәтиже
	бірлік
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	
	

	
	2) шығыстар, оның ішінде есебінен:
	млн. теңге
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	республикалық бюджеттің
	млн. теңге
	43,800
	
	
	
	
	43,800
	
	
	43,800
	
	
	

	
	жергілікті бюджеттің
	млн. теңге
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	Таушаға
	бірлік
	1
	0
	0
	0
	0
	1
	0
	0
	1
	
	
	

	
	1) күтілетін нәтиже
	бірлік
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	
	

	
	2) шығыстар, оның ішінде есебінен:
	млн. теңге
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	республикалық бюджеттің
	млн. теңге
	43,800
	
	
	
	
	43,800
	
	
	43,800
	
	
	

	
	жергілікті бюджеттің
	млн. теңге
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	Қымызды - 2
	бірлік
	1
	0
	0
	0
	0
	1
	0
	0
	1
	
	
	

	
	1) күтілетін нәтиже
	бірлік
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	
	

	
	2) шығыстар, оның ішінде есебінен:
	млн. теңге
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	республикалық бюджеттің
	млн. теңге
	43,800
	
	
	
	
	43,800
	
	
	43,800
	
	
	

	
	жергілікті бюджеттің
	млн. теңге
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	Баба-ата
	бірлік
	1
	0
	0
	0
	1
	0
	0
	0
	1
	
	
	

	
	1) күтілетін нәтиже
	бірлік
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	
	

	
	2) шығыстар, оның ішінде есебінен:
	млн. теңге
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	республикалық бюджеттің
	млн. теңге
	43,800
	
	
	
	43,800
	
	
	
	43,800
	
	
	

	
	жергілікті бюджеттің
	млн. теңге
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	Ақылбексай
	бірлік
	1
	0
	0
	1
	0
	0
	0
	0
	1
	
	
	

	
	1) күтілетін нәтиже
	бірлік
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	
	

	
	2) шығыстар, оның ішінде есебінен:
	млн. теңге
	29,147
	
	
	29,147
	
	
	
	
	29,147
	
	
	

	
	республикалық бюджеттің
	млн. теңге
	29,147
	
	
	29,147
	
	
	
	
	29,147
	
	
	

	
	жергілікті бюджеттің
	млн. теңге
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	11
	Жоғарғы Бадам
	бірлік
	1
	0
	0
	0
	0
	1
	0
	0
	1
	
	
	

	
	1) күтілетін нәтиже
	бірлік
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	
	

	
	2) шығыстар, оның ішінде есебінен:
	млн. теңге
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	республикалық бюджеттің
	млн. теңге
	43,800
	
	
	
	
	43,800
	
	
	43,800
	
	
	

	
	жергілікті бюджеттің
	млн. теңге
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12
	Төменгі Бадам
	бірлік
	1
	0
	0
	0
	0
	1
	0
	0
	1
	
	
	

	
	1) күтілетін нәтиже
	бірлік
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	
	

	
	2) шығыстар, оның ішінде есебінен:
	млн. теңге
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	республикалық бюджеттің
	млн. теңге
	87,200
	
	
	
	
	87,200
	
	
	87,200
	
	
	

	
	жергілікті бюджеттің
	млн. теңге
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	13
	Қос-Диермен
	бірлік
	1
	0
	0
	0
	0
	1
	0
	0
	1
	
	
	

	
	1) күтілетін нәтиже
	бірлік
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	
	

	
	2) шығыстар, оның ішінде есебінен:
	млн. теңге
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	республикалық бюджеттің
	млн. теңге
	43,700
	
	
	
	
	43,700
	
	
	43,700
	
	
	

	
	жергілікті бюджеттің
	млн. теңге
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	14
	Кескен
	бірлік
	1
	0
	0
	0
	1
	0
	0
	0
	1
	
	
	

	
	1) күтілетін нәтиже
	бірлік
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	
	

	
	2) шығыстар, оның ішінде есебінен:
	млн. теңге
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	республикалық бюджеттің
	млн. теңге
	42,400
	
	
	
	42,400
	
	
	
	42,400
	
	
	

	
	жергілікті бюджеттің
	млн. теңге
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	15
	Шошым
	бірлік
	1
	0
	0
	0
	0
	1
	0
	0
	1
	
	
	

	
	1) күтілетін нәтиже
	бірлік
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	
	

	
	2) шығыстар, оның ішінде есебінен:
	млн. теңге
	42,400
	
	
	
	
	42,400
	
	
	42,400
	
	
	

	
	республикалық бюджеттің
	млн. теңге
	42,400
	
	
	
	
	42,400
	
	
	42,400
	
	
	

	
	жергілікті бюджеттің
	млн. теңге
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	16
	Ошақты
	бірлік
	1
	0
	0
	0
	0
	1
	0
	0
	1
	
	
	

	
	1) күтілетін нәтиже
	бірлік
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	
	

	
	2) шығыстар, оның ішінде есебінен:
	млн. теңге
	42,400
	
	
	
	
	42,400
	
	
	42,400
	
	
	

	
	республикалық бюджеттің
	млн. теңге
	42,400
	
	
	
	
	42,400
	
	
	42,400
	
	
	

	
	жергілікті бюджеттің
	млн. теңге
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	17
	Бесабдал
	бірлік
	1
	0
	0
	0
	0
	1
	0
	0
	1
	
	
	

	
	1) күтілетін нәтиже
	бірлік
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	
	

	
	2) шығыстар, оның ішінде есебінен:
	млн. теңге
	42,400
	
	
	
	
	42,400
	
	
	42,400
	
	
	

	
	республикалық бюджеттің
	млн. теңге
	42,400
	
	
	
	
	42,400
	
	
	42,400
	
	
	

	
	жергілікті бюджеттің
	млн. теңге
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	18
	Оймаут
	бірлік
	1
	0
	0
	0
	0
	1
	0
	0
	1
	
	
	

	
	1) күтілетін нәтиже
	бірлік
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	
	

	
	2) шығыстар, оның ішінде есебінен:
	млн. теңге
	42,400
	
	
	
	
	42,400
	
	
	42,400
	
	
	

	
	республикалық бюджеттің
	млн. теңге
	42,400
	
	
	
	
	42,400
	
	
	42,400
	
	
	

	
	жергілікті бюджеттің
	млн. теңге
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	19
	Үлкен-Кескен
	бірлік
	1
	0
	0
	0
	0
	1
	0
	0
	1
	
	
	

	
	1) күтілетін нәтиже
	бірлік
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	
	

	
	2) шығыстар, оның ішінде есебінен:
	млн. теңге
	42,400
	
	
	
	
	42,400
	
	
	42,400
	
	
	

	
	республикалық бюджеттің
	млн. теңге
	42,400
	
	
	
	
	42,400
	
	
	42,400
	
	
	

	
	жергілікті бюджеттің
	млн. теңге
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	20
	Шәуілдір
	бірлік
	1
	0
	0
	0
	0
	1
	0
	0
	1
	
	
	

	
	1) күтілетін нәтиже
	бірлік
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	
	

	
	2) шығыстар, оның ішінде есебінен:
	млн. теңге
	42,400
	
	
	
	
	42,400
	
	
	42,400
	
	
	

	
	республикалық бюджеттің
	млн. теңге
	42,400
	
	
	
	
	42,400
	
	
	42,400
	
	
	

	
	жергілікті бюджеттің
	млн. теңге
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	21
	Арнасай
	бірлік
	1
	0
	0
	0
	0
	1
	0
	0
	1
	
	
	

	
	1) күтілетін нәтиже
	бірлік
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	
	

	
	2) шығыстар, оның ішінде есебінен:
	млн. теңге
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	республикалық бюджеттің
	млн. теңге
	45,200
	
	
	
	
	45,200
	
	
	45,200
	
	
	

	
	жергілікті бюджеттің
	млн. теңге
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	22
	Торлан
	бірлік
	1
	0
	0
	1
	0
	0
	0
	0
	1
	
	
	

	
	1) күтілетін нәтиже
	бірлік
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	
	

	
	2) шығыстар, оның ішінде есебінен:
	млн. теңге
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	республикалық бюджеттің
	млн. теңге
	43,700
	
	
	43,700
	
	
	
	
	43,700
	
	
	

	
	жергілікті бюджеттің
	млн. теңге
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	23
	Сайрамсу
	бірлік
	1
	0
	0
	0
	0
	1
	0
	0
	1
	
	
	

	
	1) күтілетін нәтиже
	бірлік
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	
	

	
	2) шығыстар, оның ішінде есебінен:
	млн. теңге
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	республикалық бюджеттің
	млн. теңге
	43,700
	
	
	
	
	43,700
	
	
	43,700
	
	
	

	
	жергілікті бюджеттің
	млн. теңге
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	24
	Ырмақ-Өзен
	бірлік
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	
	

	
	1) күтілетін нәтиже
	бірлік
	1
	0
	0
	1
	0
	0
	0
	0
	1
	
	
	

	
	2) шығыстар, оның ішінде есебінен:
	млн. теңге
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	республикалық бюджеттің
	млн. теңге
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	жергілікті бюджеттің
	млн. теңге
	33,800
	
	
	33,800
	
	
	
	
	33,800
	
	
	

	25
	Ағынай
	бірлік
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	
	

	
	1) күтілетін нәтиже
	бірлік
	1
	0
	0
	1
	0
	0
	0
	0
	1
	
	
	

	
	2) шығыстар, оның ішінде есебінен:
	млн. теңге
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	республикалық бюджеттің
	млн. теңге
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	жергілікті бюджеттің
	млн. теңге
	10,200
	
	
	10,200
	
	
	
	
	10,200
	
	
	

	26
	Рабат
	бірлік
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	
	

	
	1) күтілетін нәтиже
	бірлік
	1
	0
	0
	1
	0
	0
	0
	0
	1
	
	
	

	
	2) шығыстар, оның ішінде есебінен:
	млн. теңге
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	республикалық бюджеттің
	млн. теңге
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	жергілікті бюджеттің
	млн. теңге
	10,800
	
	
	10,800
	
	
	
	
	10,800
	
	
	

	27
	Бақырлы
	бірлік
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	
	

	
	1) күтілетін нәтиже
	бірлік
	1
	0
	0
	1
	0
	0
	0
	0
	1
	
	
	

	
	2) шығыстар, оның ішінде есебінен:
	млн. теңге
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	республикалық бюджеттің
	млн. теңге
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	жергілікті бюджеттің
	млн. теңге
	20,200
	
	
	20,200
	
	
	
	
	20,200
	
	
	

	28
	Күмісті -1
	бірлік
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	
	

	
	1) күтілетін нәтиже
	бірлік
	1
	0
	0
	1
	0
	0
	0
	0
	1
	
	
	

	
	2) шығыстар, оның ішінде есебінен:
	млн. теңге
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	республикалық бюджеттің
	млн. теңге
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	жергілікті бюджеттің
	млн. теңге
	10,800
	
	
	10,800
	
	
	
	
	10,800
	
	
	

	29
	Майдантал
	бірлік
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	
	

	
	1) күтілетін нәтиже
	бірлік
	1
	0
	0
	1
	0
	0
	0
	0
	1
	
	
	

	
	2) шығыстар, оның ішінде есебінен:
	млн. теңге
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	республикалық бюджеттің
	млн. теңге
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	жергілікті бюджеттің
	млн. теңге
	33,500
	
	
	33,500
	
	
	
	
	33,500
	
	
	

	30
	Күркіреуік
	бірлік
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	
	

	
	1) күтілетін нәтиже
	бірлік
	1
	0
	0
	1
	0
	0
	0
	0
	1
	
	
	

	
	2) шығыстар, оның ішінде есебінен:
	млн. теңге
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	республикалық бюджеттің
	млн. теңге
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	жергілікті бюджеттің
	млн. теңге
	10,300
	
	
	10,300
	
	
	
	
	10,300
	
	
	

	31
	Ащы
	бірлік
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	
	

	
	1) күтілетін нәтиже
	бірлік
	1
	0
	0
	1
	0
	0
	0
	0
	1
	
	
	

	
	2) шығыстар, оның ішінде есебінен:
	млн. теңге
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	республикалық бюджеттің
	млн. теңге
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	жергілікті бюджеттің
	млн. теңге
	10,800
	
	
	10,800
	
	
	
	
	10,800
	
	
	

	32
	Шілтер
	бірлік
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	
	

	
	1) күтілетін нәтиже
	бірлік
	1
	0
	0
	1
	0
	0
	0
	0
	1
	
	
	

	
	2) шығыстар, оның ішінде есебінен:
	млн. теңге
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	республикалық бюджеттің
	млн. теңге
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	жергілікті бюджеттің
	млн. теңге
	10,300
	
	
	10,300
	
	
	
	
	10,300
	
	
	

	33
	Құлан
	бірлік
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	
	

	
	1) күтілетін нәтиже
	бірлік
	1
	0
	0
	1
	0
	0
	0
	0
	1
	
	
	

	
	2) шығыстар, оның ішінде есебінен:
	млн. теңге
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	республикалық бюджеттің
	млн. теңге
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	жергілікті бюджеттің
	млн. теңге
	10,800
	
	
	10,800
	
	
	
	
	10,800
	
	
	

	34
	Жамбыл
	бірлік
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	
	

	
	1) күтілетін нәтиже
	бірлік
	1
	0
	0
	1
	0
	0
	0
	0
	1
	
	
	

	
	2) шығыстар, оның ішінде есебінен:
	млн. теңге
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	республикалық бюджеттің
	млн. теңге
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	жергілікті бюджеттің
	млн. теңге
	20,700
	
	
	20,700
	
	
	
	
	20,700
	
	
	

	35
	Қарашық
	бірлік
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	
	

	
	1) күтілетін нәтиже
	бірлік
	1
	0
	0
	1
	0
	0
	0
	0
	1
	
	
	

	
	2) шығыстар, оның ішінде есебінен:
	млн. теңге
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	республикалық бюджеттің
	млн. теңге
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	жергілікті бюджеттің
	млн. теңге
	20
	
	
	20
	
	
	
	
	20
	
	
	

	36
	Көкібел
	бірлік
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	
	

	
	1) күтілетін нәтиже
	бірлік
	1
	0
	0
	1
	0
	0
	0
	0
	1
	
	
	

	
	2) шығыстар, оның ішінде есебінен:
	млн. теңге
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	республикалық бюджеттің
	млн. теңге
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	жергілікті бюджеттің
	млн. теңге
	10,200
	
	
	10,200
	
	
	
	
	10,200
	
	
	

	37
	Ақсүмбе
	бірлік
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	
	

	
	1) күтілетін нәтиже
	бірлік
	1
	0
	0
	1
	0
	0
	0
	0
	1
	
	
	

	
	2) шығыстар, оның ішінде есебінен:
	млн. теңге
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	республикалық бюджеттің
	млн. теңге
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	жергілікті бюджеттің
	млн. теңге
	10,900
	
	
	10,900
	
	
	
	
	10,900
	
	
	

	38
	Ұзынбұлақ
	бірлік
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	
	

	
	1) күтілетін нәтиже
	бірлік
	1
	0
	0
	1
	0
	0
	0
	0
	1
	
	
	

	
	2) шығыстар, оның ішінде есебінен:
	млн. теңге
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	республикалық бюджеттің
	млн. теңге
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	жергілікті бюджеттің
	млн. теңге
	10,800
	
	
	10,800
	
	
	
	
	10,800
	
	
	

	39
	Шардара су қоймасы
	бірлік
	1
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	
	

	
	1) күтілетін нәтиже
	бірлік
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	
	

	
	2) шығыстар, оның ішінде есебінен:
	млн. теңге
	119,480
	119,480
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	республикалық бюджеттің
	млн. теңге
	119,480
	119,480
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	жергілікті бюджеттің
	млн. теңге
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	40
	Сасык-Булак су қоймасы
	бірлік
	1
	0
	0
	1
	0
	0
	0
	0
	1
	
	
	

	
	1) күтілетін нәтиже
	бірлік
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	
	

	
	2) шығыстар, оның ішінде есебінен:
	млн. тенге
	23,024
	
	
	23,024
	
	
	
	
	23,024
	
	
	

	
	республикалық бюджеттің
	млн. тенге
	23,024
	
	
	23,024
	
	
	
	
	23,024
	
	
	

	
	жергілікті бюджеттің
	млн. тенге
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	41
	Таушага су қоймасы
	бірлік
	1
	0
	0
	1
	0
	0
	0
	0
	1
	
	
	

	
	1) күтілетін нәтиже
	бірлік
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	
	

	
	2) шығыстар, оның ішінде есебінен:
	млн. тенге
	23,024
	
	
	23,024
	
	
	
	
	23,024
	
	
	

	
	республикалық бюджеттің
	млн. тенге
	23,024
	
	
	23,024
	
	
	
	
	23,024
	
	
	

	
	жергілікті бюджеттің
	млн. тенге
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	42
	Тогус су қоймасы
	бірлік
	1
	0
	0
	1
	0
	0
	0
	0
	1
	
	
	

	
	1) күтілетін нәтиже
	бірлік
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	
	

	
	2) шығыстар, оның ішінде есебінен:
	млн. тенге
	23,024
	
	
	23,024
	
	
	
	
	23,024
	
	
	

	
	республикалық бюджеттің
	млн. тенге
	23,024
	
	
	23,024
	
	
	
	
	23,024
	
	
	

	
	жергілікті бюджеттің
	млн. тенге
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	43
	Шұғыла
	бірлік
	1
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	
	

	
	1) күтілетін нәтиже
	бірлік
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	
	

	
	2) шығыстар, оның ішінде есебінен:
	млн. теңге
	17,161
	17,161
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	республикалық бюджеттің
	млн. теңге
	17,161
	17,161
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	жергілікті бюджеттің
	млн. теңге
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	17
	Ұлытау облысы
	бірлік
	25
	0
	0
	0
	0
	2
	15
	8
	25
	
	
	

	
	
	бірлік
	2
	0
	0
	0
	0
	2
	0
	0
	2
	
	
	

	
	
	бірлік
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	
	

	
	
	млн. теңге
	244,988
	
	
	115,628
	
	129,360
	
	
	244,988
	
	
	

	
	
	млн. теңге
	244,988
	
	
	115,628
	
	129,360
	
	
	244,988
	
	
	

	
	
	млн. теңге
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Ақтасты су қоймасы
	бірлік
	1
	0
	0
	0
	0
	1
	0
	0
	1
	
	
	

	
	1) күтілетін нәтиже
	бірлік
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	
	

	
	2) шығыстар, оның ішінде есебінен:
	млн. теңге
	23,098
	
	
	23,098
	
	
	
	
	23,098
	
	
	

	
	республикалық бюджеттің
	млн. теңге
	66,218
	
	
	23,098
	
	43,120
	
	
	66,218
	
	
	

	
	жергілікті бюджеттің
	млн. теңге
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Жезді су қоймасы
	бірлік
	1
	0
	0
	0
	0
	1
	0
	0
	1
	
	
	

	
	1) күтілетін нәтиже
	бірлік
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	
	

	
	2) шығыстар, оның ішінде есебінен:
	млн. теңге
	24,530
	
	
	24,530
	
	
	
	
	24,530
	
	
	

	
	республикалық бюджеттің
	млн. теңге
	67,650
	
	
	24,530
	
	43,120
	
	
	67,650
	
	
	

	
	жергілікті бюджеттің
	млн. теңге
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Кенгир су қоймасы
	бірлік
	2
	0
	0
	1
	0
	1
	0
	0
	2
	
	
	

	
	1) күтілетін нәтиже
	бірлік
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	
	

	
	2) шығыстар, оның ішінде есебінен:
	млн. теңге
	68
	
	
	68
	
	
	
	
	68
	
	
	

	
	республикалық бюджеттің
	млн. теңге
	111,120
	
	
	68
	
	43,120
	
	
	111,120
	
	
	

	
	жергілікті бюджеттің
	млн. теңге
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	






