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	Сұрақ қоюшы
	Мәселе мазмұны
	Орындау мерзімі
	Жауапты орындаушылар
	Ағымдағы орындалысы 
	Орындалысы

	
	Әлеуметтік нысандар құрылысы мәселелері

	1
	Оразов Көпжан-Тасқала ауылы, Қ.Жұлдызов көшесі, №14 үй тұрғыны
	Жаңадан салынған балабақшаны  пайдалануға беру

	2026 жыл
мамыр
	Жалпы бақылау-Т.Махуов – қала әкімінің орынбасары,
Қалалық құрылыс бөлімі, қалалық білім бөлімі
(келісім бойынша),
 Кеңөзек ауылдық округі
	«Өрлеу» шағын ауданы, Е.Өтеев көшесі бойынан салынған 160 орындық бала бақшаның құрылысы аяқталды. Қазіргі уақытта құжаттары жасақталуда. 
	Орындалуда 

	2
	Утегенов Руслан –  Тасқала ауылы, Қ.Жұлдызов көшесі, №35 үй тұрғыны 
	«Өрлеу»  ықшам ауданындағы мектеп құрылысын аяқтау
	2026 жыл
тамыз
	
	Мектептің құрылысы жыл соңында аяқталады. Содан соң құжаттарын жасақтау, алыс-беріс жұмыстары жүргізілетін болады. 
	Орындалуда 

	
	Жаяу жүргіншілер жолын қалпына келтіру, асфальт жолын салу,  автотұрақ және жасанды жол кедергісін, бейнекамера  орнату

	3
	 Қайырханов Мақсот- «Қайнар» шағын ауданы, №9 көше тұрғыны
	Тасқала-2 ықшам ауданындағы бүлінген жаяу жүргіншілер жолын қалпына келтіру
-Асфальт немесе жаяу жолдарын бүлдіргендерге үнемі шарасын алу
	2026 жыл               ІІІ тоқсан
	Кеңөзек ауылдық округі,
қалалық жолаушылар көлігі  және  автокөлік  жолдары  бөлімі, қалалық полиция (келісім бойынша)
Атырау облысы бойынша полиция Департаменті (келісім бойынша) 
 
	Қалалық жолаушылар көлігі  және  автокөлік  жолдары  бөлімінің мәліметінше, ағымдағы  жылдың жөндеу жұмыстары кезінде қалпына келтіріледі 
	Орындалуда

	4
	«Өрлеу» ықшам ауданы, Қ.Рысқұлбеков көшесі тұрғыны
	«Өрлеу» ықшам ауданының Қ.Рысқұлбеков, С.Алпатанов көшелеріне  асфальт жол төсеу
	2026 жыл               ІV тоқсан
	
	Қалалық жолаушылар көлігі  және  автокөлік  жолдары  бөлімінің жопарына сай, қала бойынша ұзындығы 67 шақырым автокөлік жолы құрылысының жобасы аясында Қ.Рысқұлбеков және С.Алпатанов көшесін қосатын жолдың құрылысы қарастырылған. Жоба мемлекеттік сараптамадан өтіп, оң қорытындысы алынды. Қаржы бөлінген жағдайда, жұмыстар басталатын болады. 
	Орындалуда

	5
	
	«Өрлеу» ықшам ауданының №9 көшесіне жасанды жол кедергісін орнату
	2026 жыл               ІІІ тоқсан 
	
	Әкімшілік полиция басқармасының  нұсқамасына сәйкес жасанды жол кедергісі адамдар көп шоғырланатын әлеуметтік нысандар алдына  орнатылады. 
№9 көшеде әлеуметтік нысандар болмағандықтан, орындау мүмкіндігі жоқ. 
	Орындау мүмкіндігі жоқ

	6
	Молдағалиева Гулнар-
«Сая» бау-бақша қоғамы, №1 көше тұрғыны
	Әлеуметтік мекемелер (мектеп, бала-бақша, дәрігерлік амбулатория, әкімдік ғимараты, полиция бекеті және орталық саябақ) алдына автотұрақ  салу
	2026 жыл               ІІІ тоқсан 
	
	Жоба жасақталды, қаражат бөлінуіне орай әлеуметтік мекемелер алдына автотұрақ салу жұмыстары жасалады
	Орындалуда 

	7
	
	«Сая» бау-бақша қоғамы көшесіне (Мәншүк жолы) аялдама орнату
	
	
	Бас жоспар бойынша  «Сая»,  бау-бақша  қоғамы болып бекітілген.  Қолданыстағы заңдылықтарға сәйкес  жеке  қосалқы  шаруашылыққа,  бағбандыққа, саяжай  құрылысына  арналған жер учаскелерiне   Республикалық   және  жергілікті  бюджеттер есебінен инженерлік- коммуникациялық  инфрақұрылым  (электр жарығы, газ, су, тас жол, аялдама орнату)   заңда қарастырылмаған. 
	Орындау мүмкіндігі жоқ 

	8
	А.Уалиев- «Спектр» бау-бақша қоғамы тұрғыны 
	«Спектр», «Сая», «Строитель» бау-бақшаларының ішкі жолдарына асфальт қалдықтарын  (фреза)  төсеу
	2026 жыл               ІІІ тоқсан
	
	Қалалық жолаушылар көлігі  және  автокөлік  жолдары  бөліміне сұраныс берілді, асфальт қалдықтары бөлінген кезде, «Спектр», «Сая», «Строитель» бау-бақшаларының ішкі көше жолдарына төселетін болады
	Орындалуда 

	9
	Нысанов Қанат- «Өрлеу» ықшам ауданы, Қ.Жұмиев көшесі тұрғыны
	С.Кадралиев көшесіндегі  балалар ойын алаңына бейне бақылау камераларын орнату 
	2026 жыл               ІІІ тоқсан
	
	Балалар ойын алаңдарына бейне бақылау камераларын орнату  үшін қаражат бөлінді. Мемлекеттік сатып алу заңдылығына сәйкес 2026 ж.қыркүйек айына дейін С.Кадралиев көшесіндегі балалар ойын алаңына  бейне бақылау камерасы орнатылатын болады
	Орындалуда

	10
	Өтешқалиев Нұржан- «Өрлеу» ықшам ауданы, Қ.Жұлдызов көшесі тұрғыны
	Қ.Жұлдызов  көшесінің жол қиылысына жол белгісін орнату
	2026 жыл               ІІІ тоқсан 
	
	«Өрлеу» шағын ауданы Қ.Жұлдызов  көшесінің жол қиылысына жол белгілері орнатылды
	Орындалды

	Электр жарығы, карьер, Бухарка өзегі, абаттандыру, жер учаскесін бөлу мәселелері

	11
	А.Уалиев- «Спектр» бау-бақша қоғамы тұрғыны 
	«ЭлитСтрой» ЖШС-нің сазды жыныстарды өндіру (карьер) жауып, жер учаскесін мемлекетке қайтару
	2026 жыл               ІІІ тоқсан
	Атырау облысы Табиғи ресурстар және табиғат пайдалануды реттеу басқармасы,
Кеңөзек ауылдық округі әкімі
	Аталған карьер «ЭлитСтрой» ЖШС-нің сазды жыныстарды өндіру объектісі болып табылады. Атырау облысы Табиғи ресурстар және табиғат пайдалануды реттеу басқармасының мәліметінше карьер жұмысы тоқтатылды. Қазіргі уақтта жер учаскесін мемлекетке кері қайтару жұмыстары жүргізілуде. 
	Орындалуда

	12
	
	«Бухарка» өзегі сусыз қалмауы үшін, АЖЭО мекемесі «Перетаска» өзегі суының деңгейін түсірмей ұстап тұру
	2026 жыл
бойына               
	Ә.Әбдісаттаров–қала әкімінің орынбасары,
Қалалық  ауыл шаруашылығы және кәсіпкерлік бөлімі,
«Атырау жылу электр орталығы» АҚ                       (келісім бойынша),
Кеңөзек ауылдық округі әкімі 
 
	Аталған мәселеге байланысты ағымдағы жылдың 28 мамырында, АЖЭО  басшысымен және округтің шаруа қожалығы иелерімен жиналыс өткізіліп, мәселе жан-жақты талқыланды. Қазіргі уақытта  АЖЭО мекемесі, су деңгейін  ұстап тұру үшін, Перетаска, Бухарка өзектерінің теңіз жақ бетіне  екі жерден шлюз орнату үшін  жоба жасақтауда. Жобалау жұмыстары аяқталғаннан кейін аталған жұмыстар жүзеге асырылатын болады.
	Орындалуда

	13
	
	«Спектр» бау-бақша қоғамындағы электр жарығы мәселесін шешу үшін, 2 КТП  қажет
	2026 жыл               ІІІ тоқсан
	
	Қалалық  тұрғын-үй  коммуналдық шаруашылығы тұрғын үй инспекция бөлімімен бірлесіп, ағымдағы жылдың тамыз айында  «Спектр» бау-бақша қоғамына  КТП  орнатылатын болады   

	Орындалуда

	14
	Нысанов Қанат- «Өрлеу» ықшам ауданы, Қ.Жұмиев көшесі тұрғыны
	«Зарослый» өзегін  сумен толтыру
	2026 жыл               ІІІ тоқсан
	
	Аталған мәселеге байланысты ағымдағы жылдың 28 мамырында, АЖЭО  басшысымен және округтің шаруа қожалығы иелерімен жиналыс өткізіліп, мәселе жан-жақты талқыланды. Қазіргі уақытта  АЖЭО мекемесі,  су деңгейін ұстап тұру үшін, Перетаска, Бухарка өзектерінің теңіз жақ бетіне  шлюз орнату үшін  жоба жасақтауда. Жобалау жұмыстары аяқталғаннан кейін аталған жұмыстар жүзеге асырылатын болады.
	Орындалуда

	15
	Утегенов Руслан –  «Өрлеу» шағын ауданы, Қ.Жұлдызов көшесі, №35 үй тұрғыны 
	Жаз мезгілдерінде судың қысымы төмен болатындықтан, су қысымын ретке келтіру 
	2026 жыл               ІІІ тоқсан
	«АтырауоблысыСу Арнасы» КМК (келісім бойынша),
Қалалық тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы және тұрғын үй инспекциясы бөлімі,
Кеңөзек ауылдық округі әкімі
	Ағымдағы жылғы маусым айынан бастап «Өрлеу» шағын ауданына жазғы суару жүйесі іске  қосылуына және ауа-райының жаңбырлы болуына байланысты, ауыз су мәселесіне қатысты тұрғындар тарапынан шағым жоқ. 
	Орындалды 

	16
	Молдағалиева Гулнар-
«Сая» бау-бақша қоғамы, №1 көше тұрғыны 
	Тасқала-1 ауылының Қосыбаев көшесіндегі қоршалған жерге балалар ойын алаңын орнату
	2026 жыл               ІІІ тоқсан 
	Кеңөзек ауылдық округі әкімі 
	Қосыбаев көшесіндегі саябақ алаңын қоршауға қаражат бөлініп, тамыз айында қоршау жұмыстары басталады. Күз айларында  демеушілікпен ағаш егу жұмыстарын жүргізу жоспарлануда. Балалар ойын алаңын орнату 2027 жылдың жоспарында.
	Орындалуда

	17  
	Ембергенов Бауыржан- Тасқала ауылы, Молдашев көшесінің тұрғыны
	Тасқала ауылына кірме жолдың екі жағын  ауыл жастарының күшімен көгалдандыру ұсынысын қолдау
	2026 жыл               ІІІ тоқсан
	Кеңөзек ауылдық округі әкімі
	Тасқала ауылына кірме жолының екі жағын көгалдандыру, қоршау жұмыстары үшін, ЖСҚ -ға қаражат сұратылуда. Қаржы бөлінген жағдайда    ЖСҚ жасақталатын болады
	Орындалуда

	18
	
	Ауыл ішінде бие ұстап саумал қызметін көрсетіп отырғандар көбеюде, соларға ауыл шетінен жер учаскесі беруді қарау 
	2026 жыл               ІІІ тоқсан
	Қалалық жер қатынастары, сәулет және қала құрылысы бөлімі,
Қалалық  ауыл шаруашылығы және кәсіпкерлік бөлімі,
Кеңөзек ауылдық округі әкімі 
	Аталған ұсыныс қалалық жер қатынастары, сәулет және қалақұрылысы бөлімі арқылы қаралуда.
	Орындалуда

	19
	Кабидуллин  Амангелді- «Ерке-Айша» ШҚ иесі
	Тасқала ауылынан ет, сүт өнімдерін сататын жер учаскесін бөлу
	2026 жыл               ІІІ тоқсан 
	
	Ет, сүт өнімдерін сататын сауда дүңгіршегін орнату мәселесі  қалалық жер қатынастары, сәулет және қалақұрылысы бөлімі мен  қалалық  ауыл шаруашылығы және кәсіпкерлік бөлімдерімен бірлесе қарастырылуда.
 
	Орындалуда



