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ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по реализации предложений, высказанных на встрече акима города Атырау Ш. Кейкина с жителями Кенозекского сельского округа
(23 апреля 2026 года)
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	Заявитель
	Содержание вопроса
	Срок исполнения
	Ответственные исполнители
	Текущее исполнение
	Исполнение  

	
	Вопросы строительства социальных объектов


	1
	Оразов Купжан — житель дома №14 по улице К. Жулдызова, села Таскала.
	Ввод в эксплуатацию вновь построенного детского сада
	2026 год
май
	Т. Махуов — заместитель акима города,
городской отдел строительства, городской отдел образования
(по согласованию),
Кенозекский сельский округ.
	В микрорайоне «Өрлеу» завершено строительство детского сада на 160 мест, расположенного по улице Е. Утеев. В настоящее время ведётся подготовка необходимых документов.
	На исполнение 

	2
	Утегенов Руслан — житель дома №35 по улице К. Жулдызова, села Таскала.
	Завершение строительства школы в микрорайоне «Өрлеу».

	2026 год
май
	
	Строительство школы будет завершено в конце года. После этого будут проведены работы по оформлению документов и приёму-передаче объекта.
	На исполнение 

	
	
Восстановление пешеходной дорожки, строительство асфальтированной дороги, установка парковки, искусственной дорожной неровности и видеокамеры.

	3
	Кайырханов Максот — житель улицы №9 микрорайона «Кайнар».
	Восстановление повреждённых пешеходных дорожек в микрорайоне Таскала-2.
— Принятие постоянных мер в отношении лиц, повредивших асфальтовые покрытия или пешеходные дорожки.
	2026 год, 
III квартал
	Кеңөзекский сельский округ,
отдел городского пассажирского транспорта и автомобильных дорог, 
городская полиция (по согласованию),
Департамент полиции Атырауской области 
(по согласованию).
	По информации отдела городского пассажирского транспорта и автомобильных дорог, восстановление будет выполнено в ходе ремонтных работ в текущем году.
	На исполнение

	4
	Житель микрорайона «Өрлеу», улицы К. Рыскулбекова.

	Укладка асфальтового покрытия на улицах К. Рыскулбекова и С. Алпатанова микрорайона «Өрлеу».
	2026 год, 
IV квартал
	
	По информации отдела городского пассажирского транспорта и автомобильных дорог, в рамках проекта строительства автомобильных дорог общей протяженностью 67 километров по городу Атырау предусмотрено строительство дороги, соединяющей улицы К. Рыскулбекова и С. Алпатанова в Кенөзекском сельском округе. Проект прошел государственную экспертизу и получил положительное заключение. В случае выделения финансирования работы будут начаты.
	На исполнение

	5
	
	Установка искусственной дорожной неровности на улице №9 микрорайона «Өрлеу».
	2026 год, 
III квартал.
	
	В соответствии с предписанием управления административной полиции искусственные дорожные неровности устанавливаются перед социальными объектами с массовым скоплением людей.
В связи с отсутствием социальных объектов на улице №9 возможность исполнения отсутствует.
	Выполнение невозможно

	6
	Молдағалиева Гүлнар — жительница садоводческого общества «Сая», улица №1.

	Строительство парковочных мест перед социальными объектами (школой, детским садом, врачебной амбулаторией, зданием акимата, полицейским пунктом и центральным парком).
	2026 год, 
III квартал.
	
	Проект разработан. При выделении финансирования будут выполнены работы по обустройству парковочных мест перед социальными объектами.
	На исполнение

	
	
	Установка остановочного павильона на улице садоводческого общества «Сая» (дорога Мәншүк).

	
	
	Согласно генеральному плану, территория утверждена как садоводческое общество «Сая». В соответствии с действующим законодательством строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры (электроснабжение, газоснабжение, водоснабжение, автомобильные дороги, установка остановочных павильонов) за счет средств республиканского и местного бюджетов для земельных участков, предназначенных для ведения личного подсобного хозяйства, садоводства и дачного строительства, не предусмотрено.
	Выполнение невозможно

	7
	А. Уалиев — житель садоводческого общества «Спектр».
	Укладка асфальтовых отходов (фрезы) на внутренние дороги садоводческих обществ «Спектр», «Сая», «Строитель».
	2026 год, 
III квартал
	
	В отдел городского пассажирского транспорта и автомобильных дорог направлен запрос. При выделении асфальтовых отходов (фрезы) они будут уложены на внутренние дороги садоводческих обществ «Спектр», «Сая», «Строитель».
	На исполнеие 

	8
	Нысанов Қанат — житель микрорайона «Өрлеу», улицы К. Жумиева.

	Установка камер видеонаблюдения на детской игровой площадке по улице С. Кадралиева.
	2026 год, 
III квартал
	
	Для установки камер видеонаблюдения на детских игровых площадках выделены денежные средства. В соответствии с законодательством о государственных закупках до сентября текущего года на детской игровой площадке по улице С. Кадралиева будет установлена камера видеонаблюдения.
	На исполнеие

	9
	Утешқалиев Нуржан — житель микрорайона «Орлеу», улицы К. Жулдызова.
	Установка дорожного знака на перекрестке улицы К. Жулдызова.
	2026 год, 
III квартал
	
	На перекрестке улицы Жулдызова микрорайона «Өрлеу» установлены дорожные знаки.
	Исполнено 

	Вопросы электроснабжения, карьера, протока Бухарка, благоустройства, выделения земельного участка.


	10
	А. Уалиев — житель садоводческого общества «Спектр»
	Закрытие карьера по добыче глинистых пород ТОО «ЭлитСтрой» и возврат земельного участка государству.
	2026 год, 
III квартал
	Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Атырауской области,
аким Кенозекского сельского округа.
	Данный карьер является объектом по добыче глинистых пород ТОО «ЭлитСтрой». Согласно информации Управления природных ресурсов и регулирования природопользования Атырауской области, деятельность карьера приостановлена. В настоящее время проводятся работы по возврату земельного участка государству.
	Исполнено

	11
	
	Для предотвращения обмеления протоки «Бухарка» обеспечить поддержание уровня воды в протоке «Перетаска» без снижения со стороны учреждения АОТЭЦ.
	В течение 2026 года.
	Ә. Әбдісаттаров — заместитель акима города,
отдел городского сельского хозяйства и предпринимательства,
АО «Атырауская теплоэлектроцентраль» (по согласованию),
аким Кенозекского сельского округа. 
	По данному вопросу 28 мая текущего года было проведено совещание с участием руководства АО «Атырауская теплоэлектроцентраль» и владельцев крестьянских хозяйств сельского округа, в ходе которого вопрос был всесторонне рассмотрен. В настоящее время АО «Атырауская теплоэлектроцентраль» разрабатывает проект по установке двух шлюзов в районе выхода проток Перетаска и Бухарка к морю с целью поддержания необходимого уровня воды. После завершения проектных работ указанные мероприятия будут реализованы.
	На исполнеие

	12
	
	Для решения вопроса электроснабжения в садоводческом обществе «Спектр» необходимо установить 2 КТП (комплектные трансформаторные подстанции).
	2026 год, 
III квартал
	
	Совместно с отделом жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции города в августе текущего года в садоводческом обществе «Спектр» будет установлена КТП (комплектная трансформаторная подстанция).
	На исполнеие

	13
	Нысанов Канат — житель микрорайона «Орлеу», улицы К. Жумиева.
	Наполнение протоки «Зарослый» водой.
	2026 год, 
III квартал
	
	По данному вопросу 28 мая текущего года было проведено совещание с участием руководства АО «Атырауская теплоэлектроцентраль» и владельцев крестьянских хозяйств сельского округа, в ходе которого вопрос был всесторонне рассмотрен. В настоящее время АО «Атырауская теплоэлектроцентраль» разрабатывает проект по установке шлюза в районе выхода проток Перетаска и Бухарка к морю с целью поддержания необходимого уровня воды. После завершения проектных работ указанные мероприятия будут реализованы.
	Орындалу үстінде На исполнеие

	13
	Утегенов Руслан — житель микрорайона «Орлеу», дома №35 по улице К. Жулдызова.
	В связи с понижением давления воды в летний период необходимо отрегулировать давление воды.
	2026 год, 
III квартал
	КГП «Атырау облысы Су Арнасы» 
(по согласованию),
отдел городского жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции,
аким Кенозекского сельского округа.
	С июня текущего года в связи с запуском системы летнего полива в микрорайоне «Өрлеу», а также в связи с дождливыми погодными условиями, жалобы от жителей по вопросу обеспечения питьевой водой не поступали.
	Исполнено  

	14
	Молдагалиева Гулнар — жительница садоводческого общества «Сая», улица №1.
	Установка детской игровой площадки на огражденной территории по улице Косыбаева в селе Таскала-1.

	2026 год, 
III квартал
	Аким Кенозекского сельского округа.
	На ограждение парковой зоны по улице Косыбаева выделены денежные средства, в августе текущего года начнутся работы по установке ограждения. В осенний период планируется проведение работ по посадке деревьев за счет спонсорских средств. Установка детской игровой площадки предусмотрена в плане на 2027 год.
	На исполнеие 

	  16
	Ембергенов Бауыржан — житель села Таскала, улицы Молдашева.

	Поддержать предложение по озеленению обеих сторон въездной дороги в село Таскала силами молодежи села.
	2026 год, 
III квартал
	Аким Кенозекского сельского округа.
	Для проведения работ по озеленению и установке ограждений с двух сторон въездной дороги в село Таскала запрашиваются денежные средства на разработку проектно-сметной документации. В случае выделения финансирования будет разработана проектно-сметная документация.
	На исполнеие

	17
	
	В связи с увеличением количества лиц, содержащих кобыл и оказывающих услуги по продаже кумыса (саумал) внутри села, предлагается выделить им земельные участки на окраине села
	2026 год, 
III квартал
	Городской отдел земельных отношений, архитектуры и градостроительства,
городской отдел сельского хозяйства и предпринимательства,
аким Кенозекского сельского округа.
	Данное предложение находится на рассмотрении в городском отделе земельных отношений, архитектуры и градостроительства.
	На исполнеие

	18
	Кабидуллин Амангельды — владелец КХ «Ерке-Айша».
	Выделение земельного участка в селе Таскала для продажи мясной и молочной продукции
	2026 год, 
III квартал
	
	Ет, сүт өнімдерін сататын сауда дүңгіршегін орнату мәселесі  қалалық жер қатынастары, сәулет және қалақұрылысы бөлімі мен  қалалық  ауыл шаруашылығы және кәсіпкерлік бөлімдерімен бірлесе қарастырылуда.
 
	Орындалған жоқ



