УТВЕРЖДАЮ Аким города Атырау _____________ Ш. Кейкин «23» апреля 2026 года

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по реализации предложений, высказанных на встрече акима города Атырау Ш. Кейкина с жителями Кенозекского сельского округа
(23 апреля 2026 года)

| № | Заявитель | Содержание вопроса | Срок исполнения | Ответственные исполнители | Текущее исполнение | Исполнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Вопросы строительства социальных объектов |  |  |  |  |  |
| 1 | Оразов Купжан — житель дома №14 по улице К. Жулдызова, села Таскала. | Ввод в эксплуатацию вновь построенного детского сада | 2026 год май | Т. Махуов — заместитель акима города, городской отдел строительства, городской отдел образования (по согласованию), Кенозекский сельский округ. | В микрорайоне «Өрлеу» завершено строительство детского сада на 160 мест, расположенного по улице Е. Утеев. В настоящее время ведётся подготовка необходимых документов. | На исполнение |
| 2 | Утегенов Руслан — житель дома №35 по улице К. Жулдызова, села Таскала. | Завершение строительства школы в микрорайоне «Өрлеу». | 2026 год май |  | Строительство школы будет завершено в конце года. После этого будут проведены работы по оформлению документов и приёму-передаче объекта. | На исполнение |
|  | Восстановление пешеходной дорожки, строительство асфальтированной дороги, установка парковки, искусственной дорожной неровности и видеокамеры. |  |  |  |  |  |
| 3 | Кайырханов Максот — житель улицы №9 микрорайона «Кайнар». | Восстановление повреждённых пешеходных дорожек в микрорайоне Таскала-2. — Принятие постоянных мер в отношении лиц, повредивших асфальтовые покрытия или пешеходные дорожки. | 2026 год, III квартал | Кеңөзекский сельский округ, отдел городского пассажирского транспорта и автомобильных дорог, городская полиция (по согласованию), Департамент полиции Атырауской области (по согласованию). | По информации отдела городского пассажирского транспорта и автомобильных дорог, восстановление будет выполнено в ходе ремонтных работ в текущем году. | На исполнение |
| 4 | Житель микрорайона «Өрлеу», улицы К. Рыскулбекова. | Укладка асфальтового покрытия на улицах К. Рыскулбекова и С. Алпатанова микрорайона «Өрлеу». | 2026 год, IV квартал |  | По информации отдела городского пассажирского транспорта и автомобильных дорог, в рамках проекта строительства автомобильных дорог общей протяженностью 67 километров по городу Атырау предусмотрено строительство дороги, соединяющей улицы К. Рыскулбекова и С. Алпатанова в Кенөзекском сельском округе. Проект прошел государственную экспертизу и получил положительное заключение. В случае выделения финансирования работы будут начаты. | На исполнение |
| 5 |  | Установка искусственной дорожной неровности на улице №9 микрорайона «Өрлеу». | 2026 год, III квартал. |  | В соответствии с предписанием управления административной полиции искусственные дорожные неровности устанавливаются перед социальными объектами с массовым скоплением людей. В связи с отсутствием социальных объектов на улице №9 возможность исполнения отсутствует. | Выполнение невозможно |
| 6 | Молдағалиева Гүлнар — жительница садоводческого общества «Сая», улица №1. | Строительство парковочных мест перед социальными объектами (школой, детским садом, врачебной амбулаторией, зданием акимата, полицейским пунктом и центральным парком). | 2026 год, III квартал. |  | Проект разработан. При выделении финансирования будут выполнены работы по обустройству парковочных мест перед социальными объектами. | На исполнение |
|  |  | Установка остановочного павильона на улице садоводческого общества «Сая» (дорога Мәншүк). |  |  | Согласно генеральному плану, территория утверждена как садоводческое общество «Сая». В соответствии с действующим законодательством строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры (электроснабжение, газоснабжение, водоснабжение, автомобильные дороги, установка остановочных павильонов) за счет средств республиканского и местного бюджетов для земельных участков, предназначенных для ведения личного подсобного хозяйства, садоводства и дачного строительства, не предусмотрено. | Выполнение невозможно |
| 7 | А. Уалиев — житель садоводческого общества «Спектр». | Укладка асфальтовых отходов (фрезы) на внутренние дороги садоводческих обществ «Спектр», «Сая», «Строитель». | 2026 год, III квартал |  | В отдел городского пассажирского транспорта и автомобильных дорог направлен запрос. При выделении асфальтовых отходов (фрезы) они будут уложены на внутренние дороги садоводческих обществ «Спектр», «Сая», «Строитель». | На исполнеие |
| 8 | Нысанов Қанат — житель микрорайона «Өрлеу», улицы К. Жумиева. | Установка камер видеонаблюдения на детской игровой площадке по улице С. Кадралиева. | 2026 год, III квартал |  | Для установки камер видеонаблюдения на детских игровых площадках выделены денежные средства. В соответствии с законодательством о государственных закупках до сентября текущего года на детской игровой площадке по улице С. Кадралиева будет установлена камера видеонаблюдения. | На исполнеие |
| 9 | Утешқалиев Нуржан — житель микрорайона «Орлеу», улицы К. Жулдызова. | Установка дорожного знака на перекрестке улицы К. Жулдызова. | 2026 год, III квартал |  | На перекрестке улицы Жулдызова микрорайона «Өрлеу» установлены дорожные знаки. | Исполнено |
| Вопросы электроснабжения, карьера, протока Бухарка, благоустройства, выделения земельного участка. |  |  |  |  |  |  |
| 10 | А. Уалиев — житель садоводческого общества «Спектр» | Закрытие карьера по добыче глинистых пород ТОО «ЭлитСтрой» и возврат земельного участка государству. | 2026 год, III квартал | Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Атырауской области, аким Кенозекского сельского округа. | Данный карьер является объектом по добыче глинистых пород ТОО «ЭлитСтрой». Согласно информации Управления природных ресурсов и регулирования природопользования Атырауской области, деятельность карьера приостановлена. В настоящее время проводятся работы по возврату земельного участка государству. | Исполнено |
| 11 |  | Для предотвращения обмеления протоки «Бухарка» обеспечить поддержание уровня воды в протоке «Перетаска» без снижения со стороны учреждения АОТЭЦ. | В течение 2026 года. | Ә. Әбдісаттаров — заместитель акима города, отдел городского сельского хозяйства и предпринимательства, АО «Атырауская теплоэлектроцентраль» (по согласованию), аким Кенозекского сельского округа. | По данному вопросу 28 мая текущего года было проведено совещание с участием руководства АО «Атырауская теплоэлектроцентраль» и владельцев крестьянских хозяйств сельского округа, в ходе которого вопрос был всесторонне рассмотрен. В настоящее время АО «Атырауская теплоэлектроцентраль» разрабатывает проект по установке двух шлюзов в районе выхода проток Перетаска и Бухарка к морю с целью поддержания необходимого уровня воды. После завершения проектных работ указанные мероприятия будут реализованы. | На исполнеие |
| 12 |  | Для решения вопроса электроснабжения в садоводческом обществе «Спектр» необходимо установить 2 КТП (комплектные трансформаторные подстанции). | 2026 год, III квартал |  | Совместно с отделом жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции города в августе текущего года в садоводческом обществе «Спектр» будет установлена КТП (комплектная трансформаторная подстанция). | На исполнеие |
| 13 | Нысанов Канат — житель микрорайона «Орлеу», улицы К. Жумиева. | Наполнение протоки «Зарослый» водой. | 2026 год, III квартал |  | По данному вопросу 28 мая текущего года было проведено совещание с участием руководства АО «Атырауская теплоэлектроцентраль» и владельцев крестьянских хозяйств сельского округа, в ходе которого вопрос был всесторонне рассмотрен. В настоящее время АО «Атырауская теплоэлектроцентраль» разрабатывает проект по установке шлюза в районе выхода проток Перетаска и Бухарка к морю с целью поддержания необходимого уровня воды. После завершения проектных работ указанные мероприятия будут реализованы. | Орындалу үстінде На исполнеие |
| 13 | Утегенов Руслан — житель микрорайона «Орлеу», дома №35 по улице К. Жулдызова. | В связи с понижением давления воды в летний период необходимо отрегулировать давление воды. | 2026 год, III квартал | КГП «Атырау облысы Су Арнасы» (по согласованию), отдел городского жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции, аким Кенозекского сельского округа. | С июня текущего года в связи с запуском системы летнего полива в микрорайоне «Өрлеу», а также в связи с дождливыми погодными условиями, жалобы от жителей по вопросу обеспечения питьевой водой не поступали. | Исполнено |
| 14 | Молдагалиева Гулнар — жительница садоводческого общества «Сая», улица №1. | Установка детской игровой площадки на огражденной территории по улице Косыбаева в селе Таскала-1. | 2026 год, III квартал | Аким Кенозекского сельского округа. | На ограждение парковой зоны по улице Косыбаева выделены денежные средства, в августе текущего года начнутся работы по установке ограждения. В осенний период планируется проведение работ по посадке деревьев за счет спонсорских средств. Установка детской игровой площадки предусмотрена в плане на 2027 год. | На исполнеие |
| 16 | Ембергенов Бауыржан — житель села Таскала, улицы Молдашева. | Поддержать предложение по озеленению обеих сторон въездной дороги в село Таскала силами молодежи села. | 2026 год, III квартал | Аким Кенозекского сельского округа. | Для проведения работ по озеленению и установке ограждений с двух сторон въездной дороги в село Таскала запрашиваются денежные средства на разработку проектно-сметной документации. В случае выделения финансирования будет разработана проектно-сметная документация. | На исполнеие |
| 17 |  | В связи с увеличением количества лиц, содержащих кобыл и оказывающих услуги по продаже кумыса (саумал) внутри села, предлагается выделить им земельные участки на окраине села | 2026 год, III квартал | Городской отдел земельных отношений, архитектуры и градостроительства, городской отдел сельского хозяйства и предпринимательства, аким Кенозекского сельского округа. | Данное предложение находится на рассмотрении в городском отделе земельных отношений, архитектуры и градостроительства. | На исполнеие |
| 18 | Кабидуллин Амангельды — владелец КХ «Ерке-Айша». | Выделение земельного участка в селе Таскала для продажи мясной и молочной продукции | 2026 год, III квартал |  | Ет, сүт өнімдерін сататын сауда дүңгіршегін орнату мәселесі қалалық жер қатынастары, сәулет және қалақұрылысы бөлімі мен қалалық ауыл шаруашылығы және кәсіпкерлік бөлімдерімен бірлесе қарастырылуда. | Орындалған жоқ |