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ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по реализации предложений, высказанных на встрече акима города Атырау Ш. Кейкин с жителями Еркинкалинского сельского округа
(28 мая 2026 года, микрорайон Балауса)
	№

	Заявитель
	Содержание вопроса
	Срок исполнения
	Ответственные исполнители
	Текущее исполнение
	Исполнение  

	
	Освещение.
	
	

	1. 
	 житель жилого массива Балауса.

	Завершение строительства новой школы на 600 мест в селе Еркинкала-2
	2026 год III квартал
	Т. Махуов – заместитель акима города, 
Е. Абдисаттаров – заместитель акима города, городской отдел образования.
	Подрядной организацией ТОО «ТаразҚұрылысИнвест» будут устранены выявленные недостатки в новой школе, строительство которой завершено, и в сентябре текущего года объект будет введен в эксплуатацию.
	В исполнении

	
	
	Подключение жилого массива Балауса к системе канализации.

	2026 год IV квартал
	Т. Махуов – заместитель акима города, городской отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции.
	На строительство канализационной системы жилого массива Балауса разрабатывается проектно-сметная документация. В настоящее время проект готов на 50 процентов.
	В исполнении

	2. 
	Амандыкова Жанар – жительница села Еркинкала.

	Когда планируется открытие детского сада «Болашақ»?
	2026 год IV квартал
	Е. Абдисаттаров – заместитель акима города, городской отдел образования.

	В данном детском саду требуется проведение капитального ремонта. В настоящее время разработан проект на проведение капитального ремонта, который будет направлен на государственную экспертизу. Финансирование запрашивается.
	В исполнении

	
	
	Подключение летнего водопровода к селу Еркинкала
	2026 год III квартал
	Т. Махуов – заместитель акима города, аппарат акима Еркинкалинского сельского округа.

	Летний водопровод протяженностью 2,6 км, построенный в 2024 году, и летний водопровод протяженностью 8 км, построенный в 2025 году, подключены к одной насосной станции, начаты работы по проверке давления воды (опрессовка). Выявлены аварийные порывы. После устранения технических неисправностей планируется передача объекта в доверительное управление.
	В исполнении

	3. 
	Ихсанова Алмагүл – жительница села Балауса.

	Проблема дренажного канала «Ерик-Мостовой».
	2027 год III квартал
	Т. Махуов – заместитель акима города, городской отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции.
	По данному дренажному каналу компанией «BI Group» разрабатывается проект. В текущем году планируется начать работы по засыпке канала протяженностью 16 километров от микрорайона Атырау до села Ракуша. Под каналом будут проложены 3 крупных трубопровода: дренажный трубопровод для отвода грунтовых вод, летний водопровод и канализационный трубопровод. На месте канала будут обустроены пешеходная дорожка, велосипедная дорожка и беговые дорожки. Вдоль территории будут высажены ивы.
	Не выполнено

	
	
	Строительство детского сада в жилом массиве Балауса
	2026 год III квартал

	Т. Махуов – заместитель акима города, Е. Абдисаттаров – заместитель акима города, городской отдел образования.

	В жилом массиве Балауса, по улице С. Жумагалива, оформлен земельный участок площадью 1,6 га для строительства детского сада на 290 мест. Строительство объектов образования будет осуществляться Управлением строительства Атырауской области.
	Не выполнено

	
	
	Каждая задвижка на трубопроводах, находящихся на балансе учреждения «Атырау облысы Су Арнасы», заполнена водой, требуется проведение проверки.

	2026 год III квартал
	Т. Махуов – заместитель акима города, городской отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции, «Атырау облысы Су Арнасы».
	Колодцы, находящиеся на балансе учреждения «Атырау облысы Су Арнасы», проверяются два раза в год. Вода в колодцах является грунтовой водой. Избыточных потерь воды на насосных станциях не выявлено.
	Исполнено  

	4. 
	– Житель Еркинкалинского сельского округа.

	Проблема давления питьевой воды.
	2026 год III квартал

	Т. Махуов – заместитель акима города, городской отдел строительства.
	Проект станции очистки воды производительностью 5 тыс. кубических метров в сутки для села Еркинкала разработан учреждением «Редлайн Про». Заключение экспертизы будет получено в июне текущего года. До конца текущего года планируется начать строительные работы.
	В исполнении

	
	
	Недостаток специалистов в ТОО «Еркинкала Медикал».

	2026 год III квартал

	Е. Абдисаттаров – заместитель акима города, городской отдел внутренней политики, аппарат акима Еркинкалинского сельского округа.
	По профильным направлениям в филиале «Еркинкала Медикал» работают несколько врачей-специалистов. Дополнительно жители направляются в филиал, расположенный в микрорайоне Нурсая. Рассматривается вопрос укомплектования учреждения квалифицированными специалистами.
	В исполнении

	5. 
	 Житель села Еркинкала.
	Увеличение количества пассажирских автобусов маршрута №52 и обновление автобусного парка
	2026 год III квартал

	Т. Махуов – заместитель акима города, городской отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог, ТОО «Смарт-Атырау».
	В село Еркинкала курсируют 8 автобусов, в настоящее время оснований для увеличения их количества нет. Согласно плану, в город Атырау поступит около 40 новых автобусов.

	В исполнении

	6. 
	Алмагул – жительница села Балауса.

	Установка искусственных дорожных неровностей на улицах С. Баймагамбетова и №45.
	2026 год III квартал

	Городской отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог,
Управление городской полиции,
Еркинкалинский сельский округ.
	В соответствии с пунктом 5.2 СТ РК 1538 2007 искусственные дорожные неровности устанавливаются в местах концентрации дорожно-транспортных происшествий, вблизи школ, больниц, детских садов, детских игровых площадок, а также на аварийно-опасных участках дорог. Установка искусственных дорожных неровностей по улицам С. Баймагамбетова и Медеу, расположенным в жилом массиве «Балауса», не предусмотрена.
	В исполнении

	7
	Өтепқалиев Серікқали – житель села Ракуша.

	Строительство внутрипоселковой пешеходной дорожки в селе Ракуша.
	2026 год III квартал

	Т. Махуов – заместитель акима города, городской отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог, Еркинкалинский сельский округ.

	Строительство пешеходных тротуаров на улицах населённых пунктов Еркинкалинского сельского округа осуществляется ТОО «Атырау көлік». В настоящее время в селе Ракуша полностью завершено строительство тротуаров по улицам Т. Бокашева, Ынтымак и Казахстан, а также выполнено 70 % работ по улице А. Нугуманова. Работы по строительству пешеходных тротуаров на улицах села Ракуша будут продолжены.
	В исполнении

	8
	
	Включить камеру видеонаблюдения, расположенную вдоль автомобильной дороги напротив магазина «Теңіз самалы».
	2026 год III квартал

	
	Камера системы «Сергек» включена и находится в рабочем состоянии.
	Исполнено 

	9
	
	Провести уличное освещение по улице имени Ә. Жақсыбаева в селе Ракуша.
	2026 год III квартал

	
	В 2026 году в рамках VII этапа государственно-частного партнерства «Освещение города Атырау» планируется проведение работ по установке уличного освещения на 35 улицах Еркинкалинского сельского округа. Улица Ә. Жақсыбаева в селе Ракуша включена в данный перечень.
	В исполнении

	
	
	Установка электрических опор на улице С. Баймагамбетова.
	
	
	В жилом массиве «Балауса» по улице С. Баймагамбетова выполнены работы по установке опор воздушной линии электропередачи и светильников наружного освещения.
	В исполнении





